仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目

（第三次重新招标）

竞争性谈判文件

项目编号：GTXJ（采购）-23034-3

采购人：仙居县淡竹乡人民政府

采购代理机构：浙江广通工程咨询有限公司

# 二〇二三年十二月

目    录

第一章  竞争性谈判采购邀请

第二章　供应商须知

第三章　采购需求

第四章  政府采购合同主要条款指引

第五章  响应文件格式附件

第一章 竞争性谈判采购邀请

项目概况 仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标）的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2023 年 12 月 22 日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：GTXJ（采购）-23034-3

项目名称：仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标）

采购方式：竞争性谈判

暂估预算金额（元）：6250000

最高限价（元）：6250000（单价组成：（1）财政重量补助400元/吨；（2）除治绩效奖励300元/吨；（3）不包含基础疫木款；本项目按折扣率报价，折扣率不得超过100%）；

采购需求：见采购文件

单位：项

简要规格描述：详见第三章“采购需求”

合同履行期限：见采购文件

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目（否）接受联合体投标。

注：本项目在评标时进行资格审查，请供应商仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时磋商响应文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

- 获取采购文件

时间：/至2023 年 12 月 22 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网本项目公告附件。

方式：浙江政府采购网本项目公告附件。

售价（元）：0

- 响应文件提交（上传）

截止时间：2023 年 12 月 22 日09:00（北京时间）

地点（网址）：（1）电子加密谈判响应文件：在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商自行打印谈判响应文件接收回执。

（2）备份谈判响应文件：供应商自行确定是否提交。若提交请在谈判响应文件截止时间前将备份谈判响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至275159151@qq.com 。

- 响应文件开启

1.开启时间：2023 年 12 月 22 日9:00（北京时间）

2.地点（网址）：在政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）上开启响应文件,同时邀请供应商在线参加开标。

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其它事项：

（1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（2）标前准备：各供应商应及时完成CA数字证书办理，拿到CA后在政采云平台进行绑定。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）本项目通过“政府采购云平台”实行电子投标，供应商应通过“政府采购云平台”电子投标工具制作谈判响应文件，电子投标工具请自行前往浙江政府采购网下载并安装（“政采云电子交易客户端”下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，具体以浙江政府采购网最新网址为准），电子投标（【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南）具体流程详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准。

（4）谈判响应文件解密时间：开标时间后60分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密谈判响应文件进行解密。若供应商在规定时间内谈判响应文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

（5）本项目所有公告发布网站：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登录上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。

（6）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达2家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足2家的，该项目作废标处理。

（7）项目政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。②政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称： 仙居县淡竹乡人民政府

地  址： 仙居县

传  真： /

项目联系人（询问）：陈璐琳

项目联系方式（询问）：13967614734

质疑联系人：杨鹏宇

质疑联系方式：13586286676

2.采购代理机构信息

名  称： 浙江广通工程咨询有限公司

地  址：仙居县工业路197号四楼

传   真：

项目联系人（询问）： 李珏莹

项目联系方式（询问）： 13958581343

质疑联系人： 郑芳菲

质疑联系方式：15068634199

3.同级政府采购监督管理部门

名  称： 仙居县财政局政府采购监管科

地  址： 仙居县南峰街道环城南路财政大楼

传  真：0576-87720209

联系人：陈女士

监督投诉电话：0576-87720209

第二章　供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合谈判公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘，供应商如需现场踏勘请与采购人代表联系。 |
| 3 | 谈判响应文件包装及上传(递交)要求 | 1. 电子加密响应文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；成功上传提交后，供应商自行打印响应文件接收回执。 2. 备份响应文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件）：供应商自行确定是否提交。若提交请在响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至275159151@qq.com 。 3.响应文件提交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，视为无效。 注：备份响应文件仅在在线解密异常处理时使用。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 |
| 4 | 响应有效期 | 谈判响应有效期为谈判后90天，谈判响应有效期从提交谈判响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 谈判响应文件上传(递交)截止时间 | 供应商应当在截止时间：2023 年 12 月 22 日09:00（北京时间）前完成电子响应文件的传输提交，截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 开启时间：2023 年 12 月 22 日9:00（北京时间） 地点（网址）：在政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）上开启响应文件,同时邀请供应商在线参加开标。 |
| 7 | 履约保证金 | 供应商向采购人缴纳合同总额的1%作为履约保证金。鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收；如采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息退还。未按规定提交履约保证金则采购人有权拒签合同。 |
| 8 | ▲项目最高限价 | 枯死木最高限价为6250000元。（单价组成：（1）财政重量补助400元/吨；（2）除治绩效奖励300元/吨；（3）不包含基础疫木款；本项目按折扣率报价，折扣率不得超过100%）。如供应商的报价超过最高限价，其响应文件作无效标处理。 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，谈判响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 10 | 解释权 | 本谈判文件解释权属于采购人和浙江广通工程咨询有限公司 |

政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广“政采贷”服务，成交供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：

| 银行名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 陈盈 | 13967614344 |
| 浙江泰隆商业银行 | 陈超 | 17858683697 |
| 浙江民泰商业银行 | 朱祖优 | 13858602876 |
| 中国建设银行 | 徐旭霞 | 15988932355 |
| 中国邮政储蓄银行 | 赵红芳 | 18968556112 |
| 农村商业银行 | 叶斌昇 | 13806593583 |
| 台州银行 | 朱翔 | 13819660917 |
| 中国农业银行 | 娄志伟 | 13958514828 |

履约保函、预付款保函相关说明

| 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类 | 保函（保单）收费情况 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是 | 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 陈盈13967614344 |
| 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英17858683702 |
| 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
| 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
| 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |
| 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
| 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
| 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |

一 、总  则

## 适用范围

## 本谈判文件适用于本次项目的谈判、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织谈判的采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、谈判供应商：是指向采购组织机构提交谈判响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

## （三）谈判费用

1、不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用（谈判文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付，代理费为人民币20000元整。

（四）特别说明

▲1、供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除谈判文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以谈判文件为准。谈判供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目谈判结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所投产品、谈判文件技术参数与谈判需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、供应商不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、谈判响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

▲9、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

（1）查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

（2）截止时间：开标后评标前。

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：将在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

（4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动。

10、政府采购政策：

①本次采购专门面向中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的采购项目。

②本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不适用）

④符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

⑤本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。

⑥本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

⑦提供的服务全部由中小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

⑧残疾人福利性单位视同小微企业，参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

⑨监狱企业视同小微企业，参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

二、谈判响应文件

（一）谈判响应文件的组成

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与谈判响应文件一起提交，谈判响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

# 谈判声明书（格式见附件）；

# 法定代表人（负责人）授权委托书（格式见附件）；

# 提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加谈判的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

- 财务状况报告：提供健全的财务会计制度承诺函（格式见附件）

（5）依法缴纳税收和社会保障资金：提供依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺（格式见附件）

# （6）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；其中，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标的，还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件）。

（8）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

供应商为中小企业/小微企业须提供《中小企业声明函》或供应商为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见附件）

# 注：若供应商不按要求提供资格审查材料，其响应文件作无效标处理。

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）人员配备表（格式见附件）；

（4）拟投入的主要施工设备表（格式见附件）；

（5）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响谈判人商务与技术评定的各类证明材料）。

3、报价内容的组成：

（1）报价内容由首次报价一览表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）响应供应商以总报价的形式报价，该投标报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用 (包括枯死木采伐、集材至指定地点、枝桠清理、木桩处理、人员保险、税费、机械设备、代理服务费和政策处理费等一切费用)。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明施工等实行全面承包。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 谈判报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（5）报价有关表格应按谈判采购文件中相关附表格式填写。

- 谈判响应文件的制作、封装及递交要求

1、谈判响应文件的制作要求

（1）谈判人应按照谈判文件组成内容及项目采购需求和浙江政府采购云平台要求制作谈判响应文件，不按谈判采购文件要求和浙江政府采购云平台要求制作谈判响应文件的将视情处理（拒收等），由此产生的责任由谈判供应商自行承担。

电子谈判响应文件部分：供应商应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本谈判响应文件规定的格式和顺序编制电子谈判响应文件并进行关联定位。

备份谈判响应文件应与政采云平台上传的电子谈判响应文件一致。

▲（2）谈判人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，谈判响应文件内容中有要求盖章的地方，必须加盖谈判人的公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表的盖章或签字（或CA电子签章或签字），其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章（或CA电子公章）且必须在有效期内的。

（3）谈判响应文件以及谈判供应商与采购组织机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

（4）谈判计量单位，谈判采购文件已有明确规定的，使用谈判采购文件规定的计量单位；谈判采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若谈判供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由谈判供应商自行承担。

（6）与本次谈判无关的内容请不要制作在内，确保谈判响应文件有针对性、简洁明了。

2、谈判响应文件份数：

（1）电子谈判响应文件一份：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书。

（2）备份响应文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件）：供应商自行确定是否提交。若提交请在响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至275159151@qq.com 。

3、谈判响应文件的递交要求

（1）谈判响应文件导入和加密

①谈判供应商应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②谈判响应文件编制好后应当生成电子加密谈判文件，生成电子加密谈判文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（2）谈判响应文件的提交

①谈判响应文件提交截止时间：见谈判须知“前附表”；

②谈判响应文件提交地点：见谈判须知“前附表”。

（3）不予接收的谈判响应文件情形

①谈判截止时间前未完成传输的谈判响应文件；

②未生成加密的谈判响应文件；

（4）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和谈判时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和谈判时间的约束。

4、谈判响应文件的补充、修改和撤回。

（1）在谈判截止时间前，谈判供应商可对已提交的谈判响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的谈判响应文件并重新上传提交；补充、修改后重新提交的谈判响应文件应按谈判文件的规定编制、加密、导入和提交。

（2）在谈判响应文件递交截止时间后,谈判供应商不得修改或撤回已提交的谈判响应文件。

▲5、谈判报价

（1）谈判报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用 (包括枯死木采伐、集材至指定地点、枝桠清理、木桩处理、人员保险、税费、机械设备、代理服务费和政策处理费等一切费用)。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明施工等实行全面承包。

（2）报价分二次进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价在本顶目谈判结束后由所有有效的谈判供应商在30分钟内在平台上进行最终报价；最终报价不得高于初次报价，否则将导致无效标（谈判文件的采购需求发生实质性变动的情况除外）；

（3）谈判响应文件中的所有报价均以人民币（元）为单位；

（4）采购单位不接受备选方案；

（5）本项目设有最高限价，最高限价见前附表。若谈判报价超过最高限价的，其谈判响应文件作无效标处理。

（三）谈判响应文件的有效期

1、自谈判响应截止日起90天谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长谈判保证金的有效期，但不能修改谈判响应文件。

4、成交供应商的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、谈判保证金

本项目不作要求。

四、谈判

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标、谈判，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。供应商代表不参加谈判程序的，事后不得对采购相关人员、评审过程和评审结果提出异议。

本项目开标实行全流程电子化，采取不见面开标，各供应商须准时在线（政府采购云平台https://www.zcygov.cn）参加，直至项目开评标结束。

（一）谈判程序

1.项目到达开标时间，在采购代理机构开启解密标书的指令后，各供应商须在60分钟内自行在政采云平台上完成在线解密电子加密标书，若有供应商发生解密异常时，可以申请由采购代理机构使用电子备份标书上传处理，供应商的电子解密标书和电子备份标书解密均失败或逾期解密的，响应文件将作无效标处理。

2.谈判响应文件解密结束，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。

3.开启谈判响应文件，进入资格审查；

4.对通过资格审查的响应供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；谈判小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

5.谈判

（1）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判（线上谈判方式），并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或作出承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（3）谈判完毕后，所有实质性响应的供应商在30分钟内提交最终报价（上传政府采购云平台），超过规定时间提交的报价作无效处理。

6.现场开启谈判供应商最终报价，并交由谈判小组审核报价内容。

7.谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出2名成交候选人（例：折扣70%、80%、90%，即折扣70%为投标价格最低），若同时有多家单位最终报价相同，则由采购人抽签确定成交候选人，并编写评审报告。

8.采购组织机构对谈判小组专家成员进行评价；

9.宣布谈判结果，谈判采购会议结束。

10.如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

（二）澄清问题的形式

谈判人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

谈判响应文件报价出现前后不一致的，除谈判采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.谈判响应文件中首次报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经谈判人确认后产生约束力，谈判人不确认的，将终止谈判。

（四）供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止谈判

1.未按规定要求盖章和签字的。

2.谈判响应文件中报价的货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

3.不具备谈判文件中规定的资格要求的。

4.谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将与其终止谈判。

7.报价超过谈判文件中规定的最高限价。

8.主要性能参数指标负偏离项（含）以上的。

9.谈判响应参数未如实填写，完全复制粘贴采购参数的。

10.谈判响应文件提供虚假材料的。

11.不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

12.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

13.不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

14.不同供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

15.不同供应商的谈判响应文件相互混装；

16.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出；

17.不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次谈判终止

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致谈判工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和谈判文件规定的其他导致谈判结果无效的。

（六）谈判原则和办法

1、谈判原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、谈判办法：

（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序确定成交候选人。

（2）如遇相同最低报价，则由采购人抽签确定成交候选人。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其谈判响应被拒绝。

五、谈判结果确定

1、确定成交供应商。谈判小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在谈判结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将谈判文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,按《政府采购法》等有关规定进行处理处罚。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章 采购需求

# 重要提示：

▲1、成交供应商在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

▲2、加“▲”的为实质性响应要求，供应商应特别注意，所提供的服务必须完全满足或优于这些要求，供应商须在投标说明中有清晰描述，否则视为不满足。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。

3、仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标），该项目共一个标项。

一、采购内容及要求

本次招标具体内容如下表：

| 标项序号 | 标项名称或内容 | 范围要求 | 暂估预算金额（万元） | ▲单价最高限价（元/吨） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标） | 淡竹乡行政区域内全域范围 | 625 | 财政重量补助400元/吨；除治绩效奖励300元/吨。（本项目按折扣率报价，折扣率不得超过100%） | 林业 |

二、技术要求

1.服务范围：淡竹乡行政区域内全域范围，清理顺序按采购人要求进行实施。

2.清理对象：集中除治阶段，施工范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树，除治其主干、枝桠和伐桩。即现即清阶段，集中除治结束后，施工范围内所有新发生病死（枯死、濒死）松树及其枝桠，对新发现的死树，在3天内完成除治。

3.服务期限：合同签订之日至2024年3月31日；即现即清阶段具体时间遵照县级相关政策，范围不超过2024年5月1日至2024年10月10日。

4.清除进度要求：在1月底前完成高速公路、国省道、景区范围等重点区域的病死松树清理，次年2月底前整体任务推进90%以上，在次年 3 月底前全面完成病死松树清理工作。基本完结应以林班（自然村）为单位提出申请，乡镇街道（国有林场）及时组织“过程检查”，检查合格的，进入“常年清”环节。

5.清理要求：

（1）采用择伐等方式，在规定期限对约定范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理，疫木（需拍摄枯死松树清理前、后现场对比图片（未清理枯死松树、主干、枝桠、伐桩，每一株清理的疫木，都要落地上图（拍2张照片，伐前1张、伐后1张）），销毁枯死松树枝条的图片或视频，照片上标明地点，运输车辆现场装好车后及运到疫木定点处理厂过磅时图片）照片应按规定要求拍摄，并拍照上传至浙江数字森防系统中。

（2）对活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量。工程项目合法审批采伐的活松木、火烧迹地等松木和其他阔叶树严格另行登记。严格登记，禁止串货。

（3）依法办理林木采伐许可证，中标人凭证采伐，严禁借松材线虫病除治为名乱砍滥伐。按照“谁经营、谁防治”的原则，由采购人告知林木所有者限期申请办理林木采伐许可证；逾期不申请办证的，采购人可直接申请办理林木采伐许可证。

（4）全面清理采伐山场的松树枯死木，主干、树梢、直径 1 厘米以上的枝桠要全部清理下山，伐桩离地高度不超过5厘米（以上坡为准），伐桩处理严格按相关技术规程执行。所有清理物必须全部搬运下山并运送至疫木除害处理定点企业，严禁将松树枯死木运输出县或出售给非定点企业。

（5）除治队每天须按实统计出工人员和除治山场；在疫木起运点规范开具定制的“仙居县松材线虫病疫木运输单”（不能有涂改痕迹）按要求把装车拍照及信息上传“浙江数字森防”；每车疫木使用专用车辆运输、每车过磅疫木必须要有电子打印过磅单，并在运输单填写重量信息，所有单据要签字盖章，同时在“浙江数字森防”对运输员填写的重量进行核对确认，不符合要求的严禁进厂；实行每车疫木进厂即时拍照上传“浙江数字森防”，核对运输单和过磅单并签字确认，做好台账记录。

（6）辅助性综合防治：以打孔注药、媒介昆虫药剂防治等作为辅助措施的综合防治策略。

（7）安全生产：各枯死松树除治队抓好安全生产和森林防火工作，落实各项安全措施，全面排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

6.质量要求标准

（1）严格执行《仙居县松材线虫病枯死松树防治工作机制》相关规定，以小班为单位，对枯死松木清理情况进行质量评价考核（详见附件-仙居县松材线虫病防控考核细则），并按要求运用“数字森防”上传除治数据。

（2）伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩最高处上坡度面的高度不得超过5cm。

（3）枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的病死（病死、不明原因枯死、濒死）和其他原因（确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等）致死的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理。

（4）疫木处理：伐除的松木必须全部搬运下山集中到存放安全和方便运输的地方，在当天运往定点除害处理企业进行安全除害处理。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

（5）其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木。

7.奖罚措施

（1）合同签订后10天还未组织队伍上山施工的，没收其履约保证金，并赔偿损失。保证金不足以赔偿损失的，按实际损失追偿。

（2）施工管理：乙方工作人员要统一佩戴印有“510 清干净”字样的安全帽，乙方须对除治队员进行安全和业务培训，人员名单报甲方备查，上报不及时或经协商、调解依然不履行的；存在层层转包及违反其他相关法律法规和规定等行为之一的，甲方有权立即解除合同，并取消乙方享受除治费用补助政策。

（3）除治顺序和进度：乙方严格按照甲方制定的除治计划，按林班推进除治。未按甲方要求顺序开展作业的，首次发现扣罚3000元/起，以后每次增罚3000元/起，连续发现三次（含）以上的，甲方有权解除合同。2023年11月开始，每月工作量完成数占总数少于20%，或未达到月度工作计划目标的，扣罚5000元。月工作量连续两个月少于20%，或连续两个月未达到月度工作计划目标的，甲方有权解除合同，并追偿已支付的合同款项。

（4）检查整改：乙方承包除治小班被省、市督查检查发现问题严重的，给予每个小班扣除2000元除治经费。在甲方或相关单位抽查过程中发现的问题，乙方必须立即进场整改，在整改要求期限内整改到位，如复查不合格的，每次扣罚3000元/起，连续3次复查不合格的，（或乙方未按要求落实和拒不整改的，每次扣罚5000元，采购方自行调整处罚力度），甲方有权解除合同或邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付（甲方有权在总除治款中向乙方追偿）。

（5）数字森防应用：乙方根据山场合理安排除治小组，每小组需有一人能熟练运用“浙江数字森防”APP，按要求在浙江省数字森防系统中上传照片及数据。病死松树清理数据上传不规范被查到的，每起扣罚2000元/起，并在2天内完成整改。

（6）规范采伐和运输：对乙方不按规定采伐的活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量，由于砍伐活树等造成信访和赔偿费用由乙方承担。对乙方不按规定开具运输单，或不采用挂牌专车运输，或不按规定上传运输数据到“浙江数字森防”系统的车次，甲方有权不予承认。

（7）疫木管理：乙方对除治的疫木负有监管责任，因乙方监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，按1.00元/斤扣罚，低于1万元的按1万元扣罚，并追究其他相关法律责任。

（8）除治质量验收：乙方书面申请集中除治阶段的验收时间（不得早于2024年3月31日前）迟于2024年4月20日的，相应除治款按10%扣减；每持续推迟满五天，加扣减相应除治款5%；迟于2024年5月15日的, 甲方有权解除合同，取消乙方享受除治经费补助政策。供应商书面申请即现即清阶段的验收时间迟于2024 年 10 月 10 日的，相应除治款按 10%扣减;每持续推迟满 3天，加扣减相应除治款 10%; 迟于 2024 年 10 月 25 日，甲方有权扣除即现即清全部除治款。甲方收到验收申请的应在10天内组织验收。

（9）针对验收不合格或合同工期内发现的其他质量问题，乙方必须立即进场整改，在10天内整改到位，如小班复验不合格，甲方有权邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付（甲方有权在总除治款中向乙方追偿）。

（10）除治成效评价：对除治区域次年松材线虫病复发情况进行检查。降低率达到当年防控绩效目标的，除治费用核算总额的20%全额拨付，每减少一个百分点，扣除余款的10%，扣完为止。

（11）乙方对疫木除治重量、除治质量的真实性和准确性负责。对故意藏匿主杆、枝桠等行为，以10%的比例扣减当期总除治款；有串货（违规从县内县外收购非本除治队伍清理的病枯死疫木和工程项目釆伐项目活松树）、虚报重量、弄虚作假、骗取财政资金的，甲方有权立即解除合同，取消乙方享受除治经费补助政策。

8.拟投入项目人员配备及设备要求

采购人需要多名工人，年龄在18周岁-65周岁人数（50人及以上）的。中标供应商必须指定一名具体负责人，并服从采购人的指挥。

9.设备配置要求

本项目根据实际需要配备自卸汽车3辆、伐木油锯5套、每位伐木工配备一把斧头。以上设备配置为本项目的最低要求，其他设备按需配置。

10.付款条件：

①合同签订后7个工作日内，由自然资源和规划局拨付至乡镇合同总额20%预付款，用于支付乙方；

②完成集中除治工作，先经采购人验收通过，再经县级核查通过后，支付集中除治阶段核算价格的80%（含20%预付款）。（以除治标段为单位，得分90分(含)以上的，按{基础疫木款+除治补助经费+除治绩效奖励}全额核算；得分90分至60(含)分的，按{基础疫木款+考评分百分比×除治补助经费}进行核算，不享受除治绩效奖励；得分60分以下的，除进度款外不予拨付其他费用。）

③完成集中除治“回头看”和即现即清工作，先经甲方验收通过，再经县级核查和防治成效评价后，支付集中除治阶段剩余款项以及即现即清阶段款项。（除治费用核算总额的20%根据除治成效评价，达到当年防控绩效目标的全额拨付，指标每减少一个百分点，扣除余款的10%，扣完为止。）

注：上述除治工作量均需经甲方或其委托的第三方确认。

除治费用组成：

①基础疫木款须完成除治且“过程检查”合格的（完成一个村的林班，除治队申请验收，乡镇邀请第三方监理验收，达到90分以上），由乡镇通知定点企业将基础疫木款（350元/吨）拨付至相应除治队作为进度款，用于发放农民工工资；

②除治补助经费：财政重量补助400元/吨；

③除治绩效奖励：300元/吨。

# 11.履约保证金：（1）成交供应商向采购人提供履约担保，担保方式为：现金、银行转账（或电汇）或工程保函（鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约担保的，采购单位不得拒收。）。担保额度：供应商向采购人缴纳暂定合同总额的1%作为履约保证金。履行合同前缴纳履约保证金，按合同规定向采购人提交履约保证金。

# （2）履约保证金在履约完成后7个工作日内退还，如采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息退还。如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还，如成交供应商不能按投标承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。成交供应商应保证履约担保在合同期内持续有效。

12.其他注意事项

①供应商应组建能够满足本除治服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保。

②在清理期间，除治队作业人员工资、生活费及生产用具费、运输费、装卸费、房屋租赁费等一切费用均由供应商负责。供应商不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

③供应商应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向采购人汇报除治工作进展。

④为确保清理枯死松树进度和质量，在清理项目实施期间，供应商应根据采购人要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用“浙江数字森防”手机APP，对疫木采伐和运输过程等环节实施拍照留痕，确保采购人能随时了解除治进程。

⑤供应商应接受采购人或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。如因上级核查发现除治队除治工作不合格的需及时整改，直至除治工作质量达到除治工作合格标准。

⑥供应商应安排专人负责项目质量和安全清理管理工作，对作业人员要经常进行质量和安全清理教育，落实安全防护措施，为作业人员进行人身安全保险。

⑦在除治作业过程中山场严禁抽烟，防止引发山林火灾，除治过程中因操作不当或违规用火引发森林火灾，造成的损失全部由除治队负责，赔偿费用在除治费中扣除，造成重大经济损失，依法追究除治队的经济和法律责任。如被监管人员或采购人管理人员发现，则每发现一次扣除履约保证金100元作为违约金。

⑧严格落实安全生产工作，做好枯死松树除治队安全生产和森林防火工作，落实各项安全措施，全面排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

⑨除治区域内施工结束后遗留、藏匿、转移疫木或违法倒卖疫木的，伐桩处理不合格的，作业区遗留 1 厘米以上枝桠的，则每发现一次扣除履约保证金500元。

⑩在枯死松树运输中，运输车辆必须有年检合格证和车辆保险并且配备有符合文件规定的专用设备，驾驶员有与所驾车辆相符的驾驶证，严禁货、人混运。除治队要经常对驾驶员进行安全教育，如发生安全事故，则后果由驾驶员和除治队承担。

⑪在清理开始前原则上由供应商负责政策处理工作及费用，采购人协助，特殊情况经采购人确认同意后除外。在清理过程中，如遇非供应商直接原因而引起的与当地群众的矛盾时，采购人有义务进行协调解决。因供应商原因直接引起他人利益损害、山林火灾、工伤事故等一切责任均由除治队负责。

⑫如供应商恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树或擅自将枯死松树另作他用引起病松木流失扩散，采购人可立即终止合同，并赔偿采购人由此而造成的损失，情节严重的依法追究刑事责任。

⑬防治工作中途如出现不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为，除所签承包合同自动失效外，按约定不予退还履约保证金、不支付已发生的任何除治施工费用，并且除治队伍还要承担由此造成的经济和法律责任。

⑭本项目包含的采伐数量均为暂估，由于枯死松树数量受天气和病虫害发生情况等诸多因素影响，最终采伐数量存在不确定性，中标人不得以采伐数量不足为由向采购人索赔损失。实际砍伐数量超过标项暂估数量时需要经采购人同意后砍伐。

# 合同主要条款

（参照文本）

合  同  书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订地点：

签订日期：    年    月   日

为有效开展松材线虫病防治工作，根据《中华人民共和国民法典》《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》《浙江省松材线虫病防治条例》等有关规定，双方秉持自愿平等、公平守信原则，就松材线虫病枯死树除治施工有关事项协商一致，订立本合同，具体内容如下：

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、概况

根据《仙居县松材线虫病枯死松树防治工作机制》及省市相关文件要求，为有效降低松材线虫病危害程度和蔓延速度，提高森林质量效益，促进森林资源可持续发展，保护森林生态安全。落实以病死松树清理为核心、疫木源头管控为根本的防治策略和“全面清、常年清、清彻底”的防治要求，实现分区分级管理、科学精准施策，全面开展疫情防控攻坚行动。对林木采伐许可证核定范围内所有松树林的病死(枯死、濒死)松树进行清理除治。采取以清理病死松树为核心措施，以打孔注药、媒介昆虫药剂防治等为辅助措施的综合防治策略，落实防治目标任务。

三、施工范围、时间、合同价格及支付方式

施工范围：

| 标项序号 | 标项名称 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（重新招标） | 淡竹乡行政区域内全域范围，清理顺序按采购人要求进行实施。 | 辖区林木采伐许可证核定范围内，采购人保留调整数量和范围的权利。 |

服务期限：合同签订之日至2024年3月31日；即现即清阶段具体时间遵照县级相关政策，范围不超过2024年5月1日至2024年10月10日。

合同工期：开工日期：   年   月    日    竣工日期：2024年11月15日

投入项目人员配备及设备要求：

1.拟投入人员     人的。乙方必须指定一名具体负责人，并服从甲方的指挥。

2.拟投入项目设备：自卸汽车     辆、伐木油锯     套、每位伐木工配备一把斧头。（提供的人员必须全部投保意外险）

除治对象：集中除治阶段，施工范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树，除治其主干、枝桠和伐桩。即现即清阶段，集中除治结束后，施工范围内所有新发生病死（枯死、濒死）松树及其枝桠，对新发现的死树，在3天内完成除治。

合同价格及支付方式：合同金额：        元。（大写：           元，不含基础疫木款）

最后结算价按实计算（即中标单价*实际完成工作量），包括按数字森防等需要的照片拍摄费用、技术资料、调查费用、人员管理、保险费用、各类税费、履约保证金等所有费用。

□按称重计量：根据砍伐下山运送到定点企业的当年病死松树总重量，按进厂过磅重量并经驻企监管员确认的重量计算，包括基础疫木款350元/吨、财政重量补助   元/吨、除治绩效奖励   元/吨。烂树、非法采伐的活松木、工程项目合法审批采伐的活松木等松木和其他树木不计入财政补助结算重量。

# □按面积计量：根据施工并在“浙江数字森防” 上图面积计算，每亩     元。

# □其他奖励费：

# 以上费用中，财政重量补助和按面积计量费用为除治补助经费，除治绩效奖励和其他奖励费为除治绩效奖励。除治费用参照《仙居县松材线虫病防治工作机制》、《仙居县松材线虫病防控考核细则》等相关规定按实际数量进行核算。其中除治质量评价得分90分(含)以上的，全额拨付基础疫木款、除治补助经费和除治绩效奖励；县级核查得分60(含)分至90分按得分率拨付基础疫木款和除治补助经费，不享受除治绩效奖励；县级核查得分60分以下的，除进度款外不予拨付其他费用。

# 集中除治过程中，甲方以林班为单位经“过程检查”合格的，可以通过疫木除害处理定点企业代付相应的基础疫木款作为进度款。 完成集中除治工作，先经甲方验收通过，再经县级核查通过后，支付集中除治阶段核算价格的80%。完成集中除治“回头看”和即现即清工作，先经甲方验收通过，再经县级核查和防治成效评价后，支付集中除治阶段剩余款项以及即现即清阶段款项。上述除治工作量均需经甲方或其委托的第三方确认。

四、质量要求标准

（一）清理要求及防治措施

1.清理要求：

（1）采用择伐等方式，在规定期限对约定范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理，疫木（需拍摄枯死松树清理前、后现场对比图片（未清理枯死松树、主干、枝桠、伐桩，每一株清理的疫木，都要落地上图（拍2张照片，伐前1张、伐后1张）），销毁枯死松树枝条的图片或视频，照片上标明地点，运输车辆现场装好车后及运到疫木定点处理厂过磅时图片）照片应按规定要求拍摄，并拍照上传至浙江数字森防系统中。

（2）对活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量。工程项目合法审批采伐的活松木、火烧迹地等松木和其他阔叶树严格另行登记。严格登记，禁止串货。

（3）依法办理林木采伐许可证，中标人凭证采伐，严禁借松材线虫病除治为名乱砍滥伐。按照“谁经营、谁防治”的原则，由甲方告知林木所有者限期申请办理林木采伐许可证；逾期不申请办证的，甲方可直接申请办理林木采伐许可证。

（4）全面清理采伐山场的松树枯死木，主干、树梢、直径 1 厘米以上的枝桠要全部清理下山，伐桩离地高度不超过5厘米（以上坡为准），伐桩处理严格按相关技术规程执行。所有清理物必须全部搬运下山并运送至疫木除害处理定点企业，严禁将松树枯死木运输出县或出售给非定点企业。

（5）除治队每天须按实统计出工人员和除治山场；在疫木起运点规范开具定制的“仙居县松材线虫病疫木运输单”（不能有涂改痕迹）按要求把装车拍照及信息上传“浙江数字森防”；每车疫木使用专用车辆运输、每车过磅疫木必须要有电子打印过磅单，并在运输单填写重量信息，所有单据要签字盖章，同时在“浙江数字森防”对运输员填写的重量进行核对确认，不符合要求的严禁进厂；实行每车疫木进厂即时拍照上传“浙江数字森防”，核对运输单和过磅单并签字确认，做好台账记录。

（二）质量要求标准

1.严格执行《仙居县松材线虫病枯死松树防治工作机制》相关规定，以小班为单位，对枯死松木清理情况进行质量评价考核（详见附件-仙居县松材线虫病防控考核细则），并按要求运用“数字森防”上传除治数据。

2.伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩最高处上坡度面的高度不得超过5cm。

3.枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的病死（病死、不明原因枯死、濒死）和其他原因（确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等）致死的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理。

4.疫木处理：伐除的松木必须全部搬运下山集中到存放安全和方便运输的地方，在当天运往定点除害处理企业进行安全除害处理。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

5.其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木。

五、特殊条款及违约责任

1.合同签订后10天还未组织队伍上山施工的，没收其履约保证金，并赔偿损失。保证金不足以赔偿损失的，按实际损失追偿。

2.施工管理：乙方工作人员要统一佩戴印有“510 清干净”字样的安全帽，乙方须对除治队员进行安全和业务培训，人员名单报甲方备查，上报不及时或经协商、调解依然不履行的；存在层层转包及违反其他相关法律法规和规定等行为之一的，甲方有权立即解除合同，并取消乙方享受除治费用补助政策。

3.除治顺序和进度：乙方严格按照甲方制定的除治计划，按林班推进除治。未按甲方要求顺序开展作业的，首次发现扣罚3000元/起，以后每次增罚3000元/起，连续发现三次（含）以上的，甲方有权解除合同。2023年11月开始，每月工作量完成数占总数少于20%，或未达到月度工作计划目标的，扣罚5000元。月工作量连续两个月少于20%，或连续两个月未达到月度工作计划目标的，甲方有权解除合同，并追偿已支付的合同款项。

4.检查整改：乙方承包除治小班被省、市督查检查发现问题严重的，给予每个小班扣除2000元除治经费。在甲方或相关单位抽查过程中发现的问题，乙方必须立即进场整改，在整改要求期限内整改到位，如复查不合格的，每次扣罚3000元/起，连续3次复查不合格的，（或乙方未按要求落实和拒不整改的，每次扣罚5000元，采购方自行调整处罚力度），甲方有权解除合同或邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付（甲方有权在总除治款中向乙方追偿）。

5.数字森防应用：乙方根据山场合理安排除治小组，每小组需有一人能熟练运用“浙江数字森防”APP，按要求在浙江省数字森防系统中上传照片及数据。病死松树清理数据上传不规范被查到的，每起扣罚2000元/起，并在2天内完成整改。

6.规范采伐和运输：对乙方不按规定采伐的活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量，由于砍伐活树等造成信访和赔偿费用由乙方承担。对乙方不按规定开具运输单，或不采用挂牌专车运输，或不按规定上传运输数据到“浙江数字森防”系统的车次，甲方有权不予承认。

7.疫木管理：乙方对除治的疫木负有监管责任，因乙方监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，按1.00元/斤扣罚，低于1万元的按1万元扣罚，并追究其他相关法律责任。

8.除治质量验收：乙方书面申请集中除治阶段的验收时间（不得早于2024年3月31日前）迟于2024年4月20日的，相应除治款按10%扣减；每持续推迟满五天，加扣减相应除治款5%；迟于2024年5月15日的, 甲方有权解除合同，取消乙方享受除治经费补助政策。供应商书面申请即现即清阶段的验收时间迟于2024 年 10 月 10 日的，相应除治款按 10%扣减;每持续推迟满 3天，加扣减相应除治款 10%; 迟于 2024 年 10 月 25 日，甲方有权扣除即现即清全部除治款。甲方收到验收申请的应在10天内组织验收。

针对验收不合格或合同工期内发现的其他质量问题，乙方必须立即进场整改，在10天内整改到位，如小班复验不合格，甲方有权邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付（甲方有权在总除治款中向乙方追偿）。

9.除治成效评价：对除治区域次年松材线虫病复发情况进行检查。降低率达到当年防控绩效目标的，除治费用核算总额的20%全额拨付，每减少一个百分点，扣除余款的10%，扣完为止。

10.乙方对疫木除治重量、除治质量的真实性和准确性负责。对故意藏匿主杆、枝桠等行为，以10%的比例扣减当期总除治款；有串货（违规从县内县外收购非本除治队伍清理的病枯死疫木和工程项目釆伐项目活松树）、虚报重量、弄虚作假、骗取财政资金的，甲方有权立即解除合同，取消乙方享受除治经费补助政策。

六、其他注意事项

1.乙方应组建能够满足本除治服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保。

2.在清理期间，除治队作业人员工资、生活费及生产用具费、运输费、装卸费、房屋租赁费等一切费用均由乙方负责。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

3.乙方应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向甲方汇报除治工作进展。

4.为确保清理枯死松树进度和质量，在清理项目实施期间，乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用“浙江数字森防”手机APP，对疫木采伐和运输过程等环节实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

5.乙方应接受甲方或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。

6.乙方应安排专人负责项目质量和安全清理管理工作，对作业人员要经常进行质量和安全清理教育，落实安全防护措施，为作业人员进行人身安全保险。

7.在除治作业过程中山场严禁抽烟，防止引发山林火灾，除治过程中因操作不当或违规用火引发森林火灾，造成的损失全部由除治队负责，赔偿费用在除治费中扣除，造成重大经济损失，依法追究除治队的经济和法律责任。如被监管人员或甲方管理人员发现，则每发现一次扣除履约保证金100元作为违约金。

8严格落实安全生产工作，做好枯死松树除治队安全生产和森林防火工作，落实各项安全措施，全面排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

9.除治区域内施工结束后遗留、藏匿、转移疫木或违法倒卖疫木的，伐桩处理不合格的，作业区遗留 1 厘米以上枝桠的，则每发现一次扣除履约保证金500元。

10.在枯死松树运输中，运输车辆必须有年检合格证和车辆保险并且配备有符合文件规定的专用设备，驾驶员有与所驾车辆相符的驾驶证，严禁货、人混运。除治队要经常对驾驶员进行安全教育，如发生安全事故，则后果由驾驶员和除治队承担。

11.在清理开始前原则上由乙方负责政策处理工作及费用，甲方协助，特殊情况经甲方确认同意后除外。在清理过程中，如遇非乙方直接原因而引起的与当地群众的矛盾时，甲方有义务进行协调解决。因乙方原因直接引起他人利益损害、山林火灾、工伤事故等一切责任均由除治队负责。

12.如供应商恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树或擅自将枯死松树另作他用引起病松木流失扩散，甲方可立即终止合同，并赔偿甲方由此而造成的损失，情节严重的依法追究刑事责任。

13.防治工作中途如出现不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为，除所签承包合同自动失效外，按约定不予退还履约保证金、不支付已发生的任何除治施工费用，并且除治队伍还要承担由此造成的经济和法律责任。

14.本项目包含的采伐数量均为暂估，由于枯死松树数量受天气和病虫害发生情况等诸多因素影响，最终采伐数量存在不确定性，中标人不得以采伐数量不足为由向甲方索赔损失。实际砍伐数量超过标项暂估数量时需要经甲方同意后砍伐。

15.甲方应维护乙方合法的权利，及时支付合同约定的款项。

16.甲方应为乙方开展除治工作提供相应条件，做好政策处理等工作，因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应后果。

17.乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益。确保安全生产，做好森林防火工作，因乙方作业原因产生的火灾火情后果概由乙方负责。

18.乙方应组建能够满足本除治服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保；乙方需按照有关规定，交足履约保证金等。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

19.乙方应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向甲方汇报除治工作进展。

20.乙方应接受甲方或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。

21.乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用“浙江数字森防”手机APP，对疫木采伐和运输过程等环节实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

七、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

九、履约保证金

（1）乙方在履行合同前，应向甲方交纳     元履约保证金。履约保证金在履约完成后7个工作日内退还，如采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息退还。如乙方原因造成合同中止，履约担保金不返还，如乙方不能按投标承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。乙方应保证履约担保在合同期内持续有效。

# （2）担保方式为：现金、转账、及甲方认可的包含形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）。

十、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应以正式文件形式通知对方。

十四、解决争议的方法

如双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.关于本合同在履行过程中产生纠纷，应由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提出诉讼。

2.如双方同意，可以书面修改或补充本合同条款。合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，浙江广通工程咨询有限公司一份，仙居县财政局一份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

签约地点：                               签约日期：     年   月    日

附件：

《仙居县松材线虫病防控考核细则》 一、山场清理质量评价（90分） 1.伐桩高于5cm，每发现一个扣2分； 2.大于1cm枝桠每发现一枝扣0.5分，整堆未处理的发现一处扣3分；有枯死松树树干或枝梢未清理的每发现一起扣3分； 3.有枯死松树立木或伐倒木未清理的每发现一株扣6分； 小班山场质量得分为 70分及以上的为合格小班 二、 清理过程管理评价（10分） 1.疫木除治数据上传“浙江数字森防”不规范被通报的，每起扣1分；上传比例低于100%的，每下降1%扣0.3分，低于90%的扣直接扣10分。 2.除治进度按照《仙居县年度松材线虫病防控工作方案》有关规定要求，每延迟一天（不可抗力情况除外），扣 0.5分，扣完为止。

三、评价结果运用。

经县级核查街道得分为90分(含)以上的，按{基础疫木款+除治补助经费+除治绩效奖励}全额核算；

经县级核查街道得分60(含)分至90分的，按{基础疫木款+考评分百分比×除治补助经费}进行核算，不享受除治绩效奖励

经县级核查街道得分60分以下的，除进度款外不予拨付其他费用，并全额赔偿乡镇工作经费。

除治施工费核算总额的20%根据除治成效评价，达到当年防控绩效目标的全额拨付，指标每少1%，扣除余款的10%，扣完为止。

第五章  谈判响应文件格式附件

附件1

谈判声明书

浙江广通工程咨询有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                     。

- 我（ 姓名 ）系（供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标） （编号：GTXJ（采购）-23034-3）的谈判，为此，我公司就本次谈判有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止谈判响应时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与谈判响应前已详细审查了谈判文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购文件的相关条款，放弃对谈判采购文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司谈判响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：年  月   日

附件2

授权委托书

浙江广通工程咨询有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标）（编号：GTXJ（采购）-23034-3）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

谈判供应商（盖章）：                            日期：       年    月    日

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘帖处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

法定代表人资格证明书

谈判供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    身份证号码

职务：          系                          （谈判供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

谈判供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

注：此证明用于法定代表人亲自出席开标会。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

有效身份证复印件粘贴处

附件3：

无重大违法记录声明书

仙居县淡竹乡人民政府：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件4：

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

仙居县淡竹乡人民政府：

我方参与的仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标）； （编号：GTXJ（采购）-23034-3） 的谈判活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（谈判/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

谈判供应商（盖章）：

日期：    年   月  日

附件5：

依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

致 仙居县淡竹乡人民政府：

我公司作为本次采购项目的供应商，参加仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标） 活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

承诺人 (盖单位章)：

日　期：

附件6：

健全的财务会计制度承诺函

致 仙居县淡竹乡人民政府：

本公司参加 仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标）的采购活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

承诺人 (盖单位章)：

日　期：

附件7：

（1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （林业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （林业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的               采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商（盖章）：

日期：    年   月  日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业；

附件8：

商务响应表

项目名称：仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标）

项目编号：GTXJ（采购）-23034-3

| 类别 | 内容 | 谈判文件要求 | 供应商承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应情况 | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

备注：此表可延续，如不填写将视为对谈判文件要求完全响应。

谈判供应商（盖章）：

日期：    年   月  日

附件9：人员配备表

人员配备表

项目名称：仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标）

项目编号：GTXJ（采购）-23034-3

备注：1、后附项目负责人身份证复印件。

谈判供应商（盖章）：

日期：    年   月  日

| 序号 | 姓名 | 学历 | 职称 | 年龄 | 拟派岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：供应商承诺提供的上述相关材料真实不假，如提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

附件10：拟投入的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处（或功能） | 评审材料（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

附件:11：

首次报价一览表

项目编号：GTXJ（采购）-23034-3

项目名称：仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标）

[货币单位：人民币元]

| 序号 | ▲最高限价 | 折扣率 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 财政重量补助 400元/吨 | * % | =财政重量补助 元/吨 | 本项目按折扣率报价，折扣率不得超过100%（政采云平台中的报价同样按折扣率报价） |
| 二 | 除治绩效奖励 300 元/吨 |  | =除治绩效奖励 元/吨 |  |

填报说明：

1、谈判报价指完成本项目服务可能发生的全部费用 (包括枯死木采伐、集材至指定地点、枝桠清理、木桩处理、人员保险、税费、机械设备、清理监管费、“浙江数字森防”数据上传所有费、政策处理费和代理服务费等一切费用)。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明施工等实行全面承包。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨或冰冻季节，应加强防护，中标人要无条件听从采购人指挥，费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付。）

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其谈判无效。

谈判供应商（盖章）：

日期：    年   月  日

附件12：

政府采购活动现场确认声明书（被授权人）

浙江广通工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由（单位）负责人       （姓名）合法授权参加仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标） （编号：GTXJ（采购）-23034-3）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商代表签名：

年    月    日

政府采购活动现场确认声明书（法人）

浙江广通工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人为（单位）负责人参加仙居县2024年度淡竹乡松枯死木清理项目（第三次重新招标） （编号：GTXJ（采购）-23034-3）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商法定代表人签名：

年   月   日

附件13：

## 成交供应商公告内容（格式）

## 项目名称：                                                 标项：/

| 成交供应商名称 |  | 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 中标标的 |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

## 注：1、供应商应根据其谈判情况填写该表，并保证其与谈判响应文件内容的一致性、正确性和真实性；

## 2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

## 3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

## 4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将谈判响应文件附件《成交供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：275159151@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

## 5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予以公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。