2023年衢州市区道路交通安全设施维护服务项目

招标采购文件

项目编号：HZBC-JTSS-20221111

采购单位：衢州市公安局交通警察支队

代理单位：杭州博成工程咨询有限公司

2022年11月

目录

第一章 公开招标公告	1

第二章 招标需求	4

第三章 供应商须知	4

第四章 评标办法及评分标准	41

第五章 政府采购合同主要条款（指引）	44

第六章 投标文件格式	61

# 第一章 公开招标公告

项目概况 2023年衢州市区道路交通安全设施维护服务项目招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/获取（下载）招标文件，并于2022年12月21日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZBC-JTSS-20221111

项目名称：2023年衢州市区道路交通安全设施维护服务项目

预算金额（元）：6990718

最高限价（元）：6990718

采购需求：详见采购文件。

标项一

标项名称：2023年衢州市区道路交通安全设施维护服务项目

数量：12个月

预算金额（元）：6990718

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：/

合同履约期限：12个月

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小/小微企业

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年 11月 24日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 12 月 21 日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云线上投标

开标时间：2022年 12 月 21 日9：30

开标地点（网址）：衢州市公共资源交易中心（衢州市文化艺术中心与便民服务中心A座5楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（2）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网一下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：衢州市公安局交通警察支队

地址：衢州市亭川西路6号

传真：/

项目联系人（询问）：吴先生

项目联系方式（询问）：0570-3018106

质疑联系人：黄先生

质疑联系方式：0570-3018106

2.采购代理机构信息

名称：杭州博成工程咨询有限公司

地址：衢州市弈谷文体城二区9-2幢

传真：/

项目联系人（询问）：吴琦

项目联系方式（询问）：0570-8555277

质疑联系人：杜燕菲

质疑联系方式：0571-88390573

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：衢州市政府采购监督管理办公室

地    址：衢州市西区三江东路28号

传   真：/

联系人：徐先生

监督投诉电话：0570-8757615

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章 招标需求

| 交通标志标线工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速垄 | 橡胶反光减速带：1000*350*50具体做法详见图纸以及相应规范要求。 | m | 378.00 |  |
| 2 | 视线诱导器 | 磁吸式凸起路标： 1、100*100*20铸铝材质 2、抗压性强； 3、强反光发光体产生“钻石效应”，使汽车在灯光的作用下，使驾驶员在150~200m以外是受到的钻石般的醒目反光，更利于夜间行车； 4、抗冲击：耐受汽车轮胎对其的冲击； 5、耐高低温适用温度范围-40°至+60°C； 6、抗耐蚀；耐水，耐油，耐化字等物质侵蚀； 7、美观：鲜艳的色彩，合理的造型和钻石般的晶莹反光，令人赏心悦目，亮化了道路，美化了城市； 8、作用：是种交通安全设施。主要安装在道的标线中闰或双黃线中间，通过其逆反射性能提醒司机按车道行驶。 | 只 | 200 |  |
| 3 | 视线诱导器 | 自发光有源道钉： 1、颜色：白色或黄色； 2、工作电压：12V24V； 3、产品功耗：＜0.4W； 4、产品尺寸：100*100*20mm； 5、产品材质：工程塑料（简称PC）； 6、显示颜色：单面白色、单面黄色或双面白、双面黄、一面白一面黄（白、黄、红、蓝、绿，根据业主要求，颜色可定做）； 7、LED模组：白灯6个，黄灯6个； 8、闪烁方式：长亮或同步闪烁； 9、控制方式：主机控制； 10、可视距离：300米以上； 11、工作环境：-35~+70°C； 12、产品重量：200G/个； 13、LED寿命：100000小时。 | 只 | 200 |  |
| 4 | 视线诱导器 | 太阳能铸铝反光道钉： 1、材质：铸铝； 2、放电时间：120H； 3、光源：LED； 4、适用温度：-20-70 ℃； 5、太阳能板：0.3W； 6、外形尺寸：133*122*85MM； 7、供电方式：太阳能电池片（单晶硅）2.5V/120MA； 8、工作时长：正标准光强下，一次照晒8H可连续工作72H； 9、 抗压力：静态抗压＞10吨； 10、 工作方式：闪烁（2Hz±20%）和常亮； 11、可视距离：＞500米； 12、使用寿命：有效使用＞3年； | 只 | 240 |  |
| 5 | 标线 | 1、材料品种 ：热熔反光颗粒标线； 2、工艺 ：热熔； 3、线型：(标线厚1.8±0.2毫米,用量一般为4kg/m2)具体做法详见规范要求。 | m2 | 28000.00 |  |
| 6 | 标线 | 震荡标线漆划： 震荡标线漆划，热熔反光涂料尺寸：(厚≥6mm，长划7mm，空11mm，宽15mm线划3颗；宽20mm线划4颗)具体做法详见图纸及规范要求 | m2 | 18500.00 |  |
| 7 | 标线 | 彩色防滑路面： 1、材料品种 ：防滑耐磨材料，厚2~4mm，彩色通体陶珠（陶瓷颗粒）； 2、工艺 ：热熔型防滑涂料，具体做法详见施工图。 | m2 | 4725.00 |  |
| 8 | 标线 | 双组合结构标线：全天候反光雨夜标线(采用进口原料)：具体做法详见规范要求。 | m2 | 8900.00 |  |
| 9 | 清除标线 | 高压水枪清除，并自动回收残留 除线后与路面平齐，无残留（含白色、黄色、黑色、蓝色等热熔标线） | m2 | 1000.00 |  |
| 10 | 油漆 | 标志牌油漆(背面)： 氟碳喷涂：黑色亚光氟碳漆二遍，具体做法详见规范。 | m2 | 180.00 |  |
| 11 | 反光膜 | IV级反光膜 | m2 | 180.00 |  |
| 12 | 标志板 | 礼让标志牌： 1、LF2-M 铝合金板，三角形标志△90cm，面板2mm厚; 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要求。 | 块 | 50 |  |
| 13 | 标志板 | 圆形标志牌： 1、Ф800圆形板，LF2-M 铝合金板，圆形标志=800mm，面板厚2mm; 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要求。 | 块 | 50 |  |
| 14 | 标志板 | 圆形机非标志牌： 1、Ф800圆形板2块，LF2-M 铝合金板，圆形标志=800mm，面板厚2mm； 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见图纸以及规范要求。 | 块 | 50 |  |
| 15 | 标志板 | 圆形标志牌： 1、Ф1000圆形板，LF2-M 铝合金板，面板厚2mm; 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要求。 | 块 | 50 |  |
| 16 | 标志板 | 人行横道指示标志牌： 1、面板：LF2-M 铝合金板，矩形800*800mm，面板厚2mm； 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、工作内容：标志板、抱箍等零配件制作安装、贴反光膜，详见图纸以及规范要求。 | 块 | 50 |  |
| 17 | 标志板 | 路口指路标志牌：（八边形标志牌）直径600mm，板面厚2mm； 1、八边形标志牌一块； 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、工作内容：标志板、抱箍等零配件制作安装、贴反光膜，详见图纸以及规范要求。 | 块 | 50 |  |
| 18 | 标志板 | 路口指路标志牌：（八边形标志牌）直径800mm，板面厚2mm； 1、八边形标志牌一块； 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、工作内容：标志板、抱箍等零配件制作安装、贴反光膜，详见图纸以及规范要求。 | 块 | 50 |  |
| 19 | 标志板 | 单柱掉头标志牌： 1、面板：LF2-M 铝合金板，方形1100*800mm，面板厚2mm； 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、工作内容：标志板、抱箍等零配件制作安装、贴反光膜，详见图纸以及规范要求。 | 块 | 50 |  |
| 20 | 标志板 | 礼让标志： 1、LF2-M 铝合金板，三角形标志△90cm，面板2mm厚; 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、立柱：Ф89*4*3500m，镀锌钢管； 4、基础：700*700*700mm C25混凝土基础； 5、工作内容：标杆、基础、标志牌以及配件制作安装，钢结构表面热镀锌等，具体做法详见图纸及规范要求； | 块 | 50 |  |
| 21 | 标志板 | 圆形机非标志： 1、Ф800圆形机非标志牌共计两块，LF2-M 铝合金板，面板厚2mm； 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、立柱圆形Ф89*4mm，长度3.5m，镀锌钢管； 4、基础：700*700*700mm C25混凝土基础； 5、20厚400*400预埋铁件制作、安装； 6、工作内容：标杆、基础、标志牌以及配件制作安装，钢结构表面热镀锌等，具体做法详见图纸及规范要求； | 块 | 50 |  |
| 22 | 标志板 | Ф1000圆形板标志： 1、Ф89*4*3500mm Ф1000圆形板，LF2-M 铝合金板，圆形标志=1000mm 面板厚2mm; 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、立柱Ф89*4长度3.5m，镀锌钢管； 4、基础：700*700*700mm C25混凝土基础； 5、工作内容：标杆、基础、标志牌以及配件制作安装，钢结构表面热镀锌等，具体做法详见图纸及规范要求； | 块 | 50 |  |
| 23 | 标志板 | 人行横道指示标志： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，800*800*2mm； 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、立柱圆形Ф89*4mm长度3.5m，镀锌钢管； 4、基础：700*700*700mm C25混凝土基础； 5、20厚400*400预埋铁件制作、安装； 6、工作内容：标杆、基础、标志牌以及配件制作安装，钢结构表面热镀锌等，具体做法详见图纸及规范要求； | 块 | 50 |  |
| 24 | 标志板 | 路口指路标志：（八边形标志牌）直径800mm，板面厚2mm； 1、八边形标志牌一块； 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、直埋式立柱：圆形Ф76*3.5mm长度3.14m，镀锌钢管； 4、基础：长400*宽600*高800mm C25混凝土基础； 5、工作内容：标杆、基础、标志牌以及配件制作安装，钢结构表面热镀锌等，具体做法详见图纸及规范要求； | 块 | 50 |  |
| 25 | 标志板 | 路口指路标志：（八边形标志牌）直径600mm，板面厚2mm； 1、八边形标志牌一块； 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、直埋式立柱：圆形Ф76*3.5mm长度3.14m，镀锌钢管； 4、基础：长400*宽600*高800mm C25混凝土基础； 5、工作内容：标杆、基础、标志牌以及配件制作安装，钢结构表面热镀锌等，具体做法详见图纸及规范要求； | 块 | 50 |  |
| 26 | 标志板 | 单柱掉头标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，1100*800*2mm； 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、立柱圆形Ф89*4mm长度3.5m，镀锌钢管； 4、基础：700*700*700mm C25混凝土基础； 5、20厚400*400预埋铁件制作、安装； 6、工作内容：标杆、基础、标志牌以及配件制作安装，钢结构表面热镀锌等，具体做法详见图纸及规范要求； | 块 | 50 |  |
| 27 | 警示柱 | 1、地埋式Φ114*5*(800+400)钢管警示柱，柱高全长1200mm，上部外露长800mm，下部地埋400mm； 2、白绿反光膜（标有衢州有礼logo，logo内容按照业主要求）； 3、基础：500*500*500mm C25混凝土基础； 4、警示柱及配件制造安装，具体做法参照施工图纸及规范要求。 | 根 | 600 |  |
| 28 | 警示柱 | 1、地埋式Φ140*7*(800+400)钢管警示柱，柱高全长1200mm，上部外露长800mm，下部地埋400mm； 2、白绿反光膜（标有衢州有礼logo，logo内容按照业主要求）； 3、基础：500*500*500mm C25混凝土基础； 4、警示柱及配件制造安装，具体做法参照施工图纸及规范要求。 | 根 | 600 |  |
| 29 | 警示柱 | 1、磁吸式Φ80*750成品警示柱高度为750mm; 2、颜色：红白相间； 3、警示柱及配件制作、安装，具体做法参照规范要求。 | 根 | 600 |  |
| 30 | 警示柱 | 1、成品聚氨酯反光警示柱，Φ75*750警示柱高度为750mm； 2、具体做法详见相应规范要求。 | 根 | 600 |  |
| 31 | 标杆 | ф219 F杆： 1、立柱：ф219*8*7800mm 热镀锌防锈处理钢管柱 2、横梁：2根 ф140*6*4000mm+ 2根 ф140*6*509mm热镀锌防锈处理钢管； 3、其他零配件：立柱法兰，700*700*20，基础法兰，700*700*10，横梁法兰4块320*20，劲板，4块135*130*20、4块135*220*20、4块489*140*20、8块200*90*20、8块160*400*20具体做法详见相应图纸及规范要求； 4、基础：2100*1400*1600mm C25砼； 5、20厚700*700预埋铁件制作、安装； 6、工作内容：标杆、基础、零配件制作安装；钢结构表面热镀锌，吊装等； | 根 | 10 |  |
| 32 | 标杆 | ф273 F杆： 1、立柱：ф273*13*8200mm 热镀锌防锈处理钢管柱 2、横梁：2根 ф168*8*6500mm热镀锌防锈处理钢管； 3、其他零配件：扣压板16×40×80、悬臂法兰盘，φ380×16，加劲法兰盘800×800X20，底座法兰盘800×800×20，加劲肋，①100*200*16mm、②140*135*16mm、③135*210*16mm、④200*300*16mm、具体做法详见相应图纸及规范要求； 4、基础：双层，上部为1500*2000*1700，下部为2000*3000*250mm C25砼； 5、垫层：20cm厚碎石垫层表层灌沙+10cm C15细石混凝土垫层； 6、20厚800*800预埋铁件制作、安装； 7、工作内容：标杆、基础、零配件制作安装；钢结构表面热镀锌，吊装等。 | 根 | 10 |  |
| 33 | 隔离护栏 | 绿格栅：每段尺寸3000*110mm,所有绿栅栏均要求热镀锌处理,并喷绿色氟碳漆，具体详见图纸。 | m | 300.00 |  |
| 34 | 隔离护栏 | 中心隔离护栏（1）: 1、每片护栏3300*1200； 2、立柱：80*80*1.5镀锌方管； 3、上下横杆：40*50*1.5mm镀锌方管； 4、中间横档：30*30*1.2镀锌方管； 5、混凝土底座； 6、具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 35 | 隔离护栏 | 机非隔离护栏（3）: 1、每片护栏3000*1050mm； 2、立柱：80*80*1.5mm热镀锌钢静电喷涂； 3、上下横杆：65*38*1.2mm异性热镀锌钢静电喷涂管； 4、中间竖管：78*1mm异性热镀锌钢静电喷涂片； 5、其他零星配件安装，具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 36 | 隔离护栏 | 机非隔离护栏（2）: 1、每片护栏3000*850mm； 2、立柱：80*80*1.5mm热镀锌钢静电喷涂； 3、上下横杆：65*38*1.2mm异性热镀锌钢静电喷涂管； 4、中间竖管：78*1mm异性热镀锌钢静电喷涂片； 5、其他零星配件安装，具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 37 | 隔离护栏 | 中心隔离护栏（3）: 1、每片护栏3000*1200mm； 2、立柱：96*96*2mm异性热镀锌钢静电喷隔板：5厚反眩隔板热镀锌钢静电喷涂；涂； 3、上下横杆：70*45*1.2异性热镀锌钢静电喷涂； 4、内竖杆：55*30*1.2mm异性热镀锌钢静电喷涂； 5、内横杆：φ40*1.2mm热镀锌钢静电喷涂； 6、其他零星配件安装，具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 38 | 隔离护栏 | 中央隔离护栏（2）: 1、每片护栏3080*1200mm； 2、立柱：120mm镀锌方管白色热镀锌钢静电喷涂； 3、上横杆：55*51*1.5mm镀锌方管白色热镀锌钢静电喷涂； 4、下横杆：55*30*1.5mm镀锌方管白色热镀锌钢静电喷涂； 5、中间竖管：56*30*1.2mm镀锌方管白色热镀锌钢静电喷涂； 6、其他零星配件安装，具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 39 | 隔离护栏 | 机非隔离护栏（1）: 1、每片护栏：3000*450mm； 2、上下横杆：φ76*2.5（银灰色）； 3、立柱：130*450*8mm热镀锌静电喷涂（蓝色）； 4、铁壳水泥填砼底座：400*300*150（蓝色）； 5、其他零星配件安装，具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 40 | 隔离护栏 | 1、拆除中心护栏、机非和人行护栏 2、根据业主要求重新安装拆除后的护栏 | m | 300.00 |  |
| 41 | 标杆 | 反光镜（规格） Φ1000： 1、PC防爆反光镜：规格Φ1000mm，立杆φ76*4*2200mm 2、工作内容：直立杆安装，含杆件、配件等 | 根 | 30 |  |
| 42 | 标志板 | 拆除礼让标志牌： 三角形标志△90cm：含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 30 |  |
| 43 | 标志板 | 拆除圆形标志牌： Ф800圆形板，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 30 |  |
| 44 | 标志板 | 拆除圆形机非标志牌： Ф800圆形板2块，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 30 |  |
| 45 | 标志板 | 拆除圆形标志牌： Ф1000圆形板，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 30 |  |
| 46 | 标志板 | 拆除人行横道指示标志牌： 矩形800*800mm，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 30 |  |
| 47 | 标志板 | 拆除路口指路标志牌：（八边形标志牌） 八边形标志牌一块,含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 30 |  |
| 48 | 标志板 | 拆除单柱掉头标志牌： 正方形1100*800mm，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 30 |  |
| 49 | 拆除电杆 | 指路牌拆除：（标杆F杆ф89)：含支撑杆件，根据业主要求残值运回到指定位置（小车运输）。 | 根 | 18 |  |
| 50 | 拆除电杆 | 指路牌拆除：（标杆F杆ф219)：含支撑杆件，根据业主要求残值运回到指定位置。（吊机配合拆除、大车运输） | 根 | 10 |  |
| 51 | 拆除电杆 | 指路牌拆除：（标杆F杆φ273)：含支撑杆件，根据业主要求残值运回到指定位置。（吊机配合拆除、大车运输） | 根 | 10 |  |
| 52 | 拆除混凝土结构 | 标杆：有筋混凝土基础拆除，垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m3 | 114.30 |  |
| 53 | 人行道块料铺设 | 人行道恢复：30厚M10.0砌筑原有人行道砖 | m2 | 100.00 |  |
| 54 | 回填方 | 借土回填，密实度按规范要求，回填方式及场内运距和运输工具由投标人自行考虑。 | m3 | 100.00 |  |
| 55 | 标志牌调整 | 根据业主要求，对标志牌位置的调整，投标报价施工单位自行考虑。 | 块 | 219 |  |
| 56 | 警示桩调整 | 根据业主要求，对警示桩位置的调整，投标报价施工单位自行考虑。 | 处 | 500 |  |
| 57 | 护栏调整 | 根据业主要求，对护栏位置的调整，投标报价施工单位自行考虑。 | m | 500.00 |  |
| 58 | 视线诱导器 | 轮廓标： 1、产品名称：长方形轮廓标； 2、产品尺寸：长18CM，宽4CM； 3、产品材质：工程ABS塑料； 4、产品颜色：双黄、白黄； 5、产品重量：0.1KG/个 具体做法详见规范要求。 | 只 | 200 |  |
| 59 | 护栏底座 | 护栏底座更换，原损坏的护栏底座（300*400*150mm）更换新的底座，产生的废弃底座外运至指定位置。 | 个 | 260 |  |
| 60 | 护栏顶盖 | 护栏顶盖更换： 原警示桩上警示盖（90*90*2mm）已损坏的以及业主提出需要更换的部位，更换为与之匹配的警示盖。 | 个 | 4500 |  |
| 61 | 路床(槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 100.00 |  |
| 62 | 水泥混凝土 | 40厚C20商品混凝土基层，分两层浇捣。 | m2 | 100.00 |  |
| 63 | 土工合成材料 | 自粘式玻纤格栅（EGA1*1C-N） | m2 | 100.00 |  |
| 64 | 透层、粘层 | 粘层材料采用PC-3乳化沥青粘层油，水泥混凝土基层。 | m2 | 100.00 |  |
| 65 | 沥青混凝土 | 8cm粗粒式沥青砼（AC-25C） | m2 | 100.00 |  |
| 66 | 透层、粘层 | 粘层材料采用PC-3乳化沥青粘层油，沥青砼基层。 | m2 | 100.00 |  |
| 67 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式沥青砼（AC-13C）。 | m2 | 100.00 |  |
| 68 | 水泥混凝土 | 24cm厚C25砼道路面层，养护毯养护 | m2 | 100.00 |  |
| 69 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖土不装车三类土 | m3 | 254.92 |  |
| 70 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖土装车三类土 | m3 | 159.92 |  |
| 71 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 254.92 |  |
| 72 | 余方弃置 | 自卸汽车运土方 运距3km | m3 | 159.92 |  |
| 73 | 广告牌 | 护栏创文明广告标语： 1、材料：采用1.5PVC喷印（有效期10年以上）； 2、工作内容：规格1380*700mm； 3、具体详见图纸以及规范要求。 | 块 | 300 |  |
| 74 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，800*200*2mm，800*300*2mm,800*400*2mm,800*600*2mm; 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3，工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要 | 块 | 50 |  |
| 75 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，800*200*2mm，800*300*2mm,800*400*2mm,800*600*2mm; 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、立柱圆形Ф89*4mm长度3.5m，镀锌钢管； 4、基础：700*700*700mm C25混凝土基础； 5、20厚400*400预埋铁件制作、安装； 6、工作内容：标杆、基础、标志牌以及配件制作安装，钢结构表面热镀锌等，具体做法详见图纸及规范要求 | 块 | 50 |  |
| 76 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，500*750*2mm， 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3，工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要求 | 块 | 50 |  |
| 77 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，800*1000*2mm 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3，工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要求 | 块 | 50 |  |
| 78 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，800*1200*2mm以上。 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3，工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要求 | 块 | 50 |  |
| 79 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，800*1200*2mm以上。 2、反光模：采用银光黄色微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3，工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要 | 块 | 50 |  |
| 80 | 标杆 | 立杆： 1、立柱：Ф89*4*3500m，镀锌钢管； 2、基础：700*700*700mm C25混凝土基础； 3、工作内容：标杆、基础、以及配件制作安装，钢结构表面热镀锌等，具体做法详见图纸及规范要求； | 根 | 50 |  |
| 81 | 标杆 | F杆： 1、原F杆移位，指定位置安装， 2、其他设备：大型机械，运输， 3、其他零配件：基础法兰，1500*1500*1000mm，地脚螺丝 4、基础：2100*1400*1600mm C25砼； 5、20厚700*700预埋铁件制作、安装； 6、工作内容：原标杆拆、指定位置安装，基础、零配件制作安装；吊装等； | 根 | 10 |  |
| 82 | 标杆 | 立杆（三节弯）： 1、立柱采用Ф89*4长度4.5m，立杆垂直3米顶端45度弯长50CM，再45度斜角垂直1米。 3、立柱Ф89*4长度4.5m，镀锌钢管； 4、基础：700*700*700mm C25混凝土基础或铁板螺丝固定； 5、工作内容：标杆、基础、配件制作安装，钢结构表面热镀锌等，具体做法详见图纸及规范要求； | 根 | 50 |  |
| 83 | 减速垄 | 拆除或调整橡胶反光减速带：规格1000*350*50，具体做法含路面铁钉拆除，安业主要求运到指定位置。 | m | 120.00 |  |
| 84 | 标线 | 1、材料品种 ：热熔350雨夜反光颗粒标线； 2、工艺 ：热熔；采用高强度反光高亮珠； 3、线型：(标线厚1.8±0.2毫米,用量一般为4kg/m2)具体做法详见规范要求。 | m2 | 5070.00 |  |
| 85 | 隔离护栏 | 绿格栅：每段尺寸2000*110mm,所有绿栅栏均要求热镀锌处理,并喷绿色氟碳漆，具体详见图纸。 | m | 300.00 |  |
| 86 | 隔离护栏 | 机非隔离护栏（1）: 1、每片护栏2000*1050mm； 2、立柱：120*120*1.5mm热镀锌钢静电喷涂； 3、上下横杆：80*80*1.2mm异性热镀锌钢静电喷涂管； 4、中间竖管：78*1mm异性热镀锌钢静电喷涂片； 5、其他零星配件安装，具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 87 | 隔离护栏 | 机非隔离护栏（2）: 1、每片护栏1280*850mm； 2、立柱：100*100*1.5mm热镀锌钢静电喷涂； 3、上下横杆：80*80*1.2mm异性热镀锌钢静电喷涂管； 4、中间竖管：78*1mm异性热镀锌钢静电喷涂片； 6、其他零星配件安装，具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 88 | 隔离护栏 | 推拉式护栏: 1、每片护栏1100*10000*750mm； 2、全伸缩护栏热镀锌钢静电喷涂； 3、上下横杆：采用异性热镀锌钢静电喷涂管； 4、中间竖管：采用异性热镀锌钢静电喷涂片红白相隔； 7、其他零星配件安装，具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 89 | 隔离护栏 | 中心隔离白蓝护栏（2）: 1、每片护栏2500*1200； 2、立柱：80*80*1.5镀锌方管； 3、上下横杆：40*50*1.5mm镀锌方管； 4、中间横档：30*30*1.2镀锌方管； 5、混凝土底座； 6、具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 90 | 隔离护栏 | 人行横道隔离护栏: 1、每片护栏3000*1200； 2、立柱：120*80*1.5镀锌方管； 3、上下横杆：76*50*1.5mm镀锌圆管； 4、中间横档：30*30*1.2镀锌方管； 5、底板铁钉固定 6、具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 91 | 护栏立柱 | 护栏立柱: 1、立柱：80*80，100*100，120*120，镀锌方管； 2、盖帽采用橡塑密封顶盖； 3、底板铁钉固定 4、具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | 根 | 300 |  |
| 92 | 标志板 | 太阳能箭头指示牌： 1、材质：铝合金 2、放电时间：120H； 3、光源：LED； 4、适用温度：-20-70 ℃； 5、太阳能板：8-12W； 6、供电方式：太阳能电池片（单晶硅） 7、工作时长：正标准光强下，一次照晒8H可连续工作72H； 8、 抗压力：静态抗压＞10吨； 9、 工作方式：闪烁（2Hz±20%）和常亮； 10、可视距离：＞800米； 11、使用寿命：有效使用＞3年； | 套 | 10 |  |
| 93 | 爆闪灯 | 爆闪警灯: 1、四爆闪双面频闪或常亮； 2、规格：65*22*18CM； 3、太阳能电池：8W-12W； 4、、立柱：Ф89*4*3500m，镀锌钢管； 2、基础：700*700*700mm C25混凝土基础； 3、工作内容：标杆、基础、以及配件制作安装，钢结构表面热镀锌等，具体做法详见图纸及规范要求； 5、其他零星配件安装，具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | 套 | 60 |  |
| 94 | 隔离护栏 | 临时隔离护栏（1）: 1、每片护栏：3000*450mm； 2、上下横杆：φ76*2.5（银灰色）； 3、立柱：130*450*8mm热镀锌静电喷涂（蓝色）； 4、铁壳水泥填砼底座：400*300*150（蓝色）； 5、其他零星配件安装，具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 95 | 警示柱 | 1、拆除有 礼警示柱 2、根据业主要求重新安装拆除后的护栏 | 根 | 30 |  |
| 96 | 标志板 | 拆除指示标志牌： 2000*1200cm，3000*1500cm，2000*1000cm，1500*800cm，2400*1000cm：含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 30 |  |
| 97 | 标志板 | 拆除或调整维修： 太阳能指示牌，爆闪警灯，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 20 |  |
| 98 | 铺种草皮 | 栽植麦冬，养护期2年 | m2 | 20.00 |  |
| 99 | 栽植乔木 | 1、人行横道苗木移摘，安每棵树苗计算（5-10公分），密实度按规范要求，养护、场内运距和运输工具由投标人自行考虑。 | 株 | 15 |  |
| 100 | 标志板 | 圆形标志牌： 1、Ф600圆形板，LF2-M 铝合金板，圆形标志=600mm，面板厚2mm; 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要求。 | 块 | 20 |  |
| 101 | 标志板 | 圆形标志牌： 1、Ф500圆形板，LF2-M 铝合金板，圆形标志=500mm，面板厚2mm; 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3、工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要求。 | 块 | 20 |  |
| 102 | 警示柱 | 磁性底座与磁性软警示柱： 1、磁吸式Φ80*750成品警示柱高度为750mm； 2、颜色：红白相间；底座规格，100*100mm，采用不锈钢带磁性； 3、警示柱及配件制作、安装，具体做法参照规范要求。1、磁吸式Φ80*750成品警示柱高度为750mm。 | 根 | 60 |  |
| 103 | 警示柱 | 1、Φ114*7钢管警示柱，柱高全长800mm，上部外露长800mm，底部法兰（300*300）并用铁钉（100*10）固定； 2、白绿反光膜（标有衢州有礼logo，logo内容按照业主要求）； 3、警示柱及配件制造安装，具体做法参照施工图纸及规范要求。 | 根 | 219 |  |
| 104 | 分道体 | 规格与型号：采用EVA材料，220*150*300mm | 片 | 120 |  |
| 105 | 警示柱 | 750mm*80mm 预埋式弹性交通柱 1.符合国标GB/T 24972标准并通过认证； 2. 采用全新TPU高性能材料制成； 3.柱体底座预制安装M16螺丝 4.柱体根部V型结构增强抗弯曲性； 5. 反光膜符合国标 Ⅳ类以上指标； 6. 使用温度范围-25 – 60 ℃； | 根 | 120 |  |
| 106 | 隔离护栏 | 中心隔离白蓝护栏（3）: 1、每片护栏3000*1500； 2、立柱：100*100*1.5镀锌方管； 3、上下横杆：40*50*1.5mm镀锌方管； 4、中间防眩板：蓝白相隔； 5、高分子底座； 6、具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 107 | 隔离护栏 | 机非隔离护栏（1）: 1、每片护栏2000*750mm； 2、立柱：120*120*1.5mm热镀锌钢静电喷涂； 3、上下横杆：80*80*1.2mm异性热镀锌钢静电喷涂管； 4、中间竖管：78*1mm异性热镀锌钢静电喷涂片； 5、其他零星配件安装，具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 108 | 隔离护栏 | 中心隔离防眩白蓝护栏（4）: 1、每片护栏2500*800； 2、立柱：100*100*1.5镀锌方管； 3、上下横杆：40*50*1.5mm镀锌方管； 4、中间防眩板：蓝白相隔； 5、高分子底座； 6、具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 109 | 隔离护栏 | 中心钢管式隔离护栏（1）: 1、每片护栏3000*1000； 2、立柱：1000*120*1.5镀锌方管； 3、上下横杆：35*2mm圆镀锌管； 4、中间圆管：19*2镀锌管； 5、混凝土底座； 6、具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 110 | 隔离护栏 | 中心钢管式隔离护栏（1）: 1、每片护栏3000*8000； 2、立柱：800*120*1.5镀锌方管； 3、上下横杆：35*2mm圆镀锌管； 4、中间圆管：19*2镀锌管； 5、混凝土底座； 6、具体做法详相应图纸规范及业主要求。 | m | 300.00 |  |
| 111 | 警示柱 | 根据业主要求，对弹性交通柱位置的调整 | 根 | 100 |  |
| 112 | 警示柱 | 拆除有弹性交通柱，根据业主要求重新安装拆除后的警示柱 | 根 | 100 |  |
| 113 | 警示柱 | 1、成品聚氨酯反光警示柱，Φ75*750警示柱高度为750mm； 2、底座采用地埋式加长螺丝与螺帽链接。并用专用胶水固定； 3、3、警示柱及配件制作、安装，具体做法参照规范要求。采用红白相间反光。 | 根 | 200 |  |
| 114 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，2000*1500*2mm以上。 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3，工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要 | 块 | 20 |  |
| 115 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，1000*200*2mm，1000*300*2mm,1000*400*2mm,1000*500*2mm，1000*600*2mm; 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3，工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要 | 块 | 20 |  |
| 116 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，1200*200*2mm，1200*300*2mm,1200*400*2mm,1200*500*2mm，1200*600*2mm; 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3，工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要 | 块 | 20 |  |
| 117 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，1200*200*2mm，1200*300*2mm,1200*400*2mm,1200*500*2mm，1200*600*2mm; 2、反光模：采用荧光黄微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3，工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要 | 块 | 20 |  |
| 118 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，1200*2000*2mm以上。 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3，工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要 | 块 | 20 |  |
| 119 | 标志板 | 指示标志牌： 1、矩形标志牌一块：LF2-M 铝合金板，1200*2400*2mm以上。 2、反光模：微棱镜Ⅳ类（有效期10年以上）； 3，工作内容：标牌及配件制作安装，具体做法详见规范要 | 块 | 20 |  |
| 120 | 标志板 | 拆除指示标志牌： 矩形800*200*2mm，800*300*2mm,800*400*2mm,800*600*2mm;，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 20 |  |
| 121 | 标志板 | 拆除指示标志牌： 矩形750*500*2mm，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 20 |  |
| 122 | 标志板 | 拆除指示标志牌： 矩形800*1000*2mm，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 20 |  |
| 123 | 标志板 | 拆除指示标志牌： 矩形800*1200*2mm以上，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 20 |  |
| 124 | 标志板 | 拆除指示标志牌： Ф600圆形板，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 20 |  |
| 125 | 标志板 | 拆除指示标志牌： Ф500圆形板，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 20 |  |
| 126 | 标志板 | 拆除指示标志牌： 矩形1200*1000*2mm，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 20 |  |
| 127 | 标志板 | 拆除指示标志牌： 矩形1000*200*2mm，1000*300*2mm,1000*400*2mm,1000*500*2mm,1000*600*2mm;，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 20 |  |
| 128 | 标志板 | 拆除指示标志牌： 矩形1200*200*2mm，1200*300*2mm,1200*400*2mm,1200*500*2mm,1200*600*2mm;，含配件，根据业主要求残值运回到指定位置。 | 块 | 20 |  |
| 129 | 道钉 | 1、采用GB/T24725-2009突起路标； 2、突起反光路标反光片是高反射率微棱镜结构； 3、安装：配置3M道钉，地埋式打孔，专用AB胶固定。 | 只 | 80 |  |

# 第三章 供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1、代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件、开启报价文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2、投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

如果有现场展示或讲标（按第五条执行）

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：2023年衢州市区道路交通安全设施维护服务项目 |
|  | 采购内容：详见第二章招标需求 |
|  | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.投标报价是履行合同的最终价格，包括人员、调试、培训等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。 4.本项目招标代理费按“国家计委《关于招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）”文件收费标准计取，由中标单位领取中标通知书前一次性支付，请各供应商投标报价时综合考虑此费用。评标费由招标人支付。 |
|  | 投标保证金：无。 |
|  | 现场踏勘：自行踏勘（费用自理）。 |
|  | 投标文件组成：完整的《投标文件》由资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。 |
|  | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后投标截止时间前邮寄至杭州博成工程咨询有限公司（衢州市弈谷文体城二区9-2幢）收件人：吴琦，联系电话：0570-8555277。 |
|  | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至上述邮寄地点的“备份投标文件”将不予接收；（非强制递交） c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.中标通知书发出前，成交供应商须向招标人（采购代理机构）提供纸质资格文件、商务技术文件、报价文件正本各2份（一正一副）。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标截止时间：2022年 12 月 21 日09：30； 投标截止地点：政采云线上投标 |
|  | 开标时间：2022年 12 月 21 日09：30； 开标地点：政采云线上开标；衢州市公共资源交易中心（衢州市文化艺术中心与便民服务中心A座5楼）。 |
|  | 现场演示：无 |
|  | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
|  | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的分散采购机构提出质疑。质疑供应商对采购人、分散采购机构的答复不满意或者采购人、分散采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
|  | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。 |
|  | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自行采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
|  | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | 履约保证金：成交供应商应在合同签订前向采购人提交合同金额的1%作为履约保证金（网银转账、电汇或银行保函（县级及以上的国有银行出具）或保险公司担保函，有效期与保修期相同），待项目验收后，若无任何质量及服务问题，在保修期结束后15日内无息退还。 |
|  | 本项目预算金额：6990718元，大写：陆佰玖拾玖万零柒佰壹拾捌元整； 最高限价为预算价，超过最高限价的投标文件均为无效文件。 |
|  | 付款方式：详见第二章招标需求。 |
|  | 投标文件有效期：90天。 |
|  | 关于参考品牌：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。（如有） |
|  | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。） |
|  | 政府采购节能环保产品：按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书或其他证明材料，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分。（服务类项目不适用） |
|  | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除： 根据财库〔2020〕46号和浙财采监〔2022〕8号的相关规定，对符合规定的小微企业报价按20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审（本项目不适用）。 3.本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业； 4.项目属性（服务类）。 |
|  | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密投标文件、备份投标文件，如出现投标文件不一致以电子加密投标文件为准。 （4）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏，采购人、采购代理机构概不负责。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

# 一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“采购人”或“招标采购单位”为衢州市公安局交通警察支队。

2.“采购代理机构”为杭州博成工程咨询有限公司。

3.“供应商”或“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指系统重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）是否允许采购进口产品

## 不允许采购进口产品。

## （九）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## （十）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理单位提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

## （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。供应商必须自行下载。）

## （二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

## （三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过招标代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

# 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、商务技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

## （一）投标文件的组成

包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格投标文件、商务技术文件及投标报价文件三部分组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：（适用所有标项）

（1）具有独立承担民事责任的能力【供应商营业执照副本复印件】；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【承诺函（格式见附件）】；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的【承诺函（格式见附件）】；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【承诺函（格式见附件）】；

- （5）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录【承诺函（格式见附件）】；

- （6）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的查询网页截图）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询网页截图）；

- （7）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

- （8）中小企业声明函（格式见附件）。

2.商务技术文件：

（1）投标声明书；

（2）类似案例成功的业绩；

（3）与本项目实施相关的供应商各类资质证书、认证证书、许可证等（提供相关证书复印件并加盖公章）（如有）；

（4）供应商情况介绍；

（5）商务响应表；

（6）技术指标（投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表）；

（7）承诺函（内容详见招标需求中的商务需求模块）；

（8）供应商需要说明的其他文件和说明（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.报价文件：（适用所有标项）

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料；

（5）监狱企业证明材料（若有）；

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：法定代表人身份证明或授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。

## （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括包括人员、调试、培训等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求，或同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## （五）投标文件的签署和份数

## 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

## （六）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同供应商的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章），或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价（或预算价）；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

（一）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，如有第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（三）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密，解密成功后，招标代理将与供应商建立钉钉联系请各投标单位在投标截止时间前注册完成钉钉联系方式；（如需建立）

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后通过政采云系统公布最终结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

# 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 5 人和采购人代表 0 人，共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、分散采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，由政府采购业务系统计算。

（4）报价审查后由政府采购业务系统自动计算各供应商的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，政府采购业务系统自动汇总各部分得分，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，相关部门进行现场监督。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

# 六、定标

## （一）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## （二）其他

1.此次招投标实行资格后审。中标结果将在招标文件规定的网站进行公示。对于供应商有行贿、违规违法经营等行为的，一经发现查实，取消该供应商的中标资格。

2.中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，也可重新开展政府采购活动。

# 七、合同授予

## （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与投标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3.招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

（二）履约保证金及质量保证金（如有）

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金，在承诺服务期内，中标供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，服务期满后无息退还。

（三）合同管理

采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于该项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以先递交投标文件者优先。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格以此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×最大分值

2、供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（0-70分）：

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质等级 | 2 | 具备公路交通工程(公路安全设施)专业承包一级资质企业得2分。 公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级资质企业得1分。 注:以上证明原件扫描件编入资信技术标中，否则不得分。 |
| 2 | 运营、维保实力 | 10 | - 供应商拟投入本项目的本地维保队伍人数10人得5分，每增加1人，加1分，最多加5分，共计最高得10分。 - （以上须提供各人员相关证书等证明材料及本单位为上述人员交纳的近六个月社保证明材料（或提供交纳社保网上查询账号），否则不得分） |
| 3 | 拟投入车辆及设备 | 8 | 1、投标人自有中或轻型普通货车，每辆得0.5分，最高得1分； 2、有登高车辆的或登高设备的，得1分； 3、有热熔釜及手推热熔划线机的，得2分； 4、有专业高压水除线设备的，得2分； 5、有8吨及以上吊车的，得2分； 以上设备非自有的须提供租赁合同。 注：提供有效行驶证及车载设备的购买发票原件扫描件并加盖公章编入商务技术标中，未提供不得分（行驶证及发票上注明的所有人应为投标单位）。上述车辆设备必须手续合法、车辆证照齐全有效，作业车辆必须符合相关交通管理部门要求。 |
| 4 | 仓储场地情况 | 5 | 供应商仓储面积达3000㎡的得2分，每增加500㎡得0.5分（余数不满500㎡不计分），最高加1分，仓储场地内含办公场所及室内仓库，并达1000㎡的得1分，每增加300㎡加0.5分（余数不满300㎡不计分），最高加1分，共计最高得5分；（办公场所、仓储室内外面积不在一处的不得分。非自有的提供场地租赁合同、土地使用证（土地使用权人名称应与出租方名称一致）；自有的提供土地使用证（土地使用权人名称应与供应商名称一致）。可附相关证明材料，如：分支机构营业执照、场地租赁协议、房产证等（复印件加盖公章编入投标文件中，否则不得分） |
| 5 | 实施经验 | 2 | 投标人自2019年1月1以来完成过交通安全设施项目业绩，单个业绩得1分，每增加1个得分1分，累计最高得分2分。 注：须提供中标通知书或合同佐证，时间按提交的证明文件的落款时间为准。 |
| 6 | 实施创新能力 | 7 | 结合近几年交通设施维护项目的创新亮点进行总结提炼，形成专业性总结报告。每总结一项，且系统、完整、具备推广性，得0-2分；最高得4分。 拟对本次实施项目，可实施创新亮点给出建议，每给出一项建议，要求具有系统、完整、具备实施性，得0-1分；最高得3分。 |
| 7 | 本项目维护实施方案 | 15 | 1、现场实施技术方案与措施；0-3分； 2、施工期间交通组织方案；0-3分； 3、人员要求及人员安排计划；0-3分； 4、现场施工所需设备、车辆等保障方案，0-3分； 5、质量保障方案，0-3分； |
| 8 | 对重点路口的实施建议 | 7 | 结合近几年创建和巩固文明城市创建和精细化管理工作，投标人对市区重点路口的现场调查和维护实施建议，内容详细、完整、有针对性的得5-7分；内容基本详细、完整、有针对性的得3-4分,；报告内容欠详细、完整、有针对性的得0-2分，不提供则不得分。（要求提供具体的实施方案，调查图片清晰醒目直观，方案图规范、清晰、尺寸明晰。） |
| 9 | 对衢州市区道路交通设施管理运维平台的了解情况 | 7 | （1）对衢州市区设施运维平台整体框架了解程度。从背景、目标、框架等方面展开描述： 建设背景0-1分； 建设目标0-1分； 建设框架0-1分； - 对设施运维平台使用操作的了解程度： - 平台功能：0-1分； - 系统及操作：0-1分； - 作业与监管：0-1分； - 报表：0-1分。 |
| 10 | 合理化建议 | 7 | - 投标单位结合对衢州市区交通安全设施情况分别从总则、规划设计、建设、移交、维护等方面给出条文建议0-3分。 - 给出符合衢州市区建设和维护内容的技术导则等方面给出具体建议0-4分。 |

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方：                                    ，以下简称甲方

乙方：                                    ，以下简称乙方

甲、乙双方根据      年      月      日                       项目（项目编号：          ）招标结果和有关采购文件的要求、投标响应文件的承诺，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  项目的名称、服务地点、项目工期

1、项目名称：2023年衢州市区道路交通安全设施维护服务项目

2、服务地点：柯城区（含智慧新城）、衢江区、智造新城（含巨化）

3、项目工期：12个月

4、项目负责人：

第二条 合同金额

1、本工程为：综合单价合同。结算时，单价按中标综合单价，工程量按实调整。

2、成交价：人民币（大写）              (¥               元)

合同价格应为2023年衢州市区道路交通安全设施维护服务项目的全包价（包括承诺使用市交警支队交通设施运维管理平台，并承担相应平台使用费）。甲方不再另付任何费用。根据中标供应商提供的投标清单为依据的综合单价签订合同及工程量有调整时的依据。综合单价：完成招标工程量清单项目所需的所有人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润。

- 付款方式

按月支付，按经核定实际完成工程量的80%支付，每次最低付款额度为50万元，支付期内应付款不足50万元，放入下期支付。最后一次付款在维护项目通过竣工验收，并提交全部规范的资料后支付至经核定实际完成工程量的100%。

- 履约保证金

中标人在收到中标通知书后、签订合同前，需向采购人提交中标金额1%的履约保证金。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。履约保证金将在保修期结束后15日内无息退还。

第六条  保修责任。本项目保修期为：12个月

第七条 服务要求及内容

维护2023年衢州市柯城区（含智慧新城）、衢江区、智造新城（含巨化）交通标志及其附属设施、标线、护栏、警示桩；应急抢修事故、灾害损坏的交通设施；做好道路基础状况调查统计、道路交通安全设施调查统；排查、统计各道路维护工作工程量及费用；维护单位要建立日常巡查台账（每人每天不少于2次，每次不少于4小时）；维护单位要建立24小时应急响应机制，建立应急维护台账；在交警支队派驻工程量安排统计人员1人和项目负责人1人，每月汇总本单位工程量、统计工程费用；根据支队和大队派单等落实日常设施维护工作；建立完善本维护单位设施回收与报废台账；完成支队交办的交通设施维护的其他工作。

项目负责人要求每月到位率不少于日历天的80%（24天／月），项目负责人因某些特殊原因（如参加会议、培训、就医等）短期离开工地，应委派项目部其他人员代行其职，并征得监理工程师和发包人的书面同意；如项目负责人到位率不满足上述规定，则视为违约，并扣罚人民币1000元/天/人。如项目负责人现场到位率不足50%的，发包人有权终止合同，没收全部项目班子人员到位率履约保证金。

第八条  交通安全设施维护项目管理办法

为进一步规范市区道路交通标志标线等交通安全设施（以下称交通设施）的管理，建立完善交通设施维护考核监督机制，确保交通设施维护项目按合同履行，特制订道路交通设施维护项目管理办法。

（一）考核主体

科技设施保障大队及辖区大队代表支队履行对交通设施的管理职能，负责对维护单位维护项目的管理指导、验收考核等职责，督促维护单位履行合同。

（二）、考核内容

以支队交通安全设施维护投标文件以及合同为依据，对维护单位交通设施维护工作进行监督考核，主要内容有：

1.人员车辆上岗情况。按规定配备车辆人员每天上路巡查，有巡查记录，值班人员到位，电话保持畅通，遇有交通设施损坏情况，白天（6点至18点）半个小时之内、夜间（18点至6点）2个小时之内到达现场进行应急处置清理现场，普通标志、护栏、警示柱24小时内完成修复。

2.工作数据上报情况。每月按时上报工作数据，当月工作小结，节假日重大活动及其他相关工作数据。

3.工作联系单填写。填写清楚、完整、费用金额准确无差错、无涂改。

4.工作交办。按联系单内容要求办理，不擅自改变施工内容数量，按交办期限保质保量完成工作联系单。

5.投诉情况。不发生因施工质量、效率等引起大队、中队民警投诉、新闻媒体曝光。

6.上路巡查。交通设施完好率、数字城管案卷上报率、大队申报率三项指标。

7.施工项目验收。标志安装是否规范，现场清理情况，标志的制作质量、规格、材料符合合同规定，标线漆划的质量、规格符合标准。

8.施工现场的检查。现场施工是否规范、车辆停放、人员着装是否整洁。

9.值班落实情况。双休日、国定节假日值班备勤车辆人员落实，落实24小时值班制度，值班电话畅通。

（三）考核办法

1.上路巡查实地检查。交通设施设置完好率，维护修复情况，以3个大队维护区域负责人上路巡查记录为主，同时进行实地抽检。

2.听取大队、中队对维护工作的意见。

3.网上申报办理情况。维护单位收到工作联系单后，实际办理期限和交办要求、落实情况、交通设施项目办理回复情况，是否在交办期限内完成，超时情况。

4.对照合同，检查交通设施维护落实情况。根据维护合同签订的乙方维护职能对照履约情况。

5.检查维护单位施工记录台帐。工作联系单回复情况，有完整的施工维护记录，有专人负责此项工作。

6.巡查。巡查过程须及时发现损坏的交通设施，应在第一时间及时修复，如因中标供应商未发现或发现未及时修复造成事故，所有的责任均由中标供应商承担

（四）、考核标准

对维护单位的管理考核，依据《衢州市道路标志标线设施维护项目合同》中日常维护项目中所承担的职责，发现违约情况，按照合同违约责任进行处罚。

考核以百分制的方式进行，时间为一年的合同期内，合同期结束，考核分低于80分的维护单位，扣除质量保证金的30%；考核分低于60分的维护单位，扣除质量保证金的50%。

1.考核扣分。

（1）、发现维护单位未按规定配备车辆人员每天上路巡查，每月工作数据未按要求上报的，由公司分管领导说明情况。第二次以上每发现一次扣1分。（未按照合同要求履行日常巡查或未根据交警指令及时到达指定现场，未开展路面受损设施清理，导致二次交通事故的，由维护单位依法承担相应的民事赔偿责任。）

（2）、工作联系单填写不完整的，费用出现差错或涂改、资料不全的，发现一起，扣0.2分，不按时反馈联系单的发现一起，扣0.1分。

（3）、发现擅自改变施工内容或数量的、未按联系单办理的，发现一件，每件视情扣1-3分。

（4）、施工中发现用不合材质要求的材料，偷工减料的情况，按合同要求对应扣分，第一次参照合同要求罚款2500元，并扣2.5分；第二次罚款5000元，扣5分；第三次罚款10000元，扣10分。

（5）、发生因施工质量问题引起媒体曝光，造成社会不良影响的，按第四条加倍处理。

（6）、交办的工作不落实、拖延应付，产生不良后果的，将参照第四条处理。

（7）、在值班备勤期间，电话无人接听，每发生一次，扣0.5分；发生重大交通设施损坏导致现场无法及时处理，引起二次事故造成后果的，视情扣5—10分，除扣分、罚款外，还应承担相应法律法律责任。

（8）、维护区域内道路隔离带的破损率、数字城管案卷上报率、大队的抢修、维护项目指标连续二个月没有下降，或者上升的，视情扣0.5—1分。

（9）、施工现场不规范，影响交通、施工后现场不清理，引起投诉的，视情扣1-3分。

（10）、施工人员着装不规范、不整洁，每次0.2分。

2.考核加分。

（1）、维护区域内道路隔离带完好率连续1个月保持良好，路面巡查没有发现明显隔离墩破损、移位、管子断裂的情况，奖2分。

（2）、数字城管案卷上报率、大队抢修、维护项目、路面巡查三项指标连续二个月下降的，奖1.5分。

（3）、在日常路面巡查维护施工中比较主动，工作完成出色，受到支队领导、媒体表扬的，每次奖1分。

（4）、维护工作受到辖区大队书面表扬的奖1分。

（5）、能结合维护工作提出有价值的交通设施优化举措，交通设施改进措施等合理化建议的，每一件奖2分。

（6）、工作中发现有其它突出表现的行为，视情给予奖分。

（五）、考核结果

对维护单位的工作考核结果于当月交通设施工作例会上进行通报，奖惩情况列入各家维护单位履行合同记录。

第九条  不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份，甲乙双方各执    份。

第九条  其它：

1、本合同所有附件、采购文件、投标响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

代表：                           代表：

签定日期：    年   月   日      签定日期：    年   月   日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和成交单位协商确定，但不得对采购文件、投标响应文件的实质性条款作出变更。

# 第六章 投标文件格式

2023年衢州市区道路交通安全设施维护服务项目

资格文件/商务技术文件/报价文件

投

标

文

件

项目名称：

标项：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在   年   月  日时分之前不得启封

年  月  日

注：本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供；供应商需在投标文件解密完成后填写完毕并将扫描件发送至采购代理机构邮箱943556541@qq.com。

政府采购活动现场确认声明书

杭州博成工程咨询有限公司：

本人           (授权代表姓名)经由                               （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加2023年衢州市区道路交通安全设施维护服务项目（编号：HZBC-JTSS-20221111）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A．投资关系     B.行政隶属关系      C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）       。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与（供应商名称）             之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务关系往来（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况                         。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现       供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）

2022年   月   日

资格文件、商务技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资格文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力————————————————（页码）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度——————————（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函——————（页码）

1、书面承诺符合参与政府采购活动资格条件承诺函：

书面承诺符合参与政府采购活动资格条件承诺函

衢州市公安局交通警察支队：

本公司（公司名称）参加2023年衢州市区道路交通安全设施维护服务项目投标活动，现承诺如下：

1、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、我公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

3、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期；

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：      年龄：      职务：

系                                 的法定代表人。为委托本项目签署招标文件，进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商公章：

日      期：   年  月  日

法定代表人授权委托书

致：               （采购单位名称）：

我           （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加             项目标项      的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证粘贴处（正反面）           法定代表人身份证粘贴处（正反面）

供应商公章：

年    月    日

3、投标声明书格式：

投标声明书

致：               （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目标项     的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是供应商的附属机构；在获知本项目投标信息后，与采购人聘请的为此项目提供招标代理公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）                              。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

4、类似案例成功的业绩

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表不提供，视为无业绩。

2.此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

3.后附所需的证明材料要求详见评标办法。

4.如本表格不适合供应商的实际情况，可自行制表填写。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月   日

5、供应商情况介绍

供应商基本情况表

| 投 标 人 概 况 | 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年公司 业绩、信誉 | 合同总额：万元，合同履行情况： |  |  |
|  | 单位优势及特点： |  |  |  |

说明：本表后应附有单位简介。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                      年    月    日

6、商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

7、项目实施人员

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目实施所配备的人员。

2、后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

3、表格不够填写可添加。如本表格不适合供应商的实际情况，可自行制表填写。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                 年    月    日

项目负责人简历表

| 项目负责 人姓名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  |  | 专业职称 |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  |  | 发包人及联系电话 |  |  |  |  |

注：后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                 年    月    日

8、投标函格式：

投标函

致：                （采购单位名称）：

根据贵方                     项目的招标公告（项目编号：            ），经仔细阅读并研究，我方决定参加投标。签字代表            （全名）经正式授权并代表供应商               （供应商名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件的电子投标文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件均已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、若我方中标，则直至合同履行完毕为止，本投标文件有效。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名： ___________  职务：

供应商名称(公章)：___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字：___________                      日期：_____年___月___日

10、开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                          供应商名称：

| 项目名称 | 2023年衢州市区道路交通安全设施维护服务项目 |
| --- | --- |
| 总投标报价 | 大写（人民币）： 小写：￥ |
| 服务期 |  |
| 保修期 |  |
| 备注 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括人工费、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期设备维护等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

3、供应商如果需要对报价、服务或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

11、投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                     报价单位：人民币（元）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 单位及数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：      年    月   日

12、中小企业声明函（格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《大中小微型企业划分办法（2017）》，如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）。

本项目所属行业：其他未列明行业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

监狱和戒毒企业证明材料（非监狱和戒毒企业无需填写）

相关部门出具的监狱企业证明文件 （如是，提供复印件加盖投标供应商公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

附件：

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

附件

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。