滨江区2021年公共绿地养护管理项目

采购文件

采购编号：ZJPL-2021-0201

| 采购人 | ： | 杭州市滨江区城市管理局 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 |
| 2021年2月 |  |  |

目  录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知	14

一、总则	14

二、采购文件	14

三、投标文件的编制	15

四、投标文件的递交	22

五、开标与评标	23

六、确定中标人及授予合同	24

第三部分  用户需求书	27

第四部分  合同主要条款	30

第五部分  评标办法（综合评分法）	55

一、总则	55

二、评标组织	55

三、评标纪律	55

四、评标程序	56

五、评分细则	59

第六部分  投标文件格式	63

一、投标文件封面（格式供参考）	64

二、资格响应文件	66

三、商务技术响应文件部分格式	73

其  它	90

# 第一部分  采购公告

项目概况 滨江区2021年公共绿地养护管理 项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年03月22日9:00:00 （北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

一、项目基本情况

项目编号：ZJPL-2021-0201

项目名称：滨江区2021年公共绿地养护管理项目

预算金额（元）：35821490

最高限价（元）：

采购需求：

标项一:

标项名称: 滨江区2021年公共绿地养护管理项目（标项1）

数量: 1

预算金额（元）: 3901918

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容，具体要求详见采购文件。

标项二:

标项名称: 滨江区2021年公共绿地养护管理项目（标项2）

数量: 1

预算金额（元）: 3049930

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容，具体要求详见采购文件。

标项三:

标项名称: 滨江区2021年公共绿地养护管理项目（标项3）

数量: 1

预算金额（元）: 4519746

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容，具体要求详见采购文件。

标项四:

标项名称: 滨江区2021年公共绿地养护管理项目（标项4）

数量: 1

预算金额（元）: 6205412

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容，具体要求详见采购文件。

标项五:

标项名称: 滨江区2021年公共绿地养护管理项目（标项5）

数量: 1

预算金额（元）: 4011269

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容，具体要求详见采购文件。

标项六:

标项名称: 滨江区2021年公共绿地养护管理项目（标项6）

数量: 1

预算金额（元）:  3464634

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容，具体要求详见采购文件。

标项七:

标项名称: 滨江区2021年公共绿地养护管理项目（标项7）

数量: 1

预算金额（元）:   4322246

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容，具体要求详见采购文件。

标项八:

标项名称: 滨江区2021年公共绿地养护管理项目（标项8）

数量: 1

预算金额（元）:  6346335

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容，具体要求详见采购文件。

备注：/

合同履约期限：21个月。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1、2、3、4、5、6、7、8:未被市级及以上绿化行政主管部门限制市场行为的。

三、获取招标文件

时间：/至2021年03月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：自行下载。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年03月22日9:00:00 （北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2021年03月22日9:00:00 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、质疑和投诉

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其它要求

（1）A.根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

B.供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

C.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

D.供应商不属于公益一类事业单位；

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（3）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：杭州市滨江区城市管理局

地    址：杭州市滨江区滨文路358号

传    真：/

项目联系人（询问）：王工

项目联系方式（询问）：0571-86688973

质疑联系人：邬工

质疑联系方式：0571-86688973

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司

地    址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心西区7幢5楼

传    真： 0571-56075150

项目联系人（询问）：徐亚男

项目联系方式（询问）：18042038726

质疑联系人：方洪胜

质疑联系方式：18069796119

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市滨江区财政局政府采购监管科

地    址：杭州市江南大道328号701办公室

传    真：/

联系人 ：叶工

监督投诉电话：0571-87760023

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
    CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滨江区2021年公共绿地养护管理项目 |
| 2 | 服务地点 | 杭州市滨江区 |
| 3 | 项目编号 | ZJPL-2021-0201 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容等。详细要求见采购文件第三部分。 |
| 6 | 服务期 | 21个月（其中部分养护内容服务期为265天）。暂定2021年4月1日—2022年12月31日（其中部分养护内容服务期从2022年4月11日开始），实际的养护工作时间以合同签订时间为准。中标供应商在合同期内每年度达到采购人总体考核要求的，养护合同继续执行。若合同期结束时，下一轮招标暂未完成，仍由乙方继续养护，超出合同期部分的养护费按实际天数结算，养护费结算标准按相应投标价执行。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金。 采购计划文号： 。 |
| 8 | ▲采购预算 | 本项目采购预算为人民币35821490元（21个月），其中标段一最高限价：3901918元（21个月）；标段二最高限价：3049930元（21个月）；标段三最高限价：4519746元（21个月）；标段四最高限价：6205412元（21个月）；标段五最高限价：4011269元（21个月）；标段六最高限价：3464634元（21个月）；标段七最高限价：4322246元（21个月）；标段八最高限价：6346335元（21个月）。超过此预算的报价将作无效标处理。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对供应商进行的资格审查，资格后审不合格的供应商，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的供应商应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，供应商需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 11 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 12 | 招标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，必须在2021年03月10日17时之前、将要求答疑的问题传真0571-56075150,并发电子邮件至820781832@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部分，并将以更正（澄清）公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商自行密切关注相关的更正（澄清）公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并并将以更正（澄清）公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商自行密切关注相关的更正（澄清）公告。修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。 |
| 14 | 投标文件形式 | 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 - 每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心西区7幢5楼， 接收人：徐亚男，电话：18042038726）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 开标时间 | 2021年03月22日 9:00:00 |
| 20 | 开标程序 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密； 3.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：820781832@qq.com，联系人：徐亚男，电话：18042038726）； 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 21 | 评标程序 | - 资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对供应商进行资格审查，资格审查不合格的供应商，其投标作无效标处理。 - 符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见评标办法。 - 商务技术评分：由评标委员会对各供应商的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。 - 商务技术评分汇总 - 商务技术结果公布；代理机构在线公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。 - 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。 - 报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。 - 得分汇总。 - 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 23 | 履约保证金 | 需缴纳中标价3%的履约保证金； 履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| 24 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，供应商自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 25 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网/政府采购云平台。 |
| 26 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 供应商认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 27 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 28 | 特别说明 | （1）供应商应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分用户需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第26、27条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 29 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付。1、本项目投标应以人民币报价；2、本次招标代理费按招标代理服务收费标准（计价格[2002]1980号）的80%计取，相关费用按实结算，在发放中标（成交）确认书时由中标（成交）候选人支付,该费用考虑在总报价中，不必单列。3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 银行账户名称：浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 开户银行：中国工商银行杭州三墩支行 银行账号：1202023309910113534 |
| 30 | 节能环保要求 | 本项目不适用 |
| 31 | 支持中小企业 | 1、企业类型 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。可享受相关中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除有关政策 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 二、针对本项目的相关规定 1.本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予 6% 的扣除。 对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除。（不接受联合体投标的，本条不适用） 2.本项目采购标的对应的中小企业计划分标准所属行业为：其他未列明行业。 |
| 32 | 供应商信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询供应商的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其相关规定组织和实施，并接受相关管理部门的指导和监督。

1．适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2本项目采购方式为公开招标。

2．定义

2.1“采购人”系指杭州市滨江区城市管理局。

2.2“采购代理机构”系指浙江蟠龙工程审计咨询有限公司。

2.3“投标人”系指其投标被采购人接受，并与采购人签订服务合同的当事人。

2.3“服务”系指采购文件或合同规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务。

3．合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见采购公告第五条规定的投标人必须具备的资格条件并经采购人或采购代理机构审查通过的。

4．相关说明

4.1 投标费用

供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-56075150 ，同时将问题发电子邮件至820781832@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2投标人要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

6.3所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑文件与补充文件一起以书面形式告知所有购买采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1在投标截止期前15天，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复投标人的澄清要求，采购人可能会以补充文件的形式修改或完善采购文件。

7.2采购文件的修改将以书面形式，包括邮寄、传真和电传，通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

7.3为使投标人编写投标文件时有充分的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人有权推迟投标截至时间和开标日期，并将此变更书面通知所有购买同一采购文件的投标人。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.5采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言及计量单位

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件由商务文件、技术文件和报价文件及三部分组成。具体内容如下：

9.1资格响应文件：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

以下a～e项是第二十二条要求及对应证明材料的具体内容，各供应商须在投标文件中出具对应证明材料。

- 具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

- 良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

- 健全的财务会计制度：

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由供应商根据本项目情况自行拟定承诺函）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

- 供应商须提供最近三个月内任一时间的纳税证明。

- 供应商须提供最近三个月内任一时间缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

供应商须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式见本文件第六部分）

（2）特定资格条件：未被市级及以上绿化行政主管部门限制市场行为的声明。

9.2商务技术响应文件

- 评分索引表；

- （1）法定代表人资格证明书；

- （2）法定代表人授权委托书；

- （3）投标声明书；

- （4）供应商的基本情况；

- （5）合同/商务条款偏离表；

- （6）供应商类似项目业绩；

- （7）拟投入本项目的机具设备：车载风送式高射程喷药机、洒水车（或绿化综合养护车）、粉碎机及其他养护设备的证明文件（证明材料：同时提供车辆或设备的照片复印件、技术参数说明书复印件，设备租赁的除提供前述证明材料外还须提供租赁合同或租赁协议复印件。洒水车还需提供行驶证复印件、车辆登记证明复印件）；

- （8）拟任项目负责人获奖证明材料（①项目负责人技术职称证书或养护负责人培训合格证书等相关证书；②获奖证书或获奖文件③拟投入项目负责人与投标单位签订的劳动合同及最近三个月（即2020年12月、2021年1月、2月，共三个月）的社保缴纳证明（相关部门出具的有公章的证明文件为准）。无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》一年内有效）；

- （9）类似项目获奖证明（获奖证书或获奖文件）；

- （10）企业信用等级证书：企业“守合同 重信用”证书或银行出具的信用等级证书（如有） ；

- （11）企业其他荣誉证书（如有）；

- （12）供应商认为可以证明其能力的其他材料。

- （13）分析采购内容的实际现状、主要存在的问题及针对性的解决措施；

- （14）分析采购内容的难点及应对措施；

- （15）重点阐述病虫害防治、施肥、修剪等重点养护技术措施；

- (16) 项目班子的成员专业素质和专业结构及养护劳动人员力量的投入是否满足绿地养护项目需要；

- （17）公园专项养护方案等是否切实可行，养护内容含水体的，还需提供相应水体净化措施方案（含蓝绿藻消除措施）；

- （18）抗旱保绿、抗台防汛、抗雪防冻等应急任务或自然灾害应急措施；

- （19）节假日、大型活动、突击检查及各类城市评比时管理措施；

- （20）绿地养护安全文明作业和环境保护管理措施；

- （21）供应商对业主的其他优惠承诺

- 供应商应提供真实、有效期的有关证明文件及资料，未提供、证明材料不全或材料失效的、虚假的均不得分。

9.3报价文件：

- 投标函；

- 日常养护费用投标报价汇总表；

- 日常养护费用投标报价明细表；

- 日常养护费用绿地养护专项单价报价表

- 中小企业声明函；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

- 供应商如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；（如有）

（8）供应商认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

9.4陈述、答辩

无。

9.5 以上内容按照采购文件第六部分附件所附格式填写。没有提供格式的，供应商根据实际情况自行设计并编制。

9.6因本项目分两阶段开标，资格响应文件、商务技术响应文件中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价的，是供应商自身的责任。

10．投标函

10.1投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写；

▲11.2投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲11.3本项目采用养护费总价承包报价，即一经中标，所有费用包干使用，包括机具（设备）费、园林设施维护费、人工费、补植费、水电费、巡视、草坪复播、施肥（药剂）、农药、时花（一年六换）、灾害性天气应急措施费、税金等为完成本养护项目发生的其他所有费用。

（1）关于施肥的特别要求：根据市区养护相关要求，其中①绿地（含常绿草）土肥标准：土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，增强土壤肥力，要求用腐熟豆饼一年施肥二次。春秋两季视绿地景观效果和实际情况适时适量的采用复合肥进行追肥，改善土壤理化性状。②行道树土肥标准：每年冬季施有机肥一次，要求采用腐熟豆饼。施肥时间应定于游人稀少的时间段，并通知甲方，以甲方验收为准。各供应商结合招标文件要求并根据自身经验，考虑相应风险后进行报价。中标后，中标供应商须严格按采购人对施肥的具体要求实施，不得以任何理由要求增加该项费用。中标供应商如未按采购人要求实施的，采购人将另行实施，所需费用从中标供应商养护费中扣除。

▲11.4本项目绿地范围内必须制作安装一定数量的养护责任牌，具体制作规范详见《杭州市城区绿化养护责任牌制作设置规范》（杭州市绿化网www.hz-lvhua.com），投标单位应合理报价，如未列报视作优惠。

▲11.5投标报价限价

（1）供应商应根据养护项目现场情况，结合企业自身实力和招标文件要求自主报价。

（2）供应商报价不得超过本采购文件“投标须知”前附表所列的最高限价，否则由评标委员会认定无效标。

（3）不同类型的绿地、时花和不同规格的行道树等的报价不得高于下表所列的限价（含税），否则由评标委员会认定无效标。本表中的限价为含税费用。

| 名称 | 规格型号 | 限价 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级绿地 |  | 11.5037 | 元/㎡·年 |
| 二级绿地 |  | 10.0306 | 元/㎡·年 |
| 三级绿地 |  | 7.5865 | 元/㎡·年 |
| 借用绿地 | 公园型 | 7.5865 | 元/㎡·年 |
|  | 其他 | 3.79325 | 元/㎡·年 |
| 时花 |  | 255.9819 | 元/㎡·年 |
| 常绿草 |  | 15.7769 | 元/㎡·年 |
| 挂箱 |  | 29.8556 | 元/套·年 （养护费） |
| 行道树 | Φ10以下 | 29.56 | 元/株·年 |
|  | Φ10-15 | 44.99 | 元/株·年 |
|  | Φ15-25 | 62.63 | 元/株·年 |
|  | Φ25-40 | 94.69 | 元/株·年 |
|  | Φ40以上 | 137.65 | 元/株·年 |

（4）不同类型的绿地、常绿草、时花和不同规格的行道树等的人工费报价不得低于下表所列的人工费（不含税），否则评标委员会将认定其低于成本报价而判定为无效标。本表中的人工费为不含税费用。

| 项目 | 单位 | 人工费（元）/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胸径10cm以下行道树 | 株 | 24.02 |  |
| 胸径10-15cm行道树 | 株 | 38.44 |  |
| 胸径15-25cm行道树 | 株 | 54.45 |  |
| 胸径25-40cm行道树 | 株 | 85.43 |  |
| 胸径40cm以上行道树 | 株 | 125.65 |  |
| 一级绿地 | 平方米 | 7.47 |  |
| 二级绿地 | 平方米 | 6.41 |  |
| 三级绿地 | 平方米 | 4.38 |  |
| 常绿草 | 平方米 | 11.69 |  |
| 时花 | 平方米 | 11.18 |  |
| 花境 | 平方米 | 5.59 |  |
| 挂箱 | 只 | 14.47 |  |
| 公园型借地绿化 | 平方米 | 4.38 |  |
| 非公园型借地绿化 | 平方米 | 2.19 |  |

（5）灾害性天气应急措施费投标报价不得低于招标最高限价3%（不含税），自行列报。如不列报或少报的，投标文件视作无效。中标供应商应严格按照杭州市城区绿化应急预案要求做好绿化防风、防冻、防汛、抗旱、抗台、抗雪等工作，服从采购人指挥，积极采取各项措施应对灾害性天气，最大程度降低对绿化的影响。中标供应商如未按采购人要求落实到位的，采购人将另行实施，所需费用从中标供应商养护费中扣除。中标供应商必须对所养护绿地范围的行道树进行意外险投保，相关费用须在投标总价中一并考虑。

（6）本次养护范围内单独装表计量的绿化用电、绿化用水及喷灌设施由中标供应商承担，供应商应充分考虑由此产生的水电费用，列入总报价。

▲（7）供应商结合企业自身现行规定的税率自主报价，不得优惠，如未列报，做无效标处理。

▲11.6供应商拟投入本养护管理项目的管理班子人员、机具（设备）、材料等均应保证合格、完善。

▲11.7采购人不再为应完成本采购文件要求的全部内容而未列出明细的支出另行付款，供应商根据上述要求，自行考虑综合因素并计入养护投标报价表中。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

13．投标保证金

无。

14．投标有效期

14.1投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有限期满后五个工作日内无息退还其投标保证金。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应延长投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第13条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。同时受投标有限期约束的所有权力和义务均延长至新的有限期。

14.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 供应商通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、法定代表人资格证明书及授权委托函的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

15.4供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求，供应商的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示供应商未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由供应商自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是供应商的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。

- 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

供应商仅提交备份投标文件的，投标无效。

17．投标截止期

17.1 供应商应按前附表规定的日期、时间和方式上传、递交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 供应商在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，供应商不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，供应商代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。供应商代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

20.3.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。在线公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价响应文件》，在线公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或中标人名单的时间和公告方式等。

20.4如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

21．评标

21.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。

21.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

21.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

22．串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

23.2可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 六、确定中标人及授予合同

24．中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

公告期限为1个工作日。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

24.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

24.4中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

25．合同授予

25.1本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，以此类推。推荐中标候选人均放弃中标的，依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

26．签订合同

26.1中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，并提交履约保证金（如有）。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定追究责任。给采购人造成的损失超过损失的还应当对超过部分予以赔偿，采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；发出中标通知书后，如采购人违约拒签合同的，应支付给中标人招标违约金。但执行国家政策或不可抗力原因不在此列。

26.3采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27．履约保证

27.1 履约保证金内容详见前附表。

28.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标人支付，计费标准及收取方式详见前附表。

29.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

29.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.2供应商质疑

29.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.2.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

30．采购结束

30.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

30.2本项目的投标文件不予退回。

31.其他

知识产权保护：（1）投标人保证本项目投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任；（2）若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应注明所涉及的费用承担人；

32．有关说明

32.1本采购文件中的“甲方”即为“采购人”，“乙方”即为“中标（成交）人”。

# 第三部分  用户需求书

- 一、项目总体要求

（一）项目概况

1、招标范围：

本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容，包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护更换。还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增加的内容。

2、报价内容：养护费的最终报价应为完成上述公共绿地养护管理项目养护期（21个月）内的全部费用，包括：机具（设备）费、园林设施维护费（更换）、人工费、补植费、水电费、巡视、草坪复播、施肥、农药、时花（一年六换）、灾害性天气应急措施费、税金等为完成本养护项目发生的其他所有费用。

3、承包方式：本次养护管理项目招标采用养护总价承包。

4、21个月（其中部分养护内容服务期为265天）。暂定2021年4月1日—2022年12月31日（其中部分养护内容服务期从2022年4月11日开始），实际的养护工作时间以合同签订时间为准。中标供应商在合同期内每年度达到采购人总体考核要求的，养护合同继续执行。若合同期结束时，下一轮招标暂未完成，仍由乙方继续养护，超出合同期部分的养护费按实际天数结算，养护费结算标准按相应投标价执行。

5、滨江区2021年公共绿地养护管理项目共八个标段同时采购，供应商可以就本项目的一个或多个标段同时进行投标，评标时将按标段一、标段二、标段三、标段四、标段五、标段六、标段七、标段八的顺序进行评标，为保证服务质量，如供应商同时在二个或多个标段中被推荐为第一中标候选人，则只能保留前一个标段的中标资格，自动放弃后续标段的中标资格，由该标段原第二中标候选人中标，以此类推。

（二）现场条件

1、养护招标范围内单独装表计量的绿化用水、用电费用由养护中标供应商自行承担，并按时交纳水电费，采购人积极提供便利。如需新装水电表的，费用由养护单位承担。

2、养护招标范围内的绿地在滨江区重要地段，是市、区检查及居民投诉热点，本次报价必须考虑各类因素。

（三）质量要求

1、要求养护质量达到《城市绿地养护管理质量标准》（DB 3301/T 0286-2019）和《滨江区公共绿地养护管理考核办法》要求。

2、养护承包人必须严格按合同条款、绿地养护标准，精心组织养护，确保养护质量。

（四）养护考评标准

1、考评按照《杭州市城市绿化管理条例》、《城市绿地养护管理质量标准》（DB 3301/T 0286-2019）、《滨江区公共绿地养护管理考核办法》实行。

(五) 绿地概况表：

- 标段一：

| 序号 | 标段名称 | 绿地名称 | 绿地类型 | 绿地等级 | 绿地总面积 （m2） | 绿地总面积包括 |  |  | 行道树 |  |  |  |  | 挂箱 （盆） | 园林设施 | 地点（四至范围） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （m2） | 时花 （m2） | 常绿草 （m2） | 品种数量 | 胸径10-15 | 胸径15-25 | 胸径25-40 | 总数 （株） |  |  |  |  |
| 1 | 标段一 | 时代大道高架 | 高架绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7605 |  | 南至高架南入口，北至滨安路 |  |
| 2 |  | 彩虹快速高架 | 高架绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32500 |  | 东至萧山界，西至火炬大道上口 |  |
| 3 |  | 时代大道南接线 | 道路绿地 | 二级 | 27972 | 27972 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 北至滨文路，南至区界 |  |
| 4 |  |  | 道路绿地 | 三级 | 99074 | 99074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 标段二：

（部分养护服务期从2022年4月11日开始，具体详见下表）

| 序号 | 标段名称 | 绿地名称 | 绿地类型 | 绿地等级 | 绿地总面积 （m2） | 绿地总面积包括 |  |  | 行道树 |  |  |  |  | 挂箱 （盆） | 园林设施 | 地点（四至范围） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （m2） | 时花 （m2） | 常绿草 （m2） | 品种数量 | 胸径10-15 | 胸径15-25 | 胸径25-40 | 总数 （株） |  |  |  |  |
| 1 | 标段二 | 启智街 | 道路绿地 | 三级 | 2124 | 2124 |  |  | 香樟（316株） |  | 316 |  | 316 |  |  | 东至西兴路，西至江陵路 |  |
| 2 |  |  |  | 三级 | 864 | 864 |  |  | 香樟(57) |  | 57 |  | 57 |  |  | 东：江陵路 西：春晓路 温馨人家南面 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 3 |  | 新联路 | 道路绿地 | 三级 | 2990 | 2990 |  |  | 无患子（268株） |  | 268 |  | 268 |  |  | 南至江汉东路，北至物联网街 |  |
| 4 |  | 共联路 | 道路绿地 | 三级 | 54 | 54 |  |  | 香樟（48株） |  | 48 |  | 48 |  |  | 南至江汉东路，北至滨和路 |  |
| 5 |  |  | 道路绿地 | 三级 | 621 | 621 |  |  | 银杏（55株） |  | 55 |  | 55 |  |  | 南至月明路，北至物联网街 |  |
| 6 |  | 江陵路 | 道路绿地 | 二级 | 38888 | 38888 |  |  | 北美枫香（523株） | 197 | 326 |  | 630 |  |  | 南至南环路，北至闻涛路 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银杏（107株） |  | 107 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 寰宇路 | 道路绿地 | 三级 | 50 | 50 |  |  | 香樟（50株） |  | 50 |  | 50 |  |  | 南至滨盛路，北至科技馆街 |  |
| 9 |  | 联慧街 | 道路绿地 | 三级 | 1003 | 1003 |  |  | 香樟（108株） |  | 108 |  | 108 |  |  | 东至西兴路，西至阡陌路 |  |
| 10 |  | 星泽路（宏飞路） | 道路绿地 | 三级 | 228 | 228 |  |  | 香樟（35株） |  | 35 |  | 35 |  |  | 南至星民路，北至滨盛路 |  |
| 11 |  | 缤纷街（星民路） | 道路绿地 | 三级 | 908 | 908 |  |  | 香樟（158株） |  | 158 |  | 223 |  |  | 东至星民幼儿园，西至江陵路 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 女贞（65株） | 45 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 丹枫路 | 道路绿地 | 三级 | 1272 | 1272 |  |  | 香樟（15株） | 15 |  |  | 15 |  |  | 东至缤纷北苑，西至西兴路 |  |
| 14 |  |  |  | 三级 | 2055 | 2055 |  |  | 香樟(210) |  | 210 |  | 210 |  |  | 东：西兴路 西：江晖路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 15 |  | 睿祥巷（解放桥路） | 道路绿地 | 三级 | 208 | 208 |  |  | 香樟（86株） |  | 86 |  | 86 |  |  | 南至江南大道，北至丹枫路 |  |
| 16 |  | 市民北广场 | 公园绿地 | 一级 | 39799 | 39799 |  |  |  |  |  |  |  |  | 亭子、廊架、园椅、景观灯、垃圾桶等 | 东：通和路 南：江南大道 西：泰安路 北:丹枫路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 17 |  | 市民南广场 | 公园绿地 | 一级 | 17758 | 17758 |  |  |  |  |  |  |  |  | 亭子、廊架、园椅、景观灯、垃圾桶等 | 东：春晓路 南：春晓路 西：春晓路 北：江南大道 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 18 |  | 滨江区政府内庭 | 公园绿地 | 一级 | 3674 | 3674 |  |  |  |  |  |  |  |  | 亭子、廊架、园椅、景观灯、垃圾桶等 |  | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 19 |  | 通和路 | 道路绿地 | 三级 | 132 | 132 |  |  | 香樟(166) |  | 166 |  | 166 |  |  | 南：江南大道 北：闻涛路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 20 |  | 春晓路 | 道路绿地 | 三级 | 8970 | 8970 |  |  | 无患子(210) |  | 210 |  | 231 |  |  | 南：滨兴路 北江南大道 市民南广场南面 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 枫香(21) |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 月明路 | 道路绿地 | 二级 | 12412 | 12412 |  |  | 无患子(363) |  | 363 |  | 516 |  |  | 东：风情大道 西：江汉路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 香樟(153) |  | 153 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 物联网街 | 道路绿地 | 三级 | 1220 | 1220 |  |  | 香樟(56) |  | 56 |  | 56 |  |  | 东：西兴路 西：江陵路 海康威视南面 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 25 |  | 阡陌路 | 道路绿地 | 三级 | 4011 | 4011 |  |  | 香樟(188) |  | 188 |  | 557 |  |  | 南：北塘河 北：闻涛路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 珊瑚朴(369) |  | 369 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 滨和路 | 道路绿地 | 二级 | 1092 | 1092 |  |  | 重阳木（58株） |  | 58 |  | 87 |  |  | 东至长河路，西至网商路 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银杏（29株） |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 二级 | 3673 | 3673 |  |  | 无患子（98） | 98 |  |  | 98 |  |  | 东至风情大道，西至规划支路 |  |
| 30 |  |  |  | 二级 | 29510 | 29510 |  |  | 无患子(263) | 263 |  |  | 580 |  |  | 东：协同路 西：长河路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 香樟(317) | 317 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 滨兴路 | 道路绿地 | 二级 | 7898 | 7898 |  |  | 香樟（99） |  | 99 |  | 162 |  |  | 东至风情大道，西至阡陌路 |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无患子（63） |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 二级 | 37997 | 37997 | 250 |  | 重阳木(490) |  | 490 |  | 729 |  |  | 东;阡陌路 西：建业路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 黄山栾树(107) |  | 107 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合欢(94） |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 马褂木(17) | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无患子(18) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银杏(3) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 江汉东路 | 道路绿地 | 三级 | 3636 | 3636 |  |  | 悬铃木(182) |  | 182 |  | 182 |  |  | 东：西兴路 西：江陵路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 41 |  | 西兴路 | 道路绿地 | 二级 | 50611 | 50611 |  |  | 黄山栾树(582) |  | 582 |  | 582 |  |  | 南：南环路 北：闻涛路 | 服务期从2022年4月11日开始 |

- 标段三：

| 序号 | 标段名称 | 绿地名称 | 绿地类型 | 绿地等级 | 绿地总面积 （m2） | 绿地总面积包括 |  |  | 行道树 |  |  |  |  | 挂箱 （盆） | 园林设施 | 地点（四至范围） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （m2） | 时花 （m2） | 常绿草 （m2） | 品种数量 | 胸径10-15 | 胸径15-25 | 胸径25-40 | 总数 （株） |  |  |  |  |
| 1 | 标段三 | 东流路 | 道路绿地 | 三级 | 4842 | 4842 |  |  | 香樟（190） | 5 | 185 |  | 240 |  |  | 东至阡陌路，西至江淑路 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬铃木（50） |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 春波路 | 道路绿地 | 三级 | 735 | 735 |  |  | 香樟（143） |  | 143 |  | 143 |  |  | 东至江陵路，西至江晖路 |  |
| 4 |  | 江淑路 | 道路绿地 | 三级 | 4720 | 4720 |  |  | 银杏（206） | 206 |  |  | 433 |  |  | 南至南环路，北至滨兴路 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 黄山栾树（227） |  | 163 | 64 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 固陵路 | 道路绿地 | 三级 | 303 | 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南至滨康路，北至滨安路 |  |
| 7 |  | 西陵路 | 道路绿地 | 三级 | 263 | 263 |  |  | 香樟（130株） |  | 130 |  | 130 |  |  | 南至南环路，北至滨康路 |  |
| 8 |  | 滨安路 | 道路绿地 | 二级 | 30792 | 30752 | 40 |  | 香樟（771） |  | 771 |  | 1167 |  |  | 东至风情大道，西至振业路 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 乐昌含笑（396） |  | 396 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 道路绿地 | 三级 | 197911 | 189671 |  | 8240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 临湖路 | 道路绿地 | 三级 | 747 | 747 |  |  | 无患子（51） |  | 51 |  | 51 |  |  | 东至虹湖路，西至江晖南路 |  |
| 12 |  | 聚园路 | 道路绿地 | 三级 | 1448 | 1448 |  |  | 香樟（64） | 64 |  |  | 114 |  |  | 东至江陵路，西至江淑路 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银杏（50） |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 聚工路 | 道路绿地 | 三级 | 317 | 317 |  |  | 珊瑚朴（248） | 248 |  |  | 248 |  |  | 南至南环路，北至滨安路 |  |
| 15 |  | 聚业路 | 道路绿地 | 三级 | 159 | 159 |  |  | 珊瑚朴（237） | 237 |  |  | 237 |  |  | 南至南环路，北至滨安路 |  |
| 16 |  | 越城巷（园区三路） | 道路绿地 | 三级 | 68 | 68 |  |  | 香樟（68） |  | 68 |  | 68 |  |  | 南至福世大厦，北至庙后王路 |  |
| 17 |  | 庙后王路 | 道路绿地 | 三级 | 15050 | 15050 |  |  | 香樟（283） |  | 283 |  | 283 |  |  | 东至越城巷，西至楚天路 |  |
| 18 |  | 楚天路 | 道路绿地 | 三级 | 148 | 148 |  |  | 香樟（100） |  | 100 |  | 100 |  |  | 南至冠山路，北至庙后王路 |  |
| 19 |  | 江晖南路 | 道路绿地 | 二级 | 20080 | 20080 |  |  | 栾树（253） |  | 253 |  | 253 |  |  | 南至白马湖路，北至滨文路 |  |
| 20 |  | 江陵南路 | 道路绿地 | 三级 | 4554 | 4554 |  |  | 香樟（231） |  | 231 |  | 231 |  |  | 南至马湖村，北至庙后王路 |  |
| 21 |  | 一号路 | 道路绿地 | 三级 | 1289 | 1289 |  |  | 香樟（76） |  | 76 |  | 76 |  |  | 东至江晖南路，西至江虹南路 |  |
| 22 |  | 气象局支路 | 道路绿地 | 三级 | 88 | 88 |  |  | 香樟（88） | 20 | 68 |  | 88 |  |  | 南至冠山路，北至滨文路 |  |

- 标段四：

（部分养护服务期从2022年4月11日开始，具体详见下表）

| 序号 | 标段名称 | 绿地名称 | 绿地类型 | 绿地等级 | 绿地总面积 （m2） | 绿地总面积包括 |  |  | 行道树 |  |  |  |  | 挂箱 （盆） | 园林设施 | 地点（四至范围） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （m2） | 时花 （m2） | 常绿草 （m2） | 品种数量 | 胸径10-15 | 胸径15-25 | 胸径25-40 | 总数 （株） |  |  |  |  |
| 1 | 标段四 | 泰安路 | 道路绿地 | 三级 | 606 | 606 |  |  | 香樟(117) |  | 117 |  | 117 |  |  | 东：区政府 南：江南大道 西：星光大道 北：科技馆街 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 2 |  | 星飞路 | 道路绿地 | 三级 | 123 | 123 |  |  | 香樟(55) |  | 55 |  | 55 |  |  | 南：新月路 北：闻涛路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 3 |  | 光辉路 | 道路绿地 | 三级 | 100 | 100 |  |  | 香樟(41) |  | 41 |  | 41 |  |  | 南：新月路 北：科技馆街 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 4 |  | 科技馆街(秋水路) | 道路绿地 | 三级 | 1119 | 1094 | 25 |  | 香樟(374) |  | 374 |  | 382 |  |  | 东：泰安路 西：闸站河 双城国际北面、东：西兴路 西：通和路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银杏(8) |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 新月路 | 道路绿地 | 三级 | 210 | 210 |  |  | 香樟(111) |  | 111 |  | 111 |  |  | 东：通和路 西：江虹路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 7 |  | 长河路 | 道路绿地 | 二级 | 12260 | 12260 |  |  | 银杏(38) | 10 | 28 |  | 412 |  |  | 南：南环路 北：闻涛路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 朴树(37) |  | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 香樟(337) |  |  | 337 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 安业路 | 道路绿地 | 三级 | 120 | 120 |  |  | 香樟(155) |  | 155 |  | 155 |  |  | 南：新月路 北：闻涛路 双城国际西面 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 11 |  | 秋江路 | 道路绿地 | 三级 | 125 | 125 |  |  | 香樟(17) |  | 17 |  | 17 |  |  | 南：科技馆街 北：闻涛路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 12 |  | 红门巷 | 道路绿地 | 三级 | 45 | 45 |  |  | 香樟(26) |  | 26 |  | 26 |  |  | 东：江虹路 北：科技馆街 歌山品悦北面 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 13 |  | 江一公园 | 道路绿地 | 一级 | 30188 | 30188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 垃圾桶、坐凳若干 | 东：江晖路 南：北塘河 北：江汉路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 14 |  | 江汉路 | 道路绿地 | 三级 | 4499 | 4499 |  |  | 重阳木(54) |  | 54 |  | 296 |  |  | 东：江陵路 北：闻涛路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 香樟(49) |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 珊瑚朴（193） | 193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 八图园巷 | 道路绿地 | 三级 |  |  |  |  | 珊瑚朴（23） | 23 |  |  | 23 |  |  | 南：康康谷西侧出入口 北：江汉路 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 18 |  | 四桥公园 | 公园绿地 | 二级 | 35435 | 35435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东至锦绣江南，南至北塘河，西至时代大道，北至闻涛路 |  |
| 19 |  | 秋溢路 | 道路绿地 | 三级 | 464 | 464 |  |  | 香樟（243） | 5 | 238 |  | 309 |  |  | 东至江淑路，西至时代大道 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银杏（66） | 50 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 江二路 | 道路绿地 | 三级 | 1509 | 1509 |  |  | 香樟（52） | 10 | 42 |  | 181 |  |  | 东至江虹路，西至网商路 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 枫香（129） |  | 129 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 滨盛路 | 道路绿地 | 二级 | 175397 | 175397 |  |  | 香樟（204） |  | 122 | 82 | 764 |  |  | 东至机场城市大道，西至信诚路 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无患子（276） |  | 276 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 栾树（284） |  | 284 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 水印巷 | 道路绿地 | 三级 | 776 | 776 |  |  | 香樟（65） |  | 65 |  | 65 |  |  | 南至滨盛路，北至闻涛路 |  |
| 27 |  | 同人街 | 道路绿地 | 三级 | 6752 | 6752 |  |  | 香樟（118） |  | 118 |  | 199 |  |  | 东至水印巷，西至时代大道 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无患子（46） |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杜英（35） |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 咏渡巷 | 道路绿地 | 三级 | 256 | 256 |  |  | 银杏（9） |  | 9 |  | 9 |  |  | 南至同人街，北至闻涛路 |  |
| 31 |  | 金河弄 | 道路绿地 | 三级 | 831 | 831 |  |  | 银杏（56） |  | 56 |  | 56 |  |  | 东至长河路，西至咏渡巷 |  |
| 32 |  | 安德巷 | 道路绿地 | 三级 | 108 | 108 |  |  | 香樟（25） |  | 25 |  | 25 |  |  | 南至科技馆街，北至滨盛路 |  |
| 33 |  | 诚宜巷 | 道路绿地 | 三级 | 118 | 118 |  |  | 香樟（23） |  | 23 |  | 23 |  |  | 南至科技馆街，北至滨盛路 |  |
| 34 |  | 康顺路 | 道路绿地 | 三级 | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 闻涛中学围墙外 |  |
| 35 |  |  | 道路绿地 | 三级 | 240 | 240 |  |  | 无患子(82) |  | 82 |  | 82 |  |  | 南：浙二医院 北：科技馆街 闻涛中学西面 | 服务期从2022年4月11日开始 |
| 36 |  | 滨怡路（s03省道） | 道路绿地 | 三级 | 446 | 446 |  |  | 香樟（211） | 211 |  |  | 211 |  |  | 东至江南大道，西至时代大道 |  |
| 37 |  | 网商路 | 道路绿地 | 三级 | 2089 | 2089 |  |  | 朴树（185） |  | 185 |  | 257 |  |  | 南至滨康路，北至江南大道 |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银杏（72） |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 齐飞路 | 道路绿地 | 三级 | 1177 | 1177 |  |  | 香樟（96） |  | 96 |  | 252 |  |  | 南至滨兴路，北至滨和路 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 珊瑚朴（156） | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 共鸣巷（盎然路） | 道路绿地 | 三级 | 1231 | 1231 |  |  | 珊瑚朴（61） | 25 | 36 |  | 61 |  |  | 南至滨兴路，北至滨和路 |  |
| 42 |  | 兴才街（规划支路） | 道路绿地 | 三级 | 2560 | 2560 |  |  | 香樟（166） | 55 | 111 |  | 166 |  |  | 东至江虹路，西至长河路 |  |
| 43 |  | 绿香街（平安路） | 道路绿地 | 三级 | 186 | 186 |  |  | 银杏（124） | 124 |  |  | 124 |  |  | 东至江虹路，西至长河路 |  |
| 44 |  | 聚才路 | 道路绿地 | 三级 | 1693 | 1693 |  |  | 香樟（43） |  | 43 |  | 226 |  |  | 南至南环路，北至秋溢路 |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 重阳木（183） |  | 183 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 江虹路 | 道路绿地 | 二级 | 24033 | 17526 | 337 | 6170 | 榉树（255） |  | 255 |  | 596 |  |  | 南至南环路，北至闻涛路 |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无患子（341株） | 341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 江晖路 | 道路绿地 | 二级 | 36292 | 36105 | 187 |  | 香樟（527株） | 255 | 251 | 21 | 626 |  |  | 南至南环路，北至闻涛路 |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 栾树（99株） | 99 |  |  |  |  |  |  |  |

- 标段五：

| 序号 | 标段名称 | 绿地名称 | 绿地类型 | 绿地等级 | 绿地总面积 （m2） | 绿地总面积包括 |  |  | 行道树 |  |  |  |  | 挂箱 （盆） | 园林设施 | 地点（四至范围） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （m2） | 时花 （m2） | 常绿草 （m2） | 品种数量 | 胸径10-15 | 胸径15-25 | 胸径25-40 | 总数 （株） |  |  |  |  |
| 1 | 标段五 | 信诚路 | 道路绿地 | 二级 | 34343 | 34343 |  |  | 香樟（375株） |  | 375 |  | 375 |  |  | 南至南环路，北至闻涛路 |  |
| 2 |  | 建业路 | 道路绿地 | 二级 | 23302 | 22919 | 383 |  | 栾树（569株） | 569 |  |  | 964 |  |  | 南至南环路，北至闻涛路 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 香泡（395株） |  | 395 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 南川路 | 道路绿地 | 三级 | 2240 | 2240 |  |  | 香樟（225株） |  | 225 |  | 225 |  |  | 南至南环路，北至永久河 |  |
| 5 |  | 立业路（支一路） | 道路绿地 | 三级 | 1672 | 1672 |  |  | 香樟（89株） |  | 89 |  | 295 |  |  | 南至南环路，北至滨兴路 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无患子（206株） |  | 206 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 儿康路（兴宁路） | 道路绿地 | 三级 | 652 | 652 |  |  | 重阳木（74株） |  | 74 |  | 74 |  |  | 南至江南大道，北至滨盛路 |  |
| 8 |  | 平乐路 | 道路绿地 | 三级 | 1900 | 1900 |  |  | 重阳木（182株） |  | 182 |  | 227 |  |  | 东至建业路，西至育华巷 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 香樟（45株） |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 滨城路 | 道路绿地 | 三级 | 132 | 132 |  |  | 重阳木（92株） |  | 92 |  | 92 |  |  | 东至诚品路，西至建业路 |  |
| 11 |  | 诚品路 | 道路绿地 | 三级 | 758 | 758 |  |  | 榉树（49株） |  | 49 |  | 49 |  |  | 南至滨盛路，北至闻涛路 |  |
| 12 |  | 江三公园 | 公园绿地 | 二级 | 21800 | 21800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南至03省道，北至江边排灌站 |  |
| 13 |  | 越达巷 | 道路绿地 | 三级 | 117 | 117 |  |  | 香樟（117株） |  | 117 |  | 117 |  |  | 东至时代大道，西至立业路 |  |
| 14 |  | 怀德街 | 道路绿地 | 三级 | 1977 | 1977 |  |  | 香樟（172株） |  | 172 |  | 232 |  |  | 东至立业路，西至信诚路 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 枫香（60株） |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 南环路 | 道路绿地 | 二级 | 31576 | 31576 |  |  | 重阳木（141株） |  | 141 |  | 901 |  |  | 东至西陵路，西至信诚路 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 香樟（23株） | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 榉树（651株） | 500 | 151 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 朴树（86株） |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 滨康路 | 道路绿地 | 二级 | 72196 | 72196 |  |  | 香樟（1267株） |  | 1267 |  | 1363 |  |  | 东至风情大道，西至伟业路 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银杏（96株） |  | 96 |  |  |  |  |  |  |

- 标段六：

| 序号 | 标段名称 | 绿地名称 | 绿地类型 | 绿地等级 | 绿地总面积 （m2） | 绿地总面积包括 |  |  | 行道树 |  |  |  |  | 挂箱 （盆） | 园林设施 | 地点（四至范围） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （m2） | 时花 （m2） | 常绿草 （m2） | 品种数量 | 胸径10-15 | 胸径15-25 | 胸径25-40 | 总数 （株） |  |  |  |  |
| 1 | 标段六 | 长江路 | 道路绿地 | 二级 | 43206 | 43206 |  |  | 香樟（700株） |  | 560 | 140 | 700 |  |  | 南至映翠路，北至滨文路 |  |
| 2 |  | 白马湖路 | 道路绿地 | 二级 | 38601 | 38601 |  |  | 香樟（183株） |  | 183 |  | 183 | 836 |  | 东至江晖南路，西至时代大道 |  |
| 3 |  | 江虹南路 | 道路绿地 | 二级 | 5942 | 5942 |  |  | 香樟（100株） |  | 100 |  | 100 |  |  | 南至白马湖路，北至铁路 |  |
| 4 |  | 映翠路（沿山北路） | 道路绿地 | 二级 | 24805 | 24805 |  |  | 银杏（146株） | 23 | 123 |  | 146 |  |  | 东至长江南路，西至区界 |  |
| 5 |  | 白马湖支路 | 道路绿地 | 三级 | 1095 | 1095 |  |  | 香樟（115株） |  | 115 |  | 115 |  |  | 南至映翠路，北至长江路 |  |
| 6 |  | 天马路（湘湖北路） | 道路绿地 | 二级 | 17990 | 17990 |  |  | 香樟（293株） |  | 293 |  | 293 |  |  | 东至长江南路，西至时代大道 |  |
| 7 |  | 腾龙路（长江西路） | 道路绿地 | 二级 | 7414 | 7414 |  |  | 香樟（290株） |  | 290 |  | 290 |  |  | 南至映翠路，北至白马湖路 |  |
| 8 |  | 湖西路（二号路） | 道路绿地 | 二级 | 4556 | 4556 |  |  | 香樟（27株） |  | 27 |  | 27 |  |  | 南至映翠路，北至白马湖路 |  |
| 9 |  | 十一区块规划支路 | 道路绿地 | 三级 | 40 | 40 |  |  | 香樟（40株） |  | 40 |  | 40 |  |  | 东至江虹南路，西至白马湖小区孔雀苑 |  |
| 10 |  | 井山坞路 | 道路绿地 | 三级 | 11183 | 11183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南至环塘路，北至长江南路 |  |
| 11 |  | 海福路（塘子堰路） | 道路绿地 | 三级 | 330 | 330 |  |  | 香樟（114株） |  | 114 |  | 215 |  |  | 南至规划支路，北至天马路 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 珊瑚朴（101株） | 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 湘滨路 | 道路绿地 | 三级 | 1881 | 1881 |  |  | 榉树 | 66 |  |  | 66 |  |  | 东至湖西路，西至阳光家园 |  |
| 14 |  | 冠山南侧生态环境整治工程 | 道路绿地 | 三级 | 4867 | 4867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南至老白马湖路，西至soho创意园，北至冠山公园 |  |
| 15 |  | 馒头山北侧环境整治工程 | 道路绿地 | 三级 | 10415 | 10415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东至腾龙路，南至馒头山，西至湖西路，北至孔家河 |  |
| 16 |  | 白马湖路北侧绿化环境整治工程 | 道路绿地 | 三级 | 21329 | 21329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东至冠山河，南至白马湖路，北至老白马湖路 |  |

- 标段七：

| 序号 | 标段名称 | 绿地名称 | 绿地类型 | 绿地等级 | 绿地总面积 （m2） | 绿地总面积包括 |  |  | 行道树 |  |  |  |  | 挂箱 （盆） | 园林设施 | 地点（四至范围） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （m2） | 时花 （m2） | 常绿草 （m2） | 品种数量 | 胸径10-15 | 胸径15-25 | 胸径25-40 | 总数 （株） |  |  |  |  |
| 1 | 标段七 | 诚业路（环兴路） | 道路绿地 | 三级 | 13602 | 13602 |  |  | 珊瑚朴（58株） |  | 58 |  | 151 |  |  | 南至南环路，北至滨盛路 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 榉树（93株） | 6 | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 同兴弄（东西支路） | 道路绿地 | 三级 | 1180 | 1180 |  |  | 香樟（17株） |  | 17 |  | 17 |  |  | 东至诚业路，西至信诚路 |  |
| 4 |  | 艺洲街（明艺路） | 道路绿地 | 三级 | 510 | 510 |  |  | 香樟（68株） |  | 68 |  | 68 |  |  | 东至规划支路，西至明德路 |  |
| 5 |  | 一桥公园 | 公园绿地 | 二级 | 67906 | 67906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东至亚科中心，南至永久河，西至六和路，北至闻涛路 |  |
| 6 |  | 六和公园 | 公园绿地 | 一级 | 46029 | 42829 |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  | 东至六和路，南至永久河，西至闻涛路，北至闻涛路 |  |
| 7 |  | 新和路 | 道路绿地 | 二级 | 15750 | 15750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东至新浦河，西至闻涛路 |  |
| 8 |  | 六和路 | 道路绿地 | 二级 | 18583 | 18562 | 21 |  | 香樟（368株） |  | 368 |  | 368 |  |  | 南至东信大道，北至闻涛路 |  |
| 9 |  |  | 道路绿地 | 三级 | 44947 | 44947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 浙新区块北侧规划支路 | 道路绿地 | 三级 | 110 | 110 |  |  | 香樟（73株） |  | 73 |  | 73 |  |  | 东至西浦路，西至闻涛路 |  |
| 11 |  | 浙新街 | 道路绿地 | 三级 | 70 | 70 |  |  | 沙朴（73株） |  | 73 |  | 73 |  |  | 东至西浦路，西至闻涛路 |  |
| 12 |  | 育华巷 | 道路绿地 | 三级 | 968 | 968 |  |  | 香樟（103株） |  | 103 |  | 103 |  |  | 东至高新实验学校，南至江南大道，北至滨盛路 |  |
| 13 |  |  |  | 三级 | 151 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高新实验小学围墙外 |  |
| 14 |  | 东信大道 | 道路绿地 | 二级 | 33265 | 33265 |  |  | 香樟（429株） |  | 429 |  | 673 |  |  | 西至闻涛路，北至闻涛路 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银杏（244株） |  | 244 |  |  |  |  |  |  |

- 标段八：

| 序号 | 标段名称 | 绿地名称 | 绿地类型 | 绿地等级 | 绿地总面积 （m2） | 绿地总面积包括 |  |  | 行道树 |  |  |  |  | 挂箱 （盆） | 园林设施 | 地点（四至范围） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （m2） | 时花 （m2） | 常绿草 （m2） | 品种数量 | 胸径10-15 | 胸径15-25 | 胸径25-40 | 总数 （株） |  |  |  |  |
| 1 | 标段八 | 浦炬街（浦乐路） | 道路绿地 | 三级 | 32764 | 32764 |  |  | 香樟（563株） |  | 563 |  | 563 |  |  | 东至火炬大道，西至闻涛路 |  |
| 2 |  | 信诚南路 | 道路绿地 | 二级 | 693 | 693 |  |  | 黄山栾树（37株） |  | 37 |  | 37 |  |  | 南至东冠路，北至滨文路 |  |
| 3 |  | 明志路 | 道路绿地 | 三级 | 231 | 231 |  |  | 银杏（154株） | 149 | 5 |  | 154 |  |  | 东至滨文苑，西至至善路 |  |
| 4 |  | 至仁街（园区中路） | 道路绿地 | 三级 | 172 | 3772 |  |  | 香樟（172株） |  | 172 |  | 172 |  |  | 东至火炬大道，西至明德路 |  |
| 5 |  | 冠山路（萧闻路、西湘路） | 道路绿地 | 三级 | 6107 | 6107 |  |  | 银杏（353株） |  | 353 |  | 353 |  |  | 西浦路至闻涛路、浦沿路至火炬大道 |  |
| 6 |  | 回龙庵路 | 道路绿地 | 三级 |  |  |  |  | 香樟（75株） |  | 75 |  | 75 |  |  | 南至紫红岭路，北至浦炬街 |  |
| 7 |  | 望水路 | 道路绿地 | 三级 | 960 | 960 |  |  | 黄山栾树（86株） |  | 86 |  | 86 |  |  | 东至西浦路，西至闻涛路 |  |
| 8 |  | 镇前路 | 道路绿地 | 三级 | 355 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大同公寓围墙外 |  |
| 9 |  | 紫云路 | 道路绿地 | 三级 |  |  |  |  | 香樟（16株） | 16 |  |  | 16 |  |  | 南至浦炬街，北至浦湖路 |  |
| 10 |  | 鸡鸣山路 | 道路绿地 | 三级 | 307 | 307 |  |  | 黄山栾树（34株） | 34 |  |  | 34 |  |  | 东至西浦路，西至滨浦路 |  |
| 11 |  | 汤吴家路（金盛工业园西侧规划支路） | 道路绿地 | 三级 |  |  |  |  | 香樟（74株） |  | 74 |  | 74 |  |  | 南至冠山路，北至东冠路 |  |
| 12 |  | 创智街（彩虹路） | 道路绿地 | 三级 | 608 | 608 |  |  | 香樟（105株） | 105 |  |  | 105 |  |  | 东至明德路，西至汤吴家路（金盛工业园区支路） |  |
| 13 |  | 彩霞路 | 道路绿地 | 三级 |  |  |  |  | 沙朴（74株） | 74 |  |  | 74 |  |  | 东至百仁路，西至信诚路 |  |
| 14 |  | 新南路（浦沿中学西侧规划支路） | 道路绿地 | 三级 |  |  |  |  | 沙朴（71株） |  | 71 |  | 71 |  |  | 南至东冠路，西至新生路 |  |
| 15 |  | 滨江高教公园 | 道路绿地 | 二级 | 29202 | 29202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东至至善路，南至高教河，西至明德路，北至滨文路 |  |
| 16 |  | 东冠路 | 道路绿地 | 三级 | 4817 | 4817 |  |  | 朴树（273株） |  | 273 |  | 297 |  |  | 信诚南路至江南专修学院、西浦路至闻涛路、月弯路至滨文路 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 香樟（24株） | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 明德路 | 道路绿地 | 三级 | 5682 | 5682 |  |  | 香樟（410株） | 20 | 390 |  | 422 |  |  | 南至西厢路，北至南环路 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银杏（12株） |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 滨浦路 | 道路绿地 | 三级 | 2548 | 2548 |  |  | 榉树（89株） |  | 89 |  | 89 |  |  | 南至浦乐路，北至东冠路 |  |
| 21 |  | 浦西路 | 道路绿地 | 三级 | 290 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大同公寓围墙外 |  |
| 22 |  | 新浦路 | 道路绿地 | 三级 | 554 | 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浙新小区围墙外 |  |
| 23 |  | 西浦路 | 道路绿地 | 三级 | 4183 | 4183 |  |  | 香樟（47株） |  | 47 |  | 47 |  |  | 南至滨文路，北至新和路、南至龙山路，北至镇前路 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 朴树（432株） |  | 432 |  | 432 |  |  |  |  |
| 25 |  | 浦沿路 | 道路绿地 | 二级 | 17969 | 17969 |  |  | 香樟（372株） |  | 372 |  | 372 |  |  | 南至区界，北至东信大道 |  |
| 26 |  | 火炬大道 | 道路绿地 | 二级 | 20846 | 20846 |  |  | 香樟（758株） | 9 | 749 |  | 758 |  |  | 南至时代大道，北至滨康路 |  |
| 27 |  | 滨文路 | 道路绿地 | 二级 | 153698 | 135370 | 210 | 18118 | 香樟（210株） |  | 210 |  | 1449 |  |  | 东至萧山区界，西至振浦路 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银杏（1239株） |  | 1239 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 道路绿地 | 三级 | 3452 | 3452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东至振浦路，西至钱塘江南岸 |  |
| 30 |  | 滨文路（互通段外围） | 道路绿地 | 三级 | 50384 | 50384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滨文路互通外围 |  |
| 31 |  | 滨文路（长虹苑围墙外） | 道路绿地 | 三级 | 523 | 523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长虹苑内部道路 |  |

- 二、技术需求表

| 质量标准 | 养护质量达到《城市绿地养护管理质量标准》（DB 3301/T 0286-2019）和《滨江区公共绿地养护管理考核办法》要求； |
| --- | --- |
| 验收条件及标准 | 同上 |

三、商务要求表

| 服务期 | 21个月（其中部分养护内容服务期为265天）。暂定2021年4月1日—2022年12月31日（其中部分养护内容服务期从2022年4月11日开始），实际的养护工作时间以合同签订时间为准。中标供应商在合同期内每年度达到采购人总体考核要求的，养护合同继续执行。若合同期结束时，下一轮招标暂未完成，仍由乙方继续养护，超出合同期部分的养护费按实际天数结算，养护费结算标准按相应投标价执行。 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 杭州市滨江区。 |
| 付款办法 | 结合考核结果按季进行支付（扣除相应处罚款项）。 |

四、供应商的资格要求表

| 资格及能力要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2、特定资格条件：（1）未被市级及以上绿化行政主管部门限制市场行为的； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| --- | --- |

# 第四部分  合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

业主（发包）单位： 杭州市滨江区城市管理局  （以下简称甲方）

养护（承包）单位：                         （以下简称乙方）

按照公开、公平、合理、择优的原则，甲方于     年    月    日对滨江区2021年公共绿地养护管理项目进行了养护公开招标。经公开招投标后，经评标委员会详细评审，乙方为该项目中标养护单位，根据采购文件概况内容，为了明确双方职责，相互协作，经甲、乙双方共同协商，特立此合同。

一、养护范围及内容（绿地概况表后附）

二、养护经费

本次中标合同价为大写       元（小写：     ）（包括采购文件、优惠承诺中所有养护管理投入各类费用，及招标询标答复所承诺的费用）。乙方确认在养护过程中产生的所有费用（包括但不限于绿化设施养护维修、更换绿植、人员费用等）已包含在养护经费中，乙方不得向甲方主张其他任何费用。

三、养护期限

该项目合同期：   个月，自   年    月  日至   年   月    日止。乙方在合同期内每年度达到甲方总体考核要求的，乙方继续执行养护合同。

四、养护人员组成

植保员、园林绿化修剪技工等中、高级技工应持证上岗。乙方养护人员及分块绿地养护小组人员名单需到甲方备案。未经甲方书面同意，乙方不得随意变更养护人员；若甲方认为乙方养护人员不符合甲方要求的，甲方有权随时要求乙方变更养护人员。该项目养护人员组成：

| 人员组成 | 姓名 | 技术职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护项目负责人 |  |  |  |
| 植保员 |  |  |  |
| 园林绿化修剪技工 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| … |  |  |  |

分块绿地养护人员组成：

| 分块绿地名称 | 班组长 | 养护小组人员数 |
| --- | --- | --- |

五、机械设备

| 设备名称 | 数量 | 品牌、型号、主要技术参数、机动车牌号 |
| --- | --- | --- |

备注：所有机械设备为企业自备。

六、双方职责

（一）甲方职责

1、及时对绿地养护计划、措施、养护质量与安全进行监督管理。

2、负责与相关部门的协调工作。

3、按合同规定按时支付乙方养护经费。

（二）乙方职责

l、必须严格按合同条款、本次招投标要求、绿地养护质量标准及相关规定，精心组织养护，确保绿地养护质量，承担设施、人员安全和公共安全责任。

2、严格履行投标书中优惠承诺、投标书及询标答复有关承诺。

3、养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时作出的承诺相一致。

4、制定全年及每月绿地养管工作计划，包括绿地的各类养管措施（如施肥、修剪、病虫害防治等）、质量安全保证、应急管理（抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等）、重点技术措施等，并及时上报甲方。

5、安排养护管理力量，制定劳动力计划表，做好突击性工作的应急安排等，落实专职养护人员名单，养护管理责任人名单。

6、制定时花调换全年计划，包括图案设计方案、花卉品种、调换时间、养护管理等。

7、养护人员必须按甲方要求穿统一工作服，在道路绿化养护中为保证安全，养护人员必须穿反光背心装，并加强安全管理。养护过程中发生人身损害或其他造成第三方损害的，所有责任由乙方自行承担。8、确保在各类考核中不失责任分。

七、绿地养护管理要点

（一）建立日常巡查制度，巡查人员对所管辖的绿地每天巡查一次，发现问题及时整改。建立养护管理工作台帐，做好养护工作日报、月报、年报，健全养护档案制度。

（二）要求绿地养护质量达到《城市绿地养护管理质量标准》（DB 3301/T 0286-2019），并做到：

l、乔灌木的修剪按《杭州园林植物养护技术规程》进行操作，香樟等乔木或大型花灌木冬季必须刷白，及时防治病虫害；发现枯枝、死枝必须24小时内处理完毕；对花灌木应随时修剪，球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应控制高度及宽度，色块之间界限分明、线条清晰流畅，无缺株、无空洞。对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在2天内补种完毕，补种苗木的规格、品种和原苗木基本相同，特殊情况无法补种原规格苗木，需经甲方同意。

2、绿地内各类地被植物覆盖完好（包括桥墩的垂直绿化），覆盖率达到100%以上，植株缺损必须在二天内补种，补种苗木的品种和原苗木相同。地被植物与乔、灌木的界线清晰，线条流畅。

3、草坪随时修剪，草坪草高度不超过8cm，树木周围和草坪边缘应及时忉边。常绿草四季应保持绿色，草坪的纯洁度在98%以上，无空秃、黄化现象。对被人为损坏和已发生病害的常绿草坪两天内切除调换，补种时确保草坪的美观和平整。

4、植保员应每天检查绿地病虫害发生情况，发现病虫害应在2天内治理完毕，并做好病虫害防治工作台帐。要求园林植物常年无明显病虫害。

5、绿地内及时清扫，无隔夜垃圾。

6、建筑废弃物在接到通知后24小时内清理完毕并及时外运。

7、每天必须清除绿地内杂草、杂物、垃圾、石块，特别是植物根部白色垃圾，确保绿地内常年清洁。在重大活动中出现责任事故，甲方有权进行处罚，直至终止合同。绿地树木修剪、滚草、枯死枝的清理等绿地的垃圾当日清运完毕。

8、所有植物施肥的特别要求：根据市区养护相关要求，其中①绿地（含常绿草）土肥标准：土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，增强土壤肥力，要求用腐熟豆饼一年施肥二次。春秋两季视绿地景观效果和实际情况适时适量的采用复合肥进行追肥，改善土壤理化性状。②行道树土肥标准：每年冬季施有机肥一次，要求采用腐熟豆饼。施肥时间应定于游人稀少的时间段，并通知甲方，以甲方验收为准。

9、维护好绿地内的园林建筑和设施，无锈迹及油漆剥落现象，每年至少油漆一次，设施破损一般在五天内维修完毕。

10、遇到因人为或其它因素造成的苗木损坏，必须无条件在2天内补种完毕，包括因重大活动造成的损坏，无条件按甲方要求完成补种，否则扣除相应花木价值2—3倍的养护经费，

11、管理人员按甲方要求统一着装，标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报甲方及执法部门。

（三）按照《杭州市城区花坛、花境养护管理规定（试行）》，加强对花卉的养护管理。时花更换全年至少为六次，满铺（观叶植物不作为时花），在每一次更换时必须要将时花品种、数量方案事先上报甲方，由甲方确定后方能种植，否则将作无更换时花处理，种后由甲方现场验收签字确定。

（四）加强应急管理

1、制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报甲方备案。

2、建立应急备货制，备货的内容有：（1）抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等物资（钢管、毛竹、水泵等）；（2）容器苗木，主要是夏季易干枯的灌木品种。（3）栏杆等易损设施。

3、遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员夏季抗旱、抗台，冬季遇积雪必须及时组织人员进行抗雪。遇到树木斜倒时，根据甲方要求，做好清障扶正工作。

4、做好防台树木支撑工作，在市气象台发出台风预警信号以后，立即做好树木支撑工作，具体要求参照《杭州市城区绿化防台树木支撑工作方案》。

5、乙方如未按甲方要求落实到位的，甲方将另行实施，所需费用从乙方养护费中扣除。

（五）其他

1、协助调查、解决来电来访等信访反映的养护问题。

2、乙方不得随意改变绿地的性质和植物的品种。

3、加强管理确保在全国省、市、区的绿地检查中不失责任分。

4、所有养护工作必须符合国家有关的环保、安全等相关的法律法规。

5、养护工作必须遵守区数字城管相关制度规定。

八、考评办法

1、绿地养管必须根据有关公共绿地养护的规范，力争创养管精品，乙方必须配合甲方专职管理人员，确保责任落实。

2、根据采购文件、投标文件、询标答复和养管合同中的相关标准和要求，以及《杭州市城区绿化养护管理综合考核评分细则》、《滨江区公共绿地养护管理考核办法》，由甲方组织专业人员进行考评，评分结果作为养护费发放的依据。

3、养护管理实行百分制考评，按季度考核。合同期内，如考评相关文件重新修订，按最新印发的文件内容执行。

4、市绿化管理部门的日常养护考核、“双最”系列的养护考核列入考评内容。

5、对乙方的淘汰及处罚按照《滨江区公共绿地养护管理考核办法》执行，被淘汰的养护企业将被取消滨江区的绿地养护投标权两年。

九、养护合同签订、养护经费付款办法

1、本次绿地养护期限为本合同第三条所规定。合同签定后不得转包，如有转包情况甲方有权终止合同。

2、付款方式：

第一阶段：乙方缴纳履约保证金后，拔付本项目当年计划支付资金的30%作为预付款。2021年预付2021年4月1日-2021年12月31日养护费的30%，即人民币   元（￥    元）；2022年预付2022年1月1日-2022年12月31日养护费的30%，即人民币   元（￥    元）；

第二阶段：本养护项目结合考评结果按季支付养护费。

3、若因市政建设或绿化工程改造使养护面积减少的，按实际减少的养护面积核减相应养护费用。

4、对绿地修复、绿地设施和花木管理不善或使用不当所造成的损失，由乙方负责赔偿。若乙方对存在问题未整改或整改不到位，甲方可采用“代整治”并扣除相应的费用。

5、若合同期结束时，下一轮招标暂未完成，仍由乙方继续养护，超出合同期部分的养护费按实际天数结算，养护费结算标准按相应投标价执行。

十、违约责任

（一）双方不得无故终止合同（除合同约定），否则视为违约，由违约方支付对方违约金。

（二）甲方不能按合同约定支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。由甲方支付乙方违约金，赔偿乙方损失。

（三）乙方在养护管理期间，由于养管措施不力，出现以下情况之一，甲方终止合同并由乙方承担一切责任。

1、乙方在一年中收到杭州市园林绿化发展中心两张整改通知书；或乙方在一年中两次及以上被《杭州市城区绿化养护质量督查情况通报（季度）》单次扣分在10分（及以上）；

2、在省、市各类迎检、考评活动中失责任分或在各类抢险过程中发生重大责任事故，整改不力的；

3、发生重大质量安全、养护责任事故，造成严重影响的；

4、根据《滨江区公共绿地养护管理考核办法》被淘汰；

5、遇灾害性天气，未听从甲方统一指挥，未按甲方要求进行应急管理造成严重损失。

6、乙方在养护管理期间，原则上不得更换养护项目负责人。若确需更换，应在经甲方同意后进行，且更换后的项目负责人不得低于原项目负责人标准，否则甲方将对乙方进行扣款处罚，每次处罚金额为按合同总金额的5%。

7、乙方擅自将本合同全部或部分转包的；

8、乙方存在其他违反本合同约定的行为，经甲方催告后，仍未改正的。

十一、履约保证金

1、签定合同时中标供应商需交合同总价的3%的履约保证金，即   元（大写    元），在养管期满考核合格后十天内退还（不计息）。如养管期满考核不合格，或在养管期内因考核不合格而中途终止合同的，或因乙方原因中途终止合同的，履约保证金不予归还。

2、在养护期内如遇养护检查考评中严重失分者，甲方有权没收全额履约保证金。。

十二、其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，经采购代理机构及政府采购监管部门鉴证备案后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同履行过程中发生争议的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同正本一式伍份，具同等法律效力，鉴证方备案壹份，甲乙双方各执贰份；副本伍份，代理机构存档壹份(用途)，甲乙双方各执贰份。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 丙方（采购代理机构）： 审核人： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

合同附件

1.养护绿地概况表（略）

2.《滨江区公共绿地养护管理考核办法》

滨江区公共绿地养护管理考核办法

为进一步提高滨江区公共绿地管理水平和养护质量，确保检查考核工作公平、公正，实现绿地养护管理“标准化、科学化、精细化、长效化”的工作目标，结合本区绿地养护管理工作实际，特制定本办法。

一、考核对象

滨江区城市管理局负责管养的公共绿地。以各养护标段为考核计分对象。

二、考核内容

植物养护、植物保存率、施肥情况、病虫害防治、设施维护、管理与卫生等。

三、考核方法

滨江区公共绿地养护管理考核每月度进行月度通报，通报内容主要为该月度区、市抄告整改情况。每季度统计考核得分并通报考核结果，通报内容包括本季度日常检查情况、定期检查情况、季度考核得分及奖惩情况等。

季度考核得分（百分制）＝三个月日常检查的平均分×60%+定期检查得分×40%+\-附加项考核得分

季度考核根据成绩评定优秀、良好、合格、不合格四个等级。得分在93分（含）以上评定为优秀，得分90分（含）-93分（不含）评定为良好，得分在85分（含）—90分（不含）评定为合格，得分在85分（不含）以下的评定为不合格，分值四舍五入保留一位小数。季度考核得分低于93分的，每少0.1分扣养护费200元。

（一）日常检查

日常检查是指区城管局或委托的第三方监管单位组织开展对全区公共绿地养护质量情况进行的日常监督和巡查，对公共绿地中发现的养护质量问题，通过日常检查问题抄告单、整改通知书等形式要求绿化养护单位在规定时间内完成整改和反馈工作。同时，下派市级部门抄送的市行业检查、综合检查清单，对绿化养护责任单位进行扣分扣款。

日常检查以自然月为单位实施、满分100分，按下列标准扣除检查得分，相应扣款直接在拨付季度养护经费时扣除且不纳入季度考核分扣款：

1．区城管局工作人员或委托的第三方监管单位开展绿地养护日常检查，发现问题的，通过“智慧园文”系统制发抄告单，并按问题严重程度每件扣0.1—0.5分；在规定时间内未整改到位的，进行二次抄告，每件扣0.3分，并处以200元扣款；二次抄告仍未整改到位的，进行三次抄告，每件扣0.6分，并处以400元扣款；四次抄告，每件扣1.2分，并处以800元扣款；上述扣分扣款均累加计算，以此类推。

2．根据《“美丽杭州”城市环境“整洁指数”评分细则》（附件1），市级部门下发的行业检查、综合检查抄告清单涉及到的标段，A类问题每条扣0.1分；B类问题每条扣0.15分;C类问题每条扣0.2分。同时，每条综合检查抄告扣款500元，复核未通过的，每条加扣2分及5000元。

3.日常养护不到位且情况较为严重的，区城管局工作人员会同第三方监管单位核实后制发《滨江区城管局绿地养护问题抄告单》，每张扣1分并扣款2000元；日常养护不当且情况极其严重的，区城管局工作人员会同第三方监管单位核实后制发《滨江区城管局绿地养护整改通知书》，每张扣2分，扣款5000元；因养护不当收到《市绿地养护整改通知书》，每张扣4分，扣款20000元。

4．数字城管问题亮黄灯的（含未及时回退的），每件扣0.5分并扣款500元；亮红灯的，即未能在规定期限内进行整改的，每件扣4分并扣款20000元。

5．因养护管理不当引发投诉或舆情的，每起扣1分并扣款2000元；因责任事故被投诉或市级以上媒体曝光的，每次扣3分并扣款30000元。

6．在重要节日、重大活动及各类迎检期间保障不力等问题的，每起扣2分并扣款5000元；因养护不当而阻碍滨江区在各类评比考核中争先进位的，每处视情节严重性，扣5—10分并扣款1—5万元，并对责任事故进行通报。

7．被区级以上领导点名批评或批示的每次扣2分并扣款5000元，逾期未落实整改的每次扣4分并扣款20000元。被区城管局领导点名批评或批示的每次扣1分并扣款2000元，逾期未落实整改的每次扣2分并扣款5000元。

8．因绿地养护质量较差在市园林绿化发展中心季度通报及专项通报中扣分值在10分（含）—20分（不含）的，扣款20000元；扣分值在20分（含）以上的，扣款30000元；发生重大责任事件，被市级主管部门通报的，扣款30000元。

9．发现绿化垃圾偷倒的，每起扣1分并扣款2000元；发现绿化垃圾未及时清运的，每起扣1分并扣款2000元，原则上当天产生的绿化垃圾必须隔天清运完毕；发现绿化养护人员焚烧绿化垃圾或其他垃圾的，每起扣2分并扣款5000元。

10．对辖区内所发生的违章占绿、乱推乱放、毁绿种菜、晾晒衣物等现象该管未管的，占绿机动车每辆扣0.5分并扣款200元，非机动车每辆扣0.05分并扣款20元，乱堆乱放及毁绿种菜每平方米扣0.5分并扣款200元，晾晒衣物每起扣0.1分并扣款40元。

11．绿地养护标段未按时上报日常养护工作台账的，每起扣0.5分并扣款500元；缺报一次扣1分并扣款2000元。

（二）定期检查

定期检查是指每季度由城管局牵头，会同住建局（绿化办）、文明办等职能部门及相关专家等组成考核组，对公共绿地进行养护质量检查。检查组对随机抽取的绿地根据《滨江区绿化养护定期检查评分细则》（附件2）进行评分。

（三）附加项

1.杭州市“双最”考核

根据我区绿地在杭州市绿化主管部门组织的“双最”考核中的季度名次情况，对相关标段进行加分（详见表一）或减分扣款（详见表二），退步后名次仍处于所在类别前30%的，不减分不扣款。每个标段每季度因“双最”考核而实施的加减分不超过3分，扣款不超过50000元。

表一

| 道路绿地 |  | 公园绿地（河道绿地） |  | 高架绿化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名次 | 加分分值 | 名次 | 加分分值 | 名次 | 加分分值 |
| 1-5名 | 2 | 1-3名 | 2 | 第1名 | 2 |
| 6-15名 | 1.5 | 4-8名 | 1.5 | 第2名 | 1.5 |
| 16-30名 | 1 | 9-15名 | 1 | 第3名 | 1 |
| 前进50名以上 | 1.5 | 前进20名以上 | 1.5 | 前进6名以上 | 1.5 |
| 前进31-50名 | 1 | 前进13-20名 | 1 | 前5-6名 | 1 |
| 前进16-30名 | 0.5 | 前进6-12名 | 0.5 | 前进3-4名 | 0.5 |

表二

| 道路绿地 |  |  | 公园绿地（河道绿地） |  |  | 高架绿化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名次 | 减分分值 | 扣款金额 | 名次 | 减分分值 | 扣款金额 | 名次 | 减分分值 | 扣款金额 |
| 倒数 第1-5名 | 2 | 倒数第1名，扣35000元；倒数第2名，扣30000元；倒数第3名，扣25000元；倒数第4名，扣20000元；倒数第5名，扣15000元。 | 倒数 第1-3名 | 2 | 倒数第1名，扣25000元；倒数第2名，扣20000元；倒数第3名，扣15000元。 | 倒数 第1名 | 2 | 20000元 |
| 倒数 第6-15名 | 1.5 | 倒数第6-10名，扣10000元；倒数第11-15名，扣7000元。 | 倒数 第4-8名 | 1.5 | 倒数第4-5名，扣10000元；倒数第6-8名，扣7000元。 | 倒数 第2名 | 1.5 | 15000元 |
| 倒数 第16-30名 | 1 | 倒数第16-20名，扣5000元；倒数第21-30名，扣3000元。 | 倒数 第9-15名 | 1 | 倒数第9-11名，扣5000元；倒数第12-15名，扣3000元。 | 倒数 第3名 | 1 | 10000元 |
| 后退50名 以上 | 1.5 | 15000元 | 后退20名 以上 | 1.5 | 15000元 | 后退6名 以上 | 1.5 | 15000元 |
| 后退 31-50名 | 1 | 后退41-50名，扣10000元；后退31-40名，扣7000元。 | 后退 13-20名 | 1 | 后退17-20名，扣10000元；后退13-16名，扣7000元。 | 后退 5-6名 | 1 | 10000元 |
| 后退 16-30名 | 0.5 | 后退21-30名，扣5000元；后退16-20名，扣3000元。 | 后退 6-12名 | 0.5 | 后退9-12名，扣5000元；后退6-8名，扣3000元。 | 后退 3-4名 | 0.5 | 5000元 |

2.专项考核

指根据《城市绿地养护管理质量标准》（DB 3301/T 0286-2019）、《杭州市城区绿化灾害性天气应急预案》等文件要求对专项养护工作进行考核。对专项养护工作完成不及时、不到位的标段予以通报批评，并视情节严重每个标段扣分5—20分，扣款1—5万元。

3.信息宣传

每提供1篇信息报道（含文字、照片）并被区级及以上平台录用的，加0.5分；每提供1条抖音视频素材并被市级及以上账号录用，加1分；每提供1条学习强国视频素材并被录用的，加2分。

（五）年度考核

年度考核得分为季度考核成绩平均分，年度考核结果由区城管局予以公布。年度考核得分分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。得分在93分（含）以上评定为优秀，得分90分（含）—93分（不含）评定为良好，得分在85分（含）—90分（不含）评定为合格，得分在85分（不含）以下的评定为不合格。

四、奖励制度

（一）资金奖励

1．根据杭州市绿化“双最”考核年度结果通报，被评为“最佳”公园、道路及河道绿地、高架绿化的，奖励相关养护单位10万元；被评为“示范”公园、道路及河道绿地、高架绿化的，奖励相关养护单位10万元；被评为“优胜”公园、道路及河道绿地、高架绿化的，奖励相关养护单位5万元。若公园、道路及河道绿地、高架绿化所在的标段年度日常抄告整改率未达95%，则奖励取消。

2．区城管局根据本办法对年度考核结果排名前六的标段相关养护单位进行奖励，第一名奖励8万元，第二、三名奖励4万元，第四至第六名奖励2万元。若排名前六的相关标段年度日常抄告整改率未达95%，则奖励取消，奖励资格往后顺延。

同一个标段如符合一项以上的资金奖励条件，按金额高的一项进行奖励，不累计。上述资金奖励报区政府同意后实施。

（二）“洁美绿地”荣誉

根据考核成绩，授予季度成绩前20%的标段所在单位“洁美绿地”铜杯；年度获得铜杯两次的，授予“洁美绿地”银奖；年度获得铜奖三次及以上的，授予“洁美绿地”金奖。月度排名位于后20%的，则该季度取消铜杯授予资格。

（二）续签合同

参照《杭州市城区绿化养护企业考评办法（试行）》（杭园文〔2007〕38号）文件精神，须同时符合以下三项条件，并报杭州市园林文物局或区政府同意后，可按批复意见续签相关标段养护合同，一次续签合同期限最长2年，单个标段服务期期限最长3年。

1．养护合同期内，该标段有绿地在市园文局组织的“最佳、最差公园”、“最佳、最差河道绿地”年度考核评比中名列前十名（含第十名），或者在“最佳、最差道路绿地”年度考核评比中名列前二十名（含第二十名），且该标段其他绿地的“双最”考核年度得分高于年度总平均分；未列入“双最”检查评比范围的养护标段，在服务期内区综合考核成绩名列前三名（含第三名，为保证下一轮招标有充足时间，服务期内最后一次季度考核成绩不计）。

2．养护合同期内，该养护标段每季度区综合考核成绩均高于93分（含93分，为保证下一轮招标有充足时间，服务期内最后一次季度考核成绩不计）。

3．养护合同期内，该绿地标段未收到由市绿化管理部门及区城管局发出的养护质量问题整改通知书、未被专题通报批评、未发生重大质量安全责任事故。

五、惩处制度

（一）资金扣除

按本办法中的具体条款扣除相应养护费用。

（二）警示机制

对区考核季度成绩排名位于后20%的标段予以警告，并进行季度通报。

（三）终止合同

1．在区考核中连续三次月度成绩均为最后一名的，或连续两次季度考核成绩排名均为最后一名且在85分（不含）以下的，或在区考核中年度考核成绩在85分（不含）以下的，终止该标段养护合同并扣除履约保证金。

2．在杭州市“双最”考核中，被评为年度“最差”绿地的（含公园、道路及河道绿地、高架绿化），终止该标段养护合同并扣除履约保证金，同时取消该养护单位在滨江区绿化养护市场的准入资格两年。

上述终止合同的标段由年度成绩第一名的养护单位递补接管，直至新一轮招标完成。

六、代整治

在绿地养护过程中因养护不到位造成黄土裸露、缺株、死株等绿化问题未在规定时间内整改的，或在应急处置过程中未按要求落实到位的，区城管局将进行代整治，费用直接从被代整治单位的养护费中扣除。

七、附则

本办法由区城管局负责解释。

本办法自2021年2月1日起执行，原城管〔2020〕7号文件同时废止。

附件：1.“美丽杭州”城市环境“整洁指数”评分细则

2.滨江区绿化养护定期检查评分细则

附件1

“美丽杭州”城市环境“整洁指数”评分细则

（园林绿化环境）

| 类别 | 检查重点 | 内容 | 等级 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林绿化环境 | 绿地管理秩序良好 | 1违章占绿、违法建设，存在毁绿问题； | B | A类问题 每发现1个问题扣0.1分，核查未整改的加倍扣分。 B类和C类问题： 按A类问题1.5-2倍的权重进行扣分。 |
|  |  | 2.存在乱吊挂、乱堆乱放，有晾晒衣物现象； | A |  |
|  |  | 3.在建绿化工程管理不到位、未按规定进行覆盖或复绿； | A |  |
|  |  | 4.树干有钉子、铁丝，擅自缠绕或悬挂亮灯装置。 | A |  |
|  | 绿地环境卫生整洁 | 1.绿地内垃圾杂物多，卫生死角，臭味、异味明显； | B |  |
|  |  | 2.绿地内水体不洁、漂浮杂物、杂生水生植物多； | A |  |
|  |  | 3.植物叶面不洁净、明显积尘积灰； | A |  |
|  |  | 4.园林废弃物随意倾倒或现场焚烧，未进行无害化处理。 | A |  |
|  |  |  | A |  |
|  | 绿地设施维护良好 | 1.绿地内的亭、廊、公厕及其它建筑和构筑物破损、不整洁； | A |  |
|  |  | 2.园路、铺装、游步道、木栈道、座凳、路灯、垃圾箱、支撑件等设施大面积破损、不整洁； | A |  |
|  |  | 3.指示牌、禁令牌、宣传牌破损，不规范，影响整体景观。 | A |  |
|  | 园林绿化养护到位 | 1.绿地内存在枯枝、死株、缺株等问题； | A |  |
|  |  | 2.行道树缺株明显，树穴侧石不完整，树穴无植被或无鹅卵石或无盖板覆盖； | A |  |
|  |  | 3.绿地内杂草多、黄土裸露； | A |  |
|  |  | 4.花卉布置不合理、欠美观； | A |  |
|  |  | 5.日常养护工作不到位而导致植物生长不良,景观效果差。 | A |  |

附件2

滨江区绿化养护定期检查评分细则

一、公园及滨水绿地

| 类别 | 标准分 | 考 核 内 容 | 评分值 | 评分 记录 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林养护 | 50 | 花草树木搭配合理，层次丰富，季相变化明显。 | 4 |  |  |
|  |  | 植物修剪规范，树形整齐完美，枝繁叶茂，无死树，无明显枯枝，树上无钉子、无扎缚铁丝、电线等现象。 | 8 |  |  |
|  |  | 花坛、花境换花及时，花苗始花期上花坛（禁用无花苗），初种时覆盖率不低于90%，花色鲜艳，植株整齐，布置形式及花卉品种符合环境要求，无残花败叶、缺株倒伏。 | 8 |  |  |
|  |  | 草坪覆盖率在95%以上，无明显杂草、积水，滚剪及时（暖季草4-6厘米、冷季草6-8厘米），草坪边线清晰。 | 7 |  |  |
|  |  | 地被植物生长健壮，无明显杂草、缺株，观花地被植物开花茂盛。 | 4 |  |  |
|  |  | 无明显病虫害发生，防治及时有效。 | 6 |  |  |
|  |  | 根据植物生长情况及时施肥，植物生长健壮。 | 8 |  |  |
|  |  | 植物种植合理，无明显边沟、裸地。 | 3 |  |  |
|  |  | 垂直绿化按设计要求种植，并达到正常生长量。 | 2 |  |  |
| 设施维护 | 10 | 园林建（构）筑物破损、危房及时维修，屋顶无杂草，墙面无涂刻、招贴。 | 2 |  |  |
|  |  | 公园道路、铺装地坪平整，无大面积破损、无积水、无淤泥。 | 4 |  |  |
|  |  | 公园座椅、果壳箱等设施布局合理、放置整齐、保持清洁完好。 | 2 |  |  |
|  |  | 金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落。 | 1 |  |  |
|  |  | 导游牌、指示牌放置合理，文字、图案简洁明了、整齐规范完整。 | 1 |  |  |
| 管理与保洁 | 30 | 地面清扫、水面垃圾打捞及时，垃圾日产日清，地面无明显垃圾，水面无漂浮垃圾，无卫生死角。 | 18 |  |  |
|  |  | 厕所有水冲洗，打扫及时，无异臭积垢，有专人保洁。 | 4 |  |  |
|  |  | 秩序良好，无治安事故。 | 3 |  |  |
|  |  | 无乱搭乱建，无违法建设。 | 5 |  |  |
| 综合环境 | 10 | 1.有新品种引进，并对绿化景观提升有一定作用。 2.实行草坪轮休，并对外开放。 3.其它。 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |

二、道路绿地

| 类别 | 评分内容 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 园林养护 | 1.绿地体现设计意图，绿地整齐，景观良好，植物配置合理，季相分明，植物生长健壮。（5分） | 48 |  |
|  | 2.植物修剪规范，无枯枝，树上无钉子，无扎缚铁丝、电线。行道树树穴覆盖完好，黄土不裸露。（7分） |  |  |
|  | 3.植物保存率达到100%，无死树、缺株，花灌木色块完整、整齐，无空洞现象。（7分） |  |  |
|  | 4.草坪及地被覆盖率在95%以上，无明显杂草、积水，滚剪及时，草坪边线清晰，无黄土裸露。（8分） |  |  |
|  | 5.时花造型整齐美观，换花及时，花苗始花期上花坛（禁用无花苗），初种时覆盖率不低于90%，布置形式及花卉品种符合环境和季节要求，无残花败叶。（8分） |  |  |
|  | 6.无明显病虫害发生，防治及时有效。（5分） |  |  |
|  | 7.根据植物生长情况及时施肥，植物生长健壮。（8分） |  |  |
| 设施维护 | 1.园林构筑物无破损，修缮及时，无安全隐患，墙面无涂刻、招贴。（3分） | 15 |  |
|  | 2.绿地内园路、铺装地坪平整，无大面积破损和积水。（5分） |  |  |
|  | 3.绿地内园椅、果壳箱、栏杆等设施分布合理，无破损，无明显锈斑和油漆剥落。（5分） |  |  |
|  | 4.各种指示牌放置合理，文字、图案规范，无破损。（2分） |  |  |
| 管理与 保洁 | 1.植物叶面、栏杆冲洗及时，无明显积尘。（7分） | 27 |  |
|  | 2.绿地整洁，无明显垃圾，无卫生死角。（9分） |  |  |
|  | 3.绿地内无违章占绿、违法建设、乱堆乱放、晾晒衣物、无证兜售等现象，秩序良好。（5分） |  |  |
|  | 4.对进入绿地践踏树木和损坏花木的现象应及时制止，被毁绿地应及时补种恢复，并及时上报有关部门。（6分） |  |  |
| 综合环境 |  | 10 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

三、高架绿化

| 类别 | 评分内容 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 园 林 养 护 | 1.养护精细，植物生长健壮、株型饱满，具有良好的高架绿化景观。（11分） | 63 |  |
|  | 2.植物修剪科学、合理、及时，采用疏枝的修剪方式，不剪平头；植物不影响交通视线。（10分） |  |  |
|  | 3.植物保存率达到100%，无缺、枯、死株，无泥土裸露。（10分） |  |  |
|  | 4.挂箱内无枯枝残叶残花、无杂草、无垃圾，保持卫生整洁。（10分） |  |  |
|  | 5.灌溉及时，无植物失水现象，灌溉时桥面无积水现象。（10分） |  |  |
|  | 6.无明显病虫害发生，防治及时有效。（6分） |  |  |
|  | 7.根据植物生长情况及时施肥，植物生长健壮。（6分） |  |  |
| 设 施 维 护 | 1.灌溉设施无破损、断裂、脱落、滴漏等现象。（6分） | 22 |  |
|  | 2.箱体美观、清洁，无破损、积尘。（6分） |  |  |
|  | 3.箱体底座与桥梁的连接牢固，无松动、脱落。（6分） |  |  |
|  | 4.箱体底座无油漆剥落现象。（4分） |  |  |
| 综合环境 |  | 15 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

# 第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

4.评标程序

4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(5)政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

4.6编写评标报告。

5．无效投标的认定

5.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

5.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 未按采购文件中明确的要求签署、盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期、服务期等条款不能满足采购文件要求的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

5.3报价文件评审阶段

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致时，投标人不同意按“4.3修正原则”第（5）条原则修正的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额的；

- 供应商的投标报价中灾害性天气应急措施费或人工费低于采购文件规定的最低报价要求的；

（7）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

## 五、评分细则（仅适用标段一）

（一）技术标评审（满分63分）

技术得分＝评标委员会各成员独立评分汇总数/评标委员会成员人数。

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析采购内容的实际现状、主要存在的问题及针对性的解决措施，未提供此项内容的不得分。 | （1）存在问题示例：花箱箱体、滴灌系统等设施老旧；（0-5分） | 0-10 |
|  |  | （2）除以上问题以外的内容，由投标单位自行编制内容；（0-5分） |  |
| 2 | 分析采购内容的难点及应对措施，未提供此项内容的不得分。 | （1）难点内容示例：高架月季花期调控；（0-5分） | 0-15 |
|  |  | （2）除以上问题以外的内容，由投标单位自行编制内容；（0-5分） |  |
|  |  | （3）除以上问题以外的内容，由投标单位自行编制内容；（0-5分） |  |
| 3 | 重点阐述病虫害防治、施肥、修剪等重点养护技术措施，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-6 |
| 4 | 项目班子的成员专业素质和专业结构及养护劳动人员力量的投入是否满足绿地养护项目需要，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-5 |
| 5 | 高架挂箱等养护方案：包括但不限于挂箱专项养护及高架挂箱养护安全措施。 |  | 0-6 |
| 6 | 抗旱保绿、抗台防汛、抗雪防冻等应急任务或自然灾害应急措施安排是否合理和可行，人员物资保障措施，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-5 |
| 7 | 节假日、大型活动、突击检查及各类城市评比时管理措施是否合理可行，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-6 |
| 8 | 绿地养护安全文明作业和环境保护管理措施是否到位，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-5 |
| 9 | 供应商对业主的其他优惠承诺，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-5 |
| 10 | 评分合计 |  | 0-63 |

（二）资信标评审（满分22分）

供应商应提供真实、有效期的有关证明文件及资料，未提供、证明材料不全或材料失效的、虚假的均不得分，否则不得分。评标委员会对照综合评分细则和投标文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 区间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩(0-6分)：承担过类似地级市城区公共绿地养护业绩，每提供一个得1分，最高得6分。 注：同一地块绿地不得累计得分。 [证明材料：提供养护承包合同复印件加盖投标单位公章。] | 0-6分 |
| 2 | 供应商荣誉（0-6分）：在地级市（及以上）“双最”等相关绿化养护考核评比中，获得示范、最佳的，每个得2分，获得优胜的，每个得1分。最高得6分。 注：同一地块绿地奖项不得累计得分，按最高奖项计分。 [证明材料：同时提供1、有效获奖证明文件(证书)及相应绿地养护合同，2、地级市（及以上）相关管理部门颁发的考核办法及考核结果。以上材料均为复印件加盖投标单位公章] | 0-6分 |
| 3 | 拟任养护项目负责人获得证书及获奖情况（0-5分）： （1）拟任养护项目负责人具有园林绿化相关专业中级职称或技师的得1分，具有园林绿化高级职称或高级技师的得2分（不累加计分，以最高得分项计取）。（证明材料：提供有效证书、与投标单位签订的劳动合同及社保证明材料） （2）拟任项目负责人以项目负责人的身份管理养护的绿地，在地级市（及以上）“双最”等相关绿化养护考核评比中，获得示范、最佳的，每个得0.5分，获得优胜的，每个得0.3分。最高得3分。 [证明材料：同时提供1、与投标单位签订的劳动合同及社保证明材料，2、有效获奖证明文件(证书)及相应绿地养护合同，3、地级市（及以上）相关管理部门颁发的考核办法及考核结果,4、若上述材料均无法体现项目负责人身份的，则还需提供相关证明材料。以上材料均为复印件加盖投标单位公章] | 0-5分 |
| 4 | 拟投入的专业养护设备（0-5分） （1）拟投入的专业养护设备中有1辆仅服务于本项目的洒水车(含具有洒水功能的综合养护车)荷载4.5T及以上的得2分，没有的不得分。 （2）拟投入的专业养护设备中有防撞缓冲车的得3分。 （证明材料：同时提供车辆或设备的照片复印件、技术参数说明书复印件、行驶证复印件及车辆登记证明复印件，设备租赁的除提供前述证明材料外还须提供租赁合同或租赁协议复印件。投标时提供的证明材料需能充分、清晰的体现评标涉及的参数，若上述材料中无法体现，可另行增加提供证明材料，证明材料类型由投标人自行考虑提供。） | 0-5分 |
| 评分合计 |  | 0-22分 |

（三）价格评审（满分15分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×15分

关于价格分计算的说明：

①根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除。（不接受联合体投标的，本条不适用）。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（三）其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

供应商的最终总得分为技术商务及报价部分二部分得分的总和。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

## 五、评分细则（适用标段二至八）

（一）技术标评审（满分65分）

技术得分＝评标委员会各成员独立评分汇总数/评标委员会成员人数。

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析采购内容的实际现状、主要存在的问题及针对性的解决措施，未提供此项内容的不得分。 | （1）存在问题示例：部分道路绿地苗木老化严重；（0-6分） | 0-16 |
|  |  | （2）存在问题示例：部分道路行道树长势较差；（0-5分） |  |
|  |  | （3）除以上问题以外的内容，由投标单位自行编制内容；（0-5分） |  |
| 2 | 分析采购内容的难点及应对措施，未提供此项内容的不得分。 | （1）难点内容示例：绿地的秩序管理；（0-6分） | 0-11 |
|  |  | （2）除以上问题以外的内容，由投标单位自行编制内容；（0-5分） |  |
| 3 | 重点阐述病虫害防治、施肥、修剪等重点养护技术措施，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-6 |
| 4 | 项目班子的成员专业素质和专业结构及养护劳动人员力量的投入是否满足绿地养护项目需要，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-5 |
| 5 | 行人踩踏防护方案、公园专项养护方案（若养护范围有公园）等是否切实可行，养护内容含水体的，还需提供相应水体净化措施方案（含蓝绿藻消除措施，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-6 |
| 6 | 抗旱保绿、抗台防汛、抗雪防冻等应急任务或自然灾害应急措施安排是否合理和可行，人员物资保障措施，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-5 |
| 7 | 节假日、大型活动、突击检查及各类城市评比时管理措施是否合理可行，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-6 |
| 8 | 绿地养护安全文明作业和环境保护管理措施是否到位，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-5 |
| 9 | 供应商对业主的其他优惠承诺，未提供此项内容的不得分。 |  | 0-5 |
| 10 | 评分合计 |  | 0-65 |

（二）资信标评审（满分22分）

供应商应提供真实、有效期的有关证明文件及资料，未提供、证明材料不全或材料失效的、虚假的均不得分，否则不得分。评标委员会对照综合评分细则和投标文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 区间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩(0-6分)：承担过类似地级市城区公共绿地养护业绩，每提供一个得1分，最高得6分。 注：同一地块绿地不得累计得分。 [证明材料：提供养护承包合同复印件加盖投标单位公章。] | 0-6分 |
| 2 | 供应商荣誉（0-6分）：在地级市（及以上）“双最”等相关绿化养护考核评比中，获得示范、最佳的，每个得2分，获得优胜的，每个得1分。最高得6分。 注：同一地块绿地奖项不得累计得分，按最高奖项计分。 [证明材料：同时提供1、有效获奖证明文件(证书)及相应绿地养护合同，2、地级市（及以上）相关管理部门颁发的考核办法及考核结果。以上材料均为复印件加盖投标单位公章] | 0-6分 |
| 3 | 拟任养护项目负责人获得证书及获奖情况（0-5分）： （1）拟任养护项目负责人具有园林绿化相关专业中级职称或技师的得1分，具有园林绿化高级职称或高级技师的得2分（不累加计分，以最高得分项计取）。（证明材料：提供有效证书、与投标单位签订的劳动合同及社保证明材料） （2）拟任项目负责人以项目负责人的身份管理养护的绿地，在地级市（及以上）“双最”等相关绿化养护考核评比中，获得示范、最佳的，每个得0.5分，获得优胜的，每个得0.3分。最高得3分。 [证明材料：同时提供1、与投标单位签订的劳动合同及社保证明材料，2、有效获奖证明文件(证书)及相应绿地养护合同，3、地级市（及以上）相关管理部门颁发的考核办法及考核结果,4、若上述材料均无法体现项目负责人身份的，则还需提供相关证明材料。以上材料均为复印件加盖投标单位公章] | 0-5分 |
| 4 | 拟投入的专业养护设备（0-3分） （1）拟投入的专业养护设备中有1辆仅服务于本项目的洒水车(含具有洒水功能的综合养护车)荷载4.5T及以上的得2分，没有的不得分。 （2）拟投入的专业养护设备中有车载风送式高射程喷药机得1分。 （证明材料：同时提供车辆或设备的照片复印件、技术参数说明书复印件，设备租赁的除提供前述证明材料外还须提供租赁合同或租赁协议复印件。洒水车还需提供行驶证复印件及车辆登记证明复印件。投标时提供的证明材料需能充分、清晰的体现评标涉及的参数，若上述材料中无法体现，可另行增加提供证明材料，证明材料类型由投标人自行考虑提供。） | 0-3分 |
| 评分合计 |  | 0-20分 |

（三）价格评审（满分15分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×15分

关于价格分计算的说明：

①根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除。（不接受联合体投标的，本条不适用）。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（三）其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

供应商的最终总得分为技术商务及报价部分二部分得分的总和。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据照采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

- 一、投标文件封面（格式供参考）

1.报价文件封面格式

正本/副本

滨江区2021年公共绿地养护管理项目

（标段（项）      ）

投 标 文 件

（报价文件）

采购编号：ZJPL-2021-0201

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

2.商务文件/技术文件封面格式

正本/副本

滨江区2021年公共绿地养护管理项目

（标段（项）      ）

投 标 文 件

（商务文件/技术文件）

采购编号：ZJPL-2021-0201

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

- 二、资格响应文件

2.1资格审查需要的资料

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第二条要求 | 采购文件投标须知9.1条规定的相关资料 |  |

注：证明材料附后。

2.2基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由供应商根据本项目情况自定）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

- 供应商须提供最近三个月内任一时间点的纳税证明。

- 供应商须提供最近三个月内任一时间点缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

供应商须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式如下）

声明函

（采购人）：

我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

特定资格条件：详见招标公告要求。

未被市级及以上绿化行政主管部门限制市场行为的声明

声   明

（采购人名称）：

我公司声明截止投标时间，未被市级及以上绿化行政主管部门限制市场行为。

供 应 商 公 章：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:_____年___月___日

## 三、商务技术响应文件部分格式

3.1法定代表人资格证明及授权委托书

法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

供应商：(盖公章)

日期：      年    月     日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件3.2

法定代表人授权委托书

我        （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）    的            项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

供应商：（盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

授权代表（签字或盖章）

授权代表身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件。（正反面）

3.3 投 标 声 明 书

投 标 声 明 书

致： （采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我          （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的          （项目（标段    ）名称）  的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是资料都是准确的、真实的和有效的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购文件信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

- 4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 5.我方充分认识并接受同时在二个或多个标段中被推荐为第一中标候选人时，则只能保留前一个标段的中标资格，自动放弃后续标段的中标资格。

供应商公章：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:_____年___月___日

3.4供应商的基本情况

## 供应商的基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 执业资格人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其它合格的证明材料复印件并加盖投标单位公章。

3.5合同/商务条款偏离表

合同/商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：__________________

日	期：

3.6类似业绩

供应商类似业绩一览表

| 序号 | 养护项目名称 | 养护期限 | 养护规模 （m²） | 质量情况 | 养护负责人 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

供应商(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日期：

3.7拟投入本项目设备

拟投入本项目设备一览表

（按此格式自制）

项目名称：

| 序号 | 养护设备名称 | 规格型号、额定功率（kw） | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自备 | 租赁 |  |

供应商公章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期:_____年___月___日

3.8

拟派本项目人员汇总表

项目名称：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.列入本表人员如要更换需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

2.表后附各人员的职称证书，所列业绩如与资信评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日期：

3.9

项目负责人及主要项目班子成员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同 项目担任职务 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年 月毕业于 学校 系(科)，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 工作经历 |  |  |  | 担 任 何 职 |  | 备 注 |  |

说明：每人一张表，表后附身份证复印件、职称资格证书、上岗证书、注册资格证书、业绩、获奖（若有）、社保（若需要）等的复印件。

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日期：

4.1投标函

投标函

杭州市滨江区城市管理局：

(投标人全称)授权(全权代表姓名)__________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的滨江区2021年公共绿地养护管理项目（采购编号：ZJPL-2021-0201）的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份（备份文件，如有）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)商务报价文件、资信和商务文件及技术文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

投标人（盖公章）：

联系人：        联系电话：

联系地址：

邮政编码：       传真号码：

日期：   年	  月  日

4.2开标一览表

开标一览表

（采购人）   及   （采购代理机构）  ：

按你方采购文件要求，我们    （供应商）   谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为

的采购文件(项目名称：            )的实施。

单位：元/人民币

本项目投标总报价（以此为准）： 大写 ，（开标时按此进行唱标） ￥（小写）

供应商承诺的质量标准：按照采购文件要求 服 务 地 点：杭州市滨江区 总 服 务 期： 21个月

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2、开标一览表中涉及的费用为总服务期内完成所有服务工作的总报价。

- 3、本项目总服务期为21个月，部分服务范围服务期不足21个月的按实际服务期填报报价。

4、日常养护费报价应为完成上述公共绿地相应服务期内的养护管理工作的费用，包括：机具（设备）费、园林设施维护费、人工费（含保洁）、补植费、水电费、巡视、草坪复播、施肥、农药、时花、灾害性天气应急措施费、税金等为完成本养护项目发生的其他所有费用。

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日期：

4.3报价相关表格

4.3.1日常养护费用投标报价汇总表

日常养护费用投标报价汇总表

项目名称：                                     单位：人民币元

| 序号 | 绿地名称 | 绿地总面积 | 行道树数量 | 21个月日常养护费报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.此表作为所有日常养护费报价汇总；

2. 本表中的“21个月日常养护费报价合计”应与开标一览表中的“本项目投标总报价”一致。

3.本项目总服务期为21个月，部分服务范围服务期不足21个月的按实际服务期填报报价。

供 应 商 公 章：

法定代表人(签字或盖章）：

日期:_____年___月___日

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日期：

4.3.2日常养护费用投标报价明细表（21个月）

日常养护费用投标报价明细表（21个月）

项目名称：

| 绿地名称 |  |  |  |  | ……. | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）养 护 报 价 组 成 | 设备 |  |  |  |  |  |
|  | 设施维护 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费 （本表中“人工费”为不含税费用） |  |  |  |  |  |
|  | 补植费 |  |  |  |  |  |
|  | 水电费 |  |  |  |  |  |
|  | 巡视 |  |  |  |  |  |
|  | 农药 |  |  |  |  |  |
|  | 养护责任牌 |  |  |  |  |  |
|  | 施肥 |  |  |  |  |  |
|  | 灾害性天气应急措施费 （不低于最高限价的3%（不含税）） |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| （二）税金=（一）*费率（%）（请投标人自行明确费率） |  |  |  |  |  |  |
| 每块绿地21个月日常养护费报价小计（元） [（一）+（二)]小写 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目21个月日常养护费合计（元） |  | （大写） ￥（小写） |  |  |  |  |

注：1.此表作为每块绿地日常养护费年度报价汇总；

2.此表可自行扩展，但已有内容不可缺。

3.灾害性天气应急措施费投标报价不得低于招标最高限价3%（不含税）。此项报价金额保留到“元”，如不列报或少报的，其投标文件视作无效。

4.供应商结合企业自身现行规定的税率自主报价，不得优惠，如未列报，做废标处理。

5.以上“本项目21个月日常养护费合计”应与日常养护费用投标报价汇总表中的“21个月日常养护费报价合计”相一致。

6.本项目总服务期为21个月，部分服务范围服务期不足21个月的按实际服务期填报报价。

供 应 商 公 章：

法定代表人(签字或盖章）：

日期:_____年___月___日

4.3.2日常养护费用绿地养护专项单价报价表

日常养护费用绿地养护专项单价报价表

项目名称：

| 名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) （含税） | 总价(元) (21个月) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级绿地 |  |  |  |  |  |
| 二级绿地 |  |  |  |  |  |
| 三级绿地 |  |  |  |  |  |
| 借用绿地 | 公园型 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 时花 |  |  |  |  |  |
| 常绿草 |  |  |  |  |  |
| 挂箱 |  |  |  |  |  |
| 行道树 | φ10cm以下 |  |  |  |  |
|  | φ10-15cm |  |  |  |  |
|  | φ15-25cm |  |  |  |  |
|  | φ25-40cm |  |  |  |  |
|  | φ40以上 |  |  |  |  |
| 本项目21个月日常养护费合计（元） |  | （大写） ￥（小写） |  |  |  |

注：1.日常养护费报价应为完成上述公共绿地相应服务期内的养护管理工作的费用，包括：机具（设备）费、园林设施维护费、人工费（含保洁）、补植费、水电费、巡视、草坪复播、施肥、农药、时花、灾害性天气应急措施费、税金等为完成本养护项目发生的其他所有费用。

2.以上“本项目21个月日常养护费合计”应与日常养护费用投标报价汇总表中的“21个月日常养护费报价合计”相一致。

3.本表中“单价”为含税费用，投标单位在填报该单价时不得高于招标文件“第二部分 投标须知 三、投标文件的编制 11投标报价 ▲11.5 投标报价限价 第（3）条款” 表格中所规定限价。同时该单价扣除税金后的费用不得低于招标文件“第二部分 投标须知 三、投标文件的编制 11投标报价 ▲11.5 投标报价限价 第（4）条款”表格中所规定的费用。

4.本项目总服务期为21个月，部分服务范围服务期不足21个月的按实际服务期填报报价。

供 应 商 公 章：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:_____年___月___日

4.4中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为  	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

4.5供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

4.6残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

其  它

政府采购活动现场确认声明书

浙江蟠龙工程审计咨询有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加 杭州市市民中心职工一食堂（H楼）服务外包项目 项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注意：开标后请各供应商将本确认书填写完毕，扫描件发送至820781832@qq.com