机场公路2024-2026年度高架绿化养护采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号: HXXS2023-GK-XCY083

杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司

浙江华夏工程管理有限公司

二〇二四年一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

机场公路2024-2026年度高架绿化养护采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年2月4日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HXXS2023-GK-XCY083

项目名称：机场公路2024-2026年度高架绿化养护采购项目

预算金额（元）：9465729元

最高限价（元）：2490000元/年，共7470000元。

采购需求：

标项名称：机场公路2024-2026年度高架绿化养护采购项目，服务期三年

预算金额（元）：9465729元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标：（  ）是；（√）否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年2月4日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年2月4日09点00分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年2月4日09点00分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司

地址：萧山区瓜沥镇坎红路收费站

传真：无

项目联系人（询问）：韩嘉毅

项目联系方式（询问）：15168360488

2.采购代理机构信息

名 称：浙江华夏工程管理有限公司

地址：杭州市萧山区金城路540号心意广场3幢1802

传真：0571-57572683

项目联系人（询问）：李桂飞

项目联系方式（询问）：15067184344

3.上级采购监督管理部门

名称：杭州萧山交通投资集团有限公司

地址：萧山区北干街道袖清巷A座（北塘河南希尔顿欢朋酒店北面）

传真：无

联系人：王立

监督投诉电话：0571-82757537

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | ( √ )A服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：机场公路2024-2026年度高架绿化养护采购项目，属于其他未列明行业； 行业划分标准： 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ( √ )本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | （√）B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | （√）A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | （√）A不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | （√）A不组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 12 | 备份投标文件 | 备份文件是否收取：不收取。 中标单位中标后，应在领取中标通知书之前提供纸质版投标文件一正二副。 |
| 13 | 采购机构代理费用 | 由采购人支付 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金收取1%，合同签订前支付，履约完成后无息退还。 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 15 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 16 | 质疑接收人及答复 | 交易发起人质疑接收人：王立联系方式： 0571-82757537 地址：萧山区北干街道袖清巷A座（北塘河南希尔顿欢朋酒店北面） 邮箱：1163504274@qq.com 采购机构质疑接收人：尚赛 联系方式： 0571-57572683 地址：杭州市萧山区金城路540号心意广场3幢1802 邮箱：975890594@qq.com 如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及招标文件要求的质疑文件（参考附件2），盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以采购人或采购机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 17 | 特别说明 | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准 |

# 一、总则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，投标人电子签名指投标人电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3.询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

3.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

3.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.5 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3采购需求；

4.1.4评标办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.招标文件的澄清、修改

5.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

5.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

9.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.投标文件的组成

10.1资格文件：

10.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

10.2  商务技术文件：

10.2.1投标函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3符合性审查资料；

10.2.4评标标准相应的商务技术资料；

10.2.5投标标的清单；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7采购供应商廉洁自律承诺书；

10.3报价文件：

10.3.1开标一览表（报价表）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 11.投标文件的编制

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

- 不收取备份投标文件

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查

17.开标

17.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.资格审查

18.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

# 五、评标

19.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

20.确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.中标通知与中标结果公告

21.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

21.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

22.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23.合同的签订

23.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起二十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

23.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

23.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

24.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过采购合同金额的2%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还。

八、电子交易活动的中止

25.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

27.验收

27.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

27.2采购人组织对供应商履约的验收。除27.1情形外，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

# 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

- 招标一览表

| 标项 | 名称 | 规格及技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场公路2024-2026年度高架绿化养护采购项目 | 详见招标需求 | 项 | 1 |  |

二、招标需求

- 1.范围及相关要求：

- 1.1.养护范围：高架桥及匝道两侧护栏花箱绿化约28.8公里，绿化面积：28869m*（0.28+0.28+0.18)=21363㎡，市心路互通桥下桥墩立面绿化230平方米,收费广场岛头种植色叶或开花灌木与地被花箱29处，路基段两侧护栏外绿化约5056平方米；供水系统：泵站8套，电磁阀197只，超声冷水计量器148只等相关设施维修及养护。

- 1.2.养护内容

- 1.2.2月季：抹芽修剪、施肥、浇灌、杂草清理、病虫害防治、补植等；

- 1.2.3花叶络石、菖蒲、麦冬：修剪、施肥、浇灌、杂草清理、病虫害防治、补植等；

- 1.2.4.收费站岛头花箱内绿化种植及养护；

- 1.2.5.花箱设施、滴灌设施、流量监控设施和泵站设施等相关设施维修及养护；

- 1.2.6.极端气候条件（大雪、冰冻、台风、烈日、干旱等）下的特殊养护；

- 1.2.7.所有绿化内的垃圾以及修剪下的残枝、漏水产生的污渍、拔除杂草要及时清理、清运；

- 1.2.8.每季度邀请绿化专家检查一次，遇重大活动提前邀请绿化专家进行现场检查指导。

- 1.2.9.重大活动的突击养护保洁及临时性应急性事务处置。

- 1.2.10按要求完成涉及以上工作内容的12345、110联动等投诉件或反映件。

- 1.3养护要求

- ▲1.3.1人员要求：项目经理1人，安全管理员1人，技术员1人，驾驶员5人，绿化普工不少于15人（男工不得超55周岁，女工不得超50周岁），上述人员是常年必须到位的绿化养护人员。每季度邀请采购人认可的绿化专家检查1次，发生突发事件时单独安排绿化专家检查，根据专家要求调整养护计划及方案。采购人有权对人员到岗率进行考核，到岗率不达标的在养护费中扣除，在绿化养护旺季和发生突发事件时应按采购人要求无条件增加养护人员。

1.3.1.1养护人员必须穿统一工作服，穿反光背心装，佩戴安全帽，夜间施工须配备灯光设备，并加强安全管理。

- 1.3.2车辆要求：

- ▲1.3.2.1根据机场公路花箱养护经验及交警上路要求，机场公路花箱养护需配备小型专业防撞预警车1辆，预警车1辆，巡逻车2辆，轻卡车1辆，特殊情况下根据需要由中标单位自行增加。正常情况占道养护为一个班组，需配备至少一辆小型防撞预警车，一辆预警车，一辆巡逻车，一辆轻卡车清理垃圾；如当天需喷药、施叶面肥等流动作业或抢修的，需配备至少一辆预警车，一辆巡逻车用于作业，这三项工作同时开展较普遍；无需流动作业的情况下，视情况安排一辆巡逻车整天对地面一体式泵房的检查，高架花箱电磁阀出水情况、苗木的生长及病虫害情况、垒土及土壤含水率情况的检查；

- 1.3.2.2所有机动车上路作业时，必须打开警示灯或发送警示信号；作业时要遵守道路交通安全法规，礼让行车，注意行人的安全。

- 1.3.2.3所有机动车上路作业时，严格按照当日交警审批同意的范围、路线、时间进行作业，不得随意变更。

- 1.3.2.4车辆驾驶员应具备相应资格，严禁违规、无证驾驶。

- 1.3.2.5中标单位负责养护台账整理、车辆使用记录台账并及时申报予采购人。

- 1.3.2.6中标单位负责每天的车辆清洗和维护。

- 1.3.2.7中标单位承担本项目车辆使用过程中的所有费用【包含但不限于车辆维护保养费、修理费、燃料费（水、电、油费）、保险费、水电费、停放费等费用】。

- 1.3.2.8本项目所有车辆一经进场只能在本项目使用，不得用于其他项目。

- 1.3.2.9项目部场地：采购人不提供场地，由中标单位自行解决，项目部场地选址应靠近机场公路沿线。

1.3.3绿化养护要求：

- ▲1.3.3.1绿化养护应达到《浙江省杭州市城区绿地养护质量标准》一级养护标准。

- 1.3.3.2提前一天上报工作计划、每日进行岗前安全教育，上报当日交警上路施工审批情况，上传巡查记录和施工日志，记录工作情况、绿化生长情况。同时建立养护台账，要求台账内容全面、完整、真实，台账资料须按要求及时汇总递交。

- ▲1.3.3.3绿化用水：根据植物不同季节对水分的需求量，利用电磁阀合理控制浇水时间、频率，按实际情况安排浇灌。在长时间停水情况下需要安排洒水车浇水，确保月季生长所需水分，未及时处理造成损失由中标单位承担。

- ▲1.3.3.4施肥：施固体颗粒肥，除7月、8月高温月季进入半修眠状态不施肥，其余每月施一次月季专用固体颗粒肥，保持月季能持续获得养份，减少病虫害。

- ▲1.3.3.5农药：月季常见病害主要有锈病、黑斑病、白粉病、霜煤病、花叶病等，常见虫害也比较严重，红蜘蛛和蚜虫比较常见，还有白粉虱、蚧壳虫、蓟马、叶蜂等；络石常见病害主要有叶斑病、炭疽病等，常见虫害主要有蛾类幼虫、线虫、蚜虫、红蜘蛛等；根据专家和采购人要求植物生长状态，适量增加打药次数。

- ▲1.3.3.6修剪：修剪根据专家和采购人要求，按照养护经验进行修剪，每季度全线修剪一次，5月开花后修剪、8月份开花后修剪，10月份开花后修剪、12月份入冬前进行修剪。确保修剪有型、高度统一、疏密适度，剪口平滑,；保证无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝花后及时修剪，在休眠期根据植株情况进行一次强修剪。

- 1.3.3.7岛头花箱：植株叶片应保持干净、无粉尘；及时清理花箱中的垃圾；保持花箱、干净整洁，无破损；保持外观及周边卫生环境整洁，无花泥、枯枝落叶及污物的散落。

- 1.3.3.8病虫害防治：以防为主，生长季节每半月施药一次 ，可以结合修剪同步进行。

- ▲1.3.3.9松土除草：每月完成全线除草一次，保证绿化良好的生长环境和观赏效果。

- ▲1.3.3.10设备维修：发生漏水、断电、泵站故障等情况需在1小时内到现场完成应急处置，24小时内完成维修，未及时处理造成损失由中标单位承担；遇重大保障任务时须保证24小时值班，随时到场处置突发情况。设备维修件需提前备好维修备件，并匹配当前品牌、型号。

- 1.3.3.11绿化垃圾：所有绿化垃圾要求日产日清，施工后安排水车冲洗地面、清除挡墙漏水污渍、清除叶面积尘。

1.3.3.12在绿化养护过程中因养护不到位造成绿化失管、黄土裸露、缺株、死株等绿化问题要在规定时间内整改，费用由中标单位自行承担，否则扣除相应养护费用。

▲1.4苗木更换、补植

- 1.4.1 苗木成活率必须达到100%，存在绿化病害，中标单位需进行救治，枯死绿化要在2天内完成采购、补植；补植绿化应选择同一种品种规格大小要一致；要求生长旺盛，花型丰满，色彩鲜艳；费用由中标单位自行承担，未按时补种，按《杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司绿化养护管理考核办法》扣除部分养护费用。

- 1.4.2目前规格

- 1.4.2.1月季（五年生）：5株/米

- 粉色系品种月季（仙境）、大红色系品种月季（莫海姆宫殿）、黄色系品种月季（黄苁蓉）、黄色系品种月季（金凤凰）、枚红色系品种月季（小桃红）、大红色系品种月季（西湖红）、橘色系品种月季（花房）

- 1.4.2.2两侧绿植：

- 金叶菖蒲：14丛/米，花叶络石14丛/米，金叶络石：14丛/米，

- 外侧麦冬：30000米，4丛/米，120000丛

- 1.4.2.3岛头花箱苗木：

- 金森女贞：25株/平方米容器、苗月季(黄蓉)：25株/平方米容器苗3-5年生、月季(红蓉)：25株/平方米容器3-5年生、月季(仙境)：25株/平方米容器苗3-5年生、茶梅球：球形佳、龟甲冬青球：球形佳、花叶络石：21盆/米容器苗

1.5其他要求：

- 1.5.1安全要求：中标单位必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。作业时严格遵守交通规则，遵守安全操作规程，养护人员上路作业时统一穿戴反光背心，夜间施工必须穿戴爆闪灯，加强日常安全生产管理，确保职工人身安全。养护服务期间，中标单位必须给管理人员、工人缴纳意外伤害险，在合同履约期问发生的一切安全、人身事故，由中标单位自行承担所有赔偿责任，并依照法律法规妥善处理（事故发生应及时书面告知采购人）。

- 1.5.2建立日常巡查制度，巡查人员对全线绿化每天巡查一次，做好巡检记录，发现问题及时整改，对进入损坏花木现象及时予以制止，遇到严重破坏绿化行为应及时上报。

- 1.5.3审批：提前完成上路施工审批，每日按交警要求上报施工报备，经交警许可后方可上路施工。因警备任务、天气等原因白天无法上路时，需及时审批夜间施工。

- 1.5.4协助调查、解决来电来访等信访反映的养护问题。根据采购人要求，做好各类“迎检”和“创建”准备工作。遇重大活动和节日、市民和上级的要求、自然灾害、突发事件等，中标单位必须按采购人要求做好积极响应工作，如不服从采购人统一调度指挥的，采购人有权安排其它人员实施相关工作，产生的费用在养护费中扣除。

- 1.5.5在重要节日、重大活动及各类迎检期间响应不及时；启动应急预案时，未及时响应；被媒体曝光的，被上级领导点名批评的，收到市级主管单位抄告的，采购人有权对中标单位采取处罚措施，扣除养护费用，情况严重的采购人有权中止合同并追究损失。

- 1.5.6因工作需要完成临时应急任务的，中标单位应无条件全力配合，按照采购单位提出标准及要求完成任务，不得无故拖延；中标单位在正式接管初期，对管养的绿地及其设施进行调查熟悉，与采购人进行业务对接，明确基于现状的责任关系，若接管之日起15日内无对接，视为完好移交。对应由中标单位负责实施，而中标单位无故拖延，甚至不作为的，采购人有权自行进行实施，由此产生的费用在支付给中标单位的合同款中扣除。

- 1.5.7中标单位应做好台风、洪水、高温或冰雪等灾害天气的应急措施，因自然灾害造成的损失由中标单位自行承担。

- 1.5.8中标单位不得随意改变植物的品种。

- 1.5.9合同期满移交时苗木存在缺失的部分有投标价的按投标价进行赔偿，无投标价的苗木按当时市场价赔偿。

1.6绿化养护考核：

- 1.6.1由采购人负责进行检查、考核，中标单位必须配合采购人进行检查、考核，确保责任落实。绿化养护考核根据《杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司绿化养护管理考核办法》实施。

- 1.6.2检查、考核：采购人采用每季度定期检查与随机抽查相结合的考核办法，对中标单位的养护质量进行季度考核评定。考评小组每季度定期考核一次，时间由各组自行确定，每次定期检查项目负责人必须到场（项目负责人须按采购人要求到场，到场率不低于100%），每月抽查若干次，如采购人有要求项目负责人到场的必须到场，并将抽查结果及整改措施及时反馈给中标单位。如采购人发现中标单位未保质保量完成养护任务的，采购人有权对中标单位采取处罚措施，根据每季度的考核结果，扣除养护费用。

- ▲1.7养护经费付款办法：

- 1.7.1养护费每年分两次支付。每半年中标单位出具有效发票后，采购人年中支付当年养护费用的50%，年末采购人根据当年的考核结果经审计后支付当年剩余养护费用。

- 1.7.2对绿化植物、设施设备管理不善或使用不当所造成的损失，由中标单位负责赔偿。若中标单位对存在问题未整改或整改不到位，采购人可采用“代整治”并扣除相应费用的2-3倍，并且采购人有权终止养护合同。

▲1.8服务期：自合同签订之日起三年。合同签定后不得转包，如有转包情况采购人有权终止合同。

1.9违约责任

1.9.1双方不得无故终止合同(除合同约定)，否则视为违约，由违约方支付对方违约金。

1.9.2中标单位在养护管理期间，由于养管措施不力，出现以下情况之一，采购人有权终止合同并由中标单位承担一切责任。

1.9.2.1收到杭州市绿化管理站对同一问题二次养护质量问题整改通知书或扣分通知书；或在一年中被《杭州市城区绿化养护质量督查情况通报(季度)》两次点名通报批评的。

1.9.2.2发生重大施工、质量安全责任事故，或被媒体曝光造成严重影响的。

1.9.2.3遇灾害性天气，未听从采购人统一指挥，未按采购人要求进行应急管理造成严重损失。

1.10其他：

1.10.1水电费：养护期间滴灌系统、泵站产生的水电费由采购人承担。

1.10.2养护期间流量监控系统的软件费、通信费由中标单位承担。

1.10.3交通组织费：交通组织设计费及施工审批相关费用由中标单位承担。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

本项目采用综合评分法： 评标委员会将对各投标人的投标报价、投标人提供的资信与商务部分、技术部分等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。 各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术部分得分+资信与商务部分得分之和，总和为100分 各投标人的技术和服务方案、投标人资信与商务部分得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

商务技术部分（90分）

1、商务资信（5分）

| 项 目 | 序号 | 评分内容和标准 | 分值区间 | 主观客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分（5分） | 1 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001:2018或OHSAS18001或GB/T 45001职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章，不提供按不得分处理） | 0-3 | 客观分 |
|  | 2 | 投标人具有自2021年1月1日以来类似快速路或高速公路的高架桥梁绿化养护项目业绩的，每个业绩得0.5分，最多2分。 （时间以合同签订时间为准，投标文件中提供相应合同复印件加盖公章，不提供按不得分处理）。 | 0-2 | 客观分 |

2、技术和服务方案（85分）

| 项目 | 序号 | 评分内容和标准 | 分值 区间 | 主观客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术和服务方案分（85分） | 1 | 根据投标人提供的全年养护工作计划，绿化养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法是否能满足质量目标的实现进行综合评定。 优秀得4.1-7分，良好得2.1-4分，一般得0.1-2分，差或不提供不得分 | 0-7 | 主观分 |
|  | 2 | 制定养护人员日常管理及考核方案,方案是否能体现岗位管理、考勤制度、工资组成、激励方案、多劳多得等进行综合评定。优秀得4.1-7分，良好得2.1-4分，一般得0.1-2分，差或不提供不得分 | 0-7 | 主观分 |
|  | 3 | 根据投标人提供的绿化养护期内绿化保活率、设施完好率的保障措施是否可靠进行综合评定.优秀得4.1-7分，良好得2.1-4分，一般得0.1-2分，差或不提供不得分 | 0-7 | 主观分 |
|  | 4 | 根据投标人提供的病虫害防治实施方案是否有效，是否与苗木养护紧密结合，达到植物病虫害的可持续控制进行综合评定。优秀得4.1-7分，良好得2.1-4分，一般得0.1-2分，差或不提供不得分 | 0-7 | 主观分 |
|  | 5 | 根据投标人提供的对绿化养护方案的全面性、是否切合本养护项目的实际情况和养护区域特性、养护工序的合理性、不同植物养护方法的可行性以及绿化养护管理体系的完善性、是否有保障，养护管理制度和规程的齐全性等方面进行综合评定。优秀得4.1-7分，良好得2.1-4分，一般得0.1-2分，差或不提供不得分 | 0-7 | 主观分 |
|  | 6 | 根据投标人提供的对绿化养护的防台防汛期间、冰冻雪灾冰雹、暴雨飓风等灾害性天气以及重大活动、节庆假日和突击检查等特殊时期的应急保障措施、人员物资保障措施进行综合评定。优秀得4.1-6分，良好得2.1-4分，一般得0.1-2分，差或不提供不得分 | 0-6 | 主观分 |
|  | 7 | 项目负责人及技术力量安排等 1、拟任项目负责人具有园林绿化相关专业中级职称或技师的得2分，具有园林绿化相关专业高级及以上职称或高级技师的得3分。 2、拟任项目负责人自2021年1月1日以来以项目负责人的身份承担过类似快速路或高速公路的高架桥梁绿化养护项目管理工作并担任项目负责人的每个得1分，本项最高得2分。 3、拟任项目负责人有安全员证B级及以上的得1分。 4、除项目负责人外，拟投入项目班子的成员中具有园林绿化相关专业中级职称或技师的，有1个加1分，最高得3分。 5、安全管理人员具有安全员证C级及以上的得1分。 (相关人员须为在职员工，投标文件中提供相关的有效证书复印件及近6个月社保证明复印件，业绩证明提供业绩合同复印件，时间以合同签订时间为准，若合同不能体现项目特征的，须同时提供合同和业主方证明文件，提供的合同或业主证明材料中需注明项目负责人姓名，否则不得分) | 0-10 | 客观分 |
|  | 8 | 投标人车辆满足采购需求的得3分，在此基础上，增加一台大型专业防撞车的加2分，最多加2分；增加一台登高车或登高机的加2分，最多加2分；增加一辆总质量4吨及以上洒水车的加1分，增加一辆总质量18吨及以上洒水车的加2分，最多加一辆洒水车，最多加2分；本项最多得9分。（若企业自有的，需在投标文件中提供购买发票扫描件并加盖投标人公章；若企业租赁的，需在投标文件中提供租赁合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） | 0-9 | 客观分 |
|  | 9 | 服务质量保证情况 投标人保质保量完成养护任务的质量保证措施；每个施工环节的质量控制重点：禾灌木以修剪、农药、肥料为主；草坪以修割、除杂草、防病、抗旱为主。优秀得4.1-5分，良好得2.1-4分，一般得0.1-2分，差或不提供不得分 | 0-5 | 主观分 |
|  | 10 | 服务承诺 （根据售后服务方案、措施、响应及本地化服务能力等情况综合评定）优秀得4.1-5分，良好得2.1-4分，一般得0.1-2分，差或不提供不得分 | 0-5 | 主观分 |
|  | 11 | 提供突击性保障任务和突发问题或纠纷的响应时间、处理方案及措施综合评定。优秀得4.1-5分，良好得2.1-4分，一般得0.1-2分，差或不提供不得分 | 0-5 | 主观分 |
|  | 12 | 安全生产、文明作业措施： 根据本项目特殊性指定的安全生产、文明作业措施是否全面、可行、有效。优秀得4.1-5分，良好得2.1-4分，一般得0.1-2分，差或不提供不得分 | 0-5 | 主观分 |
|  | 13 | 对本项目的合理化建议（综合评定）优秀得4.1-5分，良好得2.1-4分，一般得0.1-2分，差或不提供不得分 | 0-5 | 主观分 |

3、价格分（10分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.10 | 1、根据各投标人的有效投标报价，以有效投标报价的一次平均价作为评标基准价。所有进入商务标评审的有效投标人投标报价与评标基准价对比，计算报价的得分值，即： a)投标报价等于评标基准价时，得满分10分； b)投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣0.5分； 得分＝10分－¦[（投标价/评标基准价）－1]*100*0.5分¦ C)投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.25分； 得分＝10分－¦[（投标价/评标基准价）－1]*100*0.25分¦ 不为整数时用插入法计算（分值保留二位小数，四舍五入）。 备注：报价扣分扣完为止，得分最低为0分。 |

备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

（服务类参考样本）

合同编号：

签订地点：                              签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据         项目（编号 -  -   ）交易结果和交易文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、交易文件。

4、更正公告。

5、供应商响应文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 成交内容 | 成交单价（元） | 数量 | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

本合同履约保证金    元。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，损失由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

- 投标函………………………………………………………………（页码）

- （2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………（页码）

（5）投标标的清单………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………页码）

（7）采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5投标标的清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7采购供应商廉洁自律承诺书

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）……………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元/年） | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、特别说明：▲供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，投标无效。

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件1：

杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司

绿化养护管理考核办法

第一章  总  则

第一条  为进一步提高杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司所管养绿化景观的管理水平和养护质量，确保检查考核工作公平、公正，实现绿化养护管理“标准化、科学化、精细化、长效化”的工作目标。

第二条  杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司负责管养的绿化景观，对绿化养护服务承包单位绿化养护考核。

第三条  考核内容主要包括植物养护、植物存活率、卫生状况、施肥、病虫害防治、设施维护、安全管理；人员管理、应急响应能力、数字城管、网络问政、交办事项执行情况等。

第二章  考核途径

第四条  日常考核是不定时对绿化养护质量进行检查。日常考核中发现的绿化养护质量问题，以现场交办、整改通知书、微信群告知等形式，要求绿化养护单位在规定时间内完成整改和反馈，未按要求完成的，根据考核评分细则进行扣分，情节严重或造成不良影响的处以罚金。

第五条  月度考核是每月度对照绿化管养工作计划完成情况进行考核，由公司安全养护部牵头对绿化进行养护质量考核。考核组随机抽取的绿化根据《萧山区绿化养护考核评分细则》进行评分。每月计算得分并通报考核结果，通报考核内容包括本月日常检查情况、月度考核情况、巡查整改、数字城管、网络问政件、整改情况、台账资料、应急响应、交办事项等。90分以上(含)评定为合格；89分（含）以下评定为不合格，依据考核得分扣除相应养护经费。

第六条  专项考核是根据《杭州市城区绿地养护质量标准》、《杭州市城区绿化灾害性天气应急预案》等文件要求对专项养护工作进行考核。主要包括“双最”、“迎亚运”等重要节点、特殊交办事项、防台抗旱、园林植物修剪、病虫害防治、草坪养护等。对专项养护工作完成不及时、不到位的标段通报批评，情节严重的按照考核评分细则进行扣分并处罚金。

第三章  附  则

第七条  本办法自发布之日起实施。

第八条  本办法由公司安全养护部负责解释。

附：1.杭州萧山机场公路绿化养护考核评分细则

2.杭州萧山机场公路绿化养护管理制度

附表1

杭州萧山机场公路绿化养护考核评分细则

| 项目 | 序号 | 考核细目 | 考核标准 | 存在问题及 位置桩号 | 实扣分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护管理 | - 1 | 植物无死株、无缺株、无倒伏;花灌木色块及草坪完整无空洞，黄土不裸露;补种规范。植物种植合理，无明显边沟、裸地 | 植物缺死、倒伏、严重倾斜等没有及时汇报或补救，每米扣0.5分，不足1米，按10棵为1米计 |  |  |
|  |  |  | 色块空洞及黄土裸露每处每平米（不足按1平米计）扣0.5分。植物出现边沟扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 补种植株过密、过疏规格不符、深度不够、株势不正扣0.5分 |  |  |
|  | - 2 | 植物长势良好，合理及时修剪，保持植株、色块统一规则造型;植株无伤病枯枝、碰线枝;保持合理高度，无明显窜枝或窜穗，保持清晰边缘线；应按照交警部门书面要求落实植物遮挡视线的整改工作 | 植株造型、品种、花色样式不合格、不统一扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 明显伤病枯枝、窜枝窜穗每处扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 植物高度及边缘线不美观，修剪不及时扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 未按交警部门要求落实整改的植物遮挡信号灯、指示牌，影响交通视线情况。每处扣0.5分 |  |  |
|  | - 3 | 无杂草、残花败叶，保持绿化的美化度 | 每月修剪除草不及时，未定期安排修剪除草，每100米扣1分，不足100米按100米扣除 |  |  |
|  |  |  | 明显杂草、积水，草坪边线不清晰、空洞等每处扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 残花败叶明显每处扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 保持绿地、花箱、道路等设施卫生，养护施工作业结束后，进行清理保洁，明显垃圾每处扣0.5 |  |  |
|  | - 4 | 按要求、按防治时段实施施肥、防治用药；病虫害不影响正常周边居民生活 | 病虫害治理不及时，影响植物正常生长的，每次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 喷药、浇水、施肥不规范造成第三方伤害、投诉的每次扣0.5分 |  |  |
| 养护管理与保障 | - 5 | 保持泵站、附属构筑物的整洁、安全和正常运转 | 构筑物及附属设施有明显安全隐患，不及时上报扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 花箱、电磁阀、供水管、下水管等设施损坏不及时上报、维修的扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 高架箱体脏乱；箱体底座与桥梁连接不牢固。灌溉设施破损、断裂、脱落、滴漏等现象，每处扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 箱体漏水污染护栏，每处扣0.5分 |  |  |
|  | - 6 | 保持喷灌、给排水、流量监控等设施的正常运转。 | 泵站、滴灌设施、流量监控设备不按规定保养、使用，故障不及时上报、维修。每次每处扣0.5分 |  |  |
|  | - 7 | 保持绿地、花箱及近地设施卫生，定时保洁 | 生活垃圾、园林垃圾、建筑垃圾、污秽物及有碍观瞻、活动的淤泥积水，检查发现每次每处扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 近地设施积尘严重，建筑物及附属设施涂刻招贴每处扣0.5分 |  |  |
| 人事与制度管理 | - 8 | 养护管理、卫生、安全等制度齐全，修订及时，落实到位；按时制作与上交养护管理台帐 | 养护管理、卫生、安全、应急预案等制度不齐全，修订不及时，执行不到位每发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 《巡查日志》、《施工养护日志》按要求落实，未及时上报，每次扣0.5分 |  |  |
|  | - 9 | 配备足够养护人员，定期体检，合理分工布岗，不缺岗，通讯不间断 | 养护人员定期进行职工体检，患有心脏病、高血压等不适合从事本岗位，男员工不得超55周岁，不得女员工超45周岁，每发现1人次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 工作时间通讯工具故障未事先告知，按失职处理，每次扣1分 |  |  |
|  | - 10 | 按规定着工作制服，挂工作牌，按要求设置围护，告示牌，规范使用机械工具，做到安全文明施工，工完场清 | 未按交组方案放置施工安全维护设施，未穿着工作服（安全帽、反光背心等）、夜间施工未佩戴爆闪灯等，每次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 未按操作规范安全使用工具机械扣2分 |  |  |
| 日常响应与应急保障 | - 11 | 任务下发响应迅速，抄告单及时响应并处理；数字城管，网络问政、交办事项等及时处理；日常信息报送及时 | 任务下发，抄告单处理响应不及时，视轻重程度扣1至3分 |  |  |
|  |  |  | 数字城管，网络问政等案卷未按抄告时间处置，造成重复抄告的扣1至4分 |  |  |
|  |  |  | 日常信息报送不及时，每次扣1分 |  |  |
|  | - 12 | 检查（包括每日检查和专项检查）情况良好，巡查规范到位 | 每日全线巡查2次，日常检查问题较多，出现问题类型较为严重，整改不及时，视轻重程度扣1至2分 |  |  |
|  |  |  | 巡查工作不到位，出现应报未报现象等问题，视轻重程度扣1至3分 |  |  |
|  | - 13 | 在重要节日、重大活动及各类迎检等工作响应及时、保障到位 | 在重要节日、重大活动及各类迎检期间响应不及时，保障不力等情形的视轻重程度扣1至3分 |  |  |
|  |  |  | 启动应急预案时，未及时响应，保障不力视轻重扣1至3分 |  |  |
|  |  |  | 被媒体曝光的，被上级领导点名批评的，收到市级主管单位抄告的，每次扣除2分，逾期未落实整改、反复通报整改的视轻重程度扣除5至10分 |  |  |
| 安全管理及维护 | 14 | 交警钉钉审批流程规范，钉钉日报及时报送 | 钉钉审批流程不规范的，日报未及时报送的，每次扣0.5分 |  |  |
|  | 15 | 上路施工前进行班前教育，提醒施工安全注意事项 | 上路施工前未进行班前教育，未上报的，每次扣0.5分 |  |  |
|  | 16 | 按规定进行封道施工作业或临时性作业，配备安全保畅员 | 未按规定进行施工作业，缺少安全保畅员的，每次扣0.5分 |  |  |
|  | 17 | 施工、预警车辆按章行驶，不存在违法行为 | 施工、预警车辆未按章行驶，随意进出封闭区域的，存在违法行为的，每次扣0.5分 |  |  |
|  | 18 | 施工期间设备、材料安放有序，不将物体丢弃高架下方 | 施工期间设备、材料安放杂乱，有物体掉落高架，每次扣1分，造成第三方损失的，施工方承担相应后果，并扣10分 |  |  |

附表2

杭州萧山机场公路绿化养护管理制度

为规范机场公路范围内绿化养护管理，加强对养护单位的监管，提升绿化精细化养护水平，结合实际情况，特制定本制度。

一、日常养护信息交流及台账建立

建立养护工作例会制度，由养护单位项目负责人汇报近期主要工作内容、存在问题及下一步工作计划。每日上传巡查记录和施工日志。养护单位必须对中标的绿化制定养护计划报养护科，同时建立养护台账，要求台账内容全面、完整、真实，台账资料须按要求及时汇总递交，列入养护考核内容，作为养护考核的一项内容，不得迟交、漏交。

二、各平台检查抄告

建立各类信息交流汇报平台，包括数字城管、网络问政、行走杭州、有奖举报、社区投诉等。各平台中所发布的巡查问题、考核结果、各类通知，以及公司管理员交办的事项，养护项目负责人必须第一时间回复。

三、养护工作代整治制度

在绿化养护过程中因养护不到位造成绿化失管、黄土裸露、缺株、死株等绿化问题未在规定时间内整改的，或在应急处置过程中未按要求落实到位的，函告后还未能按时完成的，公司将委托其他单位进行代整治，费用直接从被代整治单位的养护费中扣除，并考核扣分及处罚金。

四、惩处制度

(一)养护不当按《杭州萧山机场公路绿化养护考核评分细则》中的具体条款扣分，视轻重程度扣除相应养护费用。包括但不限于以下情形：

1. 同一点位2次及以上被数字城管抄告的；

2. 各级管理机关通报、抄告无特殊原因造成的，公司管理人员检查要求的，整改不及时的；

3. 因各类原因被投诉或被媒体曝光的；

4. 因绿化养护质量较差在被上级领导点名批评的，收到市级主管单位抄告及专项通报中扣分的、问题多的；

5 在重要节日、重大活动及各类迎检，响应不及时，保障不力的；

6. 对辖区内所发生的违章占绿或毁绿现象未及时发现上报，且造成损失产生不良影响的；

7. 启动应急预案时，响应不及时、保障不力的。

(二)考核事项

在月度考核中低于60分以及在杭州市“双最”考核中，被评为“最差”绿地的(含高架绿化)的，公司将约谈绿化养护承包企业法人，一个月内未能达到约谈整改要求的，发函至委托单位建议更换项目实施人员并限期整改。如仍未能达到整改要求的，书面申请相关职能主管部门，可取消委托方合同，并由养护单位承担一切责任。

附件2

养护维修清单

| 序号 | 细目名称 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工种植苗木 |  |  |
| 1 | 粉色品种月季（仙境） P25 H30 3-5年生 | 株 | 34.50 |
| 2 | 大红色系品种月季（莫海姆宫殿、西湖红） P25 H30 3-5年生 | 株 | 34.50 |
| 3 | 橘色系品种月季（花房） P25 H30 3-5年生 | 株 | 34.50 |
| 4 | 玫红色系品种月季（小桃红） P25 H30 3-5年生 | 株 | 34.90 |
| 5 | 黄色系品种月季（金凤凰、黄苁蓉） P25 H30 3-5年生 | 株 | 34.91 |
| 6 | 安吉拉 P25 H30 | 株 | 25.15 |
| 7 | 中长叶麦冬（高架段） 8-10芽/丛 14盆/米 | 延米 | 80.14 |
| 8 | 花叶络石 L50 8-10芽/丛 14盆/米 | 延米 | 87.94 |
| 9 | 绿叶络石 L50 8-10芽/丛 14盆/米 | 延米 | 91.69 |
| 10 | 金叶络石 L50 8-10芽/丛 14盆/米 | 延米 | 87.77 |
| 11 | 金叶菖蒲 P20 H20 8-10芽/丛 14盆/米 | 延米 | 101.08 |
| 12 | 绿叶菖蒲 P20 H20 8-10芽/丛 14盆/米 | 延米 | 101.42 |
| 二 | 岛头种植苗木 |  |  |
| 1 | 茶梅 P25 H30 | 株 | 4.56 |
| 2 | 滨柃 P25 H30 | 株 | 14.66 |
| 3 | 金边胡颓子 P25 H30 | 株 | 9.40 |
| 4 | 龟甲冬青球 P25 H30 | 株 | 15.50 |
| 5 | 金森女贞 P50 H50 | 株 | 18.63 |
| 6 | 无齿枸骨球 P35 H40 | 株 | 7.78 |
| 7 | 红花继木球 P50 H50 | 株 | 18.89 |
| 8 | 南天竹 P25 H30 | 株 | 4.62 |
| 9 | 大叶黄杨（柱） P60 H60-80 | 柱 | 106.12 |
| 10 | 岛头络石（金边花叶）30芽/丛 30丛/m2 | m2 | 87.77 |
| 三 | 花箱 |  |  |
| 1 | 高架不锈钢304花箱（含螺栓、支架、排水管等） | 米 | 745.86 |
| 2 | 种植土滤水层土工布 | m² | 13.71 |
| 3 | 排水层陶粒 | m³ | 395.82 |
| 4 | 营养土 | m³ | 346.34 |
| 5 | 新介质（50mm厚垒土板） | m² | 765.67 |
| 四 | 给水工程 |  |  |
| 1 | 滴灌出水指示器 | 个 | 194.20 |
| 2 | 1"滴灌排水阀 | 个 | 90.63 |
| 3 | 电磁阀（PGV-151GB）-无线控制器（含闸阀、泄水阀、排气阀、电磁头、干电池控制器、接头、大小头、内外丝直接、连接管、三通、弯头） | 套 | 3845.22 |
| 4 | 超声冷水计量器(LXC-40)山科SECK（含接头、大小头、内外丝直接、连接管、三通、弯头） | 套 | 2280.00 |
| 5 | 536*403*300阀门箱(（含基础深900、闸阀、电磁阀、干电池控制器、大小头、法兰） | 座 | 6165.49 |
| 6 | 雨量传感器(含支架) | 套 | 336.62 |
| 7 | 滴灌管 De16（直通、旁通、堵头、转换接头等滴灌管配件及配套设施） | 米 | 10.10 |
| 8 | 给水管 De63（含支架、配套设施） | 米 | 69.43 |
| 9 | 给水管 De90 （含支架、配套接头，不含牵引施工部分） | 米 | 96.08 |
| 10 | 给水管 De110 （含支架、配套接头，不含牵引施工部分） | 米 | 116.70 |
| 11 | 给水管 De90 （含支架、配套接头，牵引施工） | 米 | 366.34 |
| 12 | 给水管 De110 （含支架、配套接头，牵引施工） | 米 | 386.96 |
| 13 | 800*1000*1000深进水阀门井 | 座 | 4098.72 |
| 14 | 500*500*600深排水井 | 座 | 1855.41 |
| 15 | DN200排水管 | 米 | 98.96 |
| 16 | 2150*1100*1400深水表井 | 座 | 7756.95 |
| 17 | 整体式泵站（含泵站基础、泵站机电：增加泵、加料机、搅拌机、接头、三通、阀门及配套接口等） | 套 | 70919.61 |
| 五 | 供配电工程 |  |  |
| 1 | 整体式泵站控制柜 | 台 | 3236.75 |
| 2 | 电力电缆（WDZB-YJY-1KV-5*10） | 米 | 44.62 |
| 3 | PE电缆保护管 DE63 | 米 | 156.30 |
| 4 | PE电缆保护管(1.6MPa) DE63 | 米 | 26.58 |
| 5 | 手孔井 | 座 | 1065.50 |
| 6 | PE电缆保护管 DE32 | 米 | 19.26 |
| 7 | 控制电缆 KVVP10*1.0 | 米 | 15.75 |
| 备注 | 此表价格仅供参考，实际价格以市场价为主。 |  |  |