2021拱墅区信息化基础服务与电子政务应用开发升级项目公开招标文件

（电子招投标）

编号:DLZB2021D-GK-C036

采购单位：拱墅区数据资源管理局

代理机构：杭州鼎廉招标代理有限公司

二〇二一年九月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分  招标公告

项目概况

2021拱墅区信息化基础服务与电子政务应用开发升级招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年10月 8 日14 时 00 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DLZB2021D-GK-C036

项目名称：2021拱墅区信息化基础服务与电子政务应用开发升级项目

预算金额（万元）： 2358.52

最高限价（万元）： 2358.52

采购方式：公开招标

采购需求：详见招标文件。

合同履约期限：根据合同要求完成项目建设。

项目工期：详见合同条款

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年10月8日14时00分00秒（北京时间），每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月8日14时00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2021年10月8日14时00分00秒（北京时间）

开标地点：杭州鼎廉招标代理有限公司（杭州市凤起东路358号五福天星龙大厦A座1703）开标室开标时间后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般不超过基准利率上浮10%。。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。

3.电子招投标的说明： 1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； 6）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7）不提供招标文件纸质版。8）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”。9）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：拱墅区数据资源局

地    址：杭州市拱墅区台州路1号

项目联系人：侯女士         联系电话：0571-86815887

质疑联系人：于女士         联系电话：0571-86815887

2.采购代理机构信息

名    称：杭州鼎廉招标代理有限公司

地    址：杭州市凤起东路358号五福天星龙大厦A座1703-1705

传    真：/

项目联系人（询问）：刘永明

项目联系方式（询问）：0571-87609627

质疑联系人：张云帆

质疑联系方式：0571-87609630

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市拱墅区财政局

地    址：杭州市霞湾巷杭办大厦2号楼6楼

联 系 人 ：王老师

监督投诉电话：0571-88355203

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州鼎廉招标代理有限公司

二○二一年九月十五日

- 第二部分  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的技术方案编写、系统开发、系统集成实施费、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包 | 本项目允许分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 5 | 样品提供 | 不要求。 |
| 6 | 方案讲解 系统演示 | 在评标时安排每个投标人进行实施方案讲解（系统演示）。投标人可选择政采云平台在线讲解，也可选择现场讲解。现场讲解地点为杭州市凤起东路358号五福天星龙大厦A座1703杭州鼎廉招标代理有限公司，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。每个投标人时间不超过30分钟。实施方案讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。投标方案讲解演示人员不超过5人，且必须包含法定代表人或其授权代表。投标方案现场讲解人员进场时携带身份证、与投标人的关系证明（注明姓名，身份证号），否则不得讲标。项目演示后按要求解答评标委员会的提问。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 项目属性 | 服务类 |
| 8 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 9 | 代理服务费 | 1．本项目代理服务费按计价格[2002]1980号文件标准的收取，包含在投标总价中。由中标供应商在发放成交通知书时向代理机构一次性支付。 2．代理服务费支付： 缴纳形式：转账/电汇 收款单位（户名）：杭州鼎廉招标代理有限公司 开户银行：杭州银行股份有限公司丰潭支行 银行账号：3301040160004672906 税号：91330106MA27XCMBX5 地址、电话：杭州市江干区凤起东路358号五福天星龙大厦A座1703室 17767095869 |

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5.招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2法人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）；▲投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

11.1.3授权代表的身份证（复印件）；

11.1.4 2020年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.7具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.8符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.2 报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3 商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.3资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.4投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.5投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

11.3.7投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.8针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.9针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.10投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数；每个参加项目人员的履历表主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.11优惠条件及特殊承诺；

11.3.12备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.13培训计划；（如果有）

11.3.14投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.15关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州鼎廉招标代理有限公司（杭州市凤起东路358号五福天星龙大厦A座1703）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：刘永明， 联系电话：0571- 87609627）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评 标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，向未中标人发出中标结果通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

- 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分  采购需求

属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

- 一、项目概况

根据《浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型工作要点的通知（浙政办发〔2019〕17号》、《打破信息孤岛实现数据共享推进“最多跑一次”改革2018年工作要点的通知》（浙政办发〔2018 〕30号）、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省加快公共数据和信息系统整合共享推进“最多跑一次”改革工作方案的通知》（浙政办发〔2017〕85号）、《浙江省人民政府办公厅关于开展移动政务平台建设的通知》、《关于统筹区县（市）数据资源管理工作的指导意见》（杭数据综合〔2019〕5号）和省、市智慧政务相关考核要求，建设拱墅区信息化基础服务与电子政务应用平台升级改造（2021）项目。

- 二、项目须执行的标准、规范

《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108号）

《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）

《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）

《关于印发2020年杭州市深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型工作要点的通知》（杭数转办〔2020〕2号）

《关于印发杭州市政务服务2.0建设工作方案的通知》（杭数转办〔2020〕3号）

《浙江省大数据发展管理局关于开展一体化智能化公共数据平台建设首批试点工作的通知》（浙数局发函〔2021〕7号）

《浙江省大数据发展管理局关于印发“浙里办”城市频道建设工作方案的通知》（浙数局发函〔2021〕9号）

《计算机软件产品开发文件编制指南》GB/T 8567-1988

《中国项目管理知识体系》（C-PMBOK），2001.5

GB/T 1526-1989《信息处理  数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图、系统资源图的文件编制符号及约定》

GB/T 8567-1988《计算机软件产品开发文件编制指南》

GB/T 9385-1988《计算机软件需求说明编制指南》

GB/T 13702-1992《计算机件分类与代码》

GB/T 11457-1995《软件工程术语》

- 三、采购内容

- （一）短信服务

1、项目概况

拱墅区短信服务平台是拱墅区特色即时通讯平台。短信平台模块共包含系统登陆、短信收发、短信统计、短信监控、策略管理、优先级管理、发送失败策略管理、发送权限管理、功能菜单管理、第三方业务系统发送管理等模块。为了满足日常的工作需求，需采购短信平台短信费用。

2、项目建设内容清单

| 序号 | 名称 | 建设内容、功能模块、设备清单、服务清单 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区短信平台短信 | 电信10万元、应急短信费10万元、移动28.02万元 | 1 | 一年 |

3、项目建设内容指标参数

| 序号 | 名称 | 功能描述、技术规格、指标参数、服务详情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区短信平台短信 | 电信10万元、应急短信费10万元、移动28.02万元 |

- （二）拱墅地理信息共享服务平台

- 1、项目概况

为实现对基础地理空间数据（如基础网格、建筑物、地址等）进行管理、发布与共享，提供空间数据的标准Web服务，满足信息化系统基于空间位置的展示、分析、表达等应用需求，为数字化的智能化、精细化、空间化提供基础，推动拱墅区测绘地理信息基础建设，提升地理信息公共服务支撑能力。新建拱墅区地理信息共享服务平台。建设内容如下；

- 2、项目建设内容清单

| 序号 | 模块 | 建设内容 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、运维管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 地图管理和共享 | 实现对政务版天地图等地理空间数据的管理以及对外提供共享地图服务。 | 1 | 1年 |
| 2 | 资源目录管理 | 通过资源目录管理实现客户端目录资源的组织.根据专题分类编码 | 1 | 1年 |
| 3 | 系统管理 | 系统配置主要包含网站基本信息、功能权限配置等信息。系统日志，管理系统异常的相关日志 | 1 | 1年 |
| 4 | 系统权限管理 | 包括人事用户管理、角色组管理、角色权限设置、模块维护 | 1 | 1年 |
| 二、共享服务子系统 |  |  |  |  |
| 1 | API接口开发 | 提供地图数据和功能的一系列服务接口 | 1 | 1年 |
| 2 | 互联网地图服务 | 高德地图、百度地图互联网地图服务 | 1 | 1年 |
| 三、可视化地图组件 |  |  |  |  |
| 1 | 基本组件 | 数据展示组件、地图放大、缩小、平移组件、地图切换（黑白两种主题切换）、图层加载组件、测量组件、工具栏风格组件 | 1 | 1年 |
| 2 | 网格组件 | 显示拱墅区范围内街道、网格范围线并可自定义查询、定位、清除等 | 1 | 1年 |
| 3 | 统一地址组件 | 根据统一地址搜索并定位 | 1 | 1年 |
| 4 | 统计图组件 | 统计各街道数据，按街道显示统计图 | 1 | 1年 |
| 5 | 绘制组件 | 绘制点、线、面，支持用户自定义绘制和标注，支持实时定位数据的地图呈现 | 1 | 1年 |
| 6 | 事件交互组件 | 添加带统计信息点，以及添加点点击、鼠标移入移出等事件，以及对事件反馈结果进行交互 | 1 | 1年 |
| 7 | 地图操作组件 | 坐标定位、地图级别定位、地图标注 | 1 | 1年 |
| 8 | 接口对接 | 与其他系统对接 | 1 | 1年 |
| 9 | 热力图组件 | 根据一定的数据要求，生产热力图 | 1 | 1年 |
| 10 | 坐标显示 | 显示地图坐标，可以设置显示 | 1 | 1年 |
| 11 | 空间分析 | 要素的几何分析组件 | 1 | 1年 |
| 四、数据处理 |  |  |  |  |
| 1 | 电子底图 | 政务版黑白蓝三套主题电子地图 | 1 | 1年 |
| 五、等保要求 |  |  |  |  |
| 1 | 等保测评 | 需提供等保二级测评证明 | 1 |  |

三个月内，完成项目建设，进行第一批次初验。

- 3、项目建设内容

- 数据处理与整饰

利用最新的地理空间框架数据，通过数据预处理、格式转换、数据检查等处理流程，规范化框架数据，并通过对图层分类分层配置不同符号、文字注记，以满足矢量电子地图多比例尺展示需求。

（1）规范化框架数据

按照地图切片及地图样式配饰需要，参考拱墅区框架数据数据标准及数据规范，建立新的框架数据标准，并对最新的框架数据进行数据预处理、格式转换、数据检查等处理，数据预处理是对数据进行几何拓扑、空间关系与逻辑一致性检查处理，修改存在问题，保证处理后的数据无拓扑、自相交、空属性等错误。数据检查内容包括数据是否完整、数据属性是否缺失、属性是否满足要求等方面，检查后需要再次进行处理以满足数据规范化要求。

（2）地图样式配置

使用规范化处理后的框架数据，配置电子地图样式。地图样式配置需要根据图层要素类型设置不同的显示层级、地图比例尺，以满足不同比例尺下要素显示及地图效果的需要。地图样式设置需要设计地图要素统一的地图符号库，包括点状符号、线状符号、面状符号等，同时，针对不同的符号，设计匹配的地图注记样式。注记样式配置需要考虑不同层级注记大小、注记疏密程度等方面。

为满足多种应用场景需求，拟设计三种风格地图样式，主要为白色版电子地图、黑色版电子地图、卫星影像地图。白色版电子地图应保证设计浅色调底图，配图色彩清淡，符合大多数人看图习惯，交通、水系、地貌等基础框架要素完整、清晰，地名要素适当选取，便于叠加专题要素。黑色版电子地图宜采用深色配置，简洁风格，大比例尺下交通、水系、地貌等基础框架要素完整、清晰，重要地名要素适当选取，保证整体展示效果。卫星影像地图应在各比例尺下显示地图要素表达符合规范、布局合理、疏密适度，符号注记清晰，地图色彩协调美观。

- 运维管理子系统

提供对平台的运维监控，以保障整个系统能够为客户端应用访问提供安全、稳定的支撑。运维管理子系统提供地图服务管理、平台用户、资源目录、数据、服务等的维护和权限管理，数据和服务访问的日志和监控管理，主要实现的功能包括：

（1）地图服务资源管理

地图服务资源管理主要包含动态地图服务管理、瓦片地图服务管理、文本文件服务管理、地图图层管理四个模块。

1）动态地图服务管理。相关GIS系统发布的动态地图服务管理（一个地图服务下有多个图层），具有增、删、改、查看详细信息的功能。

2）瓦片地图服务管理。能管理GIS系统的瓦片服务（只有一个图层），具有增、删、改、查看详细信息的功能。

3）文本文件服务管理。上传pdf格式文本，以用于前端文本类型数据展示。

4）地图图层管理。实现对图层信息管理，如名称、地址、标注、图层序号、透明度、显示比例尺，是否审核等。

（2）资源目录管理

通过资源目录管理实现客户端目录资源的组织。

1）按专题管理。根据专题分类编码，选择地图资源类型（瓦片、地图图层、文本文件），添加对应的资源选择行业分类、资源形态分类等，对于每一个目录节点都可以进行附件及历史版本的添加。

2）目录权限分配。根据角色或者用户分配不同的资源(按专题)。

3）目录编码管理。通过编码构建客户端目录分类节点，同时可对目录进行排序。

（3）系统管理

1）系统日志。为保证系统运维管理的安全，在后台管理系统中记录了所有访问用户的所有操作，从而方便管理员查找任意时间段的用户操作记录，实现监督管理。系统日志，可查询所有用户的各项操作的日志，包括登录系统、访问页面、访问协议、访问展示系统以及系统管理操作等。管理系统异常的相关日志，通过设置请求时间、服务器等条件查询系统异常日志，日志包括：异常发生时间、异常信息、异常来源、堆栈、目标页、程序集等。

2）用户管理。人事管理：管理、创建系统管理用户。角色组管理：从项目访问和操作权限的角度考虑，定义了角色的概念，每一个用户必须属于一个或多个角色，用户的权限是由所在的角色定义的。创建角色，并赋予角色相应的用户。角色权限设置：为不同的角色赋予相对应的权限。

3）数据权限管理。支持用户列表、角色管理等，实现用户的添加、修改和删除，以及用户口令、ip映射、临时/禁用情况等的设置。

（4）资源发布

1）数据资源发布。支持海量栅格数据发布、arcgis server矢量数据服务的发布和共享。

2）接口共享。提供资源目录、数据和功能的一系列服务接口，实现各应用系统通过服务接口实现无缝集成，实现数据的查询、浏览、定位、分析等功能以及基础空间数据共享和互操作等，为未来项目应用预留接口。数据接口形式包括符合OGC规范的WMS接口和WFS接口。

- 共享服务子系统

共享服务子系统由服务引擎和服务构成，提供一系列空间数据服务接口，包括帮助接口、用户安全认证接口、资源目录接口、矢量图层接口、统一地址查询接口、遥感影像接口等，在此基础上建立数据共享交换模块和业务系统定制模块。各委办单位在接口帮助模块的支持下，可以很方便的实现数据的上传、修改，通过简单的设置或二次开发便能定制满足用户业务办理基本需求的、包含GIS功能的业务应用系统。

- 地图统一组件

将地图的操作以组建的形式开发完成，开发者可以通过简单操作，调用对应的组件便可轻松实现诸如一些专业的地图操作。以组件的方式操作地图，极大的降低开发难度和开发成本，更加方便的推广空间数据的应用，组件具体如下：

（1）基本组件

数据展示组件、地图加载、地图放大、缩小、平移组件、地图切换（黑白两种主题切换）、图层加载组件、测量组件、工具栏风格组件

（2）网格组件

加载最新的拱墅区范围内的街道、网格范围线数据，可以自定义查询网格或者街道，选中结果，地图自动定位到该位置。

（3）统一地址组件

可以具体大搜索地址并定位到该地址。

（4）统计图组件

统计拱墅区内各街道数据，并按照街道显示数据。

（5）绘制组件

可以在在地图上绘制点、线、面，同时支持用户自定义绘制和标注，支持实时定位数据的地图呈现。

（6）事件交互组件

添加带统计信息点，地图点击标记添加点、鼠标移入移出等事件，以及对事件反馈结果进行交互。

（7）地图操作组件

获取坐标定位、地图级别定位、地图标注等地图操作。

（8）热力图组件

根据一定的数据要求，生产热力图，比如不同街道的人口数据热力图。

（9）坐标显示组件

显示地图坐标，可以设置不显示。

（10）空间分析

要素的几何分析组件。

- 对接示范应用

针对当前拱墅区信息化建设中对地图资源的需要，区数据资源提供统一的二维电子地图资源，对接拱墅区数字驾驶舱、城市眼云共治等平台，协助完成的工作主要包含支持黑白等主题选择；实现点、线、面等快速上图；多图层地图数据展示；运动点位在二维地图呈现等功能。

- （三）电子政务应用平台升级改造

- 1、项目概况

根据《浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型工作要点的通知（浙政办发〔2019〕17号》、《打破信息孤岛实现数据共享推进“最多跑一次”改革2018年工作要点的通知》（浙政办发〔2018 〕30号）、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省加快公共数据和信息系统整合共享推进“最多跑一次”改革工作方案的通知》（浙政办发〔2017〕85号）、《浙江省人民政府办公厅关于开展移动政务平台建设的通知》、《关于统筹区县（市）数据资源管理工作的指导意见》（杭数据综合〔2019〕5号）和省、市智慧政务相关考核要求，建设浙政钉2.0PC端办公门户、浙政钉2.0办公门户管理后台，并对政务公开、OA系统、门户网站进行升级改造，采购门户网站安全监测服务、门户网站集约化平台质保服务、HTTPS数字证书服务。

- 2、项目建设内容清单

| 序号 | 名称 | 建设内容、功能模块、设备清单、服务清单 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙政钉2.0PC端办公门户 | 根据浙政钉2.0接口规范，依托拱墅区统一用户管理平台，统一认证体系，开发建设浙政钉2.0PC端办公门户，主要功能有办公入口整合、办公系统导航，实现全区自建办公系统PC端统一入口、统一界面、统一待办，打造全区一站式办公入口。并接入10个应用系统。 | 1 | 3年 |
| 2 | 浙政钉2.0办公门户管理后台 | 为了方便浙政钉PC端“一站式门户”的管理，开发建设“一站式门户”管理后台，后台功能主要有办公系统接入管理、门户页面配置、门户权限管理、SSO管理（用户管理、角色管理、群组管理）。 | 1 | 3年 |
| 3 | 政务公开升级与服务 | 对政务公开门户、信息发布子系统、统计监察子系统、智能检索子系统、文字云纠错系统进行升级改造。 | 1 | 3年 |
| 4 | OA升级改造 | 根据杭州市部分行政区划调整总体工作安排，为保障新拱墅区各单位平稳、有序、高效的开展公文交换工作，为加快推进无纸化办公，对办公系统进行升级改造。 | 1 | 3年 |
| 5 | 门户网站升级改造 | 据杭州市部分行政区划调整总体工作安排，对网站全站版面进行重新设计改版。综合考虑新拱墅区的特色，并结合国办、省市考核要求，设计符合要求的新版网页，体现拱墅新特色。 | 1 | 3年 |
| 6 | 门户网站安全监测服务 | 1、搜索引擎服务：目前存在仿冒官方网站，购买官方网站认证。杜绝钓鱼网站冒充，解决网站权威性不足的问题。 2、云加速和云防护体系：目前有部分互联网应用在本地，保障此应用安全。利用基于云构架的云防护系统，有效降低原服务器负载、拦截黑客攻击、隐藏原服务器IP，使网站快速安全的运行。 3、按照国务院办公厅《加强门户网站域名管理的通知》（国办函〔2018〕55号）的要求，针对“杭州·拱墅”门户网站（域名:***.gongshu.gov.cn）及整个站点的域名及内容进行安全防护，针对偏远地区访问者加速服务。 4、24小时网站监测服务：目前网站无法实现24小时值守和错别字检测，需购买此服务。 | 1 | 1年 |
|  |  | 1、按照《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发〔2015〕15号）的要求，每月对政府门户网站人工指标和技术问题进行检测，并及时整改，需购买第三方监测服务。 2、按照《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（2019年4月1日）的要求，每月对政府门户网站、信息公开等相关考核指标进行第三方检测，购买第三方监测服务。如遇国办检查、省抽查等特殊时期，增加检测频次为每周一次。 | 1 | 1年 |
| 7 | HTTPS数字证书服务 | 根据省市技术规范，浙政钉和调用省市相关接口及部门调用区的相关接口必须采用HTTPS协议，购买1个通配符数字认证授权服务。 对5个系统进行HTTPS改造，并对系统中不符合Https传输协议的代码进行重构，满足Https传输协议的要求。 | 1 | 1年 |
| 8 | 等保测评 | 对门户网站、OA系统、浙政钉2.0办公门户等提供等保二级测评证明 | 1 |  |

三个月内，完成项目建设，进行第一批次初验。

- 3、项目建设功能点描述

- 浙政钉2.0PC端办公门户

根据浙政钉2.0接口规范，依托拱墅区统一用户管理平台，统一认证体系，开发建设浙政钉2.0PC端办公门户，主要功能有办公入口整合、办公系统导航，实现全区自建办公系统PC端统一入口、统一界面、统一待办，打造全区一站式办公入口。

（1）工作门户

对OA、会议管理等常用系统在浙政钉PC端进行集成，可通过浙政钉PC端直接访问。围绕用户的工作闭环，完成对政企用户的办公和业务系统的信息、数据、指标等内容的汇聚，形成统一的工作入口。

（2）待办中心

集成浙政钉PC端待办消息，当接收到待办消息后，可以对待办消息进程处理，处理完成后显示为已办。

1）统一审批：集成各业务审批待办、主动推送审批通知

2）统一处理：按业务系统或处理状态来分类展现，可直接在待办中心处理所有任务、流程。

3）统一任务：可为自己和他人创建任务，任务待办中心中主动推送。

（3）办公应用中心

完成10个应用系统的接入，并对10个应用系统进行浙政钉组织架构同步，支持浙政钉的直接登录。

- 浙政钉2.0PC端办公门户管理后台

为了方便浙政钉PC端“一站式门户”的管理，开发建设“一站式门户”管理后台。后台功能主要有办公系统接入管理、门户页面配置、门户权限管理、SSO管理。

（1）办公系统接入管理

新建应用，根据自建系统内容，在管理后台中进行应用应用新建申请。

统一接口，系统定义内部统一的服务接口，通过接入模块将第三方平台各种不同协议转为内部统一协议。

快速集成，通过服务接口实现各子系统之间的松耦合，实现快速集成新的平台。

（2）门户页面配置

支持页面管理，门户页面灵活可配置，用户按需求完成页面配置。

支持配置项之间的关系定义，并图形化、可视化展示；

支持配置项的版本管理，自动记录配置项的操作日志和配置项的状态变化；

支持配置项属性的自定义扩展；

支持配置项的基线管理和对比；

支持配置项与事件、问题、变更管理、任务、服务请求、发布等工单的关联，形成履历管理；

支持配置审核和审核规则管理；

支持文档管理、支持第三方厂商及其联系人的管理。

（3）门户权限管理

权限管理，采用精细化的权限配置，将管理权限和操作权限分离，实现基于目录的权限控制。分支机构都可分级别进行权限管理，保证充分、有序的管理特性

（4）组织和账号管理

1）组织形态支持

针对复杂的多层次组织结构管理需要，支持多层架构、多层级部门、项目团队、临时组织、一人多职、职位排序等多种组织形态。

2）敏感部门可隐藏，重要信息不外泄

对敏感部门和人员可以针对性地进行隐藏或者指定开放，确保企业组织的敏感信息不被扩散。

- 政务公开升级与服务

对政务公开门户、信息发布子系统、统计监察子系统、智能检索子系统、文字云纠错系统进行升级改造。

（1）政务公开门户

政务公开门户作为面向公众的政务公开的统一入口，能够全面了解下城区政务公开情况，快捷导航各个政务公开目录，并且提供了政务公开的综合查询功能，实现对维度的信息检索和查询。还提供了在线依申请公开功能，公众能够在在线向具体对象提交依申请公开申请，并能够实时查询申请受理的处理进度和反馈情况，并同步提供移动端门户的入口。

（2）目录编制管理子系统

实现门户网站栏目页及政务公开目录的动态电子化管理。对门户网站所有栏目进行管理，支持栏目的名称、属性、负责部门、更新周期、是否允许空白等管理，同时支持各目录编制单位按照《浙江省政府信息公开内容规范》，将所有需要公开的信息内容输入到系统中，由系统自动生成各级政府部门的政府信息公开目录。

（3）信息发布子系统：

各级、各部门编制的政府信息公开指南和政府公开信息目录及门户网站信息，按照统一的网页模板，以专题网站的形式向社会公布，以便于公众查询使用，同时实现与OA系统的数据对接，各部门可将OA系统里发布的相关政务公开信息推送至门户展示。

（4）依申请公开子系统

在信息公开发布子系统上设立依申请公开窗口，提供依申请公开表格下载和网上受理功能。市民可在线提交政府信息公开申请，各受理部门后台办理流程实现电子化，办理结果通过网站和市民信箱反馈，同时可与OA系统对接，同步可选择办理流转在OA系统进行办理。

（5）统计监察子系统

提供智能化的信息分析和统计功能，可根据信息被查询量分析市民的关注热点，能对各部门门户网站栏目及政务公开目录的完整性、信息发布的及时性以及依申请公开事项的办理情况进行统计分析，统计结果能生成直方图，园饼图，条形图等统计图形，也可按时间段生成报表输出，为政府信息公开工作的日常监管和工作考核提供量化依据，并实现与区数字驾驶舱对接，将统计结果通过驾驶舱进行展示通报。

（6）智能检索子系统

智能检索子系统提供包含分类检索、模糊词检索、语音检索等检索功能，可使用户在访问过程中迅速准确的找到需要的信息。

（7）文字云纠错系统

政务公开信息维护过程中需具备事前纠错功能才能更好帮助管理者在信息发布前规避错别字风险，确保信息内容的正确和精准。此系统含国内著名字库，并在此基础上建设及时、高效、准确的网站错别字检测系统，为信息公开平台提供7×24小时不间断错别字检测。

- OA升级改造

根据杭州市部分行政区划调整总体工作安排，为保障新拱墅区各单位平稳、有序、高效的开展公文交换工作，为加快推进无纸化办公，对办公系统进行升级改造。

（1）公文管理

根据实际需求，建设各委办局内部公文、会议、通知流转模块，使各委办局接收到文件后可以内部流转审核。

（2）请销假管理

主要包括请销假人员信息，请销假事由，跟请销假的类型，具体操作点击申请填报，进行根据自己的信息进行填报，根据真实情况填写职工休假申请表。

提交请销假或销假申请后，按照流程进行逐级审批。

（3）行政复议管理

根据区司法局实际需求，建设行政复议流转模块，司法局将复议单内部流转后，发送给府办领导签批。

（4）浙政钉移动办理

以移动通信网络为基础，以移动平台为依托，实现将系协同办公系统信息资源实时、便捷的提供给移动办公人员，为移动办公人员提供非涉密文件流转、审阅、公文批示、信息查询、信息推送、通知公告、事项审批流转、附件查看编辑等全面的移动办公支持。

- 门户网站升级改造

根据《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》要求，撤销杭州市下城区、拱墅区，设立新的杭州市拱墅区，以原下城区、拱墅区的行政区域为新的拱墅区的行政区域。因此，现有的拱墅区政府门户网站已无法满足合区后的要求。为便于合区后统一信息展示窗口，结合国办、省市网站考核要求，亟需对网站进行整合。

（1）门户网站主站建设

页面UI设计：以“千年运河，遇见繁华武林”为切入点，融合原拱墅、原下城特色，设计网站主站UI页面。主要包括首页、领导之窗、走进拱墅、政府信息公开、政民互动、政务服务六大板块以及相关列表页、详情页、专题页等，并完成静态页面开发。

页面配置部署：通过省集约化平台统一模板配置模块，对新版网页内容进行页面模板配置和发布，实现数据动态获取。

（2）政府信息公开整合

页面整合：按照新拱墅区机构调整的结果，对政府信息公开板块中相关的页面进行内容和数据整合。主要包括：法定主动公开内容、政府信息公开指南、政府信息公开制度、政府信息公开年报、政府部门信息公开、街道信息公开、直属单位信息公开、组织机构、领导信息等。

页面配置部署：通过省集约化平台统一模板配置模块，对新版政府信息公开内容进行页面模板配置和发布，实现数据动态获取。

（3）全文检索升级

通过对杭州市拱墅区门户网站检索系统进行模块配置和页面升级，实现全省政府信息统一搜索页面的展示。能够对门户所有站内数据的模糊查询，通过对网站的结构挖掘、内容挖掘、用户行为习惯挖掘，实现信息汇集、自学习和良性积累扩展，实现快捷、精准、全面、智能的一站式搜索服务。同时，将门户网站与浙江政务服务网信息打通，公众通过智能检索可同时检索出门户网站、政务服务网的内容。

（4）历史数据迁移

将原杭州市下城区政府门户网站和政府信息公开数据进行导出和梳理，并迁移至新拱墅区政府门户网站对应栏目中。对于无法直接迁移的数据，通过数据转换工具进行转换后再进行迁移。主要包括28家政府单位的近10万条普通或政府信息公开信息。

（5）与相关系统对接

与政协提案系统对接，网页端提供政协提案列表和数据详情展示；

与信息报送系统对接，将本次改版中修改和新建的栏目与信息报送系统中的栏目进行绑定，并做好数据交换同步任务的配置，使其能够进行数据同步。

（6）信息交流无障碍改造

根据《杭州市“迎亚（残）运”无障碍环境建设行动计划（2020-2022年）》（杭政办函[2020]19号）和杭州市无障碍环境建设领导小组办公室和杭州市数据资源管理局关于《杭州市无障碍环境建设规划》的要求，通过三个阶段对杭州市拱墅区政府门户网站（域名：www.gongshu.gov.cn）进行信息交流无障碍改造。改造目标为国标GB/T 37668-2019《信息技术互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》中技术要求等级划分一级标准。

（7）老年版建设

根据《工业和信息化部办公厅关于进一步抓好互联网应用老年模式及无障碍改造专项行动实施工作的通知》工信厅信管函〔2021〕67号和《2021年浙江省政府网站工作要点》 浙数局发函〔2021〕5号要求，参照(GBT 37668-2019)《信息技术互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》国家标准，完成剩余38项指标改造。同时依据浙数局〔2021〕5号文要求在政府门户网站推出老年模式，优化界面交互，提供大字版、内容朗读、语音辅助、老年专区等功能。

（8）移动版建设

按照移动端的使用体验及使用习惯，设计门户网站移动版，丰富页面内容，并按照移动端尺寸进行适配改造，使其能够兼容各类手机浏览器的自适应访问，从而提供流畅的“掌上服务”。

- 门户网站安全监测服务

（1）搜索引擎服务：目前存在仿冒官方网站，购买官方网站认证。杜绝钓鱼网站冒充，解决网站权威性不足的问题。

（2）云加速和云防护体系：目前有部分互联网应用在本地，保障此应用安全。利用基于云构架的云防护系统，有效降低原服务器负载、拦截黑客攻击、隐藏原服务器IP，使网站快速安全的运行。

（3）按照国务院办公厅《加强门户网站域名管理的通知》（国办函〔2018〕55号）的要求，针对“杭州·拱墅”门户网站（域名:***.gongshu.gov.cn）及整个站点的域名及内容进行安全防护，针对偏远地区访问者加速服务。

（4）24小时网站监测服务：目前网站无法实现24小时值守和错别字检测，需购买此服务。

（5）按照《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发〔2015〕15号）的要求，每月对政府门户网站人工指标和技术问题进行检测，并及时整改，需购买第三方监测服务。

（6）按照《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（2019年4月1日）的要求，每月对政府门户网站、信息公开等相关考核指标进行第三方检测，购买第三方监测服务。如遇国办检查、省抽查等特殊时期，增加检测频次为每周一次。

- HTTPS数字证书服务

根据省市技术规范，浙政钉和调用省市相关接口及部门调用区的相关接口必须采用HTTPS协议，购买1个通配符数字认证授权服务

对5个系统进行HTTPS改造，并对系统中不符合Https传输协议的代码进行重构，满足Https传输协议的要求。

- 4、性能要求

- 并发量

支持系统最大在线用户数最大约1000人，预计最高并发用户数约100人。

- 精度

屏幕刷新之间的衔接及查询切换之间的时间控制在3秒内；业务办理页面响应时间不超过5秒；查询统计操作的响应时间不超过5秒。

- 时间特性要求

在软件方面，响应时间、更新处理时间、数据传送和转换时间、处理和解决问题时间，都比较迅速，能满足用户要求。

- 安全稳定性

系统应提供7天×24小时的连续运行，平均年故障时间：<5天，平均故障修复时间：<30分钟。

系统应采用完善的安全管理，并能提供安全备份。

- 扩展性指标

Ø系统应灵活适应不断变化的应用需求，不至于因简单调整而导致得大量程序修改或推翻重来。

Ø随着用户数的增长及功能应用的增长系统应该能够保持足够的稳定性，维持正常的运行。

Ø为保障系统具有更好的伸缩性，能够支持集群技术。

- 易用性指标

Ø系统支持多种客户端设备，并能够自适应不同终端的显示分辨率。

Ø页面具有统一的风格、直观的示意、人性化的操作方式。

- （四）数字化改革门户、“浙里办”拱墅频道建设项目

- 1、项目概况

数字化改革门户、“浙里办”拱墅频道以场景化服务需求推动数据资源的共享与交换，打破政府部门间的信息孤岛，促进各政府部门数据资源的汇聚和联通，将社区基层生活数据汇集到市平台，以服务推进政务数据融合共享，以技术融合、数据融合、业务融合推进拱墅数字区县的建设。

- 2、项目建设内容清单

| 序号 | 名称 | 建设内容、功能模块、设备清单、服务清单 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “浙里办”拱墅频道建设项目运维 （1人/12个月） | 1、明确专人负责“浙里办”拱墅频道建设项目运维事宜的统筹、分工及监督工作。 2、负责“浙里办”拱墅频道运行的相应技术维护、内容维护服务，包括：拱墅频道的日常运维；省市区要求的拱墅频道技术性调整或修改要求；应用场景上架的增减要求；同时配合做好涉及系统信息安全方面的工作。 3、提供1人1年驻用户现场服务，并提供7*24小时的远技术支持，故障解决不超过半小时；在规定时间内不能及时修复时，须提供应急措施和支持方案，以保证“浙里办”拱墅频道及时恢复运行。 | 1 | 1年 |
| 2 | 完成五个以上优秀应用场景上架工作。 | 1、技术对接：H5前端代码包部署、应用开发管理平台API网关（RPC接入）、构建任务的运行环境、项目源码规范接入、项目配置文件、H5通过JSBridge API 调用原生功能、页面设计规范要求、应用单点登录goto（SP）参数、应用页面展示数据安全、应用接入采集埋点（aplus）、开发管理平台appId&appKey、H5适配支付宝-浙里办小程序、应用用户体系对接、应用上架调试。 2、应用开发：依据应用UI设计规范、应用开发规范、应用接口规范、应用页面数据安全规范、应用用户体系认证、应用接入调试规范、完成应用开发。 3、应用上架：按规范提供应用申请报告、应用图标、主业务录屏、浙里办APP二维码、业务功能说明、上架运维材料、H5应用程序包、服务性能测试报告、应用安全测试报告、完成应用部署、应用上架工作。 | 1 | 1年 |
| 3 | 数字化改革门户拱墅区总门户及五大领域门户建设项目运维（1人/12个月） | 1、明确专人负责数字化改革门户拱墅区总门户及五大领域门户建设项目运维事宜的统筹、分工及监督工作。 2、负责数字化改革门户拱墅区总门户及五大领域门户运行的相应技术维护、内容维护服务，包括：数字化改革门户拱墅区门户及五大领域门户的日常运维；省市区要求的数字化改革门户技术性调整或修改要求；应用场景上线的增减要求；同时配合做好涉及系统信息安全方面的工作。 3、提供1人1年驻用户现场服务，并提供7*24小时的远技术支持，故障解决不超过半小时；在规定时间内不能及时修复时，须提供应急措施和支持方案，以保证数字化改革门户“数字政府”门户及时恢复运行。 | 1 | 1年 |
| 4 | 拱墅区数字化改革总门户建设 | 建设内容基础支撑服务、数据支撑服务、数字拱墅综合应用总门户 | 1 | 1年 |
| 5 | 完成五个以上优秀应用场景上架工作 | 1、技术对接：开发平台入驻申请、ISV租户内创建应用、saas平台接口调试、API网关（RPC接入）、对接浙政钉用户体系、页面展示数据安全、 浙政钉aplus埋点、PV日志参数埋点、构建任务的运行环境、原生能力对接、应用测试验证、应用底部落款、通过数据和方法的封装，能实现某项功能且通过消息、接口、页面集成、SDK等方法调用，SDK（Java SDK、Python SDK、C#SDK、JS SDK、C/C++SDK、其他 SDK）、Web 页面集成。 2、应用开发：依据用户体系规范、门户配置规范、门户界面UI设计规范、接口开发规范、门户应用集成规范、微应用开发规范、应用组件规范，完成应用开发。 3、应用上线指导：场景上线申请、场景上线初评、场景业务和技术评估、场景上线审批、完成“数字政府”门户建设、数字改革化应用上线工作。 | 1 | 1年 |

- 3、项目建设功能点描述

（1）浙里办拱墅频道

顶部功能区由“浙里办”统一运营中心提供多种形式模块统一搭建而成。包括集成搜索、定位切换、功能扩展键、顶部氛围图，

1）集成搜索：通过“浙里办”统一搜索模块，用户可通过统一搜索进行相关的业务的搜索及办理，如“公积金”提取、“社保”办理等。

2）定位切换：“浙里办”拱墅区县频道建设完成后，用户进入浙里办可自动切换到当地的频道模块，展示本地相关特色高频应用，同时支持手动切换地区定位，进入自己想要前往的地方频道。

3）功能扩展：根据运营要求，对运营主推应用或用户高频应用进行更换，引导用户积极使用。

4）顶部氛围图：氛围图主要显示拱墅区县图，根据运营活动的推进，氛围图进行实时变化，展示当下最热门的活动。此外可以展示拱墅当地的具有特色的场景。

5）应用接入：“浙里办”拱墅频道接入全省热门个人、法人类应用，比如教育缴费、公积金提取、入学一点通、拱墅1CALL、等多事联办应用，快速对接省统建服务事项，满足便民需求。

（2）数字化改革门户

基于一体化智能化公共数据平台，构建拱墅区数字化总门户，围绕党的领导和数字政府、数字经济、数字社会、数字法治的建设全过程，统筹推进数字技术应用和制度创新，以年度重大任务为核心，推动区各系统各部门核心业务和重大任务流程再造、协同高效，构建整体智治体系，破除制约创新发展的瓶颈，激发经济社会发展活力，加快实现区域治理体系和治理能力现代化，打造数字变革高地，努力使数字化改革成为“重要窗口”的重大标志性成果。

- （五）数字孪生统一底座开发与场景应用

- 1、项目概况

通过整合资源与统筹新建方式，搭建形成“拱墅统一城市大脑数字基座”，以六大场景为找力点，打造领先的城市防涝数字孪生场景、智能道路养护场景、渣土运输全流程管控场景、积水监测处置场景、AI电子警察智治闭环场景、共建共享城市智慧点（杆）场景，全面推动推动城市整体数字化管理，实现城市管理资源的高度整合、信息系统的高度集成、部门联勤联动的高度协同、上下贯通指挥的高度统一，构建城市统一的服务门户，为城市管理者提供数据决策，有效提高跨部门协同高效、协同作业能力。整合全市各类相关资源，掌握全区保障能力并优化配置，实现效能最大化。

- 2、项目建设内容清单

| 序号 | 名称 | 内容 | 描述 | 单位 | 数量 | 质保及服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一物联感知平台 | 物联感知数据接入平台开发与服务 | 数据格式定义，数据传输标准，多源数据接入集成，数据接入策略配置，多重任务管理，业务连续性管理，数据对账管理，智慧用电，云上坦途，城市防捞，渣土车管理数据，城市眼云共治历史事件数据，城市感知事件对接服务 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 公共数据安全交换平台开发与服务 | 数据服务管理，API服务管理，平台管理功能，数据共享分级分类管理 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 物联感知数据中台开发与服务 | 数据清洗，数据提取，数据关联，数据比对，数据标识，结构化数据存储，非结构化数据存储，结构化、非结构化数据融合存储，元数据管理，数据资源目录，数据分级分类，数据血缘管理，数据标准管理，数据质量管理，数据运维监控，物联感知数据库，基础库，汇聚归集库，专题库，业务库，数据检索，数据推送，数据订阅，数据同步与备份 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 可信数据应用服务网关开发与服务 | 调度网关，访问控制，运维监控，应用服务管理 | 项 | 1 | 一年 |
| 2 | 统一智能决策辅助平台 | 物联态势感知 | 总体态势分析，物联设备监测，设备内容实时监测，物联设备评估模型构建，物联设备质量评估，物联部门情况评估 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 事件预警 | 事件感知监测，预警评价指标体系，事件识别，事件告警 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 多场景数字化建模 | 事件知识图谱构建,防捞应急知识图谱应用和服务,防捞建模及推演 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 及仿真推演 |  |  |  |  |
|  |  | 智能分拨 | 事件分类，事件责任归属定义，事件智能分拨，分拨结果推送 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 治理效果评估 | 事件处置综合分析。包括部门分析，事件发生量，办结率，改善率，街道评价分析，百姓评价分析， | 项 | 1 | 一年 |
| 3 | 统一用户认证 | 统一用户认证接入 | 统一用户登录门户，认证模块集成，登录权限管理 | 项 | 1 | 一年 |
| 4 | 统一智能运算平台 | 视频AI识别服务 | 完成原下城8个街道监控视频接入与AI场景识别服务。街道监控识别接入数量与场景应满足考核工作要求数量。实现不少于15个应用场景的识别和原下城8个街道240路监控接入，逐步接入原拱墅10个街道视频监控成熟场景（需基于原平台整合进展情况），支持不限终端数量识别服务。 支持动态配置规则，实现智能推送事件的精准化，支持预警，决策，态势等消息推送。提供与其他应用系统的接口对接，数据归集等服务。 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 人工辅助式智能识别高级服务 | 人工辅助式智能识别平台开发。 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  |  | 通过人工+智能模式，对AI识别产生的事件进行人工确认或筛选，识别准确度不低于90%，同时优化AI算法模型，提高识别率和精准度。 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | AI模型引擎 | 基础图片识别能力、深度语义理解分析。 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | AI机器学习平台 | 算法仓库（含传统机器学习算法、深度学习算法集成），自助模型训练（含框架集成、数据准备、模型训练、模型部署、模型上线），模型运行管理，模型开放市场；支持终端用户通过托拉拽等形式快速实现算法模型建立；支持街道通过快速配置摄像头算法模型，实现事件智能预警。 | 项 | 1 | 一年 |
| 5 | 统一事件处置平台 | 智治号与运河分开发服务 | 区共治事件处置程序和运河分系统开发。包含事件派发模块，爆料模块等的开发，积水预警、停车引导等城管场景应用事件接入服务，运河分系统开发与规则配置服务。 | 项 | 1 | 一年 |
| 6 | 应用场景 | 城市防涝场景 | 拱墅区33个易积水点和划定重点监管街道，采集点位不少于200个；包括数据定位采集；数据对接传输，包括内涝报警信息；内涝预警信息；管网健康诊断信息应用。 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 积水监测 | 积水信息采集服务，积水状况分析服务，积水处置管理服务，积水历史分析服务，积水位置核查服务，积水可视化系统服务。 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 渣土车管理 | 数字驾驶舱,地图模块,处置流程闭环服务,数字监管服务,运营管理服务,数据统计服务,系统管理（管理员）服务,系统管理（超管）服务,系统对接服务,其他硬件与维保服务。 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 道路监测服务 | 道路信息采集服务，道路病害识别服务，道路养护管理服务，养护工单核验服务，大屏可视化系统服务 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 公共管理杆机智能管理服务 | PC管理端和微信应用端:项目管理服务，立杆管理服务，设备管理服务，运维管理服务，用户管理服务。 | 项 | 1 | 一年 |
|  |  | 车辆违停 | 对违停车主发送短信信息,劝其在规定的时间内驶离，实现AI智治，在智治后，AI自动复核，对还存在违法行为的事件，推送到事件处置平台处置，驾驶舱可展示每个事件的处置情况。 | 项 | 1 | 一年 |
| 7 | 城市运营中心系统开发与服务 | 城市运营管理中心门户 | 打造拱墅区城市治理多平台融合的管理信息中心，建立拱墅统一门户和入口， 设计以三维动画进行展示，并基于GIS地图，对现有资源进行分析统计及可视化数字化展示，内容包含门户界面、城市部件界面、事件处置界面及其他链接跳转界面。 实现城市管理资源的高度整合、信息系统的高度集成、部门联勤联动的高度协同、上下贯通指挥的高度统一，为城市管理者提供数据决策，构建城市统一的服务门户。 | 项 | 1 | 一年 |
| 8 | 系统等保测评 | 系统等保 | 等保二级测评 | 项 | 1 |  |
| 9 | 系统第三方检测 | 功能、性能检测 | 第三方功能、性能检测 | 项 | 1 |  |

- 3、项目建设内容指标参数

（1）统一物联感知平台

1）物联感知数据接入平台

明确物联感知终端、网关、平台间的数据格式以及传递、交换、存储等要求，制定统一的数据接入标准。

目前已有可接入物联设备数据包括拱墅区山洪系统、拱墅区智慧河道管理平台、拱墅区河道、地下管网智慧平台、云上城管、道路监测系统、区街社三级驾驶舱、市交警高德消息通道、交通诱导牌管理系统、抬头见泊位系统等平台的监控摄像头数据、压力传感器数据、温度传感器数据等，依托统一物联感知平台，实现物联数据的统一接入汇聚。

对拱墅区山洪系统、云上坦途、城市防捞、渣土车管理等进行物联感知数据进行对接和人工治理服务。

对城市眼云共治2.0等系统进行城市感知事件的数据进行对接和人工治理服务。

2）公共数据交换平台

建设公共数据交换平台，与一体化智能化公共数据平台进行对接，实现数据交换共享。数据服务共享平台提供服务全流程审核机制，容纳多样数据源，提供丰富数据处理与交换任务设计，提供可视化数据服务调用监控，统一、安全、高效的全局数据服务交换平台。

制定统一的接入策略规范，通过对交换数据位置、提供方式、数据结构等进行多维度探查，实现数据的有效共享。

提供数据交换的任务管理，包括启动、停止、复制、删除、编辑和查看等操作。

3）物联感知数据中台

为构建可支撑全区各条线、各部门共享协同的物联感知数据底座，建设联感知数据中台，融合汇聚多源异构数据，按照业务需要构建不同场景主题库，对元数据、数据资源目录、数据分级分类和数据权限等进行可视化管理，赋能应用场景实战。为保护数据安全，构建数据安全域，保障从接入、处理、存储、服务全流程数据安全。

4）可信数据服务网关

统一对内、对外提供服务接口注册、发布及发现，所有的算法服务、外部平台都通过服务网关获取授权服务。

（2）统一智能决策辅助平台

1）物联态势感知

统一物联态势感知，以统一物联感知平台、统一智能运算平台为基础，对接入的物联设备进行集中化、统一化、数据化的状态感知、异常监测、实时告警与统计分析，通过物联设备信息管理与监测、物联设备监测内容汇聚、物联设备情况统计，以API数据服务的形式提供物联设备全景可视化展示、实时状态可视化展示、统计分析可视化展示、质量评估可视化展示等功能的数据调用，为用户以“所见即所得”的方式全景化掌握物联设备情况提供数据支撑。

2）事件预警

通过分析各个系统上报数据情况，实现全局的状态预警和预警信息在GIS上的分布情况展示。以各类统计数据为基础，深入挖掘，建立科学的预警模型，形成的决策支撑数据，变事后处理为事前处理，减少故障的发生，降低故障率，提高智慧城市整体服务水平。包括：设施状态异常预警、地质灾害预警、数据上报异常预警、以及各个直管单位或负责人的预警响应情况等。支持按管理单位和负责人、行政区划、预警时间等维度进行数据筛选展示。

3）多场景数字化建模及仿真推演

通过构建多场景事件知识图谱，结合图谱智能化应用，面向河道水位、城市积水等场景，进行仿真推演，有效支撑应急预案的决策制定。

4）智能分拨

通过定义事件的紧急程度、事件类别等维度，对事件进行分类，根据事件分类，定义事件责任归属单位，并记录和存储到数据库，根据分类和责任归属，自动分拨事件；以智能分拨为主体，手工分拨为协助，实现任务指令的快速分配、快速解决，同步应急事件等实时性要求较高的数据推送到驾驶舱；

5）治理效果评估

支持对预警任务处理结果的总体效果评估，支持通过汇总负责单位或负责人任务结果反馈数据、办结率数据、街道评价数据、百姓反馈数据等多渠道信息，对预警任务的治理情况进行总体评估。

（3）统一用户认证

数字孪生数据底座项目，作为拱墅区城市精细化管理、“数字孪生城市建设”的重要部分，在用户认证方面，保持与现有用户统一身份认证体系的融合与兼容，确保政务内部人员及和开发商用户可以使用现有登录认证方式实现城市大脑数字基座的“一次认证、全域漫游”。

（4）统一智能运算平台

1）视频AI识别服务

完成原下城8个街道监控视频接入与AI场景识别服务。街道监控识别接入数量与场景应满足考核工作要求数量。实现不少于15个应用场景的识别和原下城8个街道240路监控接入，逐步接入原拱墅10个街道视频监控成熟场景（需基于原平台整合进展情况），支持不限终端数量识别服务。

支持动态配置规则，实现智能推送事件的精准化，支持预警，决策，态势等消息推送。提供与其他应用系统的接口对接，数据归集等服务。

2）人工辅助式智能识别高级服务

主要用于事件的筛选，提高事件的准确度，减少后续的无效流转，通过人工+智能模式，对AI识别产生的事件进行人工确认或筛选，识别准确度不低于90%，同时优化AI算法模型。其主要功能有：

- 事件工作台；展示推送过来的所有各类待处理事件。工作人员可以在工作台进行事件的筛选和打标。

- 打回反馈；打通向各个事件源的反向接口，对于误报的事件，需要反向推送到事件源平台，让事件源平台跟踪误报的事件，修正其报警规则，提高其自身的事件报警质量。

- 统计汇总看板；图形化展示各类报警的总数；处理事件的总数；各类误报的总数和占比等等。

- 人工服务；配备一个工作人员进行事件的筛选，服务期限为1年。

3）AI模型引擎

支持结构化、非结构化多模态数据处理，深度挖掘与分析物联设备感知数据，打造多模态数据分析引擎，全面提高城市物联设备感知多模态数据的分析、处理能力。包含基础图片识别能力：通过图片识别学习关键技术进行数据理解与分析。深度语义理解分析：支撑文本内容稿件的分析处理，为平台的智能应用提供服务支持，最终形成对整体平台的文本内容深度语义理解与挖掘。

4）AI机器学习平台

建立算法仓库，根据业务场景，建设符合平台评测的相关算法，提供标准规范的更新服务和各业务场景的人工智能分析服务，帮助各业务应用系统快速建立算法模型和算法服务调用，并对所有算法进行统一的上架、部署、下架管理，含传统机器学习算法、深度学习算法集成。

建立自助模型训练，实现对Tensorflow深度学习框架的集成，使模型构建者可基于Tensorflow构建自定义模型进行训练，包含框架集成、数据准备、模型训练、模型部署、模型上线。支持终端用户通过托拉拽等形式快速实现算法模型建立；支持街道通过快速配置摄像头算法模型，实现事件智能预警。模型运行管理包含提供对组件信息、运行状态、参数及算法的管理。模型开放市场包含将AI服务或AI算法模型SDK、AI算法模型API发布至AI市场、进行展示/推荐，使AI算法模型最大限度复用。

（5）统一事件处置平台

1）智治号设计

①事件派发模块

事件派发模块主要完成推送事件到责任人的派发，并跟踪事件的闭环情况，其主要由以下子模块组成。

②爆料模块

爆料模块是智治号提供给人民群众的爆料入口。

③民生模块

停车引导子模块

违停人被系统发现车辆违停后，会收到短信，通知其尽快离开并提供一个附近停车场的推荐链接。点击链接后会进入地图，并显示附近的停车场位置。

积水指示子模块

在地图上展示城市内不同点位的积水情况，供市民出行参考。如果发现有严重的积水点，还能进行主动告警。

其他民生模块

通过以上这些常用的功能，吸引人民群众关注智治号。

④运河分计算模块

设计一套运河分的积分奖励规则，其本质定义是显示智治负责人居民参与社会共治积不积极和分类成效的指标集，打造以信用作为基础，以用户行为记录作为主体的多维立体积分体系。

（6）应用场景

1）城市防涝场景

为构建拱墅区武林商圈城市内涝防治智慧监管系统，提出了具有内涝报警、风险预警以及管网诊断等功能的智慧监管系统，以解决城市敏感区及易积水区域内涝问题。

主要为内涝报警、内涝风险预警及管网健康诊断，可在发生降雨时对低洼区域进行实时监测和积水报警；可利用历史数据建模并结合天气预报数据对区域进行内涝风险预警；也可基于长期的管网数据对其实际健康情况进行评估，以辅助相关部门决策。

2）积水监测

运用互联网、物联网、人工智能、大数据，通过技术创新、模式创新、资源整合，构建道路积水问题的实时动态监测体系，实时掌握道路健康状况，发现城市积水内涝问题后进行记录、案卷生成、下派、流转处置、积水状况监测等业务，构建线上与线下深度融合的治理体系，实现城市道路的精细化、智慧化管理。

3）渣土车管理

拱墅区渣土车管理，通过采集渣土车在工地、行驶路段卡口和倾泻码头的行驶记录数据等搭建数据驾驶舱，采用AI智能判断、大数据分析等手段将采集的数据形象化、直观化、具体化，协助交警、城管和住建等部门，实现对渣土车全方位管理闭环。

4）道路监测服务

道路监管系统通过多种自动化的综合监测设备与路面问题研判软件相结合的方式，智能化和标准化地监测和记录市政道路病害问题。帮助摆脱传统市政道路巡检大量依赖人工巡查，依靠巡检人员乘车肉眼观察的现状，降低漏查、漏报的现象的发生。

5）公共管理杆机智能管理服务

对项目生命周期进行管理，项目中涉及到的过程节点、对应材料、相关单位、验收、付款等信息进行管控。做到对项目流程的有序控制。

管理全区立杆信息，提供立杆相关的申请（包括：新增、移机、更新、报废和拆除等申请）能力、电子批复能力等。根据杆件可以生成对应的二维码用于制作铭牌，或通过微信将杆件绑定已有铭牌上的二维码。

管理所有设备的基本信息，提供设备相关的申请（包括：新增、移机、更新、报废和拆除等申请）能力、电子批复能力等。

对接公安内网监控运维平台，获取设备异常信息。根据异常点位情况向对应的运营商进行任务派单。

系统自动生成统计结果，如果存在违反监控运维约定情况的，自动计算扣费情况，扣费情况生成定期生成报表后同步到区委政法委、区数据局、区财政局和区公安分局。

6）车辆违停

引入机器代替人的理念，按照时间、空间、违规类型等多维角度对事件进行AI判断和处置，通过对接原下城区云上城管和拱墅区云共治2.0AI事件，并对接一体化平台，进行车主手机号信息，在驾驶舱对AI发现违停事件进行审核，对违停车主发送短信信息,劝其在规定的时间内驶离，实现AI智治，在智治后，AI自动复核，对还存在违法行为的事件，推送到事件处置平台处置，驾驶舱可展示每个事件的处置情况。

（7）城市运营中心系统开发与服务

打造拱墅区城市治理多平台融合的管理信息中心，建立拱墅统一门户和入口，以大数据和系统相融合，有效连接散落在城市管理各个单元的数据资源，实现拱墅各部门现有系统的集成互通和资讯整合共享，完成对各业务机构及部门预警事件的闭环处置。推动城市整体数字化管理，实现城市管理资源的高度整合、信息系统的高度集成、部门联勤联动的高度协同、上下贯通指挥的高度统一，为城市管理者提供数据决策。

- 四、采购项目技术、服务要求

- （一）服务范围

服务范围包括本项目开发、实施、运行维护等。

- （二）服务内容

本项目所规定的采购内容的全部。

- （三）售后服务共性要求（质保期限、驻场人员、响应时间等具体要求以各子系统或模块要求为准）

1.质保期要求：项目质保维护期从项目验收通过之日开始计算，中标人应提供对本次投标的项目1年服务及质保。在此期间，因产品质量问题而引起的维修费用（包括材料和人工费以及措施费等一切费用）均由中标人承担。

2.技术支持要求：中标人提供上门安装、维护服务，软件工程师应能处理常规故障，提供7×24小时热线电话服务。质保期内出现问题，30分钟内响应内响应，1小时内到达现场，2小时内解决问题，提供不间断的服务直到系统正常运行，提供固定2名技术客服人员随时提供技术服务。质保期内，中标人应免费维护和正常保养。在维护期内，中标人须每季度对所提供系统进行巡检，以保证系统的完整、顺畅运行。

3.在开发期、试运行期内，软件功能仍有可能不断完善，中标人须根据用户要求为本系统增加或调整功能模块。终验通过后，软件功能若有变动，在质保期内，中标人仍应按用户需求对整个系统做出相应修改，根据用户要求为本系统免费增加或调整功能模块（个性化修改），以满足用户的需求。

4.质保期内各类费用均应包含在投标报价中。

5.升级服务：中标人应根据本技术要求和合同规定，在软件的运维期内提供软件免费版本升级服务。

6.交付要求：中标人必须提供完整的软、硬件安装、操作、使用、测试、维护手册。手册必须包括但不限于下列内容：

A.技术类文档（但不限于）

①需求规格说明书

②数据库设计说明书

③软件安装部署手册

B.	成果类文档（但不限于）

①系统操作手册

②系统管理与维护手册

（四）成果文件要求

项目建设方案、投标文件、项目的中标通知书、项目的合同书及合同附件、项目计划书、项目实施方案、需求规格说明书、概要设计说明书、数据库设计说明书、详细设计说明书、测试方案、测试报告、系统安装维护手册、系统用户操作手册、培训方案、培训签到及记录、用户报告、项目终验总结报告、终验会议组织材料（签到表、验收意见）。

（五）工期要求

1.建设工期为9个月内，试运行3个月。

2.详细实施进度要求如下：

1）合同签订后15天内进一步优化需求分析、概要设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过；

2）合同签订后12个月内完成项目的全部系统建设并通过验收。

（六）其他须列明的要求

培训要求：

1.投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。须组织针对系统的维护及操作培训，从现场调试开始，对操作人员进行现场培训，直到操作人员能使系统正常运行为止。

2.中标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，并具有具2年及以上的系统培训经验。培训分角色进行，各种使用角色分批培训，力争达到最好的培训效果。

3.所有的培训费用均应包含在投标报价中。

- 五、项目实施要求

1. 实施单位要求

投标人应当对所投招标文件中“采购内容”所列的所有服务内容进行投标，须根据项目进度要求，制定详细、可行的实施方案，包括实施计划、项目管理规范、质量控制、风险控制、测试方案和项目工期保证措施等。

2. 实施团队要求

投标人须提供详细的项目实施人员安排，人员组成应包括：项目经理、需求分析人员、系统设计人员、系统开发实施人员、系统测试人员、文档编写和管理人员。其中项目经理岗位需要由从事过类似项目开发经验的项目经理担任。

- 六、验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

1. 采购人将依照国家有关信息系统建设文档的有关规范，组织对本项目进行验收，验收时需提供必须要成果文件。

2. 投标人方在验收之前必须提供给采购人一份详细的验收方案报告。

3. 投标人必须书面通知采购人所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购人认定后方可执行。

- 七、其他要求

1.投标人需根据采购需求及评分标准制定相应的投标方案。

2.投标人须承诺在中标后提供与电子投标文件一致的纸质版投标文件3份。

3.为落实政府采购政策需满足的要求

节约能源、保护环境：本项目如需采购节能产品、环境标志产品品目清单内的产品的，采购需求要求供应商所投的相应产品须提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。属于强制采购品目清单中的产品如未获得证书，其响应将被拒绝。

促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业：供应商为中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）且提供相关法律法规和招标文件规定的相关材料，价格按比例扣除后评审。

支持中小企业信用融资：详见招标文件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。

- 第四部分  评标方法及评分标准

- 一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9.汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10.报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.11标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.12投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.13投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.14投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.15投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.16报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.17《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.18投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.19投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.19.1使用伪造、变造的许可证件；
  13.19.2提供虚假的财务状况或者业绩；
  13.19.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.19.4提供虚假的信用状况；

13.19.5其他弄虚作假的行为；

13.20投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效；

13.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.20.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.20.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.20.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.20.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.20.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.20.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.20.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.20.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.21投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购机构提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 六、废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 七、重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

- 八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 九、具体评标标准

一、本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+商务资信和技术服务方案得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分10分，商务资信和技术服务方案得分90分。

各投标人的商务资信和技术服务方案得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格（A=10分）：

● 投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效；

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

▲ 商务技术分（B= 90分）：技术分主要包含方案的先进性、科学性和完整性，产品与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况的服务优劣程度等方面的因素，以及承诺和优惠。商务分主要包含投标人资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

| 序号 | 评分内容及细则 |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分（90分） | 项目理解 | 针对项目背景、现状及需求的理解分析综合评分： 1.对拱墅区“城市眼·云共治”“1.0”、“2.0”的理解程度；（0-4分） 2.投标方案对拱墅区现有平台的现状情况的理解程度；（0-3分） 3.投标方案对需求功能的理解程度。（0-2分） | 9 |
|  | 技术方案 | 投标方案的科学性和完整性进行综合评分： 1.方案的总体设计，包括业务流程图、系统架构图、网络架构图数据流向图等；（0-4分） 2.方案的平台架构设计，信息数据设计、安全保密设计，平台部署设计的具有先进合理性。（0-2分） 3.搭建“拱墅统一城市大脑数字基座”，提供统一物联感知平台、统一智能决策辅助平台、统一智能运算平台、统一事件处置平台建设方案，每个1分（0-4分） 4.提供六大应用场景建设方案，包括城市防涝、积水监测、渣土车管理、道路监测、公共管理杆机智能管理、车辆违停（AI智治闭环），每个场景各1分。（0-6分） 5.提供城市运营管理中心门户和区级专题驾驶舱开发设计方案（0-2分） | 18 |
|  | 实施方案 | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括软件开发、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理和运行维护培训、业务操作培训等内容，以及组织机构、实施场所、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。（0-5） | 5 |
|  | 系统演示 | 提供真实系统演示，ppt、demo、视频演示酌情扣分。 具体演示内容： 1.物联感知数据接入平台-数据接入演示：物联设备告警事件数据接入，系统能够以列表的形式展示数据接入情况，含告警内容、告警类型、事件分类等级、风险等级、推送状态、事件标题、告警地址、是否重点场所、街道名称、社区名称、地图坐标系类型等。并能够根据告警内容、告警类型、风险等级进行关键词查询与重置。比如智慧用电告警数据、机动车违停等。（0-4分） 2.统一智能决策辅助平台-知识图谱构建演示： 知识图谱构建包含概念管理、属性管理和关系体系管理。 概念管理功能包含概念导航搜索框，能够搜索相关的概念，并能够新建不同的文件路径对概念进行保存，路径列表能够展示。概念属性信息可以列表方式进行展示，并可以通过属性名输入框进行搜索，也可以跳转到概念关系信息页面。概念属性信息搜索时支持对是否多值进行限制。也可以通过更新时间输入框进行概念搜索，并支持属性添加。 属性管理功能包含属性导航搜索框，能够通过属性名称、更新时间、创建者进行搜索，并将搜索结果以列表的形式展示在属性信息展示界面，展示信息包括但不限于属性名、属性类型、是否多值、最后修改者和更新时间，并支持属性添加功能。 关系体系管理功能包含关系导航搜索框，能够通过主体、关系名、客体、更新时间输入框进行检索，并将检索结果以列表形式展示，包含但不限于关系名、权重、最后修改者、更新时间、操作等。其中操作可以支持编辑和删除功能。（0-4分） 3.辖区内积水监测情况的可视化演示：（1）在地图中全面、直观展现道路积水总体分布，方便迅速掌握区域内整体积水情况（2）对系统发现的路面积水问题进行综合记录和统计分析，以带有积水图片、地理位置、时间等详细信息进行展示（3）对积水案卷的历史发展情况进行记录（0-4分） 4.辖区内道路情况的可视化演示：（1）演示对辖区内道路病害问题的网格化展示。（2）道路健康状况全局数据可视化展现，道路病害问题点位分布展现（3）对病害分析研判出病害问题种类的结果演示（0-4分） 5.视频AI识别服务演示：（1）不少于15个场景的图像识别（2）可以将模型和摄像头自由绑定，每个摄像头绑定的模型数量不受限制（3）每个摄像头，可以进行识别画面框选，滤除不识别区域（4）每个摄像头可以配置事件规则，可以将告警图片综合为事件，在工作台上展示（0-4分） 6.统一智能运算平台-自助模型训练功能： 创建数据集：通过平台可以进行数据集的创建，包括：名称的输入、描述的输入、数据来源的系统导入、数据源及来源表的选择； 数据源管理：以列表的形式进行数据源信息的展示，包括：数据源名称、数据源类型、数据源参数、描述；同时提供数据源内容的查询功能、删除功能； 模型管理：以列表的形式进行模型内容的展示，包括：名称、创建时间、业务类型、状态，同时支持根据业务类型查询、输入内容查询 服务管理：以列表的形式进行服务内容的展示，包括：名称、业务类型、调用次数、接口地址、创建时间，同时支持根据业务类型查询、输入内容查询及编辑和删除按钮 模型开放市场：提供服务的分类呈现，同时提供单个服务查看详情、试用、接口文档查看 创建训练：按照步骤提供训练的创建，步骤依次为基础信息填写、算法选择与配置、数据集选择、选择训练资源池（0-4分） 7.城市运营管理中心门户：以WebGL高性能交互式3D图形渲染效果进入门户界面进行演示，包含城市部件模块、各级驾驶舱模块、应急指挥模块、事件处置模块、经典场景模块、绩效评估模块的演示，并对各级驾驶舱模块以部门级、街道级、社区级进行数字化展示及层层渗透演示，点击“部门级”、“街道级”、“社区级”按钮，以阵列方式显示拱墅区现有部门级、街道级、社区级驾驶舱名称，支持链接跳转至选中驾驶舱，查看该驾驶舱信息。（0-4分） | 28 |
|  | 售后服务保障 | 1.投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有或承诺有常驻服务和技术支持机构以及专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应；（0-2分） 2.根据投标人提供的售后服务方案及服务承诺，免费质保年限、售后服务团队、售后服务响应时间、到达现场时间、修复速度等综合评分；（0-2分） | 4 |
|  | 培训方案 | 培训计划包括培训内容、时间、地点、人次，费用计入总报价；（0-2分） | 2 |
|  | 项目组人员情况 | 1.项目经理同时具有PMP证书、高级信息系统项目管理师认证证书、中级工程师、ACP证书（提供人员社保证明、资质证书复印件），同时满足得4分，部分满足得2分，其余不得分。（4分） 2.项目技术负责人同时具有PMP证书、高级信息系统项目管理师认证证书、注册信息安全专业人员（CISP）认证证书（提供人员社保证明、资质证书复印件）同时满足得3分，部分满足得1分，其余不得分。（3分） 3．项目组成员具有高级工程师，每提供一个高级工程师证书得1分，最多得4分。（提供人员社保证明、资质证书复印件）（4分） 注：项目组人员应为投标人在职人员，提供近3个月的社保证明、证书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 11 |
|  | 投标人基本情况 | 投标人的管理体系认证包含：投标人已取得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系，ITSS信息技术服务运行维护资质、全国市场质量信用等级（AAA）资质，中华人民共和国基础电信业务经营许可证， A级守合同重信用每提供一个有效证书得1分，最高得8分。 注：提供有效证书复印件进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 8 |
|  | 类似业绩 | 2018年1月1日（合同签订时间）以来，投标人独立承担政府部门政务应用类项目实施案例的每个得1分，此项最高得5分。 注：根据投标文件中提供的业绩合同或中标通知书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 5 |
| 合 计 |  |  | 90 |

- 第五部分  拟签订的合同文本

【2021年拱墅区信息化基础服务与电子政务运用开发升级项目】

采购合同

项目编号：DLZB2021D-GK-C036

合同编号【】

甲方：杭州市拱墅区数据资源管理局

乙方：XXX                   公司

签署日期：        年    月    日

合同条款

杭州市拱墅区数据资源管理局（甲方）【】（项目名称）中所需【】（标项名称）经杭州市拱墅区数据资源管理局（采购人）以招标文件（项目编号：DLZB2021D-GK-C036）进行公开招标，确定【】（乙方）为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，在平等自愿的基础上，达成如下合同。

- 一、下列文件构成本合同的组成部分

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.本合同书

2.中标通知书

3.询标承诺

4.投标文件

5.招标文件

以上文件应该认为是一个整体，彼此相互解释和补充。

- 二、合同标的物（详见附件清单）

本合同标的物名称：【】

本合同标的物数量：【】

- 三、合同价款与支付方式

- 本合同总价为：￥【】万元人民币（大写：万圆整）（含税价，合同价款不受费率变动影响）。

- 本合同中的支付条件与方式如下（单位：万元）：

| 付款 阶段 | 付款条件 | 支付 比例 | 支付 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | - 双方签订合同，甲方收到履约保证金之日起15个工作日内； - 乙方提交《拱墅区网络与信息安全承诺书》（单位）； - 乙方提交《拱墅区网络与信息安全保密承诺书》（个人）； - 乙方提交《廉政承诺书》。 | 1、“短信服务费用”的100% 2、其余部分的40% |  |
| 第2次 | - 基本完成第一批约定的项目内容建设，文档资料齐全，第一批项目初验合格； | 其余部分的30% |  |
| 第3次 | - 基本完成第二批约定的项目内容建设，文档资料齐全，第二批项目初验合格； | 其余部分的15% |  |
| 第4次 | - 试运行满3个月或规定要求； - 提供数据归集确认单，源代码归集确认单（甲方知识产权部分）； - 提供软件第三方检测和等保测评报告； - 完成培训； - 终验合格正式交付使用起的1个月内。 | 其余部分的10% |  |
| 第5次 | - 服务期满一年； - 运行期间未发生合同第七款中描述的情况或已按照合同约定扣除履约保证金。 | 其余部分的5% |  |
| 终验合格后，项目正式交付使用，履约保证金按照不同系统服务期满时间，等比无息退还。 |  |  |  |

- 合同款支付时，乙方需提供同等金额的正规发票给甲方，甲方收到发票后按规定向财政部门申请支付。以上付款时间是指在乙方提供发票后，甲方完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为甲方违约。

乙方收款账户信息：

账户名：

银行账号：

开户银行：

- 四、合同交付

- 1.正式交付期限：【】年【】月【】日前。

- （1）合同签订后【0.5】个月进一步优化需求分析、细化系统建设计划和测试验收方案，编制完成系统概要设计、详细设计、数据库设计等，报甲方审查。

- （2）合同签订后【3】个月内第一批项目的系统建设基本完成，报甲方审查通过后组织项目初验。

- （3）合同签订后【9】个月内第二批项目的系统建设基本完成，报甲方审查通过后组织项目初验。

- （4）系统建设全部完成，初验后项目投入试运行（若有等保和三方测评要求，则经等保测评和第三方检测通过后投入试运行），试运行不少于【3】个月，期间完成培训、试运行及相关的修改，建立完善的系统运维体系。试运行满后组织终验。

（5）在合同交付期内，经终验合格，正式交付使用。

- 2.交付地点：杭州市拱墅区数据资源管理局。

- 五、履约保证金

1.乙方应在合同签订后1个月内向甲方提交履约保证金为￥【万】元（合同金额的5%）。

2.逾期缴纳履约保证金的，每延迟一周，按履约保证金总金额的0.5%支付违约金，一周按7天计算，不足7天按一周计算。

3.履约保证金用于赔偿甲方因乙方不能正常履行其合同义务或项目在开发、运行期间产生的安全事故而蒙受的损失。

4.履约保证金采用转账/银行保函/保险保证等非现金形式缴纳，使用转账形式的，将履约保证金汇入指定账号：

账户名：杭州市拱墅区数据资源管理局

银行账号：3301040160012668425

开户银行：杭州银行湖墅支行

- 5.项目建设内容通过竣工验收，服务（维保）期满后双方不存在任何争议的，甲方按照不同项目服务期满时间，等比无息退还。

| 内容 | 服务期 | 退还时间 | 退还履约保证金金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除“电子政务应用平台升级改造”项目之外内容 | - 1年 | - 服务期满后 |  |
| 电子政务应用平台升级改造项目 | 3年（其中门户网站安全监测服务和HTTPS数字证书服务模块服务期分别为1年） | - 服务期满后 |  |

- 六、甲乙双方的权利义务

1.甲方的权利义务

（1）甲方将依据本协议对项目进行验收、书面确认。

（2）乙方将项目制作完成后，项目版权归甲方所有（详见合同第八款）。

（3）甲方提供项目制作的文本资料和图片，并保证提供的资料不违反国家有关法律，不涉及任何版权的不确定性或者纠纷，如甲方提供的资料涉及上述问题，所引发的经济、法律问题，由甲方承担相应的责任。

（4）甲方须按照协议金额向乙方支付相关费用。

（5）甲方有权利对乙方的工作进展情况进行询问和监督。

（6）甲方有权对软件进行修改或提出修改意见。

（7）甲方有权按法律规定和本合同约定解除合同。

2.乙方的权利义务

（1）乙方应按合同约定的时间、质量完成工作。

（2）乙方有义务保证其制作的网站不侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、个人隐私信息。

（3）乙方有义务保证其制作的项目内容健康，不违反国家法律法规、社会善良风俗。

（4）乙方应按招标文件要求派出工作需要的驻场人员。

（5）乙方有义务保证其制作的项目符合合同约定的其他要求。

（6）乙方不得对本合同项目进行转包或者未经甲方书面同意采取分包。

（7）乙方需签订《廉政承诺书》，并遵守相关承诺。

- 七、违约责任

1.除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。每延迟一周，按合同总价的0.5%支付违约金，一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果违约金累计达到合同金额的5%，甲方有权解除合同。若违约金不足以补偿甲方损失的，超出部分由乙方继续承担。

2.乙方应严格按照合同约定的内容和标准完成项目，若乙方不能按合同约定完成建设内容或所完成的建设内容存在严重质量问题，经确认后，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金，如经甲方催告后7个工作日内，乙方拒不改正或者没有改正意向的，甲方有权解除合同，违约金不足以补偿甲方损失的，超出部分由乙方继续承担。

3.乙方在项目开发或运行期间由于乙方管理不善等原因，造成安全事故并造成重大影响的，乙方向甲方赔偿合同金额的5%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，以甲方实际损失为准，并且，相关法律、经济责任由乙方一并承担。

4.解除合同时，乙方应在收到甲方通知后一周内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，自超过之日起，每日按未退还金额的0.1%支付违约金。

5.乙方应按招标文件要求派出工作需要的驻场人员，驻场人员不能按承诺时间到位，或因故退出及无法直接参与项目工作时，乙方应承担违约责任，并向甲方支付每人每天1000元的违约金。

6.乙方对监理工程师提出的整改意见不能按时按要求整改完成超过1次，并可能导致项目延期的，自第2次起，每次按5000元支付违约金。

7.乙方违反本合同6.2.2和6.2.3的，应当向甲方支付合同总金额5%的违约金，并且甲方有权解除合同。若违约金不足以补偿甲方损失的，超出部分由乙方继续承担，并且，因乙方违反本合同6.2.2和6.2.3所引起的法律、经济责任均由乙方承担。

8.乙方转包，或者未经甲方书面同意采取分包方式履行合同的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，超出部分由乙方继续承担。

9.若因一方违约，守约方为主张自身权利而支出的律师费、保全费、诉讼费、差旅费、误工费等相关费用，均由违约方承担。

- 八、产权与安全

本项目建设内容中的定制化软件部分知识产权和所有业务应用相关数据产权归甲方所有，乙方不得未经甲方书面许可，擅自使用或提供给第三方。乙方必须提供项目的所有源代码和开发文档，甲方有权对软件进行修改或提出修改意见。乙方应该对项目建设过程中的业务资料、技术资料、设计方案等一切资料、秘密予以严格保密，建设中由甲方主导产生的系统和软件设计、开发、应用创新想法、做法、实现方案等，乙方不得未经甲方书面许可，擅自使用或提供给第三方。

软件系统建设一般需满足二级或以上信息安全等级保护标准，在项目验收时出具第三方测评报告。参与软件应用开发的企业，以及相关项目管理人员、开发人员需在项目合同签订后提交《拱墅区网络与信息安全承诺书》（单位签订）和《拱墅区网络与信息安全保密承诺书》（个人签订）。

- 九、转让和分包

政府采购合同不能转让。经甲方事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 十、合同变更、解除

1.甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。有下列情形之一的，双方协商一致可以变更合同：

（1）发生不可预见的紧急情况，继续按照原合同履行不能实现采购目的，又不能从其他投标人处采购；

（2）因甲方的过错导致不能实现采购目的，重新采购费用和违约金、违约损失赔偿金额占合同金额比例过大，但违背国家利益或社会公共利益的除外。

（3）属于合同主要条款确定的事项，但变更不改变合同实质性内容；

（4）合同主要条款以外的内容；

2.有下列情形之一的，政府采购合同的双方当事人合意后可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务；

（3）法律、法规规定的其他情形。

3.有下列情形之一的，甲方可以单方解除合同：

（1）乙方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（2）乙方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（3）乙方转包，或者未经甲方书面同意采取分包方式履行合同；

（4）法律、法规规定和合同约定的其他情形。

（5）甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

4.甲方依据本合同约定解除合同的，自甲方作出的书面解除合同通知书送达乙方之日起解除，同时应当报同级政府采购监督管理部门备案。

5.如乙方自身存在经营困难无清偿能力、破产或出现任何可能导致甲方的权利无法得到保障的情形时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不必给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 十一、不可抗力

1.不可抗力是指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。

2.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。但当不可抗力事故持续超过120 天的，且双方未就合同的继续履行达成一致意见的，未受不可抗力影响的一方有权书面通知受阻方终止合同。

3.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故影响消除后10个工作日内，将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明用特快专递或挂号信寄给对方。

4.发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

5.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

6.金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除；迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

- 十二、服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出投标文件中指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：【】  电话：【】

乙方代表：【】  电话：【】

- 十三、服务考核

甲方对乙方服务质量进行客观评估，具体考核办法（如有）作为合同附件。

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，应及时做好组织验收的准备工作，制定验收方案，成立验收小组，组织实施验收和履约评价。

验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此产的一切损失和费用。

- 十四、合同的生效及其他

- 合同将在双方签字盖章后开始生效。政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

- 甲乙双方在合作过程中，应自觉维护双方共同声誉，不得损害对方的形象和声誉。保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。本合同未尽事宜，双方可再协商签订补充协议，补充协议同合同具有同等法律效力。

- 十五、解决争议的方法

- 合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 仲裁费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

- 十六、合同份数

本合同一式五份，具有同等法律效力。甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

| 甲方（单位章）： 杭州市拱墅区数据资源管理局 | 乙方（单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人：姜云洲 | 法定代表人： |
| 或授权代表：陈群伟 | 或授权代表： |
| 地 址：杭州市拱墅区台州路1号 | 地 址： |
| 邮政编码：310000 | 邮政编码： |
| 电 话：0571-88253359 | 电 话： |
| 开户银行： 杭州银行湖墅支行 | 开户银行： |
| 账 号： 3301040160012015429 | 账 号： |
| 税 号： 11330105MB1665661J | 税 号： |

鉴证方（单位盖章）：

鉴证时间： 年 月 日

- 第六部分  应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件。

- ▲资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………（页码）

（2）法人授权书 ……………………………………………………………………（页码）

（3）授权代表的身份证（复印件）………………………………………………（页码）

（4）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)（页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明……………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

- 一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

- 二、法人授权书

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理2021拱墅区信息化基础服务与电子政务应用开发升级项目 【项目编号：DLZB2021D-GK-C036】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理拱墅区信息化基础服务与电子政务应用开发升级项目 【项目编号：DLZB2021D-GK-C036】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签名）         单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

……

- 三、授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

- 四、2020年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

- 五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行2021拱墅区信息化基础服务与电子政务应用开发升级项目 【项目编号：DLZB2021D-GK-C036】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 七、具有良好商业信誉特别声明

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

- ▲报价文件部分

- 目录

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2021拱墅区信息化基础服务与电子政务应用开发升级项目 【项目编号：DLZB2021D-GK-C036】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将            工作分包，分包承担主体是                ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件       （若有分包可填见附件：附件主要包括分包单位的营业执照、主要业绩、项目经理、技术负责人，以及其他特殊资质（若有）等情况），且不再次分包。（若不进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

- 二、投标(开标)一览表

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成2021拱墅区信息化基础服务与电子政务应用开发升级项目 【项目编号：DLZB2021D-GK-C036】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中核心产品，由 （请填写企业名称）制造，该企业 （请填写属于或不属于）小型、微型企业。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时本项目所有核心产品均由小型、微型企业制造的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予10 %的扣除（专门面向中小企业的项目，对小微企业给予 8%的价格扣除），用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加            单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（3）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（4）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

（5）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（6）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（7）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（9）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（10）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（11）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（12）培训计划…………………………………………………………（页码）

（13）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（14）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

- 二、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

- 三、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 四、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

（二）节能产品认证证书复印件（电子签名）

（三）环境标志产品认证证书复印件（电子签名）

供应商名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

- 六、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 七、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 八、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 九、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 十、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 十一、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 十二、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 十三、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 十四、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

# 附件

- 附件1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。