拱墅区全域未来社区数字化平台项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:DLZB2022-GK-086

拱墅区数据资源管理局

杭州鼎廉招标代理有限公司

二〇二二年十一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

拱墅区全域未来社区数字化平台建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年12月8日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DLZB2022-GK-086

项目名称：拱墅区全域未来社区数字化平台项目

预算金额（元）：5130000

最高限价（元）：5130000

标项数：1

采购需求：拱墅区全域未来社区数字化平台项目，基于省平台浙里未来社区在线平台的部署，满足蓝孔雀社区、万家星城社区两个社区的数字化建设及验收需求；同时为实现全域数字化普惠，避免重复建设，解决未来社区单点建设成本高的问题，建设拱墅全域未来社区平台并与现有数字化资源进行融合，解决社区居民的主要述求，并在善贤社区进行落地推广，完成拱墅全域未来社区平台上线工作。详见招标文件第三部分。

合同履约期限：详见招标文件第三部分。

本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（预留份额40%给中小微企业）：

¨无；

¨专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供小微企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供小微企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中小微企业合同金额应当达到   %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

þ要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 40 % ，或小微企业合同金额应当达到 40 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动；分公司或者分支机构参与投标的，须取得总公司授权。

三、获取招标文件

时间：/至2022年12月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年12月8日14点00分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年12月8日14点00分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：拱墅区数据资源管理局

地址：杭州市拱墅区台州路1号

项目联系人：张老师    联系电话：0571-86815887

质疑联系人：沈老师    联系电话：0571-88252726

2.采购代理机构信息

名称：杭州鼎廉招标代理有限公司

地址：杭州市凤起东路358号五福天星龙大厦A座1703室

项目联系人（询问）：刘永明

项目联系方式（询问）：0571-87609627

质疑联系人：张云帆

质疑联系方式：0571-87609630

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市拱墅区财政局（政府采购监管科）

地址：拱墅区祥符街道北城街55号人防大厦1017室

联系人：彭先生

监督投诉电话：0571-85463096

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的消息中心、事件中心开发等工作分包,其中，向中小企业或小微企业分包比例应达到合同金额40%。 ¨B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见 ； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问（如有）。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：以U盘的形式提供演示录屏文件，密封好后在投标截止时间前送达至：杭州市凤起东路358号五福天星龙大厦A座1703 ；演示U盘签收人员及联系电话：接收人：刘永明，电话：0571-87609627 。 方式三：开标现场讲解演示。现场讲解地点为 杭州市凤起东路358号五福天星龙大厦A座1703 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：拱墅区全域未来社区数字化平台项目，属于 软件和信息技术服务 行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点： 杭州市凤起东路358号五福天星龙大厦A座1703 ；备份投标文件签收人员及联系电话： 接收人：刘永明，电话：0571-87609627 。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 代理服务费 | 1.本项目代理服务费按计价格[2002]1980号文件标准计取，包含在投标总价中。由中标供应商在领取成交通知书时向代理机构一次性支付。 2．代理服务费支付： 缴纳形式：转账/电汇 收款单位（户名）：杭州鼎廉招标代理有限公司 开户银行：杭州银行股份有限公司丰潭支行 银行账号：3301040160004672906 税号：91330106MA27XCMBX5 地址、电话：杭州市上城区凤起东路358号五福天星龙大厦A座1703室 17767095869 |
| 14 | 特别说明 | 无。 |

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：分包意向协议、中小企业声明函；

11.1.3本项目的特定资格要求（如有）；

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议（如有）；

11.2.4分包意向协议（如有）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15. 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或者将只读文件储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分相关约定情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励采购单位免收履约保证金，确需收取履约保证金的，最高比例不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等合同有约定的按约定，没有约定的适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

- 一、项目背景

2019年我省在全国率先提出建设未来社区，以人民美好生活向往为中心，围绕“三化”即人本化、生态化、数字化，打造未来邻里、教育、健康、创业、交通、低碳、建筑、服务、治理等“九场景”。相较传统社区，未来社区更“以人为本”，注重满足居民对美好生活的需求及优质环境的打造，重视数字技术在社区建设运营中的应用及低碳生活方式和生产方式的实施。在未来社区的建设过程中，以 “人本化”为核心、“生态化”为特色、“数字化”为路径，通过“九大场景”的有机融合，在实践中大胆探索建设具有归属感、舒适感、未来感的新型城市。

目前，拱墅区已启动17个市级未来社区建设任务，打造一批示范样板，2025年全域建成具有拱墅辨识度的共同富裕现代化基本单元。

在数字化建设方面，已开发建设运河大家园与红领智治通等一批应用，需要通过建设全域未来社区平台补充其他场景需求。

- 二、建设原则

（1）先进性：系统的架构和技术均要符合高新技术的发展趋势，在满足功能的前提下，能够在今后三到五年时间内保持一定的先进性。

（2）可靠性：采用优化的、成熟的硬件结构，配备冗余的电源及网络I/O接口；在软件应用上，保证稳定性，在关键应用出现服务异常时，自动进行功能恢复。

（3）安全性：系统具有防计算机病毒的能力，有较强的抗干扰能力，具有密码、多级控制级别、撤设防级别，避免出现遭到恶意攻击和数据被非法提取使用的现象，保障系统网络的安全。

（4）标准性：系统的标准化程度越高、开放性越好，则系统的生命周期越长。控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等均符合相应国家标准或行业标准的规定。

（5）创新性：根据业务需求，融入多年系统建设经验，在系统整合上提出了更具稳定性和性价比的一体化方案设计，无论从系统设计还是产品定义上，都走出了坚实的一步。

（6）易维护性：系统在设计时充分考虑其易维护性，以确保系统在使用过程中出现故障时能在最短时间内恢复运行。系统具备设备日志记录、远程维护与管理、故障及时告警等功能，以方便日常维护。

（7）可扩展性：由于技术和需求在不断地发展，对系统功能和建设规模、建设质量的要求也将不断增多。在设计上，采用具备良好扩展性的系统接口和模块化设计，当设备需要升级时，系统能实现平滑过渡，方便兼容旧系统。

- 三、应用架构

搭建拱墅区全域未来社区数字化平台，不仅能服务于现有未来社区项目，还能够与其他智慧社区、未来社区等小区、类项目实现平滑接入，打造拱墅特色的全域未来社区数字化平台。

通过挖掘用户基础数据、行为数据、偏好数据、消费数据，以及社区设施设备之间互连产生的全息数据，为业务提供数据接入、分发与应用，实现敏捷支撑政府、物业、商家及居民等相关各方的业务创新需求，打造快速服务业务需求的服务能力，并按需实时处理，体现数据资产化及价值最大化。

平台应用上按照“1+5+4+X架构”即“一个数字底座+标配+选配+特色”模式进行设计，涵盖9场景,邻里、教育 、健康、服务、治理5个标配重点场景应用以及建筑、低碳、创业、交通4个选配场景应用组合成，同时，基于全域平台数字底座开放汇聚的社区应用能力中心，支持提供应用商城，供第三方X项特色及个性化应用的接入。实现拱墅全域未来社区建设呈现百花起放的态势。

- 四、功能服务需求清单

（一）拱墅区全域未来社区数字化平台

| 系统名称 | 模块名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拱墅区全域未来社区数字化平台 | 社区门户 | 统一登录 | 社区统一门户 | 结合“运河大家园”小程序为入口，打造拱墅区未来社区统一入口，破解“登录端口多”问题。居民使用小程序完成一次实名认证，即可进入各功能模块，无需二次登入，实现统一入口、统一管理、统一展示。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 社区切换 | 支持快速切换已上线的社区，并呈现对应社区的内容。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用管理 | 根据各小区实际情况、特色，自定义配置应用服务信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用排序 | 支持自由配置应用排序。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用使用统计 | 按时间、按类型、按小区维度统计应用被使用的情况。 | 项 | 1 |
|  |  | 统一用户 | 统一用户 | 对接拱墅区统一用户服务，实现未来社区统一的服务端、运营端、治理端用户体系。 | 套 | 1 |
|  |  | 统一认证 | 用户认证 | 通过拱墅区统一用户服务实现用户的统一注册、认证。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 实名认证 | 支持通过用户录入的姓名、身份证的信息进行实人认证。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 住户认证 | 支持通过姓名、手机号、证件信息、身份类型、与小区房屋进行绑定关联，完成住户身份的认证。 | 项 | 1 |
|  | 消息中心 | 消息中心 | 短信推送 | 结合拱墅区短信网关，结合未来社区应用业务，配置社区短信模板CODE、接收用户推送短信消息。发送记录查询：根据手机号/会员ID查询发送短信列表 | 项 | 1 |
|  |  |  | 渠道推送 | 消息模板推送：根据小程序消息模板ID、接收用户推送消息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用内推送 | 根据接收用户，推送内容，推送消息至系统内应用消息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 配置服务 | 短信模板配置：配置短信模板，并提交审核，同时需授权可以访问的短信服务平台 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 消息推送：在小程序侧进行消息模板配置及权限申请 | 套 | 1 |
|  | 事件中心 | 事件中心 | 事件模型 | 系统数据模型：提供数据删除模型、房屋新增/变更模型、住户新增/变更模型、设备新增/变更模型、人行通行记录模型、车行通行记录模型、应用权限变更模型、会员信息变更模型服务。 业务数据模型：支持应用侧自定义数据模型，通过系统，实现各应用之间数据模型的相互订阅、使用。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 事件接收/订阅 | 提供标准API接口，供上层应用调用。根据应用订阅权限使用事件模型。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 事件通知 | 提供默认事件通知能力，可配置通知对象。 | 套 | 1 |
|  | 数据服务 | 数据服务 | 数据仓的工程服务 | 贯通省级重大应用，建立拱墅区未来社区的统一人口主题库、房屋主题库、车辆主题库、事件主题库、组织主题库，进行数据管理、数据分析、数据质量、数据标准等功能，提供数据API公共服务接口服务能力，为其他业务场景提供能力支撑。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 基础数据 | 拱墅区未来社区试点的小区、房屋、车辆、车位、住户信息的管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 标签数据 | 拱墅区未来社区试点的人、车、房、设备标签数据的管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 公共接口 | 拱墅区未来社区平台建设的基础数据中心，提供公开开放服务接口，提供至驾驶舱调用 | 项 | 1 |
|  | 一体化应用服务市场 | 一体化应用服务市场 | 应用市场 | 查看所有上架的应用服务信息，包括应用简介、使用说明、售后服务信息、应用服务商信息、应用使用量。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用使用统计 | 按时间、按类型、按小区维度统计应用被使用的情况。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用管理 | 创建应用，配置应用的基础信息、开发参数信息、订阅信息、权限信息。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 应用上/下架 | 维护管理应用上架资料，主要包括：应用简介、应用使用说明、售后服务信息。可对应用进行上/下架的操作管理。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 社区应用配置 | 根据各社区实际情况、特色，自定义配置应用服务信息。 | 项 | 1 |
|  | 一体化系统积分中心 | 一体化系统积分中心 | 积分中心 | 提供积分变更、会员总积分、积分明细、积分规则的接口。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 积分管理 | 兑换点管理；积分兑换点信息管理，支持上传兑换详细信息；兑换点兑换记录汇总展示，一键导出；兑换点积分核销记录上传。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 兑换规则 | 居民积分兑换规则发布。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 积分录入 | 管理员可在后台增加或减少居民积分，支持积分新增、导入。积分最终匹配到具体居民，该积分直接影响居民的可用积分和总积分。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 积分排名 | 居民积分排名情况汇总、统计 居民积分明细记录，汇总、展示 | 项 | 1 |
|  |  |  | 积分规则 | 根据不同的场景应用服务配置积分值，包括获取方式、积分分值、积分上限等内容设置。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 等级设置 | 根据积分规则可对居民积分的等级进行设置。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 积分商城 | 建立全域未来社区积分商城，居民或用户通过积分规则获取积分，可在积分商城内查询可兑换的服务或物品，并可在线下邻里中心兑换物品或线上兑换服务。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 三方应用积分接口 | 提供标准化三方应用系统的积分接入标准接口 | 项 | 1 |
|  | 集成对接 | 区已建数字化应用集成 | 区数据驾驶舱 | 集成区数据驾驶舱，提供平台数据接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 公交站点一张图 | 集成公交站点一张图服务，线上查看公交点位信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 阳光小伢儿 | 集成阳光小伢儿，提供养育活动、保健托育、体检预约服务 | 项 | 1 |
|  |  |  | 墅智养 | 集成墅智养，提供养老送餐、一键配药等养老服务 | 项 | 1 |
|  |  |  | 红色三方 | 集成红色三方党建治理服务 | 套 | 1 |
|  |  | 省统建数字社会应用对接 | 省统建数字社会应用对接 | 对接应用包括：邻里帮、家头条、文E家、浙学通、人人网校、智守护、约服务、享优待、浙里好玩 | 项 | 1 |
|  |  | 拱墅区特色服务应用 | 手机维修 | 提供取送修、上门修、到店修全场景服务方式， 满足用户不同手机维修需求，打造方便快捷、安全无忧的品质维修体验。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 家电清洗 | 全品类深度清洗，提供涵盖10大标准流程的专业清洗服务，让家庭清洁健康更安心。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 洗衣洗鞋 | 免费上门取送，智能工厂分类洗涤，更安心,为用户提供用户一键下单、1小时上门、7天洗净返还到家的极致洗衣体验，引领互联网洗衣新趋势。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 上门安装 | 提供的全渠道高品质上门安装、维修一体化服务，通过网络，服务范围覆盖拱墅区域，有效提升商家售后效率及用户购物体验。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 健康生活 | 健康生活可以实现线下就医的全部科室在线上体现，覆盖能力：7X24h，365天，全时段、全科室覆盖；“就医+购药”闭环服务；通过全职医生+合作医生服务，确保快速响应、标准化服务承诺，通过主动式服务打破线下被动化诊疗模式；背靠本地化药品供应链，最快30分钟送药上门，解决夜间用药难题。支持输入疾病、科室等快速搜索，支持在线问诊、找医生功能。 | 套 | 1 |
|  | 应用三端开发建设 | 服务端 | 浙里办上架开发 | 在浙里办同步上架（开发），建设拱墅区未来社区应用服务。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 拱墅区未来社区小程序 | 基于“运河大家园”为统一入口同步建设“拱墅未来社区”小程序，打造未来社区居民的应用统一入口。 | 套 | 1 |
|  |  | 运营端 | 运营端 | 运营人员可以通过社区运营管理端对拱墅未来社区九大场景及多跨场景业务的内容实现日常管控和维护。主要包含：社区通知公告的发布、活动发布、问卷发布、场地信息发布、社团信息维护、生活圈信息维护、预约信息的审核、积分运营管理等内容的维护与服务。 | 套 | 1 |
|  |  | 治理端 | 治理端 | 拱墅区已建立区级统一治理端应用程序，包括移动端和PC端，社区侧个性化治理应用接入上架至区级统一治理端。 | 项 | 1 |
|  | 数据驾驶舱大屏开发 |  |  | 基于拱墅区城市大脑驾驶舱集成开发未来社区模块 | 项 | 1 |

（二）浙里未来社区在线重大应用通用版社区智慧服务平台实施（万家星城、蓝孔雀）

| 内容 |  |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务项 | 实施内容 | 实施服务细项 | 实施内容说明 |  |  |
| 部署标准化轻量化的社区数字底座 | 社区物联接入能力 | 社区物联接入能力 | 提供社区人行子系统集成实施 | 套 | 1 |
|  | 社区数据仓 | 组织架构配置 | 结合本地情况，设置人员组织架构，便于进行权限设置、事件处理、组织管理。 | 项 | 1 |
|  |  |  |  | 项 | 1 |
|  |  | 基础数据初始化 | 1、通过省级库创建未来社区基础数据； 2、为社区初始化省级人房数据管理系统账号和权限； 3、社区、小区、幢、房，人、组织等人房基础数据初始化； | 项 | 1 |
|  |  | 数据治理 | 汇聚各业务子系统数据，包括人，房等主数据，以及各应用产生的数据；对汇聚过来的数据进行清洗，存淀干净的数据，聚合数据为应用提供数据服务；社区人房数据回流，修正，上报。 | 套 | 1 |
|  | 应用能力中心 | 应用能力中心功能实施 | 1、在社区物联引擎集成实施的基础之上，支撑门禁应用服务； 2、在人房数据基础之上，形成社区积分、账户等服务能力； | 套 | 1 |
| 装配形成三端服务入口 | 治理端搭建 | 治理驾驶舱 | 1、利用社区平台装配中心大屏可视化配置工具，根据社区治理指标需求设计及配置驾驶舱（设计稿双方签字确认，可以提供1次免费设计与配置调整，超出部分另行收费）； 2、根据社区平台装配中心场景配置工具配置综合驾驶舱、健康、教育、邻里、服务、治理五个场景驾驶舱； 3、根据社区平台装配中心数据源连接工具，按照指标对应数据需求，配置数据源； | 项 | 1 |
|  |  | 治理移动端 | 标配社区治理移动端程序落地。 | 套 | 1 |
|  | 服务端搭建 | 居民服务小程序 （蓝孔雀社区：“蓝聚汇” 万家星城社区：“星享未来幸福万家” ） | 1、根据社区平台装配中心小程序生成工具生成所在社区本地小程序居民服务入口。 2、利用场景应用服务中心，将智慧通行、邻里互动、生活一张图、报事报修等服务应用配置化透出在本地居民服务端口； | 套 | 1 |
|  | 运营端搭建 | 运营管理系统 | 利用场景应用服务中心配置化生成运营管理系统，配置居民服务入口的页面布局及对应的内容；（物业系统按需定制化部署） | 套 | 1 |
| 线上线下融合打造高质高频应用 | 应用部署 | 浙住通 | 1、配置居民服务端浙住通业务入口； 2、配置社工治理端浙住通后台管理入口； 3、门禁设备安装并绑定小区ID； 4、门禁设备对接浙住通下行指令接口； 5、设备平台对接浙住通上报数据接口； 6、通过“场景应用服务中心”将应用透出到居民服务入口； | 项 | 1 |
|  |  | 社区治理 | 1、通过“场景应用服务中心”将应用透出到居民服务入口； 2、通过“场景应用服务中心管理后台”中的“项目应用管理-应用管理”模块发布该应用到小程序中； 3、完成应用初始化，确保应用内业务闭环，确保应用间协同顺利。（如生活一张图调用“空间预约”等子应用） | 项 | 1 |
|  |  | 邻里互动 |  | 项 | 1 |
|  |  | 生活一张图 |  | 项 | 1 |
| 加快数字社会优质公共服务精准落地 | 一老一小 | 浙里康养、浙有善育 | 1、优先落地“浙里康养”“浙有善育”数字社会重大应用，完成公共服务设施相关数据校验与落地。 2、按需完成当地个性化“一老一小”相关应用落地 | 项 | 1 |
|  | 浙里办上架 | 浙里办上架 | 根据浙里办我的家园上架要求，进行应用上架 | 项 | 1 |
|  | 数字社会应用集成对接 | 支持本地公共服务应用对接 | 支持本地委办局推荐的应用上架到省场景应用服务中心 | 项 | 1 |
| 全面对接政府侧在线管理系统 | 在线系统对接 | 在线系统对接 | 将社区创建和运营数据全面对接在线系统，确保数据真实有效鲜活 | 项 | 1 |

（三）其他服务内容

| 序号 | 服务名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维及培训 | 3年软件平台运维服务，包括新增未来社区在全域未来社区平台的开通，系统、账号、栏目、个性应用配置；运营公司、物业、商户等工作人员账号的开通；面向单点以及全域社区运营数据统计、导出以及其他日常运维、基础安全防护等运维服务及培训等。 |
| 2 | 等保二级 | 本项目的等保二级测评 |
| 3 | 软件测评 | 第三方软件功能、性能测评 |

- 五、安全保密要求

本次网络按照拱墅区政务云安全等级等保二级要求进行部署，满足网络安全、主机安全和应用安全等技术防护规范要求以及等保二级提出的对新型网络攻击行为的监测能力的建设。此外，考虑到视频专网安全业务的持续性，要求具备等保二级的产品质保及安全服务，安全服务主要包括漏洞扫描、渗透测试、协助加固、安全巡检、安全培训以及应急响应等。本项目部署在拱墅区政务云，因此本项目的安全保障体系建设将在充分利用拱墅区政务云已有的安全防护体系进行安全保障，以及可提供的安全服务资源基础上进行规划设计。

1.物理安全

基于拱墅区政务云的物理环境安全，实现本项目的安全物理环境，主要包括机房及设备的防盗窃、防破坏、防雷击、防水防潮、防火、防静电、温湿度控制、物理访问控制以及电力供应、电磁防护等。

2.网络安全

基于拱墅区政务云的网络环境安全，以及所申请的Web应用防火墙、云防火墙等安全服务，保障系统安全通信网络和安全区域边界。

3.应用安全

应用软件安全建设包含应用访问安全、管理系统安全、系统审计日志、业务承载服务器安全等。

（1）应用访问安全

应用软件系统严格遵照软件开发规范，尽可能避免软件出现安全漏洞，同时进行严格的安全测试，杜绝出现SQL注入、CSRF跨站脚本攻击、缓冲区溢出等常见的安全漏洞。

应用程序访问采用HTTPS加密访问方式，对通信链路层加密，避免数据被侦听和窃取。

（2）后台管理系统安全

后台管理系统的认证和会话管理相关的应用程序功能不完善，会导致攻击者获取密码、密钥、会话令牌或利用漏洞冒充其他用户身份。

在系统登录控制方面，密码从复杂度到加密算法安全处理、多次重试失败锁定、超时设定、子系统单点登录。

在系统权限控制方面，按照最小权限原则，确保不同层级监管方等用户的权限范围限制最小可见的机制，功能权限和数据权限最小化。在配置管理方面，配置管理功能只能由经过授权的操作员和管理员访问，通过加密确保配置存储的安全。限制对包含加密数据的注册表项、文件或表的访问权限；对于重要的配置参数信息，采用必要的隐藏措施；定期核查文件上传路径、日志路径中是否存在木马；后台管理配置外部访问用户的接口权限、密钥、频率设置等，保障接口安全。定期备份和分析应用系统日志文件。

（3）系统审计日志

用户在应用系统的操作需完整记录下来。审计人员通过安全审计账号可查询应用操作日志。

（4）业务承载服务器安全

对政务云中承载业务的服务器实施主机安全管理，加强对网络接入、访问情况进行统一授权和管理，更加有效地防范各类违规、泄密事件的发生，提高网络的整体维护效率和管理力度。

（5）应用防篡改

应采用技术手段对Web系统文件进行实时监控，发现有对网页进行修改，删除等非法操作时，进行实时保护。保护WEB站点数据不被篡改、攻击，避免网页篡改给网站带来的形象损害，避免信息内容不合规等额外难题。

4.数据安全

（1）数据安全原则

①数据完整性

能够检测到系统管理数据、鉴别信息和用户数据在传输过程中或在存储过程中其完整性受到破坏。

②数据保密性

采用加密或其他有效措施实现数据传输、存储的保密性。

③数据备份和恢复

提供自动机制对重要信息进行有选择的数据备份，并提供恢复重要信息的功能。

（2）数据安全措施

①数据库访问安全：通过系统权限、数据权限、角色权限管理建立数据库系统的权限控制机制保障数据库系统安全。

数据库系统的权限控制机制能够在系统内部进行访问数据库服务器，任何业务中断禁止直接访问数据库服务器，只能够通过web服务器或接口服务器访问数据库服务器，并设置数据库访问权限。

②敏感信息安全：系统会对敏感字段进行脱敏展示，如涉及区居民身份证信息等相关数据，避免信息泄露，保障数据安全。系统会对个人敏感数据字段进行脱敏操作。

③数据备份安全：数据库系统通过制定备份策略，通过定期的全量备份和每日的增量备份，做好数据备份工作，以免异常情况引起数据丢失。

④数据审计安全：建设数据库审计能力，实现对数据库访问的详细记录、监测访问行为的合规性，针对违规操作、异常访问等及时发出告警，将安全风险控制在最小的范围之内。

⑤API接口安全：收窄API接口暴露面，隐藏真实API服务地址，鉴别调用者的身份和权限，默认不转发任何未通过认证和鉴权的请求，减少潜在的高级攻击、0day漏洞等威胁对API服务造成的风险。

5.组织安全

本项目组织安全的管理重点在于人员管理，人员是实现信息的创建、查询、修改、销毁的过程，是信息系统安全使用的决定因素。人员对信息系统恶意或无意的攻击会对信息系统构成巨大的威胁，因此对人员的有效管理是实现信息安全的基础。人员管理针对人员不同的角色，如安全管理人员、业务领导、技术管理人员，一般人员等制订不同的安全管理条例。

- 六、运行维护要求

在项目维保期内，由项目承建单位承担项目的运行维护工作。

1.业务支持和运维

业务支持和运维服务的主要工作内容和职责包括：

- 完成政策变动和业务调整的需求分析、数据分析；

- 按照采购人的要求，在规定时间内修改、升级随业务调整而涉及到的功能模块；

- 按照采购人的要求，配合新建未来社区在全域未来社区平台的开通，包括系统、账号、栏目、个性应用配置以及其他日常运维、基础安全防护等服务；

2.问题解答

对用户在系统使用过程中遇到的操作性、业务性、维护性等各类问题，技术支持人员应进行解答并帮助其解决问题，同时记录问题内容，根据问题提出的频率整理出技术支持问题列表和相应的文档资料，定期进行发布，帮助用户更好的理解和使用系统。主要工作内容和职责包括：

- 对软件使用过程中出现的各类问题进行解答；

- 处理建议以前台操作为主，能够通过前台操作完成的，不能在后台调整；

- 操作中出现的常见问题，及时通过文档等形式予以发布；

3.故障处理

故障处理的主要工作内容和职责包括：

- 系统运行、升级期间出现故障由中标人及时到现场进行处理、解决；

- 在系统出现非停机性质的故障如系统运行缓慢时，视同系统故障；

- 中标人对系统故障提出故障处理建议，经采购人同意后，由中标人进行排除、系统调优或重置；

- 中标人对系统故障的处理风险负责，如因中标人技术人员的处理不当，造成采购人的损失，中标人负责相应的赔偿责任；

针对可能出现的系统运行过程中技术故障的情况，设计完善的技术故障应急策略。

中标人需提供7×24小时专人服务，并提供详细人员名单及故障申告电话，出现故障时，中标单位应立即派人进行处理；一般故障，中标单位应派人2小时内到达现场开展问题处理；故障原因在 8 小时内无法排除的，中标单位须在 24 小时内提交解决软件系统故障的方案并以最快的时间将故障排除。在服务期内中标单位不得以任何理由影响正常使用。

4.应用系统运维

中标人提供应用系统运维服务，主要工作内容和职责包括：

（1）基于现有的技术和开发架构对系统进行运行维护和优化。在系统优化升级的过程中，严格依据软件开发控制流程进行规范化管理，以保证升级版本的质量。

（2）对系统和各功能模块的运行效率、性能进行分析，并根据分析结果进行程序优化（含底层开发平台的优化）、参数调整、结构扩展、重新部署等。

（3）受理基层操作人员问题，进行问题核实，解决问题以及相关培训（基层主要问题是指业务操作咨询，误操作处理、数据修改以及和运维相关的各项工作）。

（4）优化完善系统在应用中存在的缺陷以及与基层操作实际不完全符合或操作不方便的程序。技术支持人员根据用户反映的应用系统的使用情况和补充需求，及时收集有关信息，整理记录形成相应文档。

（5）配合采购人完成后续软件业务的升级测试等工作。

5.运维管理支持

运维管理支持工作的主要内容和职责包括：

（1）积极参加并配合采购人为完成本项目运维服务而开展的研讨、会议、咨询、故障会诊等，并配合采购人制定本项目的运维服务管理、监督的各类规章制度和流程。

（2）配合采购人做好相关运维工作情况统计和工作评价，并不断改进。

6.软件升级服务

中标人将针对系统运行使用情况和采购人的软件升级需求，与采购人项目负责人一起进行评估，分析系统升级方案，制定升级计划。在系统升级的过程中，严格依据软件开发控制流程进行规范化管理，以保证升级版本的质量。技术支持人员负责软件新版本的下发和部署，以现场服务或电话支持的方式完成升级工作。对于升级后的系统，中标人将对用户提供升级培训及运维服务。

7.第三方接口服务

提供第三方接口技术支持服务，主要工作内容和职责包括：

（1）根据采购人要求，制定本项目的接口标准提供给采购人，并在维保期内对第三方接口的开发提供技术支持服务。

（2）配合采购人做好与其它项目的系统联调。

8.其它运维服务工作

（1）主要内容包括：

①在采购人需要重点保障的特殊时期（如重大活动期间），将在采购人的统一组织和安排下，开展远程或者现场方式的监控值班工作和检查、排障和调整优化工作。

②根据采购人要求提供在指定服务器上安装其他相关软件和应用系统的技术支持，配合集成商完成该软件产品与其他软、硬件的集成。

- 七、其他要求

- 实施要求：项目建设期为4个月，维保期三年。项目建设全过程要符合省、市、区未来社区建设相关要求。配合完成区数据局要求的IRS编目、组件上架等指定工作。

- 投标报价：投标单位应根据招标项目内容要求确定投标报价。包括软件开发、安装调试费、维保费、场地施工费、管理费、税费和检测等一切费用，如有漏项，视同已包含在总项目中，除设计变更外，合同总价和单价不做调整。

- 质量要求：

- 1、供应商须保证所提供产品符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标供应商负责，采购人不承担责任。

- 2、供应商必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足用户需求，由此产生的风险由供应商承担。

- 评标办法

| - 序号 | - 评标标准 |  | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 综合实力 | 1、投标人同时具有ISO9001、ISO14001、ISO20000、ISO27001、软件企业证书、知识产权管理体系认证证书、AAA企业资信等级证书、省级或以上高新技术企业证书共8项证书的，得6分；每少一项少扣1分，扣完为止。（提供有效的证书复印件加盖投标人公章，否则不得分） 注：证书必须在有效期内，否则不得分。 | - 6 |  |
| - 2 | 软件开发实力 | 投标人具有软件成熟度证书CMMI5得3分，CMMI3得1分，没有不得分（提供有效的证书复印件加盖投标人公章，否则不得分）。 注：证书必须在有效期内，否则不得分。 | - 3 |  |
| - 3 | 软著评价 | 投标人具备实施本项目相关分项所需的软件著作权： 投标人具有或同类：智能社区系统、重点人员活动轨迹分析研判系统、群租房智慧管控系统、综合预警中台系统、分析研判中台系统、数据直通车系统、时空数据引擎系统、大数据引擎自动化测试工具、数据字典中间件、快速开发平台软件著作权或产品登记证书，提供3个及以下软著的，得0.5分；提供4个软著的，得1分；提供5个软著的，得1.5分；提供6个及以上软著的得2分。 （提供对应证书复印件加盖公章，原件备查）。 注：投标人须提供证书复印件（复印件需加盖公章），软著获取时间不得迟于招标公告挂网日期；未能提供的或者证书获取时间迟于招标公告挂网日期的，该项评分时不得分。 | - 2 |  |
| - 4 | 业绩评价 | 投标人具有2018年1月1日以来未来社区、智慧社区、平安小区类项目的成功案例或类似案例，提供合同复印件并加盖公章，提供一个得1分，最多得1分。 （提供业绩合同复印件加盖投标人公章，否则不得分）。 注：业绩合同需包含首页、内容页、金额页及签字页，否则不得分。 | - 1 |  |
| - 5 | 项目团队配置 | 1. 项目负责人：同时具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书（高级）、硕士及以上学位证书的，得1分，缺少1项得0.5分，不提供不得分。 2. 团队成员：团队成员中应具有高级信息系统项目管理师证书、中级系统集成项目管理工程师证书、中级软件设计师证书、系统架构师、系统分析师证书，全部满足得2分，缺少一项得1分，缺少两项以上不得分。（同一人不重复得分） 注：须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，证明材料至少包括资格或职称证书、毕业证书及投标人为其本人在递交投标文件截止之日前6个月内任意一个月缴纳社会保险的凭证，否则不得分。 | - 3 |  |
| - 6 | 项目需求理解 | 为了更好地满足项目建设的要求，基于拱墅区现有未来社区的情况，对项目现状、项目目标、项目内容进行总体描述，对建设现状了解清晰、建设目标明确、建设内容具体，对需求表述完整、分析到位的得5分，基本了解得3分，了解很少得1分，不描述不得分。 | - 5 |  |
| - 7 | 设计思路 | 本次项目从总体设计思路从建设原则、总体框架和技术路线进行详细描述。对设计表述完整、分析到位的得5分，基本完整得3分，明显缺陷得1分，不描述不得分。 | - 5 |  |
| - 8 | 技术方案 | 投标人根据采购需求，编制投标整体技术方案，按照投标整体方案的详细内容、数字化平台建设、重大应用通用版社区智慧服务平台实施，相关建设模块和关键技术的完整性、针对性、合理性、科学性、全面性评定。投标方案整体设计思路充分考虑需求情况、内容齐全完善、可实施性强得15分，已较多考虑需求情况，内容基本齐全可实施得10分，初步考虑需求情况，内容略有欠缺得5分，内容缺陷明显不可行不得分。 | - 15 |  |
| - 9 | 系统对接方案 | 本次项目应上接浙里未来社区在线省平台，下接区级城市大脑，同时对区级物联平台进行对接，需要蓝孔雀和万家星城实施落地，在投标方案中需要提供以下对接方案： 与浙里未来社区在线省平台对接方案（2分）； 驾驶舱与区级城市大脑驾驶舱平台对接方案（1分）； 与区级物联平台进行物联设备对接方案（1分）； 与蓝孔雀和万家星城实施落地对接方案（2分）； 对接方案充分考虑需求情况、内容齐全完善、可实施性强得满分，内容基本齐全可实施得一半分，内容明显缺陷总分至多得2分。 | - 6 |  |
| - 10 | 项目实施方案 | 综合考核人员配备及资源保障、项目实施计划、实施管理、项目管理、系统测试、项目验收、质量保证、开发过程管理及电子文档管理。优得6分，良得3分，差得1分，不提供不得分。 | - 6 |  |
| - 11 | 培训方案 | 综合评价培训体系、培训目标、培训对象、培训内容、培训师资、培训课程及时间安排、培训组织方式、培训环境、培训保障和培训规范文档。优得4分，良得2分，差得1分，不提供不得分。 | - 4 |  |
| - 12 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务内容、服务承诺、服务措施等评分，优得4分，良得2分，差得1分，不提供不得分。 | - 4 |  |
| - 13 | 系统功能演示 | 投标人可提供实际系统演示的demo录制视频（提供录制U盘），演示时间不得超过20分钟。非实际操作的录制视频或仅提供PPT等其它演示方式最高得分不超过15分。 演示内容要符合本次招标技术服务内容清单要求，至少包含如下功能： - 社区驾驶舱演示（8分） ①演示治理驾驶舱，展示综合态势、智慧通行、生活服务、和睦邻里、社区共治及一老一小驾驶舱页面（2分） ②治理驾驶舱同时展示未来社区各个场景的线下场景的落位情况，点击空间打标点，可展示详情（1分） ③具有驾驶舱支持页面组件的自由拖拽的功能（1分） ④具有驾驶舱支持组件数据自定义编辑的功能（1分） ⑤具有驾驶舱支持驾驶舱配置完成进行发布展示功能（1分） ⑥展示未来社区驾驶舱组件编排能力，支持切换大屏各个统计数据的来源进行数据联动，数据来源包含静态数据、动态数据等组件数据，以满足社区管理、接待演示等场景（2分） - 场景应用演示（12分） 1.邻里互动： ①具有搭建创建/发布社群功能（1分） ②具有发布互动、社群/活动管理功能（1分） ③具有加入社群、社群达人认证功能（1分） ④具有参与话题互动、发布日常动态功能（1分） ⑤具有社群活动评价反馈、社区闲置物品发布功能（1分） 2.生活一张图： ①具有系统添加或导入社区服务、配套、设施等点位及基础信息的功能（1分） ②支持点击生活一张图查看就近的生活服务配套设施的功能（1分） 3.社区治理： ①具有报事报修功能，通过上传图片、视频，输入文字等形式在线提交报事、报修、建议等事件信息（1分） ②具有事件处置功能，支持创建事件类别上报内容模板，包括上报内容、上报对象、自定义上报内容等信息；支持创建事件类别的处置流程模板，包括社区常见事件的处置流程设置，实现事件自动派发。支持对事件进行签收、办结、上报、退回、超时事件自动流转升级等操作，根据操作记录事件的操作状态和处理结果，形成事件处置流程（3分） ③具有信息公开功能，接收通知公告、政策解读、难题公开等图文、视频信息，查看信息，可对感兴趣的信息进行点赞（1分） 三、省重大应用通行场景贯通演示（10分） ①具有系统后台录入申报社区信息的功能（1分） ②具有对申报社区的类目进行选择（旧改类、新建类等）类目注册的功能（1分） ③具有管理系统目录中下属地行政区域中应能获取社区信息的功能（1分） ④具有业主通行数据核验成功后，展示相关通行界面的功能（1分） ⑤支持业主授权访客（房屋业主、家属、租客、物业/社区人员在浙住通上可对临时访客进行授权）的功能（2分） ⑥业主通行的功能（通过在浙住通上注册，业主填写相关信息，从数据上进行人房数据匹配。业主在浙住通获取相关通行权限，适配小区通行场景）（2分） ⑦人房核验的功能（以人房数据挂接匹配，后续物业/社区人员对小区人员进行手动核实精准匹配，通过浙住通应用场景）（2分） 注： 评标委员会根据投标人现场演示的完整性、清晰性、针对性进行打分，单项演示功能不齐的不得分。 演示视频存储到U盘等介质，同备份响应文件一并递交（若有）。U盘等介质存档不退还。 | - 30 |  |
| - 14 | 报价 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 10 |  |
| 合计 |  |  | - 100 |  |

- 评标办法前附表

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

【项目名称】

采购合同

合同编号：GSJZY-XM-20220X-00X

甲方：杭州市拱墅区数据资源管理局

乙方：XXX                   公司

丙方：               （使用人）

签署日期：    年    月    日

合同条款

（V1）

年    月    日，杭州市拱墅区数据资源管理局以招标文件（项目编号：【】）对【】（项目名称）中所需【】（标项名称）进行公开招标，经【评定主体名称】评定，确定【中标供应商名称】为该项目中标供应商。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经杭州市拱墅区数据资源管理局（以下简称：甲方）、【中标供应商名称】(以下简称：乙方)、【本项目使用人】             （以下简称：丙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、下列文件构成本合同的组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同书及其补充合同、变更协议；

2.中标通知书；

3.询标承诺；

4.投标文件（含澄清或者说明文件）；

5.招标文件（含澄清或者说明文件）；

6.其他相关采购文件。

二、合同标的物（详见附件清单）

1.本合同标的物名称：【      】

2.本合同标的物数量：【      】

3.本合同标的物质量（如需约定）：【      】

三、合同价款与支付方式

1.合同价款

本合同总价为：￥【     】万元人民币（大写：  ）（含税价，合同价款不受费率变动影响）。

2.支付时间和条件

本合同中的支付时间与条件如下（单位：万元：

| 付款 阶段 | 付款条件 | 支付 比例 | 支付 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | - 三方签订合同，甲方收到履约保证金之日起7个工作日内； - 乙方提交《拱墅区网络与信息安全承诺书》（单位））； - 乙方提交《拱墅区网络与信息安全保密承诺书》（个人）； - 乙方提交《廉政承诺书》。 | 50% |  |
| 第2次 | - 基本完成项目建设，文档资料齐全； - 初验合格进入试运行的1个月内。 | 20% |  |
| 第3次 | - 试运行满； - 提供数据归集确认单，源代码归集确认单（甲、丙方知识产权部分）； - 提供软件第三方检测和等保测评报告； - 完成培训； - 终验合格正式交付使用起的1个月内。 | 20% |  |
| 第4次 | - 软件维保服务期满三年； - 运行期间未发生合同第七款中描述的情况或已按照合同约定扣除履约保证金。 | 10% |  |
| 终验合格后，项目正式交付使用，履约保证金无息退还。 |  |  |  |

合同款支付时，乙方需提供同等金额的正规发票给甲方，甲方收到发票后按规定向财政部门申请支付。以上付款时间是指在乙方提供发票后，甲方完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为甲方违约。

3.乙方收款账户信息：

账户名：

银行账号：

开户银行：

四、合同交付

1.正式交付期限：

（1）合同签订后【】个月内进一步优化需求分析、细化系统建设计划和测试验收方案，编制完成系统概要设计、详细设计、数据库设计等，报甲方、丙方审查。

（2）合同签订后【】个月内项目的系统建设基本完成，报丙方审查通过后组织项目初验。

（3）系统建设全部完成，初验后项目投入试运行，试运行不少于【】个月，期间完成培训、等保测评、第三方检测等相关要求，建立完善的系统运维体系。试运行满后组织终验。

（4）在合同交付期内，由甲方组织项目终验，丙方参与，经终验合格，正式交付使用。

2.交付地点：杭州市拱墅区数据资源管理局。

五、履约保证金

1.乙方应在合同签订后1个月内向甲方提交履约保证金为￥【万】元（合同金额的1%）。

2.逾期缴纳履约保证金的，每延迟一周，按履约保证金总金额的0.5%支付违约金，一周按7天计算，不足7天按一周计算。

3.履约保证金用于赔偿甲方、丙方因乙方不能正常履行其合同义务或项目在开发、运行期间产生的安全事故而蒙受的损失。

4.履约保证金采用转账/银行保函/保险保证等非现金形式缴纳，使用转账形式的，将履约保证金汇入指定账号：

账户名：杭州市拱墅区数据资源管理局

银行账号：3301040160012015429

开户银行：杭州银行湖墅支行

5.项目建设内容通过竣工验收，甲、乙、丙方不存在任何争议的，甲方无息一次性退还履约保证金。

六、甲、乙、丙方的权利义务

1.甲方的权利义务

（1）甲方有权利随时对乙方的工作进展情况进行询问和监督，并要求乙方提供项目相关资料。甲方有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

（2）甲方有权对软件进行修改或提出修改意见，有权根据国家政策、法律法规的变动对服务项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

（3）乙方将项目制作完成后，项目版权归甲方和丙方共同所有（详见合同第八款）。

（4）甲方将依据本合同和招标文件中的要求对项目进行验收、书面确认。

（5）甲方有权按法律规定和本合同约定终止本合同。

（6）甲方有权将乙方履行合同情况及不符合相关法律法规的规定情况，向相关部门报告并纳入不良信用记录、年检（报）、评估、执法等监管体系中。

（7）甲方提供项目所需的资料，并保证提供的资料不违反国家有关法律，不涉及任何版权的不确定性或者纠纷，如甲方提供的资料涉及上述问题，所引发的经济、法律问题，由甲方承担相应的责任。

（8）甲方应为乙方履行本合同过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

（9）甲方须按照协议金额向乙方支付相关费用。

2.乙方的权利义务

（1）乙方应按合同及投标响应文件等约定的内容、要求、时间、质量完成工作。

（2）乙方有义务保证其在服务期间所使用的及提交的资料、软件、硬件等均不侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、个人隐私信息。

（3）乙方有义务保证其开发建设的项目内容健康，不违反国家法律法规、社会善良风俗。

（4）乙方提供满足本项目正常开展的人员配备，包括但不限于项目经理、测试人员、研发人员等，并提供项目计划书，定期与丙方沟通，及时解决项目实施过程中出现的问题。

（5）乙方负责培训甲方、丙方人员，提供操作说明文档；维保期内，乙方负责软件的运行维护，并持续跟进系统运行情况，及时解决运行中的问题。

（6）乙方有义务保证完全符合本项目的需求，不能与拱墅区的信息安全防御体系有任何冲突，如发生冲突，维护期内乙方必须免费解决，以适应拱墅区信息安全防御体系；乙方有义务保证其制作的项目符合合同约定的其他要求。

（7）乙方有义务保证软件开发建设规范符合国家软件开发规范及省数字化改革建设规范要求。

（8）乙方不得对本合同项目进行转包或者未经甲、丙方书面同意采取分包。

（9）乙方需签订《廉政承诺书》，并遵守相关承诺。

3.丙方的权利与义务

（1）丙方应在甲方配合下，按照信息化项目全流程管理要求，接受相关部门的监督管理，项目建设过程需符合密码应用、网络安全、项目绩效、政务数据共享等相关要求。

（2）丙方应配合甲方，按照全面实施预算绩效管理要求，开展信息化项目绩效评价，并根据相关规定，配合甲方做好信息化项目的专项审计。

（3）丙方负责提供业务需求资料，及时配合乙方对软件系统进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。

（4）丙方保留在项目的关键点对项目进行质量检查的权利，乙方应提供丙方所需的资料和信息。

（5）丙方应负责完成日常性系统管理和数据维护，保持系统正常运行，并做好项目资产保管工作。

（6）系统建设完成，根据资产管理有关规定，项目资产调拨至丙方所有。

（7）丙方不享有本合同解除权、撤销权、变更权等主权利。

七、违约责任

1.除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。每延迟一周，按合同总价的0.5%支付违约金，一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果违约金累计达到合同金额的5%，甲方有权解除合同。若违约金不足以补偿甲方损失的，超出部分由乙方继续承担。

2.乙方应严格按照合同约定的内容和标准完成项目，若乙方不能按合同约定完成建设内容或所完成的建设内容存在严重质量问题，经确认后，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如经甲方催告后7个工作日内，乙方拒不改正或者没有改正意向的，甲方有权解除合同，违约金不足以补偿甲方损失的，超出部分由乙方继续承担。

3.乙方在项目开发或运行期间由于乙方管理不善等原因，造成安全事故并造成重大影响的，乙方向甲方赔偿合同金额的5%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，以甲方实际损失为准，并且，相关法律、经济责任由乙方一并承担。

4.解除合同时，乙方应在收到甲方通知后一周内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，自超过之日起，每日按未退还金额的0.1%支付违约金。

5.乙方应按招标文件要求派出工作需要的驻场人员，驻场人员不能按承诺时间到位，或因故退出及无法直接参与项目工作时，乙方应承担违约责任，并向甲方支付每人每天1000元的违约金。

6.乙方对监理工程师提出的整改意见不能按时按要求整改完成超过1次，并可能导致项目延期的，自第2次起，每次按5000元支付违约金。

7.乙方违反本合同第六条第二款第二项和第三项的，应当向甲方支付合同总价5%的违约金，并且甲方有权解除合同。若违约金不足以补偿甲方损失的，超出部分由乙方继续承担，并且，因乙方违反本合同第六条第二款第二项和第三项所引起的法律、经济责任均由乙方承担。

8.乙方转包，或者未经甲方书面同意采取分包方式履行合同的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，超出部分由乙方继续承担。

9.若因一方违约，守约方为主张自身权利而支出的律师费、保全费、诉讼费、差旅费、误工费等相关费用，均由违约方承担。

八、产权与安全

1.本项目建设内容中的定制化软件部分知识产权和所有业务应用相关数据产权归甲方和丙方所有，乙方不得未经甲方、丙方书面许可，擅自使用或提供给第三方。

2.乙方原则上需提供本项目定制开发的所有源代码和开发文档，甲方、丙方有权对软件进行修改或提出修改意见。

3.乙方应该对项目建设过程中的业务资料、技术资料、设计方案等一切资料、秘密予以严格保密，建设中由甲方、丙方主导产生的系统和软件设计、开发、应用创新想法、做法、实现方案等，乙方不得未经甲方、丙方书面许可，擅自使用或提供给第三方。

4.安全责任（乙方义务）

4.1乙方应按照《网络安全法》《数据安全法》的要求，履行网络和数据安全保护义务。

4.2项目涉及乙方工作人员均需签订《保密承诺书》，且乙方应对项目涉及工作人员进行背景审查

4.3乙方应当采取技术措施和其他必要措施，确保其网络和数据安全，防止信息泄露、毁损、丢失。在发生或者可能发生信息泄露、毁损、丢失的情况时，应当立即采取补救措施，并在第一时间告知甲方。

4.4乙方应合理使用操作账号，严禁乙方存在多名工作人员共用操作账号的情形，同时操作账号应采用高强度的密码、并定期更新账号密码。

4.5未经甲方允许，乙方不得对项目云资源私开端口，不得利用项目资源进行与该项目无关的工作，不得将政务网和互联网私自打通。

4.6乙方应严格按照要求使用、处理、交换、共享数据资源。做好数据落地相应的数据保护工作，严格执行数据安全技术标准和安全管理措施，避免相关数据出现泄露、窃取、篡改的风险。

4.7乙方应认真组织开展各项数据处理活动，查找项目数据安全隐患和漏洞，对薄弱环节和潜在威胁采取有力措施进行整改，避免和消除数据安全风险，履行数据安全保护义务。

4.8乙方应加强网络和数据安全风险监测，制定数据安全应急预案，完善应急机制。发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，立即采取补救措施；发生数据安全事件时，立即采取处置措施。确保第一时间检测发现，第一时间应急处置，第一时间向甲方报告。

5.安全部分处罚条款

5.1由于乙方原因，受到国家级安全问题通报的，出现1次，每次扣除履约保证金的20%,每次金额不超过10万。

5.2由于乙方原因，受到省级安全问题通报的，出现1次，每次扣除履约保证金的10%,每次金额不超过5万。

5.3由于乙方原因，受到市级安全问题通报的，出现1次，每次扣除履约保证金的5%,每次金额不超过2.5万。

每次通报后，乙方应及时解决并递交书面整改报告，若乙方未根据整改报告按期整改的，甲方有权没收乙方部分履约保证金，总计履约保证金的50%。

九、转让和分包

政府采购合同不能转让。经甲方事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方、丙方连带承担合同的责任和义务。

十、合同变更、解除

1.甲方、乙方、丙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，甲方、乙方、丙方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。有下列情形之一的，三方协商一致可以变更合同：

（1）发生不可预见的紧急情况，继续按照原合同履行不能实现采购目的，又不能从其他投标人处采购；

（2）因甲方的过错导致不能实现采购目的，重新采购费用和违约金、违约损失赔偿金额占合同金额比例过大，但违背国家利益或社会公共利益的除外。

（3）属于合同主要条款确定的事项，但变更不改变合同实质性内容；

（4）合同主要条款以外的内容；

2.有下列情形之一的，甲方、乙方同意后可以解除合同，丙方可向甲方书面说明后由甲方决定是否与乙方合意解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务；

（3）法律、法规规定的其他情形。

3.有下列情形之一的，甲方可以单方解除合同：

（1）乙方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（2）乙方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（3）乙方转包，或者未经甲方书面同意采取分包方式履行合同；

（4）法律、法规规定和合同约定的其他情形。

（5）甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

4.甲方依据本合同约定解除合同的，自甲方作出的书面解除合同通知书送达乙方之日起解除，同时应当报同级政府采购监督管理部门备案。

5.如乙方自身存在经营困难无清偿能力、破产或出现任何可能导致甲方、丙方的权利无法得到保障的情形时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不必给乙方补偿，丙方可以书面形式征求甲方意见，最终是否终止合同仍由甲方决定。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

十一、不可抗力

1.不可抗力是指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。

2.如果三方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。但当不可抗力事故持续超过120天的，且三方未就合同的继续履行达成一致意见的，未受不可抗力影响的一方有权书面通知受阻方终止合同。

3.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故影响消除后10个工作日内，将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明用特快专递或挂号信寄给对方。

4.发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

5.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，三方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

6.金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除；迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

十二、服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方、丙方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出投标文件中指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，，丙方有权向甲方说明上述情况，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙丙三方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：【】  电话：【】

乙方代表：【】  电话：【】

丙方代表：【】  电话：【】

十三、服务考核

甲方对乙方服务质量进行客观评估，具体考核办法（如有）作为合同附件。

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，应及时做好组织验收的准备工作，制定验收方案，成立验收小组，组织实施验收和履约评价。

验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此产生的一切损失和费用。

十四、合同的生效及其他

合同将在甲、乙、丙三方签字盖章后开始生效。政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

甲、乙、丙三方在合作过程中，应自觉维护三方共同声誉，不得损害对方的形象和声誉。保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。本合同未尽事宜，三方可再协商签订补充协议，补充协议同合同具有同等法律效力。

十五、解决争议的方法

合同履行中发生的争议，可通过合同当事人友好协商解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决，三方应将争议提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

诉讼费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

十六、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲、乙、丙方各执贰份。

| 甲方（单位章）： | 乙方（单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税 号： | 税 号： |
| 丙方（单位章）： |  |
| 法定代表人： |  |
| 地 址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 电 话： |  |
| 开户银行： |  |
| 账 号： |  |
| 税 号： |  |

鉴证方（单位盖章）：

鉴证时间： 年 月 日

附件：内容清单

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

我方参与拱墅区全域未来社区数字化平台项目【项目编号：DLZB2022-GK-086】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供。本项目为专门面向中小企业，资格文件必须提供中小（或小微企业）企业声明函）

A.专门面向中小企业，全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

我方参加你方组织的拱墅区全域未来社区数字化平台项目【项目编号：DLZB2022-GK-086】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：分包意向协议，中小企业声明函；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理拱墅区全域未来社区数字化平台项目【项目编号：DLZB2022-GK-086】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理拱墅区全域未来社区数字化平台项目【项目编号：DLZB2022-GK-086】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加拱墅区全域未来社区数字化平台项目【项目编号：DLZB2022-GK-086】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为拱墅区全域未来社区数字化平台项目【项目编号：DLZB2022-GK-086】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

- 六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。不填写或填写无，表示投标文件完全响应招标文件要求。

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）（2）中小企业声明函 ………………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成拱墅区全域未来社区数字化平台项目【项目编号：DLZB2022-GK-086】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 项目名称 | 投标报价 | 项目负责人 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  | 按采购文件要求 |

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，服务类项目填写具体服务内容。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

▲报价明细表

（单价及金额单位为元）

- 拱墅区全域未来社区数字化平台

| 系统名称 | 模块名称 |  | 一级功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拱墅区全域未来社区数字化平台 | 社区门户 |  | 统一登录 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 统一用户 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 统一认证 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 消息中心 |  | 消息中心 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 事件中心 |  | 事件中心 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 数据服务 |  | 数据服务 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 一体化应用服务市场 |  | 一体化应用服务市场 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 一体化系统积分中心 |  | 一体化系统积分中心 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 集成对接 |  | 区已建数字化应用集成 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 省统建数字社会应用对接 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 拱墅区特色服务应用 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 应用三端开发建设 |  | 服务端 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 运营端 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 治理端 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 数据驾驶舱大屏开发 | 数据驾驶舱大屏开发 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）浙里未来社区在线重大应用通用版社区智慧服务平台实施（万家星城、蓝孔雀）

| 服务项 | 实施内容 | 实施服务细项 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部署标准化轻量化的社区数字底座 | 社区物联接入能力 | 社区物联接入能力 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 社区数据仓 | 组织架构配置 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 基础数据初始化 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据治理 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 应用能力中心 | 应用能力中心功能实施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 装配形成三端服务入口 | 治理端搭建 | 治理驾驶舱 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 治理移动端 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 服务端搭建 | 居民服务小程序 （蓝孔雀社区：“蓝聚汇” 万家星城社区：“星享未来幸福万家” ） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 运营端搭建 | 运营管理系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 线上线下融合打造高质高频应用 | 应用部署 | 浙住通 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 社区治理 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 邻里互动 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 生活一张图 | 项 | 1 |  |  |  |
| 加快数字社会优质公共服务精准落地 | 一老一小 | 浙里康养、浙有善育 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 浙里办上架 | 浙里办上架 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 数字社会应用集成对接 | 支持本地公共服务应用对接 | 项 | 1 |  |  |  |
| 全面对接政府侧在线管理系统 | 在线系统对接 | 在线系统对接 | 项 | 1 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）其他服务

| 序号 | 服务名称 | 内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等保二级 | 本项目的等保二级测评 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表可拓展或修改，未按要求提供该表的将视为没有实质性响应招标文件。

2.所有价格系用人民币表示。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

- 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- 附件

附件1：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：

- 质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

- 投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

- 业务专用章使用说明函

拱墅区数据资源管理局、杭州鼎廉招标代理有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的拱墅区全域未来社区数字化平台项目【项目编号：DLZB2022-GK-086】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

68投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：

- 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 拱墅区全域未来社区数字化平台项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的【拱墅区全域未来社区数字化平台项目】采购活动，服务全部由符合政策要求的中小（或小微）企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。