缙云县新建溪流域生态治理项目政府采购项目

公开采购文件

（线上电子招投标）

采  购  编  号：      JY分散公开2022-04

采    购    人：      丽水市生态环境局缙云分局

招  标  代  理：     杭州好邦建筑工程咨询有限公司

# 二O二二年五月

目  录

目  录	1

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	5

第三章  供应商须知	11

供应商须知前附表（一）	14

供应商须知前附表（二）	17

一    总则	18

二    招标文件	23

三    投标文件	24

四    投标文件的编制	24

五    投标文件的提交	25

六    开标、资格审查、评标	27

七    (投标无效的情形	31

八    中标和合同	33

九    其他事项	34

第四章  合同格式	35

第五章  投标文件格式	43

一  资格审查文件格式	43

二  资信商务及技术文件格式	47

三  报价文件格式	55

第六章  评标办法和评审标准	59

一    总则	63

二    评审一般规定	63

三    评审内容及标准	63

第一章  采购公告

项目概况：

缙云县新建溪流域生态治理项目政府采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（缙云）http://lssggzy.lishui.gov.cn/jyweb/采购公告附件中自行获取采购文件，并于2022年6月20日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JY分散公开2022-04

项目名称：缙云县新建溪流域生态治理项目政府采购项目

采购方式：公开招标

采购需求：见采购文件第二章

标项1：

数量：1

单位：项

预算金额：3000万元

最高限价：2900万元（其中2年的运维费最高限价为400万元）

简要规格描述：见采购文件第二章

合同履行期限：见采购文件第二章

二、供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2. 投标截止时间前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 本项目不接受联合体投标。

4.本项目的特定资格要求：环保工程专业承包三级及以上和环境工程（水污染防治工程）专项乙级及以上资质证书；

5.供应商具有有效期内的安全生产许可证；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）规定，本项目 是 专门面向中小企业采购。

三、招标文件获取：

1. 获取招标文件时间：公告发布之日起至投标文件截止时间前；

2. 招标文件的获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理；

3. 未在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22 ，注册咨询电话：400-881-7190；

4. 在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第2条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

5. 招标项目信息发布网址：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（缙云）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/jyweb/）。

四、公告期限：本项目公告期限为5个工作日

五、投标截止时间：2022年6月20日 9时00分（北京时间）

六、投标文件提交地点：

1. 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商自行打印投标文件接收回执。

2. 备份投标文件：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承当）后以电子邮件的形式发送至（935110941@qq.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商自行承当。

七、开标时间：2022年6月20日 9时00分（北京时间）

八、开标地点：缙云县公共资源交易中心（缙云县广电大楼6楼）。

九、在线投标响应（电子投标）说明

1. 本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2. 标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3. 投标文件制作：供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

4. 本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

十、其他事项：

供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十一、联系方式

1. 采购代理机构名称：杭州好邦建筑工程咨询有限公司

项目负责人：李开放    联系电话：0578-3316049  传真：0578-3316046

质疑联系人：胡记纲    联系电话：0578-3316049  传真：0578-3316046

地址：缙云县紫薇花园一幢一单元四楼

2. 采购人名称：丽水市生态环境局缙云分局

项目负责人：胡女士      联系电话：0578-3016018

3. 同级政府采购监督管理部门名称：缙云县财政局政府采购监管科

联系人：姚新伟   监督投诉电话：0578-3318985    传真：0578-3318985

地  址：缙云县财政局7楼

本公告网址：zfcg.czt.zj.gov.cn、http://lssggzy.lishui.gov.cn/jyweb/

丽水市生态环境局缙云分局

杭州好邦建筑工程咨询有限公司

2022年5月30日

第二章  招标需求

一、项目概况

新建溪发源于武义县董源坑，位于钱塘江流域永康江上游，在缙云县新康村进入永康市内。缙云境内干流长37.61km,流域面积298.99km2,多年平均降雨量1532mm，平均径流量2.586亿m3，90%最枯月平均流量0.272m3/s；流域涉及新建镇、新碧街道、七里乡、五云街道，常住人口13.5万人；河道主要有千秧溪、碧河溪、溪南溪、巧溪等4条支流，以及中心坑、龙湖坑、宅基村水沟、官沿坑、福源坑和姓姚通村水渠等6条主要入河水渠。

新建溪目前水质在三类水到四类之间波动，主要超标指标为总磷，为满足河道水体二类水需求，急需采取适当措施用于稳定河道水质。针对新建溪流域现状，本项目对新建溪干流及其支流进行分段治理，对重点治理段水体强化治理，迅速恢复流域生态功能，配合合理河道运维养护手段，可以达到治理目标。

本项目河道生态治理工程建设内容包括购置人工菌草、沉水森林草坪、底泥修复等，详见主要工程量清单。

二、规范和标准

1）《中华人民共和国环境保护法》；

2）《中华人民共和国水污染防治法》；

3）《中华人民共和国水法》；

4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

5）《环境工程手册》（水污染防治卷）；

6）《城市黑臭水体整治工作指南》；

7）《河道生态建设技术规范》 DB33/1038-2007。

三、建设目标

针对新建溪流域现状，本项目对新建溪干流及其支流进行分段治理，对重点治理段水体强化治理，迅速恢复流域生态功能，配合合理河道运维养护手段，可以达到治理目标：

生态治理项目实施完成后一周内出境断面（光瑶断面）达到地表水Ⅱ类水标准，水质明显改善，水体景观得到显著提高。项目实施后2022年出境断面（光瑶断面）水质年均值达到地表水Ⅱ类水标准，项目实施后一年内出境断面（光瑶断面）水质稳定在地表水Ⅱ类标准，且通过后期维护，能长期稳定达标。

四、设计原则

根据区域内的水环境现状和目标功能定位，本项目采取的技术措施遵循以下原则：

1）贯彻“尊重自然，科学治水；以人为本，人水和谐”的生态综合整治概念，以构建生态河道为目标，统筹防洪安全、用水安全和生态安全；

2）通过项目的实施，达到保护环境，保护城市水资源，改善水质，改善旅游环境、改善投资环境，保持城市可持续发展的目的；

3）项目实施过程中及实施后不会对河道生态造成破坏，施工过程及设备运行不对周边交通和居民生活造成影响；

4）所选技术措施运行维护方便，且费用低廉。

四、设计思路

根据现场河道治理段水质现状，本项目治理思路如下：

1、岸上治理：新建溪干流两边的沟渠、支流小河能做到净化提升处理后排放。沿岸生活污水能够做到截污、减量，以便于提高后续措施的治理效果。（不在本项目项目范围内）

2、生态修复：在新建溪、碧河溪、千秧溪、溪南溪、中心坑进行生态治理，以达到治理目标。具体如下：

（1）水体中人工菌草为微生物生长提供巨大的附着表面积，人工菌草在微生物协同作用下，形成立体处理效果，高处理效率。

（2）固化微生物通过水体流动和水气交换不断散发进入水体，并在水体中不断繁殖，形成优势菌种，通过自身强大的有机物质降解能力，快速降低河道水体中的有机污染物及氨氮、总磷等富营养物质。

（3）底泥原位修复可以阻隔下层底泥污染物质的释放,加强在泥水界面间的微生物对污染物分解能力,促进底泥微生物繁殖,底泥有机质在微生物作用下,迅速分解,达到快速削减有机底泥,提高水体的自净能力的目的。

（4）采用改性矮苦草、刺苦草、黑藻、绿菊、龙须草水植物，通过其叶片吸收等方式，对水体中总磷具有较好的去除效果。

五、主要工程量

1、人工菌草（要求：纤维状亲水性材质，耐洪水耐腐蚀，挂膜快）

新建出境断面（光瑶断面）自动监测点1.5公里处开始，位置位于姓姚村大桥，向上游开始布置投放，投放区域集中在溢流坝上端，整个投放位置控制在8公里内。密布人工菌草模块不少于8000平方米，高度1米左右，必须在水面10公分以下，长年不露头，做到美观整齐同意。横向间距保持在30公分，分布上游5条堰坝处。6-7月份洪水较多，流速在4米/秒，保证底部安装牢固，采用镀锌管四周拐角打桩固定。

2、人工菌囊（要求：具备长时间释放菌种，保持长久活性，不受水流、温度、农药影响菌剂）

微生物菌剂采用特质材料附着或载入，悬挂水下30公分，防阳光直晒，姓姚村上游6公里内溢流坝附近便于繁殖的区域悬挂，采用打桩拉杆悬挂、桥墩悬挂、岸边加固悬挂。微生物菌囊投放不少于20000千克，采用20目网袋分装，重在500克左右，分散投放。投放位置必须离省控断面1.5公里以外，且需采用本土菌，需在河道附近就地培养。

3、新建溪流沉水植物

溪流沉水植物采用本土水域植物，种植在溢流坝上游内，设计5万平方水下沉水植物，以矮苦草、刺苦草、黑藻、绿菊、龙须草为主。水浅区域以改性矮苦草为主，种植以人全工手插式。堰坝上游水深区域以刺苦草、绿菊为主，以杆插式种植。流水较快区域以龙须草为主，洪水台风季节需要及时补种，目前水底主要以鹅卵石、细沙为主，含泥量较少。种植密度在30-50公分、采用根系发达水草。

4、底泥修复（要求底泥修复不影响水生动植物，不造成二次污染）

投洒位置新建溪全河道淤泥累积的部位，在沉水植物种植前完成，具备固化泥土和分解功效。总消解面积不少于30000平方米。

5、分支河道实施要求

碧河溪整条河溪有多处堰坝，在各堰坝上游种植水下森林草坪，累计不少于2万平方，以改性矮苦草、轮叶黑藻等为主。苦草密度间距20-30公分，轮叶黑藻密度间距35公分。人工菌草投加面积2000平方，横向间距30公分，纵向以S形排开。菌囊投挂4000千克，位置位于河道两侧。需放在人工菌草前端，挂架采用防锈材质，同时具备防洪水冲刷。

千秧溪水流较平缓，以改性矮苦草、绿菊等为主，可以混合种植，累计不少于2万平方，苦草密度间距20-25公分，绿菊密度间距40公分。人工菌草投挂面积2000平方，横向间距25公分，纵向以S形排开。菌囊投挂4000千克，需放在人工菌草前端，挂架采用防锈材质，同时具备防洪水冲刷。

溪南溪整条河溪水流较快，沉水植物种植在平缓流域，累计不少于4千平方，以龙须眼子菜、轮叶黑藻等为主。龙须眼子菜密度间距30公分，轮叶黑藻密度间距35公分。人工菌草投加面积1000平方，横向间距35公分，纵向以条形排开。菌囊投挂2000千克，位置位于平缓水域河道两侧。

中心坑要自建过滤坝，种植在滤坝上游，以改性矮苦草、绿菊等为主，可以混合种植，累计不少于4000平方，苦草密度间距20-25公分，绿菊密度间距35公分。人工菌草投挂面积1000平方，横向间距20公分，纵向以直线排开。菌囊投挂2000千克，需放在人工菌草前端，挂架采用防锈材质，同时具备防洪水冲刷。

| 新建溪干流 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主要内容与规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 人工菌草模块 | 1、人工菌草：高度1米左右，必须在水面10公分以下，长年不露头。横向间距保持在30公分。微生物附着基、微生物激活（包含高效除氨氮、总磷微生物菌剂）。 2、菌草水底固定组合架：含固定桩、支架焊接、镀锌管等。 | 8000 | m2 |
| 2 | 高释放微生物菌剂 | 微生物菌剂采用特质材料附着或载入，悬挂水下30公分，防阳光直晒，采用打桩拉杆悬挂、桥墩悬挂、岸边加固悬挂。采用20目网袋分装，重在500克左右，分散投放。投放位置必须离省控断面1.5公里以外，且需采用本土菌，需在河道附近就地培养。 | 20000 | kg |
| 3 | 沉水植物 | 以矮苦草、刺苦草、黑藻、绿菊、龙须草为主。水浅区域以改性矮苦草为主，种植以人全工手插式。堰坝上游水深区域以刺苦草、绿菊为主，以杆插式种植。 | 50000 | m2 |
| 5 | 底泥修复 | 底泥修复（要求底泥修复不影响水生动植物，不造成二次污染）投洒位置新建溪全河道淤泥累积的部位，在沉水植物种植前完成，具备固化泥土和分解功效 | 30000 | m2 |
| 碧河溪支流 |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主要内容与规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 人工菌草模块 | 1、人工菌草：高度1米左右，必须在水面10公分以下，长年不露头。横向间距保持在30公分，纵向以S形排开。微生物附着基、微生物激活（包含高效除氨氮、总磷微生物菌剂）。 2、菌草水底固定组合架：含固定桩、支架焊接、镀锌管等。 | 2000 | m2 |
| 2 | 高释放微生物菌剂 | 微生物菌剂采用特质材料附着或载入，悬挂水下30公分，防阳光直晒，采用打桩拉杆悬挂、桥墩悬挂、岸边加固悬挂。采用20目网袋分装，重在500克左右，分散投放，且需采用本土菌，需在河道附近就地培养。 | 4000 | kg |
| 3 | 沉水植物 | 改性矮苦草、轮叶黑藻等为主。苦草密度间距20-30公分，轮叶黑藻密度间距35公分。 | 20000 | m2 |
| 千秧溪支流 |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主要内容与规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 人工菌草模块 | 1、人工菌草：高度1米左右，必须在水面10公分以下，长年不露头。横向间距保持在30公分，纵向以S形排开。微生物附着基、微生物激活（包含高效除氨氮、总磷微生物菌剂）。 2、菌草水底固定组合架：含固定桩、支架焊接、镀锌管等。 | 2000 | m2 |
| 2 | 高释放微生物菌剂 | 微生物菌剂采用特质材料附着或载入，悬挂水下30公分，防阳光直晒，采用打桩拉杆悬挂、桥墩悬挂、岸边加固悬挂。采用20目网袋分装，重在500克左右，分散投放，且需采用本土菌，需在河道附近就地培养。 | 4000 | kg |
| 3 | 沉水植物 | 以改性矮苦草、绿菊等为主，可以混合种植，苦草密度间距20-25公分，绿菊密度间距40公分。 | 20000 | m2 |
| 溪南溪支流 |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主要内容与规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 人工菌草模块 | 1、人工菌草：高度1米左右，必须在水面10公分以下，长年不露头。横向间距保持在30公分，纵向以S形排开。微生物附着基、微生物激活（包含高效除氨氮、总磷微生物菌剂）。 2、菌草水底固定组合架：含固定桩、支架焊接、镀锌管等。 | 1000 | m2 |
| 2 | 高释放微生物菌剂 | 微生物菌剂采用特质材料附着或载入，悬挂水下30公分，防阳光直晒，采用打桩拉杆悬挂、桥墩悬挂、岸边加固悬挂。采用20目网袋分装，重在500克左右，分散投放，且需采用本土菌，需在河道附近就地培养。 | 2000 | kg |
| 3 | 沉水植物 | 以龙须眼子菜、轮叶黑藻等为主。龙须眼子菜密度间距30公分，轮叶黑藻密度间距35公分。 | 4000 | m2 |
| 中心坑支流 |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主要内容与规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 人工菌草模块 | 1、人工菌草：高度1米左右，必须在水面10公分以下，长年不露头。横向间距保持在30公分，纵向以S形排开。微生物附着基、微生物激活（包含高效除氨氮、总磷微生物菌剂）。 2、菌草水底固定组合架：含固定桩、支架焊接、镀锌管等。 | 1000 | m2 |
| 2 | 高释放微生物菌剂 | 微生物菌剂采用特质材料附着或载入，悬挂水下30公分，防阳光直晒，采用打桩拉杆悬挂、桥墩悬挂、岸边加固悬挂。采用20目网袋分装，重在500克左右，分散投放，且需采用本土菌，需在河道附近就地培养。 | 2000 | kg |
| 3 | 沉水植物 | 以改性矮苦草、绿菊等为主，可以混合种植，苦草密度间距20-25公分，绿菊密度间距35公分。 | 4000 | m2 |
| 服务期 |
| 1 | 服务期 | 包含补种人工菌草、高释放微生物菌剂、沉水植物等。 | 2023年12月31日止 |
| 运维期 |
| 1 | 运维 | 包含补种人工菌草、高释放微生物菌剂、沉水植物、更换组合架、清理杂草等（保持水质年均值达到II 类水质标准）。 | 运维期2年（服务期结束后开始计算） |

注：1、供应商应自行现场踏勘，结合项目实际，按采购文件、相关文件、规范和标准等进行投标报价，供应商可在采购人提供的清单基础上增加子目，但不得减少子目。投标总价不变。

2、清单中的数量为暂定，供应商因充分考虑现场实际情况（达到地表水Ⅱ类水标准）数量的增加，投标总价不变。

六、成果要求

生态治理项目实施完毕后一周内出境断面（光瑶断面）达到地表水Ⅱ类水标准，水质明显改善，水体景观得到显著提高。项目实施后2022年出境断面（光瑶断面）水质年均值达到地表水Ⅱ类水标准，项目实施后一年内出境断面（光瑶断面）水质稳定在地表水Ⅱ类标准，且通过后期维护，能长期稳定达标。

标准：地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中II类水的相关指标，由采购人根据永康光瑶水质自动监测站数据确定。

七、费用支付方式

一、治理费用由采购人分期、按约定的比例支付给供应商：

第一阶段：合同签订后7个工作日内，支付治理费用的20%做为预付款（供应商需提供预付款保函）；

第二阶段：2022年全年水质年均值达到II 类水质标准后一个月内，支付治理费用40%；若项目实施后2022年出境断面（光瑶断面）水质年均值达不到地表水Ⅱ类水标准，但项目实施完成后到2022年12月31日水质均值达到地表水Ⅱ类水标准的，则该应支付40%治理费用在第三阶段付款条件成就时一并支付，但治理费用总额扣除预付款金额；若项目实施完成后到2022年12月31日水质均值达不到地表水Ⅱ类水标准的，采购人有权单方解除合同不予支付治理费用，且供应商依采购合同第十四.3约定承担违约责任外还应在六个月内将预付款退还采购人。

第三阶段：2023年全年水质年均值达到II 类水质标准后一个月内，支付剩余费用。

二、运维费用开始时间：在达到2023年全年水质年均值达到II 类水质标准后开始运维，依照本次招标文件要求双方签订运维服务合同。

运维费用的支付：全年水质年均值达到II 类水质标准后一个月内支付本年度的运维费用。若未达到标准运维费用不予支付。

三、采购人在向供应商支付款项前，供应商应当向甲方出具有效发票。

八、时间进度要求

签订合同后2个月内项目实施完成。服务期：2023年12月31日止。运维期2年（服务期结束后开始计算）

九、履约保证金

1、在合同签订前供应商向采购人缴纳中标总额2.5%的履约保证金，服务期满后履约保证金无息退还。

2、中标人应以电汇、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。

4、中标人如未按时交纳履约保证金，招标代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

十、验收及其他

1、采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | (不接受； (接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | (不组织。 ( 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | (不召开； ( 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | ( 1.不允许。 ( 2.允许，详见第二章招标需求。 |
| 1.11 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | ( 预留份额专门面向中小企业采购项目 未预留份额专门面向中小企业采购项目 注：对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业产品（服务）给予10%的价格扣除；小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除； 本项目所属行业：其他未列明行业。(中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件) 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 采购人：丽水市生态环境局缙云分局 联系人：胡女士 联系电话：0578-3016018 2. 采购代理机构：杭州好邦建筑工程咨询有限公司 联系人：胡记纲 联系电话：0578-3316049 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（缙云）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/jyweb/） |
| 3.3 | 资格审查文件组成 | (1.有效的营业执照电子文档； (2.负责人身份证电子文档； (3.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； (4.无重大违法记录声明书； (5.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函 (6.具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； (7.其他（有效资质证书）。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4 | 资信商务及技术文件组成 | 1.投标函； 2.商务响应表； 3.供应商需要说明的其他有利文件和说明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 投标分项报价表； 3. 供应商类型声明函（若有）； 4. 制造企业声明函（若有）； 5. 监狱企业声明函（若有）； 6. 残疾人福利性企业声明函（若有）。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至（935110941@qq.com）。 注：供应商在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 见第一章招标公告 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告，供应商可以远程在线参加，不必现场参加开标。 |
| 6.3.1 | 评标方法 | (综合评分法 (最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | / 项 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（缙云）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/jyweb/） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购合同金额的2.5% 缴纳方式：电汇、转账、保函 缴纳时间：合同签订前 退还时间：履约完毕通过验收后10个工作日内退还 履约、预付款保函：以各银行或保险公司出具的为准 |
| 温馨提示 | 中标供应商有资金需求，可申请政采贷、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。 1、政采贷 通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。 2、履约保函、预付款保函 中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。 履约保函，政采贷，预付款保函等金融服务办理方式。 中标供应商登陆政采云——我的工作台——金融服务——融资专区或保函专区申请。金融专线400-903-9583 3.风险提示 （1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。 （2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。 （3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。 |

## 供应商须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2022年5月30日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（缙云）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/jyweb/） |
| 2 | 发放招标文件 | 2022年5月30日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | ( 不组织 ( XXXX年XX月XX日XX时， 地点：缙云县新建溪流域 | 请各潜在供应商自行前往项目所在地现场踏勘 |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 投标文件提交截止时间 | 同供应商须知前附表（一） |  |
| 6 | 开标时间 | 同投标截止时间 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |
| 11 | 采购代理服务费 | 本采购项目是属分散采购类型。由中标人支付招标代理服务费（中标价*招标代理基准费率（计价格[2002]1980号文）*65%计取）。在领取中标通知书之前，中标人向招标代理机构支付代理服务费。请投标供应商在测算报价时充分考虑这一因素。 收款户名：杭州好邦建筑工程咨询有限公司 开户行：中国农业银行缙云县支行营业部 账号：19810101040016228 |

## 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见供应商须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见供应商须知前附表（一）；

1.2.3   “供应商”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “供应商代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指供应商按招标文件规定应承担的缙云县新建溪流域生态治理项目政府采购项目；

1.2.8   标有“(”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.9  “电子投标文件”系指供应商通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.10  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     供应商应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章第“六”条的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见供应商须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及供应商、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按供应商须知前附表（一）规定的时间、地点组织供应商现场踏勘；

1.7.2   供应商踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   供应商自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按供应商须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对供应商所提问题进行澄清答复；

1.8.3   供应商自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见供应商须知前附表（一）；

1.9.2   供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1本项目 是 专门面向中小企业采购。

1.11.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

1.11.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.11.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.11.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

1.11.6本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 10% （工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.11.7中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

1.11.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.11.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.11.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.11.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.12    信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为供应商资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商；

潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一招标程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见供应商须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.13.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级政府采购监督管理部门：见供应商须知前附表（一）

1.13.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   (单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.14.2   (为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

1.14.3   (公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

## 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  供应商须知；

2.1.4   第四章  服务合同；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足15日的，采购代理机构有权顺延投标截止时间；

2.2.3   投标截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见供应商须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

## 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   (电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动备份投标文件电子且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按时提供解密密码或密码错误的），视同放弃投标；

3.2     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.3     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.4     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.5     报价文件的组成

报价文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

## 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   (本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   供应商应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由供应商自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1本项目投标报价不得高于最高限价（总价、单价），否则作无效标处理。

4.2.2 (投标报价是履行合同的最终价格，包括人工工资、交通费、保险、税金、管理费、服务酬金、验收、辅助工作及售后服务、采购代理服务费等一切费用。供应商应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在投标报价中，不作调整。

4.2.3  (投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   (投标有效期：见供应商须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见供应商须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

## 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   投标文件提交截止时间：见供应商须知前附表（一）

5.2.2   投标文件提交地点：见供应商须知前附表（一）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

(⑴投标截止时间前未完成传输的投标文件；

(⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   供应商所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在投标截止时间前，供应商可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在投标截止时间后，供应商不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   供应商应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   供应商有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸供应商有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因供应商有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究供应商赔偿责任。

## 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见供应商须知前附表（一）

6.1.2   供应商的供应商代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的供应商家数、供应商名称；

⑶宣布开标纪律；

（4）供应商填写并通过在线询标澄清方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为询标函发出后20分钟内，否则视为供应商放弃相关权利；

（5）供应商进行在线解密（解密时间为投标截止时间后30分钟内）；解密未成功的，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（935110941@qq.com）提供备份投标文件压缩解密密码；否则视为放弃投标；

（6）采购代理机构做好开标记录，供应商在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录；

6.1.4   供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内供应商资格要求及本章第3.3条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   (资格审查：全部满足下表要求的供应商为合格供应商，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 3 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 4 | 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函 | 供应商按要求提供承诺函。 |
| 5 | 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函 | 供应商按要求提供承诺函。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 环保工程专业承包三级及以上和环境工程（水污染防治工程）专项乙级及以上资质证书、供应商具有有效期内的安全生产许可证 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由供应商自行负责； |

6.2.3   经资格审查后合格的供应商不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见供应商须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各供应商的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示循序由开标现场随机抽取产生，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各供应商的资信商务及技术得分，为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各供应商的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据供应商的报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，供应商提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经供应商在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌供应商的确定，供应商结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

## 七    (投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件；

⑶提交电子加密投标文件无法解密，且未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“(”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见供应商须知前附表（一）；

⑷供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

⑵供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶供应商之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑹供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

⑻不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

## 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见供应商须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  服务合同

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签署地点：

甲方（采购人）：___________________________________

乙方（供应商）：___________________________________

(甲方)                 (项目名称)中所需      (服务名称)经              (采购代理机构)以               号采购文件在    年   月     日公开招标。经评标委员会评定              (乙方)为成交人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；

b.中标（成交）通知书；

c.变更补充文件（如有）；

d.采购文件(含澄清修改文件)；

e.中标（成交）人响应文件(含澄清内容)；

二、服务内容

三、总合同金额

本合同总价为                   元人民币。

四、服务要求

五、工期要求：

六、双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1、应当主要负责项目所有外部的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

2、应当按合同专用条款预定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

3、应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系，更换代表，要提前通知乙方。

4、如周边工厂排放化工废水导致菌剂受损应追求其责任.同时甲方协助乙方对偷排乱排、河道洗车洗衣服等行为帮助制止。

5、有与乙方订立补充合同的签订权。

6、有权要求乙方提交工作进度报告及专项报告等。

7、有权对乙方进行考核及处罚。

乙方权利与义务：

1、根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

2、在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

3、在本合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

4、负责处理好与其它项目实施单位的协调。

5、乙方应严格按照采购文件要求完成项目工程量及服务，达到项目治理目标，接受采购人定期或不定期的进行检查与考核。

6、管理方式应文明、礼貌，对进入水生植物及相关设施损坏现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报甲方及执法部门。

7、建立日常巡查制度,巡查人员对所养护的水生植物每天巡查不少于一次，每天上报自查情况、巡查纪录,发现问题时应及时整改。建立养护管理工作台账。

七、维护要求：

1、各个级别的检查结果供应商都应予以认可接受，并接受相关约定的罚款及整改，供应商需自行考虑相关风险。

2、水生植物养护的具体要求：

2.1、水生植物养护工作:需要配备专职人员及船只，确保完成该区域内的养护工作。河面作业人员必须穿救生衣，发现不符要求的每次扣500元。

2.2、原则上达到感观良好。养护区域内的水生植物应确保达到85%以上成活率，若因病虫或自然灾害造成枯死的必须及时进行补种和恢复，否则按每框扣2000元。

2.3、水生植物浮框内白色污染物及杂草等要第一时间清除到位。如有抄告或举报的，每次扣2000元。

2.4.维护好浮框等相关设施。若设施因故造成的损坏，必须无条件及时修复，否则每个扣除2000元。

八、应急措施要求

乙方应做好安全隐患、抢险救灾、突发事件等情况相应的应急处理预案。

出现突发性污染水体事件，如沿河污水管网故障溢流、蓝藻、底泥上浮、河面油污。需第一时间进行应急处置，处置不力并造成严重影响的，每次扣5万元。

出现台风、防汛等:应及时对设施设备进行保护和加固措施，如无法做到有效保护的应及时组织人员对设施进行转移，直至台风过后，水位水流恢复正常后恢复至原位。

九、转包或分包

1、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

2、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，乙方并应向甲方支付合同总价5%的违约金，造成甲方损失超过违约金的，由乙方继续承担赔偿责任。

十、付款方式

一、治理费用由甲方分期、按约定的比例支付给乙方：

第一阶段：合同签订后7个工作日内，支付治理费用的20%做为预付款（乙方需提供预付款保函）；

第二阶段：2022年全年水质年均值达到II 类水质标准后一个月内，支付治理费用40%；若项目实施后2022年出境断面（光瑶断面）水质年均值达不到地表水Ⅱ类水标准，但项目实施完成后到2022年12月31日水质均值达到地表水Ⅱ类水标准的，则该应支付40%治理费用在第三阶段付款条件成就时一并支付，但治理费用总额扣除预付款金额；若项目实施完成后到2022年12月31日水质均值达不到地表水Ⅱ类水标准的，甲方有权单方解除合同不予支付治理费用，且乙方依采购合同第十四.3约定承担违约责任外还应在六个月内将预付款退还甲方。

第三阶段：2023年全年水质年均值达到II 类水质标准后一个月内，支付剩余费用。

二、运维费用开始时间：在达到2023年全年水质年均值达到II 类水质标准后开始运维，依照本次招标文件要求双方签订运维服务合同。

运维费用的支付：全年水质年均值达到II 类水质标准后一个月内支付本年度的运维费用。若未达到标准运维费用不予支付。

三、甲方在向乙方支付款项前，乙方应当向甲方出具有效发票。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费按国家相应规定执行。

十二、质量保证及后续服务

1、乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。非因乙方原因引起，甲方要求乙方先予以维修维护的，乙方可先予以维修维护，但其成本由甲方承担，甲方承担后，向责任方追偿。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

3、在项目实施、维护期内服务：

3.1、在项目实施期乙方按招标需要完成项目。

3.2、在项目服务期乙方根据现场实际检测数据随时调整人工菌草、高释放微生物菌剂、沉水植物等品种及数量以达到2022年、2023年全年水质年均值达到II 类水质标准。

3.3、在项目运维期乙方根据现场实际检测数据随时调整人工菌草、高释放微生物菌剂、沉水植物等品种及数量使在运维期间全年水质年均值达到II 类水质标准。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收要求

乙方应根据采购文件第二章采购需求所述服务内容和要求，甲方收到乙方的成果方案或验收文件等后，甲方负责组织方案审查并在十五日内提供意见反馈，逾期视为认可乙方提交的成果方案或验收通过等；乙方根据审查意见进行修改完善后提交成果，甲方再负责组织方案审查并在十五日内提供意见反馈，逾期视为认可乙方提交的成果方案或验收通过等；以此类推。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能在签订合同后二个月内完成项目实施的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期30个工作日仍不能完成项目实施的，甲方可单方解除本合同。乙方因未能如期完成项目实施或因其他违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应向甲方退还已支付款项并支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

在本条中，“不可抗力”系指发包方和承包人在合同签订当日对其发生不能预见、不能避免且对其后果不能克服，且影响合同一方正常履行本合同项下义务的客观事件。不可抗力包括下列情况:

(a)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外国敌人的行动、战时动员、征用或禁运；

(b) 叛乱、暴乱、军事政变、篡夺政权，或内战；

(c) 承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；

(d) 由于任何爆炸性核装置或其核部件的任何核燃料或核燃料燃烧后的核废物、放射性有毒炸药，或其他有害物质所引起的放射性污染；

(e) 征地范围内的考古发掘、矿产开发；

(f) 地震（六级以上）、台风（十级以上）、持续降水24小时且降雨量为100 以上；

(g) 自然灾害；

(h) 传染病爆发、火灾等其他非发包人、承包人责任的事件引发的后果；

(i) 政府行为；

(j) 社会异常事件；

(k) 国家法律法规变化。

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由买方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_2.1_种方式解决争议：

2.1向___丽水___仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本项目甲方招标采购文件、乙方响应文件均作为本合同要件, 与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5、本合同一式六份，具同等法律效力。双方各执三份。

甲　方：             	             乙　方：

名　称：(印章)　　　       	        名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	            	  地　　址：

邮政编码：		     	             	  邮政编码：

电　　话：		     	             	  电　　话：

开户银行：		     	           	  开户银行：

账　　号：		     	           	  账　　号：

第五章  投标文件格式

## 一  资格审查文件格式

### 1.1   资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称(电子签章)： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |

### 1.2    资格审查文件目录

目  录

1.有效的营业执照电子文档；

2.负责人身份证电子文档。

3.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档；

4.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

5.具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

6.无重大违法记录声明书；

7.项目分包承诺书

8.其他。

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章(电子签章)；

### 1.4    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购代理机构名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

供应商盖章(电子签章)：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6 、 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商(电子签章)：

### 年  月  日

1.7、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商(电子签章)：

### 年  月  日

### 1.8、无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购代理机构名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章(电子签章)：

日      期：

1.9        其他

特定资格条件：环保工程专业承包三级及以上和环境工程（水污染防治工程）专项乙级及以上资质证书、供应商具有有效期内的安全生产许可证。

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

## 二  资信商务及技术文件格式

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称(电子签章)： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

目录

1.投标函；

2.商务响应表；

3.供应商需要说明的其他文件和说明（根据采购需求和打分内容自行编制）。

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）     （项目编号）      的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，在合同签订后    天（日历天）完成该项目。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章(电子签章)：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作范围 |  |  |
| 2 | 工作内容： |  |  |
| 3 | 技术要求和成果提交 |  |  |
| 4 | 项目组人员要求 |  |  |
| 5 | 验收标准 |  |  |
| 6 | 完成时间: |  |  |
| 7 | 付款方式 |  |  |

供应商盖章(电子签章)：

日      期：

### 2.5供应商需要说明的其他文件和说明（根据采购需求和打分内容自行编制）

供应商盖章(电子签章)：

日      期：

## 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称(电子签章)： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |

### 3.2     报价文件文件目录

目 录

1、开标一览表

2、投标分项报价表

3、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

4、供应商类型声明函格式

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲3.报价应包括材料、设备、人工工资、交通费、保险、税金、管理费、服务酬金、验收、辅助工作及售后服务、采购代理服务费等一切费用。供应商应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在投标报价中，不作调整。

供应商盖章(电子签章)：

日      期：

### 3.4     投标分项报价表格式

报价金额单位：人民币元

| 序号 | 条目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 小写： |
|  | 大写： |

注：1、供应商对产生报价的分项详细列表说明。

2、“投标分项报价表”所涉及的表格和内容较多，各供应商没有按要求作出实质性响应是供应商的风险。

▲3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲4.报价应包括包括材料、设备、人工工资、交通费、保险、税金、管理费、服务酬金、验收、辅助工作及售后服务、采购代理服务费等一切费用。供应商应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在投标报价中，不作调整。

供应商盖章(电子签章)：

日      期：

### 3.5：中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

# 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

- 评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

## 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为90%，评审分值为90分。评审专家对各供应商的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效供应商的资信商务及技术得分为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3  报价分的权重为10%，评审分值为10分，由评标委员会按各供应商报价统一计算。

2.4   供应商总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

## 三    评审内容及标准

3.1   报价分（10分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10％×100

3.1.2 价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝调整前的投标报价×(1-扣除率)

3.2  资信商务及技术分90分，详细评分见下表：

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 人员技术力量配备 | 2分 | 拟派项目负责人具有生态环境工程专业教授级高工的得2分； 注：必须提供职称证书原件扫描件及其在供应商单位缴纳的2022年度任意三个月及以上社保证明（可以由省政务网上打印）（不少于三个月） |
|  | 2分 | 拟派项目技术负责人具有生态环境工程专业高级工程师的得2分； 注：必须提供职称证书原件扫描件及其在供应商单位缴纳的2022年度任意三个月及以上社保证明（可以由省政务网上打印）（不少于三个月） |
|  | 3分 | 项目组成员配备注册环保工程师、环境工程类中级工程师、机电专业中级及以上工程师、风景园林专业中级及以上工程师，人员齐全的得2分，人员不全不得分； 项目组成员配备具有水环境监测工证书的得1分 注：必须提供职称证书原件扫描件及其在供应商单位缴纳的2022年度任意三个月及以上社保证明（可以由省政务网上打印）（不少于三个月） |
|  | 5分 | 供应商配备具有环境生态修复运行人员培训证书的人员10人及以上的得5分，7人及以上的得3分，5人及以上的得1分。注：必须提供培训证书原件扫描件及其在供应商单位缴纳的2022年度任意三个月及以上社保证明（可以由省政务网上打印）（不少于三个月） |
| 企业资质、业绩、信誉、实力等 | 8分 | 1、供应商具有住建部门颁发的环保工程专业承包二级及以上的得2分 2、供应商具有住建部门颁发的机电总承包或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上得1分。 3、供应商具有住建部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级的得1分，二级及以上的得2分。 4、供应商同时具有环境污染防治工程专项设计服务能力评价证书（环境生态甲级）和环境污染治理工程总承包服务能力评价证书（环境生态甲级）的得3分。 注：投标供应商提供原件扫描件，不提供原件扫描件不予认可。 |
|  | 5分 | 投标供应商自2019年1月1日以来承接过类似河道生态修复治理或水质提升项目有效业绩，每提供1个得1分，本项最高得5分。没有不得分。 注：业绩证明材料以合同为准，必须提供合同原件扫描件，若合同上不能明确体现业绩特征的，则须另行提供由原项目业主出具的加盖其单位公章的书面证明材料原件扫描件，否则不得分。 |
|  | 8分 | 1、供应商主编或参编过城市河道生态治理方面的导则或规范并正式出版发行实施的，国家级的得5分，省级的得3分， 地级市的得1分。（证明材料须提供出版物原件扫描件，（扫描内容为封面至目录）编入投标文件文本中） 2、供应商承担过的河道生态修复方面的科研项目并验收合格的，得3分（证明材料须提供科研项目验收证书原件扫描件） |
|  | 7分 | 1、供应商具有政府部门颁发的省级及以上高新技术企业研究开发中心的得2分，市级的得1分，其余不得分。 2、供应商具有相关主管部门颁发的与河道治理相关的科学技术成果登记证书的得得2分。 3、供应商具有政府部门颁发的省级（含直辖市）及以上科学技术进步奖项证书的得3分；市级的得2分；区级的得1分；没有则不得分。 注：须提供原件扫描件，不提供不得分。 |
|  | 3分 | 供应商具有河道治理方面的发明专利的证书的得3分，没有不得分。 注：须提供原件扫描件，不提供不得分。 |
|  | 4分 | 供应商具质量管理体系认证（ISO质量管理体系）、环境管理体系认证（ISO质量管理体系）、 职业健康安全管理体系认证、GB/T27922-2011售后服务认证证书，每个得1分，最高4分。 注：须提供原件扫描件，不提供不得分。 |
| 技术方案 | 7分 | 对本项目的理解程度（7分）：包括对本项目所涉及到的所有河道现场实际情况的了解和调研（如点源污染，面源污染，周边环境等），有现场详细踏勘记录、综合分析准确，方案设计合理、针对性强、目标性强。评委会根据各供应商对本项目的理解程度进行综合评定：好的得7-6分，一般的得5-3分，差的得2-0分。 |
|  | 7分 | 水质提升技术路线方案（7分）：评委根据供应商提供的针对河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺，从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性等进行综合评定：好的得7-6分，一般的得5-3分，差的得2-0分。 |
|  | 7分 | 施工组织设计方案（7分）：评委会根据供应商提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保证措施、施工过程对河流开放性及当前水质提升管理工作的影响性分析、验收方案等方面进行综合评定：好的得7-6分，一般的得5-3分，差的得2-0分。 |
| 进度计划及保证措施 | 5分 | 评委会根据供应商制定的施工进度计划符合工期要求，针对本项目施工质量、进度、安全的保障措施等方面进行综合评定：好的得5-4分，一般的得3-2分，差的得1-0分。 |
| 应急响应方案 | 5分 | 评委根据供应商提供的针对水质恶化突发性事件、重大活动创建和检查期间的应急响应管理方案和制度进行综合评定。其中：好的得5-4分，一般的得3-2分，差的得1-0分。 |
| 养护服务方案 | 4分 | 评委根据供应商提供的养护服务方案是否满足采购人的要求以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施进行综合评定。其中：好的得4-3分，一般的得2-1分，差的得1-0分。 |
| 硬件配备情况 | 2分 | 基本检测仪器设备、专用车辆等配备情况（0-2分） ①基本检测仪器设备、专用车辆等配备，满足项目需求，得2分。 ②基本检测仪器设备、专用车辆等配备，基本满足项目需求，得1.4分。 ③基本检测仪器设备、专用车辆等配备，不满足项目需求，得0.8分。 ④未提供基本检测仪器设备、专用车辆等配备情况：得0分 注：附证明材料：提供购置发票凭证。（提供原件扫描件，否则不得分。） |
| 售后服务 | 2分 | 1）反应时间：技术人员承诺3小时内达到，得1分；承诺2小时内到达现场服务，得2分，其余不得分。 |
|  | 2分 | 项目维护能力：承诺建立项目部，日常维护管理员及相关人员必需24小时承诺在岗，能保证后续维护服务质量、具备突发事件的应急处理能力的，得2分，其余不得分。 |
| 合理化建议 | 2分 | 由评委根据供应商提供的对本工程提出的合理化建议计分：对招标人的可利用和操作性程度高得2分；部分建议可采纳的，得1分。建议偏离本项目初衷的，不得分。 |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

杭州好邦建筑工程咨询有限公司：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：XXXX） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；