开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目

（ZJTCKH-2023-01）

公

开

招

标

采

购

文

件

（线上电子招投标）

采   购   人：开化县水利局

采购代理机构：浙江天册工程管理有限公司

二○二三年一月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知及前附表	5

A、投标人须知前附表	5

B、投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	13

五、开标、评标和定标	14

六、合同授予	21

第三章 合同主要条款	22

第四章 采购需求	27

第五章 投标文件格式	40

# 第一章 招标公告

## 项目概况 ## 开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）免费下载获取（下载）招标文件，并于 2023 年 02 月 15 日 09:30时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：ZJTCKH-2023-01

2.项目名称：开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目

3.采购预算： 125.1083 万元

4.最高限价： 125.1083 万元

5.采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目 | 1 | 批 | 详见第四章《采购需求》 |  |

6.合同履行期限：合同签订后一年。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购 ；

4.本项目的特定资格要求：  无  。

## 三、获取招标文件

时间：/至 2023 年 02 月 15 日 09:30时（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）公告中下载获取采购文件。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间： 2023 年 02 月 15 日 09:30时（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

开标时间： 2023 年 02 月 15 日 09:30时（北京时间）

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件地址：开化县金佰汇7号楼金融中心4楼410室  收件人：浙江天册工程管理有限公司  程虹  联系方式：15257000311）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：开化县水利局

单位地址：开化县华埠镇江东中路2号

项目联系人（询问）：余志超

项目联系方式（询问）：0570-6011060

质疑联系人：张红正

质疑联系方式：0570-6011060

2.采购代理机构信息

代理机构：浙江天册工程管理有限公司

单位地址：开化县金佰汇7号楼金融中心4楼410室

项目联系人（询问）：程虹

项目联系方式（询问）：15257000311

质疑联系人：阮少凤

质疑联系方式：0570-6063317

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

联系人：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

开化县水利局

浙江天册工程管理有限公司

二○二三年一月

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县水利局 采购内容：开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目（详见第四章《采购需求》） 项目编号：ZJTCKH-2023-01 采购预算：125.1083万元 最高限价：125.1083万元 合同履行期限：合同签订后一年 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1)采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； 2）信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定，本项目（☑是□否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业有关政策 | 1.项目属性:¨货物类þ服务类¨工程类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）,但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人、或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目，所属行业： 物业管理 。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库〔2020〕46号的第九条规定：专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 本项目是否适用政府采购节能环保产品：□是 ☑否 投标产品若属于节能(环保)产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | ¨是þ否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 þ否 分包：□是 þ否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | ¨是þ否 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行组织，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6063317、15257000311 电子邮箱：329023157@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件地址：开化县金佰汇7号楼金融中心4楼410室 收件人：浙江天册工程管理有限公司 程虹 联系方式：15257000311） 4.成交供应商在领取成交通知书后需另行提供纸质版响应文件3份（一正二副）。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2023 年 02 月 15 日 09:30时 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标时间： 2023 年 02 月 15 日 09:30时 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号 30095004117 加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3、因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。 |
| 19 | 履约保证金 | þ本项目不收取履约保证金。 ¨合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 / %的履约保证金。 |
| 20 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 22 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | - 投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

- B、投标人须知

- 一、总则

1、项目概况

1.1采购人：开化县水利局

1.2采购内容：开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目（详见《采购需求》）

1.3项目编号：ZJTCKH-2023-01

1.4采购预算：125.1083万元

1.5最高限价：125.1083万元

1.6合同履行期限：合同签订后一年

▲2.申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：  本项目专门面向中小企业采购  ；

2.4本项目的特定资格要求：  无  。

3、投标费用

3.1不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

3.2招标代理费由中标单位支付，招标代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费标准收取。（注：放弃中标（成交）资格的供应商，要求其承担招标代理费和专家评审费等费用。）

招标代理费的收取标准：

| 服费务类率型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

收款帐户信息如下：

开户名称：浙江天册工程管理有限公司开化分公司

开户银行：温州银行股份有限公司衢州开化小微企业专营支行

银行账号：901050120190002828

▲4、投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5、关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

▲5.6本项目专门面向中小企业采购，符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的投标人作为投标无效处理。

▲6、特别说明

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.3投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7、解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审办法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8、招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同主要条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、 投标文件的编制

10、投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）；

（2）中小企业声明函（格式附后）；

（3）残疾人福利性单位声明函（格式附后）；

（4）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；

（5）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（6）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）；

（7）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲其中（2）中小企业声明函、（3）残疾人福利性单位声明函、（4）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件投标人投标时必须提供其中的一项，否则作无效标处理。

10.2技术商务文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

（2）企业资质；

（3）人员配备情况；

（4）物业化实施方案；

（5）售后服务承诺；

（6）投标人认为需要的其他文件和说明。

10.3 报价文件

10.3.1包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖公章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12、投标报价

12.1 投标报价是履行合同的最终价格，采购范围内相应服务的全部内容，包括完成开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目（详见本招标文件第四章“采购需求”）和合同条款约定的一切费用。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

12.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

13、投标文件的制作、编写要求

13.1投标文件应按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

13.2 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.3 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14、投标的有效期

14.1投标文件提交截止日起90日内。

14.2特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

15、 投标文件的签署

15.1电子投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标

文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

▲15.2电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

16、投标截止时间和地址

16.1截止时间： 2023 年 02 月 15 日 09:30 时，逾期不受理；

16.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

17、投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

17.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

17.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

18、开评标程序

18.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标及评审程序

18.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

18.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知供应商代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项；

18.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限

截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

18.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

18.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

18.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

18.2.7评标委员会对报价情况进行评审；

18.2.8公布评审结果。

19、组建评标委员会

19.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由5名评审专家组成。

19.2评标组长由评标委员会成员推荐产生。

20、组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

20.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

20.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

20.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

20.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

20.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

20.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

20.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

20.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

21、评标原则

21.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

21.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

21.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22、投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23、投标文件的错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24、采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

25、评审方法

25.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值70分，技术商务等分值30分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

25.1.1 技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

25.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

25.2评分标准表

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评审标准及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价分（70分） |  |  |  |
| 1 | 报价分 | 70分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70 专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 二、技术商务分（30分） |  |  |  |
| 2 | 企业资质 | 3分 | 投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书，评价范围为水库山塘的得3分。 须提供证书（含临时）或有效证明文件扫描件，否则不得分。 |
| 3 | 人员配备情况 | 10分 | 1.项目负责人具有水利相关专业高级工程师及以上职称的得3分，具有水利相关专业工程师及以上职称的得1分。 2.项目技术负责人（除项目负责人外）具有水利相关专业高级工程师及以上职称的得2分，具有水利相关专业工程师及以上职称的得1分。 - 须提供以上人员有效的职称证书（若职称证书不能体现水利行业的，应提供水利行业毕业证书）及该人员截至投标截止时间前3个月（2022年10月-12月）在本单位的社保缴纳证明材料扫描件，否则不得分。（一人多证按一人一证只从高计一次分） - 3.项目组人员（除项目负责人和项目技术负责人外）（一人多证按一人一证只计一次分）： - ①具有水利相关专业工程师及以上职称的，每个得1分，最高得3分。 - ②配备水工监测工、闸门运行工的，每个得1分，最高得2分。 须提供有效（职称或资格）证书及该人员截至投标截止时间前3个月（2022年10月-12月）在本单位的社保缴纳证明材料扫描件，否则不得分。 |
| 4 | 物业化实施方案 | 14分 | 投标人提供详细的物业化实施方案（方案内容须包括但不限于工程巡查检查、工程维修养护、工程保洁、工程运行调度、档案管理、防汛预案、应急突发事件处理、考核管理制度等），方案优于或完全满足采购需求中“服务内容”部分标★项的得14分；不满足或缺漏项的，每项扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 服务响应承诺 | 3分 | 根据投标人对本项目的服务响应承诺进行评审：承诺在接报后能1小时内响应，并在3小时内到达现场的得3分；承诺在接报后能2小时内响应，并在5小时内到达现场的得2分；承诺在接报后能3小时内响应，并在7小时内到现场的得1分（须提供承诺书）。 |

26、串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的;

（3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29、确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的采取随机抽取方式确定。

30、中标通知及中标公告

30.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。

30.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

30.3中标公告发布同时，由浙江天册工程管理有限公司和采购人签发《中标通知书》。

30.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

31、质疑与投诉

31.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

31.2质疑应当以书面形式提出，质疑材料格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：开化县人民政府(http://www.kaihua.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

31.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

②书面递交到浙江天册工程项目管理有限公司。

- 六、合同授予

32、签订合同

32.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

32.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江天册工程管理有限公司鉴证盖章后生效。

32.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

# 第三章 合同主要条款

（最终以实际签订合同为准）

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲乙双方根据   年   月   日浙江天册工程管理有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：          ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定经开化县财政局政府采购监管科（以下简称“采监科”）确认后的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

一、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 要求 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额及结算规定

1、合同金额：人民币（大写）                (¥：             )。

2、本合同为固定总价合同，合同金额在合同履行过程中不得调整。

三、知识产权

1、乙方应保证提供服务或其任何一部分过程中均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

四、转包或分包

本项目不允许转包或分包。

五、项目服务期限

服务期限：合同签订后一年。（如果供应商的服务质量使采购人满意达到合同规定的各项要求，及服务内容没有变更的前提下，并经县财政部门批准，在服务期满后可续签一年合同，续约最多不超过两年。）

六、付款方式

1、自合同签订之日起15日历天内，采购人支付合同价款的20%作为预付款。

2、合同价款的80%按季度平摊，采购人根据考核情况（考核办法详见附件）在次季度第一个月15号前支付给中标人上一季度服务费用。

3、由于中标人未提供或未及时提供足额有效的发票，或乙方变更账户信息但未提前通知甲方而导致的付款迟延，甲方不承担任何责任。

七、权利和义务

（一）采购人权利与义务

1、采购人对供应商的物业化管理保洁维养观测业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的质量问题及时向供应商提出书面或口头改进意见。

2、采购人对供应商违反规定的行为进行惩罚。

3、采购人监督检查供应商落实安全防火和安全生产措施。

4、采购人监督检查供应商对员工进行培训的情况，以提高管理保洁维养观测业务的技术水平。

5、采购人应按管理保洁维养观测质量和检查验收结果计算经费，扣除供应商因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给供应商。

6、采购人可要求供应商调整不合格员工。

7、采购人应按时支付款项。本合同的承包经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，供应商不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，采购人按规定扣罚。

（二）供应商权利和义务

1、供应商有权根据承包合同按期领取承包经费。

2、供应商履行承诺的义务，并参加由采购人组织的检查和综合考评。

3、供应商应接受采购人的检查监督及指导。

4、按采购人的要求开展工作，如有改变，供应商应提出书面申请，并征得采购人的书面同意。

5、特殊情况下（台风和暴雨等），供应商除应做好保护工作外，还应无条件服从采购人的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

6、供应商根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办暂住证手续（若是外地员工）。安排好员工的签订用工合同、购买意外伤害保险、开展教育培训等管理工作，如发生违纪事件，由供应商承担一切经济责任和法律责任。

7、供应商应按采购人要求，为上岗工人购买统一的工作服，持证上岗。

8、供应商负责提供保洁维养观测所需的全部工具、设备和材料。

9、供应商负责作业过程中的事故处理和一切费用。

10、供应商应严格遵守国家法律、法规的规定。

11、在合同期内，因国家建设需要造成的供应商经济损失，采购人不负赔偿责任。

12、供应商应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，采购人不负赔偿责任。

13、供应商不得以承包管理的工程现状复杂难以管理维护等为由，拒绝或拖延采购人提出要求供应商整改的要求。

八、违约责任

1、违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，违约方应按民法典赔偿对方经济损失。

2、乙方因逾期履行服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

九、考核制度

1、考核方式：中标人必须严格按招标文件要求做好各种工作保洁、维养、观测、报表、记录等，采购人采用不定期抽查和季度定期考核相结合的检查制度。采购人每季度对中标人进行1次检查并评分。不定期抽查由采购人择时进行，检查发现的问题，作为季度考核该项目赋分的重要依据，季度定期考核由采购人随机确定，打分作为季度考核分。

2、考核办法：考核办法详见附件《开化县水利工程物业管理考评表》。

3、考核标准：季度考核得分在85分（含）以上的为合格，全额核拨当季服务费用；季度考核得分在80分（含）-85分（不含）的，每低1分从当季支付金额中扣除500元；季度考核得分在70分（含）-80分（不含）的，每低1分从当季支付金额中扣除1000元；季度考核得分在70分（不含）以下，扣拨当季服务费用50%，且采购人有权解除合同并追究中标人责任；如因中标人原因，导致工程发生事故，情节严重的，采购人追究中标人事故责任并赔偿损失；发生一票否决事项，甲方有权终止合同。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十二、合同生效

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江天册工程管理有限公司鉴证盖章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报县采监科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式 陆 份，甲、乙双方各 贰 份，开化县财政局政府采购监管科、浙江天册工程管理有限公司各执一份，均具同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权委托人：                   法定代表人或授权委托人：

联系电话：                                 联系电话：

邮政编码：                                 邮政编码：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签约地址：

签约日期：   年   月   日

合同鉴证方（公章）：浙江天册工程管理有限公司

时 间：     年   月   日

服务安全生产责任书

甲方：

乙方：

项目名称：开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目

为确保本项目服务工作的顺利进行，贯彻“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，甲乙双方签订本安全生产责任书。

一、安全生产目标

全面加强安全生产工作，确保服务过程中零事故、零损失、零投诉的目标。

二、责任内容

1、乙方应认真学习并执行《安全生产法》、《安全生产管理条例》，严格遵守服务安全技术规程和各项安全生产规章制度；服务运输车辆和驾驶员严格遵守《道路交通安全法》的相关规定，做到遵守交规、文明行车。

2、乙方应定期、不定期的开展安全生产检查工作，密切注意项目服务区域内存在的安全隐患，并做好检查记录和安全整改记录并及时上报。

3、乙方须对所属服务人员进行安全教育，提高服务人员的安全意识，营造人人讲安全的氛围，并保存好与安全教育相关的资料。

4、乙方必须加强对特种作业人员的安全教育培训，特种作业人员必须持证上岗。

5、乙方应认真落实各类突发事件应急预案，正确分析、判断和处理各种事故隐患；发生事故要正确处理，及时、如实的向甲方报告，并保护好现场，做好详细记录。

6、乙方积极配合甲方组织的各项安全检查，参加甲方组织的安全教育培训。

7、乙方作业人员在使用各类工具、设备前，应仔细了解机具的性能、使用方法、注意事项，严格按照设备的使用说明进行操作，使用前做好必要的防护措施。

8、未尽事项双方协商解决。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法人代表（签字）：                 法人代表（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

签订日期：       年   月   日

# 第四章 采购需求

一、总则

本项目要求供应商须按《浙江省小型水库管理规程》（DB33/T2214-2019）、《浙江省山塘运行管理规程（试行）》等文件进行物业化管理（遇管理制度变化，供应商应按照最新的管理制度进行管理，如供应商不按照最新管理制度进行管理，采购人有权取消合同，并追究经济赔偿）。

供应商应配合做好开化县水利工程标准化管理创建工作，供应商应无条件配合采购单位工作。

- 二、物业化管理名录

开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目，由8座小（1）型水库、23座小（2）型水库、10座山塘组成，具体详见下表：

| 序号 | 工程名称 | 乡镇 | 工程管理单位 （管理责任主体） | 工程类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白渡水库 | 池淮镇 | 池淮镇人民政府 | 小（1）型水库 |  |
| 2 | 大溪垄水库 | 村头镇 | 村头镇人民政府 | 小（1）型水库 |  |
| 3 | 东坑水库 | 大溪边乡 | 大溪边乡人民政府 | 小（1）型水库 |  |
| 4 | 瑶坑水库 | 华埠镇 | 华埠镇人民政府 | 小（1）型水库 |  |
| 5 | 塘坞水库 | 马金镇 | 马金镇人民政府 | 小（1）型水库 |  |
| 6 | 田里水库 | 芹阳办事处 | 芹阳办事处 | 小（1）型水库 |  |
| 7 | 王山水库 | 杨林镇 | 杨林镇人民政府 | 小（1）型水库 |  |
| 8 | 碧家河水库 | 长虹乡 | 长虹乡人民政府 | 小（1）型水库 |  |
| 9 | 茹山水库 | 池淮镇 | 池淮镇茹山村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 10 | 际头山水库 | 池淮镇 | 池淮镇路口村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 11 | 蛇坑水库 | 池淮镇 | 池淮镇滩头村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 12 | 柴塘水库 | 大溪边乡 | 大溪边乡墩南村村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 13 | 新朋水库 | 何田乡 | 何田乡新鹏电站 | 小（2）型水库 |  |
| 14 | 渔坑水库 | 华埠镇 | 华埠镇华东村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 15 | 林公山水库 | 林山乡 | 林山乡菖蒲村村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 16 | 东坑水库 | 马金镇 | 马金镇杨和村村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 17 | 塘西坞水库 | 马金镇 | 马金镇杨和村村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 18 | 枫桶坞水库 | 马金镇 | 马金镇高坪村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 19 | 石塘内水库 | 马金镇 | 马金镇霞田村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 20 | 团结水库 | 马金镇 | 马金镇团结村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 21 | 天子坟水库 | 齐溪镇 | 开化县林场发展有限公司 | 小（2）型水库 |  |
| 22 | 库坑水库 | 长虹乡 | 长虹乡库坑水电站 | 小（2）型水库 |  |
| 23 | 七蓬水库 | 芹阳办事处 | 芹阳办事处十里铺村村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 24 | 大坞水库 | 杨林镇 | 杨林镇新源村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 25 | 西坑水库 | 杨林镇 | 杨林镇新源村村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 26 | 东坑坞水库 | 杨林镇 | 杨林镇东坑口村村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 27 | 王坞水库 | 杨林镇 | 杨林镇川南新村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 28 | 牛坞水库 | 音坑乡 | 音坑乡杨家村村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 29 | 官塘水库 | 音坑乡 | 音坑乡明廉村村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 30 | 西坞水库 | 音坑乡 | 音坑乡对门村村委会 | 小（2）型水库 |  |
| 31 | 春溪水库 | 音坑乡 | 音坑乡河山村村民委员会 | 小（2）型水库 |  |
| 32 | 竹坞山塘 | 音坑乡 | 音坑乡音铿村股份经济合作社 | 普通山塘 |  |
| 33 | 白石塘山塘 | 华埠镇 | 华埠镇华民村股份经济合作社 | 普通山塘 |  |
| 34 | 伊家坞山塘 | 华埠镇 | 华埠镇华民村股份经济合作社 | 普通山塘 |  |
| 35 | 江坑坞山塘 | 桐村镇 | 桐村镇裴源村股份经济合作社 | 普通山塘 |  |
| 36 | 横塘坞山塘 | 池淮镇 | 池淮镇滩头村股份经济合作社 | 普通山塘 |  |
| 37 | 红家坞山塘 | 马金镇 | 马金镇花园村股份经济合作社 | 普通山塘 |  |
| 38 | 羊西坞山塘 | 马金镇 | 马金镇界田村股份经济合作社 | 屋顶山塘 |  |
| 39 | 塘坑山塘 | 华埠镇 | 华埠镇龙太村股份经济合作社 | 屋顶山塘 |  |
| 40 | 朝阳山塘 | 中村乡 | 中村乡曹门村股份经济合作社 | 屋顶山塘 |  |
| 41 | 泥秋垅山塘 | 中村乡 | 中村乡张村村股份经济合作社 | 高坝山塘 |  |

三、服务内容

（一）工程巡查检查

1、日常巡查

★按要求负责工程日常管理巡查工作，巡查频率：1）汛期每天至少巡查一次，强降雨及其他紧急情况时应增加巡查次数，必要时驻库巡查；2）其他时段(非汛期)每三天至少巡查一次。巡查方式：1）由水库智慧管家替代标准化App巡查，完成在线巡查。2）人工巡查并做好巡查记录。

2、汛前检查

（1）每年4月15日前组织相关人员对水库安全状况和度汛准备情况进行汛前检查，完成汛前检查报表的编制。

（2）汛前准备工作：对工程中存在安全隐患及时处置。

（3）工作要求：检查记录、缺陷处理、水库运行意见等。

3、年度检查

（1）每年10月15日后组织相关人员进行年度检查，12月底前完成年度检查，年度检查应编制年度检查表。

（2）对汛前检查、年度检查、维修养护、工程安全监测等资料整编分析，编制年度维养报告。

（3）工作要求：检查记录、年度维养报告等。

4、特别检查

（1）当发生涉及洪水、库水位暴涨、强降雨、有感地震以及其他影响大坝安全的特殊情况时，需进行特别检查。

（2）检查内容和方法：除常规检查方法外，可根据现场情况采用开挖探坑（或槽）、探井、钻孔取样或孔内电视、向孔内注水试验、投放化学试剂、潜水员探摸或水下电视、水下摄影或录像等方法，对有问题的工程内部、水下部位或坝基进行检查。

（3）工作要求：特别检查有问题的应编制检查报告。检查报告中应说明检查中发现的问题，结合设计、施工、运行资料及监测检查情况进行综合分析、研判产生原因，说明影响程度和结论，提出问题处理意见和建议。

（二）工程维修养护

（1）维修内容包含除水库（山塘）除险加固或更新改造以外的工程量在3万元（含）以下的零星工程维护修复。

（2）保持大坝、溢洪道、放水设施等建筑物无明显裂缝、滑坡、孔洞、破损、渗水、冲刷等，若发生则及时修复。

★（3）保持坝顶及坝面整洁、无杂物、杂草等。已砌石土坝坝面杂草不得高于10㎝，不得有大于1平方米集中杂草；未砌石土坝坝面杂草不得高于10㎝。做好苗树修剪，及时清除灌（乔）木场地内杂草及垃圾，保持清洁；及时治虫、喷药剂、浓度用量合理。

★（4）保持溢洪道无拦网、无堆积物、泄洪通畅，溢洪道挡墙稳定，维养频率为每季度1次。

★（5）保持启闭设备外观整洁，能够正常开启与关闭，维养频率为每季度1次。

★（6）保持标识标牌无缺失，字迹清晰，牌面整洁，维养频率为每季度1次。

★（7）保持管理房及启闭机房内外整洁，完整，无斑驳、漏水、破损等现象，维养频率为每季度1次。

★（8）保持工程各种电气设备完好，闸门门体、门槽、拉杆、启闭机等防腐处理得当，钢丝绳无明显损坏，维养频率为每季度1次。

（9）保持管理范围内无侵占水域、乱挖乱倒行为，水面清洁。

（10）保持坝面和坝顶表面清洁整齐，无积水、散落物、垃圾和乱堆的杂物、工具等。

（11）保持上坝道路通畅，路面无破损、积水；排水沟通畅、干净；满足防汛抢险通行要求。

（三）工程保洁

保洁分类：保洁分日常保洁和整体保洁；

★保洁次数：日常保洁：每周至少保洁一次，如遇特殊情况自行加密；整体保洁：每个月至少一次。

保洁范围：工程管理线范围（包含但不限于：物业工程管理范围内的绿化、交通(防汛)道路、供排水、通讯及照明设施、库区水面等；工程标牌(包括界桩、界牌、安全警示牌、宣传牌)、观测、监测设施等；管理办公用房、生活用房以及周边环境等）。

保洁内容：

①保持水库、山塘的表面无堆积物、垃圾等，工程附属设施、标志标牌、宣传标语等要保持完好。

★②如遇省市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，物业单位应无条件服从业主单位和监管部门的统一安排和调度，配合做好水库、山塘突击性保洁工作。

③如发生新闻媒体曝光、群众举报沿岸保洁不到位情况属实的，应服从业主安排立即给予整改清理。整改不到位的，采购人有权请第三方单位进行保洁，保洁费用从合同资金中扣除。

（四）工程运行调度

★1、水库汛期必须24小时不间断值班。

2、值班人员要及时收集水雨情信息并及时上报。

3、值班人员要作好值班记录。

4、值班人员须严格执行开化县防办下达的调度指令，不得拖延或提前。

（五）档案管理

★1、日常工程档案应包括：

（1）各类检查记录表。

（2）工程运行、维护记录资料。

（3）水雨情信息资料。

2、各类工程档案资料，随工作进度及时进行整理。

3、档案资料应项目齐全、字迹清楚、图面整洁、签章齐全。

（六）防汛人员值班要求及防汛物资管理

1、防汛人员值班要求

（1）为使防汛排涝工作的顺利进行，确保工程安全度汛，在工程运行期间实行24小时值班制。

（2）值班人员应认真负责，严守纪律，坚守岗位，确保通讯畅通，因特殊原因不能参加值班，由值班领导负责调整人员，不得以任何理由造成值班空缺。

★（3）值班时间，当天上午8：00至翌日上午8：00止（具体以采购人安排为准），坚持24小时值班，不得擅离工作岗位。值班期间随时检查工程各部位运行情况，如有问题找出原因及时修复，保证设施的完好状态。

（4）密切注意雨情、汛情，听好值班电话，随时做好防汛防潮的思想准备。夜间值班须睡在值班室。

（5）值班人员负责对外联络工作，及时接听电话、接收传真并回复有关问题。其中上级有关部门指令、调度情况等重要信息及时报告值班领导，紧急情况直接报告负责人。

（6）发生不能解决或无权解决的异常情况，以及遭遇突发性灾害天气或重大险情时，防汛值班人员应迅速向采购单位报告，采购单位及时向山塘、水库管理单位及水行政主管部门汇报，并提出初步应急处理意见，全体人员必须无条件服从安排。

（7）值班期间做好安保工作，填好值班记录。值班当班结束后，做好值班室、管道间等场地的卫生工作。

（8）值班实行交接班手续，接班人员应检查各工程部位、系统运行状况和其他情况后，双方签字交接班。

2、防汛物资管理

（1）防汛物资的调度权属采购人。

（2）防汛物资管理和使用坚持“统一领导，规范管理、去向明确、合理调配、物尽其用”的原则，要求验收有凭据，领用有手续，出库有登记。

★（3）仓库物资必须分类存放，并做好品类标记，保持仓库整洁，通风透气，采光好，并做好防潮、防锈、防盗、防火等工作，要保证物资处于完好可用状态。

（4）做好防火、防盗等安全保障工作，应对仓库定期检查维护，建立巡查制度，若发现安全隐患应及时报告和处置。

（5）仓库重地，不得随便让无关人员进出，仓库内不得堆放和防汛物资无关的物品，不得堆放易燃，易爆等危险品，不得在防汛通道堆放杂物影响车辆及人员进出。

（6）仓库管理人员应遵守仓库管理规定，坚守工作岗位，熟悉储备物资的保管和使用知识。严格物资出入库登记手续，做到账物对号。

（7）防汛物资消耗后应当限期补充入库。物资因储存年限到期或非人为破损需报废、更新的，要经采购人核实批准同意后方可进行处理。处理所得残值用于更新防汛物资。物资消耗后应当限期补充入库。

应对县级及以上部门考核检查，处理防汛突发事件等配合做好相关后勤保障工作。如遇信访、防汛等其他应急事件需要时，在接到采购人指令后，必须无条件迅速赶赴现场，做好相关处理工作。

3、大坝应急电源用电管理

★水库大坝设有三相电备用电源，对水库应急抢险及安全监测设施用电进行使用和管理，设立用电缴费专用扣缴账户。

- 四、人员配备

1、工作人员职责、工作范围

本项目人员职责需符合《浙江省小型水库运行管理规程（试行）》、《浙江省山塘运行管理规程（试行）》等规程要求。主要职责：

| 序号 | 岗位名称 | 主要职责或技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 全面负责物业管理业务工作，保障防洪度汛和工程运行安全，充分发挥工程效益；建立健全各项规章制度，不断提高运行管理水平；推动科技进步和管理创新，加强职工教育，提高职工队伍素质；组织制定工程技术改造方案和养护修理计划；协调处理各种关系；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 2 | 技术负责人 | 负责工程技术管理，掌握工程运行状况，及时处理主要技术问题。参与工程设施重大隐患、事故的调查处理，进行技术分析工作，完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 3 | 工程检查岗位 | 负责日常巡查指导，参与汛前检查、年度检查、特别检查等工作；负责相关检查记录等资料的保存、整理、归档；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 4 | 维修养护岗位 | 负责管理范围内的日常养护工程的养护工作；主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、附属设施维修养护；整理维修养护相关成果资料及资料归档；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 5 | 运行调度岗位 | 负责水雨情监测及防汛值班工作；负责水库及山塘放水前检查及预警工作；严格按调度指令进行操作；填写运行值班记录；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 6 | 档案管理岗位 | 负责运行管理资料的归档、借阅、整理、销毁等一系列档案管理；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 7 | 防汛物资管理岗位 | 负责防汛物资的存放与日常保养工作，做好防火、防盗、防腐等安全防范措施，记载好各类防汛物资的详细信息；做好储备物资的进（出）、更新、报废等台帐记录工作；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 8 | 保洁岗位 | 负责常态化的保洁清扫、除草、整理；按要求对工程进行局部修复；警示标识、标牌、标语的修复；绿化带的养护、整理等；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |

注：以上岗位职责如与最新规章制度冲突的，参照最新规章制度执行，具体情况由采购人决定。

每个山塘、水库配备一名巡查员进行日常巡查。按要求负责工程日常管理巡查工作，巡查频率：1）汛期每天至少巡查一次，强降雨及其他紧急情况时应增加巡查次数，必要时驻库巡查；2）其他时段(非汛期)每三天至少巡查一次。巡查方式：1）由水库智慧管家替代标准化App巡查，完成在线巡查。2）人工巡查并做好巡查记录。

2、员工劳动保障

（1）山塘水库巡查员必须投保人身意外伤害保险，投保保额不低于30万（含）。

（2）用工年龄按照国家劳动法律法规相关规定执行。

五、商务条款

1、服务期限：合同签订后一年。（如果供应商的服务质量使采购人满意达到合同规定的各项要求，及服务内容没有变更的前提下，并经县财政部门批准，在服务期满后可续签一年合同，续约最多不超过两年。）

2、投标报价

（1）供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，并按服务的内容分别独立报价。

（2）合同价格包括在承包区域内提供标化创建、山塘、水库物业化管理保洁维养及测量服务所需的人工费、设施维修费、福利、劳保用品、工作服装、保洁工具费及其维修、迎检加班和突发处置费用等作业成本以及适当的管理费用、利润、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、正确履行合同所需其他一切费用（电费、库面保洁费、生产管理用房维修养护费等）。

（3）本项目要求供应商为巡查人员投保保额不低于30万（含）的人身意外伤害保险，如中标人未替巡查人员投保人身意外伤害保险（含医疗）引起的纠纷投诉，采购人概不负责。

（4）管理养护设备（工器具）及办公设备：本项目需要的各类管护设备（工器具）及办公设备由中标人自行解决，供应商应根据山塘水库特点和本项目招标文件的规定，自行考虑相关设备，但必须符合有关规定，满足维修养护需要。

3、付款方式

（1）自合同签订之日起15日历天内，采购人支付合同价款的20%作为预付款。

（2）合同价款的80%按季度平摊，采购人根据考核情况（考核办法详见附件）在次季度第一个月的15日前给中标人支付上一季度服务费用。

（3）由于中标人未提供或未及时提供足额有效的发票，或乙方变更账户信息但未提前通知甲方而导致的付款迟延，甲方不承担任何责任。

六、考核办法

1、考核方式：中标人必须严格按招标文件要求做好各种工作保洁、维养、观测、报表、记录等，采购人采用不定期抽查和季度定期考核相结合的检查制度。采购人每季度对中标人进行1次检查并评分。不定期抽查由采购人择时进行，检查发现的问题，作为季度考核该项目赋分的重要依据，季度定期考核由采购人随机确定，打分作为季度考核分。

2、考核办法：考核办法详见附件《开化县水利工程物业管理考评表》。

3、考核标准：季度考核得分在85分（含）以上的为合格，全额核拨当季服务费用；季度考核得分在80分（含）-85分（不含）的，每低1分从当季支付金额中扣除500元；季度考核得分在70分（含）-80分（不含）的，每低1分从当季支付金额中扣除1000元；季度考核得分在70分（不含）以下，扣拨当季服务费用50%，且采购人有权解除合同并追究中标人责任；如因中标人原因，导致工程发生事故，情节严重的，采购人追究中标人事故责任并赔偿损失；发生一票否决事项，甲方有权终止合同。

▲以上扣发部分的服务费用，均不以任何形式再核拨；因中标人原因导致的合同解除，中标人提交的履约保证金作为违约金，不予退还。

七、其他

- 1、落实巡查管护人员，人员配备要满足工程日常管理养护要求。本项目要求配备足够的与对应水利工程相应的维修养护的人员确保及时完成每天巡查管理维护任务，养护人员年龄65周岁以下，身体健康（不能有高血压、心脏病）、满足巡查维护的能力，供应商应确定各个山塘水库的联系人员并报采购人。从业人员上班时间需统一着装、佩戴工作证，需投保人身意外伤害保险，投保保额不低于30万（含）（保单复印件在合同签订一个月内报采购人备案，保险费用包含在合同价里）。

- 2、本次响应报价包括完成整个项目服务所需的人工费、材料费、服务费、交通费、利润、税金等一切与之相关的所有费用。

3、中标人必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。

4、中标人应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，由中标人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，采购人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

5、安全第一，必须做到安全生产。在工作过程中，发生任何安全事故纠纷，均由供应商自行处理并承担全部后果。

八、服务要求

服务要求满足《浙江省小型水库运行管理规程（试行）》、《浙江省山塘运行管理规程（试行）》等规程要求。

附件：

开化县水利工程物业管理考评表

| 物业单位： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 |  | 标准分 |  | 考核内容 | 检查情况 | 得分 | 备注 |
| 1 | 体系管理 （17分） | 机构设置 | 3 | 3 | (1)办公场所不规范的，扣1分； (2)项目部设置不符合投标文件承诺以及工程标准化管理要求的，扣1-2分； |  |  |  |
|  |  | 制度制订和执行 | 4 | 4 | (1)无岗位责任制度的，扣1分，落实不到位的，扣0.5分； (2)无台帐档案管理制度的，扣1分，落实不到位的，扣0.5分； (3)无人员考勤考核管理制度，扣1分，落实不到位的，扣0.5分； (4)无应急预案的，扣1分，落实不到位的，扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 岗位设置和人员配备 | 10 | 2 | 人员配置未按要求足额到位的，每缺少一个，扣1分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | (1)各岗位人员年龄超过65周岁，每发现一人扣1分，如具备水利工程标准化管理要求的特殊工作技能与工作经验的可酌情扣分以及免除扣分； (2)岗位人员职责不明确的，每发现一处，扣1分； (3)实际到岗人员与岗位责任人员不一致，每发现一人，扣1分； (4)岗位人员不具备履行岗位职责条件（无对应上岗证、对应专业职称等）的，每发现一人，扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | (1)项目部人员考勤不合格的，每人次扣1分； (2)项目负责人考勤不合格的，扣2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 台汛期未按要求增配巡查和值班人员的，扣2分； |  |  |  |
| 2 | 保洁 （6分） | 标识牌 | 6 | 1 | 各类标志标牌损坏，字迹不清，形象面貌差，表面有泥浆、污垢的每发现1处扣0.5分； |  |  |  |
|  |  | 界桩、里程桩 |  | 1 | (1)界桩、里程桩损坏未及时更换扣1分； (2)表面有泥浆、污垢的每发现一处扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 垃圾清运 |  | 1 | 垃圾未及时进行清运、处理，一次扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  | 3 | 工程建筑范围内和管理范围内存在垃圾、杂物的，材料档案乱放，监测仪器无人看守，工作环境杂乱无章，每发现一处扣0.5分。 |  |  |  |
| 3 | 绿化养护 （8分） | 乔木、灌木等养护 | 8 | 6 | (1)未及时修剪或修剪不平整、修剪后残枝草屑未当时清理，每发现一处扣0.5分； (2)未按绿化养护要求管理，绿化带内杂草多，有明显积水、垃圾杂物，每发现1处扣0.5分； (3)未适时施肥，或施肥方法、品种、数量不正确，扣1分； (4)树木、草地管护不当，有死树、缺株、草皮枯死(特殊情况除外)，每发现1处扣0.5分； (5)土壤出现板结，扣1分； (6)有安全隐患的树木未及时支撑牢固，扣1分； (7)未按规定进行补植，扣0-5分。 |  |  |  |
|  |  | 病虫害防治 |  | 2 | 病虫害防治不及时或防治不当，影响到景观效果，发现一处扣1分， |  |  |  |
| 4 | 档案管理 （3分） |  | 3 | 3 | (1)没有档案管理员，档案管理混乱的，扣3分； (2)分类不清楚，不按时归档，资料不齐全的，每处扣0.5分； (3)各类检査、考核、事故处理过程记录、分类以及归档情况不完整的，发现一处扣0.5分； (4)对运行管理所移交的相关档案资料管理不善的，发现一处扣0.5分。 |  |  |  |
| 5 | 安全管理及规范作业（23分） | 安全检查 | 10 | 10 | - 未按上级部门要求进行安全检查的，扣2分； (2)无安全检查报告的，扣2分； (3)安全检査内容不全面的，每发现遗漏一处扣0.5分； (4)发现安全隐患未及时报告的，每处扣1分； (5)发现的隐患未及时整改的，每处扣1分； (6)生产作业发现安全事故的，扣5分； (7)未发生安全事故时：安全生产操作规程不完善，扣2分； (8)有违反操作规程的养护行为发生，扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 安全生产 | 6 | 6 | (1)无安全生产培训计划的，扣2分； (2)未按培训计划开展安全生产培训教育的，每次扣1分； (3)无应急抢险演练方案计划的，扣2分； (4)未按计划开展应急抢险演练的，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 3 | 未配备履行工作职责所需安全保障设备的，每处扣1分；未购买相关保险的扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 工作人员存在有较严重疾病或者其他不适于当前工作岗位的，每发现1人扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 规范作业 | 2 | 2 | 养护现场管理无序，发现一次人员未到岗到位扣1分。 |  |  |  |
| 6 | 具体工作考核 （33分） | 台账管理 | 4 | 4 | 以标准化管理手册所规定的台账记录为依据，台账分为纸质台帐和电子台帐两类。 台账记录不及时的，每发现一处，扣1分； 台账记录不完整的，每发现一处，扣1分； 台账记录中有明显造假的，每发现一处，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 工作内容熟悉程度 | 12 | 12 | (1)项目部人员对工程基本情况熟悉程度考核，根据熟悉程度进行评分，扣0-4分； (2)运行管理平台使用考核，根据使用熟练程度进行评分，扣0-4分； (3)工作职责、工作内容熟悉程度考核根据熟悉程度进行评分，扣0-4分； |  |  |  |
|  |  | 工程巡查 | 6 | 6 | 按工程标准化管理要求和上级考核要求，对工程巡査工作考核： (1)未按规定的巡查频率或巡查要求进行工程巡査，每次扣1分； (2)巡查轨迹不正常的，每次扣1分； (3)巡査发现的问题未及时上报处理的，每次扣1分； (4)巡査发现的问题未按运行管理平台流程处理的，每次扣1分： (5)巡査资料未及时填报的，扣1分；未整理汇编的，扣2分；未存档的，扣1分。 (6)抗台抗洪期间未按规定加强巡査的，每次扣1分。 汛前检查、汛后检查、特别检查，少一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 工程观测 | 4 | 4 | 对工程观测情况进行考核： (1)观测未涵盖全部观测点位，每个点扣0.5分； (2)观测点有损坏未及时维护，每发现1处扣0.5分； 未按要求编制观测报告扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 值班管理 | 3 | 3 | 对配合值班工作考核： (1)值班人员配备不到位的，每人次扣1分： (2)值班人员未按值班制度履行职责的，每次扣1分： (3)值班人员脱岗的，每次扣1分； |  |  |  |
|  |  | 运行管理平台 | 4 | 4 | 对运行管理平台使用进行考核： (1)运行管理平台数据不齐全的，每次扣4分。 |  |  |  |
| 7 | 特别条款 （10分） |  | 10 | 10 | (1)被新闻媒体曝光或受到有关部门通报批评且不能说明正当理由的，每次扣5分； (2)上级部门检查发现的问题，未能及时整改或回复不及时、不真实，每次扣5分。 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 一票否决权 |  |  |  | 因物业单位责任，发生造成人员伤亡或较大经济损失安全事故的。考核不及格。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 因物业单位责任，使工程在上级各类考核中，考核结果为不合格的。考核不及格。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 物业单位不服从管理单位管理调度，接到同一问题书面整改通知2次，仍未整改的。考核不及格。 |  |  |  |

# 第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：   开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目

项目编号：    	         ZJTCKH-2023-01

投标人全称：                               （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

二、中小企业声明函（格式附后）

三、残疾人福利性单位声明函（格式附后）

四、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

五、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

六、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）

七、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

八、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与   （项目名称）（编号为      ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

二、中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           （采购人名称）     的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

投标人全称（电子签章）：

日期：

- 四、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

###### 注：不属于监狱企业的，可不提供。

- 五、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

- 六、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

- 注：附身份证扫描件（正、反两面）

- 七、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

本授权书声明：我          （法定代表人姓名）是                               （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加          （项目名称）       （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

投标人全称（盖章）：

日   期：

- 注：附授权委托人身份证扫描件（正、反两面）

- 八、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 技术商务文件

项目名称 ：   开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目

项目编号：    	          ZJTCKH-2023-01

投标人全称：                                 （电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

- 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）

二、企业资质

三、人员配备情况

四、物业化实施方案

五、售后服务承诺

六、投标人认为需要的其他文件和说明

- 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人全称：

| 评审内容及分值 |  | 投标人投标文件响应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分 | 企业资质（0-3分） |  |  |
|  | 人员配备情况（0-10分） |  |  |
|  | 物业化实施方案（0-14分） |  |  |
|  | - 售后服务承诺（0-3分） |  |  |
| 合计 | 30分 |  |  |

二、企业资质

三、人员配备情况

四、物业化实施方案

五、售后服务承诺

六、投标人认为需要的其他文件和说明

- 报价文件

项目名称 ：   开化县水利工程（水库、山塘）物业化管理项目

项目编号：    	          ZJTCKH-2023-01

投标人全称：                                  （电子签章）

年        月        日

报价文件目录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

投标人全称（电子签章）：

银行账号：

日期：      年     月     日

- 二、开标一览表

项目编号：                                                 金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （精确到元） | 大写： 小写：¥ |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、投标人需要说明的其他文件和说明