吴兴区2024年小型水库维修养护项目

# 财政审批编号： [2024]418号、[2024]746号、[2024]748号

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：浙华采字【2024】hzf-9002号

采购单位：湖州市吴兴区水利局

采购代理机构：浙江华夏工程管理有限公司

日期：2024年3月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 磋商项目采购需求	9

第三章  供应商须知	14

第四章 磋商办法及评分标准	26

第五章  合同主要条款	31

第六章  响应文件格式	63

第七章  工程量清单	82

第八章  图  纸	83

# 第一章 竞争性磋商公告（政府采购工程）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经湖州市吴兴区财政局政府采购监管科（财政审批编号：[2024]418号、[2024]746号、[2024]748号）批准，浙江华夏工程管理有限公司受湖州市吴兴区水利局的委托，就其所需吴兴区2024年小型水库维修养护项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

- 项目编号：浙华采字【2024】hzf-9002号

- 组织类型：分散采购委托代理

- 采购方式：竞争性磋商

- 项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 招标控制价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴兴区2024年小型水库维修养护项目 | 1 | 项 | 700000元 | 684059元 | 详见磋商文件中招标需求、工程量清单及图纸 |
| 备注：磋商报价时不得超过最高限价，否则作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |

- 供应商资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》。（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业）

- 本项目特定资格条件：（1）供应商具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质；（2）项目负责人须具有水利水电工程注册建造师二级及以上资质。

- 本项目不接受供应商以联合体的形式参加磋商。

- 磋商文件获取时间、地点、方式：

- 获取文件时间：自公告发布之日起至投标截止时间（潜在供应商获取采购文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录,截止时间后不再接受潜在供应商获取采购文件）

- 本项目采购文件实行网上在线申请，不收取工本费。

- 获取方式：供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）或在湖州市吴兴区公共资源交易中心(http://www.wuxing.gov.cn/hzgov/front/s127/sy/index.html)“政府采购”--“分散采购”版块下载。

- 免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的供应商无需重复注册。

- 响应文件的制作及递交相关事宜

- 响应文件递交的截止时间：2024年4月8日下午13:30（北京时间）。

- 响应文件的递交方式：

2.1.电子响应文件：按政采云平台项目采购－电子交易操作指南及本招标文件要求递交。供应商应于2024年4月8日下午13:30（以电子交易平台时间为准）前将加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。

- 供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江省政府采购网”(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

- 投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

2.2.备份投标文件

- 根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许供应商递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

- 备份投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购－电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。U盘盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。

- 备份投标文件通过邮寄方式递交，电子流程正常进行时，备份投标文件不予开启。备份投标文件邮寄地址：湖州市吴兴区星洲国际10幢5楼，浙江华夏工程管理有限公司，联系人：采购部；联系电话：0572-2567837 ，逾期送达不予受理。

- 投标文件的标前准备

标前投标人必须完成以下操作：政府采购云平台正式供应商注册－CA数字证书申领－CA锁绑定－电子交易客户端的下载。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

①《注册入驻操作指南【通用版】－供应商》：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/c㎡eqWwBFdiHxlNd_otq/w3Cd3GwBFdiHxlNd-BRD?keyword=%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E5%85%A5%E9%A9%BB；

②《CA热点问题汇总》：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-；

注：为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

- CA锁解密时间为开标当日13:30至14:00。截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 磋商时间：2024年4月8日下午13:30（北京时间）。

- 磋商地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢）4楼403开标室。截止时间后递交的响应文件，电子交易平台（“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”）将予以拒收。

“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应。

- 发布公告的媒体为：

浙江政府采购网 （https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

湖州市吴兴区公共资源交易中心（http://www.wuxing.gov.cn/hzgov/front/s127/sy/index.html）；

- 其他事项

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2024年1月29日和2024年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

- 本项目为电子招投标项目，实行网上投标，供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台（“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”）将予以拒收。备份投标文件按招标文件相关要求通过邮寄方式递交。采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台（“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”）组织开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

- 按照“不见面、少接触”的原则，本项目实行电子投标，采取“不见面”形式进行开评标活动，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件, 投标人的法定代表人或其授权代表不需要参加现场投标和开标。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 联系方式

1、采购单位：湖州市吴兴区水利局

联系人：沈先生     联系电话：0572-2289407

地  址：浙江省湖州市吴兴区锦绣桥路与西山路交叉口东240米

2、采购代理机构：浙江华夏工程管理有限公司

联系人：丁锦赟      联系电话：0572-2567837    传真：0572-2567859

地  址：湖州市星洲国际10幢5楼

3、同级政府采购监督管理部门

名称：湖州市吴兴区财政局政府采购监管科

联系人：沈先生   监督投诉电话：0572-2289702

4、质疑函接收人：蔡先生    联系电话：0572-2567837  传真：0572-2567859

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

# 磋商项目采购需求

项目编号：浙华采字【2024】hzf-9002号

项目名称：吴兴区小型水库维修养护项目

采购预算：70万元

- 一、招标范围和内容：

- 2024年吴兴区小型水库维修养护项目，主要涉及20座水库整体形象面貌提升。建设内容为：（1）三八水库主、副坝背水坡清除原草皮护坡，场地平整清理3000㎡，并新建马尼拉草皮护坡3000㎡；（2）三八水库迎水坡拆除砼预制六角块护坡1100㎡，并新建芝麻灰花岗岩护坡1100㎡；（3）三八水库主、副坝坝顶拆除荷兰砖路面552㎡，并新建透水砼路面552㎡；（4）7个水库共新建LD-40LED公路路灯50盏；（5）20个水库新建救生设备30套；（6）6个水库安装水库综合信息公示牌6个等。具体范围及数量详见图纸及工程量清单。

- 要求质量标准：合格；         承包方式：包工包料；

二、编制依据

1.《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》

2.《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021年）》

3.《浙江省水利水电安装工程预算定额（2021年）》

4.《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2021年）》

5.《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022）》

6.与水利水电工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。

三、工程量清单计价说明

1、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022）等一起阅读和理解；

2、工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022）计算规则等规定并按合同约定予以计量的有效工程量；

3、工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)以及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022）的规定；

4、工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程费、施工临时工程费和其他项目费；

5、除另有规定外，工程量清单计价应采用单价计价；

6、工程量清单中的综合单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费(包括人工费、材料费、施工机械使用费、措施费)、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用；

7、施工临时工程分类分项工程量清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按清单中所列项目的计量单位计价；

8、安全施工费不得低于6709元，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用按国家和省有关规定执行，具体由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进行支付。在确保安全措施的前提下，安全施工费和文明标化工地建设费可统筹使用。

9、工程一切险及第三者责任险由投标单位根据相关规定报价，最终按实际缴纳保险凭证按实际结算，但最高不超过承包人投标时列报相应保险费的总额；

四、其他说明

1.施工用电、施工用水的供应磋商供应商自行解决，费用计入措施项目内，采购人不再另行支付。

2.临时道路修筑、维护与拆除，磋商供应商根据施工组织方案自行设计，费用采用包干形式，计入措施项目内，采购人不再另行支付。

3.施工临时供电、施工房屋建筑工程均由投标人根据施工现场情况自行报价费用采用包干形式，计入措施项目内，采购人不再另行支付。

4.本工程未列的措施项目，均由投标单位根据施工组织方案，计入措施项目其他工程内，采购人不再另行支付费用。

5.细部结构报价由磋商供应商结合施工现场、图纸及招标人自行考虑，自主报价；后期价格不做调整；

- 五、商务条件

| 保修期 | 按国家标准执行（二年） |
| --- | --- |
| 工期及地点 | 工期：合同签订后30日历天内（具体以采购人指令为准） 地点：采购人指定地点 |
| 付款条件 | 根据省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式： 合同生效并具备实施条件后7个工作日内，支付合同价款的40%作为工程预付款，工程验收合格后支付至核准价的100%。 注：1）成交供应商在接到采购人通知后的七个工作日内将增值税发票送达采购人，采购人在收到成交供应商发票后于7个工作日内以转账的方式支付给成交供应商； 2）税费：本服务执行中相关的一切税费均由成交供应商负担； 3）若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |

- 注：扶持政策说明：

- 本项目为政府采购工程项目招标。

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑行业。

- 2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 5、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- 6、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 7、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 8、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 9、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 10、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 11、监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（见附件）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 12、残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 13、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第三章  供应商须知

一 供应商须知表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 吴兴区2024年小型水库维修养护项目 |
| 2 | 采购人名称 | 湖州市吴兴区水利局 |
| 3 | 编 号 | 财政审批编号：[2024]418号、[2024]746号、[2024]748号； 磋商文件编号：浙华采字【2024】hzf-9002号 |
| 4 | 采购内容 | 具体内容详见采购需求 |
| 5 | 采购预算 | 700000元 |
| 6 | 招标控制价 | 684059元，供应商最后报价高于最高限价的，其响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 7 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 磋商保证金 | 无 |
| 9 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 |
| 10 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | 否 |
| 11 | 磋商有效期 | 90日历天 |
| 12 | 投标报价 与费用 | - 本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按8288元（含清单编制费用）计取，由中标单位支付。 |
| 13 | 现场考察、开标前答疑会 | 不组织 |
| 14 | 响应文件的组成 | 本项目实行电子招投标。 1、供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子交易操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式（bfbs格式）的备份响应文件，按政采云平台项目采购－电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。 2、是否需要提及纸质版投标文件：否，但中标后，中标单位需在领取中标通知书时，向招标代理机构提交与投标时电子投标文件一致的纸质版本一式三份（按照招标文件要求签字盖章）。 响应文件均由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。 仅提供备份响应文件的，投标无效。 本项目不强制要求供应商提交备份响应文件，但由于未提交备份响应文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 17 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件后7个工作日内，支付合同价款的40%作为工程预付款，工程验收合格后支付至核准价的100%。 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 |
| 18 | 磋商响应文件提交截止时间以及开标时间 | 2024年4月8日下午13：30（北京时间） 截止时间后递交的响应文件，电子交易平台（“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”）将予以拒收。 |
| 19 | 磋商地点 | 湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢）4楼开标室（具体详见大厅大屏显示）。 “政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应。 |
| 20 | 成交结果公示 | 评标结束后2天内，成交结果公示发布于 “浙江省政府采购网”（http://https://zfcg.czt.zj.gov.cn/） “湖州市吴兴区公共资源交易中心”（http://ggzy.wuxing.gov.cn/sy/index.html） |
| 21 | 磋商采购单位 | 采购单位与采购代理机构的统称 |
| 22 | 解释 | 本磋商文件的解释权属于磋商采购单位 |

## 二、总  则

- 概况

  - 采购人：湖州市吴兴区水利局；

  - 采购代理机构：浙江华夏工程管理有限公司；

  - 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其响应服务须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的采购文件。

1.3.4符合供应商资格条件规定的其他要求。

- 资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见前附表。

2.3供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应。

- 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 计量单位

除供应商须知表4条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担所有与本次政府采购活动有关的费用。

- 现场考察、磋商前答疑会

6.1供应商须知表规定组织现场考察或磋商前答疑会的，采购人按供应商须知表规定的时间、地点组织供应商现场考察或磋商前答疑会，或者在领取采购文件期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

6.2由于未参加现场考察或磋商前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

6.3现场考察及磋商前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

- 适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 采购文件

- 采购文件的组成

8.1  磋商文件为本次磋商采购单位发出的竞争性磋商文件；响应文件为参加磋商的供应商提交的磋商响应文件。

8.2  磋商文件包括以下内容：

8.2.1  第一章  供应商须知

8.2.2  第二章  磋商项目服务范围及要求

8.2.3  第三章  合同主要条款

8.2.4  第四章  响应文件格式

8.2.5  第五章  磋商内容及成交标准

8.4  供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者响应文件没有对采购文件作出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。

- 采购文件的澄清与修改

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足5日的，应当顺延首次递交响应文件截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四、响应文件的编制

- 响应范围

10.1项目有分包的，供应商可对采购文件其中某一个分包或几个分包进行响应。

10.2供应商应当对所响应分包采购文件中所列的所有服务内容进行响应，如仅响应分包中某一部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

10.3无论采购文件采购需求中是否要求，供应商所响应的服务均应符合国家强制性标准。

- 响应文件的构成

通过政府采购云平台成功上传递交的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效；电子加密响应文件解密失败的，启用备份响应文件；启用成功的响应文件作为评标依据。

磋商截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效。

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件。电子响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。电子响应文件由《资格部分》、《技术、商务资信及其他部分》和《报价部分》三组成（电子响应文件中所盖公章均采用CA签章）。

11.1资格部分包括下列内容：

11.1.1磋商声明书（格式见附件，含重大违法记录声明）；

11.1.2信用承诺书（原件、格式见附件）；

11.1.3提供法定代表人授权委托书（格式见附件）、授权代理人有效身份证明以及授权代理人个人社保缴纳证明（最近三个月中任意1个月社保缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

11.1.4提供有效的《营业执照》、企业资质证书复印件并加盖供应商公章；

11.1.5项目负责人资格证书（提供其最近三个月中任意1个月社保缴费证明）；

11.1.6具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

11.1.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函；

11.1.8投标人关联单位的说明；

11.1.9 中小企业声明函（格式见附件）；

11.1.10其他部分：供应商认为要说明的其他内容。

11.2商务及技术部分

11.2.1评分索引表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

11.2.2投标人基本情况表；

11.2.3商务响应表；

11.2.4项目总体实施方案；

11.2.5保证施工质量的技术方案和措施；

11.2.6保证工期和施工进度的方案和措施；

11.2.7保证安全和文明施工的方案和措施；

11.2.8售后服务优惠承诺；

11.2.9拟投入本项目实施的团队人员配备情况一览表，附相关有效证件/证书；

11.2.10对本项目的其他合理化建议、要求（如有）；

11.2.11企业业绩；

11.2.12企业认证；

11.2.13其他部分：供应商认为要说明的其他内容。

11.3价格部分主要包括下列内容：

11.3.1首次报价文件

①磋商报价一览表（首次报价）；

②投标报价清单

③其他部分：供应商认为要说明的其他内容。

注：以上响应文件组成内容中的复印件均须加盖供应商公章。

11.3.2 最终报价文件

①磋商报价一览表(最终报价由各参加磋商的供应商在规定的时间内在“政府采购云平台上”线上提供)

② 投标报价清单（最终报价）；

▲注：（1）磋商文件中已提供格式的，供应商在编制响应文件时必须按磋商文件格式要求进行签字或盖章，否则视作提供相关内容无效。（2）除报价文件外，其余文件中不得出现本项目磋商报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。（3）以上响应文件组成内容中的复印件均须加盖供应商电子签章。

- 响应报价

12.1所有响应均按人民币进行报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效响应。

12.2供应商应认真核实本项目的工程量清单。工程量清单以电子版为准。

12.3报价一律以人民币币种报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

12.4供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

12.5本项目合同价格形式为固定单价合同。

12.6本项目采用工程量清单报价，为固定单价合同。

12.7供应商提交的最后报价，在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

12.8每种服务只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

- 磋商保证金: 本项目不适用。

- 磋商（响应）有效期

14.1响应文件在供应商须知表中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

14.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应的有效期。

- 响应文件的签署

- 供应商应根据政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作视频－供应商”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

供应商须按资格部分、商务部分、技术部分和价格部分编制投标文件，资格部分、商务部分和技术部分的响应文件不得体现价格部分内容。

响应文件需按采购文件要求的格式填写并签字盖章。

## 响应文件的递交

- 递交响应文件截止

16.1供应商应在供应商须知表中规定的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知表中规定的地点。

16.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 响应文件的接收、修改与撤回：

17.1 响应供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收；

17.2 磋商采购单位收到响应文件的时间应不迟于磋商须知前附表中规定的响应截止时间；

17.3 在提交响应文件截止时间之后，除需提交最后报价外，供应商不得对其响应文件做任何修改。

17.4 采购人和采购代理机构对所接收并进行磋商的响应文件概不退回。

- 迟交的响应文件

截止时间后传输提交的投标文件，将被政采云平台拒收。

## 磋商及评审

- 磋商会议

- 19.1采购人和采购代理机构将按供应商须知表中规定的时间和地点组织磋商会议，并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得继续磋商。

19.2本项目采用政采云电子招投标开标程序

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。如投标人在开标开始后30分钟内解密失败，投标无效。

说明：政采云平台如对电子开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 组建磋商小组

20.1按照《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》有关规定依法组建磋商小组，负责本项目评审工作。

20.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

21.资格审查

21.1磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审，但本须知21.2条规定的情形除外。

21.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中通过资格审查的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

21.3采购人或采购代理机构将在递交响应文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

21.3.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

21.3.2查询及记录方式：供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商在自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

22.符合性审查

22.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照采购文件中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得做进一步的比较和评价，本须知第22.2条规定的情形除外。

22.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

23.响应文件的澄清

23.1在磋商期间，磋商小组可以通过政采云平台交换数据电文形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以政采云平台交换数据电文方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

23.1.1供应商的澄清、说明或者补正应当进行电子签章。

23.1.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

23.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

23.3磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.磋商

24.1磋商小组将集中根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

24.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条例等实质性内容。

24.3对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以政采云平台交换数据电文形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.最后报价

25.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家，本须知第25.2条规定的情形除外。

25.2采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，或符合22.2规定的情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。

26.响应无效

26.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。

如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

磋商小组决定是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

- 未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

- 供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的。

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据采购文件第五章确定的评审办法，对其技术部分和商务资信部分做进一步的比较和评价。

27.2评审严格按照采购文件的要求和条件进行。按照供应商须知表规定的综合评分法进行评审，详细评审标准见采购文件第五章 评审方法。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

28.终止本次磋商

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知25.2条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.成交候选供应商的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，磋商结束后，除了算数修正外，不对供应商的响应价格进行任何调整。评审结果按照得分由高至低的顺序排序。具体处理办法详见 第五章 评审方法。

29.2磋商小组将按供应商须知表中规定的数量推荐成交候选供应商。

29.3因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。

30.保密原则

30.1评审将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 确定成交

31.确定成交供应商

采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

33.成交通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网及湖州市公共资源交易信息网媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

33.2成交通知书是合同的组成部分。

34.签订合同

34.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

34.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

34.3采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

35.履约保证金

35.1成交供应商应按照供应商须知表规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

36.采购代理服务费

成交供应商须按照供应商须知表规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.“绿贷通”、“政采贷”

为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

38.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见浙江省政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

# 第四章 磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 总则

- 磋商由磋商小组负责，磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人及以上单数。磋商小组由磋商采购单位依法组建，有关人员对所聘任的磋商小组成员名单必须严格保密，与磋商有利害关系的人员不得进入磋商小组；

- 参加磋商的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

- 根据法律法规规定，参加磋商的有关人员应对整个磋商过程保密，不得泄露；

- 评审方法

- 评审原则

磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

- 本项目采用 综合评分法 进行评审。

本次采购采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名前三的供应商为成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 计算方法：

- 1、价格部分：30分

1.1以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30%×100

1.2磋商小组在评审时发现供应商的报价明显高于其市场报价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组应将该供应商的响应文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效响应处理；

1.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 2、商务技术文件部分：70分

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

|  | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 50分 |
| 1.1 | 项目总体施工方案 | 1、根据工程概况，施工组织总体设想、本工程项目实施的重点、难点和解决方案及施工阶段的划分进行评分，内容分析透彻、全面的，解决措施具体详细，阶段划分明确的得4-6分；内容分析基本到位，解决措施较为具体，阶段划分清楚的得2-4分；内容分析一般，解决措施一般，阶段划分模糊楚的得1-2分；未进行分析或明显不正确的不得分。 2、与采购单位的配合方案：针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案的得3-4分，配合方案欠缺或不合理的每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止，无方案的不得分。 | 0-10分 |
| 1.2 | 保证施工质量的技术方案和措施 | 1、技术方案：供应商针对本项目的特点及要求编制保证施工质量的技术方案：保证施工质量的技术方案主次分明，条理清晰切实结合项目的特点能有效地保证工程质量的得4-5分，保证施工质量的方案与项目实际情况不符或方案不合理的，每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止，无方案的不得分。 2、技术措施：要求技术措施重点、难点分析精确全面，阐述合理，条理清晰、符合现状措施有缺陷或表述的得4-5分，不符合本项目需求或不合理的，每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止，无方案的不得分。 | 0-10分 |
| 1.3 | 保证工期和施工进度的方案和措施 | 根据施工各阶段的进度计划，劳动力施工各阶段的进度计划以及进度保证措施，施工机械设备的投入安排及施工进度计划网络图进行评审：计划安排合理，进度保证措施的全面、严密的得4-6分；计划安排较为合理，措施可行的得2-4分；计划安排基本符合要求，措施简单，可行性不强的得1-2分；无工作量及计划安排或明显不合理的不得分。 | 0-6分 |
| 1.4 | 保证安全和文明施工的方案和措施 | 1、安全、文明保护措施全面、明确、具体、可行，编制有针对性、可操作性强的3-4分，欠缺或不完善的扣1-2分，不提供不得分； 2、遇到突发事件下的应急措施，其方案合理、科学、切实可行的得3-4分，欠缺或不完善的扣1-2分，不提供不得分。 | 0-8分 |
| 1.5 | 项目实施人员 | 1.技术负责人1名：具有水利专业中级及以上职称得2分； 2.拟派专职安全生产管理员具有有效的安全生产考核合格证书C证的得2分； 3.各专业人员证书配备齐全（包括施工员、质量员、资料员、材料员）每提供1个得1分，最高得4分。 注：提供相应证书并加盖公章及近三个月内任意一个月磋商供应商为其缴纳的社保证明复印件（或扫描件）。 | 0-8分 |
| 1.6 | 项目实施中使用的主要设备材料 | 拟投入本项目主要设备材料科学、合理、环保，符合本项目实际的得3-4分，主要设备材料不科学或不合理或不环保的，每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止，无方案的不得分。 | 0-4分 |
| 1.7 | 对本项目合理化建议 | 有效建议和措施每项得2分，最高得4分。 | 0-4分 |
| 二 | 商务分 |  | 20分 |
| 2.1 | 售后服务优惠承诺 | 1、磋商小组根据工程质量保修期根据《房屋建筑工程质量保修办法》及有关规定执行，售后服务方案和承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得4-5分，售后服务方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得1-3分，除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。（0-5分） 2、响应时间（0-4分）：接到采购单位的通知在2小时内响应并到达现场的得2分，每减少0.5小时加1分，最高得4分；每增加0.5小时扣1分，扣完为止。 3、响应磋商文件质保期（2年）要求的不得分，每增加半年加1分，最高得4分。（需在竞标文件中提供质保承诺明确，未提供承诺或未明确的不得分）。 | 0-13分 |
| 2.2 | 企业业绩 | 供应商自2021年1月1日以来承接过同类（水库除险加固、维修养护、物业化）项目业绩，每个得0.2分，最高1分。 注：须提供中标（成交）通知书和合同复印件（或扫描件），时间以合同签订时间为准。 | 0-1分 |
| 2.3 | 企业认证 | 1、供应商具有有效质量管理体系认证证书的得2分； 2、供应商具有有效环境管理体系认证证书的得2分； 3、供应商具有有效职业健康安全管理体系认证证书的得2分； 注：需提供证书复印件（或扫描件）和国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页并加盖单位公章。 | 0-6分 |

- 磋商程序与方法

### 资格审查

提交首次响应文件截止时间结束后，由磋商小组对提交响应文件的供应商进行资格性审查。磋商小组在资格审查过程中，磋商小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背政府采购法和磋商文件规定。

磋商小组资格审查结束后，应当出具资格审查报告。没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中载明未通过的原因。

### 符合性审查

2.1资格审查结束后，由磋商小组对供应商响应文件进行符合性审查。

2.2磋商小组在符合性审查过程中，磋商小组成员对供应商是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背政府采购法和磋商文件规定。

2.3磋商小组符合性审查结束后，应当出具符合性审查报告，确定参加磋商的供应商名单。没有通过符合性审查的供应商，磋商小组应当在符合性审查报告中载明未通过的原因。

### 磋商

详见供应商须知24条。

### 最后报价

详见供应商须知25条。

### 比较及评价

5.1磋商小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件进行比较和评价。

5.2在磋商期间，对响应文件的澄清按供应商须知23条内容执行。

5.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间（接到通知后30分钟）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应作为无效响应处理。

- 注：评审结束之前，供应商应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应磋商小组发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为供应商自行放弃澄清、说明或补正，其损失由供应商承担。磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

- 确定成交供应商

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商。

- 磋商小组成员义务

磋商小组成员在政府采购活动中承担以下义务：

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

- 发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

- 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 磋商纪律

磋商小组成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- 不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

- 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。进入评标区之前应将所有的通信设备存入公资交易中心指定的存放处。评审专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评审资格。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者市公资交易中心，不得私自转托他人；

- 对需要专业判断的主观评审因素不得协商评分；

- 在评审过程中不得擅离职守，影响磋商程序正常进行；

- 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

- 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

- 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

- 评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

- 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

- 第五章  合同主要条款（仅供参考）

财政审批编号:                         磋商文件编号:

# （仅供参考，以正式合同为准）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（采购人）：

乙方（成交供商应）：

甲、乙双方根据浙江华夏工程管理有限公司关于吴兴区2024年小型水库维修养护项目竞争性磋商的结果，签署本合同，签订如下合同条款：

- 一、工程施工概况：

1、工程名称：

2、工程施工地点：

3、工程施工主要内容：

4、工程量：甲方提供的施工图纸及工程量清单（磋商文件中所述的全部内容）

- 二、施工工期：202   年  月  日至202    年  月  日止。

- 三、工程承包方式：包工包料。

- 四、工程质保金：

- 五、工程成交金额：￥                                。

（人民币大写）：                               。

- 第一、二部分   合同协议书及通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”。

- 第三部分   专用条款

一、合同文件组成及解释顺序：（1）为履行本合同签订的协议书；（2）本合同协议书；（3）成交通知书；（4）工程磋商文件及答疑纪要；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）询标纪要；（8）投标文件；（9）标准、规范及有关技术文件；（10）图纸；（11）工程量清单。

二、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：_1.招标范围以外增加的工程量以及工程变更带来的返工，无论超过多少量、多少次都不能影响施工进度及竣工时间；2.不可抗力；

三、工程施工质量、安全要求：

1、所有的材料、设备、施工工艺和工程质量检验均应遵照国家、省颁布的技术标准、规范和符合施工图纸的内容、标号。材料须有法定的材质证明。

2、乙方应建立质量保证体系，选派有经验的工程技术人员对施工现场的各个施工环节和工程质量进行全过程的检查，详细做好质量检查记录，乙方的质检人员应及时向监理人报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。

3、对隐蔽工程，须由质量管理单位进行检查验收，重要的隐蔽工程须由质量管理单位、质监（指政府质监工程，下同）、甲方检查验收，经办理隐蔽工程验收签证手续，方能进行下道工序。

4、如发生安全责任事故，由乙方负责。

四、工程价款及调整：

1、本合同价款采用   固定单价合同 方式确定

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险

风险费用的计算方法：     在报价时考虑

风险范围以外合同价款调整方法：

（2）双方约定合同价款的其他调整因素：__工程设计变更及联系单签证__

2、单价的调整。

（1）设计变更及联系单签证引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

a某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

b清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，由乙方根据合同中约定的组价原则，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经甲方或其委托的咨询单位工程师审定后执行。

五、工程量确认：

1、每次申请工程款时提交已完成工程量报告，交质量管理单位、甲方审核，但该工程量仅为支付工程进度款的依据，不作为竣工结算依据，若乙方提供工程量报告延期，则支付工程进度款也相应延期。

2、本工程计量所使用的工程量计算规则除磋商文件工程量清单特殊说明外，均应与工程量清单指引中的工程量计算规则一致。

六、付款方式：

合同生效并具备实施条件后7个工作日内，支付合同价款的40%作为工程预付款，工程验收合格后支付至合同审计价款的100%。

注：1）成交供应商在接到采购人通知后的七个工作日内将增值税发票送达采购人，采购人在收到成交供应商发票后于7个工作日内以转账的方式支付给成交供应商；

2）税费：本服务执行中相关的一切税费均由成交供应商负担；

3）若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

七、材料供应：

1、所有材料由乙方采购，并要求一次性进场。材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准。根据施工技术规范、检验标准需经有关部门检测后方可用于工程中的材料，必须严格按照规定执行，并向甲方提交检验（检测）合格证书，由此发生的费用由乙方承担。当乙方选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利，且合同价格不予调整。若使用劣质材料施工，一经发现，甲方有权制止使用，甚至停工、返工或终止合同。无论甲方是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由乙方自负。

2、乙方采办的材料，品牌、规格、质量必须接受甲方的监督，在订购前，材料的样品须报甲方审批认可，甲方有权抽样试验，如发现不合格产品或未经确认的材料，甲方有权令其出场，作停工处理，由此造成的费用损失和工期延误，由乙方负责。

3、暂定价材料、设备由甲乙双方共同考察确定并签证，乙方购买。如需招标的，由甲方另组织招标，材料的产地、品牌、质量、价格须经监理、甲方签证后方可采购，否则甲方不予支付价款。材料、设备如未经甲方审核，擅自购进的材料、设备应予以退场，一切损失由乙方承担，甲方有权不予支付价款。

4、进场的材料、设备如未经甲方签署出场证明，不得运出场外。

5、取土费用及一切物资材料的运输远近因素等，已包括在投标报价中，投标报价中的材料价格不因市场因素变动。

八、工程变更：以变更联系单为准，并按有关规定计量和计价。

九、竣工验收与结算：合同有约定的按合同，无约定的结算时参考《浙江省计价规则》（2018版）合同价款与工程结算。

十、甲、乙双方责任：

（一）甲方：

1、开工前向乙方提供有关技术资料（技术要求、施工图纸）和必要的技术交底。

2、协同当地落实好工程建设所需的用地、用电，做好有关政策处理工作。

3、及时安排工程质量管理单位进驻工地开展监理工作，协助解决施工过程中应由甲方负责的其他事宜。

4、按工程施工进度及时预付工程款。

5、工程全面竣工后，及时组织竣工验收。

（二）乙方：

1、严格按照施工图纸和国家规定的有关技术规范完成各项工作。严格按图施工，按规范合理程序施工，保证工程质量，发现工程质量不合格应立即进行返工，直至符合要求，由此造成的损失由乙方承担。

2、乙方根据质量管理单位提供的测量基准点、基准线和水准点及基本资料和数据，负责工程施工所需的全部施工测量放样工作，提交计量测量资料，并报送监理人审核。保护好测量基准点、基准线和水准点及乙方自行增设的测量控制网点。

3、必须逐日记录施工日记，定期向甲方报告施工进度和隐蔽工程验收通知单，保证施工进度和质量。

4、制定施工安全制度，在施工区内设置一切必需的信号装置，确保工程和由乙方管辖的人员、材料、设施和设备的安全，确保他人和财产的安全。如发生工伤事故或伤害他人或造成他人财产损失的，由乙方负责，甲方概不负责。

5、乙方应按国家有关规定文明施工，并在施工组织设计中提出全过程文明施工计划措施。

6、禁止乙方将工程转包、肢解后分包，否则甲方有权终止本工程，另行发包，并依法要求赔偿因转包或肢解分包造成的一切损失。

7、无条件接受工程施工监理、质检部门的质量监督和审计，认真执行监理人发出的与本合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工程。

8、工程全面竣工后15日内，编制好竣工资料(包括批准开工文件、施工进度；引测、放样及各阶段测量成果；工程地质和水文地质的实际记述；材料试验、配料单及试验分析资料；主要工程材料设备的质保书、合格证；《施工日志》及各项工程质量检查记录；砼浇筑、拆模及养护情况；观测设施的埋设及施工观测记录；特殊问题处理说明的有关技术资料；分项分部工程及阶段验收资料；竣工图、施工技术总结；单元工程质量评定等级及竣工验收资料；工程中间验收资料；监理机构要求提出的其他资料)，接受甲方检查验收。

9、工程质量达不到“合格”标准，甲方有权拒付工程款，直至取消乙方施工资格，终止合同。

10、工程质量、施工进程、项目经理到位率、安全无事故、文明标准化工地应按投标文件中承诺要求完成。

（三）双方约定的其他违约责任:

1、因乙方原因造成工期延误的，则由乙方支付给甲方工程工期违约金，工程违约金为每天万分之三，在工程款中扣除。如遇不可抗拒自然因素造成工程延误，由甲、乙双方协商解决。

2、文明施工未达到投标承诺要求，或受到有关部门处罚的，承包人应承担违约责任，并罚没安全无死亡、文明施工履约保证金。

3、项目班子违约：承担本工程施工的注册建造师到位率应达到施工总日历天数 90 %以上，否则视为注册建造师不到位，按每少一天扣罚1000元，在合同金额中扣除。如中标注册建造师与施工现场注册建造师不符合（除特殊情况并经发包方同意外），甲方有权终止合同，清退出场，前期所完成的工作内容及人员组织等所产生的一切费用赞助给甲方，甲方不再支付费用给中标供应商，中标单位不得有异议。并扣罚全额的注册建造师到位率。由甲方负责考核。

4、未达到投标承诺质量目标，罚没质量履约保证金。

5、争议

5.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:

采取第   (1)  种方式解决：

（1）将争议提交     /   仲裁委员会仲裁；

（2）依法向         吴兴区      人民法院提起诉讼。

十一、其他

1、其他专用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”。

2、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；

甲方：                          乙方：                    鉴证方：

地址：                          地址：                    地址：

法定代表人：                    法定代表人：              法定代表人：

电话：                          电话：                    电话：

传真：                          传真：                    传真：

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

邮编：                          邮编：

- 注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标

- 文件实质性要求。

# 第六章  响应文件格式

本章节内容只提供部分采购响应文件格式。供应商须按照采购文件的规定编制响应文件。采购文件中有要求，但未提供格式的，须由供应商自行制作。

具体参考供应商须知“响应文件的组成”

1、响应文件的封面格式：

响应文件

（资格文件/商务技术文件/报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

供应商：                  （电子签章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工（提供个人在本单位缴纳社保的证明）          （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加吴兴区2024年小型水库维修养护项目的磋商活动。被授权代理人在响应、磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                 （电子签章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

信用承诺书

（响应单位）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（电子签章/签名）

时间：   年  月 日

磋 商 声 明 书

致：                  ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商项目的服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务是         。

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查，若与我方承诺不符，可免除我方成交人资格。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

供应商全称（电子签章）：

年    月    日

商 务 响 应 表

项目名称：                             项目编号：

| 序 号 | 内容 | 磋商文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商全称（电子签章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应磋商文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

2、备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

项目组管理人员简历表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、负责人相关项目业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 完成年份 |  |

注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

拟投入本项目人员配备表

| 序号 | 姓名 | 在本次项目中担任的岗位 | 身份证号码 | 相应岗位 资质证书要求（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、上表中行数不够可自行添加

2、需提供相关人员资质复印件

3、相应岗位资质证书复印件附后

供应商全称（电子签章）：

日期：

企业业绩

投标供应商全称（加盖公章）：             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

### 磋 商 函

致：   {采购人名称}

1、根据你方磋商工程项目编号为  {项目编号}  的  {工程项目名称}  工程磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      元（RMB￥      元）的磋商报价并按磋商文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方的总报价中包含安全防护、文明施工措施费     元，我方承诺该项费用将专项用于施工现场的安全生产和文明施工。

3、我方已详细审核全部招磋商文件，包括修改文件及有关附件。

4、一旦我方成交，我方保证按磋商文件相关规定完成并移交全部工程。

6、如果我方成交，我方承诺工程质量达到的目标为：              。

7、如果我方成交，我方将按成交通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。

8、我方同意所提交的响应文件在磋商文件的磋商须知中规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                                 （盖章）

单位地址：

法定代表人：                               （签字）

邮政编码：	      	   电话：	    	  传真：

日期：_____年____月____日

2.磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：              磋商文件编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磋商总报价 人民币（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月  日

3、磋商报价明细表格式：

磋商报价明细表

按工程量清单格式报价

授权代表签名：

供应商盖章：                          日  期：

2.磋商报价一览表（二次报价）

供应商全称（加盖公章）：              磋商文件编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磋商总报价 人民币（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月  日

注：二次报价须附磋商报价明细表（请供应商提前做好相关准备）

3、磋商报价明细表格式：

磋商报价明细表（二次报价）

按工程量清单格式报价

授权代表签名：

供应商盖章：                          日  期：

中小企业声明函

（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的_（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企图）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：                         ) （项目编号：            ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章） :

日期：  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017) 141号）的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （采购人名称）单位的                       （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

评分索引表

供应商全称（电子签章）：

| 评分项目 | 响应文件对应资料 （请详细列明评分项中各小项） | 自评分 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应磋商办法及评分标准 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

日期：

- 第七章  工程量清单

后附，供应商自行下载

- 第八章  图  纸

（供应商网上自行下载）