# 温岭市城东街道2022年度工业垃圾分类服务采购

#### （电子招投标方式）

竞争性谈判文件

项目编号：HZHB2022-WL007

采购人（章）：温岭市人民政府城东街道办事处

采购代理机构（章）：杭州好邦建筑工程咨询有限公司

备案单位：温岭市财政局政府采购监管科

2022 年 7月

目	录

第一章	竞争性谈判公告

第二章	供应商须知

第三章	评标办法及评分标准

第四章	采购需求

第五章	政府采购合同主要条款指引第六章	谈判响应文件格式附件

第一章 竞争性谈判公告

项目概况： 温岭市城东街道2022年度工业垃圾分类服务采购 采购项目的潜在供应商应在www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2022年7月14日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。。

#### 一、项目基本情况：

项目编号:HZHB2022-WL007

项目名称：温岭市城东街道2022年度工业垃圾分类服务采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1600000

最高限价（元）：1600000

采购需求：

标项一:

标项名称: 温岭市城东街道2022年度工业垃圾分类服务采购

数量: 1项

预算金额（元）: 1600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

| 标段 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 （暂定） | 单价最高限价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭市城东街道2022年度工业垃圾分类服务采购 | 包括垃圾运输、清理、分类、处置，具体详见技术要求 | 13000吨(以第三方测绘报告为准） | 110元/吨 | 2022年9月 30日前完成清运、场地腾空。 |

合同履约期限：2022年9月30日前。

本项目不接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：供应商营业执照具有“固体废物治理”等与本项目相关的经营范围，同时提供处置一般工业固废垃圾的城市生活垃圾焚烧厂或发电厂的合作证明材料或环评报告；

（三）截止投标截止时间前（北京时间），供应商未被“信用中国”

（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，

不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。（七）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（本项目由符合政策要求的中小企业承接）：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

#### 三、获取（下载）采购文件：

（一）获取时间：公告发布时间至投标截止时间

（二）获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

（三）获取方式：

1、尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

2、供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件。

3、采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

4、采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商谈判响应文件。

#### 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年7月14日14:00（北京时间）

地点（网址）：供应商应于谈判响应截止时间之前将电子谈判响应文件上传到“政府采购云平台”

#### 五、响应文件开启

开启时间：2022年7月14日14:00（北京时间）

地点（网址）：“政府采购云平台”线上谈判。

#### 六、公告期限：

- 自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

#### （一）电子招投标相关事宜：

1.供应商注册：供应商应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，务必在投标截止时间前登陆浙江政府采购网进行注册。

2.本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明如下：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标、响应文件。供应商未按规定加密的投标、响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（2）供应商须申领CA，并在政采云平台完成绑定方可进行谈判响应文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（二）投标保证金：本项目不收取投标保证金。

#### （三）质疑和投诉：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

#### （四）公告发布媒体：

浙 江 省 政 府 采 购 网 （ http:// www.zjzfcg.gov.cn ） 和 温 岭 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网（http://new.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html）。

#### （五）其他事项：

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广应用“政采贷”、“政采保”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下金融、保险机构的“政采贷”、“政采保”服务。

1、“政采贷”服务

| 序号 | 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业银行 | 3.8%起 | 赵莉鹏 | 15267630808 |
| 2 | 中国交通银行 | 3.8%起 | 王培洁 | 13819666299 |
| 3 | 中国建设银行 | 基准利率 | 范 融 | 13958680866 |
| 4 | 中国工商银行 | 3.8%起 | 王晨晓 | 18858658025 |
| 5 | 中国银行 | 3.85%起 | 朱 虹 | 13806588208 |
| 6 | 中国邮政储蓄银行 | 3.85%起 | 王彬彬 | 13173718881 |

2、“政采保”服务

| 中国人民财产保险股份有限公司温岭市支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元（300元） | 李微微 | 13605861319 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国平安财产保险股份有限公司温岭支公司 |  | 郑海珍 | 13906560678 |
| 阳光财产保险股份有限公司温岭支公司 |  | 王巧萍 | 13967691616 |

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1.采购人信息

名称：温岭市人民政府城东街道办事处

地址：温岭市万昌中路718号

项目联系人（询问）：钟骁

项目联系方式（询问）：0576-86169202

质疑联系人：许先生

质疑联系方式：0576-89939888

#### 2.采购代理机构信息

名称：杭州好邦建筑工程咨询有限公司

地址：温岭市太平街道星光中路8幢19单元（三星桥世纪广场后面）

项目联系人（询问）：林丹峰、林金锋

项目联系方式（询问）：13566662115、15958698889

质疑联系人：经办员

质疑联系方式：13566662115

3.同级政府采购监督管理部门：温岭市财政局

联系人：温岭市财政局政府采购监管科监督投诉电话：0576-86086511

地址：浙江省温岭市太平街道中华路29号

第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：温岭市城东街道2022年度工业垃圾分类服务采购 项目编号：HZHB2022-WL007 项目内容：详见采购需求 |  |
| 2 | 采购方式 | 竞争性谈判 |  |
| 3 | 谈判响应文件形式 | 1.电子投标文件包括“电子加密谈判响应文件”和“备份谈判响应文件”，在谈判响应文件编制完成后同时生成。 2.“电子加密谈判响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成谈判响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的谈判响应文件。 3.“备份谈判响应文件”是指与“电子加密谈判响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份谈判响应文件视为无效备份谈判响应文件。 |  |
| 4 | 谈判响应文件份数 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 2.每份电子谈判响应文件应包括资格证明文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。 |  |
| 5 | 电子加密谈判响应文件 | 电子加密谈判响应文件：谈判响应文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的谈判响应文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密谈判响应文件。 1.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密谈判响应文件的投标无效。 2.供应商成功上传电子加密谈判响应文件后，可自行打印谈判响应文件接收回执。 |  |
| 6 | 备份谈判响应文件 | 1.备份谈判响应文件递交要求：以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，压缩文件命名为：投标项目编号和投标单位简称。接到在线解密通知后 30 分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：110208672@qq.com）。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密谈判响应文件”已按时解密的，“备份谈判响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份谈判响应文件”而未将“电子加密谈判响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 7 | 电子加密谈判响应文件的解密和异常情况处理 | 电子加密谈判响应文件的解密和异常情况处理： 1.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密谈判响应文件”的在线解密。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密谈判响应文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份谈判响应文件”的，以“备份谈判响应文件”为 依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份谈判响应文件”上 传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密谈判响应文件”自动失效）， 否则视为谈判响应文件撤回。 3.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份谈判响应文件”而未将电子加密谈判响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 8 | 谈判响应文件、流程文件签章 | 电子谈判响应文件必须有电子签章； 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后 上传相关文件，均认可； 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |  |
| 9 | 谈判程序 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份谈判响应文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份谈判响应文件上传、解密； 3.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮 箱（邮箱地址：110208672@qq.com ， 联系人：林丹峰，电话：13566662115）； 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |  |
| 10 | 评标程序 | 1、资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对供应商进行资格审查，资格审查不合格的供应商，其投标作无效标处理。 2、符合性评审：依据采购文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。 3、商务技术评审：由谈判小组对各供应商的技术商务充分审核、讨论及评议。 4、开启报价响应文件：开启符合性审查、商务技术评审有效谈判响应供应商的《报价文件》（第一轮），谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。 5.谈判结束后（谈判轮次由谈判小组现场确定），谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是谈判响应文件的有效组成部分。 6.通过“政府采购云平台”公布开标一览表等有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过“政府采购云平台”签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。谈判小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。 7.评审结束后，由谈判小组编写并签署评审报告，评审报告应当根据评审办法确定成交供应商； 8.采购代理机构将通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单； 9.谈判会议结束。 结果公布：供应商可通过在线平台查看谈判结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作 方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |  |
| 11 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对谈判响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，供应商自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，谈判小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |  |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天。 |  |
| 13 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |
| 14 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ☑ 不组织 |  |
| 15 | 样品 | □ 提供，具体详见竞争性谈判文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 ☑ 不提供 |  |
| 16 | 演示 | □ 要求，具体详见竞争性谈判文件 ☑ 不要求 |  |
| 17 | 评标办法 | □ 综合评分法 ☑ 最低评标价法 |  |
| 18 | 是否进口 | □ 允许进口 ☑ 不允许进口 |  |
| 19 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 ☑ 不适用 |  |
| 20 | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品 ☑ 不适用 |  |
| 21 | 促进小微企业发 展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、 微型企业。 |  |
| 22 | 合同签订 | 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。 |  |
| 23 | 供应商注册事项 | 根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号） ， 供 应 商 中 标 后 必 须 注 册 成 为 浙 江 政 府 采 购 网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）的正式供应商，否则可以不与中标人签订合同，如未能按时签订合同，将取消其中标资格。 |  |
| 24 | 履约保证金 | 1.金额：合同总价的 1%； 2.中标单位在签订合同前须交纳本项目履约保证金存到采购人指定账户； 3.退还条件详见合同条款。 |  |
| 25 | 代理服务费 | 金额：代理服务费参照计价格[2002]1980 号文，按服务类收费标准计算金额的 8折计取，不足8000元按8000元收取。 收取方式：由代理机构向中标单位收取，请供应商在投标报价中综合考虑，不单独报价，中标单位在合同签订前支付至招标代理机构处。 |  |
| 26 | 现场组织实施 | 根据浙江省财政厅文件浙财采监〔2015〕13 号文件《关于印发浙江省政府采 购活动现场组织管理办法的通知》实施。 |  |
| 27 | 解释权 | 本竞争性谈判文件的解释权属于采购人和采购代理机构 |  |
| 28 | 其他说明 | 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》浙 财采监〔2013〕24 号文件，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料，与其他 法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 |  |
| 29 | 注意事项 | 供应商应严格按照竞争性谈判文件及补充文件的规定和要求编制谈判响应文件。在编制投 标文件过程中,应严格遵循实事求是、诚信投标的原则,如有偏离,应如实填写响应偏离。 如果发现本竞争性谈判文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时,请供应商 在获取竞争性谈判文件后,在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。 采购结果公告期间,供应商不得通过非正当途径获取法律法规规定谈判小组 (包括其他相关人员)应当保密的相关内容。 |  |
| 30 | 所属行业 | 本项目所属行业为其他未列明行业，请供应商按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号)进行自测,判断属于中型、小型还是微型企业，也可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序(http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html)进行测算。（证明文件加盖企业公章） 特别提醒:中标供应商享受中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》或证明文件将随中标结果公告一同公布,接受社会监督。 |  |

#### 一、总则

#### （一）适用范围

本竞争性谈判文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为

（法律、法规另有规定的，从其规定）。

#### （二）定义

1、采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。

2、采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

3、供应商：是指参加本政府采购项目谈判响应的供应商。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

#### （三）谈判响应费用

不论谈判响应结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判响应有关的全部费用（竞争性谈判文件有相关规定除外）。

#### （四）特别说明

1、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除竞争性谈判文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以谈判响应文件为准，投标供应商需在谈判响应文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致， 不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、谈判响应文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、谈判响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、本项目不允许分包。（或者本项目允许部分分包，若分包如下：供应商根据竞争性谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在谈判响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判文件总目录所列内容组成。

（二）竞争性谈判文件的澄清或修改

1、采购人或采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交谈判响应文件的截止时间。

3、供应商在规定的时间内未对竞争性谈判文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对竞争性谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、谈判响应文件

#### （一）谈判响应文件的组成

供应商获取竞争性谈判文件后，按照竞争性谈判文件的要求提供：资格证明文件、商务技术文件和报价文件。

#### 1、资格证明文件的组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 内容自拟 |
| ▲3 | 投标声明书 | 格式附后 |
| ▲4 | 授权委托书（附上法定代表人及代理人的身份证正反面复印件） | 如授权委托代理人的则需提供该项，格式附后 |
| ▲5 | 供应商营业执照或法人登记证书； | 营业执照具有“固体废物治理”等与本项目相关的经营范围（内容自拟） |
| ▲6 | 供应商资格承诺函 | 格式附后 |
| ▲7 | 供应商的《中小企业声明函（服务）》等相关证明材料 | 供应商若为中小微企业的，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，提供中小企业声明函，格式附后。 供应商若为残疾人福利性单位的，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库﹝2017﹞141 号）的规定, 提供残疾人福利性单位声明函，格式附后。 供应商若为监狱企业的，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68 号）的规定,提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生 产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件，格式自拟。 |
| 8 | 特定资格条件： | 处置一般工业固废垃圾的城市生活垃圾焚烧厂或发电厂的合作证明材料或环评报告（内容自拟） |
| 9 | 供应商认为需要提供的其它文件和资料 | 内容自拟（可选择性提供） |

#### 2、商务技术文件的组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 内容自拟 |
| 3 | 供应商基本情况表 | 格式附后 |
| 4 | 项目实施人员一览表 | 格式附后 |
| 5 | 项目负责人资格情况表 | 格式附后 |
| 6 | 技术、商务偏离表 | 格式附后 |
| 7 | 证书一览表 | 格式附后（可选择性提供） |
| 8 | 供应商类似项目实施情况一览表 | 格式附后 |
| 9 | 具体的服务承诺及实施方案 | 内容自拟 |
| 10 | 供应商认为需要提供的其它文件和资料 | 内容自拟（可选择性提供） |

#### 3、报价文件的组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 内容自拟 |
| 3 | 开标一览表（第一次报价） | 格式附后 |
| 4 | 供应商认为需要提供的其它文件和资料 | 格式、内容自拟 |

（二）谈判响应文件的制作、封装及递交要求

#### 1、谈判响应文件的制作要求

1.1供应商应按照谈判响应文件组成内容及项目招标需求制作谈判响应文件，不按竞争性谈判文件要求制作谈判响应文件的将视情处理，责任由供应商自行承担。

1.2供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，谈判响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖供应商的公章以及法定代表人或授权代理人的签字或盖章。

1.3谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

1.4投标计量单位，竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

1.5若供应商不按竞争性谈判文件的要求提供资格审查材料，其责任由供应商自行承担。

#### 2、谈判响应文件的式样

2.1供应商通过“政采云”平台制作电子谈判响应文件，谈判响应文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

2.2谈判响应文件是电子谈判响应文件，包括“电子加密谈判响应文件”和“备份谈判响应文件”，在谈判响应文件编制完成后同时生成。

2.2.1“电子加密谈判响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成谈判响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的谈判响应文件。

2.2.2“备份谈判响应文件”是指与“电子加密谈判响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份谈判响应文件视为无效备份谈判响应文件。

2.2.3一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

2.2.4每份电子谈判响应文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价文件三部分内容。

2.3谈判响应文件中投标声明书、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合竞争性谈判文件格式要求，否则谈判响应文件无效。

2.4供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性谈判文件规定编制电子谈判响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对竞争性谈判文件的某项要求，供应商的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时会提示供应商未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由供应商自行承担。

谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是供应商的责任。

#### 3、谈判响应文件的递交要求

3.1电子加密谈判响应文件：谈判响应文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的谈判响应文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密谈判响应文件。

3.1.1供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密谈判响应文件的投标无效。

3.1.2供应商成功上传电子加密谈判响应文件后，可自行打印谈判响应文件接收回执。

3.2备份谈判响应文件：以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，压缩文件命名为：投标项目编号和投标单位简称。接到在线解密通知后 30 分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：110208672@qq.com），以便标书解密异常时应急使用。

3.2.1供应商仅提交备份谈判响应文件的，投标无效。

#### 4、谈判响应文件的补充、修改和撤回

4.1供应商在递交谈判响应文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为谈判响应文件撤回，投标无效。

4.2在投标截止期之后，供应商不得对其投标作任何修改。

4.3从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

#### （三）谈判响应文件的有效期

1、自投标截止日起90天谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的谈判响应文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、谈判

#### （一）谈判事项

1、 采购人将于竞争性谈判文件规定的时间和地点公开谈判。若采购人通过修改竞争性谈判文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

2、评审期间，供应商代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。供应商代表不参加谈判程序的，事后不得对采购相关人员、评审过程和评审结果提出异议。

3、谈判程序

#### 谈判第一阶段

3.1.1向各供应商发出电子加密谈判响应文件【开始解密】通知，由供应商按竞争性谈判文件规定的时间内自行进行谈判响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密谈判响应文件”解密的，如已按规定递交了备份谈判响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份谈判响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密谈判响应文件”自动失效；

3.1.2谈判响应文件解密结束，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

3.1.3开启谈判响应文件，进入资格审查；

3.1.4开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

3.1.5开标结束。

#### 谈判第二阶段

3.2.1符合性审查、商务技术评审结束后，举行谈判程序第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单。

3.2.2开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》（第一轮），谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

3.2.3谈判结束后（谈判轮次由谈判小组现场确定），谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是谈判响应文件的有效组成部分。谈判供应商的报价原则上不得高于上轮的报价（实质性变动的除外）。

3.2.4通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商自行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。。谈判小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

3.2.5评审结束后，由谈判小组编写并签署评审报告，评审报告应当根据评审 办法确定成交供应商；

3.2.6采购代理机构将通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商 名单并出具谈判记录，由主持人、记录人、现场监督员当场签字确认；

#### 谈判会议结束。

4、如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

五、评审

#### （一）组建谈判小组

谈判小组由采购人依法组建。

#### （二）评标程序

1、谈判响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。 如果谈判响应文件没有实质上响应采购文件的要求，谈判小组将判定无效，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

2、澄清有关问题。在评标期间，对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（或有效电子数据电文）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章） 后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，谈判小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

3、修正原则

谈判响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1谈判响应文件中开标一览表(报价表)内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第 87 号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4、比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的谈判响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、按采购文件中规定的评标方法和标准，对供应商进行排序，并推荐中标候选人。

6、编写评标报告。

7、评价采购代理机构对谈判小组评审专家进行评价。

#### （三）供应商存在下列情况之一的，投标无效

1、未按时上传电子谈判响应文件的；

2、未按时解密电子谈判响应文件的且未提供备份谈判响应文件或未按时解密电子谈判响应文件的且提供的备份谈判响应文件无法打开的；

3、在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的；

4、报价文件中报价的货物跟商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

5、不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的或资格证明文件提供不齐全的；

6、谈判响应文件未按竞争性谈判文件规定的要求提交资料或签署、盖章的；

7、谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8、谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理；

9、报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或最高限价；

10、未实质性响应竞争性谈判文件要求或者谈判响应文件有采购人不能接受的附加条件的或者明显不符合竞争性谈判文件要求的技术参数、质量标准，或者与竞争性谈判文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

11、谈判响应文件提供虚假材料的；

12、符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

12.1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

12.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.3不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.4不同供应商的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.5不同供应商的谈判响应文件相互混装；

13、不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的（竞争性谈判文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

#### （四）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他导致评标结果无效的。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准， 采取其他方式组织采购。

#### （六）评标原则和评标办法

1、评标原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性谈判文件，重新组织采购活动。

3、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

#### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。谈判小组根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评标报

告送采购人，采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

#### （一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性谈判文件和中标人谈判响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件确定的事项和中标人谈判响应文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无正当理由拖延、拒签合同的,按《政府采购法》及等有关规定进行处理处罚。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的， 应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

#### （二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

#### （最低评标价法）

为公正、公平、科学地选择成交人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

1、总则

1.1 本项目成交方法如下：本次采购项目的评审方法为最低评标价法，以最终报价排名，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以经评审的最终报价从低到高顺序排列取成交候选人，取评审价的值最小的为第1成交（中标候选人），成交（中标候选人）只有一名。评审后的最终报价相同的则由采购人现场抽签确定排序。

1.2 第1成交候选人若放弃成交，因不可抗力提出不能履行合同，不按照谈判文件要求提交履约 保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，本次采购失败，采购人将重新依法组织采购。

成交候选人因不可抗力之外的原因放弃成交权给采购人造成损失的，由放弃成交权的成交候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃成交权的情况记入其信用档案。所有成交候选人放弃成交权或被 取消成交资格的，采购人将重新依法组织采购。

1.3 评审过程计算均采用四舍五入法，并保留小数2位。

1.4 由谈判小组专家与谈判响应方就该项目的价格等进行商谈，与谈判响应方商谈的次数根据谈判当时的情况确定。当谈判结束后，再统一报价口径，由谈判响应方在规定时间内提交最终报价，超 过规定时间提交的报价应当作为无效处理。在谈判期间，谈判响应方不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。否则将废除其谈判资格。在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判响应方私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。谈判小组不向落选方解释落选原因。

2、谈判程序

2.1 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2.2 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

2.5谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.6谈判过程中，谈判响应供应商的报价不得高于前一轮的报价，否则作无效标 处理。

2.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

2.8谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出2名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.9采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.10采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.11 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第四章 采购需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 （暂定） | 单价最高限价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭市城东街道2022年度工业垃圾分类服务采购 | 包括垃圾运输、清理、分类、处置，具体详见技术要求 | 13000吨(以第三方测绘报告为准） | 110元/吨 | 2022年9月 30日前完成清运、场地腾空。 |

二、技术要求

1、工作总体要求

1.1对发包人指定范围内混合垃圾进行运输、清理、分类、处置等。

1.2场地内用水、用电、电讯线路、材料堆放场地等由中标人自行解决，所需费用（包括用水、用电涨价风险因素）一并计入投标报价内，今后不另增加费用。

1.3为确保在本项目实施期间往来人员、车辆的安全，乙方在项目实施期间应严格执行相关安全作业规程，认真做好相关安全标识（志）、安全隔离、安全维护等措施，涉及的一切费用由投标人自行考虑在报价内，今后不另增加费用。

1.4为确保在本项目实施期间各项环境保护措施落实到位，乙方应在合同签订后3日内出具的《温岭市城东街道莘塘村工业垃圾清理处置技术方案》（应包含施工方案和二次污染防治实施方案），并严格落实，涉及的一切费用由投标人自行考虑在报价内，今后不另增加费用。

1.5中标人应在项目实施前设置并建立项目应急方案，在供项目实施过程中发生突发事件时使用（突发事件如自然灾害、重特大事故、环境污染及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等）。

2、垃圾处理要求

▲2.1本项目采用垃圾异地分拣和处置方式，所有混合垃圾应在采购人规定的时间内清运至中标人提供的暂存场内实施分拣，暂存场须具备垃圾分拣处置设备、设施且符合相关规范要求，投标人需提供场地证明，房产证明或房屋租赁合同，开标后发包方对第一中标候选人暂存场进行现场踏勘，如投标人提供虚假资料或暂存场不符合要求，投标人有权取消第一中标候选人中标资格；

▲2.2中标人应在垃圾清挖、运输、分拣、处置等全过程实施必要的二次污染防治措施，降低项目环境影响，污染防治相关技术应满足国家相关标准；

2.3分拣出的轻物质须送至焚烧处置，并出具回单；分拣后的建筑垃圾不得回填，须符合国家标准和规范处置；

2.4分选后的建筑垃圾不允许重新回填。

3、人员及设备要求

3.1人员最低配备要求：工人15名和管理人员1名。

3.2机械设备最低配备要求：挖机3台，运输车辆5辆，及其他所需的配套设备（投标人可在投标文件中补充）。

3.3中标方须为所有车辆、设备、人员按国家规定购买各类保险。其中运输车辆必须配备GPS定位。

3.4所有项目实施人员均需培训后才能上岗，按国家规定办理相关手续及合格的证照。

3.5中标方招聘的工作人员必须按《劳动法》有关规定签订劳动合同并办理各类保险。

3.6员工如因操作不当发生的人身安全事故，其发生的一切费用均由中标方负责，与采购人无关；

3.7投标人应将人员的分工情况、作息时间、排班计划等告知采购人。

3.8中标方须为所有操作工购买意外保险，且保障不得低于人民币50万元。

3.9做到安全运输，文明运输，如在运输过程中发生安全和环境污染事故，责任由中标方负责。

4、验收标准

为检验本项目混合垃圾清理工作是否达标，将对项目场地地下水及土样进行随机取样并交由浙江省生态环境科学设计研究院进行检测，检测结果对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。

- 考核办法

每扣一分，扣除违约金10000元，100分扣完的，采购人有权取消合同，不再支付已完成工作的任何费用，且履约保证金不予退还。具体考核内容如下：

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有工作计划 | 无混合垃圾工作计划扣1分 |
| 2 | 有工作安全环保制度 | 无一混合垃圾工作安全环保制度扣1分 |
| 3 | 有工作自查考核办法、 | 无混合垃圾自查考核办法扣1分 |
| 4 | 有工作自查记录 | 无混合垃圾自查记录扣1分 |
| 5 | 运输车辆持证上路，每名司机持有效证照上岗（包括人身、车辆保险）。 | 每名混合垃圾清运车司机持有效证照上岗上路（包括人身、车辆保险）。发现有1名不持有效证照上岗的，扣100分； |
| 6 | 作业人员统一着带安全标记的服装上岗； | 发现一人未按规定着装，扣1分； |
| 7 | 混合垃圾清运过程中必须安全、文明运输，不得有沿路抛洒现象，造成二次环境污染 | 混合垃圾清运过程中不文明、造成二次环境污染的，发现一次扣1分 |
| 8 | 由于中标方管理不善，引起政府职能部门处罚和限期整改，或安全措施不力造成事故的责任的 | 发现一次扣10分； |
| 9 | 不得非法处理混合垃圾 | 一旦发现有非法处理行为的，扣100分，同时取消合同，并承担相应赔偿责任。 |

三、商务要求

1、实施期限：2022年9月30日前清运完成、场地腾空。

2、计量方式：以第三方测绘方量结算。

3、付款方式：所有工作完成并验收合格后采购单位将根据项目具体实施情况及服务期内的实际履约情况，在中标单位提供税票后的30个工作日内付清款项，如有扣款扣费的，在费用扣除后进行支付。

## 第五章	政府采购合同主要条款指引

（本合同为参考，具体结合招标需求及中标单位谈判响应承诺，以实际签署为准）

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购单位）	所在地：

乙方：（中标供应商）	所在地：

根据 	年     月     日 	采购（招标编号： 	）招标结果和竞争性谈判文件要求，并依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条、采购服务内容及要求

1.1本项目为温岭市城东街道2022年度工业垃圾分类服务，包括垃圾运输、清理、分类、处置，垃圾数量约为13000吨，具体以第三方测绘报告为准。

1.2工作总体要求

1.2.1对发包人指定范围内混合垃圾进行运输、清理、分类、处置等。

1.2.2场地内用水、用电、电讯线路、材料堆放场地等由中标人自行解决，所需费用（包括用水、用电涨价风险因素）一并计入投标报价内，今后不另增加费用。

1.2.3为确保在本项目实施期间往来人员、车辆的安全，乙方在项目实施期间应严格执行相关安全作业规程，认真做好相关安全标识（志）、安全隔离、安全维护等措施，涉及的一切费用由投标人自行考虑在报价内，今后不另增加费用。

1.2.4为确保在本项目实施期间各项环境保护措施落实到位，乙方应在合同签订后3日内出具的《温岭市城东街道莘塘村工业垃圾清理处置技术方案》（应包含施工方案和二次污染防治实施方案），并严格落实，涉及的一切费用由投标人自行考虑在报价内，今后不另增加费用。

1.2.5中标人应在项目实施前设置并建立项目应急方案，在供项目实施过程中发生突发事件时使用（突发事件如自然灾害、重特大事故、环境污染及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等）。

1.3垃圾处理要求

1.3.1本项目采用垃圾异地分拣和处置方式，所有混合垃圾应在采购人规定的时间内清运至中标人提供的暂存场内实施分拣，暂存场须具备垃圾分拣处置设备、设施且符合相关规范要求，投标人需提供场地证明，房产证明或房屋租赁合同，开标后发包方对第一中标候选人暂存场进行现场踏勘，如投标人提供虚假资料或暂存场不符合要求，投标人有权取消第一中标候选人中标资格；

1.3.2中标人应在垃圾清挖、运输、分拣、处置等全过程实施必要的二次污染防治措施，降低项目环境影响，污染防治相关技术应满足国家相关标准；

1.3.3分拣出的轻物质须送至焚烧处置，并出具回单；分拣后的建筑垃圾不得回填，须符合国家标准和规范处置；

1.3.4分选后的建筑垃圾不允许重新回填。

1.4人员及设备要求

1.4.1人员最低配备要求：工人15名和管理人员1名。

1.4.2机械设备最低配备要求：挖机3台，运输车辆5辆，及其他所需的配套设备（投标人可在投标文件中补充）。

1.4.3中标方须为所有车辆、设备、人员按国家规定购买各类保险。其中运输车辆必须配备GPS定位。

1.4.4所有项目实施人员均需培训后才能上岗，按国家规定办理相关手续及合格的证照。

1.4.5中标方招聘的工作人员必须按《劳动法》有关规定签订劳动合同并办理各类保险。

1.4.6员工如因操作不当发生的人身安全事故，其发生的一切费用均由中标方负责，与采购人无关；

1.4.7投标人应将人员的分工情况、作息时间、排班计划等告知采购人。

1.4.8中标方须为所有操作工购买意外保险，且保障不得低于人民币50万元。

1.4.9做到安全运输，文明运输，如在运输过程中发生安全和环境污染事故，责任由中标方负责。

第二条、合同价格

2.1 本项目采用固定单价，实际工程量以第三方测绘结果为准；

2.2 签约合同单价为：人民币（大写）                 元整/吨(¥                元/吨)；

2.3合同金额包括乙方服务期间的所发生的所有费用如下（包括但不仅限于）：

2.3.1运行费用：水费、电费、外运费用、焚烧费用、设备维修费用、所有的检测费用等

2.3.2其他费用：企业管理费用、人员意外伤害保险及第三者责任险、税金、利润以及一定范围内的风险费用。

2.4本合同履行期间，不因政策性调整、物价涨跌等任何因素调整合同价格。合同范围内的服务、工作不作拆解审计。

第三条、服务期限及验收方式

3.1服务期限：2022年9月30日前。

3.2验收方式：为检验本项目混合垃圾清理工作是否达标，将对项目场地地下水及土样进行随机取样并交由浙江省生态环境科学设计研究院进行检测，检测结果对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。

第四条、付款方式及考核办法：

4.1所有工作完成并验收合格后采购单位将根据项目具体实施情况及服务期内的实际履约情况，在中标单位提供税票后的30个工作日内付清款项，如有扣款扣费的，在费用扣除后进行支付。

4.2考核办法：

乙方应认真按照约定的质量标准进行项目实施，随时接受甲方的检查和考核。项目实施不符合要求的，每扣一分，扣除违约金10000元，100分扣完的，采购人有权取消合同，不再支付已完成工作的任何费用，且履约保证金不予退还。具体考核内容如下：

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有工作计划 | 无混合垃圾工作计划扣1分 |
| 2 | 有工作安全环保制度 | 无一混合垃圾工作安全环保制度扣1分 |
| 3 | 有工作自查考核办法、 | 无混合垃圾自查考核办法扣1分 |
| 4 | 有工作自查记录 | 无混合垃圾自查记录扣1分 |
| 5 | 运输车辆持证上路，每名司机持有效证照上岗（包括人身、车辆保险）。 | 每名混合垃圾清运车司机持有效证照上岗上路（包括人身、车辆保险）。发现有1名不持有效证照上岗的，扣100分； |
| 6 | 作业人员统一着带安全标记的服装上岗； | 发现一人未按规定着装，扣1分； |
| 7 | 混合垃圾清运过程中必须安全、文明运输，不得有沿路抛洒现象，造成二次环境污染 | 混合垃圾清运过程中不文明、造成二次环境污染的，发现一次扣1分 |
| 8 | 由于中标方管理不善，引起政府职能部门处罚和限期整改，或安全措施不力造成事故的责任的 | 发现一次扣10分； |
| 9 | 不得非法处理混合垃圾 | 一旦发现有非法处理行为的，扣100分，同时取消合同，并承担相应赔偿责任。 |

第五条、履约担保

5.1合同签订前，由乙方向甲方缴纳中标价的1%为履约保证金。

5.2履约保证金在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。

5.3乙方不能按期保质保量完成合同业务，除承担相关责任外，乙方可根据考核内容相应没收合同履约保证金。

第六条、权利和义务

6.1甲方权利与义务

6.1.1全面监督、指导、检查、验收乙方工作，对乙方未能按合同要求履行的服务事项，甲方有权要求乙方限期改正、扣罚直至解除合同，对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助。

6.1.2甲方有权对乙方工作的质量及人员到岗情况进行监督，并纳入考核结果。

6.1.3如遇特殊工作等需求时(如上级检查等情况)，甲方可提前通知乙方安排人员进行突击性等工作。

6.1.4有权制定相应之管理措施、考核标准等，以保证乙方按照合同及其他双方议定之要求运作。

6.2乙方权利和义务：

6.2.1乙方应严格按本合同约定实施各项作业，并配备相应人员，同时负责对所有人员的全面管理，并承担人员的劳动用工及安全责任。

6.2.2乙方应自行配置所需的机械设备、运输车辆，配置焚化设备或与焚化电厂签署合作协议等。

6.2.3乙方应严格教育、培训和管理派驻的管理及施工人员，服从甲方的管理。对有违法乱纪或违反甲方各项规定的乙方人员，乙方须予严肃处理；造成甲方损失，乙方应负责赔偿。

6.2.4乙方不得因任何原因，将本项目的人员调离。

6.2.5在日常工作中，发现安全隐患，应做好安全防范工作，并及时通知甲方。

6.2.6乙方应指派一名高层管理人员到甲方处检查承包范围内的工作情况，并积极征询甲方意见，加强沟通，不断提高服务品质。

6.2.7乙方负责承担乙方派驻甲方工作现场的人员工资、保险、劳保福利及其他一切费用。因乙方人员发生劳动争议而影响或有可能影响本合同的履行，乙方应及时做出相应调整以保证本合同各项工作服务质量。乙方所有人员由乙方自行聘任，与甲方没有任何关系。

6.2.8乙方应在项目实施前设置并建立项目应急方案，在供项目实施过程中发生突发事件时使用（突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等）；应积极听取甲方对管理工作的意见，认真配合并完成其他特殊管理事项。如遇台风、水浸、火灾等紧急突发事件，有义务在甲方统一指挥下参加抢险工作。

6.2.9严格遵守有关安全作业规定，如乙方人员发生工伤事故或非工伤事故，均由乙方负完全责任。甲方如要求乙方作业人员在非安全区域或没有安全防护的条件下作业，乙方有权予以拒绝，否则造成的安全责任事故由甲方承担。

6.2.10乙方严格按照合同约定在岗人数开展工作，乙方认为可以适当减少每天人数也能按要求完成任务的，可以向甲方提出书面申请，但必须经过甲方的考核同意后方可实施。

6.2.11乙方人员在甲方管辖区域内产生经济及法律责任，均由乙方负完全责任，与甲方无关。

第七条、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第八条、转包或分包

10.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

10.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同部分分包给他人供应；

10.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第九条、违约责任

9.1乙方违反甲方具体要求及《竞争性谈判文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

9.2乙方必须将一般工业固废运清运至投标时承诺指定地点（合法经营的处理点），严禁随意倾倒、严禁随意焚烧，如发现有随意倾倒，随意焚烧的情况，一经发现，甲方将立即终止合同，并扣罚乙方的全部履约保证金。

9.3乙方对甲方检查过程中发现的服务质量问题及改进意见不重视，在下一轮检查中发现仍未改正的，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。

9.4乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到本合同第一条服务要求，情节严重的，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。

9.5乙方在项目实施期间未能严格执行相关安全作业规程，未做好相关安全标识（志）、安全隔离、安全维护等措施，经甲方指出仍不改正的，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。

第十条、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第2种方式解决：

（1）提交台州仲裁委员会仲裁。

（2）依法向温岭市人民法院提起诉讼。

第十一条、合同的终止

本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

（6）法律规定的终止事由。

第十二条、合同的效力及份数

本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。合同附件、相关竞争性谈判文件、谈判响应文件与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，其中正本贰份，副本肆份均具有同等法律效力，甲方、乙方双方执贰份，其余送有关部门备案。

甲方（公章）	乙方（公章）

法人或授权委托人签名：	法人或授权委托人签名：

联系人：	联系人：

联系电话：	联系电话：

开户账号：	开户账号：

签订时间：	年	月	日

签订地点：

附件 1

第六章 谈判响应文件格式附件

项目名称

项目编号：

投

标文件

（资 格 证 明 文 件 ）

供应商名称（盖公章）： 地	址：

时	间：

资格证明文件目录

1、投标声明书（附件 2）

2、授权委托书（附件 3）（附上法定代表人及代理人的身份证正反面复印件）

3、法人或者其他组织的营业执照等复印件

4、供应商资格承诺函（附件 4）

5、中小企业声明函（附件 5）或残疾人福利性单位声明函（附件6）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件

6、本项目要求的特定资质相关证明

7、其他供应商认为需要提供的资料

附件 2

投标声明书

杭州好邦建筑工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址）。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了竞争性谈判文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性谈判文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性谈判文件的相关条款， 放弃对竞争性谈判文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：

附件 3

授权委托书

（填写采购人单位名称）：

我单位全权委托	（身份证号：	）作为我单位合法代理人，参加

（填写政府采购项目名称及编号）投标活动，并办理上述项目所涉的谈判响应文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力,本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

| 特此委托 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理人姓名（签字）： | 日期： | 年 | 月 | 日 |
| 法定代表人（签字）： | 日期： | 年 | 月 | 日 （委托单位加盖公章） |

附：1、代理人身份证正反面复印件（本人签名、日期，单位加盖公章） 2、法定代表人身份证正反面复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

附件4

供应商资格承诺函

致：杭州好邦建筑工程咨询有限公司

（供应商名称）      符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二 、 未 被 “ 信 用 中 国 ” （ www.creditchina.gov.cn) 、 中 国 政 府 采 购 网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （盖章）

年  月  日

附件 5：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：

备注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。所属行业供应商可从中小企业划型标准规定中选择填写。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

附件 6

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日	期：

备注：①本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

附件 7：本项目要求的特定资质相关证明

处置一般工业固废垃圾的城市生活垃圾焚烧厂或发电厂的合作证明材料或环评报告。

附件 8：

项目名称

项目编号：

投

标文件

（商务技术文件）

供应商名称（盖公章）： 地	址：

时	间：

### 商务技术文件目录

（供应商根据谈判响应文件内容自行编制）

附件 9                             	供应商基本情况表

| 企 业名 称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股 东姓 名 |  | 股权结构（ %） |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企业概况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国 家 授 予 技 术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 - 自有 - 租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机 关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有 关 资 质 获 证 情 况 | 产品生产许可证情况（ 对 需 获得 生 产 许 可证 的 产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编 号 | 发证时间 |  | 期 限 |
|  | 企 业 通 过 质 量 体 系 、 环 保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日	期：：

附件10

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前个×月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日	期：

附件11

项目负责人资格情况表

采购项目：	采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任 主要工作 |  |  |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日	期：

附件 12

技术、商务偏离表

为了采购人评议的需要，供应商若有偏离的应将偏离条款逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。供应商应对照竞争性谈判文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”。

如供应商无偏离的可不填写本偏离表或在本页上写“无”，视为完全响应本次竞争性谈判文件。

| 序号 | 内容 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日	期：

附件13

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：如有填写，没有无需提供。

1.填写供应商获得资质、认证或企业信誉证书等。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

供应商全称(单位公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件14

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 用户名称 | 合同内容 | 联系人及电话 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 证明材料 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表可扩展；

2、若发现供应商提供虚假业绩的，作无效标处理；

3、本页装订在谈判响应文件相关业绩证明材料（根据竞争性谈判文件要求）的首页。

供应商全称(单位公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件15

项目名称

项目编号：

报

价文件

供应商名称（盖公章）： 地	址：

时	间：

报价文件目录

1、开标一览表；

下列内容如有可提供：

2、针对报价供应商认为其他需要说明的。

附件 16

开标一览表

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 温岭市城东街道2022年度工业垃圾分类服务采购 |  |  |  |
| 合同总价：人民币（大写） 元整 |  |  |  |
| 在政采云系统的开标一览表中填写合同总价金额 |  |  |  |

注：1.投标报价不得超过预算价，单价最高限价不得高于110元/吨，否则为无效投标。

2.报价为完成本竞争性谈判文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额，包括人员工资、保险、管理、相应设备、耗材、利润、税金等相关服务的所有费用。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日	期：

附件 17

说明：为确保采购项目顺利进行，已领取竞争性谈判文件的供应商决定不参加本项目投标时，请于投标截止时间至少 1 个工作日前与我们书面确认（确认函格式如下），可将填写完整的确认函加盖公章后发送至杭州好邦建筑工程咨询有限公司 QQ 邮箱：110208672@qq.com。 谢谢配合！

确认函

杭州好邦建筑工程咨询有限公司：

我公司因原因，对于已获取采购文件的项目（项目编号），现决定自愿放弃参加投标活动。特发函向贵公司确认。

企业名称（盖章）：

日期：

附件 18

政府采购活动现场确认声明书

杭州好邦建筑工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由 		（单位）负责人 			（姓名）合法授权参加 	项目（项目编号： 		）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 	：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）	。二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 	（供应商名称）之间存在下列利害关系 		：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

- 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

- 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- 其他利害关系情况 	。三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 	供应商之间存在或可能存在上述第二条第 	项利害关系。

（供应商代表签名）： 日期：	年	月	日