义乌市佛堂镇市政道路、桥梁等日常巡查及养护服务采购项目

招标文件

采购编号：SJZJZC2021653GK

采购人:   义乌市佛堂镇人民政府(盖章)

法定代表人或其授权委托人:               (签字或盖章)

采购代理机构:  浙江至诚工程咨询有限责任公司  (盖章)

法定代表人或其授权委托人:               (签字或盖章)

日       期: 二0二二年一月

招标文件目录

第一章　采购公告	2

第二章　投标须知和投标须知前附表	5

第三章  招标项目要求	16

第四章    开标、评标和定标须知	31

第五章  投标文件的有效性	36

第六章  评标办法	38

第七章  拟签订的合同文本	41

第八章  投标文件部分格式	50

# 第一章　采购公告

义乌市佛堂镇市政道路、桥梁等日常巡查及养护服务采购项目 招标项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网 获取（下载）招标文件，并于 2022年3月2日 09:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SJZJZC2021653GK

项目名称：义乌市佛堂镇市政道路、桥梁等日常巡查及养护服务采购项目

采购预算及最高限价（元）：7200000元。

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 服务期限 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市佛堂镇市政道路、桥梁等日常巡查及养护服务采购项目 | 1 | 7200000元 | 年 | 市政道路、桥梁等日常巡查及养护服务，服务期限一年，具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |  |

合同履行期限：一年，具体时间双方在签订合同时确定。中标单位在工作综合考核年平均得分90分及以上的，经双方协商，可以按原中标价续签一年合同，续签不得超过两次。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目专门面向中小企业采购，本项目属于其他未列明行业（公共设施管理业）；

3.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时供应商无以下不良行为：开标当日在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4.供应商自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评审结束后，发放成交通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

5.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）；

6.本项目不接受联合体投标；

7.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2022年3月2日（开标截止当天为上午9:30），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：登陆浙江政府采购网账号获取或直接在采购公告下方获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年3月2日9:30  （北京时间）

投标地点（网址）：登陆浙江政府采购网上传电子投标文件

开标时间：2022年3月2日9:30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

①本项目实行网上投标，以潜在投标人身份获取文件后投标人即可参投，投标人在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：义乌市佛堂镇人民政府

项目联系人（询问）：王校飞

项目联系方式（询问）：13515899892

质疑联系人：王校飞

质疑联系方式：13515899892

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江至诚工程咨询有限责任公司

地    址： 义乌市春晗路111号四楼

传    真：0579-83809111-8079

项目联系人（询问）：华晴杰

项目联系方式（询问）：0579-83809111-8052

质疑联系人：金灿

质疑联系方式： 18758930028

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：义乌市财政局

联系人 ： 骆女士

监督投诉电话：0579—89915066

- 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市佛堂镇市政道路、桥梁等日常巡查及养护服务采购项目 采购项目内容：义乌市佛堂镇市政道路、桥梁等日常巡查及养护服务，服务期限一年，具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 服务期限 | 一年，具体时间双方在签订合同时确定。中标单位在工作综合考核年平均得分90分及以上的，经双方协商，可以按原中标价续签一年合同，续签不得超过两次。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为采购公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 请在浙江省政府采购网“政采云”上上传电子投标文件。 |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2022年3月2日09:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 开标时间 | 开标时间：2022年3月2日09:30 |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 投标截止时间后，采购组织机构将向各投标人发出“电子解密投标文件”的解密通知，各投标人代表在接到解密通知后1小时内（2022年3月2日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年3月2日09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年3月2日09:30时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 1.在合同生效以及中标人进场养护后的15日内，采购人向中标人支付合同总价的20%。 2.剩余80%的合同款按四个季度平均计算每季度合同款的金额，根据提供的考核奖罚情况增减后，凭合同、正式发票及完整的付款手续等资料将上季度合同款划拨到中标人指定帐户。费用由采购人直接支付。 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 供应商注册 | 供应商注册：供应商须在浙江省政府采购网供应商库注册成为正式供应商（根据浙财采监字[2009]28号文件规定]）。非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字[2009]28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。 |
| 18 | 信用记录 | 投标人出现下列情况之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；义乌市综合信用报告评级为D、E类的。 |
| 19 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： 1.义乌市公共资源交易平台（网址：http://www.ywjypt.com/） 2.浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 3.信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/） 4.中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn） 5.国家企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/） |
| 20 | 政府采购节能环保产品 | 政府采购节能环保产品 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2020〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品。 |
| 21 | 中小微企业有关政策说明 | 本项目属于其他未列明行业（公共设施管理业） 本项目专门面向中小企业/小微企业。 特别说明： 1.中小微企业有关政策： 属于中型、小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 22 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标人与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（http://www.yw.gov.cn/11330782002609848G/bmxxgk/11330782002610881M/06/01/201902/t20190220_3720981_2.html）。 |
| 23 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 24 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过最高限价的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

一、总则

- 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

- 2.定义

2.1采购人：系指义乌市佛堂镇人民政府。

2.2采购代理机构：系指浙江至诚工程咨询有限责任公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

- 3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

- 4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

- 5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标单位须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费按不超过中标总金额的1.5%计算。计算示例：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元
   （500-100）万元×0.8%=3.2万元

（1000-500）万元×0.45%=2.25万元

合计收费=1.5+3.2+2.25=6.95（万元）

5.2.2采购代理服务费在领取中标通知书时，向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

- 6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

- 7.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章   采购公告

第二章   投标须知和投标须知前附表

第三章   采购项目及要求

第四章   开标、评标和定标须知

第五章   投标文件的有效性

第六章   评标办法

第七章   拟签订的合同文本

第八章   附件—投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修正的，采购人都将通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发出。投标人在收到该澄清、补充或修改后应于 一 日内，以书面形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。逾期未回复的，视为默认接收。该答疑文件作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

9.3投标单位在前附表规定时间前未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，则视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3资格审查文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）关于资格的声明函；

（2）投标单位情况介绍；

（3）有效的营业执照副本复印件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（加盖投标人公章）；

（4）法定代表人资格说明书、法定代表人身份证复印件；

（5）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件（适用于授权代表参与本项目）；

（6）中小企业声明函（格式见附件）；

（7）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（8）监狱企业声明函、声明资料（若有，格式见附件）；

12.4技术标:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）主要业绩情况

（2）养护管理方案

（3）项目小组人员名单；

（4）投入本项目主要设备表

（5）投标人情况介绍；

（6）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（7）根据招标文件项目需求及评标办法要求提供的有关资料；

（8）供应商认为可能需要的其它文件。

12.5商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价须包括劳务、工具、材料、设备（包括保养、维修、油耗等）、水电、管理、保险（包括劳动、社会、医疗、安全等）、利润、税金、完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的相关费用、市政、市容、环保、交通、治安等可能发生的费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的各项费用。如有漏项，视同已包含在本报价中。

14.2 若养护范围未变化，当实际养护的工程量与设施量清单中的工程量不一致时，乙方应根据实际进行养护，总价不调整；若养护范围发生变化，按以下方式进行调整：实际养护范围与清单中的养护范围有增减的，有相同或类似单价的，合同增减额=投标单价×相应数量×合同养护剩余时间（日历天）/365；若合同金额增加的在不改变合同其他条款的前提下签订补充合同，合同增加金额不得超过原合同金额的百分之十。

14.3 中标后，中标人所填写的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4 中标人在中标后应根据采购人需求及时提供资料电子文档，相关费用在报价中自行综合考虑。

14.5 投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.6 采购人不接受低于成本的投标报价。

14.7 投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.8 须由中标单位开具正式发票。

14.9 招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件未提供投标文件格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中技术标中不得出现本项目投标报价。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或都查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金：无。

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

四、投标文件的递交

20.电子投标文件上传的地点和截止时间

20.1投标人应于2022年3月2日09:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21.投标文件解密

投标截止时间后，采购组织机构将向各投标人发出“电子解密投标文件”的解密通知，各投标人代表在接到解密通知后1小时内（2022年3月2日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年3月2日09:30时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年3月2日09:30时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23.本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  招标项目要求

一、养护作业方式

1.本次招标项目采用养护作业总价包干。

2.中标人一律不得将本项目分包、转包，一经发现按违约处理，采购人有权解除合同，并由中标人承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

二、服务范围、内容以及要求

1.服务范围：对镇政府管辖范围内的市政道路及桥梁等主体及附属设施的巡查养护，具体详见设施量清单（签订合同时后附）；

2.基本信息：

2.1日常巡查：包括道路、主体结构、钢结构、箱梁、伸缩缝、桥梁支座、墩台、桥梁基础、排水设施、防护设施等的所有桥梁设施的日常管养、使用管理、巡检、评估、设施巡视、检查、保护(含防汛、抗台、抗雪等配合甲方的联合行动）及养护运行等；

2.2对道路桥梁设施设备的日常维护、保养维修及出现突发性事件的临时围护、应急处理等工作及业主指定的其他维护项目（包括各类抢修项目），主要包括镇区道路桥梁日常巡查、泄水孔维护疏通、桥梁伸缩缝清理、花岗岩、青石板等人行道板修复、桥梁栏杆修复（包括石材栏杆、钢管栏杆等）、桥台垃圾清理、破损止水带更换、修复破损伸缩缝、沥青路面修复、混凝土路面修复、栏杆清洗、防撞护栏清洗、隧道壁清洗、支座养护、挡墙（防撞护栏）涂装、道路桥梁交通安全防护设施（包括防撞护栏、减速带、标志标牌、警示桩、隔离柱、防撞桶、车挡等）修复更换等；

2.3所涉管道路、桥梁上的标志标牌的清洗、日常维护等；

2.4在养护期内每年对主要桥梁（后附清单）进行一次常规定期检测，并出具检测报告，并根据《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）规定进行结构定期检测；

2.5协助采购人做好桥梁技术档案和信息管理系统的建立、整理、归档工作；

2.6对道路桥梁病害进行处理修复，发现设施大面积（单个面积200㎡以上）集中病害应制定大中修计划，报采购人审核后实施；

2.7经采购人授权的部分行政管理职能；

2.8采购人交办的其他工作内容,具体以采购人书面通知为准。

3.服务内容：

3.1道路桥梁巡查

按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）要求进行巡查，具体如下：

（1）大桥和大型隧道进行1日1次巡查，中小桥（或桥涵）进行3日1次巡查（桥梁基本信息详见附件）；当日填写《城市桥梁日常巡检日报表》，并及时录入《浙江省城市桥梁管理系统》；装订成册的日巡查表于每月28日之前上报采购人。对于巡查中发现的较严重的桥梁病害第一时间通知采购人并及时做好现场的围挡警示工作；对于影响桥梁日常运营和车辆行人舒适性安全性的零星病害，及时告知采购人。

（2）现场巡查主要内容为：

①检查和记录桥面系及附属结构物的外观病害情况

A、平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；

B、桥面泄水孔的堵塞、缺损；

C、人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等；

D、墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等。

②检查和记录上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移，伸缩装置的阻塞、破损、联结松动等情况。还需重点进行：

A、检查、跟踪梁体和墩台裂缝的发展情况，裂缝宽度是否超限、超限的裂缝应该设永久裂缝观测标记，以便以后观测；其他重要裂缝应做好现场标记；

B、检查、跟踪支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

C、检查、跟踪墩台与基础是否滑动、开裂和下沉等；

D、检查、跟踪吊杆（拉索）是否存在明显受力不正常情况。

E、桥梁的基本几何尺寸调查，包括上部结构截面尺寸，桥台、墩柱及盖梁的外观几何尺寸、跨径等；

③检查和记录城市桥梁（道路）管理条例中规定的各类违章现象。

④检查和记录在桥区内的施工作业情况。

⑤检查和记录桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

⑥检查和记录其他较明显的损坏及不正常现象。

（3）巡查过程中，核对原有桥梁基本信息卡，尤其是针对竣工资料不全或缺竣工资料的桥梁，应通过现场仔细调查和比对、及时更新，并做好核对记录。

（4）根据有关部门的要求，及时完善和日常维护浙江省桥梁管理系统（义乌市）。

（5）每季度应组织一次专题巡检、形成专题报告，于每季度最后一天前上报采购人，便于采购人及时掌握桥梁服役现状和组织专项维修。专题巡检内容应包括（或甲方要求）：

①桥面铺装和人行道铺装层专题巡检；

②栏杆扶手（扶梯）专题巡检；

③伸缩缝和泄水孔专题巡检；

（6）配合采购人进行“扁鹊杯”等评比。

（7）各项桥梁检查的现场陪同并提供相关资料。

3.2桥梁养护

泄水孔维护疏通、桥梁伸缩缝清理、花岗岩、青石板等人行道板修复、桥梁栏杆修复、桥台垃圾清理、破损止水带更换、修复破损伸缩缝、沥青路面修复、混凝土路面修复、栏杆清洗、防撞护栏清洗、隧道壁清洗、支座养护、挡墙（防撞护栏）涂装等内容，以及防汛、抗雪、桥下空间管理等服务。

4.服务要求：

4.1应严格按检查文件和合同规定的要求进行，同时必须满足国家、地方及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求。应满足但不限于以下技术规范和标准，如有最新规范以新规范为准：

（1）相关道路桥梁竣工图纸、施工设计图；

（2）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

（3）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTGD63-2007）；

（4）《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

（5）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》(JTG D62-2004)；

（6）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）；

（7）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2004）；

（8）《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/T B07-01-2006）；

（9）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTGT H21-2011）；

（10）《桥梁检测与评定技术规范》CJJT233-2015；

（11）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

4.2道路桥梁查养护要求：

（1）中标人应在义乌市设立固定场所的项目部（须在中标通知书发出后20天内设立），中标人须要承诺进场后在义乌市内配置大型养护基地（≥3000㎡），并配备专职项目负责人和技术负责人（巡查养护拟派人员需填表汇总），具体分工要求如下：

①专职桥梁的日常巡查。

②项目负责人和技术负责人更换要书面告知发包人，必须同等人员更换。采购人严格要求项目管理人员不准擅自调换，擅自调换技术负责人，由中标人支付违约金每人3万元整；擅自调换项目负责人的，由中标人支付违约金每人5万元整，并由中标人承担由此造成的一切损失。项目负责人、技术负责人无故缺岗处罚1000元/天。维修养护台账资料不规范不及时的处罚5000元/次。伸缩缝清理养护不及时处罚300元/座，泄水孔清理养护不及时处罚300元/座，桥台清理不及时处罚300元/座。

③维修工期要达到业主要求，因中标人原因造成工期延误，每天处以1000元的违约金，尾数不足1天按1天计算。

中标人应制定合理的巡查路线、确定各桥的巡查时间点，并制定详细的方案报采购人审核。

在规定的巡查时间内允许偏差30分钟，如未按计划巡查或巡查时间超过30分钟的，按每次每座桥梁扣除500元违约金。巡查成果资料应装订成册，每月28日前上报采购人，如在规定时间未完成装订并上报的、巡查资料作假的，按每次每座桥梁扣除500元违约金，中标人应及时补交或在养护费用拨付中扣除。

（4）中标人应在采购人中标公示结束一周内提交最终巡查方案、各类应急预案，如未按采购人要求按时提交的，扣除5000元违约金，中标人应及时完善和提交。

（5）服务期间发生各种人为及自然灾害造成的损失及破坏情况，从发生时间起大中型桥梁24小时内，小桥72小时内，书面形式上报采购人。严重桥梁病害发现或接到通知1小时内，未做好应急维护或未按应急预案执行的，每次扣除5000元。

（6）中标人出具的巡查专题报告出现重大失误、错误的，按每次每座桥梁扣除5000元违约金。中标人应积极配合修改补充完善，如造成其他损失的、由中标人完全承担一切损失。

（7）桥梁数据化信息录入应达到浙江省城市桥梁信息管理系统的要求，信息完整、真实、及时，并且负责系统更新。

（8）中标人应做好员工安全保障工作，加强安全防范措施和安全教育，合同履行期间若发生意外事故，由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。道路桥梁巡查期间，如因中标人组织不当、操作失误等原因造成桥梁结构安全事故或交通事故的，扣除20000元违约金、由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。

（9）做好桥下空间管理，及时劝导流浪人员，做到无流浪人员占用桥下空间、人行天桥、地道等。

（10）在养护服务期内，中标人需免费提供养护管理智能化系统给采购人使用。

4.3

4.3.1桥下空间维护工作

对流浪人员进行劝离，保持无流浪人员占用通道。对照明系统、电气系统、排水系统等进行巡查并负责日常维护运营，确保设备正常使用。

- 4.3.2遵守采购人制定的管理制度及考核办法（附后）。

- 5.养护人员要求：

- 道路市政养护班组人员每组4人，沥青混凝土维修班组每组8人，至少配备1个沥青混凝土维修班组和3个市政养护班组。

- 三、养护设施量清单

- 养护设施量清单1

| 序号 | 道路名称 | 主干道面积 | 人行道面积 | 侧石长度 | 侧石长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝阳西路 | 29083.2872 | 3706.3848 | 2560 | 2560 |  |
| 2 | 渡磐北路 | 5176.6080 | 6254.1270 | 2360 | 2360 |  |
| 3 | 渡馨二区东侧道路 | 3813.0665 |  | 1360 | 1360 |  |
| 4 | 湖山路 | 17306.7668 | 2367.2067 | 3240 | 3240 |  |
| 5 | 稠岭线 | 5245.7177 |  | 3040 | 3040 |  |
| 6 | 湖山新村小区道路 | 4587.0331 | 2233.0212 | 2080 | 2080 |  |
| 7 | 江北路 | 12583.2529 | 2034.1527 | 2984 | 2984 |  |
| 8 | 江滨路 | 35081.2612 | 11277.3143 | 840 | 840 |  |
| 9 | 蟠龙东路 | 10790.6621 | 4165.5508 | 2800 | 2800 |  |
| 10 | 蟠龙西路 | 26273.5180 | 12507.1178 | 5840 | 5840 |  |
| 11 | 文昌里南侧道路 | 2253.3529 |  | 1000 | 1000 |  |
| 12 | 无名路（二） | 2504.6337 |  | 1440 | 1440 |  |
| 13 | 无名路（一） | 4425.3947 |  | 2400 | 2400 |  |
| 14 | 义乌市佛堂镇第二小学南侧道路 | 2042.8615 | 455.2554 | 880 | 880 |  |
| 15 | 悦江府南侧道路 | 3473.8776 | 1541.0719 | 1000 | 1000 |  |
| 16 | 中国计量大学现代科技学院北侧道路 | 9652.7336 | 1817.0646 | 2160 | 2160 |  |
| 17 | 中国计量大学现代科技学院南侧道路 | 6672.4361 | 4129.0612 | 1800 | 1800 |  |
| 18 | 中国计量大学现代科技学院东侧停车场 | 1001.1275 |  | 0 | 0 |  |
| 19 | 清韵里东侧停车场 | 546.4346 |  | 0 | 0 |  |
| 20 | 佛堂二小停车场 | 3720.8052 |  | 0 | 0 |  |
| 21 | 朝阳路 | 19828.7285 | 11577.5268 | 2600 | 2600 |  |
| 22 | 朝阳万象小区南侧道路 | 1491.0923 |  | 920 | 920 |  |
| 23 | 道院路 | 2563.3089 | 1578.4449 | 1280 | 1280 |  |
| 24 | 渡磐中路 | 4634.0449 | 3981.7099 | 1920 | 1920 |  |
| 25 | 大成路 | 27058.6225 | 20839.0124 | 7760 | 7760 |  |
| 26 | 渡磬南路 | 21015.3265 | 8368.6938 | 3560 | 3560 |  |
| 27 | 佛江路 | 6986.4753 | 1141.2348 | 1960 | 1960 |  |
| 28 | 佛堂老街 | 2796.7254 |  | 0 | 0 |  |
| 29 | 佛堂老街支路 | 901.5833 |  | 0 | 0 |  |
| 30 | 佛堂粮库北侧道路 | 1043.1113 |  | 680 | 680 |  |
| 31 | 佛堂粮库南侧道路 | 1531.6868 |  | 680 | 680 |  |
| 32 | 佛堂小学东侧道路 | 1904.5714 |  | 1280 | 1280 |  |
| 33 | 佛堂小学西侧道路 | 1815.1107 | 1371.1924 | 1024 | 1024 |  |
| 34 | 佛堂镇人民政府北侧道路 | 765.5121 |  | 768 | 768 |  |
| 35 | 佛堂镇人民政府南侧道路 | 1485.5901 |  | 852 | 852 |  |
| 36 | 隔水村东侧道路 | 1625.2128 |  | 1280 | 1280 |  |
| 37 | 荷花路 | 2447.4025 |  | 1536 | 1536 |  |
| 38 | 建设东路 | 12015.2977 | 4495.7808 | 3416 | 3416 |  |
| 39 | 建设西路 | 19721.1704 | 5480.3703 | 7176 | 7176 |  |
| 40 | 建设中路 | 9978.1312 | 6120.3091 | 3244 | 3244 |  |
| 41 | 江滨小区东侧道路 | 1615.4642 | 1287.9546 | 896 | 896 |  |
| 42 | 江东路 | 6726.6276 | 143.9391 | 4140 | 4140 |  |
| 43 | 开元酒店支路 | 1477.2058 |  | 840 | 840 |  |
| 44 | 莲池路 | 10070.6293 | 7121.9691 | 1836 | 1836 |  |
| 45 | 美的宝龙世家西侧道路 | 7466.9809 | 3387.4557 | 2560 | 2560 |  |
| 46 | 蟠龙东路 | 23159.9178 | 7080.1251 | 4400 | 4400 |  |
| 47 | 蟠龙花园东侧道路 | 3007.2718 | 1270.1492 | 1200 | 1200 |  |
| 48 | 清润路 | 13672.5933 | 6931.1275 | 3460 | 3460 |  |
| 49 | 商会街 | 488.4084 |  | 0 | 0 |  |
| 50 | 双峰路 | 4712.0256 | 978.1354 | 896 | 896 |  |
| 51 | 双林路 | 26259.5244 | 8942.5305 | 4140 | 4140 |  |
| 52 | 双林颐园北侧道路 | 4190.7662 | 1000.9336 | 2264 | 2264 |  |
| 53 | 双林颐园东侧道路 | 1460.4277 |  | 1280 | 1280 |  |
| 54 | 文化东路 | 1827.2985 | 1365.5783 | 1200 | 1200 |  |
| 55 | 吴溪印象道路 | 3983.4864 | 768.4167 | 1920 | 1920 |  |
| 56 | 下市菜市场周边道路 | 2707.1730 |  | 1280 | 1280 |  |
| 57 | 下市季宅村道 | 5329.9080 |  | 3844 | 3844 |  |
| 58 | 向阳村支路 | 1879.3432 |  | 1580 | 1580 |  |
| 59 | 向阳街 | 1705.5932 |  | 1408 | 1408 |  |
| 60 | 小吴溪村东侧道路 | 2034.9364 |  | 720 | 720 |  |
| 61 | 小吴溪村中间道路 | 2481.2538 |  | 852 | 852 |  |
| 62 | 盐埠头街 | 351.1784 |  | 0 | 0 |  |
| 63 | 邮南小区道路 | 1539.8620 |  | 1200 | 1200 |  |
| 64 | 云黄路 | 1490.3284 | 820.5708 | 428 | 428 |  |
| 65 | 佛堂大道 | 114311.7562 | 8558.0358 | 11800 | 11800 |  |
| 66 | 白马路 | 12405.4478 | 5567.7463 | 6000 | 6000 |  |
| 67 | 彩云路 | 5510.2517 | 2651.3252 | 2640 | 2640 |  |
| 68 | 朝阳东路 | 76156.2451 | 8994.1878 | 9880 | 9880 |  |
| 69 | 达摩路 | 22563.5026 | 7177.6011 | 8360 | 8360 |  |
| 70 | 大士路 | 68908.2590 | 9427.4250 | 14520 | 14520 |  |
| 71 | 大田村西侧道路 | 4243.8426 | 1680.5535 | 2080 | 2080 |  |
| 72 | 丹桂路 | 6255.5786 | 2740.5646 | 2640 | 2640 |  |
| 73 | 芳山路 | 57276.9129 | 14678.2474 | 8240 | 8240 |  |
| 74 | 佛堂创新基地三期暨众创园西侧道路 | 946.3550 |  | 600 | 600 |  |
| 75 | 佛堂风情夜市东侧道路 | 623.9989 | 484.8283 | 400 | 400 |  |
| 76 | 佛堂工业区东边道路 | 12254.3938 | 5589.1490 | 2940 | 2940 |  |
| 77 | 佛堂镇创新基地人才大厦东侧道路 | 931.4207 | 173.7156 | 480 | 480 |  |
| 78 | 佛堂镇创新基地人才大厦南侧道路 | 3667.3522 | 2278.4527 | 2040 | 2040 |  |
| 79 | 佛堂镇行政服务中心西侧道路 | 699.0252 | 285.9526 | 480 | 480 |  |
| 80 | 葛仙路 | 20890.9364 | 7851.6961 | 11760 | 11760 |  |
| 81 | 含笑路 | 6199.5790 | 3351.5641 | 3000 | 3000 |  |
| 82 | 培德路 | 45796.7902 | 8738.6170 | 8720 | 8720 |  |
| 83 | 前案村西侧道路 | 2484.2464 | 312.6002 | 480 | 480 |  |
| 84 | 前案路 | 12529.9512 | 5994.4935 | 6080 | 6080 |  |
| 85 | 双峰路 | 70616.6477 | 9433.4494 | 11480 | 11480 |  |
| 86 | 塔山路 | 65046.6984 | 9955.4074 | 10000 | 10000 |  |
| 87 | 天吉路 | 6347.4951 | 2710.5327 | 3000 | 3000 |  |
| 88 | 天祥路 | 20208.8263 | 3435.1968 | 3480 | 3480 |  |
| 89 | 吴溪叶一区道路 | 15260.8964 |  | 4720 | 4720 |  |
| 90 | 溪南路 | 9426.2766 | 3734.6201 | 4820 | 4820 |  |
| 91 | 雅西路 | 6482.4053 | 3254.9327 | 3120 | 3120 |  |
| 92 | 友龙路 | 11039.6559 | 4771.5958 | 5360 | 5360 |  |
| 93 | 玉兰路 | 3750.0451 | 1591.9025 | 1640 | 1640 |  |
| 94 | 云书路 | 1949.5829 | 840.2701 | 800 | 800 |  |
| 95 | 浙江红雨医药用品有限公司南侧道路 | 17838.3764 | 978.3625 | 2360 | 2360 |  |
| 96 | 佛赤路 | 37692.1139 |  | 7360 | 7360 |  |
| 97 | 佛赤路 | 37882.038 | 6608.462819 |  |  |  |
| 合计 |  | 1235678.643 | 302391.978 | 283344 | 283344 |  |

注：行车道包括主道和辅道。

| 养护设施量清单2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥梁名称 | 类别 | 位置 | 备注 |
| 1 | 双峰路桥 | 中桥 | 双峰路 |  |
| 2 | 纵三路桥 | 中桥 | 纵三路 |  |
| 3 | 环溪桥 | 中桥 | 建设西路 |  |
| 4 | 吴溪桥 | 中桥 | 稠岭线 |  |
| 5 | 培德桥 | 中桥 | 培德路 |  |
| 6 | 无名桥 | 小桥 | 建设路靠毛陈幼儿园 |  |

四、市政养护质量标准和要求

（一）养护质量标准：

根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）图集等新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。

（二）养护考核：

按照《义乌市市政设施处养护工作考核办法》及国家强制性标准等相关规定。

（三）养护工程：

中标人在日常巡检、经常性检查和常规的定期检测、定期维护中，发现一般性病害应及时做好预防性养护、发现明显病害应及时做好维修保养，发现设施大面积集中病害应制定大中修计划，报采购人审核后实施。对道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏，需恢复或提高技术等级，从而提高其运行能力的加固、改扩建工程，中标人应专题上报，并经采购人审定后申请立项。

（四）档案资料：

中标人应以一条路、一座桥为单位建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，尤其是及时将日常巡查养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确录入市级监管部门的道路管理系统；按采购人要求将养护档案资料及当年的养护道路的道路定期检测中的常规检测及评价报告上报采购人一份。

（五）其他：

1、针对配套管线、管沟、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等情况，对于产权明确的管线、窨井问题（如电力、电信、自来水等），及时报告采购人同时必须通知相应产权单位自行维护、处理；一时无法确定产权单位、存在安全隐患、窨井发生下沉、坍塌等情况，中标人应做好临时维护措施，确保行人、车辆安全，同时及时报告采购人。

六、其他基本要求：

1.服务期限：一年，具体时间双方在签订合同时确定。中标单位在工作综合考核年平均得分90分及以上的，经双方协商，可以按原中标价续签一年合同，续签不得超过两次。

2.道路日常养护的奖惩机制：采购人根据承包协议书中的合同条款及考核情况按季度支付合同款，同时根据季度最终考核分（桥梁养护考核分占30%，道路考核分占70%）按以下规定调整季度支付款：

（一）考核达到90分（含）及以上（优），支付季度100%合同款。

（二）80－90（不含90）分的（良），每下降1分扣除1%季度合同款（中标价/4个季、下同）。

（三）70－80（不含80）分的（中），在扣除当季10%合同款的基础上，再按每下降1分扣除2%季度合同款。

（四）60－70（不含70）分的（次），在扣除当季30%合同款的基础上，再按每下降1分，扣除3%季度合同款。

（五）60分以下的（差），在扣除当季60%合同款的基础上，再按每下降1分，扣除4%季度合同款。

（六）连续两季或一周年内累计三个季度季考评得分低于60分的，采购人有权终止承包合同。

（七）考核差的及合同终止后的季度，相应的预付款予以扣回。

道路考核方法（季度考核）

| 项目 |  | 作业规范 | 考评标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本要求(8) | 养护管理 | 建立定期巡查制度，区域内的道路巡查不少于每日一次，并在一周内完成区域所有道路巡查，发现问题及时整改；制定季度大中修养护计划，并根据要求按时报日报、周报和月报。 | 未建立定期巡查制度的，扣3分；巡查次数未达到要求，每次扣2分；巡查不到位每次扣1分；发现违规问题未及时上报的每次扣1分，发现问题未及时整改，每次扣2分；未按要求制定维修计划并上报的每次扣3分；未按计划实施养护的每项扣2分。未按要求报送日报、周报、月报的，每次扣1分。 |
|  | 档案资料 | 城市道路的养护作业应加强档案管理，各项作业记录、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档。建立一路一档，须有影像资料。 | 档案资料不齐全的，每缺一项扣0.5分。 |
| 二、设施情况（70） | 沥青混凝土路面 | 沥青混凝土面层平整、坚实，无积水、裂缝、翻浆、坑槽、碎裂、沉陷、拥包、车辙、麻面、松散、波浪、泛油、脱皮啃边等现象。 | 路面材料散失后形成坑洞，凹陷深度≥20mm，面积＞0.04m2，每处扣0.5分；面积＞0.1m2，每处扣1分；影响行车安全，扣2分。 |
|  |  |  | 路面局部隆起形成拥包，在1m范围内隆起≥15mm，每处扣0.5分；影响行车安全，扣2分。 |
|  |  |  | 路面路基出现局部下沉，沉陷深度≥30mm，每处扣1分；影响行车安全，扣2分。 |
|  |  |  | 路面边缘材料剥落破损或形成坑洞，凸凹差＞5mm，宽度＞100mm，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 交错裂缝，把路面分割成近似矩形块，缝宽≥1mm，且多数缝距＜40mm，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 单条裂缝长度≥1m，缝宽≥3mm，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 裂缝成片出现，缝间路面已裂成碎块，碎块直径＜0.3m（包括井边碎裂），网格状裂缝面积≥1m2 ，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 路面出现翻浆，每处扣2分。 |
|  |  |  | 面层细料散失，散失深度＜2cm，面积＞0.1m2 ，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 在行车作用下沿车轮带形成的相对于两侧的凹槽，凹槽深度≥30mm，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 半年内，同一地点、同一设施重复维修次数超过2次的（不含2次），每处扣1分。 |
|  | 人行道和块石路面 | 人行道、块石路面应经常处于完好状态，表面保持平整、稳固，排水良好，无积水、坑槽、松动、缺失、破损、拱起、沉陷等现象，无障碍设施设置应规范、全线贯通。 | 板块出现松动、填缝料散失，每处扣0.1分。 |
|  |  |  | 板块出现缺失或破损，每处扣0.2分；破损深度＞20mm，石材类每处扣1分，砼预制块每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 接缝或相邻板错台高差＞5mm，石材类每处扣0.5分；砼预制块每处扣0.2分。 |
|  |  |  | 多块板相对邻板向上拱起，最大突起量＞20mm，石材类每处扣1分；砼预制块每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 连续数块板下沉陷于相邻板深度＞20mm，石材类每处扣1分；砼预制块每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 修补部分板材与原板材颜色、规则规格不一致，每处扣1分。 |
|  |  |  | 铺装面与其他构筑物未接顺或不平整产生积水，每处扣1分。 |
|  |  |  | 盲道设施不规范每处扣1分。 |
|  |  |  | 半年内，同一地点、同一设施重复维修次数超过2次的（不含2次），每处扣1分。 |
|  | 侧平石 | 侧平石顶面平整、勾缝密实、线形应顺直及圆滑，无积水、破损残缺、歪斜等现象 | 平石面不平整，产生积水，每处扣0.2分。 |
|  |  |  | 直线线条不直、弧度线条不圆顺，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 出现错牙、沉陷、蜂窝、露石、脱皮、裂缝、歪斜等病害，每处扣0.2分。 |
|  |  |  | 侧平石崩缺＞10cm2 ；勾缝料散失、脱落，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 侧平石空缺，每米扣1分。 |
|  |  |  | 半年内，同一地点、同一设施重复维修次数超过2次的（不含2次），每处扣1分。 |
| 三、安全 作业应急处置文明施工 (10) | 安全作业文明施工 | 做好养护作业的安全防护，作业现场应设置明显交通标志，并采取有效安全措施，杜绝各类事故；注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况制定文明施工与环境保护具体措施。 | 未对病害及时采取有效防护措施的，每次扣1分；并因此造成事故的，每次扣5分；未按要求在作业现场设置施工铭牌、交通安全警示标志、警示灯及水马等围挡设施的，发现一次扣0.5分；作业人员未穿着统一标志服，发现一次扣0.5分；施工中铣刨、切割等工序未采取有效防扬尘措施的，发现一次扣0.5分；维修完成养护期内未设置养护提示信息的，发现一次扣0.5分；维修结束后，未做到料完场地清，发现一次扣0.5分。沥青施工中道路铣刨后24小时内未恢复面层的，发现一次扣1分。 |
|  | 安全生产档案管理 | 建立安全生产管理制度，落实设施和施工的安全管理、安全隐患处置情况记录，应急预案、日常演练、突发事件处置台账等；定期组织专业培训。 | 安全生产管理制度、设施和施工的安全管理、安全隐患处置情况记录，应急预案、日常演练情况、突发事件处置台账等，缺一项扣1分；未定期组织专业培训，特种岗位未持证上岗的，发现一次扣1分。 |
|  | 应急预案 | 应建立应急防灾组织体系，建立防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件，确保道路畅通。 | 未建立应急预案及组建抢险组织的，每次扣3分；无应急值班记录，每缺一项扣1分；未及时处置突发应急事件的，每次扣3分。 |
|  | 安全事故 | 杜绝各类安全事故 | 因未及时发现安全隐患、养护管理不到位等原因造成安全事故的，发生一次倒扣5分；发生重大安全责任事故的，发生一次倒扣10分。 |
| 四、其他规定（12） | 媒体报道及上级领导部门检查批评 | 不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光，不被上级领导部门检查发现问题。 | 发生有责媒体报道事件的，每次扣2分；发生重大有责新闻曝光的，每次扣5分；被上级领导部门检查发现问题，每次扣5分。 |
|  | 交办处置 | 96150、商城e管家、市政处任务单等交办的道路设施问题需按时整改 | 未按时整改的，发生一次扣0.5分；社会反映的热点、焦点问题、市政处任务单和市政府交办的保障任务、领导批示要求等重点督办案件，办理、回复不及时的，发生一次扣2分。 |
|  | 人员设备 | 需按承诺及要求配足人员设备、智能化系统、项目部和材料场地 | 人员少一人扣0.5分，车辆机械设备少一台扣1分，项目部和材料场地少一项扣3分；人员、机械、场地等发生变更未及时上报的，发现一次扣1分；投标的智能化系统不能满足使用要求或未投入本项目施工的，扣5分。 |
|  | 热点、难点问题 | 认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题，认真完成领导及相关部门的指令性、突击性任务。 | 未建立24小时值班制度的，每次扣2分；值班电话无人接听的，每次扣1分；未能在半小时内出发处理的，每次扣1分。 |

桥梁考核方法（季度考核）

| 考评项目 |  |  | 作业规范 | 考评标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 基 本 规 定 (8分) | 养护管理 |  | 1、建立定期巡查制度；发现问题及时整改；制定年、月度重点养护计划，并在年、月初5日前上报上年、月养护总结情况。 | 未建立定期巡查制度的，扣3分；巡查次数未达到要求，每次扣2分；巡查不到位每次扣1分；发现违规问题未及时上报的每次扣1分，发现问题未及时整改，每次扣2分；未按计划实施养护的每项扣1分。报表未及时上报的，每次扣2分；报表存在漏报的，每次扣1分，存在虚报、瞒报的，每次扣4分。 |
|  | 档案资料 |  | 城市桥梁的养护作业应加强档案管理，实现计算机管理，各项作业记录、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档。 | 档案资料不齐全的，每缺一项扣0.5分。 |
| 二 设 施 情 况 (70分) | 上 部 结 构 | 桥面铺装 | 桥面平整，无裂缝、拥包、车辙、松散、麻面、坑槽、推移等病害。 | 每发现一项不合格扣1分。 |
|  |  | 人行道 | 桥面上人行道应完好、平整。无松动、缺损等现象；缘石、栏杆底梁混凝土构件安装的线形应流畅平顺，无孔洞、露筋、蜂窝、麻面、缺棱、掉角等缺陷 | 每发现一项不合格扣0.5分 |
|  |  | 排水设施 | 桥面排水系统良好，排水管、泄水孔等设施齐全，排水顺畅，无损坏、堵塞等现象。 | 每发现一项不合格扣1分。 |
|  |  | 伸缩装置 | 伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态，无破损、渗漏，或开裂、变形、堵塞、或有严重跳车等现象。 | 每发现一项不合格扣2分。 |
|  |  | 栏杆 | 栏杆完好、安装牢固、线条直顺、美观，不得有歪斜、扭曲、各部位接缝平坦，无错口、断裂、撞坏、松动、错位、破损、缺失、剥落、露筋、锈蚀等缺陷。 | 每发现一项不合格1分。 |
|  |  | 钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁梁板 | 梁板应完好、整洁，无裂缝、蜂窝、麻面、表面风化、剥落、露筋、钢筋锈蚀、变形、移位等现象。 | 每发现一项不合格扣1分；贯通裂缝每处扣3分 |
|  |  | 支座 | 支座各部分应保持完整、清洁、有效，无开裂、变形、剪切位移，破损等缺陷。 | 每发现一项不合格扣1分。 |
|  | 下部结构 | 墩台 | 墩、台应保持结构安全，无变形、移位、裂缝、空洞、蜂窝、麻面、起皮、松散、剥落、露筋等现象。 | 每发现一项不合格扣2分。 |
|  |  | 基础 | 桥梁的基础及地基应完整、稳定。 | 检查发现桥基础有沉降，冲刷，脱空等病害的，每处扣2分。 |
|  | 附属设施 |  | 挡墙应坚固，无开裂、下沉、脱空等现象；桥头搭板下沉量符合规定值、无跳车现象；防撞墙无破损、裂缝、空洞、蜂窝、麻面、起皮、松散、剥落、露筋等现象；标志牌无弯折、变形、倾斜等现象；杂树（草）、建筑垃圾、生活垃圾等现象 | 每发现一项不合格0.5分；搭板沉降出现严重跳车现象，每处扣2分。 |
| 三 安全作业、应急处置、文明施工 (12) | 安 全 作 业 文 明 施 工 |  | 建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好养护作业的安全防护，作业现场应设置明显交通标志，并采取有效安全措施，杜绝各类事故；注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况制定文明施工与环境保护具体措施。 | 未建立各项安全管理制度的，扣2分；未对病害及时采取有效防护措施的，每次扣1分；并因此造成事故的，每次扣5分；养护作业人员未穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽的，每人次扣0.5分；养护作业现场未设置明显安全警示标志的，每次扣2分；未配备专职安全员的，每次扣2分；未制定文明施工与环境保护具体措施的，每次扣2分；文明施工与环境保护措施不到位的，每次扣1分。 |
|  | 应急预案 |  | 建立应急防灾组织体系，防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件。 | 未建立应急预案及组建抢险组织的，每次扣3分；无应急值班记录，每缺一项扣1分；未及时处置突发应急事件的，每次扣3分。 |
| 四、其 它规定(10分) | 热难点问题 |  | 认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题，认真完成领导及相关部门的指令性、突击性任务。 | 未建立24小时值班制度的，每次扣2分；值班电话无人接听的，每次扣1分；经确认有责投拆的每件问题扣2分；区级检查失责任分的每次扣3分，市级（含）以上检查失责任分的每次扣5分。未在规定期限内整改的每件扣4分； 未及时完成相关部门的指令性、突击性任务的，每次扣2分。在市、区等部门及领导检查中发现存在的问题，按双倍分数扣减。 |
|  | 媒体报道 |  | 不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光 | 发生有责媒体报道事件，每次扣2分；发生重大有责新闻曝光，每次扣4分。 |

七、商务条款

1．报价要求

1.1具体报价要求详见《投标须知》第14条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

2.付款方式

详见《投标须知前附表》15；费用凭合同、正式增值税发票等相关资料由义乌市佛堂镇人民政府直接支付。

- 第四章    开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间招标人在政采云平台发出解密指令，投标人在接到解密指令后的1小时内（开标当日上午9:30-10:30）登陆政采云平台自行对电子投标文件进行解密【请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通】，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标方的资格和技术响应文件进行评审；

2.3评标小组对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清、说明或者补正（需盖电子签章或实体公章），但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2如果投标方代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

7.投标文件的初步评审

7.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

7.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

7.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

7.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.投标文件计算错误的修正

8.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

8.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标小组可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

8.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意后，修正后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9.投标文件的评审、比较和否决

9.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

9.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

9.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

9.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

9.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

9.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

9.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

11.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2019年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.4采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.质疑与投诉

12.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

12.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

12.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市春晗路111号四楼408室，联系电话：0579-83809111-8059。

12.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

12.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

12.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

12.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

12.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

12.6.5不符合《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

12.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

12.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915058）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

12.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

12.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

12.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

12.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

12.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

12.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

13.合同签订

13.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标单位，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2投标文件只有技术标或者只有商务标。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.8投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.9技术标中体现或包含商务报价；

2.10若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.11评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.12未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.13投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的；投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；或义乌市综合信用报告评级为D、E类；

2.14未按招标文件要求提供电子解密文件的；

2.15评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.16投标函中的投标报价与报价一览表中的投标报价不一致的；

2.17投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.18投标报价高于预算价（最高限价）；

2.19评标小组一致认为认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.20投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.21单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.22除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.23按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后其不确认的；

2.24其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4其他违反法律法规的的情况。

- 5.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

- 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

- 一、评审程序

1.资格评审，确定资格符合的投标人；

2.对资格符合的投标人的技术标进行初步评审，确定技术标有效单位；

3.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

4.对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

5.评标委员会对技术标有效的投标单位进行商务标符合性审查；

6.对商务标符合性审查通过的投标文件进行详细评审，计算出商务标得分和总得分；

7.推荐中标候选人、出具评标报告。

- 二、评审办法

- 1、技术评审（满分70分）

| 序号 | 评审内容 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 2019年1月1日以来，每提供市政道路养护（含桥梁养护）业绩1个得2分，每提供市政道路养护（不含桥梁养护）业绩1个得1分，最高得3分（以履约合同为准，复印件加盖公章）。 | 0-3分（客观分） |
| 2 | 养护管理智能化系统 | 投标人具备自有市政设施养护信息化专用智能化系统的（同时具有道路巡查、维修确认和设备车辆监管等功能），得3分（需提供相应的软件操作实例截图，和模块开发的采购合同）；租赁的得1分。 | 0-3分（客观分） |
| 3 | 日常养护主要设备 | 根据投入本项目的道路日常养护主要设备的情况进行打分，具有主要设备每一种得4分，最高20分。（提供说明材料：自有的提供发票和行驶证，均提供复印件加盖公章，租赁不得分）主要设备包括：压路机、登高车、铣刨机、洒水车（清洗标志标牌）、具有沥青混合料保温功能的养护车辆。 | 0-20分（客观分） |
| 4 | 专职负责人情况 | 拟担任本项目专职负责人具备高级工程师及以上职称，国家注册一级（含）以上建造师（市政）职业资格，并有本科及以上学历的得3分（提供相关职称证书、毕业证书、劳动合同复印件或社保证明，未能提供不得分）。（0-3分） | 0-3分（客观分） |
| 5 | 拟投入人员方案 | 根据投入本项目的综合养护管理人员（如技术负责人、质量负责人、机械设备负责人、财务主管、市政道路养护项目主管、专职资料员）安排，从人员的配备情况、职称证书、工作经验、技术水平等方面进行综合评分 | 0-3分（主观分） |
|  |  | 根据投入本项目拟投入的市政道路养护班组安排、班组划分方案进行评分 | 0-3分（主观分） |
| 6 | 道路桥梁养护管理方案 | 根据本项目养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施进行评分。 | 0-3分（主观分） |
|  |  | 根据针对各类养护问题采用的养护维修工艺或处理方法进行评分 | 0-3分（主观分） |
|  |  | 根据针对各类养护问题的养护质量保证措施进行评分。 | 0-3分（主观分） |
|  |  | 根据道路市政养护安全保证体系和安全管理制度进行评分。 | 0-3分（主观分） |
|  |  | 根据道路市政养护文明养护管理措施，环境保护措施进行评分。 | 0-3分（主观分） |
|  |  | 根据道路桥梁养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，科学合理、具有针对性及可操作性。 | 0-4分（主观分 |
|  |  | 道路桥梁养护资料管理方案：日常巡查、养护、技术状况评价等资料的整理归档方案情况，科学合理、具有针对性及可操作性的。 | 0-4分（主观分 |
| 7 | 移交方案 | 根据中标后企业进出场交接计划措施方案相关措施的可操作性进行评分。 | 0-3（主观分） |
|  |  | 根据中标后企业平稳过渡实施方案相关措施的可操作性进行评分。 | 0-3（主观分） |
| 8 | 应急响应方案 | 根据应急保障（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障）的应急处置方案的覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性进行评分。 | 0-3（主观分） |
|  |  | 根据应急保障（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障）的人员配备，落实专职人员等内容进行评分。 | 0-3（主观分） |

评标小组根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标小组所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

- 2、商务标评审（满分30分）

2.1甄别异常报价：有下列情况之一的认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审；

①投标报价高于预算价（最高限价）；

②如评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

2.2商务标详细评审（30分）

评标基准价的确定：以所有有效投标报价中报价最低的为评标基准价，其商务标得分为30分，其余投标人的商务标得分统一按下列计算方式计算：

商务标得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留小数2位（四舍五入）

- 3．计算总分（满分为100分）

投标人总得分 = 技术标评审得分+ 商务标评审得分（四舍五入）

- 4．推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

采购人授权评标小组直接确定有效综合评分最高者为中标人。评标小组完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术标优劣情况排列，技术标优劣情况也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标小组根据以上排序直接确定第一名的投标人为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标小组向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标小组所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

- 三、评标小组不向落标方解释落标原因。

- 第七章  拟签订的合同文本

- 义乌市政府采购合同（样本）

甲方：义乌市佛堂镇人民政府

乙方：

甲、乙双方根据　　　年　月　　日义乌市佛堂镇市政道路、桥梁等日常巡查及养护服务采购项目（采购编号：SJZJZC2021653GK ）招标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民典法》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是  □否）为可融资合同。

一、合同文件的组成

招标文件、投标文件及其补充文件、澄清文件、询标记录的所有内容均是构成本合同不可分割的部分。

二、服务范围、内容以及要求

1.服务范围：对镇政府管辖范围内的市政道路及桥梁等主体及附属设施的巡查养护，具体详见设施量清单（签订合同时后附）；

2.基本信息：

2.1日常巡查：包括道路、主体结构、钢结构、箱梁、伸缩缝、桥梁支座、墩台、桥梁基础、排水设施、防护设施等的所有桥梁设施的日常管养、使用管理、巡检、评估、设施巡视、检查、保护(含防汛、抗台、抗雪等配合甲方的联合行动）及养护运行等；

2.2对道路桥梁设施设备的日常维护、保养维修及出现突发性事件的临时围护、应急处理等工作及业主指定的其他维护项目（包括各类抢修项目），主要包括镇区道路桥梁日常巡查、泄水孔维护疏通、桥梁伸缩缝清理、花岗岩、青石板等人行道板修复、桥梁栏杆修复（包括石材栏杆、钢管栏杆等）、桥台垃圾清理、破损止水带更换、修复破损伸缩缝、沥青路面修复、混凝土路面修复、栏杆清洗、防撞护栏清洗、隧道壁清洗、支座养护、挡墙（防撞护栏）涂装、道路桥梁交通安全设施（包括防撞护栏、减速带、标志标牌、警示桩、隔离柱、防撞桶、车挡等）修复更换等；

2.3所涉管道路、桥梁上的标志标牌的清洗、日常维护等；

2.4在养护期内每年对主要桥梁（后附清单）进行一次常规定期检测，并出具检测报告，并根据《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）规定进行结构定期检测；

2.5协助采购人做好桥梁技术档案和信息管理系统的建立、整理、归档工作；

2.6对道路桥梁病害进行处理修复，发现设施大面积（单个面积200㎡以上）集中病害应制定大中修计划，报采购人审核后实施；

2.7经采购人授权的部分行政管理职能；

2.8采购人交办的其他工作内容,具体以采购人书面通知为准。

3.服务内容：

3.1道路桥梁巡查

按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）要求进行巡查，具体如下：

（1）大桥和大型隧道进行1日1次巡查，中小桥（或桥涵）进行3日1次巡查（桥梁基本信息详见附件）；当日填写《城市桥梁日常巡检日报表》，并及时录入《浙江省城市桥梁管理系统》；装订成册的日巡查表于每月28日之前上报甲方。对于巡查中发现的较严重的桥梁病害第一时间通知甲方并及时做好现场的围挡警示工作；对于影响桥梁日常运营和车辆行人舒适性安全性的零星病害，及时告知甲方。

（2）现场巡查主要内容为：

①检查和记录桥面系及附属结构物的外观病害情况

A、平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；

B、桥面泄水孔的堵塞、缺损；

C、人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等；

D、墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等。

②检查和记录上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移，伸缩装置的阻塞、破损、联结松动等情况。还需重点进行：

A、检查、跟踪梁体和墩台裂缝的发展情况，裂缝宽度是否超限、超限的裂缝应该设永久裂缝观测标记，以便以后观测；其他重要裂缝应做好现场标记；

B、检查、跟踪支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

C、检查、跟踪墩台与基础是否滑动、开裂和下沉等；

D、检查、跟踪吊杆（拉索）是否存在明显受力不正常情况。

E、桥梁的基本几何尺寸调查，包括上部结构截面尺寸，桥台、墩柱及盖梁的外观几何尺寸、跨径等；

③检查和记录城市桥梁（道路）管理条例中规定的各类违章现象。

④检查和记录在桥区内的施工作业情况。

⑤检查和记录桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

⑥检查和记录其他较明显的损坏及不正常现象。

（3）巡查过程中，核对原有桥梁基本信息卡，尤其是针对竣工资料不全或缺竣工资料的桥梁，应通过现场仔细调查和比对、及时更新，并做好核对记录。

（4）根据有关部门的要求，及时完善和日常维护浙江省桥梁管理系统（义乌市）。

（5）每季度应组织一次专题巡检、形成专题报告，于每季度最后一天前上报甲方，便于甲方及时掌握桥梁服役现状和组织专项维修。专题巡检内容应包括（或甲方要求）：

①桥面铺装和人行道铺装层专题巡检；

②栏杆扶手（扶梯）专题巡检；

③伸缩缝和泄水孔专题巡检；

（6）配合甲方进行“扁鹊杯”等评比。

（7）各项桥梁检查的现场陪同并提供相关资料。

3.2、桥梁养护

泄水孔维护疏通、桥梁伸缩缝清理、花岗岩、青石板等人行道板修复、桥梁栏杆修复、桥台垃圾清理、破损止水带更换、修复破损伸缩缝、沥青路面修复、混凝土路面修复、栏杆清洗、防撞护栏清洗、隧道壁清洗、支座养护、挡墙（防撞护栏）涂装等内容，以及防汛、抗雪、桥下空间管理等服务。

4.服务要求：

4.1、应严格按检查文件和合同规定的要求进行，同时必须满足国家、地方及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求。应满足但不限于以下技术规范和标准，如有最新规范以新规范为准：

（1）相关道路桥梁竣工图纸、施工设计图；

（2）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

（3）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTGD63-2007）；

（4）《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

（5）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》(JTG D62-2004)；

（6）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）；

（7）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2004）；

（8）《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/T B07-01-2006）；

（9）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTGT H21-2011）；

（10）《桥梁检测与评定技术规范》（CJJT233-2015）；

（11）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

4.2、道路桥梁查养护要求：

（1）乙方应在义乌市设立固定场所的项目部（须在中标通知书发出后20天内设立），乙方进场后须在义乌市内配置大型养护基地（≥3000㎡），并配备专职项目负责人和技术负责人（巡查养护拟派人员需填表汇总，表格详见附件），具体分工要求如下：

①专职桥梁的日常巡查。

②项目负责人和技术负责人更换要书面告知甲方，必须同等人员更换。甲方严格要求项目管理人员不准擅自调换，擅自调换技术负责人，由乙方支付违约金每人3万元整；擅自调换项目负责人的，由乙方支付违约金每人5万元整，并由乙方承担由此造成的一切损失。项目负责人、技术负责人无故缺岗处罚1000元/天。维修养护台账资料不规范不及时的处罚5000元/次。伸缩缝清理养护不及时处罚300元/座，泄水孔清理养护不及时处罚300元/座，桥台清理不及时处罚300元/座。

③维修工期要达到业主要求，因乙方原因造成工期延误，每天处以1000元的违约金，尾数不足1天按1天计算。

乙方应制定合理的巡查路线、确定各桥的巡查时间点，并制定详细的方案报甲方审核。

在规定的巡查时间内允许偏差30分钟，如未按计划巡查或巡查时间超过30分钟的，按每次每座桥梁扣除500元违约金。巡查成果资料应装订成册，每月28日前上报甲方，如在规定时间未完成装订并上报的、巡查资料作假的，按每次每座桥梁扣除500元违约金，乙方应及时补交或在养护费用拨付中扣除。

（4）乙方应在甲方中标公示结束一周内提交巡查方案、各类应急预案，如未按甲方要求按时提交的，扣除5000元违约金，乙方应及时完善和提交。

（5）服务期间发生各种人为及自然灾害造成的损失及破坏情况，从发生时间起大中型桥梁24小时内，小桥72小时内，书面形式上报甲方。严重桥梁病害发现或接到通知1小时内，未做好应急维护或未按应急预案执行的，每次扣除5000元。

（6）乙方出具的巡查专题报告出现重大失误、错误的，按每次每座桥梁扣除5000元违约金。乙方应积极配合修改补充完善，如造成其他损失的、由乙方完全承担一切损失。

（7）桥梁数据化信息录入应达到浙江省城市桥梁信息管理系统的要求，信息完整、真实、及时，并且负责系统更新。

（8）乙方应做好员工安全保障工作，加强安全防范措施和安全教育，合同履行期间若发生意外事故，由乙方完全承担一切经济损失和相关法律责任。道路桥梁巡查期间，如因乙方组织不当、操作失误等原因造成桥梁结构安全事故或交通事故的，扣除20000元违约金、由乙方完全承担一切经济损失和相关法律责任。

（9）做好桥下空间管理，及时劝导流浪人员，做到无流浪人员占用桥下空间、人行天桥、地道等。

（10）在养护服务期内，乙方需免费提供养护管理智能化系统给甲方使用。

4.3

4.3.1房屋及公用设施维修养护工作

每天巡视检查，公共设施等出现损坏及时修复，保持各系统运行正常，通道外观完好、整洁，墙面无脱落，无污迹，公共楼梯间扶手完好，梯灯正常，无杂物乱堆放。负责组织对楼梯间通道、屋面、监控等公用设施的定期养护和维修，对损坏的设备进行维护和维修，并编制维修计划。对流浪人员进行劝离，保持无流浪人员占用通道。对照明系统、电气系统、排水系统等进行巡查并负责日常维护运营，确保设备正常使用。

4.3.2遵守甲方制定的管理制度及考核办法（附后）。

三、合同服务期限

本合同服务期限1年，即      年     月    日至      年     月    日17时止。（乙方在工作综合考核年平均得分90分及以上的，经甲乙双方协商，可以按本合同价续签一年合同，续签不得超过两次。）

四、合同价款及支付方式

1.养护服务合同总价金额人民币      元/年，大写：        元整。

2.在合同生效以及乙方进场后的15日内，甲方向乙方支付合同金额的20%，剩余80%的合同款按四个季度平均计算每季度合同款的金额，根据提供的考核奖罚情况增减后，凭合同、正式发票及完整的付款手续等资料将上季度合同款划拨到乙方指定帐户。费用由甲方直接支付。

3.若养护范围未变化，当实际养护的工程量与设施量清单中的工程量不一致时，乙方应根据实际进行养护，总价不调整；若养护范围发生变化，按以下方式进行调整：实际养护范围与清单中的养护范围有增减的，有相同或类似单价的，合同增减额=投标单价×相应数量×合同养护剩余时间（日历天）/365；若合同金额增加的在不改变合同其他条款的前提下签订补充合同，合同增加金额不得超过原合同金额的百分之十。

4.政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知甲方暂停采购活动，并延期支付合同款。

5.甲方提前告知乙方，乙方按被告知的每季度应得养护经费向甲方结算，并出具有效收据。

6.合同期满根据考核结果，扣除相应的养护经费，结清年度余款。

五、合同权利条款

甲方的权利：

1. 根据考核情况提出或支付相应的养护经费。

2. 对合同范围内的桥梁养护运行情况进行监督管理。

3. 审定年度和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4. 对乙方日常养护运行的质量、安全运行、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5. 按照市委、市政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪、抗旱和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对桥梁进行特殊综合养护。

6. 对乙方承包养护范围内的道路桥梁养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

乙方的权利：

1. 按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2. 甲方无正当理由拖欠养护运行费用两个季度以上（含），乙方有权中止合同；中止合同至少提前三个月提出。

3. 编制年度、月度养护计划，经甲方审定后安排日常养护工作，实施维修工程。

六、合同责任条款

甲方的责任：

1. 提供综合养护标准、作业规范及考核办法。

2. 有效实施监管工作，相关行政许可事宜及时告知乙方；加强日常巡查监管，发现违章行为及时处置；协助乙方在作业过程中开展相关协调工作。

3. 按约定拨付养护经费。

4. 如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

5. 严格按照考核办法进行月度检查考核，协助处理养护工作中与相关单位的协调工作。例如确认乙方需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和桥梁养护工等事项。

6. 及时审核、下达乙方上报的月度、年度计划，并组织对维修项目进行验收。

7. 对乙方承包养护的养护工作进行检查、督促，督促乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确的整理成册。发现乙方未按规范及相关要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方采取应急措施。

8. 对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

9. 负责处理或协调因人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

乙方的责任：

1. 必须严格按合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织养护，使用同材质维修，达到养护工程的验收标准，确保管养质量，承担设施、人员安全和因巡查养护不到位产生的公共安全责任。

2. 严格履行投标书中优惠承诺、投标书及招标过程中的有关承诺。

3. 遇到防汛防台、防雪抗冻、重大活动保障、突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排，并及时将有关情况上报至甲方。

4. 遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员应对突发性情况，并完成甲方交办的突击性任务。

5. 协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉，并根据甲方要求及时处理。

6. 发现设施损坏或缺损，及时与相关部门联系。

7. 合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

8. 制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报至甲方备案。

9. 建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

10. 乙方必须加强安全管理工作，定期进行安全文明施工教育与培训，提高作业人员的安全意识，配备必要的劳动保护用具，应做好养护作业施工现场的围护、防护及警示禁止标志牌设置等各项安全保护措施，做到安全文明施工，确保养护作业的安全性。发生各类事故后乙方应及时向甲方报告，并自行负责处理。如事故因乙方责任导致发生的，除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

11. 乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确整理成册。

12. 按合同附表配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、项目技术负责人、各类专业技术人员和桥梁养护工、常驻业务员等，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和桥梁养护工、常驻业务员，应事书面先报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员；养护期间应保证一定的机具设备，不得另作他用。

14. 在养护服务期内，乙方需免费提供养护管理智能化系统给甲方使用。

15. 完成甲方交办的其它任务。

七、考核

甲方对乙方工作进行考核，考核结果告知乙方。

（一）考核达到90分及以上（优），支付季度100%合同款。

（一）考核达到90分（含）及以上（优），支付季度100%合同款。

（二）80－90（不含90）分的（良），每下降1分扣除1%季度合同款（中标价/4个季、下同）。

（三）70－80（不含80）分的（中），在扣除当季10%合同款的基础上，再按每下降1分扣除2%季度合同款。

（四）60－70（不含70）分的（次），在扣除当季30%合同款的基础上，再按每下降1分，扣除3%季度合同款。

（五）60分以下的（差），在扣除当季60%合同款的基础上，再按每下降1分，扣除4%季度合同款。

（六）连续两季或一周年内累计三个季度季考评得分低于60分的，采购人有权终止承包合同。

（七）考核差的及合同终止后的季度，相应的预付款予以扣回。

注：如出台最新考核文件，以最新考核文件为准。

八、警告退出办法

1.警告。在综合养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

（1） 季度合同标段96150、商城e管家及时整改率未达到100%的。

（2） 防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

（3） 管理混乱，发生管养人员集体上访的。

（4） 不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

2.退出。乙方出现以下情形之一的，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

（1） 合同签订后，发现乙方违反项目的招投标规定或查实弄虚作假的；中标通知书发出后20天内人员、器械不到位，20天内项目部不成立的。

（2） 组织管理机构、作业器械、人员素质、作业人数与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。

（3） 同一合同标段在合同期一年内累计被警告2次的；上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，予以解除合同，并退还当年已支付的养护经费。

（4） 验收质量存在问题，责令限期整改，整改达不到要求的（该工程按现行规范标准进行验收，若验收质量达不到合格标准者，需中标单位自行负责返工直至合格为止，返工工期列入考核，由返工造成的损失由中标单位赔偿）。

（5） 不能在中标公示结束一周内提交巡查方案、各类应急预案的。

（6）连续两月或一周年内累计三个月月考评得分低于60分的。

（7） 乙方因设备或技术等原因无法实施的部分工作，在报请甲方同意后，委托他人实施的，乙方对分包人的所有行为负全责。

（8） 养护人员工资低于义乌市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

（9） 乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权全额扣除相应的养护经费，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

（10） 重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的；组织管理机构、人员素质、作业人数与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。

九、附则

1、因自然灾害等不可抗力因素造成本合同经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

2、本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

十、仲裁与起诉

（1）本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十一、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于招标人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十二、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十三、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

甲    方：                     乙    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：________________________  授权代表：________________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：

- 第八章  投标文件部分格式

技术标部分格式：

一、封面（格式）

二、关于资格的声明函（格式）

三、法定代表人声明书（格式）

四、法定代表人授权书（格式）

五、主要业绩情况（格式）

六、养护管理方案（格式）

七、项目小组人员名单（格式）

八、投入本项目主要设备表（格式）

九、义乌市政府采购项目投标承诺书（格式）

十、供应商认为可能需要的其它文件（格式自拟）

商务标部分格式：

十一、投标函；

十二、报价一览表；

十三、小微企业声明函、网页声明资料（若有，格式见附件）；

十四、残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

十五、监狱企业声明函、声明资料（若有，格式见附件）；

十六、其他投标人认为须提供的资料。

备注：具体的投标文件组成详见投标须知第12条，未提供格式的自行制作。

- 封面格式

- 项目

- 投 标文件

- 采购编号：

- 投标文件内容：           （技术标或商务标）

- 投   标   人：                                 （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

- 日 期：            年            月               日

- 关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）采购公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）一份。

2.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

3.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

- 法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人（公章）：

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

- 投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

法定代表人身份证复印件：                    被授权人身份证复印件：

投标人（公章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：1.投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

- 身份证复印件放不下可以附后。

主要业绩情况

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 需方单位 | 简要描述/项目投资 | 项目地址 | 服务时间 | 需方单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

养护管理方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：资格证书、职称证书、业绩等说明文件附后。须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B: 项目组主要人员汇总表

| 姓名 | 本项目 拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职务/职称 | 本岗工龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员的如要更换，需要采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为，投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

- 日期：   年  月   日

- 义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的采购公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条列》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，采购人可据此将我公司列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并承担因此引起的经济损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受监管部门或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：      年  月   日

- 投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

- 技术标

- 2．商务标

- 3．其他：

- 4．据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的服务投标总价为（人民币）           ，即 __________________________________________________（大写）。企业成本价为                元,                 (大写）

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，我方同意列入失信行为记录名单。

6）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________        邮编：______________________

电话：______________________        传真：______________________

投标人（公章）：

投标人代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

- 报价一览表（格式）

投标人（公章）：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ |  |  |
| 2 | 人行道 |  | ㎡ |  |  |
| 3 | 侧石 |  | m |  |  |
| 4 | 平石 |  | m |  |  |
| 5 | 道路巡查检查 |  | km*次 |  |  |
| 6 | 桥 |  | 座 |  |  |
| 7 | 交通安全设施 |  | 项 |  |  |
| 合计 | 人 民 币： 元 （大写）： 元整 |  |  |  |  |

全权代表签字：                               日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和招标文件并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加               （单位名称）的                     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.        （标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                 （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

- 【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

投标人名称（盖章）                全权代表签字

年     月      日

- 监狱企业声明函

- 【非监狱企业不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加               单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）                全权代表签字

年     月      日

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。

2.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。