杭州市富阳区一体化智能化

公共数据平台建设项目

项目编号：ZJZCFY2021102701

公

开

招

标

文

件

杭州市富阳区数据资源管理局

浙江至诚工程咨询有限责任公司

2021年10月

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………8

第三章    评标办法及评分标准…………………………………26

第四章    采购需求………………………………………………29

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………53

第六章    投标文件格式附件……………………………………58

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江至诚工程咨询有限责任公司受杭州市富阳区数据资源管理局委托，现就“杭州市富阳区一体化智能化公共数据平台建设项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年11月17日9点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 项目编号：ZJZCFY2021102701

## 项目名称：杭州市富阳区一体化智能化公共数据平台建设项目

## 采购方式：公开招标

## 采购内容及数量

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 最高限价（元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市富阳区一体化智能化公共数据平台建设项目 | 1 | 套 | 6000000 | 5850000 | 1、建设富阳区公共数据服务平台，作为汇聚全区政务数据资源，依托市级大数据处理分析平台，在原有数据交换平台的基础上，深化建设本地数据编目、交换、治理、共享等系统模块和服务。 2、建设地址库数据地图，依托省市回流数据、本地数据归集，建设富阳区地址库数据资产一张图，实现富阳人、房、企等数据基于GIS地图进行可视化展示，数据可钻可查。 3、建设应用工厂，通过无代码技术，拖拉拽的简易操作方式，可以快速满足各种应用场景的业务开发需求，解决党政、政府、经济、社会、法治数字化改革中 “最后一公里”业务场景多变化，差异化的难点问题。 4、做好省市数据目录联动：按照省IRS建设要求，对接省市目录系统，实现省市区目录系统的一体化联动。 5、三级等保测评。 6、第三方软件测评。 | 详见采购需求 |

合同履行期限：

本项目工期要求：中标通知书发出之日起，60日历天内完成系统的开发、部署、实施和相关平台服务工作，并投入正常运行。试运行正常后组织项目验收，验收通过后进入服务期，服务期为三年。

## 五、合格投标人的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的。

- 本项目谢绝联合体投标。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：无。

5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

- 时间期限：/至2021年11月17日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

- 地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

- 方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

- 售价：免费

- 供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

- 提示：

（1）采购人、招标人依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或招标人将不予处理；

（3）采购人或者招标人对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者招标人将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（4）不提供招标文件纸质版。

## 七、电子招投标的说明

- 电子招投标

本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

- 投标准备

- 注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商；

- 申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

- 办理流程详见:《CA证书办理操作指南 》 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

- CA热点问题汇总：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

- 安装“政采云电子交易客户端”----投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

- 招标文件的获取

使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

- 投标文件的制作

在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

- 投标文件的传输递交

投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

- 投标文件的解密

投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

- 具体操作指南

详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

## 八、投标截止时间和地点

- 投标截止时间：2021年11月17日9时30分（北京时间）。

- 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。

## 九、开标时间和地点

- 开标时间：2021年11月17日9时30分（北京时间）。

- 开标地点：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政服务中心A座4楼3号开标室。

## 十、本项目招标文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

## 十一、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2020/7/28/art_1228923243_53244233.html。

3.落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。

## 十二、业务咨询

对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 杭州市富阳区数据资源管理局

地    址： 杭州市富阳区富阳街道桂花路25号

传    真： /

项目联系人（询问）：朱增洋

项目联系方式（询问）：0571-63365610

质疑联系人：于绩洋

质疑联系方式： 0571-63276898

2.采购代理机构信息

名  称：浙江至诚工程咨询有限责任公司

地  址：富阳区恩波大道519号财富中心A座14（13A）楼

传  真：0571-63133266

电子邮箱：61870433@qq.com

项目联系人（询问）：白宋霞

项目联系方式（询问）：15067172898

质疑联系人：何可文

质疑联系方式：0571-62059069

3.同级政府采购监督管理部门信息

名    称： 杭州市富阳区财政局

地    址： 杭州市富阳区富春街道富春路11号

传    真： 0571-63324371

联系人 ：银霖

监督投诉电话： 0571-61772959

十三、疫情防控期间投标现场注意事项（按照开标当日疫情情况作具体调整）

为严格落实国家、省市关于要求在坚决打好疫情防控攻坚战的前提下，就做好疫情防控期间招标活动有关事项如下：

1.参加现场演示或送达样品的投标人代表人员必须持有健康绿码。

2.参加现场演示或送达样品人员应当携带《参与政府采购活动健康承诺书》及《法定代表人授权委托书》(见采购文件附件），未提供以上文件不得进入演示现场进行演示或进入样品室

3.随身携带居民身份证，并做好佩戴口罩等个人防护措施。

4.预留足够时间提前到达，配合场所工作人员做好健康绿码查验、体温检测、实名登记等防控工作。

5.进入现场开标后，应尽量分散等候、隔空就坐，演示完成或样品送达后立即离场，全力保障招投标活动正常开展。

6.若有现场演示环节，投标人须自行携带演示所需的计算机等设备，并准备网络环境；整体演示时间控制在30分钟内。

（注：参加本次投标的单位只允许委派不超过2名代表前来现场参加现场演示或样品送达（若有），现场演示及样品送达地点位于：杭州市公共资源交易中心富阳分中心样品室（富阳区鹿山街道江连街27号，富阳区行政服务中心新大楼A座4楼））

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市富阳区数据资源管理局

浙江至诚工程咨询有限责任公司

2021年 10月26日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市富阳区一体化智能化公共数据平台建设项目 |
| 2 | 采购人 | 杭州市富阳区数据资源管理局 |
| 3 | 项目概况 | 建设公共数据服务平台作为汇聚全县政务数据资源；建设一体化资源系统提供服务的窗口和总入口；建设应用工厂以满足各种应用场景的业务开发需求。 |
| 4 | 资金来源与最高限价 | - 资金来源：区财政专项资金。 - 项目最高限价：5850000元 |
| 5 | 投标文件递交截止时间与地点 | - 投标文件递交截止时间：2021年11月17日9时30分（北京时间） - 投标文件递交截止地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。 |
| 6 | 开标时间与地点 | - 开标时间：2021年11月17日9时30分00秒（北京时间） - 开标地点：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政服务中心A座4楼3号开标室。 |
| 7 | 投标报价 与费用 | - 本项目中价格全部采用人民币元报价。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 本项目不接受选择性报价。 |
| 8 | 投标人 资格要求 | (1)基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 (2)落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 (3)特定资格要求：无。 (4)本项目不接受联合体参与投标。 (5)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 9 | 分包 | 采购人同意分包的，在采购需求中予以明确。 |
| 10 | 开标前 答疑会 或现场踏勘 | - 开标前答疑会：不组织。 - 现场踏勘：不统一组织，请潜在投标人自行联系采购人进行现场踏勘。 采购人联系方式：联系人 于绩洋 联系电话 0571-63276898 |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 12 | 样品提供 | 不要求提供样品。 |
| 13 | 现场演示 | 要求现场演示。 |
| 14 | 项目属性 | 软件类 |
| 15 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 16 | 中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。 - 采购标的：详见采购需求 - 所属行业：详见采购需求 |
| 17 | 促进中小企业发展政策 | 投标人应对照财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的要求，根据自身实际情况审慎作出判断，是否符合相关要求，并视情况提供《中小企业声明函》（格式见附件）、《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）、《监狱企业证明文件》。 ▲1.投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。 如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对符合小微企业价格扣除要求的，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 18 | 节能环保要求 | - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 ▲(2)采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 19 | 进口产品规定 | 本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。 |
| 20 | 评标结果公示、公告 | 评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江政务服务网（杭州市富阳区人民政府 中标公示 栏目 http://www.fuyang.gov.cn/col/col1386000/index.html?key）。 |
| 21 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 22 | 履约保证金的 收取及退还 | 供应商按政府采购合同要求缴纳履约保证金，履约保证金总额不超过政府采购合同总金额的5%，具体金额由采购人、供应商双方确定。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。 |
| 23 | 投标保证金 | 本项目不需要交纳投标保证金。 |
| 24 | 投标有效期 | 90天。 ▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。 赔偿标准： 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。 本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 |
| 25 | 招标代理费 | 本项目招标代理费参照收费标准（2002）1980号文件计取，招标代理服务费及开标过程中产生的其他费用，由中标单位支付，上述费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用。中标单位在领取中标通知书时将招标代理服务费及开标过程中产生的其他费用支付给招标代理公司。 |
| 26 | 全流程电子化 项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |
| 27 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人和浙江至诚工程咨询有限责任公司。 |

## 一、总  则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“招标方”系指按政府采购有关规定，组织本次招标的采购人杭州市富阳区数据资源管理局及采购代理机构浙江至诚工程咨询有限责任公司

2.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

4．“采购人”系指委托招标人采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

5.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

9.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

10.“▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数。

### （三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

### （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的澄清

1.已获取招标文件的潜在投标人，应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当在前附表规定时间前以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向招标人提出。招标人将在规定时间内，以书面形式予以答复。

2.招标人认为有必要在开标前对招标文件进行澄清的，将以公告形式予以澄清。

### （二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

▲投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，投标无效。

3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性。

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### （一）投标文件的语言及计量

1.投标人的投标文件以及与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，招标人将不予接受。

2.投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。▲不提供准确翻译资料的，投标无效。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

### （二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

#### 1.资格文件

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；）

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)及授权代表的身份证（复印件）；

（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；）

（3）可提供2020年度资产负债表、利润表等财务报表资料文件(新成立的公司无法提供相关表格的，须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(格式见附件)；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式见附件)；

（6）具有良好商业信誉特别声明(格式见附件)；

（7）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明；

#### 2.商务及技术文件

（1）声明书（格式见附件）；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（5）关于本项目的详细实施方案：包括技术方案、组织实施、售后服务方案等。

（6）评分规则中涉及的所需提交的材料（若有）；

（7）服务条款偏离表（格式见附件）；

（8）投标人情况介绍（格式见附件）；

（9）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式见附件）；

（10）投标人同类项目实施业绩一览表（格式见附件）；

（11）技术培训、运维保障、售后服务、验收方案的内容和措施；

（12）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）；

（13）关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（若有）。

#### 3.报价文件

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（视情况提供，格式见附件）、监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟）；

（3）报价一览表（格式见附件）、投标报价明细表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

### （三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的签署、盖章：

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲2.投标文件须由法定代表人或其授权代表签署。应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效标处理。

▲3.资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标人将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标报价的确认：招标人在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

### （五）投标文件的递交、补充和修改

1.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

2.投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

3.投标截止时间和有效时间

（1）投标截止时间见前附表。如因电子交易平台原因影响投标截止时间的，招标人可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（2）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

（3）投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，视同放弃投标。

## 四、开标

招标人按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

- 开标会由招标人主持，在电子交易平台进行。

- 投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，招标人依托电子交易平台发起开始解密指令。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

- 开标解密后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或招标人告知其未通过的原因。

特别说明：

- 政采云公司如对电子化开标程序有调整的，请根据本中心相关公告，按调整后的程序操作。

- 政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

（2）若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，招标人将情况报告政府采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

## 五、评标

### （一）评标委员会

1.评标委员会的组成。评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

2.评标委员会组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（2）求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（3）对投标文件进行比较和评价；（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（5）向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为；⑥法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

4.评标委员会及其成员不得有下列行为：（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；（6）记录、复制或者带走任何评标资料；（7）其他不遵守评标纪律的行为。评标委员会成员有（1）-（5）行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

### （二）评标原则

1.评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

5.评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

### （三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

#### 1.投标文件初审

（1）资格性检查：采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查。招标人以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实。信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。

▲在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

#### 2.样品评审（若有）

投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，样品将在抽签标注后进入专家打分环节。评标委员会将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

#### 3.投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用签名或电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 4.商务及技术文件的比较与评价

评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。

#### 5.报价文件的比较与评审

资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，招标人和公证机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。招标人在政采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 政采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

#### 6.推荐中标候选人与编写评标报告

评标委员会完成评标后,按评标原则、标准和方法推荐中标候选人，同时起草评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 六、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效投标：

| 序号 | 无效标条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未办理获取招标文件登记手续的。 |
| 2 | 投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的。 |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的。 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）。 |
| 5 | 投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的； |
| 6 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。 |
| 7 | 电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的。 |
| 8 | 投标文件须由法定代表人或其授权代表签署部分，未进行签名或电子签名的。 |
| 9 | 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，导致影响评标的。 |
| 10 | 与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |
| 11 | 投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的。 |
| 12 | 技术规格偏离表内容与实际不符的。 |
| 13 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。 |
| 14 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 15 | 递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。 |
| 16 | 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。 |
| 17 | 商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。 |
| 18 | 投标报价超过本项目采购最高限价的。 |
| 19 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |
| 20 | 报价文件中有0报价的。 |
| 21 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 22 | 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）： 1.使用伪造、变造的许可证件的； 2.提供虚假的财务状况或者业绩的； 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的； 4.提供虚假的信用状况的； 5.其他弄虚作假的行为的。 |
| 23 | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效： 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的； 2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的； 3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的； 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的； 5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的； 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的； 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。 8.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的； 9.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； 10.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的； 11.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； 12.不同投标人的投标文件相互混装的。 |
| 24 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 25 | 出现影响采购公正的违法违规行为。 |
| 26 | 招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 27 | 法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。 |

## 七、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购最高现价，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、招标人沟通并作书面记录。采购人、招标人确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

1.未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

2.已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

3.政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

5.因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。

6.政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

## 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人签字确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

## 十一、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和招标人工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。招标人对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 十二、合同签订及其他

### （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项尽快签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

4.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。招标人将取消其中标资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为中标人签订合同或重新开展政府采购活动。

5.政府采购合同一式肆份，采购人及中标人各执壹份，杭州市富阳区财政局执壹份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执壹份。

6.政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

### （二）履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的5%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

### （三）货款的结算

按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

### （四）验收

由采购人组织，成立验收工作小组进行验收，供应商应积极配合。投标人应在投标文件中提供明确的验收方案。

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.验收结束后，应当出具验收书。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### （五）询问、质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

3.供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

- 被质疑采购项目名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

- 提出质疑的日期；

- 招标文件获取日期及政采云截图。

4.采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

7.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

8.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、评分内容及标准

### （一）商务价格评分(10分)

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×10%×100；

### （二）资信及技术评分（90分）

1.资信及技术分的计算

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求的理解能力和分析能力 （0-9分） | 1、投标人对于项目需求理解，特别对于富阳区数据资源基本情况，包括数据归集情况、现有系统情况、存在问题等理解是否充分。（0-5分） | 5 | 专家打分 |
| 2 |  | 2、对项目建设重点，难点把握是否精准到位，并结合富阳实际，提供合理切实可行的建设方案。（0-4分） | 4 | 专家打分 |
| 3 | 项目方案设计合理性 （0-3分） | 投标人是否深刻理解项目建设目标，对项目总体架构、功能模块、实现思路和关键技术等提出完整、详细、科学、合理的阐述。（0-3分） | 3 | 专家打分 |
| 4 | 重要功能实现情况 （0-25分） | 投标人能否基于已有数据仓的建设情况，提出进一步深化的技术方案，并对本次新建的亚运、大救助、产业大脑、安心医保等专题库设计提出可行的技术方案。（0-5分） | 5 | 专家打分 |
| 5 |  | 投标人对镇街级数据仓的建设是否提出可行的建议和技术方案，是否结合省市回流数据提出入仓分域方案。（0-4分） | 4 | 专家打分 |
| 6 |  | 投标人是否基于已建目录系统的具体情况，提出切实可行的升级改造方案；是否对目录自更新引擎的建设提出合理的技术方案，并实现和已建目录系统的无缝对接。（0-5分） | 5 | 专家打分 |
| 7 |  | 投标人对于富阳区数字资源的掌握情况是否符合实际，其中数据资源、系统资源、组件资源等能否根据省市标准进行准确梳理。（0-2分） | 2 | 专家打分 |
| 8 |  | 投标人能否基于富阳当前的数据质量情况提出切实可行的技术方案。（0-3分） | 3 | 专家打分 |
|  |  | 投标人对应用工厂系统技术实现路径进行阐述，对应用工厂和数据仓之间的数据贯通是否能提出可行的技术方案。（0-3分） | 3 | 专家打分 |
|  |  | 投标人提供的技术解决方案是否充分利用现有杭州市电子政务云平台已经具备的大数据计算工具和能力；有得3分，无不得分。 | 3 | 专家打分 |
| 9 | 系统演示 （0-18分） | 本项目功能演示应为可运行系统或者实际系统操作录像，否则（如采用图片、PPT、Axure等高仿真演示）不得分： 1）本地数据采集演示：包含①配置数据源信息、②创建数据源、③创建对应归集库数据表、④创建同步任务、⑤数据抽取、⑥配置调度规则。每演示一个功能得0.5分，共3分； | 3 | 专家打分 |
|  |  | 2）省市数据回流演示：包含①资源目录检索、②数据申请、③数据表抽取、④配置周期更新调度。每演示一个功能得0.5分，共2分； | 2 | 专家打分 |
|  |  | 3）数据域分类模型创建演示：①设计数据域模型，②根据模型建表，③通过代码融合清洗库表数据，④插入对应主题层/专题层表、⑤配置调度属性、⑥提交任务定时调度。每演示一个功能得0.5分，共3分； | 3 | 专家打分 |
|  |  | 4）数据质量检测功能演示：包含①配置数据源标准、②配置代码标准、③配置数据质量模型（表为单位）、④配置需要检测的字段和规则、⑤生成检测任务、⑥调度任务、输出报告。每演示一个功能得0.5分，共3分； | 3 | 专家打分 |
|  |  | 5）以上功能结合杭州市政务云大数据工具进行演示，且能够逐条演示功能的得5分，否则不得分。 | 5 | 专家打分 |
|  |  | 6）地址库数据地图演示：包含①富阳区数据资源总体态势图、②资源归集概览、③资源归集目录、④在全区地址库地图上，点击建筑物，能展示人员、房屋、企业相关概览数据、⑤点击人员、房屋、企业相关概览数据中的人员姓名、企业名称，能展示详细数据表单。 | 3 | 专家打分 |
| 10 | 项目实施人员 （0-12分） | 1、拟担任本项目的技术负责人具有系统架构设计师及高级程序员（国家计算机技术与软件专业技术资格考试）资质证书，得3分； | 3 | 客观分 |
|  |  | 2、拟担任本项目的项目经理具有PMP认证证书及ITIL认证证书，得2分； | 2 | 客观分 |
|  |  | 3、项目组实施人员专业人员素质、技术能力、经验等情况。具有OCP证书、CISP证书、系统架构设计师、信息系统项目管理师（国家计算机技术与软件专业技术资格考试）资质证书（每个证书得1分，最高得4分）。 | 4 | 客观分 |
|  |  | 4、项目组其他技术支持人员具有云计算、大数据相关认证证书（现主流云厂商含华为、腾讯、阿里、百度相关认证证书），每提供1人及以上得0.5分，最高得3分。 注：以上所有人员需提供资质证书及投标人为其缴纳的近半年社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 11 | 运行维护方案 （0-2分） | 根据投标人针对本项目提出的运行管理方案、维护管理方案可实施性综合评审（0-2分）。 | 2 | 专家打分 |
| 12 | 售后服务 （0-4分） | 对售后服务方案完整性、合理性、完备程度等方面进行打分（0-2分）。 | 2 | 专家打分 |
|  |  | 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（0-2分）。 | 2 | 专家打分 |
| 13 | 人员培训 （0-2分） | 对培训方案完整性、计划性、完备程度等方面进行打分，0-2分。 | 2 | 专家打分 |
| 14 | 公司技术实力（0-10分） | 1、投标人具有大数据集成服务平台、敏感数据保护软件、数据传输服务软件、数据管理服务软件、数据中台管控软件、大数据共享软件、大数据研发软件、大数据运维软件等软件著作权证书，每个得0.5分，最高得4分。 （软件著作权应在本公告发布之日前取得，须提供相关有效证书复印件并加盖公章，未提供不得分） | 4 | 客观分 |
| 15 |  | 2、投标人具有有效期内的ISO 20000 IT服务管理体系认证证书、ISO 27001 安全管理体系认证证书、BS10012 个人数据管理体系认证证书、ISO 29151 个人身份信息保护实践指南认证证书、ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 27017 云安全管理体系认证证书，每提供一个证书得0.5分，满分3分。（证明材料：证书复印件加盖公章。） | 3 | 客观分 |
| 16 |  | 投标人获得由公安部颁发的信息系统安全等级保护三级及以上的备案证明及测评报告，内容包含数据、开发服务等；有得2分，无得0分。（证明材料：证书复印件加盖公章。） | 2 | 客观分 |
| 17 |  | 投标人具有ITSS云计算服务能力SaaS服务/二级及以上证书。有得1分，无得0分。（证明材料：证书复印件加盖公章。） | 1 | 客观分 |
| 18 | 类似案例和业绩（0-3分） | 投标人自2018年1月1日以来完成类似大数据项目的成功案例，同时提供合同和验收报告等证明材料并加盖投标人公章，每个得1分，最高得3分。如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。 | 3 | 客观分 |
| 19 | 标书质量 （0-1分） | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-1分） | 1 | 专家打分 |

注：中标单位在签订合同以前，须提供投标文件纸质正本、体系证书原件、专利证书原件、软件著作权证书原件、业绩合同及中标通知书原件、人员证书原件等供业主审查。中标单位如提供的资料弄虚作假的,报政府采购监督部门查处。

# 采购需求

## 项目概述

在数字政府2.0建设的大背景下，数据成为推动政府转型的关键要素，国家及各地方出台一系列数据共享管理办法，推动数据归集的落地实施。2021年2月，省委召开委十四届八次全会决策部署，就加快推进数字化改革制订了总体方案，部署了“1+5+2”重点任务，其中1即一体化智能化公共数据平台，是全省数字化改革的支撑总平台，按照“四横四纵”+“两个掌上”一体化架构。一体化智能化公共数据平台是打破信息孤岛、实现数据共享的重要抓手，通过打造集约高效、安全可靠的一体化智能化公共数据平台，可以提升区县数字资源配置效率，全面支撑全领域、全主体、全周期数字化改革需求，赋能基层数字化改革，助力推动体制机制、组织架构、方式流程、手段工具全方位系统性重塑。

根据《浙江省数字化改革总体方案》要求，富阳认真落实数字化改革主旨精神特别是袁家军书记重要讲话精神，通过全面梳理核心业务和数据需求，切实接稳接牢“规定动作”，积极创新“自选动作”，按照一体化智能化的设计理念，结合省市公共数据平台的体系架构，构建富阳区级一体化智能化公共数据平台，推进数据目录、数据归集、数据治理、数据共享、数据开放、数据安全等工作，努力争取和打造更多有富阳辨识度的改革成果。利用区级一体化智能化公共数据平台综合集成的牵引力，按照“互联互通、以用促建、经济适用、共建共享”的原则，优化原有应用，实现渐进式改进，完善目标体系、工作体系、政策体系和评价体系，统筹推进公共数据资源归集、整合、共享、开放，支撑数字化改革。

富阳区一体化智能化公共数据平台按照“以用促建、行之有效”的原则，充分利用杭州市大数据分析处理平台能力，承接省市级下发数据，在富阳区安心医保、民政大救助、产业大脑等多业务领域的牵引下，归集本地特色数据，探讨出省、市、区三级数据仓物理分散、逻辑集中的模式，重点将推进解决区级系统互联互通难、省市区数据互联互通不及时，数据目录更新不及时、共享难、业务协同难等问题，打造县级公共数据平台自建模式建设和运营的标杆，形成业务牵引、部门联动的大数据治理机制。

富阳区一体化智能化公共数据平台建设内容包括公共数据平台、地址库数据地图、应用工厂和省市数据目录联动四大部分。

1、建设富阳区公共数据服务平台，作为汇聚全区政务数据资源，依托市级大数据处理分析平台，在原有数据交换平台的基础上，深化建设本地数据编目、交换、治理、共享等系统模块和服务。

2、建设地址库数据地图，依托省市回流数据、本地数据归集，建设富阳区地址库数据资产一张图，实现富阳人、房、企等数据基于GIS地图进行可视化展示，数据可钻可查。

3、建设应用工厂，通过无代码技术，拖拉拽的简易操作方式，可以快速满足各种应用场景的业务开发需求，解决党政、政府、经济、社会、法治数字化改革中 “最后一公里”业务场景多变化，差异化的难点问题。

4、做好省市数据目录联动：按照省IRS建设要求，对接省市目录系统，实现省市区目录系统的一体化联动。

## 二、采购需求清单

| 序号 | 类型 | 子系统 | 功能模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址库 数据地图 | 地址库数据地图 | 数据归集概况展示 | 1 | 套 |
|  |  |  | 人房企数据分类展示 | 1 | 套 |
| 2 | 公共数据平台 | 数据资源目录 | 数据目录自更新引擎 | 1 | 套 |
|  |  |  | 目录系统一体化改造 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据编目服务 | 1 | 套 |
|  |  | 数据归集 | 省市数据回流 | 1 | 项 |
|  |  |  | 富阳本地新增数据归集 | 1 | 项 |
|  |  | 数据治理 | 已建数据仓完善 | 1 | 项 |
|  |  |  | 亚运专题库 | 1 | 项 |
|  |  |  | 大救助专题库 | 1 | 项 |
|  |  |  | 产业大脑专题库 | 1 | 项 |
|  |  |  | 安心医保专题库 | 1 | 项 |
|  |  |  | 人生档案专题库 | 1 | 项 |
|  |  |  | 住房保障专题库 | 1 | 项 |
|  |  |  | 城市管理专题库 | 1 | 项 |
|  |  |  | 交通交管专题库 | 1 | 项 |
|  |  |  | 营税收组件 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据质量评估专题库 | 1 | 项 |
|  |  |  | 镇街仓 | 1 | 项 |
|  |  |  | 与市级数据治理系统对接 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据质量管理服务 | 1 | 项 |
|  |  | 数据共享和开放 | 数据共享服务 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据开放服务 | 1 | 项 |
| 3 | 应用工厂 | 应用工厂 | 应用支撑体系面板 | 1 | 套 |
|  |  |  | 应用资源接入子系统 | 1 | 套 |
|  |  |  | 控件开发子系统 | 1 | 套 |
|  |  |  | 应用开发子系统 | 1 | 套 |
|  |  |  | 基础能力支撑子系统 | 1 | 套 |
|  |  |  | 党校应用 | 1 | 套 |
| 4 | 省市数据目录联动 | 按照省IRS建设要求，对接省市目录系统，实现省市区目录系统的一体化联动。 |  | 1 | 项 |
| 5 | 其他内容 | 三级等保测评 |  | 1 | 项 |
|  |  | 第三方软件测评 |  | 1 | 项 |

## 三、详细功能要求

| 序号 | 类型 | 子系统 | 功能模块 | 具体描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址库 数据地图 | 地址库数据地图 | 数据归集概况展示 | 对归集的数据概况、归集目录等要素进行展示。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 人房企数据分类展示 | 实现富阳人口数据基于GIS地图进行可视化展示，数据可钻可查 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 实现富阳房数据基于GIS地图进行可视化展示，数据可钻可查 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 实现富阳企业数据基于GIS地图进行可视化展示，数据可钻可查 | 1 | 套 |
| 2 | 公共数据平台 | 数据资源目录 | 数据目录自更新引擎 | 自动编目：含扫描引擎、目录分析比对、目录变更台账、自动编目、目录反哺 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 目录发布：含目录预审（目录预检查、信息补全、预发布）、目录发布（目录分类、共享等级分类、开放等级分类） | 1 | 套 |
|  |  |  | 目录系统一体化改造 | 升级改造目录管理系统，增加组件目录和系统目录模块，同时对接自动编目引擎，对接省市平台 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据编目服务 | 对数据目录、系统目录等进行调查和编目 | 1 | 套 |
|  |  | 数据归集 | 省市数据回流 | 省市分域数据回流接入 | 1 | 项 |
|  |  |  | 富阳本地新增数据归集 | 富阳本地新增数据归集 | 1 | 项 |
|  |  | 数据治理 | 已建数据仓完善 | 根据二期归集数据，继续丰富完善一期建设的人口库 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 根据二期归集数据，继续丰富完善一期建设的法人库 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 数据治理，包括缓冲层（STG）、标准化层(ODS)、基础数据层(DWD)三层的数据治理 | 1 | 项 |
|  |  |  | 亚运专题库 | 以亚运为应用需求，提供应急、交通、文旅等数据支撑服务 | 1 | 项 |
|  |  |  | 大救助专题库 | 以社会救助为应用需求，提供数据支撑服务 | 1 | 项 |
|  |  |  | 产业大脑专题库 | 以产业大脑场景为需求，提供数据支撑服务 | 1 | 项 |
|  |  |  | 安心医保专题库 | 以医保应用为需求，提供数据支撑服务 | 1 | 项 |
|  |  |  | 人生档案专题库 | 以人生档案为应用需求，提供数据支撑服务 | 1 | 项 |
|  |  |  | 住房保障专题库 | 以住房保障为应用需求，提供数据支撑服务 | 1 | 项 |
|  |  |  | 城市管理专题库 | 以城市管理为应用需求，提供数据支撑服务 | 1 | 项 |
|  |  |  | 交通交管专题库 | 以交通交管为应用需求，提供数据支撑服务 | 1 | 项 |
|  |  |  | 营税收组件 | 提供了营税收数据的汇聚查询、条件研判等多种场景的应用支撑。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据质量评估专题库 | 从完整性、准确性、一致性、唯一性、时效性、规范性等六个方面构建数据质量指标体系 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 基于数据质量指标体系构建，对指标计算进行详细说明 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 数据质量评估量化模型，实现质量指数地计算 | 1 | 项 |
|  |  |  | 镇街仓 | 在归集本地数据资源的基础上，融合下发数据，构建镇街数据仓 | 1 | 项 |
|  |  |  | 与市级数据治理系统对接 | 基于市接口规范进行对接 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据质量管理服务 | 将数据进行清洗，整合，稽查规则配置，定位出需治理数据，提升数据质量 | 1 | 项 |
|  |  | 数据共享和开放 | 数据共享服务 | 以业务需求为导向，将数据以接口或是库表方式提供共享部门和数据治理。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据开放服务 | 对接数据治理成果，将数据提供共享。 | 1 | 项 |
| 3 | 应用工厂 | 应用工厂 | 应用支撑体系面板 | 作为应用支撑体系统一操作门户，该门户起到数据总览、操作总入口、操作指引的作用，应支持如下功能： (1)应支持应用支撑体系整体运行情况的统计，包括用户、开发者、应用、组件、工具等要素多维度统计、例如贡献度排行、趋势图、分布图等，提供系统总体运行情况。 (2)应包含消息中心的操作入口，包含了系统的运行报警消息、系统内部提醒消息等消息类型。 (3)应包含各个子系统的操作入口，分别展示各子系统重要视图信息，并提供进入各个子系统的入口。 (4)应支持应用支撑体系所有关联要素的资源视图，包括但不限于应用、组件、工具、公共数据目录。 (5)应包含系统运营情况统计，运营统计信息包括：注册用户数、活跃用户数、现有应用数量、现有组件数量、现有工具数量、应用排行、开发者排行等运营相关的统计信息。 (6)应包含应用工厂的帮助中心，帮助中心包含了产品的设计思路介绍、版本更新记录、应用开发指南、常用工具下载、常用问题与解答等页面。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 应用资源接入子系统 | 应包含一个应用资源接入子系统，作为生产应用的素材来源，该子系统应支持以下功能： (1)应包含应用资源目录，支持根据区域（省/市/区）、行业（整体智治/数字政府/数字社会/数字经济/数字法制）、两掌（浙政钉/浙里办）;支持显示应用工厂自身生产的应用;支持应用详细信息、关系图谱的显示。 (2)应包含组件目录，支持根据区域（省/市/区）、领域（通用/领域/智能）;支持省级必选组件的强调显示;支持显示组件详细信息。 (3)应包含接入的公共数据，支持显示每个数据项的详细字段信息，包括字段描述、类型、长度、是否允许为空、是否主键、共享属性、共享条件、开放属性等；支持显示每个数据项的具体数据信息。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 控件开发子系统 | 应包含多类组件的封装，支撑应用开发。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 应用开发子系统 | 应包含一个低代码开发平台，该子系统应具有利用各类素材快速开发应用的能力。 (1)应支持动态表单设计器及流程设计器。 (2)应支持动态配置主流数据库(MySQL、SqlServer、Oracle)的连接，并支持自定义配置数据库、数据表、SQL语句作为数据源。 (3)应支持自定义数据库数据源、组件数据源与动态表单的组件进行数据绑定。 (4)流程设计器应支持外链及通过脚本增强流程的能力。 (5)应支持用户、角色及组织架构的管理及针对用户、角色的功能、数据权限配置。 (6)应支持在创建的应用中外挂URL，方便isv接入一些高度定制的个性化功能。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 基础能力支撑子系统 | 应包括用户及组织机构管理、角色及权限配置、数据字典管理、数据源接入等功能。 (1)应支持系统的组织机构管理，可以接入第三方组织架构包括且不限于浙政钉、浙里办。 (2)应支持用户管理，可以对接入的第三方用户体系的用户进行管理，包括且不限于浙政钉、浙里办，可以创建ISV用户和应用用户。 (3)应支持角色管理，包含角色名称、角色编码及角色描述的增删改查。 (4)应支持数据字典管理，包含字典名称、字典编码及字典描述的增删改查。 (5)应支持子系统内部消息通信，支持各子系统传递内部消息。 (6)应支持数据源接入，支持关系型数据库、非关系型数据库、图形数据库、搜索引擎等多种数据源接入。 (7)应支持文件存储，支持提供文件、图片、多媒体文件等档案管理。 (8)应支持分布式部署，支持分布式部署方案。 (9)应支持容器管理，容器编排、监控、弹性扩容等。 (8)应支持泛型底层封装，采用面向声明的开发模式， 基于泛型编写极少代码即可实现复杂的数据展示、数据编辑、 表单处理等功能。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 党校应用 | 实现党校在线选座、选课考勤等功能 | 1 | 套 |
| 4 | 省市数据目录联动 | 按照省IRS建设要求，对接省市目录系统，实现省市区目录系统的一体化联动。 |  | 数据目录梳理对接 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 组件目录梳理对接 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 项目目录梳理对接 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 云资源目录梳理对接 | 1 | 项 |
| 5 | 其他内容 | 三级等保测评 |  | 三级等保测评 | 1 | 项 |
|  |  | 第三方软件测评 |  | 第三方软件测评 | 1 | 项 |

、

# 杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

鉴证方：浙江至诚工程咨询有限责任公司

杭州市富阳区一体化智能化公共数据平台建设项目（编号： ），确定***********为中标单位，甲、乙双方经自愿平等协商一致，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品，且提供的货物是货物生产厂商原造、全新、未使用过的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要，在质量、规格型号等方面与本合同规定的性能要求相符合，所供产品须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。

第三条：供（提）货的时间、地点和方式

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

3.甲方指定货物交付及安装地点：

4.甲方指定的签字收货人：

第四条：包装和运输

1.除合同另有规定外，乙方提供的货物均应按照行业通用标准进行包装，且符合国家相关法律法规的规定，具备防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，以确保货物运抵甲方指定地点时完好无损。

2.每一包装箱内应附有详细的质量合格证书。随机备品、配件和工具的种类、数量按货物所附使用说明书及清单执行。

第五条：安装责任

1、甲方责任：及时协调安装过程中所涉及到的各种关系。

2、乙方责任：严格执行按图安装和按合同实行制度；安装现场的工具、材料、人身安全由乙方负责。

第六条：验收

1、验收标准

货物应符合下列各项标准及要求：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；

（2）投标人在投标时提供的产品样本；

（3）该批次货物的招标、投标文件中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容。

2、甲方须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方须积极配合，并提供必要的技术支持。

大型或者复杂货物由专家组成验收小组出具验收报告，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。

3、对于一般不需要试运行即可进行验收的货物，甲方须在乙方安装调试合格后日内验收完毕。若因合理的并可以证实的原因或验收所依赖的客观条件不足，导致不能在规定时间内验收完毕的，经双方协商一致后可以适当延长验收期限，但该延长期除非双方一致认为必要外，最多不得超过双方原定验收期的一倍，否则应视为验收合格。

4、对于大型或复杂货物或需经试运行的货物，应经过至少__个月的（本项目选择__个月）整套使用或整套试运行期方可完成最终验收。

5、验收结果经甲、乙双方确认后，填写《货物验收报告（以下简称“货物验收报告”）并签名、加盖各自单位的公章。

6、验收不合格或不完全合格的，或在本合同约定期限内发现货物存在缺陷或潜在缺陷及其他质量问题的，由乙方予以调换。

7、本项目最终验收合格期限不超过     年   月   日。

第七条：售后服务

乙方应按如下内容提供售后服务承诺：

- 本合同项下货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算，经双方协商一致特别约定的除外。本项目质保期为最终验收合格之日起   个月。

2、乙方在质保期内应对提供的所有货物进行常规检查、调整等。

3、乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥   人），及不少于   年的免费售后现场技术服务。

4、货物在质保期内，如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应按本合同项下相关条款规定实行包修、包换、包退，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此产生的全部费用和直接经济损失由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

5、货物在质保期内，如因甲方使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

6、货物在质保期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方原因而造成货物不得不停止使用的情形，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

7、乙方应提供电话、电子邮件、现场服务等方式的7*24小时的技术支持。若设备发生故障，乙方应在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障   小时内解决。

8、如投标文件中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第八条：货款的支付

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。合同签订后支付合同价格的30%（预付款），预付款应在合同生效以及具备实施条件后15日内支付，余款按项目进度情况分期支付。

第九条：履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的5%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

第十条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向杭州市富阳区财政局政府采购监管科直接提出支付申请，并要求对采购人违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收履约保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十一条处理。

第十一条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十二条：合同的终止

1、若乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务，且甲方采取的任何补救措施不起作用。

2、若乙方因破产或经营不善导致合同履行不能，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

3、因不可抗力导致合同履行不能。

第十三条：合同的生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局执壹份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执壹份。

第十四条：适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

第十五条：特别说明

1、除招标文件规定,并经甲方和相关部门事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

2、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其它权利或追究其它责任的放弃。

3、在本合同履行的过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与乙方协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款（价格、配置、服务条款等）进行变更的补充协议无效。

4、甲方及乙方在此承诺：

（1）在签署本合同之前详细阅读并理解本合同文本全文，且均在完全自愿与平等的法律地位基础上签署本合同。

（2）承诺放弃以本合同系属于格式合同为由而提出不利于对方的合同条款的解释的相关主张权。

（3）对同一条款含义存在不同解释时，应采用与招标文件及其目的最接近的解释。当本合同双方对同一条款含义存在不同解释时，应当以本合同版本发布者或质疑受理机构、投诉受理机构的解释为准。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：富阳区恩波大道519号财富中心A座14（13A）楼

电话：0571-62059069

传真：0571-63133266

签约时间：2021年  月  日

签约地点：

# 第六章  投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求的理解能力和分析能力 （0-9分） | 1、投标人对于项目需求理解，特别对于富阳区数据资源基本情况，包括数据归集情况、现有系统情况、存在问题等理解是否充分。（0-5分） | 5 |  |
| 2 |  | 2、对项目建设重点，难点把握是否精准到位，并结合富阳实际，提供合理切实可行的建设方案。（0-4分） | 4 |  |
| 3 | 项目方案设计合理性 （0-3分） | 3、投标人是否深刻理解项目建设目标，对项目总体架构、功能模块、实现思路和关键技术等提出完整、详细、科学、合理的阐述。（0-3分） | 3 |  |
| 4 | 重要功能实现情况 （0-25分） | 投标人能否基于已有数据仓的建设情况，提出进一步深化的技术方案，并对本次新建的亚运、大救助、产业大脑、安心医保等专题库设计提出可行的技术方案。（0-5分） | 5 |  |
| 5 |  | 投标人对镇街级数据仓的建设是否提出可行的建议和技术方案，是否结合省市回流数据提出入仓分域方案。（0-4分） | 4 |  |
| 6 |  | 投标人是否基于已建目录系统的具体情况，提出切实可行的升级改造方案；是否对目录自更新引擎的建设提出合理的技术方案，并实现和已建目录系统的无缝对接。（0-5分） | 5 |  |
| 7 |  | 投标人对于富阳区数字资源的掌握情况是否符合实际，其中数据资源、系统资源、组件资源等能否根据省市标准进行准确梳理。（0-2分） | 2 |  |
| 8 |  | 投标人能否基于富阳当前的数据质量情况提出切实可行的技术方案。（0-3分） | 3 |  |
|  |  | 投标人对应用工厂系统技术实现路径进行阐述，对应用工厂和数据仓之间的数据贯通是否能提出可行的技术方案。（0-3分） | 3 |  |
|  |  | 投标人提供的技术解决方案是否充分利用现有杭州市电子政务云平台已经具备的大数据计算工具和能力；有得3分，无不得分。 | 3 |  |
| 9 | 系统演示 （0-18分） | 本项目功能演示应为可运行系统或者实际系统操作录像，否则（如采用图片、PPT、Axure等高仿真演示）不得分： 1）本地数据采集演示：包含①配置数据源信息、②创建数据源、③创建对应归集库数据表、④创建同步任务、⑤数据抽取、⑥配置调度规则。每演示一个功能得0.5分，共3分； | 3 |  |
|  |  | 2）省市数据回流演示：包含①资源目录检索、②数据申请、③数据表抽取、④配置周期更新调度。每演示一个功能得0.5分，共2分； | 2 |  |
|  |  | 3）数据域分类模型创建演示：①设计数据域模型，②根据模型建表，③通过代码融合清洗库表数据，④插入对应主题层/专题层表、⑤配置调度属性、⑥提交任务定时调度。每演示一个功能得0.5分，共3分； | 3 |  |
|  |  | 4）数据质量检测功能演示：包含①配置数据源标准、②配置代码标准、③配置数据质量模型（表为单位）、④配置需要检测的字段和规则、⑤生成检测任务、⑥调度任务、输出报告。每演示一个功能得0.5分，共3分； | 3 |  |
|  |  | 5）以上功能结合杭州市政务云大数据工具进行演示，且能够逐条演示功能的得5分，否则不得分。 | 5 |  |
|  |  | 6）地址库数据地图演示：包含①富阳区数据资源总体态势图、②资源归集概览、③资源归集目录、④在全区地址库地图上，点击建筑物，能展示人员、房屋、企业相关概览数据、⑤点击人员、房屋、企业相关概览数据中的人员姓名、企业名称，能展示详细数据表单。 | 3 |  |
| 10 | 项目实施人员 （0-12分） | 1、拟担任本项目的技术负责人具有系统架构设计师及高级程序员（国家计算机技术与软件专业技术资格考试）资质证书，得3分； | 3 |  |
|  |  | 2、拟担任本项目的项目经理具有PMP认证证书及ITIL认证证书，得2分； | 2 |  |
|  |  | 3、项目组实施人员专业人员素质、技术能力、经验等情况。具有OCP证书、CISP证书、系统架构设计师、信息系统项目管理师（国家计算机技术与软件专业技术资格考试）资质证书（每个证书得1分，最高得4分）。 | 4 |  |
|  |  | 4、项目组其他技术支持人员具有云计算、大数据相关认证证书（现主流云厂商含华为、腾讯、阿里、百度相关认证证书），每提供1人及以上得0.5分，最高得3分。 注：以上所有人员需提供资质证书及投标人为其缴纳的近半年社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |  |
| 11 | 运行维护方案 （0-2分） | 根据投标人针对本项目提出的运行管理方案、维护管理方案可实施性综合评审（0-2分）。 | 2 |  |
| 12 | 售后服务 （0-4分） | 对售后服务方案完整性、合理性、完备程度等方面进行打分（0-2分）。 | 2 |  |
|  |  | 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（0-2分）。 | 2 |  |
| 13 | 人员培训 （0-2分） | 对培训方案完整性、计划性、完备程度等方面进行打分，0-2分。 | 2 |  |
| 14 | 公司技术实力（0-10分） | 1、投标人具有大数据集成服务平台、敏感数据保护软件、数据传输服务软件、数据管理服务软件、数据中台管控软件、大数据共享软件、大数据研发软件、大数据运维软件等软件著作权证书，每个得0.5分，最高得4分。 （软件著作权应在本公告发布之日前取得，须提供相关有效证书复印件并加盖公章，未提供不得分） | 4 |  |
| 15 |  | 2、投标人具有有效期内的ISO 20000 IT服务管理体系认证证书、ISO 27001 安全管理体系认证证书、BS10012 个人数据管理体系认证证书、ISO 29151 个人身份信息保护实践指南认证证书、ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 27017 云安全管理体系认证证书，每提供一个证书得0.5分，满分3分。（证明材料：证书复印件加盖公章。） | 3 |  |
| 16 |  | 投标人获得由公安部颁发的信息系统安全等级保护三级及以上的备案证明及测评报告，内容包含数据、开发服务等；有得2分，无得0分。（证明材料：证书复印件加盖公章。） | 2 |  |
| 17 |  | 投标人具有ITSS云计算服务能力SaaS服务/二级及以上证书。有得1分，无得0分。（证明材料：证书复印件加盖公章。） | 1 |  |
| 18 | 类似案例和业绩（0-3分） | 投标人自2018年1月1日以来完成类似大数据项目的成功案例，同时提供合同和验收报告等证明材料并加盖投标人公章，每个得1分，最高得3分。如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。 | 3 |  |
| 19 | 标书质量 （0-1分） | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-1分） | 1 |  |

营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

杭州市富阳区数据资源管理局：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本单位均予承认，并负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（电子签章）：                          授权日期：     年   月   日

附授权代表的身份证件正反扫描件：

（注：如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；）

2020年度资产负债表、利润表等财务报表资料文件

(新成立的公司无法提供相关表格的，须提供情况说明)

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市富阳区数据资源管理局：

我方郑重承诺，我方具有履行（      招标项目名称：       ）（项目编号：   ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市富阳区数据资源管理局：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

具有良好商业信誉特别声明

杭州市富阳区数据资源管理局：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标响应函

杭州市富阳区数据资源管理局：

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，授权  （全名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）        项目（项目编号：      ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉、商业道德和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（8）没有违反政府采购法规、政策的记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件澄清修改内容(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.我方同意在中标后按时签订合同。

7.我方保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。我方理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请联系：

投标人名称(电子签章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      邮箱：

投标日期:           年     月     日

▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标。投标响应函在商务及技术文件、报价文件中均须提供。

社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

节能产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

环境标志产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

注：本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

服务条款偏离表

项目名称：杭州市富阳区一体化智能化公共数据平台建设项目

项目编号： ZJZCFY2021102701

| 序号 | 服务条款 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （未响应、负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离表中仅填写与采购文件要求有差异的条款。投标人没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

2.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

3.用数量来表示的需求，如与采购文件要求有差异，必须用确切的数字、单位进行偏离情况说明。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标人类似项目实施业绩一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 项目地址、采购人联系人及联系电话 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应类似业绩的合同复印件、用户验收报告或其他用户反馈证明材料复印件，并注明所在投标人商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：杭州市富阳区一体化智能化公共数据平台建设项目

项目编号： ZJZCFY2021102701

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业及学历 | 担任职务 | 职称或专业技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

参与政府采购活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区，或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人：

时间：

注：本承诺函按疫情防控需要提供。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     (标的名称) ，属于           (采购文件中明确的所属行业) 行业;承接企业为           (企业名称)，从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于      (中型企业、小 型企业、微型企业);

2.     (标的名称) ，属于           (采购文件中明确的所属行业) 行业;承接企业为           (企业名称)，从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于      (中型企业、小 型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年    月    日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

- 4.▲本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。（注：供应商在填写《中小企业声明函》时按此所属行业填写，请勿自行修改，若未按采购文件中明确的所属行业进行填写造成评审时无法辨认或判定的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。）

5.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

▲1.投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

报价一览表

##### 项目名称：杭州市富阳区一体化智能化公共数据平台建设项目

项目编号： ZJZCFY2021102701

| 序号 | 名称 | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | （小写）￥： 元 （大写）： 元 |  |  |  |  |

注：

- 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币元为结算币种。

- 投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

- 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

- 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标报价明细表（格式供参考）

##### 项目名称：杭州市富阳区一体化智能化公共数据平台建设项目

项目编号： ZJZCFY2021102701

| 序号 | 名称 | 具体分项服务内容 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |

说明：

1、不提供详细投标报价明细表将视为没有实质性响应采购文件。

2、投标人应详细列出各分项服务内容的报价明细，表格可自行制作，可自行增减费用项。

3、本明细表合计总价应与“报价一览表”中投标总价相一致。

▲4、采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用填写（不得出现“0元”、免费赠送等形式的无偿报价），否则投标无效。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书             （投标时无需提供）

致:杭州市富阳区数据资源管理局、浙江至诚工程咨询有限责任公司：

## 兹有“杭州市富阳区一体化智能化公共数据平台建设项目”（项目编号：   ）采购项目，我单位在政采云系统中上传的电子投标文件与本次提供的纸质投标文件内容一致。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2021年   月    日

投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：