富阳区系统化全域推进海绵城市建设

全过程咨询技术服务项目

项目编号：ZJZCFYY20220817

公

开

招

标

文

件

杭州市富阳区住房和城乡建设局

浙江至诚工程咨询有限责任公司

目    录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	9

第三章   评标办法及评分标准	32

第四章   服务需求	35

第五章   杭州市富阳区政府采购合同主要条款	46

第六章   投标文件格式附件	54

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江至诚工程咨询有限责任公司受杭州市富阳区住房和城乡建设局委托，现就“富阳区系统化全域推进海绵城市建设全过程咨询技术服务项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年11月 2日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目编号：ZJZCFY20220817

二、项目名称：富阳区系统化全域推进海绵城市建设全过程咨询技术服务项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富阳区系统化全域推进海绵城市建设全过程咨询技术服务项目 | 1 | 项 | 5770000 | 5750000 | 详见采购需求 |  |

服务年限：2022～2024年

五、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目谢绝联合体投标。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

  þ无；

  ¨专门面向中小企业

      ¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

      ¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

      ¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

      ¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到＿＿＿％，小微企业合同金额应当达到＿＿＿％；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议：

¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到＿＿＿%，小微企业合同金额应当达到＿＿＿%:如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议;

4.本项目的特定资格要求:无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、获取招标文件

1.时间期限：/至2022年11月2日， 每天上午00: 00至12: 00,下午12：00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点:政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

3.方式:在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台;配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。)

4.售价:免费

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料:无；

6.提示:

(1)采购人、采购代理机构依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动;

(2)对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理;

(3)采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

(4)不提供招标文件纸质版。

七、电子招投标的说明

1.电子招投标:本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn)”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

2.投标准备:

(1)注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商;

(2)申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”:投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:《CA证书办理操作指南》

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHx1Nd_otq/1wV6GXABiyELHE-oVMj3

CA热点问题汇总:

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

(3)安装“政采云电子交易客户端”--投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

3．招标文件的获取:使用账号登录或者使用CA登录政采云平台;进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

4．投标文件的制作:在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5．投标文件的传输递交:投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

6．投标文件的解密:投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

7．具体操作指南:详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”:浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

8．供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式:400-881-7190。

- 提交投标文件截止时问和地点

1.提交投标文件截止时间:2022年 11月 2 日9时30分00秒(北京时间）。

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点(网址):政采云平台(https://www.zcygov.cn/)。

九、开标时间和地点

1.开标时间:2022年 11月2日9时30分00秒（北京时间)。

2.开标地点(网址)﹔杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼3号开标室，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

十、本项目招标文件公告期限为:本公告发布之日起五个工作日。

十一、本采购项目政府采购意向公开的公告链接：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8810442&utm=web-government-front.49399a16.0.0.ab46a5b01e0f11edacabcba950c493f4

十二、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022)3号）《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监（2021)22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询间，路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为:浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.本采购项目,中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2022/4/6/art_1228923243_59258040.html

5.若实政府采购政策:包括保护环境、节约能源、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。

6.特别提醒:因本项目公开招标文件内容有较大修改，请各投标人高度重视，严格按照招标文件要求编制投标文件。

十三、疫情防控期间（仅限于现场演示/样品指认）投标现场注意事项(按照开标当日疫情情况作具体调整)

为严格落实国家、省市关于要求在坚决打好疫情防控攻坚战的前提下，就做好疫情防控期间招标活动有关事项如下:

1.投标人应选派持有健康绿码和行程卡不带※的人员进行现场演示/样品指认。

2.现场演示/样品指认人员应随身携带居民身份证，并做好佩戴口罩等个人防护措施。

3.现场演示/样品指认人员应预留足够时间提前到达开标现场，配合场所工作人员做好健康绿码、行程卡查验、体温检测、实名登记等防控工作。待工作人员开始组织现场演示/样品指认时，现场演示/样品指认人员按规定次序进行演示/样品指认。未经指认人员指认的样品，不计入评分。

4.现场演示/样品指认人员进入现场开标后，应尽量分散等候、隔空就座，现场演示/样品指认完成后立即离场，全力保障招投标活动正常开展。演示产品/样品须在评标结束两个工作日内自行撤回，未撤回的演示产品/样品采购代理机构有权自行处置。

5.投标人须自行携带演示所需的计算机等设备，并准备网络环境。演示时间控制在15分钟内。(注:投标方案讲解演示人员/样品指认人员须与投标人存在劳动关系。疫情防控期间，投标人可委派不超过两名代表前来现场参加现场演示/样品指认，且必须包含法定代表人或其授权代表。▲讲解演示人员/样品指认人员进场时携带身份证、法定代表人授权委托书、与投标人的劳动关系证明或在职证明（注明姓名，身份证号并加盖投标人公章)、《参与政府采购活动健康承诺书》(见附件),否则不得讲标/指认。如因技术原因需增派人员，须现场向采购代理机构提出申请，获得允许后方可参加。样品间位于杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼样品间。

十四、业务咨询

对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系:

1．采购人信息

名   称:杭州市富阳区住房和城乡建设局

地   址:杭州市富阳区富春街道天河路108号

传   真:/

项目联系人（询间):祝玉麒

项目联系方式（询问): 0571-61719651

质疑联系人:徐巧丽

质疑联系方式:0571-63102858

2.采购代理机构信息

名   称:浙江至诚工程咨询有限责任公司

地   址:杭州市富阳区富春街道恩波大道519号财富中心A座12楼

邮   箱:61870433@qq.com

项目联系人(询问):白宋霞

项目联系方式（询间):15067172898

质疑联系人:何可文

质疑联系方式:0571-62059069

3.同级政府采购监督管理部门信息

名   称:杭州市富阳区财政局

地   址:杭州市富阳区富春街道富春街12号

邮   箱:506009129@qq.com

联系人 ：赵靓

监督投诉电话:0571-61772959

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https:// www.zcygov.cn/)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工)：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

2022年 10月12日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 富阳区系统化全域推进海绵城市建设全过程咨询技术服务项目 | 项目编号 | ZJZCFY20220817 |
| 2 | 采购人 | 杭州市富阳区住房和城乡建设局 |  |  |
| 3 | 项目概况 | 富阳区海绵城市国家级示范城市创建及考核验收工作（含协助完善海绵城市相关政策的制定、跟踪建立海绵城市项目档案库、海绵城市项目技术审查与咨询服务、海绵城市项目全过程技术协调管理、技术咨询驻场及技术答疑工作、海绵城市建设技术培训、相关海绵科普内容宣传、协助制定海绵城市建设例会制度、年度自评估报告编制、课题研究、协助开展海绵城市示范城市绩效考核其他相关工作）；杭州市富阳区海绵城市专项规划修编及富阳区系统化全域推进海绵城市建设实施方案编制。 |  |  |
| 4 | 资金来源与预算 | (1)资金来源:预算资金。 (2)项目预算:577万元。最高限价:575万元。 |  |  |
| 5 | 提交投标文件截止时间与地点 | (1)提交投标文件截止时间:2022年 11月 2日9时30分00秒(北京时间) (2)提交投标文件截止地点:政采云平台(https://www.zcygov.cn/)，本项目采用全流程电子化交易，无需参加现场开标会。 |  |  |
| 6 | 开标时间与地点 | 开标时间:2022年 11月 2日9时30分00秒〔北京时间) (2)开标地点:政采云平台(https://www.zcygov.cn/)﹔杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼3号开标室，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。 |  |  |
| 7 | 投标报价与费用 | (1)本项目中价格全部采用人民币元报价。 (2)本项目不接受选择性报价。 (3)报价一览表是报价的唯一载体。 (4)有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 (5)招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需计入报价。 (6)不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 (7)验收时如需涉及检测的，检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 |  |  |
| 8 | 投标人资格要求 | (1)基本要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的;未被“信用中国”( www.creditchina. gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 (2)落实政府采购政策需满足的资格要求；无。 (3)特定资格要求:无。 (4)本项目不接受联合体参与投标。 (5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动:为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |
| 9 | 分包 | 本项目不同意分包。 |  |  |
| 10 | 开标前答疑会或现场踏勘 | (1)开标前答疑会:不组织。 (2)现场踏勘:不统一组织，请潜在投标人自行联系采购人进行现场踏勘。 采购人联系方式:联系人祝玉麒 联系电话0571-61719651 |  |  |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法。 |  |  |
| 12 | 样品提供 | 无需提供 |  |  |
| 13 | 讲解演示 | 不要求现场演示。 |  |  |
| 14 | 是否适宜中小企业情况 | 本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |  |  |
| 15 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕 300号）规定的划分标准。 (1)采购标的:详见采购需求 (2)所属行业:其他未列明 |  |  |
| 16 | 促进中小企业发展政策 | (1)投标人应对照财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017) 141号)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的要求，根据自身实际情况审慎作出判断，是否符合相关要求，并视情况提供《中小企业声明函》（格式见附件)《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件)《监狱企业证明文件》。 (2)▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。 (3)如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。 (4)对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对符合小微企业价格扣除要求的，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 (5)接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 (6)中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |  |
| 17 | 节能环保要求 | (1)采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 ▲(2)采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |  |  |
| 18 | 支持绿色发展 | (1)修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。 (2)为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行)》《快递包装政府采购需求标准（试行)》。 |  |  |
| 19 | 支持创新发展 | (1)采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 (2)首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |  |  |
| 20 | 进口产品规定 | 本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。 |  |  |
| 21 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。 |  |  |
| 22 | 评标结果公示公告 | 评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 、浙江政务服务网(杭州市富阳区人民政府 中标公示 栏目http://www.fuyang.gov.cn/col/co11386000/index.htm1?key)。 |  |  |
| 23 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30日内。鼓励有条件的采购单位视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 |  |  |
| 24 | 履约担保 | 根据浙财采监〔2019〕5号文件《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》要求，为切实减轻企业负担，降低制度性交易成本，加快推动企业诚信体系建设，创造良好的营商环境，本项目不要求供应商缴纳履约保证金。供应商应按时保量的完成本项目的招标内容。 |  |  |
| 25 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |  |  |
| 26 | 投标有效期 | 90天。 ▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定:投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定:自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。 赔偿标准: 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。 本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 |  |  |
| 27 | 全流程电子化项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |  |  |

一、总则

(一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

(二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江至诚工程咨询有限责任公司。

2.“采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的杭州市富阳区住房和城乡建设局。

3.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

9.“公章”系指单位的法定名称章。

10.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/ ) 。

11.“▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数;“”系指适用本项目的要求，“”系指不适用本项目的要求。

(三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

(四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

招标服务费:本项目招标代理费参照收费标准（2002）1980号文件计取，招标代理服务费及开标过程中产生的其他费用，由中标单位支付，上述费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用。中标单位在领取中标通知书时将招标代理服务费及开标过程中产生的其他费用支付给招标代理公司。

(五)特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2．价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、招标文件

(一)招标文件的澄清

1.已获取招标文件的潜在投标人，应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当根据第二章 投标人须知 十二、合同签订及其他“(五）询问、质疑和投诉”的相关规定，以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）(下同）向采购代理机构提出。采购代理机构将在规定时间内，以书面形式予以答复。

2．采购代理机构认为有必要在开标前对招标文件进行澄清的，将以公告形式予以澄清。

(二)招标文件的修改

1．在投标截止期前任何时候，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

▲投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，投标无效。

为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件,采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性。

投标人进行电子投标应安装客户端软件--“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

(一)投标文件的语言及计量

1．投标人的投标文件以及与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，采购代理机构将不予接受。

2．投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。

▲不提供准确翻译资料的，投标无效。

3．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位;招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位:人民币元）。

(二)投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1．资格文件

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。(以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当提供。)

(1)落实政府采购政策需满足的资格要求:无

(2)法定代表人授权委托书(格式见附件)及授权代表的身份证（复印件）；

(如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面;)▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

(3）投标响应函（格式见附件);

(4)符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件)﹔

(5)政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件);

(6)廉政承诺书（格式见附件);

(7)营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件;(可不提供)

(金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料;)

(8)社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单（可不提供）;

(9) 2021年度资产负债表等财务报表资料文件（新成立的公司，必须提供情况说明)(可不提供）;

(10)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件)﹔

2．商务及技术文件

(1）组织实施方案，投标人根据项目采购需求、评分标准等提出详细组织实施方案;

(2)技术和服务方案，投标人根据项目采购需求、评分标准等提出与本项目管理的相关详细计划和实施措施，如各类技术培训、运维保障、应急预案、售后服务、验收方案在内的内容和措施;

(3）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有)等;

(4）节能环保等的资质证书或文件（若有)﹔

(5）技术规格/服务条款偏离表，投标人应对采购需求中所提出各项要求明确是否偏离(格式见附件)﹔

(6）投标人情况介绍（格式见附件）﹔

(7）本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式见附件)﹔人员数量配置，重要岗位须人员详细资料，并附上有关证明材料;

(8）本项目设备投入一览表（格式见附件）（若有)：材料、设备、工具等投入计划，并附上有关证明材料;

(9）备品备件及售后服务承诺，投标人承诺给予采购人的包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的承诺（若有）;

(10）投标人认为有必要提供的其他技术文件和说明(格式自拟）﹔

(11）关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（若有)。

3．报价文件:

(1）中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）、残疾人福利单位声明函（视情况提供，格式见附件)、监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟)﹔

(2）报价一览表（格式见附件)、投标报价明细表;

(3）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

(三）投标文件的编制、签署

1.投标文件的编制

各投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制，导致影响评标的，投标无效;

2．投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，投标无效。

3．为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲4．投标文件须由法定代表人或其授权代表签署。应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效投标处理。

▲5．资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息,否则按无效投标处理。

6．投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(四)投标报价

1．所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，采购代理机构将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2．投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3．投标报价的确认:采购代理机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录(报价)”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

(五)投标文件的递交

1.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

2.投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

3.投标截止时间和有效时间

(1)投标截止时间见前附表。如因电子交易平台原因影响投标截止时问的，采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

(2）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

(3）投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，否则事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

(一)开标会由采购代理机构主持，在电子交易平台进行。

(二)投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时问起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

(三)开标解密后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

特别说明:

1．政采云公司如对电子化开标程序有调整的，请根据本中心相关公告，按调整后的程序操作。

2．政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3．本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理:

(1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

(2）若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，采购代理机构将情况报告政府采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

五、评标

(一）评标委员会

1．评标委员会的组成

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人(含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

2．评标委员会组成人员的回避

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避:

(1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;

(2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;

(3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(5)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责:

(1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2）求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3）对投标文件进行比较和评价;

(4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6)法律、法规、规章、招标文件等规定的其他事项。

4．评标委员会及其成员不得有下列行为:

(1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;

(2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外;

(3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;

(4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分;

(5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的;

(6）记录、复制或者带走任何评标资料;

(7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款（1）至(5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

(二）评标原则

1．评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性;按照招标文件的要求和条件进行评标;客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2．评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3．在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。

4．在开标、评标期问，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

5．评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

(三)评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行:投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1．投标文件初审

(1)资格性审查

采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查。采购代理机构以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实。信用信息查询记录和证据留存的具体方式:现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则:经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，取消投标资格，其投标文件将作无效投标处理。联合体信用信息查询:两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

▲在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效投标处理。

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性审查不合格的投标人则无需继续进行符合性审查，并且投标文件初审结论不合格。

(2)符合性审查

依据招标文件的规定，从商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

2.样品评审（若有)

投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，样品将在抽签标注后进入专家打分环节。评标委员会将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

3．投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文,投标人提交使用签名或电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4．商务及技术文件的比较与评价

评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。

5.报价文件的比较与评审

资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，采购代理机构和公证机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。采购代理机构在政采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节,投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

(1)投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

(5）政采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

(6)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

6．推荐中标候选人与编写评标报告

评标委员会完成评标后,按评标原则、标准和方法推荐中标候选人，同时根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品脾投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

| 序号 | 无效投标条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未办理获取招标文件登记手续的。 |
| 2 | 投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的。 |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的。 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）。 |
| 5 | 投标人未能通过资格审查的:未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的;如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合招标文件规定的联合协议要求的。 |
| 6 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。 |
| 7 | 投标人有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》第（一）款第4点作出承诺，但未详细说明失信记录的情况的。 |
| 8 | 电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的，法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的。 |
| 9 | 投标文件须由法定代表人或其授权代表签署部分，未进行签名或电子签名的。 |
| 10 | 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，导致影响评标的。 |
| 11 | 与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |
| 12 | 投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的实质性内容进行编制的。 |
| 13 | 技术规格偏离表内容与实际不符的。/服务条款偏离表内容与实际不符的。 |
| 14 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。 |
| 15 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 16 | 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的。 |
| 17 | 递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。 |
| 18 | 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。 |
| 19 | 商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。 |
| 20 | 投标报价超过本项目最高限价的。 |
| 21 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |
| 22 | 报价文件中有0报价，或“免费赠送”等形式的。 |
| 23 | 采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 24 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 25 | 投标人提供虚假材料投标的(包括但不限于以下情形之一)： 1．使用伪造、变造的许可证件的; 2．提供虚假的财务状况或者业绩的; 3．提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的; 4．提供虚假的信用状况的; 5．其他弄虚作假的行为的。 |
| 26 | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效: 1．供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的； 2．供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撒换、修改投标文件或者响应文件的; 3．供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的; 4．属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的; 5．供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的; 6．供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的; 7．供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。 8．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的; 9．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的; 10.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的; 11.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的; 12.不同投标人的投标文件相互混装的。 |
| 27 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 28 | 出现影响采购公正的违法违规行为。 |
| 29 | 招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 30 | 法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。 |

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动:

(一)电子交易平台发生故障而无法登录访问的;

(二)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的;

(三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的;

(四）病毒发作导致不能进行正常操作的;

(五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行;影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标:

(一)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的;

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(三)投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的;

(四）因重大变故，采购任务取消的;

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 重新组织采购

(一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

(二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理:

1．未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

2．已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商;没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

3．政府采购合同已签订但尚未履行的，撒销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商;没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4．政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

5．因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。

6．政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例规定的行为,经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

- 定标

(一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人签字确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。

(二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、评审专家名单、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标（成交）候选人推荐情况、未中标情况说明、代理服务收费标准及金额、公告期限。公告期限为1个工作日。

(三）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的,或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

- 评审过程的保密与录像

(一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

(二）录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 合同签订及其他

(一）签订合同

1．采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

2．中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。已申领电子签章的单位可在线签订合同。

3．如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，由采购代理机构记录不良行为一次，并报采购监督管理部门给予通报。

4．中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。采购人将取消其中标资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为中标人签订合同或重新开展政府采购活动。

5．政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

6．采购人和中标人应当在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿。

7，政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件,明确逾期支付资金的违约责任。

8．采购文件和采购合同可约定根据项目实施进度分期支付采购资金，不得强制中标人接受不合理的支付期限、方式、条件和违约责任等，不得以审计作为支付中标人款项的条件，不得约定验收合格后分期付款和收取质量保证金。

9．采购人应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还的违约责任，并在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

10．政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

11．实行政府采购的政府购买服务合同的签订、履行、变更等，应当遵守政府采购法律.法规、规章以及民法典的相关规定。合同履行期限一般不超过1年;在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强，经费来源稳定、价格变动幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。

12．政府采购合同一式参份，采购人及中标人各执壹份，浙江至诚工程咨询有限责任公示执壹份。

13．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，自动备案。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

(二）履约保证金

根据浙财采监〔2019〕5号文件《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》要求，为切实减轻企业负担，降低制度性交易成本，加快推动企业诚信体系建设，创造良好的营商环境，本项目不要求供应商缴纳履约保证金。供应商应按时保量的完成本项目的招标内容。

(三）合同款的结算

1．按合同约定内容进行合同款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

2．采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%;项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%;采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。

3．采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。

4．采购人不得无故拒绝或者迟延支付政府采购合同款项，应当畅通供应商催款维权梁道，及时处理诉求，维护政府公信力。供应商对于采购人违规拖欠账款的行为，可向有关部门反映。

(四）验收

1．采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并按照合同规定的验收方案对供应商履约情况进行验收。

2．采购人成立验收小组，供应商应积极配合。验收小组应当由5人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。采购人可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或者第三方机构参与对供应商的履约验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员和评审专家不得参加验收小组。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

3．验收结束后，验收小组应当出具验收报告。验收小组成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。采购人应当根据验收报告明确验收意见，并盖章确认。除涉密情形外，政府采购履约验收结果应在采购人评价后2个工作日内向社会公告。履约验收的各项资料应当存档备查。

4．验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、遐还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应依法及时处理。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

5．采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

(五）询问、质疑和投诉

1．供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定:供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将在3个工作日内对此作出答复;供应商可以就采购活动中的其他事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2．提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本详见附件。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定:对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复;对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复;对采购过程中其他事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

3．供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容:

(1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话;

(2）被质疑采购项目名称、编号;

(3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

(4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料:事实依据、必要的法律依据;

(5）提出质疑的日期;

(6）招标文件获取日期及政采云截图。

4．采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5．质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

6．询问或者质疑事项可能影响采购结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的，应当中止履行合同。

7．质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

8．供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

9．供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10．以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

11．投诉书范本详见附件。

12．在线质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监(2021)22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为:浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正＂的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

- 总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分＝资信及技术得分十商务价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 评分内容及标准

（一）商务价格评分(10分）

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范困是否完整，有否空大错涌项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出恬释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格载低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下护公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／有效投标报价）X10%X100;

（二）资信及技术评分(90分）

1.资信及技术分的计算

资信及技术评分按照评标委员会	成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算,计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数／评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况 （0-7分） | 具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，环境管理体系认证证书的得1分，职业健康安全管理体系证书的得1分，最高得3分。 注：有效的证书复印件编入资信（商务）技术文件中，加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
| 2 |  | 具有有效的AAA级企业信用等级证书的，得2分。 注：有效的证书复印件编入资信（商务）技术文件中，加盖投标人公章，否则不得分。 | 2分 |
| 3 |  | 具有有效的高新技术企业证书的，得2分 注：有效的证书复印件编入资信（商务）技术文件中，加盖投标人公章，否则不得分。 | 2分 |
| 4 | 投标人业绩情况（0-1分） | 投标人自2019年1月1日至今，具有海绵城市建设技术服务类项目业绩，每个得0.2分，最高得1分。 注：投标文件中须附上中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章。 | 1分 |
| 5 | 服务团队 （0-8分） | 团队核心人员最少须配备4人，分别应具有给排水、环境保护、水文水资源、园林景观等相关专业中级工程师职称及以上技术人员，且能适应项目工作的开展。 （1）给排水专业骨干人员为高级工程师职称及以上的得2分，中级工程师职称得1分，其他不得分，最高得2分。 （2）环境保护类专业骨干人员为高级工程师职称及以上的得2分，中级工程师职称得1分，其他不得分，最高得2分。 （3）水文水资源专业骨干人员为高级工程师职称及以上的得2分，中级工程师职称得1分，其他不得分，最高得2分。 （4）园林景观专业骨干人员为高级工程师职称及以上的得2分，中级工程师职称得1分，其他不得分，最高得2分。 （提供证书和对应人员近6个月社保证明，若职称证上未显示专业名称，需提供毕业证书证明专业类别） 注：同专业骨干人员职称加分只计取一人的分值，每人只计取一次得分。 | 8分 |
| 6 | 项目服务方案（0-24分） | 根据投标人对项目所在区域的了解及项目的实际要求提出总体服务工作方案，针对工作流程方案、时间安排、工作计划、详细的可行性服务方案、完整的项目组织管理措施及服务保障措施等的合理性、科学性，由评标委员会横向比较，综合评分。 | 24分 |
| 7 | 现状分析与理解（0-10分） | 对规划区域内海绵城市建设现状情况进行适度调查了解，提出现状存在的问题及对策思路，由评标委员会横向比较，综合评分。 | 10分 |
| 8 | 重点难点分析（0-10分） | 对本项目方案中的重点难点的分析程度，对富阳区海绵城市工作范围内的背景、现状、存在的问题、解决措施等方面进行打分。 | 10分 |
| 9 | 规划衔接性 （0-10分） | 投标人提供的投标方案与项目地区相关规划及实施方案衔接度，由评标委员会横向比较，综合评分。 | 10分 |
| 10 | 进度安排合理性（0-10分） | 根据服务内容，投标人提供的服务计划内服务项目计划进度、时间安排等的科学性、可行性，由评标委员会横向比较，综合评分。 | 10分 |
| 11 | 服务保证措施（0-10分） | 投标人组织机构及服务质量的保证措施、保密措施等能做到机构健全，建立完整的工作信息收集、反馈等客户质量保证措施，由评标委员会横向比较，综合评分。 | 10分 |

注：投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

# 第四章  服务需求

- 项目概况

2021年6月初，在财政部、住房城乡建设部、水利部举行的2021年系统化全域推进海绵城市建设示范城市竞争性评审中，杭州市从全国31个代表城市竞争中脱颖而出，在全国20个最终入选城市中以第9名的优异成绩成功申报全国海绵城市示范城市。此次获得全国海绵城市建设示范城市资格，中央财政三年将给予杭州市9亿元专项资金补助资金支持。

日前，杭州市已成功入选2021年国家系统化全域推进海绵城市建设示范城市，富阳区作为浙江省杭州市市辖区，也是全省海绵城市评价县市区，基于前期的工作基础，并以此次示范城市建设为契机，将充分运用海绵城市建设工作经验和成果，编制系统化全域开展海绵城市建设实施方案，建立与系统化全域推进海绵城市建设相适应的长效机制，全力做好三年示范期及“十四五”期间全区海绵城市的统筹建设工作，努力完成全区海绵城市建设任务。

海绵城市建设是一项系统性、技术性、综合性很强的生态工程，为了保障富阳区海绵城市建设的顺利进行，通过示范引领作用促进全区海绵城市建设各项工作有序推进，更好地完成杭州市国家海绵城市示范城市创建下达海绵城市建设目标要求，迎接上级部门关于海绵城市建设相关考核验收及评估工作。

二、富阳区海绵城市国家级示范城市创建及考核验收工作

1.协助完善海绵城市相关政策的制定

服务期内，协助富阳区海绵办完善海绵城市相关机制体制，协助优化或新编制海绵城市建设相关政策文件。

2.跟踪建立海绵城市项目档案库

服务期内，在海绵城市建设规划提出的海绵项目的基础上，结合富阳区海绵项目的实际分布、项目可操作性等因素，滚动建立全区海绵城市建设工程项目全过程管控档案库，并对其进行持续梳理与更新，确保一项目一档案。档案库管理分三部分组成：

①示范项目进度管控

针对富阳区系统化全域推进海绵城市建设项目清单（2021-2023年）中的央补项目和其他示范项目进行重点管控，主要包括项目图纸审查、进度跟踪、海绵措施评估、施工现场指导，为建设单位、设计单位、施工单位提供相应海绵技术咨询等工作。

②筛选实施储备项目

根据富阳区“十四五”期间建设项目计划，筛选储备海绵城市项目，对在建待建项目中筛选可落实可考核的项目，进行指标管控落实、图纸审查及建设评估，对例入储备计划的项目进行跟踪、监督落实。

③其他项目积极推进

针对2021年底至2022年初新增的其他项目建设计划，进行海绵指标的落实管控及方案审查，以确保新建项目符合海绵城市建设要求。

3.海绵城市项目技术审查与咨询服务

针对不同类型的建设项目以及相应规划建设主管部门的实际需求，针对各类改造、在建、待建项目提供不同方式的技术审査与咨询服务。

改造项目：根据改造项目的现状本底条件及实际建设需求，提出海绵城市管控要求；根据设计单位提供的海绵城市改造设计相关图纸及技术指标进行技术审查，如不满足既定要求，提出整改意见。

在建项目：对接在建项目的实际进度，提出海绵措施增加的可行性建议，对增加海绵相关内容修改后的项目设计图纸审查及指标核算，如不满足既定要求，提出修改意见。

待建项目：对方案/初步设计中，海绵城市专篇开展技术审査，核算项目所能达到的海绵城市核心指标即年径流总量控制率，出具海绵城市技术审查意见、优化设计建议书或论证意见，作为富阳区住建局核发建设工程海绵城市初步设计批复的参考依据，并在后续指导设计单位改进海绵城市设计方案。对于审查不合格的项目，将对设计单位修改后的方案重新复查。

4.海绵项目全过程技术协调管理

及时制定海绵城市全过程咨询服务流程计划，对所有列入海绵建设计划项目的土地出让、立项、可行性研究、方案、初步设计、施工图等阶段进行海绵相关控制指标及要求的全过程管理与技术指导。其中包括：

规划管理部门：进行海绵城市建设指标落实至出让条件的配合；

建设管理部门：对海绵城市建设管理过程中的疑问进行技术咨询服务；

设计管理部门：审查施工图海绵城市相关内容，指导设计单位改进海绵城市设计方案，同时配合设计管理部门在海绵措施施工过程中进行技术指导。

5.技术咨询驻场及技术答疑工作

技术服务单位需制定驻场制度，派选1~2人技术人员定期赴富阳区住房和城乡建设局开展技术服务工作。针对建设项目推进情况，需协助富阳区海绵办开展海绵城市建设相关技术答疑工作，消除建设单位及设计单位在海绵城市建设各阶段过程中疑惑与难点。对于中央财政资金补助项目、海绵城市示范项目的海绵城市设计成果和质量进行审核、把控，组织专家提出优化意见。

6.海绵城市建设技术培训

协助区海绵办统一组织财政、规划、建设、园林、水利等行政管理单位以及设计、建设、施工、监理、维护等人员开展专业知识培训，提升业务素质和能力，需协助区海绵办每年完成不少于2场海绵城市建设技术、案例培训；提供每年2次海绵城市建设相关的参观学习服务。

7.协助进行相关海绵科普内容宣传

在服务期内，协助完成主流媒体（市级以上）正面宣传报道或海绵城市建设主题科普宣传活动，每年累计不低于两次。

8.协助制定海绵城市建设例会制度

协助区海绵办制定海绵城市建设例会制度，及时总结富阳区海绵城市问题、困难，形成工作报告。同时，针对各环节工作内容、汇编海绵城市建设相关工作痕迹材料，并形成月报、季报的材料。

9.年度自评估报告编制

根据国家及省市上级部门发布的相关文件要求，同步更新编制年度海绵城市建设效果自评估报告。

10.课题研究

针对富阳区海绵城市建设中特色亮点，结合建设项目特点、管控模式机制等完成不少于1个课题研究，并形成不少于2篇课题报告或论文，并在省级及以上刊物刊发，以此对我区海绵城市进行宣传推广。

11.协助开展海绵城市示范城市绩效考核其他相关工作

根据市海绵办要求，配合完成海绵城市相关工作报告、各类迎检及总结汇报材料的梳理汇总；协助区海绵办完成国家、市级海绵城市示范城市专项绩效考核任务和日常监督检查工作等。

富阳区海绵城市国家级示范城市创建及考核验收工作内容成果形式

| 序号 | 服务内容 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协助完善海绵城市相关政策的制定 | 政策文件、会议纪要资料 |
| 2 | 跟踪建立海绵城市项目档案库 | 会议纪要、审查意见、评审意见、验收报告等 |
| 3 | 海绵城市项目技术审查与咨询服务 | 会议纪要、评审意见、验收报告、汇编材料、汇报PPT、影像资料等 |
| 4 | 海绵城市项目全过程技术协调管理 |  |
| 5 | 技术咨询驻场及技术答疑工作 | 会议纪要、签到记录、影像资料等 |
| 6 | 海绵城市建设技术培训 | 培训材料、影像资料等 |
| 7 | 相关海绵科普内容宣传 | 宣传报道、科普活动影像资料等 |
| 8 | 协助制定海绵城市建设例会制度 | 月度、季度报告 |
| 9 | 年度自评估报告编制 | 自评估报告文本及附件 |
| 10 | 课题研究 | 课题报告或论文 |
| 11 | 协助开展海绵城市示范城市绩效考核其他相关工作 | 会议纪要、审查意见、评审意见、验收报告等 |

三、杭州市富阳区海绵城市专项规划修编

在《杭州市富阳区海绵城市专项规划（2016-2030）》的基础上，对近期建设重点区域范围根据建设情况进行适当调整，对各片区建设指标进行补充和修改，对项目建设清单进行补充与调整。

主要内容应包括：

1、综合评价富阳区海绵城市建设条件。分析城市区位、自然地理、经济社会状况和降雨、土壤、地下水、下垫面、排水系统、城市开发前的水文状况等基本特征，识别城市水环境、水生态、水资源、水安全等方面的问题。

2、确定富阳区海绵城市建设目标和具体指标。对照2030年国家及浙江省对海绵城市的建设和要求，确定海绵城市建设管控目标与指标体系。

3、提出富阳区海绵城市建设的总体思路。依据海绵城市建设目标，针对现状问题，因地制宜确定海绵城市的实施路径。

4、提出海绵城市建设分区指引，识别山、水、林、田、湖等生态本底条件，提出海绵城市的自然生态空间格局，明确保护与修复要求；针对现状问题，划定海绵城市建设分区，提出建设指引。

5、切实解决富阳区涉水问题，协调涉水专业，注重系统达标要求，按照排水分区达标要求，合理划分排水分区，并对排水分区内的项目落实海绵城市建设管控要求。

6、提出规划措施和相关专项规划衔接的建议。针对内涝积水、河湖水系生态功能受损等问题，按照源头减排、过程控制、系统治理的原则，制定积水点治理、截污纳管、合流制污水溢流污染控制和河湖水系生态修复等措施，并提出与城市道路、排水防涝、绿地、水系统等相关规划相衔接的建议。

7、明确富阳区近期建设重点，提出分期建设要求。

四、富阳区系统化全域推进海绵城市建设实施方案编制

海绵城市实施方案主要用来指导富阳区近期海绵城市建设项目的实施，需明确建设指标分解和地块的径流控制要求，对地块的刚性控制指标（年径流总量控制率、年径流污染削减率（以SS计））和弹性控制指标（引导性指标，如透水铺装率等）进行明确；用于指导下阶段海绵城市建设工作安排、建设工程的总体布局和具体工程需要达到的控制要求，指导工程设计方案。

主要内容应包括：

（1）规划总论

包括规划背景、规划原则、规划依据、上位规划及相关规划的梳理、相关规划的问题分析等内容。

（2）建设条件、需求分析以及案例研究

在现状调研和资料梳理整合的基础上，对规划区现状要素进行评估和识别。主要分析出规划区及周边区域的水生态（不透水面积、绿地率、水面率）、水安全（不同地块的内涝风险等级）、水环境（包括黑臭水体识别、环境容量估算、污染总量控制）、水资源（用水实际情况、中水建设情况）现状情况，总结海绵城市建设主要解决的问题。对现阶段海绵城市研究的技术成果以及国内外相关的经典案例进行分析，以获取对富阳区海绵城市建设的启示。

（3）规划目标、总体思路与技术方案

在现状情况明确和分析的基础上，对照建设部考核要求，并从问题导向、目标导向出发，提出本规划针对不同区块特点的总体目标和各项分解指标。通过水生态、水安全、水环境和水资源各项子目标的分解，最终实现规划区海绵城市“自然积存”、“自然渗透”、“自然净化”的总体目标。同时，阐述规划编制思路和技术路线。

（4）海绵城市建设工程规划方案

对应相关指标，构建水生态、水安全、水环境和水资源工程体系。对各已建、在建项目按照建筑与小区、城市绿地广场、市政设施、河湖水系等进行分类，并结合项目周边用地性质、建筑密度、绿地率、不透水率、水域面积等条件明确控制指标，综合确定低影响开发设施的类型和布局，评估各地块、各道路等不同区域建设可行性等；对各待建地块，从土地出让环节进行海绵城市建设目标把控，并根据待开发地块的规划用地性质，明确不同地块的海绵城市规划管控目标。

（5）近期实施方案

考虑项目的可实施性和操作性，为满足中心城区总体规划提出的建设要求，对示范区内近期拟实施的海绵项目进行详细安排，包括河湖水系的生态修复、内涝积水的解决、黑臭水体治理、涉水文化景观打造、生态多样性保护等内容，对各立项工程按照住宅小区、公共建筑、工厂仓库、公园绿地、市政道路、农田郊区等类型列出项目清单，并安排时间节点，进行主要指标校核和投资规模估算。

# 杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律规定和甲方项目招标采购的结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    委托的有关事项协商一致，签署本合同。

第一条  鉴于乙方具备提供技术服务的能力、条件及专门的技术知识，甲方委托乙方就                项目进行技术服务，并支付相应的技术服务报酬。

第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务的地点：                     ；

2．技术服务的期限：                    ；

3．技术服务的进度：                      ；

4．技术服务的质量要求：                 ；

第三条  乙方为完成本项目而组建的项目团队：

1．项目负责人：      ；

2．其他项目组成员：        。

第四条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：      。

2．提供工作条件：          。

3．其他：           。

第五条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术咨询服务费总额为：             元（大写：    ）；

2.上述服务费已包含乙方为全面履行本合同义务所需的全部费用，除此外，乙方不得再要求甲方支付任何费用。因履行本合同产生的一切税费，由乙方承担。

3. 技术咨询服务费的支付方式：

下列付款条件成就后，乙方交付相应的增值税发票并经甲方确认无误后，甲方支付相应的合同价款。

（合同签订时约定）

4.甲方将服务费汇入本合同中载明的乙方银行账户后即视为甲方履行完毕相应的付款义务。

第六条  本合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条  双方确定以下列以下标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．乙方完成技术服务工作的形式：        。

2．技术服务工作成果的验收标准：          。

3．技术服务工作成果的验收方法：          。

4．验收的时间和地点：                   。

5．成果提交形式：                   。

第八条  双方确定：

在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归   双 （甲、双）方所有。

在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归   双 （乙、双）方所有。

第九条  违约责任

1.甲方无故逾期付款的，自逾期之日起，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方未能如期提供服务或提交服务、评估成果并经甲方验收合格的，每逾期一日，应按服务费总额的万分之五向甲方支付违约金。乙方超过约定日期15个工作日仍不能提供服务或提交相关成果并经甲方验收合格的，甲方有权立即单方解除本合同，乙方应按服务费总额百分之五的标准向甲方支付违约金，如甲方另有损失的，乙方应全额赔偿。

3.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权立即单方解除本合同，拒付全部服务费。如甲方另有损失的，乙方应全额赔偿。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 关于项目开展中相关需求、实施、进度、变更、验收、培训等相关事宜的沟通；

2. 关于项目费用、付款、配合、协助等的交流。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条  本合同因下列原因而终止：

1．双方确定的权利与义务履行完毕；

2．双方经共同协商解除本合同或一方行使解除权而终止；

3．因发生不可抗力致使本合同目的无法实现的。本合同所称“不可抗力”包括：地震、台风、水灾、火灾、战争、计算机病毒、工具性软件的设计漏洞、互联网络遭黑客袭击、政策改变、法律变更等。

第十三条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2种方式处理：

1．提交  杭州  仲裁委员会仲裁；

2．依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十四条  双方确定：本合同及相关补充附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1．                 。

第十五条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以协商方式确认后，为本合同的组成部分：

1．技术背景资料：   ；

2．可行性论证报告：  ；

3．技术评价报告：  ；

4．技术标准和规范：   ；

5．原始设计和工艺文件：  ；

6．其他：         。

第十六条  双方约定本合同其他相关事项为：            。

第十七条  合同生效及其它：

1.各方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同所列明的地址送达；一方如迁址的，应当及时书面通知其他方，未通知的，其他方有权以原地址送达。通过邮寄方式的，挂号寄出或投邮当日视为送达。

2.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

3.本合同一式     份，甲乙双方各执     份。

4.与本合同有关标书及记录与本合同具有同等法律效果。

5.未尽事宜，甲乙双方另行协商补充。

| 甲方（公章）： 法定代表人 或受委托人（签章）： 联系人： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： | 乙方（公章）： 法定代表人 或受委托人（签章）： 联系人： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

签约时间：   年  月  日

# 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）投标响应函的答字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将根据投标人提交的资料作出判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模稍辨认不清的情况，导致影响评标的，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足	的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件（格式自拟）。

B.要求以联合休形式参加的，提供联合协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合休参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

法定代表人授权委托书

杭州市富阳区住房和城乡建设局：

我		   （姓名）系		              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工	          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：	         项目名称：			                                   项目的

投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本单位均予承认，并负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。投权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：		          职务：	          联系电话：

投权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：		         职务：

投标人全称（电子签章）：		                    授权日期：	年	月	日

附授权代表的身份证件正反复印件：

（注：如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书。）投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

授权代表的身份证（复印件）

身份证件正反复印件：

正面： 反面：

投标人全称（电子签章）：

日期：     年     月     日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派     公司    先生／女士（其在该公司的职务是：					，联系电话：         手机：	       传真：		   ）；	    公司	先生／女士（其在该公司的职务是：					，联系电话：         手机：	       传真：		   ）；……代表本联合体全权处理					              项目

【项目编号：        】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自	年  月	日起至   年  月	 日止。

特此告知。

授权代表签名：                        授权代表签名：

授权代表身份证号码：	               授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：             法定代表人（签名或签章）：

单位：	               （电子签名）   单位：	               （电子签名）

日期：	   年   月   日	               日期：	   年   月   日

附授权代表的身份证件正反复印件：

授权代表的身份证（复印件）

身份证件正反复印件：

正面： 反面：

投标人全称（电子签章）：

日期：     年     月     日

投标响应函

杭州市富阳区住房和城乡建设局：

我 （姓名）系 （投标人名称） 的法定代表人，授权 （全名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的        （招标项目名称）       项目（项目编号：          ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起    天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

（1）资格文件：

①落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

②法定代表人授权委托书及投权代表的身份证（复印件）；

③投标响应函；

④符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

⑤政府采购供应商廉洁自律承诺书；

⑥廉政承诺书；

⑦营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件（可不提供）（若有）；

⑧社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单（可不提供）（若有）；

⑨2021年度资产负债表等财务报表资料文件（新成立的公司，必须提供情况说明）（可不提供）（若有）；

⑩符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（若有）；

以联合体形式投标的，提供联合协议（若有）；

要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（若有）；

要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（若有）。

（2）商务及技术文件：

①组织实施方案；

②技术和服务方案；

③投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

④节能环保等的资质证书或文件（若有）；

⑤技术规格／服务条款偏离表；

⑥投标人情况介绍；

⑦投标人类似项目实施业绩一览表及有关证明材料（若	有）

⑧本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

⑨本项目设备投入一览表（若有）；

⑩备品备件及售后服务承诺（若有）；

投标人认为有必要提供的其他技术文件和说明（若有）；

关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（若有）。

（3）报价文件

①中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件（若有）；

②报价一览表、投标报价明细表；

③投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（若有）。

3.本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方巳详细审查全部招标文件，包括招标文件澄清修改内容（如杲有）、参考资料及有关附件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.我方同意在中标后按时答订合同。

7.我方保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。我方理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5%。以上10%。以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段坻毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请联系：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表签名：

地址：                       邮编：

电话：                       邮箱：

投标日期：      年      月     日

▲注：未按照本投标响应函要求条填报的将被视为非实质性响应投标。

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市富阳区住房和城乡建设局：

我方参与   （项目名称）    【招标编号：	项目编号	】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力 ；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 ；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况 ：

I.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的 ；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签章）：

日期：	    年      月      日

注：▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对本承诺函第（一）款第4点进行承诺，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效投标处理。

政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市富阳区住房和城乡建设局：

本单位合法参加                     项目（项目编号：           ）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在行贿、串通等违法行为。开标后，如发现本单位与其他当事人之间存在直接控股、管理关系等情况，本单位同意按照政府采购相关规定处理。

三、本单位清楚指导并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月      日

廉政承诺书

杭州市富阳区住房和城乡建设局：

我单位响应你单位                  项目（项目编号：	       ）招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金札物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位 在一定时期内进入你 单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月      日

### 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件

### （可不提供）

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果巳经依法办理了工商、税务和社保登记手 续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力， 可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）

投标人全称（电子签章）：

日期：	      年      月      日

社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单

### （可不提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：	      年      月      日

2021 年度资产负债表等财务报表资料文件

（新成立的公司，必须提供情况说明）

### （可不提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：	      年      月      日

### 特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制； 如果本项目没有设置特定资格条件， 则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：	      年      月      日

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加  （项且名称）  【招标编号：	（采购编号 ）	】投标。

一、各方一致决定，（某联合休成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、 所有联合体成员各方签署授权书， 授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合休其中一方成员名称）承担的工作和义务为：		               ； （联合体其中一方成员名称） 承担的工作和义务为： 	      ；……。

四、中小企业合同金额达到   ％， 小微企业合同金额达到   ％。

（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额   ％以上；……。 （未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30％以上， 对联合体报价给予3％的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成	联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级 较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名／公章）：

联合体成员名称（电子答名／公章）：

日期：  年   月   日

（注：以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

节能产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：	      年      月      日

环境标志产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：	      年      月      日

注： 本项目如需采购政府强制采购的 节能产品的 或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

技术规格／服务条款偏离表

项目编号：

| 标的名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （无偏离、负偏离、正偏离） | 说明 （如有负偏离或正偏离请详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人在偏离表中， 应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释，并对照采购要求描述偏离情况，如无偏离，请在偏离情况中填写“无偏离” ，如有偏离请填写“正偏离”或“负偏离”并在表格说明栏填写偏离情况说明。

2.投标人应当对其出具的偏离表的真实性负责，如投标人未按实际情况填写 偏离情况的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

3.如投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的， 并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺答订政府采购合同的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条认定为提供虚假材料谋取中标、成交，并追究相应法律责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：	      年      月      日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况 ： 联系方式 ： （可另附纸说明） |  |  |  |  |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

日期：	      年      月      日

| 投标人类似项目实施业绩一览表 采购人 名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 项目地址、采购人联系人及 联系电话 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

，

注： 投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应类似业绩的合同复印件和用户验收报告（或其他用户反馈证明材料）复印件并加盖投标人公章，注明所在投标人商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：	      年      月      日

本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称： 		           项目编号：

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业及学 历 | 担任 职务 | 职称或专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时 间 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：	     年      月     日

参与政府采购活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司）：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区， 或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色，且行程卡不带※。

如上述承诺不实而导致不良后果（如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等）的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人（手写）：

承诺时间：

注： 本承诺函按疫情防控需要提供。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（	   单位名称	  ） 的（	 项且名称	）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 标的名称（即采购需求清单中的名称） | 采购文件中明确的所属行业 | 承建（承接）企业（企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：	    年	    月	    日

注：

1.填写要求：①“标的名称"、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件《第二章投标人须知》前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写， 不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型， 结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业(2011) 300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程／提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：	    年	    月	    日

▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提  供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采 购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定 追究相应法律责任。

报价一览表

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富阳区系统化全域推进海绵城市建设全过程咨询技术服务项目 | 1 | 项 |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） （¥ 元） |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币元为结算币种。

2.投标报价应包括为完成本工作服务内容可能发生的所有费用，包括但不限于工作、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、规费、税金、管理等所有内容。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、 回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中， 投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人全称（电子签章）：

日期：	    年	    月	    日

投标报价明细表（格式供参考）

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体分项服务内容 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |

说明：

1、不提供详细投标报价明细表将视为没有实质性响应采购文件。

2、服务类项目：投标人应详细列出人员工资、服装费、技术工种人员上岗证年检费、人员培训费、清洁用品、专用工具、其他费用等所有报价的明细表，表格可自行制作。

3、本明细表合计总价应与“报价一览表”中投标总价相一致。

▲4、采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用填写（不得出现“0元”、免费赠送等形式的无偿报价），否则投标无效。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：	…

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

质疑函范本：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：  	                       邮编：

联系人：	                       联系电话：

授权代表 ：

联系电话：

地址：  	                       邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：	                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：	 	                                       	                                                           法律依据： 	                                            		                                                         质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：  	               公章：

日期：

附：招标文件获取日期及政采云截图。

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表” 的关内容，并在附件中提交由质疑供应商答署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章， 并加盖公章。

7.供应商依法对政府采购项目提起质疑的，可以通过现场送达（需一式三 份）、邮寄送达（需一式三份）、在线提交质疑函等方式提起。

投诉书范本：

投诉书

一、投诉相关主题基本情况

投诉人：

地址：                                 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                             联系电话:

地址：                                 邮编：

被投诉人1：

地址：                                 邮编：

联系人：                               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：                                 邮编：

联系人：                               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                         包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：        是/否            公告期限：

采购结果公告：        是/否            公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年    月    日，向                提出质疑，质疑事为：

采购人/代理机构于    年    月    日，就质疑事项做出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1:

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                           公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的 有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项， 质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确， 并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标文件封面（格式供参考）

（正本）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

（正本）

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

（正本）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：