淳安县生态保护红线勘界定标项目

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJCGZF[2021]005号

采购单位：淳安县规划和自然资源局

招标代理机构：浙江辰光项目管理有限公司

二〇二一年一月二十六日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2021年 月 日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2021年 月 日 |
| --- | --- |

目 录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标方法及评分标准	23

第五部分 拟签订的合同文本	47

第六部分 应提交的有关格式范例	51

- 第一部分 招标公告

浙江辰光项目管理有限公司作为分散采购代理机构（以下简称代理机构）受淳安县规划和自然资源局（以下称：采购单位）的委托，就“淳安县生态保护红线勘界定标项目”发布招标公告邀请符合条件的供应商参加投标（电子招投标）。具体如下：

1、招标编号：ZJCGZF[2021]005号

2、项目名称：淳安县生态保护红线勘界定标项目。

3、预算金额：标一：人民币579.92万元、标二：人民币609.78万元

4、采购方式：公开招标。

5、采购人的采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 红线范围 （平方公里） | 最高限价 （万元） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淳安县生态保护红线勘界定标建设项目（标项1） | 1项 | 包括千岛湖镇、富文乡、文昌镇、左口乡、临岐镇、屏门乡、瑶山乡、王阜乡、威坪镇、宋村乡、金峰乡等11个乡镇范围。约1700平方公里 | 579.92 | 详见第三部分采购需求 |
| 2 | 淳安县生态保护红线勘界定标建设项目（标项2） | 1项 | 包括汾口镇、中洲镇、浪川乡、姜家镇、界首乡、梓桐镇、鸠坑乡、安阳乡、里商乡、石林镇、枫树岭镇、大墅镇等12个乡镇范围。约1800平方公里 | 609.78 |  |

▲本项目连报不连中，若投标单位连投标项，某标项中标，后续标项投标人的报价文件为无效。

6、需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。

7、投标人的资格要求：

（1）基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定；

（2）特定条件：无。

8、本项目不接受联合体投标。

9、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：2021年02月02日至2021年02月09日；

（2）地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

（3）方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

（4）售价：免费

（5）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

（6）提示：

1）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

3）不提供招标文件纸质版。

4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

10、投标截止时间与地点：2021年02月23日上午 09 时00 分00 秒，地点：政采云平台。

11、开标时间与地点：2021年02月23日上午09 时00 分00 秒，地点：淳安县千岛湖镇新安大街104号5楼开标室，通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线开标。

12、投标保证金：

本项目不需要交纳投标保证金。

13、电子招投标的说明

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

14、采购人、采购机构等：

采购单位： 淳安县规划和自然资源局

联系人：解先生      联系电话：0571-65020216

质疑接收人：汪凌成    联系电话：0571-64813853

地址：千岛湖镇环湖北路655号

代理机构：浙江辰光项目管理有限公司

联系人:高文峰           联系电话：0571-64813937

质疑接收人：杨修来      联系电话：0571-64814245

地址：淳安县千岛湖镇新安大街104号

同级政府采购监督管理部门名称：淳安县财政局

联系人：方建宏 监督投诉电话：0571-64818305

地址：淳安县千岛湖环湖北路695号

15、本项目采购文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

二○二一年二月三日

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目服务所需的所有与项目实施有关的费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，视投标无效。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 5 | 样品提供 | 无 |
| 6 | 方案讲解演示 | 无 |
| 7 | 项目属性 | 服务类。 |
| 8 | 中小企业信用融资 | 根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签订了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 9 | 项目实施地点 | 淳安县行政范围内； |
| 10 | 采购服务费 | 采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准计取。由中标单位支付给采购代理公司。 收款单位（户名）：浙江辰光项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行淳安支行 银行账号：1202029109900257940 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5． 招标文件的构成

5.1招标文件包括下列文件及附件

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标方法及评分标准

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8. 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9. 投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2法人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）；

▲投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

11.1.3授权代表的身份证（复印件）；

11.1.4 2019年度资产负债表等财务报表资料文件(或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.7具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.8符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.2投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表（包括报价明细表）；

11.2.3中小企业声明函。

11.3投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.3资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.4投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.5投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

11.3.7投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.8针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.9针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.10投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.11优惠条件及特殊承诺；

11.3.12备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.13培训计划；（如果有）

11.3.14投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.15招标文件中所要求的各项承诺书；

11.3.16关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15. 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)

▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达淳安县千岛湖镇新安大街104号4楼；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：李梦，联系电话：0571-64813937）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，向未中标人发出中标结果通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

根据《浙江省自然资源厅、省生态环境厅关于进一步加强生态保护红线勘界定标工作的通知》（浙自然资发〔2020〕6号）要求，为加快推进生态保护红线勘界定标工作，确定该项目。总体要求如下：

（一）指导思想。生态保护红线勘界定标工作是促进生态保护红线精准落地并实施严格管控的基础保障，要以习近平生态文明思想为指导，坚持生态优先，科学精准地完成勘界定标工作，切实守好生态底线和生命线，保障生态格局完整性和生态空间安全性。

（二）工作目标。全面完成生态保护红线勘界定标工作，科学核定生态保护红线边界，确保生态保护红线边界的科学性、合理性和准确性，切实维护生态安全，为经济社会可持续发展提供坚实基础。

（三）工作原则

提高站位、压实责任。清醒认识到生态保护红线勘界定标工作的重要性和紧迫性，牢固树立山水林田湖生命共同体的理念，高度重视，注重工作实效。严格落实省、市工作要求，精心组织，严格工作程序，明确工作任务和分工。

科学规范，实事求是。以生态保护红线评估调整后的方案为依据，按照《生态保护红线勘界定标技术规程》相关要求开展勘界定标工作，对生态保护红线进行科学校验。结合实际，及时调整，确保生态保护红线划定科学、精准。

统一完整、协同推进。加强与自然保护地勘界立标的工作衔接，确保生态保护红线内的自然保护地、饮用水水源保护地等界限清晰。结合自然地理边界，保持生态系统完整性。加强协作配合、上下联动，确保高质量完成生态保护红线勘界定标工作。

一、项目概况

根据淳安县2020年生态保护红线上报部审方案，全县生态保护红线范围总面积约3500平方公里，占县域国土面积(4417.62平方公里)的80%，非生态保护红线范围917.62平方公里，占县域国土面积的20%。经研究决定，在淳安县境内开展生态保护红线勘界定标工作。淳安县生态保护红线范围详见下图：

其中标项1生态红线面积为1700平方公里，包括千岛湖镇、富文乡、文昌镇、左口乡、临岐镇、屏门乡、瑶山乡、王阜乡、威坪镇、宋村乡、金峰乡等11个乡镇范围；

标项2生态红线面积为1800平方公里，包括汾口镇、中洲镇、浪川乡、姜家镇、界首乡、梓桐镇、鸠坑乡、安阳乡、里商乡、石林镇、枫树岭镇、大墅镇等12个乡镇。

二、项目技术需求

1、技术依据

GB/T  2260-2007          《中华人民共和国行政区划代码》

GB/T  14911-2008         《测绘基本术语》

GB/T  18314-2009         《全球定位系统（GPS）测量规范》

GB/T  18316-2008         《数字测绘成果质量检查与验收》

GB/T  17796-2009         《行政区域界线测绘规范》

GB/T  17278-2009         《数字地形图产品基本要求》

GB/T  15968-2008         《遥感影像平面图制作规范》

TD/T  1001-2012          《地籍调查规程》

TD/T  1008-2007          《土地勘测定界规程》

TD/T  1055-2019          《第三次全国国土调查技术规程》

《生态保护经线划定指南》    （环办生态【2017】48号）（11）

《生态红线勘界定标技术规程》（2019年8月）；

浙江省自然资源厅 浙江省生态环境厅《关于进一步加强生态保护红线勘界定标工作的通知》（浙自然资发[2020]6号）；

《浙江省生态保护红线勘界定标试点工作方案》；

《关于开展全市生态保护红线勘界定标工作的通知》（杭规划资源函〔2020〕256号）；

2、数学基础

（1）坐标系统：采用“2000国家大地坐标系(CGCS2000 ) ”。

（2）高程基准：采用"1985国家高程基准”，高程系统为正常高， 高程值单位为“米”。

（3）投影方式：按照GB/T 17278-2009,标准分幅数据采用高斯-克吕格投影，3度分带，以“米”为坐标单位，坐标值至少保留2位小数；按照行政区域组织的数据可不分带，采用地理坐标，经纬度值 采用“度”为单位，用双精度浮点数表示，至少保留6位小数。

3、精度要求

（1）数字正射影像图空间分辨率应优于相应比例尺万分之一米。

（2）按照GB/T 15968-2008，数字正射影像图的平面中误差一般不应大于相应比例尺图上平地、丘陵地± 0. 5mm，山地、高山地± 0. 75mm。 明显地物点平面位置中误差的两倍为其最大误差。

（3）依据工作底图，实地勘定生态保护红线边界。勘定的明显界线与DOM 上同名地物移位原则上不大于图上0. 3mm,不明显界线不大于图上 1.0mm。对于荒漠、高山等人烟稀少地区可结合实际适度放宽精度要求。

（4）长度单位采用米（m）、面积计算单位采用平方米（m²）、面积统计汇总单位采用平方千米（km²）。

## 三、项目工作内容

依据生态环境部、自然资源部印发的《生态保护红线勘界定标技术规程》（环办生态〔2019〕49号）要求，生态保护红线勘界定标工作包含以下工作内容：

（1）工作准备

涉及到资料收集与整理、技术方案编制及方案的评审、工作人员培训、仪器设备及软件准备。

（2）内业处理

包含工作底图制作、影像图上边界校核、界桩点位预标注、标识牌点位预设置。

（3）现场勘界

主要是外业勘界并记录信息、界桩及标识牌点位定位（放样）以及红线边界根据实地情况调整。

（4）界桩及标识牌制作、埋设

包含标志型界桩与普通界桩的样式设计与实物制作、以及标识牌版面文字说明与图形样式设计和制作。埋设包括界桩及标识牌的设立，重新测量界桩、标识牌的中心点位坐标。

（5）标识牌数量及预算

以保证淳安县各个乡镇的生态保护红线范围原则上均要设立有界桩，并根据《生态保护红线勘界定标技术规程》，勘界定标需要在生态保护红线重点地段、重要拐点等关键控制点埋设界桩、标识牌，填写界桩登记表与标识牌登记表。并通过计算全县非生态保护红线图斑数量与周长，分级预设界桩。较合理的方式预估全县界桩的数量，起到科学布设、不浪费的作用。

（6）成果数据建库建设

将生态保护红线范围、界桩、标识牌、表册成果等信息，以及照片、音视频等按照生态保护红线勘界定标建库规则建立标准数据库。

（7）成果质量检查

开展勘界定标成果县级自检、省级审查、国家核查。

（8）图件制作、装订

制作县级（乡镇级）生态保护红线、界桩与标识牌成果分布图并装订成册。

（9）项目验收

由中标单位委托浙江省测绘质量监督检验站对勘界定标最终成果进行现场核实与资料审查验收。

（10）生态保护红线监测

包括监测工作流程、监测工作内容、监测频次等，对各项监测内容进行具体测量、统计、分析并形成监测报告。

## 四、工作流程

结合本地实际，制定勘界定标技术方案，明确工作目标、技术方法、主要任务、责任分工、成果要求和进度安排。制作符合本地需求的技术路线，具体工作流程见下图：

生态保护红线勘界定标工作流程图

## 五、技术要点

- 1、工作准备

仪器准备。主要包括GNSS定位设备、数码相机、激光测距仪、望远镜和笔记本电脑等野外定位和观测工具。

工作底图制作。根据生态保护红线分布图，以高清数字正射影像图为基础，辅以数字高程模型、大比例尺土地利用等数据，制作形成生态保护红线外业勘界工作底图。工作底图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准，基本比例尺为1:10000。数字正射影像图应采用最新时相数据，且空间分辨率应优于2m，平面位置中误差（实地）平地、丘陵地不大于10米，山地、高山地不大于15米。

底图预标注。采用图解法获取生态保护红线边界上重点地段（部位）、重要拐点等关键控制点坐标，标绘在生态保护红线工作底图上。重点地段（部位）：指主要路口、村庄周边及人员活动集中的部位。重要拐点：指生态保护红线边界走向发生明显变化的点位。

- 2、现场勘界

定点。根据预标注确定的拟设界桩和标识牌的坐标位置，结合典型地物或GNSS定位找到拟设点位的位置，利用精度优于1m的高精度GNSS定位设备确定经纬度坐标。对于难以到达或人类活动稀少的偏远地区，在落图准确的情况下，可不开展勘界。

信息记录。详细记录生态保护红线现场勘界信息，并现场拍照（近景和远景至少各一张），填写界桩登记表。表格中内容包括拟设界桩的编号、对应的红线编码、经纬度坐标、位置描述等。

校核调整。导出GNSS定位设备中的核查点经纬度数据，与工作底图上的经纬度数据进行对比，并进一步校核调整，确保红线边界准确。

- 3、设立界桩与标识牌

（1）界桩

界桩要求。在对行政区内红线图斑编号的基础上，增加一列界桩序号，形成界桩编号。界桩编号逐一入库，形成界桩编号数据库。界桩材质以花岗岩为主,每个桩都要求内设支持北斗定位芯片

界桩布设。以控制边界线基本走向为原则，在重点地段、重要拐点等关键控制点设立界桩。对于距离较长且走向不变的生态保护红线边界，如位于人类活动密集地区，界桩设立间距建议为200-500m，作为红线边界的控制点；位于其他区域的，界桩设立间距建议为1000-3000m。可根据实际情况对界桩设立间距进行调整。自然保护区、饮用水源地等保护地已设立的界桩可延续使用，不再勘界和新设界桩。以水域中间为界的要设立适合水中的界桩，如浮标界桩。部分生态红线区域位于山区林地繁茂处，对于难以到达或人类活动稀少的偏远地区，适当减少界桩数目。在布设过程中如需占用村民土地，村民阻止布设特殊情况，可以协商适当补偿。

界桩编号和刻号。界桩编号由“行政编号-数量编号-类型编号-界桩序号”四部分组成。自然保护区、饮用水源地等保护地已设立的界桩应在生态保护红线界桩编号数据库中重新编号，并在属性中标注为“该界桩为现有保护地已设界桩”。界桩刻号是指刻在界桩上简化后的界桩编号，由“数量编号-界桩序号”两部分组成。同一县级行政区内的界桩刻号与界桩编号数据库一一对应。在已立界桩之间插竖的新桩，其界桩刻号是在上一个原有界桩号后括注数字序号，例如：0001 001（1），0002 003（1）等。

界桩样式图

（2）标识牌

设立标识牌是以警示宣传生态保护红线为目标，充分考虑地形、地标、地物和人口分布特征，在易到达、人类活动相对密集的区域或道路与红线的交叉点等位置醒目处设立标识牌。标识牌与界桩配合使用，树立点位可重合但不替代界桩。根据实际情况，在人类活动相对密集的区域标识牌上增设摄像头、电子显示屏等设备，也可在红线管理手机APP中设立电子界桩或虚拟电子围栏。

标识牌样式图

- (4)安装与施工

按照技术规程安装界桩和标识牌。界桩在地下的部分要达到60cm，地上部分50cm。标识牌两只竖杆在地下的部分至少浇筑30cm混凝土，确保标识牌安装稳固。

（5）调整

当拟设界桩或标识牌不具备埋设条件，或生态保护红线边界发生变化时，与之相关的界桩或标识牌也应随之进行调整，并更新相应信息。

（6）填写登记表

填写界桩登记表（表一）和标识牌登记表（表二）。

## 六、成果检查（验收要求）

1、检查程序及内容

生态保护红线勘界定标工作成果检查包括县级自检、省级审查、国家核查等阶段，各阶段主要检查的内容如下：

（1）技术方案等相关文件是否齐全并符合要求；

（2）作业流程是否符合规范；

（3）生态保护红线边界调整是否符合要求；

（4）数据库内容是否完整、逻辑是否一致、各类要素和属性是否齐全、拓扑结构是否正确；

（5）提交成果是否规范、齐全，并具有主管部门及责任部门认可的签章。

2、县级自检

县级自检是检查基础，负责在勘界定标过程中建立科学规范的质量控制体系，并通过严格实行检查制度，确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。同时对技术标准的执行情况、成果质量情况、检查人员履行职责情况等内容进行全程记录，发现质量问题及时处理，并及时把有关情况完整记录，形成检查报告。

3、省级审查

省政府组审查的重点为勘界定标成果的科学性和合理性。省政府将审查通过后，将勘界定标成果报送生态环境部、自然资源部。

4、国家核查

国家核查采用内业审核与实地抽查相结合的方式，按照一定的抽查比例重点对变化图斑进行对比分析与实地核查，其中：内业审核主要通过计算机自动比对和人机交互检查方式，以遥感影像和现场照片为依据来开展检查。

## 七、成果汇总与入库

1、成果类型

根据《浙江省生态环境厅浙江省自然资源厅关于全面开展生态保护红线勘界定标工作的通知》（浙环函〔2019〕312号）文件要求，本次生态保护红线勘界定标工作需要提交以下成果：

（1）图件成果：包括生态保护红线空间分布图等。

（2）数据成果：包括勘界后的生态保护红线数据、界桩和标识牌点位分布数据、生态保护红线增加图层数据、生态保护红线删减图层数据等。

（3）表册成果：包括打印签字版和扫描版的外业核查记录表、变化图斑记录表、界桩登记表、标识牌登记表和结果确认表等。

（4）文本成果：包括技术方案、质量检查报告、成果报告等。

（5）多媒体成果：包括工作过程中的照片和音视频等。

2、成果入库

按照生态保护红线台账建设要求，对经认定后提交的勘界定标成果数据进行完整性检查和数据质量检查，包括属性字段检查、坐标系检查、空间拓扑检查、图斑面积和数量统计，对通过质检的数据实现数据资源的分类和编目，开展数据整合、集成等处理并进行入库前元数据信息提取，最终实现各类勘界定标成果的入库，纳入生态保护红线台账和国土空间规划一张图。

3、成果安全

勘界定标过程中涉及国家秘密的资料和数据，均将严格按照国家有关保密规定进行管理，确保不发生失密、泄密问题。所有涉密资料的使用均在与资料提供方签订保密协议书前提下展开。向社会公开的地图成果，依法履行地图审核批准程序。

## 八、商务要求

1、履约保证金：政府采购合同金额的5%，合同签定前交纳至采购方指定账户。

2、履约保证金的退还：合同履约完毕，经验收合格后退还。

3、项目实施期限：根据杭州市规划和自然资源局淳安分局工作计划，及时完成淳安区生态保护红线勘界定标工作。本项目所有产品（设备）质保期为3年。自项目验收合格之日起计算。在质量保证期内因质量问题，中标供应商应负责免费维修或免费更换（人为因素除外）;

4、合同签订后10日历天内，采购单位支付合同价的30%项目款，在提交初步成果后的10日内支付合同价的40%项目款，在通过质检验收并完成国家核查后的10日内支付合同价的30%项目款。

5、项目验收和质检要求。项目质量达到杭州市、浙江省和自然资源部要求，符合验收建库标准，并经专家组验收后应通过浙江省测绘质量检验中心检查合格，项目验收和质检费用按照相关收费标准由中标单位支付。

附表1项目经费预算表

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 单价（万元） | 金额 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标项1 |  |  |  | 包括千岛湖镇、富文乡、文昌镇、左口乡、临岐镇、屏门乡、瑶山乡、王阜乡、威坪镇、宋村乡、金峰乡等11个乡镇范围。 |
| 1 | 资料收集、资料整理、方案编制、方案评审 | 1批 | 8.0万元/批 | 8 |  |
| 2 | 工作底图制作、界桩点位预标注 | 1700km2 | 0.015/km2 | 25.5 | 全县生态保护红线范围约3500平方公里，其中标项1为1700平方公里，以面积计价,具体以国务院批准生态保护红线面积计取。 |
| 3 | 内业边界校核、外业勘界及红线边界调整 | 1700km2 | 0.1/km2 | 170.0 |  |
| 4 | 界桩点位踏勘、放样 | 874个 | 0.05万元/个 | 43.7 | 淳安县生态保护区已占全县面积的80%，非生态保护区仅占全县面积的20%，以非生态保护区边界（也是生态保护区边界）为基准，按《生态保护红线勘界定标技术规程》的要求设立界桩数量和设计界桩规格，界桩材质以花岗岩为主。 |
| 5 | 界桩制作 | 874个 | 0.15万元/个 | 131.1 |  |
| 6 | 界桩埋设 | 874个 | 0.05万元/个 | 43.7 |  |
| 7 | 标识牌点位踏勘、放样 | 38块 | 0.06万元/块 | 2.28 | 标项1有11个乡镇，千岛湖镇至少4块、威坪镇至少3块、文昌镇至少3块，其余乡镇至少2块，需26块；其次，在入境公路、铁路公路与红线交叉口等处增设标识牌12块，标识牌共计38块。标识牌上标绘各乡镇的生态保护区范围及界线、生态保护相关政策说明。按标识牌数量计价。 |
| 8 | 标识牌制作 | 38块 | 1.2万元/块 | 45.6 |  |
| 9 | 标识牌埋设 | 38块 | 0.08万元/块 | 3.04 |  |
| 10 | 成果数据库建设 | 一次性建库 | 10万元/次 | 10 | 影像及矢量底图、生态保护红线、界桩点之记、界桩远景照片、界桩近景照片建库，生态保护红线相关属性录入、校核。以图斑数量计价。 |
| 11 | 成果图件制作、装订 | 1批 | 12万元/批 | 12 |  |
| 12 | 项目验收、成果质检 | 1批 | 25万元/批 | 25 | 项目组织专家论证验收后，应通过浙江省测绘质量检验中心检查合格 |
| 13 | 跟踪监测、界桩与标识牌修整 | 3轮 | 20万 | 60万 | 验收后三年内，每年对界桩跟踪巡查一次，发现丢失、损毁或移位的界桩或标识牌给予更新。 |
| 合计 |  |  |  | 579.92 |  |
|  | 标项2 |  |  |  | 包括汾口镇、中洲镇、浪川乡、姜家镇、界首乡、梓桐镇、鸠坑乡、安阳乡、里商乡、石林镇、枫树岭镇、大墅镇等12个乡镇 |
| 1 | 资料收集、资料整理、方案编制、方案评审 | 1批 | 8.0万元/批 | 8 |  |
| 2 | 工作底图制作、界桩点位预标注 | 1800km2 | 0.015/km2 | 27.0 | 全县生态保护红线范围约3500平方公里，其中标项2为1800平方公里，以面积计价,具体以国务院批准生态保护红线面积计取。 |
| 3 | 内业边界校核、外业勘界及红线边界调整 | 1800km2 | 0.1/km2 | 180.0 |  |
| 4 | 界桩点位踏勘、放样 | 926个 | 0.05万元/个 | 46.3 | 淳安县生态保护区已占全县面积的80%，非生态保护区仅占全县面积的20%，以非生态保护区边界（也是生态保护区边界）为基准，按《生态保护红线勘界定标技术规程》的要求设立界桩数量和设计界桩规格，界桩材质以花岗岩为主。 |
| 5 | 界桩制作 | 926个 | 0.15万元/个 | 138.9 |  |
| 6 | 界桩埋设 | 926个 | 0.05万元/个 | 46.3 |  |
| 7 | 标识牌点位踏勘、放样 | 42块 | 0.06万元/块 | 2.52 | 标项2有12个乡镇，其中汾口、姜家、枫树岭等重点乡镇至少3块，其余乡镇至少2块，需要26块；其次，在入境公路、铁路公路与红线交叉口等处增设标识牌16块，标识牌共计42块。标识牌上标绘各乡镇的生态保护区范围及界线、生态保护相关政策说明。按标识牌数量计价。 |
| 8 | 标识牌制作 | 42块 | 1.2万元/块 | 50.4 |  |
| 9 | 标识牌埋设 | 42块 | 0.08万元/块 | 3.36 |  |
| 10 | 成果数据库建设 | 一次性建库 | 8万元/次 | 10 | 影像及矢量底图、生态保护红线、界桩点之记、界桩远景照片、界桩近景照片建库，生态保护红线相关属性录入、校核。以图斑数量计价。 |
| 11 | 成果图件制作、装订 | 1批 | 10万元/批 | 12 |  |
| 12 | 项目验收、成果质检 | 1批 | 25万元/批 | 25 | 项目组织专家论证验收后，应通过浙江省测绘质量检验中心检查合格 |
| 13 | 跟踪监测、界桩与标识牌修整 | 3轮 | 20万 | 60万 | 验收后三年内，每年对界桩跟踪巡查一次，发现丢失、损毁或移位的界桩或标识牌给予更新。 |
| 合计 |  |  |  | 609.78 |  |
| 总计 |  |  |  | 1189.7 |  |

- 第四部分 评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.比较与评价。

评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9.汇总（商务技术得分情况）。

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10.报价审核。

对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。

有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10招标文件要求提供样品（含小样），投标人没有提供样品（含小样）的；

13.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；

13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.20.4提供虚假的信用状况；

13.20.5其他弄虚作假的行为。

13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.22投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购机构提交。

15. 评标争议事项处理。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、废标

16.废标。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。

采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

一、本项目采用综合评分法。

在全部满足采购文件实质性要求的前提下，评标委员会对每个标段通过评审的所有投标人以总分由高到低推荐一名中标候选人，并进行采购结果公示。

本项目开标顺序为先开标项一，再开标项二，投标人可参与二个标项投标，但只能中一个标，标一中标候选人不能进行标二的报价评审。每个标项有效投标单位必须满足3家。公示结束后，经采购人确定，原则上选择第一中标候选人为成交供应商，如第一中标候选人出现无法履约等情形，可选择第二中标候选人为成交供应商。

评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩情况得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分15分，技术商务资信得分85分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

A、投标价格（A=15分）：

报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

技术商务资信（B=85）：

| 评审内容 |  | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 （25分） | 企业综合实力 | 具有不动产测绘、地理信息系统工程、大地测量或遥感测量甲级资质的，每个资质得1分；具有不动产测绘、地理信息系统工程、大地测量或遥感测量乙级资质的，每个资质得0.5分。最高得3分。（提供有效证明材料复印件并加盖公章） | 0-3分 |
|  |  | 认证体系：投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系认证证书，每项得0.4分，最多得2分。 （提供相应的复印件并加盖公章，不提供不得分。） | 0-2分 |
|  |  | 列入市级及以上生态保护红线勘界定标技术支撑单位的，得2分。（提供有效证明材料复印件并加盖公章，不限于杭州市、浙江省） | 0-2分 |
|  |  | 投标人具有测浍地理信息相关领域软件著作权或发表相关著作的，每个得1分，最高得1分。具有测浍地理信息相关领域发明专利的，每个得1分，最高得1分。具有测浍地理信息相关领域实用新型专利的，每个得1分，最高得1分。（提供有效证明材料复印件并加盖公章） | 0-3分 |
|  | 企业奖项 | 投标人2018年1月1日以来承担的测绘地理信息项目获得相关奖励：国家级每个得1分、省级每个得0.5分，市级每个得0.25分，本项最高得3分（国家行政机关主导的协会或学会颁发奖励也认同）；投标人或项目负责人因承担重要测绘地理信息任务获得过设区市政府及以上行政嘉奖的每个得1分，最高得2分。(备注：1、设区市政府组成部门颁发的奖励不认同为设区市政府颁发的奖励； 2、协会、学会等评选的奖励不认同为行政嘉奖3、提供的文件或奖状等证明必须有明确的中奖单位，没有明确的中奖单位名字不予认可)。 | 0-5分 |
|  | 本地化服务 | 投标人注册地在淳安县得4分，杭州市或在杭州市设有分支机构的得3分，其它的得1分。（以营业执照地址为准。新设立或营业执照注册地址有变更的，时间截止至公告发布之日前为准） | 0-4分 |
|  | 成果涉密管理 | 具有国家“档案专业人员培训证书”或“涉密测绘成果管理人员岗位培训证书”人员的，每个得0.5分，最高得2分。 （以上人员不得重复计算，提供证件复印件、近6个月的社保证明材料加盖公章） | 0-2分 |
|  | 类似业绩 | 投标人自2018年1月1分以来独立承担过生态保护红线勘界定标类似的项目（如生态保护红线勘界、定标，国家级自然保护区或省级以上风景名胜区勘界、定标，世界自然遗产勘界定标等）每个得2分，最高得4分。注：提供验收证明、中标通知书及合同复印件。 | 0-4分 |
| 技术 （60分） | 设计方案 | 技术设计方案进行评分 对项目技术标准和流程、实施方案、成果编绘与管理（0-5分） 检查验收、数据成果汇交、保密方案等内容（0-5分） | 0-10分 |
|  | 需求分析 | 根据投标人对本项目的背景理解和认识程度，由评委打分，0-4分。 根据投标人对本项目所在地区环境资源状况，由评委打分，0-4分。 根据投标人对本项目所在地区的生态状况，由评委打分，0-4分。 | 0-12分 |
|  | 关键技术解决能力 | 评委根据投标单位对本次项目的技术重点、难点分析，关键技术与解决措施的合理性和可操作性进行综合打分； | 0-5分 |
|  | 项目实施进度 | 评委根据投标单位进度是否清晰、准确、完整，关键节点的控制措施是否有力、合理可行进行综合打分； | 0-5分. |
|  | 保障措施 | 项目保障措施进行打分，包括质量保障措施、安全保障措施、防疫保障措施、职业健康保障措施等进行打分（0-5分） | 0-5分 |
|  | 其他方案 | 其他相关方案，包括相关培训和宣传方案、组织方案、协助配合方案、调查资料收集方案、界桩优化及后续监管方案等进行给分（0-5分） | 0-5分 |
|  | 人员配置 | 项目负责人：具有测绘专业正高职称及注册测绘师的得3分，高级职称及注册测绘师的得2分，中级职称的得1分。 注：提供人员资格证明复印件、缴纳在本单位近六个月社保证明加盖公章。 | 0-3分 |
|  |  | 拟投入技术人员（不含项目负责人）： （1）测绘类高级工程师，每名得0.3分，最高得3分； （2）注册测绘师，每名得0.3分，最高得3分。 注：提供人员资格证明、缴纳在本单位近六个月社保证明加盖公章。以上人员不能重复计算。 | 0-6分 |
|  | 设备配置 | 根据拟投入全站仪、RTK终端设备、无人机（需提供产口清单明细）的情况进行打分。 注：以上设备不能重复计算，以提供的发票复印件为准。 | 0-5分 |
|  | 售后服务 | 售后服务保障体系（包括免费服务范围、质保期时间等内容），综合评审评分。 | 0-2分 |
|  | 个性化技术方法 | 针对淳安红线分布实际情况能提出个性化的技术处理方法。 | 0-2分 |

- 第五部分 拟签订的合同文本

淳安县政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：

甲  方（使用方）：

乙  方（供应商）:

见证方：××公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经公开招标，确定乙方为                  采购项目公开招标的中标单位。按照招标文件（）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

包括所有技术资料、人员费用、管理费用、保险、税费等（包含合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所产生的费用）一切费用。所有相关费用应包含在投标总价中, 投标总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

第二条：服务要求

第三条：付款方式

1、付款方式

（1）合同签订后15个工作日内,甲方支付合同总价的30%；

（2）乙方按照双方进度约定完成初稿后，支付合同总价的20%；评审成果经甲方组织专家和部门审查达到技术要求的，甲方在出具会议纪要后15个工作日内,支付合同总价的30%；

（3）收到批复或结题批复，并由乙方提交合同约定的成果后15个工作日内，甲方支付合同总价的20%。

▲ 2、设计服务费一次性包干，结算时不作调整，设计服务费包括以下内容：

（1）规划设计、方案调整深化及相应的后续服务等全部费用；

（2）设计人员人工费（基本工资、加班费、各种补助、各项津贴、奖金及其他）；

（3）办公、交通、生活设施费（办公、生活用房、设施用品、交通通讯设备及通讯费等）；

（4）试验、测量费（试验、测量设备使用费）；

（5）综合费用（进退场费、差旅费、保险、企业管理费、利润、税金及其他）；

（6）专家评审费用；

（7）其他应包括的设计费用。

▲ 3、质量要求

符合《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《浙江省城乡规划条例》、《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等国家、浙江省杭州市有关国土空间规划编制及设计管理的法律、法规、规章和国家标准、行业标准，并符合招标文件和招标人合理要求。

▲ 4、进度要求

合同生效之日起240日历天（不包括等待评审、审议等时间）提交符合要求的规划设计成果。具体要求：合同签订后5日历天内进场开展工作，合同生效之日起60日历天提交专题研究报告，讨论通过后150日历天提交规划评审方案，方案评审通过后30日历天内完成修改并提交全部合格成果。

以上进度要求迟于省、市本轮国土空间规划成果提交时间要求的，按省、市规定的提交时间要求执行，投标人无条件配合。

▲ 5、验收要求

验收规范：根据国家、浙江省及杭州市有关国土空间规划编制、实施、管理的法律、法规、规章和国家标准、行业标准、文件等。

验收标准：规划通过根据杭州市规划和自然资源局淳安分局审查，并报杭州市人民政府批复同意。

规划由甲方组织技术会审、规划公示，并提交根据杭州市规划和自然资源局淳安分局审查，审查通过后报杭州市人民政府批复同意。

验收通过合同签订双方按合同规定各自履约。因各阶段审议出现对规划设计成果或文件的调整、修改和补充，若中标人未能在规定期限内完成对设计成果的调整、修改和补充（采购人同意延长期限的除外），每延期1日历天课以设计服务费的0.5％，最长延期时间不得超过7日历天，否则采购人可以有权另行处理，包括解除设计委托合同等，并且造成的损失由中标人承担。

▲ 6、后续服务要求

中标人须根据招标文件和招标人要求到项目所在地进行后续服务，并提供与本项目相关的其他咨询服务，中标人应积极配合，做到48小时内有实质性响应，所有后续服务和其他咨询服务须无偿提供；其他后续服务要求按招标文件、投标文件的有关内容执行。后续服务期限应不少于2年。

第四条：服务保证

1、乙方应保证按照招标内容及要求进行服务，严格按照相关法律法规。

第五条：惩罚办法

一旦发现虚假数据，采购人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

第六条：乙方的责任与义务

1、根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

2、在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

3、在本合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露与本项目、本合同有关的技术、资料等。

4、负责本项目运行维保，负责处理好与其它项目实施单位的协调。

第七条：甲方的责任与义务

1、应当主要负责项目运维的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

2、应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目运维有关资料。

3、应当按合同专用条款预定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

4、 应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系，更换代表，要提前通知乙方。

5、有与乙方订立补充合同的签订权。

6、有权要求乙方提交工作进度报告及专项报告等。

第八条：违约处理

甲乙双方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

- 未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

第九条： 合同生效

1、本次招标文件（招标编号：）、招标文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

2、前述文件内容如与本合同发生冲突，以本合同为准，本合同没有约定的，前述文件作为补充和解释。

3、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

4、本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，代理有限公司一份。

第十条：合同修改

1、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，并报政府采购办备案，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十一条：不可抗力

1、不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

2、签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十二条：争议及仲裁

1、在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可按有关规定向杭州仲裁委员会提起仲裁。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

第十三条： 其他

1、未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

4、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十四条：未尽事宜

未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人  （签字）       法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：

银行账号

签约时间：2020年  月  日

签约地点：

见证方（盖章）：

法定代表人或受委托人

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件。

▲资格文件部分

目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件…………………………………………………………………………………… （页码）

（2）法人授权书 ……………………………………………………………………（页码）

（3）授权代表的身份证（复印件）…………………………………………………（页码）

（4）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)（页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明……（页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明……………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、法人授权书

淳安县规划和自然资源局、浙江辰光项目管理有限公司：

兹委派我公司     先生/女士(其在本公司的职务是：     ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理淳安县生态保护红线勘界定标项目【招标编号：ZJCGZF[2021]005号】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理淳安县生态保护红线勘界定标项目【招标编号：ZJCGZF[2021]005号】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签名）         单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、2019年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

淳安县规划和自然资源局、浙江辰光项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行淳安县生态保护红线勘界定标项目【招标编号：ZJCGZF[2021]005号】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

淳安县规划和自然资源局、浙江辰光项目管理有限公司：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

七、具有良好商业信誉特别声明

淳安县规划和自然资源局、浙江辰光项目管理有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

▲报价文件部分

目录

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

一、投标响应函

淳安县规划和自然资源局、浙江辰光项目管理有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的淳安县生态保护红线勘界定标项目【招标编号：ZJCGZF[2021]005号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表（标一或标二）

淳安县规划和自然资源局、浙江辰光项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成淳安县生态保护红线勘界定标项目【招标编号：ZJCGZF[2021]005号】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中核心产品（或服务），由 （请填写企业名称）制造（或提供） 该企业 （请填写属于或不属于）小型、微型企业。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时本项目所有核心产品均由小型、微型企业制造的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

投标报价明细表

投标人全称（公章）：                                                        项目编号：

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 单价（万元） | 金额 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标项1 |  |  |  | 包括千岛湖镇、富文乡、文昌镇、左口乡、临岐镇、屏门乡、瑶山乡、王阜乡、威坪镇、宋村乡、金峰乡等11个乡镇范围。 |
| 1 | 资料收集、资料整理、方案编制、方案评审 |  |  |  |  |
| 2 | 工作底图制作、界桩点位预标注 |  |  |  | 全县生态保护红线范围约3500平方公里，其中标项1为1645平方公里，以面积计价,具体以国务院批准生态保护红线面积计取。 |
| 3 | 内业边界校核、外业勘界及红线边界调整 |  |  |  |  |
| 4 | 界桩点位踏勘、放样 |  |  |  | 淳安县生态保护区已占全县面积的80%，非生态保护区仅占全县面积的20%，以非生态保护区边界（也是生态保护区边界）为基准，按《生态保护红线勘界定标技术规程》的要求设立界桩数量和设计界桩规格，界桩材质以花岗岩为主,每个桩都要求内设支持北斗定位芯片。 |
| 5 | 界桩制作（含监控芯片） |  |  |  |  |
| 6 | 界桩埋设 |  |  |  |  |
| 7 | 标识牌点位踏勘、放样 |  |  |  | 标项1有11个乡镇，千岛湖镇至少4块、威坪镇至少3块、文昌镇至少3块，其余乡镇至少2块，需26块；其次，在入境公路、铁路公路与红线交叉口等处增设标识牌12块，标识牌共计38块。标识牌上标绘各乡镇的生态保护区范围及界线、生态保护相关政策说明。按标识牌数量计价。 |
| 8 | 标识牌制作 |  |  |  |  |
| 9 | 标识牌埋设 |  |  |  |  |
| 10 | 成果数据库建设 |  |  |  | 影像及矢量底图、生态保护红线、界桩点之记、界桩远景照片、界桩近景照片建库，生态保护红线相关属性录入、校核。以图斑数量计价。 |
| 11 | 成果图件制作、装订 |  |  |  |  |
| 12 | 生态保护红线管理系统平台开发 |  |  |  | 全县生态保护红线建立管理系统平台。 |
| 13 | 移动巡查系统开发 |  |  |  | 全县生态保护红线建立移动巡查系统平台。 |
| 14 | 项目验收、成果质检 |  |  |  | 项目组织专家论证验收后，应通过浙江省测绘质量检验中心检查合格 |
| 15 | 跟踪监测、界桩与标识牌修整 |  |  |  | 验收后三年内，每年对界桩跟踪巡查一次，发现丢失、损毁或移位的界桩或标识牌给予更新。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 标项2 |  |  |  | 包括汾口镇、中洲镇、浪川乡、姜家镇、界首乡、梓桐镇、鸠坑乡、安阳乡、里商乡、石林镇、枫树岭镇、大墅镇等12个乡镇 |
| 1 | 资料收集、资料整理、方案编制、方案评审 |  |  |  |  |
| 2 | 工作底图制作、界桩点位预标注 |  |  |  | 全县生态保护红线范围约3500平方公里，其中标项1为1855平方公里，以面积计价,具体以国务院批准生态保护红线面积计取。 |
| 3 | 内业边界校核、外业勘界及红线边界调整 |  |  |  |  |
| 4 | 界桩点位踏勘、放样 |  |  |  | 淳安县生态保护区已占全县面积的80%，非生态保护区仅占全县面积的220%，以非生态保护区边界（也是生态保护区边界）为基准，按《生态保护红线勘界定标技术规程》的要求设立界桩数量和设计界桩规格，界桩材质以花岗岩为主每个桩都要求内设支持北斗定位芯片。 |
| 5 | 界桩制作（含监控芯片） |  |  |  |  |
| 6 | 界桩埋设 |  |  |  |  |
| 7 | 标识牌点位踏勘、放样 |  |  |  | 标项2有12个乡镇，其中汾口、姜家、枫树岭等重点乡镇至少3块，其余乡镇至少2块，需要26块；其次，在入境公路、铁路公路与红线交叉口等处增设标识牌16块，标识牌共计42块。标识牌上标绘各乡镇的生态保护区范围及界线、生态保护相关政策说明。按标识牌数量计价。 |
| 8 | 标识牌制作 |  |  |  |  |
| 9 | 标识牌埋设 |  |  |  |  |
| 10 | 成果数据库建设 |  |  |  | 影像及矢量底图、生态保护红线、界桩点之记、界桩远景照片、界桩近景照片建库，生态保护红线相关属性录入、校核。以图斑数量计价。 |
| 11 | 成果图件制作、装订 |  |  |  |  |
| 12 | 项目验收、成果质检 |  |  |  | 项目组织专家论证验收后，应通过浙江省测绘质量检验中心检查合格 |
| 13 | 跟踪监测、界桩与标识牌修整 |  |  |  | 验收后三年内，每年对界桩跟踪巡查一次，发现丢失、损毁或移位的界桩或标识牌给予更新。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：上述表格中各项费用可根据标项实际情况增减(不得少于采购需求中的采购内容)，若需进一步细分，栏数不够可自加。

全权代表签字：

投标人盖章：

日期：

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

▲商务技术文件部分

目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（3）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（4）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（5）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

（6）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（7）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（8）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（9）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（10）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（11）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（12）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（13）培训计划…………………………………………………………（页码）

（14）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（15）招标文件中所要求的各项承诺书………………………………（页码）

（16）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市公共资源交易中心组织实施的淳安县生态保护红线勘界定标项目【招标编号：ZJCGZF[2021]005号】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：   （电子签名）          乙方单位：     （电子签名）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

三、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

五、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

六、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

（二）节能产品认证证书复印件（电子签名）

（三）环境标志产品认证证书复印件（电子签名）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

七、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

八、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

九、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

十、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件、从业经验证明资料，并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的管理员情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件、从业经验证明资料，并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的专职培训员情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件、从业经验证明资料，并注明所在投标技术文件页码。

附表D:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

上表为投标时现有人员数，本公司承诺在30天内按招标文件人数要求完成全部项目组人员组建。

附表E:项目组人员缴纳五险一金的记录情况表（证明材料附后）；

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

十一、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

十二、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

十五、招标文件中所要求的各项承诺书

（由投标人根据采购需求、评分标准自行编制）

（一）实质性响应条款承诺书

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

（二）其他需要承诺的条款的承诺书（格式自拟）（如果有）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

十六、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。