临安区昌化镇人民政府昌化镇城区绿化养护

服务项目

公开招标文件

项目编号: ZSZB-2020-043

采购人:杭州市临安区昌化镇人民政府          (盖章)

联系人：贺军锋           联系电话：0571-63668020

采购代理机构:浙江中审工程咨询有限公司        (盖章)

联系人：陈晓菲          联系电话：0571-61088882

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

发出日期:2020年6月8日

目    录

第一章    采购公告………………………………………1

第二章    投标人须知……………………………………3

第三章    评标办法及评标标准…………………………11

第四章    采购需求………………………………………15

第五章    政府采购合同主要条款………………………22

第六章    响应文件格式…………………………………30

- 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经采购单位同意，临安区政府采购办批准，浙江中审工程咨询有限公司受杭州市临安区昌化镇人民政府的委托，现就临安区昌化镇人民政府昌化镇城区绿化养护服务项目进行公开招标。欢迎国内合格供应商前来投标。

一、采购项目编号：ZSZB-2020-043

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况

| 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 预算价 | 最高限价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临安区昌化镇人民政府昌化镇城区绿化养护服务项目 | 原有绿地大修整理一次 | M2 | 90496 | 1684042 元/年 | 1582999元/年 | 二年 |
|  | 城区街道行道树大修一次 | 株 | 1777 |  |  |  |
|  | 绿地养护 | M2/年 | 66948 |  |  |  |
|  | 城区绿地内树木养护 | 株/年 | 3471 |  |  |  |
|  | 城区街道行道树养护 | 株/年 | 2202 |  |  |  |
|  | 城区绿地内草花种植(每年换花6次，81株/M2) | M2/年 | 80 |  |  |  |
|  | 城区花箱草花种植(三个一组的花箱，每年换花6次） | 组 | 110 |  |  |  |
|  | 城区花箱草花种植(单个花箱，每年更换花6次） | 组 | 218 |  |  |  |
| 备注：原有绿地大修整理一次中，昌化溪南侧、昌化溪北侧分别有至12426㎡、11122㎡由原绿化养护单位养护，服务期至2020年12月31日，该部分养护费用包含在本次招标费用中，实际支付时予以扣除；原绿化养护单位服务期截止后，该部分绿化养护工作内容移交给中标供应商。 |  |  |  |  |  |  |

注：具体见第四章采购需求

四、合格响应人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业。由评标委员会对投标人信用记录情况进行核实。

2. 投标供应商营业执照具有园林绿化相关经营范围。

3. 投标供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。

4.不允许联合体投标。

五、投标报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）。

六、招标文件的获取

投标人可到浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市临安区政府采购网（http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/index.html）、杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）上自行查看和下载电子文件。

（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

七、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”。

- 八、投标截止及开标时间、地点及要求

本项目投标截止及开标时间：2020年6月30日9时30分。

本项目采用电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，投标人授权代表无须参加开标会议。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

- 质疑及答复

各参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十、业务咨询

1.采购代理单位：浙江中审工程咨询有限公司

项目负责联系人：陈晓菲    联系电话：0571-61088882

质疑答复联系人：童莉莉    联系电话：0571-61088882

地址：杭州市临安区钱王街855号华兴集团三楼

2.采购人：杭州市临安区昌化镇人民政府

联系人：贺军锋

联系电话：0571-63668020

3.同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路1950号

浙江中审工程咨询有限公司

2020年6月8日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《采购公告》三 |
| 2 | 质量要求 | 符合国家相关行业合格标准并达到招标人要求 |
| 3 | 服务期 | 2年 |
| 4 | 开标时间、地点 | 2020年6月30日9时30分，本项目采用电子化交易，投标人授权代表无须参加现场开标 |
| 5 | 投标文件组成及要求 | 本项目实行网上投标，供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成。 |
| 6 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 7 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网/临安区政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 8 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 9 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。 |
| 10 | 付款方式 | 采购人自行支付 |
| 11 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理。 |
| 12 | 政府采购节能环保产品 | □ 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 13 | 环境标志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 14 | 是否允许采购进口产品： | 否 |
| 15 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 16 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 17 | 是否提供演示 | 否 |
| 18 | 是否提供样品 | 否 |
| 19 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 20 | 促进中小企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。咨询电话：63728425。 |
| 21 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 22 | 招标代理费 | 25000元，由中标人支付，费用在发出中标通知书之前结清。 |
| 23 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江中审工程咨询有限公司。

2.“投标人”系指向采购机构提交响应文件的单位。

3.“采购人”系指委托采购机构采购本次项目的杭州市临安区昌化镇人民政府。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的绿化养护以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定的除外）。

- （四）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当以书面形式向采购代理机构或采购人提出，采购代理机构或采购人将在规定的时间内，在财政部分指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

- 二、响应文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件为电子投标文件。

（二）电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

（三）响应文件的组成

响应文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成。(电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。)

1.资质文件内容（不含报价）：

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）采购响应方信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照扫描件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证扫描件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）;

（8）联合投标授权委托书（若需要）;

（9）采购文件要求的或响应方认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资质文件内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

2.技术及商务文件内容（货物和技术服务类项目）：

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）对本项目的技术服务类总体要求的理解和概述；

（5）项目实施计划；

（6）质量保障措施、应急措施及安全保障措施

（7）项目实施人员一览表

（8）项目设备一览表

（9）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（10）商务响应表（格式见附件）；

（11）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（12）技术培训计划（若有）；

（13）履约能力（可包含且不限于技术力量情况、采购响应方各项能力证书）；

（14）案例的业绩证明（业绩情况一览表、合同扫描件等）；

（15）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制技术及商务响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）报价一览表

（2）报价明细清单

（3）中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

①中小企业声明函；

②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（如为小微企业，查询时间为投标前一周内）

（4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）招标文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

- （四）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位，招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （五）投标报价

1.响应文件只允许有一个报价，报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括为本项目所投入的人工费、服务费、交通费、设备和设施费、管理费、招标代理费等一切税金和费用。

- （六）响应文件的有效期

1.自投标截止日起90天内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （七）响应文件的签署和份数

1.电子投标文件应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位（放弃关联视作该部分内容未提供）。

2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

- 三、开标

（一）招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.评标委员会对资质文件和技术及商务文件进行评审；

3.在系统上公开资信技术评审结果；

4.开启报价文件；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果.

特别说明：1.政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

（三）本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

1.若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

2.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行1个工作日的预成交公示。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

- 六、合同授予

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,取消成交资格。

- 七、货款的结算

合同中另行签订。

八、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条　有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）资信、技术评审；

（五）报价评审；

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评审小组，负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。评审小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开资信、技术文件，再开报价文件。满分为100分，其中资信商务和技术分占70分，报价分占30分。

本项目为电子评标，投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

第五条  本项目采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商。

第六条  政府采购支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；给予中型企业产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

资信及商务、技术评分表（70分）

| 序号 | 项目 | 评分细则及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资信及商务部分（20分） | 企业业绩（0-5分）：投标人2017年1月1日（含）以来承担过的园林绿化施工或养护类似业绩，每个得1分，最高5分。 （须提供合同或中标通知书原件扫描件，未提供不得分） |
| 2 |  | 企业认证体系（0-3分）：投标人具备ISO系列的质量管理体系认证、ISO系列的职业健康安全管理体系认证、ISO系列的环境管理体系认证，每具备一项的得1分，没有不得分，证书必须在有效期内，最高3分； （须提供相关证明材料原件扫描件，未提供不得分） |
| 3 |  | 项目负责人（0-5分）：1.项目负责人园林绿化工程师中级职称及以上的的得2分（须提供证书原件扫描件及本单位近三个月的社保证明，未提供不得分）； 2.项目负责人2017年1月1日（含）以来承担过的园林绿化施工或养护类似业绩，每个得1分，最高3分。（须提供合同或中标通知书原件扫描件,以上材料须体现项目负责人名字或提供采购人证明材料原件扫描件，未提供或未体现项目负责人名字的不得分）。 |
| 4 |  | 项目人员（0-5分）：项目班组成员中，每具备1名园林绿化类中级及以上职称人员或叁级及以上技工的，得1分，最高5分。 （须提供相关证明材料原件扫描件及本单位近三个月的社保证明，未提供不得分） |
| 5 |  | 主要设备（0-2分）：1、洒水车；2、绿篱机；3、高空修剪机；4、草坪机。以上设备配备齐全的，得满分2分，每缺少一样设备扣1分，扣完为止。（须提供购置发票或租赁合同扫描件，同时提供设备照片，未提供的不得分） |
| 6 | 技术部分（50分） | 供应商针对本项目的实施方案（包括规章制度、工作计划、考核措施、奖惩制度等）是否合理可行（0-10分） |
| 7 |  | 绿化养护技术方案是否符合实际，具有操作性（0-10分） |
| 8 |  | 绿化养护计划安排（包括人员安排计划、日常工作计划等）是否合理可行（0-5分） |
| 9 |  | 绿化养护质量保证措施（包括养护期内保证苗木成活率的措施、防治病虫害、抗击自然灾害措施等）是否完善（0-5分） |
| 10 |  | 安全文明工作保证措施（包括人员安全、消防安全、治安管理等）是否合理可行（0-5分） |
| 11 |  | 应急处理方案（包括突发事件应急预案、恶劣天气服务响应等）是否合理可行（0-5分） |
| 12 |  | 合理化建议（包括本项目现状分析、存在的问题和重点难点剖析以及相对应的解决方案）是否切实有效（0-5分） |
| 13 |  | 后续服务承诺（包括服务响应时间、问题解决时限、其他优惠条件或优惠承诺等）（0-5分） |

评分标准中需提供的证明文件，投标文件中需提供原件扫描件。

各响应人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。评分时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。

第七条  评标步骤

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

1）电子投标文件解密失败的；

2）投标人未能提供合格的资格文件；

3）投标人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整；

4）响应文件内容虚假的；

5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

6）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

7）投标有效期等不能满足文件实质性要求的；

8）投标人拒绝按文件修正原则对招标响应文件进行修正的；

9）不符合法律、法规和本文件规定的其他实质性要求的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）明显不符合招标文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与招标文件有重大偏离的响应文件；

3）不响应或者擅自改变招标文件实质性要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资信及商务文件、技术文件中出现投标报价信息的。

▲公开招标：先公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果，再开报价文件。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

3.报价分（30分）

1）全部报价中，超过预算单价及最高限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低报价作为评标基准价，标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100；（保留小数2位）。

- 评审小组根据响应文件规定的评分办法对各供应商进行评分。

- 4.错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

5.在报价评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）报价超出最高限价的；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应招标文件要求的将被视为无效）。

第八条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第九条  响应文件的澄清

对响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作网上确认并作为响应文件的补充部分。

第十条  成交候选人推荐

评审小组将对响应方的方案、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的响应方，根据最终有效报价、技术服务方案、综合实力等情况，形成评审意见。

按综合得分高到低的顺序进行排列，得分最高的为中标供应商，如得分相同，投标总报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

- 采购需求

- 采购内容

| 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临安区昌化镇人民政府昌化镇城区绿化养护服务项目 | 原有绿地大修整理一次 | M2 | 90496 | 二年 |
|  | 城区街道行道树大修一次 | 株 | 1777 |  |
|  | 绿地养护 | M2/年 | 66948 |  |
|  | 城区绿地内树木养护 | 株/年 | 3471 |  |
|  | 城区街道行道树养护 | 株/年 | 2202 |  |
|  | 城区绿地内草花种植(每年换花6次，81株/M2) | M2/年 | 80 |  |
|  | 城区花箱草花种植(三个一组的花箱，每年换花6次） | 组 | 110 |  |
|  | 城区花箱草花种植(单个花箱，每年更换花6次） | 组 | 218 |  |

二、具体清单

| 昌化镇城区公共绿化面积清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 |  |  | 面积（㎡） | 需养护面积（㎡） | 备注 |
| 1 | 公园绿化 |  | 南屏山 | 49934 | 6807 | 小苗和草坪：6807㎡ |
| 2 |  |  | 昌化溪南侧 | 20465 | 20465 | 至2020年12月底：12426㎡ |
| 3 |  |  | 昌化溪北侧 | 22644 | 22644 | 至2020年12月底：11122㎡ |
| 4 |  |  | 高速入城口 | 3037 | 3037 |  |
| 5 |  |  | 武隆电站坎下 | 19858 | 19858 | 管线施工破坏面积：3070㎡ |
| 6 | 街头口袋公园绿化 |  | 南门弄 | 444 | 444 |  |
| 7 |  |  | 石壁湾口 | 977 | 977 |  |
| 8 |  |  | 公路段东侧 | 1718 | 1718 |  |
| 9 | 停车场绿化 |  | 国石城 | 917 | 917 |  |
| 10 |  |  | 老银行（东街） | 180 | 180 |  |
| 11 |  |  | 丰乐街 | 181 | 181 |  |
| 12 |  |  | 老医院 | 809 | 809 |  |
| 13 |  |  | 广场 | 2220 | 2220 |  |
| 14 | 街巷绿化 |  | 董家路 | 4028 | 4028 |  |
| 15 |  |  | 桥渡弄 | 85 | 85 |  |
| 16 |  |  | 邮电弄 | 177 | 177 |  |
| 17 |  |  | 紫溪街北侧 | 1656 | 1656 |  |
| 18 |  |  | 电站里 | 625 | 625 |  |
| 19 |  |  | 唐湾里 | 89 | 89 |  |
| 20 |  |  | 上水坑 | 28 | 28 |  |
| 21 |  |  | 教堂前 | 371 | 371 |  |
| 22 |  |  | 后营路与滨江路交叉口 | 1191 | 1191 |  |
| 23 |  |  | 荷花路 | 190 | 190 |  |
| 24 |  |  | 镇政府院内 | 1215 | 1215 |  |
| 25 |  |  | 步行街 | 269 | 269 |  |
| 26 |  |  | 文昌大桥头 | 315 | 315 |  |
| 27 | 合计 |  |  | 133623 | 90496 |  |
| 28 | 地点 |  |  | 棵 |  |  |
| 29 | 街道人行道树 | 国石路 |  | 14 |  |  |
| 30 |  | 大桥北路 |  | 27 |  |  |
| 31 |  | 大桥南路 |  | 197 |  |  |
| 32 |  | 南五路 |  | 4 |  |  |
| 33 |  | 南六路 |  | 54 |  |  |
| 34 |  | 城中路 |  | 24 |  |  |
| 35 |  | 治平路 |  | 22 |  |  |
| 36 |  | 三家村路 |  | 15 |  |  |
| 37 |  | 文昌路 |  | 70 |  |  |
| 38 |  | 平康路 |  | 5 |  |  |
| 39 |  | 桐柏路 |  | 10 |  |  |
| 40 |  | 移民区道路 |  | 34 |  |  |
| 41 |  | 滨江南路（医院段） |  | 291 |  |  |
| 42 |  | 滨江南路（南屏山段） |  | 549 |  |  |
| 43 |  | 滨江北路 |  | 352 |  |  |
| 44 |  | 塔园路 |  | 92 |  |  |
| 45 |  | 唐昌街 |  | 425 |  |  |
| 46 |  | 东塔路 |  | 17 |  |  |
| 47 | 合计 |  |  | 2202 |  |  |
| 48 | 地点 |  |  | 数量 |  |  |
| 49 | 花箱 | 唐昌街东段 |  | 85 |  |  |
| 50 |  | 东街（步行街） |  | 26 |  |  |
| 51 |  | 国石城停车场 |  | 106 |  |  |
| 52 |  | 唐昌街西段 |  | 80 |  |  |
| 53 |  | 紫溪街 |  | 25 |  |  |
| 54 |  | 丽景路 |  | 6 |  |  |
| 55 | 合计 |  |  | 328 |  |  |
| 56 | 其他 | 背街小巷及零星绿化 |  |  |  |  |

三、技术参数

园林绿化作业养护规范

1、《浙江省园林绿化技术规程（试行）》

2、《杭州市城市绿化管理条例》

3、《杭州市城市绿化管理条例实施细则》

4、《杭州市公园管理条例》

5、《杭州市城区绿地养护管理办法（试行）》

6、《关于加强杭州市城区园林绿化养护管理的实施意见》

7、《杭州市城区绿地养护质量标准（试行）》

8、《杭州市城区绿化灾害性天气应急预案》

9、《杭州市城区绿化养护管理综合考核评分细则》

10、《杭州市安全生产监督管理条例》

注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

四、绿化养护管理质量目标：

1、养护企业负责养护范围内的乔、灌木及水生植物、草坪、草花、地被植物的修剪、施肥、除草、浇水等日常养护工作及养护范围内死亡乔灌木、水生植物、草坪、草花、地被的及时补种和完善。

2、区域内绿化养护执行保活率达98%以上；杂草、病虫害防治及时率达98%以上；招标对本区域绿化服务满意率达98%以上。

养护要求：

（一）乔木养护：

1、总体要求：生长旺盛，主干主枝无杂生孽芽，无枯枝、病枝、残枝。树干粗壮，有明显的生长量，枝繁叶茂，无弱株、病株、歪斜株。

2、松土：每年不少于2次，一般定于每年的春、秋季，具体情况按实调整，要保持树木根部周围或树穴范围土壤的疏松透气，应无板结现象，松土深度以不影响根系生长为限。

3、施肥：每年施肥不少于2次。

4、病虫害防治:行道树每年施药不少于4次，应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。

5、浇水：根据实际天气情况酌情考虑。

6、修剪：根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形，修剪时应遵循“从整体到局部，由下到上，由内到外，去弱留强，去老留新”的操作原则。及时剪除病虫枝、干枯枝、徒长枝、倒生枝；及时修剪偏冠或过密的树枝，保持均衡、通透的树冠，剪口平滑、整齐；要求整体树势保持疏密得当，整齐美观。

（二）绿篱、灌木、地被、花卉等绿地养护：

1、总体要求：生长健壮，花繁叶茂，无缺株、死株、病株、枯枝，无病虫害，存活率达98%以上。

2、肥料：每年施肥不少于2次。

3、病虫害防治：绿地每年施药不少于6次，平时加强病虫检查，发现病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，应迅速采取措施并及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

4、浇水：夏季高温天气每周浇水不少于3次，使用喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准，保持土壤湿润。

5、修剪：绿篱修剪时应使绿篱及色带轮廓清晰，线条整齐，顶面平整，做到无断层、无缺口、无光秃，绿篱切边宽度在保持10—15cm之间；灌木修剪应使树型内高外低，内膛小枝适量疏剪，强壮枝适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的枝条彻底疏除，形成自然丰满的树型。

（三）草坪养护：

1、总体要求：草坪整齐雅观，生长良好，对于区域内混播草坪要求一年撒播两次草籽，确保四季常绿，覆盖率达98%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露地；经常除杂草，保持草坪内无杂草，使纯草坪和混合草坪的草种纯度达98%，新接管的草坪要求半年内达到要求；缺损草坪及时补植，使草地保持完整，无裸露地，补植后加强保养，一个月内覆盖率达98%；坪地均匀平整，无坑洼现象，无明显干枯草丛，草坪叶色绿润，无明显色差，无病虫害。

2、肥料：每年施肥不少于2次。

3、病虫害防治:每年施药不少于4次，发现病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。

4、浇水：夏季高温天气每周浇水不少于3次，使用喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准，保持土壤湿润。

5、修剪：混播型草坪一年修剪不少于8次，暖季型草坪（马尼拉）一年修剪不少于6次，边缘草要修剪整齐，高度保持在5-6cm并及时疏草，以确保草坪外观平整。

（四）修剪后技术措施

1、对直径大的剪口应进行消毒和保护处理。

2、及时追肥，加强灌溉及病虫害防治等工作。

3、对修剪后的病虫枝叶应集中进行无害化处理。

（五）夏季技术措施

1、密切注意天气预报，在恶劣天气来临前，做好相应的台风、洪涝防护预案和树木加固措施。

2、每年夏、秋易受潮汛、暴雨、台风同时袭击，应及时注意开沟排水，倒伏的树木要及时扶起，修剪、加土夯紧、重新种植。

3、对于遭受大风危害，断枝或被刮倒的树木，要根据实际情况及时修剪、扶正并加固支撑，并在灾后加强肥水管理，促进树势的恢复；对难以补救者应加淘汰，秋后重新换植新株。

（六）冬季技术措施

1、冬季主要工作是树木的修剪，修剪时枝切口要平滑，并树干齐平，防止损伤树干、高杈枝突出和树冠大小不一的效果。在一定区域内树木冠形、高低应相同，使其整齐美观。

2、冬季寒流侵袭会给树木带来危害，及时做好防寒工作，主要可对树木进行涂白，或用草绳包扎。

3、及时做好除害灭病工作：主要是剪去病枝、枯枝，清除绿地中的杂草、落叶，并将其集中处理，消灭病虫源，消除火灾隐患。

4、密切注意天气预报，在恶劣天气来临前，做好相应的雪灾防护预案和树木加固措施。

5、遇到雪情，迅速清理积雪，对断枝、倒伏树木及时处理，做好灾后修复工作。

（七）绿地卫生清洁

1、定时定点清洁绿地内及绿地道路上的垃圾，做到整洁、无杂物，无白色污染物，绿地、树池内不见杂草、砖瓦石块、纸屑、塑料袋、果皮等废弃物和人畜粪便,树枝无悬挂物；如树池内有鹅卵石覆盖，需保持鹅卵石平整。

2、因栽植、修剪、除草等养护作业产生的各类绿化垃圾，由养护企业自行负责统一清理，做到随产随清，不得堆集在绿化带内。

其他要求：

1、养护企业承担一切绿化养护物资的投入费用，期间所产生的一切安全问题均由养护企业自行负责。

2、养护企业必须自行配备必要的养护人员、养护机械设备和车辆，有固定的物资存放仓库，养护人员必须统一着装，作业时需穿着安全反光服，车辆设备统一标识，养护人员的交通工具不得随意乱停乱放。

3、养护企业必须建立完善的每日巡查和详细的台账记录制度，台账记录将作为养护考核依据。

4、养护企业需对采购单位下发的整改通知书24小时内回复，反映的问题48小时内处理解决。

5、如遇各种损毁、侵占绿地以及环卫工人在绿地随意倾倒垃圾等现象，应当立即制止，并立即向采购单位汇报。

6、如遇上级各种检查以及各类创建活动，养护企业必须无条件配合采购单位完成各项应急工作，确保采购单位无批评投诉。

7、养护企业在大树修剪时，必须在作业地域内设置警戒标志或进行围挡。

8、养护企业在病虫害防治时需严格按照农药操作规程，不使用过期及国家明令禁止的农药，时刻谨记安全生产的重要性。

9、养护企业应严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等有关员工保障的国家规定，如出现劳动纠纷，由养护企业自行负责处理。

10、建立健全考核机制，考核结果与养护企业经费挂钩，由采购单位每月以定期和不定期相结合的方式进行考核，考核结果作为采购单位支付养护经费的依据。

11、养护企业应严格按照要求进行安全文明施工，包括人员操作必须安全规范。在养护服务期内，由供应商自身原因造成安全事故或意外事故，所有责任由供应商自行承担，给采购人造成负面影响或损失的，还需进行相应赔偿。

12、人员要求表

| 序号 | 岗位 | 配置人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员（含项目负责人） | 不少于1人 |
| 2 | 车辆驾驶员 | 不少于2人 |
| 3 | 绿化养护人员 | 不少于10人 |
| 4 | 根据项目需要设置机动人员 | 不少于5人 |
| 合计 |  | 不少于18人 |

考核办法：

1、考核检查由采购单位成立考核小组进行公开考核，按《绿地养护考核评分表》逐项进行考核，考核采取百分制，每月底考核汇总一次。

2、考核主要以现场检查和审核台账资料相结合的方式为主，由考核组人员到现场进行检查，考核中发现的问题及时通知养护企业，并由考核小组出具限期整改通知单，最后根据绿地养护考核评分表和考核总体情况进行打分。

3、养护企业应积极配合考核检查工作，根据整改要求及时完成整改，不服从整改要求的，将根据情节轻重，从相应的考核成绩中加倍扣分。

4、应对灾害性天气（台风、雪灾、洪涝、干旱）时，因采取应急措施不到位，导致树木倒伏、死亡率超过20%的或者断枝数量特别严重的，视情节轻重加倍扣分；因未采取任何应急措施而造成重大损失的，加倍扣分，情节特别严重的，采购单位有权提前终止合同。

5、经采购单位审批同意的承包范围内所有绿化开挖工作及后期绿化复原工作统一由养护企业负责，采购单位负责对接落实开挖修复费用。

6、养护企业应加强对养护工人的安全生产教育，确保安全生产。如果在日常作业活动中发现存在安全隐患，考核组有权要求停止作业并进行限期整改，如不服从整改要求的将视情节轻重加倍扣分。

7、养护企业连续两次考核不合格或者全年累计三次考核不合格，采购单位有权终止合同；养护企业在养护工作中发生重大失误，养护质量受到严重影响、对社会造成重大负面影响，及在经营过程中因经营不善或违法违纪导致公司无法确保养护质量的，采购单位有权终止合同；养护企业出现媒体连续三次曝光、拖欠员工工资、发生重大安全作业事故等违规现象之一的，采购单位有权终止合同。

考核评分：

由考核小组对养护企业进行评分：90分以上为优秀，90分(含)—85分(含)为良好，85分—80(含)分为合格，80分以下为不合格，

（1）优秀：养护经费按月全额支付；

（2）良好：养护经费按优秀标准每低一分扣减月养护经费的1%；

（3）合格：养护经费按优秀标准每低一分扣减月养护经费的1.5%；

（4）不合格：养护经费按优秀标准每低一分扣减月养护经费的2.5%；

五、结算方式

1、花箱按每年更换6次计入，如更换次数超过6次，费用另行支付。

2、植物缺损、荒芜较严重区域，采购单位要求进行补植的，费用另行支付。

3、其他涉及到未列入此次招标范围，但实际服务过程中需要产生的其他费用，由双方协商。

六、商务要求表

1、服务期限2年。养护企业连续两次考核不合格或者全年累计三次考核不合格，采购单位有权终止合同；养护企业在养护工作中发生重大失误，养护质量受到严重影响、对社会造成重大负面影响，及在经营过程中因经营不善或违法违纪导致公司无法确保养护质量的，采购单位有权终止合同；养护企业出现媒体连续三次曝光、拖欠员工工资、发生重大安全作业事故等违规现象之一的，采购单位有权终止合同。

2、如养护期内采购人新增绿化养护面积，双方须签订补充协议，但新增绿化面积部分养护费用按供应商本次中标单价进行结算，单价不做调整。

3、付款方式：采购人对供应商的养护成果按月进行考核，每季度养护完成考核完毕后10个工作日内支付合同总价的1/8（如考核结果有扣分的，则付款时相应扣除）。

注：付款前中标企业须提供同等金额发票。

第五章  政府采购合同主要条款

（具体专用条款由采购人提供）

采购人：杭州市临安区昌化镇人民政府                                 （甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商                                   （乙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供昌化镇城区公共绿化养护项目事宜达成以下条款：

一、承包内容和承包期限

昌化镇城区公共绿化养护项目：详见招标需求。

本项目服务期为24个月（   年 月 日至   年 月 日）。在服务期内，养护企业连续两次考核不合格或者全年累计三次考核不合格，采购单位有权终止合同；养护企业在养护工作中发生重大失误，养护质量受到严重影响、对社会造成重大负面影响，及在经营过程中因经营不善或违法违纪导致公司无法确保养护质量的，采购单位有权终止合同；养护企业出现媒体连续三次曝光、拖欠员工工资、发生重大安全作业事故等违规现象之一的，采购单位有权终止合同。

二、合同价格

本合同年总价为人民币      元(      元)。其中昌化溪南侧、昌化溪北侧分别有至12426㎡、11122㎡由原绿化养护单位养护，服务期至2020年12月31日，该部分养护费用包含在合同总价中，在实际支付时予以扣除；原绿化养护单位服务期截止后，该部分绿化养护工作内容移交给中标供应商，费用已包含在合同总价中。

三、投入机械设备：

四、双方职责

（一）甲方职责

1、及时对绿地养护计划、措施、养护质量与安全进行监督管理。

2、按合同规定按时支付乙方经费。

（二）乙方职责

1、必须严格按合同条款、本次采购要求、园林绿化作业养护规范及相关规定，精心组织养护，确保绿地绿化养护质量，承担设施、人员安全和公共安全责任。一旦发生安全事故或意外事故，责任由乙方自行承担；给甲方造成负面影响或损失的，还需进行相应赔偿。

2、严格履行投标文件及询标答复有关承诺。

3、施工作业人员的投入、机械设备的投入必须与投标时作出的承诺相一致。

4、制定全年及每月工作计划，包括各类养管措施（如施肥、修剪、病虫害防治等）、质量安全保证、应急管理（抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等）、重点技术措施等，并及时上报甲方。

5、安排管理力量，制定劳动力计划表，做好突击性工作的应急安排等，落实专职养护、保洁人员名单，管理责任人名单。

6、养护人员必须穿统一工作服，佩带安全护具，加强安全管理。

五、管理职责及要求

1.1、建立日常巡查制度，巡查人员对所管辖的地段每天巡查一次，发现问题及时整改。建立养护管理工作台帐，做好养护工作日报、月报、年报，健全养护档案制度。

1.2、要求养护质量做到：

（一）乔木养护：

1、总体要求：生长旺盛，主干主枝无杂生孽芽，无枯枝、病枝、残枝。树干粗壮，有明显的生长量，枝繁叶茂，无弱株、病株、歪斜株。

2、松土：每年不少于2次，一般定于每年的春、秋季，具体情况按实调整，要保持树木根部周围或树穴范围土壤的疏松透气，应无板结现象，松土深度以不影响根系生长为限。

3、施肥：每年施肥不少于2次。

4、病虫害防治:行道树每年施药不少于4次，应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。

5、浇水：根据实际天气情况酌情考虑。

6、修剪：根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形，修剪时应遵循“从整体到局部，由下到上，由内到外，去弱留强，去老留新”的操作原则。及时剪除病虫枝、干枯枝、徒长枝、倒生枝；及时修剪偏冠或过密的树枝，保持均衡、通透的树冠，剪口平滑、整齐；要求整体树势保持疏密得当，整齐美观。

（二）绿篱、灌木、地被、花卉等绿地养护：

1、总体要求：生长健壮，花繁叶茂，无缺株、死株、病株、枯枝，无病虫害，存活率达98%以上。

2、肥料：每年施肥不少于2次。

3、病虫害防治：绿地每年施药不少于6次，平时加强病虫检查，发现病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，应迅速采取措施并及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

4、浇水：夏季高温天气每周浇水不少于3次，使用喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准，保持土壤湿润。

5、修剪：绿篱修剪时应使绿篱及色带轮廓清晰，线条整齐，顶面平整，做到无断层、无缺口、无光秃，绿篱切边宽度在保持10—15cm之间；灌木修剪应使树型内高外低，内膛小枝适量疏剪，强壮枝适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的枝条彻底疏除，形成自然丰满的树型。

（三）草坪养护：

1、总体要求：草坪整齐雅观，生长良好，对于区域内混播草坪要求一年撒播两次草籽，确保四季常绿，覆盖率达98%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露地；经常除杂草，保持草坪内无杂草，使纯草坪和混合草坪的草种纯度达98%，新接管的草坪要求半年内达到要求；缺损草坪及时补植，使草地保持完整，无裸露地，补植后加强保养，一个月内覆盖率达98%；坪地均匀平整，无坑洼现象，无明显干枯草丛，草坪叶色绿润，无明显色差，无病虫害。

2、肥料：每年施肥不少于2次。

3、病虫害防治:每年施药不少于4次，发现病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。

4、浇水：夏季高温天气每周浇水不少于3次，使用喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准，保持土壤湿润。

5、修剪：混播型草坪一年修剪不少于8次，暖季型草坪（马尼拉）一年修剪不少于6次，边缘草要修剪整齐，高度保持在5-6cm并及时疏草，以确保草坪外观平整。

（四）修剪后技术措施

1、对直径大的剪口应进行消毒和保护处理。

2、及时追肥，加强灌溉及病虫害防治等工作。

3、对修剪后的病虫枝叶应集中进行无害化处理。

（五）夏季技术措施

1、密切注意天气预报，在恶劣天气来临前，做好相应的台风、洪涝防护预案和树木加固措施。

2、每年夏、秋易受潮汛、暴雨、台风同时袭击，应及时注意开沟排水，倒伏的树木要及时扶起，修剪、加土夯紧、重新种植。

3、对于遭受大风危害，断枝或被刮倒的树木，要根据实际情况及时修剪、扶正并加固支撑，并在灾后加强肥水管理，促进树势的恢复；对难以补救者应加淘汰，秋后重新换植新株。

（六）冬季技术措施

1、冬季主要工作是树木的修剪，修剪时枝切口要平滑，并树干齐平，防止损伤树干、高杈枝突出和树冠大小不一的效果。在一定区域内树木冠形、高低应相同，使其整齐美观。

2、冬季寒流侵袭会给树木带来危害，及时做好防寒工作，主要可对树木进行涂白，或用草绳包扎。

3、及时做好除害灭病工作：主要是剪去病枝、枯枝，清除绿地中的杂草、落叶，并将其集中处理，消灭病虫源，消除火灾隐患。

4、密切注意天气预报，在恶劣天气来临前，做好相应的雪灾防护预案和树木加固措施。

5、遇到雪情，迅速清理积雪，对断枝、倒伏树木及时处理，做好灾后修复工作。

（七）绿地卫生清洁

1、定时定点清洁绿地内及绿地道路上的垃圾，做到整洁、无杂物，无白色污染物，绿地、树池内不见杂草、砖瓦石块、纸屑、塑料袋、果皮等废弃物和人畜粪便,树枝无悬挂物；如树池内有鹅卵石覆盖，需保持鹅卵石平整。

2、因栽植、修剪、除草等养护作业产生的各类绿化垃圾，由养护企业自行负责统一清理，做到随产随清，不得堆集在绿化带内。

1.4、养护服务人员统一着装，标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木和损坏花木、破坏公厕公共设施现象应及时予以制止，遇到严重的破坏行为应及时上报采购人及执法部门。

1.5、项目负责人到岗率应达90%以上，平常巡查管理由专业技工负责。

1.6、养护用水由采购人提供取水口，相应的水费由中标供应商承担。

以上养护服务过程中产生的所有费用（除招标文件明确由采购人承担的外）均由中标供应商承担，费用包含在投标报价中。

2、作业安全要求：

养护服务过程中发生安全事故，由中标供应商全权负责。

3、质量要求：

3.1、要求养护质量等达到招标文件要求的标准。

3.2、供应商必须严格按合同条款、绿地养护标准，精心组织养护，确保质量。

3.3、绿地养护质量标准

1）绿地范围内应保持环境卫生整洁、美观；无垃圾、杂物、枯枝和悬挂污物，无卫生死角。

2）树木、建（构）筑物等设施上无刻画、涂写、张贴和乱悬挂等。

3）树木绿篱修剪后，树叉树叶要及时清运，垃圾日产日清。

4）绿地内经常除杂草，无明显杂草。

5）绿地无积水、无积土、无积雪、无坑洼现象。

6）水体水面清洁明净，无漂浮杂物，无杂生水生植物。

3.4、绿化养护工作要求及检查验收标准

| 项目名称 | 工作要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 浇水以草坪、灌木为主 | 具体视天气情况 | 保持植物良好长势，不出现枯萎等缺水现象 |
| 施肥 | 复合肥2次/年 有机肥1次/年 | 做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛 |
| 修剪整形 | 草地：冷季型草坪12次/年，暖季型草坪10次/年 灌木：6次/年（根据长势状况而定） 乔木：冬季修剪一遍，台风天气要适当修剪以便抗台 | 草地：要求草的高度一致，整齐美观，无疯长现象。乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观；绿篱整齐一致 |
| 病虫害防治 | 草地、灌木、乔木 | 及时防治，病株、虫害现象不成灾。 |
| 除杂草松土 | 草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草 | 花丛下无杂草，树盘内无严重杂草 |
| 补植 | 对因生长不良造成的残缺花草、树木必须及时补植恢复 | 能满足植物生长的条件下无黄土裸露；无明显沟缝 |
| 清理绿化垃圾 | 修剪下来的树枝和杂草等垃圾要当天清运，不准就地焚烧 | 有专人跟踪绿地养护 |
| 防风防汛 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植 | 尽快恢复原状、以免影响交通人流 |
| 保护措施 | 保护现有绿化完整，防止人为损坏 | 出现人为损坏时要及时恢复 |

六、合同签订、养护经费支款办法

1、对管理不善或使用不当所造成的损失，由乙方负责赔偿。若乙方对存在问题未整改或整改不到位，甲方可采用“代整治”并扣除相应费用的2或3倍，并且甲方有权终止合同。

2、履约保证金按招标文件要求执行。在签订合同之前缴纳完成。

3、付款方式：甲方对乙方的养护成果按月进行考核，每季度养护完成考核完毕后10个工作日内支付合同总价的1/8（如考核结果有扣分的，则付款时相应扣除）。

注：付款前中标企业须提供同等金额发票。

七、违约责任

（一）双方不得无故终止合同（除合同约定），否则视为违约，由违约方支付对方违约金。

（二）甲方不能按合同约定支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。由甲方支付乙方违约金，赔偿乙方损失。

(三)乙方在服务期间，由于措施不力，出现以下情况之一，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。

1、发生质量安全责任事故，或被媒体曝光造成严重影响的。

2、遇灾害性天气，未听从甲方统一指挥，未按甲方要求进行应急管理造成损失和重大影响。

3、甲方监督管理过程对乙方养护质量提出整改通知，乙方不及时整改或整改后仍达不到甲方要求的。

- （四）乙方更换主要项目人员的违约责任：乙方确实需要更换人员的，更换人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于被更换的人员且必须经甲方同意，同时按更换人次进行扣款（从履约保证金或采购人应付合同款中扣除）。更换项目负责人按1万元/人次扣款，更换其他人员按0.5万元/人次扣款。

- 乙方主要项目人员擅自离开项目实施地的违约责任：从合同签订，乙方人员进场后，项目班组全部成员都应到岗就位。要求项目人员到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24天），项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币1000元，其他人员每缺勤1天处以违约金人民币500元（从履约保证金或采购人应付合同款中扣除）；项目人员未经甲方同意，不得随意更换；若乙方未经甲方同意擅自更换项目人员按不到岗处理。

- 项目人员项目管理能力、技术水平若达不到项目要求的，甲方有权要求乙方更换人员，乙方应积极配合，及时更换不合格人员，否则甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

八、争议的解决

凡有关本合同产生的争端，甲乙双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，任何一方有权在合同签约地通过诉讼的途径解决。

九、合同转让和分包

本项目乙方不得转让和分包其应履行的合同义务，一经发现，甲方有权终止合同，按乙方违约处理，由此引起的法律责任及一切经济损失由乙方自行承担。

十、合同生效

1、合同生效：本合同在甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章，双方加盖印章后生效。

2、合同终止：本合同出现以下情况时终止。

（1）期限届满时自行终止。

（2）根据考核标准进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

（3）有以下行为之一的：

1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

2）因管理不善造成恶劣影响。

3）擅自将合同转包给第三者。

4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

5）弄虚作假及其他不正当行为。

（4）法律规定的终止事由。

十一、合同份数

本合同一式六份，双方各执三份，同等生效，。

十二、合同附件

1、采购人的招标文件与补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书（如有）；

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                 中标供应商（盖章）

法定代表人                                     法定代表人

或授权代表(签字或盖章)：                       或授权代表(签字或盖章)：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

# 响应文件格式

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

资

质

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资质文件内容

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）采购响应方信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照扫描件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证扫描件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）;

（8）联合投标授权委托书（若需要）;

（9）采购文件要求的或响应方认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

一、声明书

（采购人名称）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证响应文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照招标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：日期： 年  月   日

二、授权委托书

（采购人名称）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

三、法定代表人及授权委托人的身份证（附身份证原件扫描件）

四、资格证明材料：法人或者其他组织的营业执照、资质证书、资格审查等证明文件（提供证明文件原件扫描件，若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明原件扫描件）

五、投标人情况介绍

六、联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以  为主办人进行投标，并按照采购文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据采购文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为采购响应文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

九、采购文件要求的或响应方认为需要的其他资质文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

技

术

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲技术响应部分内容

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）对本项目的技术服务类总体要求的理解和概述；

（5）项目实施计划；

（6）质量保障措施、应急措施及安全保障措施

（7）项目实施人员一览表

（8）项目设备一览表

（9）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（10）商务响应表（格式见附件）；

（11）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（12）技术培训计划（若有）；

（13）履约能力（可包含且不限于技术力量情况、采购响应方各项能力证书）；

（14）案例的业绩证明（业绩情况一览表、合同扫描件等）；

（15）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

评分对应表

采购响应方全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 采购响应文件对应资料 | 采购响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：               日期：

投标项目明细清单

采购响应方全称（公章）：                标项：

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

技 术 响 应 表

采购响应方全称（公章）：            标项：

| 采购文件要求 | 采购响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：采购响应方应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

项目组人员清单

采购响应方全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

商务响应表

采购响应方全称（公章）：              标项：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否 响应 | 采购响应方的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

采购响应方业绩情况一览表

采购响应方全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供采购响应方同类项目合同扫描件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

（1）报价一览表

（2）报价明细清单

（3）中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

①中小企业声明函；

②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（如为小微企业，查询时间为投标前一周内）

（4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）招标文件要求的或投标人认为需要的其它资料

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步细化。

一、报 价 一 览 表

单位全称（公章）：                  项目编号：

| 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临安区昌化镇人民政府昌化镇城区绿化养护服务项目 | 原有绿地大修整理一次 | 66948 | M2 |  |  | 服务期两年 |
|  | 城区街道行道树大修一次 | 1777 | 株 |  |  |  |
|  | 绿地养护 | 66948 | M2/年 |  |  |  |
|  | 城区绿地内树木养护 | 3471 | 株/年 |  |  |  |
|  | 城区街道行道树养护 | 2202 | 株/年 |  |  |  |
|  | 城区绿地内草花种植(每年换花6次，81株/M2) | 80 | M2/年 |  |  |  |
|  | 城区花箱草花种植(三个一组的花箱，每年换花6次） | 110 | 组 |  |  |  |
|  | 城区花箱草花种植(单个花箱，每年更换花6次） | 218 | 组 |  |  |  |
| 投标合计金额大写：人民币大写 （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |

注: 1.此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2.以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3.项目费用包括项目实施所需要的人工、机械、材料、管理费、风险费用、利润、税金、交通、食宿、通讯、招标代理费、税费、及其它可能涉及的一切费用。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日   期：

二、报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                         项目编号：

| 序号 | 内容 | 单位及数量 | 单价 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 合计 | 投标总报价大写人民币 小写： |  |  |  |

注：项目费用包括项目实施所需要的人工、机械、材料、管理费、风险费用、利润、税金、交通、食宿、通讯、招标代理费、税费、及其它可能涉及的一切费用。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

三、中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

（二）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（如为小微企业，查询时间为投标前一周内）

四、残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

（一）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

（二）各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

五、监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

六、招标文件要求的或投标人认为需要的其它资料