2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程

招 标 文 件

项目编号：2022DL-043号

采购单位：嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心

代理机构：浙江天平投资咨询有限公司

编制时间：2022年8月

说  明

一、2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程招标文件，以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）、浙江省交通运输厅《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年版）》以及浙江省相关规定为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

二、招标文件结合本项目实际引用了《浙江省公路养护工程施工招标文件编制办法》的规定及《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年）》中的“投标人须知”正文、“评标办法”正文、“通用合同条款”、“项目专用合同条款”正文，针对本项目的具体特点和实际需要：

1、在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充和细化；

2、在“项目专用合同条款”中，对“项目专用合同条款”进行了补充、细化和约定。

三、招标文件中的通用技术规范直接引用了《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（下册）的技术规范，其内容详见《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（下册）。

四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而拒绝。

五、本招标文件要求提供“全本”证书的指要求提供相关证书有实质性内容的部分。

六、《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（下册）由投标人自备。

目  录

第一章  招标公告	6

第二章  投标人须知	13

投标人须知前附表	13

附录1  资格审查条件（资质最低条件）	30

附录2  资格审查条件（财务最低要求）	31

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）	31

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）	31

附录5  资格审查条件（项目经理和安全负责人最低要求）	32

附录6  资格审查条件（设备最低要求）	33

1．总则	39

1.1  项目概况	39

1.2  资金来源和落实情况	39

1.3  招标范围、计划工期和质量要求	39

1.4  投标人资格要求	39

1.5  费用承担	40

1.6  保密	40

1.7  语言文字	40

1.8  计量单位	40

1.9  踏勘现场	40

1.10  投标预备会	40

1.11  分包	41

1.12  偏离	41

2．招标文件	41

2.1  招标文件的组成	41

2.2  招标文件的澄清	42

2.3  招标文件的修改	42

3．投标文件	42

3.1  投标文件的组成	42

3.2  投标报价	43

3.3  投标有效期	43

3.4  投标保证金	44

3.5  资格审查资料	44

3.6  备选投标方案	44

3.7  投标文件的编制	45

4．投标	45

4.1  投标文件的密封和标识	45

4.2  投标文件的递交	46

4.3  投标文件的修改与撤回	46

5．开标	46

5.1  开标时间和地点	46

5.2  开标程序	46

5.2.1主持人按下列程序进行开标：	46

6．评标	47

6.1  评标委员会	47

6.2  评标原则	47

6.3  评标	47

7．合同授予	47

7.1  定标方式	47

7.2  中标通知	47

7.3  履约担保	47

7.4  签订合同	48

8．重新招标和不再招标	48

8.1  重新招标	48

8.2  不再招标	48

9．纪律和监督	48

9.1  对招标人的纪律要求	48

9.2  对投标人的纪律要求	49

9.3  对评标委员会的纪律要求	49

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	49

9.5  投诉	49

10．需要补充的其它内容	49

第三章  评标办法（综合评估法）	58

评标办法前附表	58

第四章  合同条款及格式	68

第一节 通用合同条款	68

第二节项目专用合同条款	69

项目专用合同条款数据表	69

项目专用合同条款	71

第三节  合同附件格式	86

附件一  合同协议书	86

附件二  日常养护考核办法	88

附件三  廉政合同	91

附件四  安全生产合同	93

附件五  项目经理委托书	95

附件六  履约担保格式	96

附件七  工程质量责任合同格式	97

第五章  工程量清单	100

1.工程量清单说明	100

2.投标报价说明	100

3.其他说明	101

4.工程量清单	103

4.1 工程量清单表（一标段）	103

4.2 投标报价汇总表（一标段）	111

4.1 工程量清单表（二标段）	112

4.2 投标报价汇总表（二标段）	120

第六章  图纸（无）	121

第七章  技术规范	123

（一）通用技术规范	123

（二）项目专用技术规范	123

第八章  投标文件格式	141

一、投标函及投标函附录	143

（一）投标函	143

（二）投标函附录	144

二、法定代表人身份证明及授权委托书	145

（一）法定代表人身份证明	145

（二）授权委托书	146

三、已标价工程量清单	147

四、养护组织设计	147

五、项目管理机构	147

六、资格审查资料	149

七、承 诺 函	163

八、其他资料	164

第 一 卷

第一章 招标公告

# 第一章  招标公告

2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程

招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，经嘉兴市南湖区财政局临[2022]2267号确认书批准，现就2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程进行公开招标采购，欢迎合格投标人前来投标，现将有关事项公告如下:

一、项目编号：2022DL-043

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程

五、招标采购内容：

1、本次招标的实施路段：S202老07省道、新07省道、320国道、七沈线、嘉南线、余沈线、东余线、嘉余线、余王线、广益路、七大线、凤余支线、嘉盐线、余步线、余云线、嘉善大道、新大线、双云线、余篁线、罗星连接线、新余云等公路等，共计21条县道及以上公路(含养护合同期内完成交付使用的路线)，总里程数约170KM的日常养护。

2、养护内容：

- 2.1日常巡查：对管养路段有碍公路设施功能正常发挥的情况每日进行巡查；

2.2公路整洁：做好每日经常保洁，确保路面、路肩、边坡、公路用地范围内无堆积物、无污物、无垃圾。每3个月集中清理清除路面、桥梁桥涵、路肩、边坡、公路用地范围内堆积物、污物、垃圾。

2.3路面维护：做好每日应急维护，确保路面无坑洞、无车辙、无桥头跳车、无局部病害等有碍路面功能正常发挥的其它情况。根据业主要求安排人员、车辆、设备、用料对路面坑洞、车辙、桥头跳车、局部病害等有碍路面功能正常发挥的其它情况及时维修处理。

2.4桥梁：做好每日经常保洁，确保桥梁护栏和栏杆无污物，桥梁栏杆无锈损，桥梁伸缩缝内无污物和垃圾堵塞，桥梁泄水孔畅通，桥梁涵管畅通，桥涵径流系统疏通，桥涵内无堆积物、无污物、无垃圾。 每3个月集中清理清除，桥梁伸缩缝污物和垃圾，桥梁泄水孔污物，桥梁涵管污物，桥涵堆积物、污物、垃圾。根据业主要求针对县道及以上桥梁护栏、栏杆、桥梁端头统一刷白和油漆。

2.5附属设施：做好每日经常维护，确保隔离墩摆整齐，隔离墩泄水孔无堵塞，隔离墩夹缝中无杂草滋生。做好每日经常维护，确保里程碑（百米桩）无缺失、无污物、无损毁。做好每日经常维护，确保排水窨井盖无缺损，排水系统畅通。做好每日经常维护，确保边沟排水系统畅通、无杂草、无污物、无垃圾、无堆积物等有碍边沟功能正常发挥的其它情况。每3个月集中清理清除，附属设施有碍使用功能正常发挥的各类情况。

2.6应对各项突发性事件的应急任务：遇台风、雪灾、洪涝等灾害性天气全天候24小时应对，灾前做好必要的防护措施，灾后做好恢复有碍公路设施功能发挥的所有养护工作，并及时上报灾害情况。对业主要求完成的突击性应急任务（包括但不限于灾害性天气），必须全天候24小时及时处理，保质保量完成。

3、标段划分：本项目施工设2个标段。

注：同一投标单位参加两个标段投标时，投标文件须按标段分别编制及递交。若同一个投标人在两个标段的综合评分均为第一名时，则推荐评标价高的标段为中标候选人，另一标段推荐第二名为中标候选人。

4、招标范围：

一标段招标范围:

- A.施工养护:具体以业主指定位置为准，详见工程量清单。

B.日常养护：包括但不限于320国道、七大线、凤余支线、嘉盐线、余云线、嘉善大道、新大线、双云线、余篁线、罗星连接线、新余云线等公路的路基、路面、桥涵等日常养护。

一标段招标预算价为468.0320万元。

二标段招标范围：

- A. 施工养护:具体以业主指定位置为准，详见工程量清单。

B. 日常养护：包括但不限于S202老07省道、新07省道、七沈线、嘉南线、余沈线、东余线、余步线、嘉余线、余王线、广益路等的 路基、路面、桥涵等日常养护。

二标段招标预算价为430.2086万元。

5、养护工期：

5.1施工养护工期12个月，施工养护缺陷责任期6个月。

5.2日常养护工期12个月。

6、 质量目标：标段工程验收合格。

六、合格投标人的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条。

2、▲投标人特定条件：

（1）本次施工招标要求投标人须具备国内独立法人资格，具备以下资质之一：1）公路工程施工总承包二级及以上资质；2）同时具备公路养护工程施工从业资质三类甲级和三类乙级资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人若为公路工程施工总承包一级及以上资质，应列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录名称一致，否则，不得通过资格审查。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定：本项目为专门面向中小微企业,100%预留给中小微企业的采购项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

（3）本次招标要求投标人承诺营运资金不应小于40万元人民币/标段。

（4）投标人在嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备（2000型及以上）或投标人与在嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备（2000型及以上）的单位企业签订沥青混凝土供料或租赁协议。

（5）本项目不接受联合体投标。

3、拟派项目经理：应具有公路工程专业二级及以上建造师注册证书，工程师及以上技术职称，并具有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。拟派项目经理未在其他任何在建合同工程上担任项目经理。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。

5、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、失信惩戒、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

八、投标说明：

1、本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2、供应商注册

2.1注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

2.2供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3、获取招标文件（报名）

3.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

3.2获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login

3.3获取时间：2022年8月9日至2022年8月30日09 时00分

在上述时间内供应商均可免费获取招标文件。

4、投标文件制作注意事项

4.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

4.2电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：CA证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

5、政采云咨询电话：400-881-7190

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信（CA）客服电话：400-888-4636

九、投标保证金：本项目不设置。

十、投标截止时间及提交注意事项

1、投标截止时间：2022年8月30日09 时00分。

2、投标地点：政采云线上投标。

3、投标文件提交注意事项

3.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，代理机构将予以拒收。

3.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

3.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，可以将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，在投标截止时间前邮寄送达或直接送达至嘉兴市秀洲区置地广场东楼1205室，浙江天平投资咨询有限公司（张康，18857382401），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱（243190242@qq.com），以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

十一、开标时间及地点

本次招标将于2022年8月30 日09 时00分在嘉兴市公共资源交易中心指定开标室(广场路350号，市行政中心西侧)开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（半小时）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

十二、发布公告的媒介：http://zfcg.czt.zj.gov.cn

十三、业务咨询：

1.采购人信息

名 称：嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心

地 址：嘉兴市双溪路1019号

项目联系人（询问）：汤先生

项目联系方式（询问）：0573-89970790

质疑联系人：汤先生

质疑联系方式：0573-89970790

2.采购代理机构信息

名 称：浙江天平投资咨询有限公司

地 址：嘉兴市置地广场东楼1205室

项目联系人（询问）：张康

项目联系方式（询问）：0573-82764883

质疑联系人：张康

质疑联系方式：0573-82764883

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：嘉兴市南湖区财政局

地 址：嘉兴市南湖区行政中心

联系人 ：乔先生

监督投诉电话：0573-82838543

嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心

浙江天平投资咨询有限公司

2022年8月

第二章  投标人须知

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心 地址：嘉兴市双溪路1019号 邮编：314000 联系人：汤先生 电 话: 0573-89970790 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：浙江天平投资咨询有限公司 地 址：嘉兴市置地广场1205室 联系人：张康 电 话：0573-82764883(18857382401) 传 真：0573-82764882 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 嘉兴市南湖区国、省、县道 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标的实施路段：S202老07省道、新07省道、320国道、七沈线、嘉南线、余沈线、东余线、嘉余线、余王线、广益路、七大线、凤余支线、嘉盐线、余步线、余云线、嘉善大道、新大线、双云线、余篁线、罗星连接线、新余云等公路，共计21条县道及以上公路(含养护合同期内完成交付使用的路线)的日常养护，总里程数约170KM。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 养护工期（自合同生效之日起）： 1、施工养护工期12个月，施工养护缺陷责任期6个月（不含应急性抢修）。 2、日常养护工期12个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程验收合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理资格：见附录5 设备最低要求：见附录6 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘，事先请与招标人联系 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 递交投标文件截止之日18天前（以收到日期为准）提出 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天（不影响投标文件编制的7天）前（以发出日期为准） |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 允许细微偏差，不允许重大偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人按规定报备后标有编号的补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日18日前（以收到日期为准） |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年8月30日09时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 无需向招标人确认收悉。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需向招标人确认收悉。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标人公布的标有编号的补遗书（如有） |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量清单填写 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | / |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2019年7月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章的其它要求 | 电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字处，投标人法定代表人或其委托代理人必须签署姓名（或盖个人电子章或电子签名章）；在招标文件格式规定的盖章处加盖单位电子公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 一、投标文件份数： （一）、加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。 （二）、与上传的电子投标文件内容完全一致的备份投标文件一份，作为投标文件副本。 二、备份投标文件说明: 1、因系统原因所有投标人上传的电子投标文件均无法解密时方采用备份投标文件开标。 2、中标后承包人应在发出中标通知书前提交8份纸质投标文件。 3、为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，可以将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，在投标截止时间前邮寄送达或直接送达至嘉兴市秀洲区置地广场东楼1205室，浙江天平投资咨询有限公司（张康，18857382401），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱，以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据为无效备份投标文件。 备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因系统原因解密失败而投标人未提交备份投标文件造成无效标，后果由投标人自负。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | /（政采云线上投标） |
| 4.1.1 | 投标文件的密封和标识 | /（政采云线上投标） |
| 4.1.2 | 封套上写明 | /（政采云线上投标） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件的拒收情形 | 一、未加密的投标文件。 二、电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的。 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间 7 天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：嘉兴市公共资源交易中心指定开标室（广场路350号蒋水港桥西侧） 本项目采用网上远程开标方式，投标人无需到现场开标。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 密封情况检查：不要求，政采云线上投标； 开标顺序：按政采云线上开标顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，评标专家库专家5人； 评标专家库评标专家确定方式：从相应评标专家库中随机抽取，评标委员会主任在库选评标委员中推荐或随机抽取产生。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为每标段1人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：签约合同价的1％ 履约担保形式：工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函） 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行 |
| 需要补充的其它内容 |  |  |
| 1.4 | 投标人资格要求 | 1.4.3(12)、（13）、（14）目细化为： （12）在2019年7月1日以来有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）； （13）涉及正在诉讼的案件经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响； （14）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内； 补充第1.4.3 (16)（17）目： （16）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，参加同一标段投标。 (17)投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、失信惩戒、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 1.11 | 分包 | 第1.11款细化为： 本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分适合专业化队伍施工的专业工程进行分包的，应符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》（交公路发〔2011〕685号）及《浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则》（浙交〔2012〕253号）的规定。 |
| 1.12 | 偏离 | 1.12.3 (2)目细化为： （2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加详细评审。 |
| 2.1 | 招标文件的组成 | 本款补充： 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致，以在后发出的电子文件（含补遗书）为准。 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 第2.2.1项、2.2.2项、2.2.3项细化为： 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现其中有误或有要求不合理的或认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内， 登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑书应明确阐述招标文件中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。 2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前对招标文件进行澄清或修改；不足15日的，招标人应当顺延投标截止时间。如果澄清或修改的内容不影响投标文件编制的将在投标截止时间前7天发出（不影响投标文件编制暂定义为：所有投标人在收到或应收到补充（澄清、修改）文件后，在24小时内没有投标人提出表示无法在规定的开标时间前完成编制投标文件的书面疑义。） 2.2.3招标文件的澄清或修改将在政采云平台（https://www.zcygov.cn）及浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）上发布，所有投标人自行关注。招标文件的澄清和修改，一经在政采云平台（https://www.zcygov.cn）及浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）上发布，即视为所有投标人都已收到该澄清、补充和修改文件。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 第3.1.1项细化为： 3.1.1 投标文件应包括下列内容： （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书； （3）投标保证金； （4）已标价工程量清单； （5）施工组织设计； （6）项目管理机构； （7）资格审查资料； （8）承诺函； （9）投标人须知前附表规定的其他材料。 以上内容必须按招标文件第八章的格式和要求填报，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。 |
| 3.2 | 投标报价 | 补充第3.2.7和3.2.8项 3.2.7招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数在三个连续值0.94、0.95、0.96中在开标时随机抽取其中一个值。 投标人的报价应控制在招标人设定的投标控制价（包括经计算的各标段施工养护和日常养护投标控制价）含以下，高于投标控制价的报价，作废标处理。 本项目工程量清单预算： 一标段工程量清单预算审核金额（含3%不可预见费）为 468.0320万元（其中施工养护预算审核金额为411.8619 万元，日常养护预算审核金额为 56.1701 万元。 二标段工程量清单预算审核金额（含3%不可预见费）为 430.2086万元（其中施工养护预算审核金额为347.4353 万元，日常养护预算审核金额为 82.7733 万元。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 第3.3.2项细化为： 3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期活期存款利息 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 第3.5.1项细化为： “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本(全本)的扫描件（并加盖单位电子公章）、施工资质证书副本(全本)的扫描件（并加盖单位电子公章）、安全生产许可证副本(全本)的扫描件（并加盖单位电子公章）（养护企业可不提供）。投标人具有公路工程施工总承包一级及以上资质的，还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图（并加盖单位电子公章）。 “拟委任的项目经理和安全生产负责人”应附项目经理的身份证（身份证须双面复印）、职称资格证书、有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）、项目经理的建造师注册证书以及安全生产负责人的有效期内的施工企业安全生产考核合格证书（C证）等的扫描件；项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及安全生产负责人的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。 第3.5.5项细化为： 3.5.5 近1年内发生诉讼及仲裁的，中标人应在收到中标通知书签订合同协议书前如实向招标人说明相关情况。 第3.5.8项细化为： 3.5.8招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决处理，并没收其投标保证金及同期银行活期存款利息；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金及同期银行活期存款利息；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。 |
| 3.7 | 投标文件的编制 | 第 3.7.3 项第一自然段细化为：电子投标文件本款约定的签字盖章要求：投标文件格式中约定的盖章为盖电子公章，法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）为签署姓名（或盖个人电子章或电子签名章），其他签字不作要求。上述所有电子章（含电子签名章）均应出自政采云CA签章。 补充第3.7.6项： 3.7.6 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标识 | 本款细化为： 政采云线上投标，投标文件密封和标识不作要求。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 第5.1款细化为： 招标人在规定的时间和地点公开开标。 电子投标文件解密后，投标人应将政府采购活动现场确认声明书（详见附表七）填写完毕后（清晰照片、图片或PDF文件）发送至代理机构邮箱243190242@qq.com。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 第5.2.1目细化为： 一、 如发现投标文件有 4.2.5 项情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人。 二、主持人按下列程序进行开标： （一）宣布开始 至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣读开标项目名称、招标人代表、监标人等有关人员姓名。 （二）公布投标人数量 招标人公布投标人数量情况。若开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。 （三）投标人解密 投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。投标人解密时间：30分钟。若成功解密的投标人少于 3 家，招标人宣布本次招标失败（特殊情况除外）。 （四）抽取系数（如有） 现场抽取调整系数、复合系数和下浮系数，开标时由业主代表或招标代理机构当场随机抽取。 本次招标的第一施工标段、第二施工标段随机抽取的系数统一。即抽取的调整系数、复合系数和下浮系数同时适用于两个标段。 （五）公布开标结果 招标解密完成后，招标人公布投标人名单、投标报价、质量目标、工期及其他内容。 （六）异议及回复 投标人对投标文件提交、截标时间、开标程序、投标文件解密、唱标内容、开标记录、唱标次序等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过“应用中心—项目采购—询问质疑投诉”提出异议，招标人通过政采云平台在线答复。 （七）开标结束招标人宣布本次开标结束。 三、开标特别说明 （一）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （二）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （三）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件。 （四）未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行负责。 四、特殊情况的处理 （一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，招标人向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。 （二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。 （三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。 |
| 6.3 | 评标 | 本款补充： 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。 第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，且三分之二以上评委认定其投标文件作否决处理。 |
| 7.1 | 定标方式 | 第7.1款细化为： 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经相关主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 |
| 7.2 | 中标通知 | 第7.2款细化为： 在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经相关主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.3 | 履约担保 | 第7.3.1项细化为： 7.3.1在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同和工程质量责任合同前，中标人应按投标人须知前附表中规定的金额、担保形式、出具担保的银行级别和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。 第7.3.2项细化为： 7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金及银行同期活期存款利息不予退还，给予招标人造成的损失超过投标保证金及银行同期活期存款利息总额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.4 | 签订合同 | 第7.4.1项细化为： 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行活期存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 第7.4.2项细化为： 7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行活期存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 第7.4.4项细化为： 7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 第7.4.5项细化为： 7.4.5如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或者第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格或排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.5 | 中标结果公告 | 补充第 7.5 款： 7.5 评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。 |
| 8.1 | 重新招标 | 第8.1款补充第（5）项 （5）有效投标人不足3个，评标委员会认定投标明显缺乏竞争力的，可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。 |
| 9.5 | 投诉 | 第9.5款细化为： （1）供应商认为采购公告、招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： 1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； 2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 书面质疑受理地点：嘉兴市秀洲区置地广场东楼1205室；联系人：张康；联系电话：18857382401。 （2）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 同级政府采购监管部门：嘉兴市南湖区财政局，联系电话：0573-82838543。 |
| 10.1 | 保持联系 | 补充第 10.1 款： 10.1 保持联系 自递交投标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、 传真、电子邮箱）一直有效，以保证往来函件能及时通知投标人， 并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |
| 10.2 | 结果公示 | 补充第 10.2 款 10.2结果公示 评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。中标公告期限为1个工作日。 |
| 10.3 | 行贿查询 | 补充第10.3款 10.3 行贿查询： 投标人及拟委任项目经理自2019年7月1日以来应无行贿受贿犯罪行为。投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无需提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。 |
| 10.4 | 保密规定 | 补充第10.4 款 10.4 保密规定投标人不得通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不得通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。 |
| 10.5 | 电子交易注意事项 | 政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下： 1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。 2.因系统原因所有投标人上传的电子投标文件均无法解密时方采用备份投标文件开标，投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动： （一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （四）病毒发作导致不能进行正常操作的； （五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 4．评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。 |
| 10.6 | 否决投标的情形 | 10.6.1 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 10.6.2 投标文件不符合以下要求的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： 1、形式评审与响应性评审标准 （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投标保证金金额、投标价、工期及工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.承诺函以及已标价工程量清单说明、投标报价说明、其他说明等文字内容与招标文件规定一致，未进行修改和删减； d.按照招标文件规定的格式、内容编制了项目管理机构相关图表； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全。 （3）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书； （4）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明； （5）投标人是独家投标。 （6）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （7）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （8）投标人未提交调价函。 （9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留； （11）承诺的质量目标符合招标文件的要求；承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求； （12）人员、业绩、履约信誉证明材料真实； （13）未出现“投标人须知”第5.1款中明确的投标文件不予接受（不予唱标）的情形。 （14）未发生“投标人须知”第5.2.2项规定当场宣布作否决处理的情况。 2、资格评审标准 （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证（养护企业可不提供）和基本账户开户许可证（或基本账户开户证明）。 （2）投标人资质等级符合招标文件规定；投标人具有公路工程施工总承包一级及以上资质的，附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图（并加盖单位章）的扫描件。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件规定； （5）投标人的项目经理和安全负责人资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理和安全负责人资历表”后附： a、项目经理：技术职称证书、公路工程专业二级及以上注册建造师证书、施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），身份证（双面复印）的扫描件。 b、安全负责人：施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（C类证书），身份证（双面复印）的扫描件。 c、项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及安全负责人的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。 （6）投标人的主要机械设备符合招标文件规定； （7）投标人的其他要求符合招标文件规定； （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形； 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |
| 10.7 | 招标代理服务费及工程造价咨询服务费 | 招标代理服务费及工程造价咨询服务费按照“计价格[2002]1980号”、“浙价服[2009]84号”文件规定的收费标准的65%计取，由中标人支付（招标代理服务费不在报价中单列）。中标人须在领取中标通知书前应以转账或汇款方式提交至以下账户。 开户名：浙江天平投资咨询有限公司嘉兴分公司 开户银行：建设银行嘉兴洪兴路支行 账号：33001638055053001295 |

## 附录1  资格审查条件（资质最低条件）

| 标段 | 施工企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| 一、二标段 | 1、投标人具有独立法人资格； 2、具备以下资质之一：1）公路工程施工总承包二级及以上资质；2）同时具备公路养护工程施工从业资质三类甲级和三类乙级资质。且在人员、资金、设备等方面具有相应施工能力的企业； 3、安全生产许可证在有效期内的企业（养护企业可不提供）； 4、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定：本项目为专门面向中小微企业,100%预留给中小微企业的采购项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 5、投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质的应列入交通运输部网站（http：//www.moc.gov.cn）中“全国公路建设市场信用管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。对于未进入上述名录或单位名称与上述名录不符的投标人，不得通过资格审查。 |

注：

（1）投标人若为公路工程施工总承包一级资质的，应提供交通运输部网站（http://www.moc.gov.cn）全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录网页打印件并加盖公章。

（2）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

（4）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（5）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。

（6）中标、成交供应商为中小企业的，公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》或（和）《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》或（和）《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 附录2  资格审查条件（财务最低要求）

| 标段 | 财务要求 |
| --- | --- |
| 一、二标段 | 承诺营运资金不应小于40万元人民币（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上支行。 |

注：投标人若采用银行信贷证明的，信贷证明原件装订在投标文件正本中。

## 附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 一、二标段 | / |

## 附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| 一、二标段 | 1、无投标人须知第1.4.3项的情形 2、自2019 年7月 1 日以来，投标人无行贿犯罪行为 3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、失信惩戒、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

注：投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无需提供，但应对此做出承诺。由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。

## 附录5  资格审查条件（项目经理和安全负责人最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1、具有工程师及以上技术职称，公路工程二级及以上注册建造师证书，并具有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 2、拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理。 3、自2017年7月1日以来，拟委任的项目经理无行贿犯罪行为。 |
| 安全负责人 | 1 | 具有有效期内的施工企业安全生产考核合格证书（三类人员C类证书） |

注：

1.项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供查询结果，但应对此做出承诺；招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目负责人通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。

2、在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3、拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

a.若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

b.若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

c.在建合同工程未通过交工验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4、如拟委任的项目经理在具体项目上任职，但该项目已提前完工，必须在投标文件中提交由发包人出具的交工验收证书复印件或发包人出具的加盖发包人单位公章的证明材料，如未提交上述证明材料则视为在其它在建项目上任职。开标后招标人不接受拟委任项目经理在其它在建项目提前完工的证明材料。

## 附录6  资格审查条件（设备最低要求）

| 标段 | 设备名称 | 规格、功能及容量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二标段 | 沥青混合料拌和设备 | 2000型及以上（即额定生产率为160吨/小时及以上），在嘉兴市行政范围内 | 座 | 1 |

注：

（一） 投标人在嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备的企业以自己名义参加投标的，不得再与其他投标人确定针对本项目供料或租赁协议，否则都作废标处理。

（二） 投标人在嘉兴市范围内没有自有沥青混合料拌和设备的企业，可以和在嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备的单位企业签订沥青混凝土供料或租赁协议，并明确双方承担责任；有沥青混合料拌和设备单位如同时与2家及以上投标人签订协议的，与之关联的所有投标人都作废标处理。

（三）嘉兴市范围内沥青混合料拌和设备（2000型及以上）所属单位名录以嘉公运〔2022〕8 号和嘉公运〔2022〕33号公示的结果为准（如有最新文件，以最新文件为准），具体详见附件。

（四）投标人在嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备的企业以自己名义参加投标的，无需提供证明文件；嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备的企业与投标人签订沥青混凝土供料或设备租赁协议的，投标时需提供与所属企业相关协议原件扫描件。

# 1．总则

# 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

# 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

# 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

# 1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：本项目不适用；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  本工程不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响的；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

# 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5  招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

# 1.10  投标预备会

1.10.1  本工程不组织召开投标预备会。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式交提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

# 1.11  分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合以下规定：

接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

分包应符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》（交公路发〔2011〕685号）及浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省公路水运工程施工分包管理细则>的通知》（浙交〔2012〕253号）有关分包管理的规定。

其他要求：如投标人无交通安全设施资质的，中标后交通安全设施部分须按要求分包给具有交通安全设施专业承包资质的单位进行施工，并按要求提供相关资料报发包人审批。

# 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

# 2．招标文件

# 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

# 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式（补遗书）发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果补遗书发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的补遗书。

2.2.3  投标人在收到澄清的补遗书后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该补遗书。

# 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式（补遗书）修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

# 3．投标文件

# 3.1  投标文件的组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表（如有）；

（9）资格审查资料；

（10）承诺函

（11）调价函及调价后的工程量清单（如有）；

（12）投标人须知前附表规定的其它材料。

3.1.2投标人应提供Excel格式保存的工程量清单电子文件（标价的工程量清单），电子文件以U盘形式提供（U盘或光盘，粘贴小标签，注明投标人名称），密封在投标文件正本封套内。

# 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标不采用工程量固化清单。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.5除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。

3.2.6 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

# 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

# 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

# 3.5  资格审查资料

3.5.1  “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如：建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。

3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工原则不允许更换，若确需更换按照专用合同条款第 22.1.2 处理。

3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

# 3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

# 3.7  投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单表4.1、表4.2>）的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）；

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。但应提供法定代表人身份证明原件。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

# 4．投标

# 4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，投标文件电子文件(U盘或光盘，粘贴小标签，注明投标人名称)应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

# 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6  在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

# 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1在招标文件规定的投标文件递交时间内，投标文件一旦递交，不允许修改和撤回。

# 5．开标

# 5.1  开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对收到的投标文件公开开标，所有投标人的法定代表人或授权委托人应出席开标活动，并携带身份证原件现场核验签字。投标人未按上述要求出席开标活动的，其投标文件将不予接受（不予唱标）。若有弄虚作假等行为，该投标文件作否决处理，其投标保证金不予退还，同时依法作出其他处理。

开标结果由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，若未签字确认，视为该投标人默认开标结果。

# 5.2  开标程序

- 5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）细化为：现场随机抽取调整系数、复合系数、下浮系数，系数详见评标办法前附表2.2.2款；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：

(1) 未在投标函上填写投标总价；

(2) 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限。

(3)当一经开标宣布的最低报价与次低报价相差10%（含）以上时，最低报价将视为低于成本价竞标，作废标处理。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

# 6．评标

# 6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会从浙江省建设工程评标专家库（公路工程施工、监理专业）中随机抽取5人组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

# 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7．合同授予

# 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 7.2  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

# 7.3  履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

（1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应确保银行保函有效。

（2）本项目采用“合理低价法”。为防止投标人低价抢标，招标人以投标控制价的85%作为风险控制价。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须以现金方式额外提交中标价与风险控制价之差额，增加其履约保证金的额度。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以以修正后的投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书以经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

# 8．重新招标和不再招标

# 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

# 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

# 9．纪律和监督

# 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 9.3  对评标委员会的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

# 10．需要补充的其它内容

10．1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：       年    月    日     时      分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的工程量清单预算（元） |  |  |  |  | 工程量清单预算调整系数 |  |  |  |
| 复合系数（k） |  |  |  |  | 下浮系数（i） |  |  |  |

招标人代表：               记录人：                 监标人：

年    月    日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1．

2．

......

（项目名称）  标段施工招标评标委员会负责人（签名）

招标人：                  （盖单位章）

年      月      日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1．

2．

.....

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月      日

附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      个月。

工程质量：                      。

项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：                （盖单位章）

招标代理：                （盖单位章）

年      月      日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的              （项目名称）施工投标文件，确定

（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招 标 人：              （盖单位章）

招标代理：                （盖单位章）

年      月       日

附表六：确认通知

确认知书

（招标人名称）：

我方已接到你方    年    月    日发出的                     （项目名称）

标段施工招标关于          的通知，我方已于    年    月    日收到。

特此确认。

招 标 人：              （盖单位章）

年      月       日

附表七：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（要求在电子投标文件解密后，将以下表格填写完成后，通过电子邮件等方式将清晰照片、图片或PDF文件传给代理公司，不要封存于投标文件里）

（招标单位）  ：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

第三章  评 标 办 法

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投标保证金金额、投标价、工期及工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.承诺函以及已标价工程量清单说明、投标报价说明、其他说明等文字内容与招标文件规定一致，未进行修改和删减； d.按照招标文件规定的格式、内容编制了项目管理机构相关图表； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全。 （3）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书； （4）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （5）投标人是独家投标。 （6）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （7）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （8）投标人未提交调价函。 （9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留； （11）承诺的质量目标符合招标文件的要求；承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求； （12）人员、业绩、履约信誉证明材料真实； （13）未出现“投标人须知”第5.1款中明确的投标文件不予接受（不予唱标）的情形。 （14）未发生“投标人须知”第5.2.2项规定当场宣布作否决处理的情况。 经三分之二以上（含）评标委员认定，投标文件有不符合以上条件之一的，该投标文件作废标处理。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证； （2）投标人资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的财务状况应符合招标文件规定； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定： （5）投标人的信誉符合招标文件规定； （6）投标人的项目经理和安全负责人资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理和安全负责人资历表”后附： a、项目经理：技术职称证书、公路工程专业二级及以上注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证），身份证（双面复印）的复印件。 b、安全负责人的身份证、有效期内的安全生产考核合格证书的复印件（身份证应正反双面复印）；。 c、项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及安全负责人的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。 （7）投标人的主要机械设备符合招标文件规定； （8）投标人的其他要求符合招标文件规定； （9）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |
| 2.2.1 | 分值构成 总分100分 | 综合得分=评标价得分+施工组织设计得分+项目管理机构得分+资质与信誉得分 评标价：100分 施工组织设计：0分 项目管理机构：0分 资质与信誉：-2~0分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 (1) 评标价的确定： 评标价=投标函的文字报价 (2) 评标基准价的确定： C= （A×K+B×（1-K））（100-i）/100（精确到元） 式中：C 为评标基准价 A为招标人的投标控制价（投标控制价以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算再乘以随机抽取的调整系数来确定(清单预算、系数及抽取方式详见投标人须知前附表内容)。 B为通过投标文件初步评审的所有投标人（评标价低于投标控制价的80％的投标人除外）的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 K为复合系数（从0.40、0.45、0.50三值中，开标时随机抽取一个值）； i 为下浮系数（从1、2、3三个连续值中随机抽取一个值）。 本次招标的第一施工标段、第二施工标段随机抽取的系数统一，开标时由招标人代表或招标代理人员抽取。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价一评标基准价）/评标基准价（保留两位小数） |
| 2.2.4（1） | 施工组织设计 | / |
| 2.2.4（2） | 项目管理机构 | / |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 评标价（100分） 投标人评标价得分的计算（结果保留两位小数） (1) 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝100－偏差率×100×E1； (2) 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝100＋偏差率×100×E2。 其中：E1＝ 1.2 ；E2＝ 1.0 。 E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值； E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 |
| 2.2.4（4） | 资质与信誉 | （1）2021年7月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决处理，并视为投标人提供虚假材料，按投标人须知第3.5.8项处理； （2）2019年7月1日以来，在工程建设领域中，投标人或拟派项目经理有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的，一经查实，作否决处理，并视为投标人提供虚假材料按投标人须知第3.5.8项处理。 （注：投标人或拟委任的项目经理有行贿受贿行为的认定以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。） |

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 需要补充的其他内容： |  |  |
| 1 | 评标方法 | 第 1 条细化为： 1.1 评标方法 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求通过初步评审的投标文件，按照本章第1.2款规定的评审范围和第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合评分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。 在评审过程中如出现投标人总得分相同的情况，报价低的投标人排名在前；如投标人报价也相同，则依次按照企业实缴注册资金、项目经理职称证书的高低排序；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则按项目经理取得注册资格证书或项目经理职称证书的时间前后排序。 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间（30分钟）内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。 “评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。 同一投标单位参加两个标段投标时，投标文件须按标段分别编制并提交。若同一个投标人在两个标段的综合评分均为第一名时，则推荐评标价高的标段为中标候选人，另一标段推荐第二名为中标候选人。 |
| 3.1 | 初步评审 | 第3.1.2细化为： 3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： (1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形； (2) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为； (3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正。 第3.1.3项细化为： 3.1.3 投标报价有算术性错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标为运会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准 （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价小数点有明显错误的除外； （3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； （4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价； （5）安全生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。 补充第3.1.4项、3.1.5项～3.1.7项为： 3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。 （1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少了报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 （2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 （3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。 第3.1.5项： 3.1.5 修正后的最终报价若超出投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作否决处理。 第3.1.7项： 3.1.7 初步评审投标文件作否决投标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。 |
| 3.2 | 详细评审 | 第3.2.4项细化为： 3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标文件作否决投标处理。 |

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管部门评为较高信用等级的投标人优先或注册资本金较高的投标人优先或其他方法确定第一中标候选人。

- 2、评审标准

- 2.1  初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 3、评标程序

- 3.1  初步评审

3.1.1投标人提交的第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明不清晰的，评标委员会可通过政采云平台要求投标人澄清。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4  工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5  修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。

3.1.6  修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

- 3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

- 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

- 3.4  评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

# 第四章  合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

同浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年版）范本

## 项目专用合同条款

## 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心 地址：嘉兴市双溪路1019号 邮政编码：314001 |
| 2 | 1.1.2.6 | 本项目无监理人 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算6个月（不含日常养护和应急性抢修） |
| 4 | 1.6.3 | 本项目无图纸 |
| 5 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料： 否 |
| 6 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 |
| 7 | 11.5 | 逾期交工违约金： /元∕天 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： / %签约合同价 |
| 9 | 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：无 |
| 11 | 16.1 | 合同期内因物价波动引起的价格调整：不调整 |
| 12 | 17.2.1 | 开工预付款金额： / |
| 13 | 17.2.1 | 材料预付款比例：本项目不适用 |
| 14 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数： 6 份 |
| 15 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：/万元 |

续上表

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |
| 17 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：/ |
| 18 | 17.4.1 | 质量保证金限额：/ |
| 19 | 17.5.1 | 承包人向发包人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份 |
| 20 | 17.6.1 | 承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份 |
| 21 | 18.2 | 竣工资料的份数： 6 份 |
| 22 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ |
| 23 | 20.3 | 人身意外伤害险的保险费：由投标人自行测算 |
| 24 | 20.4.2 | 每一清单子目第三者责任险的最低投保金额:300万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： 5 ‰ |
| 25 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 诉讼机构： 发包人注册地的人民法院 |

## 项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，招标人根据本项目的具体特点和实际需要编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列示例性内容。

- 1．一般约定

- 1.1   词语定义

1.1.6  其它

本项补充1.1.6.1、1.1.6.2目：

1.1.6.1  根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“一类项目”是指规定范围和数量的检查、保养和小修项目，实行年度总承包的养护项目。

1.1.6.2  根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“二类项目”是指超过一类项目规定范围和数量的检查、保养和小修项目，实行按实结算的养护项目。

- 1.4   合同文件的优先顺序

通用合同条款1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）通用技术规范

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

- 1.6   图纸和承包人文件

1.6.3 图纸的修改

通用合同条款1.6.3细化为：

本项目无图纸。

- 1.7   联络

通用合同条款第1.7.2项约定为：

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

- 3.  监理人

本项目无监理人。

- 4.  承包人

- 4.1   承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

通用合同条款4.1.3项细化为：

承包人应按合同约定以及发包人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

- 4.1.10 其他义务

通用合同条款4.1.10第（1）目细化为：

承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文本规定的承包人的一切责任。

通用合同条款4.1.10第（2）目细化为：

（2）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人应落实浙江省人力资源和社会保障厅等8部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发〔2022〕13号）、浙江省人力资源和社会保障厅等11部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（浙人社发〔2022〕14号）、《南湖区工程建设领域民工工资专有用账户及工资保证金管理实施细则（试行）》的通知（南人社（2022）8号执行）、《南湖区工程建设领域农民工工资支付管理实施细则》的通知（南人社〔2022〕12号）。合同签订前如有新文件颁布，则按新文件执行。

通用合同条款4.1.10第（4）目细化为：

（4）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

承包人应按发包人和有关文件的要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人的监督检查，如有变更应及时通知发包人并送交相应有关资料。发包人有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

承包人在使用地方道路过程中，必须采用一切措施确保车辆正常通行，做好施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报发包人批准，并认真组织实施。

施工方案和措施应包括：成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工程；落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做好排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方的道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

几个承包人在同一区域内施工时，发包人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在发包人的统一协调下工程，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到发包人的批准，当发包人指示撤除时，应立即执行。

工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接收。

在合同期内乙方应确保公路结构物处于完好的技术状态，因乙方未按照合同的要求完成施工养护和日常养护，导致阻车和事故或造成人员伤亡、车辆损坏等影响，引起索赔、赔偿、诉讼时，应由乙方承担一切赔偿责任；如甲方已进行了赔偿，甲方有权向乙方进行全额追偿。

- 4.6   承包人人员的管理

通用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7 承包人项目经理、安全负责人及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理及安全负责人离开工地必须向发包人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责任停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、安全负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标人承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

- 4.8   保障承包人人员的合法权益

通用合同条款4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制定的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

- 4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：  /

- 6.  施工设备和临时设施

- 6.3   要求承包人增加或更换施工设备

通用合同条款6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，发包人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

承包人的机械、车辆必须证(照)齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

- 7.  交通运输

- 7.2   场内施工道路

通用合同条款第7.2.2项约定为：

7.2.2 承包人应允许发包人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过发包人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

- 7.3 场外交通

通用合同条款补充第7.3.3项：

7.3.3凡标段内与已建铁路、公路、航道及各类管、线等有交叉干扰或施工干扰的路段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道及各类管、线正常运行的前提下，合理安排施工组织计划，作好施工期间的各项临时安全防护，采取有效措施保证其施工和营运安全，并在必要时疏导现场交通流。

承包人必须确保原有道路的通行能力，如影响通行的，必须修建临时便道，临时便道宽度应满足车流量通行要求，便道路面应做简易硬化并确保平整。承包人在修建的临时便道上必须配备相应安全警告、警示标志和夜间照明系统。承包人应成立便道维护队伍，配备相应的人员、材料、机械设备（含洒水车），对临时便道出现影响通行的缺陷（如路面坑洞等）应立即进行抢修，确保行车安全；承包人对临时便道进行定期洒水，有效控制路面扬尘。承包人应将采取的上述措施和可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如在施工过程中，地方交通管理部门对施工临时便道安全措施提出额外要求的，则承包人应无条件执行。通道施工至完工期间，若存在积水问题，承包人应采取排水措施排除积水；并须采取有效措施，确保施工期间原有道路出行畅通。

承包人应将采取的上述措施和可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响铁路、公路、航道等正常安全运营或对现有管、线保护不力造成破坏、影响安全运营或因通道施工等影响当地居民出行而给其他部门或个人造成的一切损失或由于上述原因造成的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

施工期间，跨越航道、公路或各类管、线施工时所需的临时性安全维护费用、施工审批费用、押金以及其他由此引起的所有相关费用，投标人在投标时须充分调查考虑。包含在相应工程的报价中，发包人将不另行支付。

- 9.  施工安全、治安保卫和环境保护

- 9.2   承包人的施工安全责任

9.2.2细化为：

（1）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

（2）在实施和完成本工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人在安全方面应该充分关注和保障所有在现场工作人员的安全，采取有效措施，使现场和本标段工程的实施保持有条不紊，以免上述人员的安全受到威胁；

a.现场专职安全员配备必须按照中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2008]91号《关于印发建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法的通知》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和浙江省人民政府浙政令[2012]300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》要求配备。

b.特殊工种（电工、起重工、汽车驾驶员等）要经过专业培训，并持有政府主管部门签发的合格证上岗；

c.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

d.根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行JTJ076-95《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

e.建立严格的安全生产教育制度，坚持人员入场教育，坚持定期召开安全生产形势分析和事故苗头的安全教育会议，针对定期检查出来的问题召开分析会，并针对事故苗头或险情进行安全教育。增强安全施工意识，将安全工作落实到全体职工和生产各个环节。

（3）在整个合同过程中对承包人采取的安全措施，发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。

（4）承包人应严格按照浙交〔2021〕12号《省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》。和《公路养护安全作业规程》的规定采取安全措施，从而保证现场工作人员和第三方人员的人身财产安全。

（5）承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或措施不到位而导致或发生与此有关的人身伤亡、养护机械的损坏维修费、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

通用合同条款第9.2.5项约定为：

9.2.5安全生产费用不低于投标总报价不含安全生产费用、建筑工程一切险、人身意外伤害险及第三者责任险的保险费）的2%(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16 号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2021〕12号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知的相关要求以及相关最新规定办理。

- 9.4   环境保护

通用合同条款补充第9.4.11、9.4.12项：

9.4.11 承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。

9.4.12 由于本项目经过村镇生态敏感区、临近国省道、城市主干道等路段的施工，承包人须严格执行《关于进一步加强切割作业扬尘管控工作的通知》南生态示范区创〔2020〕2号文件、《嘉兴市交通运输局办公室关于加强交通建设工程施工扬尘污染防治工作的通知》嘉交办〔2019〕51号及发包人制定的建设工地扬尘污染管理办法，要求做到在必要路段做到必须硬化道路、必须设置冲洗设备、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场，以上内容由承包人在报价中综合考虑，发包人不另行计量与支付。

- 10.  进度计划

- 10.1  合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案

(9)其他应说明的事项以及相应的图表。

通用合同条款补充第10.3项：

- 10.3  月度计划、旬计划

（1）月度计划

承包人在总体计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持总体计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度试刊中补回来，且详述补救措施。

（2）旬计划

承包人应根据批复的月底计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

- 11.  开工和交工

- 11.4   异常恶劣的气候条件

本款补充异常恶劣的气候条件为：

（1）持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；

（2）持续低温：连续三日日最高气温-20℃以下；

（3）暴雨天气：日降雨量50mm，雨日超过1天及以上，或降雨强度大于20mm/h；

（4）大风天气：日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级以上台风灾害；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；

（6）水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；

（7）其它异常恶劣气候灾害。

异常恶劣的气候数据以养护工程所在地气象部门资料为准。

- 12.  暂停施工

- 12.3   发包人暂停施工指示

增加12.3.3款为：

12.3.3发包人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按发包人指示暂停施工。因政府重大活动引起的施工暂停，合同工期相应顺延，但承包人不得要求发包人增加其他费用及利润。暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

- 13.  工程质量

- 13.1   工程质量要求

通用合同条款第13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范、《公路工程质量检验评定标准》和浙交〔2019〕184号《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》执行。

- 13.2   承包人的质量管理

通用合同条款第13.2.3项细化为：

13.2.3 承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及浙政令[2012]300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

- 13.5   工程隐蔽部位覆盖前的检查

通用合同条款第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经发包人检查签认，分阶段（工序）进行摄像或照相，并向发包人提供相关资料作为计量支付的依据。

公路工程专用合同条款补充第13.7款：

- 13.7   质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过发包人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

- 14.  试验和检验

- 14.1   材料、工程设备和工程的检验

通用合同条款14.1.3项细化为：

14.1.3 发包人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验或检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由发包人与承包人共同进行，或由发包人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 15.  变更

- 15.3   变更程序

通用合同条款补充第15.3.4项为：

15.3.4 设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交〔2008〕70号）的相关规定和要求。

- 15.4   变更的估价原则

通用合同条款第15.4.2项约定为：

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

公路工程专用合同条款15.4.4项细化为：

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）定额套用：《浙江省公路养护工程预算定额》及部、浙江省补充定额；

（2）取费标准、人工费、机械台班费用：按《浙江省公路养护预算编制办法》执行；

（3）材料：按2022年6月嘉兴市交通工程造价管理站发布的《材料价格信息》；《材料价格信息》中无信息价的，按2022年6月《嘉兴造价管理》和《浙江造价信息》；投标当月信息价中均没有的，由发包人、承包人商定采用询价方式确定的材料单价；

（4）无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；

（5）无法套用任何现行定额的，由承包人报发包人审批同意后计取；

（6）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的比例，作为该子目的单价。

通用合同条款第15.6暂列金额约定为：

（1）本项目所需的临时性应急处置人工或零星用工，人工单价按220元/天计算，数量以发包人签认的天数计量（四小时以内按半天，超过4小时按一天），该部分费用在暂列金额中支付；

（2）养护合同期内，其他路线完成交付使用，按实际需要进行日常养护的，其费用在暂列金中支列。

- 16.  价格调整

- 16.1   物价波动引起的价格调整

本合同执行期间，不进行价格调整。

- 17.  计量与支付

17.1计量

通用合同条款17.1.4增加细目（8）为：

（8）因本项目为日常养护工程，招标工程量与实际发生工程量可能存在较大偏差，投标人不得因其原因提出任何费用索赔或补偿，发包人仅按合同约定的计量方法和价格进行计量。

17.2预付款

本项目无预付款

17.3工程进度付款

17.3.2施工养护进度款支付：

（1）按期支付工程计量款的85%（每季度计量一次，工程量统计截止每季度最后一个月25日）；

（2）待竣（交）工验收合格后，工程款支付至结算价的85%，完成交工备案并提供完整的工程结算资料后一个月内，退还履约保证金；

（3）工程结算审价完成后,发包人支付至审定价的100%；

17.3.3日常养护进度款支付：日常巡查与季度检查综合得分为最终季度考核得分，采取100分制：

（1）90分为合格分，当考评分为90分以上（包括90分），按季度计量款的85%支付；

（2）当考核分低于90分，季度结算按考核分每扣1分核减4%（基数为日常养护合同金额）计取，并按核减后金额的85%支付计量款，并口头警告；

（3）当考核分低于80分，季度养护费予以扣除；

（4）不足一个月的按天折算（每个月按30天计）。

（5）未支付的剩余价款在合同履约结束后一个月内支付（考核分低于80分，季度养护费予以扣除的除外）。

- 17.4   质量保证金

通用合同条款第17.4.1项细化为：

本项目不设质量保证金。

- 18.  交工验收

- 18.9   交（竣）工文件

通用合同条款18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部 2004 年第 3 号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65 号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184号《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满 45 天之前提交。

承包人还应按交通运输部交财发[2000]207 号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交发包人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2013 年修订版）》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

通用合同条款补充第18.10款：

- 18.10   工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照 《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002），《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交[2002]138号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

- 19. 缺陷责任与保修责任

- 19.2 缺陷责任

通用合同条款19.2.2项细化为：

19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程由于承包人的原因所造成新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或发包人指令的修补工作。

（1）承包人因修复缺陷病害或不合格工程而发生的时间，发包人延长相应缺陷责任期，直至完全修复合格为止。

（2） 若承包人未能按规定要求及时修复工程的缺陷、病害或不合格之处，则发包人指令承包人延长缺陷责任，如果只是工程的一部分则延长责任期只适用那一部分，直至修复合格为止。

- 20.  保险

专用合同条款20.1款细化为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：施工养护工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）至700章的合计金额、日常养护工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）至1000章的合计金额。

保险费率：3‰。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

- 20.2  人员工伤事故的保险

专用合同条款20.2.1项细化为：承包人应依照按照嘉人社【2018】191号文关于贯彻《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

补充工伤保险已由承包人自行测算在总报价内，发包人不再单独计量与支付。

20.3 人身意外伤害险

补充第20.3.3项

承包人对其为本工程合同工作的人员进行人身意外伤害保险。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保人身意外伤害险。人身意外伤害险的保险费承包人报价时已列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付，但最高不超过承包人投标时列报相应保险费的总额。

- 22.  违约

22.1  承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

通用条款21.1.1项细化为：

（1）承包人违反第1.8款或4.3款的约定，私自将合同的全部后部分权利转让其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复（或补种），而又拒绝按发包人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已经停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经发包人检查，发现承包人有安全问题有违反安全管理规章制度的情形；

（10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到“项目专用合同条款数据表”中规定的；

（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其它工程；

（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备职称的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

（13）承包人违反投标人须知3.5款的约定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

22.1.2对承包人违约的处理

通用合同条款22.1.2项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）项约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理；

（2）承包人发生第22.1.1（6）项约定以外的其他的违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工程延误；

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备开工条件，可由发包人签发复工通知复工；

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

（5）当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a、承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金，即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b、承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后, 发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后, 发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c、承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金，即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d、承包人发生第22.1.1项（4）目情形，按则按11.5款规定处理；

e、承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

f、承包人发生第22.1.1项（8）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金

g、承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

h、承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

i、承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

j、承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金 3000 元/人（特殊情况经发包人同意例外）；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以5万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术骨干课以每人次 3 万元的违约金；

k、承包人发生第22.1.1项（13）目情况，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。

22.2发包人的违约

22.2.1发包人违约的情形：

通用合同条款22.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2款规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a、合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b、发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c、非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调导致承包人停工的；

d、发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已经停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定的其他义务的。

- 24.争议的解决

第24.1项约定为:

争议的最终解决方式：诉讼

# 第三节  合同附件格式

# 附件一  合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目           标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1.第     标段由K     +     至K      +      ，长约      km

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含补遗书中与此有关的部分）；

（8）通用技术规范

（9）图纸（无）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承诺函

（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的养护组织设计；

（13）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（标段）：人民币（大写）        元（¥        ）。

4. 承包人项目经理：        。5. 工程质量符合        标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 承包人应按照发包人指示开工，工期为      天。

8. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经考核合格后失效。

9．本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

10.在合同期内承包人应确保公路结构物处于完好的技术状态，因承包人未按照合同的要求完成施工养护和日常养护，导致阻车和事故或造成人员伤亡、车辆损坏等影响，引起索赔、赔偿、诉讼时，应由承包人承担一切赔偿责任；如发包人已进行了赔偿，发包人有权向承包人进行全额追偿。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                 （盖单位章）      承包人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）      法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年    月    日                             年    月    日

# 附件二  日常养护考核办法

- A、嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心公路日常养护考核细则

由嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心组织检查小组按照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《浙江省农村公路养护技术规范》（DB33/T 573-2005）、本招标文件中所列的第七章 《公路专项养护技术规范》及《嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心公路日常养护考核评分标准》对公路日常养护进行考核，具体采用日常巡查和季度检查相结合的方式，综合评定季度考评结果，与当季养护经费核拨挂钩。具体养护时间以业主发出指令为准。

1、日常巡查：

1.1发包人将进行公路日常养护检查，做好巡查记录，并组织不定期的抽查，日常巡查及不定期抽查情况纳入季度考核。

1.2养护巡查的主要内容为：承包人的养护质量情况，安全作业情况等。巡查发现的问题，以书面或电话形式通知承包人。承包人应在规定时限内整改，若整改不及时，发包人将另行组织人员及机械设备整改，费用加倍从养护费中扣除。

2、季度检查：

抽取每个项目养护里程数不少于30%，进行现场考核评分，考核标准详见《嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心公路日常养护考核评分标准》。

3、评分办法

考核采用100分制，对日常巡查与季度考核综合量化评定：

（1）90分为合格分，当考评分为90分以上（包括90分），按季度结算支付；

（2）当考核分低于90分，季度结算按考核分每扣1分核减4%（基数为日常养护合同金额）计取，并口头警告；

（3）当考核分低于80分，季度养护费予以扣除；

（4）不足一个月的按天折算（每个月按30天计）。

4、特别说明：

（1）承包人在养护期间认真负责完成业主安排的各项工作任务，并符合技术规范和业主要求合同期满后履约保证金予以退还。

（2）承包人在养护期间因养护工作重大失误或累计二个季度考核分数低于85分的承包人，发包人有权终止承包合同和没收履约保证金。

| 嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心公路日常养护考核评分标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 目标要求 | 标准分 | 扣分（记分） | 得分 | 扣分原因 |
|  |  |  |  | 标准 |  |  |
| 1 | 日常巡查 | 对管养路段每日进行巡查，巡查内容如下： 1、路面：坑洞、车辙、裂缝、局部病害、桥头跳车、抛撒污物、堆积物、垃圾。 2、安全设施：缺失、损毁、变形、污物。 3、桥梁（护栏/栏杆/伸缩缝/泄水孔/涵管）：缺失、污物、垃圾、堵塞、变形、损毁。 4、桥涵：堆积物。 5、里程碑（百米桩）：缺失、污物、损毁。 6、边沟：杂草、污物、损毁、垃圾、堆积物、堵塞。 7、隔离墩：整齐、缺失、损毁、泄水孔堵塞。 8、路面排水：窨井整体缺失或损毁，排水系统堵塞。 9、路段区域：路肩、边坡、公路用地范围内内堆积物、污物、垃圾。 10、有碍公路设施功能正常发挥的其它情况。 | 6 | 1、建立信息平台保持畅通，未及时建立，扣6分。(扣完为止) 2、做好每日巡查记录及时反馈情况，未按日常巡查要求认真记录，不符合要求的，每一项，扣1分。(扣完为止) 3、按招标最低要求配备巡查车辆，未及时配备，扣6分。(扣完为止) 4、严格按每日巡查要求上路巡查，巡查不到位的，一次扣1分。(扣完为止) |  |  |
| 2 | 公路整洁 | 1、做好每日经常保洁，确保路面、路肩、边坡、公路用地范围内无堆积物、无污物、无垃圾。 2、每3个月安排集中清理清除1次路面、桥梁桥涵、路肩、边坡、公路用地范围内堆积物、污物、垃圾。 | 8 | 1、路面、路肩、边坡、公路用地范围内，每发现一处堆积物、污物、垃圾，扣0.5分。(扣完为止) 2、每3个月集中清理请除1次，确保无堆积物、无污物、无垃圾，未安排集中清理请除，业主以书面通知整改不及时的，扣8分。(扣完为止) |  |  |
| 3 | 路面维护 | 1、做好每日应急维护，确保路面无坑洞、无车辙、无桥头跳车、无局部病害等有碍公路路面功能正常发挥的其他情况。 2、根据业主要求安排人员、车辆、设备、用料对路面坑洞、车辙、桥头跳车、局部病害等有碍路面功能发挥的其他情况及时维修处理。 | 12 | 1、路面坑洞、车辙、桥头跳车、局部病害等有碍路面功能发挥的其他情况，每发现一处，扣0.5分。 2、按要求及时维修处理，业主以书面通知整改不及时的，扣12分。(扣完为止) |  |  |
| 4 | 桥梁桥涵 | 1、做好每日经常保洁，确保桥梁护栏和栏杆无污物、桥梁栏杆无锈损，桥梁伸缩缝内无污物和垃圾堵塞，桥梁泄水孔畅通，桥梁涵管畅通，桥涵径流系统疏通，桥涵内无堆积物、无污物、无垃圾。 | 7 | 1、桥梁护栏污物，桥梁栏杆污物和锈损，桥梁伸缩缝污物和垃圾，桥梁泄水孔堵塞，桥梁涵管堵塞，桥涵径流系统堵塞，桥涵堆积物、污物、垃圾。每发现一处，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 2、每3个月安排集中清理清除1次，桥梁伸缩缝污物和垃圾，桥梁泄水孔污物，桥梁涵管污物，桥涵堆积物、污物、垃圾。 | 10 | 2、每3个月集中清理清除1次，确保无堆积物、无污物、无垃圾，未安排集中清理请除，业主以书面通知整改不及时的，扣10分。(扣完为止) |  |  |
| 5 | 附属设施 | 1、做好每日经常维护，确保隔离墩摆整齐，隔离墩泄水孔疏通无堵塞，隔离墩夹缝中无杂草滋生。 | 4 | 1、隔离墩摆放不整齐，隔离墩泄水孔堵塞，隔离墩夹缝中杂草滋生，每2m为一处，扣1分。(扣完为止) |  |  |
|  |  | 2、做好每日经常维护，确保里程碑（百米桩）无缺失、无污物、无损毁。 | 3 | 2、里程碑（百米桩）缺失、污物、损毁，每1块为一处，扣0.5分。(扣完为止) |  |  |
|  |  | 3、做好每日经常维护，确保排水井无缺损，排水系统畅通。 | 4 | 3、排水井缺损，排水系统堵塞，每发现一处，扣1分。(扣完为止) |  |  |
|  |  | 4、做好每日经常维护，确保边沟排水系统畅通、无杂草、无污物、无垃圾、无堆积物等有碍边沟功能正常发挥的其他情况。 | 4 | 4、边沟排水系统堵塞、杂草、污物、垃圾、堆积物等有碍边沟功能正常发挥的其他情况，每发现一处，扣1分。(扣完为止) |  |  |
| 6 | 应对各项突发性事件的应急任务 | 1、遇台风、雪灾、洪涝等灾害性天气全天候24小时应对，灾前做好必要的防护措施，灾后做好恢复有碍公路设施功能发挥的所有养护工作，并及时上报灾害情况。 | 10 | 1、遇灾害性天气未及时组织或未足额配备人员、车辆、机械设备或未全天候24小时应对或不积极配合业主的，扣10分。(扣完为止) |  |  |
|  |  | 2、对业主要求完成的突击性应急任务，必须全天候24小时及时处置，保质保量完成。 | 5 | 2、对业主要求完成的突击性应急任务，未全天候24小时内及时处置，未保质保量完成的，扣5分。(扣完为止) |  |  |
|  |  | 3、协助、调查、解决来电来信来访群众反映的养护问题。 | 2 | 3、未协助、调查、解决来电来信来访群众反映的养护问题的，每发现一次，扣2分。(扣完为止) |  |  |
| 7 | 制度管理 | 1、养护现场安全设施设置规范，作业人员必须穿着统一养护安全标志服，做到安全作业、文明作业，避免安全事故发生。 | 6 | 1、养护现场安全设施设置不规范，作业人员未穿着统一养护安全标志服的，每发现一次，扣1分。(扣完为止) |  |  |
|  |  | 2、严格按照《公路养护安全作业规程》进行养护作业。 | 3 | 2、未按照《公路养护安全作业规程》进行养护作业的，每发现一人次，扣0.5分。(扣完为止) |  |  |
|  |  | 3、现场负责人、养护人员到位率达到100%，日常巡查管理有专业技工负责，养护人员不少于规定人数。 | 4 | 巡查或开会现场负责人不到位，每人次，扣5分。养护人员数未达到招标要求，每人次扣1分。(扣完为止) |  |  |
|  |  | 4、每月3日前提交业主本月工作计划及上月工作小结，工作小结要求通过照相及文字说明的方式记录日常作业情况，上报时附于小结后，上报内容必须真实。 | 2 | 4、工作计划及小结未按照要求上报或建立不完善的，扣2分。(扣完为止) |  |  |
| 8 | 附加项 | 1、养护期间因某一管养问题引起投诉、曝光的 。 |  | 扣3～10分/次 |  |  |
|  |  | 2、养护期间不积极配合业主单位，多次与之沟通未果的。 |  | 扣3～10分/次 |  |  |
|  |  | 3、就养护质量问题第一次发出整改通知书限期未进行整改，再经第二次书面通知仍未整改的。 |  | 扣3～10分/次 |  |  |
| 9 | 总评分 |  |  |  |  |  |
| 考核小组人员 |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |

# 附件三  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

- 1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行     （项目名称）       标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为       （项目名称）      标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）  承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

# 附件四  安全生产合同

安全生产合同

为在      （项目名称）      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

- 1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

- 2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

# 附件五  项目经理委托书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务）

（姓名）

（签字）

年    月      日

# 附件六  履约担保格式

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加      （项目名称）      标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

# 附件七  工程质量责任合同格式

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量， （项目名称）的发包人 (以下称甲方)与承包人 (以下称乙方)，特订立如下质量责任合同。 第一条 本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定： ； 竣工验收的质量评定： ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人 。 第二条 甲乙双方的权利与义务 (一)严格遵守国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。 (二)严格执行 （项目名称）第 标段施工合同文件，自觉按合同办事。 (三)双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。 (四)发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 (五)发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 第三条 甲方的义务 (一)甲方向乙方及时提供有关资料(包括技术规范、工程量清单、施工图等)。 (二)甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。 (三)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。 (四)甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。 (五)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。 (六)甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。 第四条 乙方的义务 (一)乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。 (二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。 (三)乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。 (四)乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。 (五)乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 (六)乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。 (七)乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。 (八)乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。 (九)乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。 第五条 违约责任 (一)甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 (二)乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。 第七条 本合同作为（项目名称）第 标段施工合同附件，，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。 第八条 本合同二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 发报人：(盖章) 承包人：(盖章) 法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 年 月 日 年 月 日

第五章 工程量清单

# 第五章  工程量清单

## 1.工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第二部分 “公路大中修工程工程量清单计价规范” 中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第二部分中“公路大中修工程工程量清单计价规范” 的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路大中修工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

## 2.投标报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7  暂列金额的数量及拟用子目的说明：本项目暂列金额的数量分别为各标段施工养护第100章至700章和日常养护第100章至1000章工程量清单合计的 3％（不可预见费），除合同另有规定外，按合同条款第 15 条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后全部或部分使用，或者根本不予动用。

2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明：/

## 3.其他说明

3.1 工程量清单包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单表4.1、表4.2〉投标人报价时应该按照本章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，工程量清单表4.1、表4.2〉缺一不可，否则按评标办法3.1.1处理，本工程无计日工。

3.2 安全生产费用应不少于标段投标总报价的2%。

3.3 建筑工程一切险的保险金额为标段工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三方责任险的保险费、人身意外险、安全生产费用）至1000章的合计金额，保险费率暂按3‰计。

3.4 每一清单子目第三者责任险的保险费由投标人报价时暂列最低投保金额为300万元人民币，事故次数不限，保险费率暂按5‰计。

3.5 人身意外伤害险由投标人自行测算。

3.6 具体养护里程、养护内容以业主指令为准。

3.7 品牌、性能要求：

| 材料名称 | 性能要求 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 油漆 | 不低于红丹防锈漆、C04-22各色醇酸磁漆性能 | 天女、环球、神洲 |
| 涂料 | 不低于9900外墙涂料工程专用、外墙底涂TN1200、外墙面涂高耐候型丙烯酸TN5100性能 | 天女、环球、立邦 |

凡涉及本工程所用油漆和涂料的，投标单位应在所列品牌范围内选择其中一个品牌，投标报价时，应注明所选品牌的规格型号、产地，投标单位投标时未明确品牌的，视为由业主单位可在所列品牌的范围内任意确定，价格不得调整。

3.8 本项目所处路段交通流量非常大，项目要求边施工边通车，施工难度很大，因此，投标人在开标前应自行前往施工现场认真踏勘，并在报价时将本项目施工期间必要的交通安全措施费用（含项目外围交通引导所需的交通标志（识）、标线及安全设施等一切费用，充分考虑后计入细目号102-3交通安全管理费内，结算不另增加费用。

3.9 施工期间，现有航道、公路、铁路、其它道路或各类管、线施工时所需的临时性安全维护费用、施工审批费用、押金以及其他由此引起的所有相关费用，均视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。

3.10 井盖材质要求为铸铁或再生树脂复合材料，字牌（刻字）为南湖公路。

3.11 本项目实施中严禁使用沥青废料。

3.12 在签订合同协议书前，招标人可对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围。

3.13在合同期内乙方应确保公路结构物处于完好的技术状态，因乙方未按照合同的要求完成施工养护和日常养护，导致阻车和事故或造成人员伤亡、车辆损坏等影响，引起索赔、赔偿、诉讼时，应由乙方承担一切赔偿责任；如甲方已进行了赔偿，甲方有权向乙方进行全额追偿。报价时投标人应充分考虑，发包人不另行支付。

3.14沥青铣刨废料或拆除后其余材料归承包人处理,残值在投标报价中自行考虑。

## 4.工程量清单

## 4.1 工程量清单表（一标段）

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（一标段施工养护）

| 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| -c | 按合同条款规定，人身意外伤害险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-1 | 档案资料编制费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 | 1 |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 第100章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（一标段施工养护）

| 第200章 路 基 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202-2 | 疏通管道（专业疏通） |  |  |  |  |
| -a | DN100 | 米 | 30 |  |  |
| -b | DN200 | 米 | 30 |  |  |
| -c | DN300 | 米 | 30 |  |  |
| -d | DN400 | 米 | 30 |  |  |
| -e | DN500 | 米 | 30 |  |  |
| -f | DN600 | 米 | 30 |  |  |
| 202-3 | 玻璃钢夹砂管 |  |  |  |  |
| -a | DN300 | 米 | 10 |  |  |
| -b | DN350 | 米 | 10 |  |  |
| -c | DN400 | 米 | 10 |  |  |
| -d | DN450 | 米 | 10 |  |  |
| -e | DN500 | 米 | 10 |  |  |
| -f | DN600 | 米 | 10 |  |  |
| -g | DN800 | 米 | 10 |  |  |
| 202-4 | 钢筋混凝土管 |  |  |  |  |
| -a | DN300 | 米 | 10 |  |  |
| -b | DN450 | 米 | 10 |  |  |
| -c | DN600 | 米 | 10 |  |  |
| -d | DN800 | 米 | 10 |  |  |
| 202-8 | 雨水井拆除重建 |  |  |  |  |
| -a | 600×600mm | 座 | 5 |  |  |
| -b | 680×380mm | 座 | 10 |  |  |
| -c | 750×450mm | 座 | 5 |  |  |
| -d | D700mm | 座 | 5 |  |  |
| -e | D600mm | 座 | 5 |  |  |
| 202-9 | 窨井盖更换 |  |  |  |  |
| -a | 再生树脂复合井盖 600×600×50mm | 套 | 10 |  |  |
| -b | 铸铁井盖 600×600×50mm | 套 | 5 |  |  |
| -c | 再生树脂复合井盖 680×380×50mm | 套 | 30 |  |  |
| -d | 铸铁井盖680×380×50mm | 套 | 5 |  |  |
| -e | 再生树脂复合井盖 750×450×50mm | 套 | 10 |  |  |
| -f | 铸铁井盖750×450×50mm | 套 | 5 |  |  |
| -g | 再生树脂复合井盖 D700×50mm | 套 | 10 |  |  |
| -h | 铸铁井盖D700×50mm | 套 | 5 |  |  |
| -i | 再生树脂复合井盖 D600×50mm | 套 | 10 |  |  |
| -j | 铸铁井盖 D600×50mm | 套 | 5 |  |  |
| 第200章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（一标段施工养护）

| 第300章 路面 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302-1 | 水泥混凝土路面维修 |  |  |  |  |
| -a | C40混凝土（含老路面破除） | m3 | 10 |  |  |
| -b | C30混凝土（含老路面破除） | m3 | 15 |  |  |
| -c | 水泥路面裂缝灌缝（机械清缝、机械灌缝） | m | 28000 |  |  |
| -d | 速干C40砼（含老路面破除） | m3 | 3 |  |  |
| 303-3 | 沥青混凝土路面维修 |  |  |  |  |
| -a | 沥青路面裂缝灌缝（机械灌缝） | m | 20000 |  |  |
| -b | 沥青混凝土路面维修（细粒式AC-13、含粘层、路面刨除） | m3 | 1118 |  |  |
| -c | 冷补沥青混凝土供给 | t | 100 |  |  |
| 第300章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（一标段施工养护）

| 第400章 桥梁、涵洞工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 402-6 | 栏杆刷白、油漆 |  |  |  |  |
| -a | 水泥砼护栏单侧刷白（基层处理、外墙涂料2道） | m | 7460 |  |  |
| -b | 水泥砼护栏单侧刷白（基层处理、外墙底涂1道、腻子2道、外墙底涂1道、外墙面涂2道） | m | 10580 |  |  |
| -c | 护栏铁扶手油漆（基层处理、底漆1道、面漆2道） | m | 13900 |  |  |
| -d | 护栏端头单侧刷油漆（基层处理、面漆2道） | 个 | 236 |  |  |
| 第400章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（一标段施工养护）

| 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 605-2 | 里程碑（牌）、百米桩（牌）更换及刷白 |  |  |  |  |
| -a | C30预制里程碑 40×15×100cm 更换 | 个 | 20 |  |  |
| -b | 玻璃钢里程碑 40×15×100cm 更换 | 个 | 20 |  |  |
| -c | C30预制里程碑 50×15×120cm更换 | 个 | 20 |  |  |
| -d | 玻璃钢里程碑 50×15×120cm 更换 | 个 | 20 |  |  |
| -e | C30预制百米桩12×12×55cm更换 | 个 | 100 |  |  |
| -f | 玻璃钢百米桩12×20×55cm更换 | 个 | 100 |  |  |
| -g | 里程碑、百米桩刷白（基层处理、外墙涂料1道） | 公里 | 75 |  |  |
| 第600章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（一标段日常养护）

| 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| -c | 按合同条款规定，人身意外伤害险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-1 | 档案资料编制费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 | 1 |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 第100章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（一标段日常养护）

| 第1000章 日常养护年度总承包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1002-2 | 保养 |  |  |  |  |  |
| -a | 320国道 | 月·公里 | 12×5.320 |  |  | 投标单价应为每公里一个月的日常养护费用，合价为数量×单价，如320国道合价=12×5.32×单价 |
| -b | 七大线 | 月·公里 | 12×9.508 |  |  |  |
| -c | 凤余支线 | 月·公里 | 12×3.285 |  |  |  |
| -d | 嘉盐线 | 月·公里 | 12×11.033 |  |  |  |
| -e | 余云线 | 月·公里 | 12×10.446 |  |  |  |
| -f | 嘉善大道 | 月·公里 | 12×6.534 |  |  |  |
| -g | 新大线 | 月·公里 | 12×5.767 |  |  |  |
| -h | 双云线 | 月·公里 | 12×5.226 |  |  |  |
| -i | 余篁线 | 月·公里 | 12×14.129 |  |  |  |
| -j | 罗星连接线 | 月·公里 | 12×2.369 |  |  |  |
| -k | 新余云线 | 月·公里 | 8×7.553 |  |  |  |
| 第1000章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |

## 4.2 投标报价汇总表（一标段）

合同段：2020-2022年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（一标段）

| 一 | 施工养护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 200 | 路基 |  |
| 3 | 300 | 路面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁 |  |
| 5 | 500 | 隧道 |  |
| 6 | 600 | 安全设施及预埋管线 |  |
| 7 | 700 | 绿化及环境保护 |  |
| 8 | 第100章至第700章清单合计 |  |  |
| 9 | 不可预见费（暂列金额＝8×3%） |  |  |
| 10 | 投标报价（8+9＝10） |  |  |
| 二 | 日常养护 |  |  |
| 11 | 100 | 总则 |  |
| 12 | 1000 | 日常养护年度总承包 |  |
| 13 | 第100章至第1000章清单合计 |  |  |
| 14 | 不可预见费（暂列金额＝13×3%） |  |  |
| 15 | 投标报价（13+14＝15） |  |  |
| 总投标报价（10+15） 元 |  |  |  |

## 4.1 工程量清单表（二标段）

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（二标段施工养护）

| 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| -c | 按合同条款规定，人身意外伤害险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-1 | 档案资料编制费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 | 1 |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 第100章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（二标段施工养护）

| 第200章 路 基 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202-2 | 疏通管道（专业疏通） |  |  |  |  |
| -a | DN100 | 米 | 30 |  |  |
| -b | DN200 | 米 | 30 |  |  |
| -c | DN300 | 米 | 30 |  |  |
| -d | DN400 | 米 | 30 |  |  |
| -e | DN500 | 米 | 30 |  |  |
| -f | DN600 | 米 | 30 |  |  |
| 202-3 | 玻璃钢夹砂管 |  |  |  |  |
| -a | DN300 | 米 | 10 |  |  |
| -b | DN350 | 米 | 10 |  |  |
| -c | DN400 | 米 | 10 |  |  |
| -d | DN450 | 米 | 10 |  |  |
| -e | DN500 | 米 | 10 |  |  |
| -f | DN600 | 米 | 10 |  |  |
| -g | DN800 | 米 | 10 |  |  |
| 202-4 | 钢筋混凝土管 |  |  |  |  |
| -a | DN300 | 米 | 10 |  |  |
| -b | DN450 | 米 | 10 |  |  |
| -c | DN600 | 米 | 10 |  |  |
| -d | DN800 | 米 | 10 |  |  |
| 202-8 | 雨水井拆除重建 |  |  |  |  |
| -a | 600×600mm | 座 | 5 |  |  |
| -b | 680×380mm | 座 | 10 |  |  |
| -c | 750×450mm | 座 | 5 |  |  |
| -d | D700mm | 座 | 5 |  |  |
| -e | D600mm | 座 | 5 |  |  |
| 202-9 | 窨井盖更换 |  |  |  |  |
| -a | 再生树脂复合井盖 600×600×50mm | 套 | 10 |  |  |
| -b | 铸铁井盖 600×600×50mm | 套 | 5 |  |  |
| -c | 再生树脂复合井盖 680×380×50mm | 套 | 30 |  |  |
| -d | 铸铁井盖680×380×50mm | 套 | 5 |  |  |
| -e | 再生树脂复合井盖 750×450×50mm | 套 | 10 |  |  |
| -f | 铸铁井盖750×450×50mm | 套 | 5 |  |  |
| -g | 再生树脂复合井盖 D700×50mm | 套 | 10 |  |  |
| -h | 铸铁井盖D700×50mm | 套 | 5 |  |  |
| -i | 再生树脂复合井盖 D600×50mm | 套 | 10 |  |  |
| -j | 铸铁井盖 D600×50mm | 套 | 5 |  |  |
| 第200章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（二标段施工养护）

| 第300章 路面 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302-1 | 水泥混凝土路面修复 |  |  |  |  |
| -a | C30混凝土（含老路面破除） | m3 | 50 |  |  |
| -b | C40混凝土（含老路面破除） | m3 | 5 |  |  |
| -c | 水泥路面裂缝灌缝（机械清缝、机械灌缝） | m | 10000 |  |  |
| -d | 速干C40砼（含老路面破除） | m3 | 3 |  |  |
| 303-3 | 沥青混凝土路面维修 |  |  |  |  |
| -a | 沥青路面裂缝灌缝（机械灌缝） | m | 20000 |  |  |
| -b | 沥青混凝土路面维修（细粒式AC-13、含粘层、老路挖除） | m3 | 700 |  |  |
| -c | 冷补沥青混凝土供给 | t | 100 |  |  |
| 第300章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（二标段施工养护）

| 第400章 桥梁、涵洞工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 402-6 | 栏杆刷白、油漆 |  |  |  |  |
| -a | 水泥砼护栏单侧刷白（基层处理、外墙涂料2道） | m | 12530 |  |  |
| -b | 水泥砼护栏单侧刷白（基层处理、外墙底涂1道、腻子2道、外墙底涂1道、外墙面涂2道） | m | 12516 |  |  |
| -c | 护栏铁扶手油漆（基层处理、底漆1道、面漆2道） | m | 19261 |  |  |
| -d | 护栏端头单侧刷油漆（基层处理、面漆2道） | 个 | 222 |  |  |
| 第400章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（二标段施工养护）

| 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 605-2 | 里程碑（牌）、百米桩（牌）更换及刷白 |  |  |  |  |
| -a | C30预制里程碑 40×15×100cm 更换 | 个 | 20 |  |  |
| -b | 玻璃钢里程碑 40×15×100cm 更换 | 个 | 20 |  |  |
| -c | C30预制里程碑 50×15×120cm更换 | 个 | 20 |  |  |
| -d | 玻璃钢里程碑 50×15×120cm 更换 | 个 | 20 |  |  |
| -e | C30预制百米桩12×12×55cm更换 | 个 | 100 |  |  |
| -f | 玻璃钢百米桩12×20×55cm更换 | 个 | 100 |  |  |
| -g | 里程碑、百米桩刷白（基层处理、外墙涂料1道） | 公里 | 64 |  |  |
| 第600章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（二标段日常养护）

| 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| -c | 按合同条款规定，人身意外伤害险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-1 | 档案资料编制费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 | 1 |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 第100章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

合同段：2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（二标段日常养护）

| 第1000章 日常养护年度总承包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1002-2 | 保养 |  |  |  |  | 投标单价应为每公里一个月的日常养护费用，合价为数量×单价，如新07省道合价=12×21.582×单价 |
| -a | S202老07省道 | 月·公里 | 12×20.246 |  |  |  |
| -b | 新07省道 | 月·公里 | 12×21.582 |  |  |  |
| -c | 七沈线 | 月·公里 | 12×8.965 |  |  |  |
| -d | 嘉南线 | 月·公里 | 12×8.936 |  |  |  |
| -e | 余沈线 | 月·公里 | 12×5.886 |  |  |  |
| -f | 余步线 | 月·公里 | 12×6.083 |  |  |  |
| -g | 东余线 | 月·公里 | 12×6.192 |  |  |  |
| -h | 嘉余线 | 月·公里 | 12×1.000 |  |  |  |
| -i | 余王线 | 月·公里 | 12×5.294 |  |  |  |
| -j | 广益路 | 月·公里 | 12×4.700 |  |  |  |
| 第1000章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |

## 4.2 投标报价汇总表（二标段）

合同段：2020-2022年度南湖区县道及以上公路日常养护工程（二标段）

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工养护 |  |  |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 200 | 路基 |  |
| 3 | 300 | 路面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁 |  |
| 5 | 500 | 隧道 |  |
| 6 | 600 | 安全设施及预埋管线 |  |
| 7 | 700 | 绿化及环境保护 |  |
| 8 | 第100章至第700章清单合计 |  |  |
| 9 | 不可预见费（暂列金额＝8×3%） |  |  |
| 10 | 投标报价（8+9＝10） |  |  |
| 二 | 日常养护 |  |  |
| 11 | 100 | 总则 |  |
| 12 | 1000 | 日常养护年度总承包 |  |
| 13 | 第100章至第1000章清单合计 |  |  |
| 14 | 不可预见费（暂列金额＝13×3%） |  |  |
| 15 | 投标报价（13+14＝15） |  |  |
| 总投标报价（10+15） 元 |  |  |  |

第二卷

# 第六章  图纸（无）

第三卷

# 第七章  技术规范

- （一）通用技术规范

“通用技术规范”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》(2011版)（下册）中的《技术规范》。

- （二）项目专用技术规范

1.《项目专用技术规范》是对《通用技术规范》的补充和修改， 应对照《通用技术规范》中同一编号的章、节、小节、条、款、项、目一起阅读和理解。本《项目专用技术规范》与《通用技术规范》有矛盾时，以本《项目专用技术规范》的规定为准。

2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、细化、删除和修改：

第100章  总 则

第101节  通   则

- 101.01  范 围

第一条细化为：

1.本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，适用于2022-2023年度南湖区县道及以上公路日常养护工程为确保南湖区国道、省道、县道的快速、安全、舒适、畅通，承包人应对公路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性的维修保养，保证其正常使用功能；同时应会同业主等有关部门迅速排除交通阻塞，并及时修复破坏设施。做到“一修”、“六清”、“四无”。

一修：低路肩要修补高路肩要铲除。

六清：路面要清扫，杂草要清除，边沟要清理，路障要清除，桥涵要清堵，路牌要清楚。

四无：边沟畅通无阻，标志清晰无污，桥涵完好无损，设施无杂草。

- 101．04  承包人的路况调查与评价

1．为确定日常养护和维修工作内容，承包人应对路况按时（期）进行观察、调查与评价，研究变化规律、分析病害原因、拟定治理方案。

2．承包人应积极应用新技术、新设备采集路况资料，正确评价路况提出科学养护对策，发展现代化的公路养护技术。

3．承包人在公路养护工作中必须贯彻文明施工、安全生产的方针，制定技术安全措施，加强安全教育，严格执行安全操作规程，确保安全生产。

补充第5条：

5．当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时, 应由发包人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a. 本“项目专用技术规范”，本技术规范中未列明的施工要求首先按照施工图纸中相关要求，施工图纸中施工要求和参数等同于本“项目专用技术规范”的施工要求。

b. “通用技术规范”（《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2011年版下册大中修保养工程）中的《技术规范》）。

c. 中华人民共和国国家标准；

d. 有关部门的标准与规范。

- 101.05  承包人的养护机械

1．为确保养护工程的质量和进度，养护工作应以机械化养护作业为主。

2．用于公路日常养护的一切养护机械，必须类型齐全、配套完整、状况良好并能满足日常养护的质量要求。

3．承包人在投标书中承诺的养护机械设备计划，必须严格执行。承包人应在发包人规定的时间内将计划内所列的养护机械设备运至现场。没有发包人的书面同意，承包人不得将养护机械运出工地。

4．为了养护作业的安全和便于管理，养护机械外表必须按标准涂以橘黄色，且按标准安装黄色指示警灯。

- 101.06  税金和保险

1．承包人应根据中华人民共和国税法的规定缴纳工商统一税。

2．在小修保养工程承包合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括工程一切险、第三方责任险和人身意外伤害险。

3．承包人应按合同条款要求办理其养护机械设备的保险，其费用由承包人负担。

第2款修改为：承包人应按照合同条款要示办理保险，包括第三方责任险和人身意外伤害险。承包人所购买的人身意外伤害险应含盖承包人所有管理人员、现场人员和辅助人员。

- 101.07  各支付项的范围

1．承包人应得到并接受合同规定的报酬，作为实施各养护工程项目中所需提供的一切劳务（包括劳务的管理）、施工机械及其它事务的充分支付。

2．除非另有规定，工程量清单中各支付子目所报的单价或总额，都应该认为是该支付子目全部作业的全部报酬（属执行专项工程类项目的工程量有增减除外）。包括所有劳务和设备的提供、运输、安装和维修、责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程子目中。

3．工程量清单未列入的子目，其费用应认为已包括在相关的工程子目的单价和费率中，不再另行支付（属执行专项工程类项目的工程量有增减除外）。

101.08  计量与支付

1．计量

（1）承包人按合同条款办理的工程一切险和第三方责任险，以工程量清单第100章（扣除工程一切险和第三方责任险的保险费）至第1000章的合计金额为基数，乘上招标文件规定的保险费率计算，以总额计。

（2）承包人为本合同工程工作的所有人员投保人身意外伤害保险，其费用以总额计。承包人为本合同工程工作的所有人员投保人身意外伤害保险，其费用以实际发生的总额计。如超出投标人所报人身意外伤害险总额的不予计量，此超出部分承包人应在其他相关细目中考虑。

（3）承包人应该缴纳的所有税金，税金应根据现行标准测算，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2．支付

合同条款中规定的“工程一切险”、“第三方责任险”和人身意外伤害险的保险费，将根据保险公司的保单经发包人签证后支付。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 | 保险费 |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 总额 |
| -c | 按合同条款规定，人身意外伤害险 | 总额 |

第102节 工程管理

- 102.01  一般要求

增加第6款：除了发生不可抗力事件外，在任何情况下，承包人应确保公路畅通，公路结构物处于完好的技术状态。

增加102.03人员培训

承包人应加强现场养护人员的岗位和工序教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人重视质量、人人重视安全，做到科学管理、文明养护。

102. 05  竣工文件

102.5小节原内容改为：

1．承包人应自费与施工进程同步形成、积累、整理及保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资料、设备的来源），以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

2．当分项（或分部）工程完工时, 承包人须按规定的分项工程资料目录和表式, 将上述施工记录、检验报告、抽查试验记录以及竣工图表等有关的所有资料编订成册, 并复印2份, 提交发包人作为该分项工程中间交验和计量支付的书面依据。其中业主保存一份，资料的原始件由承包人保存。

3．当工程接近完成时，承包人须按交通部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）、浙江省交通厅［2002］138号发布的《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（修订稿）的规定，编制交工验收（质量鉴定）所需的竣工文件6套, 其内容为浙江省交通厅文件中带★号的部分。该部分竣工文件应在交工验收前30天提交发包人审查；

承包人还应按交通部交财发［2000］207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求，编制（由他实施的部分）竣工决算一式六套，提交发包人审核。

4. 竣工文件的组卷成册，如档案部门另有规定的，除内容按上述文件要求编制外，还应符合档案部门的要求。

5. 按交通部2004年第3号令规定, 竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内, 归业主所有（留存）。

6. 当工程通过缺陷责任期评估后，承包人应提供缺陷责任期的竣工文件资料6套。其内容包括缺陷责任期内所进行的修复、返工或新增的工程项目应具备的资料。该文件资料应在竣工验收（竣工检验）前10天送交发包人审查。

7. 有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有发包人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

- 102.08  养护作业安全措施

增加第12～16项：

12. 施工作业人员，应遵守交通管理法规并具有高度的安全责任感，统一着安全标志服，夜间还须穿着反光背心，不得随意在非封闭区域的行车道上活动或停留，必须穿越车道的，不准妨碍过往车辆，在确保安全情况下迅速通过。

13. 公路主线零星坑槽修补、维修保养作业及专项、大修（如有）施工必须设置统一、规范、标准、清晰的标志标牌。

14. 在施工作业区或在封闭车道、改变车辆流向时应设置防撞桶并采用警示锥形筒隔离，锥形筒（高度75CM）间距一般不大于15米；同一地点较长时间作业的，应视情况采用硬隔离；标志标牌等安全设施应有专人负责管理。

15. 利用车辆进行养护维修施工作业时，应在作业车辆上设置鲜明、规范的作业标志。养护维修作业车、交通管理车等相关车辆应保持车况良好，遵守交通法规。需停留的，应停放在封闭区域内，进出施工区域应避让过往车辆，专人指挥，确保安全。

16. 承包人应严格按照浙交〔2021〕12号《省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》。和《公路养护安全作业规程》的规定采取安全措施，从而保证现场工作人员和第三方人员的人身财产安全。

- 102. 13  计量与支付

1．计量

第（3）（4）条修改为：

（3）交通安全管理费指施工期采取必要交通安全措施的费用，按规定和要求以总额计。计价中应包括外侧道路封道、临时改道等费用，安全设施的安装、拆除、移动、养护，专业安全人员的配备等作业和需要的相应费用。

（4）安全生产费用不低于投标总报价的 2.0％。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。安全生产费的使用和支付按浙交〔2021〕12号《省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》相关要求。

2．支付

修改为：

安全生产费的使用和支付按浙交〔2021〕12号《省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》相关要求。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 102-1 | 档案资料编制费 | 总额 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 |

第103节  临时工程与设施

- 103.04  计量与支付

1.计量

删除原第（1） 、（3）款，原第（2）款修改第（1）款为：

（1）临时供电设施架设、拆除、维修费用按投标人所报总额计量。

2.支付

删除本条原内容，改为：

（2）临时供电设施架设、拆除、维修费用待交工证书颁发后一次性计量支付。

3、支付细目

子目号改为：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 |

第104节  承包人驻地建设

- 104.05  计量与支付

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |

第200章  路 基

第202节  维修

- 202.05排水设施维修

1、窨井设施巡查员，按要求建立健全巡查、维护制度，对丢失、移位、损毁的窨井设施及时予以补缺、更换或者维修。

2、窨井设施巡查员按照井盖设施的种类、规格向管理处提供一定数量的井盖设施备用件数，并保持相应的库存量。管理处定期检查备用井盖设施使用和库存情况。

3、窨井设施巡查员定期每周检查制止任何单位和个人不得擅自移动窨井设施。

4、井盖材质要求为再生树脂复合材料，字牌（刻字）为南湖公路，品牌要求为钱王、豪尔威、金盟。

- 202.07.计量与支付

1.计量

（1）本工程疏通管道包含了堵气囊、敲封头，含管道两侧检查井的清淤疏通（顶管工作井和接收井除外）。疏通不分带水或不带水，按口径执行统一单价。口径方面，口径介于100与200之间的，按口径100的单价结算，其他依次类推。

（2）淤泥、垃圾的外运、堆放、处理，及玻璃钢夹砂管的堆放、保管均由投标人自行解决，招标人不提供堆放及处理场地，投标人自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）由施工单位勘察现场后自行确定，在投标报价中综合考虑。

（3）钢筋混凝土排水管按实际完成数量和不同尺寸规格以m计量，包括管道沟槽开挖、管道基础、安装、回填、路面恢复（如有）等相关一切内容。形式不分平口式、承插式、启口式。口径方面，口径介于300与450之间的，按口径300的单价结算，其他依次类推，口径大于DN800,按DN800单价结算。

（4）雨水井拆除重建（含井盖、井圈）按实际施工完成数量以座计量，包含挖除原有雨水井、新建雨水井、安装再生树脂复合井圈、井盖等新建的所有工作内容。

（5）窨井的井盖、井圈更换按实际施工完成数量和材质以套计量。

- 2．支付

（1）管道疏通按实际完成的疏通按合同单价计算支付。此项支付包括人工费、机械费、措施费等相关作业所必须的费用，是对工程的全部偿付。

（2）雨水井拆除重建、窨井盖更换以实际施工完成数量，按合同单价计算支付。此项支付为井盖或井盖及井圈（其中井盖座材质要求为铁艺或再生树脂复合材料，字牌（刻字）为南湖公路，品牌要求为钱王、豪尔威、金盟）采购的全部费用。）

- 3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 202-2 | 疏通管道（专业疏通） |  |
| -a | DN100 | 米 |
| -b | DN200 | 米 |
| -c | DN300 | 米 |
| -d | DN400 | 米 |
| -e | DN500 | 米 |
| -f | DN600 | 米 |
| 202-3 | 玻璃钢夹砂管 |  |
| -a | DN300 | 米 |
| -b | DN350 | 米 |
| -c | DN400 | 米 |
| -d | DN450 | 米 |
| -e | DN500 | 米 |
| -f | DN600 | 米 |
| -g | DN800 | 米 |
| 202-4 | 钢筋混凝土管 |  |
| -a | DN300 | 米 |
| -b | DN450 | 米 |
| -c | DN600 | 米 |
| -d | DN800 | 米 |
| 202-8 | 雨水井拆除重建 |  |
| -a | 600×600mm | 座 |
| -b | 680×380mm | 座 |
| -c | 750×450mm | 座 |
| -d | D700mm | 座 |
| -e | D600mm | 座 |
| 202-9 | 窨井盖更换 |  |
| -a | 再生树脂复合井盖 600×600×50mm | 套 |
| -b | 铸铁井盖 600×600×50mm | 套 |
| -c | 再生树脂复合井盖 680×380×50mm | 套 |
| -d | 铸铁井盖680×380×50mm | 套 |
| -e | 再生树脂复合井盖 750×450×50mm | 套 |
| -f | 铸铁井盖750×450×50mm | 套 |
| -g | 再生树脂复合井盖 D700×50mm | 套 |
| -h | 铸铁井盖D700×50mm | 套 |
| -i | 再生树脂复合井盖 D600×50mm | 套 |
| -j | 铸铁井盖 D600×50mm | 套 |

第300章  路 面

- 302.02  水泥混凝土路面病害维修

1、本工程维修采用机械清缝后灌缝，实际施工时不管开槽数量多少，结算时单价不作调整。

2、采用高压吹尘机将槽内的碎渣及裂缝两侧至少10cm范围内的灰尘彻底吹干净。

3、速干水泥混凝土路面病害维修，应满足路面修补后三小时通车的要求。

- 302.03  沥青路面病害的维修

1、本工程沥青灌缝方式主要采用机械开槽灌缝和机械不开槽灌缝，开槽或不开槽具体划分，由业主和施工单位根据现场裂缝情况决定，费用综合考虑在投标单价中，实际施工时不管开槽数量多少，结算时单价不作调整。

- 机械灌缝（开槽）：先用开槽机沿裂缝进行跟踪开槽，开槽深宽比不应超过2:1，开槽宽度至少为1cm,深度为1.5cm～2cm，用高压吹尘机将槽内的碎渣及裂缝两侧至少10cm范围内的灰尘彻底吹干净，并用热气喷枪对缝臂进行除潮加热，最后对灌缝胶预热到规定的温度用灌缝机对开槽后的裂缝进行灌缝密封。

3、机械灌缝：用高压吹尘机将槽内的灰尘彻底吹干净，并用热气喷枪对缝臂进行除潮加热，最后对灌缝胶预热到规定的温度用灌缝机对裂缝进行灌缝密封。

4、路面沥青灌缝工艺流程

（1） 施工工艺

① 设备使用前应例行检查，如燃油箱存油量、机油油位，管路、软管接头情况及零部件紧固情况。

② 按交通施工安全规定摆放安全警示牌、路椎等设施，确保施工场地安全及过往行车安全。

③ 按养护设计要求调整开槽宽度及深度，沿路面不规则裂缝进行跟踪开出均匀凹槽。

④ 使用高压吹尘机对开槽后路面进行高压除尘，使开槽后的路面无尘砂、无残留老料，检查合格后进行下一工序。

⑤ 热气喷枪一方面去除潮湿路面中的水份，形成一个干燥的结合面；另一方面热气喷枪所产生的热量可瞬间对路面沥青进行加热，软化路面沥青混凝土结构面层，使热熔灌缝材料与路面形成热接触效应，增加路面与材料之间的粘接性。检查合格后进行下一工序。

⑥ 操作人员手执灌缝枪，随热气喷枪之后进行灌缝。灌缝时需选用压力注射式灌缝设备，确保缝槽内不存留空气。可选用拉式或拖式走向，完成裂缝密封。

⑦ 待材料表干后开放交通。

（2）施工工艺示意图

（3）在施工期间应完成下列操作，以保证有足够数量和规定温度的热熔材料：

- 1、检查喷嘴处和熔箱内的材料温度；

2、调整加热温度控制装置，以达到推荐的施工温度（或者尽可能地接近推荐施工温度，避免超过安全加热温度）；

3、应常检查灌缝料的温度，必要时予以调整；

4、注意观察化料温度变化；

5、定期检查熔锅内材料数量，必要时，予以添加。

（4）施工前后对比

（5）施工优势

A、开槽能够彻底地将沥青路面中杂物清除，使下一步的灌缝有一平整结合面；

B、高压吹尘机可快速彻底清理开槽后残留的杂物，加速工作进程，并可有效清洁路面，以确保在施工过程中达到路面卫生要求；

C、热气喷枪可与灌缝输料软管同步进行工作，提高施工工艺中热接触效率，增强材料与缝壁粘接强度及施工的及时性；

D、灌缝工艺尤其重要，COALER系列路面裂缝灌缝机方型输料口设计，两侧增加延伸群力,使灌缝效果美观整齐且充分完成防水、防砂、高粘接功效。施工灌料时，灌出的材料平行并微高于路面1—2mm封闭裂缝，使灌缝随温度变化有一定的胀缩空间，也可避免跳车现象的发生。

- 302.05计量与支付

1.计量

（1）水泥路面裂缝灌缝按实际施工完成的缝的长度以m计量。

（2）沥青混凝土的裂缝灌缝根据裂缝类型（开槽或不开槽），按实际施工完成的缝的长度以m计量。

（3）沥青路面维修按实际已完成的工程量以m3计量，含切割、挖除（铣刨）、封边、粘层油、废料处理、沥青砼新料摊铺、碾压等一切相关内容。

（4）水泥混凝土、速干混凝土根据不同型号及完成的工程量以m3计量，含老路破除、新料铺筑、养护等一切相关内容。

- 2.支付

（1）水泥路面裂缝灌缝按实际施工完成的缝按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，切缝，清除缝中杂物，配料，灌注，整平等相关作业所必须的费用，是对工程的全部偿付。

（2）沥青混凝土的裂缝灌缝根据裂缝类型，按实际施工完成的缝的长度，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，清扫裂缝，熬油，运输，喷灯加温，灌缝，撒砂填充，熨平，清理现场等相关作业所必须的费用，是对工程的全部偿付。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 302-1 | 水泥混凝土路面维修 |  |
| -a | C40混凝土（含老路面破除） | m3 |
| -b | C30混凝土（含老路面破除） | m3 |
| -c | 水泥路面裂缝灌缝（机械清缝、机械灌缝） | m |
| -d | 速干C40砼（含老路面破除） | m3 |
| 303-3 | 沥青混凝土路面维修 |  |
| -a | 沥青路面裂缝灌缝（机械灌缝） | m |
| -b | 沥青混凝土路面维修（细粒式AC-13、含粘层、路面刨除） | m3 |
| -c | 冷补沥青混凝土供给 | t |

补充：302.06节 沥青灌封胶技术标准

| 评价指标 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 低温拉伸 | -10℃ | 通过 |
| 低温拉伸 | -20℃ |  |
| 低温拉伸 | -30℃ |  |
| 锥入度（0.1mm） | 30～70 |  |
| 软化点（℃） | ≥80 |  |
| 流动值（mm） | ≤5 |  |
| 弹性恢复（%） | 30-70 |  |
| 检验依据：路面橡胶沥青灌封胶（JT/T740-2015） |  |  |

注：本工程路面橡胶沥青灌封胶的技术指标应符合交通部发布的《路面橡胶沥青灌封胶》（JT/T740-2015）中普通型的标准，且灌封胶的标志、包装、运输和储存也符合《路面橡胶沥青灌封胶》（JT/T740-2015）的规定执行。施工单位在施工前向招标人提供沥青灌封胶性能检验报告（含SBS合成橡胶的检测），该报告应由专业检测单位出具。

第400章  桥涵

第402节  桥梁上部结构的养护

402.03  增加下列技术条款

一、水泥混凝土护栏刷白

1、基层处理：应对基层进行仔细检查，采用电动角磨机打磨混凝土表面，除去表面疏松层，凿去胀裂或松动的混凝土，用高压水枪喷射、冲洗混凝土表面，冲洗后混凝土表面应洁净、牢固、密实、无松动，局部混凝土凸面磨平，方能进入下一工序。

2、底漆：由于混凝土表面比较疏松多孔，因而涂装渗透型环氧封闭底漆以增强其表面强度，增加涂层与混凝土的附着力，起到增加涂层封闭性和抗渗透性作用。深入渗透进混凝土，反应固化后锚固和封闭基面，为后道涂装提供良好表面。施工后的涂层应均匀、干膜厚度应达到50～80μm。

3、补腻子：因混凝土表面存在裂纹、凹陷、孔洞、不平等缺陷。环氧腻子具有极佳的附着力、耐碱性、耐腐蚀性和强度，是一种理想的补平材料，可以防止涂层鼓泡、增加混凝土表面强度和涂层耐久性，提高涂层的抗渗透性。可以根据基层表面的裂纹、松动、凹陷、孔洞等情况，通过修补、刮涂、满刮等方式，达到表面平整顺滑。

4、中涂漆：环氧厚浆型中涂漆是一种高固体份厚膜中涂漆，具有极佳的附着力、耐碱性和抗渗透性，涂装后增加涂层厚度，增强整个涂层的抗渗透性。施工时应按产品说明书规定操作，并确保其涂层干膜厚度应达到120～160μm。

5、面漆：耐候型脂肪族聚氨酯丙烯酸面漆具有极佳的耐盐雾性、耐海洋大气腐蚀性，在强烈日光紫外线照射不易降解、粉化和变色，能使涂层长期保持良好外观。施工时应按产品说明书操作，并确保其涂层干膜厚度应达到60～80μm。

6、涂刷范围为靠行车道侧全高以及护栏顶面。

7、承包人在涂料涂刷期间，应确保周围边坡、边沟、绿化、路面及交通设施附属物的完好。

8、涂料涂刷后现场必须及时清理干净，并不得影响周围路面。

9、涂料涂刷后，应完全覆盖原护栏色差和污渍，并且使护栏外表洁净、美观。

二、铁质栏杆除锈刷漆的技术质量要求

- 1、除锈

（1）除锈前应用刮刀、铲刀去除栏杆上所有老漆和附着的铁锈层。

（2）对于可敲击除锈的部位，用空压凿刀的平头敲击，去除重锈块和锈瘤。

（3）手工采用粗硬毛的钢丝刷或3号粗铁砂布对除锈表面进行打磨，应露出金属光泽。

（4）电动使用粗硬毛的机械钢丝刷、砂轮或纸制砂轮，对铁质栏杆的表面进行打磨，应露出金属光泽。

（5）用抹布、棉纱或压缩空气清理除锈后的部位，保持表面的清洁。

（6）除锈处理后，必须尽快涂刷头道底漆，一般不允许超过4小时，更不允许过夜。

- 2、新刷油漆

（1）油漆施工前，对涂刷部位的周围或基础下部无需涂刷此涂料的部位，要施以一定的保护措施，如铺垫、包裹等，防止因涂料四溅造成的污染。

（2）底漆涂装：调和防锈漆，控制油漆的粘度、稠度、稀度，兑制时间充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。

（3）刷第一层底漆时涂刷方向应该一致，接槎整齐。

（4）刷漆时应采用勤沾、短刷的原则，防止刷子带漆多而流坠。

（5）待第一遍干燥后，再刷第二遍，第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直，这样会使漆膜厚度均匀一致。

（6）底漆涂刷达到表干后才可涂刷面漆。

（7）面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆（桔黄或根据业主指定的颜色），兑制的稀料应合适，面漆使用前应成分搅拌，保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保持涂刷时不流坠、不显刷纹。

（8）面漆在使用过程中应不断搅和，涂刷的方法与上述工艺相同。

（9）据施工要求涂刷油漆，漆膜厚度应达到要求标准。

（10）无论现场涂刷油漆条件如何，漆膜表面必须平整、光洁，没有明显凹凸不平情况出现，面漆颜色需完全覆盖底漆颜色，油漆后护栏扶手（含扶手立柱）应色质均匀、一致、鲜艳。油漆范围为扶手同圈以及扶手立柱。

（11）现场施工管理人员对涂刷油漆质量、所刷设施现场卫生情况等进行严格巡检与验收。

三、桥梁护栏端头单侧刷油漆

护栏端头全高刷黄黑相间油漆。

四、安全环保管理

1、工人除锈过程中要注意佩戴眼睛和口罩，防止铁锈飞入眼睛。如不慎接触皮肤或溅入眼中需立即用清水冲洗或就医。

2、除锈时，操作人员应保持1米以上的距离，操作时不得打闹。

3、雨湿天气不易除锈，除锈后的部位用塑料薄膜覆盖。

4、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定，工具的电源线、插头和插座应完好无损，维修和保管应有专人负责。

- 402.06  计量与支付

1.计量

删除原计量条款款，修改为：

（1）水泥混凝土护栏单侧刷白，按实际施工完成的长度以m计量。基层处理（原涂料清除、水泥砂浆坑洞找平）等为完成本项实施的附属，均包含在水泥混凝土护栏单侧刷白单价中，不单独计算。

（2）护栏铁质扶手油漆按实际施工完成的长度以m计量，含除锈、清理等一切工作。

（3）桥梁护栏端头单侧刷油漆，按实际施工完成的数量以个计量。

（4）行道树刷白，按道路中心线长度以公里计量，不扣除途经各路口的长度。

2.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 402-6 | 刷白和油漆 |  |
| -a | 水泥砼护栏单侧刷白（基层处理、外墙涂料2道） | m |
| -b | 水泥砼护栏单侧刷白（基层处理、外墙底涂1道、腻子2道、外墙底涂1道、外墙面涂2道） | m |
| -c | 护栏铁扶手油漆（基层处理、底漆1道、面漆2道） | m |
| -d | 护栏端头单侧刷油漆（基层处理、面漆2道） | m |
| -e | 水泥砼护栏单侧刷白（基层处理、外墙涂料2道） | 个 |

第600章  安全设施及预埋管线

第605节  道路交通标志

605.01  范围

本节工作的主要内容是对道路交通标志的局部更换等养护作业。

- 605.02  一般规定

增加第9～11款：

9. 里程碑、百米桩缺失或破损的预制及更换。

10. 要求对所有路段的里程碑、百米桩刷白，其颜色和原有颜色一致。

11. 里程碑、百米桩材质：C30预制；字体阴刻深1cm、清晰。

601.03计量与支付

1、增加：

里程碑、百米桩的预制、更换及刷白经发包人验收合格后按实际施工完成的数量计量。

- 2、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 605-2 | 里程碑（牌）、百米桩（牌）更换及刷白 |  |
| -a | C30预制里程碑 40×15×100cm | 个 |
| -b | 玻璃钢里程碑 40×15×100cm | 个 |
| -c | C30预制里程碑 50×15×120cm | 个 |
| -d | 玻璃钢里程碑 50×15×120cm | 个 |
| -e | C30预制百米桩12×12×55cm | 个 |
| -f | 玻璃钢百米桩12×20×55cm | 个 |
| -g | 里程碑、百米桩刷白（基层处理、外墙涂料1道） | 公里 |

第1000章 小修保养年度总承包

第1002节  公路

1002.01范围

修改为：

1、本次招标的实施路段：S202老07省道、新07省道、320国道、七沈线、嘉南线、余沈线、东余线、嘉余线、余王线、广益路、七大线、凤余支线、嘉盐线、余步线、余云线、嘉善大道、新大线、双云线、余篁线、罗星连接线、新余云等公路，共计21条县道及以上公路(含养护合同期内完成交付使用的路线)，总里程数约170KM的日常养护。

2、日常养护具体内容：本次招标的实施路段范围内白色污染清除、堆积物、杂物的清理及收集处理，铲除高路肩、修补低路肩，清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，清理桥梁伸缩缝，疏通泄水孔，公交站台、标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标、清洗以及牛皮癣的清除，窨井盖维修（更换除外）等，边沟、涵洞、窨井、桥涵径流系统的疏通清理；零星损坏、污染的里程碑、百米桩、界碑的刷新，零星损坏、污染的桥梁栏杆的刷白及油漆。下穿涵洞、涵管、农用排水管专业疏通除外；县道及以上公路下穿农用排水管道的疏通清理；桥梁桥径流系统的管养。具体以业主指定位置为准。

- 1002.02  基本要求

修改为：

1、对国道路面两侧路肩、边坡、边沟等范围内的白色污染清除、堆积物、杂物的清理及收集处理；

2、对县道及以上公路路肩、边坡除草；铲除高路肩、修补低路肩；清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草；清理桥梁伸缩缝（应采用高压水枪进行冲洗），疏通泄水孔；

3、对县道及以上公路边沟、涵洞、下穿农用排水管系统进行清理，须完全清除边沟、涵洞里污泥、杂物，以保持排水系统畅通，洞口清洁。

4、对县道及以上公路疏通清理后边沟、涵洞、窨井、桥涵径流系统要达到底部无积物，侧面无粘附物，在必要时对部分特殊边沟、涵洞要用高压水枪冲洗。

5、对县道及以上公路的公路站系统、交通流量调查系统进行维护，对公路养护的机械、材料、人员等的数据台账的整理，需满足发包人和上级单位的规定要求；

6、对县道及以上公路标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标、公交车站台的清洗以及牛皮癣的清除；标志标牌构造物无弯斜遮挡，示警桩、里程碑、百米桩及时扶正，更换窨井盖等。

7、对县道及以上公路里程碑、百米桩、界碑、机非隔离墩的缺边少角现象进行维修。

8、上报资料及时齐全，各项内部考核、管理制度齐全，收工记录、巡查记录等台帐真实完整。

9、清扫车主要对侧石和平石相邻位置进行清扫，清扫车在行驶时应紧靠侧平石，缓慢匀速行驶（具体来说速度每小时不得超过20公里），以保证清扫质量；

10、G320国道每天中分带两侧、两侧硬路肩和互通区每天至少清扫一次；

11、承包人需配备至少1名满足相应证件要求和有经验的清扫车驾驶员，同时对清扫车注意日常保养，以保证每月出车时间不少于20天，每天清扫时间不少于8小时。

12、承包人需定期对清扫车进行日常保养维修，更换易耗品以确保清扫车的良好性能。

1002.03计量支付

由嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心组织检查小组按照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《浙江省农村公路养护技术规范》（DB33/T 573-2005）、本招标文件中所列的第七章 《公路专项养护技术规范》及《嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心公路日常养护考核评分标准》对公路日常养护进行考核，具体采用日常巡查和季度检查相结合的方式，综合评定季度考评结果，与当季养护经费核拨挂钩。具体养护时间以业主发出指令为准。

1、日常巡查：

1.1发包人将进行公路日常养护检查，做好巡查记录，并组织不定期的抽查，日常巡查及不定期抽查情况纳入季度考核。

1.2养护巡查的主要内容为：承包人的养护质量情况，安全作业情况等。巡查发现的问题，以书面或电话形式通知承包人。承包人应在规定时限内整改，若整改不及时，发包人将另行组织人员及机械设备整改，费用加倍从养护费中扣除。

2、季度检查：

抽取每个项目养护里程数不少于30%，进行现场考核评分，考核标准详见《嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心公路日常养护考核评分标准》。

3、评分办法

考核采用100分制，对日常巡查与季度考核综合量化评定：

（1）90分为合格分，当考评分为90分以上（包括90分），按季度结算支付；

（2）当考核分低于90分，季度结算按考核分每扣1分核减4%（基数为日常养护合同金额）计取，并口头警告；

（3）当考核分低于80分，季度养护费予以扣除；

（4）不足一个月的按天折算（每个月按30天计）。

4、特别说明：

（1）承包人在养护期间认真负责完成业主安排的各项工作任务，并符合技术规范和业主要求合同期满后履约保证金予以退还。

（2）承包人在养护期间因养护工作重大失误或累计二个季度考核分数低于85分的承包人，发包人有权终止承包合同和没收履约保证金。

第 四 卷

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）

第    标段

投 标 文 件

投标人:                        (盖单位章)

年  月  日

目录

- 投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明及授权委托书

- 已标价工程量清单

- 组织设计

- 项目管理机构

- 资格审查资料

- 投标人基本情况表

- 投标人企业组织结构框图

- 拟委任的项目经理和安全负责人资历表

- 财务能力承诺书

- 近年完成的类似项目情况表

- 正在施工和新承接的项目情况表

- 近年来发生的诉讼及仲裁情况

- 诚信系统信息表

- 履约行为表

- 拟投入本工程的主要机械设备表

- 承诺函

- 其他资料

# 一、投标函及投标函附录

# （一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）    标段招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）          元（¥            ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期： 12个月 。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 标段工程验收合格。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）  / 元（¥  /  ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 拟委任本合同的项目经理为          。

8.                              （其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

# （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 施工养护缺陷责任期6个月（不含日常养护和应急性抢修） |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | /元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | /%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 不适用 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 不适用 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.2 | 不适用 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 不适用 |  |
| 8 | 材料、设备预付款 | 17.2.1 | 不适用 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 不适用 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 不适用 |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 不适用 |  |
| 12 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 不适用 |  |
| 13 | 养护期 | 19.7 | 养护工期： 1、施工养护工期12个月，施工养护缺陷责任期6个月（不含应急性抢修）。 2、日常养护工期12个月。 |  |

投 标 人:                       (盖单位章)

投标文件签署人签名:

# 二、法定代表人身份证明及授权委托书

# （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位章）

年    月    日

# （二）授权委托书

本人                   （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托                      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                     （项目名称）              施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人手机号码：

年    月    日

# 三、已标价工程量清单

投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投

标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单表4.1、表4.2〉。

# 四、组织设计

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，字数不限）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期的保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

# 五、项目管理机构

拟为承包本合同段工程设立的组织机构以框图方式表示

说明

# 六、资格审查资料

# （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附企业法人营业执照副本(全本)的扫描件、施工资质证书副本(全本)的扫描件、安全生产许可证副本(全本)的扫描件。

投标人应在本表后附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果截图。

# （二）投标人企业组织结构框图

以框图方式表示。

说明

# （三）拟委任的项目经理和安全负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应付项目经理和安全负责人的身份证（双面复印）、职称资格证书、安全生产考核合格证书、项目经理的公路工程专业二级及以上注册建造师证书的复印件。

2、项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及安全负责人的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

3、项目经理目前未在具体项目上任项目经理，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

4、本表内所有信息须如实填写，中标后业主将随机抽查，如发现信息不符等情况，后果由投标单位自行承担。

# （四）财务能力承诺书

致：     （招标人全称）

我谨代表     （投标人全称）      郑重承诺：若我单位有幸在      （项目名称）       工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）              元（￥             ）的流动资金，供本项目在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                   （盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：           （签字）

日       期：       年      月    日

注：投标人提供不少于      万元的流动资金

# （五）正在施工和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量要求 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工（或安全负责人） |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号

2、本表后应附中标通知书或合同协议书复印件

3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

# （六）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

# （七）履约行为表

投标人：          	                               施工合同段：

| 投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容 |  |
| --- | --- |
| 投标人应如实填写如下内容： 1、自2021年7月1日以来，有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内； 2、自2019年7月1日以来，在工程建设领域中，投标人及其项目经理有无发生过行贿受贿行为，构成犯罪的。（以中国裁判文书网查询结果为准）。 |  |

# （八）拟投入本工程的主要机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 国别产地 | 制作年份 | 生产 能力 | 数量（台） |  |  |  | 拌合楼建立时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 租赁 | 供料单位 |  |

注：1、本表填报的主要机械设备应满足投标人须知前附表附录6的要求。

2、附：拟投入本标段的投标人自有沥青拌和楼表，投标人根据自身情况选择以下格式填写。

附件格式：

1、拟投入本工程的投标人自有沥青拌和楼表

投标人：

| 机械设备 | 规格型号 | 额定功率（KW）或容量M3或吨位（T） | 厂牌及出厂时间 | 数量（台） | 拌合楼地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                   （盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：           （签字）

日       期：       年      月    日

注：嘉兴市范围内沥青混合料拌和设备（2000型及以上）所属单位名录以嘉公运【2022】8号、嘉公运【2022】33号文件公示的结果为准（如有补充以最新文件为准）。

2、沥青混合料供货协议

现有               正在进行招投标，针对此工程的沥青混凝土采购，由投标单位与沥青砼供料方          经双方协商达成如下意向：

本工程若由          （投标单位）中标，则保证该工程中所需沥青混凝土向此意向承诺供料方采购。同时供料方承诺若此投标单位中标，将根据工程进度，按照设计及技术规范的要求提供本工程所需的沥青混凝土。

本供料协议一式____份。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

投标单位：（盖章）                           供料方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）            法定代表人或授权代理人：（签字）

年  月  日

3、沥青拌合楼租赁协议

承租方（以下简称甲方）:                 租赁方（以下简称乙方）：

联系人：                                联系人：

电话：                                   电话：

传真：                                   手机：

地址：                                   地址：

现有（项目名称）正在进行招投标，针对此工程的沥青拌和楼租赁，经甲乙双方协商达成如下协议：

本工程若由甲方中标，则保证该工程中所需沥青拌和楼向乙方租赁。

本租赁协议一式____份。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

投标单位：（盖章）                            租赁方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）              法定代表人或授权代理人：（签字）

年   月   日                                  年  月  日

# （九）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（项目名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （十）残疾人福利性单位声明函

（如有，按格式内容提供；如无，可不提供本函和证明文件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的服务。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

监狱企业证明文件

相关部门出具的监狱企业证明文件 （如是，提供复印件加盖投标供应商公章）

供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期： 年 月 日

# 七、承 诺 函

（招标人名称）：

我方参加了       （项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照最低要求填报派驻养护人员：一标段19人，二标段22人，在经招标人审批后作为派驻本标段的养护人员且不进行更换。

2、若招标人要求更换不符合要求养护人员或巡查车，我方均按照要求予以更换，且不再自行进行更换。

3、如在投标报价过程中出现不平衡报价等情况，我方均会按照招标文件及清单要求，如实完成报价的全部工作内容，不因报价情况而拖拉或拒绝作业。

4、我方及本项目标段拟任项目经理均无无行贿犯罪行为。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投  标  人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月    日

# 八、其他资料

# 项目经理无在建项目承诺函（格式）

（招标人）　　　　　：

我　　（法定代表人姓名）  代表公司　　（投标人名称）　　　 郑重承诺，在贵单位　 （合同名称） 　项目的投标截止日期前，我公司拟派项目经理  (姓名)  无在建项目。

如此承诺虚假，我公司将无条件承担招标人的所有损失及承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人(盖章)：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

年       月       日

# 招标人公布的标有编号的补遗书（如有）或投标人认为有必要提供的其他资料