温州市政府分散采购

采 购 文 件

采购编号：ZJJW-202006070116

采购名称：温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（总集成）

采购方式：公开招标

采  购  人: 温州市大数据发展管理局

招标代理：浙江经纬工程项目管理有限公司

二○二○年七月

目    录

浙江经纬工程项目管理有限公司关于温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（总集成）的公开招标公告	3

第一部分 供应商须知	6

一、 说   明	10

二、 采购文件	10

三、 投标文件的编制	11

四、 电子投标文件的递交	13

五、 开标和评标	14

六、 授予合同	18

第二部分   合同主要条款（参考格式）	20

第三部分    投标文件附件	23

一、 资格文件	23

二、 商务技术文件	27

三、 报价文件	33

第四部分 采购内容及要求	37

第五部分 评标原则及方法	59

第六部分 政府采购政策功能相关说明	65

注：1、本采购文件中部分标“▲”且加下划线，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商必须响应。各投标供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不责任。

# 浙江经纬工程项目管理有限公司关于温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（总集成）的公开招标公告

项目概况

温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（总集成） 招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”在线获取招标文件，不提供采购文件纸质版，并于2020年7月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJJW-202006070116

项目名称：温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（总集成）

预算金额：1350万元

最高限价：1350万元

采购需求：见公告附件（招标文件）

合同履行期限：见公告附件（招标文件）

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；

2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、本项目拒绝联合体参与投标；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台；

3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2020年7月24日 上午09：30

2、地点：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

## 五、评审地点

1、温州市政务服务管理中心评标室 (温州市民中心A座3楼，会展路1268号)

## 六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

## 七、投标保证金：无

## 八、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

## 九、其他补充事宜

1、供应商如对招标文件有异议的，应于招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式（或书面盖章发至QQ邮箱337526831）向采购代理机构提出。

2、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（或书面盖章发至QQ邮箱337526831）向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载

4、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

5、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

6、温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：（https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm）

7、本项目质疑受理人员、联系方式：

采购人：瞿先生          联系电话：0577-88967920

采购代理机构：包先生    联系电话：18072192599

十、联系方式

采购单位：温州市大数据发展管理局

联系人：瞿先生

联系电话：0577-88967920

地点：温州市行政中心1号楼7楼

采购代理机构名称：浙江经纬工程项目管理有限公司

联系人：包先生

联系电话：18072192599

地点：温州市鹿城区市府路大自然家园2A栋901室

同级政府采购监督部门：温州市财政局政府采购监管处

联系人：陈先生、马女士

联系电话：0577-88506788、0577-88523909

# 供应商须知（投标邀请函）

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市大数据发展管理局 联系人：瞿先生 联系电话：88967920 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理公司：浙江经纬工程项目管理有限公司 地址：温州市鹿城区市府路大自然家园2A栋901室 联系人：包先生 电话：13456019132 |
| 3 | 采购名称 | 温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（总集成） 采购编号：ZJJW-202006070116 |
| 4 | 采购内容 | 具体内容及要求见采购文件相关内容，采购预算1350万元 |
| 5 | ▲服务期限 | 本项目服务期限：2020年9月30日前完成开发并上线试运行；若中标方有违约行为，采购人有权按招标文件、合同约定，单方面解除合同。 |
| 6 | ▲投标供应商资质格要求 | - 基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： - 截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内； - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； - 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 投标文件的组成 | 由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 16 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本采购文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人签署的规定： - 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署； - 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传。 3、授权代表签署的规定：投标文件中要求供应商授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传。 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件： （1）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | - “电子投标文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； - “备份投标文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； - 每份电投标文件应包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容 |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | 1、“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交： - 备份投标文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱337526831@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 - 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效； - 供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 21 | 电子投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后60分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱337526831qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。 （3）投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 22 | 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | - 供应商未按规定上传电子投标文件的； - 在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | 开标时间和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 24 | 询标澄清 | - 在采购过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）. - 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清时，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱337526831qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 - 本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约担保 | 需要，履约保证金的形式：银行转账或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函 履约保证金的金额：合同价款的2%。 |
| 27 | 政府采购 扶持政策 | - 本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见采购文件相关政府采购相关政策说明部分； - 本项目执行《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）优化政府采购金融服务（政采贷、履约保函等政府采购金融服务） |
| 28 | 投标供应商信用查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （3）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （4）具有以上（3）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 29 | 合同备案 | （1）中标供应商在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：337526831@qq.com。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 演示要求 | 1、供应商根据评分内容要求提供现场演示（演示人员应在投标截止时间前到达温州市政务服务管理中心开标室 (温州市民中心A座3楼，会展路1268号)，做演示准备（具体开标室见三楼大厅大屏幕或者联系代理公司））。每家供应商演示时间不超过15分钟（不包括专家提问及供应商技术答辩时间。演示进场人员不得超过2人。演示结束后由供应商解答评委的提问。 2、投影仪（接口HDMI）由招标采购单位提供，其他设备供应商自备。 3、项目演示并非强制性要求，供应商不提交项目演示不会被认定为无效标的条件，仅在商务技术文件评审过程中由评审小组评分量化。 4、疫情期间，现场演示人员，须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（≤37.3度），不符合上述要求的人员，不得进入演示现场，因此原因无法进入现场造成未及时办理业务的不利后果，由其自行负责。符合上述要求的投标供应商人员进入现场，演示后，建议马上离场不要在现场逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。 |

## 一、 说   明

1．本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务采购投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2．采购内容

本项目为温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（总集成），具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。

3．合格投标供应商：见招标公告

4．投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》

5．投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理公司均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 采购文件

1．采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．采购文件的澄清

2.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购人或采购代理机构，但该通知不得迟于投标截止时间前十五日使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3．采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.3 供应商应自行关注补充、澄清公告，供应商因未及时关注公告而产生的后果由供应商自负。

## 三、 投标文件的编制

1．投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标供应商自行承担。

2．▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。投标供应商不得有行贿犯罪档案记录，否则其投标将被否决。

3．电子投标文件的构成：

3.1投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分构成：

（一）资格文件

▲资格文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负）的组成：

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

- 法定代表人资格声明书；

- 法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）；

- 商务技术文件

- 投标函

- 技术规格、商务条款偏离表

- 供应商资格声明

- 企业简介，管理认证证书（如有）等

- 诚信投标承诺书

6）其余内容供应商根据评标办法自行编制。

（三）报价文件

报价文件主要包括下列内容：

- 投标报价一览表

- 投标分项报价表

- 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有）：

- 通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，上传后进行CA电子签章）

- 《小微企业声明函及其相关证明材料》（上传后进行CA电子签章，格式及要求见采购文件附件）

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件上传后进行CA电子签章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 残疾人福利性单位声明函（上传后进行CA电子签章，格式见采购文件附件）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

3.2   电子投标文件的编制

3.2.1 本项目要求供应商通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标）。

3.2.2、供应商报名通过后，应在投标客户端进行电子投标文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

- 供应商应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）的规定并按照本采购文件的要求编制电子投标文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

3.2.3本采购文件《第三部分 投标文件附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本采购文件《第三部分 投标文件附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

3.2.4供应商应保证《投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

3.2.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

3.2.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

- ▲电子投标文件的签章

4.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

4.2 法定代表人签署的规定：

- 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署；

- 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传。

4.3、授权代表签署的规定：投标文件中要求供应商授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传。

- 电子投标文件的形式和份数

5.1 电子投标文件的形式：详见《供应商须知前附表第18点》；

5.2 电子投标文件的份数：详见《供应商须知前附表第19点》

- 投标保证金

6.1  根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

7．   投标有效期

7.1   ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2   特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行，供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的供应商不得修改电子投标文件。

## 四、 电子投标文件的递交

1．  投标文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表第20点》

2．  投标文件的修改和撤回

2.1  供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3．  投标文件的备选方案:

3.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标和评标

（一）开标

1 采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

3 开标程序

分两阶段开标。

3.1．第一阶段

- 投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后60分钟内。

- 异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱337526831qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

- 供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃：

①　供应商未按规定上传电子投标文件的；

②　在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 电子投标文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱337526831qq.com。

- 第一阶段开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

3.2.第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进行第二阶段开标。

公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术文件得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，公布投标报价一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

（二）评标

1.1评标组织

评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为7人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标原则及办法”。

1.3 评标程序

1.3.1.在评审专家中推选评审委员会组长。

1.3.2.评审委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

1.3.3.采购人或者采购代理机构对各供应商的资格进行审查，投标供应商资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.3.4.评审委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

1.3.5.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

1.3.6.各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

1.3.7.评审委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

1.3.8.实质上响应采购文件要求的投标供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

1.4 供应商的资格审查

1.4.1采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

1.4.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理

1.5澄清问题的形式

1.5.1在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）.

1.5.2 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱337526831qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

1.6错误修正

电子投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

- 若供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审委员会应当以书面形式要求投标供应商对修正后的报价予以确认并对投标供应商产生约束力。投标供应商不予确认的，其投标无效。

（三）评标原则和评标办法

1.评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评审委员会投标确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会投标确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第五部分《评标原则及方法》。

（四）废标

1、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2、  ▲在评审过程中，有下列情况之一的，其投标无效：

- 电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

- 投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字或盖章的地方无法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 未按采购文件要求提供资格文件的；

- 供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- 电子投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

- 电子投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

（五）确定标候选供应商

1、本次采购由评标委员会推荐二名中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按有效投标供应商的最终得分（即商务技术得分和报价得分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，则由评委现场抽签决定名次先后）。

3、若中标候选供应商放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由第二中标候选供应商为中标供应商。

4、采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5、评标细则详见“评标原则及方法”。

6、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

## 六、 授予合同

1．最终审查

1.1评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选人进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和能力服务）履行合同。

1.2如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标供应商，如果审查没有通过，采购人将否决其投标，并对排名第二的候选人进行类似审查。若排名第二的候选人审查仍未通过，此次采购无效，应重新组织采购。

1.3评标委员会确定的中标候选人经采购人审查同意后，在财政部门指定的信息网上公告中标结果。

2．中标通知书

2.1中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．授标时更改采购货物数量的权力

3.1采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．签订合同

4.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3 采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4 拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

5．履约保证金

5.1中标供应商在收到中标通知书后，签订合同时须向采购人提交合同总价2%的履约保证金。

5.2履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3履约保证金自合同签订之日起至货物验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

6．采购代理服务费

6.1中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费，代理服务费以中标价为基准价按国家计委计价格[2002]1980号规定的服务类标准收取，招标代理服务费由中标单位支付。

# 第三部分   合同主要条款（参考格式）

（本合同为合同样稿，具体以双方签订的正式合同为准）

采购编号：

甲方：

乙方：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循[项目名称：       ] [项目编号：      ] 招标文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、招标内容

温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（总集成）。

二、付款方式

1、乙方在中标通知书发放之日起10日内向甲方递交合同价款2%的履约保证金，履约保证金可以采取银行转帐或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函的形式递交。

2、本项目合同总价:     （¥   ）

3、款项的支付：

合同签订后，由甲方向乙方一次性支付合同金额的30%作为预付款；

乙方完成所有建设项目的调试工作，进行试运行并出具试运行报告后，经甲方确认验收后于次月10号前支付剩余的结算价款；

三、服务期限

本项目合同期限为：2020年9月30日前完成开发并上线试运行。

四、项目建设

2、甲、乙方不得随意更改采购文件中的需求，如确需更改，需要双方签字认可；

3、乙方在合同签订后7个自然日内进驻项目所在地,进行本地化研发与实施；

4、若乙方未能在固定时间内完成建设项目内容的，甲方有权终止合同，并无需承诺如何责任。

5、在建设过程中，甲方应积极配合乙方，为乙方进行协调，以保证项目进度和质量；

6、项目建设中乙方应按项目实施的相关规范进行，安全施工。甲方概不负责在项目实施中出现的安全责任。

五、项目建设验收

项目建设完毕后，由乙方书面提出验收申请，甲方负责组织验收，验收合格作为合同续签的必要条件。

乙方书面提出验收申请一个月时间内，经2次验收均未获得通过，本合同终止，乙方须将甲方预付款全额退回，并自行承担已发生的所有费用，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

六、权利和义务（未尽事宜，以双方约定为准）

1、乙方的权利和义务：

（1）乙方在服务期内，提供管理平台运维服务及现场和远程技术服务支撑；

2、甲方的权利和义务：

（1）本工程软件开发的的知识产权无条件归甲方所有。

七、违约责任

- 若乙方建设相关应用未能达到约定的建设目标，甲方有权要求乙方限期整改，如逾期未整改或整改不符合采购文件和本合同约定的，造成甲方损失的或不良影响的，甲方有权终止合同。

- 甲方在合同期未满就无故提出解除合同，则乙方有权收回投资购置的所有设备，并要求甲方支付一定数额的违约金，违约金的计算方式由双方协商决定。

- 若乙方在合同期内未能履行本合同相关的义务，且经甲方书面警告、敦促仍未切实履行的，甲方有权终止合同。

- 任何一方的违约行为造成本合同的终止，守约方有权要求违约方赔偿其因此造成的经济损失，违约责任不因本合同的终止而解除。

- 任何一方对另一方违约行为的宽限，均不应视为放弃对违约方的追究和索赔的权利，也不应视为对该等违约行为的认可。

- 因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权保留解除合同的权利，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

八、其他

1、本合同经双方法定代表人签字盖章后生效。

2、合同有效期内，若因政策原因、市场环境变化等因素需要对本合同内容进行调整，双方应友好协商解决。

3、本合同执行过程中，采购阶段的采购文件、响应文件和承诺、补充合同、附件以及经甲、乙双方签字盖章后的相关文件都是本合同的有效组成部分。

4、因履行本合同发生的任何争议，双方均有权将争议提交温州仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则裁决；仲裁裁决具终局性，对双方具同等拘束力。

5、本合同正本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效果。

| 甲方（盖章）： 法人代表： 委托代理人（签字）： 联系电话： 地 址： | 乙方（盖章）： 法人代表： 委托代理人（签字）： 联系电话： 传真： 手 机: 地 址： 开户银行: 开户名称: 账 号: |
| --- | --- |

合同签订日期：     年     月     日

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人签定正式合同为准。

# 第三部分    投标文件附件

## 资格文件

1.企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

6.供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

7.法定代表人资格声明书；

8.法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）。

附件一

（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（3） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）法定代表人资格声明书

温州市大数据发展管理局

浙江经纬工程项目管理有限公司 ：

我        （姓名）系          （投标供应商名称）的法定代表人，身份证号：            ，联系电话        ，电子邮箱：            。

特此证明

供应商：(盖章)

日期：      年    月     日

特别提醒：供应商应保证法定代表人的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通

附：

法定代表人身份证复印件

### （6）法定代表人授权委托书（法定代表人为供应商代表时，可不提供）

温州市大数据发展管理局

浙江经纬工程项目管理有限公司 ：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的             （采购名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 |  | 详细通讯地址 |  |
| 职务 |  | 邮政编码 |  |

特别提醒：供应商应保证授权代表的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通；

授权代表身份证复印件

## 商务技术文件

供应商根据采购文件的需求自行编制，建议供应商自行编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，本采购文件提供部分格式如下：

附件二

### 投  标 函

致：  （采购人名称）

- 我方我方自愿参加贵方组织的      项目（采购编号：____ ）的投标，并按采购文件的要求在投标截止时间前将生成的“电子投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。

- 我方完全理解并接受采购文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对采购文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

三、我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本电子投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，不得在投标有效期内撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对采购单位因此引起的损失予以赔偿

四、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

供应商名称

公章

授权代表

日期

附件三

## 技术规格、商务条款偏离表

供应商名称：                                          采购编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不提供此表视为未响应采购文件内容。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件四

供应商资格声明

1.   名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年该项服务主要客户的名称地址：

列表详细说明

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

附件五

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称）（采购编号：       ）采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、诋毁、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定，投标文件中所提供的资料全部真实、合法。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及采购的人员的配偶、子女分包此次采购项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在采购过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标供应商资格（或中标资格）及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

日 期

▲注：本承诺书格式不得修改，不提交本承诺书将按无效标处理。

附件六

拟投入人员一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/职称 | 专业 | 专业工作年限 | 证书 | 拟任何职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附所列项目组成员相关证书、社保等证明复印件。

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

## 报价文件

- 投标报价一览表

- 投标分项报价表

附件七

投标报价一览表

项目名称：                               采购编号：                    价格单位：元

| 序号 | 项目名称 | 温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（总集成） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写： 圆 小写： 元 |
| 二 | 是否为小微企业 |  |
| 三 | 建设周期 | 本项目建设周期：2020年9月30日前完成开发并上线试运行。 |

注：（1）符合招标文件要求的全部费用。

（2）此表中投标总价应与附件八中的投标产品数量、价格表对应的合计报价一致。

▲不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月

附件八

投标分项报价表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（人民币元） | 合价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标总价应与附件二“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. ▲不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件九

政府采购活动现场确认声明书

浙江经纬工程项目管理有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人或授权代表签字：

年  月  日

# 采购内容及要求

# 一、建设内容及技术要求

## 1.1温州城市大脑数字驾驶舱体系建设

### 1.1.1温州城市大脑数字驾驶舱指标体系和前端开发服务

#### 1.1.1.1业务对接和指标接入

温州城市大脑业务对接工作，主要内容为辅助温州市各部委办局业务部门，进行业务指标提炼和中枢系统登记，保障填报指数的内容符合中枢系统要求，支撑业务部门开发单位通过agent部署方式将确认的指标接入中枢，最终实现温州市各级领导数字驾驶舱的指标抽取和展现。

#### 1.1.1.2指标体系建设

通过调研分析和业务分析，建立指标体系，提出指标分类模型，包含指标实时性、指标类型维度、数据属性分类、部门建设板块、数据属性等五个方面,并对已接入的指标需进行科学合理的指标梳理分类，从而保障数字驾驶舱的实际使用效果。

#### 1.1.1.3指标调通和质量保障

根据指标梳理结果，获取需要接入温州城市大脑数字驾驶舱的指标列表，向指标所属单位获取对应指标接口描述文档。指标联调期间会存在大量指标无法正常访问或响应结果与文档描述不一致等情况，开发人员协助排查问题。指标接口联调成功后，开发人员根据接口文档描述解析响应数据和提取对应指标数据。

#### 1.1.1.4前端开发

按照温州城市大脑设计规范，覆盖移动端、大屏端等多种终端类型。自适应现今主流设备，多终端数据一致，展示内容同步，有效避免数据排斥现象，达到多端协同，辅助部门工作的目的。

#### 1.1.1.5视觉设计规范

在实践温州城市大脑数字驾驶舱产品的设计过程中，既需要考虑到延续温州城市大脑产品一脉相承的视觉DNA，同时有需要凸显数字驾驶舱产品的风格特色。因此在针对城市大脑市级数字驾驶舱的产品的设计过程中，需要制定一整套完整的设计规范。

### 1.1.2.温州城市大脑数字驾驶舱运营管理平台

#### 1.1.2.1指标管理模块

指标管理模块是温州城市大脑数字驾驶舱运营管理平台中对指标进行多维度、仓库式管理的功能模块，该模块全面、实时管理数字驾驶舱内涉及到的所有温州指标，并提供综合管理服务。

#### 1.1.2.2部门管理模块

包括温州市各部门信息管理模块及部门数字驾驶舱管理模块。

#### 1.1.2.3县市区分平台模块

包括温州市县市区数字驾驶舱管理模块。

#### 1.1.2.4可视化引擎

可视化引擎模块为温州城市大脑数字驾驶舱提供个性化的展台配置功能，满足灵活的前端页面展示需求。根据业务的实际需求，支持对前端页面呈现的内容进行灵活组装。配置模块支持灵活配置业务板块、配置板块内容、灵活排序，此外提供多种展台模板。运营人员也可以对数字驾驶舱的内容模块进行编辑、删除、排序操作，以满足运营需求。

### 1.1.3.温州城市大脑数字驾驶舱服务平台

#### 1.1.3.1用户中心

包括用户鉴权和浙政钉用户体系对接。

#### 1.1.3.2业务中心

包括业务网关系统、核心数据接入系统及数字指标提取系统。

#### 1.1.3.3消息中心

消息中心可接入温州市的热点新闻、紧急突发事件以及驾驶舱内的指标动态（预警报警信息、优质指标信息）等内容。

## 1.2温州城市大脑中枢系统部署及运维服务

### 1.2.1.中枢接入规范和接入流程支撑服务

#### 1.2.1.1中枢系统接入规范梳理

主要包括中枢系统接入规范梳理和制定。制定《接入方管理后台操作手册》。

#### 1.2.1.2中枢系统接入流程支撑服务

主要包括中枢系统接入流程管理服务、业务方接入中枢系统培训及业务方接入中枢系统技术支持。中枢系统接入流程支撑服务总体分为支撑方服务与接入方服务两块工作。接入方需成立温州市各单位工作小组专班，明确专班负责人，并将信息录入至中枢系统运营管理平台。整体接入需充分利用现有的信息系统，从业务需求出发，在确保安全性、可用性的基础上，以在线、实时、可比较（可同比、环比、跨区比较）、可分析、可下沉为原则进行指标和指数的梳理。同时根据《温州城市大脑接入方管理后台操作手册》、《温州城市大脑数字驾驶舱开发规范》、《温州城市大脑数字驾驶舱设计规范》等要求，在中枢框架下进行系统平台的开发接入。

支撑方服务提供中枢系统接入方管理后台操作手册，协助指导专班成员进行agent服务器激活及验证、创建指数、创建子系统、新增API、数字驾驶舱接入等操作，做好相关技术支撑保障工作，同时提供API授权审核、政务云资源保障、数字驾驶舱技术、界面设计审核、接口健康度检测等服务。

### 1.2.2.中枢系统部署和运维服务

#### 1.2.2.1中枢系统部署服务

##### 1.2.2.1.1中枢系统集群环境部署

集群环境部署需要采用DevOps模式的实施方案，具备自动化的持续发布运维能力，集群环境能满足高可用、高扩展等要求，为中枢系统服务快速、便捷部署提供基础保障。

##### 1.2.2.1.2中枢系统基础服务部署

中枢系统基础服务是中枢系统正常运行的核心，为确保基础服务的高可用，需采用容器化部署方式进行发布，运用命名空间机制进行应用间隔离，将基础服务通过独立的命名空间进行计算资源隔离，确保基础服务运行与其他服务不相互影响。

##### 1.2.2.1.3中枢系统接入方管理平台部署

接入方管理平台包括用户中心前端、用户中心接口服务、接入方管理前端、接入方管理接口服务，采用前后端分离措施，降低耦合度。能通过负载均衡和路由策略的方式，提高系统的并发能力。

##### 1.2.2.1.4中枢系统运营管理平台部署

运营管理平台包括用户中心前端、用户中心接口服务、运营管理前端、运营管理接口服务四个部分，采用前后端分离措施，降低耦合度。能通过负载均衡和路由策略的方式，提高系统的并发能力。

#### 1.2.2.2系统运行维护保障服务

##### 1.2.2.2.1中枢系统日常管理服务

主要包括中枢系统监测、运维日志检查和中枢系统日常对接。

##### 1.2.2.2.2中枢系统技术保障服务

主要包括中枢系统优化更新、日常故障处理和建立应急预案。

##### 1.2.2.2.3中枢系统运维支撑服务

主要包括系统定期巡检、中间件技术保障、服务器技术保障和数据库技术保障。

## 1.3标准规范体系构建

为保障温州城市大脑中枢系统和数字驾驶舱能规范、稳定地运行，需建设一系列标准规范，包括中枢系统接口开发和指标接入规范、数字驾驶舱开发规范、运维规范等。

## 1.4集成开发

### 1.4.1温州市城市大脑数据中心和数字驾驶舱集成

#### 1.4.1.1温州市城市大脑数据中心集成

根据《省市两级公共数据平台建设导则》要求，坚持系统和整体的原则，按照“全市一盘棋”思路统筹建设城市大脑数据中心，按照温州市城市大脑数据中心市县区一体化建设思路，温州市大数据发展管理局在市政务云基础设施资源上统筹建设温州市城市大脑数据中心，为温州市直部门应用、区县应用、城市大脑等全市政务服务提供，该平台包括温州全市政务数据资源池、目录管理平台、数据交换平台（定时归集）、数据高铁（实时归集）、数据治理平台、数据安全管理、数据共享平台、数据开放平台、大数据分析平台及政策制度体系、标准规范体系、组织保障体系、安全保障体系等。

温州市城市大脑数据中心，是依托于温州城市大脑的整体平台能力，汇聚自然人、法人组织、政务应用、城市资产、行为事件、公共服务领域与政务服务等相关的数据，基于原始数据，逐步开展数据清洗加工、治理和数据模型构建，对数据分层分域，构建基础库、开放库、共享库、清洗库、归集库等数据仓库，形成STG层、ODS层、 DWD层、 DWS层的数据分层。进一步按照对业务的理解和对对象信息的抽象，从顶至下定义数据域，以全局抽象的视角对数据内容进行归类，形成包括自然人、法人组织、城市资产、城市感知、行为事件、地理空间、宏观经济、自然资源、公共服务和电子证照在内的政务数据中心主题域，并通过一系列标准规范保障体系，以智能、标准、全量、干净的数据资源支撑城市大脑行业应用、城市大脑创新应用、委办业务应用及数据开放等多领域的数据需求和业务建设。

#### 1.4.1.2城市大脑数字驾驶舱集成

城市大脑数字驾驶舱（以下简称数字驾驶舱）是温州城市大脑面向管理者提供的即时、在线的办公工具，能够协助管理者对温州市各业务部门、各区县上报的指标和数据进行实时的查看，能够第一时间掌握指标数据，针对现有系统在日常监管中存在的不足，突出问题呈现，实时监控预测，统计分析，能够给管理者提供一个管理工具，辅助管理者做出决策。数字驾驶舱按照不同的使用场景和工具，需做成PC端和移动端两个版本，便于管理者使用。

为满足管理者在使用数字驾驶舱左看看、右看看、上看看、下看看的功能，需实现温州市区（县）街道一体化建设框架。提供数字驾驶舱使用者对上舱数字指标进行多方位，多角度的立体式观测。通过控制观测等级的变化，在保持指标内容和定义不变的情况下，实现立体式的指标数据呈现，提供从温州市级数据切换至区县数据再到街道级数据的操作功能，同时针对每个数字指标，根据其是否支持数据钻取展示不同的前端样式。

按照管理者不同的分管内容，对数字驾驶舱上的指标需进行权限管理，也就是根据管理者的不同权限，呈现不同部门的核心指标,方便管理者在职责范围内通过数据全方位了解分管领域的真实建设情况（无盲区，核心指标反馈全域概况），进行精准管理分析。同时，数字驾驶舱能按照不同的维度进行分类。对于不同管理者的要求，可以对自己分管的部门和领域进行不同视角的查看和对比，实现指标数据全面反馈，无盲区，无死角，对管理起到指导作用。

实现杭温两地中枢系统互联互通，落地并上线至少一个杭温两地协同应用场景，打造城际双向联动、双向协同的样板案例。

### 1.4.2城市大脑数字驾驶舱及中枢系统部门对接

按照温州城市大脑建设思路，需温州市各业务单位根据温州城市大脑接口规范提供数据接口，并注册到中枢系统，API接口是保障数据实时性和数据融合互通的基础，并提供给各单位进行数据协同，接口还可以降低系统各部分的相互依赖，提高组成单元的内聚性，降低组成单元间的耦合程度，从而提高系统的维护性和扩展性。温州市各部门数字驾驶舱建设需要部门根据城市大脑接口规范，提供对应API接口并注册到中枢，实现部门和中枢的数据对接，保证数字驾驶舱的数据统一来源中枢系统，确保数据的实时性，并为后续数据融合提供技术基础。

### 1.4.3 集成服务

### 1.4.3.1 八大应用场景27个部门系统集成

根据温州实际情况，围绕八大重点板块应用，并逐步拓展到其他领域，按需建设或有序推进其他行业系统接入及提升，最终实现城市治理领域的全覆盖，拟集成现有27个部门系统，具体清单如下：

| 序号 | 项目类型 | 应用场景 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济运行 | 经济运行分析系统 | 温州市发展改革委 |
| 2 | 经济运行 | 工业大数据平台 | 温州市经信局 |
| 3 | 经济运行 | 金融大脑 | 温州市金融办 |
| 4 | 经济运行 | 金融风险监管罗盘 | 温州市金融办 |
| 5 | 社会治理 | 信用综合服务平台 | 温州市发改委 |
| 6 | 社会治理 | 政务投诉 | 温州市信访局 |
| 7 | 智慧公安 | “雪亮工程” | 温州市公安局 |
| 8 | 智慧公安 | 以卡管车 | 温州市公安局 |
| 9 | 智慧公安 | 智安小区 | 温州市公安局 |
| 10 | 智慧公安 | 温警在线 | 温州市公安局 |
| 11 | 城市智管 | 智慧城管平台 | 温州市综合行政执法局 |
| 12 | 城市智管 | 防台防汛智慧脑 | 温州市应急管理局 |
| 13 | 城市智管 | 水利工程综合管理平台 | 温州市水利局 |
| 14 | 城市智管 | 智慧住建 | 温州市住建局 |
| 15 | 交通畅行 | 智慧交通平台 | 温州市交通运输局 |
| 16 | 交通畅行 | 综合交通智能化系统 | 温州市交通运输局 |
| 17 | 医疗健康 | 医保监控 | 温州市医疗保障局 |
| 18 | 医疗健康 | 医疗大数据 | 温州市卫健委 |
| 19 | 医疗健康 | “智慧医疗”健康云 | 温州市卫健委 |
| 20 | 医疗健康 | 医学影像“云服务” | 温州市卫健委 |
| 21 | 文化旅游 | 智慧旅游 | 温州市文化广电旅游局 |
| 22 | 生态环境 | 美丽水乡云管家 | 温州市生态环境局 |
| 23 | 拓展板块 | 教育大数据平台 | 温州市教育局 |
| 24 | 拓展板块 | 政务服务2.0 | 温州市政务服务局 |
| 25 | 拓展板块 | 互联网+监管 | 温州市市场监管局 |
| 26 | 拓展板块 | 政务督查“掌上钉” | 温州市政府办公室 |
| 27 | 拓展板块 | 便民服务瓯e办 | 温州市大数据局 |

### 1.4.3.2  十个可视化大屏展示

结合数字驾驶仓功能，开发10个以上大屏展示模块，对温州城市大脑总体情况和8大板块内容进行集中展示，满足管理决策需要。

### 1.4.3.3  其他应用场景集成

针对其他拓展领域，按需将其他行业系统接入城市大脑。

## 1.5统一认证平台

### 1.5.1建立统一身份认证体系

根据政策法规要求和政务发展需求，整合各类政务应用，政务流程，制定统一的用户、组织及权限标准规范，实现自然人、法人与政府工作人员的身份集中管理，统一认证，保证网上政务服务用户信息的真实、合法和有效。自然人和法人用户注册、认证应采用实名制。

### 1.5.2建设统一身份认证信息库

基于已有平台的身份数据（浙里办、浙政钉等），通过开放注册接口、实名认证接口等，完善统一身份认证信息库。应用接入方与身份认证信息库根据具体的场景进行数据同步，同步的数据包括账户数据与组织机构数据（政务外网环境需要）。同步方式分为单向同步与双向同步，同步通过API调用实现。

### 1.5.3搭建共建共享的统一身份认证平台

搭建统一身份认证平台，实现以下功能：

（1）注册功能；

（2）实名认证功能；

（3）忘记密码功能；

（4）登录功能；

（5）数据同步功能；

（7）账户管理功能；

（8）访问日志统计功能；

### 1.5.4建立安全保障和账号管理机制

通过加解密技术、认证授权技术、PKI证书等技术，结合网络设置、接口调用认证授权、日志审计等方式，保障身份信息安全。

### 1.5.5统筹数据共享及服务应用发布

在建成统一身份认证信息库的基础上，以温州市大数据管理局为责任部门，大力推广统一身份认证信息的共享服务应用。共享服务应用主要包括以下3个方面：

（1）身份注册接口和实名认证接口调用服务；

（2）更新身份数据接口调用服务；

（3）单点登录接口调用服务；

（4）批量数据同步服务。

## 1.6安全服务

本项目所需的安全能力均由中标方以服务的形式提供，具体内容如下：

### 1.6.1基础安全服务

| 规格要求 |  |
| --- | --- |
| 产品形态 | 产品是软件形态； 支持部署于通用X86服务器平台，无需绑定操作系统即可搭建安全资源池平台，平台虚拟化内核采用基于KVM底层开发 |
| 平台架构基本要求 | 安全资源池平台计算资源、存储资源、网络资源、网络功能资源、安全功能等IT基础资源必须虚拟化，其中安全功能中必须具备虚拟防火墙、虚拟VPN、虚拟应用负载均衡、虚拟应用防火墙、虚拟IPS、虚拟数据库审计、网页防篡改等功能组件，保障平台的扩展性和兼容性（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）； 提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的一键故障定位功能，方便在安全资源池环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到acl策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性； |
| 性能要求 | 吞吐量：不小于50G 安全镜像总数：不小于100 |
| 交付形态 | 资源池必须具备安全需求弹性扩展，安全灵活部署。按需交付。安全功能以基于不同安全需求以安全服务包的形式交付。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
| 安全功能 | - 平台必须需要具备平台具备安全接入（SSL VPN）、安全防护（访问控制、内容安全、入侵防御、Web应用防护、网站篡改防护）、安全检测（僵尸网络检测、实时漏洞分析、Webshell检测、网站黑链发现、网站木马发现、云端监测、云端Web扫描）、安全审计（数据库审计、堡垒机）、安全应用（负载均衡）、安全运营（网站可用性监测、实时威胁告警支持微信/邮件告警事件推送、快速响应）、终端响应与检测等安全功能。 - 支持安全生态产品整合，且提供第三方生态产品接入服务报告证明（报告需体现公章） |
| 服务方式 | 实现云用户与云平台管理方独立可视化界面，云用户能够实现对安全的自助可控服务，必须具备为每个云用户分配独立的安全资源管理界面，云用户可查看：当前安全资源运行状态、安全状态，云用户可配置：当前所购买的安全资源，如IPS、Web防护等安全功能的策略管控。（需提供配置实例、功能性截图或录屏，加盖厂商公章或或授权章）。 |
| 可靠性 | 1）支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量，支持标记为重要虚拟机，当安全资源池资源不足时，优先保障平台侧虚拟机资源分配。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）； 2）虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性； 3）平台可以通过设置敏感时间度对集群服务器CPU、内存等基础资源进行动态调度 |
| 状态监控 | 1）平台支持云用户数量、安全服务包数量和分类、CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计的展现； 2）平台支持服务包的即将到期期限、平台当前出口总流量监测的可视化。 |
| 系统部署管理 | 1）平台支持自动进行网络拓扑发现，自动描绘安全资源池与云平台之间网络连接关系，支持对安全资源池内部的虚拟网络拓扑自动排列。 2）支持在线的安全镜像迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现安全镜像在平台内的不同物理机上迁移，保障云用户业务连续性。 3）支持vlan、vxlan、无vlan混合引流策略部署，且可以根据云用户与业务系统关联进行按需引流。 4) 安全服务，按照计量服务模式，根据需求使用安全服务，采用不同规格带宽、时间等多维度计量授权方式。（提供配置界面截图） |
| 虚拟VPN接入 | 1）VPN并发数不小于1500个； 2）支持对基于HTTP、HTTPS、FileShare、DNS、H.323、SMTP、POP3、Telnet、SSH等的所有B/S、C/S应用系统，支持基于TCP、UDP、ICMP等IP层以上的协议的应用，例如即时通讯、视频、语音、Ping等服务； 3）支持用户名密码认证、IP+MAC绑定认证、支持自定义广告，实现首次URL重定向； 4)支持针对跨运营商访问业务实现链路加速优化，消除丢包和延迟业务体验慢情况（提供截图证明）； 5)支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器。（提供截图证明） 6）可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； 7）支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现APP应用的双区域隔离。 |
| 虚拟应用防火墙 | 1）对虚拟防火墙分布式策略管控，策略内容可以针对IP、MAC地址或通讯端口，可防护所有基于IP五元组（TCP、 UDP、 ICMP 等）； 2）支持静态路由，ECMP等价路由，支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议，支持多播路由协议，支持路由异常告警功能； 3）提供基本的安全防御，包括但不限于4-7层访问控制、入侵防御、病毒过滤、网页防篡改等安全功能； 4）实时对外部的恶意扫描行为进行拦截，防止网站漏洞被暴露。 5）对所有应用系统进行漏洞的攻击防护，包括防跨站、防SQL注入、防篡改、防木马、防黑客攻击等。 6）能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； |
| 虚拟入侵检测 | 1)实时监测攻击事件，持续监测虚拟化平台和网络安全设备的安全告警事件，综合分析各类安全事件日志，及时发现安全威胁，分析云环境云安全状况，对安全事件进行处置。 2）具备独立的僵尸主机识别特征库，恶意软件识别特征总数在50万条以上； 3）对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告；（需提供云端恶意软件分析报告样本并加盖厂商公章） 4）支持对被防护网站是否被挂黑链进行检测； 5）支持通过随机域名算法，DGA域名检测算法和动态域名分析等行为识别技术定位僵尸主机。 6）具备分布式攻击源的暴力破解检测方法：统计单个用户名在单位时间内登录失败的IP个数是否超过阈值； 支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供截图证明并加盖厂商公章）； |
| 虚拟安全审计 | 1)支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计；支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作； 2）完整解析、记录、关联SQL操作语句绑定变量参数，并支持对超长SQL语句完整解析； 3）支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。 4) web访问方式支持直接输入目标IP快速连接功能；（提供相关Web页面截图证明），通过web方式使用SSH协议支持clone session功能；支持直接调用SFTP功能；支持设定窗口颜色、保存屏幕内容、打印屏幕内容、复制粘贴等功能；（提供相关Web页面截图证明） |
| 虚拟负载均衡 | 1）支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。 2）支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 3）支持编程语言（如Lua）自定义的流量编排方法，可通过编程脚本的方式实现负载均衡、会话保持和DNS处理等功能的灵活处理。（提供设备操作界面截图证明材料）。 |
| 数据保全 | 提供文件数据保全服务及措施，保障影像文件存储安全可靠不丢失。 |
| 产品资质 | 必须提供具备《计算机软件著作权》及测试报告 必须提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| 厂商资质 | 厂商具备CMMI L5认证证书； 网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）； 具有国家信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书》安全工程类一级； 具有不少于五个网络产品入围全球权威的IT研究与顾问咨询公司GARTNER的魔力象限（提供所有入围Gartner魔力象限产品的报告，以报告数量为准 |

### 1.6.2态势感知服务

| 功能类别 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 大屏可视 | 支持以图形化大屏的综合监控展示，包括但不限于安全事件态势、安全事件TOP5、高危漏洞TOP5，最新攻击事件等； |
|  | 支持以图形化大屏展示实时外部攻击态势，包括但不限于攻击事件、攻击源、危害级别等进行统计与展示； |
|  | 支持以图形化大屏的服务器与漏洞实时态势，包括但不限于漏洞等级分布、TOP5漏洞、服务器操作系统分布、影响服务器的数量、被访问服务器TOP5、实时漏洞发现更新、业务对外开放TOP5端口； |
|  | 支持以图形化大屏的方式展示业务外连的实时态势，包括但不限于外连业务风险TOP10、外连态势、外连地址TOP10、最新事件等，支持国际、国内地图自主切换； |
|  | 支持图形化大屏的横向威胁展示，包括但不限于横向威胁趋势，威胁类型分布、被访问业务TOP5、攻击源TOP5、违规访问源TOP5、可疑访问源TOP5、风险访问源TOP5； |
|  | 支持综合安全态势、分支安全态势、安全事件态势、网络攻击态势、外连风险态势、横向威胁态势、脆弱性态势、资产态势、正常横向访问监控、正常外连监控、设备运行态势11个独立的大屏展示功能，并支持大屏轮播，可自定义大屏轮播顺序。 |
| 资产感知系统 | 支持自动识别网络内部主机网段和外网网段； 支持通过流量中的应用内容自动区分网络内部网段IP是属于PC还是服务器； |
|  | 支持自动识别资产，在不影响内部网络的前提下，通过主动发送微量包的扫描方式探测潜在的服务器以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等； |
|  | 支持自动识别已知服务器，通过被动检测机制，对经过探针的流量进行分析，识别已知服务器对外提供的所有服务、已开放端口及端口传输的协议/应用等； |
|  | 支持通过SNMP协议，获取待监测设备机器名、CPU负载、内存使用和流量情况，同时也支持OID定制 |
|  | 支持分支维度感知资产，可定义分支名称、责任人、责任人邮箱、设备、地理位置地图，地图可选择在线地图、离线地址或本地导入地图。。 |
| 脆弱性感知 | 支持页面展示业务脆弱性风险分布，不同严重级别业务分布，漏洞类型分布图，漏洞整体态势等，支持7天、30天统计； |
|  | 支持通过镜像流量检测web流量中是否存在可截获的口令信息，分析web业务系统是否存在明文传输情况，避免因明文传输导致信息泄露的风险。 |
|  | 支持镜像流量检测15类以上常见协议的弱密码,包括HTTP、FTP、LDAP、VMWARE、ORACLE、VNC等类型协议，检测列表包含账号、密码、服务器、所属分支和业务、最近登录源IP、类型、最近发现时间等信息，密码星号显示需超级管理员才可查看，并支持储存数据包；支持筛选管理员账号与是否登录成功，并支持导出弱密码报告。 |
|  | 支持流量分析实时发现操作系统、数据库、web应用等存在的漏洞风险，看清网络脆弱性，并支持生成漏洞检测报告。 |
| 高级威胁检测 | 支持通过云端沙盒对全球威胁情报源进行验证，提取有效信息形成规则定期更新到僵尸网络识别库，增量提升检测能力； |
|  | 具备僵尸网络识别能力，行为规则35万条以上； |
|  | 支持DNSFlow分析引擎，利用机器学习算法结合威胁情报，能够从大量的样本中进行学习，总结其伪装的规律，从而发现伪装的恶意DNS协议； |
|  | 支持SMBFlow分析引擎，利用机器学习技术，发现主机传输可疑文件、恶意软件行为、文件或关键目录的可疑操作行为以及SMB暴力破解等； |
|  | 支持SMTPFlow分析引擎，利用机器学习技术，发现主机发送可疑附件的邮件行为、伪造发件人发送邮件、发送钓鱼网站邮件和垃圾邮件等行为； |
|  | 支持检测恶意邮件检测，可定位具体的收件人账号、发件人账号、恶意邮件数量、邮件附件是否包含病毒。 |
|  | 支持HttpFlow分析引擎，利用机器学习技术，发现绕过防御的webshell攻击，并能够大幅度降低传统检测技术带来的误判； |
|  | 支持检测业务的异常行为，从而识别业务是否已失陷被控制，并设立失陷等级和威胁等级展示当前业务的状态和产生的威胁程度； |
|  | 支持检测网络内部用户的异常行为，要求能够基于僵尸网络识别库，检测用户是否存在风险，并通过可视化方式展示：风险用户对业务产生的影响、内部的横向攻击、风险/违规行为等； |
|  | 支持对AD域控服务器安全检测，发现主机对域控服务器DNS探测、SMB会话枚举、账户探测、暴力破解等攻击； |
|  | 支持从流量中还原可执行文件进行深度检测，并展示主机所感染恶意文件名、病毒名称、传播协议、外部感染源等； |
|  | 支持NetFlow分析引擎，利用UEBA方式来检测服务器外发异常，包括是否正在进行DoS攻击、网络内部的横向探测：如IP扫描、端口扫描、数据收集（如到其他服务器下载）或数据传输（将数据传给其他服务器或外网）。 |
| 外联威胁检测 | 支持检测主机与C&C服务器通信行为，支持区分国内外区域； |
|  | 支持检测隧道、Tor暗网通信、端口反弹等对外通信方式，支持区分国内外区域； |
|  | 支持检测访问恶意链接、使用IRC协议进行通信、浏览最近30天注册域名、下载文件格式与实际文件不符、基于行为检测的木马远控、比特币挖矿等可疑访问行为，支持区分国内外区域和显示可疑行为访问趋势； |
|  | 支持检测违规访问策略黑名单或违反了白名单，或者违反了下一代防火墙中的应用控制策略的行为； |
|  | 支持检测服务器对外发起的远程登录、远程桌面、数据库等风险应用访问； |
|  | 支持检测主机对外发起的攻击行为； |
| 基础检测能力 | 支持记录用户网络当中南北向和东西向的访问信息，包括时间、五元组、具体应用、归属地、访问次数、流量大小等各类实时信息； |
|  | 支持识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条； |
|  | 支持自动识别所有访问关系，并能够将访问请求进行归类：正常访问、风险访问、违规访问等； |
|  | 依托于大数据检索能力，提供详细的日志查询功能，便于事后取证； |
|  | 支持自定义威胁情报，可自定义确定性等级、威胁等级、事件描述、危害描述和处理建议； |
|  | 支持对服务器、客户端的各种应用发起的漏洞攻击进行检测，包括20种攻击类型共9000+以上规则； |
|  | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP等）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL等）的口令暴力破解检测功能； |
|  | 支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击； 支持跨站请求伪造CSRF攻击检测； 支持对ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传的检测； 支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等的检测； |
|  | 要求具备独立的Web应用检测规则库，Web应用检测规则总数在3000条以上； |
| 威胁感知监控 | 支持展示外网对网络内部尝试（或已成功）进行的远程登陆、数据库访问等行为，可查看明细列表，内容包括但不限于外网IP、受影响网络内部主机IP、外部风险访问者数等； |
|  | 支持对业务的外连行为进行监测，以可视化的方式展示业务外连的地域分布、是否存在风险、外连趋势等，并提供详细的外连日志查询； |
|  | 支持基于可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，能够直观的看到失陷主机攻击了谁，被谁攻击了，帮助管理人员及时了解威胁的影响，并制定有效的处置动作； |
|  | 支持对风险业务、风险用户进行详细举证，详细举证为什么评判该主机为失陷级，并针对每个举证的安全事件进行详细的描述，如具体事件、该事件带来的危害、如何进行处置； |
|  | 支持基于威胁活动链的形式展现主机的安全状况，能够直观地展示主机正处于被黑客入侵的哪个阶段，是否已经被利用、以及威胁的程度； |
|  | 支持基于用户/业务维度的访问关系梳理，可呈现该用户/业务已经通过哪些应用、协议和端口访问了哪些业务，这些访问是否是攻击、违规、远程登陆等行为，IT人员可清晰的看出已对哪些业务存在影响，也能推导当前用户是否已失陷（或可疑）。 |
| 报表与日志管理 | 支持从业务和主机的角度详细分析各主机的安全风险状况，提供危害解释和参考解决方案；适用于日常处理安全问题的运维人员 |
|  | 支持提供PDF格式报表形式的摘要报告，包含总体摘要、安全感知详情、UEBA行为画像、安全规划建设建议等，从整体展示安全状况，快速了解业务和网络的安全风险； |
|  | 综支持合分析具体的业务系统和终端的安全风险详情，提供危害解释和参考解决方案； |
|  | 支持分析具体的业务系统存在的脆弱性风险，提供危害解释和参考解决方案； |
|  | 支持以邮件的形式及时将发现的失陷业务、失陷用户、攻击成功事件等安全事件进行告警，支持根据安全事件类型配置发送间隔和触发条件； |
|  | 支持 TB级数据秒级查询; 支持检索接入设备传输过来的所有安全日志，可基于时间、攻击类型、严重等级等选择项进行组合查询，可基于具体设备、来源/目的所属、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索； 支持通过syslog等接收、存储第三方设备的日志，并提供详细的字段搜索能力； |
|  | 支持检索接入设备传输过来的所有访问关系日志，可基于时间、访问类型、应用类型等选择项进行组合查询，可基于具体设备、来源/目的所属）、IP地址、端口进行具体条件搜索； |
|  | 平台支持IPV6平台管理，审计日志支持IPv6； |
|  | 支持对等级保护建设整改过程中系统定级、差距评估、备案、整改、测评过程中产生的文档结论进行统计归档，并使用可视化的统一界面进行展现与管理，最大程度发挥安全措施的保护能力； |
| 设备管理 | 具备IPS漏洞特征识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、URL库、应用识别库、恶意链接库、白名单库等，支持定期自动升级或离线手动升级； |
|  | 具备安全日志分析引擎、DnsFlow行为分析引擎、HttpFLow分析引擎、NetFLow分析引擎、MailFLow分析引擎、SmbFLow分析引擎、威胁情报分析关联引擎、第三方安全检测引擎、文件威胁检测引擎等，支持定期自动升级或离线手动升级； |
|  | 支持管控接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级； |
|  | 对接入的安全组件实时监控，包括展示是否在线、日志传输模式、今日传输日志量、当前传输总量等； |
|  | 支持对平台的CPU、内存、磁盘利用率进行实时监控，同时支持对核心进程的资源占用率进行实时分析； |
|  | 平台支持通过RESTful API接口对平台数据资源的“开放”与“共享”，第三方平台可获取受监控IP组、资产信息、风险业务与终端、漏洞详情、弱密码和明文传输等信息，实现数据更大价值； 平台支持通过syslog将产生的安全事件发送给其他平台，第三方平台可获取受监控威胁等级，IP组，安全事件，漏洞详情，风险主业务及终端，攻击类型等。 |
| 探针要求 | ≥4个千兆光口、≥4个千兆电口；应用层吞吐量≥2.5Gbps |
|  | 2U机架设备，1T SATA，双电源 |
|  | 旁路部署，支持同时接入多个镜像口，每个口相互独立不影响 |
|  | 具备资产发现、报文检测、异常会话检测、Web应用安全检测、违规访问检测、僵尸网络检测等功能；能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条，具备亿万级别URL识别能力；漏洞利用规则特征库数量在4000条以上。 |

### 1.6.3日志审计服务

| 功能类别 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 数据采集 | 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、深信服、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]； 支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、深信服、网神] 支持Opsec Lea日志采集； 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览、论坛微博]、入侵检测、业务检测、流量监控； 支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储； 支持文本型日志原始文件管理，可将系统作为日志服务器使用； |
| 监控功能 | 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况； 支持自定义配置实时监控的日志类型； 支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； 支持实时监控系统当前运行状态，包括系统CPU、内存、硬盘状态及管理员操作； |
| 报表分析功能 | 系统内置多种类报表模板； 支持动态\静态（日报、周报、月报）两种系统生成方式； 支持报告的邮件转发、生成提醒功能；支持多人邮件接收； 支持自定义审计报告； 支持导出html、Excel、PDF； 支持管理员自定义审计报表模板； |
| 查询分析功能 | 支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索； 支持以日志类型、时间范围及条件字段快速检索过滤； 支持高级检索以多条件组合查询方式，可以将每一个日志字段作为查询条件进行查询； 支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件；支持查询模版创建、修改、删除功能；支持查询结果导出； |
| 策略管理功能 | 支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理； 支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； 支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问； 支持自定义创建实时审计规则：根据日志字段为条件预设置分析策略； 规则条件设定支持逻辑运算符与支持正则表达式； 支持自定义三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息； 支持以告警页面、短信、邮件、SYSLOG、SNMP等各种方式呈现告警信息； |
| 数据管理功能 | 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份； 支持WEB界面备份及日志恢复导入工作； 支持自动与手动两种备份归档方式； 系统支持以FTP上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中； |
| 系统配置功能 | 支持审计系统用户（组）管理（添加、修改、删除、停用、启用）；支持资产管理，即所有采集日志源管理维护；支持密码长度、复杂度，密码猜测自动锁定账号以及系统超时设置安全策略；支持证书页面生成下载；支持系统配置备份恢复；支持时间同步页面配置；支持页面方式系统升级以及设备关闭、重启；支持从WEB界面查看网卡IP设置，修改静态路由设置等内容； 支持安全页面（SSL）证书下载； |
| 系统自身安全 | 系统内置安全防火墙；支持控制访问审计主机范围； 必需提供内部通讯检查机制，传输128加密； 管理接口支持串口或电口的方式管理； 管理界面与其他功能模块分离； |
| 日志数据安全 | 审计日志文件方式存储； 审计日志加密导出审计系统； 支持对所有审计管理员操作审计系统的动作进行审计； |
| 日志权限 | 审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明； 支持日志类型、IP地址权限设置； 支持页面功能模块权限设置； |
| 审计平台联动能力 | 支持与本次采购的运维安全管理系统实施联动部署，全面实现数据库业务访问、后台维护操作、网络运行日志及应用系统日志的综合审计； |
| 系统升级 | 在设备维保期内，厂家提供对系统软件的免费升级服务，保证系统软件为最新版本； |
| 系统许可方式 | 永久许可方式，再增加审计用户的情况下不用增加授权许可； |
| 产品授权及服务 | 提供原厂三年7*24小时的售后服务承诺； 提供三年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施。 |

### 1.6.4上网行为管理服务

| 功能类别 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| ▲所有功能支持IPv6 | 支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6 |
| 集中管理 | 多台设备支持通过统一平台集中管理、集中配置等； 加入集中管理时，支持身份认证，比如密码正确才能加入 |
| 管理员权限分配 | 支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限； |
| 告警管理 | 支持多种事件进行邮件告警，包括攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等； |
| IPsec VPN | 必须具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问； IPsec VPN支持多线路功能，支持配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； |
| 链路负载 | 支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载； 支持使用VPN做专线备份； 支持链路故障检测； |
| Web访问质量监测 | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级； 支持以列表形式展示访问质量差的用户名单； 支持对单用户进行定向web访问质量检测； |
| 首页可视化分析展示 | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况； |
| 多种认证方式 | 支持多种认证方式，包括本地用户名密码、第三方服务器、短信认证、微信认证、二维码认证等 |
| 第三方服务器认证 | 支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证； 支持ISA\lotus ldap\novel ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证； |
| 二维码认证 | 支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权 |
| 用户密码强度 | 可设置用户密码不能等于用户名；新密码不能与旧密码相同；可设置密码最小长度；可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符； |
| 多终端自定绑定 | 同一个账号，支持与指定数量的多个终端进行自动绑定； |
| 共享接入管理（防共享） | 能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为： 支持自定义配置终端数量和冻结时间，和添加信任列表； 支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。 支持例外排除功能：如指定例外条件1台PC，2个终端。当PC或终端数超过例外条件才会被判定为共享。 |
| 终端准入 | 支持禁止不满足终端检查要求的用户访问互联网；支持检测windows重要补丁的安装情况，并反馈检测结果。 |
| 应用标签功能分类管理 | 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类； 支持给每个应用自定义标签； 支持根据标签选择一类应用做控制； 支持对每一种应用的定义和解释，帮助客户快速定位应用的分类； |
| 应用识别规则库 | 设备内置应用识别规则库，支持超过6000条应用规则数，支持超过2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； 支持根据应用的特征智能识别新更新的应用； 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则； 支持根据不同的应用类型或具体某种应用设置允许或拒绝； |
| QQ白名单 | 支持基于用户组、终端类型、位置的QQ白名单功能。 |
| SSL加密内容审计和过滤 | 针对SSL加密的网站、论坛发帖、web邮箱的内容进行关键字过滤和内容审计； |
| 应用审计 | 支持记录QQ、TIM、微信、MSN等IM聊天行为和聊天内容； 支持移动APP（IOS和android）审计（如论坛类、微博类、新闻评论类等） |
| 加密证书自动分发 | 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题 |
| 策略有效期 | 必须支持上网策略对象的自动过期功能； |
| 父子通道 | 必须支持流量父子通道技术，且至少支持三级父子通道； |
| 流控通道实时可视化 | 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。 |
| 动态流控 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； |
| P2P智能流控 | 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； |
| 流控黑名单 | 基于流量、流速、时长设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中； |
| 流控单位 | 支持灵活配置流控单位是IP还是用户名（适用于公共账号：多个IP公用一个账号时，可以对每个IP进行限速，更加灵活准确）； |
| Wan-lan流控 | 支持把每一个外网IP作为通道内的用户，使得通道的用户间公平分配带宽，以及单用户最高带宽属性对外网IP有效； |
| 时间控制 | 支持基于时间段的带宽划分与分配策略；支持按日期设置流控策略，比如针对节假日设置不同流控策略； |
| 目标IP流控 | 支持基于访问行为的目标IP/IP组实现带宽划分与分配； |
| 流控策略适用多种对象 | 流控策略适用对象，适用于以下对象：用户、位置、适用终端、文件类型、URL类型等； |
| 上网安全 | 支持防火墙功能；支持防DOS攻击，识别并封堵来自于内网或外网的DOS攻击；支持防ARP欺骗，防范三层网络环境中的ARP欺骗问题； |
| 高性能日志模式 | 支持日志高性能模式处理，精简冗余日志； |
| 日志分级审查 | 管理员登录数据中心只能审计指定用户组的上网行为日志； |
| 趋势报表 | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等多种维度的流速趋势报表、流控通道趋势报表、应用行为趋势报表、网站分类行为趋势报表等； |
| 网络整体状况报表 | 从带宽健康分析、工作效率分析、离职风险分析、合规性分析四个大块对网络整体状况进行说明 |
| 域名流量排行报表 | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度，针对具体某个域名的访问流量排行； 支持基于时间/用户/用户组/上行/下行/总体等维度的域名流量排行； |
| 域名时长排行报表 | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度，针对具体某个域名的访问时长排行； 支持基于时间/用户/用户组/上行/下行/总体等维度的域名时长排行； |
| 域名行为排行报表 | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度，针对具体某个域名的访问行为排行； 支持基于时间/用户/用户组/上行/下行/总体等维度的域名访问排行； |
| 单用户行为分析 | 针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等） |
| 终端接入安全 | 支持基于用户和病毒等维度的行为次数排行 |
| 搜索中心 | 基于时间、用户/组、终端类型、位置、日志类型等条件下的关键字检索定位功能； 必须支持对日志中OFFICE等附件正文内容关键字的检索； |
| 关键字订阅 | 支持预置关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱； |
| 离职风险报表 | 从用户上网行为的多个维度（如访问网站、搜索关键字等）分析员工的离职风险； |
| 自定义报表 | 支持从流量分析、时长分析、用户行为分析、网站分类分析、终端接入分析、终端接入安全等多维度下选择具体的基于用户/用户组/终端/网站/域名/应用/通道/搜索关键字等细粒度的排行、趋势等报表，整合成一个自定义报表进行订阅；支持各细粒度报表直接拖拽进行整合成新报表，支持新建章节和预览功能； |
| 下钻分析 | 下钻查询 在流量时长分析、用户行为分析、终端接入分析等纬度相关页面支持对统计结果的向下钻取查询； |
| 产品资质 | 具有工信部颁发的《电信设备进网许可证》； |

### 1.6.5漏洞扫描服务

中标人需提供不少于两种基于主流安全厂家的漏洞扫描产品的服务，包括网络漏洞、操作系统漏洞、数据库漏洞、网站应用漏洞、中间件漏洞等。中标人需安排专人，每月提供漏扫报告及整改加固建议。

### 1.6.6渗透测试服务

针对重要资产，中标人需提供每年不少于一次的渗透测试服务，并提交渗透测试报告及整改加固建议。

本项目软件部分验收后至少提供三年免费运维服务。

- 二、开发周期要求

项目应在2020年9月30日前完成开发并上线试运行。

# 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、 评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1．  在评标室评标委员会范围内进行评审，评标委员会按照采购文件规定的评标办法和标准对各投标供应商的投标文件进行资格审查、综合评审。

2．  评标委员会按各有效投标供应商的综合得分（商务技术得分+报价得分）由高到低进行排序确定各标段中标候选供应商。

四、 评标办法

1．  本项目评标办法均采取综合评分法，其中商务技术文件85分（技术权值为85%），报价文件15分（价格权值为15%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术得分与报价得分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，则由评委现场抽签决定名次先后）。

2．  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、 评分细则

1．  商务技术文件的评定（85分）

注 ：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标

供应商的商务技术文件最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 投标人实力 | 110 | 根据投标人在行业中的资质、资信等级等情况综合横向比较打分；（0-2分） |
|  |  |  | 投标人具备业务服务范围为主机托管、带宽租赁、云计算服务的信息安全管理体系国际认证(ISO/IEC27001:2013)，提供证书得3分，不提供不得分； |
|  |  |  | 投标人有数据中心云平台机房且已通过国家信息安全等级保护3级及以上测评，提供证书得3分，不提供不得分； |
|  |  |  | 投标人具备独立的政务云或私有云平台运营能力，提供相关证明或合同得2分，无不得分；如采购第三方资源合同得1分，无不得分； |
|  |  |  | 注：以上证书如提供的是复印件的则需加盖单位公章，否则不认可。 |
| 22 | 总体技术方案 | 66 | 根据投标人对本项目需求分析是否具有针对性，切合项目目标程度，是否能够充分详细分析用户需求，提出合理化方案；总体方案提出的技术路线合理、可行，总体框架、结构成熟；充分了解项目需求，非常合理6-5分、对项目比较了解，比较合理4-3分、对项目了解一般，合理性一般2-0分 |
| 33 | 关键技术方案 | 88 | 数字驾驶舱及中枢系统： 1、中枢系统部署的完整性和合理性。各投标人是否具备中枢系统部署服务能力，提供的方案应包括中枢系统集群环境部署、中枢系统基础服务部署、中枢系统接入方管理平台部署、中枢系统运营管理平台部署和中枢系统部署算力清单等部署必要内容，且方案符合逻辑。充分了解项目需求，非常合理3-2分、对项目比较了解，比较合理1分、对项目了解一般，合理性一般1-0分 2、各投标人是否完整提出中枢系统运维保障方案，包括日常管理、技术保障、运维支持。从以上三方面考察投标人是否有能力为中枢系统提供可靠的运维保障服务。充分了解项目需求，非常合理2分、对项目比较了解，比较合理1分、对项目了解一般，合理性一般0分 3、数字驾驶舱管理平台是否具有完善的指标接入及管理功能、展台配置功能等功能。方案应包含详细合理的体系架构、功能模块、实现思路等关键内容。充分了解项目需求，非常合理3-2分、对项目比较了解，比较合理1分、对项目了解一般，合理性一般不得分 |
|  |  | 66 | 集成开发： 根据投标人提供的集成开发技术方案的针对性、可行性、全面性，特别是其中对项目需求理解、重点难点环节分析与相应解决办法等。充分了解项目需求，非常合理6-5分、对项目比较了解，比较合理4-3分、对项目了解一般，合理性一般2-0分 |
|  |  | 23 | 安全服务： 根据投标人提供的安全服务技术参数的满足性，技术方案的针对性、可行性、全面性，特别是其中对安全需求理解、重点难点环节分析与相应解决办法等。充分了解项目需求，非常合理3-2分、对项目比较了解，比较合理1分、对项目了解一般，合理性一般不得分。 |
| 44 | 项目实施方案 | 44 | 根据投标人提供的项目实施方案中关于项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法、实施流程、实施进度详细的描述，横向比较打分。充分了解项目需求，非常合理4-3分、对项目比较了解，比较合理2-1分、对项目了解一般，合理性一般不得分。 |
| 55 | 驾驶舱及中枢系统主要功能演示 | 330 | 根据数字驾驶舱和中枢系统的功能要求，提供系统主要功能演示，演示时间15分钟： |
|  |  |  | 数字驾驶舱大屏和手机端演示： 1.1演示基于温州特色架构的手机端和大屏端框架。（0-1分） 1.2演示前端呈现的五位一体指标架构体系。（0-1分） 1.3演示通过展台内容区域内滚动可查看领域下更详细的指标内容。（0-1分） 1.4演示指标的可视化图表样式呈现，例如饼状图、趋势图、表格等。（0-1分） 1.5演示针对不同指标可展示各自的同环比情况，全面了解指标数据内容。（0-1分） 1.6演示温州热点新闻模块的呈现。（0-1分） 1.7演示实时报警功能区域的呈现。（0-1分） |
|  |  |  | 中枢系统运营管理平台功能点演示: 2.1演示用户管理 演示对运营管理平台及接入方管理平台的用户进行创建、编辑、删除、查询等功能。（0-2分） 演示对数字驾驶舱用户的功能授权。（0-1分） 2.2演示系统菜单管理 演示查询、排序各部门和区县数字驾驶舱系统菜单信息，包括移动端、pc端。（0-2分） 2.3演示权限组管理 演示权限组的创建、授权、编辑、删除、查询等功能，授权包括关联驾驶舱访问权限、绑定驾驶舱用户。（0-2分） 2.4演示密钥管理 演示对各接入方的密钥进行停用、启用、查询功能。（0-2分） 2.5演示中枢系统docker资源管理 演示对各部门和区县的docker包进行查询、查看基本信息。（0-2分） |
|  |  |  | 数字驾驶舱管理平台功能点演示 3.1演示指标管理： 1)演示指标基础信息的配置，包括指标名称、负责人姓名、负责人联系方式等信息的增删改查功能。（0-2分） 2)演示已入库指标基础信息和运行状态进行修改功能。（0-2分） 3)演示指标上/下架和排序功能。（0-2分） 3.2 演示指标接口录入功能（指标接口源于中枢系统，用于相关模块开发）： 1)演示配置指标接口的基础信息，并关联到对应区级部门、平台或街道。（0-2分） 2)演示指标接口批量删除。（0-1分） 3.3演示展台配置功能： 1)演示展台内指标模块创建、编辑、发布、删除等功能；（0-2分） 2)演示手动配置已入库指标至具体展台，实现单个或批量配置功能。（0-1分） |
| 66 | 关键技术服务力量保障 | 112 | 项目负责人同时具有信息系统项目管理师和PMP证书得3分,没有不得分（0-3分）； |
|  |  |  | 技术总监具有国家软件考试系统分析师证书得2分，没有不得分，并承诺驻点研发再得1分；（0-3分） |
|  |  |  | 技术团队中有成员持有CISA（注册信息系统审计师）证书得2分，没有不得分；承诺有持证人驻点研发的再得1分；（0-3分） |
|  |  |  | 技术团队中有成员持有OCM证书得2分，没有不得分；承诺有持证人员驻点研发的再得1分；（0-3分） |
|  |  |  | 以上各个人证书如提供证书复印件需加盖公章，所有研发团队人员均须提提供所在投标供应商近三个月社保证明文件，如提供复印件的需加盖公章。 |
| 77 | 业绩证明 | 33 | 投标人提供2017年1月1日之后的市级数字转型项目案例，每提供一个得1分，最高得3分。以上案例需提供合同或中标通知书，如提供复印件的需加盖公章。 |
| 88 | 售后服务 | 33 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括售后服务标准、服务人员配备、故障响应修复时间方式及保障措施）。充分了解项目需求，非常合理3-2分、对项目比较了解，比较合理2-1分、对项目了解一般，合理性一般不得分。 |

2．  商务报价评分（15分）：

2.1政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

（2）供应商为小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业且提供的是本企业或其他小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业制造的货物、承担的工程或者服务，其评标价格为投标报价扣除6%，即投标报价×94%；

（3）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

2.2商务报价得分

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分15分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）▲本项目采购预算为人民币1350万元整。如供应商报价超过项目的采购预算，则其投标文件作无效标处理。

（4）若所有供应商的商务报价均超采购预算，则作流标处理，重新组织采购。

3． 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 有效投标供应商的综合得分为商务技术分和报价（价格）分的总和 。

- 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按有效投标供应商的最终得分（即商务技术得分和报价得分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，则由评委现场抽签决定名次先后）。

六、 定标办法

本次采购由评标委员会确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商放弃成交；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。

七、 中标结果公告

中标供应商经采购人确认后，在网上发布中标公告，在发布中标公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

# 第六部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

(7)《2017年国民经济行业分类（GBT 4754—2017）》

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，上传后进行CA电子签章）

（2）《小微企业声明函及其相关证明材料》（上传后进行CA电子签章，格式及具体要求见附件1）

4、享受监狱企业6%价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（上传后进行CA电子签章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位6%格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

附件1：

小微企业声明函及其相关证明材料

小微企业声明函

【不属于小微企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，以及《2017年国民经济行业分类（GBT 4754—2017）》和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             行业（行业代码为            ）的        （请填写：小型、微型）企业，具体信息（根据所属行业划分规定的标准进行相应填写）：从业人员         人，营业收入          万元，资产总额       万元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

相关说明及要求：

- 供应商为小型、微型企业的提供此函及相关证明材料（证明材料根据所属行业划分规定的标准相应提供，投标单位从业人员数量以社保部门在投标截止时间前2个月内出具的供应商单位全部参保人员名单为准，营业收入、资产总额以会计师事务所出具的2018年度财务审计报告（如有2019年度的财务审计报告已出，可提供2019年度的财务审计报告）为准，并将相关数据填入声明函中；须将相关证明材料上传系统后，进行CA电子签章。

- 小型、微型企业的行业类别由报价供应商严格按照《2017年国民经济行业分类（GBT 4754—2017）》和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准确定填写，并承担责任；

评标委员会专家将结合供应商提供的行业类别及提供的证明材料进行认定；未按要求提供完整资料或经评标委员会认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。