杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程

公 开 采 购 文 件

（全流程电子）

文件编号：临[2020]1145号

项目名称：杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程

采购人：杭州市公安局临安区分局           （盖章）

代理机构：杭州信达投资咨询估价监理有限公司 （盖章）

日期： 2020 年 6 月

目    录

第一章 采购公告…………………………………………3

第二章 招标需求…………………………………………8

第三章 投标需知…………………………………………10

第四章 评标办法及评标标准……………………………33

第五章 合同条款…………………………………………37

第六章 投标文件格式……………………………………42

- 第一章 公开招标采购公告

（本项目为电子投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，经政府采购管理部门批准（财政审批编号: 临[2020]1145号），现就 杭州市公安局临安区分局的杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

- 一、项目编号：临[2020]1145号

- 二、项目组织类型：分散采购委托代理

- 三、招标方式：公开招标

- 四、采购内容及预算：

| 序号 | 采购内容 | 单位/数量 | 采购预算价（最高限价） | 项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程 | 1项 | 300.0512 万元 | 工程类/具体采购内容及要求详见采购文件、图纸及工程量清单 |

- 五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单。

▲开标人的特定条件：

1、须是中国工商部门注册，具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业，且具备安全生产许可证。《外省企业需进浙备案》；

2、项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师且具备安全生产考核合格证书（B类证书）。《外省企业项目负责人需进浙备案》；

2、本项目不接受联合体投标。

- 六、采购文件获取：

1、获取招标文件的时间期限：公告发布之日起至投标截止时间前（潜在投标人获取开标文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在投标人及获取开标文件）

2、本项目开标文件实行网上获取，不收取工本费。

3、本项目实行网上报名，不接受投标人现场报名，投标人登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取开标文件”菜单，进行网上获取开标文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取开标文件）。

4、招标公告附件内的开标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取开标文件申请并下载了开标文件后才视作依法获取开标文件（投标人获取开标文件时间以投标人完成获取开标文件申请后下载开标文件的时间为准）。请投标人按上述要求获取开标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

5、免费注册网址：浙江政府采购网（投标人注册页面）：https:// middle.zcygov.cn/ settle-front/#/registry“政采云”, 如遇平台技术问题咨询电话：400-881-7190。

已经注册成功的投标人无需重复注册。

- 七、投标截止时间和投标文件递交地点：

1、投标截止时间：2020年6月22日9时00分整。

- 2、投标文件递交地点：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

3、投标人应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

- 八、开标时间及地点：

开标时间：2020年6月22日9时00分整。

- 开标地点：本项目采用不见面开标方式，采购代理机构在临安区苕溪北街1103号杭州信达1层开标室对本项目进行开标。投标人应在投标截止时间前委派投标代表（法定代表人或授权委托人）登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并CA锁在线解密投标文件等完成相关工作，建议投标人可以派授权代表出席开标会议，现场参与开标、解密（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

- 九、投标保证金：无

- 十、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；投标人电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在开标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 3.投标文件递交方式：

- 1、按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本开标文件要求制作、加密并递交。投标人应于 2020年6月22日上午09:00时前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。开标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

- 2、投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式或开标现场递交形式）在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章。以邮寄形式递交的投标人应确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），逾期送达的将拒绝接收。

邮寄递交地址：杭州信达投资咨询估价监理有限公司（临安区苕溪北街1103号），联系人：杨菲，电话：13813190799。逾期送达或未密封将拒绝接收。

3、CA 锁解密时间为开标当日9时至9：30分。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人按时递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

- 十一、其它事项：

公告发布范围：“浙江省政府采购网”（http://zjzfcg.gov.cn）

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本开标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求投标人通过政采云系统在线开标响应，开标截止时间前须完成电子投标文件的上传。投标人在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、本项目公告期限：5个工作日。

3、投标人对开标文件有异议的，应当在获得招标文件之日起7个工作日内以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购开标文件的投标人。投标人未按规定要求提出的，则视同认可开标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

4、投标人如认为开标过程和成交结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预成交结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑，逾期不予受理。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、参与政府采购项目的注册投标人，需登录浙江政府采购云平台(http://www.zcygov.cn)进行网上报名；尚未注册的投标人应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

十一、告知事项

1、投标人如需到场，必须指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求、佩戴口罩的人员参与开标现场活动，请严格把关。且只能指派 1 人参加现场开标活动；

2、参加开标的人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码一表”，即：身份证、“杭州健康码”（个人支付宝或浙里办 APP 中申领），开评标人员健康信息登记表（格式详见附件）。主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。

十二、业务咨询：

1、采购代理机构名称：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

地点：临安区苕溪北街1103号杭州信达

联系人：杨工

联系电话：13813190799

邮箱：2062709554@qq.com

2、采购人名称：杭州市公安局临安区分局

联系人：丁主任

联系电话：0571-63750745

地址：杭州市临安区钱王大街

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区政府采购办公室

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路 1950 号

- 第二章  招标需求

- 采购单位名称：杭州市公安局临安区分局

- 一、项目概况

- 1、 本项目位于杭州市临安区龙岗镇；主要包括民警实训基地的1#、2#、3#楼装修及室外工程。

- 1#：一层健身室与三层钢叉盾牌操练、擒拿格斗室内墙体拆除，吊顶、地面及墙面乳胶漆拆除重新制作安装，外立面涂料铲除重新刷漆；灯具、开关插座及管线安装。

- 2#：外立面涂料铲除重新刷漆。

- 3#：宿舍内卫生间吊顶、地面及墙面瓷砖拆除重新制作安装，一层餐厅吊顶拆除重新制作安装，二层洗衣房墙面瓷砖重新制作安装；除一层厨房外其余墙面及顶面乳胶漆铲除重新刷漆；外立面涂料铲除重新刷漆；卫生间洁具更换。

- 备用房外立面及传达室南立面改造涂刷真石漆。

- 室外新建围墙、浆砌块石挡墙、塑胶跑道及其他零星工程等。

- 具体施工内容详见采购文件、图纸及工程量清单

- 二、工程量清单见第七章

- 要求质量标准：合格标准；承包方式：包工包料；

- 工期：60日历天（具体以开工报告为准）；

- 质保期：按国家标准执行。

本工程采用一般计税法；施工组织措施项目费中的安全文明施工基本费按市区工程取费。

三、工程建设标准

1.1本章所列的技术规范为完成本采购项目所需的最低技术标准规范，投标人可选择高于本章所列技术标准规范要求的企业技术标准，但投标人需提供所采用的企业技术标准高于本章所列技术标准规范的相关证明材料。

1.2本工程所用的规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果规范与图纸中有明显未提到的任何细节或在涉及到规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应认为指的是采用采购人可以接受的建筑工程中的习惯做法。规范执行中，某些条文如有不明确的，其解释权应属于采购人，但须符合合同条件中的相应规定。各分项分部工程均应严格按图纸的规定和要求，或采购人的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报采购人批准。

本工程执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

（1）本工程建设标准。

（2）中华人民共和国国家标准和规范。

（3）中华人民共和国有关部委的标准和规范。

（4）其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

四、商务条款

| 保修期 | 按国家标准执行 |
| --- | --- |
| 工期及地点 | 工期：合同签订后60日历天内完成 地点： 采购人指定地点 |
| 付款条件 | 合同签订后付合同价的10%；完成总工程量的50%时，付至合同价的40%；工程竣工验收合格后，付至合同价的80%，工程决算审计后付至决算审计价的97.5%，余款2.5%作为质保金，质保期满后一个月内付清。 |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程 |
| 2 | 采购内容：具体详见第二章 |
| 3 | 投标报价及费用： - 本项目投标应以人民币报价，采购预算（最高限价）：300.0512万元；风险控制价：252.0430万元； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 本项目代理服务费及专家评审费由中标投标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构，代理服务费中标服务费参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77 号），根据临财发 【2019】174 号文件有关规定收费标准执行。； |
| 4 | 答疑与澄清：供货商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，自投标人获得招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改,并将内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常采购活动的，采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 5 | 1、投标文件组成：《资格文件》、《商务技术资信及其他文件》、《报价文件》三部分组成。 2、投标文件编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”：如果投标人在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障后，须在30分钟内上传数据电文形式的“备份投标文件”。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的上传、递交： a.如果投标人在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障（遗失CA或其他原因）后，须在30分钟内上传数据电文形式的“备份投标文件”； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、数据电文形式的备份投标文件。 （3）所有投标文件逾期解密的视作无效标。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传“电子加密投标文件”的投标人，因遗失CA或其他原因，导致无法解密“电子加密投标文件”的，由代理机构通过政采云电子交易平台【异常处理】端口上传、解密按规定递交的“备份投标文件。 （3）投标人在规定的时间内无法完成投标文件解密的，视为自动放弃本项目的投标。 |
| 6 | 投标截止时间：详见采购公告； 投标文件递交地点：详见采购公告。 |
| 7 | 开标时间：详见采购公告； 地点：详见采购公告。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：附后。 |
| 9 | 投标人应当提交的资格证明文件： （1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照； （2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书(原件)及授权代理人有效身份证明（复印件）； （3）连续近三个月依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]； （4）有效的企业资质证书、安全生产许可证； （5）有效的项目负责人证书； （6）自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 投标人信用查询网页截图。（以投标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）； |
| 10 | 开始评标前采购代理机构将依法对投标人的信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：截止提交投标文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于： 浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn) 杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/Index/Home） |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 合同签订后由中标投标人向招标代理机构提供已签订的合同书面文件2份，电子扫描件一份用于合同备案。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:履约保证金为合同金额的5%，履约保证金允许现金、转账或银行保函等形式缴纳，由乙方在合同签订后一周内支付给甲方。履约保证金在最终成果文件递交后，甲方视乙方履约情况退还。 |
| 14 | 采购资金来源：财政拨款 |
| 15 | 付款方式：详见合同 |
| 16 | 投标有效期：自投标文件递交截止之日起 60 日历天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件（采购文件）适用于 杭州市公安局临安区分局的杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2. “投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人中标后须承担的与本项目有关的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电子扫描件等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

各投标人应指派专人（法定代表人或其他本单位正式员工）负责本项目的投标、开标、评标等具体事务和签署相关文件。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

本项目采购代理服务费由中标人全额支付，投标投标人应自行考虑列入投标报价。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

本项目不允许转包，部分专业工程允许分包，但分包内容需取得采购单位同意。

- （八）特别说明：

▲1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处，中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

5、投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性评标委员会协助答复质疑。

6、质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7、采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标人的，应当依法另行确定中标、成交投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现本文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当自获得招标文件之日起7个工作日内一次性以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取采购文件的投标人。

2、招标采购单位必须以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复以此形式通知所有获取招标文件的投标人；除传真或邮件（原文扫描件）或网上公告形式答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件的组成

投标文件由《资格文件》、《技术文件》、《资信文件》、《商务文件》四部分组成。

- 1.资格文件：应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购文件中对投标人的特定要求的有关资格证明文件。

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；

（2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书(原件)及授权代理人有效身份证明（复印件）；

（3）连续近三个月依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]；

（4）有效的企业资质证书、安全生产许可证；

（5）有效的项目负责人证书；

（6）自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 投标人信用查询网页截图。（以投标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

- 2.技术文件

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容，包括商务部分、技术部分）；

（2）施工方案；

（3）保证施工质量的技术方案和措施；

（4）保证工期和施工进度的方案和措施；

（5）保证项目实施的技术力量和人力资源安排；

（6）投标人认为需要提供的其他文件。

（7）商务响应表；

- 3.资信文件

1）投标声明书；

（2）投标人情况介绍；

（3）投标人同类项目实施情况一览表【2016年1月1日以来类似项目合同金额100万元及以上项目业绩。须提供合同或中标通知书扫描件并加盖公章。】；

（4）投标人人员证书；

（5）投标人信誉；

（6）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以投标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（7）政策分相关证明文件（如有）；

7.1小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；

7.2残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（8）采购代理服务费承诺函；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明信用承诺书；

- 3.商务文件：

（1）投标函；（格式详见招标文件第六章）

（2）开标一览表；（格式详见招标文件第六章）

（3）报价明细表：【报表格式采用《浙江省建设工程计价规则》2018版规定格式】：

投标报价封面；

投标报价扉页；

编制说明；

投标报价费用表；

单位(专业)工程投标报价费用表；

分部分项工程清单与计价表 ；

施工技术措施项目清单与计价表 ；

综合单价计算表；

综合单价计算表(技术措施)；

综合单价工料机分析表；

综合单价工料机分析表(技术措施)；

施工组织（总价）措施项目清单与计价；

其他项目清单与计价汇总表；

暂列金额明细表；

材料（工程设备）暂估单价表；

专业工程暂估价表；

专项技术措施暂估价表；

计日工表；

总承包服务费计价表；

主要工日一览表；

发包人提供材料和工程设备一览表

主要材料和工程设备一览表；

主要机械台班一览表；

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；

（注：其中第（10）、（11）项可以不提供书面文档，待成交后提供。）

（4）主要材料品牌表（1、投标人在投标报价时，本工程主要设备、材料必须选用以上表格中的一种或相同档次及以上品牌，并在投标书中注明。施工时如确实需要到名录以外的供应方采购，必须经业主书面同意）。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

▲注：（1）投标文件中已提供格式的，投标人在编制投标文件时必须按招标文件格式要求进行签字或盖章，否则视作提供相关内容无效。（2）除报价文件外，其余文件中不得出现出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.本工程由招标人负责编制工程量清单，各投标人根据招标人提供的工程量清单内容进行综合单价报价。工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师签证、招标人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按投标人投标报价中的综合单价和招标文件规定的计算方式进行结算与支付。

3.工程量清单报价中的综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用之和。

4.投标人的投标报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

5.除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。招标人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中。

6.工程量清单作为投标人投标报价的共同依据，投标人对工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量均不能更改，否则视为不响应招标文件，作无效标处理。

7.本工程预算根据现行法律、法规，浙江省、杭州市相关文件及解释；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建设安装材料基期价格》（2018版）及补充内容和文件。业主提供的浙江华越设计股份有限公司设计的《杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程》图纸。其他有关造价编制依据。

- （四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、投标人应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术资信及其他文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3、本采购文件中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5、《投标文件》因字迹潦草、上传的内容不清楚或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人没有按照本采购文件中“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- （六）投标文件的签章

1、《投标文件》的签章：使用电子签章；

2、《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖单位公章。

3、参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

- （七）投标文件的形式

1、投标文件的形式：见《前附表》；

2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3、“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- （八）投标文件的份数：投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、开标

- （一）开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

- （二）开标准备

1、开标准备工作由采购代理机构负责落实；

2、采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

- （三）开标流程（两个阶段）

- 1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范点击“异常处理”，由代理机构将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标人的商务技术资信及其他文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

- 2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术得分（总分）情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标记录表（所有投标人的报价），投标人对自己的报价金额有异议的通过发送邮件形式说明（不予说明视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标候选投标人名单，及采购人最终确定中标人。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- （四）投标人资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

2、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一项目下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

- 五、评标

- （一）评审工作的组织

1、采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

- （二）评标委员会的组建

1、评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

- （三）评标委员会的职责

1、评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

- （四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

- （五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

- （六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

- （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

- 1、评审前准备

（1）由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

（2）由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

- 2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

（1）评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

- 3、投标文件的澄清、说明或补正

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 4、投标文件的错误修正

《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 5、对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

- （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

- 1、资格文件、商务技术资信及其他文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写错误或有涂改未修正的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件实质性要求条款的，或资格文件证明文件不全的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）资格文件组成内容不齐全；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一项目下政府采购活动的不同投标人之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

- 2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件规定的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）投标报价具有选择性；

（5）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（6）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（7）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（8）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

- （九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见第四部分“评标办法及评分标准”。

2、对采购代理机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- （十）修改评审结果

- 1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

- 2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

- （十一）投标人排序及推荐中标候选投标人

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标候选投标人。

1、评标委员会根据各投标人的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术得分从高到低确定排名；

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为中标人。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- （十三） 评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

- （十四） 投标文件的澄清

1、公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

- （十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价超出预算价或低于风险控制价的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

- （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定的情形，如果不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；如果影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、定标

- （一）确定中标人。本项目由采购单位授权评标委员会直接确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

- （二）中标通知书

1.确定中标投标人后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标投标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购单位签订合同。

- （三）出现下述情况之一的，采购单位可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购单位也可重新组织招标。

1、中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

2、经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，或未按投标时承诺的内容履行的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同,以此类推。

- （二）履约保证金：

1、履约保证金允许现金、转账或银行保函等形式缴纳，由乙方在合同签订后一周内支付给甲方。履约保证金在最终成果文件递交后，甲方视乙方履约情况退还。

2、签订合同后，如成交投标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，采用本办法。

本办法适用于杭州市公安局临安区分局的杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术资信分40分，商务报价分60分；评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=技术资信分+商务报价分的汇总得分

二、评标内容及标准

- （一）商务报价分（60分）

价格部分评审：

1）各供应商通过商务评审的有效投标报价，超过项目最高限价的报价无效，投标报价低于风险控制价的不进入商务分评审。

2）以各供应商通过商务评审的有效投标报价不低于风险控制价的最低报价为（评标基准价）得满分60分；

3）其他各供应商的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值 60%*100]的计算公式计算。

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有1）、2）要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）投标人已通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请注册并成为正式入库投标人【注：提供正式入库投标人的网站信息材料】

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】 ，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》 】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

此项由评审小组集体核实后统一评分。

（二）技术资信分（40分。投标人应提供有关证明文件及资料，并加盖投标人公章,未提供的不得分。）

| 评定项目 | 评定内容 |  | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  | 30分 |
| 施工方案 |  | 由评标委员会根据投标人施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位，针对环境保护和文明施工措施等）,施工方案根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位的，针对环境保护和文明施工有相应措施的得0-10分； 施工方案有缺项或编制内容不合理、不严密处每项扣 1-2分，扣完为止。 | 0-10分 |
| 保证施工质量的技术方案和措施 |  | 1、技术方案（0-3分）：投标人针对本项目的特点及要求编制保证施工质量的技术方案：保证施工质量的技术方案方案主次分明，条理清晰切实结合项目的特点能有效的保证工程质量的得3分，保证施工质量的方案与项目实际情况不符或方案不合理的，每项扣1分，扣完本项得分为止。 2、技术措施（0-3）：要求技术措施重点、难点分析精确全面，阐述合理，条理清晰、符合现状措施有缺陷或表述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完本项得分为止。 | 0-6分 |
| 保证工期和施工进度的方案和措施 |  | 由评标委员会根据投标人提供的工期和施工进度的方案和措施进行综合评审：针对本项目的特殊性及对工期要求较高，在保证工期和施工进度前提下较好的进行相关工作的配置提出的方案较为完善的得6分；方案描述不完整或未体现保证工期和施工进度处每项扣1分，扣完为止。 | 0-6分 |
| 保证项目实施的技术力量和人力资源安排 |  | 由评标委员会根据投标人提供的技术力量和人力资源进行综合评审：人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的得5分，必要岗位配置不齐全的每处扣1分, 岗位分工不明确、不完整扣1分。 | 0-5分 |
| 工程质量目标及保证措施 |  | 根据质量目标、质量控制方案及检验措施是否明确及科学性和保证质量的措施、材料质量保证等进行评分，最高得3分； | 0-3分 |
| 资信部分 |  |  | 10分 |
| 投标人业绩 |  | 投标人提供2016年1月1日以来类似项目合同金额100万元及以上类似项目业绩，1个得4分。 须提供合同或中标通知书扫描件并加盖公章。 | 4分 |
| 投标人人员证书 |  | 项目负责人具有建筑或市政专业中级职称得1分；技术负责人具有建筑工程二级建造师证书或市政工程二级建造师证书得1分。 须提供相关证书扫描件并加盖公章。 | 2分 |
| 投标人信誉 |  | 投标人的银行信用等级 AAA 级且在有效期内的得1 分，AA 级且在有效期内的得0.5分，A 级且在有效期内的得 0.5 分，其余不得分。 须提供相关证书扫描件并加盖公章。 | 1分 |
| 投标文件制作 |  | 投标文件编制完整，格式规范、符合招标文件要求的，得3分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5分（0-3分）。 | 3分 |
| 合计 |  |  | 40分 |

- （三）商务技术分的计算

技术商务分按照全体评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，结

果保留2位小数，第3位四舍五入结。

第五章   《建设工程施工合同（示范文本）》

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分  合同协议书

（注：本合同为示范文稿，最终以甲乙双方协商签订为准）

发包人（全称）： 杭州市公安局临安区分局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程

2.工程地点：临安区

3.资金来源：财政拨款

4.工程内容：1、 本项目位于杭州市临安区龙岗镇；主要包括民警实训基地的1#、2#、3#楼装修及室外工程。

1#：一层健身室与三层钢叉盾牌操练、擒拿格斗室内墙体拆除，吊顶、地面及墙面乳胶漆拆除重新制作安装，外立面涂料铲除重新刷漆；灯具、开关插座及管线安装。

2#：外立面涂料铲除重新刷漆。

3#：宿舍内卫生间吊顶、地面及墙面瓷砖拆除重新制作安装，一层餐厅吊顶拆除重新制作安装，二层洗衣房墙面瓷砖重新制作安装；除一层厨房外其余墙面及顶面乳胶漆铲除重新刷漆；外立面涂料铲除重新刷漆；卫生间洁具更换。

备用房外立面及传达室南立面改造涂刷真石漆。

室外新建围墙、浆砌块石挡墙、塑胶跑道及其他零星工程等。

5.工程承包范围：招标人所提供的招标文件、工程量清单、图纸及其它约定范围内

的工程。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期： 	日历天内竣工并移交整个工程；缺陷责任期24个月，保修期24个月。围。

三、质量标准

工程质量符合国家规定的合格工程验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

- 五、项目经理

承包人项目经理：        。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自   甲、乙双方签字盖章   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

- 通用合同条款（略）

### 采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）列明的通用条款。第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                              ；

通信地址：                                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程计价规则》及省、杭州市、临安区颁发的相关规范性文件。（1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》、（2）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号）、（3）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）、（4）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）、（5）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）、（6）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市【2011】198号）、（7）《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》（杭建市【2012】240号）、（8）新工艺、新技术的约定、（9）其他：

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  承包人自备      ；

发包人提供国外标准、规范的时间：  承包人自备       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件：①施工组织设计；②其他：

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供施工组织计划和进度计划以及材料供应计划等，并上报项目班子人员名单；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后七天内；

承包人提供的文件的数量为： 各2套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文本；

发包人审批承包人文件的期限：7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人保存。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                   ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                          ；

承包人指定的接收人为：                          。

监理人接收文件的地点：                             ；

监理人指定的接收人为：                             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：须经发包人书面同意。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：须经发包人书面同意。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内   。

1.12工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量按实结算，工程决算审核确认后调整；

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

通信地址：                                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进度、质量、成本及合同执行情况进行监督和检查，负责设计问题的联络处理，代表发包人履行设计变更、联系单及工程进度款的签证等职责（以上需经工程师核定签字，并由发包方盖章后方为有效。详细的权限根据发包人公司相关制度的规定）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已完成。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地已具备施工条件的要求及完成的时间：现场已具备开工条件，有关进场准备工作由承包人负责做好，费用已含在承包人的投标报价中。

承包人已对施工现场勘查完毕并充分了解，认为具备施工条件。施工前，发包人已要求承包人自行到工地现场勘查，承包人已充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的现场情况，任何忽视或误解工地现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（2）施工现场水、电、通迅线路接到施工现场的时间、地点和供应要求：发包人负责提供电源、水源，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费、水费，均含在投标报价中。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

（4）工程地质和地下管线资料（如有）的提供时间：

（5）图纸会审和设计交底

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木保护等工作：由承包人自行解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /。

发包人是否提供支付担保： /  。

发包人提供支付担保的形式： /。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图和竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：各三套（包括电子文档三套），其中一套必须是原件）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后20天内（如业主原因因相应延长）。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本、电子光盘。

- 承包人应履行的其他义务：

应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前一周提供施工总进度计划及发包人要求的各项报表。特殊情况根据需要，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。

承担施工安全和保卫工作及夜间施工照明的责任和要求。承包人应关注和保障现场人员的安全，对有潜在危险的地方出示警告牌，并安装适当而充分的护板、栅栏、档板，以防事故的发生。夜间也应在这些地方设置警告灯标。每个楼层在垂直运输通道附件应设置照明灯标和栅栏。

承包人在实施过程中，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，不干扰群众的生产生活和通行方便。如发生上述情况，由此导致的索赔、诉讼及其他开支，由承包人承担一切责任及费用。

承包人应做好相应措施保证出入安全，办理施工场地交通、环卫、噪音等管理手续以及场地清洁卫生等要求。

承包人提供的办公及生活用房要求：

所有施工车辆必须按发包人指定的行车路线进出施工场地，承包人必须随时对施工车辆散落在公共道路上的杂物进行清扫，保持道路整洁，避免扬尘。

双方约定承包人应做的其他工作：如对专业发包工程承包人

由于本工程施工而对道路及其它设施的影响、破坏，其修复费用均含在报价中。

承包人应依法为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护。

承包人为本合同所雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按图施工，做好各项质量检查记录。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                          ；

身份证号：                            ；

建造师执业资格等级：                  ；

建造师注册证书号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                  ；

联系电话：                                  ；

通信地址：                                  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和（或)工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和（或)工程总监取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和（或)工程总监送交书面报告。保障项目的顺利实施，做好与各相关单位的协调工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月到岗26天及以上。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令补缴。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每少一天应向发包人支付违约金2000元，累计三次未在岗即终止合同，清退出场，由发包人确定其它承包人施工，并通报报相关部门

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：直接扣除10%履约保证金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以每人每次1000元罚款。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程全部工程内容。

工作的范围：见工程量清单及施工图纸。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /                   。

其他关于分包的约定：   /                   。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：       /             。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从发包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。如果由此造成的工期延误，承包人自行承担相应违约责任。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同总价的5%，在合同协议书签署

前以转帐方式交纳至发包人帐户。

中标人向招标人交付的履约保证金中，原则上 30%为质量保证金，30%为工期保证

金，30%为安全文明施工保证金，10%为建造师、项目班子到岗保证金。

·本工程要求拟派的建造师、项目班子人员及机械设备到位率均须达到 100％，招

标人有权在工程实施中不定期抽查建造师、项目班子在岗情况，若发现不在岗一次处

以结算总价 0.1%的违约金，三次以上扣罚所有建造师、项目班子到岗履约保证金；

·招标人有权在工程实施中不定期抽查安全文明施工情况，若发现安全文明施工

未到位一次处以结算总价 0.2%的违约金，三次以上扣罚所有安全文明施工履约保证金；

安全防护、文明施工措施费和建设工程质量检验试验费不得挪作他用，实施过程中根

据投标文件的承诺和合同规定，经监理单位审查认可后由发包人足额支付。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：根据监理合同执行。

关于监理人的监理权限：根据发包人与监理单位签订的监理合同及建设工程监理规范实施，对施工阶段的质量、安全、进度、投资、文明施工、环境保护的控制及协调。发包人应在监理合同签署后十日内将监理合同或发包人对监理工程师的授权书提交给承包人。按照发包人制定的有关工程质量管理或对承包人进行处罚的管理制度对承包人进行处罚。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                           ；

职    务：                          ；

监理工程师执业资格证书号：                 ；

联系电话：                                 ；

通信地址：                                 ；

关于监理人的其他约定：                     。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                    /               ；

（2）                   /                ；

（3）                   /                。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：           /                  。

关于工程奖项的约定：                  /               。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：经承包人自检确认后，48小时内书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：①做好安全、防火教育工作，办好员工登记手续；②与工程有关的联系协调活动。

承包人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括业主的人员、设备、进入施工场地内及施工场地附近人员和财产）以及工程的安全负责。应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和简易消防设备。承包人必须注意保护工地、邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作，否则承包人负全责。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照相关的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意，承担所有安全保卫责任以及由此引起的所有经济和法律责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理工程师和发包人确认。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

场地须硬化，并每天专人清理，对发包人分配的包干区必须派专人清扫，办公室外、厕所、食堂、生活设施等要整洁。生活垃圾、建筑垃圾及时清理外运，清除、外运场内所有建筑垃圾，费用自行承担。如承包人接到书面通知后不积极配合，发包人有权安排其他施工单位进行场地清理和垃圾外运，所发生的费用从承包人的结算中双倍扣除。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（7）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：根据施工需要或发包人要求提供。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更引起的工期延误；

②其他： 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1日的误期赔偿金额为1000元整。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的 5 %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：（1）施工场地周围地下管线；（2）地下障碍物和污染物；（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；（4）其他。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

持续三天以上的暴雨、强台风、地震等。以上情况，经发包人同意给予承包人公平合理的延长期，但承包人不得向发包人提出任何损失和费用的索赔要求，且承包人应尽最大努力来减少损失及工期延误。除以上情况外，承包人应考虑多雨等不利气候因素对工程施工的影响

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：            /              。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：施工中发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，发包人应提前以书面向承包人发出变更通知，不论工程量增减多少，承包人均应无条件服从；承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求及时组织施工，因变更导致合同价款的增减由发包人按实进行相应的核增和核减，所有工程变更必须经发包人签字、盖章确认后才生效。

10.1 确定变更价格

10.1.1 确定变更价格原则

因设计变更引起的工程量清单的项目调整或数量调整，其工程数量按《浙江省建筑工程量清单指引》规定的工程量计算规则计算，工程项目综合单价按下列方法确定：

A、工程量按联系单在规定范围内按实结算。

B、单价或费用的计算口径：（1）标书中有相同项目的，按照相同项目单价下浮确定。（2）标书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价下浮确定。（3）标书中无相同项目及类似项目单价的，按以浙江省2018版定额或专业定额，其单价按编制标底预算价口径的组价原则及中标价的下浮率下浮确定。（4）无专业定额或无信息价的材料，由决算审核部门根据市场价组价确定。（5）如有发包人签证的，按发包人签证价下浮确定，如发包人签证的价格明显高于市场价时，决算审核部门可认定该签证价无效，重新组价确定。

（5）其他：/。

10.2承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：提交之日起7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：提交之日起7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

- 10.3暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.3.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.3.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.3.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：  / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。

按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市[2011]198 号）执行；

其中：

1、风险范围及幅度的约定：

（1）人工费的风险幅度（/%）

（2）材料价格的风险幅度（/%）

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（/）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算。

（2）按工程形象部位(目标)分段结算。

（3）竣工后一次性结算。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本项目采用固定单价合同。

（1）包括的风险范围： ①合同执行期内，施工临时停电、停水造成的连续24小时以内的停工；②合同执行期内，因客观原因造成停工、误工；③合同执行期内可能发生的其他费用 ，包括市政、市容、卫生、环保、治安等；④施工措施项目费实行投标价包干，不得因工程变更而调整；⑤工程实施中属于招标文件和本合同约定需要投标报价和合同包干风险范围内应考虑的费用，虽经发包人现场签证认可，在结算时可认定该签证无效 。⑥因承包人原则造成返工的工程量 。

风险费用的计算方法：  在投标时考虑并计入报价 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 按照本合同10条约定的调整 。

2、固定总价合同。

固定总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式：    /    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       5%                      。

预付款支付期限：合同签订进场施工后7日内              。

预付款扣回的方式：          /                          。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：          /                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：（1） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  竣工验收后一次性计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量按实结算  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订后付合同价的10%；完成总工程量的50%时，付至合同价的40%；工程竣工验收合格后，付至合同价的80%，工程决算审计后付至决算审计价的97.5%，余款2.5%作为质保金，质保期满后一个月内付清。

承包人收取工程款之前，应向发包人提交相应金额的正规的工程款发票，发包人凭票付款，承包人未提交发票的，发包人有权拒绝付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

关于进度付款申请单编制的约定：  /    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 凭施工监理及甲方代表共同签署的工程款签证支付 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请单以及相关资料后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到进度款申请单及相关资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款有关规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 承包人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除扣除工程资料履约保证金外，每延迟交付一天扣罚结算造价的万分之五，并承担由此给发包人带来的一切损失 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款有关规定执行。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人        承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：15天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款有关规定执行。

竣工付款申请单应包括的内容：/    。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款有关规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款有关规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款有关规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款有关规定执行。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款有关规定执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款有关规定执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款有关规定执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式: 决算审计价的2.5% 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程决算审计后一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /                       。

关于质量保证金的补充约定：   /

。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：         /                      。

（7）其他：      /                                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包方应缴纳相关所有保险。施工时若发生事故，引发的相关经济、法律等责任均由承包方承担。。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包方应缴纳相关所有保险。。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：中标后双方协商。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

其它补充条款：

本合同承包范围的工程结算由发包方委托有资质的中介机构进行审核，承包方应（按“浙价服[2009]84号”文件收费标准）承担审核追加费，由发包人从工程款中代扣代付。

附件1：

- 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括建筑工程及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工招标范围内的所有工程。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．建筑工程      年；

2．其他项目保修期限约定如下：以上未注明的工程质量保修年限，按2000年1月10日国务院第25次常务会议通过的《建设工程质量管理条例》执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：                             。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

- 投标格式与附件（表）

封面格式：

***项目名称

项目编号：********（标项*）

资

格

文

件

采购单位全称：

投标单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

3、资格文件目录

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；

（2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书(原件)及授权代理人有效身份证明（复印件）；

（3）连续近三个月依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]；

（4）有效的企业资质证书；

（5）有效的项目负责人证书；

（6）自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 投标人信用查询网页截图。（以投标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照

（2）法定代表人身份证明书或其授权代理人的授权委托书及身份证明

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是（单位全称）的法定代表人，身份证号码为。

特此证明

投标人：（盖章）

日期：    年   月   日

—————————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权书及授权人身份证

致：            （采购人名称） ：

我            （姓名）系：            （ 投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人身份证号码：

投标人公章：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明、近三个月中任意一个月社保证明复印件粘贴处

（3）连续近三个月依法缴纳税收和社保费的证明

[税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟）]

（4）有效的企业资质证书；

（5）有效的项目负责人证书；

（6）提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 投标人信用查询网页截图。（以投标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

封面格式：

***项目名称

项目编号：********（标项*）

技

术

文

件

采购单位全称：

投标单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术文件目录

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容，包括商务部分、技术部分）；

（2）施工方案；

（3）保证施工质量的技术方案和措施；

（4）保证工期和施工进度的方案和措施；

（5）保证项目实施的技术力量和人力资源安排；

（6）投标人认为需要提供的其他文件。

（1）评分索引表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

日期：

（2）施工方案

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

（3）保证施工质量的技术方案和措施

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

（4）保证工期和施工进度的方案和措施

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

（5）保证项目实施的技术力量和人力资源安排

项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 自201 年1月1日至今承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 资质情况 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商盖章：                         日  期：

（6）投标人认为需要提供的其他文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月

封面格式：

***项目名称

项目编号：********（标项*）

资

信

文

件

采购单位全称：

投标单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

4、资信及其他文件目录

（1）投标声明书；

（2）投标人情况介绍；

（3）投标人同类项目实施情况一览表【2016年1月1日以来类似项目合同金额100万元及以上项目业绩。须提供合同或中标通知书扫描件并加盖公章。】；

（4）投标人人员证书；

（5）投标人信誉；

（6）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以投标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（7）政策分相关证明文件（如有）；

7.1小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；

7.2残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（8）采购代理服务费承诺函；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明信用承诺书；

（1）投标声明书

致：                  （采购人名称）：

（ 投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系               （ 投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标服务的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.我方承诺按采购文件要求、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任（缺陷责任期24个月，保修期24个月）。

6.一旦我方中标，我方保证       日历天内竣工并移交整个工程。承诺工程质量达到       合格标准。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

年    月    日

（2） 投标人情况介绍

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

投标人公章：

年    月    日

（3）类似业绩2016年1月1日至今

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：    年   月  日

注：1、供应商业绩是指投标人提供2016年1月1日以来类似项目，合同金额100万元及以上项目业绩，须提供合同或中标通知书扫描件并加盖公章。

2、此表仅提供了表格形式， 投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

（4）人员证书一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

1.项目负责人具有建筑或市政专业中级职称证书；

2.技术负责人具有建筑工程二级建造师证书或市政工程二级建造师证书；

3.须提供相关证书扫描件并加盖公章。

供应商盖章：                         日  期：

- 投标人信誉（投标人的银行信用等级 AAA 级且在有效期内的，AA 级且在有效期内的，A 级且在有效期内的。须提供相关证书扫描件并加盖公章。）；

（6）政策分相关证明资料；

①小微企业声明函、网页证明资料

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的__________________

________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

小微企业名录 http://xwqy.gsxt.gov.cn/（搜索结果查询截图复印件加盖 投标人公章）

②残疾人福利企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司成交，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳采购代理服务费，在收到成交通知书前一次性向代理机构缴清采购代理服务费。本承诺函自投标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

日期：    年   月   日

（8） 投标人需要说明的其他文件和说明

信用承诺书

（供应商）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用杭州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：20  年  月  日

封面格式：

***项目名称

项目编号：********（标项*）

商

务

报

价

文

件

采购单位全称：

投标单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

5、报价文件目录

（1）投标函；

（2）投标报价一览表；

（3）投标报价明细表。【报表格式采用《浙江省建设工程计价规则》2018版规定格式】：

投标报价封面；

投标报价扉页；

编制说明；

投标报价费用表；

单位(专业)工程投标报价费用表；

分部分项工程清单与计价表 ；

施工技术措施项目清单与计价表 ；

综合单价计算表；

综合单价计算表(技术措施)；

综合单价工料机分析表；

综合单价工料机分析表(技术措施)；

施工组织（总价）措施项目清单与计价；

其他项目清单与计价汇总表；

暂列金额明细表；

材料（工程设备）暂估单价表；

专业工程暂估价表；

专项技术措施暂估价表；

计日工表；

总承包服务费计价表；

主要工日一览表；

发包人提供材料和工程设备一览表

主要材料和工程设备一览表；

主要机械台班一览表；

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；

（注：其中第（10）、（11）项可以不提供书面文档，待成交后提供。）

（4）主要材料品牌表（1、投标人在投标报价时，本工程主要设备、材料必须选用以上表格中的一种或相同档次及以上品牌，并在投标书中注明。施工时如确实需要到名录以外的供应方采购，必须经业主书面同意）。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（1）投标函

致：                             （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表供应商                             （供应商名称）提交资格文件、报价文件、技术文件、商务文件、资信及其他文件电子标书一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标日起60日历天。

4.如成交，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。

6.与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：            电话：

传真：              供应商代表姓名：            职务：

投标人(公章):

开户银行：                         银行帐号：

日期:        年    月    日

（2）投标报价一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 人民币（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 是否为中小微企业 |  |  |

日期：     年  月  日

- 投标报价明细表：

（1）投标函；（格式详见招标文件第六章）

（2）开标一览表；（格式详见招标文件第六章）

（3）报价明细表：【报表格式采用《浙江省建设工程计价规则》2018版规定格式】：

投标报价封面；

投标报价扉页；

编制说明；

投标报价费用表；

单位(专业)工程投标报价费用表；

分部分项工程清单与计价表 ；

施工技术措施项目清单与计价表 ；

综合单价计算表；

综合单价计算表(技术措施)；

综合单价工料机分析表；

综合单价工料机分析表(技术措施)；

施工组织（总价）措施项目清单与计价；

其他项目清单与计价汇总表；

暂列金额明细表；

材料（工程设备）暂估单价表；

专业工程暂估价表；

专项技术措施暂估价表；

计日工表；

总承包服务费计价表；

主要工日一览表；

发包人提供材料和工程设备一览表

主要材料和工程设备一览表；

主要机械台班一览表；

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；

（注：其中第（10）、（11）项可以不提供书面文档，待成交后提供。）

（4）主要材料品牌表（1、投标人在投标报价时，本工程主要设备、材料必须选用以上表格中的一种或相同档次及以上品牌，并在投标书中注明。施工时如确实需要到名录以外的供应方采购，必须经业主书面同意）。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

▲注：（1）投标文件中已提供格式的，投标人在编制投标文件时必须按招标文件格式要求进行签字或盖章，否则视作提供相关内容无效。（2）除报价文件外，其余文件中不得出现出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

工程量清单附后（报名成功后下载招标文件时一并下载）