- S216 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程设计咨询

竞争性磋商文件

项目编号：YHJS-2023-002（CG）

项目名称：S216 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程设计咨询

- 采购单位：长兴县交通运输局   （盖章）

采购代理机构：耀华建设管理有限公司（盖章）

- 日   期：二○二三年六月

目 录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商需求	5

第三章  磋商须知	11

第四章  磋商办法及评分标准	24

第五章  合同主要条款	27

第六章  磋商响应文件格式	36

### 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 S216 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程设计咨询招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn 获取（下载）采购文件，并于2023年06月27日14:00（北京时间）前递交（上传）磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YHJS-2023-002（CG）

项目名称：S216 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程设计咨询

预算金额（元）：800000

最高限价（元）：800000

采购需求：

标项名称：S216 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程设计咨询

数量：1

预算金额（元）：800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目的初步设计初审、技术设计初审(如需要)、施工图设计初审、设计文件中的概 (预) 算文件审核及后续服务工作。

备注： /

合同履行期限： (1) 服务周期从本合同签订之日起至本项目交工验收通过止；(2) 提供初步设计送审稿后15天内提供初步设计初审报告；提供各阶段施工图送审稿后20天内提供相应阶段施工图设计初审报告；提供较大或重大设计变更送审稿后7天内提供相应设计变更咨询报告。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财库〔2020〕46号等现行政府采购中小企业扶持政策，本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利企业和监狱企业视同中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

本次招标要求投标人须具备独立法人资格，通过全国投资项目在线审批监管平台备案的 设计咨询企业 (备案专业含公路) ，并在人员组成结构等方面能满足本工程设计初审要求。

4、本项目勘察设计单位不得参与本次竞争。

三、获取采购文件

时间：/至2023年06月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：（1）在线获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件）。本次招标不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）竞争性磋商公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。

售价（元）：0

四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点

提交磋商响应文件截止时间：2023年06月27日14:00时（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线电子投标；备份文件快递或送至浙江湖州长兴县前东街1100号

开标时间：2023年06月27日14:00时

开标地点：长兴县锦绣路8号长兴县公共资源交易中心，政府采购云平台在线电子开标（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日和2022年6月30日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：（1）本项目无需提交磋商保证金。

（2）为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：长兴县交通运输局

地 址：浙江省湖州市长兴县长州路799号

项目联系人（询问）：范工       项目联系方式（询问）：15757207562

质疑联系人： 何工       质疑联系方式：0572-6221297

2、采购代理机构信息

名 称：耀华建设管理有限公司

地 址：长兴县县前东街云峰大厦9楼

传 真： /

项目联系人（询问）：卢工  项目联系方式（询问）：18305722971

质疑联系人：范工    质疑联系方式：0572-6879663

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：长兴县财政局

地 址：长兴县太湖街道中央大道和长兴大道交叉口

联系人 ：佘工   监督投诉电话：0572-6027789

备注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

### 第二章  磋商需求

一 、项目概况

本项目S216 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程工程主线起点接长兴至安吉公路长兴槐 坎至二界岭段改建工程主线终点，路线往东利用新建的八三至二界岭公路至施工终点兴隆村西 侧，路线继续往东经林城镇、画溪街道、虹星桥镇，终点至和平镇韦山村附近与 S302 省道相交， 主线全长 40.525 公里。连接线接主线桩号 K11+374.37 处，路线沿现状五青公路走向终点至长兴 理光包装印刷有限公司厂区门口桩号 K5+730 处，与现状五青公路相接，连接线长 5.73 公里。

本项目路线总长约 46.255 公里，其中设计段总长 39.344km ，利用段总长 6.911km  (包含八 三至二界岭公路现状道路利用段长 5.877km ，吴山大桥已设计利用段长 1.034km ) 。

本项目全线设大桥 1125m/2  座，其中 754m/ 1 座吴山大桥为利用段，中小桥 1043.08m/23 座， 其中 64m/ 1  座上跨申苏浙皖高速桥梁为利用，箱涵 283. 1m/ 18 座，管涵 2296m/ 164 道。

二、招标范围及标段划分

本次招标设一个标段，即第ZX02标段，主要工作内容为：本项目的初步设计初审、技术设 计初审(如需要)、施工图设计初审、设计文件中的概 (预) 算文件审核及后续服务工作。

三、 服务期

(1) 服务周期从本合同签订之日起至本项目交工验收通过止；

(2) 提供初步设计送审稿后15天内提供初步设计初审报告；提供各阶段施工图送审稿后20天内提供相应阶段施工图设计初审报告；提供较大或重大设计变更送审稿后7天内提供相应设计 变更咨询报告

四、技术标准与要求

在咨询过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则咨询人应采用新的标准 或规范进行咨询。

在咨询工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(公路工程、房屋建筑、 电力工程、信息工程部分) 和下述标准、规范 (不限于) ：

| 1 ． (JTG B01-2014) | 《公路工程技术标准》 |
| --- | --- |
| 2 ． (JTJ002-87) | 《公路工程名词术语》 |
| 3 ． (JTJ003-86) | 《公路自然区划标准》 |
| 4 ． (JTG/T 2231-2020) | 《公路桥梁抗震设计细则》 |
| 5 ． (JTG B03-2006) | 《公路建设项目环境影响评价规范》 |
| 6 ． (JTG B04-2010) | 《公路环境保护设计规范》 |
| 7 ． (JTG C10-2018) | 《公路勘测规范》 |
| 8 ． (JTG C20-2011) | 《公路工程地质勘察规范》 |
| 9 ． (JTG C30-2015) | 《公路工程水文勘测设计规范》 |
| 10． (JTG 3430-2020) | 《公路土工试验规程》 |
| 11． (JTG D20-2017) | 《公路线设计规范》 |
| 12． (JTG D30-2015) | 《公路基设计规范》 |
| 13． (JTG D50-2017) | 《公路沥青路面设计规范》 |
| 14． (JTG D40-2017) | 《公路水泥混凝土路面设计规范》 |
| 15． (JTG/TD33-2012) | 《公路排水设计规范》 |
| 16． (JTG D60-2015) | 《公路桥涵设计通用规范》 |
| 17． (JTG D61-2005) | 《公路圬工桥涵设计规范》 |
| 18． (JTG3362-2018) | 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 |
| 19． (JTG 3363-2019) | 《公路桥涵地基与基础设计规范》 |
| 20． (JTJ025-86) | 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》 |

-    -

| 24． | (JTG D81-2017) | 《公路交通安全设施设计规范》 |
| --- | --- | --- |
| 25． | (JTG/T B07-01-2006) | 《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
| 26． | (JTG/T B05-2015) | 《公路项目安全性评价规范》 |
| 27． | (GB/T 2120-2020) | 《公路工程结构可靠度设计统一标准》 |
| 28． | (GB 50162-92) | 《道路工程制图标准》 |
| 29． | (交公路发[2007]358 号) | 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 |
| 30． | (JTG 3830-2018) | 《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》 |
| 31． | (JTG/T 3831-2018) | 《公路工程概算定额》 |
| 32． | (JTG/T 3832-02-2018) | 《公路工程预算定额》 |
| 33． | (JTG/T 3833-2018) | 《公路工程机械台班费用定额》 |
| 34． | (建标[2011] 124 号) | 《公路建设项目用地指标》 |
| 35． | (CECS 09-89) | 《工业企业程控用户交换机工程设计规范》 |
| 36． | (YD 2002-92) | 《长途通信干线电缆线路工程设计规范》 |
| 37． | (YD 5102-2010 ) | 《通信线路工程设计规范》 |
| 38． | (YDJ 44-89) | 《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》 |
| 39． | (GB50689-2011) | 《通信局 (站) 防雷与接地工程设计规范》 |
| 40． | (GB50374-2006) | 《通信管道工程施工及验收技术规范》 |
| 41． | (GB 50198-94) | 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 |
| 42． | (GB 50174-2008) | 《电子信息系统机房设计规范》 |
| 43． | (ITU-T) | 《国际电工协会系列标准》 |
| 44． | (GB50057-94) | 《建筑物防雷设计规范》 |
| 45． | (JGJ16-2008) | 《民用建筑电气设计规范》 |
| 46． | (YDJ 9-90) | 《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》 |
| 47． | (YD/T5138-2005) | 《本地通信线路工程验收规范》 |
| 48． | (GB50168-2006) | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |
| 49. | GB50021-2001 | 《岩土工程勘察规范》 |
| 50. | JGJ87-2012 | 《建筑工程地质钻探技术标准》 |
| 51. | JGJ89-92 | 《原状土取样技术标准》 |
| 52. | GB50218-2014 | 《工程岩体分级标准》 |

53.         GB/T50266-2013

54.         GB/T50123-2019

55.         GB50009-2012

56.         GB50007-2011

57.         JGJ94-2008

58.         GB50011-2010

59.         JGJ79-2012

60.         JGJ120-2012

61.         GB50015-2019

62.         GB50017-2017

63.         DB33/T628. 1-2007

64.         GB5768-2009

65.         浙交[2008]85 号

66.         JTJ 062-2008

67.        浙交[2012]88 号文

72.        交公路发[2011]504 号

73.       浙交〔2009〕100 号

75.      浙交办〔2016〕113 号文

76.         浙交[2017]4 号

77          CJJ37-2012

78             CJJ11-2011

《工程岩体试验方法标准》

《土工试验方法标准》

《建筑结构荷载规范》

《建筑地基基础设计规范》

《建筑桩基技术规范》

《建筑抗震设计规范》

《建筑地基处理技术规范》

《建筑基坑支护技术规程》

《建筑给水排水设计规范》

《钢结构设计规范》

《交通建设工程工程量清单计价规范第一部分：公路工程》 《道路交通标志和标线》

《浙江省公路工程概算预算编制补充规定》

《公路桥位勘测设计规范》

《关于调整我省公路工程概预算人工单价的通》 《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意》

《关于进一步提高公路工程设计质量的若干意见》

《转发交通运输部办公厅关于印发<公路工程营业税改征增 值税计价依据调整方案>的通知》

《关于地方水利建设基金暂停征收后调整我省公路水运工 程造价税金税率的通知》

《城市道路工程设计规范》

《城市桥梁设计规范》

五、▲人员配置不得低于下表规定

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称；自 2020 年 1 月 1 日以来，无行贿犯罪行为(时间以法院判 决书判决日期为准，投标人在投标文件中无须提供) 。 |
| 路线分项负责人 (兼路线交叉) | 1 | 具有工程师及以上职称。 |
| 路基路面分项负责 人 | 1 | 具有工程师及以上职称。 |
| 桥涵分项负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称。 |
| 交通工程分项负责 人 | 1 | 具有工程师及以上职称。 |
| 工程造价分项负责 人 | 1 | 具有工程师及以上技术职称，具有交通运输部公路工程造价甲级资格证书或注册一级造价工程师 (交通运输) 专业证书。 |

注：1、投标人必须按磋商文件格式附拟委任的主要人员身份证（第二代身份证须正

反面复印）、技术职称证复印件、资格证书、拟投入本项目所有人员需提供最近三个月（2023年1月至6月之间连续的三个月）社保证明（如为退休人员，需提供返聘合同）复印件或扫描件。

六.履约保证金：/

七.计价方式：总价包干。

八.付款方式：

(1) 咨询人在初步设计初审工作完成并提交初审报告，在初步设计批复后的 2 个月内，发

包人支付给咨询人签约合同价的30％；

-    -

(2) 咨询人在土建工程施工图设计初审工作完成并提交初审报告，土建工程施工图批复后 30 日内，发包人支付给咨询人签约合同价的40％，累计支付至 70%；

(3) 咨询人在所有工程内容的施工图设计初审工作完成并提交初审报告，施工图批复后 30 日内，发包人支付给咨询人签约合同价的20％，累计支付至 90%；

(4) 本项目所有标段均交工验收通过后的 30 日内，结清合同尾款。

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：S216 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程设计咨询 |
| 2 | 采购内容及数量：详见磋商需求 |
| 3 | 磋商报价及费用：1.本项目磋商应以人民币报价； 2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无。 |
| 5 | 答疑与澄清： 供应商应认真阅读本磋商文件，如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在2023年06月22日上午11：00时前以书面（含传真）形式向采购人一次性提出（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）； 如答疑和澄清修改的内容影响磋商响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间5日前，在浙江政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn /)和长兴县公共资源交易中心网(http://ggzy.zjcx.gov.cn:21001)相应栏目发布答疑和澄清。不足5天的，采购人将顺延递交磋商响应文件的截止时间。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 潜在供应商应自行关注浙江政府采购网或长兴县公共资源交易网站的公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 6 | ▲本次采购设定的最高限价如下：最高限价：80万元，高于最高限价的投标都将被否决。 |
| 7 | 磋商响应文件构成和份数： 1.形式：本项目实行全流程网上电子交易。 2.组成：供应商应准备上传的电子磋商响应文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份，共三类。 |
| 8 | 磋商响应文件的形式和效力： 磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）和纸质备份磋商响应文件。 1.电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制，按电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。 3.纸质备份磋商响应文件部分：电子磋商响应文件的备份文件按须知“磋商响应文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封递交。 4.磋商响应文件的效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。 备注：以供应商解密成功的上传电子磋商响应文件为准，除非供应商原因导致的电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。 |
| 9 | 纸质备份磋商响应文件应按以下要求装订： 分册装订，共分3册，分别为：“资格文件”、“报价文件”、“商务技术文件”。 纸质备份磋商响应文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订（提倡双面编制）。 |
| 10 | 磋商响应文件签字、盖章要求：上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件应按磋商文件要求进行签字盖章。 |
| 11 | 磋商响应文件的递交要求： 1.电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求上传。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。 3.纸质备份磋商响应文件将以密封的纸质文件的形式递交。 每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（价格部分应单独密封装订，价格文件未单独密封造成的风险由供应商自行承担） 外包装和密封要求：磋商响应文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。 响应文件均由“资格文件”、“报价文件”、“商务技术文件”三部分组成。 成交供应商在领取成交通知书之前再递交4份纸质版磋商响应文件。 |
| 12 | 磋商响应截止时间：2023年06月27日14:00时 开标地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心。 |
| 13 | 1、磋商时间：2023年06月27日14:00时。 2.供应商应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。 3.供应商应当在投标截止时间前，除政采云上传的电子磋商响应文件外，还应递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份，介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件允许供应商采用邮递形式送达（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作,寄出后请电话告知代理公司工作人员）。磋商响应文件密封并盖章邮寄给耀华建设管理有限公司（长兴县县前东街云峰大厦9楼），联系电话：0572-6879663/18305722971 ，接收截止时间为2023年06月26日17:00时前（以签收时间为准，如在规定时间内未收到磋商响应文件，由投标供应商自行承担相关责任）。 |
| 14 | 磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或被政采云平台拒收： （1）电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传的； （2）供应商未按照须知前附表规定的时间解密电子磋商响应文件的，且未提供备份文件； （3）仅提供备份磋商响应文件的磋商无效。仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，造成项目磋商活动无法进行下去的，磋商无效，相关风险由供应商自行承担。 |
| 15 | 本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权委托人无须到场，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。 |
| 16 | 本项目采用全流程电子开评标，请各潜在供应商自备可联网电脑及CA锁，在磋商响应截止时间后，供应商使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为磋商时间开始起半小时内。 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击。 出现上述情况时，应对未开标的暂停磋商程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。 |
| 17 | 服务期： 自合同签订之日起至本项目交工验收通过之日止。 |
| 18 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交供应商。 |
| 19 | 成交结果公告：成交供应商确定后5个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）。 |
| 20 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 合同备案：签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。 |
| 21 | 付款方式：详见合同条款。 |
| 22 | 磋商响应文件有效期：60天。 |
| 23 | 面向中小企业预留采购份额说明 1.本项目是否属于专门面向中小企业预留采购份额的项目：是 2.预留采购份额措施：专门面向中小企业采购 3.是否落实小、微企业价格扣除扶持政策：否 |
| 24 | 政府采购政策相关说明 （一）文件依据 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） （2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号） （3）浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号） （4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） （5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） （6）浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号） （7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号） 8）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号） （二）为落实政府采购政策需满足的要求 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （三）其他的国家政策支持 供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分。 （四）行业划分 ## 1. 根据《国民经济行业分类》（GBT 4754—2017）本次采购标的为：服务类，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 |
| 25 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。 2.查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3.信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存加盖单位公章。 4.不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单。 5.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。 6.如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。 |

一、总  则

（一）适用范围

本竞争性磋商文件适用于S216 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程设计咨询。

- （二）定义

- 1.“采购单位（采购人）”系指长兴县交通运输局   。

- 2.“采购代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的耀华建设管理有限公司 。

3.“供应商”系指向采购单位提交磋商响应文件的磋商单位。

4.“产品”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的相关的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应，否则将作无效标处理。

- （三）现场踏勘

不集中组织现场踏勘。潜在供应商可自行进行现场踏勘，如因未踏勘现场造成报价失误，是供应商的责任且成交后不予调整。

（四）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包，否则采购单位有权解除合同，并追究成交供应商的违约责任。

▲（五）特别说明

- 本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的实施人员必须为本法人员工。

3.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件。磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）质疑和投诉

1.供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的组成

1.竞争性磋商公告

2.磋商需求

3.磋商须知

4.磋商办法及评分标准

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式

7.本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

（三）竞争性磋商文件的澄清、修改与补充

1.供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，供应商须在前附表规定的时间内以书面形式要求采购人澄清。采购人将在前附表规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购竞争性磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可竞争性磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.在磋商截止时间前，采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。供应商在收到竞争性磋商文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

3.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，采购单位可以视采购具体情况推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

4.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.因供应商提供联系资料错误或遗漏等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商的，责任由供应商自负。

三、磋商响应文件的编制要求

- （一）磋商响应文件的组成

- 磋商响应文件由“资格文件”、“报价文件”、“商务技术文件”组成。

▲1.资格文件（缺项或未提供的视为资格审查不通过，按无效标处理）：

a、（1）投标人应具备独立法人资格，通过全国投资项目在线审批监管平台备案的 咨询企业 (备案专业含公路)（已列入全国投资项目在线审批监管平台备 案的咨询企业网站截屏的复印件）；

（2）持有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书

（3）第二章磋商需求中服务人员基本配置（格式自拟）

b、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见格式）；

信用承诺书（见格式）；

c、享受政府采购支持政策相关证明：

1、中小企业声明函（见格式）；

2、残疾人福利性单位声明函（见格式，若不符合可不提供）；

3、属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供） ；

2.报价文件：

1）磋商函（见格式）；

2）磋商报价一览表（见格式）；

3）报价清单表（见格式）

4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

3.商务技术文件：

1）磋商声明书（见格式）；

2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（见格式）；

3）供应商基本情况表；（见格式）；

4）供应商廉洁守信承诺书（见格式）；

5）商务、技术偏离表（见格式）；

6）项目负责人（详见评分细则）；

7）项目组成员（详见评分细则）；

8）企业业绩（详见评分细则）；

9）服务方案（详见评分细则）；

10）供应商需要说明的其他文件和说明。

建议各供应商在“商务技术文件”的首页添加自评分表，格式自拟。

注：供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定，复印件均须加盖供应商公章。

- （二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

- （三）磋商报价

- 1.磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

- ▲2.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 3.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱或电话传真提供（最终报价函格式见附件，指定传真号：/，指定邮箱号：1432096180@qq.com）。因本项目采用竞争性磋商方式，成交价是在初次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最终报价与初次报价同比例下浮。

- 4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任。本项目固定总价承包，包括人员工资（含节假日加班费、劳保费、福利费等）、外业作业费（含现场踏勘、现状调研、资料收集、整理分析等）、各阶段空间规划编制费（含专家评审、规委论证审查费）、文本编制费、管理费、差旅食宿费、交通费、售后服务费、利润、税金、保险（包括医疗、工伤、养老等社会保险及人身意外保险）等以及为完成本项目最终成果所需的一切税金和费用。如有漏项，视同已包含在本项目的最终中标价中。

- 5.供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 6.其他报价相关要求见第二章内容。

（四）磋商响应文件的有效期

▲1.磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的60日历天。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

- 3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商保证金

- 无

- （六）磋商响应文件的构成和份数

▲1. 磋商响应文件的构成和份数见磋商须知前附表，

2.纸质备份磋商响应文件签署、标记和盖章

2.1纸质备份磋商响应文件需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。凡写明需由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章的地方，须按要求由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章。由委托代理签字或盖章的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2.2供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.3磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字确认。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）纸质备份磋商响应文件的外包装和密封要求、修改和撤回

1.“资格文件”、“报价文件”、“商务技术文件”分别包装密封，装订成册。磋商响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、磋商响应文件名称（“资格文件”或“报价文件”或“商务技术文件”）、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.递交备份磋商响应文件但未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝，由此造成磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改磋商响应文件。修改后重新递交的磋商响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。

4.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

- （八）迟交的磋商响应文件

- 采购代理机构将拒绝接收在磋商响应截止日期后送达的磋商响应文件。

四、磋商规则、程序

（一）磋商规则

1.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会。

2.磋商会由采购代理机构主持。

3.对供应商的磋商响应文件出现下列情况之一的，作无效处理：

1、在磋商开始前，采购人对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的（见资格文件要求）；

（2）自公告发布之日起至磋商截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（3）自公告发布之日起至磋商截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，资格审查时不予以通过。

2.在商务资信评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件的签署、盖章不符合磋商文件要求的；

（2）不响应磋商文件实质性条款的；

（3）磋商响应文件载明的磋商有效期、付款方式、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（4）磋商响应文件关键字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（5）超出经营范围响应承诺的或磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）提供虚假资料的；

（7）电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

（8）磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（9）法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假交易的；

（2）明显不符合采购文件要求的技术标准、质量标准；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标的供应商的磋商响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未按磋商文件标明的要求报价的；

（2）报价超出本项目最高限价的；

（3）供应商提交两份或两份以上内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（4）擅自改变采购人提供的清单，或未提供竞争性磋商文件要求的采购清单，影响磋商正常进行的；

（5）供应商拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；

（6）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效标的。

（二）磋商小组与磋商原则

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（三）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人、采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（四）磋商响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商程序与方法

1.资格审查

（1）采购人依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格审查未通过的供应商，不进入后续评审。

（2）采购人在进行资格审查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。

2.符合性审查（包括商务资信、技术及报价审查）

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的供应商，不进入后续评审。

3.评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，并作为磋商响应文件的补充。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

▲4.经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

5.磋商响应文件计算错误的修正

（1）磋商报价一览表总价金额与工程量清单报价表总价金额不一致的，以磋商报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.商务资信、技术评审结束后，进行报价磋商。磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。在磋商内容不变的情况下，最终报价不能高于前轮报价和最高限价（磋商响应文件中的报价视为第一轮报价），高出的报价将作无效标处理。

7.完成最终报价后采购代理机构对评审分数、各供应商最终报价进行公布，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

8.在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10.在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）供应商的报价均超过最高限价的，采购人不能支付的；

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形。

- 废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

- 五、定标

（一）确定成交供应商

1.在全部满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

2.采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将磋商评审报告交采购人确认。

3.采购人应当在收到磋商评审报告之日起5个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

4.替补候选人的设定与使用：第一成交候选供应商放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同；或者应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因成交候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以按照磋商评审报告推荐的成交候选供应商名单排列，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5.采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

（二）成交通知书

1.采购单位将以书面形式发出成交通知书并同时通知落标人。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在“浙江政府采购网”上完成供应商的注册工作，成为浙江政府采购正式注册供应商后方可领取成交通知书。

3.成交通知书为双方签订合同的依据。

4.成交供应商根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购单位签订书面合同。

- 六、合同授予

（一）授予合同的依据

1.采购单位签发的成交通知书。

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）。

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等。

（二）签订合同

1.采购单位与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现成交结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消成交资格，给采购单位造成的损失应予以赔偿，同时采购单位可以与排位在成交供应商之后下一成交候选供应商签订合同，以此类推。

3.采购单位如不与成交供应商订立合同，或者采购单位、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

4.签订合同后7个工作日内，采购人或采购代理机构应及时在政采云平台进行合同备案。

（三）履约保证金（无）

### 第四章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

①若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子磋商响应文件自动失效。

②若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份磋商响应文件，以完成开标，电子磋商响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件自动失效。

2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.电子招投标评审过程：

①磋商小组对商务资信、技术进行评审；

②在系统上公开资格和商务资信、技术评审结果；

③在系统上公开报价情况；

④磋商小组对报价情况进行评审；

⑤在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标办法

1.本次评标采用综合评估法，总分为100分，其中价格分10分，资信技术90分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分。磋商小组根据综合评分对进入评分范围的磋商响应文件由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，综合评分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商综合评分=价格分得分+资信技术分得分。

三、评分细则及标准

1.价格分（10分）

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分得分=（评标基准价/最终报价）×10%×100

注:价格扣除说明（本项目专门面向中小企业采购，根据财库〔2020〕46号文件规定，不再适用

价格扣除后参加评审。）

此项由评审小组集体核实后统一打分。

2.资信技术分（90分）

磋商小组成员按下列评分项目进行独立评审，每人一张评分表，并记名。各评委评分须一致，如不一致须寻求原因直到一致；如与供应商的自我评分不一致须向其询标（澄清）。

| 评审内容 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信部分（10分） | 项目负责人 | 1、项目负责人具有注册咨询工程师的，得1分； 2、项目负责人具有交通运输部公路工程造价甲级资格证书或注册一级造价工程师（交通运输）专业证书的，得1分； 3、具有工程类教授级高级及以上技术职称的，得2分； 本项最高得4分；须提供资格证书、职称证书和社保证明（如为退休人员，需提供返聘合同），否则不得分。 | 0-4 |
|  | 项目组成员 | 项目组人员不得少于5人（不含项目负责人），满足以下人员要求： 1、项目组人员路线分项负责人具有工程类高级及以上技术职称的，得1分， 2、项目组人员路基路面分项负责人具有工程类高级及以上技术职称的，得1分 3、项目组人员桥涵分项负责人具有工程类教授级高级及以上技术职称的，得1分 4、项目组人员交通工程分项负责人具有工程类高级及以上技术职称的，得1分 5、项目组人员工程造价分项负责人具有工程类高级及以上技术职称的，得1分 本项最高5分，须提供职称证书和社保证明（如为退休人员，需提供返聘合同），否则不得分。 | 0-5 |
|  | 企业业绩 | 自2018年1月1日以来承接过一条二级及以上新建(改建扩建)公路项目的设计或设计咨询 (设计初审)工作的得1分；须提供合同扫描件，否则不得分。 | 0-1 |
| 技术部分（80分） | 服务方案 | 咨询工作内容、工作方案及工作思路基本符合项目实际情况的得 9分；理解深刻、有独到见解，总体工作方案及工作思路清晰的，一般加2、较好加4分、好加7分。 | 9-16 |
|  |  | 对招标项目的特点、关键技术问题及关键性技术问题把握基本准确的得9分；对招标项目的特点、关键技术问题及关键性技术问题把握特别 准确的，所提出的措施有效可行的，一般加2、较好加4分、好加7分。 | 9-16 |
|  |  | 技术标准的采用、各项指标运 用基本合理的得 9 分； 技术标准、指标运用得当，一般加2、较好加4分、好加7分。 | 9-16 |
|  |  | 咨询进度计划及进度管理措 施基本满足本项目要求的得 9 分； 进度计划及进度管理措施得力，符合项目实际情况，一般加2、较好加4分、好加7分。 | 9-16 |
|  |  | 后续服务工作安排基本合理的得 9分； 后续服务周全符合项目实际情况，一般加2、较好加4分、好加7分。 | 9-16 |

## 第一节 合同条款

第一条  咨询服务主要工作

1.1 设计咨询的目的

为了确保勘察设计质量，避免或减少项目实施和正常运营过程中因设计不当造成的工程变更 和工程隐患，提高项目建设水平和投资效益，满足国家及浙江省相关标准规范，督促设计进度和 保证设计文件深度，为工程建设把好第一关，咨询单位将在发包人的统一领导和协调下，对本项 目的初步设计、初步设计概算初审 (如有) 和施工图设计、施工图预算审查 (如有) 的咨询工作， 以确保本项目主要工程设计方案合理、技术先进、造价合理、施工方便。

1.2 设计咨询服务的依据

(1) 发包人与咨询单位签订的《设计咨询合同》；

(2) 发包人与设计单位签订的《勘察设计合同》；

(3) 国家、交通部及浙江省有关交通基本建设的法律、法规及规定；

(4) 国家、交通部颁布的规范、规程、技术标准以及发包人要求参照执行的相关行业规范、 规程；

(5) 发包人及其主管部门下发的工程可行性研究报告、初步设计施工图设计相应阶段勘察 报告、技术文件、相关补充文件、审查报告及批复意见，发包人对设计的强制性要求等；

(6) 项目咨询过程中，发包人组织的技术讨论会、审查会等会议纪要；

(7) 发包人对设计单位及咨询单位的文字性要求、指令、函电等；

(8) 项目咨询过程中，设计单位提交发包人的各类《工作大纲》及中间设计成果等；

(9)  《浙江省公路工程施工图设计审查要点》。

1.3 设计咨询服务的工作内容、范围

1.3. 1 本咨询范围为：S216 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程初步设计、初步设计概算 初审 (如有) 和施工图设计、施工图预算审查 (如有) 的咨询工作，并协助发包人办理初步设计、 施工图设计的报批等全部工作。

1.3.2 咨询主要工作

1.3.2.1 初步设计咨询主要工作

a..对设计文件按照国家、部省相关规定对设计文件作符合性审查；初步设计内容是否齐全，

编制深度是否达到设计要求；

b.技术标准与建设规模是否符合“工可”报告批复要求；

c.设计文件是否执行工程建设标准强制性条文是否符合相关技术标准、规范，设计文件是否 贯彻“全寿命周期”理念，设计方案是否符合安全、经济、实用、美观、节约用地的原则，总体布 局是否技术可行、经济合理，各专业设计内容是否符合技术要求，工程量统计是否准确，结论方案和重要结构物方案的比选深度是否达到要求；

-    -

d.设计文件中的概算编制是否客观、全面、正确、合理；评价人工、材料、机械设备、政策 处理单价及费率取用的合理性，核查概算工程量与设计工程量的一致性；重点审查概算执行批复 估算的情况，概算总额应按有关规定控制在批复估算范围。

e.工程地质等基础资料是否满足要求，对设计与地质勘查成果的结合情况进行评价；核查基 础资料的完整性、可靠性和合理性，关注设计方案在资源节约、环境保护要求等方面的体现，核 查设计人在设计过程中是否严格按照环保、水保等主管部门的评审意见来执行等。

1.3.2.2 设计概算初审主要工作

a.是否按照《浙江省公路水运建设工程概算和设计变更造价编制与审查管理办法》  (浙交造

价[2011]4 号) 的有关要求编制。

b.对受委托项目的初步设计概算开展初审，确保初审工作深度和质量，并在规定时间内出具 完整的初步设计概算初审报告 (含数据文件) 报造价管理机构审查。

1.3.2.3 施工图设计咨询主要工作

a.施工图设计审查重点是法规符合性、结构安全性、实施可操作性及经济合理性。

b.包括勘察设计单位资质和从业个人资格是否与所勘察、设计工程的规模、技术等要求相符合。

c.是否按照经批准的工程初步设计文件进行施工图设计。

d.是否符合工程建设标准条文、是否符合有关技术规范和标准要求。

e.施工图设计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求。

f.施工图预算编制编制依据是否符合相关规定、编制范围与工程内容是否一致、编制深度是 否达到规定要求、工程量的计算是否符合定额计算规则、价格指标是否合理、工程建设其他费是 否按规则计取、新增项目是否符合要求等。重点审查预算执行批复概算的情况，预算总额应按有 关规定控制在批复概算范围。

g.对施工图设计文件的总体评价以及路线、路基工程、路面工程、桥梁工程、U 型槽、交叉 工程、安全设施等内容的初审评价；提出的优化、修改意见和图表重要桥梁结构验算书。各专业 的主要初审工作如下 (包括但不限于) ：

( a ) 核查纵断面设计，应满足设计洪水位、通航净空、交叉构造物净空等控制性指标要求，

体现经济合理；

(b) 审查特殊路基设计的安全性、经济性，高路堤高边坡防护的安全性和技术可行性，排 水系统布置的合理性；

(c ) 核查非标准结构设计计算书，对跨径较大、结构复杂的桥梁，应采用不同的计算软件

进行验算，核查其设计可靠性和施工受力状况，确保安全；

(d) 审查互通位置、形式及其连接线的规模、标准执行初步设计批复的情况；

( e ) 审查交通安全设施执行有关现行标准、规范及规定，和与其他专业设计协调性，核查

-  1-

沿线设施工程的规模执行初设批复意见情况，并满足功能需求；

(f) 审查改路、改河、改溪、辅道等改移工程内容的完整性、合理性和可靠性，原则上不 低于原标准，必要时结合批准的规划进行设计。

h.对于技术复杂的大型结构工程，初审单位应根据设计单位提供的结构计算书详细复核、计 算后提出复核报告。

i.对交通组织、造价控制及争创“品质工程” 、“绿色公路”等方案提供设计初审。

j.设计初审项目负责人对各部分初审意见的归纳整理， 以及提出的综合初审意见、结论和建 议。

k.做好施工阶段的重大、较大变更的初审工作，参加重大疑难问题的会审及初审工作等，对 本项目的重大、较大变更初审7 个工作日内提交评估初审意见。

1.3.3 加强设计过程中的初审工作，特别对线位 (平、纵) 情况、关键性工程、大型结构物、 重大方案需要同步出具初审意见，避免后期产生较大的变动。

1.3.4 咨询服务的周期

(1) 服务周期从本合同签订之日起至本项目交工验收通过止；

(2) 提供初步设计送审稿后 15 天内提供初步设计初审报告；提供各阶段施工图送审稿后 2

0 天内提供相应阶段施工图设计初审报告；提供较大或重大设计变更送审稿后 7 天内提供相应设 计变更咨询报告。

第二条  发包人和咨询人的责任和义务

2.1 发包人的责任和义务

(1) 发包人应严格履行基本建设程序，依据合同文件明确初审工作范围、 内容和要求。认 真履行发包人责任和义务，加强对咨询人初审工作监督。

(2) 发包人应向咨询人提供开展设计初审工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶 段 (工可报告或初步设计) 的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供 的原始资料的可靠性负责。

(3) 发包人不应对咨询人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性条文规定 的要求，不得授意咨询人提出不真实的设计初审意见。

(4) 发包人应履行约定的其他义务。

2.2 咨询人的责任和义务

(1) 咨询人应根据本合同工程项目的具体情况，依据合同文件按照国家有关工程建设标准、 强制性条文和交通运输部及浙江省关于设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法等有 关规定，并按设计审查要点的要求完成本合同工程的设计初审工作，否则视咨询人违约。

(2) 咨询人必须依法客观公正地从事设计初审工作，对设计初审报告的完整性、客观性和 准确性负责，不准利用其身份搞不正当的活动。

-  2-

(3) 咨询人有权要求设计单位提供设计初审工作所必要的有关资料。咨询人有责任和义务 对所提供的资料做好保密工作，不得对外披露或泄漏并不得使用于其他项目。

(4) 对有异议的设计初审意见，初审单位应积极沟通，协调并统一意见，若不能统一意见， 由发包人组织专家论证会确定。

(5) 咨询人应加强廉政建设，做好廉洁自律工作，为预防和遏制腐败现象的产生，发包人 和咨询人在签订设计初审合同书的同时，需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明 确双方在廉政建设方面的权利、义务以及应承担的违约责任。

(6) 咨询人不得转包或分包设计初审业务。

(7) 若咨询人出现设计初审质量和服务质量问题，发包人将视情况对咨询人做出处罚。

(8) 初审设计负责人应加强与发包人、设计人等的协调沟通，并按发包人指令汇报初审过 程中的问题。选派相关工程技术人员参加发包人组织的审查会，并提出专业意见。

(9) 咨询人的项目负责人和分项负责人应符合投标人须知附录 3 的要求并保持稳定性，未 经发包人同意不得更换。发包人对不能胜任工作的负责人或分项负责人提出更换的，咨询人应及 时更换，违反上述规定的视为咨询人违约。

(10) 本工程实施过程中较大、重大变更 (如有) 施工图设计提交后 7 个工作日内提交评估 初审意见，由此增加的费用包括在总服务费中，发包人不另行单独支付。

第三条  违约与赔偿

3. 1 发包人的违约

(1) 由于发包人变更设计初审项目、规模、条件，提供的原始资料不准确，或未按期提供 设计初审必需的资料，而造成设计初审工作量的增加，发包人应给予补偿。

(2) 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的 (但并非咨询人原因造成) ，发包人 除应按咨询人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的 3％-5％向设计初审方支付违 约金。

3.2 咨询人的违约

(1) 咨询人将设计初审任务转包，或者分包的，发包人将有权中止合同，并课以咨询 人签约合同价 1％~5％的违约金。

(2) 咨询人未按照国家及交通运输部及浙江省现行的强制性技术标准、规范和规程等相 关规定进行设计初审的，发包人将课以咨询人签约合同价 1％~5％的违约金。

咨询人未能及时发现设计人未执行国家本合同规定的强制性技术标准、设计文件不符合有 关规范和标准规程，或未根据勘察成果资料进行工程设计，发包人将课以咨询人签约合同价1％~5％的违约金。

(3) 咨询人员不能胜任本职工作，而咨询人又不能按发包人要求及时更换的，项目负责 人每人次课以 5 万元的违约金，各分项负责人每人次课以 1 万元的违约金。

(4) 咨询人未能按期提交初审成果 (发包人同意延长期限的除外) ；每延长 1 天课以不 超过签约合同价的 0. 1‰的违约金，累计不超过签约合同价的 1% ，延期超过 15 天时，发包人可 以解除合同。

(5) 如设计人有发生因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣 而被要求返工从而造成质量问题咨询人未提供合理初审建议的，或因上述原因导致未通过上级主 管部门的审查的，咨询人负连带责任，发包人将课以咨询人签约合同价 1％~5％的违约金。

(6) 由设计人的过失引起本项目发生重大、较大设计变更，咨询人未提供合理初审建议 的；未按合同要求工作内容开展初审工作，或未按要求做好后续服务工作，发包人将课以咨询人 签约合同价 2％~3％的违约金。

咨询人发生上述约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向咨询人课 以规定的违约金。

3.3 责任的期限

咨询人与发包人双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。

第四条  合同的生效、变更与终止

4. 1 合同的生效

合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。咨询人工作的开始和完成时间按照合同书的 规定执行。

4.2 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所 列先后顺序为准：

(1) 合同协议书及各种合同附件 (含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 合同条款；

(5) 设计初审技术标准与规范；

(6) 报价文件；

(7) 投标文件中承诺投入的项目主要人员；

(8) 工程设计初审工作大纲；

(9) 构成本合同组成部分的其它文件。

4.3 履约担保

本项目不需要

4.4 延误

由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

(1) 咨询人应将此情况与可能产生的影响尽快通知发包人，并采取合理措施使损失减至最低；

(2) 咨询人无法履行合同的，咨询人可以提出终止合同，并于 28 天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同并结合咨询人实际完成的工作量予以赔偿。

4.5 推迟与终止

(1) 发包人可以在至少 28天以前以书面通知咨询人暂停全部或部分初审工作或终止本合

同书，一旦收到此类通知，咨询人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

(2) 发包人认为咨询人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知咨询 人，并说明理由。若发包人在 21 天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止 本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 28 天后发出。

4.6 合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的贡任。

第五条  费用与支付

5. 1 咨询费用

发包人应按合同条款的有关规定，按时向咨询人支付设计咨询费用。

5.2  本合同的咨询工作计价模式为：总价合同。

5.3  合同价格应视为包括了完成工程咨询的全部费用，包括：人员费用 (包括工资、津贴、 福利费、劳动保护费、加班费等) 、现场费用 (包括办公费、会议费、差旅交通费等) 、项目评 审 (包括会务费、专家费等) 、固定资产使用费 (包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车 辆折旧、维修、使用或租赁费等) 、设备折旧、维修或租赁费、企业管理费、利润和税金等全部 费用。

5.4  费用支付

(1) 咨询人在初步设计初审工作完成并提交初审报告，在初步设计批复后的 2 个月内，发包人支付给咨询人签约合同价的30％；

-    -

(2) 咨询人在土建工程施工图设计初审工作完成并提交初审报告，土建工程施工图批复后 30 日内，发包人支付给咨询人签约合同价的40％，累计支付至 70%；

(3) 咨询人在所有工程内容的施工图设计初审工作完成并提交初审报告，施工图批复后 30 日内，发包人支付给咨询人签约合同价的20％，累计支付至 90%；

(4) 本项目所有标段均交工验收通过后的 30 日内，结清合同尾款。

5.5  咨询费用的调整

本项目合同价不予调整。

第六条  其它

6. 1 法律和法规

本合同必须服从国家现行法律法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。 6.2 转包和分包

禁止咨询人将本合同规定的咨询任务转包或分包。

6.3 利益的冲突

除合同另有规定外，咨询人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报

酬；咨询人不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。

6.4 友好协商及争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的 任何赔偿，应事先协商，如未能达成一致，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 合同附件格式

附件一：合同协议书

-    -

合同协议书

本合同协议书由长兴县交通运输局   (以下简称“甲方”) 与                (以 下简称“乙方”) 于     年     月     日共同签署。

甲方通过    月   日的中标通知书接受了乙方为               项目名称           标段所作 的投标。双方达成如下条款：

一、工程名称：

二、乙方承担的任务包括：

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料等)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 合同条款；

(5) 技术标准与规范；

(6) 报价文件；

(7) 承诺投入的项目主要人员；

(8) 技术建议书；

(9) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为互为补充和解释，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币 (大写)       元(¥        ) 。

五、项目负责人：            。

六、服务周期：                                    。

七、 甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

八、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位电子公章后生效。乙方完成全部工作且咨询服务费用结清后失效。

九、本协议书正本两份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本 的内容不一致时， 以正本为准。

十、  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲  方：  (单位全称） (盖单位章) 法定代表

或其委托代理人：        (签字)

电话：

日期：     年    月   日

- 乙  方：  (单位全称) (盖单位章)  法定代表人

或其委托代理人：        (签字)

电话：

日期：    年     月   日

### 第六章  磋商响应文件格式

供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定。

### 1.磋商声明书

致：                （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方坚决杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

4.我方承诺不与其他供应商相互串通，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

5.我方承诺不向采购单位或者磋商小组成员行贿以牟取成交。

6.我方承诺不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

7.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近四年内被通报或者被处罚的违法行为有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 2.法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人身份证复印件粘贴处

### 2.授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

供 应  商 ：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

### 3.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

4、信用承诺书

（投标单位）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：20**年*月*日

5、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购单位、招标代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(加盖公章)：

日期：  年  月   日

### 6.供应商廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目磋商。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义磋商，允许其他单位或个人使用本单位资质磋商；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交；

3.与采购单位或者其他供应商相互串通磋商；

4.成交后将项目转包，或违法分包；

5.成交后与采购单位签订背离磋商响应文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 7.商务响应表

| 商务条款内容 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款内容主要是针对竞争性磋商文件有关的包括服务期、付款条件、售后服务、合同主要条款等内容。

2、如不填写，则视为完全响应竞争性磋商文件；如有偏离请如实填写，偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 8.供应商企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附合同等业绩证明资料复印件加盖供应商公章(详见业绩评分项)。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。供应商不填写此表或未提供相关业绩证明材料将视为无业绩。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

9.中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

（1）服务承接企业为中型、小型、微型企业的提供此函；

残疾人福利性单位声明函格式：（若不符合可不提供。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供。）

### 10.技术偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件 技术条款 | 磋商响应文件 技术条款 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注1.供应商应根据文件技术要求、对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- .没有填写此表视为完全响应竞争性磋商文件要求。

3.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 11.磋商函

致：                     （采购单位名称）

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                   （项目名称）的有关活动，并对本项目全部进行报价。为此，签字代表宣布同意如下：

1、提供磋商须知规定的全部报价文件。

2、我方已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3、我方没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

4、如成交，我方保证按竞争性磋商文件、成交通知书、本磋商响应文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意所递交的磋商响应文件在“磋商须知前附表”规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________                       邮编：___________________

电话：__________________                传真：___________________

开户银行：                             银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:___________

供应商名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

12.磋商报价一览表（首次报价）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 磋商报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S216 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程设计咨询 | 项 | 1 |  |  |

注: ▲1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

磋商报价一览表（最终报价）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 磋商报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S216 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程设计咨询 | 项 | 1 |  |  |

注：1.此表在政采云在线最终报价异常时提供，磋商响应文件中无需提供。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月

13、报价清单表

项 目 名 称 ：S216长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程设计咨询

| 序号 | 费用项目 | 单 位 | 金 额 (元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计咨询 | 总 额 |  | (含初步设计概算初审) |
| 1.1 | 初步设计咨询 | 总 额 |  |  |
| 1.2 | 初步设计概算初审 | 总 额 |  |  |
| 2 | 施工图设计咨询 | 总 额 |  | (含施工图预算审查) |
| 2.1 | 施工图设计咨询 | 总 额 |  |  |
| 2.2 | 施工图预算审查 | 总 额 |  |  |
| 3 | 其 他 | 总 额 |  |  |
| 4 | 投标报价 | 总 额 |  | 4= 1+2+3 |

注：1 、投标人应结合招标文件规定的工作内容综合报价；

2 、上述综合单价中均包含了实际需要或提供相关服务收取的费用 (包括有关部门评估、 评审、报批、公示等的相关费用、利润、税费、人员财产保险费、风险因素及辅助工作等费用)。