柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）

竞争性磋商文件

采购项目编号：ZJTP-QZF-028

招标单位：衢州市柯城区双港街道办事处

代理机构：浙江天平投资咨询有限公司

日期：2021年8月

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取采购文件	4

四、响应文件提交	4

五、开启	4

六、公告期限	5

七、其他补充事宜	5

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	6

第二章 供应商须知前附表	7

第三章 供应商须知	12

一、 说明	12

二、 竞争性磋商文件	12

三、 磋商响应文件的编制	13

四、 磋商响应文件的递交	18

五、 开启响应文件和磋商程序	18

六、 授予合同	22

第四章 合同格式	24

第五章 附件	24

第六章 采购内容及要求	81

第七章 政府采购政策功能相关说明	81

第八章 磋商原则及方法	96

注：竞争性磋商文件中加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 竞争性磋商公告

项目概况

柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2021年8月27日09:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJTP-QZF-028

项目名称：柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：54.9320万元

最高限价：49.5916万元

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设） | 1 | 项 | 双港片区智安小区视频监控系统的安装等，具体详见工程量清单及图纸。具体采购内容及详细技术要求见第六章 采购内容及要求。 |

合同履行期限：30日历天内完工并交付使用(工程具体开工时间以采购人通知为准)；

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1、基本条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 2、特定资格条件：无

- 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、

- 监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

- 三、获取采购文件

时间：2021年8月13日至2021年8月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）竞争性磋商文件

方式：在线获取，采购文件获取截止时间之后，潜在供应商仍可获取采购文件。

售价：免费

本项目不提供纸制版竞争性磋商文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作参与本项目

- 四、响应文件提交

1、截止时间：2021年8月27日09:30（北京时间）

2、地点：浙江天平投资咨询有限公司（衢江区东方广场7号楼706室）；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标；

投标人应于截止时间前通过政采云平台“电子加密投标文件”后在线上传递交。

- 五、开启

1、时间：2021年8月27日09:30（北京时间）

2、地点：浙江天平投资咨询有限公司（衢江区东方广场7号楼706室）；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标；

开启时间后30分钟内，投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日

- 七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取竞争性磋商文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、书面质疑受理地点：衢州市衢江区东方广场7号楼706室；

(1)采购代理机构:浙江天平投资咨询有限公司，地址：衢州市衢江区东方广场7号楼706室，联系人：李先生，联系电话：13735093979；

(2)采购人:衢州市柯城区双港街道办事处，地址：浙江省衢州市柯城区双港街道双港路332号，联系人：吴先生，联系电话：13625707608；

3、竞争性磋商文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以获取竞争性磋商文件，但该供应商如对竞争性磋商文件有疑问应按竞争性磋商文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。

4、信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

（1）信用信息查询的截止时点：磋商响应截止时间；

（2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（ccgp-zhejiang.gov.cn）；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：磋商响应供应商存在不良信用记录的，其磋商将被作为无效磋商被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

5、本项目相关公告（包括采购公告、成交公告及更正公告等）均以浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）发布的为准。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1、采购人名称：衢州市柯城区双港街道办事处；

联系人：吴先生；

联系电话：13625707608；

地点：浙江省衢州市柯城区双港街道双港路332号。

- 2、采购代理机构名称：浙江天平投资咨询有限公司；

联系人：李先生；

联系电话：13735093979；

联系人：余小明；

联系电话：18868080781；

地点：衢州市衢江区东方广场7号楼706室。

- 3、同级政府采购监管部门：衢州市柯城区政府采购监督管理办公室；

联系人：蒋先生；

监督投诉电话：18857000886；

地址：衢州市柯城区上街92号。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：衢州市柯城区双港街道办事处; 联系人：吴先生； 联系电话：13625707608； |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江天平投资咨询有限公司 代理机构地址：衢州市衢江区东方广场7号楼706室 联系人：李先生；联系电话：13735093979； 书面质疑受理人：余小明，质疑联系电话：18868080781。 |
| 3 | 项目名称 | 柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设） 招标编号：ZJTP-QZF-028 |
| 4 | 招标内容 | 双港片区智安小区视频监控系统的安装等，具体详见工程量清单及图纸。具体采购内容及详细技术要求见第六章 采购内容及要求。 |
| 5 | ▲服务期要求 | 30日历天内完工并交付使用(工程具体开工时间以采购人通知为准)； |
| 6 | 供应商资格要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | R不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | R不组织,自行联系采购人前往现场勘踏 |
| 9 | 投标预备会 | R不召开 |
| 10 | 磋商响应文件提交截止时间 | 2021年8月27日09时30分整。 |
| 11 | 分包 | R不允许。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由磋商小组判断，细微偏差要求供应商在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，磋商小组有权做无效标处理，详见评审办法。 |
| 13 | 报价有效期 | 磋商响应文件自响应文件提交截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 磋商响应文件 组成 | 完整的《磋商响应文件》由“资格审查文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 15 | 磋商响应文件 的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 |
| 16 | 磋商响应文件 的签章 | 电子签章。本文件所指盖章均可以理解为电子签字。 |
| 17 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（推荐EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：衢州市衢江区东方广场7号楼706室李聪华收） |
| 19 | 投标文件的上传、递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 21 | 磋商响应地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 22 | 响应文件开启时间和地点 | 响应文件开启时间：同磋商响应文件递交截止时间。 响应文件开启地点：浙江天平投资咨询有限公司（衢江区东方广场7号楼706室），同步在“政采云远程开标大厅”在线开标； |
| 23 | 磋商程序 | 详见第八章磋商原则及方法。 |
| 24 | 磋商小组 的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3，除采购人代表外的评审专家将在政采云评审专家库中随机抽取产生。 |
| 25 | 政府采购 扶持政策 | 1）对符合财政扶持政策的小微企业给予评审价格优惠,具体规定见“第八章评审原则及方法”。 2） 中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。 3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。 |
| 26 | 供应商信用 查询 | 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。 5）联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录(本项目不适用）。 6）信用信息截止时点为磋商响应文件递交截止日。 |
| 27 | 注意事项 | 1）本竞争性磋商文件中如有不一致的，一律以本“供应商须知前附表”为准； 2）本竞争性磋商文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本竞争性磋商文件涉及的货币为“人民币”； 4）同级采购监督部门：衢州市柯城区政府采购监督管理办公室； 联系人：蒋先生；监督投诉电话：18857000886； 地址：衢州市柯城区上街92号。 |
| 28 | 政策扶持 | 1、根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控狙击战进一步做好政府采购资金支持发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）和《中国人民银行衢州市中心银行、衢州市财政局关于衢州市政府采购进一步支持中小企业质押融资的实施意见》（衢银发【2020】4号文）文件精神，各中标供应商可通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。 2、取得衢州市政府采购合同的供应商，均可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。申请质押融资在合同签订后七个工作日内将合同向同级政府采购监管部门备案。 |

- 第三章 供应商须知

- 一、 说明

- 本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格供应商

合格供应商要求以本项目采购公告及供应商须知前附表表述为准。

- 供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署磋商响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加采购活动有关费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

- 竞争性磋商文件的澄清

  - 供应商在按采购公告规定的方式获取竞争性磋商文件后认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到竞争性磋商文件之日（发售截止日之后收到竞争性磋商文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 竞争性磋商文件的修改

  - 在响应文件提交截止时间五天前，采购人无论是出于何种原因，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行修改，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在竞争性磋商文件要求提交截止时间前，作出延长响应文件提交截止时间和响应文件开启时间的决定，并将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在政府采购指定信息发布媒体上发布变更公告。

  - 竞争性磋商文件如有补充更正均见http://www.zjzfcg.gov.cn/。供应商须在开启响应文件前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 磋商响应文件的编制

- 磋商响应文件的编制

8.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件文件。

8.2 供应商应当按照本章节“完整的《投标文件》由“资格审查文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格审查文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

8.3 本文件第五章附件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件第五章附件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

8.5供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致报价被拒绝的风险由供应商自行承担。

- 供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次报价的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 磋商响应文件的构成：

  - 磋商响应文件由资格审查文件、报价文件、商务技术文件三部分构成。磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求编制的，造成对供应商不利评审的，采购人及采购组织机构不承担任何责任。

- 资格审查文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| ▲资格审查文件（强制性要求，供应商须按以下要求提供资格审查文件，否则资格性审查不通过的，责任自负） |  |
| 1） | 具有独立承担民事责任的能力证明材料： 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； |
| 2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料： ① 良好的商业信誉： 至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 ② 健全的财务会计制度： 投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（四选一）： 1)投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。 2)其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。 3）新成立不足一年的公司须出具情况说明。 4）如以上材料均无法提供，则按第五章附件要求提供承诺书。 |
| 3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料： 投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》 |
| 4） | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料： 投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件： ① 投标人须提供最近三个月内任一时间的纳税证明。 ② 投标人须提供最近三个月内任一时间缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5） | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： 投标人须在投标文件中出具《承诺函》。 |
| 6） | 与其他供应商无利害关系的声明函 |
| 7） | - 投标人认为需要说明的其他材料 |

注：上述基本资格条件审查材料、特定资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

- 商务技术文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1） | ▲投标函 |
| 2） | ▲法定代表人资格证明书及法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者），同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件； |
| 3） | 偏离表； |
| 4） | ▲节能产品认证证书或网站截图【本次采购的显示设备属于国家强制采购节能产品, 投标人所投产品必须为政府采购节能产品（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）】 |
| 说明：以下第5）项附件格式仅供供应商参考使用，该部分内容为商务技术评分内容，非强质性要求，供应商应根据第八章磋商原则及方法“评分细则”中“评分标准说明”的相应要求编制或提供，未按要求编制相关内容或未按要求提供相关证明材料可能对供应商产生不利影响。 |  |
| 5） | 其他材料 |

说明：

- 供应商可根据竞争性磋商文件中的技术规格书以及评分细则，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

- 供应商所提供的技术资料的所有权归供应商所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

- （3） 报价文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | ▲报价一览表 |
| 2 | ▲磋商报价明细表（工程量清单报价文件） |
| 3 | 中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函等）及其相关的充分的证明材料 |
| 4 | 投标人认为需要说明的其他材料 |

  - 磋商响应文件格式

- （1）供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式，内容按顺序填写；

- （2）磋商响应文件表述内容应简练应有目录以及页码，以便评委检索；

- 供应商报价

11.1磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各磋商供应商在规定的时间内提供。因本项目采用竞争性磋商方式，成交价是在初次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最终报价与初次报价同比例下浮（除项目中规定的不可竞争费用外）。

11.2供应商必须按第三部分附件的报价一览表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

11.3 本项目采用综合单价报价。

11.4采用工程量清单报价，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

11.5采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

11.6 供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

11.7最低报价不能作为成交的保证。

- 报价有效期

  - 自开启响应文件之日起 90天内报价应保持有效。报价有效期短于这个规定期限的报价将视为非响应性报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原报价有效期截止前，采购人可与供应商协商延长报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长报价有效期的供应商不得修改磋商响应文件。

- 磋商响应文件的签署

  - 《投标文件》的签章:电子签章。

  - 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商章。

  - 电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》,下载途径详询400-881-7190。

- 磋商响应文件的形式及份数

  - 磋商响应文件的形式:☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。

  - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

  - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

  - 投标文件的份数:（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：衢州市衢江区东方广场7号楼706室李聪华收，不接受到付）。

- 四、 磋商响应文件的递交

- 磋商响应文件的上传、递交

  - 磋商响应文件的上传、递交：见《供应商须知前附表》。

  - “电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《供应商须知前附表》。

- 磋商响应文件的修改和撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

- 投标文件的备选方案

  - 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开启响应文件和磋商程序

- 磋商小组

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律、法规的规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3，除采购人代表外的评审专家将在政采云评审专家库中随机抽取产生。

- 磋商过程的保密性

▲开启响应文件后直至向成交供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评审无关人员透露。如果供应商在评审过程中试图向采购人、采购代理机构及磋商小组施加影响，或试图窃取其他供应商的商业机密，其报价将被拒绝。

- 开启响应文件和磋商程序

  - 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

  - 磋商响应文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。

  - 开启磋商响应文件中的商务技术文件，磋商小组对各磋商供应商的磋商资格进行审查（审查内容见磋商文件资格审查资料部分）。▲经审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

  - 磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件中的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行符合性检查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

  - 为了有助于磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求磋商响应供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复（所有不在场的供应商通过发送邮件形式签字进行磋商或通过“政府采购云平台”在线询标），供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。书面答复须由磋商响应供应商代表签字（或盖章）并作为磋商响应文件的一部分。

  - 评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。▲经澄清、说明、或者纠正后偏差仍存在且不可接受，磋商小组将认为供应商响应文件“没有实质性响应竞争性磋商采购文件要求”，其磋商资格将被取消。供应商拒不澄清、说明、或者纠正的，由采购代理人员记录澄清流程执行情况，磋商小组可按不利于供应商的理解进行评审。

  - 磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行磋商。磋商内容包括货物价格、质量水平和保障措施、交货时间、售后服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。（所有不在场的供应商通过政采云系统或发送邮件形式完成磋商程序）

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。（所有不在场的供应商通过政采云系统或发送邮件形式完成磋商程序）

  - 在磋商过程中，供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

  - ▲磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以书面形式统一进行最后报价，在磋商过程未提高采购需求或标准的情况下最后报价不得高于一次报价（所有不在场的供应商通过政采云系统或发送邮件形式签字提交最终报价）。

  - 宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

  - ▲在对各供应商的磋商响应文件进行综合评审时，磋商响应文件有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效标处理：

- 磋商响应文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 明显不符合竞争性磋商文件中实质性要求和条件的；

- 磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 磋商响应文件附加采购人不能接受的条件的；

- 供应商所投最终报价超过本项目最高限价的；

- 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 投标文件由授权代表签署，但授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 供应商提交的磋商响应文件相关证书、材料经磋商小组认定有弄虚作假情况的；

- 磋商小组认定不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - “报价文件”评审时，由磋商小组对各供应商的商务报价进行核查，核查时发现供应商报价内容不清楚可要求供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 磋商响应文件中报价一览表内容与分项报价表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准。磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按前款规定修正时，顺序在后的修正可能引起顺序在前的其他修正的，该项修正不再执行。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

  - 竞争性磋商文件中加“▲”且加下划线的条款，为实质性条款。对于标书中规定的实质性条款，如响应时出现有微小偏离的，判定是否构成实质性偏离，由磋商小组来判定。对重大负偏离的认定，须经磋商小组多数同意，重大负偏离将被认定为是对竞争性磋商文件实质上的不响应，其报价将被视为无效报价。

  - 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。具体磋商和评审方法详见本竞争性磋商文件《磋商原则及方法》。

  - 磋商小组依据法律、法规及竞争性磋商文件有关规定在有效响应文件中按供应商的最终得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，得分前三名的供应商推荐为第一、第二和第三成交候选人（得分相同供应商报价低的靠前；得分且供应商报价相同的，由磋商小组抽签决定）。

  - ▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流（废）标。

  - 磋商过程中遇到特殊情况，由磋商小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 确定成交候选人

- 本次招标由磋商小组推荐成交候选人，采购人根据磋商小组的推荐结果进行最终确认。如成交供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的成交候选人为成交供应商。如第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第三的成交候选人为成交供应商。如第三成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

- 采购人、采购代理机构及磋商小组不向未成交的供应商解释落标原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

- 六、 授予合同

- 确定成交供应商

- 采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

- 成交供应商确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公示成交结果，成交公告期限为1个工作日；

- 在公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发出成交通知书，发出时间以公示中标结果时间为准，成交供应商应及时办理领取中标通知书相关手续并及时领取中标通知书的。

- 各供应商对评审结果如有异议，可在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

- 签订合同

- 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

- 竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

- 拒签合同的责任

成交供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原成交供应商承担。

23.4履约保证金:合同签订前，成交供应商通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳成交金额2%的履约保证金。竣工验收合格后十五个工作日内凭收款凭证退还履约保证金（不计利息）；

- 采购活动相关费用

- 25.1本次采购代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号工程类规定的计算标准及方法执行，由本项目成交单位向采购代理机构缴纳；

- 25.2采购活动相关费用可以采用现金、支票或汇票方式支付。

# 合同格式

第一部分 协议书

发包人（采购人、发包人、全称）：                          

承包人（中标供应商、承包人、全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）。

2.工程地点： 衢州市柯城区双港街道。

3.工程立项批准文号：      。

4.资金来源：  财政资金                          。

5.工程内容：  双港片区智安小区视频监控系统的安装等，具体详见工程量清单及图纸。具体采购内容及详细技术要求见第六章 采购内容及要求。

6.工程承包范围： 双港片区智安小区视频监控系统的安装等，具体详见工程量清单及图纸。具体采购内容及详细技术要求见第六章 采购内容及要求。

二、合同工期

计划开工日期：    年  月  日。

计划竣工日期：    年  月  日。

工期总日历天数：30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行有关验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格标准；

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                           (¥                 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                (¥            元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）  /   (¥   /   元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）  /    (¥  /  元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /      (¥     /     元)。

2.合同价格形式：   单价合同   。

五、项目经理

承包人项目经理：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）竞争性磋商文件及其补充文件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（若有）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书、投标文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.鉴于施工场所的特殊性，承包人必须遵守发包单位的内部安全规定，服从发包单位内部安全管理。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2021  年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   双方签字、盖章并由承包人按约定提交履约保证金后  生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执  四 份。

发包人：  (公章)                              承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）

| 组织机构代码：  地 址：  邮政编码：   法定代表人： 委托代理人： 电 话：  传 真： 电子信箱： 开户银行：  账 号：  | 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 电子信箱： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

第二部分 通用合同条款

（其中通用合同条款略，其内容同住房城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）相应部分。）

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 竞争性磋商文件及招标补充文件  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：     /    ；

资质类别和等级：     /   ；

联系电话：       /          ；

电子信箱：     /          ；

通信地址：  / 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                   ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                   ；

通信地址：         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    / 。

1.1.3.9 永久占地包括：   规划红线范围内         。

1.1.3.10 临时占地包括：   /                     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行法律和法规及浙江省、衢州市相关法律法规和规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：同1.3款         。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /     。

发包人提供国外标准、规范的份数：               /     。

发包人提供国外标准、规范的名称：                /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /           。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书（含补充协议）、询标纪要（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）竞争性磋商文件及其补充文件；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求（若有）；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书、投标文件；

（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：       /                      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：     /                      ；

发包人向承包人提供图纸的内容：     /                      。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：①合同签订后3天内，承包人应编制施工组织设计及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报发包人审定。②已完工程量和施工形象月报表为每月25日 ；

承包人提供的文件的期限为：按上述条款执行                ；

承包人提供的文件的数量为：5份或按发包人要求的份数提供     ；

承包人提供的文件的形式为：以书面形成提供                  ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后3天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：     /                                      。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人施工现场代表            。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部办公室；

承包人指定的接收人为：项目负责人     。

监理人接收文件的地点：/     ；

监理人指定的接收人为：/   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划建设红线为边界  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 除按本专用条款第10条变更条款外，其余按通用条款执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：除按本专用条款第10条变更条款外，其余按通用条款执行。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                     ；

身份证号：                         ；

职    务：                           ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①所有外部关系协调权  ②对分包单位选择的最终确认和否定权  ③工程图纸（若有）的会审、协调会的组织、主持权  ④对工程设计变更的初审权  ⑤有权要求更换不称职的施工人员  ⑥对开工令、停工令、复工令和对承包人合同规定的义务提出变更的最终确认权与签证权（盖发包人公章后方可生效） ⑦对本合同约定的工程价格的调整和变更的初审权  ⑧有组织、主持竣工验收的权利  ⑨对本工程全过程监督、考勤。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：向承包人提供具备施工条件的场地为开工日期前不少于3天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供施工用水、用电接入口，水源、电源由配置点接至承包方施工现场内接线由承包人自行负责，并承担施工期间的水、电使用费用。水、电费装表计量。（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自行负责。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  按通用条款执行   。

发包人是否提供支付担保：  本工程不提供支付担保       。

发包人提供支付担保的形式：  / 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：    竣工图纸（若有）、技术资料及电子文本。

承包人需要提交的竣工资料套数：  竣工图纸（若有）4套、技术资料4套及电子文本2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人自行承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：    在工程竣工验收合格后56天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   承包人提交的竣工图必须如实反映施工实际情况，技术负责人签字加盖单位公章和竣工图章并经发包人签字；如变动较多或文字难以全面表述则应组织人员绘制竣工图纸，技术负责人签字加盖单位公章和竣工图章并经发包人签字认可加盖发包人单位公章，并应符合衢州市城建档案馆的存档要求。

（6）承包人应履行的其他义务：

① 承包人需负责处理好施工扰民问题及周边单位（住户）的协调工作。

② 承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料、化学品等应妥善存放，并设有防雨、防风等措施。

③承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

④承包人应负责承包项目在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等。

⑤承包人应负责本工程的档案管理，竣工资料的检查、汇总。

⑥场地移交：在施工过程中，承包人应无条件服从发包人的总体施工计划的安排，由于承包人不配合而产生的一切费用由承包人承担。

其他：

a、承包人应自备发电机，购置及使用费已在投标报价中包干。因电力不足或停电，给工程造成的一切损失由承包人承担。

b、在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程）成品的保护工作由承包人负责，费用在投标报价中包干。

c、凡涉及工程变更需用工程变更联系单，工程变更联系单必须在工程变更发生后14天内提交发包人审核，如需现场计量的，必须提前通知业主进行现场计量。如逾期不报或未进行现场计量的，发包人将不予签证。

d、在施工过程中，承包人必需服从发包人的统一协调，同时承包人应积极做好与其他单位的协调、配合工作。自觉服从发包人的管理，听取发包人的意见和建议。

e、本工程施工生产过程中坚决贯彻执行“安全第一，预防为主”“措施到位，强化管理”的安全方针，施工现场建立以项目经理为首的安全管理小组，自上而下，专人负责、层层落实全面监督管理和检查工地安全施工工作。

f、承包人应对现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性、安全性负全面责任。并严格按照设计施工图纸及已确认的施工技术方案进行施工，并无条件地接受发包人、当地建设行政主管部门的监督管理。

g、根据工程进展情况，可能发包人提前安排其他专业分包单位进场施工，承包人必须配合其工作，无条件腾出相应工作面，以便其他专业工程顺利穿插施工。由于承包人不配合而产生的一切费用由承包人承担。

h、本工程涉及的其他专业分包工程和暂定价材料需由发包人招标确定的，竞争性磋商文件由发包人拟定，总承包人须无条件接受。

i、在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程）成品的保护工作由承包人负责，费用在投标报价中包干。

j、发包人均有权对本工程所需的所有材料进行更改，承包人提供的用于本合同工程的材料、半成品、成品、设备等（以下统称材料）其品牌、质量、规格均须满足设计、施工规范和竞争性磋商文件的要求，材料进场前15天向发包人提供合格证明、样品、有关资料和采购计划，经发包人确认后方可进场，材料进场后由发包人现场见证取样送试验室检测，合格后经发包人书面批准方可用于工程。

k、材料设备采购应根据竞争性磋商文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经发包人或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。

l、承包人采购的所有材料必须经发包人签字确认后方可进料。如承包人采购的材料不满足招标要求或有意提出调整招标清单要求且发包人不能接受时，发包人有权根据招标清单另行采购，并按实际采购价及其发生的相关费用直接在合同款中扣除，同时通过书面告知承包人且无需承包人确认。对材料检验批的检验，如一次验收不合格，该检验批的材料一律不得使用。业主有权随时对商品混凝土质量进行抽查，如发现商品混凝土配合比不对、在运输过程中发现有加水现象或超过初凝时间、模板未达到规定时间拆除等现象，将处以5000元/次罚款，再次发现，加倍重罚。

m、招标人有权对暂定价材料按甲供或另行招标方式确定，承包人不得以任何理由提出索赔（若有）。

n、供应商未按竞争性磋商文件要求的材料品牌填报,中标后在实施过程中招标人可以指定竞争性磋商文件中该种材料推荐品牌中的任意一个品牌,承包人必须无条件执行。

o、石材约定：所有的石材的含铁量符合国家规范要求，辐射量不超过国家规范要求。承包人在合同签订前，须提供施工图中各种石材的最大规格的石材样品，该样品将被封样，经发包人审核通过后，承包人方可进料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：              （签合同时填入）           ；

身份证号：              （签合同时填入）           ；

联系电话：              （签合同时填入）           ；

电子信箱：              （签合同时填入）           ；

通信地址：              （签合同时填入）           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：         全权代行承包方职权。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 本工程项目负责人现场到位率不得低于26天/月，其它管理人员需确保现场到位率不得低于26天/月。具体考勤办法服从招标人管理要求。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 责任限期改正并提交相关材料，逾期提供处陆仟元违约金罚款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金1000元/天，直至扣除全部履约保证金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除合同或扣除5000元履约保证金。确因特殊原因无法到位或中途更换，应选派具有相同资质的人员并征得发包人同意，同时承包人偿付5000元/次·人的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除合同或扣除5000元履约保证金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工后3天  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 扣除2000元履约保证金，并按发包人要求整改。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 主要施工管理人员应选派具有相同资格的人员并征得发包人同意，同时承包人偿付1000元/次·人的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理机构及施工现场管理人员实行考勤制度，以发包人考勤记录为依据。若承包人选派的施工现场管理人员，不能按承诺要求到位，承担违约责任，并向发包人分别支付每人每天600元的违约金（每月考核、结算）；以上人员到位率未达到承包人承诺到位天数的70%的，且经发包人发出整改通知后次月到位率仍未达到70%及以上的，发包人有权扣除全部履约保证金直至解除合同。月到位天数由发包人按月考核，违约处罚当月结清，并由承包人补足本工程的履约保证金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：    /          。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /            。

其他关于分包的约定：          /            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /            。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起至验收交付使用前由承包人负责保管，费用由承包人承担  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     提供       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订前，承包人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向发包人交纳成交金额2%的履约保证金。 竣工验收合格后十五个工作日内凭收款凭证退还履约保证金（不计利息）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  /            。

关于监理人的监理权限：    /            。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师： /                 ；

姓    名：      /                                  ；

职    务：     /                          ；

监理工程师执业资格证书号：  /    ；

联系电话：       /             ；电子信箱： /    ；

通信地址：  /     ；关于监理人的其他约定： /      ；

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                       /            ；

（2）                        /           ；

（3）                        /           。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      无        。

关于工程奖项的约定：     无               。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款执行     。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：增加以下条款：

（1）承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及相关地区安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的劳务及职员、发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人员伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人负责，并承担因此而对发包人造成的一切损失。

（2）承包人应严格要求按照建设部、浙江省及衢州市统一标准并结合该工程及招标人具体要求组织施工。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人及有关部门的监督检查。

（3）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（4）承包人应注意保护施工现场安全，施工荷载必须满足要求，并采取必要措施，防止因施工不当造成工程事故。

（5）如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担，并承担因此而对发包人造成的一切损失。

（6） 承包人必须建立与工程相适应的安全保障体系，形成纵向到底、横向到边的安全管理网络（各个环节都要落实安全管理人员）和行之有效的安全管理制度，保障本工程的安全施工。

（7）发生的费用由承包人在投标时报价包干。

（8）承包人在基坑开挖、垂直运输、高空作业、动力设备、输电线路、地下管线、工地附近厂房及已建设施、临街及临河等附近施工，施工开始前7天向发包人提出安全防护措施，经认可后实施（不排除承包人的主体责任）。防护措施费列入相关费用，已纳入投标报价中，今后不再另行计取。

（9）如遇上级领导到达施工现场需紧急停工及整理现场卫生的，承包人必须无条件响应。

（10）其余条款按通用条款执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 工程开工后3天，发包人协助承包人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，相关费用包含在安全文明施工费中，发包人不另行支付  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：确保工地文明、安全。安全施工、文明施工应达到当地建设主管部门相关的管理要求；如不满足相关管理要求的，承包人应承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按工程进度款支付条款执行 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款7.1.1的内容      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，但至迟不得晚于本工程开工日期前3天。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后3天内给予确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到文件后3天内给予确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后3天内                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  在约定开工日期前完成       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后3日内           。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后7日内  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②因设计变更和工程量增加超过总工程量的10％，且经发包人确认确实影响到施工进度的；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后7天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因造成的工程不能按合同工期通过获得验收通过，每逾期一天，承包人须向发包人支付0.5万元/天的违约金，按天累计。累计逾期天数超过5天，发包人有权解除合同。施工过程中，发包人按中标施工组织设计的网络进度计划节点进行施工进度考核，若未按进度计划关键线路的工期节点时间完成相应的节点计划，每延误一天，扣除履约保证金5000元；若在后续施工中，在保证施工质量、安全的前提下，承包人采取了有效的赶工措施，弥补了前期节点延误工期，发包人将返还节点延误所扣款项；若未弥补节点延误工期计划，并造成总工期发生延误，将按本条款与总工期延误条款一并处罚。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 累计违约金不得超过履约保证金中工期保证金额度。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘中未发现的特殊岩层结构、地下管道、有毒土壤、异常的地下水位及地下障碍物等。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 连续24小时且日降雨量大于100mm以上；

（2） 日气温超过40℃的高温天或日气温低于－10℃ 的严寒天并持续3天及以上；

（3）  以上以衢州市气象局发布的信息为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：本工程提前竣工不奖励。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费、检验费等由发包人承担，承包人不再收取保管费，但承担保管责任。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按国家及部门规范要求需要的材料或工程设备，规格和数量符合规范要求，相应的费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 承包人按现行有关规定和本工程实际情况配备试验场所。

施工现场需要配备的试验设备： 承包人按现行有关规定和本工程实际情况配备试验设备。

施工现场需要具备的其他试验条件：               /                。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用及专家论证费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。所有变更需发包人和设计单位认可后方可组织施工，承包人可以根据本工程特点和现场实际情况提出合理化的变更申请，报发包人确认。发包人有权对工程提出不受约束的变更，承包人应无条件接受变更。承包人在工程变更确定后14天内，承包人应提出变更工程价款的报告，经发包人或发包人委托的造价机构审核报批后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人签证确认后与进度款同期支付，签证部分不下浮 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：本工程不奖励。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：/

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取采取以下方式确定：/

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /          。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：工程实施过程中，投标单位应充分考虑本工程施工期间定额的调整、人工、机械、各类材料价格和市场风险及国家政策性调整风险系数，今后一律不作调整（除专用合同条款7.3.2外）。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 除不可抗力、符合合同要求的设计变更、现场工程师按合同文件精神对工程量签证、竞争性磋商文件及合同条款中约定范围以外的所有风险，包括但不限于：a、投标时漏项、少计的工程内容（不包括招标人提供的工程量本身的漏项、少计内容）；b、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的连续8小时以内的停工；c、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；d、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市容、卫生、环保、治安；e、合同期内材料价格异常波动等。

风险费用的计算方法： 风险费用已包含在合同总价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）竣工结算时工程量计算规则按竞争性磋商文件以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单对应计算规则执行，承包人投标时承诺的综合单价固定不变；

2）经发包人确认的设计变更；发包人的修改要求，调整方法见“10.4.1 变更估价原则”。

3）发包人提供的工程量清单项目或数量有误或设计变更引起的工程项目或数量的增减，其工程量由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的工程量计算规则计算，在结算时报发包人审定，并按实调整，其综合单价不作调整；但其工程量增加或减少超过本项目工程数量的3%，其工程量增加或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人重新组价(如增加或减少5%,其中3%按原投标报价，剩余2%重新组价（组价依据：浙江省2018版定额、主材按开标当月信息价（无信息价的市场询价）、原投标中人工费、机械费及相关取费。重新组价后的综合单价按投标总价下浮率同比例下浮，下浮率=(1-中标价/最高限价)*100%，如按上述公式计算低于15%，则按15%的综合单价下浮率进行计算综合单价。经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为投资控制的依据，最终以审计为准。

4）发包人提供的工程量清单漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

②合同中有类似工程项目单价的，可参照合同中类似项目单价计算确定 。

③合同中没有类似工程项目单价的，工程量按实计算综合单价，工程量按实计算综合单价经发包人签证确认。

④工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的计算规则执行。

⑤合合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，漏项部分综合单价经发包人确认后变更合同价款。

5）当某项清单项目施工内容取消时，直接扣除该项目的合同价款，发包人不另作补偿。

6）经发包人签证同意的材料、设备暂定价格的调整；暂定价在实施过程中只调整签证价与暂定价的差额、差额的规费和税金。

7）承包人对工程现场环境以及发包人提供的竞争性磋商文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误及竞争性磋商文件规定的其它需包干的内容。

8）暂列金额部分由发包人签证确认。

9）规费、税金等为费率包干，其中规费中的民工工伤保险、危险作业意外伤害保险费用

在结算时不作调整。

10）措施项目费实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更

等而调整费用；

2、总价合同。

总价包含的风险范围：               无                。

风险费用的计算方法：               无                。

风险范围以外合同价格的调整方法：   无                。

3、其他价格方式：                   无                。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        /         。

预付款支付期限： /          。

预付款扣回的方式：     /                         。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 不提供预付款担保    。

预付款担保的形式为：            /                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按现行国家、行业计量规范规定计算 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：本工程按进度提交已完合格工程量报告，交发包人审核，但该工程量仅为支付工程进度款的依据，不作为竣工结算依据，若承包人提供工程量报告延期，则支付工程进度款也相应延期。承包人必须按时将当期实际完成的已完工程量报告送交发包人。发包人应于承包人递交已完工程量报告后7日内进行计量和确认，并递交专业审计机构等审核批准后生效。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     按通用条款执行       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /                                        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  同工程量计量周期            。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

- 、开工后支付合同价（不含暂列金）的25%用于支付农民工工资；

- 、完工验收后支付至合同价（不含暂列金）的70%；

- 、结算审计后支付至审定价的98.5%。

- 、余款1.5%作为质保金，质保期两年（自竣工验收结算结束之日算起），期满后经检查无质量问题后一个月内无息退还。

- （5）、采购人所支付的该工程价款，承包人必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由承包人全部承担。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前提交   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：         /         。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）报送发包人的期限：    按通用条款执行            。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    按通用条款执行      。

（2）发包人支付进度款的期限：      按通用条款执行   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   按通用条款执行        。

12.4.6 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：    /                          。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按通用条款执行    。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按通用条款执行             。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     按通用条款执行       。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    按通用条款执行      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /                         。

（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                  /                    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接受证书后7天内竣工退场 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：    按通用条款执行  。

竣工付款申请单应包括的内容：     按通用条款执行          。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     按通用条款执行    。

发包人完成竣工付款的期限：      按通用条款执行     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     按通用条款执行       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    4份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后7天内       。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按通用条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限：      按通用条款执行    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期限为24个月，以竣工验收合格之日起起算。因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程、主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是       。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：           /        ；

（2）/ %的工程款）；

（3）其他方式:  /     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金（若有）的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）余款1.5%作为质保金，质保期两年（自竣工验收结算结束之日算起），期满后经检查无质量问题后一个月内无息退还；

（3）其他扣留方式:             /                        。

关于质量保证金的补充约定：             /                        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：       详见工程质量保修责任书             。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人接到修理通知之日后7天内派人修理   。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  未按合同规定时间提供施工现场或提供的施工现场不能满足施工要求    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：         /                    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：          /              。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /    。

（7）其他：                    /                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①未按合同规定时间提供结算资料和竣工验收资料，或提供的资料不齐全；②工程完工后未按约定清场；③不给予或不配套分包管理等。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人违约承担以下相应的违约责任：

①承包人未按投标承诺投入施工所需的机械设备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

②承包人材料的采购及保管须符合发包人的要求，材料严禁以次充好。如达不到要求将视为违约，发包人有权对承包人处以扣除履约保证金10%的违约金的，如情节严重的，发包人有权加倍扣除以及扣除全部履约保证金。

③安全施工、文明施工应达到当地建设主管部门相关的管理要求；如不满足相关管理要求的，承包人应承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

④承包人未按投标承诺投入施工所需的机械装备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

⑤施工现场安全管理不到位，受县、市建设行政主管部门通报批评的，按3万元/次对承包人进行违约处罚。

⑥工程质量受县、市建设主管部门通报批评的，按1万元/次对承包人进行违约处罚。

⑦发现承包人擅自变更设计、材料以次充好、未经验收合格擅自隐蔽施工等情况的，除责令整改、返工外，按1万元/次对承包人进行违约处罚。、

⑧因民工工资发放不到位造成群体性上访的，按1万元/次对承包人进行违约处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：          另行协商          。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     另行协商     。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不利物质条件  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人办理工程建设须投保的各项保险并承担相应的保险费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     /     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行办理并承包相应保险费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       按通用条款执行            。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是        。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     按通用条款执行              。

选定争议评审员的期限：       按通用条款执行                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    按通用条款执行            。

其他事项的约定：          /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地人民法院起诉。

#### 21. 补充条款

21.1承包人在签订施工合同前应向发包人提交中标金额2%的履约保证金。该履约保证金包括工程质量保证金占30%、工期保证金占40%、项目班子保证金占10%、文明施工保证金占20%。；如承包人不能按投标承诺和合同要求履约，发包人将有权扣除相应履约保证金作为承包人支付的违约金。

21.2履约保证金的退还：履约保证金在工程通过竣工验收合格后 15工作日内无息退还。因违约而被扣除的履约保证金不予退还。

21.3关于结算审计费用的约定：

(1)工程竣工验收合格后，承包人应按合同等要求及时报送结算。结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

（2）工程结算审核时送审造价净核减额部分5%以内的审核费用由发包人支付，其余费用由承包人支付（如有）。

(3)截止至工程竣工验收合格后一年整，承包人仍未报送结算的，发包人有权聘请中介咨询公司代为独立编制竣工结算并送审，承包人不得参与结算编制及审计对账工作且须认可审计结果，结算编制及审计所产生费用全部由承包人承担。

21.4保修到期后，承包人应及时办理保修期满手续，若不及时办理，保修期相应延期。因承包人原因未及时办理，视同质保期，由此所产生的相关责任及一切费用由承包人承担。

21.5承包人必须建立工资预留保障金，承包人应在办理施工许可证前按规定将工资预留保障金存入指定帐户，施工过程中按规定支付农民工工资，本项目工资性工程款占合同价的合理比重不低于20%。

附件一

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》、经协商一致，对 柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                          。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏面为  五	  年；

3、装修工程为	  二   年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 二 年；

5、供热与供冷系统为	 二	 个采暖期、供冷期；

6、室外工程的给排水设施、道路等配套工程为 二 年；

7、其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为工程竣工验收合格之日起贰年。

8、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范；由设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 其他

- 双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：

地  址：                                         地  址：

邮政编码：                           邮政编码：        

法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：                 或委托代理人（签字或盖章）：

电  话：                                       电  话：

附件二

廉政建设责任书

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的

工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合

同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物

品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作

安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、

健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：

地  址：                                         地  址：

邮政编码：                           邮政编码：        

法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：                 或委托代理人（签字或盖章）：

电  话：                                       电  话：

- 第五章 附件

一、资格审查文件

1、具有独立承担民事责任的能力证明材料：

营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证(或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

（1）良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）健全的财务会计制度：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（四选一）：

①投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

②其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

③新成立不足一年的公司须出具情况说明。

④如以上材料均无法提供，则按《第五章 附件》要求提供承诺书。

健全的财务会计制度承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺在参加政府采购活动前三年内，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同，我公司具有具有健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料：

投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

（1）投标人须提供最近三个月内任一时间的纳税证明。

（2）投标人须提供最近三个月内任一时间缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

（采购人）                         ：

我方        （供应商）      参加                         （项目名称）   （项目编号）政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

- 供应商名称（盖章） ：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 日期：     年  月  日

- 二、 商务技术文件

- 1、投 标 函

投 标 函

衢州市柯城区双港街道办事处：

浙江天平投资咨询有限公司：

根据贵方为             项目（采购编号：                ）的报价邀请，我方           　　（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的磋商响应文件中，按“供应商须知”要求通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。

我方己完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（二）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料；若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（三）同意在本次磋商响应文件提交截止时间起在报价有效期满之前，本次响应文件中所有承诺对我方均具有约束力。

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果成交，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：                  ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）。

（七）在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（八）单位、法定代表人、本项目授权代表在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

（九）如有列情形之一的，我方愿意被取消成交资格（如成交），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取成交、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（十）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商名称（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期

2、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者），同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件；

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：        （公章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人授权书

衢州市柯城区双港街道办事处：

浙江天平投资咨询有限公司：

（投标人全称）       法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的          （项目名称）的招标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商名称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件。（正反面）

3、偏离表

偏离表

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

注：

1、对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中，若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

3、不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日	期：

4、节能产品认证证书或网站截图：【本次采购的显示设备属于国家强制采购节能产品, 投标人所投产品必须为政府采购节能产品（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）】

5、其他材料

其他材料

根据招标文件的要求及评分内容要求，本部分未提供格式的内容，投标人自行编制；

- 三、报价文件

1、报价一览表

报价一览表

项目名称：                    采购编号：

| 序号 | 采购内容 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设） |  |
| 投标总价 |  | （大写）：人民币 圆整 |
|  |  | （小写）：￥ 元整 |

说明：

1. 供应商投标报价是履行合同的最终报价，包含完成本磋商文件、工程量清单和合同条款上所列工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。。

2.投标单价以元为单位，保留整数。

3.报价一览表中“投标总价”须与磋商报价明细表（工程量清单报价文件）中“投标总价”相一致。

4.▲不提供报价一览表的磋商响应文件将被视为未实质性响应竞争性磋商文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

2、磋商报价明细表（工程量清单报价文件）

- 投标总价

- 招 标 人：

- 工程名称：

- 投标总价(小写) ：

- (大写) ：

- 投 标 人：

(单位盖章)

- 法定代表人

- 或其授权人：

- (签字或盖章)

编制时间：              年      月      日

- 工程量清单报价说明

工程名称：                                               第  页 共  页

表10.2.2-12 投标报价费用表

工程名称：柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）

第  页  共  页

| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 静安小区 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 莱利田铺 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 佳美二期 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 港盛小区 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-13】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程投标报价费用表 |  |  |  |  |
| 单位工程名称：柯城区生活小区污水零直排改造项目——双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）-静安小区 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16 |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施项目工程量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16 |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技术措施项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-20 |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计（或计入综合单价） |  | 见表 10.2.2-23 |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24 |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27 |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27 |
| 4 | 规费 | 计算基数×费率 |  |  |
| 5 | 增值税 | 计算基数×税率 |  |  |
| 招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

| 【表10.2.2-13】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程投标报价费用表 |  |  |  |  |
| 单位工程名称：柯城区生活小区污水零直排改造项目——双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）-莱利田铺 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16 |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施项目工程量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16 |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技术措施项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-20 |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计（或计入综合单价） |  | 见表 10.2.2-23 |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24 |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27 |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27 |
| 4 | 规费 | 计算基数×费率 |  |  |
| 5 | 增值税 | 计算基数×税率 |  |  |
| 招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |
| 【表10.2.2-13】 |  |  |  |  |
| 专业工程投标报价费用表 |  |  |  |  |
| 单位工程名称：柯城区生活小区污水零直排改造项目——双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）-佳美二期 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16 |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施项目工程量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16 |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技术措施项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-20 |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计（或计入综合单价） |  | 见表 10.2.2-23 |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24 |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27 |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27 |
| 4 | 规费 | 计算基数×费率 |  |  |
| 5 | 增值税 | 计算基数×税率 |  |  |
| 招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |
| 【表10.2.2-13】 |  |  |  |  |
| 专业工程投标报价费用表 |  |  |  |  |
| 单位工程名称：柯城区生活小区污水零直排改造项目——双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）-港盛小区 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16 |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施项目工程量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16 |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技术措施项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-20 |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计（或计入综合单价） |  | 见表 10.2.2-23 |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24 |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27 |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27 |
| 4 | 规费 | 计算基数×费率 |  |  |
| 5 | 增值税 | 计算基数×税率 |  |  |
| 招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

其余①分部分项工程清单与计价表、②施工技术措施项目清单与计价表、③施工组织（总价）措施项目清单与计价表、④其他项目清单与计价汇总表、⑤暂列金额明细表等按招标公告附件中提供的招标工程量清单格式填报，填报要求详见第六章采购内容及要求。

- 3、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函）及其相关的充分的证明材料

（1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加           （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设） ，属于  建筑业  ； 承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为         万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）。

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- ①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②根据《工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目所属行业为建筑业。

（2）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          （采购人名称）单位的             （项目名称）项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

# 第六章 采购内容及要求

本技术要求适用于《柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）》的采购，是采购人为该项目的供应商提出的技术规范要求，为供应商完成响应文件的依据。本章所提出的内容为本项目的最低要求，供应商必须认真阅读以下内容，以免造成磋商损失。

- 一、项目名称：柯城区生活小区污水零直排改造项目—双港街道片区工程（双港片区智安小区建设）

- 二、项目概述

双港片区智安小区视频监控系统的安装等，具体详见工程量清单及图纸。

三、报价依据与要求

1.工程量清单说明

1.1 工程量清单是采购人依据国家标准、磋商文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随磋商文件发布供供应商报价的工程量清单，包括其说明及表格。约定计量规则中没有的清单项目（或定额项目），其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 计价方法统一以《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）工程量清单计价办法及浙江省有关补充规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，并根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版），以招标人给出的工程量清单内容，参照浙江省2018版计价依据，结合项目具体条件和企业定额，自主报价。浙江省建设工程计价规则（2018版）及其配套文件（以下简称计价依据）是本工程计价的依据，除本磋商文件有特别约定外均按计价依据规定执行。本工程执行浙江省、衢州市现行计价相关文件。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据磋商文件中的有关计价要求、采购人提供的全套施工图纸、技术资料、招标工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2 招标工程量清单中的每一清单项目（或定额项目）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 招标工程量清单中供应商没有填入单价或价格的清单项目（或定额项目），其费用视为己分摊在招标工程量清单中其他相关清单项目（或定额项目）的单价或价格之中。

2.4 分部分项清单项目（或定额项目）按下列要求报价：

分部分项清单项目（或定额项目）计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1 供应商根据招标工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价 的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照计价依据（2018 版）计取。供应商认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。供应商应对所有的措施项目按“措施项目分析表”进行报价分析，施工技术措施费用为包干费用。

2.5.2 本工程招标工期见供应商须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3 安全文明施工基本费按计价依据（2018 版）及衢州市规定计取，供应商的投标报价不得低于规定费率的下限，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.5.4 其他施工措施费：见招标工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1 ▲暂列金额：按招标工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2 ▲暂估价：按招标工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3 计日工：以采购人提供的暂估数量进行计算，由供应商自主确定综合单价进行计算。

2.7 规费、税金按下列要求报价：

2.7.1 社会保险费、住房公积金、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2018 版）》规定、《浙江省建设工程计价依据（2018 版）》、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92 号）及衢州市相关文件规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.8、本项目招标控制价相关费率计取如下：

汇丰花苑安装：安全文明施工费：下限6.39%，上限7.81%；规费:30.63%；税金按9%计取。

2.9、供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）本工程施工用水用电由供应商自行考虑，相关费用计入投标报价。

（2）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

（3）本工程施工过程中，对原有设施需进行保护，如造成破坏的需进行原样恢复并承担相关费用，请考虑到投标报价中。

（4）供应商应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（5）关于结算的约定：工程竣工验收合格后，承包人按合同等要求及时报送结算，结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

（6）结算审计产生审计费用的计算：工程造价审计费用按浙价服〔2009〕84号文件计取，工程结算审核时送审造价5%以内的净核减额部分审核费用由发包人支付，其余费用由承包人支付。

（7）与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用承包人已计入投标总价。

（8）本工程所采用的材料，承包人已在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，承包人已在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。承包人必须服从业主安排并按业主要求实施。

（9）施工电源由发包人负责，场内接线由承包人承担；施工用水水源由发包人提供接入点，场内场外接管由承包人承担，费用均由承包人自理。施工用水、用电及开户费费用按实际发生费用考虑进入投标报价中，由承包人支付。因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由承包人自行负责，承包人因自备发电机，其费用已计入措施项目费；

（10）停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用,相应费用计入投标总报价,工程结算时，不得增加。

（11）招标人提供工程的施工说明和相关技术文件，招标人认定供应商对工程所有资料进行了充分的了解，不存在未知的情况。供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

2.10、具体采购数量按实结算，招标人有权单方面做出决定增加或减少或取消数量，但不得调整综合单价。引起承包总价变化，最终以中标人实际供货数量并依据中标单价按实结算。

▲2.11、本项目须配备项目负责人（项目经理）1人，统筹施工现场各项事务，要求月在岗天数不低于26天；

四、部分货物、系统及设备采购内容及参数要求

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像设备 | 1.名称：摄像机立杆 2.参数：钢杆均按钢质杆相关设计标准执行。 ;钢杆与底法兰采用双面焊接,外焊加强筋。 ;杆体表面全部热侵镀锌,厚度不小于86μm。 ;紧固件全为不锈钢螺丝。监控杆设计抗风能力:风压0.50KPa,抗震能力为里氏8级,温差范围+45℃~-30℃,监控杆基础地基承载能力标准暂按fK=120KPa考虑。箱体与主杆之间应看不到任何引线,并有防渗水措施,所有工艺孔需封堵防进雨水。钢绞线、终端及拐角立杆拉线做法参照通信工程施工安装标准图集。每处接地电阻不大于1欧姆,达不到时应增加接地极至满足要求。 |
| 2 | 监控摄像设备 | 1.名称：全局摄像机 2.参数：【全结构化双400万1/1.8" CMOS黑光全局建模比对摄像机】 黑光全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，极大的提升了目标人脸、人体、车辆的检出率。 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联 人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-比对模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） 混合目标检测(全结构化模式)： a) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别 人脸抓拍： a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 混合目标检测(比对模式)： a) 支持前端人脸建模、人脸比对 b) ★支持最多10个人脸库的管理 c) ★支持最多15万张人脸的导入 d) 支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300Kb e) 支持不同人脸库不同时间布防 f) 支持黑名单比对成功报警输出 g) ★支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 h)支持人脸快速比对多种比对方式设置 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息 全局相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 动点相机内置专利温和补光灯，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍 支持脸谱、治安刀锋、超脑以及iSC平台的对接应用 支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率 支持人体、车辆轨迹叠加 支持GB35114安全加密；具有双镜头、双通道一体化设计。 传感器类型:【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】双1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向。 【全景】彩色：0.0005 Lux @(F1.0，AGC ON)，黑白：0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)； ★设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。 【细节】彩色：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.0002Lux @(F1.6,AGC ON) 宽动态: 120dB超宽动态； ★内置GPU芯片。全景摄像机内置4个暖光补光灯，内置一个镜头和一个图像传感器，镜头光圈不小于F1.0； 焦距:【全景】定焦6mm，【细节】13mm-52mm，4倍光学变倍 视场角: 【全景】HFOV：58.4°，VFOV：31°，DFOV：68.7°； 【细节】HFOV: 28.2° to9.7°(广角-望远), VFOV: 15° to 5.3° (广角-远望), DFOV: 32.3° to 10.9° (广角-远望), 水平范围: 【细节】0-210° 垂直范围: 【细节】-15°-22° 水平速度: 【细节】水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设； 水平预置点速度：300°/s 垂直速度: 【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设； 垂直预置点速度：120°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps（2560 × 1440）;60Hz: 30fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡(即TF卡)插槽,最大支持256G 报警输入: 1路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 具有RS-485接口 接口类型: 一体外甩线 白光照射距离: 【全景】暖白补光，车辆/车牌15m 红外照射距离:【细节】混合补光，人体40m，人脸30m 防补光过曝: 支持 波长范围:【细节】混合补光，峰值波长750nm 供电方式: DC36V±25% 电源接口类型: 2芯绿头 设备功耗: 1.67A 60W 工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热除雾 尺寸: 338 × 214 × 189 mm 其他：含支架 其他：含支架 重量: 4.9Kg 防护: IP66 |
| 3 | 监控摄像设备 | 1.名称：人脸识别摄像机 2.参数：400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机 内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大的提升了目标人脸的检出率 支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30个/帧 道路监控：支持车型/车标/车身颜色，检测上行或下行的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，场景变更侦测，音频异常，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 通道1：8~32 mm @F1.6，水平视场角：42.4°~15.2°，垂直视场角：23.5°~8.7°，对角线视场角：49.9°~17.4° 通道2：4 mm @F1.0，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99° 波长范围: 750 nm 补光距离: 通道1：混合补光（750+白光）人脸：15 m，普通监控：50 m 通道2：暖白光；普通监控：30 m 最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520；通道2：1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持标准Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A） 音频: 2路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远10 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 具有RS485 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，200 mA，拾音器供电使用 加热器: 玻璃加热 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗: DC：12 V，1.62 A，最大功耗：19.4 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.57 A~0.43 A，最大功耗：24.1 W 电源接口类型: 三芯接口 产品尺寸: 254.1 × 116.7 × 101.7 mm 包装尺寸: 450 × 164 × 150 mm 设备重量: 1610 g 带包装重量: 2600 g 防护: IP66 3.其他：安装调试 |
| 4 | 监控摄像设备 | 1.名称：单元门人脸识别摄像机 2.参数：400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机 内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大的提升了目标人脸的检出率 支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30个/帧 道路监控：支持车型/车标/车身颜色，检测上行或下行的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，场景变更侦测，音频异常，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 通道1：8~32 mm @F1.6，水平视场角：42.4°~15.2°，垂直视场角：23.5°~8.7°，对角线视场角：49.9°~17.4° 通道2：4 mm @F1.0，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99° 波长范围: 750 nm 补光距离: 通道1：混合补光（750+白光）人脸：15 m，普通监控：50 m 通道2：暖白光；普通监控：30 m 最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520；通道2：1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持标准Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A） 音频: 2路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远10 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 具有RS485 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，200 mA，拾音器供电使用 加热器: 玻璃加热 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗: DC：12 V，1.62 A，最大功耗：19.4 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.57 A~0.43 A，最大功耗：24.1 W 电源接口类型: 三芯接口 产品尺寸: 254.1 × 116.7 × 101.7 mm 包装尺寸: 450 × 164 × 150 mm 设备重量: 1610 g 带包装重量: 2600 g 防护: IP66 3.其他：安装调试 |
| 5 | 存储设备 | 1.名称：32路硬盘录像机 2.参数：2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位 |
| 6 | 存储设备 | 1.名称：人脸比对硬盘录像机 2.参数：【轻智能超脑】 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容1万张 (平均15KB/张) 支持陌生人报警 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持热成像接入、存储、报警 支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警 支持接入多个客流相机，合并统计客流数据 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 已内置8块4T盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 软件性能： 输入带宽：80M，输出带宽：256M 开启RAID后，输入带宽：80M，输出带宽：200M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 3.其他：安装调试 |
| 7 | 视频控制设备 | 1.名称：双路通用服务器 2.参数：4210×1/64G DDR4/600G 10K? SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS 3.其他：安装调试 |
| 8 | 监控摄像设备 | 1.名称：400万像素枪式摄像机 2.参数：400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 3.其他：安装调试 |
| 9 | 系统软件 | 1.名称：infovision CIOT社区联网平台 2.参数：社区场景下小区物联感知设备的接入和管理，实现一定范围内社区数据汇聚和分发，提供数据级联服务，小区安防管理服务，社区数据综合查询服务，社区事件预警和处置服务。要求支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警；要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计；要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等；要求支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 3.其他：安装调试 |
| 10 | 显示设备 | 1.名称：75寸4K高清电视机 2.其他：含支架 安装调试 |
| 11 | 交换机 | 1.名称：8口千兆交换机 2.参数：轻网管提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 整机最大POE供电功率：110 W 3.其他：安装调试 |
| 12 | 交换机 | 1.名称：16口交换机 技术参数：交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps（若有不同指标,以较低为准，提供官网截图） 千兆电口≥16个,千兆光口≥2个； MAC地址容量≥16K 支持Cpu保护技术 支持静态路由,支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 支持9KV业务端口防雷能力 支持G.8032以太环保护协议 支持高级休眠管理及能效以太网标准 支持堆叠技术 内容：安装 调试 |
| 13 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 技术参数：交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps（若有不同指标,以较低为准，提供官网截图） 千兆电口≥24个,千兆光口≥4个； MAC地址容量≥16K 支持Cpu保护技术 支持静态路由,支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 支持9KV业务端口防雷能力 支持G.8032以太环保护协议 支持高级休眠管理及能效以太网标准 支持堆叠技术 内容：安装 调试 |
| 14 | 机柜、机架 | 1.名称：42U标准机柜 2.参数：600*600*2000 |
| 15 | 接线箱 | 1.名称：户外设备箱 2.参数：室外防水400*300*180(高*宽*深) |
| 16 | 停车场管理设备 | 1.名称：道闸 2.参数：【直杆】【快速】5系列道闸 包含：2个遥控器、1个防砸雷达 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：3米 运行速度：0.9~2.0秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 3.其他：安装调试 |
| 17 | 停车场管理设备 | 1.名称：触发雷达车检器 2.参数：采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 3.其他：安装调试 |
| 18 | 停车场管理设备 | 1.名称：防砸雷达车检器 2.参数：采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 按需选配，雷达支架-STJ1-6-SK-DJ，366000020 3.其他：安装调试 |
| 19 | 监控摄像设备 | 1.名称：出入口视频抓拍机 2.参数：集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，，有效节省施工布线成本； 调试方便：采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡; ★支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 摄像机 最低照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-9mm 镜头接口类型：C/CS 接口 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 网络功能 存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口，1个RS-232接口 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 音频输出：1路音频输出 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 音频输入：1路音频输入 一般规范 防护等级：IP67 工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：22W MAX 其他：含立柱、安装调试 |
| 20 | 显示设备 | 1.名称：出入口LED显示屏 2.参数：双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 分辨率64*64，支持最小16点阵显示 支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 室外使用，防护等级IP54 内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 显示屏参数 显示分辨率：64*64 显示亮度：1600cd/m2 屏幕类型：LED 显示：4行4字 显示屏尺寸：364mm*484mm*60mm 3.其他：安装调试 |
| 21 | 控制设备 | 1.名称：出入口控制终端 2.参数：【出入口控制终端】【固态硬盘】【裸机带系统，不含软件】 CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ； 内存：4GB； 标配128G SSD，可选配一块3.5寸机械硬盘； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息； 平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-20 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)； 重量:3.00kg。 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，正版Windows系统 3.其他：安装调试 |

五、商务要求

1、▲工期要求：30日历天内完工并交付使用(工程具体开工时间以采购人通知为准)；

2、▲保修期：本工程保修期为工程竣工验收合格之日起贰年。

3、付款条件：

（1）、开工后支付合同价（不含暂列金）的25%用于支付农民工工资；

（2）、完工验收后支付至合同价（不含暂列金）的70%；

（3）、结算审计后支付至审定价的98.5%。

（4）、余款1.5%作为质保金，质保期两年（自竣工验收结算结束之日算起），期满后经检查无质量问题后一个月内无息退还。

（5）、采购人所支付的该工程价款，承包人必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由承包人全部承担。

4、本工程范围内设备及货物质保期限为三年，维修费用（包括材料）全部由中标供应商负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费；

5、质保期内的设备及货物维修费用（包括配件）全部由中标供应商负责；

6、技术支持要求：质保期内设备及货物出现问题，1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标供应商应提供同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复；

7、在保修期内中标供应商不得以任何理由影响采购人的正常使用。中标供应商必须对所供设备及货物实行终身维修，配件按市场价格收取。

第七章 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3、残疾人福利性单位参加投标，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：

1）小型、微型企业参加政府采购活动时，应当提供《中小企业声明函》；

2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除；

3）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供以下证明材料：《残疾人福利性单位声明函》，上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

- 第八章 磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等相关法规特制定以下磋商方法。

- 一、总  则

评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。对落标单位，磋商小组不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰磋商工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

- 二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，评审全过程由有关部门指导监督。

- 三、竞争性磋商评审程序

详见第二章《供应商须知》第20条。

- 四、评审办法

本评审办法采用百分制综合评分法，商务技术分70分，价格分30分。最大限度地满足竞争性磋商文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的供应商，将被推荐为成交候选人。

- 五、评分细则

1、 商务技术文件的评定（70分）

各磋商小组成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。磋商小组成员对各供应商的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该供应商商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 0-6分 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，每提供一项得2分，本项最高得6分。 证明材料是指：体系认证证书。 注：证明材料扫描件编入标书。 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |
| 2 | 企业运营资质 | 0-5分 | 投标人拥有国家认定的基础电信业务运营商资质或增值电信业务运营资质的得5分。 证明材料是指：基础电信业务运营商资质证书或增值电信业务运营资质证书。 注：证明材料扫描件编入标书。 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |
| 3 | 同类项目 业绩 | 0-8分 | - 自2017年8月1日至投标截止时间，投标人完成的视频监控系统安装业绩，每提供一个得2分，本项最高得8分。 - 证明材料是指：①中标通知书；③服务合同；①②缺一不可。 - 注：业绩时间以中标通知书签发时间为准，服务合同须能体现视频监控系统安装服务内容，证明材料扫描件编入标书。 - 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |
| 4 | 项目负责人（项目经理）资质 | 0-5分 | - 投标人拟派项目负责人（项目经理）具有信息系统集成及服务高级项目经理证书或信息系统项目管理师（高级）证书的得5分，本项最高得5分。 - 证明材料是指：①信息系统集成及服务高级项目经理证书或信息系统项目管理师（高级）证书；②投标截止时间前近一个月投标人所属社保机构养老保险交纳证明。①和②缺一不可。 - 注：证明材料扫描件编入标书。 - 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |
| 5 | 系统产品性能、规格参数响应情况 | 0-10分 | - 投标人所投产品技术参数完全符合采购文件要求（详见第六章 采购内容及要求）的得10分，标注★的为重要参数，有负偏离的每项扣2分，扣完为止。 - 证明材料是指：产品检测报告。 - 注：对于有标注★的产品，如未提供该产品检测报告，则按此产品标注★的参数数量扣分，每一项扣2分，扣完为止，证明材料扫描件编入标书。 - 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |
| 6 | 完整集成方案 | 0-10分 | 由评审小组根据投标人提供的完整集成方案进行评定。 方案设计合理、技术先进、可靠、开放、实用、安全、经济、实际应用规模广、对采购人需求理解准确的，得7-10分； 方案设计基本合理、技术一般、基本实用、安全、实际应用规模一般、对采购人需求理解基本准确的，得3-6分； 方案设计欠缺、技术落后、安全性不稳定、实际应用规模小、对客户需求理解不准确的，得0-2分。 |
| 7 | 施工组织方案 | 0-10分 | 由评审小组根据根据投标人提供的施工组织方案（包括但不限于施工总体部署方案、施工准备计划方案、施工及调试技术方案、确保施工质量方案、施工计划度表、工序流程及确保进度的组织方案、文明施工及安全施工方案）等方面进行打分。 方案科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得7-10分； 方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得3-6分； 方案不够合理、可操作性不强的得0-2分。 |
| 8 | 售后服务、维保方案 | 0-8分 | 由评审小组根据投标人的售后服务、维保方案（包括但不限于保修年限、保修部件范围、保修、服务标准、人员配备、故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行打分。 方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得6-8分； 方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得3-5分； 方案不够合理，可行性不强的得0-2分。 |
| 9 | 培训计划 | 0-5分 | 由评审小组根据投标人提供的培训内容、期限、形式和费用等方面进行打分。 全面合理的得4-5分；基本合理的得2-3分；不够合理、明显欠缺的得0-1分。 |
| 10 | 政策加分 | 0-3分 | 投标人所投货物如列入现行节能产品（或环境标志产品）政府采购品目清单的（强制产品除外），得3分，本项最高得3分。 - 证明材料是指：《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图； - 注：证明材料扫描件编入标书。 - 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |

2、价格评分（30分）：

（1）满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的报价为磋商基准价（或政策功能扣除后的评审价格），其商务价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（保留小数2位）

（2）“评审价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对供应商最后报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（成交价及合同价仍以其供应商最后报价为准）；

（3）供应商为小微（监狱或残疾人福利性单位）企业且由本单位承担工程的，其评审价格为供应商报价扣除3%，即供应商报价×97%；

（4）所有供应商最后报价均超采购预算，重新组织招标。

3、 有效供应商的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

4、 磋商小组按综合得分高低顺序排列，综合得分前三名供应商依次作为第一、第二、第三成交候选人向采购人推荐，并提交评审报告。得分相同的，按供应商报价由低到高顺序排列。

- 六、定标办法

本次招标由磋商小组推荐成交候选人，采购人根据磋商小组的推荐结果进行最终确认。

- 七、确定成交供应商

评审结束后，采购人将在政府采购指定信息媒体上公示成交结果。公示期结束，在规定期限内无异议则采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

- 八、供应商义务

供应商应随时接受磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评审结束，所有评审资料存招标机构备查。