报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：HJCG20250512

采购项目：报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目

采 购 人：安吉县报福镇人民政府

采购代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

采购类型：分散采购委托代理

2025年6月

目   录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  磋商项目服务范围及要求	16

第四章  磋商原则和程序	30

第五章  合同主要条款	37

第六章  响应文件格式	40

# 第一章   竞争性磋商公告

项目概况 报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目的潜在投标供应商应在政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）获取（下载）采购文件，并于2025年6月7日14:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：HJCG20250512

项目名称：报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：3000000

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：3000000

单位：项

简要规格描述：涉及报福镇石岭村徐家庵、石岭村石堂子1号、石岭村石堂子2号、车小米、报福村竹材加工点污水处理等,详见采购文件。

备注：报价不得超最高限价，否则磋商无效。

合同履约期限：标项 1，服务期：本项目服务期90日历天（自合同签订时起计）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小（小微）企业采购，中小微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）应按照采购文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质或环保工程三级（含）以上专业承包资质，并具有有效的安全生产许可证。

三、获取（下载）采购文件

时间：至2025年7月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；

方式：本项目采购文件实行“政采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政采云平台”的账号注册，同时办理CA数字证书申领； 潜在供应商登陆“政采云平台”，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月7日14:00（北京时间）

地点（网址）：供应商的响应文件应通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”在线递交，以及在政采云平台（www.zcygov.cn）在线参加磋商。

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月7日14:00（北京时间）

地点（网址）：供应商的响应文件应通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”在线递交，以及在政采云平台（www.zcygov.cn）在线参加磋商。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.其他事项：1）书面质疑受理地点及联系人： 安吉县昌硕街道上郎新村6-9幢杭州建设工程造价咨询有限公司，联系人童女士 18005828069,同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱77499740@qq.com。 2）本项目执行的政府采购政策： 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。3）资格审查： 本项目采用资格后审。 4）本次采购有关信息发布媒介 浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn 安吉县公共资源交易网 http：//www.ajztb.com 5）采购代理费用 由成交供应商支付。 6）本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：http://www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html        八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安吉县报福镇人民政府

地    址：安吉县报福镇

传     真：/

项目联系人（询问）：汪女士

项目联系方式（询问）： 18205823087

质疑联系人：姚嘉怡

质疑联系方式：17857600916

2.采购代理机构信息

名    称：杭州建设工程造价咨询有限公司

地    址：安吉县昌硕街道上郎新村6-9幢

传     真：/

项目联系人（询问）：汪先生

项目联系方式（询问）：15957222451

质疑联系人：接单员

质疑联系方式： 18005828069

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：安吉县财政局

地    址：浙江省湖州市安吉县凤凰路凤凰五区188号

传     真：/

联  系  人 ：采监科王庭

监督投诉电话：0572-5807951

# 第二章   供应商须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目 项目编号：HJCG20250512 |
| 2 | 采购数量及单位： 详见第三章 |
| 3 | 采购资金来源：预算内资金，已落实。 付款方式：采购人自行支付。 |
| 4 | 磋商报价及费用： 1、本项目应以人民币报价； 2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 3、采购代理费用由成交供应商支付，收费标准为：按预算价计算，100万元以内的部分按1.5%计，100万（含）~500万（不含）的部分按0.8%，差额定律累进法计算。 账户名称：杭州建设工程造价咨询有限公司安吉分公司 开户银行：中国建行股份有限公司安吉支行营业部 银行账号：3305 0164 7127 0000 1509 |
| 5 | 供应商资格要求： 见公告第二条 |
| 6 | 磋商保证金： 不收取 |
| 7 | 现场踏勘： 不集中组织，供应商可自行前往，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 8 | 1、答疑与澄清： （1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 （3）质疑受理：1、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 2、供应商应将书面质疑函邮寄至安吉县昌硕街道上郎新村6-9幢杭州建设工程造价咨询有限公司，联系人 童女士 18005828069,同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱774999740@qq.com。 |
| 9 | 响应文件的制作及组成： (1)响应文件组成： 资格文件、商务技术文件、报价文件。 (2)响应文件编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 (3)响应文件的形式： ☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）。 “电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件；“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份响应文件无效。 (4)响应文件份数： “电子加密响应文件”(必须提交）：在线上传递交一份。 “备份响应文件”（不强制提交）：密封包装后在响应文件递交截止时间前邮寄至安吉县昌硕街道上郎新村6-9幢上郎社区文化服务楼二楼杭州建设工程造价咨询有限公司，联系人 童女士，联系电话18005828069，数量为U盘一份。 |
| 10 | 响应文件的上传和递交： （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： 供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则响应文件无效。 “电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： 供应商在“政采云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在响应文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）； “备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份响应文件”无效； 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政采云平台”的，其响应文件无效。 |
| 11 | 响应文件递交地点及截止时间： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线递交响应 时间：2025年7月7日14:00 |
| 12 | 磋商会议时间和地点： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商 时间：2025年7月7日14:00 供应商应准时在线参加。 |
| 13 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）磋商时间到，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应文件无效。 |
| 14 | ### 可中止电子交易活动的情形 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 14 | 评审办法： 详见本磋商文件第四章 |
| 15 | 成交候选人: 经评审排名第一的供应商即为第一成交候选供应商，排名第二的为第二成交候选供应商……其他供应商成交候选资格依此类推。 |
| 16 | 成交公告及成交通知书： 采购人依法确定成交供应商2个工作日内，发出成交通知书。 同时成交公告发布于浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 、安吉县公共资源交易网（http://www.anji.gov.cn/col/col1229656840/index.html），成交公告期限为1个工作日。成交供应商的《中小企业声明函》（如有）随成交结果同时公告。 |
| 17 | 履约保证金： 中标单位应在合同签订前，向采购人提交按合同总价1%的履约保证金，在项目工程通过验收合格后，扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，发包人一次性向承包人返还剩余部分的履约保证金（无息）。履约保证金可接受银行履约保函或保险公司保函。 |
| 18 | 签订合同： 成交通知书发出后30天内，成交供应商和采购人签订政府采购合同。 |
| 19 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 时间：提交首次响应文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其资格审查不通过。 |
| 20 | 政府采购政策执行：本项目中小企业政策执行以下第1）条。 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。 ☑1）本项目为专门面向中小（小微）企业采购，提供服务的供应商非中小（小微）企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件的格式要求在资格文件中提供《中小企业声明函》； ☒2）本项目非专门面向中小（小微）企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品和服务的投标价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 |
| 21 | 节能环保要求（本项目不适用）： 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，供应商所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 供应商提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件） |
| 22 | 磋商注意事项： （1）成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以依法按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商成交后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 （2）存在下列行为的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； 响应文件有效期内撤销响应文件的。 |
| 23 | 响应文件有效期： 90天。 |
| 24 | 供应商注册： 未注册加入“浙江省政府采购供应商库”的供应商，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定进行注册登记（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。一旦被确定为中标候选供应商的，应当在发出成交通知书前按规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出成交通知书。 |
| 25 | 纸质版投标文件（响应文件）的提供： 中标（成交）供应商应在中标（成交）公告发出后三天内提供与在线投标（响应）文件一致的纸质版响应文件及在线询标答复函、最终报价表等，共一式三套。具有电子签章或单位公章，提交给采购代理机构作为各单位资料存档使用。中标（成交）供应商应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由中标（成交）供应商自行承担。 |
| 26 | 特别说明： 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、适用范围

仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的工程、货物和服务。

- 二、定义

1、“采购人”系指安吉县报福镇人民政府。

2、“采购代理机构”系指杭州建设工程造价咨询有限公司。

3、“招标采购单位”系指组织本次磋商的“采购人”和“采购代理机构”

4、“供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的供应商。

5、“工程、货物和服务”系指按竞争性磋商文件要求的工程、货物和服务。

- 三、供应商的资格要求

符合竞争性磋商公告第二条供应商资格要求。

- 四、磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担与磋商响应有关的全部费用。

- 五、▲竞争性磋商报价

1、竞争性磋商报价以人民币为结算货币。

1.磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

▲2.磋商响应文件中只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3、磋商报价分二轮或三轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最终报价表格式见附件，指定邮箱：774999740@qq.com）。报价通过邮箱发送的，也应确保在政采云平台规定的时间内发送成功。供应商在规定的时间内通过政采云平台及邮箱均报价的，以政采云报价为准。

因本项目采用竞争性磋商方式，供应商最终报价与其响应文件中的初次报价不一致的，各项成交单价按最终报价总价与初次报价总价同比例变动计算。

4、供应商应按竞争性磋商文件的要求认真填写相应材料，磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、供应商应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

6、供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 六、保证金

不收取。

- 七、履约保证金

中标单位应在合同签订前，向采购人提交按合同总价1%的履约保证金，在项目工程通过验收合格后，扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，发包人一次性向承包人返还剩余部分的履约保证金（无息）。履约保证金可接受银行履约保函或保险公司保函。

- 八、质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑起算日期如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

3、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4、供应商一旦递交了响应文件，即被视为接受了本采购文件的所有内容，对采购文件无任何异议。

- 九、采购文件的澄清与修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

- 十、响应文件有效期

1、响应文件从磋商之日起，有效期为90天。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、响应文件有效期内，供应商撤销其响应文件的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开。

- 十一、响应文件的组成

1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购服要求，详细编制响应文件，并对磋商文件的要求做出实质上的响应。未实质上响应的响应文件将可能导致被拒绝，但允许报价在满足并优于采购要求的前提下出现的微小差异。

2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术文件、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性，响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

3、响应文件的组成

3.1 资格证明文件

- 营业执照副本复印件；资质证书及安全生产合格证；

- 最近一个季度依法缴纳税的完税凭证复印件或《不征免征税收证明书》或承诺函；

- 最近一个季度依法缴纳社保费的凭证复印件或《不征（免征）社保费证明书》或承诺函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权书；

- 中小企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函；

- 监狱企业声明函。

3.2技术商务文件

- 磋商声明书；

- 供应商情况一览表（格式见第六章）；

- 供应商同类项目实施情况一览表（格式见第六章）；

- 商务响应表（格式见第六章）；

- 实施方案；

- 质量保证措施；

- 工期保证措施；

- 安全文明施工方案及措施；

- 投标产品技术性能指标；

- 重难点分析及解决方案；

- 安装调试验收方案；

- 备品备件情况；

- 项目负责人情况表（格式见第六章）；

- 投入本项目实施人员一览表（格式见第六章）；

- 运行维护方案；

- 培训方案

- 售后服务方案

- 合理化建议；

- 设备配置；

- 企业业绩；

- 企业认证；

- 技术响应表（格式见第六章）；

- 根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料。

3.3 报价文件

- 初次报价表；

- 报价明细表（格式自拟）；

- 投标报价需要的其他资料（采购人要求提供的或供应商认为需要提供的其它资料）。

以上涉及所有资料的复印件须加盖公章，原件磋商时请随带，以备磋商小组必要时在线核验。若由于未带原件引起的不利于供应商的评判，责任由供应商自负。

- 十二、响应文件编制（电子交易）

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子交易）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2、供应商应当按照本章节 “响应文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

3、本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的或采购文件要求提供相关证明的，还需后附相关证明材料），未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

5、响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6、供应商没有按照本采购文件内 “响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

7、响应文件的签章

7.1 响应文件的签章见《前附表》；

7.2 响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商公章。

7.3 参与在线响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

8、响应文件的形式

8.1 响应文件的形式：见《前附表》；

8.2 “电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

8.3 “备份响应文件”：“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份响应文件”。

9、响应文件的份数

响应文件的份数：见《前附表》。

- 十三、响应文件的递交

1、响应文件的上传、递交

响应文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密响应文件”解密：见《前附表》。

3、响应文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

3.2 响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4、响应文件的备选方案

供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是备选方案。

5、响应截止期

5.1供应商应按前附表规定的时间、地点将“电子加密响应文件”上传至“政采云平台”，响应截止时间后递交的“电子加密响应文件”，“政采云平台”将予以拒收。

5.2供应商应按前附表规定的时间、地点将“备份响应文件”递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的“备份响应文件”。

5.3采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

- 十四、无效响应文件

发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

1、在采购文件规定的递交截止时间以后送达的响应文件；

2、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应文件无效。

3、响应文件未在规定时间解密成功且无补救措施的；

4、与采购文件有重大偏离的响应文件；

5、不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

6、《中小企业声明函》填写出现以下错误的，投标（响应）文件无效：

（1）中小企业声明函的行业填写错误（错填为“采购文件确定的行业”、或未填写行业全称经评审小组认定为明显笔误的除外）或者未填写行业的；

（2）供应商填写的行业不是采购文件明确的行业的（如采购文件明确的行业类型是租赁和商务服务业，供应商填写为制造业或其他行业的）；

- （3）供应商填写的类型正确、但数据错误的，供应商对填报的数据来源不能作出合理解释或解释不合理磋商小组不认可的；

（4）供应商填写的类型错误，大型企业填写为中型、或小型、或微型企业的。

7、在电子交易中，出现以下情形的，相关供应商的投标（响应）文件均无效：

(1)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序本系统别号等硬件信息相同的;

(2)上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的;

(3)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在三处(含)以上错误一致，且无法合理解释的;

(4)不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

8、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

- 十五、确定成交供应商方法：

在质量与服务均能满足采购项目要求的前提下，以综合得分由高到低的原则确定成交供应商， 详细的磋商程序见竞争性磋商文件第四章内容。

- 十六、授予合同

1、授予合同的依据

招标采购单位签发的成交通知书；

磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

2、合同签订

2.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现成交结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.2 成交供应商有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消成交资格，给采购人造成的损失应予以赔偿，同时采购人可以与根据评审报告推荐的顺序与排位在成交供应商之后下一成交候选供应商签订合同，以此类推。

3.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

4.签订合同后2个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。

- 十七、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 十八、终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除相关规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第三章  磋商项目服务范围及要求

本技术（服务）要求适用于《报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目》的采购，是采购人为该项目的供应商提出的技术（服务）规范要求，为供应商完成响应文件的依据。本章所提出的内容为本项目的最低要求，供应商必须认真阅读以下内容，以免造成磋商损失。

- 项目概况

1、项目编号：HJCG20250512

2、项目名称：报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目

3、采购单位：安吉县报福镇人民政府

- 采购内容

| 序号 | 名称 | 内容 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目 | 涉及报福镇石岭村徐家庵、石岭村石堂子1号、石岭村石堂子2号、车小米、报福村竹材加工点污水处理等 | 300.00万元 |
| 备注 | 1、本项目预算金额约300万元，具体结算金额以实际工程量为准。 2、如采购文件中遗漏了完工必须具备的材料、配件或服务，供应商在投标文件中应该指出，并根据自身的工程经验提出解决方案，并报价在总价中；供应商有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标单位须免费提供。 3、本项目服务期90日历天（自合同签订时起计）。 |  |  |

- 采购清单

1、项目工程量清单

详见工程量清单附件。供应商须根据现状和规范化要求结合采购人需求，编制详细的工程量清单供评委审查，工程量清单是后期核对实际工程量、审计的重要依据。

2、现场踏勘：供应商可自行前往项目现场对周围环境进行踏勘，以获取编制采购文件的资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

3、▲供应商须按有关标准及规范完成本次招标施工及设备的制造与供货、运输（含保险、装卸车）、安装、调试与检验、通过有关质量部门检测合格、免费保修期服务、设备终身维修等各项工作及费用，并保证设备使用的安全性与可靠性。投标报价应包括设备费、建筑工程费、运输装卸费、安装调试费、检测费、调试直至验收合格购买及制作标书费、采购代理费、措施费、税费、参加投标费用、售后服务费等一切费用，是履行合同的最终价格，其市场风险由供应商承担。各供应商应认真核算所需费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。采购单位不再支付中标价格以外任何费用。

4、供应商需在投标文件中提供投标产品清单（明确投标品牌、型号、参数）

5、内容及要求：

（1）成交供应商应做好质量管理工作，建立、健全质量保证体系，加强全过程的质量控制，明确各阶段的责任人，并对本项目的质量负责。

（2）成交供应商在项目实施过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则成交供应商应承担全部责任，并保障采购人免于承担由此造成一切损害和损失。

6、施工内容及要求：

（1）成交供应商须提供相适应的安装及施工计划，并须由采购人认可。

（2）成交供应商必须严格管理、精心施工，确保如期完成本项目采购及所有施工。

（3）成交供应商应保证关键部位的质量保证措施，并在对质量目标进行承诺。

（4）成交供应商须无条件接受质量监督管理部门的质量监督和管理，共同把好质量关。自觉接受采购人的日常管理。

（5）涉及到与第三方单位协作完工的，必须在响应文件中列明第三方单位名称、资质、联系人、单位简介等，制定严密的协作计划，接受采购人或采购人委托的监理单位对协作单位的考察及监管。因第三方单位引起的质量不合格及一切责任事故均由成交供应商负责。

（6）在施工过程中需定期进行施工检查工作，成交供应商应积极配合并派代表参加。当施工时发现设计有不合理之外，应及时提出修改建议，并经采购人变更同意后方可按变更后的设计施工。

（7）成交供应商应遵守有关交通的法律、法规并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。严格控制设计变更、不得计划外增加项目或擅自提高标准、严格按项目变更控制程序及合同价款调整规定、控制项目变更投资。

（8）成交供应商应对所选用的材料若有变更，即时向采购人提交主要材料的替换材料原因、替换材料型号、数量和其价格情况（未经采购人同意不得进行变更）。

（9）成交供应商在施工过程中应自行组织有关人员进行检查评定，进行自验，并对查出的问题全部整改并向采购人提交工程验收报告。验收报告必须与实际施工情况相符，完整记录所有装修工程详细情况，要有相关负责人签字，校核和审定人签字，并提交主要材料清单（包括材料名称、规格、数量、产地、主要性能、单价等）。采购人收到成交供应商的验收报告后，应组织验收，检查现场是否合格及文件资料是否齐全，找出不足之处，进行整改。验收合格后，由采购人出具验收报告并签字确认。

7、其他服务要求：

依据采购人相关要求、技术文件、项目清单，本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（1）材料选择：本采购文件涉及的主要设备和材料，各供应商须根据采购文件要求及意图优先选用国产品牌进行选材并报价，所有设备材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，投标文件中需提供相关产品及材料的国家质检报告，严禁选择不合设计要求的低档材料进行响应报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证要求的也必须满足。

（2）材料的质量要求：

在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

成交供应商必须对所承包的项目的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

材料检验按法律、法规、文件规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在项目上使用。

（3）材料供应要求：

本项目涉及的所有材料设备，必须经采购人确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。

本次采购承包范围内的施工材料均由承包人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经发包人确认与采购要求、响应承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致。

由承包人采购的设备材料，当承包人选定的产品质量达不到预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且成交价不予调整。

- 设备技术参数

见附件技术规格书

注：上述技术标准和规范如与国家最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家最新标准为依据。

- 配套施工、设备供货、安装、调试及验收

1、施工管理要求

2、承包人应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人代表对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

3、承包人在响应文件中的承诺的管理人员未经发包人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、技术负责人，直至发包人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，发包人有权单方面终止合同。

4、承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。承包人用于本项目永久性工程材料采购应选择质量优、信誉好、服务到位的供应商，并将拟选择的供应商名录上报监理人和发包人，经审核批准后，方可购用，承包人与供应商签订的供货合同应报监理人、发包人备案。承包人所用材料必须符合消防、人防、交警等部门要求。

施工单位应加强施工过程中的现场管理，并与其他总承包施工队伍做好配合工作，详细配合内容双方自行协商。中标供应商应接受现场总包单位的监督和管理，配合总包单位做好标化工 地（如有）、安全文明施工，所需费用均已包含在合同价中，不予另行计算。同时为采购人对本工程另行发包工程的承包方提供工作面、留出合理的工期、配合成品保护、提供相关配合等。

根据有关部门要求及工程需要，施工期间成交人必须做好完善的安全文明措施，做好施工现场的安全警示、警告标志、安全围挡和安全保卫工作并承担相应费用；且施工期间不得影响学校的正常教学。

2、设备安装：

一旦与设备关联的土建工程已完成，经业主同意可进入设备安装、调试和试运行。

在此期间，承包人应委派在设备安装、调试方面具有5年以上丰富经验的工程师或技术人员负责相关设备的安装、调试和参与试运行。

在此期间若发现由于设备本身的质量问题或安装调试的问题而引起的调试失败，承包人应全权负责协助处理这些问题，直到业主满意为止。由此造成的损失，按本合同的有关条款执行。

当设备调试完毕并已解决了在调试中发现的所有问题，经业主同意可确定试运行的正式开始日期，所有设备在业主满意的情况下而且连续成功运行达30日以上，为调试和试运行成功。安装调试需经质量技术监督部门或其他管理部门备案或许可的，必须由中标人自行负责，所有费用由中标人承担。

2、设备试运行：

在调试和试运行阶段结束后，对设备及其部件至少进行每天24小时连续30天的运行性能检测工作。根据国家或行业的规定要求做好记录，并经质监站、业主、承包人、运行单位等各方签字确认。

设备性能测试所需的仪表、工具应有承包人负责，所有的仪表应经过权威测试机构标定的合格产品。

在测试过程中发现由于设备本身质量问题而使设备性能与原定技术要求有所偏离，应由承包人负责解决。整个测试结果在达到技术规定要求后，可按合同条款的有关规定进行验收工作。

3、设备验收：

（1）产品保护

工程完成后，承包人须负责全部设备的保护和清洁工作至项目验收合格并正式运转360小时为止。

（2）验收合格条件

试运行时性能满足要求。

性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至业主满意。

已提供了合同的全部货物和资料。

- ▲六、售后服务

- 1、缺陷保证期

- 承包人应按竣工之日算起的24个月之内，保证按业主的要求免费修理或更换因材料或制造不合格而有缺陷的任何设备和附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理），并赔偿业主由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

- 2、维修保养合同

- 承包人必须提交一份为维持所有设备5年正常运行的维修保养合同，合同至少包括下列内容，业主保留有不签约的权利。

- 服务范围

- 服务期限

- 服务内容（具体工作和易损件目录）

- 服务费用（不计入合同总价）

- 不承担内容

- 双方责任

- 其他

- 3、售后服务

- 承包人所提供的设备在湖州市应设有固定的可提供备品、备件的售后服务中心；一旦接到报修电话后，应在2小时内作出响应，在12小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供维修服务；维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，并连续进行直至修复。对于一般故障应在12小时内修复；对于重大故障应在36小时内修复。

上述关于安全责任的要求，供应商必须在投标文件中作出明确的响应承诺。

- 商务要求

| 服务期 | 签订合同后90日历天内完成配套施工、供货、安装及调试并验收合格。 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 质保期二年（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行，投标文件中提供原厂维修服务承诺，并且详细说明质保期内的免费服务计划，包括维修、巡检(包括校准)、保养等质量安全保证措施。），自项目验收合格之日起算。 |
| 投标报价 | 报价应包含但不限于设备价款、运输安装调试费、施工组织措施费、保险、管理费、安装人员住宿、安装所需工具、验收检测费（含质保期内）、质保期内的维护保养费、技术支持与培训费、税费、招标代理费等全部费用。 |
| 付款方式 | 1、合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付本项目合同总额的40%。在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 2、所有设备安装调试完成后并经业主或相关部门验收合格支付至总合同价80%。 3、验收合格并正常运行（运行期间所产生的人工、药剂等运行费用由采购人承担）三个月后支付余款，最终支付金额以审计为准。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 供应商需提供合理数量的备品备件和耗材以保障设备的正常维护和使用，并需在质保期满后继续提供优惠价格的备品备件和耗材。投标文件中需明确作为本项目的备品备件数量清单。 |

- 注意事项

- 1、为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动，如果供应商决定不继续参加磋商，保证金无息退还。

- 2、本磋商文件中带▲号的条款内容，为本次采购的主要条款和实质性内容，投标供应商必须全部响应，否则将按投标无效处理。

# 第四章  磋商原则和程序

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等要求，遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则，以及《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》的相关规定，制定本评审办法。

- 一、开启响应文件

1、 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、供应商法定代表人或法定代表人授权代表必须在线出席磋商会议。供应商因未在线出席磋商会议而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

3、磋商时间到，采购代理机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

4、通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购代理机构按“政采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。

- 二、磋商小组

1、本项目磋商小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、磋商期间，供应商法人代表或授权委托人必须全程在线，负责解答有关事宜。

3、磋商过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何磋商信息。

- 三、竞争性磋商原则与方法

1、磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供服务的价格、服务水平、服务期、服务方案、人员配置、供应商基本情况、履约能力等进行综合分析考评。

2、磋商小组应客观、公正的对待所有供应商，对所有响应文件评价，均采用相同的程序和标准。

3、在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将废除其磋商资格，并不再返还磋商保证金。

4、在磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

5、采购招标单位不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

- 四  磋商程序

- 响应文件解密后，磋商小组将对依法对供应商的资格进行审查。

- 磋商小组审查供应商的中小企业声明函时，出现填写错误的，按以下情形处理：

（1）中小企业声明函的行业填写错误，错填为“采购文件确定的行业”或未填写行业全称经磋商小组认定为明显笔误的，可以要求供应商在一定的时间内进行澄清，澄清后符合中小企业情形的，可予以认定为中小企业：

- （2）供应商填写的行业不是采购文件明确的行业的，如采购文件明确的行业类型是租赁和商务服务业，供应商填写为制造业或其他行业，则响应文件无效。

- （3）中小企业声明函的类型和数据有矛盾，类型正确但数据错误的，供应商对填报的数据来源能作出合理解释的，可予以认定为中小企业：

（4）供应商填写的类型错误，大型企业填写为中型、或小型、或微型企业的，中小企业声明函无效；

（5）供应商填写的类型错误，小型企业填写为中型（或微型）企业的但不影响中小企业政策的，可以要求供应商在一定的时间内进行澄清，澄清后符合中小企业情形的，可予以认定为中小企业：

除上述情形外的其他错误情形，由磋商小组按以上处理方式集体讨论决定。

- 资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。初次报价不公开。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

8、经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组根据采购文件规定的评分办法对响应文件的技术资信部分进行评分。

9、磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价无效。

10、供应商在规定的时间内提交最终报价，代理机构协助计算供应商的价格得分。

11、采购代理机构协助磋商小组汇总计算各供应商综合得分。

12、 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商，并编写评审报告。符合相关规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

13、磋商小组通过电子交易平台向采购人及其委托的代理机构提交评审报告。同时打印纸质评审报告签署后由采购代理机构保存。

14、评审结束后，代理机构通过电子交易平台或发送邮件形式向各供应商公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

15、磋商会议结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、磋商文件的澄清

1、供应商对磋商文件如有疑义的，应在规定的答疑时间内以书面形式告知采购人，以便及时对磋商文件作出澄清。

2、在磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其提交的文件资料进行澄清。供应商应派授权代表和有关专业人员接受询问，并对有关内容进行澄清。

3、对在澄清中涉及到的商业秘密，磋商小组成员及参加磋商的有关工作人员负有保密责任。

4、磋商小组以书面形式对磋商文件作出的修改或补充，与磋商文件具有同等法律效力。

- 六、确定供应商办法

1、本项目由采购人确定成交供应商。

2、本次评审采用综合评分法，即在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求且综合得分由高到低的原则确定成交供应商。

3、磋商结束后，磋商小组拟制评审报告。

4、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

5、采购人在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。

6、采购人确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布成交公告，同时发出成交通知书。

- 七、综合评分法

1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、技术资信商务分85分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选供应商资格按评标总分由高到低顺序排列，评标总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评标总分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，综合排名第二的供应商为第二成交候选供应商，其他供应商的成交候选资格依此类推，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、评分细则和内容

2.1 价格分 15分

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的磋商报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×15%×100（保留两位小数）

注：计算以最终报价为依据，最终报价超控制价的响应文件无效。

2.2中小企业政策执行（本项目按下款1）执行）：

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。

☑1）本项目为专门面向中小企业采购，提供服务的供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件的格式要求在资格文件中提供《中小企业声明函》；

☒2）本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品和服务的投标价格给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

投标产品生产企业（提供服务的企业）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

3、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3.1残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3.2 同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为残疾人福利性单位：

① 提供《残疾人福利性单位声明函》；

② 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

4、监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

2.3技术资信商务及其他分85分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施方案 | 9分 | 供应商根据本项目要求及供应商同类项目经验、踏勘现场等情况提供的实施方案综合评分，包含但不限于项目了解及总体思路、施工准备措施、实施步骤、施工工艺等综合评分。 （1）项目了解及总体思路：包括本项目服务范围、各类工作总体解决思路、可能存在的问题等，可给予3分、2分、1分； （2）施工准备措施、实施步骤：包括对于项目安装实施过程中的整体流程、施工前的物料、机械等准备措施、实施步骤等，可给予3分、2分、1分； （3）施工工艺：包括各项工作的主要分部分项施工方法，可给予3分、2分、1分。 各项方案内容没有提供不得分。 |  |
| 2 | 质量保证措施 | 5分 | 根据供应商针对本项目的质量保证措施综合评分,包括项目质量目标、质量保证体系的建立、设备、人员、物资采购、溯源、过程控制、施工现场配合等措施，可给予5分、4分、3分、2分、1分，没有提供不得分。 |  |
| 3 | 工期保证措施 | 5分 | 根据供应商针对本项目的工期保证措施综合评分，包括项目整体的工期目标、工期保证体系、工期进度的控制方法及措施等，可给予5分、4分、3分、2分、1分，没有提供不得分。 |  |
| 4 | 安全文明施工方案及措施 | 5分 | 对安全文明施工方案及措施进行综合评分，包括安全人员设置、安全防护措施、安全台账记录、安全责任承诺等。 可给予5分、4分、3分、2分、1分，没有提供不得分。 |  |
| 5 | 投标产品技术性能指标 | 6分 | 根据满足招标文件及图纸中的主要技术指标、材质及工艺等要求，在投标文件中提供技术响应表，如完全响应无偏离得6分，每出现一处负偏离扣1分，扣完为止。 |  |
| 6 | 重难点分析及解决方案 | 5分 | 对项目现状及问题及实施过程中存在的难点、要点等问题进行分析，并针对性的提出相关技术措施。 可给予5分、4分、3分、2分、1分，没有提供不得分。 |  |
| 7 | 安装调试、验收方案 | 6分 | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，从方案合理性、可行性、全面性等综合评分，可给予3分、2分、1分、没有提供不得分。 验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容，从方案合理性、可行性、全面性等综合评分，可给予3分、2分、1分、没有提供不得分。 未提及此项的不得分。 |  |
| 8 | 备品备件情况 | 5分 | 根据投标人提供的备品备件的数量、品种的全面性、充足性、合理性综合评分，可给予5分、4分、3分、2分、1分、没有提供不得分。。 |  |
| 9 | 运行维护方案 | 6分 | 根据投标人针对本项目实际情况，制定的运营维护方案包括 设备故障处理方案、日常维护巡检方案、开展运维工作所需的各项资源、作业流程等的清晰性、可行性、全面性综合评分，可给予6分、5分、4分、3分、2分、1分，没有提供不得分。 |  |
| 10 | 培训方案 | 4分 | 包括操作应用培训及维修保养培训，方案的完整性、详细性、合理性等综合评分，可给予4分、3分、2分、1分，没有提供不得分。 |  |
| 11 | 售后服务方案 | 5分 | 售后服务方案包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案等，从方案的完整性、详细性，售后服务保障性强，措施及时有效性，操作性等综合评分，可给予5分、4分、3分、2分、1分，没有提供不得分。 |  |
| 12 | 合理化建议 | 6分 | 供应商可根据自己的对方案的理解提出对本次项目实施安装方案的合理化建议 合理化建议包括不限于施工及设备安装、设备及备品备件、配置系统、电气部件优化、图纸优化等。可给予6分、5分、4分、3分、2分、1分，没有提供不得分。 |  |
| 13 | 设备配置 | 6分 | （1）投标人具有1台挖掘机得1分，最高得1分； （2）投标人具有1台推土机得1分，最高得1分； （3）投标人具有1台平板振动机得1分，最高得1分； （4）投标人具有1台插入式振动棒得1分，最高得1分； （5）投标人具有1台水泵得1分，最高得1分； （6）投标人具有1辆运输车（三轮电瓶车或货车）得1分，最高得1分； 注：投标人提供机械设备发票复印件或设备租赁合同。 |  |
| 13 | 项目组技术人员 | 8.5分 | - 项目负责人具有市政公用工程二级及以上注册建造师和有效的安全生产考核合格（B类）证书得2分；或具有机电工程专业二级注册建造师和有效的安全生产考核合格（B类）证书得2分，最高得2分； - 拟派本项目项目负责人具有中级及以上工程师职称，得1.5分； - 3、项目组成员具有资料员、施工员、质量员、安全员、材料员每配备一个的得1分，每个种类最多得1分，本项最多得5分。 提供上述人员证书及投标截止日前近三个月社保证明材料。 |  |
| 15 | 企业业绩 | 0.5分 | 投标人自2023年1月1日至投标截止时间止，完成过类似项目业绩的每个得0.5分，最多得0.5分。 提供中标通知书和合同复印件，时间以合同签订为准，两者缺一不可。 |  |
| 16 | 企业认证 | 3分 | 投标供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每类得1分，最高得3分。 提供有效期内相应的证书扫描件并加盖电子公章以及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则不得分。 |  |

注：以上单位、人员各类证明文件等均需加盖公章（CA签章）附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

技术、资信、商务及其他分的计算

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信、商务及其他分=磋商小组成员评分合计数/磋商小组组成人员数

供应商评标综合得分=价格分+技术分+商务资信及其他分

# 第五章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据杭州建设工程造价咨询有限公司关于《报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目》（项目编号：HJCG20250512）公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

项目清单如下：

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供设备及服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

▲履约保证金收取合同价总额1%,设备供货完成并通过验收合格后7个工作日内无息退还。

六、转包或分包

1、本合同范围的设备及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的设备及服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、质量保证期和质量保证金(选用)

1、质量保证期   年。（自验收合格之日起计）

2、质量保证金    元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行方式：

3、履行地点：

九、款项支付

1、合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付本项目合同总额的40%。在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2、所有设备安装调试完成后并经业主或相关部门验收合格支付至总合同价80%。

3、出具审计报告并正常运行（运行期间所产生的人工、药剂等运行费用由采购人承担）三个月后支付余款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、售后服务及要求（不限于此）

1、中标供应商应保证所提供产品（软件、硬件设备）是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、在产品质量保证期之内，因产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题或故障应由中标人免费技术服务和维修（二次修不好予以换新）

3、维修人员应60分钟内响应，4小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。48小时之内无法解决的，需要提供同等配置以上的备机。

4、维修机构须备有足够的备用材料（配件），以满足采购人的维修需要。供应商需提供详细的售后服务承诺及售后服务保障条款，说明具体的售后服务内容，条件以及收费情况等，投标人在投标文件中说明保质期内和保质期外的服务计划。

5、在保修期结束前，由供应商工程师对所供设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修复之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

十二、追加设备或服务处理

在合同履行时，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十三、延期交货

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

十四、违约责任

1、如乙方无法如期完成设备安装调试、前后台相关系统配置、项目验收等情况的，甲方可单方面解除本合同。乙方因未能如期提供相关服务或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同额的10%作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔付责任。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

联系方式：                         联系方式：

签字日期： 年  月  日              签字日期：年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 第六章  响应文件格式

本章节内容提供部分响应文件格式，磋商文件中要求，但未提供格式的，须由供应商自行制作。

一、响应文件格式

1、商务/技术文件的封面格式：

正本（或副本）

商  务

技  术

文

件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

供应商成交后可按照此封面格式提供纸质版响应文件。

二、响应文件目录及内容

资格证明文件

- 营业执照副本复印件；资质证书及安全生产合格证；

- 最近一个季度依法缴纳税的完税凭证复印件或《不征免征税收证明书》或承诺函；

- 最近一个季度依法缴纳社保费的凭证复印件或《不征（免征）社保费证明书》或承诺函；

- 法定代表人身份证明书；法定代表人授权书；

- 中小企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函；

- 监狱企业声明函。

技术商务文件

- 磋商声明书；

- 供应商情况一览表（格式见第六章）；

- 供应商同类项目实施情况一览表（格式见第六章）；

- 商务响应表（格式见第六章）；

- 实施方案；

- 质量保证措施；

- 工期保证措施；

- 安全文明施工方案及措施；

- 投标产品技术性能指标；

- 重难点分析及解决方案；

- 安装调试验收方案；

- 备品备件情况；

- 项目负责人情况表（格式见第六章）；

- 投入本项目实施人员一览表（格式见第六章）；

- 运行维护方案；

- 培训方案

- 售后服务方案

- 合理化建议；

- 设备配置；

- 企业业绩；

- 企业认证；

- 技术响应表（格式见第六章）；

- 根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料。

报价文件

- 初次报价表；

- 报价明细表（格式自拟）；

- 投标报价需要的其他资料（采购人要求提供的或供应商认为需要提供的其它资料）。

采购文件无格式但需要提供的资料或者影响供应商得分以及资格认定的资料请供应商另行自拟添加。

2、磋商声明书格式

- 磋 商 声 明 书

致安吉县报福镇人民政府：

杭州建设工程造价咨询有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址              。

我    （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商项目的服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、 本文件自磋商之日起       天内有效。按照磋商文件要求制作并提交规定的响应文件电子版一套，备份一套（如有）。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务是            。

4、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价成交的决定。

5、我们已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

6、我们已对项目现场进行实地踏勘，充分了解项目要求。

7、本响应文件对磋商文件要求的偏离或保留均已在响应文件第      页，第      条中明示或在偏离表中明示。

8、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查，若与我方承诺不符，可免除我方成交人资格。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

10、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

法定代表人签字：

供应商盖章：

年    月    日

3、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（安吉县报福镇人民政府）的（报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目），属于（建筑业）； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报数据，但对企业类型以及是否与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系必须进行声明，否则中小企业声明函无效。

- 2、为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业，供应商应根据建筑业的行业划型标准的指标判断为本项目提供服务的企业类型，具体填写中型或小型或微型。

3、各供应商应认真仔细填写中小企业声明函，如出现以下情况，响应文件无效：

（1）中小企业声明函的行业填写错误（错填为“采购文件确定的行业”、或未填写行业全称经评审小组认定为明显笔误的除外）或者未填写行业的；

（2）供应商填写的行业不是采购文件明确的行业的（如采购文件明确的行业类型是其他未列明行业，供应商填写为制造业或其他行业的）；

- （3）供应商填写的类型正确、但数据错误的，供应商对填报的数据来源不能作出合理解释或解释不合理磋商小组不认可的；

- （4）供应商填写的类型错误，大型企业填写为中型、或小型、或微型企业的。

4、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

（七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的	           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权委托人签字：

日期：

注：提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

附相关证明材料

监狱企业参加采购采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4、初次报价表格式：

- 初 次 报 价 表

项目名称：报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目

项目编号：HJCG20250512

| 序号 | 项目内容 | 服务期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目 |  |  |
| 磋商报价（小写）： （大写）： |  |  |  |

▲说明：

1、磋商报价是履行合同的最终价格，即投标报价应包括设备费、建筑工程费、运输装卸费、安装调试费、检测费、调试直至验收合格购买及制作标书费、采购代理费、措施费、税费、参加投标费用、售后服务费等一切费用，是履行合同的最终价格，其市场风险由供应商承担。各供应商应认真核算所需费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。采购单位不再支付中标价格以外任何费用。

2、本次报价根据相关规定和工程的实际情况自行报价。费用含与本项目有关的全部费用。

3、初次报价不公开。不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

4、供应商报价以磋商现场的最后报价为准，最终成交单价按最终报价总价与初次报价总价同比例变动计算。

供应商：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：   年   月   日

报价明细表

（格式自拟）

5、法定代表人身份证明书：

法定代表人身份证明书

致                  ：

（法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，性别      ，职务

，联系电话          传真                ,联系地址                 ，邮编              。

特此证明

供应商名称（公章）

日期：  年   月  日

--------------------------------------------------------------------------------------

附法定代表人身份证复印件

6、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致                   ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商）  的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  项目名称， （项目编号）  项目磋商，全权处理本次磋商活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：         职务：

详细通讯地址：                        邮政编码：

电话：                    传真：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：     年     月     日

---------------------------------------------------------------------------

授权代表身份证复印件

注：本法定代表人授权书正本一式二份，商务文件正本中有一份，另一份在递交响应文件时，随授权代表身份证一起交验。

7、供应商的情况一览表

供应商情况一览表

项目名称：报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目

项目编号：HJCG20250512

| 1 | 供应商名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |  |  |
| 3 | 电 话： |  | 联 系 人： |  |
| 4 | 传 真： |  | 注册资本： |  |
| 5 | 营业执照注册号： |  | 注册日期： |  |
| 6 | 资质证书及编号 |  |  |  |
| 7 | 主营业务 |  |  |  |
| 8 | 公司简介 |  |  |  |

供应商盖章：（公章）

授权代表（签字）：

日期： 年  月  日

说明：本表格可视情形添加或删减。除表格外，可另附文字、图片等情况加以说明。

8、商务响应表

商 务 响 应 表

项目名称：报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目

项目编号：HJCG20250512

| 序 号 | 内容 | 磋商文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应磋商文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

2、备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

9、供应商同类项目实施情况一览表

同类项目实施情况一览表

项目名称：报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目

项目编号：HJCG20250512

| 序号 | 采购人 | 项目内容 | 合同日期 | 采购人联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：供应商按评分标准细则提供.

10、服务网点情况一览表格式：

距采购人最近的服务网点情况表

项目名称：报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目

项目编号：HJCG20250512

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 备品备件库存 |  |  |  |  |  |
| 供应商认为需要说明的其他事项： |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

11、投入本项目实施人员一览表

投入本项目实施人员一览表

项目名称：报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目

项目编号：HJCG20250512

| 姓 名 | 本项目拟任 岗 位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 职 称与证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2、本表格格式若不符合供应商实际情况，可自行添加或修改。

12、项目负责人情况表

项目负责人情况表

项目名称：报福镇文旅产业基础提升项目之报福镇污水终端及管网改造提升项目

项目编号：HJCG20250512

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 专业年限 |  | 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任的岗位职务 |  |  | 通讯地址 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |  |
| 项目时间 |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |
| 其他情况 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：

1、应附本人身份证、学历证明、职称证书、已完成业绩的任职证明等证明材料。

2、表格如不符合本单位情况，可稍作修改，行数不够可自行添加。

13、技术响应表

技术响应表

| 项目 | 磋商文件要求 | 偏离情况 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

供应商盖章：

年  月  日

注：按磋商文件第三章要求列表，供应商应根据投标设备的性能指标、对照文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

本表格不填写视同完全响应磋商文件要求。

14、评分表格式（评分内容参见第四章）

政府采购项目评分表

供应商名称：

| 评标内容及分值 |  | 供应商自评栏 |  |  | 专家评定栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应 程度 | 响应文件页码 | 自评分 | 专家 评定分 | 偏离 情况 | 扣分 理由 |
| 价格分 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资信及其他分 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |

本表格需参照第四章评分条款，认真填写，并附在商务技术资信文件目录后，方便评委评分时对照。

目录中未涉及或采购文件无格式但需要提供的资料或者影响供应商得分以及资格认定的资料请供应商另行自拟添加。