宁波广播电视集团新大楼高清电视播出平台采购项目

项目编号：NBMC-20221137G

公开招标文件

（政府采购电子交易项目）

采购人：宁波广播电视集团

代理机构：宁波名诚招标代理有限公司

编制日期：2022年8月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	27

第四章  评标方法及评标标准	39

第五章  合同文本	45

第六章  投标文件格式	49

第一章  投标邀请

项目概况

宁波广播电视集团新大楼高清电视播出平台采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年9月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBMC-20221137G

项目名称：宁波广播电视集团新大楼高清电视播出平台采购项目

标项1

标项名称：高清电视播出平台播控系统、监控比对系统、系统集成设备

预算金额/最高限价：420万元

数量:1项

标项2

标项名称：高清电视播出平台高清切换台系统设备

预算金额/最高限价：350万元

数量:1项

标项3

标项名称：高清电视播出平台周边设备

预算金额/最高限价：220万元

数量:1项

所有标项交货期：自合同签订之日起4个月内货到指定地点，进场安装时间由甲方提前一周通知乙方，进场后4个月内完成安装调试并通过采购人初验合格。

简要技术需求: 系统采用可靠、科学、先进的技术，满足各频道节目上载、播出等功能需求，系统设计应适应5～7年的节目制作、播出发展规划，能够满足信号调度等方面的应用，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。支持与现有播出系统对接，保整播出业务的平滑迁移。

本项目标项2接受投标人使用进口产品参与投标。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定；

2.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中列入禁止参加政府采购活动期间。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

非专门面向中小企业：所属行业为“工业”。

以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函。

5.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：2022年8月18日至2022年8月25日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：依法获取本项目招标文件的方式为潜在投标人登陆政采云平台，根据政采云平台的规定步骤进行操作并在线申请获取招标文件。仅需浏览招标文件的只需点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件进行浏览。

任何网站显示的本项目招标公告附件中提供的招标文件仅供阅览使用，未按照招标文件规定程序依法获取招标文件的潜在投标人，对招标文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取本项目招标文件的投标人提交的投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月9日9点30分（北京时间）

提交投标文件地点（网址）：

1）电子加密投标文件：政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线提交；

2）备份投标文件：宁波名诚招标代理有限公司开标室(地址：宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦9楼，详见指示牌公告），拒绝接收逾期送达或者未按照招标文件要求密封及盖章的备份投标文件。

开标时间：2022年9月9日9点30分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.为依法获取本项目招标文件及投标响应，潜在投标人应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”政采云平台注册登记。中标人必须成为注册供应商，未注册的投标人，请注意注册所需时间，由此产生的后果自行承担。

2.本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过政采云平台(https://www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。潜在投标人在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

1）供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

2）浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

3）“政府采购云平台”服务热线电话：400-881-7190。

3.对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠，执行扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策，执行政府采购节能、环保政策。

4.电子投标注意事项

1）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未按规定上传电子加密投标文件，视为投标人放弃投标。

2）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传提交之外，还可以在投标截止时间前提交以U盘为介质存储的备份投标文件，备份投标文件递交可采用现场或邮寄递交的方式，但此项并非强制要求。

3）开标后，在解密指令发出30分钟内投标人应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密电子加密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件的，视为投标人放弃投标；如已按照招标文件规定提交备份投标文件的，则采购代理机构按照“政采云平台”的操作规范处理，若使用备份投标文件仍然无法成功的，视为投标人放弃投标，因此产生的后果投标人自行承担。

电子加密投标文件按时解密的，备份投标文件自动失效。

5.政府采购行政监管及投诉受理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：宁波市财政局政府采购办公室

联系人：徐老师

联系电话：0574-89388441

联系地址：宁波市海曙区中山西路19号

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波广播电视集团

地址：宁波市开明街4号

联系人：陈老师

联系方式：0574-56111001

质疑联系人：邱老师

质疑联系人电话：0574-56110038

2.采购代理机构信息

名称：宁波名诚招标代理有限公司

地址：宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦9楼

单位传真：0574-87103586

财务联系电话：0574-87101276

质疑联系人：方芳

质疑联系人电话：0574-87101271

3.项目联系方式

项目联系人：张啸科、洪心怡、王裕挺、张林琳、罗薇

电话：0574-83863352

第二章  采购需求

一、项目概述

随着播出技术的不断发展，广播电视播出正朝着高清、超高清、IP的方向发展。本次项目旨在构建安全可靠的播出系统，遵循最新的技术规范及标准，推动宁波广电集团新大楼高清电视播出系统全面适应新的业务流程，打造更好的播出平台。平台应支持与集团内现有播出系统互联互通，保证播出业务的平滑迁移。平台应具有标准规范的系统接口，能够兼容市场上主流厂家的超高清及IP化播控设备，确保系统具备可持续发展能力，为集团后续的超高清和智能化播出改造建立平台基础。

1.1系统建设原则

系统整体设计参考国际标准和行业标准，具备先进性、开放性、可靠性、兼容性、可扩展性。架构设计充分考虑播控新技术的发展，在流程节点设置、信息交互接口定义、文件交换的格式与码率选择、文件质量分析、信号切换处理、图文叠加处理、监听监看方法、软件定义网络架构和信息安全等方面，进行整体全面规划与设计。

系统采用可靠、科学、先进的技术，满足各频道节目上载、播出等功能需求，以及新大楼信号调度等方面的应用。支持与现有播出系统对接，确保播出业务能够平稳迁移。系统设计应适应5～7年的节目制作、播出发展规划，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。

（1）安全性：投标人必须提供高安全性的产品，实现部件冗余设计与配置，具备相应安全保护机制，能确保数据存储和传输的安全。存储设备还要具有断电保护能力，确保断电后的数据一致性。

（2）稳定性：投标人必须提供同类设备中具有高可用性的、经相同级别用户使用验证的，环保性能、抗电磁干扰性能良好的高标准、高质量、高稳定性产品，以保证系统长期、安全、稳定运行。

（3）开放性：投标人提供的产品必须具备开放的体系结构，可以兼容不同厂家的产品和设备，以利于集成到现有系统。在数据存储和交换上，需采用标准开放的协议，以利于系统存储容量的扩展和存储内容的交换。

（4）可维护性：在系统设计中，应提供有效、便捷的系统监控手段和软硬件工具，能实时发现并处理系统故障和隐患。设备主要部件必须能支持热插拔，以方便维修更换。

（5）兼容性：存储设备、存储管理设备、数据库设备必须确保完全兼容后续全台超高清的业务流程，满足超高清播出系统对存储、数据库、服务器设备的安全性、稳定性要求。

（6）先进性：系统设计和选用设备规格要符合各类专业电视广播规范，在成熟可落地的基础上，系统设计应充分考虑技术的前瞻性，包括超高清及IP化的技术应用趋势。同时也要考虑应用和需求的技术落地可行性，从而确保系统具备可持续发展能力。

（7）高效性：通过对业务模式的梳理和分析，简化系统的交互流程，设计合理高效的业务流程，提高文件的传输效率，并且运用先进的自动处理技术和柔性系统架构提高生产效率。

（8）开放性和标准化：应考虑在全台节目融合生产的业务流程下，播出系统与其它系统间的互联互通；提供开放、标准的系统对接接口，为后续超高清、IP改造提供技术基础。

（9）扩展升级性：系统硬件能够方便扩展，系统软件应采用开放式和模块化结构，易于升级、扩展，同时不影响现有系统的正常使用。

1.2设备适用的标准和规范

系统的各项软、硬件技术必须遵循现有的（或通用的）中国标准，若无相应的中国标准，则必须遵循国内外有关技术标准。主要可分为多媒体方面、传输系统、建筑施工综合布线以及视音频接口等。

（1）视音频编码及复用标准

- ITU-R BT.601数字电视编码标准。

- SMPTE 10 比特4:2:2 分量使用的串行数字接口SDI，及工作在4:2:2 601推荐级别下的625 行(Scan Lines) 电视数字分量，即SMPTE 125M 规定的数据电气接口标准。

- ITU-R BT.656-4（eqv. GB/T 17953-2000）工作在4:2:2 601推荐级别下的625 行电视数字分量，即SMPTE 125M 及EBU Tech 3267 规定的数据电气接口标准。

- ITU-R BT.711 供分量数字演播室使用的同步基准信号。

- SMPTE RP 168 为实现同步视频切换，关于场消隐切换点的规定。

- AES3供数字伴音工程线性表示的数字伴音数据的串行传输格式。

- AES11供数字伴音工程在演播中使用的数字伴音设备的同步格式。

- 压缩视频信号的4:2:2 级规范。

- ITU-R BT.624 对模拟符合输出监视的规定，及SMPTE170M 规定的数据电气接口标准。

- MPEG-2 视频标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则（征求意见稿）

- MPEG-2 系统标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则（征求意见稿）

- GB/T 17975.1-2000 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第1部分：系统

- GB/T 17975.2-2000 信息技术——运动图象及其伴音信号的通用编码第2部分：视频

- GB/T 17975.3-2000 信息技术——运动图象及其伴音信号的通用编码第2部分：音频

- GY/T 212-2005 标准清晰度数字电视编码器、解码器技术要求和测量方法

2、信息技术软件质量标准

3、计算机网络综合布线类标准

4、信息系统安全等级保护标准

1)《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）

GY/T 337-2020《广播电视网络安全等级保护定级指南》

2)l GY/T 352-2021《广播电视网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007 ）

3)《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

整体技术要求

（1）基本要求

1）投标的设备必须满足相关的国家标准和广电总局的行业标准,国内尚无标准的，须注明国际标准。

2）投标人提供的设备要求技术成熟，功能完善，配置齐全，稳定可靠，应用广泛，在国内有应用实例，维修、维护方便。

- 所有设备必须是未经使用过的全新产品，并在出厂前经过严格检验和整机包装。

- 投标的设备应充分考虑将来的升级和扩展需求。

- 所有模块化设备必须支持热插拔。

6）所有双电源设备可在两路外电不同电压、相位和频率的情况下正常工作，必须在设备外面板上提供独立的两路外电状态指示。

7）系统中配套的操作系统、应用软件等所有相关软件须具有自主版权或合法版权，并提供终身的免费授权证明。因投标人提供的软件而引起的任何版权纠纷和法律责任，由投标人承担。

- 投标人根据采购人需求完成系统设计、设备安装调试和售后服务等工作。

### （2）系统业务范围及总体框架设计

### 1）播出系统框架设计

本次建设的播出系统的业务范围，对外系统包括播控系统、上载系统、监控系统。

对外的业务交互：与总控系统是信号交互，接收总控调度过来的信号；与播控系统主要是将视频文件和图文文件按照节目单传输到播出主二级存储；与监控系统是软件运行信息的交互，将播出状态、软件运行状态、故障信息以及信号一致性比对结果等发送给监控系统，并作出信息展现和播出预警。

对内的业务交互：播出系统主要是按照节目单整合播出节目的文件和数据，与总编室编单系统是串联单的交互，接收总编室编单系统发送过来的播出编排单，并将播后单返回给总编室编单系统；另外二级备播作为整备系统的播出节目二级备播区域，承载了播出节目的二级缓存功能，以及编单、同步迁移、上载、审看、消息通知等功能。

系统建设以高清播出系统为主，同时支持采用压缩下变换的方式，将高清播出的素材内容转变为标清内容并播出。高清系统采用全数字嵌入音频SDI信号格式，满足7个高清频道全硬盘自动播出，并满足兼容台里原系统的视音频素材、数据库内容等要求。

通过信息化、流程化的备播业务管理，确保节目内容的安全，采用MD5数据校验技术，确保节目备播迁移的文件完整性。播出系统以文件化备播为主，使用自动技审、人工复检等多种安全手段保证文件化播出的安全性。

### 2）播出系统网络设计

本播出系统的网络链路主要分为万兆以太链路以及千兆以太链路。其中万兆以太链路连接了主、备二级存储，以及对播出文件读写速率要求较高的同步迁移服务器、应急导入工作站、播前审片工作站。千兆以太链路连接了播出系统的数据库服务器、播出接口服务器、监控服务器、一致性比对服务器、主备视频服务器、高清字幕机、主备自动播出控制工作站、监控展示工作站、节目监录工作站、声光报警单元工作站等。核心交换机以及接入交换机组成播出系统的网络系统，核心交换机以及系统监控交换机组成播出系统的监控网络系统。对内保障播出业务高效稳定运行，保证播出内部的监控业务实时准确。对外提供高清播出系统信息的安全交互。

### 3）播出系统信号框架设计

本次播出系统的信号链路采用主备路基带信号（兼顾IP第三备播出）。播出系统与总控系统以基带信号和IP信号同时交互，基带信号作为关键信号的主备链路，接收总控系统调度过来的信号；IP信号为第三备份信号，当主备链路同时出现故障后，可以采用第三备IP信号进行播出，最后也配置了垫片应急信号保障系统的节目信号安全播出。

以上为项目的总体要求，此项目硬件设备分为以下三个标项，项目集成、测试由标项1供应商完成，标项2和标项3供应商需配合完成系统的集成工作，三个子包必须都满足上述设计及整体技术需求。

标项1：高清电视播出平台播控系统、监控比对系统、系统集成设备

一、设备清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 配置说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、图文处理终端 |  |  |  |
| 1 | ●图文处理终端 | - 品牌工作站平台 - CPU：不低于Intel Xeon W-2223 3.6GHz/16G*2； - 内存：不低于16G*2； - 硬盘：不少于1TB SSD； - 视频IO卡：广播级视频IO卡； 6、基于高清视音频板卡，2入4出，第二路输出支持高标清切换，高清数字I/O接口，高性能图形加速卡，专业的三维图文制作播出软件，可实现各种应用模式下的三维图文制作播出。 | 8 |
|  |  | 图文动画制作播出系统软件 | 8 |
| 2 | HDMI/SDI转换盒 | 1、双通道、0延迟HDMI到SDI转换器 2、可将独立的两路SDI信号分别转换成HDMI输出 3、内置Reclocker； 4、12bit精度RGB-YUV转换； 5、带有SDI环出和AES音频解嵌监听输出 6、对隔行输入可做广播级质量去交织处理 | 12 |
| 二、编单、播出、上载 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 支持48个10G/1G BASE-X SFP+端口, 支持2个QSFP Plus端口, 支持2个Slot | 2 |
|  |  | 风扇模块（电源侧出风） | 4 |
|  |  | 250W交流电源模块 | 4 |
|  |  | 40G QSFP+ to 40G QSFP+ 5m直连电缆，用于交换机堆叠 | 2 |
|  |  | 原厂SFP+万兆短波模块（850nm,300m,LC） | 60 |
|  |  | - 交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps；包转发率≥720Mpps； 2、扩展槽位数≥2； 3、48个1G/10G SFP+接口，2个QSFP+接口 - 模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，且风道可调； - 支持支持VxLAN二层网关、VxLAN三层网关、支持EVPN； 6、支持802.1Qbb PFC、802.1Qaz ETS、ECN、支持SPB； 7、设备采用开放业务架构，不仅可以提供传统交换机的二、三层报文转发的功能，而且可以集成包括防火墙，IPS，无线控制器等高性能多业务模块，可选IPS特征库升级，LB,SSL VPN用户，应用识别特征库升级，防病毒授权license8、可靠性方面，支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 9、设备支持横向虚拟化。可实现跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；最大堆叠台数>=9台； 10、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 11、支持等价路由、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议； 12、支持ARP防攻击、支持防范MAC攻击、广播风暴攻击、黑洞MAC地址、 | 2 |
| 2 | 接入交换机 | 支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,无电源 | 6 |
|  |  | 原厂SFP+万兆短波模块（850nm,300m,LC） | 24 |
|  |  | 150W交流电源模块 | 12 |
|  |  | S5560 以太网交换机风扇模块(电源侧出风) | 12 |
|  |  | 1条 10G SFP+ to 10G QSFP+ 3m直连电缆 | 6 |
|  |  | - 交换容量≥736Gbps，包转发率≥252Mpps； - 每台提供千兆电口≥48个，万兆SFP+≥4个，2个万兆多模光模块(850nm,0.3km,LC)，双电源冗余，提供1根高速堆叠线缆； - 支持GE口间数据交互小于11微秒时间，10GE口间小于9微秒延迟，GE口支持200MB缓存； 4、ARP表32K，路由表容量>=32K； 5、为简化运维，要求与核心交换机同一品牌； | 2 |
| 3 | 播出数据库 | 2U机架式服务器 /2个10核至强 Silver 4210 2.2 GHZ CPU/32GB（2*16G） DDR4 内存/1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块/12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1//5/610)/6块 600GB 2.5" SAS硬盘 10krpm/1个PCIe Riser卡（3个PCI-e 3.0 8X插槽）/2个550W 热插拔冗余电源 | 3 |
|  |  | SQL Server 2019简体中文标准版 5用户 | 3 |
|  |  | 配置相应数据库及群集软件，支持主备数据库热切换。 | 1 |
| 4 | 同步迁移服务器 | 2U机架式服务器 /2个10核至强 Silver 4210 2.2 GHZ CPU/32GB（2*16G） DDR4 内存/1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块/12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1/10)/2块 600GB 2.5" SAS硬盘 10krpm/1个PCIe Riser卡（3个PCI-e 3.0 8X插槽）/2个550W 热插拔冗余电源 | 2 |
|  |  | Intel万兆短波光纤以太网卡，2个短波多模光纤LC连接器(50um),SFP+,PCI-E 8X接口 | 2 |
|  |  | 系统同步迁移管理软件，实现对素材管理任务的统一分发和管理。 | 2 |
| 5 | 播出接口服务器 | 2U机架式服务器/2个10核至强 Silver 4210 2.2 GHZ CPU/32GB（2*16G） DDR4 内存/1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块/12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1/10)/2块 600GB 2.5" SAS硬盘 10krpm/1个PCIe Riser卡（3个PCI-e 3.0 8X插槽）/2个550W 热插拔冗余电源 | 2 |
|  |  | 1、辅助支撑软件，提供播控系统运行的相关服务，包括系统配置工具、消息服务、网络校时服务、接口服务、日志管理、用户配置，及权限管理等辅助模块。 2、全域媒体备播管理软件，根据策略自动加载节目单，实现备播任务的统一分发和管理；与其他系统互联时，由备播管理软件生成迁移、转码任务；提供存储区、备播策略、互联接口、关门时间的配置和管理。 3、提供播出对外接口服务，实现节目元数据的传输、写入。 4、基于SOA架构提供服务注册寻址、流程组织、服务调用、服务转发、消息传递、服务管理、格式转换、流程定义图形化配置、模版配置、流程监控等功能，可用于异构、复杂系统间的互联互通。 | 2 |
| 6 | 422矩阵（或422/IP转换设备） | RS-422 32X32 切换模块、控制模块、电源模块；（或采用IP转RS422控制方式设备） | 1 |
| 7 | 自动播出控制主机 | 1、品牌工作站平台，提供8个RS422控制端口（或采用IP转RS422控制方式设备）；通过标配的自动播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录。 2、主机/CPU:Intel Core i5-11500 3.0GHz 6C/内存:8GB/系统盘:1TB SATA/网卡:集成1个千兆以太网接口/光驱:DVD-ROM/COM口/USB键鼠、CP-118EL八端口控制卡（或采用IP转RS422控制方式设备） | 7 |
|  |  | 数字化总控播出系统软件 | 7 |
| 8 | 自动播出控制备机 | 1、品牌工作站平台，提供8个RS422控制端口（或采用IP转RS422控制方式设备）；通过标配的自动播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录。 2、主机/CPU:Intel Core i5-11500 3.0GHz 6C/内存:8GB/系统盘:1TB SATA/网卡:集成1个千兆以太网接口/光驱:DVD-ROM/COM口/USB键鼠、CP-118EL八端口控制卡（或采用IP转RS422控制方式设备）、LPCIe-7250 GPI触发卡 | 7 |
|  |  | 数字化总控播出系统 | 7 |
| 9 | 播出应急导入工作站 | 1、多功能上载审片工作站采用工业级主机，支持双通道信号采集和文件导入。提供4个RS422控制端口；通过标配的多功能上载审片软件，实现了对录像机/线路信号的节目采集，边上载边技审，实时响度调整、AFD嵌入等功能；同时还配有文件导入功能，能够实现对物理素材和蓝光盘节目的导入，导入过程中能够实现转码功能；对上载完成的素材还可进行各种审片功能等。 2、品牌工作站平台、1.9GHz*2、16G、500G、1T*4、hd-sdi io卡、 CP-118EL、1GB、DVD-ROM、500W PC电源、USB键盘、USB鼠标 3、数字化总控播出系统 | 2 |
|  |  | Intel万兆短波光纤以太网卡，2个短波多模光纤LC连接器(50um),SFP+,PCI-E 8X接口 | 2 |
|  |  | P2卡驱动器 | 2 |
| 10 | 播前审片工作站 | 1、品牌工作站平台，提供4个RS422控制端口；通过标配的上载审片软件，实现对录像机、视频服务器、上载矩阵的控制，完成信号采集、节目审片，及节目下载。 2、立式工作站/CPU:Intel Core i5-11500 3.0GHz 6C/内存:8GB/系统盘:1TB SATA/网卡:集成1个千兆以太网接口/光驱:DVD-ROM/COM口/USB键鼠、CP-114EL四端口控制卡、U/D3AUC 3、数字化总控播出系统 | 3 |
|  |  | 提前播软件 | 3 |
|  |  | 数字化总控播出系统软件 | 3 |
| 11 | 集中监控 | 1、2U机架式服务器 /2个10核至强 Silver 4210 2.2 GHZ CPU/32GB（2*16G） DDR4 内存/1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块/12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1/10)/2块 600GB 2.5" SAS硬盘 10krpm/1个PCIe Riser卡（3个PCI-e 3.0 8X插槽）/2个550W 热插拔冗余电源 2、集中监控软件，是监控系统的基础功能模块，主要功能为实时记录和分析监测设备、环境及软件关键技术指标、采集回看播出信号，并对异常指标报警。可对全台网中各厂商PC工作站、服务器整机，AV设备、交换机、存储等周边设备，数据库运行状态及关键指标、关键软件进程状态，机房温湿度等环境指标以及空调运行状态等进行监控，还可对已播出信号的内容根据播出单进行采集回看监控。 3、监控采集软件，负责向监控对象采集基础数据、状态数据、业务数据等，经过处理之后进行上报给汇聚分析模块，且同时响应客户端的控制消息 4、流程监控组件，实现对电视台各种业务流程的实时监控，需要对全台网各项业务流程进行监控，如播出节目单流程监控， 播出入库状态监控，ESB流程监控等，能有效的帮助用户了解业务系统的运行情况和对整体业务流程的掌控。 5、信号监控组件与基带信号检测仪配合，将其实时监测到的视频丢失、彩条、黑场、彩场、静帧、静音、音量过高等报警信息和和实时画面进行汇聚展现端。 | 2 |
| 12 | 监控辅助组件 | 4端口数据采集卡及配套辫子线 | 1 |
|  |  | 温湿度传感器 | 3 |
|  |  | 光电感烟探测器 | 3 |
|  |  | 主要用于监测现场某处或连接多处是否有积水险情，多用于地板下水浸监测 | 2 |
|  |  | 开关量采集器，每个采集器16路，每个对应一个烟感或水浸变送器 | 1 |
| 13 | 监控展现工作站 | 1、品牌工作站平台 CPU:Intel Core i5-9500 3.0GHz 6C/内存:8GB/1T SATA系统盘/1T*2 SATA数据盘/DVD刻录/键盘鼠标 2、2G独立显卡-双端口输出 | 4 |
|  |  | 数字化总控播出系统 | 4 |
| 14 | 声光报警单元工作站 | 1、CPU:Intel Core i5-11500 2.7GHz 6C/内存:16GB/系统盘:1TB SATA/网卡:集成1个千兆以太网接口/光驱:DVD-ROM/COM口/USB键鼠 2、报警灯，422接口以及相关配件 3、3.5mm接口/2.0/10W*2/有源 | 1 |
| 15 | 一致性比对服务器 | 1、2U机架式服务器/2个十四核至强 Gold 6132 2.6 GHZ CPU/64GB（4*16G） DDR4 内存/4口集成千兆网卡/12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB缓存,支持8个SAS口，支持0/1/5/6/4块 600GB 2.5”12Gb SAS硬盘 10krpm/6 PCIe x8 + 1 PCIe x16/2个550W 热插拔冗余电源/2块视频卡，单块最大支持8路3G输入。单台支持2组末级信号比对。 2、对多路末级输出信号画面进行“指纹”提取，对其唯一身份标识“指纹”进行比较，输出比对结果。可对多路信号进行两两比较，也可三路信号进行仲裁，同时支持将4K画面分为4个象限，分别进行两两比对，从而实现4K画面的实时比对。同时还可以实现4K信号的仲裁，可以进行3选1。 | 8 |
|  |  | 监管系统 | 4 |
| 16 | 一致比对控制面板 | 一键式应急面板控制 | 8 |
| 17 | 节目监录工作站 | 1、四路采集板卡、 2GB显卡、Intel Xeon-w 2123/8G/4T 2、SATA*2/DVD-ROM/COM口/键盘鼠标。 3、监管系统节目监录工作站可以对电视台节目播出信号进行实时收录，并保存在本地或网络存储中，供节目监录BS模块查询检索对应视频信息。 | 4 |
|  |  | 节目监录软件 | 4 |
| 18 | 移动调试终端 | 12代酷睿版 Evo认证/i7 16G 512G/3.1K触控屏/14.2英寸 | 2 |
| 19 | 系统设备监控网络交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,集成2个电源 | 2 |
| 三、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 线材辅料 | 施工线材和辅料。（包含视音频跳线架、视音频端子板、视音频线缆、网线和光纤、工具等。） | 按需 |
| 2 | 安装 | 系统设备运输及安装费用 | 1 |
| 3 | 调试 | 系统设备及软件调试费用 | 1 |
| 4 | 压力测试 | 系统业务流程建设及整体压力测试 | 1 |
| 5 | 培训 | 技术人员后台应用部署培训及前台业务人员软件操作使用培训 | 1 |
| 6 | 验收 | 系统测试大概整理，系统验收环节设计，广电总局系统专家测试费用等 | 1 |

二、技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 数据库模块 |
| 1.1 | 技术要求 |
| 1.1.1 | 保证系统数据处理的一致性和准确性，提供多种审计手段。 |
| 1.1.2 | 采取冗余机制，具备故障容错和无缝切换功能，保证应用数据安全和数据库安全。 |
| 1.1.3 | 采用分级管理，不同级别的用户使用数据的权限不同。 |
| 1.1.4 | 保证系统可靠连续运行。 |
| 1.1.5 | 使用高效的程序设计算法进行有效的数据查询和读写。 |
| 1.1.6 | 对数据进行定期归档，并方便用户对已归档数据进行管理。 |
| 1.1.7 | 能够建立完善的检测、报警、预警机制。 |
| 1.2 | 维护要求 |
| 1.2.1 | 播出系统出现问题，能及时查找原因，提出稳妥有效的解决方法及应急方案，相关的操作文档应在事发三十分钟之内提供，保证系统在一小时内恢复并安全稳定运行。 |
| 2 | 策略模块 |
| 2.1 | 支持拷贝、删除拷贝、素材删除、自动技审、强制删除拷贝等多种自定义的策略配置； |
| 2.2 | 可依照节目类型、预播时间、节目单范围、存储区等条件设置策略的具体执行参数； |
| 2.3 | 支持按天、周、月为周期设置策略执行频率，可设置策略具体执行时间或执行间隔，支持为策略设置持续执行时间； |
| 2.4 | 支持对策略设置激活、不激活状态； |
| 3 | 迁移模块 |
| 3.1 | 支持存储、主二级存储间的端到端传输。 |
| 3.2 | 要求系统兼容、扩展能力强，能支持各主流品牌的主二级存储以及存储设备，软件能通过配置很方便地在线增加服务器或存储节点，而不需重新修改软件；支持各种品牌存储、主二级存储间的节目迁移、删除等操作，并对迁移任务进行统一的管理。 |
| 3.3 | 自动根据播出节目单上节目的实际播出时间进行迁移排序，可手动修改迁移优先级。 |
| 3.4 | 能提供节目文件完整性、一致性的检查机制。 |
| 3.5 | 能通过用户权限设置，向不同级别的用户开放不同的管理权限; |
| 4 | 播出接口模块 |
| 4.1 | 与其他系统互联时，可以由备播管理软件生成迁移、转码任务； |
| 4.2 | 提供存储区、备播策略、互联接口、关门时间的配置和管理； |
| 4.3 | 要求有统一的备播策略机制，能够完成播出系统全局备播的策略配置与调度工作; |
| 4.4 | 支持备播任务的直观展现，按照日期以节目单的方式对备播任务进行管理。采用节目单列表展现方式，能够直观判断节目文件的当前存储位置；对于处理中的备播任务，能够对迁移进度实现实时监控。选择一条节目，切换至图形化展现界面，展现节目文件的备播阶段，节目来源及迁移目标; |
| 4.5 | 支持作为独立的整备根据节目单通过webservice方式向播出域发起整备; |
| 4.6 | 支持将业务人员在移动端实时获取节目整备信息； |
| 4.7 | 支持与现有播出系统对接，包括但不限于业务对接、流程对接和数据继承； |
| 5 | 播出控制模块 |
| 5.1 | 支持一键式外部触发功能面板； |
| 5.1 | 系统软件支持多频道控制，且支持多频道同步控制； |
| 5.2 | 支持各类错误报警声音自定义； |
| 5.3 | ★支持单机多频道播出控制，支持多频道并行联动播出控制； |
| 5.4 | 支持素材循环检测功能：可以设置提前检测时间和检测间隔； |
| 5.5 | 支持拖动广告素材（广告素材和广告素材组）进入正播单时，具有密码保护，此功能用来限制播出人员对广告素材的操作； |
| 5.6 | ★要求支持视音频正常播出的无缝切换 （投标文件提供国家级相关机构出具的证明材料复印件）。 |
| 6 | 上载模块 |
| 6.1 | 支持双通道信号采集； |
| 6.2 | 支持目录监视导入，目录监视支持1级子目录扫描并自动创建子节目类型； |
| 6.3 | 支持边上载边技审，边导入边技审，人工复审； |
| 6.4 | 支持文件审片、通道审片； |
| 6.5 | ★支持同一素材的边采集边通道审片； |
| 6.6 | 支持上载和文件导入的同时进行响度调节； |
| 6.7 | 支持直接查询总编室节目代码库中的素材信息生成上载、导入任务； |
| 6.8 | 支持AFD嵌入； |
| 6.9 | 支持mxf、gxf、avi等格式； |
| 6.10 | 控制录像机实现帧精度上载； |
| 6.11 | 内嵌素材管理器模块，便于对节目素材进行管理； |
| 6.12 | ★支持蓝光、P2、光盘、移动磁盘等各种介质的文件导入、支持打点剪切导入、本地文件转码、导入； |
| 6.13 | 支持批量导入文件； |
| 7 | 审片模块 |
| 7.1 | 支持图形化轨道方式的技审信息查看，支持双击标记点自动跳转到问题画面入点； |
| 7.2 | 支持列表方式查看技审信息，支持双击技审问题点自动跳转到问题画面入点； |
| 7.3 | ★支持连续、非连续等多种播放形式，可以只播放错误标记段落内容； |
| 7.4 | 支持手动添加标记点并进行保存操作； |
| 7.5 | 支持添加人工审核意见，人工标记审核错误类型、时间范围、审核意见； |
| 7.6 | 支持板卡输出复检和纯软件方式复检； |
| 7.7 | 支持输出自动技审报告； |
| 7.8 | 支持时间线方式的自动技审问题展示； |
| 7.9 | 支持与智能化应用或引擎对接，可在扩展后实现智能审片功能； |
| 8 | 编单模块 |
| 8.1 | 支持外部广告单导入；支持文本导入以及接口导入； |
| 8.2 | 提供三种节目单编排方式，分别为先上载后编单、先编单后上载和边播出边上载； |
| 8.3 | 支持按照定义接口接收总编室节目单； |
| 8.4 | 支持在办公网直接使用BS编单功能； |
| 8.5 | 支持直接查询总编室节目代码库中的素材进行编单;采用分级管理，不同级别的用户使用数据的权限不同。 |
| 8.6 | 支持广告单合并功能，并具有名称合并，顺序合并和时间合并等多种方式，且可以定义三级合并权限； |
| 8.7 | 支持通道、文件多种审片方式，审片过程可以编辑标记点用于广告插播。支持自动分配插播点； |
| 8.8 | 支持跟随到当前节目当前播出时间点的快速插入播出； |
| 8.9 | ★支持在线编辑和替换，支持查找替换； |
| 8.10 | 支持导入导出节目单； |
| 8.11 | 支持编单模板的使用，支持拖拽替换播出服务器节目； |
| 8.12 | 支持节目单模板，可以使用模板快速编单； |
| 8.13 | 支持超高清50P编辑操作； |
| 8.14 | 需提供必要的编辑功能，比如条目增加、删除、插入、移动、替换等，支持查找替换增加全部替换的功能，包括广告组内的素材； |
| 8.15 | 支持插播回放、跳过功能，为保证播出节目观赏的连续性，插播结束后返回原插入点之前的时码位置，提前一段时间播放原素材，回放时间长度可以自定义； |
| 8.16 | ★支持字幕编辑功能，对于播出控制字幕机（采用RS422串口或网络控制方式）同步播出的应用； |
| 8.17 | 支持在位编辑素材名称的方式快速进行单条素材替换，支持通过查找替换方式快速进行批量素材查找替换； |
| 8.18 | 持自动调整插播点功能。用于素材本身具有标记点，并作为相对插播对象的情况，以标记点的时码位置作为相对插播的播出时间； |
| 9 | 监控部分 |
| 9.1 | 流程监控 |
| 9.1.1 | 播出节目单监控可按照频道及日期确认播出单上所有节目进入哪个整备环节，通过图形化展现，能直观清晰的表达出各流程活动节点的运行情况，对出错的流程节点，能双击打开节目单查看具体整备错误条目； |
| 9.1.2 | 备播监控拉取节目状态监控可通过BS查看，可设置节目的关门时间，并对进入关门时间仍未迁移到播出的节目进行报警； |
| 9.1.3 | 流程监控可监控各流程存活、挂起、出错、结束状态，并可查看具体流程所处环节及流程变量； |
| 9.1.4 | 可对关键进程进行监控，进程消失时报警；可对重要软件存活状态做心跳监测，可对WebService做相应时间监测； |
| 9.1.5 | 可对播出单整备流程等进行监控，监控项包括流程状态、流程节点状态、任务执行进度、关门时间等； |
| 9.1.6 | 可集成时钟报警监控界面； |
| 9.1.7 | 报警形式多样，除了传统声光报警，还支持邮件及短信报警； |
| 9.1.8 | 可以把报警信息记录到数据库并形成报表，报表可根据设备、故障类型等进行分类统计； |
| 9.1.9 | 延时播支持插入、覆盖、删除、恢复等多种延时播操作； |
| 9.1.10 | 播出节目单监控可按照频道及日期确认播出单上所有节目进入哪个整备环节，通过图形化展现，能直观清晰的表达出各流程活动节点的运行情况，对出错的流程节点，能双击打开节目单查看具体整备错误条目； |
| 9.1.11 | 整备系统拉取节目状态监控可通过BS查看，可设置节目的关门时间，并对进入关门时间仍未迁移到播出的节目进行报警。 |
| 9.2 | 机房软硬件设备 |
| 9.2.1 | 图形化的工作站（WindowsPC、Linux）信息监控，监控设备的性能参数（操作系统、内存使用率、磁盘IO、CPU使用率等）、设备运行状态（CPU温度、电源状态等）、网络通信情况（网口信息、网络吞吐量等）； |
| 9.2.2 | 可监测各种AV设备，主要包括切换设备（如矩阵、切换器、切换台），周边板卡（如视分、音分、解嵌），机箱等，需要监测该系列设备的性能参数、信号状态、设备运行状态、风扇及电源状态等； |
| 9.2.3 | 可对等主流厂商存储设备进行监控，监控功能包括系统硬件状态、节点及硬盘状态、吞吐率、配额等； |
| 9.2.4 | 对机房内的温度和湿度进行监控，设定某一合理的温湿度值，当超出该阈值，则进行告警； |
| 9.2.5 | 可对精密空调、电源UPS进行监控； |
| 9.2.6 | 支持网络拓扑图、机柜图、机房平面图等多种展现方式； |
| 9.2.7 | 不再受限于到指定工作站才能查看到系统的运行状态，在任何连通监控系统的工作站都可以登录查看系统运行状态； |
| 9.2.8 | 机房温湿度监控可通过绘图工具在机房布局图中绘制，采用图形化方式在机房布局图中展示当前环境信息及报警。 |
| 9.2.9 | 可建立动态的信号链路模型，监控范围覆盖信号从入到出的全程；在链路的关键节点可进行静帧、静音、黑场、视频丢失等监测，可在信号链路图的关键节点显示实时监控画面； |
| 9.2.10 | 根据实际播出节目单，可以过滤掉当前节目信号源之外的其他信号源报警，可以过滤掉测试图等特殊节目中的报警，可以过滤掉两个节目单之间空余时间的报警； |
| 9.2.11 | ★当信号节点出现故障时，根据链路配置，软件自动分析出故障源和故障影响范围，同时通过声音，图片闪烁，字幕提示等方式给出有效的应急切换提示； |
| 9.3 | 一致性别对 |
| 9.3.1 | 能够对信号内的视频和音频内容进行技审检测； |
| 9.3.2 | ★对于播出视音频链路主备切换设备（主、备、二备、垫片）前后级信号，可自由设置视音频一致性对比组，分组进行一致性比对监测； |
| 9.3.3 | 软件可支持多链路信号监看，支持横向比对和纵向比对，以电视台实际链路进行配置展示，可直接发现信号链路问题，帮助定位和排除故障； |
| 9.3.4 | ★支持图像颜色一致性差异对比，支持台标、副标、时钟、底飞字幕、特定包装图案等包装项不影响内容一致性判断 （投标文件提供国家级相关机构出具的证明材料复印件）。 |
| 9.3.5 | 支持通过客户端的日志管理平台查询，支持自适应退化对比模式，需提供具备国家级官方机构出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件，原件备查。 |
| 9.3.6 | 可在配置界面提前选择设定好的区域形状，只对选中的形状区域进行指纹采集，并进行比对，得出指定区域的比对结果； |
| 9.3.7 | 根据实际播出节目单，可以过滤掉当前节目信号源之外的其他信号源报警，可以过滤掉测试图等特殊节目中的报警，可以过滤掉两个节目单之间空余时间的报警； |
| 9.3.8 | 当信号节点出现故障时，根据链路配置，软件自动分析出故障源和故障影响范围，同时通过声音，图片闪烁，字幕提示等方式给出有效的应急切换提示。 |

备注：

1、上表中打“★”条款为重要技术参数，任何负偏离或未响应的，在评分项内着重扣分。

2、上表中要求提供证明文件的，证明文件需附在《技术要求响应表》后，未提供视为负偏离。

三、商务要求

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲系统建设期：合同签订后4个月内完成供货，进场安装时间由甲方提前一周通知乙方，进场后4个月内完成安装调试并通过采购人初验合格。 |
| 2 | 建设地点：甲方指定地点 |
| 3 | 质量标准 产品质量必须执行国际相关标准、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）： 1、具有国际标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2、具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3、具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 4、具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| 4 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以甲方书面通知为准。 |
| 5 | 验收要求：根据《宁波市政府采购履约验收管理办法》甬财采【2021】1051号文件规定及采购文件有关内容要求，由甲方或委托第三方服务机构进行验收。 |
| 6 | 售后服务： |
| 6.1 | ▲质保期：所有硬件产品均需提供设备厂家3年的免费维修保养和零件维修更换服务（包括零件费、运费和人工费）、系统技术支持及升级服务。软件产品提供3年免费升级服务。保修期和系统技术支持自甲乙双方代表在系统验收单上签字之日起计算。 |
| 6.2 | 乙方指定专人/组提供全方位技术支持，其中至少有1人全程参与调试，提供支持专线和技术人员联络方式。 |
| 6.3 | 乙方应在国内设立服务机构，便于甲方需要时安排技术服务。 |
| 6.4 | 响应时间：乙方提供24小时热线支持，接到甲方的维修通知后应在4小时内派人到现场排除故障；在检修8小时后仍无法解决问题的设备，应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。 |
| 6.5 | 保修期内，所有设备维修均为上门服务，即由乙方派人员到采购人的设备使用现场维修，由此产生的费用均由乙方承担。 |
| 6.6 | 保修期满后，乙方应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保修期内同样的要求进行维修处理。 |
| 6.7 | 培训要求 |
| 6.7.1 | 要求乙方到安装现场提供设备的功能、安装、操作、设计、维护的培训。 |
| 6.7.2 | 甲方的技术人员经过培训以后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握设备操作方法，并能及时排除部分设备故障，要求乙方提供至少4人次由甲方指定的培训内容、培训方式以及培训地点。 |
| 7 | ▲付款条件及方式：在合同生效以及具备实施条件（甲方收到乙方提交的等额预付款银行保函或保险公司保单）后7个工作日内支付合同总额的65%作为预付款；.项目设备到货且数量无误后向中标人支付至合同总价的85%（含预付款）；设备安装调试、完成定制开发、系统集成完毕并初验收合格后30个工作日内支付至合同总金额的100%。 |
| 8 | 履约保证金 |
| 8.1 | 履约保证金金额：合同总金额的1%； |
| 8.2 | 履约保证金缴纳期限：自收到中标通知书至本项目合同签订之日前递交至甲方指定账户，待本项目最终验收通过后无息退还； |
| 8.3 | 履约保证金形式：电汇、银行保函、保险公司保函。 |
| 9 | 发票要求 |
| 9.1 | 乙方应在甲方支付费用前，依据相应的金额，先行向甲方提供足额且符合税法规定的增值税发票。甲方在收到乙方提供的增值税发票后在合同约定的时间支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。 |
| 9.2 | 如因乙方未按期提供发票或发票不合规等原因，自行承担由此对甲方造成的一切损失。 |
| 9.3 | 本项目合同签署的乙方名称与发票开具单位及收款单位一致，乙方不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为乙方违约并自行承担相关责任，且须承担由此对甲方造成的一切损失。 |
| 10 | 其他 |
| 10.1 | 在采购及合同执行过程中，乙方应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，甲方均不负责。 |
| 10.2 | 技术文档要求 |
| 10.2.1 | 乙方须提供全套技术文件。技术文件应包括设计和施工图纸、计划文件、系统文件、硬件设备技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件及与设备有关的甲方认为必要的其他技术文件。 |
| 10.2.2 | 乙方应提供一份包括全套技术文件在内的文件清单，所有文件均应有简洁明了的名称和编号。各种文件的文字说明应通俗易懂，所有图纸的图幅及图形符号等均应规范化。 |
| 10.2.3 | 乙方提供的所有技术文件内容必须与所提供的设施、设备相一致，在双方商定的某一时期内由于设施、系统的变更而导致任何修改，乙方均应提供修正或补充的印刷文件，其内容应包括：1）修改的内容；2）修改理由；3）设备可能受到的影响。 |
| 10.2.4 | 甲方有权复制乙方提供的资料作为设备的维护管理使用。 |
| 10.2.5 | 乙方在收到成交通知书至签订合同前，向甲方提供伍套纸质投标文件并加盖乙方公章，纸质标文件应与电子加密投标文件内容一致，内容不一致的以电子加密投标文件为准。后期针对本项目审计、审查时，如因乙方提供的投标文件内容不一致给甲方造成损失，甲方有权向乙方追责。 |

备注：上表中打“▲”条款为实质性条款，任何负偏离或未响应的视为无效标处理。

标项2：高清电视播出平台高清切换台系统设备

一、设备清单及配置要求

| 序号 | 设备名称 | 配置说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高清主备切换台 |  |  |  |
| 1 | ●高清切换台 | - 标准机架式播出切换台。 - 支持视频3G/HD自适应 3、支持对所有SDI输入做16声道音频解嵌，≥4路AES立体声输入，≥3路AES立体声输出接口 4、主机配备≥44个GPIO接口，≥3个以太网接口，≥2个RS-422接口。 5、切换台输出接口可根据用户需要任意指派PGM/PVW/Clean/AUX等母线输出 - 切换台≥4个键功能，可指派为外键或內键 - 具备≥4层DVE功能，用于动态包装 - 支持内置帧存 9、支持内置≥16声道AES 音频混音功能，可对所有SDI输入信号嵌入音频及AES音频输入信号做混音调整。 - 支持对所有交叉点及输出信号做声道快速调换功能。 11、支持自动音频限幅功能 ★12、支持控制面板一键全局锁定及母线，音频推子，触摸屏分别锁定功能。 13、支持切换台任意菜单或功能键快速复制到控制面板功能。 14、开放支持第三方自动播出厂家开发控制协议。 | 14 |
| 2 | 高清切换台控制面板 | ★1、控制面板配备配置触控液晶面板，具备监看切换台工作状态（PGM及PVW母线，音频状态等），切换面板连接主机，锁定面板等功能 ★2、触摸屏配置不少于三个旋钮做参数快速设置使用。 控制面板配备不少于两排16个直切键，可自由定义为PGM/PVW 源控制，或宏控制。配备LED源名显示功能。 3、面板配备不少于4个独立的键功能控制键 ★4、面板配备不少于12个LCD显示超级功能键，可按照用户需求自由分配宏调用，源调用，菜单快捷键等功能。且支持图片显示 5、面板配置不少于两个音频推子，音频推子所控制音频功能可自定义，如控制PGM或单个源输入音频。 6、控制面板可通过HDMI接口外接扩展控制屏做功能设备及监控，支持触摸屏。 | 7 |
| 3 | 四选一带响度控制自动倒换器 | ★1、12G超高清4x1静净切换处理器； ★2、支持12G-SDI,3G-SDI, HD-SDI (2160p50/60,1080i50/60, 720p50/60),SD(525,625) 输入； ★3、带响度控制； 4、切换器采用模块化设计, 支持至少2个主要的输入（MAIN & BACKUP）和2个次要的输入（EMG1 & EMG2）。4个输出：2个PGM 和2个PVW； ★5、主要输入支持断电旁通信号保护。支持电子选择切换并支持在掉电情况下对主要输入通道（MAIN & BACKUP）当前选择状态的保留； 6、支持自动模式下支持报警参数的内部信号监测，手动模式下，通道选择支持多种控制模式，包括机箱面板控制、远程管理软件控制或者第三方GPI控制面板； 7、支持信号净静切换； 8、支持同步信号输入； 9、提供控制协议和接口，支持GPIO，支持被第三方控制； 10、设备参数配置以及路由调度可由统一SDN软件管理控制。 | 14 |
| 6 | 播出周边机箱 | ★1、标准≥3RU 19英寸机箱,插板式设计，每个机箱具有≥20个板卡槽位，具体数量按需配置； 2、具有自动电源倒换，通过本机控制面板可对板卡和机箱的参数进行全控制； ★3、配置双电源热备份，满足自动倒换要求，任意一个电源发生故障时不影响系统的正常工作； 4、机箱支持所有模块的热插拔，具有良好的散热能力，散热风扇和电源要求能易于更换，方便设备的维护； 5、机箱自带带液晶显示窗口的控制面板并提供指示灯，能够利用本地机控制面板设置模块参数； 6、除了外部管理系统备份外，要求机箱配有存储器，可以将板卡参数在本机实现备份，存储； 7、具备良好的空气流动通风设计，采用高质量风扇，保证各种复杂环境和温度下系统的稳定工作； 8、机箱具备冗余电源。 | 2 |
| 7 | 设备集成调试服务 | 15.6英寸 CPU型号12代i7-12700H 显卡NVIDIA RTX A2000 内存DDR5 32G 固态硬盘1T 4K屏 根据甲方要求负责配置本子包内的设备及NV8144矩阵的调试服务（不负责安装） | 1 |

备注：

- 上表中打“★”条款为重要技术参数，任何负偏离或未响应的，在评分项内着重扣分。

- 上表中打“●”设备为本项目核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

二、商务要求

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
|  | ▲交货期：合同签订后4个月内完成供货，进场安装时间由甲方提前一周通知乙方，进场后4个月内完成安装调试并通过采购人初验合格。 |
| 2 | 建设地点：甲方指定地点 |
| 3 | 质量标准 产品质量必须执行国际相关标准、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）： 1、具有国际标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2、具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3、具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 4、具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| 4 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以甲方书面通知为准。 |
| 5 | 验收要求：根据《宁波市政府采购履约验收管理办法》甬财采【2021】1051号文件规定及采购文件有关内容要求，由甲方或委托第三方服务机构进行验收。 |
| 6 | 售后服务： |
| 6.1 | ▲质保期：所有硬件产品均需提供设备厂家3年的免费维修保养和零件维修更换服务（包括零件费、运费和人工费）、系统技术支持及升级服务。 |
| 6.2 | 乙方指定专人/组提供全方位技术支持，其中至少有1人全程参与调试，提供支持专线和技术人员联络方式。 |
| 6.3 | ▲乙方应在国内设立服务机构，便于甲方需要时安排技术服务。 |
| 6.4 | 响应时间：乙方提供24小时热线支持，接到甲方的维修通知后应在4小时内派人到现场排除故障；在检修8小时后仍无法解决问题的设备，应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。 |
| 6.5 | 保修期内，所有设备维修均为上门服务，即由乙方派人员到采购人的设备使用现场维修，由此产生的费用均由乙方承担。 |
| 6.6 | 保修期满后，乙方应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保修期内同样的要求进行维修处理。 |
| 6.7 | 培训要求 |
| 6.7.1 | 要求乙方到安装现场提供设备的功能、安装、操作、设计、维护的培训。 |
| 6.7.2 | 甲方的技术人员经过培训以后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握设备操作方法，并能及时排除部分设备故障，要求乙方提供至少4人次由甲方指定的培训内容、培训方式以及培训地点。 |
| 7 | ▲付款条件及方式：在合同生效以及具备实施条件（甲方收到乙方提交的等额预付款银行保函或保险公司保单）后7个工作日内支付合同总额的65%作为预付款；项目设备到货且数量无误后7个工作日内向中标人支付至合同总价的85%（含预付款）；设备安装调试、完成定制开发、系统集成完毕并初验收合格后30个工作日内支付至合同总金额的100%。 |
| 8 | 履约保证金 |
| 8.1 | 履约保证金金额：合同总金额的1%； |
| 8.2 | 履约保证金缴纳期限：自收到中标通知书至本项目合同签订之日前递交至甲方指定账户，待本项目最终验收通过后无息退还； |
| 8.3 | 履约保证金形式：电汇、银行保函、保险公司保函。 |
| 9 | 发票要求 |
| 9.1 | 乙方应在甲方支付费用前，依据相应的金额，先行向甲方提供足额且符合税法规定的增值税发票。甲方在收到乙方提供的增值税发票后在合同约定的时间支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。 |
| 9.2 | 如因乙方未按期提供发票或发票不合规等原因，自行承担由此对甲方造成的一切损失。 |
| 9.3 | 本项目合同签署的乙方名称与发票开具单位及收款单位一致，乙方不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为乙方违约并自行承担相关责任，且须承担由此对甲方造成的一切损失。 |
| 10 | 其他 |
| 10.1 | 在采购及合同执行过程中，乙方应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，甲方均不负责。 |
| 10.2 | 技术文档要求 |
| 10.2.1 | 乙方须提供全套技术文件。技术文件应包括设计和施工图纸、计划文件、系统文件、硬件设备技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件及与设备有关的甲方认为必要的其他技术文件。 |
| 10.2.2 | 乙方应提供一份包括全套技术文件在内的文件清单，所有文件均应有简洁明了的名称和编号。各种文件的文字说明应通俗易懂，所有图纸的图幅及图形符号等均应规范化。 |
| 10.2.3 | 乙方提供的所有技术文件内容必须与所提供的设施、设备相一致，在双方商定的某一时期内由于设施、系统的变更而导致任何修改，乙方均应提供修正或补充的印刷文件，其内容应包括：1）修改的内容；2）修改理由；3）设备可能受到的影响。 |
| 10.2.4 | 甲方有权复制乙方提供的资料作为设备的维护管理使用。 |
| 10.2.5 | 乙方在收到成交通知书至签订合同前，向甲方提供伍套纸质投标文件并加盖乙方公章，纸质标文件应与电子加密投标文件内容一致，内容不一致的以电子加密投标文件为准。后期针对本项目审计、审查时，如因乙方提供的投标文件内容不一致给甲方造成损失，甲方有权向乙方追责。 |

备注：上表中打“▲”条款为实质性条款，任何负偏离或未响应的视为无效标处理。

标项3：高清电视播出平台周边设备

一、设备清单及配置要求

| 序号 | 设备名称 | 配置说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清数字视频分配板卡 | 1、★数字视频分配板卡，支持3G并向下兼容HD/SD，可时钟再生自动均衡达100米。 2、★自动检测1路3G(向下兼容HD/SD)输入，≥8路3G(向下兼容HD/SD)输出。 3、★支持热拔插。 4、配备相配套的背板。 | 164 |
| 2 | 模拟视频分配器 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2. 可支持黑场、高清三电平信号的分配； 3. ≥9路同步输出； 4. 输入增益可调； 5. 具有备份功能，主同步丢失可自动切换到备份同步输入； 6. 支持热拔插； 7. 配备相对应的背板； 8. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 | 10 |
| 3 | 高清帧同步器 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2、1路高标清自适应输入，4路处理输出，可升级支持3Gb/s格式； 3、板卡本身可发生彩条测试信号以及动态圆测试信号，用于通道检测； 4、具有色彩校正功能； 5、支持16通道音频透传； 6、NTSC制式输入信号的Hue控制； 7、支持模拟黑场、三电平及输入信号自同步等多种同步锁相模式； 8、输出信号的相位可参照基准相位进行行和像素级的调整； 9. 支持热拔插； 10. 配备相配套的背板； 11.可通过机箱前面板和以太网进行参数调整和状态监测； | 12 |
| 4 | 视分机箱 | 1、★标准19英寸4RU机箱,插板式设计，每个机箱具有18个板卡槽位，并且每块板卡仅占用1个槽位； 2、★双电源热备份，满足自动倒换要求，任意一个电源发生故障时不影响系统的正常工作； 3、★机箱支持所有模块的热插拔，具有良好的散热能力，散热风扇和电源要求能易于更换，方便设备的维护； 4、★所有模块可以通过网络进行监控，可以支持SNMP协议，对机箱内所有设备都可通过SNMP协议实现远程控制、配置和报警，提供相关的网络控制软件和硬件接口，开放协议接口，便于第三方软件集成； 5、机箱自带带液晶显示窗口的控制面板并提供指示灯，能够利用本地机控制面板设置模块参数； 6、控制卡发生故障时，不影响系统正常工作； 7、★机箱具备双同步输入，可以自动识别和倒换同步信号； 8、除了外部管理系统备份外，要求机箱配有存储器，可以将板卡参数在本机实现备份，存储； 9、具备良好的空气流动通风设计，采用高质量风扇，保证各种复杂环境和温度下系统的稳定工作； 10、配备足量的盲板，预留一定的冗余量用于未来系统扩展。 11、与高清数字视频分配板卡同一品牌。 | 16 |
| 5 | 网闸以及管理软件 | 1、★采用物理及协议双重隔离机制，防止隧道攻击和网络病毒入侵; 2、采用基于白名单深度解析的过滤方式，不能只做尾缀识别或头尾识别，白名单支持广电常用的文件格式，并支持按时段设定;支持单向或双向传输，上传和下载可限定不同文件类型;要求传输任务优先级设置功能，以便使某些(新闻)数据可优先送达; 3、★双热备冗余电源供电，可带电热插拔，要有电源工作状态异常报警;性能指标:网络带宽10000Mb;数据传输速率5Gbps;开关切换延迟纳秒级;应用访问延迟小于10毫秒 4、管理软件；15.6英寸 CPU型号12代i7-12700H 显卡NVIDIA RTX A2000 内存DDR5 32G 固态硬盘1T 4K屏 | 1 |
| 6 | 机架式KVM多路控制端 | 8口PS/2+USB混接机架型LCD KVM,OSD(17") | 8 |
| 7 | 分布式KVM输入节点 | 1）支持1路HDMI输入，1路HDMI环通输出；1个3P凤凰头音频输入接口、1个3P凤凰头音频输出接口；具有RS232、IO、IR控制接口、电源灯、运行状态灯、千兆电口（RJ45）；2个USB 2.0端口 2)支持供电热备，支持POE与12V适配器双供电使用； 3) linux嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统 | 38 |
| 8 | 分布式KVM输出节点 | 1）支持1路HDMI输入，1路HDMI环通输出；1个3P凤凰头音频输入接口、1个3P凤凰头音频输出接口；具有RS232、IO、IR控制接口、电源灯、运行状态灯、千兆电口（RJ45）；2个USB 2.0端口； 2)内置音频输出解码模块，支持模拟音频接出、HDMI音频解嵌；确保音视频能够同步/异步处理切换；每路音频可通过指令控制音量大小；自带混音功能 | 8 |
| 9 | 分布式产品管理 | 分布式控制软件，将多个独立的音视频系统进行统一接入和统一管控，实现统一的指挥调度、信号切换控制、大屏显示控制。支持跨区域集群部署以及多用户异地互控，可定制集成视频点播、屏幕管理、预监回显、音频管理、中控管理、设备管理、用户权限管理、智能可视化控制等多项功能应用，支持Windows7、Windows10多种操作系统，可满足不同行业用户多种业务系统的使用需求。可实现安卓和IOS移动端可视化显控操作；15.6英寸 CPU型号12代i7-12700H 显卡NVIDIA RTX A2000 内存DDR5 32G 固态硬盘1T 4K屏 | 1 |
| 10 | HDMI/KVM光纤延长器 | HDMI/KVM光纤延长器（对），支持HDMI 4K@60Hz/HDCP2.2；支持发射端HDMI环出； 支持3.5mm立体声输出；支持KVM；支持RS232； 符合SFP MSA 和 SFF-8472标准协议； 纯硬件的设计，即插即用，无需安装额外的软件； 支持4K转1080P（Downscaling）； | 13 |
| 11 | 48口千兆以太网交换机 | 支持POE供电，主备冗余电源 | 2 |
| 12 | 系统展示终端 | 处理器:12代英特尔酷睿I5-12400F 内存：16G DDR4-3200MHZ 硬盘：256M固态硬盘+1T机械硬盘 显卡：NVIDIA GeForce GT730 2G独立显卡 操作系统：WIN11家庭版 电源180W 视频接口：HDMI+VGA | 9 |
| 13 | 监听耳机 | 头戴式，标配麦克线 | 8 |
| 14 | 监听音响 | 有源桌面监听音箱，2.0声道，3.5mm音频接口 | 8 |

备注：上表中打“★”条款为重要技术参数，任何负偏离或未响应的，在评分项内着重扣分。

二、商务要求

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲交货期：合同签订后4个月内完成供货，进场安装时间由甲方提前一周通知乙方，进场后4个月内完成安装调试并通过采购人初验合格。 |
| 2 | 建设地点：甲方指定地点 |
| 3 | 质量标准 产品质量必须执行国际相关标准、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）： 1、具有国际标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2、具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3、具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 4、具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| 4 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以甲方书面通知为准。 |
| 5 | 验收要求：根据《宁波市政府采购履约验收管理办法》甬财采【2021】1051号文件规定及采购文件有关内容要求，由甲方或委托第三方服务机构进行验收。 |
| 6 | 售后服务： |
| 6.1 | ▲质保期：所有硬件产品均需提供设备厂家3年的免费维修保养和零件维修更换服务（包括零件费、运费和人工费）、系统技术支持及升级服务。 |
| 6.2 | 乙方指定专人/组提供全方位技术支持，其中至少有1人全程参与调试，提供支持专线和技术人员联络方式。 |
| 6.3 | 乙方应在国内设立服务机构，便于甲方需要时安排技术服务。 |
| 6.4 | 响应时间：乙方提供24小时热线支持，接到甲方的维修通知后应在4小时内派人到现场排除故障；在检修8小时后仍无法解决问题的设备，应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。 |
| 6.5 | 保修期内，所有设备维修均为上门服务，即由乙方派人员到采购人的设备使用现场维修，由此产生的费用均由乙方承担。 |
| 6.6 | 保修期满后，乙方应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保修期内同样的要求进行维修处理。 |
| 6.7 | 培训要求 |
| 6.7.1 | 要求乙方到安装现场提供设备的功能、安装、操作、设计、维护的培训。 |
| 6.7.2 | 甲方的技术人员经过培训以后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握设备操作方法，并能及时排除部分设备故障，要求乙方提供至少4人次由甲方指定的培训内容、培训方式以及培训地点。 |
| 7 | ▲付款条件及方式：在合同生效以及具备实施条件（甲方收到乙方提交的等额预付款银行保函或保险公司保单）后7个工作日内支付合同总额的65%作为预付款；项目设备到货验收合格后10个工作日内向中标人支付至合同总价的85%（含预付款）；设备安装调试、完成定制开发、系统集成完毕并初验收合格后30个工作日内支付至合同总金额的100%。 |
| 8 | 履约保证金 |
| 8.1 | 履约保证金金额：合同总金额的1%； |
| 8.2 | 履约保证金缴纳期限：自收到中标通知书至本项目合同签订之日前递交至甲方指定账户，待本项目最终验收通过后无息退还； |
| 8.3 | 履约保证金形式：电汇、银行保函、保险公司保函。 |
| 9 | 发票要求 |
| 9.1 | 乙方应在甲方支付费用前，依据相应的金额，先行向甲方提供足额且符合税法规定的增值税发票。甲方在收到乙方提供的增值税发票后在合同约定的时间支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。 |
| 9.2 | 如因乙方未按期提供发票或发票不合规等原因，自行承担由此对甲方造成的一切损失。 |
| 9.3 | 本项目合同签署的乙方名称与发票开具单位及收款单位一致，乙方不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为乙方违约并自行承担相关责任，且须承担由此对甲方造成的一切损失。 |
| 10 | 其他 |
| 10.1 | 在采购及合同执行过程中，乙方应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，甲方均不负责。 |
| 10.2 | 技术文档要求 |
| 10.2.1 | 乙方须提供全套技术文件。技术文件应包括设计和施工图纸、计划文件、系统文件、硬件设备技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件及与设备有关的甲方认为必要的其他技术文件。 |
| 10.2.2 | 乙方应提供一份包括全套技术文件在内的文件清单，所有文件均应有简洁明了的名称和编号。各种文件的文字说明应通俗易懂，所有图纸的图幅及图形符号等均应规范化。 |
| 10.2.3 | 乙方提供的所有技术文件内容必须与所提供的设施、设备相一致，在双方商定的某一时期内由于设施、系统的变更而导致任何修改，乙方均应提供修正或补充的印刷文件，其内容应包括：1）修改的内容；2）修改理由；3）设备可能受到的影响。 |
| 10.2.4 | 甲方有权复制乙方提供的资料作为设备的维护管理使用。 |
| 10.2.5 | 乙方在收到成交通知书至签订合同前，向甲方提供伍套纸质投标文件并加盖乙方公章，纸质标文件应与电子加密投标文件内容一致，内容不一致的以电子加密投标文件为准。后期针对本项目审计、审查时，如因乙方提供的投标文件内容不一致给甲方造成损失，甲方有权向乙方追责。 |

备注：上表中打“▲”条款为实质性条款，任何负偏离或未响应的视为无效标处理。

第三章  投标人须知

《投标人须知前附表》

说明：投标人应仔细阅读招标文件的《第三章  投标人须知》，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 宁波广播电视集团 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 宁波名诚招标代理有限公司 |
| 3 | ▲6 | 转包与分包 | 不允许 |
| 4 | 9.3 | 质疑函的接收和发送 | 联系人:方芳 联系电话：0574-87101271 电子邮箱：791986246@qq.com 通讯（邮寄）地址：宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦9楼。 |
| 5 | 11 | 政府采购信息发布媒体 | 宁波政府采购网、浙江政府采购网。 |
| 6 | 12.1 | 各标项采购代理服务费用的收取标准 | 1）根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的收费费率为取费标准。 2）以中标通知书确定的中标总金额为计算基数，结合上述费率标准的7.5折计算本项目的代理服务费用。 |
| 7 | 12.2 | 各标项采购代理服务费的支付 | 本项目代理服务费由中标人支付，中标人在领取中标通知书时一次性全额支付，代理服务费金额为固定金额，不随项目合同金额的增减而浮动。 |
| 8 | 19.2 | 各标项资格要求响应文件的组成 | 1）投标人资格声明函（联合体投标的，联合体各方均需提供）； 2）法人或者其他组织的营业执照等登记证明文件复印件（联合体投标的，联合体各方均需提供）； 3）联合协议（非联合体投标无需提供）。 注：联合体投标人中被联合的成员单位提供的资料加盖自己单位的公章（可以线下盖章）。 |
| 9 | 19.3 | 各标项商务技术文件的组成 | 1）投标函； 2）法定代表人身份证复印件（双面）或法定代表人授权委托书及其附件； 3）评委打分索引表； 4）技术要求响应表； 5）商务要求响应表； 6）项目实施人员情况表； 7）类似项目业绩一览表； 8）与项目评审及合同实施有关的其他资料。 9）质保期满后5年内所需的备品备件及供货价； |
| 10 | 19.4 | 各标项报价要求响应文件的组成 | 1）开标一览表； 2）投标报价组成明细表； 3）中小企业声明函（如不符合，无法获得政策优惠可不提供，进口产品不适用）； 4）残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如不符合，无法获得政策优惠可不提供）； |
| 11 | 21.1 | 各标项投标文件的份数 | 1）电子加密投标文件：1份； 2）备份投标文件：1份，以U盘存储（不强制要求提供）。 |
| 12 | 22.1 | 各标项投标报价的组成 | 投标报价为完成本项目采购需求所包含的全部内容，达到合同目的的一切费用，包含但不仅限于设计费、产品费、人工费、运输费、安装调试费、交通食宿费、培训费、质保期维护费、税费、利润、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务一切费用。 |
| 13 | ▲24.1 | 投标有效期 | 90日历天，自提交投标文件的截止之日起算。 |
| 14 | 26.2 | 各标项备份投标文件密封包装的标注和盖章 | 1）备份投标文件的密封包装封面应当清楚的标明项目名称、项目编号、投标人名称。 2）备份投标文件的密封包装封面应当加盖公章。 |
| 15 | 29.2 | 各标项投标文件开启步骤 | 所有投标文件（资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件）同时开启； |

一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于宁波广播电视集团新大楼高清电视播出平台采购项目的政府采购。

2.定义

2.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见《投标人须知前附表》。

2.2采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，详见《投标人须知前附表》。

2.3投标人/供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织。

2.4投标人代表：是指参加投标活动的投标人/供应商的法定代表人或其授权代表。

2.5中标人：是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6书面形式：包括信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.7实质性条款：标注“▲”的属于招标文件的实质性要求条款。

2.8核心产品：标注“●”系指本项目核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

本项目标项3无核心产品

2.9公章:投标人在投标文件及通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处，均仅指与投标当事人名称全称相一致的标准公章（行政章），不得使用其它形式，如带有“专用章”“业务章”等字样的印章。

2.10电子签章：为投标人单位法定名称电子公章。

3.投标委托

3.1投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

3.2根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4.投标费用

投标人自行承担准备和参加投标有关的所有费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.知识产权

5.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权原因引起法律或经济纠纷的，所有相关责任及赔偿均由投标人独自承担。

5.2投标人如采用自身所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括投标人合法获得该知识产权的相关费用，无论投标人是否在投标报价中单独列明，采购人均视为投标报价已包含该部分费用。

▲6.转包与分包

本项目不允许转包与分包。

▲7.联合体投标

7.1本项目接受联合体参加投标。

7.2组成联合体的供应商数量限制为两家投标人；

7.3联合体各方之间必须签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，在联合协议中指定本项目牵头人，并将联合协议作为投标文件组成的一部分提交；

7.4联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得与其他供应商组成新的联合体参加本项目投标；

7.5联合体成交后，联合体各方应当共同与采购人签订采购协议，就采购协议约定的事项对采购人承担连带责任。

8.提供相同品牌产品投标的处理原则

本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列并推荐；得分且投标报价相同的，按技术商务得分顺序排列并推荐；均相同时，由得分相同的投标人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人，抽取的顺序按照投标文件提交的先后排序进行。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.质疑和投诉

9.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

9.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.3质疑函的接收和发送：联系人及联系方式等信息详见《投标人须知前附表》。

9.4质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.5质疑、投诉均须采用书面形式，质疑、投诉资料均应明确阐述自身合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于调查、答复和处理，质疑、投诉文件具体要求详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

10.信用记录查询及使用

10.1投标人信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询本项目投标人的信用记录。

10.2信息查询截止时点：投标截止时间后。

10.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询结果以网页打印件的方式与其他采购文件一并保存。

10.4信用信息的使用规则：

列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单禁止参加政府采购活动期间的投标人将被拒绝参与本次政府采购活动。11.政府采购信息发布媒体

本项目政府采购信息发布媒体详见《投标人须知前附表》。

12.采购代理服务费用的收取标准和方式

12.1采购代理服务费用的收取标准：详见《投标人须知前附表》。

12.2采购代理服务费的支付：详见《投标人须知前附表》。

12.3采购代理服务费收款账户信息：

开户银行：宁波银行海曙支行

户名：宁波名诚招标代理有限公司

账号：20010122000443166

13.其他

13.1招标文件的标题和序号只是为了查阅方便，不影响对招标文件的理解。

13.2招标文件的采购需求内容如出现某品牌、型号的内容是为了更好的描述产品的性能、规格及要求，并无任何指定产品品牌、型号的意思表达，投标人可选择其他品牌、型号的产品参加投标。

13.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下（指同一标项）的政府采购活动，相关单位的投标均无效。

13.4招标文件要求携带原件备查的资料，如果该资料可以通过互联网或者相关信息系统查询的，投标人能够当场提供账号、网址等信息进行查询、核实资料真伪及数据的，视同提供了原件。

13.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 二、招标文件

14.招标文件的编制依据与构成

14.1招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购法律法规的规定编制。

14.2项目要求提供的产品、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

14.3招标文件以中文文字编写，共六章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清或修改文件和补充文件组成，内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法及评标标准

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式

- 15.招标文件的询问、澄清和修改

15.1询问

投标人对招标文件有疑问之处可向采购人或采购代理机构询问，采购人或采购代理机构将依法对潜在投标人的询问作出答复。

15.2澄清和修改

1）采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2）采购人原则上不改变招标文件规定的提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到书面形式通知后，认为招标文件的澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，应当在收到书面通知后及时将有关意见和理由以书面形式向采购人或采购代理机构提出，否则，采购人或采购代理机构视为潜在投标人完全接受澄清或者修改的内容，且不影响投标应文件编制。

3）潜在投标人要求澄清和回复的书面材料应加盖单位公章并注明日期。

4）当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的补充文件为准。

5）潜在投标人必须保证获取招标文件时提供资料的真实性、准确性及联系方式的畅通性，否则，由此导致采购人或采购代理机构无法及时通知有关事项造成的后果由投标人自行承担责任。

16.现场考察及标前答疑会

16.1采购人或者采购代理机构在招标文件提供期限截止后，不组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

16.2如投标人认为需要对本项目实施地点及周围环境进行现场考察的，由投标人自行组织。

16.3潜在投标人参加现场考察或答疑会的费用自理。除采购人的原因外，投标人自行负责现场考察或参加开标前答疑会造成的自身或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

三、投标文件的编制

17.投标的语言和计量单位

17.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

17.2除非招标文件中另有规定，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准，时间均为24小时制北京时间，货币单位均为人民币元。

18.投标文件的形式

本项目投标文件为电子投标文件形式，为在政采云系统上编制生成的电子加密投标文件及其备份投标文件。

18.1电子加密投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书，后缀名为【.jmbs】。

18.2备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的备份标书，后缀名为【.bfbs】。

19.投标文件内容的组成

19.1投标人编写的投标文件应包含资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件。

19.2资格要求响应文件的组成:详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

19.3商务技术文件的组成:详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

19.4报价要求响应文件的组成：详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

20.投标文件的编写

本项目通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子交易）。投标人应安装“政采云电子投标客户端”，按照招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

20.1投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规格等内容，按照招标文件的要求编制投标文件，并根据自身的商务能力、技术水平等对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。

投标人应当对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标人必须无条件接受采购人或采购代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

20.2投标人应按照《第六章  投标文件格式》的要求，完整地填写投标函、开标一览表，以及招标文件规定的其它内容，招标文件未提供文件格式的，由投标人自行拟定。

20.3因投标人的投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

20.4招标文件明确要求在投标文件中附（提交）证明材料而投标人未在投标文件中提供的不被认定为作出响应。提供的合同等证明材料应当是完整无删减、遮挡（盖）的原始文件的复印件，否则因提供的证明材料缺少评审所需的关键或必要的信息导致不予认可的风险和责任由投标人承担。采购文件《第四章 评标方法及评标标准》的详细审查和评分表中另有约定的，从其约定。

20.5投标人应准确设置评审关联定位，避免未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的。

21.投标文件的份数、签署及盖章

21.1投标文件的份数

投标文件的数量要求详见《投标人须知前附表》。

21.2投标文件的签署及盖章

1）招标文件要求签名的应当由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字操作的，可以线下签字扫描后上传至电子加密投标文件中。

2）招标文件明示或要求盖公章处应盖投标人公章，可使用电子公章在线签章或线下盖单位公章扫描后上传。

电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》,系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。

3）投标文件若有错、漏处等必须修改的，修改处必须加盖投标人公章或者由投标人的法定代表人或其授权代表签字，否则评标委员会将不接受该修改内容。

▲22.投标报价要求

22.1投标报价的组成：详见《投标人须知前附表》。

22.2所有投标或结算货币为人民币，针对具体报价项目只允许有一个报价，不接受有选择的或有附加条件的投标报价。

22.3投标报价不允许为0元（即赠送），投标报价明细中不允许出现0元的单项报价，否则视同赠送，采购人不予接受，其投标将被拒绝，按照投标无效处理。

23.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

24.投标有效期

▲24.1投标有效期：详见《投标人须知前附表》。

24.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

四、投标文件的提交

25.电子加密投标文件的提交

投标人应当在投标截止时间前将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”，成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

26.备份投标文件的提交

投标人在“政府采购云平台”完成电子加密投标文件的上传后，还可以在投标截止时间前提交以U盘存储的备份投标文件，但采购人、采购机构不强制投标人提交备份投标文件。

采购人或采购代理机构拒绝接收未按要求密封、标注、盖章及投标截止时间后提交的备份投标文件。

26.1备份投标文件的密封

备份投标文件的载体必须密封包装。密封包装的封口处应保证严密，不足以造成备份投标文件载体从包装内漏出而导致备份投标文件内容泄密的，不被认定为未密封。

26.2备份投标文件密封包装的标注和盖章

备份投标文件的密封包装应当进行标注及盖章，具体要求详见《投标人须知前附表》。

27.投标截止时间及地点

27.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点（电子加密投标文件上传到“政府采购云平台”并成功），具体时间及地点详见《第一章  投标邀请》。

27.2采购人或采购代理机构可以按有关规定推迟投标截止时间。在此情况下采购人或采购代理机构和投标人受投标截止时间约束的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

28.投标文件的修改和撤回

28.1投标人在投标截止时间前，可以对已经提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密投标文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人在投标截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，电子交易平台将拒收。

投标人在投标截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密投标文件的备份投标文件，可以重新提交补充或修改后的备份投标文件。

28.2投标截止时间后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。

五、开标与评标

29.开标

29.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

投标截止后，投标人不足3家的不得开标。

29.2投标文件（资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件）的开启步骤：详见《投标人须知前附表》。

29.3开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有电子加密投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

投标人如未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。同时，投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

29.4发生投标人在规定时间内解密电子加密投标文件但解密失败的情形，如投标人已按招标文件规定提交了备份投标文件文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；投标人未按规定提交备份投标文件的，视为撤回投标文件。

电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

29.5开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

30.评标

30.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。采购代理机构负责组织评标工作。

30.2评标委员会负责具体评标事务。

30.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评标委员会成员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

30.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

30.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

上述书面方式为通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传投标人的法定代表人或其授权的代表签字或加盖公章的文件的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

30.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.7本项目采用综合评分法，评分标准的设置详见《第四章  评标方法及评标标准》。

评标结果按评审后各标项得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

30.8投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价与报价要求响应文件中的开标一览表投标报价不一致的，以报价要求响应文件中的投标报价为准。

2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人确认，采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

30.11投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的（包括未提交有效的符合招标文件要求的资格证明文件）；

3）未对招标文件的实质性条款作出响应的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

7）投标文件中含有虚假材料的；

8）仅提交备份投标文件的；

9）投标文件关键内容缺失导致评标活动无法正常进行的；

10）投标人违背诚实信用原则的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.12有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.废标的情形

在本项目招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合资格要求的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

32.中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

33.中标人的确定

33.1本项目采购人按评标报告推荐的中标候选人顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

33.2自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

34.签订合同

34.1采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2采购人和中标人可以按照招标文件提供的合同文本签订合同，也可以由双方商议后重新拟定，但正式签订的合同应当包括招标文件提供的合同文本中已经确定的实质性条款。

第四章  评标方法及评标标准

遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员应本着认真、公正、诚实、廉洁的精神进行评标工作，择优推荐中标候选人。评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

二、评标方法

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，根据评委打分表的评分标准和评分范围，逐栏打分并汇总。评分均为小数点后四舍五入保留一位小数。各投标人的最终评标得分为所有评委评分的算术平均数，小数点后四舍五入保留二位小数。

2.价格扣除（价格优惠）

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对其投标报价给予 20 %的扣除。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予  6  %的扣除。

（3）符合采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

宁波广播电视集团新大楼高清电视播出平台采购项目，属于工业；

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

三、评审程序

1.资格审查

由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查内容如下：

| 序号 |  | 评审指标 |  | 评审标准 |  | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 营业执照 |  | 合法有效 |  | 提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的全部内容。已办理“多证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）复制件（包括拍照、复印、扫描等）即可。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 |  | 税务登记证 |  | 合法有效 |  |  |
| 3 |  | 不良信用记录查询 |  | 投标人不得存在不良信用记录情形 |  | 详见投标人须知正文第11条要求，无需提供材料 |
| 4 |  | 无重大违法记录 |  | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 |  | 提供投标人资格声明函（联合体投标的，联合体各方均须提供） |
| 5 |  | 联合协议 |  | 格式、填写、签署及盖章符合招标文件要求 |  | 联合协议（联合体投标的须提供） |
| 6 | 投标人特定资质 |  | 符合申请人的资格要求 |  | 无 |  |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容如下：

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 提供开标一览表 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 提供投标函 |
| 3 | 法定代表人身份证正反面复印件或法定代表人授权委托书及其附件 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 法定代表人参加投标提供身份证正反面复印件；授权代表参加的提供法定代表人授权委托书及其附件。 |
| 4 | 技术要求响应情况 | 符合招标文件采购需求中明确的实质性商务要求。 | 提供技术要求响应表 |
| 5 | 商务要求响应情况 | 符合招标文件采购需求中明确的实质性服务要求。 | 提供商务要求响应表 |
| 6 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或不存在招标文件列明的拒绝投标、不允许存在的其他要求 | / |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

3.详细审查和评分（评标标准兼评委打分表）

适用于标项1

| 项目 | 评标要点及说明 |
| --- | --- |
| 价格 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 商务技术(68分) | 1、满足招标文件技术及商务要求情况（22分）。 响应并满足招标需求中技术（含采购清单内的产品配置需求）及商务要求的得22分，负偏离或未响应一条打“★”条款扣2分，负偏离或未响应一条未打“★”条款扣1分，本项评议最终得分＜13分、负偏离或未响应实质性条款（打“▲”）的视为投标人无法满足招标人基本技术及商务要求，作无效响应处理。 |
|  | 2、设计方案（10分） 根据电视播控系统设计方案（系统深化设计、系统架构图、系统连线图、完善硬件配置及数量、设计技术标准）评议，系统深化设计欠可行、系统架构图及系统连线图欠详实、硬件配置及数量欠完善、设计技术标准欠规范的每项扣1分，系统深化设计不可行、系统架构图及系统连线图不详实、硬件配置及数量不完善、设计技术标准不规范得每项扣2分。基础分为2分，最高得10分，未提供方案不得分。 |
|  | 3、项目实施方案（10分） 根据实施方案（供货进度、设备安装方案、质量控制措施、验收方案）评议，生产订货时间节点欠明确、供货安装方案欠具体、质量控制措施欠得当、验收方案欠详实的每项扣1分，生产订货时间节点不明确、供货安装方案笼统、质量控制措施不得当、验收方案笼统的每项扣2分，基础分为2分，最高得10分，未提供方案不得分。 |
|  | 4、售后服务方案（6分）。 （1）根据售后方案（包含质保期内及质保期外的维护方案、培训方案、应急响应预案）评议，方案欠全面、欠合理、欠详实的每项扣0.5分，方案不全面、不合理、不详实的每项扣1分，基础分为1分，最高得4分，未提供方案不得分。 （2）投标人承诺满足质保期3年不得分，每增加1年得1分，最高得2分。 |
|  | 5、人员配备方案（8分）。 根据投标人针对本项目人员配备的数量、专业分工情况、项目运作经验等是否科学、可行，人员配置欠科学、欠可行及经验不足的每项扣1，不科学、无法满足采购需求、无经验的每项扣2分，基础分为2分，最高得8分，未提供方案不得分。 备注：投标文件中可提供上述人员的学历、能力证书、个人项目业绩经验说明等资料。 |
|  | 6、软件著作权（3分） 投标人提供上载控制系统、接口服务器系统、策略服务器系统、备播管理系统、自动播出控制系统、节目编辑系统同类相关著作权证；每提供一项得0.5分，满分3分。备注：投标文件提供得证书复印件并加盖公章有效。 |
|  | 7、企业综合实力（6分） （1）投标人具备有效的信息系统安全集成服务资质符合CCRC三级服务资质证书的得2分； （2）投标人具备有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； （3）投标人具备有效的ISO22301业务连续性管理体系认证证书的得1分； （4）投标人具备有效的ISO20000-1服务管理体系认证证书的得1分； （5）投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 备注：投标文件提供证书复印件并加盖公章有效，不提供不得分。 |
|  | 8、业绩分（3分） 投标人自2019年1月1日以来具有副省级及以上广播电视播出机构电视播控系统案例项目，每提供一个合同得1.5分，最高得3分。 备注：投标文件提供合同复印件（须体现签订日期及供货清单，可隐去价格部分）并加盖公章有效。 |
| 政府采购政策（2分） | 9、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 10、投标产品属于范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 备注：投标文件中必须同时提供以下资料：①提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。②《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
|  | 11、供应商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。 备注：投标文件中须附相关证明资料或截图加盖公章。 |

适用于标项2

| 项目 | 评标要点及说明 |
| --- | --- |
| 价格 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 商务技术(68分) | 1、满足招标文件文件技术要求及商务要求情况（30分） 响应并满足招标需求中技术（含采购清单内的产品配置需求）及商务要求的得30分，负偏离或未响应一条打“★”条款扣2分，负偏离或未响应一条未打“★”条款扣1分，本项评议最终得分＜18分、负偏离或未响应实质性条款（打“▲”）的视为投标人无法满足招标人基本技术及商务要求，作无效响应处理。 |
|  | 2、项目实施方案（18分） 根据实施方案（供货进度、设备安装方案、质量控制措施、验收方案）评议，生产订货时间节点欠明确、供货安装方案欠具体、质量控制措施欠得当、验收方案欠详实的每项扣3分，生产订货时间节点不明确、供货安装方案笼统、质量控制措施不得当、验收方案笼统的每项扣4分，基础分为2分，最高得18分，未提供方案不得分。 |
|  | 3、售后服务方案（10分）。 （1）根据售后服务方案（质保期内维护、紧急故障处理预案、质保期外备品备件储备、售后服务人员数量及经验）评议；质保期内维护内容欠详实、紧急故障处理预案欠全面、质保期外备品备件储备不足、售后服务人员数量缺乏经验、人数配备不足的，每项扣1分，最高得5分，未提供方案不得分。 （2）投标人提供播出切换台制造商出具的售后服务承诺函（格式自拟）的得3分； （3）投标人响应满足质保期3年不得分，每增加1年得1分，最高得2分。 |
|  | 4、人员配备方案（5分）。 根据投标人针对本项目人员配备的数量、专业分工情况、项目运作经验等是否科学、可行，人员配置欠科学、欠可行及经验不足的每项扣0.5，不科学、无法满足采购需求、无经验的每项扣1分，基础分为1分，最高得5分，未提供方案不得分。 备注：投标文件中可提供上述人员的学历、能力证书、个人项目业绩经验说明等资料。 |
|  | 5、业绩（3分）。 锁头产品自2019年1月1日以来具有副省级及以上广播电视播出机构有播控项目业绩，每提供一个合同得0.5分，最高得3分。 备注：投标文件提供合同复印件（须体现签订日期及供货清单，可隐去价格部分）并加盖公章有效。 |
|  | 6、制造商授权（2分）。 投标人提供播出切换台制造商授权函的得2分； 备注：投标文件提供产品制造商针对本项目出具的授权函（格式自拟）复印件并加盖制造商公章有效。 |
| 政府采购政策（2分） | 7、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 8、投标产品属于范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 备注：投标文件中必须同时提供以下资料：①提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。②《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
|  | 9、供应商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。 备注：投标文件中须附相关证明资料或截图加盖公章。 |

适用于标项3

| 项目 | 评标要点及说明 |
| --- | --- |
| 价格 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 商务技术(68分) | 1、满足招标文件文件技术要求及商务要求情况（30分） 响应并满足招标需求中技术及商务要求的得30分，负偏离或未响应一条打“★”条款扣3分，负偏离或未响应一条未打“★”条款扣1分，本项评议最终得分＜18分的视为投标人无法满足采购人基本需求，无能力履约，作无效投标处理。 |
|  | 2、项目实施方案（18分） 根据实施方案（供货进度、设备安装方案、质量控制措施、验收方案）评议，生产订货时间节点欠明确、供货安装方案欠具体、质量控制措施欠得当、验收方案欠详实的每项扣3分，生产订货时间节点不明确、供货安装方案笼统、质量控制措施不得当、验收方案笼统的每项扣4分，基础分为2分，最高得18分，未提供方案不得分。 |
|  | 3、售后服务方案（10分）。 （1）根据售后服务方案（质保期内维护、紧急故障处理预案、质保期外备品备件储备、售后服务人员数量及经验）评议；质保期内维护内容欠详实、紧急故障处理预案欠全面、质保期外备品备件储备不足、售后服务人员数量缺乏经验、人数配备不足的，每项扣1分，最高得5分，未提供方案不得分。 （2）投标人提供高清数字视频分配板卡制造商出具的售后服务承诺函（格式自拟）的得3分； （3）投标人响应满足质保期3年不得分，每增加1年得1分，最高得2分。 |
|  | 4、人员配备方案（4分）。 根据投标人针对本项目人员配备的数量、专业分工情况、项目运作经验等是否科学、可行，人员配置欠科学、欠可行及经验不足的每项扣0.5，不科学、无法满足采购需求、无经验的每项扣1分，基础分未1分，最高得4分，未提供方案不得分。 备注：响应文件中可提供上述人员的学历、能力证书、个人项目业绩经验说明等资料。 |
|  | 5、制造商授权（3分）。 投标人提供高清数字视频分配板卡、网闸制造商授权函每提供一个的得1.5分，最高得3分 备注：投标文件提供产品制造商针对本项目出具的授权函（格式自拟）复印件并加盖制造商公章有效。 |
|  | 6、业绩（3分）。 高清数字视频分配板卡产品制造商自2019年1月1日以来具有副省级及以上广播电视播出机构有演播室或播控项目业绩，每提供一个合同得1分，最高得3分。 备注：投标文件提供合同复印件（须体现签订日期及供货清单，可隐去价格部分）并加盖公章有效。 |
| 政府采购政策（2分） | 7、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 8、投标产品属于范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 备注：投标文件中必须同时提供以下资料：①提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。②《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
|  | 9、供应商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。 备注：投标文件中须附相关证明资料或截图加盖公章。 |

第五章  合同文本

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

根据            项目（项目编号：            ）的采购结果，按照中华人民共和国相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的、数量

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

二、合同金额

合同金额为（大写）：           元（￥           ），本合同金额已包含产品费、人工费、包装费、运费、装卸费、安装调试费、税费、利润等在内所有与之相关的费用，除合同另有约定外，甲方无其他付款义务。

三、质量要求

产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家规定的标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。3.4质保期：

四、履行期限、履行地点和方式

1、履行期限：

2、履行地点：

3、履行方式：

五、付款方式

1、付款进度安排：

2、乙方收款账户信息：

开户银行：

户名：

账号：

3、收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

4、乙方凭以下有效文件与甲方结算：1）合同；2）乙方开具的合格的发票；3）中标通知书。

六、包装方式：产品的外包装为产品制造商的出厂原包装，拆零产品可以为其他有效保护产品的可靠包装。

七、验收要求（检验标准和方法）

按照招标文件要求、乙方的投标文件（承诺）进行验收。

八、知识产权归属

乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

九、保密

乙方在本协议履行期间获悉的甲方未向社会公开或只在一定范围内公开的信息、经验、技术、资料等，均为甲方商业秘密，乙方及其雇员负有严格保密义务。乙方在项目实施过程中，对甲方所提供的商业秘密，乙方及其雇员负有严格保密义务，未经甲方书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如甲方提出要求，乙方须无条件与甲方签定保密协议。项目完成后，乙方须把甲方提供的所有资料、数据完整归还甲方，并不得留存任何形式的复制品。

十、违约责任与赔偿损失

1、本合同项下产品在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔。

并选择下列一项或多项补救措施：

（1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（2）由乙方在接到甲方通知后 2 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

（3）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、装卸、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 5 %的违约金。

3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 0.5 ‰向乙方支付违约金以货款金额的5%为上限。

4、乙方逾期完工的，每逾期一日，应按合同总额 0.5 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 5 日不能完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 5 %的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 500 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8、乙方违规出现转包和分包的情况，甲方有权解除合同，并由乙方承担全部赔偿责任，按合同总额30%承担违约责任并赔偿相应损失。

9、本合同项下损失包括直接损失与间接损失，包括但不限于：另行招投标的费用、另行采购费的差额、维修费、向第三人支付的赔付款以及为主张自身权利所支出的律师费、保全费、担保费、公证费、检测费、差旅费等。

十一、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的税费由乙方负担。

十四、其它

1、本项目招标文件及乙方投标文件为本合同附属文件，合同中未明确的以招标文件为准。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、本合同文尾所载的联系方式为有效的联系方式，同时作为日后发生纠纷时包括法律文书在内的一切文件、信息送达的地址。相关文件、信息通过电子方式发送成功或/及投邮后5日即视为送达。如一方联系方式有变更，应及时书面通知对方，否则，由未通知或未及时通知方自行承担不利后果。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5、在合同执行过程中，乙方应自行承担由于其行为所造成的自身以及第三方的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

6、本合同出现下列情况时终止：期限届满时自行终止；出现合同中列出的终止事由；法律规定的终止事由。

7、合同文件的组成及解释顺序：合同；中标通知书；招标文件、投标文件及其附件。

8、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。双方可签补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

十五、合同生效

1、本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效。

2、本合同一式    份，甲乙双方各执    份，具有同等法律效力。

3、合同签订时间：      年   月   日

4、合同订立地点：

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

电话：                              电话：

电子邮箱：                          电子邮箱：

第六章  投标文件格式

1、资格要求响应文件的有关格式

1）投标人资格声明函

致：宁波广播电视集团、宁波名诚招标代理有限公司

本单位自愿参加投标并声明：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4、已依法缴纳了税收和社会保障资金；

5、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6、至投标截止日未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”且不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

7、具有法律、行政法规规定的其他条件；

8、未采用联合体方式投标；

9、单位的法定代表人或单位负责人与其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系；

10、本单位不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

2）联合协议

联合体成员一名称：                       ；

联合体成员二名称：                       ；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

…………

4．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：                       （公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

联合体成员二：                       （公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

签订日期:      年   月   日

2、商务技术文件的有关格式

1）投标函

致：宁波广播电视集团、宁波名诚招标代理有限公司

我方确认收到贵方关于 宁波广播电视集团新大楼高清电视播出平台采购项目 的招标文件（项目编号： NBMC-20221137G ），法定代表人（或《法人代表人授权委托书》中的授权代表）            作为我方代表，在此声明并同意：

1.我方已详细审查并理解全部招标文件的要求，包括招标文件的澄清及修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

2.投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 日历天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已提交的投标文件。

3.我方愿意提供招标人或招标代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

4.我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假及违背诚信的行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

5.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我方提供虚假材料，并同意作相应处理。

6.如我方获得中标，承诺按照招标文件规定的金额、时间和方式支付招标代理服务费。因我方违约致使招标代理机构采取诉讼或仲裁等方式实现债权，为此支付的律师费、诉讼费、执行费、公证费、认证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费等为实现债权的一切费用由我方承担。

7.所有有关本次投标的函电请寄：

地址：              邮编：

电话：              电子邮箱：

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

2）法定代表人授权委托书

致：宁波广播电视集团、宁波名诚招标代理有限公司

我    （姓名）     系    （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托（姓名）、身份证号：                  以我方的名义参加 宁波广播电视集团新大楼高清电视播出平台采购项目，标项：  的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标有关的具体事务办理并签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

投标人：          （填写全称并加盖公章）

法定代表人：           （签字）

授权代表：              （签字）

授权委托日期：    年    月    日

注：后附授权代表身份证正反面复印件

3）评委打分索引表

| 序号 | 评分项目 | 文件或证明材料所在页码区间 | 自评得分（主观评审部分不用填写自评得分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：按照评委打分表内容逐项填写。

4）技术要求响应表

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 投标响应的参数情况 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将投标产品的实际技术参数和性能指标进行针对性的描述，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

2、响应情况栏填写“响应”即为满足招标文件要求，填写“正偏离”为优于招标文件要求，填写“负偏离”为不能满足招标文件要求。

3、响应条款与招标要求不一致（包括正偏离或负偏离）的具体条款内容应当在“偏离情况说明”栏进行描述，响应情况由评标委员会认定。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

5）商务要求响应表

| 序号 | 项目 | 招标文件的条款描述 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：响应情况栏填写“响应”即为满足招标文件的要求，填写“正偏离”为优于招标文件的要求，填写“负偏离”为不能满足招标文件的要求，响应条款有“正偏离”和“负偏离”的应当在“偏离情况说明”栏进行明确描述，响应情况由评标委员会认定。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

6）项目实施人员情况表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 本项目主要工作内容 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称、执业资格等能力情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、项目负责人等与评审因素相关的人员必须列入本表并明确，否则在评审中不予认可。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、职称、执业资格等能力情况证明材料的复印件后附（如有）。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

7）类似项目业绩一览表

| 序号 | 用户名称 | 项目内容 | 合同金额 | 用户联系人及其联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：提供2019年1月1日以来类似项目业绩情况。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

8）质保期后5年内主要零部件的供应价格表

| 序号 | 零部件名称 | 品牌、型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元，含税但不含安装等其他费用） | 单价（元，含税且包含安装等维修至设备正常使用的其他费用） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可以调整本表，但是不能删减上述所列项目，如有特别说明可以另外附资料。质保期满后采购人有权按照上述价格要求中标人供货或维修。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

3、报价要求响应文件的有关格式

1）开标一览表

| 项目名称 | 宁波广播电视集团新大楼高清电视播出平台采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | NBMC-20221137G |
| 标项号 |  |
| 标项名称 |  |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字，否则评标委员会将不接受该修改内容。

2、以招标文件所述的采购（工作）量的总价填写投标报价。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

2）投标报价组成明细表

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … … |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  | 小写： |  |

注：上述各项的详细分项报价及具体内容，可另页描述。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

3）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

标项1：图文处理终端，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

标项2：高清切换台，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3.事业单位不属于企业不应提交本声明函，其他组织形式的供应商参与本项目并提交本声明函前请仔细阅读相关政策文件。

4.联合体或项目分包的有关单位信息均填在同一张声明函中，并由联合体牵头人盖章。

5.投标人不得修改声明函中加粗的文字。

6.工业（制造业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

4）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 宁波广播电视集团 单位的         项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：投标人不属于残疾人福利性单位无需且不应当提供本声明函，否则自行承担相应的责任。