竞争性磋商文件

项目编号：2025NBHSWCS358

项目名称：横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造

采购人：宁波市海曙区横街镇中心初级中学

采购代理机构：宁波市倬正项目管理咨询有限公司

2025年06月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 磋商须知	7

第三章 采购需求	19

第四章 评定成交的标准	21

第五章 合同条款及格式	28

第六章 响应文件格式内容	64

第一章 竞争性磋商公告

项目概况： 横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年07月28日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2025NBHSWCS358

项目名称：横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：737552

最高限价（元）：700674

采购需求：

标项名称：横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造

数量：不限

预算金额（元）：737552

单位：项

简要规格描述：

1.招标范围:横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造，详见工程量清单及图纸。

2.计划工期：100日历天；

3.质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格；

4.安全要求：合格。

备注：/

合同履约期限：100日历天，自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本次采购要求供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和电力工程施工总承包叁级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；

3.2拟派项目负责人资格须具有有效的注册建造师二级及以上资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）；注册专业为机电工程。

三、获取（下载）采购文件

时间：2025年07月17日至2025年07月24日止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年07月28日09:00(北京时间）

地点：浙江政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2025年07月28日09:00（北京时间）

地点：浙江政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

4.2采购项目需要落实的政府采购政策：执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

4.3投标与开标注意事项

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：

①应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

③以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。电子备份投标文件不做强制性要求。如提供，供应商可采用邮寄方式（提前一天寄到招标代理公司）或现场方式递交备份投标文件。

（4）供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（5）采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

4.4“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/announcementDetails?article_ID=9174636&code=0101&project_ID=N&isShowTypeSteps=false&project_NO=N&sidebarID=办理具体业务。

4.5本公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn）、宁波政府采购(www.nbzfcg.cn)、宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市海曙区横街镇中心初级中学

地址：宁波市海曙区横街镇育才路12号

传真：/

项目联系人（询问）：汪老师

项目联系方式（询问）：0574-88282450

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：18667831033

2.采购代理机构信息

名称：宁波市倬正项目管理咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区四明东路568号NB568电商产业园7号楼1楼

项目联系人（询问）：张维

项目联系方式（询问）：18968273586

质疑联系人：过敏

质疑联系方式：0574-87139132

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市海曙区采购管理办公室

地址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

联系人：王老师

监督投诉电话：0574-87297540

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 磋商须知

- 前附表

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与其余部分有矛盾的，应以此为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造 |
| ★2 | 报价要求： 1、本工程磋商报价以人民币形式报价，以元表示，保留整数。 2、本工程最高限价为700674元（含税），磋商报价超过最高限价的作无效响应处理。 3、磋商报价应包括竞争性磋商文件中确定的采购范围内工程量清单及图纸的全部内容，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、保险、利润、税金、风险费、工程一切险、第三方责任险、其他项目费、成品保护费、施工水电费、采购代理服务费等所有费用。 4、供应商在磋商报价时，采用最高限价及采购人招标控制价审核报告中的综合单价同比例下浮方式报价，本工程的成交供应商磋商报价的综合单价计算方法：磋商报价的综合单价=采购人招标控制价审核报告中的综合单价×（1－中标下浮率），成交供应商磋商报价的综合单价作为中标后的合同综合单价，中标下浮率=1-（成交价）/（采购人招标控制价审核报告的价格）*100%。 5、采购人不接受任何选择报价，对每一项目只允许有一个报价。 6、所有供应商应充分考虑本项目实际情况及潜在风险等因素，结合本企业的实力及特点，在满足磋商采购文件要求的前提下，进行自主报价，充分竞争。 |
| 3 | 供应商资格要求：详见竞争性磋商公告 |
| 4 | 磋商保证金：无需缴纳 |
| 5 | 磋商响应文件份数： ★1、上传至政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1 份。 2、可提供以U盘存储的数据电文形式的电子备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 注：电子备份响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 |
| ★6 | 磋商有效期：磋商响应文件递交截止时间之日起90天 |
| 7 | 响应文件提交截止时间（同磋商开始时间）：详见竞争性磋商公告 |
| 8 | 标前会议及现场踏勘： 不组织 ； 1、采购人不组织现场考察，供应商认为需要进入现场考察时，费用由供应商自理。 2、在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，采购人均不负责。 |
| 9 | 本项目代理服务费根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）收费标准收取，按照中标通知书确定的总金额为基数计取打八折；该费用由成交候选人供应商在领取中标（成交结果）通知书前一次性支付给采购代理机构。 |

磋商须知

1.1  适用范围和定义

1.1.1 本竞争性磋商采购文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的采购。

1.1.2 定义

采购人/招标人：宁波市海曙区横街镇中心初级中学

采购代理机构：宁波市倬正项目管理咨询有限公司

供应商/投标人：参加本次采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组/磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评审小组。

竞争性磋商采购文件/采购文件：采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件/响应文件：供应商应采购文件要求编制的响应性文件。

1.2  合格的供应商

1.2.1  具体要求见竞争性磋商公告。

1.3  磋商费用

1.3.1无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

1.4  磋商保证金：无需缴纳。

1.5  磋商有效期和磋商文件的澄清和修改

1.5.1磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第二章“磋商须知”前附表第6条款。

1.5.2 特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

1.5.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

1.5.4提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

1.5.5 更正公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由供应商自行承担。

1.5.6如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应自行下载最新发布的电子磋商文件制作磋商响应文件。

1.6  磋商响应文件的组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

1.6.1磋商响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

第一部分 资格文件

（1）供应商资格声明函；

（2）有效的营业执照副本或事业法人登记证副本或其他登记证明材料；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（4）中小企业声明函；

（5）残疾人福利性单位声明函（投标人为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）；

- （6）特定资格证明资料：①供应商有效的资质证书、安全生产许可证；②拟派项目负责人有效的执业注册证书、安全生产考核合格证书(B证)；

（7）供应商认为有必要说明的其他资料。

第二部分 商务技术文件

（1）评分标准对应页码；

（2）供应商基本情况表；

（3）商务技术条款偏离表；

（4）类似项目业绩表；

（5）施工组织设计方案（格式自拟，如有需提供），包括但不限于成品保护措施方案、送货安装调试实施方案、场地平整施工方案、机械配备（包括但不仅限于主要施工机械设备配备、设备管理制度）、劳动力计划安排（包含但不限于各阶段施工工种配置、作业人员数量）、重点、难点分析（包含但不限于暴雨、暴雪、冰冻等恶劣天气下施工安排）、项目重大风险源识别（包含但不限于触电、火灾、机械伤害）、预防措施及安全生产事故应急处理预案（含急救方案）、工程工期的保证措施、质量管理体系和保障措施、环境保护措施、安全文明施工保障措施、供应商提供的与属地行业主管部门沟通协调保障措施等；

包括但不限于以下附表：

（1）项目管理机构人员配备表；

（2）主要施工机械设备表；

（3）劳动力计划表；

（6）评分标准或采购文件需要提供的其他商务技术材料。

第三部分 报价文件

（1）磋商响应函；

（2）初次报价表；

（3）已标价的工程量清单；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注1：竞争性磋商文件中已提供了格式的内容，供应商应按已提供的格式填写，表格可以按格式扩展。对竞争性磋商文件中未提供相关格式的内容，供应商可自行设计格式。

注2：编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等资料可提供复印件或扫描件或电子证书的任一一种形式，并加盖供应商单位公章，原件不要求递交。

1.6.2  响应文件的形式和效力

（1）响应文件分为电子加密响应文件、电子备份响应文件。

（2）电子加密响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本响应文件要求制作、加密并递交。

（3）以U盘存储的电子备份响应文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（后缀格式为“.bfbs”）。

（4）响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密响应文件、以U盘存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。电子加密响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件，以电子备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

1.7.  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

1.7.1供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.7.2 磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.7.3 磋商响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.7.4 磋商响应文件数量：见第二章“磋商须知”前附表第5条款。

1.7.5电子加密响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位；电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至磋商响应文件（具体操作请咨询政采云95763）。

1.7.6以介质存储的数据电文形式的备份响应文件部分：电子响应文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

1.8   磋商响应文件的密封、标记和递送

1.8.1 电子加密响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.8.2电子备份响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、采购项目名称、供应商名称，并在包封上正确注明“电子备份响应文件”字样。采购代理机构不接受未按规定密封的电子备份响应文件。电子备份响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。

1.9   提交磋商响应文件截止时间

1.9.1 提交磋商响应文件截止时间见第二章“磋商须知”前附表第7条款。供应商应在磋商文件要求提交（上传）响应文件的截止时间前，将电子加密响应文件上传至政府采购云平台。采购代理机构拒绝接收在截止时间以后提交（上传）的电子加密响应文件。

1.9.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。对已经完成传输递交的电子加密响应文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商在响应截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的电子加密响应文件，电子交易平台将拒收。供应商在响应截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密响应文件的备份响应文件，可以重新提交补充或修改后的备份响应文件。

1.10响应文件的开启

1.10.1  采购代理机构在磋商文件规定的开启时间和地点主持磋商会议。

1.10.2  主持人介绍参加磋商的采购人或采购代理机构相关工作人员及供应商名单；

1.10.3  电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有电子加密响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示在 30分钟 内完成在线解密。

供应商如未在线参加磋商的，视同认可响应文件开启结果，事后不得提出异议。同时，供应商因未在线参加磋商而导致电子加密响应文件无法按时解密或解密失败等一切后果由供应商自行承担。

1.10.4  发生供应商在规定时间内解密电子加密响应文件但解密失败的情形，如供应商已按规定提交了备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；供应商未按规定提交备份响应文件的，视为撤回响应文件。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

1.10.5  采购代理机构工作人员负责记录会议情况，供应商代表对磋商有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

1.10.6  特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.10.6.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U 盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密响应文件自动失效。

1.10.6.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（6）无法消除不可抗力因素的；

（7）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

1.11竞争性磋商小组

1.11.1竞争性磋商小组由采购人代表和浙江省政府采购专家库随机抽取评审专家共3人及以上单数组成；其中采购人代表：≤1人，专家≥2人；磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密

1.11.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.11.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

1.12 竞争性磋商程序与评定成交的标准

1.12.1详见采购文件第四章“评定成交的标准”。

1.13  磋商响应文件的澄清、说明或者更正

1.13.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.13.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政采云系统询标函）作出。

1.13.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清、说明或者更正将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

1.14  成交结果通知

1.14.1 磋商小组将根据“评定成交的标准”确定的评审方法和原则，按照磋商结果排序，确定三家成交候选人。采购人根据磋商小组推荐的成交候选人顺序确定排序第一的成交候选人为成交供应商。成交供应商如拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新采购。

1.14.2 采购人确认评审结果后，采购代理机构将在采购文件载明的采购信息发布媒体上发布成交结果公告。

1.14.3 确定成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

1.14.4 供应商若对成交结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑，采购人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

1.15 评审过程中无效磋商响应文件的认定：

1.15.1有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应采购文件要求，为无效磋商响应文件：

（1）报价超过最高限价的；

（2）磋商响应文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）磋商有效期不符合采购文件要求的；

（4）磋商响应文件的组成或磋商响应文件数量不符合采购文件要求的；

（5）采购文件标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；

（6）磋商响应文件有采购人不能接受的其他条件的；

（7）改变采购文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；

（8）磋商小组经过审查，认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的磋商响应，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标处理。

（9）磋商小组经过审查，认定磋商响应文件有虚假内容的；

（10）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的；

（11）上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

1.15.2 磋商程序的终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购程序，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足三家，则重新开展采购活动。

1.16 签订合同

1.16.1 确定成交供应商在采购代理机构发出确定成交通知书的30日内,应与采购人按照竞争性磋商采购文件和确定成交供应商的磋商响应文件的约定内容签订书面合同。

1.16.2 竞争性磋商采购文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

1.15.3拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

1.17 履约保证金

1.17.1确定成交供应商在签订合同时，应向采购人提供履约保证金。（本采购文件若另有规定，则从其规定）。

1.17.2履约保证金在工程竣工验收合格后根据实际履约情况扣除相应违约金后剩余部分无息退还。

1.17.3确定成交供应商如不按本须知第1.17.1条的规定提交的，采购人有权取消供应商成交资格，按照排名顺序确定成交人或重新开展采购活动。

1.18 保密

1.18.1成交结果公告发布之前，磋商小组名单应该保密。磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评审过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

1.19 磋商服务费

1.19.1磋商服务费的收费依据及相关规定载明在本采购文件第二章“磋商须知”前附表第9条款。

1.20  政府采购政策要求

1.20.1   中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.20.2  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.20.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.20.4  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目不适用）

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在招标文件内确定。（本项目不适用）

1.20.5  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.20.6  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

1.20.7  执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

1.21  磋商采购文件对供应商质疑的相关规定

1.21.1  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购信息公告提出质疑的，应当在采购信息公告发布之日起7个工作日内提出。

（2）对磋商采购文件提出质疑的，应当在获取磋商采购文件或者磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，应当在磋商采购文件接收、开标、评标工作、宣布评标结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对采购结果提出质疑的，应当在采购结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）采购结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布采购结果公告同时书面通知采购结果的，以供应商实际知道采购结果之日起计算。

1.21.2  对采购信息公告内容提出质疑的，不限制质疑主体。未依法获取磋商采购文件的，不得就磋商采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

1.21.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

1.21.4  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系人、联系方式等信息详见采购公告。

1.21.5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

1.22 联合体规定（本项目不适用）

1.22.1  两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.22.2  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人认定资质等级。

1.22.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

1.22.4  联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的响应文件将被作无效处理。

第三章 采购需求

- 一、项目要求

| 采购范围 | 所有工程量清单及图纸范围内的施工及缺陷责任期内的保修服务（具体详见施工图纸及工程量清单） |
| --- | --- |
| 最高限价 | 人民币700674元。 |
| 推荐成交候选人 | 三家 |

- 二、商务需求

| 项目 | 采购商务要求 |
| --- | --- |
| ★计划工期 | 100日历天 |
| ★缺陷责任期 | 从工程通过合同工程完工验收之日起开始计算。本工程缺陷责任期为2年。 |
| ★质量要求 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 |
| ★安全要求 | 合格 |
| ★付款条件 | （1）合同签订生效以及具备实施条件后，支付签约合同价款40%预付款（成交供应商于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款）； （2）工程竣工验收合格后，发包人支付至合同价的85%（含预付款）； （3）承包人提供完整的竣工验收资料且经发包人审核后，发包人支付至最终结算价的98.5%，余最终结算价的1.5%作为工程质量保证金，待质量保修期（2年）满后28天内扣除承包人应承担的保修费用后无息退回余款。 |
| ★履约保证金 | (1)履约保证金金额：暂定合同价的1%。 (2)履约保证金形式：电汇、网银、支票、保险保单、银行保函。 (3)履约保证金提交时间：合同签订后30天内提交。 (4)履约保证金提交人：中标人。 (5)履约保证金接收人：采购人。 (6)履约保证金退还时间：待项目完工验收合格，扣除中标人应承担的违约金后十五日内退还。 |

- 三、技术需求

按照国家及地方颁发的现行相关建筑工程施工及验收规范、标准，组织实施本项目工程的施工。

- 四、项目管理机构人员配备要求

| 岗位名称 | 执业资格 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具有机电工程二级及以上注册建造师资格证书且同时具有有效的安全生产考核合格证书（B证） | 1人 |
| 项目技术负责人 | 具有建筑类或机电类相关专业工程师及以上技术职称 | 1人 |
| 施工员 | 具有有效的施工员岗位证书或培训合格证书 | 1人 |
| 质量员 | 具有有效的质量员岗位证书或培训合格证书 | 1人 |
| 项目专职安全员 | 具有有效的安全生产考核合格证书（C证） | 1人 |

- 五、招标控制价审核报告、图纸（另册提供）

- 第四章 评定成交的标准

- 一、评审原则

本评定成交的标准是对“磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

磋商小组遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评审，依据磋商响应文件和采购文件的内容进行评审。

- 二、评审办法

1.本次评审采用综合评分法（满分为100分），其中商务技术分90分，报价分10分。本次采购为专门面向中小企业，不再享受价格扣除，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

2.磋商小组对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分；

3.每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

4.评审得分：计算各评委的综合评分的算术平均值；

5.推荐成交原则：磋商小组根据供应商的响应文件的最终得分高低排定顺序，推荐最终得分最高的为第一成交候选人；若最终得分相同，则报价低者为第一成交候选人；若报价也相同则抽签决定第一成交候选人。推荐最终得分次高的为第二成交候选人；推荐最终得分第三高的为第三成交候选人。成交候选人在投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按照评标报告推荐的下一成交候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

- 三、评审程序：

1.供应商在规定的截止时间之前提交（上传）磋商响应文件；若供应商代表不是法定代表人参加磋商的，须持有《法定代表人授权书》及被委托人身份证；若供应商代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。供应商少于3家的，则采购人重新组织采购。

2.同时开启资格文件、商务技术文件和报价文件，先对供应商进行资格审查，合格的供应商进入商务技术文件和报价文件评审。

3.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应采购文件的要求。

4.未实质性响应采购文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。

5.参加磋商的供应商在规定时间（开启最终报价后30分钟）内提交最终报价，未在规定时间内提交最后报价的，价格部分得分为0分。

6.评审结束后，统计汇总各家供应商的最终得分。

7.磋商小组根据评定成交的标准，按最终得分从高到低排序，推荐排序前三的供应商作为成交候选人。

8.采购人确定成交供应商；

9.采购人与成交供应商签订合同。

- 四、磋商的澄清

1.磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2.政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.磋商现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4.供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

- 五、具体评审内容：

1.资格审查内容

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：专门面向中小企业。 3.本项目的特定资格要求： 3.1本次采购要求供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和电力工程施工总承包叁级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证； 3.2拟派项目负责人资格须具有有效的注册建造师二级及以上资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B 证）；注册专业为机电工程。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格审查的供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否实质性响应采购文件要求，符合性审查标准详见本采购文件第二章“磋商须知”第1.15.1条款。

3.详细评审

3.1商务技术文件评审

对响应文件初步评审合格的供应商，进行商务技术评审打分。

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见“六 评分标准”），每项评分小数点后最多保留一位小数。每个供应商的技术分为磋商小组打分的算术平均值（计算结果小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。对主观分明显畸高、畸低的评分（偏离平均分30%及以上的），磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

3.2报价文件评审

响应报价采用总报价形式，以元表示，保留整数。对未按此规定进行报价的供应商，其报价部分被视作有细微偏差，允许供应商按上述规定进行修改，小数点后第一位四舍五入。

响应文件初步评审合格的供应商后，进入磋商程序。

当与供应商的磋商结束后，磋商小组将要求供应商提出最终报价。在磋商内容不变的情况下，最终报价不能高于最高限价，高出的报价将作为无效响应处理。

报价得分计算规则详见“六 评分标准”。

4.计算最终得分

供应商最终得分=商务技术得分+报价得分（以最终报价为依据计算得分),计算结果四舍五入保留小数点后2位。

5.本细则由采购人负责解释。评标过程如有异常情况，由磋商小组讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

六、评分标准

| 评审项目 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术得分（90分） | 企业综合实力 | 投标人有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。未提供的不得分。 （提供资质证书复印件加盖投标人公章） | 3 |
|  | 施工现场平面布置 | 根据供应商针对本项目拟定的施工现场平面布置方案（包含但不限于方案详实情况；施工现场临时设置布置情况；施工设备堆放情况；交通运输情况等）进行综合评议： 平面布置方案内容完整详实，施工现场临时设施布置规范齐全，施工设备堆放有序，运输道路畅通，有利于各子项目并行施工的得6分； 平面布置方案内容基本完整，施工现场临时设施布置不全，施工设备堆放混乱，运输道路可通行，各子项目施工互不干扰的得4分； 平面布置方案内容简单，施工现场临时设施布置欠缺，施工设备堆放混乱，运输道路不可行，各子项目施工有干扰的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 施工组织设计方案 | 1.根据供应商提供的成品保护措施方案进行综合评议： 施工工序、施工技术方案完全符合相关规范要求，不存在质量、安全隐患，能满足交付后正常使用功能的，得6分； 施工工序、施工技术方案基本符合相关规范，有可能存在质量、安全隐患，基本满足交付后正常使用功能的，得4分； 施工工序、施工技术方案不符合相关规范，存在质量、安全隐患，影响交付后正常使用功能的，得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 2、根据供应商提供的送货安装调试实施方案进行综合评议： 交付的时间节点合理、合理安排专业人员、顺利完成送货、安装、调试任务、确保按期交付使用的，得6分； 交付的时间节点基本合理、安排专业人员、完成送货、安装、调试任务、基本满足确保交付使用的，得4分； 交付的时间节点不合理、不合理安排专业人员、未及时完成送货、安装、调试任务，影响按期交付使用的，得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 3.根据供应商提供的场地平整施工方案进行综合评议： 施工工序、施工技术方案完全符合相关规范要求，不存在质量、安全隐患，能满足交付后正常使用功能的，得6分； 施工工序、施工技术方案基本符合相关规范，有可能存在质量、安全隐患，基本满足交付后正常使用功能的，得4分； 施工工序、施工技术方案不符合相关规范，存在质量、安全隐患，影响交付后正常使用功能的，得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 4.根据供应商拟定的机械配备（包括但不仅限于主要施工机械设备配备、设备管理制度）进行综合评议： 施工机械设备配备齐全、安全可靠、设备管理制度严谨的得6分； 施工机械设备配备有欠缺、设备管理制度完善的得4分； 施工机械设备配备不满足施工需求的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 5.根据供应商拟定的劳动力计划安排（包含但不限于各阶段施工工种配置、作业人员数量）进行综合评议： 劳动力计划安排合理、作业人员工种及人数可确保施工按期完成的得6分； 部分劳动力计划安排欠合理、作业人员工种及人数与进度计划匹配的得4分； 劳动力安排不满足施工需求的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 6.根据供应商对项目的重点、难点分析（包含但不限于暴雨、暴雪、冰冻等恶劣天气下施工安排）进行综合评议： 项目重点、难点分析到位且具有可行的解决方案的得6分； 项目重点、难点分析不到位，且没有可行的解决方案的得4分； 项目重点、难点分析分析不准确，或未能提供有效的解决方案的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 7.根据供应商对项目重大风险源识别（包含但不限于触电、火灾、机械伤害）、预防措施及安全生产事故应急处理预案（含急救方案）等内容进行综合评议： 对可能存在的重大风险源分析合理、切合实际，预防措施及应急预案方案完善，能有效应对和处理各种突发安全事件，措施安全可靠的得6分； 对可能存在的重大风险源分析一般，预防措施及应急预案方案内容充分，措施灵活的，但存在安全隐患的得4分； 对可能存在的重大风险源分析有欠缺、预防措施及应急预案方案内容简单，可执行力低，极易造成安全事故的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 工程工期保证措施 | 根据工程工期的保证措施(包含不限于施工工序安排、时间节点安排、关键线路施工安排)进行综合评议： 施工总进度计划安排完善合理，满足采购人需求，各主要施工工序有详细周密的安排计划、时间节点明确、关键线路清晰准确的得6分， 施工总进度计划安排较完善合理，基本满足采购人需求，施工工序安排简单、部分时间节点不明确、关键线路安排有欠缺的得4分； 施工总进度计划方案内容简单，施工工序或时间节点混乱、无法确保按期完成的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 质量管理体系和保障措施 | 根据质量管理体系和保障措施进行综合评议： 具有完整可靠的质量管理体系，质量保障措施符合现行建筑行业规范，拟采用的施工方法可有效确保工程质量的得6分； 具有质量管理体系，质量保障措施非主要内容有欠缺，拟采用的施工方法可执行的得4分； 缺少质量管理体系或质量保障措施主要内容缺失或拟采用的施工方法已被限制使用的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 环境保护措施 | 根据供应商提供的环境保护措施（包括但不仅限于防噪音、防扬尘、防刺鼻气味，空气治理、与周边环境保护等施工环境维护保障措施等）进行综合评议： 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施可行，空气治理方案完善的得5.5分； 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施基本可行，空气治理方案较完善的得3.5分； 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施不可行，空气治理方案不完善的得1.5分； 未提供的不得分。 | 5.5 |
|  | 安全文明施工保障措施 | 根据安全文明施工保障措施（包含但不限于安全保障措施、安全教育、施工安全管理、临时用电、用火防护措施）进行综合评议： 安全保障措施齐全、目标明确、各子项内容符合施工规范要求，能有效避免可能发生安全事故的得5分； 安全保障措施完整、各子项内容有欠缺，存在少量安全隐患的得3分； 安全保障措施不全、各子项内容不符合规范要求、容易引发安全问题的得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | 与属地行业主管部门沟通协调保障措施 | 根据供应商提供的与属地行业主管部门沟通协调保障措施进行综合评议： 熟悉属地行业主管部门相关规定、沟通协调措施完善、有利于项目实施的得5分； 基本了解属地行业主管部门相关规定、沟通协调措施有欠缺的得3分； 对属地行业主管部门相关规定不了解、沟通协调措施不可行的得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | 保修期服务承诺 | 根据供应商提供的确保按时到达的承诺、响应速度，处理及时响应时效和可操作性，服务措施完善程度等承诺资料进行综合评议： 服务承诺中的可操作性强、响应时效短，提供现场服务时效高，设施设备完善的，得5分； 服务承诺中的可操作性较强、响应时效较短，提供现场服务时效较高，设施设备较完善的，得3分； 服务承诺中的可操作性不强、响应时效较长，提供现场服务时效较低，设施设备不完善的，得1分； 未提供的不得分。 注：响应文件中提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。 | 5 |
|  | 项目管理机构人员 | 根据供应商拟派的项目管理机构人员配备（包括但不仅限于项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、项目专职安全员从事本项目相关行业工作年限及经验等）进行综合评议： 拟派本项目人员配备齐全，经验丰富的得6分； 拟派本项目人员配备较齐全、经验较丰富的得4分； 拟派本项目人员配备不齐全，没有经验的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 类似项目施工经验 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商完成过类似项目的，提供1个有效业绩得0.5分，本项最高得0.5分。 有效业绩证明材料：磋商响应文件中提供合同关键页、竣工验收报告的证明资料并加盖供应商公章，缺一不得分。 | 0.5 |
| 报价得分（10） | 磋商报价 | 参与评审的价格=最终报价； 满足采购文件要求且最低的参与评审价格为基准价，其报价得分为满分10分。 其余供应商的报价得分按下列公式计算： 价格分得分＝[基准价/参与评审的价格]×10 以最终报价为评审依据。 | 10 |

第五章 合同条款及格式

（本合同仅供参考，合同双方可另行签订，但实质性内容不能偏离本竞争性磋商文件实质性条款）

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造

2.工程地点：海曙区横街镇。

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：

5.工程承包范围：横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造，详见工程量清单及图纸。

二、合同工期

计划开工日期：2025年    月    日。

计划竣工日期：2025年    月    日。

工期总日历天数：     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 按国家施工验收规范一次性验收合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）              (¥       元)；

中标下浮      ％ ，大写：下浮百分之

其中：

（1）安全文明施工费（含税）：

人民币（大写）                (¥     元)；

（2）暂估价金额（含税）：

人民币（大写）              (¥      元)；

（3）暂列金额（含税）：

人民币（大写）         (¥        元)；

（4）不可竞争费（含税）：

人民币（大写）          (¥        元)；

2.合同价格形式：固定单价，可调总价 。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）交易文件及其附件；

（6）已标价工程量清单；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）其他合同文件；

（10）通用合同条款。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在   宁波市海曙区   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   双方法人（或授权代表）签字（或盖章）并加盖单位公章且承包人提交履约担保后  生效。

十三、合同份数

本合同一式  6  份，均具有同等法律效力，发包人执  3  份，承包人执  3  份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

- 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市〔2017〕214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

- 第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市〔2017〕214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除发包人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同当事人约定的工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：是指用于工程施工的场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：  实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：  实施工程需临时占用的土地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市、海曙区有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、建设部、浙江省及宁波市工程相关的施工及验收规范、标准和其他专业工程施工及验收规范标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：向承包人发出中标通知书后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见施工图目录。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等，此外，承包人提供的图纸，还需要结合具体工程情况，编制加工图、大样图、协调配合图等文件；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在收到施工图之后7天内，其他文件在相应专项工程或部位施工前7天；

承包人提供的文件的数量为：根据工程实际需要；

承包人提供的文件的形式为：采用书面形式，并视情况要求提供电子版；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后14天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：                           ；

发包人指定的接收人为：                                 ；

承包人接收文件的地点：                                 ；

承包人指定的接收人为：                                 ；

监理人接收文件的地点：                                 ；

监理人指定的接收人为：                                 ；

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续，并承担相关手续费用和建设工作及费用。

1.10.3场内交通：根据施工现场实际情况。

关于场外交通和场内交通边界的约定：根据施工现场实际情况。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人同意。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /    。

发包人是否提供支付担保：     /    。

发包人提供支付担保的形式：     /    。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人应在具备竣工验收合格条件后按宁波市城建档案归档要求向发包人提交竣工资料，至少包括纸质及电子资料各4套，为此产生的费用由承包人承担。

（2）根据工程实际情况或需要，承包人提出合理化建议或分部分项工程施工措施（方案）应在该分部分项工程施工前14天报监理工程师及发包人审核。

（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。

（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守海曙区相关行政管理部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，承担由此发生的费用及处理不当造成的罚款。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人自行承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、湖岸河坎、古树名木的保护工作及费用。并且承包人应进一步做好核实调查，并在施工中应充分考虑地下、地上管线及其他建筑物、构筑物的不确定因素，而采用有效的施工措施来避免损坏事件发生，一旦发生，承包人承担由此造成的所有直接、间接损失。

（7）施工场地清洁卫生的要求：由承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。

（8）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应做好施工场地及场地周边的交通组织、疏导工作，为因施工而中断的原有交通线路应事先取得相关行业主管部门的审批并提供临时通行道路，并在本工程施工结束后对破坏的原有道路及设施予以恢复，上述内容若有发生时除工程量清单已标明外的费用（含相关行政审批费用）由承包人承担。

（9）负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。

（10）负责做好施工期间施工人员的计生、卫生、社保等工作。

3.2 项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人委派的项目经理及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

（4）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于 22 天，每天工作时间不得少于 8小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。

（5）项目经理（项目负责人）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金 500 元/日，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人对项目经理的考勤结果进行。

3.2.4 承包人擅自更换项目经理（项目负责人）的违约责任：处违约金 10000 元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。

3.2.5 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金5000元人/次，违约金从投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金300元/人/日，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

本项目不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

工程照管与成品、半成品保护有关约定：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

3.7 履约担保

1）按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，承包人提供的履约担保形式为     （ A、履约保函；/  B、履约保证金；/C、履约保证金保险保单）。

①如提供履约保函的，将向发包人提供银行保函一份。

②如提供履约保证金的，承包人在自签订合同之日起30日内缴纳至发包人账户。

③如提供履约保证金保险的，承包人在合同签订后30天内向发包人提供宁波市建设工程综合保险服务中心出具的保险保单一份。

（2）履约担保期限自合同生效之日起至竣工验收通过。

（3）本合同履约担保金额为签约合同价的   1   %。

（4）承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

（5）履约担保退还时间：待项目完工验收合格，扣除中标人应承担的违约金后十五日内退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：                 ；

4.4 商定或确定

当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起  7  天内提供书面确定意见，但该书面意见须经发包人同意。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 24  小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

延期最长不得超过： 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：从开工至书面移交发包人止，所有的安保责任均由承包人承担。

6.1.5文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工前将100 %的安全文明施工基本费拨付给承包人。

承包人对安全文明施工基本费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪用他用。

6.1.7 生活垃圾分类工作必须符合政府相关要求，相关费用由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款约定执行 。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.3.2 开工通知

开工时间以开工报告为准。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

7.4.2施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。开工前一周发包人确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责，并做好后续保护及引测工作，此后破坏或失准带来的重新测量、放样点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法根据“投标函附录”承诺确定，为：1000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限根据“投标函附录”承诺确定，为履约担保额度的 30 %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 地勘资料未涉及的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。

7.8 暂停施工

7.8.1若施工过程中遇特殊情况要求暂停工程施工的，承包人应根据发包人的书面通知，妥善做好已完工程和材料设备的保护，并适当做好自有施工机械设备的处置、周转材料的合理调配和施工人员的合理安排，使各项损失降至最低点。

7.8.1.1 由于国家政策或政府规定、发包人原因而要求承包人暂停施工的，按如下办法处理：

（1）若连续停工时间不超过30天的，承包人及时做好上述第7.8.1条款处理后，并承诺不向发包人提出各项费用的索赔；复工后，除工期相应顺延外，其他合同条款约定内容保持不变。

（2）若连续停工时间超过30天的，承包人应及时、无偿地做好上述7.8.1条款处理，并承诺不向发包人提出各项费用的索赔；复工后，除工期相应顺延外，其他合同条款约定内容保持不变。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：根据“投标函附录”承诺，提前竣工奖励为   /  。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人采购材料设备的约定：

- 除本合同另有约定的材料设备供应外，其余材料设备全部由承包人采购。承包人采购材料必须有质保书或检验合格证且符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地、质量需经发包人及监理人员认可，否则，因此产生的后果均由承包人负责。监理人员和发包人对材料的品牌、产地、质量的确认并不减轻承包人应承担的相应责任。

- 工程所用材料设备，图纸中未明确具体品牌规格型号的，承包人所选用材料设备必须经发包人签证同意。如承包人未按发包人要求采购材料设备，发包人有权责令承包人重新采购符合发包人要求的材料设备，承包人应无条件服从，由此造成的一切损失（含对发包人造成的损失）均由承包人承担。

- 无信息价和指定价的工程材料及设备采购的价格确定应事先向发包人申报，并进行必要的市场调查或竞争性报价，否则发包人不予签证。

- 发包人有权变更工程量清单中所列材料设备。

- 砂采用净淡砂，淡化海砂禁止使用（如遇政策调整按新政策执行）。

- 如果发现承包人未按本合同第8条规定采购材料设备或承包人使用假冒伪劣材料设备或存在偷工减料现象，或不按发包人、监理人确认的品牌及型号采购使用材料的，每发现1起发包人将对承包人将处以3000元的处罚。凡涉及该材料和设备的工程必须全部返工，且竣工工期不得延续，由此原因给发包人造成的一切损失由承包人负责全部赔偿。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1保管费用承担：由承包人自行清点接收，并承担保管费用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：如因施工需要须外借场地修建临时设施的，则该部分工作及费用由承包人自理。

10. 变更

10.1变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行合同变更。

1. 法律法规以及政府主管部门的政策性调整；

2. 工程变更；

3.项目特征描述不符；

4. 工程量清单缺项；

5. 工程量偏差

6.物价变化；

7. 暂估价；

8.计日工；

9. 现场签证

10.不可抗力

11.提前竣工(赶工补偿)

12. 误期赔偿13.施工索赔

14. 暂列金额；

15. 发承包双方约定的其他调整事项：

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

10.4.1.1关于变更单价的约定(除15.4.1条款外):

（1）已标价的工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价(若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价)按以下原则计算确定：某种材料(或 半成品及成品)等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或 工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）当实际工程量与招标工程量清单或预算书中列明的该项工程量出现偏差时，该部分单价可选B  (A/B) 方式调整：

A.变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，增加部分的工程量的综合单价(或工料单价)应予调整；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价(或工料单价)应予调整。

B.合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程量15% 及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其超过部分增加或减少的工程量相应单价按计价依据、规则的规定重新确定，并调整合同价款。

（4）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、规定的工程取费类别、计量规则和现行计价依据，并按下浮动率下浮后提出综合单价，中标价及招标控制价均指剔除了以项为单位的暂估价、暂列金额、不可竞争费后的价格。

（5）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场询查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（6）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，按本条款(1)一(5)的规定重新确定相应工程量清单或预算书项目的综合单价，并调整合同价格。

（7）计价依据及规则：(一)由宁波和驰电力工程设计有限公司负责施工图设计；

(二)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及浙江省补充条款；（三）《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；(四)《宁波造价》、《浙江造价信息》；(五)浙江省及宁波市建设主管部门颁发的有关文件。

工程量：本工程工程量按宁波和驰电力工程设计有限公司设计的施工图计算；

工程计税方式：一般计税法；

材料信息价(除税价):根据《宁波造价》2025年第2月刊宁波市区除税信息价计入；《宁波造价》没有的信息价按同期《浙江造价信息》2025年第2期计，无信息价按市场价计入；

人工信息价：根据《宁波造价》2025年第2期计入；

工程取费：

1、房屋建筑与装饰工程的企业管理费及利润费率按“房屋建筑及构筑物工程”弹性区间中值计取，施工组织措施费费率按“房屋建筑与装饰工程施工组织措施项目费费率”弹性区间中值计取，其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值分档累进计算，规费费率按“房屋建筑及构筑物工程”费率的30%计取；

2、通用安装工程的企业管理费及利润费率按“水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程”弹性区间中值计取，施工组织措施费费率按“通用安装工程施工组织措施项目费费率”弹性区间中值计取，其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取，规费费率按“水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程”费率的30%计取；

10.4.1.2关于变更措施项目费的约定：

分部分项工程量清单非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。其中采用综合单价计价的措施项目，根据发承包双方确认的工程量和根据第10.4.1.1目约定原则计算的单价提出措施费；采用以“项”计价的措施项目，根据有标价的工程量清单中的措施项目和金额或发承包双方确认调整后的措施项目和金额计算。

（1）原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整。

（2）原措施费没有的措施项目，承包人根据实际措施项目内容、规定的工程取费类别、现行计价依据并按中标浮动率浮动后提出措施费。浮动率=（中标价/招标控制价—1）*100%，中标价及招标控制价均指剔除了以项为单位的暂估价、暂列金额以及其他不可竞争费后的价格。

10.4.1.3 关于其他项目费变更的约定：

（1）承包人应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签证作为其中结算、竣工结算的依据。发包人在现场签证时涉及工程量、价、费等内容的，按合同约定的时间，由具备工程计价资格的人员核对，并详细、明确签署相应意见，否则视为认同承包人提出的内容及金额。

（2）总承包服务费依据合同约定金额计算。

（3）计日工按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（4）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无奖励。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

本项目人工、材料、机械价格不因市场价格波动而调整

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同采用 固定单价，可调总价 方式确定。承包人的综合单价计算方法：承包人的综合单价=招标控制价中的综合单价×（1－中标下浮率），承包人的综合单价作为中标后的合同结算综合单价。本项目的工程量结算时按实结算。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

(1)预付款支付比例约定：合同价款的40%，其他按通用条款执行。

(2)预付款支付比例的计算基数应剔除单独支付的安全文明施工基本费、暂列金额、暂估价、不可竞争费。工期两年及以上项目可按本年度投资计划确定预付款支付比例的计算基数。

（3）预付款于开工前支付，在第一次工程款支付时一次性扣回。

12.2.2 预付款担保

（1）当承包人的建筑市场信用等级为C级及以下时，应当向发包人提供银行保函一份。担保期限自发包人支付预付款之日至预付款扣回之日止。

（2）承包人的信用等级以本合同约定的发包人应当支付预付款的时间所在季度的本市建筑市场信用等级确定。

（3）承包人与预付款担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担。

12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：执行通用条款。

12.4 工程进度款支付：

（1）合同签订生效以及具备实施条件后，支付签约合同价款40%预付款（成交供应商于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款）；

（2）工程竣工验收合格后，发包人支付至合同价的85%（含预付款）；

（3）承包人提供完整的竣工验收资料且经发包人审核后，发包人支付至最终结算价的98.5%，余最终结算价的1.5%作为工程质量保证金，待质量保修期（2年）满后28天内扣除承包人应承担的保修费用后无息退回余款。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  12   小时提交书面延期要求。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

（1）承包人提交竣工资料的约定：承包人应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关工程资料，工程竣工验收之前须提交2套完整的工程竣工资料，另加2套完整的竣工图。

（2）在工程竣工验收合格之日起70日历天内提交完整的竣工结算资料，如未能及时上报资料，每延迟一天扣款500元，最高扣款不超过2万元。

（3）中间交工工程的范围和竣工时间：按合同约定未经验收或验收未通过，发包人有使用要求的，由此发生的质量问题及其他问题，由承包人承担责任。

（4）竣工日期的确定：以竣工验收合格之日为准。

（5）工程移交：以发包人书面接收的时间为准。

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人应当在本项目综合验收完成且具备交付条件后完成竣工退场。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应当在工程竣工验收合格之日起70天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料2份，经发包人审核后报相关部门审核。如未能及时上报资料，每延迟一天扣款500元，最搞扣款不超过2万元。

发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见3日内提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行（包括但不限于通用条款规定的内容）。

14.2 竣工结算审核

14.2.1 竣工结算审核

工程结算审计：按有关审计规定，凡核减额超过送审造价5%的幅度以外的部分，其产生的审计费用由承包人支付；核增部分由承包人支付审计费用。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期及缺陷责任按本合同附件《工程质量保修书》及本合同补充条款相关规定执行。

15.3 质量保证担保

（1）按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，承包人提供的质量保证担保形式为    （ A、质量保证金保函；/ B、质量保证金/C、保险保单）。

①采用质量保证金保函的，承包人在规定期限内将向发包人提供银行保函一份。

②采用质量保证金的，承包人需缴纳质量保证金至发包人账户，缴纳期限不得迟于付清合同尾款前15日。

③采用质量保证金保险保单的，承包人在规定期限内将向发包人提供宁波市建设工程综合保险服务中心出具保险保单一份。

（2）质量保证金保函担保时间或质量保证金扣留期限与第15.2款约定的缺陷责任期保持一致。

（3）质量保证金额度为工程结算总额的   1.5%  。

（4）承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书相关规定执行，保修期从本合同第13.2.3条规定的竣工日期起计算。工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

15.4.3 修复通知

合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为24小时内（含24小时）。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形按通用条款确定。

16.1.2 发包人违约的责任：按通用条款16.1.1条约定发包人违约时，发包人除同意承包人工期顺外，其余均不作赔偿。

16.1.3  关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

16.2.2承包人违约的责任

1、承包人延误合同工期赔偿标准1000元/天（算至本合同13.2.3条款规定的竣工日），延误合同工期赔偿限额为履约保证金的30%，该项限额不足时发包人从进度款中扣除。

2、未达到质量承诺标准违约金限额为履约保证金的30% ，同时承包人需对工程质量进行整改，直至满足采购文件要求的质量标准为止。

3、由于承包方原因造成农民工资拖欠或纠纷，发包人有权直接从承包人工程款中扣除部分工程款支付农民工工资，并有权处以每次1万元罚款。

4、本工程竣工后，承包人在5日内应做好场地清理工作，并及时将多余材料及施工设备撤离施工现场。如逾期未能撤离而影响发包人下一步工作安排的，发包人有权自行进行处理，不承担任何相关责任，所发生的费用均可从承包人工程款或履约保证金中扣除。

5、本工程竣工后，承包人在70日内整理好竣工验收备案资料（达到建交档案部门备案要求）送交发包人。如逾期送交影响发包人竣工验收备案的，发包人有权要求承包人按每逾期一天支付500元的违约金，违约金限额为履约担保额度的10%。

双方约定的承包人其他违约责任：（1）未履行项目负责人及施工管理人员到场承诺，违约金限额为履约担保额度的10%；项目负责人缺勤扣罚500元/日，其他施工管理人员扣300元/日，如扣完违约金限额且情节严重的，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；（2）未履行安全文明施工承诺违约金限额为履约担保额度的20%；（3）承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任；（4）因承包人原因造成本合同无法履行，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；（5）承包人因特殊原因要求更换项目负责人及主要施工管理人员的须征得发包人同意，否则按上述第（1）条处理，由此造成的各项损失均由承包人承担。

16.2.3 关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

为分散风险，发包人要求承包人办理各类相关保险，费用由承包人承担，若承包人不办理各类保险，由承包人承担风险和责任。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人  不同意   将工程争议提交争议评审小组决定。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向  项目所在地  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地 人民法院起诉。

补充条款：

- 1、发包人保留除工程量清单所列工程内容外其余再出施工图纸工程的发包权，如果有交叉，承包人必须配合相关分包人的施工；发包人有权要求承包方对图纸外的增量工程进行施工，具体以设计变更单为准；发包人有权对承包人承包范围内的工程内容进行甩项，承包人必须无条件配合，由此产生的费用发包人不予考虑，承包人自行承担；

- 2、施工场地及施工临时设施全部由承包单位自行解决，相关费用也由承包单位负责；

- 3、本工程供应商一旦中标，不允许有挂靠、转包现象出现，一旦发现有此情况发生，发包人有权终止合同，罚没履约保证金，承包人负担由于终止合同而造成的一切费用；

- 4、除不可抗力（如战争、地震、水灾、火灾、暴风雨、雪灾等以及双方同意的其他不可抗力事件）外，承包人在施工过程中遇到施工困难时不得擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚（每停工一次罚款3万元）；

- 5、承包人应做好施工现场安全保护措施，因承包人安全防护措施不当给他人造成人员财产损失（伤）的应承担全部责任；

- 6、承包人在投标时应仔细核对采购清单与施工图，凡清单、施工图、设计规范、施工规范、国家和地方规定及施工工艺等要求施工的子项分项等均视作包含在报价中，不另外增加与此有关的一切费用；

- 7、本项目采用固定综合单价合同结算。合同期间综合单价不予调整，除设计变更、采购文件中规定的可调部分、工程联系单调整外，采购文件之外不可预见的部分，根据采购人实际情况作增减，工程验收后最终以审计为准。合同价=（采购人招标控制价审核报告的价格-暂列金额-暂估价-不可竞争费）*（1-中标下浮率）+暂列金额+暂估价+不可竞争费，结算单价=招标控制价中的综合单价*（1-中标下浮率），中标下浮率作为今后结算的依据。本项目结算方式为按实结算：（1-中标下浮率）*综合单价*实际工程量。

- 附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

- 附件1

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积（平方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见投标文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见投标文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

工程质量保修书

发包人（全称）：宁波市海曙区横街镇中心初级中学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。

质量保修范围和内容：按承包人施工范围进行保修。

二、质量保修期

工程保修期为：

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修5年；

其它装修为2年，包括电气管线、给排水管道、设备安装工程等；

质量保修期自工程综合竣工合格之日起计算。

三、缺陷责任期

同质量保修期。缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：        /         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：             地  址：

法定代表人(签字或盖章)：       法定代表人(签字或盖章)：

负责人(签字)：                 委托代理人(签字)：

电  话：           电  话：

- 附件4

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按合同内条款执行 |  |  |  |  |  |

- 附件5

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见投标文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件6

- 承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 详见投标文件 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件7

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 | / |  |  |  |
| 其他人员 | / |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 | / |  |  |  |
| 项目副经理 | / |  |  |  |
| 技术负责人 | / |  |  |  |
| 造价管理 | / |  |  |  |
| 质量管理 | / |  |  |  |
| 材料管理 | / |  |  |  |
| 计划管理 | / |  |  |  |
| 安全管理 | / |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

宁波市海曙区横街镇中心初级中学

廉政合同

甲方：宁波市海曙区横街镇中心初级中学

乙方：

工程建设☑物资货物采购□服务采购□(相对应类别□内打“√”)

项目名称：横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造

为加海曙区环境卫生服务中心工程建设、物资采购和服务采购领域廉政建设工作，规范工作过程中甲、乙双方各项活动，从源头上树立公正、廉洁、文明、高效的政府单位形象，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，经甲乙双方同意，在签订项目经济合同的同时，会签本廉政合同，作为甲乙双方共同遵守的行为准则。

一、双方的责任

(一)应严格遵守国家、省、市、区、局关于廉政建设的各项规定。

(二)严格执行本项目甲乙方签订的横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造施工合同文件，自觉履行合同条款。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，严禁获取不正当的利益，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设、物资采购、服务采购等工作管理的规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉洁教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法行为。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方的权力和义务。情节严重的，有向中心或上级纪检监察、司法等有关机关举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力和义务。

二、甲方责任

1.甲方须积极做好本单位人员的廉政教育工作，员工要遵守各项廉政建设的规定和制度。

2.甲方及其人员须严格遵守本单位有关廉政建设的各项制度和规定，严禁利用职权和职务上的影响索取、收受乙方的各种财物、有价证券、支付凭证等；严禁以要求乙方提供无偿服务为目的卡压、刁难；严禁故意提高预决算金额或降低工程质量标准以暗示乙方给予钱物；严禁在乙方单位报销应由甲方单位及个人支付的各种费用；严禁在工程建设(管养)项目实施中乱列、乱挤、报销单据。

3.甲方人员不准参加有可能影响行使公正职权的乙方和相关单位的宴请、娱乐、健身、旅游等活动安排。

4. 甲方不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与本项目合同有关的业务等活动。

5.甲方及其人员在工程建设(管养)项目实施中收受贿赂或向乙方索取贿赂的，依据管理权限由相应纪检部门查处。行为涉嫌违法时，移交司法机关处理。

6.甲方及其人员发现乙方有不廉洁行为，应及时予以制止，并向乙方党委主管领导反映。如发现经济犯罪线索，应及时向其上级纪检部门或司法机关举报。

三、乙方责任

1. 乙方须积极做好本单位人员的廉政教育工作，员工要遵守各项廉政建设的规定和制度。

2.应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行采购工作的有关方针、政策，尤其是有关本项目的强制性标准和规范。

3.不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等。

4.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

5.不准提供或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

6.不准以任何理由为甲方单位或个人组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

7.乙方及其人员在项目实施中发现甲方人员有不廉洁或违法行为，应向监督方及甲方单位主管领导反映，如发现经济犯罪线索，应及时向上级纪检部门或司法机关举报。

四、附则

1.本合同与主合同具有同等法律效力，经签字盖章后立即生效。

2.本合同的有效期：自双方签字盖章之日起，有效期同主合同。

3.合同一式陆份：甲乙双方各执贰份，甲方合同保管壹份，甲方本级管理监督部门壹份。

甲方（单位盖章）：                           乙方（单位盖章）：

负责人（签名）：                             负责人（签名）：

经办人（签名）：

日期：    年   月   日              日期：    年   月   日

第六章 响应文件格式内容

一、所有响应文件的封面格式：

响应文件

项目名称：

采购编号：

投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

- 供应商资格声明函

致：              （采购人名称） ：

关于你单位      年　　月　　日发布        项目（采购编号：     的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚竞争性磋商文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

- 法定代表人授权委托书

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）

- 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

- 评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 响应文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- |

注：供应商仅需对商务技术文件中的客观分进行自评分；供应商也可自行设计该表格。

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人基本情况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

- 商务技术条款偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件商务技术条款响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注：1、列明采购文件的商务技术要求（商务技术条款详见第三章“采购需求”）与投标文件对应响应，并说明偏离状况（正偏离或负偏离）；

- 若全部无偏离，则应在本表“采购文件要求”注明“采购文件全部商务技术条款”；“响应文件商务技术条款响应”处注明“全部响应”；“是否偏离”处注明“否”。

- 本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟（增减）表格。

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

- 类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同签订时间 | 竣工验收时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料并加盖公章。

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

- 项目管理机构人员配备表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险编号 |  |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

- 主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

- 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应按所列格式提交劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

- 磋 商 响 应 函

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）（采购编号）项目的磋商邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）全权负责本项目投标。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、初次报价详见《初次报价表》。

2、供应商将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部竞争性磋商文件,包括第（编号、补遗书）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本次磋商及其响应文件有效期为自首次响应文件截止时间起90日历天。

5、我方承诺，与甲方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是甲方的附属机构。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应文件有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、与本次响应文件有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

供应商地址：                      邮政编码:

电话：                        传真：

电子函件：

日期

- 初次报价表

采购编号：

| 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购人招标控制价审核报告的价格（元） | 不可竞争费（元） | 磋商报价下浮率 | 磋商报价（元） | 备注 |
| 横街镇中心初级中学综合实验楼改扩建工程（250增容至630KVA）配电项目低压改造 |  |  | % |  |  |
| 磋商报价（大写） |  |  |  |  |  |
| 磋商报价下浮率=1-（磋商报价）/（采购人招标控制价审核报告的价格）*100% |  |  |  |  |  |

备注：1、若供应商尚有其它内容需名列的，请按此表格式拓展。

2、下浮率以%表示，保留小数点后两位，如未按此要求保留小数点的须按此规定进行修正；下浮率填写错误的以磋商报价大写金额调整下浮率，供应商拒绝修正的按照无效响应处理。

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

- 已标价的工程量清单

（本项目供应商无需自行编制报价文件，只需将采购人提供的招标控制价审核报告附于报价文件中，并逐页加盖供应商公章进行确认）