政 府 采 购

竞争性磋商采购文件

项目编号：NBMC-20258045磋

项目名称：宁波市姜山中学高三寝室楼装修工程

采购单位：宁波市姜山中学

代理机构：宁波名诚招标代理有限公司

2025年6月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  采购需求	7

第三部分  竞争性磋商须知	9

第四部分  评定成交的标准	26

第五部分  合同文本	36

第六部分  附件（格式）	48

- 竞争性磋商公告

项目概况 宁波市姜山中学高三寝室楼装修工程的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年06月27日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：NBMC-20258045磋

项目名称：宁波市姜山中学高三寝室楼装修工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2286100.00

最高限价（元）：2280497.00

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：2286100.00

单位：项

简要规格描述：

1.建设地点：宁波市姜山中学内。

2.工期：30日历天。

3.建设内容及范围：本项目主要建设内容为寝室楼宿舍装修、电气、消防、给排水、暖通及室外消防等内容，具体范围详见工程量清单及图纸。

4.质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。

5.安全要求：合格。

备注： / 。

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具有国家建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

三、获取（下载）采购文件

时间：2025年06月17日至2025年06月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

获取方式：

（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取竞争性磋商文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。

（2）获取竞争性磋商文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

（3）本竞争性磋商公告附件中的竞争性磋商文件仅供阅览使用，供应商应在规定的竞争性磋商文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取竞争性磋商文件，未在规定的竞争性磋商文件提供期限内或未按上述方式获取竞争性磋商文件的，其投标均视为无效，并不得对竞争性磋商文件质疑投诉。

售价（元）：0 。

四、响应文件提交（上传）

提交首次响应文件的截止时间：2025年06月27日09:30（北京时间）；

地点（网址）：政采云（https：//www.zcygov.cn）。供应商应在响应文件递交截止时间前将电子加密磋商响应文件上传到“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效。

五、响应文件开启

开启时间：2025年06月27日09:30 （北京时间）

地点（网址）：宁波名诚招标代理有限公司（宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼）进行网上(www.zcygov.cn)开标。本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加磋商。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1为依法获取本项目采购文件及磋商响应，潜在供应商应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”政采云平台注册登记。成交供应商必须成为注册供应商，未注册的供应商，请注意注册所需时间，由此产生的后果自行承担。
    4.2本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过政采云平台(https://www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：
  （1）供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；
  （2）浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）；
  （3）“政府采购云平台”服务热线电话：95763。
   4.3电子投标注意事项
   （1）供应商应于提交响应文件截止时间前将电子加密响应文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未按规定上传电子加密响应文件，视为供应商放弃投标。
   （2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传提交之外，还可以在响应文件递交截止时间前提交以U盘为介质存储的备份响应文件，备份响应文件递交可采用现场或邮寄递交的方式，但此项并非强制要求。
   （3）开标后，在解密指令发出30分钟内供应商应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密电子加密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份响应文件的，视为供应商放弃投标；如已按照采购文件规定提交备份响应文件的，则采购代理机构按照“政采云平台”的操作规范处理，若使用备份投标文件仍然无法成功的，视为供应商放弃投标，因此产生的后果供应商自行承担。
    电子加密响应文件按时解密的，备份响应文件自动失效。

4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的磋商。

4.5为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市姜山中学

地    址：宁波市鄞州区姜山镇南大东路47号

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：0574-83072763

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0574-83072763

2.采购代理机构信息

名    称：宁波名诚招标代理有限公司

地    址： 宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼

项目联系人（询问）：郑菊琴、陈斌武

项目联系方式（询问）：0574-28881328

质疑联系人：方芳

质疑联系方式：0574-87101271

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市财政局政府采购监管处

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：李老师

联系电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  采购需求

一、项目概况

- 1、工程建设地点：宁波市姜山镇姜山中学内。

- 2、主要建设内容：宁波市姜山中学高三寝室楼装修、电气、消防、给排水、暖通及室外消防等内容。

二、技术需求

1、按照国家及地方颁发的现行相关建筑工程施工及验收规范、标准，组织实施本项目工程的施工。

★2、拟派本项目的项目经理须具备注册建造师二级及以上执业资格，（注册）专业建筑工程，且具备有效的安全生产考核合格证（B证），磋商响应文件中须提供项目经理的执业资格证书及安全生产考核合格证书复印件加盖供应商公章。（温馨提醒：根据建办市【2021】040号规定，2022 年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效）

- 供应商需提供施工现场平面布置情况（包含但不仅限于方案详实情况；施工现场临时设置布置情况；施工设备、原材料堆放情况；安全警示情况等）。

- 4、供应商需提供施工方案（包含但不仅限于安全保障措施，安全文明施工方案及措施，各分部分项工程、恶劣天气下的施工安排等）。

5、供应商需提供施工进度计划安排（包含但不仅限于详细的施工时间表、时间节点安排情况、各个阶段的开始与结束时间等）。

6、供应商需提供施工质量保证措施（包含但不仅限于材料及设备质量保证措施）。

7、供应商需提供项目关键点、重难点分析（包含但不仅限于环保材料的挑选、各分项工程对接、施工环境维护保障措施等）。

8、供应商需提供施工环保管理措施（包含但不仅限于防噪音、防扬尘、防灯光污染、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施等）。

9、供应商需提供突发事件应急措施（包含但不仅限于发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案等）。

10、施工机械设备的选用及管理。

11、供应商需提供拟派本项目的团队人员（包括但不仅限于项目经理（项目负责人）、技术负责人、安全员、质检员、施工员、拟派人员从事本项目相关行业工作年限及经验等）。

12、供应商需提供承接过类似项目业绩。

13、供应商需提供售后服务响应情况（确保按时到达的承诺、故障响应，处理及时响应，服务措施等承诺函资料）。

14、成交供应商若无消防设施工程专业承包资质，本项目消防改造部分内容须进行专业分包，且专业分包单位须取得招标人及项目管理单位的认可。

15、建筑材料投入使用应满足《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36号）。

16、响应报价的其他说明见控制价编制说明，另附册。

17、品牌选用表：

| 序号 | 材料名称 | 指定品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维板、阻燃板 | 千年舟、莫干山、世纪豪门 | 提供甲醛含量检验报告、胶水检测报告 |
| 2 | 瓷砖、地砖 | 东鹏、马可波罗、风景世家 |  |
| 3 | 轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福、杰科 |  |
| 4 | 铝扣板 | 奥普、友邦、宇诚 |  |
| 5 | 石膏板 | 千年舟、可耐福、泰山 |  |
| 6 | 哑光不锈钢门 | 王力、盼盼、鼎正 |  |
| 7 | 实木木门 | 美心、TATA木门、欧丰 | 提供E0级甲醛含量检验报告 |
| 8 | JS防水涂料 | 东方雨虹、德高、雷邦仕 | 提供甲醛含量检验报告 |
| 9 | 无机涂料、丙烯酸外墙涂料 | 立邦、多乐士、三棵树 | 提供甲醛含量检验报告 |
| 10 | 铝合金型材 | 兴发、凤铝、坚美 |  |
| 11 | 窗玻璃 | 福耀、台玻、信义 |  |
| 13 | 电线、电缆 | 球冠、东方、中策 |  |
| 14 | 镀锌钢管 | 金州、利达、宇盛 |  |
| 15 | 灯具 | 三雄极光、雷士、飞利浦 |  |
| 16 | 洁具 | 箭牌、埃美柯、恒洁 |  |

注：（1）以上材料参考品牌是采购人认为较适合本项目的产品，供应商应积极响应；供应商也可以选择品牌档次与产品性能不低于采购人选用要求的其他品牌；供应商如选用发包人参考品牌之外的产品须在技术标中作出详细技术说明，并提供材料选择理由，如经多数评委成员认定低于采购人提供的参考品牌档次，则做无效标处理。

（2）所用材料必须符合相关部门要求,并在投标文件中提供上述检验（检测）报告。

四、图纸

另附册

五、工程量清单

另附册

- 第三部分 竞争性磋商须知

前附表

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第二部分有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：宁波市姜山中学高三寝室楼装修工程 |
| 2 | 采购形式：分散采购 采购方式：竞争性磋商 采 购 人：宁波市姜山中学 电 话：吴老师 联 系 人：0574-83072763 |
| 3 | 采购代理：宁波名诚招标代理有限公司 地 址：宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼 电 话：0574-87626182 联 系 人：郑菊琴、陈斌武 |
| 报 价 |  |
| ★4 | 投标报价及费用： - 1、本次报价形式：供应商根据采购人提供的工程量清单报价，除采购人签证工程清单数量调整外，合同价款原则上不作调整。 - 2、预算金额：2286100.00元；最高限价：2280497.00元；其中暂估价（含暂定综合单价）17865.98元（含税）；暂列金额 0 元（含税）；其他不可竞争费 0 元（含税）；响应最终报价超过最高限价的作无效响应处理。 - 3、报价的价格构成：宁波市姜山中学高三寝室楼装修工程的全部费用，包括但不限于人员、管理、施工、安装、材料、设备、施工设备、成品保护、运输、装卸、保险、税金、磋商服务费及其他工程费用。 凡影响响应报价的所有相关费用应列入本次报价中。成交后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交供应商承担，采购人一律不予承担。 注：所有有效供应商应在规定时间内（第二次报价开启后的30分钟内）在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。 |
| 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| ★5 | 供应商资格要求：详见竞争性磋商公告 |
| ★6 | 磋商保证金金额：/ 。 |
| ★7 | 磋商保证金形式：/ 。 |
| ★8 | 磋商响应文件的组成及要求：见“竞争性磋商须知”第1.6条款。 |
| ★9 | 磋商有效期：90天。 |
| 10 | 磋商响应文件数量要求： ★（1）上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含报价文件1份、商务技术文件1份、资格审查文件1份）。 （2）以 U 盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含报价文件1份、商务技术文件1份、资格审查文件1份）。 （3）成交供应商在成交后3天内向代理单位提供通过电子加密响应文件（含资格审查文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）打印装订成册的书面响应文件各3份（含资格审查文件、商务技术文件 、报价文件）（原件盖章）。 注意事项： # （1）电子响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。 # （2）电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 |
| 11 | 响应文件递交截止时间（磋商响应截止时间）、磋商开始时间：见竞争性磋商公告 磋商响应文件递交至：供应商应在响应文件递交截止时间前将电子加密磋商响应文件上传到“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效，本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加磋商。 |
| 12 | 其他应注意的事项： 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件。 2.在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由供应商代表签字的书面澄清，该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 3.关于备选方案的约定：不允许有备选方案的响应。 |
| 商 务 条 款 |  |
| ★13 | 履约保证金金额：签约合同价的1%。 |
| ★14 | 履约保证金的形式：电汇、银行或保险公司出具的履约保函； 履约保证金的缴纳时间：合同签订后7日内； 履约保证金担保收件人：宁波市姜山中学； 履约保证金退还时间：工程竣工验收合格后且成交供应商提供履约保证金退还申请后退还。 履约保证金不予退还的情形：如成交供应商未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金终获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向成交供应商追偿。 |
| ★15 | 付款方式： - 成交供应商与采购人签订合同后7日内，成交供应商向采购人递交签约合同价1%的履约保证金；合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人支付签约合同价的40%作为工程预付款。 - 工程通过最终验收合格且提交完整的归档资料后，支付至签约合同价的100%。 |
| 16 | 工期：30日历天。 |
| 17 | 质量保修金：本项目质保金为签约合同价的1.5%，质保金在本项目质保期满后退还成交供应商。 |
| 18 | 质量保修期（缺陷责任期）： （1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修5年； （2）其它装修为2年，包括电气管线、给排水管道、设备安装工程等。 |
| 19 | 建设地点：宁波市姜山中学内。 |
| 20 | 质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。 |
| 21 | 安全要求：合格。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |  |
| 22 | 1、磋商小组在磋商过程中，可以根据采购文件和磋商情况实质性变动技术规格要求/服务要求/合同条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认同意。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 2、供应商提交的最后报价（第二次报价）后，在正式合同签订前，成交供应商必须提供与响应文件最后报价相一致的已标价工程量清单明细，作为供应商响应文件的有效组成部分。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 23 | 按照采购文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的内容、数量和金额签订合同。 |
| 服 务 费 |  |
| 24 | 磋商服务费：代理机构参照中介超市中选的磋商服务费收取标准人民币19002.00元，向成交供应商收取磋商服务费。 开户银行：宁波银行海曙支行 户名：宁波名诚招标代理有限公司 账号：20010122000443166 |
| 补 充 条 款 |  |
| 25 | 1、供应商应以采购文件、合同条款、答疑文件、施工规范（标准）、施工现场特点、供应商制定的施工组织设计等为依据，参照国家、行业和地方现行相关计价定额和文件，按企业定额，结合市场行情和本企业技术、经济、管理等综合实力，综合考虑各种报价风险因素，在保证质量、工期、安全的前提下，以保本微利为原则进行报价，但不能低于企业成本价。 2、供应商的报价应在充分履行合同条款的基础上，并满足采购文件规定的工期、质量、安全要求，完成采购文件规定的报价范围内全部工作内容所发生的全部费用，包含以下费用（以下费用包括政策性文件规定的费用和由以下费用引起的各种税费）： 工程费用：包括工程项目的成本、成品保护、竣工保洁、利润、税金、开办费、与施工方案相关的技术措施费、施工组织措施费、风险费、政策性文件规定费用、第三方环保检测费用、施工脚手架搭建（如有）等所有费用。在响应文件中，采购人不接受任何有选择的报价。 3、供应商在报价中要充分考虑合同规定的各种风险因素引起的费用变化。 4、供应商应根据采购人提供的资料，自行仔细踏勘施工现场的地质、地貌情况，进行全面、科学的设计，供应商要根据现场的实际情况结合自身经验，考虑各种可能存在的风险因素进行报价。 5、供应商应到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。采购人对供应商在磋商响应时自主作出的推论、解释和结论概不负责。 6、以项为单位的暂估价（含暂定综合单价）及暂列金额按实际发生结算，结算方式以合同签订为准。 7、成交供应商发现采购人提供的工程量有误差的，成交后5天内，将误差部分工程量提交采购人，同时提供计算底稿和相关说明，并加盖单位公章，经采购人核实，采购人认为确有调整必要的，采购人将予以调整，如采购人认为无调整必要的，采购人将不予调整。 8、如工程量清单与施工图不一致的，以施工图为准。 |

注意：本表内打有“★”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效响应文件。

竞争性磋商须知

- 1.1  适用范围和定义

1.1.1 本竞争性磋商采购文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的采购。

1.1.2 定义

采购人/招标人：宁波市姜山中学

采购代理机构：宁波名诚招标代理有限公司

供应商/投标人：参加本次采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组/磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评审小组。

竞争性磋商采购文件/采购文件：采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件/响应文件：供应商应采购文件要求编制的响应性文件。

- 1.2  合格的供应商

1.2.1  具体要求见竞争性磋商公告“供应商资格要求”。

- 1.3  磋商费用

1.3.1无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

- 1.4  磋商保证金：/

- 1.5  磋商有效期和磋商文件的澄清和修改

1.5.1磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第三部分“竞争性磋商须知”前附表一第10条款。

1.5.2 特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

1.5.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

1.5.4提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

1.5.5 更正公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由供应商自行承担。

1.5.6如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应自行下载最新发布的电子磋商文件制作磋商响应文件。

- 1.6  磋商响应文件的组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

1.6.1磋商响应文件由 资格文件、商务和技术文件、报价文件 三类文件组成。（电子响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章）。

第一类：资格审查文件

1、资格审查文件封面；（格式详见附件）

2、资格条件自查表；（格式详见附件）

3、关于资格的承诺函；（格式详见附件）

4、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

5、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标；

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在采购结果公告前对成交候选人进行事后查询。成交候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。

6、本项目的特定资格要求的证明资料：提供国家建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件及有效的安全生产许可证复印件并加盖供应商公章。

7、中小企业声明函；（格式详见附件）

8、残疾人福利性单位声明函；（格式详见附件）{仅当供应商为残疾人福利性单位时须提供}

9、监狱企业声明函；（格式详见附件）{仅当供应商为监狱企业时须提供}

10、其他采购文件要求或供应商认为有必要提供的文件资料。

第二类：商务技术文件

1、商务技术文件封面；（格式详见附件）

2、法定代表人身份证明书；（格式详见附件）

3、法定代表人授权委托书；（格式详见附件）

4、评分标准对应页码；（格式详见附件）

5、供应商基本情况表；（格式详见附件）

6、商务技术条款偏离表；（格式详见附件）

7、施工现场平面布置情况（包含但不仅限于方案详实情况；施工现场临时设置布置情况；施工设备、原材料堆放情况；安全警示情况等）；

8、施工方案（包含但不仅限于安全保障措施，安全文明施工方案及措施，各分部分项工程、恶劣天气下的施工安排等）；

9、施工进度计划安排（包含但不仅限于详细的施工时间表、时间节点安排情况、各个阶段的开始与结束时间等）；

10、施工质量保证措施（包含但不仅限于材料及设备质量保证措施）；

11、关键点、重难点分析（包含但不仅限于环保材料的挑选、各分项工程对接、施工环境维护保障措施等）；

12、施工环保管理措施（包含但不仅限于防噪音、防扬尘、防灯光污染、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施等）；

13、突发事件应急措施（包含但不仅限于发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案等）；

14、施工机械设备的选用及管理；

15、拟派本项目的团队人员（包括但不仅限于项目经理（项目负责人）、技术负责人、安全员、质检员、施工员、拟派人员从事本项目相关行业工作年限及经验等）；

16、承接过类似项目业绩；

17、售后服务响应情况（确保按时到达的承诺、故障响应，处理及时响应，服务措施等承诺函资料）；

18、品牌选用表（如有）；

19、其他采购文件要求、评审标准要求或供应商认为有必要提供的文件资料。

第三类：报价文件

1、报价文件封面；（格式详见附件）

2、磋商函；（格式详见附件）

3、初次报价一览表；（格式详见附件）

4、已标价的工程量清单。供应商须将招标人提供的预算书（含预算编制说明）附于报价文件内；投标人应在招标人提供的预算书封面处加盖投标人公章，无需加盖编制人造价人员专用章及签字。

1.6.2  响应文件的形式和效力

（1）响应文件分为电子加密响应文件、电子备份响应文件。

（2）电子加密响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本响应文件要求制作、加密并递交。

（3）以 U 盘存储的电子备份响应文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（后缀格式为“.bfbs”）。因 U 盘损坏无法正常获取电子备份文件或 U 盘存储的电子备份响应文件格式原因未能成功上传政采云系统的均作无效标处理，一切责任由投标人自行负责。

（4）响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密响应文件、以 U 盘存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。电子加密响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件，以电子备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

- 1.7.  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

1.7.1供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.7.2 磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.7.4 工程量清单确认单应按格式完整填写，不得自行增减内容。

1.7.5 磋商响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.7.6 磋商响应文件数量：

（1）上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含报价文件1份、商务技术文件1份、资格审查文件1份）。

（2）以 U 盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含报价文件1份、商务技术技术文件1份、资格审查文件1份）。

（3）成交供应商在成交后3天内向代理单位提供通过电子加密响应文件（含资格审查文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）打印装订成册的书面响应文件各3份（含资格审查文件、商务技术文件 、报价文件）（原件盖章）。

注意事项

（1）电子响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。

（2）电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。

1.7.7电子加密响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位；电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至磋商响应文件（具体操作请咨询政采云95763）。

1.7.8以介质存储的数据电文形式的备份响应文件部分：电子响应文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

- 1.8   磋商响应文件的密封、标记和递送

1.8.1 电子加密响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.8.2电子备份磋商响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称，并在包封上正确注明“电子响应文件”字样。采购代理机构不接受未按规定密封的电子备份磋商响应文件。

- 1.9   接收磋商响应文件截止时间

1.9.1 接收磋商响应文件截止时间见本采购文件第三部分“竞争性磋商须知”前附表一第12条款。供应商应在磋商文件要求提交（上传）响应文件的截止时间前，将电子加密响应文件上传至政府采购云平台。采购代理机构拒绝接收在响应截止时间以后提交（上传）的电子加密响应文件。

1.9.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密响应文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商在响应截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的电子加密响应文件，电子交易平台将拒收。

供应商在响应截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密响应文件的备份响应文件，可以重新提交补充或修改后的备份响应文件。

- 1.10响应文件的开启

1.10.1  采购代理机构在磋商文件规定的开启时间和地点主持磋商会议。

1.10.2  主持人介绍参加磋商的采购人或采购代理机构相关工作人员及供应商名单。

1.10.3  电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有电子加密响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示在 30分钟 内完成在线解密。

供应商如未在线参加磋商的，视同认可响应文件开启结果，事后不得提出异议。同时，供应商因未在线参加磋商而导致电子加密响应文件无法按时解密或解密失败等一切后果由供应商自行承担。

1.10.4  发生供应商在规定时间内解密电子加密响应文件但解密失败的情形，如供应商已按规定提交了备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；供应商未按规定提交备份响应文件的，视为撤回响应文件。

电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

1.10.5  采购代理机构工作人员负责记录会议情况，供应商代表对磋商有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

1.10.6  特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.10.6.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U 盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密响应文件自动失效。

1.10.6.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

1.10.6.3投标与开标注意事项：投标形式：本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取竞争性磋商文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

1.10.6.4磋商响应文件制作：应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763。供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

- 1.11竞争性磋商小组

1.11.1竞争性磋商小组由采购人代表和浙江省政府采购专家库随机抽取评审专家共3人及以上单数组成；其中采购人代表：≤ 1 人，专家≥2人；磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

1.11.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.11.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 1.12 竞争性磋商程序与评定成交的标准

1.12.1详见采购文件第四部分“评定成交的标准”。

- 1.13  磋商响应文件的澄清、说明或者更正

1.13.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.13.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政采云系统询标函）作出。

1.13.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清、说明或者更正将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

- 1.14  成交结果通知

1.14.1 磋商小组将根据“评定成交的标准”确定的评审方法和原则，按照磋商结果排序，确定三家成交候选人。采购人根据磋商小组推荐的成交候选人顺序确定排序第一的成交候选人为成交供应商。成交供应商如拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新采购。

1.14.2 采购人确认评审结果后，采购代理机构将在采购文件载明的采购信息发布媒体上发布成交结果公告。

1.14.3 确定成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

1.14.4 供应商若对成交结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑，采购人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

- 1.15 评审过程中无效磋商响应文件的认定：

1.15.1有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应采购文件要求，为无效磋商响应文件：

（1）最终报价超过最高限价的；

（2）磋商响应文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）磋商有效期不满足采购文件要求的；

（4）磋商响应文件的组成或磋商响应文件数量不符合采购文件要求的；

（5）磋商响应文件的签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（6）采购文件标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；未标注有“★”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；上述偏离的认定由磋商小组进行评议；

（7）磋商响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；

（8）磋商小组经过审查，认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的磋商响应，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标处理。

（9）磋商小组经过审查，认定磋商响应文件有虚假内容的；

（10）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的。

1.15.2 磋商程序的终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购程序，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过最高限价的供应商不足三家，则重新开展采购活动。

- 1.16 签订合同

1.16.1 确定成交供应商在采购代理机构发出确定成交通知书的30日内,应与采购人按照竞争性磋商采购文件和确定成交供应商的磋商响应文件的约定内容签订书面合同。

1.16.2 竞争性磋商采购文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

1.15.3拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 1.17 履约保证金

1.17.1确定成交供应商在签订合同时，应向采购人提供履约保证金。（本采购文件第三部分“竞争性磋商须知”前附表一第14、15条若另有规定，则从其规定）。

1.17.2履约保证金在工程竣工验收合格后且成交供应商提供履约保证金退还申请后退还。

1.17.3确定成交供应商如不按本须知第1.17.1条的规定提交的，采购人有权取消供应商成交资格，按照排名顺序确定成交人或重新开展采购活动。

- 1.18 保密

1.18.1成交结果公告发布之前，磋商小组名单应该保密。磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评审过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

- 1.19 磋商服务费

1.19.1磋商服务费的收费依据及相关规定载明在本采购文件第三部分“竞争性磋商须知”前附表一第22条款。

- 1.20  政府采购政策要求

1.20.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.20.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.20.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.20.4  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目不适用）

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在招标文件内确定。（本项目不适用）

1.20.5  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.20.6  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

1.20.7  执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 1.21  磋商采购文件对供应商质疑的相关规定

1.21.1  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购信息公告提出质疑的，应当在采购信息公告发布之日起7个工作日内提出。

（2）对磋商采购文件提出质疑的，应当在获取磋商采购文件或者磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，应当在磋商采购文件接收、开标、评标工作、宣布评标结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对采购结果提出质疑的，应当在采购结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）采购结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布采购结果公告同时书面通知采购结果的，以供应商实际知道采购结果之日起计算。

1.21.2  对采购信息公告内容提出质疑的，不限制质疑主体。未依法获取磋商采购文件的，不得就磋商采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

1.21.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

1.21.4  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系人、联系方式等信息详见竞争性磋商公告。

1.21.5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 1.22 联合体规定（本项目不适用）

1.22.1  两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.22.2  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人认定资质等级。

1.22.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

- 1.22.4  联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的响应文件将被作无效处理。

- 第四部分 评定成交的标准

- 一、评审原则

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

磋商小组遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评审，依据磋商响应文件和采购文件的内容进行评审。

- 二、评审办法

1.本次评审采用综合评分法（满分为100分），其中商务技术文件70分，报价文件30分。本次采购为专门面向中小企业，不再享受价格扣除，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

2.磋商小组对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

3.每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围。

4.各评分因素分值保留小数点后二位。

5.评审得分：计算各评委的综合评分的算术平均值。

6.推荐成交原则：磋商小组根据供应商的响应文件的总得分高低排定顺序，推荐最终得分最高的为第一成交候选人；若最终得分相同，则报价低者为第一成交候选人；若报价也相同则抽签决定第一成交候选人。推荐最终得分次高的为第二成交候选人；推荐最终得分第三高的为第三成交候选人。成交候选人在投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按照评标报告推荐的下一成交候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

- 三、评审程序

1.供应商在规定的截止时间之前提交（上传）磋商响应文件；若供应商代表不是法定代表人，响应文件须提供《法定代表人授权委托书》及被委托人身份证复印件，并提供社保部门出具的供应商单位在磋商响应截止时间前6个月内任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件；若供应商代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。供应商少于3家的，则采购人重新组织采购。

2.同时开启资格审查文件、商务技术文件和报价文件，先对供应商进行资格审查文件进行审查，合格的供应商进入商务技术文件和报价文件评审。

3.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应采购文件的要求。

4.未实质性响应采购文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。

5.参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价（第二次报价），提交最终报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。

6.评审结束后，统计汇总各家供应商的最终得分。

7.磋商小组根据评定成交的标准，按投标总得分从高到低排序，推荐排序前三的供应商作为成交候选人。

8.采购人确定成交供应商。

9.采购人与成交供应商签订合同。

- 四、磋商的澄清

1.磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2.政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.磋商现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4.供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

- 五、具体评审内容

1.资格审查内容：资格审查不合格的，作无效响应处理。

| 审查类别 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 | (1)资格条件自查表； (2)关于资格的承诺函； (3)营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）。 |
|  | 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 根据财库【2016】125号文要求，采购人或采购代理机构对投标人的信用记录进行查询并甄别： （1）信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间； （2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：打印查询网页并与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标处理。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在采购结果公告前对成交候选人进行事后查询。成交候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。 |
|  | 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | （1）中小企业声明函； （2）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； （3）监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）。 |
|  | - 4.本项目的特定资格要求：具体见竞争性磋商公告。 | （1）供应商有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；资质须在有效期内，证书复印件加盖供应商公章。 （2）供应商有效的安全生产许可证复印件加盖供应商公章。 |
| 资格审查结论 |  |  |

2.符合性审查：符合性审查不合格的，作无效响应处理。符合性评审通过后进入二次报价程序。

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 应当为供应商全称，响应文件供应商名称、营业执照、安全生产许可证供应商名称应当一致。 |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 若供应商代表不是法定代表人，响应文件须提供《法定代表人授权委托书》（格式见第七部分）及被委托人身份证复印件，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》），并提供社保部门出具的供应商单位在磋商响应截止时间前6个月内任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件； 若供应商代表是法定代表人，响应文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的《法定代表人身份证明》（格式见第七部分）。 |  |
| 3 | 磋商有效期 | 提供“磋商函”。 |  |
| 4 | 响应文件的签署、盖章 | 竞争性磋商文件第七部分“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或电子CA签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。 |  |
| 5 | 响应文件组成 | 详见竞争性磋商须知“8、磋商响应文件的组成”。 |  |
| 6 | 不存在两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 符合所述要求。 |  |
| 7 | 符合实质性条款（带★号条款） | 符合所述要求。 |  |
| 8 | 其他无效响应认定情形 | 商务条款响应表中有缺项、漏项且评审小组认定该缺项、漏项使得响应文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的。 |  |
|  |  | 评审小组经过审查，认定供应商提供虚假材料响应的。 |  |
|  |  | 本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。 |  |
| 9 | 本次磋商 不接受 联合体。 | 本次磋商 不接受 联合体。 |  |
| 10 | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效： 1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； 2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； 3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； 4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 5.不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取磋商文件或网上投标的。 | 符合所述要求。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

3.商务技术文件评议：由竞争性磋商小组对通过资格审查以及符合性审查的各供应商的商务技术文件进行评审。

3.1商务技术文件评审(总分70分)

资格审查评审以及符合性审查评审均合格后，进入二次报价程序。同时进入下一步评审打分工作。

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的技术分为磋商小组打分的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 施工现场平面布置情况 | 根据供应商提供的施工现场平面布置情况（包含但不仅限于方案详实情况；施工现场临时设置布置情况；施工设备、原材料堆放情况；安全警示情况等）进行综合评审，最高得8分： 平面布置方案详实完整，施工现场临时设施布置齐全，施工设备、原材料堆放有序，安全警示醒目，可执行力高的得8分； 平面布置方案内容充分，较详细，施工现场临时设施布置较齐全，施工设备、原材料堆放较有序，安全警示较醒目，可执行力度较高的得6分； 平面布置方案内容不够完整，施工现场临时设施布置不够齐全，施工设备、原材料堆放较混乱，安全警示不够醒目，可执行力较低的得4分； 平面布置方案内容简单，施工现场临时设施布置缺失，施工设备、原材料堆放混乱，安全警示不醒目，可执行力低的得2分； 未提供施工现场平面布置情况的本项不得分。 | 8 |
| 2 | - 施工方案 | 根据供应商提供的施工方案（包含但不仅限于安全保障措施，安全文明施工方案及措施，各分部分项工程、恶劣天气下的施工安排等）进行综合评审，最高得8分： 施工方案详实、措施得力，描述清晰，符合项目实际情况，工序安排得当可执行的得8分； 施工方案内容充分，措施较为得当，描述基本清晰，符合项目实际情况，工序安排较得当可执行的得6分； 施工方案简单笼统存在缺陷，描述模糊，基本符合项目实际情况，工序安排欠妥的得4分； 施工方案方案简单笼统存在较大缺陷，描述模糊不清，工序安排欠妥甚至会影响项目履约得2分； 未提供施工方案的本项不得分。 | 8 |
| 3 | - 施工进度计划安排 | 根据供应商提供的施工进度计划安排（包含但不仅限于详细的施工时间表、时间节点安排情况、各个阶段的开始与结束时间等）进行综合评审，最高得8分： 施工进度计划安排合理、能够在采购人规定时间内完成项目施工并通过验收，保障措施完善、时间节点明确，具有充分可靠计划的得8分； 施工进度计划安排较为合理，能够在采购人规定时间内完成项目施工并通过验收，项目实施计划有基本保障，基本满足项目实施的得6分； 施工进度计划安排方案有缺陷、工期计划不够充足或内容存在漏洞的得4分； 施工进度计划安排方案内容简单，计划安排方案存在着较大缺陷或较大漏洞，工期计划不足的得2分； 未提供施工进度计划安排的本项不得分。 | 8 |
| 4 | 施工质量保证措施 | 根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不仅限于材料及设备质量保证措施等）进行综合评审，最高得8分： 供应商承诺材料均具有合格质量证明文件，对进场材料有严格检验，有严格的应急预案保障材料及人员安全，定期对施工质量进行检测的得8分； 供应商承诺部分材料具有合格质量证明文件，对进场材料有基础的检验，有较为严格的应急预案保障材料及人员安全，定期对施工质量进行检测的得6分； 供应商承诺部分材料具有合格质量证明文件，对进场材料有基础的检验，应急预案保障简单粗略，未对施工质量进行定期检测的得4分； 施工质量保证措施方案内容简单，无针对性，未提供材料质量证明的承诺函，施工质量无定期检测的得2分； 未提供施工质量保证措施的本项不得分。 | 8 |
| 5 | 项目关键点、重难点分析 | 根据供应商提供的项目关键点、重难点分析（包含但不仅限于环保材料的挑选、各分项工程对接、施工环境维护保障措施等）进行综合评审，最高得8分： 项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及建议可行的得8分； 项目关键点、重难点分析较到位，且有一定可行性的解决方案、建议有一定针对性的，得6分； 项目关键点、重难点分析不够到位，且没有可行的解决方案、建议针对性不强的，得4分； 项目关键点、重难点分析不准确，或未能提供有效的解决方案及建议的，得2分； 未提供项目关键点、重难点分析及合理化建议的本项不得分。 | 8 |
| 6 | 施工环保管理措施 | 根据供应商提供的施工环保管理措施（包含但不仅限于防噪音、防扬尘、防灯光污染、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施等）进行综合评议，最高得6分： 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防灯光污染、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施可行的得6分； 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防灯光污染、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施基本可行的得4分； 施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防灯光污染、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施不可行的得2分； 未提供施工环保管理措施的本项不得分。 | 6 |
| 7 | 突发事件应急措施 | 根据供应商提供的突发事件应急措施（包含但不仅限于发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案等）进行综合评审，最高得6分： 应急措施方案完善，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案具体有效，措施得力，可执行力度高的得6分； 应急措施方案内容充分，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案措施得当，可执行力度较高的得4分； 应急措施方案内容简单，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故的逃生和急救方案措施不力，可执行力低的得2分； 未提供突发事件应急措施的本项不得分。 | 6 |
| 7 | 施工机械设备的选用及管理 | 施工机械设备的选用及管理（包含主要施工机械设备的配备及管理制度）等进行评审，最高得5分： 拟投入本项目的机械设备有计划安排详细周密，主要施工机械设备配备齐全，安全可靠，设备管理制度严谨，对设备使用有着严格的要求和标准，完全满足项目实施过程中施工机械设备使用需求的得5分； 主要施工机械设备配备较齐全，基本满足施工条件，设备的使用及管理制度较完善，规程较标准的得3分； 主要施工机械设备配备不充分，设备管理制度不到位，保障措施缺失的，容易导致施工进度及质量出现问题得1分； 未提供相关内容不得分。 | 5 |
| 8 | 团队 人员 | 根据供应商拟派本项目人员配备情况（包括但不仅限于项目经理（项目负责人）、技术负责人、安全员、质检员、施工员，拟派人员从事本项目相关行业工作年限及类似经验等）进行综合评审，最高得6分： 拟派本项目技术力量和人力资源安排充足、经验丰富，完全满足项目施工要求及条件的得6分； 拟派本项目技术力量和人力资源安排较为充分，满足项目施工要求及条件得4分； 拟派本项目技术力量和人力资源安排有欠缺，基本实现项目施工要求及条件得2分； 拟派本项目人员配备不齐全，没有经验的得2分； 未提供拟派本项目其他人员配备情况的不得分。 | 6 |
| 9 | 售后服务 | 后期维护服务响应情况：根据供应商对工程项目提供确保按时到达的承诺、故障响应，处理及时响应，服务措施等承诺函资料进行综合评审，最高得4分： 能够按时到达，甚至优先到达，服务措施等资料完整、详实，及时处理故障的得4分； 能够按时到达，服务措施等资料较为完整、详实，对故障响应、处理及时响应情况还存在缺陷，不够及时的得2.5分； 能够卡点到达，但是还会延迟的，能提供服务措施等资料，对故障响应、处理及时响应情况还存在缺陷，不够及时的得1分； 未提供方案的本项不得分。 | 4 |
| 10 | 业绩 | 业绩：自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承接过类似项目的，每提供1个有效业绩得1分，本项最高得3分。 注：磋商响应文件中提供合同关键页资料复印件并加盖供应商公章，缺一不得分。 | 3 |
| 小 计 |  |  | 70分 |

该评分分值由磋商小组根据评审情况再分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的技术分为磋商小组打分的算术平均值（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（主观分偏离平均分30%及以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

4.报价文件评审

4.1本项目最高限价为2280497.00元（含税价，下同），其中工程暂估价（含暂定综合单价） 17865.98 元（含税）、暂列金额  0 元（含税）及其他不可竞争费 0 元（含税），工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费在响应报价时不可竞争不作浮动，供应商修改工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费的或响应报价超过最高限价的，将作无效响应处理。

本采购文件约定供应商的响应报价=总价（含暂列金额）。

响应报价采用总报价形式，以元表示，保留整数。对未按此规定进行报价的供应商，其报价部分被视作有细微偏差，允许供应商按上述规定进行修改，小数点后第一位四舍五入。

4.2报价文件得分计算公式

响应文件初步评审合格的供应商后，进入磋商程序。

当与供应商的磋商结束后，磋商小组将要求供应商提出最终报价，超过规定时间提交的报价应当作为无效响应处理。在磋商内容不变的情况下，最终报价不能高于最高限价，高出的报价将作为无效响应处理。

报价文件得分计算中的响应报价均以最终报价为准。

磋商基准价=满足采购文件要求且最低的参与评审的价格（最终报价）。

报价文件评审得分：磋商基准价得满分30分。

报价文件得分=(磋商基准价/参与评审的价格)×30。

报价文件得分四舍五入保留小数点后2位。

供应商应当做好详细且依据充分的报价合理性的书面说明材料,如果磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过评审的供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交提供报价合理性的书面说明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

5.计算最终得分

供应商最终得分=商务技术得分+报价得分（以最终报价为依据计算得分),计算结果四舍五入保留小数点后2位。

6.推荐成交候选人

本次评审，按供应商的响应文件的最终得分高低排定顺序，推荐最终得分最高的为第一成交候选人；若最终得分相同，则报价低者为第一成交候选人；若报价也相同则抽签决定第一成交候选人。推荐最终得分次高的为第二成交候选人；推荐最终得分第三高的为第三成交候选人。成交候选人在投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按照评标报告推荐的下一成交候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

7.本细则由采购人负责解释。评审过程如有异常情况，由磋商小组集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

8.除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，中间计算过程不予取舍，采用内插法计算各项得分。

9.本细则由采购人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

- 第五部分  合同文本

发包人： 宁波市姜山中学

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》﹑《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑行政法规，遵循平等﹑自愿﹑公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程项目

1.1工程名称：宁波市姜山中学高三寝室楼装修工程

1.2工程地点：该工程位于宁波市姜山镇姜山中学内

1.3工程范围及内容：宁波市姜山中学高三寝室楼装修、电气、消防、给排水、暖通及室外消防等内容，详见工程量清单及图纸

1.4签约合同价：       （¥        ）（含税价），成交浮动率      %。其中暂估价（含暂定综合单价）（含税）        （¥        ）

1.5承包方式：承包人以包工包料方式，实行工程总承包。承包人不得以任何借口对单位工程或分部分项工程进行转包或擅自分包，一经发现，发包人有权发出停工指令，并扣工程签约合同价的5%作为违约金，同时单方终止合同，由此造成的一切损失由承包人负责。

1.6履约保证金：本工程的履约保证金为签约合同价的1%，履约保证金的形式为电汇、银行或保险公司出具的履约保函，本合同签订后7日内承包人将履约保证金提交给发包人。

2.施工准备

2.1发包人

2.1.1开工前，应做好施工说明书或图纸的编制与审核，认真完成项目前期论证工作。负责做好接通施工现场总的施工用电、用水的需要；

2.1.2组织有关部门参加施工交底会议，要求承包人做好交底会议纪要。

2.2承包人

2.2.1负责施工区域的道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

2.2.2组织施工管理人员和材料、施工机械进场，合理确定场地布置图，并报发包人同意；

2.2.3承包人应在开工前七天内依据响应文件将施工组织设计和工程进度计划交发包人，发包人在七日历天内予以审核或提出修改意见，逾期没有批复，可视为方案和计划已被批准；

2.2.4①施工期间水、电费按实结算，费用由承包人自行承担，直接向发包人的水、电管理部门按期支付，水电费价格按发包人的水、电管理部门规定执行，水电费价差均由承包人自行承担，发包人不另行支付。在工程进度款支付申请前提供水电费支付凭证，承包人未按约支付水、电费用的，发包人有权在支付工程款中直接予以扣减。此外，承包人负责做好施工期间临时供水、供电的安全使用工作。

②通往指定区域的通道、场地内临时及出入通道的养护及相关费用由承包人负责，工程施工期间及完工前承包人须对施工造成的原有道路、排水设施等损坏的进行修缮，恢复其原有的使用功能，并自行承担相关费用。

③承包人应充分考虑与其它参建单位的协调、配合等工作，并对施工区域内的施工人员及施工人员以外的第三人的人身、财产安全尽到保护义务，发生人身、财产损害的，由承包人承担赔偿责任。

2.2.5负责做好对发包人另行采购项目确定的承包人现场管理工作以及工程竣工验收资料的汇总整编工作。对发包人另行发包项目无偿提供必要的材料堆场和临时仓储用房以及施工用水、用电接口。

3.工程期限

3.1工期：     日历天 。在具备开工条件时承包人应向发包人递交开工报告。本合同中规定按天计算时间，开始当天不计入，从次日开始计算，竣工当天计入。

3.2在施工期间，发包人认为承包人现有力量明显不能满足质量和进度要求时，有权要求承包人调整、充实施工力量，承包人必须无条件接受，否则发包人有权发出停工指令，直至终止合同，由此造成的损失均由承包人承担。

3.3如遇下列情况，经发包人现场代表签证后，工期相应顺延：

3.3.1重大设计变更、设计方案改变而影响关键节点的进度；

3.3.2施工中，因发包人对技术联系签证不及时等非承包人的原因而影响正常施工；

3.3.3不可抗力因素延误工期。

3.4承包人延误工期，延误工期违约金按1000元/天计，限额为签约合同价的5%。

3.5因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，承包人按本合同约定支付的签约合同价1%的履约保证金不予退还，由此造成的各项损失均由承包人承担；因发包人原因造成本合同无法履行时，发包人和承包人都有权解除或终止本合同，由此造成的各项损失均由发包人承担。

3.6工程竣工后，承包人需要在3日历天内做好剩余物资、建施设备、临时设施等清退工作，超期按每天签约合同价的千分之一支付违约金。建筑垃圾处理需按照《宁波市建筑垃圾管理办法》执行，若承包人随意倾倒被发包人发现，发包人有权停止支付工程款直至承包人清理完随意倾倒的垃圾，同时发包人保留向有关政府部门检举的权利。

4.工程质量

4.1本工程根据国家相关质量验收标准、建设工程质量管理条例（国务院令279号）、宁波市有关建设工程质量管理规定等（各质量标准存在不一致的，以较高的为准），由发包人组织有关专家或第三方对该工程进行验收评定。

4.2承包人必须严格按照相关法律法规、制度、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人派驻代表的监管。

4.3本工程质量要求为按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。如工程质量未达到上述合格要求的，扣承包人签约合同价的0.5%，还应赔偿发包人由此造成的全部经济损失。

4.4承包人在施工过程中必须遵守下列规定：

4.4.1主要原材料、构配件必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

4.4.2如有材料改变或代用，应经发包人派驻代表签证同意后，方可用于工程；

4.4.3隐蔽工程的验收：承包人应提前24小时以书面形式通知发包人。经发包人代表检查验收签章后，方可进行下一道工序；

4.4.4承包人应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量评定，并及时将单位工程质量评定结果报送发包人核实签证，由发包人组织检查验收；

4.4.5承包人应在工程验收前整理好验收资料，连同竣工报告一起提交发包人，发包人在收到以上资料并经审核确认无误后，将组织竣工验收，否则不予验收；

4.4.6项目未经验收，发包人不得使用，如特殊情况，须双方协商，并办妥相关手续；

4.4.7承包人必须做好安全施工、文明施工，做好施工人员的校园禁烟宣传教育，禁止施工人员在建筑工地和校园内吸烟，同时遵守学校安全保卫部门有关规定，及时办理相关手续，若因承包人未能履行前述义务导致发包人或第三方遭受任何损失的，承包人应当承担全部赔偿责任。一经发现承包人未履行安全文明施工义务的，扣签约合同价0.1%作为违约金；

4.4.8项目经理及主要施工管理人员未履行到现场承诺的，承包人将被扣罚签约合同价的0.3%，发包人有权要求更换项目经理或者管理人员，继任项目经理或者管理人员的资质不得低于前任，且应事先取得发包人的书面批准认可。如不改正，发包人有权解除合同并要求承包人赔偿由此遭受的全部损失；

4.4.9未履行机械设备到场承诺，扣签约合同价的0.1%作为违约金；

4.4.10因承包人违约，发包人解除合同的，承包人须在10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向发包人移交施工资料。承包人未按约定撤出施工现场的，发包人有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由承包人承担，且发包人有权拒绝支付承包人已完工程的工程款；

4.5建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

4.5.1承包人用于本工程的建筑材料必须与其响应文件中的品牌、型号和价格相吻合，如响应文件中无规定品牌、型号的，用于本工程的材料价格应不低于响应文件中该项材料的价格标准。

4.5.2承包人采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，对提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，作退场处理，其复验费由承包人承担。承包人应提供主要材料（产地、质量、规格、颜色、等级）样品经发包人认可后方能使用，否则，因质量问题造成的返工损失由承包人自行负责。

4.5.3承包人采购材料设备的约定：工程所需材料，均应提前10天提供样品，标明产地、规格、色质、品种、价格，报发包人、设计，确认后方能进场使用，若发包人对施工方提供的样品不满意，发包人有权在响应报价范围内指定材料。承包人使用不合格产品除无条件返工外，并承担发包人由此造成的一切损失。承包人若未经发包人确认，所采购的材料、设备发包人有权让承包人更换，由此产生的一切损失由承包人承担。

4.5.4对承包人采购的设备材料的特殊要求：

（1）承包人在定购材料前，其品牌和质量，需得到发包人认可，并应向发包人提供主要材料样品（封样）。价高量大或重要材料，承包人在采购前报计划给发包人，发包人派人员参加选点、看样、订货，并由发包人（或其委托的咨询单位）签证确认。

（2）承包人采购的材料的品牌必须和磋商响应的品牌、规格、型号一致。若需更换，则需在采购文件提供的参考品牌范围内选择；若不在范围内选择，则选择的品牌须不得低于参考品牌的档次标准。材料品牌更换均须经发包人签证认可后方可更换使用，且高于磋商响应报价的价格均不予调整，否则发包人有权要求作清退，所有损失由承包人承担。承包人在确定供货厂家前，需提前30天报发包人审查并经得发包人同意，并需配合发包人对材料供应单位进行实地考察。承包人所采购的材料设备如与设计文件及发包人核价产品的品牌（型号、标号）、规格、品质等级不符合时，发包人有权要求作清退，所有损失由承包人承担。

4.6工程变更

4.6.1开工前由发包人签署的施工说明书或图纸及组织会审作出的施工纪要，作为施工的有效依据，承包人不得擅自修改。

4.6.2施工中如发现技术交底有错误或不合理的地方，承包人及时以书面形式通知发包人，发包人应及时会同有关单位研究修改意见，承包人应按修改或变更的文件进行施工。

5.合同价款与支付

5.1合同价及调整

5.1.1 本合同价采用固定总价方式确定。

关于变更的范围的约定：在施工图范围内一次性包干价，原招标清单如发生漏项或少算均不作调整。合同履行过程中发生以下情形时，应当按照本条约定进行调整。

（1）非承包人原因引起设计变更或工程变更引起的分部分项工程量清单的项目调整或数量调整；

（2）按发包人规定程序办理的工程洽商记录；

（3）暂定材料或暂估价调整方法；

（4）处罚与索赔；

（5）不可抗力造成的工程费用和工期的变化、法律法规以及政府主管部门的政策性调整；

（6）双方约定合同价的其他调整因素。

5.1.3调整费用按以下方法确定：

5.1.3.1设计变更、现场签证及工程内容取消引起的工程项目

5.1.3.1.1设计变更、现场签证及工程内容取消引起的分部分项工程量清单项目工程数量的增减。

5.1.3.1.2设计变更及现场签证引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

合同中有相同或类似工程项目单价的，按照合同中相同或类似项目的单价计算确定（合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格最低的单价为准）；

合同中既没有相同也没有类似工程项目单价的，由承包人根据变更资料、计量规则、计价办法、响应文件或施工合同价格单价分析表中的工料机单价和各项取费标准并按成交浮动率     计算，提出变更工程的单价，经发包人审定后执行，最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

合同中没有类似工程项目单价的，但又不能套用浙江省2018版工程预算定额确定综合单价的，则由承包人根据市场价格进行组价，并按成交浮动率     计算，将该组价上报，经发包人审定后执行，最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

5.1.3.1.3本合同计价依据：

①计价依据：

由发包人提供的施工图；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、浙江省补充条款及浙江省有关13清单的补充规定、建设工程造价管理部门发布的法规文件及计价文件、综合解释、问题解答等有关计价依据。

- ②人工、材料价格：人工、材料价格按《宁波市建设工程造价信息》2025年第5期（市区栏），缺项的参照《浙江造价信息》同期价格，无信息价的采用市场调查价，以上价格均为除税价格。

- ③取费标准：装修工程的企业管理费、利润费率按单独装饰工程的中值计取；安装工程的企业管理费、利润费率按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程的中值计取。施工组织措施费按相应工程中值取费。其中安全文明施工基本费根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》，按市区一般工程中值*1.15计取。不计取标化工地增加费、提前竣工增加费、行车行人干扰增加费、优质工程增加费以及安全文明施工标准提升增加费。安全生产责任保险费按1.26%计取，规费按相应工程的30%取定。税金采用一般计税法，税率为9%。

④编制方式：采用国标工程量清单综合单价法（一般计税法）。

⑤计价方法：采用一般计税方法。

5.1.3.2暂定材料或暂估价调整方法

5.1.3.2.1暂定材料、设备价格按发包人签证的价格结算，并下浮    。暂定材料设备价格结算时调整方法：每项暂定材料设备价格调整金额=[发包人签证的材料设备价格×（1-    % ）－暂定价]×单位定额用量×经发包人确认的工程量，并按规定计取相应税金。暂定材料、设备价格最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

5.1.3.2.2专业工程暂估价调整方法

按第5.1.3.1.2执行。

5.1.3.3本项目的措施费按施工图（含工程量清单）范围中的内容一次性包干，因设计变更、现场签证等一切原因而引起的技术措施费按实调整，施工组织措施费一律不作调整。

5.1.3.4双方约定合同价的其他调整因素：属于不可抗力因素造成承包人的直接损失，按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款精神办理，发包人将根据实际情况给予一定的工期顺延，但费用不予补偿。但属应该预见而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，工期不得顺延，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包人承担。

5.1.3.5通过采购方式确定的价格，经发包人确认后不下浮。

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人（如有）发出。

5.2工程预付款

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，发包人支付签约合同价的40%作为工程预付款。

5.3工程款(进度款)支付

工程通过最终验收合格且提交完整的归档资料后，支付至签约合同价的100%

6.竣工验收与结算

承包人提供竣工资料的约定：工程具备竣工初验收条件时，承包人应向发包人提供完整的竣工资料4套，发包人在收到竣工验收报告并审核合格后10个日历天内组织有关单位进行竣工验收。承包人在工程竣工验收合格后15个日历天内，将真实完整的竣工结算资料（含电子光盘CAD竣工图）一式四份送交发包人。发包人或其委托的造价咨询单位对承包人递交的竣工结算资料进行结算审核。

7.工程质量保修金、质量保修期限

7.1质量保修金：本项目质保金为签约合同价的1.5%，质保金在本项目质保期满后退还成交人。

7.2质量保修期限（缺陷责任期）：

（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修5年；

（2）其它装修为2年，包括电气管线、给排水管道、设备安装工程等。

7.3质保内容

（1）承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

（2）在质量保修期内的维修项目经维修后仍存在质量问题,其保修期限应从维修之日重新计算。

（3）承包人应在接到发包人维修通知时起24小时内完成修理，逾期发包人可自行委托第三方维修，由此产生的一切费用由承包人承担。

8、工程照管与成品、半成品保护

8.1承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，竣工综合验收后，承包人应将各相关的材料、工程设备列出详细清单与发包方进行交接，否则视同承包人继续对相关的材料、工程设备负责保管并承担相应保管责任。其余约定执行通用条款。

8.2承包人应承担工程交付前的成品保护责任。保护期间发生损坏，承包人应免费修复。

8.3已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收通过并正式移交前由承包人负责承担，费用已包括在投标报价中，不另行支付。

9.其他

9.1承包人若无消防设施工程专业承包资质，本项目消防改造部分内容须进行专业分包，且专业分包单位须取得发包人及项目管理单位的认可。

9.2合同份数

双方约定合同共  10  份，其中发包人  6  份，承包人  4  份，经双方签章并签字之日起生效。

9.3争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由双方当事人协商解决，协商解决不成的按第（1）种方式解决，不能解决的约定以第（2）种方式解决:

（1）请上级主管部门调解；

（2）依法向项目工程所在地人民法院提起诉讼。

9.4补充条款

9.4.1本合同施行监理制，未尽事宜由双方友好协商解决，签订本合同补充协议。

| 发包人（全称）： （盖章） | 承包人（全称）： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件1：

工程项目廉政合同

工程项目名称：宁波市姜山中学高三寝室楼装修工程

项目地址：

发包单位名称（建设单位、总承包单位等，以下称甲方）：宁波市姜山中学

承包单位名称（施工单位、勘测设计单位、采购单位、代理机构等，以下称乙方）：

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。

（二）严格执行本项目发包人承包人双方签订的宁波市姜山中学高三寝室楼装修工程   （施工合同）合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不得要求乙方在实施工程过程中由甲方配偶、子女提供设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方可以建议项目主管部门给予乙方一至三年内不得承包工程的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：本合同由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本合同作为      工程     合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格止。

第八条  本合同一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份。

| 甲方单位（盖单位公章）： | 乙方单位（盖单位公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 甲方监督单位（盖章） | 乙方监督单位（盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件2：

安全生产合同

为宁波市姜山中学高三寝室楼装修工程   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 宁波市姜山中学 （“甲方”）与承包人         （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，使用投入。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《建筑施工机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一，预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动，各级领导、工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时聘请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部分、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。并设安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电器、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全检查应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具备相关的安全标志牌。

9.登高、电焊等危险作业，施工人员须符合危险作业施工规定，并接受施工方有针对性的安全培训，落实安全防范措施，由项目经理审批，报监狱劳安科备案后，方能开始施工。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

1.如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

2.承包人应严格按照施工安全操作规程及有关规定施工，若违反《工程安全施工合同》条款，被安检站处罚并下达了停工令的，自下达停工日起至解令复工为止，发包人将扣除承包人安全履约金2000元/天，扣完履约金为止。若违反《工程安全施工合同》条款，被监理人员发现一条，扣安全履约金200元/条，扣完履约金为止。

甲方（盖公章）：                            乙 方（盖公章）：

法 定 代 表 人                              法 定 代 表 人

（或其委托代理人）（签字或盖章）：           （或其委托代理人）（签字或盖章） ：

地          址：                            地         址：

电          话：                            电         话：

日          期：                            日         期：

- 第六部分  附件（格式）

一、响应文件外层包装封面格式

磋  商  响  应  文 件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：电子磋商响应文件

供应商名称（公章）：

供应商地址：

日   期：      年     月     日

磋商响应截止时间后启封

正本

磋  商  响  应  文 件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：资格审查文件（或商务技术文件或报价文件）

供应商名称（公章）：

供应商地址：

日   期：    年     月     日

- 第一类：资格审查文件

### （一）资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.1提供关于资格的承诺函。 |  | 第（ ）页 |
|  | 1.2 营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章） |  | 第（ ）页 |
|  | 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.本项目的特定资格要求：详见磋商公告 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

备注：1.投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

### （二）关于资格的承诺函

致：     （采购人）

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

### （三）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- （四）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单

- （五）特定资格的证明文件

提供国家建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件及有效的安全生产许可证复印件并加盖供应商公章

- （六）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程施工单位全部由符合政策要求的中小企业承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 宁波市姜山中学高三寝室楼装修工程，属于  建筑业  ；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  建筑业  ；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______________

日期：______________

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1.企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2.个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3.本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- （七）残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程（提供本单位制造的货物/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日  期：   年  月  日

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- （八）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                。

本企业为参加（项目名称：           ）（项目编号：         ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日  期：   年  月  日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属

于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、

戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵

团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 第二类：商务技术文件

- （一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：            职务：

系             (供应商名称)          的法定代表人。

特此证明。

供应商：       (盖公章)

年       月       日

法定代表人身份证（正反面复印）

- （二）法定代表人授权委托书

本人 （姓名) 系 (供应商名称) 法定代表人，现授权委托  （供应商名称）  的   （委托代理人姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（采购人名称）的    （项目名称）   项目采购响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

供应商：                         (盖公章)

法定代表人：                     (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                    (签字或盖章)

身份证号码：

年        月         日

授权代表人身份证（正反面复印）及社保部门出具的供应商单位在磋商响应截止时间前6个月内任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件

- （三）评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 响应文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |

说明：供应商可自行设计表格。

- （四）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （五）商务技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | ... | ... | ... |
|  | - 其他商务技术条款 | 响应 | 无偏离 |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

- （六）施工现场平面布置情况

供应商需提供施工现场平面布置情况（包含但不仅限于方案详实情况；施工现场临时设置布置情况；施工设备、原材料堆放情况；安全警示情况等）

- （七）施工方案

供应商需提供施工方案（包含但不仅限于安全保障措施，安全文明施工方案及措施，各分部分项工程、恶劣天气下的施工安排等）

- （八）施工进度计划安排

供应商需提供施工进度计划安排（包含但不仅限于详细的施工时间表、时间节点安排情况、各个阶段的开始与结束时间等）；

- （九）施工质量保证措施

供应商需提供施工质量保证措施（包含但不仅限于材料及设备质量保证措施）；

- （十）关键点、重难点分析

供应商需提供关键点、重难点分析（包含但不仅限于环保材料的挑选、各分项工程对接、施工环境维护保障措施等）；

- （十一）施工环保管理措施

- 供应商需提供施工环保管理措施包含但不仅限于防噪音、防扬尘、防灯光污染、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施等）；

- （十二）突发事件应急措施

供应商需提供突发事件应急措施（包含但不仅限于发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案等）；

- （十三）施工机械设备的选用和管理

拟投入本项目的施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟配备本项目的试验和检测仪器表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可自行拟定表格。

- （十四）拟派本项目的团队人员

（1）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 一旦我方中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表至少包括项目经理（项目负责人）、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员等关键岗位人员。

（2）拟派项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 出身年月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 取得资格证书时间 |  |  |  |
| 职业资格 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 建设规模 |  | 担任职务 |  | 完成情况 |  | 发包人及联系电话 |

注：1、本表后应附拟派项目经理的身份证、注册建造师证书、职称证（如有）、安全生产合格证（B证）等资料的复印件。

2、提供项目经理同供应商关联关系的证明材料（如社保部门出具的供应商单位在磋商响应截止时间前6个月内任意1个月/合同/协议/提供的人员为供应商本单位人员的承诺函原件等）并加盖公章。提供有效的社保、合同、协议、承诺函等同投标人关联关系的证明材料之一即可，无需重复提供。

3、根据建办市【2021】40号规定，2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效。

须确保在响应文件评审当天，一级建造师电子证书右上角的使用有效期未过期，否则该电子证书无效。

（3）拟派本项目的技术负责人

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 发包人及 联系电话 |

（4）其它人员配备情况说明资料

其它人员配备情况说明资料主要包括管理机构的设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。

- （十五）承接过类似项目业绩

业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |

说明：供应商可自行设计表格。

- （十六）售后服务响应情况

供应商提供售后服务响应情况（确保按时到达的承诺、故障响应，处理及时响应，服务措施等承诺函资料）。

- （十七）品牌选用表

主要设备、材料品牌选用表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 投标响应品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维板、阻燃板 | 千年舟、莫干山、世纪豪门 |  | 提供甲醛含量检验报告、胶水检测报告 |
| 2 | 瓷砖、地砖 | 东鹏、马可波罗、风景世家 |  |  |
| 3 | 轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福、杰科 |  |  |
| 4 | 铝扣板 | 奥普、友邦、宇诚 |  |  |
| 5 | 石膏板 | 千年舟、可耐福、泰山 |  |  |
| 6 | 哑光不锈钢门 | 王力、盼盼、鼎正 |  |  |
| 7 | 实木木门 | 美心、TATA木门、欧丰 |  | 提供E0级甲醛含量检验报告 |
| 8 | JS防水涂料 | 东方雨虹、德高、雷邦仕 |  | 提供甲醛含量检验报告 |
| 9 | 无机涂料、丙烯酸外墙涂料 | 立邦、多乐士、三棵树 |  | 提供甲醛含量检验报告 |
| 10 | 铝合金型材 | 兴发、凤铝、坚美 |  |  |
| 11 | 窗玻璃 | 福耀、台玻、信义 |  |  |
| 13 | 电线、电缆 | 球冠、东方、中策 |  |  |
| 14 | 镀锌钢管 | 金州、利达、宇盛 |  |  |
| 15 | 灯具 | 三雄极光、雷士、飞利浦 |  |  |
| 16 | 洁具 | 箭牌、埃美柯、恒洁 |  |  |

备注：（1）投标人须在“备注”一栏中填写“响应或偏离”；

- （2）供应商提供的上述材料品牌须响应采购文件要求或不低于采购文件要求，如供应商提供的材料品牌非上表中的品牌，须在“供应商是否响应采购人推荐的参考品牌”一栏中注明所选品牌，并提供相关证明资料，且所选品牌须经三分之二以上的评委认定其不低于采购人提供的品牌档次等，否则其投标将被拒绝。

（3）用材料必须符合相关部门要求,并在响应文件中提供上表“备注”中的检验报告。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

- 第三类：报价文件

- （一）磋 商 函

致（采购人名称）  ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （项目编号、项目名称）      竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商采购活动中的一切事宜，为对   （项目名称）          进行报价，在此：

1、提供 “竞争性磋商采购文件”规定的全部响应文件：提交电子响应文件1份；备份电子响应文件    份。

2、提交的磋商保证金为人民币   /  元，保证金形式为   /    。

3、如我方成为成交供应商，我方将按照规定提交履约保证金，金额为合同总价的 1 %。如未能按时提交履约保证金，贵单位有权拒绝签署合同，另选成交供应商。

4、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）响应报价：详见初次报价一览表；

（2）质量目标: 按国家施工验收规范一次性验收合格；

（3）工期：            日历天，开工日期以采购人批准的书面开工令为准；

（4）安全要求：合格。

本报价已经包含了所投项目应纳的税金及竞争性磋商采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在磋商有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（5）本磋商响应文件自磋商响应截止之日起90天内有效。

（6）我们已详细审查全部竞争性磋商采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（7）保证遵守竞争性磋商采购文件有关条款规定。

（8）保证在被确定为成交供应商后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，并保证按照竞争性磋商采购文件的规定承担有关服务费。

（9）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（10）我们郑重声明：本磋商响应文件提供的情况和文件完全是真实的，我公司符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

5、与本竞争性磋商采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日  期：    年    月    日

- （二）初次报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |  |
| 项目内容 | 最高限价 （元） | 响应报价 浮动率 | 响应报价 （元，含税价） | 备注 |
| 宁波市姜山中学高三寝室楼装修工程（除暂估价、暂列金、其他不可竞争费） | 元 | % | 元 |  |
| 暂估价 （含暂定综合单价） （含税） | 17865.98元 | / | 17865.98元 |  |
| 暂列金（含税） | 0元 | / | 0元 |  |
| 其他不可竞争费 （含税） | 0元 | / | 0元 |  |
| 合计 | 2280497.00元 | / | 元 | 保留至整数位 |
| 磋商响应 总价（大写） | 元 |  |  | 保留至整数位 |
| 备注：响应报价浮动率=【（磋商响应总价-暂估价（含暂定综合单价）（含税）-暂列金（含税）-其他不可竞争费（含税））/（磋商控制价-暂估价（含暂定综合单价）（含税）-暂列金（含税）-其他不可竞争费（含税））-1】×100% （计算结果以％表示，保留两位小数，第三位四舍五入。计算正数时视为上浮；反之视为下浮） |  |  |  |  |

备注：1、若供应商尚有其它内容需名列的，请按此表格式拓展。

★2、响应报价浮动率以%表示，保留小数点后两位，如“-9.12%”；若浮动率与磋商响应报价有矛盾，以磋商响应报价为准，同时调整浮动率；若磋商响应报价大小写不一致，以大写为准；若磋商响应报价与磋商函中的报价不一致的，则作无效响应处理。

3、响应文件中报价一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章的响应文件中报价一览表为准。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日  期：    年    月    日

- （三）已标价的工程量清单

- 本项目供应商无需自行编制预算，只需将采购人提供的已标价工程量清单（带价格）附于磋商响应文件中，填报统一浮动率即可，即每个清单子目项按此统一浮动率进行浮动后作为响应报价；

- 注：暂估价、暂列金额、其他不可竞争费不参与浮动。

- 已标价的工程量清单：供应商须将招标人提供的预算书（含预算编制说明）附于报价文件内；投标人应在招标人提供的预算书封面处加盖投标人公章，无需加盖编制人造价人员专用章及签字。