余姚市政府采购招标文件

政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

项目编号：ZJZC-191011

项目名称：余姚市园林管理处余姚城区2019-2021年绿化养护服务项目

采购单位：余姚市园林管理处

代理机构：浙江中创招投标有限公司

编制时间： 2019年03月11日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	32

前附表	32

一、总则	34

二、采购文件	34

三、投标文件的编制	36

四、开标	40

五、评标	41

六、定标	41

七、废标	41

八、质疑和投诉	41

九、合同授予	42

第四章  评标办法及评分标准	43

第五章  合同格式	49

第六章  投标文件格式	65

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关规定，浙江中创招投标有限公司受余姚市园林管理处委托，就余姚城区2019-2021年绿化养护服务采购项目”组织公开招标，欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

一、项目编号：ZJZC-191011

二、项目概况及简要需求：

| 标段 | 服务名称 | 养护面积 | 采购预算 （元/年） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一标段绿化养护 （行道树与垂直绿化） | 行道树29460株 垂直绿化8884盆 | 1500000元/年 | 3年。合同一年一签，每一年养护期满后，经招标人考核同意，可续签下一年度合同（具体以签订合同时间为准）。 |
| 二 | 二标段绿化养护 | 324241㎡ | 1520000元/年 |  |
| 三 | 三标段绿化养护 | 285905㎡ | 1470000元/年 |  |
| 四 | 四标段绿化养护 | 346543㎡ | 1650000元/年 |  |
| 五 | 五标段绿化养护 | 402368㎡ | 1960000 元/年 |  |
| 六 | 六标段绿化养护 | 275599㎡ | 1300000元/年 |  |

三、项目需求

1.修剪、整枝、攀芽、除虫、除草、补植、浇水、扶正、松土、施肥、刷白、落叶清理、支撑等日常养护；2.防台抗台雨雪冰冻等灾害气候中的绿化管护（包括支撑）；3.绿地内招标人所辖设施的维护检查，发现问题及时上报；4.垂直绿化保洁，清除树木吊挂杂物，随时清除养护作业垃圾；5.公园绿地秩序维护；6.水体保洁；7.黑麦草籽播养护（含场地松土、整平细作、施肥、浇水、播种后需有成坪效果）；8.智慧城管、市民来电等平台所反映的修剪、整枝、除虫、补植、支撑等问题处理；9.行道树修剪、补植、除虫、刷白、支撑等日常养护；10.园林处另外布置的其他任务。

四、合格供应商的资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2．特定条件：

- 企业经营范围包括绿化工程或者绿化养护内容；

- 本次采购不接受联合体投标；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3．本项目采用资格后审。

五、采购文件的发售：

1．文件发售时间：自公告刊登日起至2019年 04 月03日止

2．发售网址：采购文件请至浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)公告附件处下载，供应商自行下载采购文件并网上报名后，在提交投标文件时，以现金方式现场缴纳，未缴纳标书费的供应商的投标文件将被拒绝

3．售价：人民币300元（售后不退）

六、公告期限：自2019年  03  月 14 日起至2019年   03   月  20  日止（节假日及法定假日除外）

七、投标保证金：

投标保证金金额：人民币0元；

八、投标截止时间及地点：

供应商应于2019年04月  03日 9 时 00 分（时间）前将投标文件密封送交到余姚市公共资源交易中心（详见开评标场所安排）（余姚市谭家岭东路2号[南雷大厦附楼4楼] [6号门电梯直达]），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2019年 04 月 03 日 9 时00  分（北京时间）在余姚市公共资源交易中心（详见开评标场所安排）（余姚市谭家岭东路2号[南雷大厦附楼4楼] [6号门电梯直达]）开标，供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是供应商的在职正式职工，并携带身份证、社保缴费证等有效证明出席）。

十、其他重要事项：

1．供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

2．本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布，视同送达所有潜在投标人。

3．同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

4．同一合同项（分包）下的货物制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标

5．潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

6．本公告与招标文件内容如有不一致，以招标文件为准。

十一、业务咨询：

采购人：余姚市园林管理处	采购代理机构：浙江中创招投标有限公司

联系人：朱先生	联系人：王明、林叶、周健

联系电话：0574-62731732	联系电话：0574-27820691/27820693

联系地址：余姚市北滨江路	联系地址：宁波市环城西路北段225号/真如中心大厦15楼

# 第二章  采购需求

- 采购内容

- 服务内容

        - 修剪、整枝、攀芽、除虫、除草、补植、浇水、扶正、松土、施肥、刷白、落叶清理、支撑等日常养护；

        - 防台抗台雨雪冰冻等灾害气候中的绿化管护（包括支撑）；

        - 绿地内招标人所辖设施的维护检查，发现问题及时上报；

        - 垂直绿化保洁，清除树木吊挂杂物，随时清除养护作业垃圾

        - 公园绿地秩序维护；

        - 水体保洁；

        - 黑麦草籽播养护（含场地松土、整平细作、施肥、浇水、播种后需有成坪效果）；

        - 智慧城管、市民来电等平台所反映的修剪、整枝、除虫、补植、支撑等问题处理；

        - 行道树修剪、补植、除虫、刷白、支撑等日常养护；

        - 园林处另外布置的其他任务。

- 执行标准

《宁波市城市绿地养护质量等级标准》

《宁波市城市绿地养护技术规程》

《余姚园林管理处绿化养护管理考核实施细则》

宁波市园林绿化养护定额

- 依据法规

《城市绿化条例》（国务院100号令）

《城市绿线管理办法》（中华人民共和国建设部令第112号）

《浙江省城市绿化管理办法》（浙江省政府令第206号）

《宁波市城市绿化条例》（宁波市人大公告第38号）

《宁波市居住区绿化管理办法》（甬城管法（2006）1号）

《宁波市城市绿地养护质量等级标准》[DB3302／T 1016—2010]

《宁波市古树名木保护管理办法》（宁波市人民政府令第116号）

《宁波市城市绿地养护技术规程》（甬城管法〔2004〕157号）

- 标段数据

余姚市城区绿化养护标段划分明细表

标段一：城区行道树及垂直绿化

| 城区行道树 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起始位置 | 树种 | 规格（公分） | 数量（株） | 备注 |
| 南滨江路 | 念慈桥至念德桥 | 无患子 | φ20 | 79 |  |
|  | 念德桥至通济桥 | 香樟 | φ35 | 30 |  |
|  | 通济桥至新建桥 | 柳树 | φ20 | 20 |  |
|  |  | 香樟 | φ20 | 5 |  |
|  | 新建桥至姚江桥 | 香樟 | φ25 | 28 |  |
|  |  | 桂花 | φ15 | 13 |  |
|  |  | 柳树 | φ25 | 67 |  |
|  | 姚江桥至西石山桥 | 黄山栾树 | φ20 | 125 |  |
|  |  | 香樟 | φ15 | 13 |  |
| 南雷路 | 老江桥至世南东路路口 | 香樟 | φ25 | 138 |  |
|  | 交通移交部分 | 香樟 | φ15 | 150 |  |
| 舜水南路 | 姚江桥至天地一佳交通岛 | 桂花 | φ15 | 22 |  |
|  |  | 香樟 | φ20 | 13 |  |
|  | 天地一佳交通岛至老南站三角花坛 | 桂花 | φ20 | 79 |  |
|  |  | 香樟 | φ30 | 60 |  |
| 开丰路 | 城职校门口 | 香樟 | φ15 | 61 |  |
|  | 谭家岭西路十字路口至 四明西路十字路口 | 杜英 | φ15 | 184 |  |
|  | 四明西路十字路口至开丰桥 | 杜英 | φ15 | 139 |  |
| 四明西路 | 梁周线至开丰路十字路口 | 广玉兰 | φ20 | 354 |  |
|  | 开丰路十字路口至俞家桥路十字 路口 | 广玉兰 | φ15 | 123 |  |
|  | 俞家桥路十字路口至新西门路十 字路口 | 广玉兰 | φ15 | 190 |  |
|  | 新西门路十字路口至大黄桥南路 | 香樟 | φ15 | 57 |  |
|  | 大黄桥南路至南雷南路 | 香樟 | φ20 | 71 |  |
| 学弄 |  | 香樟 | φ30 | 21 |  |
| 东朝街 | 巍星路以东 | 香樟 | φ15 | 14 |  |
| 保庆路 |  | 香樟 | φ15 | 50 |  |
|  |  | 香泡 | φ10 | 1 |  |
| 城下路 |  | 香樟 | φ20 | 25 |  |
| 万年桥路 | 东旱门南路至南雷南路 | 香樟 | φ25 | 132 |  |
|  | 南雷南路至大黄桥南路 | 香樟 | φ20 | 45 |  |
|  | 世南西路至北兰江路 | 香樟 | φ25 | 85 |  |
| 大黄桥路 | 余姚宾馆门口至世南西路 | 香樟 | φ20 | 30 |  |
|  | 世南西路至北兰江路 | 香樟 | φ20 | 70 |  |
| 大黄桥南路 | 南兰江西路至四明西路十字路口 | 香樟 | φ20 | 151 |  |
|  | 四明西路十字路口至谭家岭西路 | 香樟 | φ15 | 99 |  |
|  | 谭家岭西路至南站 | 香樟 | φ20 | 139 |  |
| 北兰江路 | 康复路至新西门路 | 桂花 | φ15 | 91 |  |
|  |  | 香樟 | φ20 | 25 |  |
| 世南东路 | 城东线至东旱门路 | 香樟 | φ25 | 190 |  |
|  | 东旱门路至巍星路 | 香樟 | φ20 | 88 |  |
|  | 巍星路至南雷路 | 香樟 | φ25 | 87 |  |
| 世南西路 | 南雷路至大黄桥路 | 香樟 | φ25 | 56 |  |
|  | 大黄桥路至新西门路 | 香樟 | φ25 | 71 |  |
|  | 新西门路至西石山南路交叉口 | 香樟 | φ30 | 117 |  |
|  | 兰墅大桥至开丰路 | 香樟 | φ20 | 60 |  |
|  |  | 黄山栾树 | φ15 | 129 |  |
| 巍星路 | 世南东路至南滨江路 | 香樟 | φ18 | 161 |  |
|  |  | 香炮 | φ20 | 4 |  |
|  |  | 广玉兰 | φ20 | 6 |  |
| 西石山南路 | 世南西路交叉口至西石山桥 | 香樟 | φ25 | 61 |  |
| 新西门路 | 谭家岭路至四明西路口 | 香樟 | φ20 | 152 |  |
|  | 新西门桥至世南西路口 | 香樟 | φ20 | 11 |  |
|  | 世南西路口至天地一佳交通岛 | 香樟 | φ25 | 91 |  |
| 图书馆路 | 中信银行至世南西路 | 杜英 | φ15 | 17 |  |
|  |  | 广玉兰 | φ30 | 44 |  |
| 西石山南路 | 南兰江路至四明西路 | 香樟 | φ15 | 158 |  |
| 俞家桥路 | 谭家岭西路至四明西路 | 杜英 | φ15 | 128 |  |
|  | 四明西路以北 | 杜英 | φ15 | 68 |  |
| 振兴路 |  | 香樟 | φ20 | 147 |  |
|  |  | 杜英 | φ15 | 44 |  |
| 茂顺路 |  | 香樟 | φ20 | 296 |  |
|  |  | 杜英 | φ20 | 34 |  |
| 中山东一路 |  | 香樟 | φ15 | 92 |  |
| 世南西路 | 兰墅大桥两侧 | 香樟 | φ20 | 88 |  |
|  | 开丰路以西 | 黄山栾树 | φ15 | 610 |  |
| 开丰桥 | 开丰桥东西两侧 | 香樟 | φ20 | 64 |  |
| 新西门桥 | 新西门桥东西两侧 | 香樟 | φ20 | 109 |  |
| 最良桥 | 最良桥东西两侧 | 香樟 | φ20 | 120 |  |
| 东旱门路 | 东旱门隧道南北两侧 | 香樟 | φ20 | 59 |  |
| 南兰江路 | 俞家桥至东山河 | 香樟 | φ20 | 572 |  |
| 北兰江路 | 江都名苑至东环路桥 | 香樟 | φ25 | 449 |  |
| 谭家岭西路 | 梁周线至南雷南路 | 香樟 | φ25 | 542 |  |
| 新庄路 | 梁周线至黄山西路 | 香樟 | φ15 | 536 |  |
| 四明东路 | 城东路至东旱门路 | 珊瑚朴 | φ15 | 245 |  |
| 中山南路 | 四明东路至谭家岭路 | 黄山栾树 | φ15 | 147 |  |
| 谭家岭西路 | 梁周线以西 | 香樟、玉兰 | φ15 | 2000 |  |
| 兰馨路 | 四明西路至世南西路 | 香樟 | Φ15 | 155 |  |
| 三凤路 | 开丰路至南兰江路 | 香樟 | Φ15 | 274 |  |
|  | 开丰路至四明西路 | 广玉兰 | Φ15 | 40 |  |
| 兰凤路 | 三凤路至四明西路 | 黄山栾树 | Φ15 | 90 |  |
| 兰墅路 | 兰馨路至三凤路 | 香樟 | Φ15 | 59 |  |
| 广安路 | 谭家岭路至南兰江路 | 香樟 | Φ20 | 254 |  |
| 中山南路 | 姚江至最良江 | 黄山栾树 | Φ20 | 147 |  |
|  | 最良江至四明东路 | 黄山栾树 | Φ20 | 152 |  |
| 四明东路 | 东旱门南路至南雷路 | 香樟 | Φ25 | 117 |  |
| 东旱门路 | 万年桥路至四明东路 | 香樟 | Φ25 | 84 |  |
|  | 四明东路至磨刀桥路 | 香樟 | Φ25 | 31 |  |
| 开丰路 | 全民健身中心西侧 | 黄山栾树 | Φ25 | 34 |  |
| 南雷南路 | 最良桥桥脚至四中 | 香樟 | Φ25 | 211 |  |
| 四明广场 | 四明广场周边 | 香樟、无患子 | Φ25 | 84 |  |
| 兰馨路 | 四明西路至南兰江路 | 香樟 | Φ20 | 471 |  |
| 北滨江路 | 念慈桥至念德桥 | 杜英 | Φ10-25 | 136 |  |
|  | 念德桥至新建桥 | 香樟 | Φ20-60 | 54 |  |
|  |  | 柳树 | Φ30-40 | 3 |  |
|  | 新建桥至姚江桥 | 香樟 | Φ30-65 | 86 |  |
|  |  | 青桐 | Φ30 | 3 |  |
|  | 姚江桥至西石山桥 | 香樟 | Φ25-50 | 113 |  |
|  | 西石山桥至开丰桥 | 香樟 | Φ25-40 | 280 |  |
|  | 东旱门路至城东路 | 香樟 | Φ15 | 218 |  |
|  | 城东路以东 | 香樟 | Φ12 | 318 |  |
| 南河沿路 | 侯青门桥至舜水北路 交通岛 | 银杏 | Φ15 | 129 |  |
| 舜水北路 | 姚江桥至阳明西路口 | 香樟 | Φ25 | 132 |  |
|  | 阳明西路口至 舜水北路交通岛 | 香樟 | Φ30 | 55 |  |
|  | 舜水北路交通岛至 子陵路三叉口 | 香樟 | Φ25 | 30 |  |
| 阳明西路 | 新建路交叉口至 舜水北路十字路口 | 杜英 | Φ15 | 79 |  |
|  |  | 乐昌含笑 | Φ15 | 73 |  |
|  | 富巷北路至西石山北路 | 香樟 | Φ30 | 65 |  |
|  | 西石山北路至玉立路 | 香樟 | Φ20 | 97 |  |
|  | 玉立路至姚洲大桥 | 香樟 | Φ20 | 188 |  |
| 健康路 | 阳明西路至南河沿路 | 香樟 | Φ20 | 61 |  |
|  | 东旱门北路至中山北路 | 香樟 | Φ20 | 13 |  |
|  |  | 广玉兰 | Φ20 | 41 |  |
| 西石山北路 | 西石山桥至阳明西路 | 香樟 | Φ25 | 168 |  |
|  | 阳明西路至 西石山北路立交桥 | 香樟 | Φ30 | 96 |  |
|  | 西石山北路立交桥至丰山路 | 香樟 | Φ20 | 66 |  |
|  | 丰山路至梁周线 | 杜英 | Φ20 | 41 |  |
| 长元路 | 西石山南路至玉立路 | 香樟 | Φ20 | 130 |  |
|  |  | 杜英 | Φ20 | 18 |  |
| 长安路 | 西石山南路至玉立路 | 香樟 | Φ20 | 237 |  |
|  | 玉立路至七里浦水厂 | 香樟 | Φ20 | 248 |  |
| 玉立路 | 长安路至长元路 | 香樟 | Φ20 | 88 |  |
|  | 长元路至阳明西路 | 香樟 | Φ20 | 79 |  |
|  | 阳明西路至玉立路立交桥 | 香樟 | Φ20 | 57 |  |
|  | 玉立路立交桥至丰山路 | 香樟 | Φ20 | 16 |  |
| 东旱门北路 | 念慈桥至阳明东路交叉口 | 杜英 | Φ20 | 121 |  |
|  | 东旱门北路至东风小学 | 杜英 | Φ20 | 70 |  |
| 新建路 | 新建桥至阳明东路 | 广玉兰 | Φ20 | 59 |  |
|  | 阳明东路至侯青门桥 | 广玉兰 | Φ20 | 66 |  |
| 新建北路 | 侯青门立交桥至子陵路 | 香樟 | Φ20 | 64 |  |
|  | 东环线至北站 | 香樟 | Φ20 | 172 |  |
|  |  | 银杏 | Φ20 | 48 |  |
| 体育场路 | 新建北路至舜水北路 | 香樟 | Φ20 | 155 |  |
| 体育场东路 |  | 香樟 | Φ25 | 110 |  |
| 体育场西路 |  | 香樟 | Φ15 | 97 |  |
| 北河沿路 |  | 香樟 | Φ20 | 33 |  |
| 三官堂路 | 酱园街至阳明东路 | 香樟 | Φ30 | 71 |  |
|  | 阳明东路至北河沿路 | 香樟 | Φ25 | 76 |  |
|  | 北河沿路以北 | 香樟 | Φ25 | 29 |  |
| 子陵路 | 照山桥至城东路 | 香樟 | Φ20 | 187 |  |
|  | 城东路至中山北路 | 香樟 | Φ20 | 146 |  |
|  | 中山北路至新建北路 | 香樟 | Φ25 | 231 |  |
|  | 新建北路至舜水北路 | 香樟 | Φ20 | 130 |  |
| 丰山路 | 舜水北路至西石山北路 | 香樟 | Φ20 | 164 |  |
|  | 西石山北路至姚洲大桥 | 香樟 | Φ20 | 297 |  |
| 水泥厂路 |  | 香樟 | Φ20 | 105 |  |
| 富巷北路 |  | 香樟 | Φ25 | 62 |  |
| 长城路 |  | 广玉兰 | Φ25 | 18 |  |
| 鸳鸯路 |  | 香樟 | Φ30 | 88 |  |
| 地浦湾路 |  | 香樟 | Φ20 | 14 |  |
| 劳动路 |  | 广玉兰 | Φ30 | 10 |  |
| 长新路 | 庙弄路至立玉路 | 香樟 | Φ25 | 62 |  |
| 庙弄路 |  | 香樟 | Φ20 | 89 |  |
| 文山路 |  | 杜英、香樟 | Φ15 | 313 |  |
| 舜汇路 |  | 香樟 | Φ20 | 103 |  |
| 潮晖路 |  | 香樟 | Φ20 | 34 |  |
| 江晖路 |  | 香樟 | Φ15 | 29 |  |
| 文秀路 |  | 香樟 | Φ20 | 116 |  |
| 胜山西路 | 舜水北路至西石山北路 | 香樟 | Φ20 | 232 |  |
| 余马公路 |  | 香樟 | Φ15 | 374 |  |
| 光明路 |  | 香樟 | Φ15 | 57 |  |
| 金型路 | 城东路至中山北路 | 榉树 | Φ15 | 189 |  |
| 文山路 | 城东路至东江桥以东 | 杜英 | Φ15 | 163 |  |
| 治山路 | 城东路至东江 | 女贞 | Φ15 | 203 |  |
| 星中路 | 横河埭路至治山路 | 女贞 | Φ15 | 189 |  |
| 江东路 | 文山路至东江沿路 | 女贞 | Φ15 | 173 |  |
| 东江沿路 | 横河埭路至治山路 | 香樟 | Φ15 | 398 |  |
| 星光路 | 子陵路至安山路 | 香樟 | Φ15 | 463 |  |
| 丰泽路 | 星光路至东江沿路 | 香樟 | Φ15 | 108 |  |
| 春华路 江星路二期 江东路二期 | 横河埭路至东江路 | 女贞 | Φ15 | 182 |  |
| 横河埭路西延 | 星光路至东江沿路 | 香樟 | Φ15 | 129 |  |
| 长元路 | 成山路至玉立路 | 香樟 | Φ15 | 207 |  |
| 长元路 | 成山路至东家江 | 珊瑚朴 | Φ15 | 85 |  |
| 成山路 | 长安路至阳明西路 | 香樟 | Φ15 | 139 |  |
| 长安路 | 玉立路至油车江 | 香樟 | Φ15 | 346 |  |
|  | 油车江至世纪路 | 香樟 | Φ15 | 232 |  |
| 丰南路 | 长安路至长新路 | 香樟 | Φ15 | 224 |  |
| 二高路 | 长安路至长新路 | 香樟 | Φ15 | 91 |  |
| 长新路 | 玉立路至阳明西路 | 香樟 | Φ15 | 242 |  |
| 长元路 | 经十七路西至经十八路 | 黄山栾树 | Φ15 | 97 |  |
| 世纪路 | 长安路至阳明西路 | 黄山栾树 | Φ15 | 140 |  |
| 金型西路 | 梁周线至新建北路及兴舜路 | 香樟、无患子 | Φ15 | 339 |  |
| 中山路 | 北滨江路至阳明东路 | 黄山栾树 | Φ15 | 197 |  |
| 中山北路四期 | 舜达东路北至舜宇路 | 香樟 | Φ15 | 101 |  |
| 兴诚路 | 北环西路至舜达西路 | 香樟 | Φ15 | 198 |  |
| 健康之路 | 老人民医院（财富广场后面） | 香樟 | Φ18 | 19 |  |
| 站南、站北路 | 高铁北站四周 | 香樟 | Φ20 | 417 |  |
| 北环东路 | 城东路至中山北路 | 香樟 | Φ20 | 161 |  |
| 海景豪庭前 | 皇山桥旁两侧 | 香樟 | Φ20 | 15 |  |
| 黄山东路一期 | 保利东门两侧 | 黄山栾树 | Φ20 | 147 |  |
| 北滨江路东延 | 泵站以东两侧 | 香樟 | Φ20 | 55 |  |
| 谭家岭东路 | 南雷南路至城东路 | 香樟 | Φ20 | 340 |  |
| 东旱门路 | 磨刀桥路至谭家岭东路 | 香樟 | Φ20 | 63 |  |
| 远东路 | 南雷南路至新庄路 | 香樟 | Φ20 | 100 |  |
| 南排江路 | 南排江路 | 珊瑚朴 | Φ20 | 105 |  |
| 临溪路 | 广安路至开丰路 | 黄山栾树 | Φ20 | 261 |  |
| 南河沿路 | 侯青门桥至三官堂路 | 香樟 | Φ20 | 89 |  |
|  | 三官堂路至中山中路 | 香樟 | Φ20 | 193 |  |
|  |  | 法国梧桐 | Φ20 | 38 |  |
| 北河沿路 | 侯青门桥至三官堂桥 | 香樟 | Φ20 | 65 |  |
| 北兰江路 | 舜水大桥下至南滨江路 | 香樟 | Φ20 | 136 |  |
| 南滨江路 | 念德桥至念圣桥 | 珊瑚朴 | Φ20 | 75 |  |
|  | 念圣桥至第一桥 | 香樟 | Φ20 | 106 |  |
|  | *念慈桥至通济桥 | 法国梧桐 | Φ35 | 5 |  |
| 北滨江路 | *念德桥至新建桥 | 法国梧桐 | Φ20-45 | 20 |  |
|  | *新建桥至姚江桥 | 法国梧桐 | Φ45 | 38 |  |
| 南河沿路 | *侯青门桥至舜水北路 交通岛 | 法国梧桐 | Φ45 | 5 |  |
| 舜水北路 | *阳明西路口与舜水北路交通岛 | 法国梧桐 | Φ20 | 3 |  |
|  | *舜水北路交通岛至 子陵路三叉口 | 法国梧桐 | Φ20 | 39 |  |
| 阳明东路 | *新建路至三官堂路 | 法国梧桐 | Φ30 | 117 |  |
|  | *三官堂路至东旱门北路 | 法国梧桐 | Φ20 | 87 |  |
|  | 东旱门北路至中山北路 | 法国梧桐 | Φ20 | 12 |  |
|  | 中山北路口至城东线 | 法国梧桐 | Φ20 | 145 |  |
| 新建北路 | *侯青门立交桥至子陵路 | 法国梧桐 | Φ20 | 31 |  |
|  | *子陵路至东环线 | 法国梧桐、榉树 | Φ20 | 337 |  |
| 劳动路 |  | 法国梧桐 | Φ20 | 1 |  |
| 中山北路 | 阳明东路至金山路 | 法国梧桐 | Φ20 | 325 | 部分重修剪 |
|  | 金山路至北环东路 | 法国梧桐 | Φ20 | 320 |  |
| 中山北路三期 | 北环东路至舜达东路北 | 法国梧桐 | Φ20 | 250 |  |
| 合 计 |  |  |  | 29460 |  |
| 备注: 1.本标段须配置日常养护作业人员12-15人、机械设备、工具装备及养护车辆； 2.冬季刷白及季节用工需增加人员； 3.“*”法国梧桐每二年必须重修剪一次。 |  |  |  |  |  |

| 城区垂直绿化 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 起始位置 | 种植苗木名称 | 数量（只） | 备注 |
| 开丰桥 | 桥两侧 | 黄馨 | 1325 |  |
| 最良桥 | 桥两侧 | 黄馨 | 1375 |  |
| 东旱门隧道 | 隧道两侧 | 黄馨 | 504 |  |
| 新西门桥 | 桥两侧 | 黄馨 | 1199 |  |
| 兰墅桥 | 桥两侧 | 黄馨 | 818 |  |
| 中山大桥 | 桥两侧 | 黄馨 | 1691 |  |
| 兰馨路及三 凤路 | 四明西路至世南西路 | 细叶罗汉松、石榴 | 32 | 花钵 |
| 大黄桥路 | 太平洋后 | 罗汉松红叶石楠 | 14 | 花钵 |
| 四明广场 | 配电花架 | 常春藤、花叶蔓 | 16 | 花架 |
| 新西门路 | 路两侧 | 花石榴 | 36 | 花钵 |
| 北兰江路 | 路两侧 | 桂花 | 12 | 花钵 |
| 侯青门立交桥 | 桥两侧 | 黄馨 | 256 |  |
| 玉立路立交桥 | 桥两侧 | 黄馨 | 498 |  |
| 舜水路立交桥 | 桥两侧 | 黄馨 | 461 |  |
| 西石山路立交桥 | 桥两侧 | 黄馨 | 306 |  |
| 中山北路立交桥 | 桥两侧 | 黄馨 | 341 |  |
| 合 计 |  |  | 8884 |  |

标段二：姚江两岸、最良江两岸及玉皇山公园

| 序号 | 绿地名称 | 具 体 位 置 | 面积(㎡) | 年养护单价 （元） | 年养护金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北滨江路东延 | 东：东环北路 西：泵站桥 南：姚江河北：北滨江路 | 11050 |  |  |
| 2 | 北滨江绿地 | 东：新建桥 西：西石山桥 北：北滨江路 | 1817 |  |  |
| 3 | 南滨江绿地 | 东：新建桥 西：姚江桥 南：南滨江路 | 1976 |  |  |
| 4 | 南滨江水体绿化 | 东：新建桥 西：姚江桥 南：南滨江路 | 677 |  |  |
| 5 | *建委门口绿地 | 建委门口及东侧、花架 | 670 |  |  |
| 6 | 念慈桥脚西北绿地 | 念慈桥脚西北 | 1554 |  |  |
| 7 | *兰墅公园(3) | 姚江南岸 西石山路西侧 | 47040 |  |  |
| 8 | 长发商夏对面绿地 | 东：老江桥 西：新建桥 北：府前路 | 900 |  |  |
| 9 | 新建公园(1) | 东：新建路 南：北滨江路 西：逊埭路 | 4149 |  |  |
| 10 | 姚江怡景东首绿地 | 姚江怡景东首 | 2000 |  |  |
| 11 | 国税大楼前绿地 | 国税大楼前 | 155 |  |  |
| 12 | 玉皇山公园一期 | 念圣桥东侧 | 2950 |  |  |
| 13 | 姚江怡景前绿地 | 东：念德桥 西：念慈桥 南：南滨江路 | 8060 |  |  |
| 14 | 南滨江公园 | 东：念慈桥 西：老江桥 南：南滨江路 | 3168 |  |  |
| 15 | 世纪名苑前绿地 | 东：姚江桥 南：南滨江路 西：西石山路 | 16435 |  |  |
| 16 | 最良公园(2) | 云河绿洲东北侧及沿最良江 （水利末改造部分） | 30278 |  |  |
| 17 | 南兰江路沿岸（南） | 江南新城1期北侧及以西到兰墅桥部分 | 2588 |  |  |
| 18 | 最良桥北匝道 | 最良桥北东西两侧 | 15100 |  |  |
| 19 | 最良桥南匝道 | 最良桥南东西两侧 | 10000 |  |  |
| 20 | 北兰江路沿岸北岸（北） | 东：东环路桥 西：最良桥（水利末改造 部分） | 6298 |  |  |
| 21 | 北兰江路休闲绿地 | 东：市府广场 南：上菱新村 西：新西门路 北：北兰江路 | 2350 |  |  |
| 22 | 市府西侧停车场绿地 | 东：大黄桥路 南：北兰江路 | 1250 |  |  |
| 23 | *兰江广场 | 市府南侧对出（含改造部分） | 10000 |  |  |
| 24 | 市府西侧绿地 | 东：大黄桥路 南：北兰江路 西：裕丰花园北：世南西路 | 1976 |  |  |
| 25 | 玉皇山公园 | 中山中路东侧及酱园街社区周围 | 92700 |  |  |
| 26 | 玉皇山山体 | 玉皇山中央 | 47000 |  |  |
| 27 | 中山中路西侧 | 太守名府东侧 | 2100 |  |  |
| 合计 |  |  | 324241 |  |  |
| 备注:1.本标段须配备日常养护作业人员38人(不含保安人数)；2.“(N)”,要求提供不间断的治安管护服务(工作时间14小时:7:00-21:00);“N”为规定时限内,在岗在位的保安人数。3.“*”需播黑麦草管理要求。 |  |  |  |  |  |

标段三：梨洲街道

| 序号 | 绿地名称 | 具 体 位 置 | 面积(㎡) | 年养护单价 （元） | 年养护金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振兴东路 | 西：南雷南路 | 9224 |  |  |
| 2 | *南雷南路 | 南：高速道口、北：最良桥 | 59941 |  |  |
| 3 | *四明广场周边道路绿地 | 东：南雷路、南：世南西路 西：大黄桥路、北：舜水南路 | 1000 |  |  |
| 4 | 最良小区门口花坛 | 白云小区门口 | 1600 |  |  |
| 5 | 东旱门路四明西路交叉口 | 东旱门路四明西路交叉口 | 100 |  |  |
| 6 | 东旱门路两侧绿地 | 南：磨刀桥路 北：万年桥路 | 8000 |  |  |
| 7 | 东旱门隧道南北侧绿化 | 东旱门隧道南北侧 | 4176 |  |  |
| 8 | *谭家岭东路 | 东：城东路 西：南雷南路 | 32000 |  |  |
| 9 | 东旱门南路 | 南：谭家岭东路 西：磨刀桥路 | 4260 |  |  |
| 10 | 黄山东路一期道路 | 保利西大门 | 3736 |  |  |
| 11 | 党校路绿地 | 党校路西侧 | 450 |  |  |
| 12 | 中山桥两侧小块绿地（北） | 念圣桥至北兰江路 | 11411 |  |  |
| 13 | 中山桥两侧小块（南） | 中山桥南两侧附桥下西首小块绿地及到四明东路隔离带 | 11552 |  |  |
| 14 | 花园水厂公园 | 巍星路以西、自来水厂以北 | 10710 |  |  |
| 15 | 中山南路 | 四明东路至谭家岭路 | 15701 |  |  |
| 16 | 四明东路 | 城东路至东旱门路 | 2771 |  |  |
| 17 | 中山南路西侧绿地 | 万年桥路至四明东路、中山路西侧 | 9300 |  |  |
| 18 | *城东路 | 北：子陵路 南：南雷南路 | 90040 |  |  |
| 19 | 南排江路 | 南排江路 | 9933 |  |  |
| 合计 |  |  | 285905 |  |  |
| 备注:1、本标段须配置日常养护作业人员32人（不含保安人数）；2“*”需播黑麦草管理要求。 |  |  |  |  |  |

标段四：兰江街道及黄山儿童公园

| 序号 | 绿地名称 | 具 体 位 置 | 面积(㎡) | 年养护单价 （元） | 年养护金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *全民健身中心西侧绿地 | 东：全民健身中心、南：沈家闸江 西：开丰路、北：世南西路 | 7390 |  |  |
| 2 | 新西门路绿化分隔带 | 南: 谭家岭路 北: 四明西路 | 3500 |  |  |
| 3 | 新西门路北绿地 | 南：四明西路 北：南兰江路 | 22901 |  |  |
| 4 | 新西门路南绿地 | 南：谭家岭路 北：四明西路 | 11700 |  |  |
| 5 | 开丰路绿地 | 南: 谭家岭路 北: 开丰桥 | 42126 |  |  |
| 6 | 开丰路绿化分隔带 | 南: 谭家岭路 北: 开丰桥 | 2979 |  |  |
| 7 | 兰墅大桥隔离带 | 兰墅大桥东西两侧 | 2650 |  |  |
| 8 | 开丰路武装部前绿地 | 武装部东侧 | 1154 |  |  |
| 9 | 开丰路武装部单位绿地 | 武装部内 | 5000 |  |  |
| 10 | 广安路东首绿地 | 南：四明西路 北：南兰江路 | 955 |  |  |
| 11 | 四明西路绿地(江南华都东、西绿地） | 东:新西门路、西: 广安路 南：伊顿 北：江南华都南门口 | 3186 |  |  |
| 12 | 余姚中学门口花坛 | 余姚中学门口 | 100 |  |  |
| 13 | 广安路西首绿地 | 南：四明西路 北：南兰江路 | 5600 |  |  |
| 14 | 新西门桥北侧桥下绿地 | 新西门桥北侧桥下 | 1380 |  |  |
| 15 | 开丰桥南北两侧绿地 | 开丰桥南北两侧 | 8678 |  |  |
| 16 | 新汽车南站 | 新汽车南站北侧 | 1615 |  |  |
| 17 | 谭家岭西路隔离带 | 东：南雷南路 西：梁周线 | 8457 |  |  |
| 18 | 谭家岭西路四小块绿地 | 谭家岭西路南北两侧 | 2900 |  |  |
| 19 | 世南西路延伸段隔离带 | 东：开丰路 西：梁周线 | 4055 |  |  |
| 20 | 新西门路新增隔离带 | 南：新西门桥 北：世南西路 | 540 |  |  |
| 21 | 开丰路南端小块绿地 | 开丰路西侧、消防大队东南侧 | 900 |  |  |
| 22 | 广安路西首新增绿地 | 四明西路至谭家岭西路 | 6700 |  |  |
| 23 | 广安路东侧停车场绿地 | 兰江小学东南侧 | 1500 |  |  |
| 24 | 规划局前绿地 | 南兰江路南侧广安路西侧 | 4051 |  |  |
| 25 | 谭家岭西路隔离带(西段) | 东：梁周线 西：兰江街道环卫所 | 66000 |  |  |
| 26 | 公建中心绿地 | 南兰江路南侧广安路西侧 | 2500 |  |  |
| 27 | *三凤路、兰馨路 | 开丰路至四明西路、四明西路至世南西路 | 8992 |  |  |
| 28 | *三凤路 | 四明西路至南兰江路 | 13500 |  |  |
| 29 | *新庄路 | 谭家岭西路至南环西路 | 11284 |  |  |
| 30 | 广安路停车场 | 兰江小学西侧 | 1250 |  |  |
| 31 | *黄山儿童公园 | 谭家岭路南侧 | 93000 |  |  |
| 合计 |  |  | 346543 |  |  |
| 备注:1、本标段须配置日常养护作业人员41人（不含保安人数）；2.“*”需播黑麦草管理要求。 |  |  |  |  |  |

标段五：凤山街道

| 序号 | 绿地名称 | 具 体 位 置 | 面积(㎡) | 年养护单价 （元） | 年养护金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴城路 | 北环西路至舜达西路 | 180 |  |  |
| 2 | *子陵路绿化隔离带 | 东：照山桥 西：新建北路 | 9619 |  |  |
| 3 | 阳明东路绿地 | 东:中山北路 西:三官堂 | 484 |  |  |
| 4 | 中山家园前绿地 | 东:中山北路 南:文山路 | 1000 |  |  |
| 5 | 阳明东路与城东路交叉口东南首绿地 | 阳明东路与城东路交叉口东南首 | 1400 |  |  |
| 6 | 后青门生态林绿地 | 季卫桥社区北侧 | 7500 |  |  |
| 7 | 金型路 | 城东路至中山北路 | 7608 |  |  |
| 8 | 星光路 | 治山路至子陵路 | 6083 |  |  |
| 9 | 城东广场(2) | 金型路南侧 | 28846 |  |  |
| 10 | 三官堂绿地 | 南:念慈桥 北:三官堂桥 | 2858 |  |  |
| 11 | 新建北路绿化隔离带 | 南:侯青门立交桥 北:余慈公路 | 11790 |  |  |
| 12 | 后青门匝道绿地 | 后青门匝道 | 10000 |  |  |
| 13 | 舜泉大酒店前绿地 | 舜泉大酒店北侧 | 1678 |  |  |
| 14 | 皇山桥节制闸北侧滨江绿地 | 皇山桥节制闸北侧沿岸、海景豪庭前 | 6542 |  |  |
| 15 | 城东文化公园（2） | 星光路西侧 | 34000 |  |  |
| 16 | 中山北路两侧小块（南段） | 金山路至北环东路 | 11000 |  |  |
| 17 | 中山北路中间隔离带 | 金山路至北环东路 | 5000 |  |  |
| 18 | 中山北路隔离带（北段） | 北环东路至舜余东路 | 6920 |  |  |
| 19 | 中山北路两侧小块（北段） | 北环东路至舜余东路 | 29500 |  |  |
| 20 | 高铁站周边绿地 | 高铁北站周边 | 20000 |  |  |
| 21 | *星光路社区公园 | 东：城东路、南： 西：星光路、北：江星路 | 20155 |  |  |
| 22 | 万家桥江滨江绿地 | 东：城东路、南：万家桥江 西：东江沿路、北：冶山路 | 30000 |  |  |
| 23 | *东江滨河绿地东岸 | 金声玉府后、春江花月周围、文山路南至北环西路桥 | 43556 |  |  |
| 24 | 模具城二期 | 消防大队大院南滨江绿地 | 3600 |  |  |
| 25 | 东江滨河绿地东岸二期 | 教堂南侧、教堂河道南侧 | 9770 |  |  |
| 26 | *中山中路 | 南：世南东路 北：中山苗圃门口 | 8360 |  |  |
| 27 | 消防大队前绿地 | 东：城东路 西：中山北路 | 14500 |  |  |
| 28 | 治山路绿化隔离带 | 城东路至东江 | 1755 |  |  |
| 29 | *新建北路绿化隔离带 | 南：金型路 北：北环西路 | 2664 |  |  |
| 30 | *城东路 | 高铁段 | 66000 |  |  |
| 合计 |  |  | 402368 |  |  |
| 备注:1.本标段须配备日常养护作业人员45人(不含保安人数); 2.“(N)”,要求提供不间断的治安管护服务(工作时间14小时:7:00-21:00);“N”为规定时限内,在岗在位的保安人数；3.“*”需播黑麦草管理要求；4.序号30城东路绿地养护工作起始时间根据业主方指令确定。 |  |  |  |  |  |

标段六：阳明街道

| 序号 | 绿地名称 | 具 体 位 置 | 面积(㎡) | 年养护单价 （元） | 年养护金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南河沿路绿地 | 东：新建路 西：舜水北路 南：南河沿路 | 13521 |  |  |
| 2 | 西石山公园（西边两小块） | 东：富巷新村南小区 西：西石山路 | 1560 |  |  |
| 3 | 西石山北路绿地 | 东：春晓花园西门 西：西石山北路 南：西石山北路立交桥 北：丰山路 | 1530 |  |  |
| 4 | 阳明西路绿化隔离带 | 东: 玉立路 西: 姚洲大桥 | 4547 |  |  |
| 5 | 长城路绿地 | 君怡佳园东首 | 200 |  |  |
| 6 | 玉立路绿化隔离带 | 南: 开丰桥 北: 余夫线 | 496 |  |  |
| 7 | 丰山路绿地 | 农贸市场北首 | 1570 |  |  |
| 8 | 西石山北路立交桥绿地 | 西石山北路立交桥北侧 | 300 |  |  |
| 9 | 舜水路立交桥两侧绿地 | 舜水路立交桥两侧 | 864 |  |  |
| 10 | 胜山小游园 | 体育馆北侧 | 850 |  |  |
| 11 | 电信局前绿地 | 电信局北侧、西侧 | 545 |  |  |
| 12 | 舜水路交通岛绿地 | 舜水路、交通岛 | 1217 |  |  |
| 13 | 地铺弯路绿化带 | 东：西石山路、西：开丰桥 | 1120 |  |  |
| 14 | 阳明西路小块绿地 | 审计局门口丰南桥两侧 | 1138 |  |  |
| 15 | 子陵路绿化隔离带 | 东:新建北路 西: 姚洲大桥 | 9707 |  |  |
| 16 | 玉立路立交桥北两侧绿地 | 玉立路立交桥北两侧 | 4500 |  |  |
| 17 | 玉立路立交桥南两侧绿地 | 玉立路立交桥南两侧 | 1000 |  |  |
| 18 | 玉立路西首绿地 | 玉立路西首 | 980 |  |  |
| 19 | 长元路绿地 | 长元路南北两侧、玉立路东 | 500 |  |  |
| 20 | 锦江公园 | 锦江花园南侧 | 17830 |  |  |
| 21 | 桐江桥休闲绿地（1） | 新建路西侧、阳明西路北侧 | 7829 |  |  |
| 22 | 侯青公园（1） | 侯青江北侧 | 20000 |  |  |
| 23 | 樱花公园 | 汽配城内 | 14098 |  |  |
| 24 | 长安路 | 玉立路至油车江 | 4116 |  |  |
| 25 | 长元路 | 玉立路至油车江 | 6604 |  |  |
| 26 | 横一路 | 城西经济开发区内 | 1576 |  |  |
| 27 | 横三路 | 姚北大道至高夹线 | 323 |  |  |
| 28 | 纵三路 | 城西经济开发区内 | 3139 |  |  |
| 29 | 卢申巷路 | 阳明西路至长元路 | 2560 |  |  |
| 30 | 二高路 | 长安路至长新路 | 1868 |  |  |
| 31 | 丰南路 | 长安路至长新路 | 2580 |  |  |
| 32 | 成山路 | 阳明西路至长安路 | 4216 |  |  |
| 33 | 长庆路 | 长宁路至长安路 | 1992 |  |  |
| 34 | 长宁路 | 成山路至长元路 | 1455 |  |  |
| 35 | 长新路 | 玉立路至阳明西路 | 7608 |  |  |
| 36 | 国贸大厦 | 国贸大夏西侧 | 2240 |  |  |
| 37 | *舜北公园（3） | 舜北公园 | 42372 |  |  |
| 38 | 胜山西路停车场 | 胜山西路南侧渔政对出 | 200 |  |  |
| 39 | *富巷公园（1） | 长城路北、富巷北路东 | 15227 |  |  |
| 40 | 余马公路隔离带绿地 | 余马公路南北两侧 | 11252 |  |  |
| 41 | 长元路小块绿地 | 丰南公园北侧 | 2850 |  |  |
| 42 | 世纪路绿化隔离带 | 长安路至余马路 | 2100 |  |  |
| 43 | 长元路 | 经十七路西至经十八路 | 3200 |  |  |
| 44 | 金型西路 | 梁周线至新建北路 | 10450 |  |  |
| 45 | 君怡家园前绿地 | 长城路及富巷路交叉口 | 1500 |  |  |
| 46 | 阳光国际大厦对出绿地 | 玉立路西侧 | 300 |  |  |
| 47 | 健康之路 | 老人民医院（财富广场后面） | 1500 |  |  |
| 48 | 长安路苗圃 | 长安路南侧 | 12000 |  |  |
| 49 | 长安路滨江绿地 | 长安路南侧 | 26469 |  |  |
| 合计 |  |  | 275599 |  |  |
| 备注:1.本标段须配备日常养护作业人员31人(不含保安人数);2.“(N)”,要求提供不间断的治安管护服务(工作时间14小时:7:00-21:00);“N”为规定时限内,在岗在位的保安人数。3.“*”需播黑麦草管理要求。 |  |  |  |  |  |

- 其他要求

- 养护费的组成

1.1绿地养护总费用构成，主要包括日常绿化养护（含部分绿地黑麦草籽播养护、公园绿地巡逻）、绿化补植费用。各项费用占比为：日常绿化养护费用 90 %（各项目比例为：修剪25%、浇水12%、除草32%、施肥6%、病虫害防治14%、植物防护6%、基本养护费5%）；绿化补植费用 10 %。

1.2行道树养护总费用构成，主要包括日常绿化养护、重修剪和绿化补植费用。各项费用占比为：日常绿化养护费用85 %（各项目比例为：修剪35%、浇水12%、除草6%、施肥9%、病虫害防治20%、植物防护6%、基本养护费12%）；重修剪和绿化补植费用15%。

- 付款方式

2.1绿化补植

采购人将提取 二 标段— 六 标段年度总养护费用的 10 %作为年度绿化补植经费，根据业主指令实施，每年服务期限到期前，按照实际发生费用划拨。

2.1.1绿化补植根据业主指令实施，乙方每3个月上报一次完整的绿化补植工程结算资料，实际规格、品种、数量须由监理单位核准。绿化补植费用在每年服务期限到期前结算，业主方根据绿化补植工程结算资料按实划拨补植费用。乙方年度实际绿化补植费用应当控制在业主方所划定的年度绿化补植经费以内，如有特殊情况，超出年度绿化补植经费部分必须由监理单位核定实际规格、品种、数量，并经审计核定后由业主方支付乙方实际增加绿化补植数量所产生的补植费用。因乙方自身养护工作不到位引起的绿化补植费用，由乙方自行承担。

2.1.2计量原则：按各种绿化补植项目的实际完成工程量计算，实际完成工程量须由监理单位核准，合同清单中有约定计量规则的，按约定的计量，无约定的按规范或习惯。

2.1.3计价原则：定额套用《浙江省园林工程预算定额（2010 版）》或现行其它定额；材料价按实施月份的信息价（余姚价或宁波价）或市场价；费用套用《浙江省建设工程施工费用定额（2010 版）》及有关文件的规定执行，综合费费用按绿化工程三类，施工组织费用不计，规费（排污费、社保费、公积金）费率为 10.94%，民工工伤保险费 0.115%，规费（危险作业意外伤害保险）费率为 0.79%，税金费率为 10%，综合单价下浮7.5%。如定额无法套用的，按市场价协商确定综合单价。

2.2行道树补植和重修剪

一 标段年度总养护费用由行道树年度总养护费用（占比88%）和垂直绿化年度总养护费用（占比12%）组成。采购人将提取行道树年度总养护费用的 15 %作为行道树年度补植经费和年度重修剪经费（包括梧桐重修剪 260元/株、高压线下修剪  130 元/株），根据业主指令实施，每年服务期限到期前，按照实际发生费用划拨。

2.2.1行道树补植和重修剪根据业主指令实施，费用结算方式及要求参考2.1.1。

2.2.2乙方驾驶重修剪作业车辆的人员必须拥有专业上岗资格证书，作业车辆可向业主方租赁。若有租赁需要，乙方需在实施重修剪工作前与业主方签订租赁合同。

2.3年度绿化养护

一 标段年度绿化养护经费由行道树年度总养护费用的85 %以及垂直绿化年度总养护费用共同组成， 二 标段— 六 标段的年度总养护费用的 90 %为年度绿化养护经费。年度绿化养护经费按月核拨，当月核拨的养护费用须结合每月绿化养护考核，由月度考核结果引起的经济扣罚直接在当月核拨的养护费中扣除。

- 绿地养护管理

3.1 乔木管理

3.1.1乔木保存率在98%以上，无死株、缺株。若有缺损，按同等品种标准，在适宜的季节于 3 日内更换补植。新种乔木规格要求胸径在12公分以上，并与周边景观相协调统一，新种乔木须做好支撑加固工作。

3.1.2乔木生长旺盛，无病虫害现象。在正常的条件下无黄叶、焦叶、卷叶、落叶，叶上无虫粪虫网灰尘；树干通直，树冠圆满。基本无枯枝、病虫枝、萌蘖芽。

3.1.3合理修剪。应根据各类乔木的生长特性及不同要求进行疏枝、剥芽、摘心、去

残花、疏蕾、疏果等，保持树型整齐、美观，内膛通透。

3.1.4病虫害防治有效。提倡综合防治，以防为主。病虫害应控制在不影响观赏效果的范围之内。根据不同季节、不同树种适时喷洒药物，无蛀干性害虫的活虫、活卵。

3.1.5浇灌与排水。生长期内，根据不同树种和不同立地条件进行适期、适量的浇灌

与排水，应保持土壤中有效水分。树木周围积水应及时排除。

3.1.6合理施肥。施肥量应视乔木生长情况、土壤肥力而定。施用的肥料种类选择应

视品种、生长期及观赏和土壤缺肥状况等不同要求而定。一年施肥不得少于两次。

3.1.7树冠无悬挂物、树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物及攀缘植物等。乔木下的大型野草必须铲除，特别是树木危害严重的各类藤蔓。

3.2灌木及绿篱养护

3.2.1 灌木及绿篱存活率达到100%，无死株、缺株，若有缺损，按同等品种、规格、标

准，在适宜的季节于3日内更换补植。枝叶茂密，无弱株、病株、歪斜株（灌木最大倾斜度

不超过5度，整形性歪斜除外）。

3.2.2修剪及时合理。根据其生长特性及配置要求合理修剪，无过度修剪现象，高度

控制得当，无死株、残株，无杂草，隔离带绿篱高度应控制在 80cm以下。特别是赏花花灌木修剪应做到花后整形修剪。

3.2.3 病虫害防治有效。根据不同季节、不同苗木适时喷洒药物，无明显病虫害。枝叶完整，无枯黄、干焦、卷曲、缀拈、穿孔。病虫害应控制在不影响观赏效果的范围之内。

3.2.4 适时浇水。生长期内，根据不同品种和不同立地条件进行适期、适量的浇灌与

排水，应保持土壤中有效水分；定期对叶片进行喷水，保持树叶清洁，无积尘。

3.2.5 合理施肥。施肥量应视灌木及绿篱生长情况、土壤肥力而定。施用的肥料种类

选择应视树 、生长期及观赏和土壤缺肥状况等不同要求而定；一年施肥不得少于两次。

3.3草坪及地被管理

3.3.1 草坪及地被覆盖率达到100%，杂草率≤5%且基本无10cm以上杂草，无明显干枯草丛，无坑洼现象。草坪枯死、泥土明显裸露、杂草丛生在3日内修复。

3.3.2 修剪及时，合理，坪面整齐。冷季型草坪生长季控制在8cm，休眠期宜控制10-12cm；暖季型草坪生长季控制在4-6cm，休眠期控制在4cm。木本地被植物应在冬季休眠期进行修剪。

3.3.3 无明显病虫害。及时防治，出现病虫害的应及时完成防治。禁止使用剧毒农药除杂草。

3.3.4 适时适量浇水、喷水。

3.3.5 合理施肥，施肥量及施肥次数应视品种具体情况而定，一年施肥不得少于两次。

3.3.6 土壤保持良好的通透性。在生长期内，根据草坪及地被生长情况和土壤情况适时

打孔松土，确保草坪及地被生长旺盛。

3.3.7 黑麦草籽播需提前上报工作计划，要求籽播细密均匀，养护得当，播种后需有成坪效果。

3.4立体绿化养护管理

3.4.1苗木的修剪应按各类不同苗木的修剪技术要求进行。修剪应使植物枝叶繁茂，分布均匀；要有利于促进分枝和花芽形成。

3.4.2夏季做好抗旱工作，夏季浇水一天两次，其余季节2-3日一次，并对一些生长较弱和不耐旱的植株进行叶面喷雾并适当修剪。

3.4.3及时防治病虫害，加强病虫害检查，发现虫情及时采取有效措施，减少损失。及时清理枯枝落叶、杂草等，消灭病源病虫，防治病虫扩散、蔓延。

3.4.4合理施肥，施肥至少一年两次。

3.5.水生植物养护管理

3.5.1水生植物保持率不低于90%，植物完整，无死株、缺株。生长范围应严格控制，超出范围影响景观的应及时清除枯叶及杂物。

3.5.2合理施肥，施肥量及施肥次数应视品种具体情况而定，施肥不应污染水质。

3.5.3做好病虫害防治工作。及时防治，出现病虫害的应及时完成整治。

3.5.4 水生植物生长应整齐，密度控制合理，不得因生长高度控制不当造成水位过高

或滩浅现象，不得高低不齐，无明显杂草。

3.5.5 水生植物的冬季管理：对于不耐寒而干枯的水生植物，应在冬季枯黄后将其泥土上部分清除；对于多年生耐寒水生植物应在每年2月底新芽长出前将泥上部分剪除。

3.6行道树养护管理

3.6.1行道树骨架均匀、树干挺直、树冠丰满；叶片正常，植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、下垂枝、枯枝等；及时抹芽。有倒伏、影响安全的断枝、积雪压枝现象须在4小时内处理完毕或者设置临时围护。

3.6.2行道树补种品种、规格应相对保持统一（新种行道树胸径误差控制在 20 %以内，树高比例协调，新种行道树规格要求胸径不得低于12公分）。

3.6.3行道树保存率100%，无死株、无缺株和倾斜。

3.6.4根据行道树生长特性、树冠情况及防台要求制定年度行道树修剪计划，定期组织

修剪。对于树木生长影响电力管线安全，树木生长遮挡交通指示牌、路灯、信号灯或行车视线造成交通安全隐患，树木虫害影响居民正常生活，树木生长影响居民采光、通风、居住安全等问题，需及时安排修剪，如需与交警、电力部门配合的，应当提早一周与主管部门联系。对于园林处要求重修剪的法梧行道树，每两年必须重修剪一次，可按两批次，每年一批的方式轮流重修剪。

3.6.5树冠无悬挂物，树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物。树穴内有平整盖板、鹅卵石、

透水石或种植地被植物，黄土不裸露。

3.7支撑管理

3.7.1树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。禁止发生支撑嵌箍树皮现象。

3.7.2定时进行检查，发现支撑残缺、绑扎材料松散或嵌入树体等现象应及时补全、调整或重新绑扎；防台防汛前后及时进行支撑检查和适当维护，并保证应急支撑，确保树木支撑安全、有效；在支撑期限到期后及时拆除相关支撑部件。

3.7.3对于需要支撑维护的苗木，须保留其单株支撑的完整性，若出现支撑杆缺失现象，则应在最大化保留该区域单株支撑完整性的原则下，合理分配移用支撑杆以弥补空缺。

3.8绿地监管

3.8.1严禁乱砍乱伐树木，杜绝乱拉乱挂、吊挂衣物、攀援树枝等现象。

3.8.2严禁践踏绿地。对擅自占用绿地、挖沟取土、倾倒渣土的给予制止并及时上报，有必要时报请管理部门协调责任单位协助清理，保持绿地整洁，平整。

3.8.3随时发现并制止摘花、折枝行为。

3.8.4因交通事故等原因破坏的绿地，必须在接警后第一时间内清理，并在事故现场清理后48小时内修复完毕。

3.9其他

3.9.1对于智慧城管、市民来电等各类督办单所反映的修剪、整枝、支撑、补植、除虫等问题，及时响应、处理、回复，在规定时限内完成督办工作。对于城区裸露地块补植，补植苗木、地被的品种、规格应与周边景观相协调，保持相对统一。

3.9.2对于园林处布置的工作或其他临时指令性、突击性的任务，应及时响应，并在规定时间内完成。

- 养护考评标准

园林绿化养护管理考评根据《宁波市绿化养护管理考核管理办法》制定《余姚市绿化养护管理考核实施细则》进行考核，采用百分制形式，每月由园林处组织专业人员进行考评，行道树养护管理工作纳入单项考核，根据考评结果拨付养护费。（采购人有变更考核、付费的方式、方法、标准的权利，若有变更调整，则按最新发布的执行）

    - 月度考核总分在90分（含）以上，全额拨付月度养护经费；
月度考核总分在90-85分（含）的，每下降1分，扣月度养护经费的2个百分点，依次类推；
月度考核总分在85-80分（含）的，在已扣10个百分点的基础上，每下降1分，扣月度养护经费的4个百分点，依次类推；
月度考核总分在80分以下的，不予拨付月度养护经费；
考核分数有小数点的，以其整数作为考核拨款依据。
项目法人或项目经理，应每周与业主单位进行工作联系上报养护计划并进行反馈签到，应到而未到1次扣1分；项目法人及项目经理未按业主要求参加相关会议的，不到场1次扣2分。年度内连续3次不到场则不予拨付养护经费。
绿地养护过程中有下列行为之一的，考核扣分加倍：

①存在问题不及时整改的；

②一个月内连续发现相似问题的；

③市民意见多，新闻媒体反面报道的。

④对养护管理者随意迁移、砍伐和破坏绿地内任何苗木的行为，将按照《宁波市城市绿化条例》和有关法规实施处罚。

    - 对绿地内设施因养护管理不善或使用不当所造成的损失由养管者恢复原  状或负责全额赔偿。

    - 对绿地内苗木在养护期内死亡，由养护单位按原苗木规格进行补植或按市场价格赔偿。

    - 若督查发现未履行修剪、除虫、除草、补植、浇水、施肥等养护工作及保洁工作连续2次以上，按实扣除当年养护经费中所涉及各养护工作所占比重的养护费用。

    - 对于日常落叶、养护管理造成的各类垃圾，乙方必须自行承担清运工作，做到及时清运，保证绿地干净整洁。香樟换叶期，保证落叶清运每天一次；秋冬季落叶期，养护单位应及时完成绿地内(包括园路、铺装）植物落叶、枯叶的清理和清运工作（如水生植物、梧桐等），冬季园林垃圾清运每天不少于2次，其中11-12月份的园林垃圾清运工作将作为该月度绿化养护考核的重点内容。

公共绿地养护质量考核实施细则

| 项目 | 考 核 标 准 | 考 核 评 分 办 法 | 标准分 | 平时分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 植物 养护 | 1.1乔灌木树冠完整，生长旺盛，无病虫枝无枯枝 | 树冠不完整扣0.1分/株；病虫枝、枯枝、死杈、徒长枝扣0.1分/株；内膛过密、通风透光不良扣0.1分/株；树支架、草绳缠绕不规范，扣0.5分/株；叶色、叶形不正常（黄叶、焦叶、卷叶、落叶）扣0.5分/株； | 10 |  |  |
|  |  | 树下绿地无杂草，树冠无悬挂物，树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物，发现一处扣0.1分。 | 5 |  |  |
|  | 1.2绿篱、色块整齐形态完美，控制高度适宜无破残，徒长枝在10cm以下，无残株、死株 | 绿篱、色块不整齐扣0.1分/m2；有破残、缺株、死株，未能在规定时间内补植的，扣0.3分/m2；绿篱、色块未及时修剪，有明显窜枝的，扣0.2分/m2 ；色块、绿篱高度过高，影响交通视线的，每处扣0.5分；绿带内有明显的杂草，扣0.5分/m2； | 10 |  |  |
|  |  | 垂直绿化、水生植物内容残缺、杂乱扣0.2分/处；最佳观赏期后未及时修剪、归整，扣0.2分/处。 | 5 |  |  |
|  | 1.3地被植物长势茂盛，无杂草，无明显残叶枯花，草坪高度控制平坦整齐，生长良好，无明显杂草，裸地，积水，嵌草砖内草坪全覆盖 | 明显高度杂草扣0.2分/m2；生长不良、枯黄、缺水0.1分/m2；嵌草砖裸地扣0.5分/m2；草坪枯死、泥土明显裸露，杂草丛生且未在规定时间内修复的，扣0.2分/处；大面积死亡的扣1-3分。 | 15 |  |  |
|  | 1.4植物病虫害防治及时，危害率控制在5%以下 | 明显病虫害乔灌木扣0.2分/株，绿篱、色块、草坪扣0.1分/m2，病虫害多发季节，未及时喷药预防0.5分/次；用药配比不正确、操作不规范，扣1分/处；发生药害事故，扣5分/次。 | 12 |  |  |
| 2. 景观 效果 | 2.1老树保存率98%以上，补植及时，成活率在95%以上，无死株 | 老树死亡减少1株扣0.5分，发现乔木死树1株扣0.5分，灌木死1株扣0.2分，未及时补种一棵扣0.2分。 | 5 |  |  |
|  | 2.2绿化景观效果显著，无植物倒伏，无景点破坏 | 植物倒伏扣0.1分/株，植物造景破坏扣0.5分/处,杂草扣0.1分/处。 | 5 |  |  |
|  | 2.3造型植物保持优美形态，生长旺盛，无明显残缺，徒长枝在10cm以下 | 每株残缺面>10%扣0.1分，>20%扣0.2分，每株徒长枝超过5枝扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 3.肥水标准 | 由于肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧现象，乔灌木每株、绿篱、草坪每平方米扣0.1分；未按标准施肥、灌溉的，每次扣1分。 |  | 5 |  |  |
| 4. 绿地监管 | 对占绿毁绿现象、破坏绿化景观行为不及时劝阻或上报的，扣0.2分/次。 |  | 4 |  |  |
| 5. 台账 记录及其他 | 按月报送绿化养护计划，每周2次签到反映绿化养护实况，做好督办单回复工作、在规定时限内完成督办工作 | 未按时上报绿化养护计划1次扣1分，未签到1次扣0.5分，督办单未回复1次扣0.5分，未按时或拒绝完成督办工作1次扣5分；重大活动保障不力，突发事件处理不当，扣2分/次； | 6 |  |  |
|  |  | 及时处理智慧城管、市民来电派件，如因工作推诿、拖拉造成智慧城管案件退单或红灯或重复出现整改通知单，每次扣2分。 | 8 |  |  |
| 6. 人员 管理 | 养护人员到位，管理人员联系到位 | 发现养护范围内养护人员不到位，每处扣1分，管理人员联系不到位每次扣2分。 | 5 |  |  |

行道树养护质量考核实施细则

| 类别 | 项目 | 评分标准 | 标准分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行道树养护（100分） | 修剪计划 | 根据行道树生长特性、树冠情况及防台要求制定年度修剪计划，定期组织修剪。如有树木生长影响电力管线安全，未及时安排修剪的，扣1分/次；如有遮挡交通指示牌、路灯、信号灯或行车视线造成交通安全隐患，未及时安排修剪的，扣1分/次；如有树木生长影响居民采光、通风、居住安全，未及时安排修剪的，扣1分/次。 | 10 |  |  |
|  | 整体景观 | 生长不良，叶色、叶形不正常（黄叶、焦叶、卷叶、落叶）扣1分/株；树干未及时抹芽，扣0.5分/株。 | 10 |  |  |
|  | 补种情况 | 缺株、死株、明显倾斜或倒伏未按规定时间及时补种或扶正，扣1分/株。新种乔木品种、规格未按标准执行，或树冠未达到三级分枝以上或种植倾斜，扣1分/株。 | 10 |  |  |
|  | 修剪情况 | 有病虫害、残枝、枯枝、10cm以上徒长枝，未及时清理，扣1分/株。内膛过密、通风透光不良扣1分/株。修剪切口不平整，伤口处理不规范扣0.5分/株。分支点过低影响通行，扣1分/株。 | 15 |  |  |
|  | 病虫害防治 | 无病虫害防治预案和防治计划，扣2分/月度；有明显的病虫害危害的，扣1分/株；用药配比不正确、操作不规范，扣1分/处；发生药害事故扣5分/次。 | 15 |  |  |
|  | 树干刷白 | 行道树主干未刷白，扣1分/株；涂白高度未达1.2米，高度未统一的，扣0.5分/株；涂料配比不规范，扣1分/处；涂料堆放不规范或工程结束后未及时清理现场，扣1分/处。 | 6 |  |  |
|  | 水肥管理 | 没有肥、水计划扣2分/月度；由于肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧、严重缺水现象，每株扣1分；未按标准施肥、浇水的，每株扣1分。 | 6 |  |  |
|  | 树穴及支撑 | 支撑架不规范，散架、缺失的，扣1分/株；草绳缠绕凌乱，扣0.5分/株。树穴黄土明显裸露，树穴地被缺株严重，扣0.5分/个。 | 8 |  |  |
|  | 台账资料及其他 | 重大活动保障不力，突发事件处理不当，扣1.5分/次；出现群众投诉、媒体曝光事件，凡经查证属实，每次扣1.5分。 | 3 |  |  |
|  |  | 及时处理智慧城管、市民来电派件，提高整改时效；管理部门提出的问题应在规定时间内完成.如因工作推诿、拖拉造成智慧城管案件退单或红灯或重复出现整改通知单，每次扣2分。 | 8 |  |  |
|  |  | 树冠无悬挂物，树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物，发现一处扣0.5分。 | 3 |  |  |
|  | 人员管理 | 发现养护范围内养护人员不到位，每处扣1分，管理人员联系不到位每次扣2分。 | 6 |  |  |

- 未按照《宁波市城市绿地等级标准》及《宁波市城市绿化养护技术规程》进行养护管理，造成景观效果差，市民意见多，社会反映较强，电台、电视、各种报纸报导造成负面影响的，拒不改进的，则扣除当月全额养护经费；若情况严重，予以解除养护合同。

- 标段一至标段六投标人（服务承包人）具有专业养护经验的项目负责人2人以上、长期固定一线养护人员，有养护专业机械(洒水车、割草机、高压水泵等)园林养护设施；所有标段中标人必须在余姚有固定的办公场所。

- 标段一至标段六中每个养护年内每月考核得分均在90分(含)以上的单位，将获得每年度余桃市园林管理处优秀养护单位的评选资格；出现养护不利、项目经理不到场、经媒体报导造成严重影响、年度考核平均得分在80分（不含）以下的单位将取消参加本项目下一养护周期的投标资格。

- 拟派的项目经理必须具备（1）有领导能力、组织能力、绿化专业管理水平（2）具有多年绿化养护或绿化工程专业管理经验（3）在服务期限内，若出现项目经理不配合甲方养护工作或养护工作不满足甲方要求的情况，甲方有权调换项目经理。拟派的项目经理必须保证保证每周到园林处签到2次，报送周计划和总结，做到每天7小时工作制，对于突发状况，需及时赶到现场。如在一个养护周期内（一年）缺勤次数达到5次（包括5次）的，招标人有权终止与养护单位终止合同，所造成的损失均由养护单位承担。具体考勤方式由招标人和中标人在签订合同时确定。

- 因不可抗力因素造成实际养护工作数量超过招标总量3%（含）的（低于3%的由养护单位承担），由招标人和中标单位协商后支付中标单位实际增加养护数量所产生的养护费用（招标人将承担所有增加数量所产生的养护费用）。

- 因中标单位原因造成养护任务无法完成的，招标人可采用谈判方式由招标人指定1家或多家养护单位继续进行养护任务，由此造成的损失均由原养护单位承担。

- 各标段绿地内因绿化养护产生的公共水电费用由招标人及中标人各承担50%，具体金额根据相关部门出具的水电费清单进行计算。

- 加强应急管理：

- 建立应急救灾队伍，并将名单上报招标人；

- 建立抗旱、防汛、防台、抗寒等应急物资储备；

- 做好灾害性天气的事前准备和事后抢救工作，统一服从招标人指挥，事先做好树木的支撑、保暖等保护措施，事后做好倒伏树木扶正清障工作、对于死亡和生长不良树木及时清除和补种；

- 招标人交待的其它应急事项。

- 玉皇山、儿童公园日常养护管理必须做到4-5人留驻现场。

# 第三章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：余姚市园林管理处余姚城区2019-2021年绿化养护服务项目 |
| *2 | 采购项目预算（最高限价）： 一标段：人民币1500000元/年； 二标段：人民币 1520000元/年； 三标段：人民币 1470000元/年； 四标段：人民币1650000元/年； 五标段：人民币1960000 元/年； 六标段：人民币1300000元/年。 投标报价超出最高限价的，不予推荐其中标。 |
| *3 | 项目期限：3年。合同一年一签，每一年养护期满后，经招标人考核同意，可续签下一年度合同（具体以签订合同时间为准）。 |
| *4 | 服务地点/服务现场：余姚市城区（业主指定地点）； |
| *5 | 投标报价及费用： - 报价方式：总价（包括人员工资、设备运行费用、安全保障费用、环境应急费用、公司税金利润等一切服务工作所产生的一切费用），即报完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的所有费用，报服务周期为1年的总价及单项单价 （2）报价内容：完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的所有费用。 （3）计量单位：按照招标内容要求分项分部计量； （4）报价货币：人民币（一律以人民币计算）； |
| *6 | 投标保证金：详见《公开招标采购公告》 |
| 7 | 现场踏勘（如有）：  不组织，自行前往踏勘项目现场，风险自担；  组织，踏勘时间：2019年//月//日//://(北京时间)；踏勘集中地点：/// |
| 8 | 演示时间及地点（如有）：/ |
| *9 | 投标文件组成：商务技术文件、报价文件正本各 1 份，副本各6份；电子文件1份（Ｕ盘）。 |
| *10 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| *11 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 12 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 13 | 中标结果公告：采购单位自中标供应商确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）和宁波市公共资源交易网余姚分网（www.yyztb.gov.cn）等网站或媒体上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书。 |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，采购单位自中标通知书发出起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | - 应提供的其他辅助服务/工作任务：配合招标人及现场相关各方；详见招标内容与需求部分； (2)服务响应或后期服务： - 服务提供方应在招标人所在区域设立固定服务维护场所，便于在需要时及时安排相关服务； - 服务响应应在接到通知后1小时内做出响应，12小时内到达现场。 |
| 17 | 付款条件与方法：按合同条款规定。详见招标内容与需求部分。 - 每月按月考核成绩核定当月服务费用，至少每季度结算一次； - 合同续签以此类推结算。 |
| 18 | 履约保证金: - 履约保证金金额：每标段人民币壹拾万元； - 履约保证金形式：银行汇票或电汇； |
| *19 | 投标文件有效期： 90 天 |
| 20 | 中标人数量：每标段1人。各标段选择不同的中标人，即投标人获得一个标段中标资格后不再取得其它标段的中标资格，但均参加所投标段的商务技术及价格评议。评审顺序按照标段顺序依次进行。 |
| 21 | 招标代理服务费：招标代理机构按照中标金额根据以下表格差额累进制服务招标标准向中标供应商收取招标服务费。 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万; 1.1%; 0.8%; 0.7%. |
| 22 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |

注：本前附表内打有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

## 一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于余姚市园林管理处余姚城区2019-2021年绿化养护服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2．“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章 投标文件格式）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

（八）知识产权

1.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（九）售后服务

投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；其他有利于用户的服务承诺。

*注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以提供虚假材料谋取中标处理。

（十）特别说明：

*1．多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。（本项不适用）

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

*2．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（本项不适用）

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

*3．2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

*4．供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

*5．供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*6．供应商在投标活动中提供虚假材料、失实材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## 二、采购文件

采购文件是供应商编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。采购文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

1．供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝或评定为无效投标。

2．采购文件中标注“*”号的为要求供应商作实质性响应的重要商务或技术条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务或技术条款的偏离或未作实质性响应都将直接导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （三）采购文件的澄清与修改 （包含答复或补充等形式）

1．供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应以书面形式要求采购单位澄清。采购单位可以对已发出的采购文件进行必要澄清、修改，澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位应当在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2．采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3．采购文件的澄清、修改都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人未通过代理机构，不得擅自澄清、修改采购文件。

## 三、投标文件的编制

供应商应按照采购文件的要求编制投标文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件、投标报价文件两部份组成。

1. 商务技术文件

（1）投标方案（包括产品的主要技术、性能、特点的详细描述以及安装的措施等）；按“第二章  采购需求”要求做出明确完整的响应性叙述。

（2）投标声明书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）第四部分评分标准表中所需要的内容（投标人根据实际情况提供。）

（4）技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（5）商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（6）资格证明文件，包括：

--经年检合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章（若多证合一仅需提供营业执照）；

--法定代表人身份证明书（格式详见第六章 投标文件格式）；

--法定代表人授权书（格式详见第六章 投标文件格式）；

--供应商基本情况表（格式详见第六章 投标文件格式）；

--合格供应商的资格承诺书（格式详见第六章 投标文件格式）；

--供应商签订完成的相关业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

--中国裁判文书网查询结果截图；

（7）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.报价文件：

（1）投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）投标报价明细表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式详见第六章 投标文件格式）；

（二）投标文件的语言及计量

*1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2．投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1．投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2．投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知。

*3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1．自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4．中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

*1．供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

*2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票、电汇等。汇款人名称应当与供应商的名称相一致。

3．保证金退还：采购单位自中标通知书发出起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金（注：因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内）。

4．保证金不计息。

*5．供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金的；

（6）供应商在投标过程中弄虚作假，提供失实、虚假材料的；

（7）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（8）拒绝履行合同义务的；

（9）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1．供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2．供应商应按商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3．投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

*4．投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5．投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1．供应商密封投标文件，商务技术文件、投标报价文件分别密封封装在不同的密封袋中，电子文本可一并密封或单独密封。投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标段号及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

2．未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3．供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

*（八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

1．在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全，投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标文件数量不符合采购文件要求或者内容失实、虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2．在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；或者未标注“*”的条款负偏离达到或者超过采购文件规定数量的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3．在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4），评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4．符合采购文件中第四章“评标办法及评分标准”规定的投标无效条件的。

5．被拒绝的投标文件视为无效投标。

## 四、开标

（一）开标准备

开标由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人、有关监管部门代表参加。采购代理机构在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。有关监管部门可视情况派员现场监督。

（二） 开标程序

1、开标会由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对供应商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的技术商务文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、技术商务评审结束后，主持人宣告技术商务评审无效供应商名称及理由，有效供应商的技术商务得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

5、拆封供应商报价文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

## 五、评标

见第四章“评标办法及评分标准”

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人；

2．采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；

3．采购单位自中标供应商确定之日起2个工作日内，在宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）和宁波市公共资源交易网余姚分网（www.yyztb.gov.cn）等网站或媒体上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书；

4．中标供应商拒绝与采购人签订合同或因被质疑、投诉查实等原因取消中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动；

5．中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将按规定对违规供应商进行处罚。

## 七、废标

出现以下情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

2．投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4．因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

## 八、质疑和投诉

（一）供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（二）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 九、合同授予

（一）签订合同

1．采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定签订政府采购合同。采购文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订政府采购合同的，将视为放弃中标，将被扣罚投标保证金并取消中标资格，并按规定报监管部门进行处理。

2．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

3．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）和宁波市公共资源交易网余姚分网（www.yyztb.gov.cn）等网站或媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（二）履约保证金及质量保金

1．签订合同前，中标供应商应根据采购文件约定向采购人足额交纳履约保证金，否则，将视为中标供应商放弃中标并没收中标供应商的投标保证金。

2．签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本评标办法由采购人负责解释。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

二、评标组织

（一）评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成，负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

三、评标程序

（一）资格性检查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证的复印件； 法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 开标当日、采购人或采购代理机构查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 中国裁判文书网查询结果截图，合格供应商承诺书。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |

（二）符合性检查

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对采购文件第二篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |

（三）澄清有关问题

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）比较与评价

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评标中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，舍掉其他供应商。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件按评分标准逐栏进行评价、打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值保留二位小数；然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评分计算结果按四舍五入法保留二位小数。

（五）推荐中标候选人

1．投标文件满足中标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2．若排名第一的中标候选人因投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

四、评分标准

适用标段一至标段六

| 投标单位 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术评审分80分 | 管理人员及服务人员情况 15分 1、管理人员具有园林绿化类初级职称的每个加0.5分，中级职称的每个加1分，高级职称的每个加1.5分，最高价6分。 管理人员需提供园林绿化类专业职称证书，否则不认可，原件备查。 2、服务人员根据年龄组成比例、人员配置数量、工作经验等进行相对评审，最高得9分。 优秀：8-9分；良好：6-7.9分；合理：4-5.9分；其他：3.9分及以下 服务人员需提供园林绿化类岗位证书，否则不认可，原件备查。 （上述人员均需提供2018年12月至2019年02月社保部门出具的社保证明复印件，原件备查。） |  |  |  |
|  | 主要机械设备与工具装备 10分 自有设备与工具数量、专人管理、运输能力等相对评审，自有设备提供购买人为投标人的发票复印件，原件备查； 自有设备：绿篱机、割灌机、油锯、割草机、洒水车、喷药机，投标人每提供一个设备的发票复印件得2分,最高得 10 分。 自有设备提供购买人为投标人的发票复印件，原件备查。 |  |  |  |
|  | 配套场所与作业环境 7分 根据拥有固定工作作业场所（含临时作业场所）、养护苗圃、堆放场地，通过实际适用情况对服务项目能提供最高效的管理服务进行评审（如租赁的，须提供由投标人签订的租赁合同复印件，原件备查。） 优秀：6-7分；良好：4-5.9分；合理：2-3.9分；其他：1.9分及以下 |  |  |  |
|  | 后备苗木及供给状况 8分 拥有自备后备苗木或合作供应点或自有苗木养护基地及已种植本项目所需苗木的情况进行评审。（提供证明材料或合作合同、所种植苗木的清单及图片证明） 优秀：7-8分；良好：4-6.9分；合理：2-3.9分；其他：1.9分及以下 |  |  |  |
|  | 养护计划与具体方案 10分 全年度具体养护方案、是否切合实际、养护目标、针对性、关注点等； 优秀：9-10分；良好：7-8.9分；合理：5-6.9分；其他：4.9分及以下 |  |  |  |
|  | 养护措施与执行保证 7分 措施力度、保证条件、软硬件条件、管理措施、监督考核等； 优秀：6-7分；良好：4-5.9分；合理：2-3.9分；其他：1.9分及以下 |  |  |  |
|  | 应急处理方案 5分 对自然灾害（防台防汛防旱防虫）、节假日及活动等的应急处理方案进行相对评审 优秀：4.5-5分；良好：3-4.4分；合理：1.5-2.9分；其他：1.4分及以下 |  |  |  |
|  | 以往养护实绩 9分 在2016年度或2017年度或2018年度中一个年度累计的养护合计规模，在满足一个年度累计10万平方米前提下： 一个年度中累计每增加10万平方米（含）以上加3分； 一个年度中累计每增加5万平方米（含）—10万平方米（不含）加2分； 一个年度中累计每增加3万平方米（含）—5万平方米（不含）加1分； 其余不得分；最高得9分。 （养护时间以合同中的养护周期为准，如未体现养护周期，则以签订合同时间为准，即签订合同的年份，均未体现的合同视为无效。）提供政府采购合同和中标通知书复印件。合同中无养护面积说明的，合同视为无效，原件备查。 |  |  |  |
|  | 企业获得荣誉加分 6分 自2016年01月01日以来，投标人获得园林绿化养护奖项荣誉给予加分，每获得一个荣誉加2分，本项最高加6分；荣誉名称以地区级市及以上颁发的为准（非县区级市）。（提供相关荣誉证书复印件，原件备查） |  |  |  |
|  | 退出机制评价 3分 评审委员会对投标人（如投标人因各种原因退出第二年的服务合同）是否坚持诚信守法的原则，严格履行退出程序和相应职责，协助解决项目遗留问题，做好衔接工作，保持项目管理的连续性等进行相对评价。 优：3分；良：1.5分；未提供的得0分 |  |  |  |
| 价格分20分 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 基准价得分为满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100% 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注①） |  |  |  |
| 总分（满分100分） |  |  |  |  |

政策性加分的相关说明：

节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。

注①：关于小微企业报价扣除比例说明

1．关于小微企业：

按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

（1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

（2）所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供《中小企业声明函》。

（3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2．依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

（1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3．具体投标报价扣除比例说明：

（1）投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

（2）投标人为联合体投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

# 第五章  合同格式

余姚市城区行道树及垂直绿化养护合同

甲方（发包方）

乙方（承包方）

经招标，确定乙方为        年度余姚市城区部分地块绿化养护中标单位。为明确甲乙双方权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该标段园林绿化项目的植物养护及其他相关事宜订立本合同。

第一条  项目概况

项目名称：                            。

项目地点：                            。

第二条  养护管理范围及养护内容

1．养护范围                  （详见标段划分明细表）。

2．养护（管理）内容：

（1）  去除枯死植株       （2）  植物补植       （3）  树木扶正

（4）  病虫害防治和监测   （5）  浇灌排水       （6）  土壤施肥

（7）  中耕除草           （8）  地被覆盖

（9）  行道树修剪（包括重修剪）、整枝、攀芽、支撑维护（含绑扎材料）

（10）  植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）及抢救措施（吊针、透气等）

（11）  绿化作业垃圾收集及清运

（12）  其它养护内容：                                        。

双方对养护内容有详细约定的，可以另附工作量清单。

3．养护工作量的确认：养护范围及养护工作量由甲方、乙方在订立合同前确定。乙方进场后，如发现实际工作量与合同约定不符，应在进场后   7 天内，向甲方提交养护工作量差异的报告。甲方接到报告后  3   天内对实际养护工作量进行确认，并在计量前  24  小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方进场后 7 天内，不提出养护工作量差异的报告，视为合同确定的工作量无差异；甲方收到乙方的报告后，在约定时间内不组织计量的，视为认可乙方的差异报告。

4．对乙方超出合同约定范围和因乙方原因造成返工的养护工作，甲方不予计量。

第三条  养护管理期限

养护期限为   年，合同一年一签，第    年，自    年    月    日起至    年    月    日止。

第四条  绿地养护管理

3.1 乔木管理

3.1.1乔木保存率在98%以上，无死株、缺株。若有缺损，按同等品种标准，在适宜的季节于 3 日内更换补植。新种乔木规格要求胸径在12公分以上，并与周边景观相协调统一，新种乔木须做好支撑加固工作。

3.1.2乔木生长旺盛，无病虫害现象。在正常的条件下无黄叶、焦叶、卷叶、落叶，叶上无虫粪虫网灰尘；树干通直，树冠圆满。基本无枯枝、病虫枝、萌蘖芽。

3.1.3合理修剪。应根据各类乔木的生长特性及不同要求进行疏枝、剥芽、摘心、去残花、疏蕾、疏果等，保持树型整齐、美观，内膛通透。

3.1.4病虫害防治有效。提倡综合防治，以防为主。病虫害应控制在不影响观赏效果的范围之内。根据不同季节、不同树种适时喷洒药物，无蛀干性害虫的活虫、活卵。

3.1.5浇灌与排水。生长期内，根据不同树种和不同立地条件进行适期、适量的浇灌与排水，应保持土壤中有效水分。树木周围积水应及时排除。

3.1.6合理施肥。施肥量应视乔木生长情况、土壤肥力而定。施用的肥料种类选择应视品种、生长期及观赏和土壤缺肥状况等不同要求而定。一年施肥不得少于两次。

3.1.7树冠无悬挂物、树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物及攀缘植物等。乔木下的大型野草必须铲除，特别是树木危害严重的各类藤蔓。

3.2灌木及绿篱养护

3.2.1 灌木及绿篱存活率达到100%，无死株、缺株，若有缺损，按同等品种、规格、标准，在适宜的季节于3日内更换补植。枝叶茂密，无弱株、病株、歪斜株（灌木最大倾斜度不超过5度，整形性歪斜除外）。

3.2.2修剪及时合理。根据其生长特性及配置要求合理修剪，无过度修剪现象，高度控制得当，无死株、残株，无杂草，隔离带绿篱高度应控制在 80cm以下。特别是赏花花灌木修剪应做到花后整形修剪。

3.2.3 病虫害防治有效。根据不同季节、不同苗木适时喷洒药物，无明显病虫害。枝叶完整，无枯黄、干焦、卷曲、缀拈、穿孔。病虫害应控制在不影响观赏效果的范围之内。

3.2.4 适时浇水。生长期内，根据不同品种和不同立地条件进行适期、适量的浇灌与排水，应保持土壤中有效水分；定期对叶片进行喷水，保持树叶清洁，无积尘。

3.2.5 合理施肥。施肥量应视灌木及绿篱生长情况、土壤肥力而定。施用的肥料种类选择应视树 、生长期及观赏和土壤缺肥状况等不同要求而定；一年施肥不得少于两次。

3.3草坪及地被管理

3.3.1 草坪及地被覆盖率达到100%，杂草率≤5%且基本无10cm以上杂草，无明显干枯草丛，无坑洼现象。草坪枯死、泥土明显裸露、杂草丛生在3日内修复。

3.3.2 修剪及时，合理，坪面整齐。冷季型草坪生长季控制在8cm，休眠期宜控制10-12cm；暖季型草坪生长季控制在4-6cm，休眠期控制在4cm。木本地被植物应在冬季休眠期进行修剪。

3.3.3 无明显病虫害。及时防治，出现病虫害的应及时完成防治。禁止使用剧毒农药除杂草。

3.3.4 适时适量浇水、喷水。

3.3.5 合理施肥，施肥量及施肥次数应视品种具体情况而定，一年施肥不得少于两次。

3.3.6 土壤保持良好的通透性。在生长期内，根据草坪及地被生长情况和土壤情况适时打孔松土，确保草坪及地被生长旺盛。

3.3.7 黑麦草籽播需提前上报工作计划，要求籽播细密均匀，养护得当，播种后需有成坪效果。

3.4立体绿化养护管理

3.4.1苗木的修剪应按各类不同苗木的修剪技术要求进行。修剪应使植物枝叶繁茂，分布均匀；要有利于促进分枝和花芽形成。

3.4.2夏季做好抗旱工作，夏季浇水一天两次，其余季节2-3日一次，并对一些生长较弱和不耐旱的植株进行叶面喷雾并适当修剪。

3.4.3及时防治病虫害，加强病虫害检查，发现虫情及时采取有效措施，减少损失。及时清理枯枝落叶、杂草等，消灭病源病虫，防治病虫扩散、蔓延。

3.4.4合理施肥，施肥至少一年两次。

3.5行道树养护管理

3.5.1行道树骨架均匀、树干挺直、树冠丰满；叶片正常，植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、下垂枝、枯枝等；及时抹芽。有倒伏、影响安全的断枝、积雪压枝现象须在4小时内处理完毕或者设置临时围护。

3.5.2行道树补种品种、规格应相对保持统一（新种行道树胸径误差控制在 20 %以内，树高比例协调，新种行道树规格要求胸径不得低于12公分）。

3.5.3行道树保存率100%，无死株、无缺株和倾斜。

3.5.4根据行道树生长特性、树冠情况及防台要求制定年度行道树修剪计划，定期组织修剪。对于树木生长影响电力管线安全，树木生长遮挡交通指示牌、路灯、信号灯或行车视线造成交通安全隐患，树木虫害影响居民正常生活，树木生长影响居民采光、通风、居住安全等问题，需及时安排修剪，如需与交警、电力部门配合的，应当提早一周与主管部门联系。对于园林处要求重修剪的法梧行道树，每两年必须重修剪一次，可按两批次，每年一批的方式轮流重修剪。

35.5树冠无悬挂物，树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物。树穴内有平整盖板、鹅卵石、透水石或种植地被植物，黄土不裸露。

3.6支撑管理

3.6.1树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。禁止发生支撑嵌箍树皮现象。

3.6.2定时进行检查，发现支撑残缺、绑扎材料松散或嵌入树体等现象应及时补全、调整或重新绑扎；防台防汛前后及时进行支撑检查和适当维护，并保证应急支撑，确保树木支撑安全、有效；在支撑期限到期后及时拆除相关支撑部件。

3.6.3对于需要支撑维护的苗木，须保留其单株支撑的完整性，若出现支撑杆缺失现象，则应在最大化保留该区域单株支撑完整性的原则下，合理分配移用支撑杆以弥补空缺。

3.7绿地监管

3.7.1严禁乱砍乱伐树木，杜绝乱拉乱挂、吊挂衣物、攀援树枝等现象。

3.7.2严禁践踏绿地。对擅自占用绿地、挖沟取土、倾倒渣土的给予制止并及时上报，有必要时报请管理部门协调责任单位协助清理，保持绿地整洁，平整。

3.7.3随时发现并制止摘花、折枝行为。

3.7.4因交通事故等原因破坏的植株，必须在接警后第一时间内处理。

3.8其他

3.8.1对于智慧城管、市民来电等各类督办单所反映的修剪、整枝、支撑、补植、除虫等问题，及时响应、处理、回复，在规定时限内完成督办工作。对于城区裸露地块补植，补植苗木、地被的品种、规格应与周边景观相协调，保持相对统一。

3.8.2对于园林处布置的工作或其他临时指令性、突击性的任务，应及时响应，并在规定时间内完成。

第五条  养护质量和考核

1．养护质量

（1）乙方的养护质量，必须达到《宁波市城市绿地养护质量等级标准》（DB3302/T 1016-2010）规定的   二级标准  要求。绿地养护要严格按照《宁波市城市绿化养护技术规程》进行养护管理和操作。对养护质量有特殊要求时，双方可以另行约定。

2．养护考核

（1）乙方应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

（2）甲方可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，甲方可要求乙方采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

（3）检查和考核的时间、标准、奖惩措施，双方约定如下：

Ⅰ.甲方按照《余姚市公共绿地养护质量考核实施细则》每月不定期采取普查与随机抽查相结合办法对乙方养护质量进行考核验收，行道树养护管理工作纳入单项考核。月度考核总分在90分（含）以上，全额拨付月度养护经费；月度考核总分在90-85分（含）的，每下降1分，扣月度养护经费的2个百分点，依次类推；月度考核总分在85-80分（含）的，在已扣10个百分点的基础上，每下降1分，扣月度养护经费的4个百分点，依次类推；月度考核总分在80分以下的，不予拨付月度养护经费。年终不得评比宁波市绿化养护“茶花杯”或宁波市养护示范点。乙方有下列行为之一的，考核扣分加倍：①存在问题经书面通知后拒不整改或不及时整改的；②一个月内连续发现相似问题的；③市民意见多，新闻媒体反面报道的。

Ⅱ.甲乙双方约定园林绿化养护实行定期工作交流反馈制和专项工作会议，乙方每周签到交流反馈未到1次的扣1分。招投标文件中项目经理必须保证每周到园林处签到2次，不到场1次扣2分。报送周计划和总结，做到每天7小时工作制，对于突发状况，需及时赶到现场。如在一个养护周期内（一年）缺勤次数达到5次（包括5次）的，招标人有权与养护单位终止合同，所造成的损失均由养护单位承担。若督查发现未履行修剪、除虫、除草、补植、浇水、施肥、作业垃圾清理、治安巡逻等工作连续2次以上，按实扣除该区块当月养护经费中所涉及各养护工作所占比重的养护费用，情况较为严重的则暂缓支付当月养护费，乙方拒不履行养护工作，甲方有权终止养护合同。对于日常落叶、养护管理造成的各类垃圾，乙方必须自行承担清运工作，做到及时清运，保证绿地干净整洁。香樟换叶期，保证落叶清运每天一次；秋冬季落叶期，养护单位应及时完成绿地内(包括园路、铺装）植物落叶、枯叶的清理和清运工作（如水生植物、梧桐等），冬季园林垃圾清运每天不少于2次，其中11-12月份的园林垃圾清运工作将作为该月度绿化养护考核的重点内容。

Ⅲ.考核扣分按每区块巡查实际情况，综合扣分。

- 因养护不当造成的绿化树木死亡或损坏由乙方无偿补种修复。若乙方认为造成绿化树木死亡或者损坏的责任不在乙方，由乙方承担举证责任并追究赔偿责任，补种修复工作仍由乙方承担。

- 标段每个养护年内每月考核得分均在90分（含）以上的单位，将获得每年度余姚市园林管理处优秀养护单位的评选资格；出现养护不利、项目经理不到场、经媒体报导造成严重影响、年度考核平均得分在80分（不含）以下的单位将取消参加本项目下一养护周期的投标资格。

（6）存在以下情况，甲方有权启动退出机制，重新招标。

Ⅰ.绿化养护考核连续2次或累计3次验收不合格的；

Ⅱ.养护不到位造成景观效果差，市民意见多，新闻媒体反面报导却拒不整改，整改不及时、不到位的。

第六条  双方一般权利和义务

1．甲方一般权利和义务

（1）将养护工程区域内的树木、园林设施及其它需要养护的设施，列明范围、清单，供双方现场确认。

（2）提供养护所需用水、用电的接驳点，保证养护工作需要。除双方另有约定外，购买及安装计量表具的费用由甲方承担，养护所需水、电使用费用由甲乙方各承担50%，具体金额根据相关部门出具的水电费清单进行计算（景观水体使用所发生的水电费用，由甲方承担）。

（3）乙方进场后，甲方一般不在养护现场提供养护管理用房、工间休息室和材料、工具存放间。除双方另有约定外（具体详见管理用房明细表），车辆及大型机械设备的存放问题，由乙方自行解决。

（4）组织召开养护作业要求交底会。

（5）在乙方开展养护工作时，协调乙方与政府部门、相关单位和人员（包括养护范围内的游客）的关系。

（6）按照本合同约定，检查、考核乙方的工作，在检查时如发现有不合格之处，甲方尽量以“督查单”的形式书面通知乙方，应急及突发情况，也可立即口头通知，书面形式后补。

（7）按合同约定向乙方支付养护费用。

（8）甲方应做的其他工作。

2．乙方一般权利和义务

（1）根据本合同约定，在合同签订后  2  周内，制定养护期内相应的总体绿化养护管理方案，报请甲方审核批准，作为实施依据。甲方收到乙方方案后，应于  7 天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。

（2）建立完善的养护班组，制定养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、养护制度（包括节假日值班制度、防汛防台防雪期间的值班制度）；制定灾害天气应急抢险预案及工作制度，配备应急抢险所需设施工具及人员。根据合同约定，配备技术管理人员和养护操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度、应急预案及工作人员的名单交甲方审批备案。

（3）因不可抗力因素造成实际养护工作数量超过招标总量3%（含）的（低于3%的由乙方承担），由甲方与乙方协商后支付乙方实际增加养护数量所产生的养护费用（甲方将承担所有增加数量所产生的养护费用）。

（4）根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，根据甲方要求及时做好养护区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向甲方提供年、季、月度养护管理方案及相应进度统计表。

（5）负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向甲方汇报并立即进行补缺、恢复。

（6）乙方应按照《宁波市城市绿地养护质量等级标准》制定随剪随清养护机制，及时清除养护作业垃圾及较明显的建筑垃圾。

（7）乙方应根据招标文件相关规定配备所辖公园所需的治安巡逻人员，负责公园治安、车辆停放、绿化及设施管护，并将人员安排及工作计划向甲方汇报。

（8）开展养护工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；对外开放的养护区域，处理好养护工作与游客的关系。绿化垃圾须堆放于环卫部门许可或甲方指定位置，除双方另有约定外，垃圾由乙方负责清理外运。

（9）养护期间，做好养护范围内的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作；但甲方须在乙方进场前，将养护范围内的地下管线、地下构筑物的情况向乙方进行交底。

（10）长期一线养护作业人员在绿化养护过程中应统一着装（园林绿化背心），佩戴工卡上岗。

（11）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改或整改不及时，甲方可采用谈判方式指定1家或多家养护单位继续进行养护任务，由此造成的损失均由乙方承担。

（12）经甲方批准，沿线单位和个人因开设道口、变更绿化造成绿化养护数量减少的，乙方应给予配合，并扣除相应的养护经费。

（13）负责养护工作人员的劳动保护和人身安全。除双方另有约定外，养护工作人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。

（14）建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。

（15）乙方应做的其他工作。

第七条  养护方案及调整

1．乙方必须按甲方确认的养护管理方案和养护计划组织养护，接受甲方对养护质量的检查、监督和考核。

2．涉及重大活动或其他原因，甲方认为确有必要暂停养护工作或调整养护方案时，可要求乙方养护人员调整养护时间或更改养护措施。乙方应遵从甲方要求。除双方另有约定外，因该项调整导致的费用增加由甲方承担。

3．未经甲方事前书面许可，乙方不得自行调整养护时间或更改养护措施。

第八条  安全防护及事故处理

1．一般要求

（1）乙方在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，与甲方无涉。

（2）乙方应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

（3）甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行养护工作。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

2．安全防范

（1）乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由乙方自行承担。

（2）乙方应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时提请甲方予以修理或更换。对养护范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，乙方应提请甲方设置禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳、严禁攀爬、当心触电等安全警告铭牌。

（3）乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路线进行喷洒。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，乙方应按规定妥善收集和处理。乙方未按规定使用药剂，造成的责任由乙方自行承担。

3．环境保护

（1）养护期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道或其它公共设施，以免造成污染。

（2）乙方应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。

（3）养护期间，在枯水季节，乙方应按合同约定的范围和内容，清理水体淤泥，挖出的淤泥应堆放于甲方指定位置。

（4）养护期间，乙方应按合同约定修整水体堤岸，防止坍塌；但不能擅自挖掘堤岸以扩大水面，亦不能擅自改变堤岸形状、走向。

4．事故处理

（1）养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第九条  合同价款与支付

1．养护费的组成

1.1行道树养护总费用构成，主要包括日常绿化养护、重修剪和绿化补植费用。各项费用占比为：日常绿化养护费用85 %（各项目比例为：修剪35%、浇水12%、除草6%、施肥9%、病虫害防治20%、植物防护6%、基本养护费12%）；重修剪和绿化补植费用 15 %。

1.2垂直绿化养护总费用。

2．养护经费及支付方式

根据招投标文件，本合同养护项目总养护费用为         元。标段年度总养护费用由行道树年度总养护费用（占比 88%）和垂直绿化年度总养护费用（占 12%）组成。

2.1行道树绿化补植

根据业主指令实施，每年服务期限到期前，按照实际发生费用划拨。

2.1.1绿化补植根据业主指令实施，乙方每3个月上报一次完整的绿化补植工程结算资料，实际规格、品种、数量须由监理单位核准。绿化补植费用在每年服务期限到期前结算，业主方根据绿化补植工程结算资料按实划拨补植费用。乙方年度实际绿化补植费用应当控制在业主方所划定的年度绿化补植经费以内，如有特殊情况，超出年度绿化补植经费部分必须由监理单位核定实际规格、品种、数量，经审计核定后由业主方支付乙方实际增加绿化补植数量所产生的补植费用。因乙方自身养护工作不到位引起的绿化补植费用，由乙方自行承担。

2.1.2计量原则：按各种绿化补植项目的实际完成工程量计算，实际完成工程量须由监理单位核准，合同清单中有约定计量规则的，按约定的计量，无约定的按规范或习惯。

2.1.3计价原则：定额套用《浙江省园林工程预算定额（2010 版）》或现行其它定额；材料价按实施月份的信息价（余姚价或宁波价）或市场价；费用套用《浙江省建设工程施工费用定额（2010 版）》及有关文件的规定执行，综合费费用按绿化工程三类，施工组织费用不计，规费（排污费、社保费、公积金）费率为 10.94%，民工工伤保险费 0.115%，规费（危险作业意外伤害保险）费率为 0.79%，税金费率为 10%，综合单价下浮 7.5%。如定额无法套用的，按市场价协商确定综合单价。

2.2行道树重修剪

年度重修剪（包括梧桐重修剪260元/株、高压线下修剪 130元/株）根据业主指令实施，每年服务期限到期前，按照实际发生费用划拨。

2.2.1行道树重修剪根据业主指令实施，费用结算方式及要求参考2.1.1。

2.2.2乙方驾驶重修剪作业车辆的人员必须拥有专业上岗资格证书，作业车辆可向业主方租赁。若有租赁需要，乙方需在实施重修剪工作前与业主方签订租赁合同。

2.3年度绿化养护

年度绿化养护经费由行道树年度总养护费用的85%以及垂直绿化年度总养护费用共同组成，年度绿化养护经费按月核拨，当月核拨的养护费用须结合每月绿化养护考核，由月度考核结果引起的经济扣罚直接在当月核拨的养护费中扣除。

第十条  养护施工所需机械、材料、器具设备

1．乙方自行准备的机械、材料、器具设备

（1）除双方另有约定外，乙方应自行配置养护管理所需要的交通工具以及其他养护所需机械、材料、器具设备。乙方必须配置到位的养护所需机械、材料、器具设备的清单如下：（按招标文件要求） 。

（2）乙方应当对投入使用的机械、材料、器具设备的质量负责。乙方在机械、材料、器具设备送达养护场地前24小时通知甲方代表清点。乙方投入使用的机械、材料、器具设备的数量、规格和品质达不到合同约定标准时，须承担违约责任。

（3）乙方应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。在乙方使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。检验或试验费用，除双方另有约定外，由乙方承担。

（4）甲方发现乙方提供或使用不符合约定的机械、材料、器具设备时，乙方应当按照甲方的要求负责采取更换、重做等补救措施，并自行承担相应费用。

（5）乙方需要使用代用机械、材料、器具设备时，应经甲方代表认可后才能使用。由此增减的合同价款，除非双方另有约定，增加的合同价款由乙方自行承担，减少的合同价款须从合同总价中核减。

2．甲方提供的养护用材料、设备

（1）双方约定，本合同履行期间，下列材料、设备由甲方提供：

Ⅰ.甲方提供材料、设备的名录：                                             。

Ⅱ. 甲方提供材料、设备的时间：                                            。

（2）甲方提供材料、设备的，在所供材料、设备送达养护场地前24小时通知乙方，由乙方派人与甲方共同清点。

（3）甲方提供的材料、设备，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管。因乙方原因发生丢失或损坏的，由乙方负责赔偿。甲方未通知乙方清点的，乙方不负责材料、设备的保管，丢失或损坏的责任由甲方承担。

（4）因甲方提供的材料、设备不合格，导致的损失由甲方承担。

第十一条  违约责任

1．甲方违约责任

（1）甲方未按合同约定，逾期支付养护款，作违约处理。甲方逾期付款超过  30  天后，乙方可停止养护工作，造成的损失由甲方承担。

（2）因甲方原因，造成养护范围内的植物或养殖物死亡，其损失由甲方承担。

（3）甲方应承担的其他违约责任。

2．乙方违约责任

（1）因乙方原因，养护质量未达到合同约定的养护标准，乙方应采取补救措施，并赔偿甲方损失。

（2）未经甲方同意，乙方擅自更改、调整养护方案，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

（3）乙方擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。甲方有权终止合同，临时指定周边养护单位继续进行养护任务至下轮招标。

（4）乙方应承担的其他违约责任。

第十二条  其他约定

合同履行过程中，双方可根据有关法律、行政法规规定，结合养护项目的实际情况，经协商一致后订立补充协议。补充协议视为本合同的组成部分。

乙方向甲方支付履约保证金        元，待养护服务期满后，经甲方验收合格后退还。

第十三条 合同争议的解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；协商不成的，可向余姚市人民法院提起诉讼。

第十四条  附则

本合同一式四份，具有同等效力，由甲方、乙方各执二份。

发  包  方：（公章）              	承  包  方：（公章）

住      所：                     	住      所：

法定代表人：                     	法定代表人：

委托代理人：                     	委托代理人：

电      话：                     	电      话：

传      真：                     	传      真：

开户银行：                       	开户银行：

帐      号：                     	帐      号：

合同订立时间：         年     月     日

合同订立地点：

余姚市城区园林绿化养护合同

甲方（发包方）

乙方（承包方）

经招标，确定乙方为        年度余姚市城区部分地块绿化养护中标单位。为明确甲乙双方权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该标段园林绿化项目的植物养护及其他相关事宜订立本合同。

第一条  项目概况

项目名称：                            。

项目地点：                            。

第二条  养护管理范围及养护内容

1．养护范围                  （详见标段划分明细表）。

2．养护（管理）内容：

（1）  去除枯死植株       （2）  植物补植       （3）  树木扶正

（4）  病虫害防治和监测   （5）  浇灌排水       （6）  土壤施肥

（7）  中耕除草           （8）  地被覆盖

（9）  植物（树木、绿篱、草坪等）修剪、整枝、攀芽、支撑维护（含绑扎材料）

（10）  植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）及抢救措施（吊针、透气等）

（11）  绿化作业垃圾收集及清运

（12）  水体保洁及清淤

（13）  公园秩序维护

（14）  落叶清理

（15）  黑麦草籽播养护（含场地松土、整平细作、施肥、浇水、播种后需有成坪效果）

（16）  花境及水生植物养护

（17）  其它养护内容：                                        。

双方对养护内容有详细约定的，可以另附工作量清单。

3．养护工作量的确认：养护范围及养护工作量由甲方、乙方在订立合同前确定。乙方进场后，如发现实际工作量与合同约定不符，应在进场后   7 天内，向甲方提交养护工作量差异的报告。甲方接到报告后  3   天内对实际养护工作量进行确认，并在计量前  24  小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方进场后 7 天内，不提出养护工作量差异的报告，视为合同确定的工作量无差异；甲方收到乙方的报告后，在约定时间内不组织计量的，视为认可乙方的差异报告。

4．对乙方超出合同约定范围和因乙方原因造成返工的养护工作，甲方不予计量。

第三条  养护管理期限

养护期限为    年，合同一年一签，第    年，自    年    月    日起至    年    月    日止。

第四条 绿地养护管理

3.1 乔木管理

3.1.1乔木保存率在98%以上，无死株、缺株。若有缺损，按同等品种标准，在适宜的季节于 3 日内更换补植。新种乔木规格要求胸径在12公分以上，并与周边景观相协调统一，种植无倾斜。

3.1.2乔木生长旺盛，无病虫害现象。在正常的条件下无黄叶、焦叶、卷叶、落叶，叶上无虫粪虫网灰尘；树干通直，树冠圆满。基本无枯枝、病虫枝、萌蘖芽。

3.1.3合理修剪。应根据各类乔木的生长特性及不同要求进行疏枝、剥芽、摘心、去残花、疏蕾、疏果等，保持树型整齐、美观，内膛通透。

3.1.4病虫害防治有效。提倡综合防治，以防为主。病虫害应控制在不影响观赏效果的范围之内。根据不同季节、不同树种适时喷洒药物，无蛀干性害虫的活虫、活卵。

3.1.5浇灌与排水。生长期内，根据不同树种和不同立地条件进行适期、适量的浇灌与排水，应保持土壤中有效水分。树木周围积水应及时排除。

3.1.6合理施肥。施肥量应视乔木生长情况、土壤肥力而定。施用的肥料种类选择应视品种、生长期及观赏和土壤缺肥状况等不同要求而定。一年施肥不得少于两次。

3.1.7树冠无悬挂物、树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物及攀缘植物等。乔木下的大型野草必须铲除，特别是树木危害严重的各类藤蔓。

3.2灌木及绿篱养护

3.2.1 灌木及绿篱存活率达到100%，无死株、缺株，若有缺损，按同等品种、规格、标准，在适宜的季节于3日内更换补植。枝叶茂密，无弱株、病株、歪斜株（灌木最大倾斜度不超过5度，整形性歪斜除外）。

3.2.2修剪及时合理。根据其生长特性及配置要求合理修剪，无过度修剪现象，高度控制得当，无死株、残株，无杂草，隔离带绿篱高度应控制在 80cm以下。特别是赏花花灌木修剪应做到花后整形修剪。

3.2.3 病虫害防治有效。根据不同季节、不同苗木适时喷洒药物，无明显病虫害。枝叶完整，无枯黄、干焦、卷曲、缀拈、穿孔。病虫害应控制在不影响观赏效果的范围之内。

3.2.4 适时浇水。生长期内，根据不同品种和不同立地条件进行适期、适量的浇灌与排水，应保持土壤中有效水分；定期对叶片进行喷水，保持树叶清洁，无积尘。

3.2.5 合理施肥。施肥量应视灌木及绿篱生长情况、土壤肥力而定。施用的肥料种类选择应视树 、生长期及观赏和土壤缺肥状况等不同要求而定；一年施肥不得少于两次。

3.3草坪及地被管理

3.3.1 草坪及地被覆盖率达到100%，杂草率≤5%且基本无10cm以上杂草，无明显干枯草丛，无坑洼现象。草坪枯死、泥土明显裸露、杂草丛生在3日内修复。

3.3.2 修剪及时，合理，坪面整齐。冷季型草坪生长季控制在8cm，休眠期宜控制10-12cm；暖季型草坪生长季控制在4-6cm，休眠期控制在4cm。木本地被植物应在冬季休眠期进行修剪。

3.3.3 无明显病虫害。及时防治，出现病虫害的应及时完成防治。禁止使用剧毒农药除杂草。

3.3.4 适时适量浇水、喷水。

3.3.5 合理施肥，施肥量及施肥次数应视品种具体情况而定，一年施肥不得少于两次。

3.3.6 土壤保持良好的通透性。在生长期内，根据草坪及地被生长情况和土壤情况适时打孔松土，确保草坪及地被生长旺盛。

3.3.7 黑麦草籽播需提前上报工作计划，要求籽播细密均匀，养护得当，播种后需有成坪效果。

3.4立体绿化养护管理

3.4.1苗木的修剪应按各类不同苗木的修剪技术要求进行。修剪应使植物枝叶繁茂，分布均匀；要有利于促进分枝和花芽形成。

3.4.2夏季做好抗旱工作，夏季浇水一天两次，其余季节2-3日一次，并对一些生长较弱和不耐旱的植株进行叶面喷雾并适当修剪。

3.4.3及时防治病虫害，加强病虫害检查，发现虫情及时采取有效措施，减少损失。及时清理枯枝落叶、杂草等，消灭病源病虫，防治病虫扩散、蔓延。

3.4.4合理施肥，施肥至少一年两次。

3.5.水生植物养护管理

3.5.1水生植物保持率不低于90%，植物完整，无死株、缺株。生长范围应严格控制，超出范围影响景观的应及时清除枯叶及杂物。

3.5.2合理施肥，施肥量及施肥次数应视品种具体情况而定，施肥不应污染水质。

3.5.3做好病虫害防治工作。及时防治，出现病虫害的应及时完成整治。

3.5.4 水生植物生长应整齐，密度控制合理，不得因生长高度控制不当造成水位过高或滩浅现象，不得高低不齐，无明显杂草。

3.5.5 水生植物的冬季管理：对于不耐寒而干枯的水生植物，应在冬季枯黄后将其泥土上部分清除；对于多年生耐寒水生植物应在每年2月底新芽长出前将泥上部分剪除。

3.6行道树养护管理

3.6.1行道树骨架均匀、树干挺直、树冠丰满；叶片正常，植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、下垂枝、枯枝等；及时抹芽。有倒伏、影响安全的断枝、积雪压枝现象须在4小时内处理完毕或者设置临时围护。

3.6.2行道树补种品种、规格应相对保持统一（新种行道树胸径误差控制在 20 %以内，树高比例协调，新种行道树规格要求胸径不得低于12公分）。

3.6.3行道树保存率100%，无死株、无缺株和倾斜。

3.6.4根据行道树生长特性、树冠情况及防台要求制定年度行道树修剪计划，定期组织修剪。对于树木生长影响电力管线安全，树木生长遮挡交通指示牌、路灯、信号灯或行车视线造成交通安全隐患，树木虫害影响居民正常生活，树木生长影响居民采光、通风、居住安全等问题，需及时安排修剪，如需与交警、电力部门配合的，应当提早一周与主管部门联系。对于园林处要求重修剪的法梧行道树，每两年必须重修剪一次，可按两批次，每年一批的方式轮流重修剪。

3.6.5树冠无悬挂物，树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物。树穴内有平整盖板、鹅卵石、透水石或种植地被植物，黄土不裸露。

3.7支撑管理

3.7.1树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。禁止发生支撑嵌箍树皮现象。

3.7.2定时进行检查，发现支撑残缺、绑扎材料松散或嵌入树体等现象应及时补全、调整或重新绑扎；防台防汛前后及时进行支撑检查和适当维护，并保证应急支撑，确保树木支撑安全、有效；在支撑期限到期后及时拆除相关支撑部件。

3.7.3对于需要支撑维护的苗木，须保留其单株支撑的完整性，若出现支撑杆缺失现象，则应在最大化保留该区域单株支撑完整性的原则下，合理分配移用支撑杆以弥补空缺。

3.8绿地监管

3.8.1严禁乱砍乱伐树木，杜绝乱拉乱挂、吊挂衣物、攀援树枝等现象。

3.8.2严禁践踏绿地。对擅自占用绿地、挖沟取土、倾倒渣土的给予制止并及时上报，有必要时报请管理部门协调责任单位协助清理，保持绿地整洁，平整。

3.8.3随时发现并制止摘花、折枝行为。

3.8.4因交通事故等原因破坏的绿地，必须在接警后第一时间内清理，并在事故现场清理后48小时内修复完毕。

3.9其他

3.9.1对于智慧城管、市民来电等各类督办单所反映的修剪、整枝、支撑、补植、除虫等问题，及时响应、处理、回复，在规定时限内完成督办工作。对于城区裸露地块补植，补植苗木、地被的品种、规格应与周边景观相协调，保持相对统一。

3.9.2对于园林处布置的工作或其他临时指令性、突击性的任务，应及时响应，并在规定时间内完成。

第五条  养护质量和考核

1．养护质量

（1）乙方的养护质量，必须达到《宁波市城市绿地养护质量等级标准》（DB3302/T 1016-2010）规定的  二级标准  要求。绿地养护要严格按照《宁波市城市绿化养护技术规程》进行养护管理和操作。对养护质量有特殊要求时，双方可以另行约定。

（2）乙方对部分公园广场提供每天   14  小时（ 7:00-21:00 ）不间断治安管理服务，规定时限内在岗在位保安不少于  3  人）  ，对        提供每天  16小时（6:00-22:00）不间断治安管护服务，规定时限内在岗在位保安不少于  3   人。治安管护标准按公园管理规定及园林绿化或城市管理部门制定的规范执行。xianuan5484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848

2．养护考核

（1）乙方应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

（2）甲方可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，甲方可要求乙方采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

（3）检查和考核的时间、标准、奖惩措施，双方约定如下：

Ⅰ.甲方按照《余姚市公共绿地养护质量考核实施细则》每月不定期采取普查与随机抽查相结合办法对乙方养护质量进行考核验收。月度考核总分在90分（含）以上，全额拨付月度养护经费；月度考核总分在90-85分（含）的，每下降1分，扣月度养护经费的2个百分点，依次类推；月度考核总分在85-80分（含）的，在已扣10个百分点的基础上，每下降1分，扣月度养护经费的4个百分点，依次类推；月度考核总分在80分以下的，不予拨付月度养护经费。年终不得评比宁波市绿化养护“茶花杯”或宁波市养护示范点。乙方有下列行为之一的，考核扣分加倍：①存在问题经书面通知后拒不整改或不及时整改的；②一个月内连续发现相似问题的；③市民意见多，新闻媒体反面报道的。

Ⅱ.甲乙双方约定园林绿化养护实行定期工作交流反馈制和专项工作会议，乙方每周签到交流反馈未到1次的扣1分。招投标文件中项目经理必须保证每周到园林处签到2次，不到场1次扣2分。报送周计划和总结，做到每天7小时工作制，对于突发状况，需及时赶到现场。如在一个养护周期内（一年）缺勤次数达到5次（包括5次）的，招标人有权与养护单位终止合同，所造成的损失均由养护单位承担。若督查发现未履行修剪、除虫、除草、补植、浇水、施肥、作业垃圾清理、治安巡逻等工作连续2次以上，按实扣除该区块当月养护经费中所涉及各养护工作所占比重的养护费用，情况较为严重的则暂缓支付当月养护费，乙方拒不履行养护工作，甲方有权终止养护合同。对于日常落叶、养护管理造成的各类垃圾，乙方必须自行承担清运工作，做到及时清运，保证绿地干净整洁。香樟换叶期，保证落叶清运每天一次；秋冬季落叶期，养护单位应及时完成绿地内(包括园路、铺装）植物落叶、枯叶的清理和清运工作（如水生植物、梧桐等），冬季园林垃圾清运每天不少于2次，其中11-12月份的园林垃圾清运工作将作为该月度绿化养护考核的重点内容。

Ⅲ.考核扣分按每区块巡查实际情况，综合扣分。

- 因养护不当造成的绿化树木、花卉死亡或损坏由乙方无偿补种修复。若乙方认为造成绿化树木、花卉死亡或者损坏的责任不在乙方，由乙方承担举证责任并追究赔偿责任，补种修复工作仍由乙方承担。

- 标段每个养护年内每月考核得分均在90分（含）以上的单位，将获得每年度余姚市园林管理处优秀养护单位的评选资格；出现养护不利、项目经理不到场、经媒体报导造成严重影响、年度考核平均得分在80分（不含）以下的单位将取消参加本项目下一养护周期的投标资格。

（6）存在以下情况，甲方有权启动退出机制，重新招标。

Ⅰ.绿化养护考核连续2次或累计3次验收不合格的；

Ⅱ.养护不到位造成景观效果差，市民意见多，新闻媒体反面报导却拒不整改，整改不及时、不到位的。

第六条  双方一般权利和义务

1．甲方一般权利和义务

（1）将养护工程区域内的树木、草坪、花卉、绿篱、水生植物、水体、园林设施及其它需要养护的设施，列明范围、清单，供双方现场确认。

（2）提供养护所需用水、用电的接驳点，保证养护工作需要。除双方另有约定外，购买及安装计量表具的费用由甲方承担，养护所需水、电使用费用由甲乙方各承担50%，具体金额根据相关部门出具的水电费清单进行计算（景观水体使用所发生的水电费用，由甲方承担）。

（3）乙方进场后，甲方一般不在养护现场提供养护管理用房、工间休息室和材料、工具存放间。除双方另有约定外（具体详见管理用房明细表），车辆及大型机械设备的存放问题，由乙方自行解决。

（4）组织召开养护作业要求交底会。

（5）在乙方开展养护工作时，协调乙方与政府部门、相关单位和人员（包括养护范围内的游客）的关系。

（6）按照本合同约定，检查、考核乙方的工作，在检查时如发现有不合格之处，甲方尽量以“督查单”的形式书面通知乙方，应急及突发情况，也可立即口头通知，书面形式后补。

（7）按合同约定向乙方支付养护费用。

（8）甲方应做的其他工作。

2．乙方一般权利和义务

（1）根据本合同约定，在合同签订后  2  周内，制定养护期内相应的总体绿化养护管理方案，报请甲方审核批准，作为实施依据。甲方收到乙方方案后，应于  7 天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。

（2）建立完善的养护班组，制定养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、养护制度（包括节假日值班制度、防汛防台防雪期间的值班制度）；制定灾害天气应急抢险预案及工作制度，配备应急抢险所需设施工具及人员。根据合同约定，配备技术管理人员和养护操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度、应急预案及工作人员的名单交甲方审批备案。

（3）因不可抗力因素造成实际养护工作数量超过招标总量3%（含）的（低于3%的由乙方承担），由甲方与乙方协商后支付乙方实际增加养护数量所产生的养护费用（甲方将承担所有增加数量所产生的养护费用）。

（4）根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，根据甲方要求及时做好养护区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向甲方提供年、季、月度养护管理方案及相应进度统计表。

（5）负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向甲方汇报并立即进行补缺、恢复。

（6）乙方应按照《宁波市城市绿地养护质量等级标准》制定随剪随清养护机制，及时清除养护作业垃圾及较明显的建筑垃圾。

（7）乙方应根据招标文件相关规定配备所辖公园所需的治安巡逻人员，负责公园治安、车辆停放、绿化及设施管护，并将人员安排及工作计划向甲方汇报。

（8）开展养护工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；对外开放的养护区域，处理好养护工作与游客的关系。绿化垃圾须堆放于环卫部门许可或甲方指定位置，除双方另有约定外，垃圾由乙方负责清理外运。

（9）养护期间，做好养护范围内的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作；但甲方须在乙方进场前，将养护范围内的地下管线、地下构筑物的情况向乙方进行交底。

（10）长期一线养护作业人员在绿化养护过程中应统一着装（园林绿化背心），佩戴工卡上岗。

（11）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改或整改不及时，甲方可采用谈判方式指定1家或多家养护单位继续进行养护任务，由此造成的损失均由乙方承担。

（12）经甲方批准，沿线单位和个人因开设道口、变更绿化造成绿化养护数量减少的，乙方应给予配合，并扣除相应的养护经费。

（13）负责养护工作人员的劳动保护和人身安全。除双方另有约定外，养护工作人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。

（14）建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。

（15）乙方应做的其他工作。

第七条  养护方案及调整

1．乙方必须按甲方确认的养护管理方案和养护计划组织养护，接受甲方对养护质量的检查、监督和考核。

2．涉及重大活动或其他原因，甲方认为确有必要暂停养护工作或调整养护方案时，可要求乙方养护人员调整养护时间或更改养护措施。乙方应遵从甲方要求。除双方另有约定外，因该项调整导致的费用增加由甲方承担。

3．未经甲方事前书面许可，乙方不得自行调整养护时间或更改养护措施。

第八条  安全防护及事故处理

1．一般要求

（1）乙方在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，与甲方无涉。

（2）乙方应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

（3）甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行养护工作。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

2．安全防范

（1）乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由乙方自行承担。

（2）乙方应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时提请甲方予以修理或更换。对养护范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，乙方应提请甲方设置禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳、严禁攀爬、当心触电等安全警告铭牌。

（3）乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路线进行喷洒。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，乙方应按规定妥善收集和处理。乙方未按规定使用药剂，造成的责任由乙方自行承担。

3．环境保护

（1）养护期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道或其它公共设施，以免造成污染。

（2）乙方应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。

（3）养护期间，在枯水季节，乙方应按合同约定的范围和内容，清理水体淤泥，挖出的淤泥应堆放于甲方指定位置。

（4）养护期间，乙方应按合同约定修整水体堤岸，防止坍塌；但不能擅自挖掘堤岸以扩大水面，亦不能擅自改变堤岸形状、走向。

4．事故处理

（1）养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第九条  合同价款与支付

1．养护费的组成

绿地养护总费用构成，主要包括日常绿化养护（含部分绿地黑麦草籽播养护、公园绿地巡逻）、绿化补植费用。各项费用占比为：日常绿化养护费用 90 %（各项目比例为：修剪25%、浇水12%、除草32%、施肥6%、病虫害防治14%、植物防护6%、基本养护费5%）；绿化补植费用 10 %。

2．养护经费及支付方式

根据招投标文件，本合同养护项目总养护费用为         元。

2.1绿化补植

采购人将提取标段年度总养护费用的 10 %作为年度绿化补植经费，根据业主指令实施，每年服务期限到期前，按照实际发生费用划拨。

2.1.1绿化补植根据业主指令实施，乙方每3个月上报一次完整的绿化补植工程结算资料，实际规格、品种、数量须由监理单位核准。绿化补植费用在每年服务期限到期前结算，业主方根据绿化补植工程结算资料按实划拨补植费用。乙方年度实际绿化补植费用应当控制在业主方所划定的年度绿化补植经费以内，如有特殊情况，超出年度绿化补植经费部分必须由监理单位核定实际规格、品种、数量，并经审计核定后由业主方支付乙方实际增加绿化补植数量所产生的补植费用。因乙方自身养护工作不到位引起的绿化补植费用，由乙方自行承担。

2.1.2计量原则：按各种绿化补植项目的实际完成工程量计算，实际完成工程量须由监理单位核准，合同清单中有约定计量规则的，按约定的计量，无约定的按规范或习惯。

2.1.3计价原则：定额套用《浙江省园林工程预算定额（2010 版）》或现行其它定额；材料价按实施月份的信息价（余姚价或宁波价）或市场价；费用套用《浙江省建设工程施工费用定额（2010 版）》及有关文件的规定执行，综合费费用按绿化工程三类，施工组织费用不计，规费（排污费、社保费、公积金）费率为 10.94%，民工工伤保险费 0.115%，规费（危险作业意外伤害保险）费率为 0.79%，税金费率为 10%，综合单价下浮7.5%。如定额无法套用的，按市场价协商确定综合单价。

2.2年度绿化养护

标段的年度总养护费用的 90%为年度绿化养护经费，年度绿化养护经费按月核拨，当月核拨的养护费用须结合每月绿化养护考核，由月度考核结果引起的经济扣罚直接在当月核拨的养护费中扣除。

第十条  养护施工所需机械、材料、器具设备

1．乙方自行准备的机械、材料、器具设备

（1）除双方另有约定外，乙方应自行配置养护管理所需要的交通工具以及其他养护所需机械、材料、器具设备。乙方必须配置到位的养护所需机械、材料、器具设备的清单如下：（按招标文件要求） 。

（2）乙方应当对投入使用的机械、材料、器具设备的质量负责。乙方在机械、材料、器具设备送达养护场地前24小时通知甲方代表清点。乙方投入使用的机械、材料、器具设备的数量、规格和品质达不到合同约定标准时，须承担违约责任。

（3）乙方应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。在乙方使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。检验或试验费用，除双方另有约定外，由乙方承担。

（4）甲方发现乙方提供或使用不符合约定的机械、材料、器具设备时，乙方应当按照甲方的要求负责采取更换、重做等补救措施，并自行承担相应费用。

（5）乙方需要使用代用机械、材料、器具设备时，应经甲方代表认可后才能使用。由此增减的合同价款，除非双方另有约定，增加的合同价款由乙方自行承担，减少的合同价款须从合同总价中核减。

2．甲方提供的养护用材料、设备

（1）双方约定，本合同履行期间，下列材料、设备由甲方提供：

Ⅰ.甲方提供材料、设备的名录：                                             。

Ⅱ. 甲方提供材料、设备的时间：                                            。

（2）甲方提供材料、设备的，在所供材料、设备送达养护场地前24小时通知乙方，由乙方派人与甲方共同清点。

（3）甲方提供的材料、设备，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管。因乙方原因发生丢失或损坏的，由乙方负责赔偿。甲方未通知乙方清点的，乙方不负责材料、设备的保管，丢失或损坏的责任由甲方承担。

（4）因甲方提供的材料、设备不合格，导致的损失由甲方承担。

第十一条  违约责任

1．甲方违约责任

（1）甲方未按合同约定，逾期支付养护款，作违约处理。甲方逾期付款超过 30 天后，乙方可停止养护工作，造成的损失由甲方承担。

（2）因甲方原因，造成养护范围内的植物或养殖物死亡，其损失由甲方承担。

（3）甲方应承担的其他违约责任。

2．乙方违约责任

（1）因乙方原因，养护质量未达到合同约定的养护标准，乙方应采取补救措施，并赔偿甲方损失。

（2）未经甲方同意，乙方擅自更改、调整养护方案，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

（3）乙方擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。甲方有权终止合同，临时指定周边养护单位继续进行养护任务至下轮招标。

（4）乙方应承担的其他违约责任。

第十二条  其他约定

合同履行过程中，双方可根据有关法律、行政法规规定，结合养护项目的实际情况，经协商一致后订立补充协议。补充协议视为本合同的组成部分。

乙方向甲方支付履约保证金        元，待养护服务期满后，经甲方验收合格后退还。

第十三条 合同争议的解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；协商不成的，可向余姚市人民法院提起诉讼。

第十四条  附则

本合同一式四份，具有同等效力，由甲方、乙方各执二份。

发  包  方：（公章）              	承  包  方：（公章）

住      所：                     	住      所：

法定代表人：                     	法定代表人：

委托代理人：                     	委托代理人：

电      话：                     	电      话：

传      真：                     	传      真：

开户银行：                     	开户银行：

帐      号：                     	帐      号：

合同订立时间：         年     月     日

合同订立地点：

余姚市政府采购合同变更管理暂行规定

- 为切实加强对政府采购合同变更情况的管理，规范政府采购合同变更行为，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本市政府采购活动实践，制定本规定。

- 本规定所涉及的政府采购合同，是指采购人通过依法采购与供应商签订的书面合同，包括政府集中采购、部门集中采购、单位分散采购。

- 本规定所称合同变更管理是指预算在30万元（含）以上的政府采购合同，在履约过程中如遇特殊情况，需要通过改变合同的部分内容，才能满足采购项目实际需要的行为规程。

- 政府采购合同是政府采购履约和验收的依据，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，但有下列特殊情形之一，且需变更的金额占合同总金额10％以上或10万元以上的项目，可按本规定规定允许其作相应变更。

（一）政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的；
（二）受不可抗力（合同中明确的）事件影响，致使合同无法如期履行的；
（三）部分合同标的物已停产；

（四）性价比明显优化的；

（五）需求设置存在较大偏差；

（六）合同标的数量增减；

（七）国家重大政策调整。

- 合同变更管理的职能划分
1.财政部门负责变更资金的审批管理；

2.发改部门负责立项项目变更的审批管理；

3.市级部门或乡镇政府（街道办事处）负责本单位或本辖区内政府采购项目合同变更的实施；

4.市招投标中心负责集中采购项目合同变更的管理；

5.市招投标管理办负责政府采购合同变更的监督。

- 变更的程序

政府采购合同变更应按以下程序进行：

- 提出申请。采购人或供应商认为符合本规定第四条变更条件，需要进行合同变更的，应该事先经合同双方协商一致后，将变更《申请表》及相关资料送相应的项目（资金）审批管理部门审核。变更《申请表》 应将变更的理由、内容、金额等项内容填写完整。

- 集体会审。由立项（资金）审批管理部门牵头，召集有关部门及专家对申请合同变更内容的技术、财务可行性进行论证、会审，集体会审情况应形成《会审报告》。对同意变更的，则签发《同意变更批复》，作为签订补充协议的依据。对不同意变更或未经以上单位集体会审，擅自变更的，变更无效。

- 签订补充协议。采购人凭立项（资金）审批部门出具的《同意变更批复》实施变更，与供应商另行签订变更补充协议。如须重新组织采购，采购人应按规定重新组织采购活动后，才能再行签订补充协议。

- 鉴证与备案。属于集中采购项目的变更，采购人应在签订补充协议之日起5 个工作日内，将补充协议原件送市招投标中心鉴证，并附《同意变更批复》 等相关证明材料。其他项目的补充协议由采购人送市招投标管理办备案。

- 档案管理。采购人应当将项目变更的有关资料立卷归档，并对真实性、完整性负责，接受有关部门的依法监督。

- 责任追究。在合同变更中有违反本规定规定的单位和个人，应按有关规定进行处理；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

- 本规定由市发展改革局、市财政局会同市招投标管理办负责解释。

本规定自发文之日起施行。

第六章  投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

- 所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

子   包:

投标文件名称：商务技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

二、商务技术文件格式

- 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子   包:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

- 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子   包:

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 投标声明书格式：

投标声明书

致：                 （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有失实、虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商公章：                                     年    月    日

- 技术条款偏离表格式：

技术条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标段号：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注:请各供应商对“第二章采购需求 四、主要技术规格和要求”的内容进行逐条响应。

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：                          日  期：

- 商务条款偏离表格式：

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标段号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注:请各供应商对“第二章采购需求 二、商务要求表”的内容进行逐条响应。

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：                          日  期：

- 法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

致：                 （采购单位名称） ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任      （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                 （采购单位名称） ：

我            （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

- 供应商基本情况表格式：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 其中：高级职称 |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |
| 开户银行（基本账户） |  |  |  |  |  | 初级职称 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合格供应商的资格承诺书

合格供应商的资格承诺书

（一）我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动；

特此承诺！

供应商（盖章）：

供应商的法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

- 相关业绩表格式：

相关业绩表

| 序号 | 日期 | 项目名称 | 同类成交台量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：需附上合同复印件和中标通知书复印件并加盖公章。

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：                          日  期：

三.报价文件格式

- 报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子   包：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

14.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

子   包：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起_    _个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

- 开标一览表

开标一览表

招标编号：	项目名称：

| 序号 | 标段名称 | 单价 （元/年/平方米） | 数量 (M2) | 每年 （人民币）（元） | 服务期限 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 报价声明 |  |  |  |  |  |  |

注：有关报价价格优惠、招标文件允许的备选方案均应在报价声明中载明；

投标人单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

- 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

（以下格式仅供参考，投标人可自行拟定报价明细表）

表一：人员配备及报价表

招标编号：

项目名称：	单位：人民币元

| 序号 | 位置 | 区域 | 岗位人数 | 月工资（元） | 社会保险 | 福利费 | 高温费 | 节假日加班费 | 服装费 | 其他 | 年度总（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、合计包含了所有物管人员配备及相关费用，包括小件维修人工费、税金等。

2、表格所列项目若有漏项，则漏项价格视作优惠，包含在其它价格中，报价不作改变，该表格格式仅供投标人参考，投标人可以自行设计，但实质性内容不可缺少。

投标人（盖章）：

授权代表人（签字）：

日期：

表二： 其他费用开支报价

招标编号：

项目名称：	单位：人民币元

| 序号 | 服务项目名称 | 项目内容 | 年度金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卫生保洁 |  |  |
| 1 | 卫生消杀费 |  |  |
| 2 | 垃圾清运费 |  |  |
| 3 | 服务中所需的低值易耗品如洗手液、卷纸等 |  |  |
| 4 | 清洁用品和用具 |  |  |
| 5 | 服务中所需的设备器件 |  |  |
| 二 | 办公费用 |  |  |
| 1 | 印刷费 |  |  |
| 2 | 通讯费 |  |  |
|  | …… |  |  |
| A | 小计 |  |  |
| B | 本项目的管理费 |  |  |
| C | 税金 |  |  |
| 总计 |  |  |  |

注：1、表格所列项目若有漏项，则漏项价格视作优惠，包含在其它价格中，报价不作改变，该表格格式仅供投标人参考，投标人可以自行设计，但实质性内容不可缺少。

2、能耗费不包含在本次报价之内；

投标人（盖章）：

授权代表人（签字）：

日期：

表三： 总费用报价测算表

招标编号：

项目名称：	单位：人民币元

| 序号 | 项目费用名称 | 说 明 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （单位：元/年） |
| 1 | 人员工资总计 | 详见人员配备 及报价表 |  |
| 小计 |  |  |  |
| 2 | 其他费用开支明细 | 详见其他费用开支报价表 |  |
|  | 合计 |  |  |

注：

1、表格所列项目若有漏项，则漏项价格视作优惠，包含在其它价格中，报价不作改变；

2、此表报价为最终报价，报价中已包含企业的成本、利润、须交纳的税金等全部费用，除人员增减需按实调整费用外，其余不再调整。

3、签订合同后，甲乙双方可根据实际需求，对岗位设置和人数进行适当调整。人员增减费用以上投标人提供的人员配备及报价表为准。

投标人（盖章）：

授权代表人（签字）：

日期：

- 中小企业声明函格式：

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。