李家西路通信管线迁改工程

竞争性磋商采购文件

项目编号：NBSD2025-045

采 购 人：宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处

代理机构：宁波市盛达工程管理咨询有限公司

编制日期：2025年7月

温馨提醒

1、磋商响应文件应按竞争性磋商文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、供应商上传平台的是后缀为.jmbs的加密文件，递交给招标代理公司的是后缀为.bfbs的备份文件，未及时解密的责任自负！

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  竞争性磋商须知	11

第四章  评定成交的标准	29

第五章  合同条款和格式	39

第六章  磋商响应文件格式	56

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 李家西路通信管线迁改工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年 07 月 22 日09时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：NBSD2025-045（交易登记号：FSCG2025111）

项目名称：李家西路通信管线迁改工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3681230

最高限价（元）：3497168

采购需求：

标项名称：李家西路通信管线迁改工程

数量：不限

预算金额（元）：3681230

单位：个

简要规格描述：李家西路通信管线迁改工程，具体详见第二章《采购需求》。

备注：  /   。

合同履约期限：标项1，60日历天内完成本项目全部工作任务并通过验收。

本项目（否）接受联合体响应。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无  。

3.本项目的特定资格要求：  无  。

- 三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年  07 月 22  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年 07  月  22 日09时00分（北京时间）

地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交磋商响应文件（电子投标）。电子备份响应文件（如需）现场递交地点为宁波市江北区政务服务中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

- 五、响应文件开启

开启时间：2025年 07  月  22 日09时00分（北京时间）

地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子开评标，供应商在线参加开标。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为”重大税收违法失信主体“，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。

4.3落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

4.4参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

4.5投标与开标注意事项

4.5.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.5.2标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

4.5.3投标文件制作：

4.5.3.1应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.5.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

4.5.3.3供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

4.6 以U盘或光盘存储的备份电子投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。（如有）

4.7供应商如提供备份投标文件的，递交备份电子投标文件方式：（1）采用邮寄方式递交投标文件，需按以下要求递交：供应商须在投标截止时间前一日17:00时将备份电子投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。投标文件递交时间以采购代理机构实际收到投标文件的时间为准。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心） 5楼510室，收件人：蔡青青，联系方式：0574-87636525。（2）采用现场递交投标文件，供应商代表（原则上不超过1名）可进入开标现场宁波市江北区政务服务中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼，具体场所安排详见电子指示屏幕）递交备份电子投标文件，参与现场开标活动的人员应严格自觉遵守和服从交易现场管理。

4.8 采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，供应商在截止时间前未提交电子备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

5.发布本次招标公告、中标结果公告的媒体：浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统。参加投标的供应商有义务在采购活动期间浏览上述网站。

6.本项目供应商的备份电子投标文件不予退还。

- 八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处

地址：宁波市江北区北环西路500号

传真：/

项目联系人（询问）：孙老师

项目联系方式（询问）：0574-83021826

质疑联系人：孙老师

质疑联系方式：0574-83021826

2.采购代理机构信息

名 称：宁波市盛达工程管理咨询有限公司

地 址：宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心） A座5楼

传 真：/

项目联系人（询问）：蔡青青、徐乃盺、张琳玲、何周军、郑梅英、吕玲卓、顾静芬

项目联系方式（询问）：0574-87636525

质疑联系人：张琳玲

质疑联系方式：0574-87636525

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：宁波市江北区政府采购管理办公室

地 址：宁波市江北区大庆南路181号

传 真：/

联系人：张老师

监督投诉电话：0574-87388062

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

- 一、商务条款

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 采购范围 | 李家西路通信管线迁改工程包括但限于将李家西路、李冯路通信线缆改迁至公园路、康桥南路等路段通信管道内,并迁移李家西路上四家通信运营商光缆交接箱等通信设施等施工图范围内全部工程施工及保修期服务，具体详见工程量清单及施工图纸。 |
| ▲响应报价 | - 1.本项目采用折扣率价形式报价，最高投标折扣率限价为95%，投标报价超过投标折扣率限价的响应文件将作无效响应处理。投标报价以%表示，最多保留2位小数。 响应报价折扣率=【（响应总报价-不可竞争费总金额）/（招标控制价-不可竞争费总金额）】*100%。 本项目招标控制价为3681230元，最高限价为人民币3497168元（折扣率95%）。其中不可竞争费总金额（含暂估价、暂列金及其他不可竞争费）合计 0 元（含税）【其中：暂估价 0 元（含税）、暂列金额为 0 元（含税），除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费为 0元（含税）】。供应商不得修改上述暂估价、暂列金及其他不可竞争费，也不参与下浮，否则作无效响应处理。 2.成交供应商的中标单价：以采购人提供的工程量清单附件中的综合单价为依据，并结合中标折扣率确定。 3.本项目的投标总价须包含完成本服务所需的所有费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备费、包装运输、装卸、二次搬运、备品备件、成品保护费、检验检测费、安装调试费、安全生产、文明施工、垃圾清运、管路铺设、保险、货到就位、安装调试、网络接入、试运行、配合验收、培训、监测服务、售后服务及其他技术服务、保险、税金、利润以及完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等全部费用。成交后，供应商不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交供应商承担，采购人与采购代理机构一律不予承担。 4.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| ▲工期 | 60日历天内完成本项目全部工作任务并通过验收。 |
| ▲质量要求 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 |
| ▲安全要求 | 合格，无安全事故。 |
| ▲施工要求 | - 供应商必须按照招标人提供的清单和图纸进行施工。在实际施工中，如遇特殊情况，需提前通知采购人并经采购人同意后，方可修改和更正。 |
| ▲付款条件 | - 1.合同生效以及具备实施条件后支付签约合同价的40%作为预付款； 2.待工程竣工验收合格，且承包人提供全套合格的工程技术资料、结算资料，经发包人审核后支付至已完工程量的80%（不得超过签约合同总价的80%，含预付款）； 3.工程结算审核完成承包人支付完质量保证金（结算审定价的1.5%）且提供最终审定全额发票后支付至结算审定价的100%（剩余金额待质保期满后无息返还）。 备注：①在合同签订时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可按成交供应商意见执行；②采购人对于满足合同约定支付条件的，应当在收到发票后7个工作日内支付。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金：合同金额的0.5%。 履约保证金形式：支票、汇票、本票、银行保函、电汇、网银、保险保单等非现金形式缴纳或提交保证金。 履约保证金收取：在合同签订后15个工作日内提交。 履约保证金退还：合同履行完毕后30日内退还（但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中作相应扣罚，不足部分采购人有权继续向中标人追偿）。 |
| ▲质量保证金 | 质量保证金额度：工程结算总价的1.5%（保修金不计息）。 保修期从甲方批准的竣工验收合格之日起计算。在合同保修期间，对乙方责任的工程质量问题，乙方应负责无偿修补，由此给甲方造成的损失须予以赔偿。 质量保修金退还：在缺陷责任期满且无质量问题后28天内结清。 |

- 二、技术规范及工程管理要求

- （一）项目概况

1.项目名称：李家西路通信管线迁改工程

2.主要内容：李家西路通信管线迁改工程包括但限于将李家西路、李冯路通信线缆改迁至公园路、康桥南路等路段通信管道内,并迁移李家西路上四家通信运营商光缆交接箱等通信设施等施工图范围内全部工程施工及保修期服务，具体详见工程量清单及施工图纸。

3.承包方式

本工程承包方式采用包工包料，中标人应按采购文件的要求实行造价、质量、合同履约期限、安全、文明施工管理等全面承包方式。

4.现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在响应报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

- （二）工期要求

60日历天内完成本项目全部工作任务并通过验收。

- （三）项目管理要求

1.本工程在施工、验收等过程中应符合或高于现行国家标准有关要求。

2.施工严格按照国家规范和采购人要求进行，完成后满足采购人要求。

3.现场项目负责人必须专职履行现场管理工作。如有违反，甲方有权终止合同，所造成的损失由成交单位负责，但征得采购人同意的除外。

4.中标人应使用训练有素的相关人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

5.施工前应编制详细的施工组织设计（包含但不限于进度计划、质量保障措施、安全保障措施、安全文明施工方案、项目管理机构及劳动力计划、机械设备配置及措施、本工程图纸示意的可移动的半成品、成品保护措施、临时用电防护措施等）。

6.承包人应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人代表对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

7.安全生产要求：供应商须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全。在施工过程中要注意对环境的保护。施工过程中出现一切安全事故，均由中标人承担，采购人不承担任何责任。

- 8.供应商必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险、公众责任保险费等其他保险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或公众安全事故（含交通事故），一切责任及损失由供应商承担。

9.文明施工要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

- 10.施工工程进度计划及保证措施必须符合采购人的工程进度要求，保证措施能具有实际保证效力，满足整体项目的的工程质量和进度要求。

11.工程验收：中标人在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经采购人复查同意，并在相关部门共同参加下完成检测工作，达到设计和规范要求，可申请工程验收。采购人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。中标人对所施工的工程要保证及时通过国家认可的机构组织的质量验收，保证根据采购人的要求及时交验，否则承担由此给采购人造成的损失。▲中标人对项目所涉及的运营商管线进行割接，并在割接后通过相应运营商的验收；如无法在项目规定工期内完成管线割接并通过相应运营商验收的，造成天鑫未来社区整体项目开发进度滞后，招标人有权向中标人追究法律责任，并要求中标人赔偿损失。

- 12.本工程采购范围内的工程项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

13.在施工过程中，必须依据现行施工规范、现行检测标准，达到合格工程标准。

- （四）材料设备管理要求

1.本工程所用材料、设备的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定；

2.中标人提供的材料和工程设备均由中标人负责采购、运输和保管。中标人应对其采购的材料和工程设备负责。中标人用于本项目永久性工程材料采购应选择质量优、信誉好、服务到位的供应商，并将拟选择的供应商名录上报监理人（如有）和采购人，经审核批准后，方可购用，中标人与供应商签订的供货合同应报监理人（如有）、采购人备案。中标人所用材料必须符合消防、人防、交警（如需）等相关管理部门要求。

3.材料进场需采购人确认，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由中标人自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

- （五）保修及缺陷责任期要求

1.中标人必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

▲2.质保期及相关要求：详见合同附件“工程质量保修书”。

▲3.工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

- 三、工程量清单编制及图纸

1.本项目工程量清单是根据采购文件中包括的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程量清单应与采购文件中的竞争性磋商须知、合同条款、采购需求、技术标准和要求（如有）及图纸（如有）等一起阅读和理解。

3.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总价之中。

4.本工程施工用电、施工用水均由承包人自行考虑，费用包含在合同总价内，结算时不做调整；

5.本工程要求承包人做好现场安全文明施工；根据要求在现场悬挂“五牌一图”和安全文明施工警示牌、对施工造成的道路上的洒落进行清理、材料堆放要求整齐并做好维护等；此部分费用均包含在投标报价内。

6.承包人在施工过程中与其他项目发生的任何冲突问题由采购人组织解决，不允许收取任何进场费、配合费等其他任何费用。

7.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

8.本项目采用总报价形式，以元表示，保留整数。

9.供应商的响应报价=【招标控制价-（暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和）】×中标折扣率+暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和

10.工程量清单（编制说明）、施工图纸：另册提供。

▲11.工程量清单中的任何内容不得随意更改及删除，不得擅自对采购人提供的工程量清单内容（计量单位、工程数量等）进行变动。工程量清单中所列工程量如有变动，不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

12.以上采购人关于本工程的约定是本次采购项目的最基本依据，响应时应满足规范要求,按照响应文件及国家相关规定执行。

- 第三章  竞争性磋商须知

- 前附表一

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与须知正文有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1 | 项目名称 | 李家西路通信管线迁改工程 |
| 2 | 采购人信息 | 名称：宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处 地址：宁波市江北区北环西路500号 项目联系人：孙老师 项目联系方式：0574-83021826 |
| 3 | 采购代理机构信息 | 名称：宁波市盛达工程管理咨询有限公司 地址：宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心） 5楼510 项目联系人：蔡青青、徐乃盺、张琳玲、何周军、郑梅英、江晓明、胡燕 项目联系方式：0574-87636525 |
| 4 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场和周围环境踏勘，踏勘现场所发生的费用均由供应商自己承担。除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失以及任何其它损失。 |
| 报 价 |  |  |
| ▲5 | 投标报价 | - 1.本项目采用折扣率价形式报价，最高投标折扣率限价为95%，投标报价超过投标折扣率限价的响应文件将作无效响应处理。投标报价以%表示，最多保留2位小数。 响应报价折扣率=【（响应总报价-不可竞争费总金额）/（招标控制价-不可竞争费总金额）】*100%。 本项目招标控制价为3681230元，最高限价为人民币3497168元（折扣率95%）。其中不可竞争费总金额（含暂估价、暂列金及其他不可竞争费）合计 0 元（含税）【其中：暂估价 0 元（含税）、暂列金额为 0 元（含税），除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费为 0元（含税）】。供应商不得修改上述暂估价、暂列金及其他不可竞争费，也不参与下浮，否则作无效响应处理。 2.成交供应商的中标单价：以采购人提供的工程量清单附件中的综合单价为依据，并结合中标折扣率确定。 3.本项目的投标总价须包含完成本服务所需的所有费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备费、包装运输、装卸、、二次搬运、备品备件、成品保护费、检验检测费、安装调试费、安全生产、文明施工、垃圾清运、管路铺设、保险、货到就位、安装调试、网络接入、试运行、配合验收、培训、监测服务、售后服务及其他技术服务、保险、税金、利润以及完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等全部费用。成交后，供应商不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交供应商承担，采购人与采购代理机构一律不予承担。 4.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 报价货币 | 人民币 |
| 响应文件的编制和递交 |  |  |
| ▲7 | 供应商资格要求 | 详见第一章《竞争性磋商公告》。 |
| 8 | 磋商保证金金额 | 本项目不适用。 |
| ▲9 | 磋商有效期 | 90天 |
| 10 | 磋商响应文件数量要求 | ▲1.上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件1份、商务技术文件1份、报价文件1份）。 2.以 U 盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件1份、商务技术文件1份、报价文件1份）。 3.成交供应商在成交后3天内向采购人提供通过电子加密响应文件（含资格文件1份、商务技术文件1份、报价文件1份）打印装订成册的书面响应文件各3份（原件盖章） 注：电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 |
| 11 | 响应文件递交截止时间 | 响应文件递交截止时间（磋商响应截止时间）：详见“第一章 争性磋商公告”。 磋商响应文件递交至：供应商应在投标截止时间前将电子加密磋商响应文件上传到“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效，本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加磋商。 |
| 12 | 响应文件递交地址 | 供应商应在投标截止时间前将电子加密磋商响应文件上传到“政采云”平台。逾期上传或上传不成功的，其投标无效。 |
| 13 | 磋商开始时间 | 详见第一章《竞争性磋商公告》。 |
| 14 | 其他应注意的事项 | 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2.在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由供应商代表签字的书面澄清，该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 3.关于备选方案的约定：不允许有备选方案的响应。 |
| 商 务 条 款 |  |  |
| ▲15 | 履约保证金 | 详见第二章《采购需求》“一、商务条款”要求。 |
| ▲16 | 合同履约期限 | 详见第一章《竞争性磋商公告》。 |
| ▲17 | 付款方式 | 详见第二章《采购需求》“一、商务条款”要求。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |  |  |
| 18 | 磋商小组在磋商过程中，可以根据采购文件和磋商情况实质性变动技术要求/服务要求/合同条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认同意。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 |  |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 19 | 按照采购文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |  |
| 补 充 条 款 |  |  |
| 20 | 合同形式 | 固定综合单价合同，可调总价，工程量按实结算。 |
| 21 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 本项目为 非 专门面向中小企业采购项目。 - 采购标的1：李家西路通信管线迁改工程，属于建筑业行业； 备注：所属行业标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）执行。 |
| 22 | 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求： / 。 分包金额要求： / 。 对分包人的资质要求： / 。 |
| 23 | 转包 | 不允许。 |
| 24 | 关于资格审查原件资料的提交要求 | 资格审查评审中涉及评审内容的有关证书或证明材料复印件的原件在磋商时无需提交。 |
| 磋 商 服 务 费 |  |  |
| 25 | 招标代理费 | 中标服务费参照宁波市招标投标协会制定发布规定的《宁波市招标（采购）代理服务收费标准指引》标准结合宁波市中介超市网中选价格22100元由成交供应商在中标通知书发出前向招标代理机构一次性缴纳。 |

注意：

1.本磋商文件中标有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，按无效响应处理。

2.本项目信息发布媒体：浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；宁波市公共资源交易电子服务系统：https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home。

- 须知正文

- 一、总则

- （一）适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本项目所叙述的工程的磋商、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“购人/招标人”系指宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处。

2.“采购代理机构”系指宁波市盛达工程管理咨询有限公司。

3.“供应商/投标人”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

4.“竞争性磋商小组/磋商小组”系指依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评审小组。

5.“竞争性磋商采购文件/采购文件”系指采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

6.“磋商响应文件/响应文件”系指供应商应采购文件要求编制的响应性文件。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

8.“▲”系指实质性响应条款。

- （三）合格的供应商

1.合格的供应商具有提供本次采购服务内容的能力，具有合法营销资格，并独立于采购人和采购代理机构的中国境内企业、其它组织或者自然人。

2.关于分支机构：

法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加公开招标采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.供应商应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录，在磋商活动中无欺诈和腐败行为。

5.根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足磋商文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商并由单位负责人签署的相关响应资料与本磋商文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

6.符合本磋商文件载明的对上述1~5条的例外的规定或对供应商资格的其他补充要求：详见第一章“竞争性磋商公告”申请人的资格要求。

- （四）磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

- （五）联合体

本项目不接受联合体投标。

- （五）转包与分包

详见“第二章 竞争性磋商须知”前附表要求。

- （七）特别说明

1.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.磋商响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其它子公司（以分支机构参与竞标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其它分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

3.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

5.在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级监管部门，由监管部门依法进行处理。中标后发现的,中标人造成其它损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

- （八）关于知识产权

- 1.供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

- 2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

- 二、竞争性磋商文件

- （一）竞争性磋商文件的构成

本竞争性磋商文件由以下部分组成：

1.竞争性磋商公告

2.采购需求

3.竞争性磋商须知

4.评定成交的标准

5.合同条款和格式

6.磋商响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）供应商的风险

供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容和要求，不按竞争性磋商文件的要求提供磋商响应文件和资料导致的风险由供应商承担。竞争性磋商文件中标注有“▲”号的条款为“实质性响应条款”条款，磋商响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效响应。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.更正公告为磋商采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由供应商自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子磋商采购文件的，供应商应自行下载最新发布的电子磋商采购文件制作磋商响应文件。

4.磋商采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商采购文件的组成部分。当磋商采购文件与磋商采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.磋商采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商采购文件。

- 三、磋商响应文件

磋商响应方应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次竞标的。如发现磋商响应方提供了虚假文件资料，其竞标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）磋商响应文件的组成

- 1.磋商响应文件（包括电子磋商响应文件和备份磋商响应文件）由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

A、第一册：资格文件

1.供应商资格声明函；

2.供应商基本情况表；

3.供应商特定资格要求的证明文件

4.投标人认为有必要提供的其他文件。

B、第二册：商务技术文件

1.评分标准对应表；

2.授权委托书或法定代表人身份证明；

3.技术条款响应表；

4.商务条款响应表；

6.技术实施方案（根据评分标准自拟）；

7.项目管理机构；

（1）项目管理机构组成表；

（2）拟派项目负责人简历表；

（3）主要人员简历表；

8.供应商类似项目业绩表；

9.“第五章 评定成交的标准”中要求提供的资料；

10.投标人认为有必要提供的其他文件。

C、第三册：报价文件

1.磋商响应函；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）中小企业声明函；

（2）残疾人福利性单位声明函如适用；

（3）监狱企业声明函如适用；

3.开标一览表；

4.磋商控制价预算清单确认单；

5.供应商认为需提交的其他文件资料。

- 备注：上述组成磋商响应文件的各项资料格式详见“第六章 响应文件格式”，且应统一按本磋商文件的规定格式填写；未提供格式的，由供应商自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

- ▲资格文件、技术商务文件中不能出现报价；

- 2.注意事项：电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.备份电子磋商响应文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件格式，以光盘或U盘形式提供，数量为1份。

- （二）磋商响应文件的语言及计量

▲1磋商响应文件以及竞标方与采购方就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

▲2竞标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商响应报价

1.磋商响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.响应报价以人民币为结算货币，报价要求详见“第三章 竞争性磋商须知”前附表。

3.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.磋商响应文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

5.最低磋商响应报价不作为成交的唯一保证。

- （四）磋商有效期

▲1.磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90个日历日。磋商有效期不能小于竞争性磋商文件的要求。

2.特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

- （五）磋商响应文件的形式和效力

1.磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件。

2.电子磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作、加密并递交。

3.电子备份磋商响应文件：以U盘或光盘形式存储，并按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4.磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、电子备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

电子磋商响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份磋商响应文件的，以电子备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

- （六）磋商保证金

供应商无需缴纳磋商保证金。

- （七）磋商响应文件的编制及数量

- 1.磋商响应文件的编制

本项目实行网上磋商，供应商应准备以下磋商响应文件：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商磋商响应文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）磋商前准备：各供应商应在磋商截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

（5）磋商响应方应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应方的责任。

（6）磋商响应文件须由磋商响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商响应方应写全称。

（7）磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应方负责。

（8）未在磋商响应截止时间前进行政采云报名程序的供应商的磋商响应文件将被拒绝。

- 2.磋商响应文件数量

本项目实行网上磋商，供应商应准备以下磋商响应文件：

★（1）上传到政府采购云平台的电子磋商加密响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）成交供应商在项目成交以后提供纸质磋商响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）3份（具体以采购人要求为准）。

供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

- （八）磋商响应文件的密封、标记

1.电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2.以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件用封袋单独密封后递交。

3.电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份磋商响应文件”               ；

（2）采购编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                            ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

- （九）磋商响应文件的签署、盖章

竞争性磋商文件“第六章 磋商响应文件格式”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分均采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字（或盖章）后扫描上传（或电子CA法人章签章，具体操作请咨询政采云95763）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

- （十）磋商响应文件的递交

1.磋商响应文件的递交

（1）供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将电子磋商响应文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交磋商响应文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件密封后按“第一章 竞争性磋商公告”的要求自行选择递交方式。采购代理机构拒绝接收逾期提交（上传）的电子加密响应文件。

（2）电子备份响应文件递交时应单独包封，密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称等字样。因电子备份磋商响应文件密封破损而不符合竞争性磋商文件对电子备份磋商响应文件的密封要求的、或电子备份磋商响应文件未能在磋商响应截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份磋商响应文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份磋商响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（3）电子备份磋商响应文件不强制要求提交，但因电子磋商响应文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份磋商响应文件的，将被视为磋商响应文件撤回，作无效响应处理。

2.磋商响应文件的补充、修改

磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

供应商在响应截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密响应文件的备份响应文件，可以重新提交补充或修改后的备份响应文件。

- 四、响应文件的开启

1.采购代理机构在磋商文件规定的开启时间和地点主持磋商会议。

2.主持人介绍参加磋商的采购人或采购代理机构相关工作人员及供应商名单；

3.电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有电子加密响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示在 30分钟 内完成在线解密。

供应商如未在线参加磋商的，视同认可响应文件开启结果，事后不得提出异议。同时，供应商因未在线参加磋商而导致电子加密响应文件无法按时解密或解密失败等一切后果由供应商自行承担。

4.发生供应商在规定时间内解密电子加密响应文件但解密失败的情形，如供应商已按规定提交了备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；供应商未按规定提交备份响应文件的，视为撤回响应文件。

电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

5.采购代理机构工作人员负责记录会议情况，供应商代表对磋商有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

6.特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U 盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评审

- （一）组建评竞争性磋商小组

1.采购人依法组建竞争性磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成（其中采购人代表≤1人，专家≥2人），负责对磋商响应文件进行评审；评审专家将按规定在政府采购评审专家库中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

2.磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- （二）竞争性磋商程序与评定成交的标准

竞争性磋商程序：详见采购文件“第四章  评定成交的标准”。

评定成交的标准：详见采购文件“第四章  评定成交的标准”。

- （三）磋商响应文件的澄清、说明或者更正

1.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政采云系统询标函）作出。

3.供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清、说明或者更正将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4.供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点进行答疑和澄清。若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

- 六、成交结果通知

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购人确认评审结果后，采购代理机构将在采购文件载明的采购信息发布媒体上发布成交结果公告，同时向确定成交供应商发出确定成交通知书。

3.确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

4.供应商若对成交结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑，采购人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

- 七、评审过程中无效磋商响应文件的认定

- 1.有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应采购文件要求，为无效磋商响应文件：

（1）报价超过预算价或最高限价的；

（2）资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）联合体参与磋商的未提供联合体协议，或未注明主办方的；

（4）超出经营范围投标的；

（5）磋商有效期不符合采购文件要求的；

（6）磋商响应文件的组成或磋商响应文件数量不符合采购文件要求的；

（7）磋商响应文件的签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（8）采购文件标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；未标注有“▲”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；上述偏离的认定由磋商小组进行评议；

（9）磋商响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；

（10）磋商小组经过审查，认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的磋商响应，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标处理。

（11）磋商小组经过审查，认定磋商响应文件有虚假内容的；

（12）除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；②上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；③不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。

（14）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的。

- 2.磋商程序的终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购程序，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足三家，则重新开展采购活动。

- 八、签订合同

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2.竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

3.成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。

4.拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 九、履约保证金

1.确定成交供应商在签订合同时，应向买方提供履约担保（本采购文件“竞争性磋商须知”前附表一若另有规定，则从其规定）。

2.履约担保的有效期至成交供应商完成合同规定的义务，采购人在交接验收文件上签字时止。

3.确定成交供应商如不按本条第1款规定提交的，采购人有权重新开展采购活动。

十、保密

成交结果公告发布之前，磋商小组名单应该保密。磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评审过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

- 十一、磋商服务费

本项目磋商服务费的收费依据及相关规定载明在本采购文件“第二章 竞争性磋商须知”前附表。

- 十二、对供应商质疑的相关规定

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

6.采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 十三、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2.执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3.执行财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

4.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

7.本竞争性磋商文件解释权归采购人。

- 第四章  评定成交的标准

- 一、总则

1.本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，磋商小组按照综合得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若供应商的综合得分相等，则响应报价低者列前；若响应报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3.本次采购为非专门面向中小企业，享受价格扣除，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

4.磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

- 二、评审程序

1.供应商在规定的磋商响应文件提交的截止时间之前提交（上传）磋商响应文件；若供应商代表不是法定代表人参加磋商的，须持有《法定代表人授权书》及被委托人身份证；若供应商代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。供应商少于3家的，则采购人重新组织采购。

2.同时开启资格审查文件、商务技术文件和报价文件，先对供应商进行资格审查文件进行审查，合格的供应商进入商务技术文件和报价文件评审。

3.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间后对供应商的磋商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求：

（1）资格性审查：磋商小组根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效响应处理。

（2）符合性审查：磋商小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效响应处理。

4.未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商；

5.磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（即第二次报价，且须在政采云中完成）。未在规定时间内提交最后报价的，该供应商价格部分得分为0分；提交最后报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。

6.评审结束后，统计汇总各家供应商的最终综合得分。

7.磋商小组根据评定成交的标准，按综合得分从高到低排序，推荐排序前三的供应商作为成交候选供应商。

8.采购人确定成交供应商；

9.采购人与成交供应商签订合同。

- 三、评审方法

1.本项目采用综合评分法。

2.磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后响应总报价进行综合评分；

3.每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

4.各评分因素分值保留小数点后二位；

5.评审得分：计算各评委的综合评分的算术平均值；

6.推荐成交原则：磋商小组按照综合得分由高到低顺序进行排序，向采购人推荐综合得分排序前三名的作为成交候选供应商。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。综合得分且最后报价均相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7.确定成交供应商：代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定排序第一名的为成交供应商。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

四、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 五、评审标准

详见本章“附表3评分标准（兼评委打分表）”。

六、错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

七、其他说明

1.价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

2.在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，经政府采购监管部门同意，采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 附表1：资格性审查表

资格性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件 审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |
|  | 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无 。 |
|  | - 3.供应商的特定资格要求：无。 |
|  | 4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 6.本次磋商 不接受 联合体投标。 |

注：

1.上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格，作无效响应处理。

2.代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

- 附表2：符合性审查表

符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 响应文件中供应商名称、营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）供应商名称应当一致。 |
|  | 磋商响应文件的组成是否符合磋商文件的要求 |
|  | 磋商有效期、工期、缺陷责任期（工程质量保修期）等商务条款是否符合磋商文件要求 |
|  | 磋商响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章 |
|  | 磋商响应文件是否有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的。 |
|  | 带“▲”的条款是否能满足竞争性磋商文件要求、是否实质性响应竞争性磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件 |
|  | 最后报价是否超过磋商文件中规定的采购预算金额或者最高限价 |
|  | 供应商对根据修正原则修正后的报价是否予以确认 |
|  | 磋商小组经过审查，认定供应商虚假应标、串通响应的，有下列情形之一的，视为供应商串通响应： （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； （5）不同响应文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址。 |
|  | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效： （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； （3）不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 |
|  | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
|  | 磋商响应文件是否有磋商文件中规定的其它无效响应条款 |
|  | 法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格，作无效响应处理。

- 附件3：评分标准

评分标准（兼评委打分表）

| 评审项 | 评审细则和标准 |  | 最高分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 商务技术文件 （60分） | 施工现场平面布置方案 | 根据供应商提供的施工现场平面布置情况进行综合评议，最高得5分： 平面布置方案详实完整，施工现场临时设施布置齐全，施工设备、原材料、半成品、成品、外购件堆放有序，施工现场安全通道、消防设施配备充足，可执行力度高的，得5分； 平面布置方案内容充分，较详细，施工现场临时设施布置较齐全，施工设备、原材料、半成品、成品、外购件堆放较有序，施工现场安全通道、消防设施配备较充足，可执行力度较高的，得4分； 平面布置方案内容较充分，不够详细，施工现场临时设施布置不够齐全，施工设备、原材料、半成品、成品、外购件堆放不够有序，施工现场安全通道、消防设施配备不够充足，可执行力度较一般的，得3分； 平面布置方案内容较差，详细度较差，施工现场临时设施布置较差，施工设备、原材料、半成品、成品、外购件堆放较差，施工现场安全通道、消防设施配备较差，可执行力度较差的，得2分； 平面布置方案内容简单，施工现场临时设施布置不齐全，施工设备、原材料、半成品、成品、外购件堆放混乱，施工现场安全通道、消防设施配备不充足，可执行力低的，得1分； 未提供施工现场平面布置情况的本项不得分。 | 5 |
|  | 施工总体方案 | 根据供应商提供的施工方案（包含但不仅限于安全保障措施、安全文明施工方案及措施、成品保护措施、临时用电防护措施等）进行综合评议，最高得6分： 施工方案、措施充分，可执行力度高的，得6分； 施工方案、措施较充分，可执行力度较高的，得5分； 施工方案、措施不够充分，可执行力度一般的，得4分； 施工方案、措施内容一般，可执行力度基本可行的，得3分； 施工方案、措施内容简单，可执行力有可行之处的，得2分； 施工方案、措施内容不合理，可执行力低的，得1分； 未提供施工方案的本项不得分。 | 6 |
|  | 进度计划管理 | 根据供应商提供的施工进度计划安排进行综合评议，最高得5分： 施工进度计划安排方案详实，时间节点明确，具有充分可靠计划的，得5分； 施工进度计划安排方案内容充分，时间节点明确，具有充分可靠计划的，得4分； 施工进度计划安排方案内容充分，项目实施计划基本满足项目实施的，得3分； 施工进度计划安排方案内容不够全面，项目实施计划基本满足项目实施的，得2分； 施工进度计划安排方案内容简单，工期计划不足的，得1分； 未提供施工进度计划安排的本项不得分。 | 5 |
|  | 质量保证措施 | 根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不仅限于材料及设备质量保证措施等）进行综合评议，得5分： 施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的，得5分； 施工质量保证措施方案内容充分，针对性强，可执行力度高的，得4分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的，得3分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度低的，得2分； 施工质量保证措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的，得1分； 未提供施工质量保证措施的本项不得分。 | 5 |
|  | 项目关键点、重难点分析 | 根据供应商提供的项目关键点、重难点分析进行综合评议，得5分： 项目关键点、重难点分析透彻到位的，得5分； 项目关键点、重难点分析透彻较到位的，得4分； 项目关键点、重难点分析较为一般的，得3分； 项目关键点、重难点分析不够全面的，得2分； 项目关键点、重难点分析较差的，得1分； 未提供项目关键点、重难点分析的本项不得分。 | 5 |
|  | 安全生产、文明施工措施 | 根据供应商提供的安全生产、文明施工措施措施进行综合评议，最高得5分： 施工作业防护、噪音、震动、扬尘各项保障措施具体有效、能保证项目顺利实施的，得5分； 施工作业防护、噪音、震动、扬尘各项保障措施基本有效，能保证项目顺利实施的，得4分； 施工作业防护、噪音、震动、扬尘保障措施上存在细节部分欠缺，尚不影响履约的，得3分； 施工作业防护、噪音、震动、扬尘保障措施有明显缺漏项，或过于笼统但能保证项目顺利实施的，得2分； 施工作业防护、噪音、震动、扬尘保障措施不完整或缺少有效保障手段，难以保证项目实施的，得1分； 未提供安全生产、文明施工措施的本项不得分。 | 5 |
|  | 环境保护措施 | 根据供应商提供的施工环境保护管理措施进行综合评议，最高得5分： 环保管理体系健全有效、环保措施具体细致、能保证项目顺利实施的，得5分； 环保管理体系和措施基本有效，能保证项目顺利实施的，得4分； 体系及保障措施上有部分欠缺，但尚不影响履约的，得3分； 体系及措施有明显缺漏项，或过于笼统但能保证项目顺利实施的，得2分。 环保管理体系和措施存在一定偏差，难以保证项目顺利实施的，得1分； 未提供施工环保管理措施的本项不得分。 | 5 |
|  | 各项管理规章制度及档案资料的建立与管理 | 供应商针对本项目设立的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求是否符合规范，体现科学合理、详细完备（人员、设施、设备管理服务、业主方反馈资料、行政文件资料等档案的建立与管理等）进行综合评议，最高得5分： 制度完善，管理规范的，得5分； 制度基本完善，管理基本规范的，得4分； 制度基本规范、管理约束力不足的，得3分； 制度部分完善，管理约束力不足的，得2分； 制度部分欠缺或过于笼统,管理约束力不足的，得1分 未提供相关内容不得分。 | 5 |
|  | 应急管理措施 | 根据供应商提供的突发事件应急措施进行综合评议，最高得5分： 应急措施方案完善，具体有效，措施得力，可执行力度高的，得5分； 应急措施方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的，得4分； 应急措施方案内容较为充分，措施得当，可执行力度一般的，得3分； 应急措施方案内容简单，措施得当，可执行力低的，得2分； 应急措施方案内容简单，可执行力低的，得1分； 未提供突发事件应急措施的本项不得分。 | 5 |
|  | 拟投入机械设备配置 | 根据供应商提供的主要施工机械设备的选用和管理进行综合评议，最高得5分： 主要施工机械设备配备齐全、设备管理制度完善、保障措施详实的，得5分； 主要施工机械设备配备齐全、设备管理制度较完善、保障措施较详实的，得4分； 主要施工机械设备配备较齐全、设备管理制度较完善、保障措施较详实的，得3分； 主要施工机械设备配备不充分、设备管理制度不到位、保障措施较详实的，得2分； 主要施工机械设备配备不充分、设备管理制度不到位、保障措施缺失的，得1分； 未提供主要施工机械设备的选用和管理的本项不得分。 | 5 |
|  | 拟投入人员配置 | 由评标委员对投标人提供的人员配备情况进行综合评议，包括但不限于人员专业、从业经验和技能水平情况等内容，最高得5分； 配备人员从业经验丰富，技能水平高，人员专业类别满足项目需求的，得5分； 配备人员从业经验略有欠缺，技能水平高，人员专业类别满足项目需求的，得4分； 配备人员从业经验略有欠缺，技能水平稍有不足，人员专业类别基本满足项目需求的，得3分； 配备人员从业经验略有不足，技能水平稍有较差，人员专业类别基本满足项目需求的，得2分； 配备人员从业经验不足，技能水平较差，人员专业类别难以满足项目需求的，最高得1分； 未提供不得分。 注：投标文件中需提供拟配备项目人员劳动合同、近开标日前三个月中任意一个月由当地社保部门出具的社保缴纳证明复印件加盖投标人公章、相关证书复印件加盖投标人公章。 | 5 |
|  | 企业认证 | - 1.投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分； - 2.投标人具备ISO 14001具备环境管理体系认证证书得0.5分； - 3.投标人具备ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得0.5分； - 4.投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证证书得0.5分。 - 备注：响应文件中提供有效证书扫描件加盖公章和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)查询结果截图，未提供或提供的内容不齐全的不得分。 | 2 |
|  | 类似项目经验 | 供应商提供2022年1月1日以来，承担过同类业绩（类似项目特征：通信工程），每提供1个业绩得1分，最高得2分。 备注：响应文件中提供同类项目业绩合同复印件；时间以合同签订日期为准。 | 2 |
| 价格分 （40分） | 参与评审的价格=有效投标折扣率（最终磋商折扣率）*[1-小微企业价格扣除优惠值5%（如有）] 磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价折扣率最低的投标报价 磋商基准价得分为满分40分，其他投标人报价得分计算公式如下： 其他投标人报价得分=（磋商基准价/参与评审的价格）×40%×100 投标报价得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |  |  |

- 第五章  合同条款和格式

发包人：宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》﹑《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑行政法规，遵循平等﹑自愿﹑公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 1.工程项目

1.1工程名称：李家西路通信管线迁改工程

1.2工程地点：该工程位于宁波市江北区庄桥街道。

1.3工程范围及内容：李家西路通信管线迁改工程包括但限于将李家西路、李冯路通信线缆改迁至公园路、康桥南路等路段通信管道内,并迁移李家西路上四家通信运营商光缆交接箱等通信设施等施工图范围内全部工程施工及保修期服务，具体详见工程量清单及施工图纸。

1.4签约合同价：人民币（大写）          (¥       元)（含税）；中标折扣率       。

中标折扣率=【（磋商最终报价总价-暂估价（含税）-暂列金（含税）-其他不可竞争费（含税））/（磋商控制价-暂估价（含税）-暂列金（含税）-其他不可竞争费（含税））-1】×100%

1.5合同价格形式：固定单价，可调总价合同。

1.6承包方式：承包人以包工包料方式，实行工程总承包。承包人不得以任何借口对单位工程或分部分项工程进行转包或擅自分包，一经发现，发包人有权发出停工指令，并扣工程签约合同价的5%作为违约金，同时单方终止合同，由此造成的一切损失由承包人负责。

1.7履约保证金：

履约保证金：合同金额的0.5%(¥       元)。

履约保证金形式：支票、汇票、本票、银行保函、电汇、网银、保险保单等非现金形式缴纳或提交保证金。

履约保证金收取：在合同签订后15个工作日内提交。

履约保证金退还：合同履行完毕后30日内退还（但如承包人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给发包人造成损失的，发包人有权在其提交的履约保证金中作相应扣罚，不足部分发包人有权继续向承包人追偿）。

- 2.施工准备

2.1发包人

2.1.1开工前，应做好施工说明书或图纸的编制与审核，认真完成项目前期论证工作。负责做好接通施工现场施工用电、用水的需要；

2.1.2组织有关部门参加施工交底会议，要求承包人做好交底会议纪要。

2.2承包人

2.2.1负责施工区域的道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

2.2.2组织施工管理人员和材料、施工机械进场，合理确定场地布置图，并报发包人同意；

2.2.3承包人应在开工前七天内依据响应文件将施工组织设计和工程进度计划交发包人，发包人在七日历天内予以审核或提出修改意见，逾期没有批复，可视为方案和计划已被批准；

2.2.4①施工期间水、电费按实结算，费用由承包人自行承担，水电费价格按水、电管理部门规定执行，水电费价差均由承包人自行承担，发包人不另行支付。在工程进度款支付申请前提供水电费支付凭证，承包人未按约支付水、电费用的，发包人有权在支付工程款中直接予以扣减。此外，承包人负责做好施工期间临时供水、供电的安全使用工作。

②通往指定区域的通道、场地内临时及出入通道的养护及相关费用由承包人负责，工程施工期间及完工前承包人须对施工造成的原有道路、排水设施等损坏的进行修缮，恢复其原有的使用功能，并自行承担相关费用。

③承包人应充分考虑与其它参建单位的协调、配合等工作，并对施工区域内的施工人员及施工人员以外的第三人的人身、财产安全尽到保护义务，发生人身、财产损害的，由承包人承担赔偿责任。

2.2.5负责做好对发包人另行采购项目确定的承包人现场管理工作以及工程竣工验收资料的汇总整编工作。对发包人另行发包项目无偿提供必要的材料堆场和临时仓储用房以及施工用水、用电接口。

- 3.工程期限

3.1工期：     日历天 。在具备开工条件时承包人应向发包人递交开工报告。本合同中规定按天计算时间，开始当天不计入，从次日开始计算，竣工当天计入。

3.2在施工期间，发包人认为承包人现有力量明显不能满足质量和进度要求时，有权要求承包人调整、充实施工力量，承包人必须无条件接受，否则发包人有权发出停工指令，直至终止合同，由此造成的损失均由承包人承担。

3.3如遇下列情况，经发包人现场代表签证后，工期相应顺延：

3.3.1重大设计变更、设计方案改变而影响关键节点的进度；

3.3.2施工中，因发包人对技术联系签证不及时等非承包人的原因而影响正常施工；

3.3.3不可抗力因素延误工期。

3.4承包人延误工期，延误工期违约金按1000元/天计，限额为签约合同价的5%。

3.5因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，承包人按本合同约定支付的履约保证金不予退还，由此造成的各项损失均由承包人承担；因发包人原因造成本合同无法履行时，发包人和承包人都有权解除或终止本合同，由此造成的各项损失均由发包人承担。

3.6工程竣工后，承包人需要在7日历天内做好剩余物资、建施设备、临时设施等清退工作。建筑垃圾处理需按照《宁波市建筑垃圾管理办法》执行，若承包人随意倾倒被发包人发现，发包人有权停止支付工程款直至承包人清理完随意倾倒的垃圾，同时发包人保留向有关政府部门检举的权利。

3.7承包人对项目所涉及的运营商管线进行割接，并在割接后通过相应运营商的验收；如无法在项目规定工期内完成管线割接并通过相应运营商验收的，造成天鑫未来社区整体项目开发进度滞后，发包人有权向承包人追究法律责任，并要求承包人赔偿损失。

- 4.工程质量

4.1本工程根据国家相关质量验收标准、建设工程质量管理条例（国务院令279号）、宁波市有关建设工程质量管理规定等（各质量标准存在不一致的，以较高的为准），由发包人组织有关专家或第三方对该工程进行验收评定。

4.2承包人必须严格按照相关法律法规、制度、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人派驻代表的监管。

4.3本工程质量要求为按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。如工程质量未达到上述合格要求的，扣承包人签约合同价的5%，还应赔偿发包人由此造成的全部经济损失。

4.4承包人在施工过程中必须遵守下列规定：

4.4.1主要原材料、构配件必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

4.4.2如有材料改变或代用，应经发包人派驻代表签证同意后，方可用于工程；

4.4.3隐蔽工程的验收：承包人应提前24小时以书面形式通知发包人。经发包人代表检查验收签章后，方可进行下一道工序；

4.4.4承包人应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量评定，并及时将单位工程质量评定结果报送发包人核实签证，由发包人组织检查验收；

4.4.5承包人应在工程验收前整理好验收资料，连同竣工报告一起提交发包人，发包人在收到以上资料并经审核确认无误后，将组织竣工验收，否则不予验收；

4.4.6项目未经验收，发包人不得使用，如特殊情况，须双方协商，并办妥相关手续；

4.4.7承包人必须做好安全施工、文明施工，做好施工人员的校园禁烟宣传教育，禁止施工人员在建筑工地和校园内吸烟，同时遵守学校安全保卫部门有关规定，及时办理相关手续，若因承包人未能履行前述义务导致发包人或第三方遭受任何损失的，承包人应当承担全部赔偿责任。一经发现承包人未履行安全文明施工义务的，扣签约合同价5%作为违约金；

4.4.8项目经理及主要施工管理人员未履行到现场承诺的，承包人将被扣罚签约合同价的5%，发包人有权要求更换项目经理或者管理人员，继任项目经理或者管理人员的资质不得低于前任，且应事先取得发包人的书面批准认可。如不改正，发包人有权解除合同并要求承包人赔偿由此遭受的全部损失；

4.4.9未履行机械设备到场承诺，扣签约合同价的3%作为违约金；

4.4.10因承包人违约，发包人解除合同的，承包人须在10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向发包人移交施工资料。承包人未按约定撤出施工现场的，发包人有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由承包人承担，且发包人有权拒绝支付承包人已完工程的工程款；

4.5建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

4.5.1承包人用于本工程的建筑材料必须与其响应文件中的品牌、型号和价格相吻合，如响应文件中无规定品牌、型号的，用于本工程的材料价格应不低于响应文件中该项材料的价格标准。

4.5.2承包人采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，对提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，作退场处理，其复验费由承包人承担。承包人应提供主要材料（产地、质量、规格、颜色、等级）样品经发包人认可后方能使用，否则，因质量问题造成的返工损失由承包人自行负责。

4.5.3承包人采购材料设备的约定：工程所需材料，均应提前10天提供样品，标明产地、规格、色质、品种、价格，报发包人、设计，确认后方能进场使用，若发包人对施工方提供的样品不满意，发包人有权在响应报价范围内指定材料。承包人使用不合格产品除无条件返工外，并承担发包人由此造成的一切损失。承包人若未经发包人确认，所采购的材料、设备发包人有权让承包人更换，由此产生的一切损失由承包人承担。

4.5.4对承包人采购的设备材料的特殊要求：

（1）承包人在定购材料前，其品牌和质量，需得到发包人认可，并应向发包人提供主要材料样品（封样）。价高量大或重要材料，承包人在采购前报计划给发包人，发包人派人员参加选点、看样、订货，并由发包人（或其委托的咨询单位）签证确认。

（2）承包人采购的材料的品牌必须和磋商响应的品牌、规格、型号一致。若需更换，则需在采购文件提供的参考品牌范围内选择；若不在范围内选择，则选择的品牌须不得低于参考品牌的档次标准。材料品牌更换均须经发包人签证认可后方可更换使用，且高于磋商响应报价的价格均不予调整，否则发包人有权要求作清退，所有损失由承包人承担。承包人在确定供货厂家前，需提前30天报发包人审查并经得发包人同意，并需配合发包人对材料供应单位进行实地考察。承包人所采购的材料设备如与设计文件及发包人核价产品的品牌（型号、标号）、规格、品质等级不符合时，发包人有权要求作清退，所有损失由承包人承担。

4.6工程变更

4.6.1开工前由发包人签署的施工说明书或图纸及组织会审作出的施工纪要，作为施工的有效依据，承包人不得擅自修改。

4.6.2施工中如发现技术交底有错误或不合理的地方，承包人及时以书面形式通知发包人，发包人应及时会同有关单位研究修改意见，承包人应按修改或变更的文件进行施工。

- 5.合同价款与支付

- 5.1合同价及调整

5.1.1 本合同价采用 固定综合单价 方式确定，工程量按实计量。

5.1.2调整费用按以下方法确定：

5.1.2.1设计变更、现场签证及工程内容取消引起的工程项目

5.1.2.1.1设计变更、现场签证及工程内容取消引起的分部分项工程量清单项目工程数量的增减，除下列情况外执行合同原有的价格（合同原有的价格指承包人磋商响应时的综合单价，下同）：

合同金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，其增加超过15%以外部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价应予调整。

5.1.2.1.2设计变更及现场签证引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

合同中有相同或类似工程项目单价的，按照合同中相同或类似项目的单价计算确定（合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格最低的单价为准）；

合同中既没有相同也没有类似工程项目单价的，由承包人根据变更资料、计量规则、计价办法、响应文件或施工合同价格单价分析表中的工料机单价和各项取费标准并按中标折扣率计算，提出变更工程的单价，经发包人审定后执行，最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

合同中没有类似工程项目单价的，但又不能套用浙江省2018版工程预算定额确定综合单价的，则由承包人根据市场价格进行组价，并按中标折扣率计算，将该组价上报，经发包人审定后执行，最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

5.1.2.1.3本合同计价依据：

①计价依据：

（1）本项目施工图（电子版图纸）；（2）《信息通信建设工程预算定额》 (2017版）、《信息通信建设工程费用定额》(2017版）、《信息通信建设工程概预算编制规程》(2017版）、《信息通信建设工程施工机械仪表台班费用定额》 (2017版）、《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》、定额配套综合解释、勘误及其他有关补充定额、文件等。

②人工价格：电信、移动、联通、管道线路按《信息通信建设工程费用定额》 (2017版）计入，其中技工为114元/工日，普工为61元/工日；华数线路迁改按《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》，综合工日单价为85元/工日。

③主要材料信息价：按《宁波建设工程造价信息（综合版）》2025年04月刊宁波市区除税信息价计入，《宁波建设工程造价信息》（综合版）没有的信息价按《浙江造价信息》2025年04月刊计算；无信息价部分参照有关文件并结合市场价计取。价格均按除税价计入。

④措施项目费：电信、移动、联通线路迁改按《信息通信建设工程费用定额》 (2017版）中无线通信设备安装工程计入，计算基础为“人工费”，不计取施工用水电蒸汽费、特殊地区施工增加费、运土费、施工队伍调遣费、大型施工机械调遣费；华数线路迁改按《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》计入，计算基础为“人工费；管道线路迁改按《信息通信建设工程费用定额》 (2017版）中通信管道工程计入，计算基础为“人工费”，不计取特殊地区施工增加费、施工队伍调遣费、大型施工机械调遣费。

⑤规费：按《信息通信建设工程费用定额》 (2017版）、《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》计入，计算基础为“人工费”，不计工程排污费。

⑥企业管理费、利润：按《信息通信建设工程费用定额》(2017版）、《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》计入，计算基础为“人工费”。

⑦销项税额：按《信息通信建设工程费用定额》 (2017版）、《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》计入，计算基础为“直接费＋间接费＋利润”。

⑧工程建设其他费用

安全生产费：按《信息通信建设工程费用定额》 (2017版）、《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》计入，计算基础为“建筑安装工程费”。

税金：按一般计税方法计税，执行浙建建发[2019]92号文件。

⑨编制方法：采用国标清单计价法。

5.1.2.2暂定材料或暂估价调整方法

5.1.2.2.1暂定材料、设备价格按发包人签证的价格结算，并结合中标折扣率。暂定材料设备价格结算时调整方法：每项暂定材料设备价格调整金额=[发包人签证的材料设备价格×中标折扣率－暂定价]×单位定额用量×经发包人确认的工程量，并按规定计取相应税金。暂定材料、设备价格最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

5.1.2.2.2专业工程暂估价调整方法

按第5.1.2.1.2执行。

5.1.2.3本项目的措施费按施工图（含工程量清单）范围中的内容一次性包干，因设计变更、现场签证等一切原因而引起的技术措施费按实调整，施工组织措施费一律不作调整。

5.1.2.4双方约定合同价的其他调整因素：属于不可抗力因素造成承包人的直接损失，按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款精神办理，发包人将根据实际情况给予一定的工期顺延，但费用不予补偿。但属应该预见而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，工期不得顺延，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包人承担。

5.1.2.5通过采购方式确定的价格，经发包人确认后不下浮。

- 5.2工程款的支付

（1）合同生效以及具备实施条件后支付签约合同价的40%作为预付款；

（2）待工程竣工验收合格，且承包人提供全套合格的工程技术资料、结算资料，经发包人审核后支付至已完工程量的80%（不得超过签约合同总价的80%，含预付款）；

（3）工程结算审核完成承包人支付完质量保证金（结算审定价的1.5%）且提供最终审定全额发票后支付至结算审定价的100%（剩余金额待质保期满后无息返还）。

备注：①在合同签订时，成交承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可按成交承包人意见执行；②发包人对于满足合同约定支付条件的，应当在收到发票后7个工作日内支付。

- 6.竣工验收与结算

承包人提供竣工资料的约定：工程具备竣工初验收条件时，承包人应向发包人提供完整的竣工资料5套，发包人在收到竣工验收报告并审核合格后10个日历天内组织有关单位进行竣工验收。承包人在工程竣工验收合格后15个日历天内，将真实完整的竣工结算资料（含电子光盘CAD竣工图）一式三份送交发包人。发包人或其委托的造价咨询单位对承包人递交的竣工结算资料进行结算审核。

- 7.工程质量保修范围和内容

7.1承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

7.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

7.2.1保修期限约定如下：附件1：工程质量保修书。

7.2.2在保修期内的维修项目经维修后仍存在质量问题,其保修期限应从维修之日重新计算。

- 8.其他

8.1本合同一式【肆】份，甲、乙双方各执【贰】份，合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效。

8.2争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由双方当事人协商解决，协商解决不成的按第（1）种方式解决，不能解决的约定以第（2）种方式解决:

（1）请上级主管部门调解；

（2）依法向项目工程所在地人民法院提起诉讼。

8.3补充条款：前述违约金发包人有权从工程结算款中扣除。

| 发包人（盖章）： | 承包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（项目名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内的工程均为保修项目。按现行国家及项目所在地有关规定，就高执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．本项目质量保修期为2年,质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月。缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（支付时扣除相应时段发包人垫付应由承包人承担的维修费用）。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：在质保期内，若出现工程质量问题，承包人应在接到建设单位书面通知三日内及时进场维修，未能在三日内进场维修或无能力维修的，建设单位有权可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复，所发生的相关费用，建设单位有权从质量担保中直接扣除并支付给他人，建设单位只需将相关费用和发生的情况事后以书面的形式通知承包人。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：             承包人(公章)：          

地  址：           地  址： 

法定代表人或委托代理人           法定代表人或委托代理人

(签字或盖章)：               (签字或盖章)：

电  话：         电  话：

开户银行：         开户银行：

账  号：             账  号：

签订日期：      年    月    日

- 附件2：建设工程安全协议书

建设工程安全协议书

为进一步明确     （项目名称）  安全生产责任，规范和约束参建各方的安全行为，确保施工安全，本项目业主         （以下简称“甲方”）与承包人      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产责任书。

- 一、甲方职责

- 1、严格遵守国家有关安全的法律法规，认真执行工程合同中有关安全要求：

- 2、甲方应提供保证正常施工所需的原始资料，并保证资料的真实、准确、完整。包括施工场地及相邻区域内的地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。

- 3、其他

二、乙方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求：

- 2、建立健全项目安全管理组织机构和安全管理制度，合理、合法配备全过程工程咨询人员和生产作业人员，确保项目安全生产能正常进行。

- 3、落实好各级、各作业岗位人员的安全生产责任制。做到安全生产管理网络健全，安全管理纵向到底，横向到边。

- 4、确保施工安全的必要投入。

（1）必须按规定配发和穿戴劳动防护用品。用电作业、登高作业及进入有毒有害气体存在的场所作业，施工负责人和其他安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况、安全设施的配置及使用情况，不符合规定的不得作业。

（2）动火、动气等施工现场应配备有灭火器等消防设施，所有施工人员应按章操作并熟悉消防设备的性能和使用方法。

（3）保证机器具、设备和劳动防护用品处于安全状态，不合格的严禁使用。

（4）施工现场设置具有相关的安全警示标志牌和其他安全设施。

- 5、落实安全教育培训，加强安全生产宣传教育，增强全员安全施工意识。

（1）施工人员必须经安全技术教育培训，并经考核合格者方准上岗操作，自觉遵守本工种的各项安全技术操作规程。

（2）及时编制专项施工方案（技术措施），并把本工程施工的安全防范措施作为重要内容。

（3）特种作业人员必须做到持证上岗，从事电气、起重，建筑登高架设作业、焊接等特种作业的人员，应由有资质人员充任。

- 6、妥善使用、维护、保证施工所用易燃易爆的材料。

- 7、乙方应加强现场管理，确保施工安全，并服从甲方的监督管理。

- 8、其他： 无

三、安全风险责任承担原则

- 1、甲方应承担相应的安全生产事故责任的情形：

（1）甲方强行要求乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件：

（2）强令乙方人员冒险从事危险操作；

（3）强令乙方人员违规操作规程作业；

（4）强令乙方违规压缩合同工期；

（5）其他违反建设工程安全管理的有关法律法规的。

由此直接造成的安全生产事故责任及相关损失，由甲方承担。

- 2、乙方自主负责工程实施全过程的安全生产及管理工作，对安全生产职责内的安全工作负全面责任：

（1）乙方人员实际操作施工过程中，违反操作规程；

（2）乙方未对施工作业人员进行安全教育，未进行专项安全、技术贯彻交底；

（3）施工人员未按规定穿戴劳动防护用品，或施工安全设施欠缺；

（4）使用不安全的材料、设备、设施、工器具；

（5）特种作业时，指派非特种作业人员上岗操作；

（6）其他违反建设工程安全管理的有关法律法规的情形。

由于诸如以上各类原因造成安全生产事故的，造成人员伤亡及财产损失（包括乙方、甲方及第三方），均由乙方完全承担相应的民事赔偿责任及其他法律责任。

四、其他

双方在履行本合同过程中发生争议的，双方应尽量协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本安全生产责任书一式叁份，甲方一份，乙方贰份。本安全生产责任书作为工程施工合同的附属合同，与施工合同具有同等效力，由双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

代表人：（签章）                      代表人：（签章）

地址：                                地址：

电话：                                电话：

年  月  日                            年  月  日

- 附件3：廉政责任书

廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，       （项目名称）的项目法人宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处(以下称甲方)与工程承包人                   （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及建设主管部门的有关规定。

- 严格执行  （项目名称） 的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

  - 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  - 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

  - 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目竞包的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书正本一式 贰 份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本  壹 份、副本    份，承包人执正本 壹 份、副本    份。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：                                            （签章）                                        （签章）

地  址：                                        地址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电  话：                                        电  话：

传  真：                                        传  真：

时  间：     年    月   日                      时  间：    年    月   日

- 附件4：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |

- 附件5：预付款担保格式

预付款保函

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

预付款保函

（非独立保函）

编号：

担保权人/发包人：

地址：

承包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，不将预付款挪作他用，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

发生应承担保证责任情形的，我方在保证金额内向贵方支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

# 第六章  磋商响应文件格式

- 响应文件的外包装封面

电子备份响应文件

项目编号：

项目名称：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

2.响应文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

- 一、资格文件格式

- 供应商资格声明函

（采购代理机构） ：

关于贵司      年　　月　　日发布            项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加磋商响应，并声明：

1.本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2.本公司（企业）具备本项目特定资格要求。

3.本公司（企业）满足本项目申请人的资格要求。

4.本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

6.本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

7.本公司（企业）为非联合体投标。

8.本次磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件并加盖单位公章。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 供应商特定资格要求的证明文件

详见磋商采购文件第一章“竞争性磋商公告”

说明：以上内容根据磋商采购文件第一章“竞争性磋商公告”中的供应商特定资格要求提供相关证明材料。以上证明材料须按要求提供，否则将视为资格审查不合格。

- 二、商务技术文件格式

- 评分标准对应表

| 采购文件对应评分项 | 自评分 | 响应文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |  |

说明：供应商可自行设计表格。

- 授权委托书或法定代表人身份证明

- （一）法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来投标）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁 职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

- （一）授权委托书

（适用于授权代表人来投标）

致：     （采购人）         ：

本人  （姓名）   系    （供应商名称） 的法定代表人，现委托  （姓名）   为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义参加贵采购代理公司组织的  （项目名称） 项目的竞争性磋商活动，代表本公司签署、澄清确认、递交、撤回、修改该项目的磋商文件、签订合同以及代表本公司处理该项目磋商活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至磋商有效期期满。

特此声明。

代理人无转委托权。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

被授权代表姓名：

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附：法定代表人及被授权人身份证正反面复印件

- 技术条款偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件项目需求 | 响应文件对应响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：根据磋商文件第二章 采购需求中的内容逐条响应；如未偏离，在“偏离情况”处填写“响应”；如有正偏离或负偏离，请填写具体解释。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 商务条款偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件对应响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：根据磋商文件第二章 采购需求中的内容逐条响应；如未偏离，在“偏离情况”处填写“响应”；即可如有正偏离或负偏离，请填写具体解释。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 技术实施方案

供应商应编制施工组织设计，结合工程特点提出切实可行的工程质量、施工方案技术措施、质量管理体系与措施、施工进度管理与控制、安全生产措施、主要施工机械设备的选用和布置现场施工组织机构、工程重点、难点分析及应对措施、有必要说明的其他内容等，具体由供应商根据评分标准自拟。

（1）拟投入本采购项目的主要施工机械设备表

（2）拟配备本采购项目的试验和检测仪器设备表

（3）劳动力计划表

（4）计划开、竣工日期及施工进度网络图

（5）施工总平面图

（6）临时用地表

- （一）拟投入本采购项目的主要施工机械设备表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号规 格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （二）拟配备本采购项目的试验和检测仪器表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （三）劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （四）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度计划表可采用网络图（或横道图）表示。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

- （五）施工总平面图

供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图并附文字说明，说明临时设施、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

- （六）临时用地表

| 用途 | 面积（M2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

- 项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

承诺：一旦我方中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

备注：本表至少应包括项目负责人等关键岗位人员。

- （二）拟派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 年龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 （如有） |  |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书（如有） |  |  |
| 职 称 |  |  |  | 职务 |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表后应附拟派项目负责人的身份证、注册建造师证书（如有）、职称证（如有）等资料的复印件。

2.根据建办市【2021】40号规定，2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效。须确保在磋商响应文件评审当天，一级建造师电子证书右上角的使用有效期未过期，否则该电子证书无效。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，将在采购结果公告前对中标候选人进行事后查询。

- （三）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：表后附“主要人员简历表”（指除项目负责人外）的其他主要人员及其相关证明资料。

- 供应商类似项目业绩表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 金额 | 项目甲方联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：本表后附评标细则（如有）要求提供的证明资料。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 根据第五章“评定成交的标准”要求提供的其他资料

（如有需提供）

- 三、报价文件格式

- 磋商响应函

致： 采购人或采购代理机构

(磋商响应方全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的        （竞争性磋商采购项目名称）（编号为        ）（标项：    ）竞争性磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1.提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

2.我方承诺承担所发生的所有费用。

3.我方已详细审查全部竞争性磋商采购文件，同意磋商响应须知的各项要求。

4.若成交，我方将按竞争性磋商采购文件规定履行合同责任和义务。

5.磋商响应文件自磋商日起有效期为90天。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7.我方承诺，与招标人无任何直接或间接的关联。

8.我方郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件；具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

9.我方与本竞争性磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  电话：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电话：

传真：

邮编：

日期：        年     月     日

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

- （一）中小企业声明函（工程类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （招标人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.李家西路通信管线迁改工程，属于  建筑业  行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- （二）残疾人福利性单位声明函

（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- （三）监狱企业声明函

（非监狱企业不用提供）

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：      ）（项目编号：      ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 开标一览表

（初次开标一览表）

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 招标控制价 （含税，元） | 最高限价（含税，元） | 不可竞争费总金额（含暂估价、暂列金及其他不可竞争费） （含税，元） | 投标折扣率 | 响应报价 （含税，元） | 备注 |
| 李家西路通信管线迁改工程 | 3681230元 | 3497168元 | 0 元 | % |  |  |
| 合同履约期限 | 60日历天内完成本项目全部工作任务并通过验收。 |  |  |  |  |  |
| 响应报价=【(招标控制价-不可竞争费总金额】×中标折扣率+不可竞争费总金额 响应报价折扣率=[（响应报价-不可竞争费总金额）/(招标控制价-不可竞争费总金额]×100% |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商时，响应文件中《初次报价一览表》内容与响应文件其它内容不一致的，以《初次报价一览表》为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 2.本项目采用折扣率价形式报价，最高投标折扣率限价为95%，投标报价超过投标折扣率限价的响应文件将作无效响应处理。

本项目招标控制价为3681230元，最高限价为人民币3497168元（折扣率95%）。其中不可竞争费总金额（含暂估价、暂列金及其他不可竞争费）合计 0 元（含税）【其中：暂估价 0 元（含税）、暂列金额为 0 元（含税），除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费为 0元（含税）】。供应商不得修改上述暂估价、暂列金及其他不可竞争费，也不参与下浮，否则作无效响应处理。

3.成交供应商的中标单价：以采购人提供的工程量清单附件中的综合单价为依据，并结合中标折扣率确定。

4.上表中浮动率以%表示，四舍五入保留2位小数。如未按此要求保留小数点或计算错误的须按规定进行修正，拒绝修正的作无效标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 磋商控制价预算清单确认单

经核算，本单位对采购人提供的        （项目名称/项目编号）      的工程造价咨询报告书内容予以认可。若我单位中标，承诺以响应报价乘以中标折扣率计算的价格为合同签约总价{即，合同签约总价=【招标控制价-（暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和）】×中标折扣率+暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和，并按采购文件约定的合同条款与采购人签订施工承包合同。

注：供应商须将采购人提供的工程造价咨询报告书附于报价文件内，并逐页加盖单位公章确认。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 供应商认为需要提供的其他材料