交易登记号：FSCG2025097

公开招标文件

项目编号：YYCG-2025-1054

项目名称：宁波江北洪塘洪都路片区未来社区实施方案编制及创建咨询服务项目

采购人：宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处

采购代理机构：宇阳工程咨询（宁波）有限公司

编制日期：2025年6月

目   录

第一章   采购公告

第二章   招标需求

第三章   投标人须知

第四章   评标办法及评分标准

第五章   政府采购合同文本

第六章　 投标文件格式

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况

宁波江北洪塘洪都路片区未来社区实施方案编制及创建咨询服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年07月14日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YYCG-2025-1054

项目名称：宁波江北洪塘洪都路片区未来社区实施方案编制及创建咨询服务项目

预算金额（元）：550000

最高限价（元）：550000

招标需求：

标项名称：宁波江北洪塘洪都路片区未来社区实施方案编制及创建咨询服务项目

数量：1

预算金额（元）：550000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波江北洪塘洪都路片区未来社区实施方案编制及创建咨询服务，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看招标需求。

备注：/。

合同履约期限：自签订合同之日起至合同所有权利义务履行完毕之日止。

本项目接受联合体投标（联合体成员总数量最多2名，投标文件中须提供联合体协议书，并明确联合体牵头人；联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效）。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于其他未列明行业，本项目为专门面向中小企业采购：服务全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业承接，提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商

建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质或建筑行业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质或城乡规划编制乙级及以上资质。

3.2项目负责人

需具备注册在编制单位的一级注册建筑师或注册城乡规划师资格。

## 三、获取采购文件

时间：2025年06月23日至 2025年06月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：在线获取

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月14日9点00分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线制作并提交响应文件（电子投标）。电子备份响应文件（如需）现场递交地点为宁波市江北区政务服务中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

开标时间：2025年07月14日9点00分（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
    4.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）
    4.3落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。
    4.4参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。
    4.5投标与开标注意事项
    4.5.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
    4.5.2标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
    4.5.3投标文件制作：
    4.5.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
    4.5.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。
    4.5.3.3以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。（如有）

4.6 供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。
    4.7供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市江北区政务服务中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。供应商仅提供备份投标文件的，投标无效。
    4.8 采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，供应商在截止时间前未提交电子备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。
    5.发布本次招标公告、中标公告的媒体:浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处

地 址：浙江省宁波市江北区洪塘街道洪塘南路东段1号

传 真：/

项目联系人（询问）：项老师

项目联系方式（询问）：0574-83092050

质疑联系人：戚老师

质疑联系方式：0574-87563016

2.采购代理机构信息

名 称：宇阳工程咨询（宁波）有限公司

地 址：浙江省宁波市江北区金隅大成时代5号楼9楼

传 真：/

项目联系人（询问）：杨静雯、王田田、刘翠央、李娜

项目联系方式（询问）：0574-87313002

质疑联系人：张秋云

质疑联系方式：0574-87313002

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区政府采购管理办公室

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388062

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 招标需求

- 一、项目背景

- 为贯彻落实省委省政府关于全面加快未来社区建设和全面推进数字化改革的部署精神，推进未来社区全域落地，加快打造共同富裕现代化基本单元，深刻把握未来社区是绿色低碳智慧的“有机生命体”、宜居宜业宜游的“生活共同体”、资源高效配置的“社会综合体”，以及数字社会城市基本功能单元系统的内涵特征，坚持四个属性，科学有序推进未来社区创建。

- 旨在针对性解决居民需求，提升居民的获得感，并为未来社区创建通过提供咨询及设计服务，保障项目顺利推进。

- 二、项目概况

- 项目位于宁波市江北区洪塘街道宁静社区、洪都社区及亲亲社区，创建类型为旧改类未来社区。

- 1、宁静未来社区

- 宁静社区位于宁波市江北区洪塘街道，东至机场路，南至北环西路，西至洪都路，北至长兴东路，创建面积约18.9公顷，受益人数约3870余人，创建类型为旧改类引领型。主要对社区邻里中心、社区服务中心室内及外立面、居民自治站、户外共享空间、洪塘体育公园等进行改造提升，以及未来社区平台开发建设等数字化工程。

- 2、洪都未来社区

- 洪都社区位于宁波市江北区洪塘街道，北至洪都路，南至长兴东路，西至洪塘中路，东至机场北路。创建面积约35.1公顷，受益人数约6496余人，创建类型为旧改类普惠型。主要对社区邻里中心、多功能活动中心、居民客厅、架空层、邻里中心入口等进行改造提升，以及未来社区平台开发建设等数字化工程。

- 3、亲亲未来社区

亲亲社区位于宁波市江北区洪塘街道，北至长兴东路，南至北环高架，西至洪塘中路，东至洪都路。创建面积约25.4公顷，受益人数约6453余人，创建类型为旧改类普惠型。主要对社区邻里中心、户外共享空间、主环线人行道等进行改造提升，以及未来社区平台开发建设等数字化工程。

- 三、编制依据

1、实施方案核心指标达到政府相关要求《省风貌办关于发布浙江省未来社区（完整社区）创建评价指标体系的通知（浙风貌办[2023]3号文件）》。

2、未来社区九大场景创建指标、评价指标：原则上按省、市、区关于未来社区的文件要求进行设计，若后期采购人要求调整，以后期采购人提供的书面要求为准。

- 四、服务范围

- 1、实施方案编制

- (1)选址范围：明确创建项目所在区位。绘制社区范围图，以卫星影像图为底图，标注社区单元四至范围与面积。

- (2)社区情况：

- ①说明社区单元及周边设施现状，包括且不限于5-15分钟生活圈内可共享公共服务设施、商业设施、交通设施等。旧改类项目需注明公共服务设施普查得分情况，并详细分析社区存在短板和面临困难。

- ②旧改类项目应说明社区内各小区建成年代、常住户数和人数；梳理社区单元内可利用空间的位置、面积、现状功能和产权情况。

- ③与上位规划衔接情况，主要是与各区（县、市）城镇社区建设专项规划的衔接落实情况，明确专项规划中关于公共服务设施补短板的要点。旧改类还需与城市更新、老旧小区改造、城市风貌提升、城中村改造、及近期建设项目相衔接。

- ④实施改造的场所与可利用空间的系统分析。主要从改造利用场所权属、性质、规模和实施改造可行性等方面分析。

- ⑤开展社区风貌分析。

- ⑥已完成或已正在开展老旧小区改造的，应说明老旧小区改造的工作情况和效果。

- ⑦分析社区的创建优势和不利条件。

- (3)居民调研及分析：调研对象和问卷调研人数。调研方式，展示调研问卷。开展深度访谈，进一步深度了解居民需求。分析社区单元的人群结构特征，分析居民核心场景需求。

- ①说明调研对象和问卷调研人数。应以受益人群为主， 需覆盖50%以上居住户数。涉及老旧小区改造、居民返迁安置的，居民需求调研须按相关要求，调研覆盖率需不低于80%居住户数。人群结构建议以社区人口普查数据为准，对老年人群的分析需细化至60～70岁、70～85岁，85岁以上等。社区单元内尚无居民的社区应在周边开展居民特征和需求调研。

- ②说明调研方式，展示调研问卷。调研问卷应以《浙江省未来社区居民需求调查问卷》为模板，可根据社区实际情况加以补充。

- ③开展深度访谈。基于问卷调研结果，针对反映出的居民热点、难点、痛点问题，参考《未来社区养老与幼托需求访谈提纲》，组织深度访谈，进一步深度了解居民需求。

- ④分析社区单元的人群结构特征；分析居民核心场景需求。

- (4)创建目标：

- ①开展文化专篇研究，进行社区文化特色挖掘和文化主题凝练。

- ②提出社区的创建思路、目标定位和特色主题。

- ③明确社区受益人数。

- (5)总体空间设计规划：

- ①围绕社区创建目标，明确社区单元具体的空间方案，改造及（或）新建部分的建设内容及相应规模。

- ②旧改类项目应绘制保留、拆除、改造的社区建筑更新图，明确改造部分的具体措施。明确产权变更情况，涉及到使用其他单位或个人产权的空间需提供使用合同或协议。

- ③验收范围及路线的划定和说明。

- (6)场景设计与技术要求：根据需求明确社区的核心场景和打造思路。分地块明确各项内容与规模，汇总形成项目场景系统方案，绘制场景空间集成图，编制配套空间配置清单、场景技术应用配置清单，并填写创建评价指标响应表。

- ①根据需求明确社区的核心场景和打造思路。

- ②分地块明确各项内容与规模，汇总形成项目场景系统方案，绘制场景空间集成图，编制配套空间配置清单、场景技术应用配置清单，并填写创建评价指标响应表。

- ③景观改造不提倡单点设计，需串连成线或形成环形的慢行步道。

- ④涉及到架空层改造的需提供本栋楼2/3 以上业主签字同意书。

- ⑤近10年内交付的次新住宅小区原则上不允许大量对房屋本体改造或属于老旧小区改造内容。

- (7)数字化系统设计：整合数字化单位提供的系统设计内容。

- (8)运营组织：整合运营单位提供的运营方案内容。

- (9)实施推进计划：根据未来社区相关时间节点的要求，细化项目实施推进计划，提供项目完成建设、运营、提交验收命名的计划时间，明确各地块主要功能、供地方式及开工（改造）计划安排。

- (10)估算与资金平衡：

- ①明确政府方投入收益和资金筹措情况、建设期土地使用方投资概算方案和资金筹措（若有），编制政府方投入收益情况表和土地使用方建设期资金测算表。需提供建设期投资总表和未来社区专项工程单独列表（主要为公共服务设施及其延伸部分的完善，不包含大型公园建设，住宅立面改造、防水改造、基础设施改造等老旧小区改造内容，道路及管网改造，近10年内交付的住宅小区风貌及街区的改造等）。

- ②明确街道、综合运营商等不同运营主体在运营期内的财务收支方案，分主体编制运营期资金平衡测算表。

- (11)专业技术图纸：建设工程建设内容的设计深度应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》中方案设计的编制要求。

- 2、咨询服务

(1)实施方案相关咨询内容

①与采购人充分沟通，深入研究项目基础资料，协助采购人提岀本项目的总体定位和特色优势。

②完成实施方案编制，并制作符合政府部门要求的实施方案报审文件，协助采购人进行报审工作。

③根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对实施方案设计进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准。

④协调运营、数字化等各专业顾问公司的工作，对其实施设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人的合理化建议并对方案进行调整。

⑤形成项目的各项图文资料。

(2)创建咨询服务内容

①协助乡镇（街道）在未来社区创建过程中对相关文件内容进行解析，针对未来社区建设考核评价办法进行分解指导。

②为乡镇（街道）解读未来社区创建相关工作内容及流程。

③协助宁静社区、洪都社区及亲亲社区实施方案报审。

④考核前期组织进行模拟考核测评打分，协助完成未来社区评价体系的自评工作形成自评报告；并针对考核过程中注意事项及不足处进行指导和建议。

⑤对社区不同的底蕴、特色、挖掘亮点给出合理性建议。

⑥针对创建考核进度表提出建议。

⑦根据采购人要求，提供过程影像资料。

⑧定期结合工作进度提供月报。

⑨梳理成熟的迎检线路并制作迎检方案。

⑩各检查点位介绍稿要点提炼。

⑪点位提升的汇报材料及点位打造建设。

⑫定期会议资料。

(3)验收咨询服务内容

①深入解读台账资料考核要求。

②资料收集编纂。

③保障资料完善。

④基础资料查漏补缺。

⑤提出台账提升相关建议。

⑥依据考核要求，有针对性的协助乡镇（街道）明确考核点位及线路。

⑦按照考核要求，结合未来社区汇报稿，完成汇报材料的制作。

⑧按照考核要求，结合社区考核路线，在点位安排合适数量的展板。

⑨按照考核要求，结合社区考核路线，制作迎检手册，打印数量满足考核时考核专家和各级领导每人一份（共计不少于30套）。

⑩按照考核要求，制作未来社区宣传资料。

⑪根据采购人要求，留存迎检的相关资料。

⑫验收预演后的问题交办单。

⑬考核点位布置。

⑭提供之前未来社区考核的重点。

- (4)运营咨询：在项目创建过程中，配合街道、社区参与项目运营相关会议（必要时），在过程中优化实施方案。

五、汇报要求

- 未来社区实施方案评审汇报要求简明扼要、条理清晰、强化方案落地性与可操作性。方案汇报时长引领型严格控制在20分钟以内，普惠型严格控制在10分钟以内，汇报文件应精简紧凑，突出重点内容，原则上控制在100页之内。

- 1、方案评审汇报人员要求为项目负责人。

- 2、旧改类未来社区汇报应重点突出以下几点：

- (1)创建前基本情况分析。包括但不限于区位、用地与人口规模、人口结构、创建范围内部公共设施规模权属与使用利用情况、15分钟公共设施情况、社区存在短板和面临困难。

- (2)居民需求分析

- (3)实施改造的场所与可利用空间的系统分析。主要从改造利用场所权属、性质、规模和实施改造可行性等方面分析。明确产权变更情况，涉及到使用其他单位或个人产权的空间需提供使用合同或协议。

- (4)与上位规划衔接情况，主要是与各地城镇社区建设专项规划的衔接落实情况，明确专项规划中关于公共服务设施补短板的要点。

- (5)实施方案介绍。规划方案目标定位、设计理念、特色亮点、各场景空间布局、性质和规模控制和平面布局方案等内容。重点突出实施改造前后效果比对，做到场景改造效果要真实可行，避免以意向图、概念性效果图等代替。实施方案可先征求居民意见、涉及利害关系人的应书面征求利害关系人意见，并介绍意见反馈与采纳情况，注重方案可操作与落地性。

- (6)数字化系统设计。若采用省平台贯通，则无需详细汇报数字化专篇内容；若采用自建平台，则明确包含的新应用及建设费用即可。

- (7)可持续运营介绍，包括初步意向运营单位或运营咨询单位，合理可执行的运营模式和资金平衡方案等。

- (8)投资估算、实施计划介绍。

六、执行标准、规范

本项目执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

七、项目质量要求

符合采购人提出的要求，如因成果编制不明，需要中标人现场说明或出具资料补充的，中标人必须予以积极配合，否则采购人按合同违约条款约定处理。

八、项目成果要求

成果主要包括实施方案文本、验收相关台账，要求提供纸质文本不少于3套，电子文本（PDF格式、DWG格式等）不少于2套。注：如采购人后期需要纸质版本的文本，中标人须按采购人的要求提供，相关费用已包含在报价中。

九、其他要求

1、人员及设备配备要求：在合同履约期间，中标人必须按时完成任务并配备足够的人员和设备，以保证项目完成的质量；相关人员须按规定持证上岗。

2、中标人必须对收集的基础资料及成果承担安全、保密责任。

3、安全文明作业要求：中标人必须重视安全文明工作，并按相关技术规程、规范和规定进行作业，确保不出安全责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失。

4、合同履行期间因政策、制度等因素造成工作内容变化，导致服务工作内容发生重大调整的，双方根据具体内容对相关费用进行协商解决。对项目验收造成影响的工作内容，中标人须积极配合响应并要求实施到位，项目评审、验收、实施过程中需要对方案调整修改的，中标人须积极响应按要求作相应调整修改，直至项目各环节审批通过，上述不得以任何形式或理由要求增加相关费用，供应商参加招投标活动时须考虑相关风险。

★5、中标人须按时、按要求完成本项目未来社区实施方案编制及创建咨询服务工作，完成项目的申报、修改、评估等一系列全部工作内容。

6、采购人在合同范围内使用研究成果不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，倘若发生有关的诉讼，完全由中标人应诉并承担法律责任。

7、本项目所有成果的版权属采购人所有，未经同意，中标人不得自行删除、复制、修改、转移数据，亦不得以任何形式向第三方提供；采购人提供的任何业务资料，中标人需认真保管、严格保密，并在使用完毕后及时归还。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

8、中标人不得将本项目转包，项目如涉及分包工作，中标人应对相关工作内容向采购人作出合理说明并征询采购人意见，不得擅自进行项目分包工作，否则采购人有权终止合同，由此产生的一切经济、法律责任均由中标人自行承担。

十、商务要求

| 服务期限 | 自签订合同之日起至合同所有权利义务履行完毕之日止。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 1、预付款：在合同生效以及具备实施条件，收到中标人提供的发票且上级资金到位后7个工作日内支付合同金额的30%。 2、实施方案通过专家评审并完成备案，收到中标人提供的发票且上级资金到位后7个工作日内，由采购人向中标人支付至合同金额的50%； 3、工程完工经采购人确认，收到中标人提供的发票且上级资金到位后7个工作日内，由采购人向中标人支付至合同金额的70%； 4、通过未来社区验收，收到中标人提供的发票且上级资金到位后7个工作日内，由采购人向中标人支付至合同金额的100%（未通过验收的剩余部分不予支付）。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的0.5%。 履约保证金形式：电汇、网银、支票、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 履约保证金收取：在合同签订后7个工作日内提交。 履约保证金退还：合同履约完成后30日内退还。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前一个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

第三章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波江北洪塘洪都路片区未来社区实施方案编制及创建咨询服务项目 |
| 2 | 采购方式：公开招标 |
| ★3 | - 1、本项目投标报价应以含税人民币报价，包括但不限于完成本次工作所需的人员基本工资、各类福利和补贴、社保（五金）的缴纳、调研费、交通费、专家咨询评审费、会议费、资料印刷费、保险及处理一切伤亡事故等的支付、利润、税金、通讯、招标代理费、管理费、利润及其他与本次采购相关的一切费用。 - 2、投标总报价超过最高限价的，作无效报价处理。 - 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、投标报价必须是人民币报价。 5、投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 |
| 4 | 投标保证金：/。 |
| ★5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无。 |
| 7 | 投标文件组成： 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ★（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。（如有） （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格文件、商务技术文件和报价文件各4份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金：详见第二章招标需求。 |
| ★13 | 付款方式：详见第二章招标需求。 |
| ★14 | 服务期限：详见第一章公开招标采购公告。 |
| ★15 | 投标文件有效期：投标截止日起90天 |
| ★16 | 招标代理服务费:中标金额作为取费基数，招标代理费按照《宁波市招标（采购）代理服务收费标准指引》收费标准结合下浮率20%计取，向中标人收取招标代理服务费，此费用在中标通知书发出前一次性缴纳。 |
| 17 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人。 |

二、总则

- （一）适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

3.“服务”系指供应商按照采购文件规定，须承担的相关内容的义务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

5.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的负偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

- （三）采购方式

详见招标文件第三章《投标人须知》前附表

- （四）投标人代表

若投标人代表不是法定代表人，投标文件须提供《法定代表人授权委托书》[格式见附件]，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）；若投标人代表是法定代表人，投标文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的法定代表人身份证明。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

- （七）特别说明：

★供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

（八）采购文件的澄清与修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前发出，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

（九）关于分公司投标

法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加公开招标采购活动。

- 关于知识产权

1.供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（十一）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑和投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 三、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格文件：

（1）供应商资格声明函（格式见附件）；

（2）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）或自然人的身份证明（有效期内的身份证复印件加盖公章）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函（如有，格式见附件）；

（6）联合体协议书（如有，格式见附件）；

（7）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

2.商务技术文件包括以下内容：

（1）评标索引表（格式见附件）；

（2）针对本项目“评标办法及评分标准”中“商务技术评分”要求提供的各种方案及相关证明资料（格式自拟）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）法定代表人身份证明及法人身份证正反面复印件（投标人的代表若为法定代表人时请提供）（格式见附件）；

（5）法定代表人授权委托书[①法定代表人身份证复印件（正反面）、②授权代表身份证复印件（正反面）及开标前近三个月内（除开标当月）任意一个月由社保部门出具的社保证明资料加盖公章（投标人的代表若为非法定代表人时请提供）（格式见附件）；

（6）技术条款偏离表（格式见附件）；

（7）商务条款偏离表（格式见附件）；

（8）供应商基本情况表（格式见附件）；

（9）拟派项目负责人简历表（格式见附件）；

（10）类似业绩一览表（格式见附件）；

（11）拟投入的人员配备表（格式见附件）；

（12）供应商认为有需要提供的其它证明资料。

3.报价文件包括以下内容：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.报价要求：详见招标文件第三章《投标人须知》前附表。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期(见投标人须知前附表)。

- （五）投标文件的签署和份数

- 1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 2.投标文件的份数：

- 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

- （1）上传到政采云平台的“电子加密投标文件”（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

- （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。（如有）

（3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格文件、商务技术文件和报价文件各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。

- 3.“电子加密投标文件”：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- 3.1投标人应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子加密投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的签署盖章

★电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2.电子备份投标文件的包装封面上应注明投标文件名称、项目编号、项目名称、供应商名称，并加盖供应商公章。

3.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5.投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被政采云系统拒收。

（八）投标文件的效力

- 投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、“电子备份投标文件”。在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子加密投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为投标文件撤回。通过“政采云”平台上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

- 五、开标

5.1接收投标文件

5.1.1采购代理机构将于投标截止时间前30分钟内安排工作人员在采购文件规定的投标地点接收投标文件。

5.1.2有下列情形之一的电子备份投标文件拒绝接收：

（1）逾期送达的电子备份投标文件；

（2）未按照采购文件要求密封的电子备份投标文件；

（3）未购买采购文件的投标人的电子备份投标文件。

5.2 开标

1.电子招投标开标程序：

第一阶段：

投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的投标人的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件或所提供的备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

- 六、评标

- （一）组建评标委员会

受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评标专家组成。评标专家将按规定在财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

- （二）评审程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件等材料，熟悉采购项目的基本概况、采购项目的质量要求、主要技术标准或服务需求、采购合同文本、投标文件无效情形、评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评标办法和评分标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6.评审人员需对采购代理机构工作人员统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7.评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。采购人按中标候选供应商排名确定中标供应商。

8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （四）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

- （五）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

- 7.1确定中标人

7.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

- 八、合同授予

- （一）签订合同

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 2.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

3.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

九、落实政府采购政策的特别说明

1.国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.在政府采购活动中，供应商提供的工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 7.适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

8.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

9.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，（格式见本采购文件附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 评标办法及评分标准

一、评标办法

本项目评标采用综合评分法，采用百分制，总分100分。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

2.3.1在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.3.2综合评估：供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。

2.4确定中标人

评标委员会按各投标人的综合得分由高到低顺序排列并推荐排序第一的为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

4.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

4.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

4.3其他法律法规规定重新招标的情形。

附表1：

（一）资格审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于其他未列明行业，本项目为专门面向中小企业采购：服务全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业承接，提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。 |
|  | - （三）本项目的特定资格要求： - 3.1供应商 建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质或建筑行业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质或城乡规划编制乙级及以上资质。 3.2项目负责人 需具备注册在编制单位的一级注册建筑师或注册城乡规划师资格。 |
|  | （四）本项目接受联合体投标（联合体成员总数量最多2名，投标文件中须提供联合体协议书，并明确联合体牵头人；联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效）。 |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

附表2：

（二）符合性审查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格文件） | （一）按照采购文件规定要求的签署或盖章，提供附件格式的，按格式填写； |
|  | （二）投标文件内容齐全； |
|  | （三）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求的签署或盖章，提供附件格式的，按格式填写； |
|  | （三）投标文件内容齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的； |
|  | （六）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件内容齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价或最高投标折扣率，采购人不能支付的情形； |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

（三）投标无效的情形

1.资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求；

2.未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

3.未按照采购文件规定要求签署或盖章，提供附件格式的，未按格式填写；

4.投标文件组成不符合采购文件要求的；

5.投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6.投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许的笔误除外）；

7.带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8.投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9.商务技术文件中出现报价或单价的；

10.投标文件的有效期不满足采购文件要求；

11.未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

12.报价超出最高限价或最高投标折扣率，采购人不能支付的情形；

13.投标报价具有选择性的；

14.投标报价中出现重大缺项、漏项；

15.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

16.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

17.上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的情形。

（四）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

附表3：

商务技术评分表

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 分 85 分 | 创建目标 （9分） | 评标委员会根据投标人提供的创建目标(包括但不限于社区文化特色挖掘和文化主题凝练、创建思路、 目标定位和特色主题)进行评议： ①创建目标明确、可行性强，创建思路清晰，表述准确，社区文化特色挖掘和文化主题凝练到位，目标定位准确，特色主题准确的得9分； ②创建目标较明确、可行性较强，创建思路较清晰，表述较准确，社区文化特色挖掘和文化主题凝练较到位，目标定位较准确，特色主题较准确的得6分； ③创建目标不明确、可行性不强，创建思路不清晰，表述不准确，社区文化特色挖掘和文化主题凝练不到位，目标定位不准确，特色主题不准确的得3分； ④未提供的不得分。 |
|  | 需求调研方案（9分） | 评标委员会根据投标人提供的需求调研方案(包括但不限于调研对象、调研方式、调研内容)进行评议： ①需求调研方案全面、合理，表述准确，调研对象合理，调研方式针对性强，可行性强，调研内容合理，适用性强，契合项目需求的得9分； ②需求调研方案较全面、较合理，表述较准确，调研对象较合理，调研方式针对性较强，可行性较强，调研内容较合理，适用性较强，契合项目需求程度一般的得6分； ③需求调研方案不全面、不合理，表述不准确，调研对象不合理，调研方式针对性不强，可行性不强，调研内容不合理，适用性不强，不契合项目需求的得3分； ④未提供的不得分。 |
|  | 实施方案编制（9分） | 评标委员会根据投标人提供的实施方案编制(包括但不限于场景空间梳理情况和场景配套空间集成，场景公益、惠民及经营性空间布局)进行评议： ①实施方案编制内容全面、合理，场景空间梳理情况和场景配套空间集成合理，场景公益、惠民及经营性空间布局可行，契合项目需求的得9分； ②实施方案编制内容较全面、较合理，场景空间梳理情况和场景配套空间集成较合理，场景公益、惠民及经营性空间布局较可行，契合项目需求程度一般的得6分； ③实施方案编制内容不全面、不合理，场景空间梳理情况和场景配套空间集成不合理，场景公益、惠民及经营性空间布局不可行，不契合项目需求的得3分； ④未提供的不得分。 |
|  | 空间总体设计（9分） | 评标委员会根据投标人提供的空间总体设计(包括但不限于空间方案、改造措施、建设内容、验收范围及路线的划定和说明)进行评议： ①空间方案内容全面、合理，改造措施可行、针对性强，建设内容描述准确，验收范围及路线的划定和说明全面、可行性强，契合项目需求的得9分； ②空间方案内容较全面、较合理，改造措施较可行、针对性较强，建设内容描述较准确，验收范围及路线的划定和说明较全面、可行性较强，契合项目需求程度一般的得6分； ③空间方案内容不全面、不合理，改造措施不可行、针对性不强，建设内容描述不准确，验收范围及路线的划定和说明不全面、可行性不强，不契合项目需求的得3分； ④未提供的不得分。 |
|  | 场景设计方案（7分） | 评标委员会根据投标人提供的场景设计方案(包括但不限于核心场景和打造思路、场景系统方案、配套空间配置清单、场景技术应用配置清单)进行评议： ①核心场景和打造思路清晰、准确，场景系统方案内容全面、可行，配套空间配置清单和场景技术应用配置清单合理，适用性强的得7分； ②核心场景和打造思路较清晰、较准确，场景系统方案内容较全面、较可行，配套空间配置清单和场景技术应用配置清单较合理，适用性较强的得4分； ③核心场景和打造思路不清晰、不准确，场景系统方案内容不全面、不可行，配套空间配置清单和场景技术应用配置清单不合理，适用性不强的得1分； ④未提供的不得分。 |
|  | 未来社区创建验收配合方案（3分） | 评标委员会根据投标人提供的未来社区创建验收配合方案进行评议： ①未来社区创建验收配合方案内容全面，可操作性强的得3分； ②未来社区创建验收配合方案内容较全面，可操作性较强的得2分； ③未来社区创建验收配合方案内容不全面，可操作性不强的得1分； ④未提供的不得分。 |
|  | 项目进度计划（6分） | 评标委员会根据投标人提供的进度计划(包括但不限于未来社区相关时间节点、进度控制、任务划分)进行评议： ①未来社区相关时间节点清晰，服务进度安排合理，进度控制节点明确，任务划分合理，能准确把握项目进度，可执行力度高的得6分； ②未来社区相关时间节点较清晰，服务进度安排较合理，进度控制节点较明确，任务划分较合理，基本能准确把握项目进度，可执行力度较高的得4分； ③未来社区相关时间节点不清晰，服务进度安排不合理，进度控制节点不明确，任务划分不合理，不能准确把握项目进度，可执行力度不高的得2分； ④未提供的不得分。 |
|  | 估算与资金平衡方案（5分） | 评标委员会根据投标人提供的估算与资金平衡方案(包括但不限于创建过程中成本支出与收入项目、项目运营、收益情况表的编制内容)进行评议： ①创建过程中成本支出与收入项目明确、清晰，项目运营可持续强，收益情况表的编制内容全面、合理的得5分； ②创建过程中成本支出与收入项目较明确、较清晰，项目运营可持续较强，收益情况表的编制内容较全面、较合理的得3分； ③创建过程中成本支出与收入项目不明确、不清晰，项目运营可持续不强，收益情况表的编制内容不全面、不合理的得1分； ④未提供的不得分。 |
|  | 建设咨询方案（9分） | 评标委员会根据投标人提供的建设咨询方案（包括但不限于资料梳理制作、专家组对接、解读未来社区创建相关工作内容及流程、协助实施方案报审）进行评议： ①对创建过程中需要的资料清单和需要对接的相关方梳理清晰，专家组对接安排合理、可行，解读未来社区创建相关工作内容及流程全面、适用，协助实施方案报审的内容全面、可行的得9分； ②对创建过程中需要的资料清单和需要对接的相关方梳理较清晰，专家组对接安排较合理、较可行，解读未来社区创建相关工作内容及流程较全面、较适用，协助实施方案报审的内容较全面、较可行的得6分； ③对创建过程中需要的资料清单和需要对接的相关方梳理不清晰，专家组对接安排不合理、不可行，解读未来社区创建相关工作内容及流程不全面、不适用，协助实施方案报审的内容不全面、不可行的得3分； ④未提供的不得分。 |
|  | 汇报方案（9分） | 评标委员会根据投标人提供的汇报方案（包括但不限于汇报的内容、汇报重点）进行评议： ①汇报内容全面、明确、条理清晰，重点内容突出，实施方案介绍到位，符合未来社区实施方案编制及评审要求的得9分； ②汇报内容较全面、较明确、条理较清晰，重点内容较突出，实施方案介绍较到位，较符合未来社区实施方案编制及评审要求的得6分； ③汇报内容不全面、不明确、条理不清晰，重点内容不突出，实施方案介绍不到位的得3分； ④未提供的不得分。 |
|  | 重点难点分析及解决策略（6分） | 评标委员会根据投标人提供的重点难点分析及应对措施(包括但不限于实施方案编制的重难点，需求调研的重难点)进行评审： ①重点难点分析全面、到位，针对性强，解决策略完整、全面、合理，能够满足采购需求的得6分； ②重点难点分析较全面、较到位，针对性较强，解决策略较完整、较全面、较合理，较能满足采购需求的得4分； ③重点难点分析不全面、不到位，针对性不强，解决策略不完整、不全面、不合理，不满足采购需求的得2分； ④提供的不得分。 |
|  | 拟投入人员配置（3分） | 评标委员会根据投标人拟投入本项目人员配置(包括但不限于服务团队职责、分工、工作经验)进行评审： ①服务团队职责明确，分工合理，专业性强，类似项目经验丰富，与本项目需求匹配程度高得3分； ②服务团队职责较明确，分工较合理，专业性较强，类似项目经验较丰富，与本项目需求匹配程度较高得2分； ③服务团队职责不明确，分工不合理，专业性不强，类似项目经验不丰富，与本项目需求匹配程度不高得1分； ④未提供的不得分。 |
|  | 类似业绩 （1分） | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。 （注：提供合同扫描件加盖投标人公章，未提供的或证明材料不齐全的不得分。） |
| 价格分 （15分） |  | 1.参与评审的价格=有效的投标报价。 2.评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的报价为评标基准价。基准价得分为满分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×15%×100 注：得分四舍五入保留到小数点后两位。 |

- 第五章  政府采购合同文本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：宁波江北洪塘洪都路片区未来社区实施方案编制及创建咨询服务项目

项目编号：YYCG-2025-1054

甲方：宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处

乙方：

甲、乙双方根据宁波江北洪塘洪都路片区未来社区实施方案编制及创建咨询服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目背景

为贯彻落实省委省政府关于全面加快未来社区建设和全面推进数字化改革的部署精神，推进未来社区全域落地，加快打造共同富裕现代化基本单元，深刻把握未来社区是绿色低碳智慧的“有机生命体”、宜居宜业宜游的“生活共同体”、资源高效配置的“社会综合体”，以及数字社会城市基本功能单元系统的内涵特征，坚持四个属性，科学有序推进未来社区创建。

旨在针对性解决居民需求，提升居民的获得感，并为未来社区创建通过提供咨询及设计服务，保障项目顺利推进。

二、项目概况

项目位于宁波市江北区洪塘街道宁静社区、洪都社区及亲亲社区，创建类型为旧改类未来社区。

1、宁静未来社区

宁静社区位于宁波市江北区洪塘街道，东至机场路，南至北环西路，西至洪都路，北至长兴东路，创建面积约18.9公顷，受益人数约3870余人，创建类型为旧改类引领型。主要对社区邻里中心、社区服务中心室内及外立面、居民自治站、户外共享空间、洪塘体育公园等进行改造提升，以及未来社区平台开发建设等数字化工程。

2、洪都未来社区

洪都社区位于宁波市江北区洪塘街道，北至洪都路，南至长兴东路，西至洪塘中路，东至机场北路。创建面积约35.1公顷，受益人数约6496余人，创建类型为旧改类普惠型。主要对社区邻里中心、多功能活动中心、居民客厅、架空层、邻里中心入口等进行改造提升，以及未来社区平台开发建设等数字化工程。

3、亲亲未来社区

亲亲社区位于宁波市江北区洪塘街道，北至长兴东路，南至北环高架，西至洪塘中路，东至洪都路。创建面积约25.4公顷，受益人数约6453余人，创建类型为旧改类普惠型。主要对社区邻里中心、户外共享空间、主环线人行道等进行改造提升，以及未来社区平台开发建设等数字化工程。

三、服务范围

1、实施方案编制

(1)选址范围：明确创建项目所在区位。绘制社区范围图，以卫星影像图为底图，标注社区单元四至范围与面积。

(2)社区情况：

①说明社区单元及周边设施现状，包括且不限于5-15分钟生活圈内可共享公共服务设施、商业设施、交通设施等。旧改类项目需注明公共服务设施普查得分情况，并详细分析社区存在短板和面临困难。

②旧改类项目应说明社区内各小区建成年代、常住户数和人数；梳理社区单元内可利用空间的位置、面积、现状功能和 产权情况。

③与上位规划衔接情况，主要是与各区（县、市）城镇社区建设专项规划的衔接落实情况，明确专项规划中关于公共服务设施补短板的要点。旧改类还需与城市更新、老旧小区改造、城市风貌提升、城中村改造、及近期建设项目相衔接。

④实施改造的场所与可利用空间的系统分析。主要从改造利用场所权属、性质、规模和实施改造可行性等方面分析。

⑤开展社区风貌分析。

⑥已完成或已正在开展老旧小区改造的，应说明老旧小区改造的工作情况和效果。

⑦分析社区的创建优势和不利条件。

(3)居民调研及分析：调研对象和问卷调研人数。调研方式，展示调研问卷。开展深度访谈，进一步深度了解居民需求。分析社区单元的人群结构特征，分析居民核心场景需求。

①说明调研对象和问卷调研人数。应以受益人群为主，需覆盖50%以上居住户数。涉及老旧小区改造、居民返迁安置的，居民需求调研须按相关要求，调研覆盖率需不低于80%居住户数。人群结构建议以社区人口普查数据为准，对老年人群的分析需细化至60～70岁、70～85岁，85岁以上等。社区单元内尚无居民的社区应在周边开展居民特征和需求调研。

②说明调研方式，展示调研问卷。调研问卷应以《浙江省未来社区居民需求调查问卷》为模板，可根据社区实际情况加以补充。

③开展深度访谈。基于问卷调研结果，针对反映出的居民热点、难点、痛点问题，参考《未来社区养老与幼托需求访谈提纲》，组织深度访谈，进一步深度了解居民需求。

④分析社区单元的人群结构特征；分析居民核心场景需求。

(4)创建目标：

①开展文化专篇研究，进行社区文化特色挖掘和文化主题 凝练。

②提出社区的创建思路、 目标定位和特色主题。

③明确社区受益人数。

(5)总体空间设计规划：

①围绕社区创建目标，明确社区单元具体的空间方案，改造及（或）新建部分的建设内容及相应规模。

② 旧改类项目应绘制保留、拆除、改造的社区建筑更新图，明确改造部分的具体措施。明确产权变更情况，涉及到使用其他单位或个人产权的空间需提供使用合同或协议。

③验收范围及路线的划定和说明。

(6)场景设计与技术要求：根据需求明确社区的核心场景和打造思路。分地块明确各项内容与规模，汇总形成项目场景系统方案，绘制场景空间集成图，编制配套空间配置清单、场景技术应用配置清单，并填写创建评价指标响应表。

①根据需求明确社区的核心场景和打造思路。

②分地块明确各项内容与规模，汇总形成项目场景系统方案，绘制场景空间集成图，编制配套空间配置清单、场景技术应用配置清单，并填写创建评价指标响应表。

③景观改造不提倡单点设计，需串连成线或形成环形的慢行步道。

④涉及到架空层改造的需提供本栋楼2/3 以上业主签字同意书。

⑤近10年内交付的次新住宅小区原则上不允许大量对房屋本体改造或属于老旧小区改造内容。

(7)数字化系统设计：整合数字化单位提供的系统设计内容。

(8)运营组织：整合运营单位提供的运营方案内容。

(9)实施推进计划：根据未来社区相关时间节点的要求，细化项目实施推进计划，提供项目完成建设、运营、提交验收命名的计划时间，明确各地块主要功能、供地方式及开工（改造）计划安排。

(10)估算与资金平衡：

①明确政府方投入收益和资金筹措情况、建设期土地使用方投资概算方案和资金筹措（若有），编制政府方投入收益情况表和土地使用方建设期资金测算表。需提供建设期投资总表和未来社区专项工程单独列表（主要为公共服务设施及其延伸部分的完善，不包含大型公园建设，住宅立面改造、防水改造、基础设施改造等老旧小区改造内容，道路及管网改造，近10年内交付的住宅小区风貌及街区的改造等）。

②明确街道、综合运营商等不同运营主体在运营期内的财务收支方案，分主体编制运营期资金平衡测算表。

(11)专业技术图纸：建设工程建设内容的设计深度应达到《建筑工程设计文件编 制深度规定》中方案设计的编制要求。

2、咨询服务

(1)实施方案相关咨询内容

①与甲方充分沟通，深入研究项目基础资料，协助甲方提岀本项目的总体定位和特色优势。

②完成实施方案编制，并制作符合政府部门要求的实施方案报审文件，协助甲方进行报审工作。

③根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对实施方案设计进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准。

④协调运营、数字化等各专业顾问公司的工作，对其实施设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人的合理化建议并对方案进行调整。

⑤形成项目的各项图文资料。

(2)创建咨询服务内容

①协助乡镇（街道）在未来社区创建过程中对相关文件内容进行解析，针对未来社区建设考核评价办法进行分解指导。

②为乡镇（街道）解读未来社区创建相关工作内容及流程。

③协助宁静社区、洪都社区及亲亲社区实施方案报审。

④考核前期组织进行模拟考核测评打分，协助完成未来社区评价体系的自评工作形成自评报告；并针对考核过程中注意事项及不足处进行指导和建议。

⑤对社区不同的底蕴、特色、挖掘亮点给出合理性建议。

⑥针对创建考核进度表提出建议。

⑦根据甲方要求，提供过程影像资料。

⑧定期结合工作进度提供月报。

⑨梳理成熟的迎检线路并制作迎检方案。

⑩各检查点位介绍稿要点提炼。

⑪点位提升的汇报材料及点位打造建设。

⑫定期会议资料。

(3)验收咨询服务内容

①深入解读台账资料考核要求。

②资料收集编纂。

③保障资料完善。

④基础资料查漏补缺。

⑤提出台账提升相关建议。

⑥依据考核要求，有针对性的协助乡镇（街道）明确考核点位及线路。

⑦按照考核要求，结合未来社区汇报稿，完成汇报材料的制作。

⑧按照考核要求，结合社区考核路线，在点位安排合适数量的展板。

⑨按照考核要求，结合社区考核路线，制作迎检手册，打印数量满足考核时考核专家和各级领导每人一份（共计不少于30套）。

⑩按照考核要求，制作未来社区宣传资料。

⑪根据甲方要求，留存迎检的相关资料。

⑫验收预演后的问题交办单。

⑬考核点位布置。

⑭提供之前未来社区考核的重点。

(4)运营咨询：在项目创建过程中，配合街道、社区参与项目运营相关会议（必要时），在过程中优化实施方案。

四、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

- 具体人员信息

| - 岗位 | - 姓名 | - 联系方式 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

六、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

八、履约保证金

履约保证金金额：合同金额的0.5%。

履约保证金形式：电汇、网银、支票、银行保函（甲方认可的银行开具的保函）、保险保单。

履约保证金收取：在合同签订后7个工作日内提交。

履约保证金退还：合同履约完成后30日内退还。

九、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：自签订合同之日起至合同所有权利义务履行完毕之日止。

2. 履行方式：甲方指定方式。

3. 履行地点：甲方指定地点。

十一、款项支付

1、预付款：在合同生效以及具备实施条件，收到乙方提供的发票且上级资金到位后7个工作日内支付合同金额的30%。

2、实施方案通过专家评审并完成备案，收到乙方提供的发票且上级资金到位后7个工作日内，由甲方向乙方支付至合同金额的50%；

3、工程完工经甲方确认，收到乙方提供的发票且上级资金到位后7个工作日内，由甲方向乙方支付至合同金额的70%；

4、通过未来社区验收，收到乙方提供的发票且上级资金到位后7个工作日内，由甲方向乙方支付至合同金额的100%（未通过验收的剩余部分不予支付）。

十二、项目质量要求

符合甲方提出的要求，如因成果编制不明，需要乙方现场说明或出具资料补充的，乙方必须予以积极配合，否则甲方按合同违约条款约定处理。

十三、项目成果要求

成果主要包括实施方案文本、验收相关台账，要求提供纸质文本不少于3套，电子文本（PDF格式、DWG格式等）不少于2套。注：如甲方后期需要纸质版本的文本，成交乙方须按甲方的要求提供，相关费用已包含在报价中。

十四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十五、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后及时到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十六、验收

应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照乙方提供的投标文件及乙方和甲方签订的政府采购合同为标准进行验收。

十七、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同总值百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之一作为违约金。乙方超过约定日期20个工作日仍不能提供全部服务的，甲方可解除本合同，已完成批次服务费按合同支付，拒付当前批次服务费。乙方因服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。乙方违约的，需承担甲方实现债权的费用包括但不限于律师费、鉴定费、评估费、误工费、交通费、保全费、诉讼费等。

十八、其它

乙方及其组建的项目部应当接受行政主管部门及其他有关部门的监督、检查和审计部门的审计(如有)。

十九、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十一、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份；副本肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权委托人：                   法定代表人或授权委托人：

签字日期：   年  月  日                    签字日期：   年  月  日

第六章 投标文件格式

- 资格文件格式

资格文件封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

供应商（公章）

年   月   日

（1）供应商资格声明函

致：（甲方）

关于                项目（项目编号：        ），我方愿意参加投标，并声明：

1.我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我单位具备本项目特定资格要求。

4.我单位符合本项目申请人的资格要求。

5.不存在以下情形:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

我单位对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

供应商（盖章）：            （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（2）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）或自然人的身份证明（有效期内的身份证复印件加盖公章）；

（3）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

填写说明：

1.如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- (6)联合体协议书

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加   （项目名称）   招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）由联合体牵头人承担                          ；

（2）联合体成员承担                              。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人签字（或盖章）或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员一名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月         日

- 注：联合体协议书须由联合体所有成员盖单位章，或由其法定代表人签字或盖章。

- 商务技术文件格式

商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

供应商（盖公章）

年  月  日

（1）评标索引表

项目编号：        项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：根据评分标准中的内容逐条填写。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（2）投 标 函

致：（采购人）

(投标供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的    （项目名称）项目（项目编号：         ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.若中标，投标供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我方符合采购人提出的资格要求。

5.投标文件有效期为投标截止日起 90 天。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

（3）-1 法定代表人身份证明

（投标人代表为法定代表人的用此表）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖公章）：

年       月        日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）。

（3）-2法定代表人授权书

（投标人代表为非法定代表人的用此表）

致：              （采购人） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名或盖章：                       法定代表人签名或盖章：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面）加盖公章。

2、授权代表身份证复印件（正反面）及开标前近三个月内（除开标当月）任意一个月由社保部门出具的社保证明资料加盖公章。

（4）技术条款偏离表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 招标文件的招标需求条款 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须按第二章《招标需求》的相应要求，在偏离说明栏如实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，若“正偏离”或“负偏离”的，请在备注栏对偏离情况进行说明。如招标文件中所有技术条款（包含“★”条款）均未有负偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。

供应商（盖章）：           （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

（5）商务条款偏离表

项目名称：                        项目编号：

| 序号 | 招标文件的招标需求条款 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须按第二章《招标需求》的相应要求，在偏离说明栏如实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，若“正偏离”或“负偏离”的，请在备注栏对偏离情况进行说明。如招标文件中所有商务条款（包含“★”条款）均未有负偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。

供应商（盖章）：                （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

（6）供应商基本情况表

项目名称：                   项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业法人登记证副本或其他登记证明材料的复印件加盖投标人单位章。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

（7）拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 （专业） |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 发包人及 联系电话 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（8）类似业绩一览表

项目编号：               项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附商务技术评分表要求提供的证明资料。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（9）拟投入的人员配备表

项目编号：

项目名称：

| 岗位 | 姓名 | 年龄 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.表格不够用时可自行扩展。

2.后附拟派人员相关证书(如有)。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

三、报价文件格式

报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

供应商（盖公章）

年 月 日

（1）开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁波江北洪塘洪都路片区未来社区实施方案编制及创建咨询服务 |  |
| 投标报价 | 小写: 元 大写: 元整 |  |
| 投标声明 |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月  日