政府采购

公开招标采购文件

项目编号：NBML2023-211-2

采购项目：2024-2026年度市政设施（道桥隧）维修养护项目

采购人：宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心

采购代理机构：宁波明联工程项目管理有限公司

二〇二三年十二月

温馨提醒

1、投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  采购招标公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  政府采购合同主要条款

第六章  投标文件格式

后附：综合单价汇总表及市政设施日常养护包干部分费用汇总表

- 第一章  公开采购招标公告

项目概况： 2024-2026年度市政设施（道桥隧）维修养护项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2024年1月18日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBML2023-211-2

项目名称：2024-2026年度市政设施（道桥隧）维修养护项目

预算金额：2030万元/年

最高限价：2030万元/年

采购需求：

标项一：2024-2026年度市政设施（道桥隧）维修养护项目

预算金额（上限）：2030万元/年

服务范围：城区养护范围：进港路（长江路以东含）-珠江路（含）-泰山路（不含）-长江路（含）-329国道（不含）-富春江路（含）-实训中心配套道路（含）-天目山路（含）-渤海路（含）-明州路（含）-富春江路（含）合围区域；扣除大碶街道养护范围：庐山路-中河路-329国道-钱塘江路合围区域、穿山疏港高架-富春江路-329国道-钱塘江路合围区域。具体内容见“第二章 采购需求”。

服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标单位在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的建设主管部门出具的安全生产许可证；项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师并具有有效的安全生产考核合格证书（B证）。

三、获取采购文件

时间：/至2024年 1月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商注册后直接登录“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）下载电子采购文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取采购文件的，其投标无效。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的获取采购文件时间内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年1月18日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”递交地址：北仑区（开发区）公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B座三楼招投标中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）。

开标时间：2024年1月18日09：00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”、“宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）”、“宁波公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）”网站上公布，视同送达所有潜在投标人。

2.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.4投标文件制作：

2.4.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份投标文件（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）的递交：

2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交：供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市北仑区太平洋国际大厦2212室，收件人：徐志华，联系方式：13957851393。

2.4.4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件的，供应商代表在投标截止时间前进入开标现场（宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B座三楼招投标中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）递交备份电子投标文件，参与现场开标活动的人员应自觉遵守和服从交易现场管理。

2.5采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.7.本公告中二、申请人的资格要求：第1条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心

地址：宁波市北仑区

传真：/

项目联系人（询问）：许工

项目联系方式（询问）：0574-86781266

质疑联系人：许工

质疑联系方式：0574-86781266

2.采购代理机构信息

名称：宁波明联工程项目管理有限公司

地址：宁波市北仑区明州路500号太平洋国际大厦2212室

传真：0574-86878801

项目联系人（询问）：徐志华

项目联系方式（询问）：13957851393

质疑联系人：孙卓群

质疑联系方式：0574-86888666

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：北仑区财政局政府采购办公室

地    址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

传    真：/

联系人 ：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 2024-2026年度市政设施（道桥隧）维修养护项目 |
| 2 | 单位及数量 | 1个标项 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 时间：按采购人指定时间； 地点：按采购人指定地点； |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章一、项目概况 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 1、《城市桥梁养护技术规程》（DB3302/T1082-2017）； 2、《城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）； 3、《浙江省城镇排水管道运行与维护技术规程》（DB33/T1124-2016）； 4、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）； 浙江省、宁波市有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，供应商必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章三、项目相关要求及考核细则 |
| 7 | 物理特性要求 | 无。 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章三、项目相关要求及考核细则 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章四、商务要求表 |
| 10 | 验收标准 | 符合《市政工程施工与验收规范》和国家颁发的其他市政工程规范、规程和标准要求，并经采购人验收合格 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 13 | 样品要求 | 无。 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无。 |

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 《城市桥梁养护技术规程》（DB3302/T1082-2017）；

- 《城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）；

- 《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）；

- 《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

- 《浙江省城镇排水管道运行与维护技术规程》（DB33/T1124-2016）；

- 《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）；

- 《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）；

- 《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）；

- 《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

- 浙江省、宁波市及北仑区有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。

注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，供应商必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务区域及服务概况：

服务区域范围：城区养护范围：进港路（长江路以东含）-珠江路（含）-泰山路（不含）-长江路（含）-329国道（不含）-富春江路（含）-实训中心配套道路（含）-天目山路（含）-渤海路（含）-明州路（含）-富春江路（含）合围区域；扣除大碶街道养护范围：庐山路-中河路-329国道-钱塘江路合围区域、穿山疏港高架-富春江路-329国道-钱塘江路合围区域。（市政道路范围具体详见附表）

服务概况：北仑区2024-2026年度市政设施（道桥）养护项目主要工作内容包括采购人管理区域范围内的道路、隧道、高架、桥梁、疏港高速（含北仑高速出口公共厕所的管理、保洁和维护）及其他市政设施（指交通划线、栏杆等）等日常巡查维修；相应的维修、高架桥维修及桥下空间整理、护栏维修、标段范围内的道路、人行道挖掘修复等；应急抢险、防台防汛、防冻等紧急事务处理、迎检和重大活动保障，若中标单位无法实施或未能及时处理的，业主可视情况另外委托其他单位施工；工作指导手册编写。

注：各供应商在投标时应熟悉并了解北仑城区的整体情况，供应商如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、服务范围、周边情况、施工所需的进出现场的方式、手段、路径以及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场或延误工期情况而导致的索赔或费用申请将不予受理。

- 服务期限：

三年，自合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标单位在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签，（续签前12个月（首年为11个月）考核合格且合同年内没有其余触发合同解除条款的），方可续签下一年度合同。

- 基本服务内容：

- 城市道路（含人行道）、桥梁、隧道的定期巡查；

- 日常养护、专项养护等为保证城市道路（含人行道）、桥梁、隧道的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括：

- 沥青路面及人行道养护及维修（含零星坑洞修补、裂缝修补、结构维修、沥青路面小中修等）、砼路面及人行道维修（包含结构层处理、零星坑洞修补及裂缝封闭）、路缘石及路平石的维修及更换（含混凝土靠背维修）等；

- 桥梁养护及维修（含裂缝封闭、伸缩缝清理及修复、零星坑洞修补及桥梁局部缺陷修复、栏板更换）等；

- 隧道养护及维修（含沥青路面修复、横截沟清理及维修、装饰面板修复或更换）等；

- 全区域边沟清理、边沟及其附属设施维修；

- 每日巡查，建立巡查档案；

- 因创建、考核要求及改善设施品质等的各类市政设施提升、改造。从属于市政维修、改造工程的零星绿化、给排水等其他专业的工程。

- 各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务；极端天气及重大保障；

- 在养护期间，新移交的城市道路（含人行道）、桥梁、隧道定期巡查、预防性养护等作业；

- 采购人下达的城市道路（含人行道）的维修、结构性维修或改造等及本区域内的其它养护工作。

- 每季度负责按宁波市综合行政执法局、宁波市市场监管局关于开展公共停车场质量信誉评定工作规定，对区域内所有备案停车场质量信誉评定指标的信息进行现在采集和台帐整理。

- 其它市政设施综合养护项目，包括便民、兜底等需要超出市政设施范围的零星工程。

- 隧道（包含厘安山隧道和平风岭隧道）基础设施养护：隧道管理房1座，配电房2间，并配有照明系统、通风系统、交通控制系统、火灾检测报警与消防系统、通信与广播系统、紧急疏散控制系统、中央控制与监控系统、供配电系统等八大机电系统设施。平风岭隧道东侧配电房内有2台630KVA变压器及若干380V低压交流配电柜；西侧配电房内有2台630KVA变压器及若干380V低压交流配电柜。4台630KVA变压器设备需要配备高压电工进行养护维修，其他低压配电柜及电路、照明等设备需要配备低压电工进行养护维修。

- 服务要求：

- 总则

- 养护期间，养护单位应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

- 对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由养护单位自行组织，由此产生的费用由养护单位自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由养护单位自行发放。养护单位对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

- 养护单位必须严格执行相关安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由养护单位承担全部后果。

- 养护期间，养护单位遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、施工噪音、环境保护和安全文明施工要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免由于项目实施造成附近居民投诉。

- 养护单位建立健全一路一档、一桥一档制度，在进场后迅速完善养护维修流程、质量保证体系，并向采购人提交养护施工组织设计、养护手册、养护频次和重点部位规划、基础设施量统计表、应急预案等文件。

- 养护期间内，未经采购人同意，养护单位不得在承包范围内从事各种与本项目内容无关的活动。

- 按实施季节、天气及时段不同养护单位及时向采购人相关科室上报作息时间，但须得到相关科室同意方可实施。

- 养护单位负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。

- 养护单位负责编制本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划及年度养护维修预算报告，并组织实施经采购人认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。台帐等资料及提交时间详见下表。

| - 资料及文件名称 | - 频次 | - 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| - 本月度养护维修情况报告 | - 每月1次 | - 下月10日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| - 下月养护维修计划 | - 每月1次 | - 每月10日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| - 年度养护维修计划 | - 每年1次 | - 合同期开始后45日内。 |
| - 年度养护维修预算报告 | - 每年1次 | - 合同期开始后45日内。 |
| - 年度养护维修情况总结 | - 每年1次 | - 年度合同期结束后10日内 |

- 养护期间，养护单位必须按采购人所订的考核细则规定履行。对采购人在日常考核、监督中提出的存在问题，要及时予以整改，同一问题被连续二次发现未及时整改的，将加倍处罚。

- 对于新政策文件规定出台等不可抗力情况导致交通改道、基础保养等特殊要求的维修，需做好专项方案和计划作业书，报采购人和相关单位审批通过后方可实施。

- 养护单位应为养护人员投保人身意外险及其他保险，保险期限大于本项目养护实施期限。

13）承包范围内的一切事故（包括道路坑洞，人行道破损、错台等原因造成交通事故车辆、人员伤害等事故）在业主的公众责任险范围外的责任均由乙方负责赔偿和承担。

14）在做好日常养护等工作的同时，养护单位必须无条件服从采购人安排的市、区及中心布置的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如智慧城管案件、市民信访案件等）任务。

15）如在合同服务期内，因采购人进行管理体制改革、机构整合等重大调整，本合同自行终止，养护单位不得提出索赔。

- 工作过程实行“三定”原则：定人、定车、定时

- 定人：即项目部常备人员一经确认，中途不得随意更换（如有特殊原因须要更换，报采购人同意），养护人员统一着反光背心、工作服。

专项养护（按采购人相关制度明确）和较大养护作业项目负责人和施工员必须到场，有较大安全隐患的作业（由采购人明确）安全员必须到场。

- 定车：养护单位车辆一经确认，不得将该车用于其他项目用途，若需更换的，报采购人书面同意后方可进/退场。车辆随车附带安全警示设备。

- 定时：路况巡查不少于1次/天（巡查频率要求养护所在区域内的市政设施每日全覆盖巡查）；

桥面巡查不少于1次/天，遇台风天，雨雪冰冻等恶劣气候和特殊情况时需适当增加检查频率。

应采购人要求需进行应急抢修的，进场不得超过2小时，抢修自进场至完工一般不得超过48小时。

遇到雨雪等极端天气时，养护单位应每天进行不少于四次（每6小时一次）的路面积水、结冰、积雪检查工作。

- 常备设施设备及紧急抢修物资

- 常备巡查车辆：2辆专门用于巡查的皮卡和若干辆电瓶车。

- 常备作业车辆：4辆专门用于养护的轻卡、1辆清洗车（3吨及以上）。

- 常备基本机械：3台发电机、1台切割机、1台平板打夯机、1台小型压路机、1台圆形球面切割机、1台裂缝灌封机等。

- 常备基本设施：标准反光锥、标准水马、反光作业指示牌、反光交通指示牌、排水泵（防台另计）、交通锥链接杆、泄水孔、防爆警示灯等。

- 常备基本抢险物资：灭火器、灭火砂、融雪剂、草包、麻袋、强排水泵、排水车等。

- 常备基本维修物资：冷补沥青，快速水泥，道路花岗岩条石，混凝土道路侧石，花岗岩人行道，人行道小方砖等。

- 紧急抢修物资：养护单位必须承诺与采购文件中规定的常备基本抢险物资、常备基本维修物资的供应单位有良好合作关系，一旦需要紧急抢修时，要求在2小时内物资到场。

上述设施设备及紧急抢修物资由供应商提供，机械设备（车辆）可自有也可租赁，自有的提供车辆行驶证及购置发票，其余机械设备提供购置发票；如为租赁，还须在以上证明资料的基础上提供租赁协议。同时供应商应配置相应的物资堆料与机械停放场所，以便于随时调用。

注：投标文件中提供机械设备的购置发票、车辆须提供行驶证及购置发票复印件加盖公章。如为租赁，还须在以上证明资料的基础上提供租赁协议。

- 工作指令

养护单位须严格执行采购人的工作指令，工作指令包括：应急指令、常规指令和重要指令。

- “应急指令”是指任务没有预见性或预见性不强的情况下，由采购人电话通知养护单位联系人后，养护单位必须马上落实的工作任务的指令。养护单位接到该指令后，必须先组织落实并拍照留取证据，完成后再完善书面签证程序。

- “常规指令”是指任务预见性较强或实施依据较充分，主要有两种情况，第一种是采购人发现病害要求养护单位尽快处理的简易指令、第二种是养护单位自行发现病害经采购人口头同意后尽快实施的简易指令，指令流程为“养护单位口头上报经采购人同意实施→养护单位留取工作前现状照片、工作过程照片、工作后成果照片→完成书面程序”。书面程序：养护单位填写“病害上报单（附病害照片）”→填写“常规养护任务实施单（附过程照片）”→采购人填写“验收单”。

- “重要指令”是指需养护单位完成工程量较大或维修部位较关键或任务较重要或工程量清单之外的工作内容，指令流程为“采购人下达书面任务→养护单位接收书面任务→适时完成过程资料→组织联合验收→完善竣工资料”。

- 基本要求

- 城市道路（含人行道）、桥梁、隧道：

- 每日自行巡查发现各类路（桥、隧）面的病害，并立即采取有效措施予以养护维修（同时需采集维修前中后的图片），确保路（桥）面平整整洁、运行状况良好。

- 沥青路（桥）面铺装层的小病害应发现一处及时处理一处。裂缝宽度在10mm以内的，应及时采用热沥青灌缝处理；宽度在10mm以上的，应采用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填缝；沥青面层泛油应及时在泛油层撒细沙处理；坑洞、坑槽应及时采用填筑沥青混合料处理。

- 沥青路（桥）面出现拥包、车辙、整体脱皮等，而因基层、垫层或结构物变形造成的，应及时上报，按规定处理。

- 路缘石、盲道、人行道小方块等松动、缺失、破损的，应发现一处及时处理一处，如因基层等结构性病害造成的，应及时上报，按规定处理。

- 混凝土构件出现破损、裂缝、露筋、振动异常等的，应及时上报，按规定处理。

- 按要求对边沟、涵洞进行清理，保持汛期边沟、涵洞干净整洁。

- 定期进行桥梁上部结构、下部结构、桥面系附属设施、道路面层、道路附属设施的检查工作。

- 止车墩安放应保持与原设施相一致，安放牢固，不得有松动现象，埋置深度不得低于150mm。

- 伸缩缝和泄水孔的定期清理，具体以采购人任务单为准。

- 桥梁栏板及时清理，并对有松动或者破损的进行修复。

- 遇到雨雪等极端天气时，发现天气对行车或行人造成重大影响的，可采取先疏导、后上报、再处理的措施。

- 如桥（路）面发生因第三方责任（如车撞）造成损坏的，养护单位接采购人通知后，须在固定相关损失现场状况后实施先修复、再向第三方（或第三方的委托人或保险公司）结算。

- 隧道横截沟、排水沟及时清理，如遇突发情况，应及时到位清理或修复。

- 隧道装饰板如发生破损或掉落，应及时对其进行修复或更换。

- 防台防汛等极端天气及重大保障应急综合服务

a.防台防汛等极端天气及重大保障期间，应积极主动做好以下应急保障工作。

①切实做好应急保障各项准备工作。建立和完善应急保障期间安全生产工作责任制，指定专门人员负责应急保障期间安全生产工作。做好专业技术人员及专业设备的配备，培训和演练抢险队伍，提高气象灾害应急处置能力。

②落实预案，做好汛期应急处置和值守工作。完善防汛抢修预案和应急措施，切实加强对重要设施、重点部位的应急准备工作，落实应急抢险队伍组织，检修抢险设备，做好抢险预案，完善值班制度，提前做好疏浚抢险设施、设备、人员准备，确保迅速准确排出险情。

③应急综合服务期间，养护单位须按采购人要求投入的防台防汛应急人员及相应的设施设备。

- 其它：

a.安全作业、应急处置、文明施工管理

①应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，自觉遵守，严格执行国家有关劳动保护与安全生产的法律法规。建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好日常管理工作，杜绝各类事故。

②应建立应急防灾组织体系，建立防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件。

③应注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况，制定文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

④相关的养护维修操作应由接受过专业技术培训，持有工岗位资格证书的人员进行，并配备与维护作业相应的安全防护设备和用品。

⑤每年应有组织、有计划地对管道养护工进行安全生产和专业技术培训，要求：每年必须有一定比例人数培训，并建立培训档案；每月至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台帐记录。

⑥养护作业人员应按规定统一着装，在道路上从事养护作业时，必须穿戴配有反光标志的安全警示服并正确佩戴和使用劳动防护用品。各种安全防护装备须达到国家标准。

⑦养护人员对养护部位进行工作时，应对周边及养护部位进行检查，以防意外发生。

⑧在养护维修操作前，专职安全管理人员须编制书面安全操作方案，并对排水管道养护工进行安全技术交底。

⑨养护维修单位必须配备相应的安全检测设备。

⑩维护作业区域应采取设置安全警示标志或警示护栏等防护措施；在区域的交通主干道作业时，应指派专人维护现场秩序；夜间作业时，应在作业区域周边明显处设置警示灯；作业完毕，应及时清除障碍物。

- b.中标供应商必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在养护过程中如发生人员（包括不仅限于作业人员、行人等）伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标供应商承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。

- c.做好城管案件、市民信访案件中的设施维修等现场处理工作。处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到城管案件信息后，在12小时内完成案件派发，紧急案件2小时内完成案件派发工作。

- 保修责任

沥青坑槽修补（面积≤5m2）的保修期为6个月，人行道维修、沥青路面摊铺及其它维修保修期为12个月。

保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成养护单位无法按相关标准进行修复的，允许养护单位用冷材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

- 违约罚则

- 养护期间，养护单位必须按《关于加强政府投资项目现场施工、监理单位有关人员到岗履职管理的通知》（仑政办〔2014〕61号）、《北仑区（开发区）政府投资项目施工承包商履约评价实施办法（试行）》（仑监(交)办〔2011〕15号）、《宁波市建设工程文明施工管理规定》（宁波市人民政府令第195号）、《北仑区建设工地文明施工基本要求》（仑建[2010]126号）、《关于进一步规范我区建筑市场的若干意见》（【2014】22号）及施工期间发布的针对承包商履约考评的新文件对工程质量、进度、安全、工程造价、工地文明施工及关键人员、设备等进行考核管理。

- 养护单位未履行工作过程中“定车”原则，未经采购人同意更换车辆每次处人民币2000元的违约金。

- 养护单位未履行工作过程中“定时”原则，若采购人抽查属实的，每次处人民币1000元的违约金。

- 经采购人抽查常备设施设备及紧急抢修物资等缺失的，每发现一次处人民币1000元的违约金。

- 养护要求未达到招标文件基本要求的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金。

- 养护单位如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由养护单位在自行处理好伤亡事故之后，每次处50000元的违约金且采购人有权单方终止合同。

- 在养护期间，养护单位须按采购人提供的附件各考核评分表要求进行执行。

- 承包单位必须根据精细化养护要求和数字化发展需要，投标单位须承诺在中标后一个月内，投入项目的车辆需要完成安装数字定位设备和视频监控，主要人员也需配备数字定位设备。可供业主或相关单位随时检查．同时定位设备和视频设备在业主具备终端平台或委托第三方平台后，需接入平台，保证可以在平台查看实时数据。若承诺的一个月内未完成的扣2万元，往后每一个月扣1万元，直至达到要求为止。

- 人员配置：

- 针对本项目，供应商成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

★主要管理人员（含巡查人员）：

| - 岗位名称 | - 执业资格 | - 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目负责人 | - 具有市政公用工程二级及以上建造师且同时具有有效的安全生产考核合格证书（B证） | - ≥1人 |  |
| - 技术负责人 | - 具有市政类专业工程师及以上技术职称 | - ≥1人 |  |
| - 施工员 | - 具有有效的市政专业类岗位证书或培训合格证书 | - ≥1人 |  |
| - 质量员 | - 具有有效的市政专业类岗位证书或培训合格证书 | - ≥1人 |  |
| - 安全员 | - 具有有效的安全生产考核合格证书（C证） | - ≥1人 |  |
| - 养护作业及管养人员（含巡查人员） |  | - ≥12人 | 具体岗位职责由供应商自行配置。 |

上述人员数量为最低配置要求，供应商可根据自身情况酌情增加，人员为供应商现有的正式在职员工，投标文件中提供拟上述人员开标当日前3个月（2023年8月、9月、10月）内任意1个月的社保缴纳证明供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），以上内容均加盖公章。

★6、车辆及设备配置：

| 设施设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常备巡查车辆 | 2辆专门用于巡查的车辆和（3辆及以上）若干辆电瓶车。 | 必要设施设备及车辆要求。 |
| 常备作业车辆 | 4辆专门用于养护的皮卡车或轻型卡车（必须为可上牌照的非黄牌车辆）。 |  |
| 常备基本机械 | 3台发电机、1台切割机、1台平板打夯机、1台裂缝灌封机、1台强排水泵、1台热熔划线机。 |  |
| 无人机 | ## 1台机及以上（可全程高清流畅录制含2K、4K等配置），提供的无人机参考品牌：大疆、派诺特、哈博森等同档次或不低于上述档次的。 |  |

★本项目车辆及设备配置不少于上述配置，由供应商自行解决；车辆或设施设备若为自有的，投标文件中提供车辆或设施设备购置税发票复印件、车辆需提供行驶证复印件，均加盖公章；车辆或设施设备若为租赁的，投标文件中提供租赁合同复印件、车辆或设施设备所属人购置税发票复印件、车辆须提供行驶证复印件，均加盖公章。

7、根据精细化养护要求和数字化发展需要，投标单位须承诺在中标后一个月内，投入项目的车辆需要完成安装数字定位设备和视频监控，主要人员也需配备数字定位设备。可供业主或相关单位随时检查．同时定位设备和视频设备在业主具备终端平台或委托第三方平台后，需接入平台，保证可以在平台查看实时数据。

- 经费支付及考核：

8.1、合同签订并执行后每月按实结算，按实支付相应款项。

8.2、乙方需根据甲方要求每月上报工程完工资料（必须提供工程量确认单和照片，必要时提供竣工图），经甲方、监理人核实后由乙方编制结算。甲方根据乙方上报结算资料（工程量确认单、照片、图纸（如有）、工程量计算书、结算编制文件、甲方需乙方提交的其他相关资料等）进行审核，按采购人初审金额的80%并结合月度考核综合得分支付工程款（其中包干费用按月均摊至每月养护经费），每月余款经第三方审计审定后支付乙方。清单范围外的工作内容随进度款同期支付。
     8.3、上述费用支付时乙方均应出具正规增值税发票。

- 采购标的的验收标准

- 总体验收标准：城市道路养护技术规程（DB3302/T 1069-2016）、城市桥梁养护技术规程（DB3302/T 1082-2017）

后附：市政道路范围附表、考核办法说明及评分表后附（具体以采购人最终提供的为准）。

市政道路范围附表：

市政道路范围及区域表

| 序号 | 路名 | 起 | 止 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 南北走向 | 以北向为起点 | 以南向为止点 |
| 1 | 珠江路 | 骆霞线 | 泰山路 |
| 2 | 闽江路 | 骆霞线 | 恒山路 |
| 3 | 淮河路 | 骆霞线 | 明州路 |
|  |  | 恒山路北 | 特殊学校 |
| 4 | 姚江路 | 嵩山路 | 明州路 |
| 5 | 辽河路 | 骆霞线 | 泰山路 |
| 6 | 高凤路 | 骆霞线 | 恒山路 |
| 7 | 凤栖路 | 高潮新村 | 高凤路 |
| 8 | 长江路 | 骆霞线 | 329 |
| 9 | 横河路 | 骆霞线 | 恒山路 |
|  |  | 四明山路北侧 |  |
| 10 | 渭河路 | 黄山路 | 泰山路 |
| 11 | 泰东河路 | 泰山路 | 庐山路 |
| 12 | 太河北路 | 水泥厂 | 骆霞线 |
|  | 太河路 | 骆霞线 | 九峰山景区前小桥 |
| 13 | 东河路 | 明州路北 | 黄山路 |
| 14 | 外洋路 | 星中路 | 中河路 |
| 15 | 体育馆路 | 黄山路 | 岷山路 |
| 16 | 通泰路 | 庐山路 | 坝头路 |
| 17 | 宜居路 | 中河路 | 宜居路 |
| 18 | 坝头东路 | 中河路 | 宜居路 |
| 19 | 中河路 | 明州路北 | 329 |
| 20 | 新建路 | 明州路 | 新大路 |
| 21 | 华新路 | 新建路 | 华山路 |
| 22 | 新恒路 | 新大路 | 恒山路 |
| 23 | 玉溪路 | 黄山路 | 新大路 |
| 24 | 东河塘路 | 嵩山路 | 老菜场 |
| 25 | 西河塘路 | 骆霞线 | 新大路（西街） |
| 26 | 新大路 | 西街 | 金牌公路 |
| 27 | 白杨路 | 黄山路 | 雪松路 |
| 28 | 农技弄 | 镇小路 | 公安路 |
| 29 | 公安路 | 农技弄 | 明州路 |
| 30 | 雪松路 | 岷山路 | 新大路 |
| 31 | 黄河北路 | 金光粮油（北到底） | 骆霞线 |
|  | 黄河路 | 新碶小学 | 岷山路 |
| 32 | 嘉陵江路 | 骆霞线 | 长江汽修厂 |
| 33 | 凤洋一路 | 骆霞线 | 泰山路 |
| 34 | 凤洋二路 | 骆霞线 | 大港五路 |
| 35 | 黄浦江路 | 雁荡山路 | 长白山路 |
| 36 | 松花江路 | 骆霞线 | 泰山路 |
|  |  | 骆霞线以北 |  |
| 37 | 金沙江路 | 骆霞线 | 长白山路 |
| 38 | 湘江路 | 骆霞线 | 大别山路 |
| 39 | 牡丹江路 | 大别山路 | 长白山路 |
| 40 | 凤洋三路 | 大别山路 | 大港六路 |
| 41 | 乌江路 | 大别山路 | 长白山路 |
| 42 | 漓江路 | 娥眉山路 | 九华山路 |
| 43 | 嫩江路 | 娥眉山路 | 九华山路 |
| 44 | 钱塘江路 | 骆霞线 | 南到底（坝头路南） |
| 45 | 南海路 | 明州路 | 莫干山路 |
| 46 | 大浦河路 | 庐山路 | 钱塘江路 |
|  |  | 龙角山路 | 龙潭山路 |
| 47 | 北海路 | 黄山路 | 莫干山路 |
| 48 | 甬江路 | 明州路 | 龙潭山路 |
| 49 | 黄海路 | 武夷山路 | 黄山路 |
| 50 | 模具路 | 茅洋山路 | 茅洋山路 |
| 51 | 汇鑫路 | 沿山河路 | 沿山河路 |
| 52 | 沿山河路 | 富春社区环形路 | 龙潭山路 |
| 53 | 富春江路 | 骆霞线 | 隧道南（南到底） |
| 54 | 渤海路 | 明州路 | 天目山路 |
| 55 | 实训中心配套路 | 天目山路 | 富春江路 |
|  | 东西走向 | 以西向为起点 | 以东向为止点 |
| 56 | 骆霞线（进港路） | 长江路 | 二通道 |
| 57 | 小山路 | 淮河路 | 珠江路 |
| 58 | 雁荡山路 | 松花江路 | 嘉陵江路 |
| 59 | 嵩山路 | 东酒河塘路 | 珠江路 |
| 60 | 镇小路 | 新碶小学 | 新大路 |
| 61 | 武夷山路 | 看守所 | 黄海路 |
| 62 | 大别山路 | 乌江路 | 凤洋二路 |
| 63 | 井冈山路 | 乌江路 | 金沙江路 |
| 64 | 昆仑山路 | 乌江路 | 凤洋一路 |
| 65 | 华顶山路 | 牡丹江路 | 金沙江路 |
| 66 | 太行山路 | 乌江路 | 凤洋三路 |
| 67 | 长白山路 | 乌江路 | 凤洋二路 |
| 68 | 明州路 | 渤海路 | 珠江路 |
| 69 | 镇府路 | 黄河路 | 新大路、明州路 |
| 70 | 建行路 | 新大路 | 新建路 |
| 71 | 星中路 | 新建路 | 东河路 |
| 72 | 劳动路 | 东河路 | 电影院广场 |
| 73 | 九嘉巷 | 星中路 | 东河路 |
| 74 | 广源路 | 东河路 | 太河路 |
| 75 | 幼苗路 | 外洋路 | 华山路 |
| 76 | 爱国路 | 横河路 | 国和中学 |
| 77 | 龙凤二巷 | 长江路 | 长江花园（桥头） |
| 78 | 华山路 | 凤洋一路 | 辽河路 |
| 79 | 百川路 | 横河路 | 长江小学 |
| 80 | 崂山路 | 富春江路 | 南海路 |
| 81 | 峨嵋山路 | 嫩江路 | 凤洋一路 |
| 82 | 五台山路 | 凤洋三路 | 凤洋二路 |
| 83 | 九华山路 | 嫩江路 | 凤洋二路 |
| 84 | 炮台山路 | 渤海路西侧 |  |
| 85 | 恒山路 | 渤海路西侧 | 二通道 |
| 86 | 四明山路 | 新大路 | 辽河路 |
| 87 | 区府路 | 太河路 | 四明山路 |
| 88 | 大港一路 | 凤洋三路西侧 | 凤洋一路 |
| 89 | 大港二路 | 松花江路西侧 | 凤洋一路 |
| 90 | 黄山路 | 小浃江路 | 岷山路 |
| 91 | 红枫路 | 白杨路 | 新大路 |
| 92 | 同树路 | 渤海路 | 富春江路 |
| 93 | 大港三路 | 凤洋三路 | 凤洋一路 |
| 94 | 大港中路 | 凤洋三路西侧 | 凤洋一路 |
| 95 | 天目山路 | 渤海路 | 钱塘江路 |
| 96 | 大港五路 | 钱塘江路 | 凤洋一路 |
| 97 | 岷山路 | 凤洋一路 | 辽河路 |
| 98 | 莫干山路 | 富春江路 | 南海路 |
| 99 | 大港六路 | 大港五路 | 凤洋一路 |
|  |  | 凤洋三路 | 松花江路 |
| 100 | 泰山路 | 通途路 | 长江路 |
| 101 | 宝山路 | 人民路 | 长江路 |
| 102 | 凤凰山路 | 甬江路西 | 钱塘江路 |
| 103 | 普陀山路 | 甬江路西 | 人民路 |
| 104 | A号路 | 富春江路 | 富春江路 |
| 105 | 庐山路 | 富春社区环形路 | 长江路 |
| 106 | 云台山路 | 中河路 | 东泰蓝庭北门 |
|  |  | 铁路立交段 | 与329重线 |
| 107 | 茅洋山路 | 沿山河路 | 甬江路东侧 |
| 108 | 天台山路 | 富春江路 | 甬江路 |
| 109 | 元宝山路 | 沿山河路 | 龙角山路 |
| 110 | 龙角山路 | 富春江路 | 钱塘江路 |
| 111 | 庙前山路 | 富春江路 | 大浦河路 |
| 112 | 坝头路 | 富春江路 | 钱塘江路 |
| 113 | 天龙山路 | 甬江路西 | 大浦河路 |
| 114 | 龙潭山路 | 大浦河路 | 富春江路 |
| 115 | 港西大道 | 创业大道 | 巡逻道 |
| 116 | 创业大道 | 骆亚线 | 迎宾路 |
| 117 | 创业一路 | 南巡逻道 | 北巡逻道 |
| 118 | 创业二路 | 南巡逻道 | 北巡逻道 |
| 119 | 创业三路 | 南巡逻道 | 港西大道 |
| 120 | 创业四路 | 南巡逻道 | 北巡逻道 |
| 121 | 创业五路 | 南巡逻道 | 围墙 |
| 122 | 创业六路 | 南巡逻道 | 北巡逻道 |
| 123 | 兴业大道 | 骆亚线 | 发展大厦后 |
| 124 | 港东大道 | 兴业大道 | 东巡逻道 |
| 125 | 兴业中路 | 兴业大道 | 北极星路 |
| 126 | 兴业一路 | 骆亚线 | 北极星路 |
| 127 | 兴业二路 | 南巡逻道 | 北巡逻道 |
| 128 | 兴业三路 | 南巡逻道 | 迎宾路 |
| 129 | 兴业四路 | 南巡逻道 | 北围栏 |
| 130 | 兴业五路 | 南巡逻道 | 北巡逻道 |
| 131 | 兴业六路 | 南巡逻道 | 北巡逻道 |
| 132 | 东区巡逻道 |  |  |
| 133 | 发展大厦北 | 兴业大道 | 兴业一路 |
| 134 | 保税区大厦路 | 长江路 | 兴业大道 |
| 135 | 西区巡逻道 |  |  |
| 136 | 万益路 | 渤海路 | 滨河路 |
| 137 | 德育路 | 外洋路 | 中河路 |
| 138 | 雅戈尔配套路 | 恒山路 | 现状河道 |
| 139 | 滨河路 | 渤海路 | 万益路 |

考核办法说明及评分表：

北仑城区道桥养护考核办法

年道桥养护考核办法说明

宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心对养护方的日常维修养护项目实行月度考评 (包括月考核和周考核两部分)，周考核得分按考核次数的平均分计算。考核分巡查考核表、日常维修项目周考核表、日常维修项目月考核表、隧道及高架养护项目考核表五项组成，考核总分按以上五项考核加权汇总，五项权重分别为20%、30%、30%、10%、10%。月度考评分数按百分制打分，分好（100分—95分，包括95分），中（90分—95分，包括90分），差（90分以下）三个档次。

月度考评总分属好的为达标；属中的，每次扣当月该项目养护费的10%；属差的，每次扣当月该项目养护费的30%；属差的累计超过二次，甲方可单方面终止合同,考核合格的按月支付各个项目款。（只有月度考核总分才按上述条款扣养护费）。

承包单位必须根据精细化养护要求和数字化发展需要，投标单位须承诺在中标后一个月内，投入项目的车辆需要完成安装数字定位设备和视频监控，主要人员也需配备数字定位设备。可供业主或相关单位随时检查．同时定位设备和视频设备在业主具备终端平台或委托第三方平台后，需接入平台，保证可以在平台查看实时数据。若承诺的一个月内未完成的扣2万元，往后每一个月扣1万元，直至达到要求为止。

本项目承包单位的考核结果需录入宁波市城市管理行业信用信息系统。

宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心

年   月   日

考核评分表：

| 年 月北仑城区市政设施（道桥）维修养护项目月考核总分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 |  | 分项得分 |  | 权重 |  | 有效得分 | 备注 |
| 1 | 市政设施日常巡查考核 |  | 100 |  | 20% |  |  |  |
| 2 | 日常维修项目周考核1 |  | 100 | 100 | 30% |  |  |  |
| 3 | 日常维修项目周考核2 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | 日常维修项目周考核3 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | 日常维修项目周考核4 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | 日常维修项目月考核 |  | 100 |  | 20% |  |  |  |
| 7 | 隧道养护项目考核 |  | 100 |  | 15% |  |  |  |
| 8 | 大桥养护项目考核 |  | 100 |  | 15% |  |  |  |
| 9 | 当月考核总分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 根据考核得分应扣当月养护款% 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （单位盖章） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 项目负责人或企业负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （单位盖章） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 市政公用设施管理服务中心对养护方的日常维修养护项目实行月度考评 (包括月考核和周考核两部分)，周考核得分按考核次数的平均分计算。标段考核分巡查考核表、日常维修项目周考核表、日常维修项目月考核表、隧道、大桥考核表五项组成，考核总分按以上五项考核加权汇总，五项权重分别为20%、30%、20%、15%、15%。月度考评分数按百分制打分，分好（100分—95分，包括95分），中（90分—95分，包括90分），差（90分以下）三个档次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 年 月北仑城区市政设施（道桥）维修养护项目巡查考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 巡查人员 | 配备二个巡查员，巡查责任必须落实到个人，中心城区及重要路段必须进行步行巡查，要求做到定人、定路段、定时间进行巡查。每周上报次周巡查计划。 | 未按要求配足人员，缺1人扣5分；巡查计划不合理的，每次扣1-2.5分。 | 20 |  |  | 每扣1分，则同时扣巡查费用200元，以此类推。 |
| 2 | 巡查责任 | 每周巡查计划需在上周五之前上报，每日巡查结果、记录需在当日下班前上报。巡查发现有较大安全隐患、危急情况的，必须第一时间上报所发现问题。 | 未上及时上报巡查计划的每次扣2分，当日未下班前上报巡查记录的每次扣1分；巡查路段24小时内发现有明显破损未巡到的或有投诉（含智慧城管案件）的每次扣1分。 | 40 |  |  | 每扣1分，则同时扣巡查费用200元，以此类推。 |
| 3 | 巡查记录 | 巡查工作每日有记载，内容准确、完整，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，并有记录。处理完毕后，记录处理结果，由相关负责人审核签字。 | 未达到本条要求者，每次（以日为单位）扣1分。 | 20 |  |  |  |
| 4 | 巡查问题应急处置 | 养护维修范围内的城市道路，在巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全等安全隐患、危急情况，及时通知维护部门采取相应的维护措施，并做好记录。 | 未达到本条要求者，每次扣1分。 | 15 |  |  |  |
| 5 | 汛期巡查 | 汛期防汛巡查遇大、暴雨半小时后巡视员应将各负责巡视片区的基本状况报知维护管理单位相关负责人。 | 未达到本条要求者，每次扣1分。 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 年 月北仑城区市政设施（道桥）维修养护项目周考核表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： 月 日- 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 维修围护及标志 | 1、 在施工现场必须设立围护标志，在必要地段施工必须要有警示灯。 | 在施工现场不设立围护或围护不规范的，发现一处扣1分，高架每发现一处扣2分，施工现场不穿工作服或工作服不规范，发现每人每次扣1分，扣完为止。 | 30 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，以此类推。 |
|  |  | 2、 现场管理人员和维修工人必须穿有反光标志的工作服。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、高架施工现场警示长度与维护设施必须满足《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程质量的管理 | 工程施工必须按照施工规范及甲方的要求施工，施工质量合格。 | 不符合规范施工要求，施工质量不合格，每处扣3分，同时要求做返工处理。 | 20 |  |  | 每扣3分，则同时扣养护费用600元，以此类推。 |
| 3 | 工程计量 | 按时完工后一周内上报计量资料，上报资料必须齐全、真实。施工单位积极配合业主进行工程量计量确认。 | 计量资料上报超时的每次扣1分；无故推诿，不配合业主计量的每次扣1分；发现工程量虚报、重复报的每次扣1分。 | 10 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，以此类推。 |
| 4 | 安全施工 | 工程施工中要安全文明施工 | 工程中出现安全事故，每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 文明施工 | 施工结束后及时清理杂物 | 未及时清理杂物每处每次扣3分；杂物偷放隐蔽角落（如灌木丛中）每次扣3分；严禁在沥青路面拌和砂浆等，每次扣3分 | 10 |  |  | 每扣3分，则同时扣养护费用600元，以此类推。 |
| 6 | 智慧城管 | 智慧城管按期保质完成 | 每次逾期扣1分 | 20 |  |  | 逾期案件数量在1-10件内，每件罚款200元；在11-20件的每件罚款400元，在21件及以上的每件罚款600元 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 年 月北仑城区市政设施（道桥）维修养护项目周考核表 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： 月 日-- 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 维修围护及标志 | 1、 在施工现场必须设立围护标志，在必要地段施工必须要有警示灯。 | 在施工现场不设立围护或围护不规范的，发现一处扣1分，高架每发现一处扣2分，施工现场不穿工作服或工作服不规范，发现每人每次扣1分，扣完为止。 | 30 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，以此类推。 |
|  |  | 2、 现场管理人员和维修工人必须穿有反光标志的工作服。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、高架施工现场警示长度与维护设施必须满足《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程质量的管理 | 工程施工必须按照施工规范及甲方的要求施工，施工质量合格。 | 不符合规范施工要求，施工质量不合格，每处扣3分，同时要求做返工处理。 | 20 |  |  | 每扣3分，则同时扣养护费用600元，以此类推。 |
| 3 | 工程计量 | 按时完工后一周内上报计量资料，上报资料必须齐全、真实。施工单位积极配合业主进行工程量计量确认。 | 计量资料上报超时的每次扣1分；无故推诿，不配合业主计量的每次扣1分；发现工程量虚报、重复报的每次扣1分。 | 10 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，以此类推。 |
| 4 | 安全施工 | 工程施工中要安全文明施工 | 工程中出现安全事故，每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 文明施工 | 施工结束后及时清理杂物 | 未及时清理杂物每处每次扣3分；杂物偷放隐蔽角落（如灌木丛中）每次扣3分；严禁在沥青路面拌和砂浆等，每次扣3分 | 10 |  |  | 每扣3分，则同时扣养护费用600元，以此类推。 |
| 6 | 智慧城管 | 智慧城管按期保质完成 | 每次逾期扣1分 | 20 |  |  | 逾期案件数量在1-10件内，每件罚款200元；在11-20件的每件罚款400元，在21件及以上的每件罚款600元 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 年 月北仑城区市政设施（道桥）维修养护项目周考核表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： 月 日-- 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 维修围护及标志 | 1、 在施工现场必须设立围护标志，在必要地段施工必须要有警示灯。 | 在施工现场不设立围护或围护不规范的，发现一处扣1分，高架每发现一处扣2分，施工现场不穿工作服或工作服不规范，发现每人每次扣1分，扣完为止。 | 30 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，以此类推。 |
|  |  | 2、 现场管理人员和维修工人必须穿有反光标志的工作服。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、高架施工现场警示长度与维护设施必须满足《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程质量的管理 | 工程施工必须按照施工规范及甲方的要求施工，施工质量合格。 | 不符合规范施工要求，施工质量不合格，每处扣3分，同时要求做返工处理。 | 20 |  |  | 每扣3分，则同时扣养护费用600元，以此类推。 |
| 3 | 工程计量 | 按时完工后一周内上报计量资料，上报资料必须齐全、真实。施工单位积极配合业主进行工程量计量确认。 | 计量资料上报超时的每次扣1分；无故推诿，不配合业主计量的每次扣1分；发现工程量虚报、重复报的每次扣1分。 | 10 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，以此类推。 |
| 4 | 安全施工 | 工程施工中要安全文明施工 | 工程中出现安全事故，每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 文明施工 | 施工结束后及时清理杂物 | 未及时清理杂物每处每次扣3分；杂物偷放隐蔽角落（如灌木丛中）每次扣3分；严禁在沥青路面拌和砂浆等，每次扣3分 | 10 |  |  | 每扣3分，则同时扣养护费用600元，以此类推。 |
| 6 | 智慧城管 | 智慧城管按期保质完成 | 每次逾期扣1分 | 20 |  |  | 逾期案件数量在1-10件内，每件罚款200元；在11-20件的每件罚款400元，在21件及以上的每件罚款600元 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 年 月北仑城区市政设施（道桥）维修养护项目周考核表4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： 月 日-- 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 维修围护及标志 | 1、 在施工现场必须设立围护标志，在必要地段施工必须要有警示灯。 | 在施工现场不设立围护或围护不规范的，发现一处扣1分，高架每发现一处扣2分，施工现场不穿工作服或工作服不规范，发现每人每次扣1分，扣完为止。 | 30 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，以此类推。 |
|  |  | 2、 现场管理人员和维修工人必须穿有反光标志的工作服。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、高架施工现场警示长度与维护设施必须满足《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程质量的管理 | 工程施工必须按照施工规范及甲方的要求施工，施工质量合格。 | 不符合规范施工要求，施工质量不合格，每处扣3分，同时要求做返工处理。 | 20 |  |  | 每扣3分，则同时扣养护费用600元，以此类推。 |
| 3 | 工程计量 | 按时完工后一周内上报计量资料，上报资料必须齐全、真实。施工单位积极配合业主进行工程量计量确认。 | 计量资料上报超时的每次扣1分；无故推诿，不配合业主计量的每次扣1分；发现工程量虚报、重复报的每次扣1分。 | 10 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，以此类推。 |
| 4 | 安全施工 | 工程施工中要安全文明施工 | 工程中出现安全事故，每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 文明施工 | 施工结束后及时清理杂物 | 未及时清理杂物每处每次扣3分；杂物偷放隐蔽角落（如灌木丛中）每次扣3分；严禁在沥青路面拌和砂浆等，每次扣3分 | 10 |  |  | 每扣3分，则同时扣养护费用600元，以此类推。 |
| 6 | 智慧城管 | 智慧城管按期保质完成 | 每次逾期扣1分 | 20 |  |  | 逾期案件数量在1-10件内，每件罚款200元；在11-20件的每件罚款400元，在21件及以上的每件罚款600元 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 年 月北仑城区市政设施（道桥）维修养护项目月度考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 项目管理 | 每月的工作例会，项目负责人必须亲自到场参加。 | 项目负责人不到场参加月工作例会的每次扣5分。 | 10 |  |  | 每次扣6分，则同时扣养护费用1200元，以此类推。 |
| 2 | 项目执行 | 服从甲方管理人员管理 | 甲方管理人员未发维养联系单，擅自施工的，每次扣5分。 | 10 |  |  | 每扣5分，则同时扣养护费用1000元，以此类推。 |
|  |  |  | 不服从甲方管理人员现场指令的，每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 3 | 工程进度管理 | 按照甲方维修单中要求的时间完工。 | 不按规定竣工的，每次扣1分 | 10 |  |  | 每扣3分，则同时扣养护费用600元，以此类推。 |
| 4 | 资料的管理 | 工程结束后及时上交各种工程资料、上报统计资料 | 未及时上交，每次扣1分 | 20 |  |  |  |
| 5 | 结算 | 及时上报结算资料，资料齐全，不存在高估冒算。 | 结算资料上报超时的每次扣1分；不配合业主审核结算、对账不及时的每次扣1分；结算核减总额超过10%的，超10%部分每超1%扣0.5分。 | 30 |  |  | 在要求的时间内未按规定时间提供齐全资料的，10天内不进行处罚，超过10天的，则扣3分，扣养护费用500元。 |
| 6 | 应急响应 | 必须按主业要求，在汛期、台风等特殊天气以及重大活动期间等组建应急小分队。 | 未按要求组建应急小分队的每次扣10分；应急小分队人员未达业主要求的每次扣3分；应急小分队组建不及时的每次扣2分。 | 10 |  |  |  |
| 7 | 文明城市创建 | 每月及时巡查并维修文明城市路段，做到每月全覆盖。 | 每月巡查不到位扣1分，每月维修不到位扣一分。 | 10 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，以此类推。 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 年 月隧道养护项目考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 值班人员 | 隧道配备5个管理人员，24小时保证有值班人员。 | 承包人未按要求配足人员，缺1人扣5分；抽查无值班人员的，每次扣15分。 | 20 |  |  | 经抽查，发现无值班人员的，发现一次扣1分，扣除值班费用200元。发现超过3次的，每超1次扣除值班费用1200元。 |
|  |  | 承包人应按规定对值班人员进行排班。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 隧道巡查及设施故障上报 | 隧道管理人员需对隧道进行巡查。隧道内巡查白天不少于一次，夜晚不少于一次。隧道外围设施每周不少于一次。巡查工作每日有记载，内容准确、完整，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，并有记录。 | 每周未及时上报巡查计划的每次扣1分；当日未上报巡查记录的每次扣1分；未及时上报故障的，每次扣1分。 | 20 |  |  | 每扣3分，则同时扣养护费用600元，以此类推。 |
| 3 | 隧道突发危急状况上报、应急处置 | 隧道内发生突发危急事件时，及时报警并上报管理科室；隧道管理人员采取必要的应对措施。 | 未及时上报的，每次扣2分；隧道管理人员未采取必要措施的，每次扣1分。 | 10 |  |  | 每扣5分，则同时扣养护费用1000元，以此类推。 |
| 4 | 隧道设备使用和管理 | 管理人员应能熟练操作隧道的各种设备；对长期不使用的设备和备用设备应制定调试计划，并按计划对设备进行调试。 | 抽查管理人员不能熟练操作隧道的各种设备的，每次扣2分；长期不使用的设备和备用设备未制定调试计划的，扣2分；未按计划对设备进行调试的，每次扣1分。 | 20 |  |  | 每扣2分，则同时扣养护费用400元，以此类推。 |
| 5 | 汛期管理 | 汛期应对隧道设施加强巡查，及时上报巡查情况。大、暴雨后必须及时对隧道外围排水沟、山体护坡、溪流河道进行巡查。 | 汛期巡查不及时、巡查不到位的，每次扣2分；发现问题未及时上报的，每次扣1分。 | 10 |  |  |  |
| 6 | 隧道管理台帐 | 隧道管理每天必须有台帐，台帐必须真实规范。 | 台帐检查不规范的，每次扣1分。 | 20 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，以此类推。 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 年 月大桥养护项目考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 大桥巡查及设施故障上报 | 大桥管理人员需对大桥进行巡查。大桥内巡查白天不少于一次，夜晚不少于一次。大桥外围设施每周不少于一次。巡查工作每日有记载，内容准确、完整，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，并有记录。 | 每周未及时上报巡查计划的每次扣1分；当日未上报巡查记录的每次扣1分；未及时上报故障的，每次扣1分。 | 20 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，可以累加。 |
| 2 | 大桥突发危急状况上报、应急处置 | 大桥内发生突发危急事件时，及时报警并上报管理科室；大桥管理人员采取必要的应对措施。 | 未及时上报的，每次扣2分；大桥管理人员未采取必要措施的，每次扣1分。 | 20 |  |  | 每次扣5分，则同时扣养护费用1000元，可以累加。 |
| 3 | 大桥设备使用和管理 | 管理人员应能熟练操作大桥的各种设备；对长期不使用的设备和备用设备应制定调试计划，并按计划对设备进行调试。 | 抽查管理人员不能熟练操作大桥的各种设备的，每次扣2分；长期不使用的设备和备用设备未制定调试计划的，扣2分；未按计划对设备进行调试的，每次扣2分； | 10 |  |  | 每次扣2分，则同时扣养护费用400元，可以累加。 |
| 4 | 大桥附属设施维养 | 及时发现大桥各类附属设施（伸缩缝、雨水口、落水管、下水管道、排水沟、防撞护栏等等）出现的各类病害，并保持各类附属设施完好。 | 发现各类附属设施不完善的，每发现一次扣1分；发现问题未及时上报的，每次扣1分；发现问题未及时整改的，每次扣2分。 | 20 |  |  | 每扣1分，则同时扣养护费用200元，可以累加。 |
| 5 | 汛期管理 | 汛期及台风天气应对大桥设施加强巡查，及时上报巡查情况并处理。大、暴雨后必须及时对大桥外围排水沟、山体护坡、溪流河道进行巡查。 | 汛期巡查不及时、巡查不到位的，每次扣2分；发现问题未及时上报的，每次扣1分。 | 10 |  |  |  |
| 6 | 大桥管理台帐 | 大桥管理每天必须有台帐，台帐必须真实规范。 | 台帐检查不规范的，每次扣2分。 | 20 |  |  | 每扣2分，则同时扣养护费用400元，可以累加。 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

- 第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： （1）本项目投标应以人民币报价。 ★（2）本项目投标报价应是完成完整一个年度养护服务的人民币报价，其中分为日常巡查、防台防汛等重大应急保障服务，道路工程维修，桥梁工程维修，零星人工、机械使用费（含应急）等组成： 1）日常巡查、防台防汛等重大应急保障服务：包括日常巡查、防台防汛等重大应急保障服务的所有费用。 注：此费用由供应商按要求进行报价，为固定投标报价，签署合同时该价格固定不变。 2）道路工程维修、桥梁工程维修、机械使用费及零星人工费用（含应急）：采用全费用综合单价进行报价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及各种规费、税费、安全文明施工等所有费用以及一定范围内的风险费。签署合同时该单价固定不变，工程量按实结算。 ★（3）本次招标的预算金额：人民币2030万元/年；最高限价（招标控制价）：人民币2030万元/年。投标报价超过最高限价（招标控制价）的作无效标处理。 ★（4）市政设施日常养护部分费用为69万元/年（费用结算按中标下浮率同比例下浮后按月支付）含税包干价。 （5）供应商承诺的投标报价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生特殊情况而增加或减少，以采购人、成交人双方签字盖章认可的联系单为准，产生的费用计入发生期间所对应的月份中。 （6）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 2 | 投标文件组成与份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 （3）本项目结果公示发布后，中标人按采购人（采购代理公司）需求提供纸质投标文件，且纸质投标文件必须与中标人在政采云上传的投标文件内容一致，纸质投标文件的一致性由中标人承担，否则由此引起的不利后果由中标人承担。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统。 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 5 | 采购资金来源：财政资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 7 | 采购代理机构按照三年的中标总金额，根据以下表格差额累进制服务招标标准下浮20%向中标供应商收取中标服务费。 中标人接到本采购代理机构通知后5个工作日内向本采购代理机构支付中标服务费，并领取中标通知书。逾期未交纳中标服务费的，本采购代理机构有权从其其他费用中扣除并收取，并对不足部分进行追索。 费率 中标金额; 服务招标. 100万以下; 1.5％. 100～500万; 0.8％. 500～1000万; 0.45％. 1000～5000万; 0.25％. 5000～10000万; 0.1％. |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证复印件。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人允许，不得分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1、资格文件：

（1）供应商资格声明函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。

（3）采购文件要求的其他特定资格条件证明材料（如企业资质证书、安全生产许可证、主要管理人员（含巡查人员）、车辆及设备配置等）；

2、商务技术文件内容包括：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）供应商响应表（格式见附件）；

（3）商务条款偏离表（格式见附件）；

（4）投标函（格式见附件）；

（5）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（6）技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

（7）供应商基本情况表（格式见附件）；

（8）本项目负责人简历表（格式见附件）；

（9）本项目组人员配备情况表（格式见附件）；

（10）同类业绩情况一览表（格式见附件）；

（11）技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

（13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

3、报价文件内容包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

（3）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）。

3、电子投标文件：供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”和“电子备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”。在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

注：电子备份投标文件不作强制要求，投标人自行决定是否提供。

四、特别说明

1、本项目 非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台同时开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

- 先评审资格文件，再对符合资格文件要求的供应商进行商务技术评审；

（3）最后在政府采购云平台进行有效供应商的报价文件进行评审，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）采用综合评分法的，评标结果按评审后总得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价都相同的，则抽签决定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （二）特定资格条件：详见“第一章 公开采购招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （三）本项目不接受联合体投标； |
|  | （四）采购文件要求的其他资格条件（如主要管理人员（含巡查人员）、车辆及设备配置等）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★不同投标人的投标文件出自同一终端设备的或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上投标的，相关投标人的投标均作无效投标处理。

A、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

9、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

10、商务技术文件中出现报价或单价的；

11、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

12、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- 评分标准（兼评委打分表）

| 报价得分 15分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的，其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15%×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 评审内容 | 满分值 |
| 技术商务得分 85分 | 针对本项目养护范围道路、桥梁（含高架段）、隧道等设施的现状了解程度进行评议（满分8分） 注：投标文件中提供以下资料和说明以供评审：养护范围内设施概况、目前存在问题或隐患、重难点及应对措施等。 项目了解程度内容充实，分析合理可行的的6-8分，项目了解程度内容较为充实，分析基本合理可行的的4-6分，项目了解程度内容一般，分析不合理可行的的0-4分 | 8 |
|  | 针对本项目整体的设施情况编制的巡查方案进行评议（满分6分） 方案合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，不合理、不可行或未提供的得0-2分。 | 6 |
|  | 针对本项目的市政（道路）设施情况编制的养护、维修方案进行评议（满分6分） 方案合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，不合理、不可行或未提供的得0-2分。 | 6 |
|  | 针对本项目桥梁（含高架段）设施养护维修交通组织方案进行评议（满分6分） 方案合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，不合理、不可行或未提供的得0-2分。 | 6 |
|  | 针对本项目隧道设施养护、维修措施方案进行综合评议（满分6分） 方案合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，不合理、不可行或未提供的得0-2分。 | 6 |
|  | 针对本项目制定的特殊时期的应急保障方案（如特殊天气、防汛防台、抗洪救灾）等内容进行评议（满分8分） 方案合理可行的得6-8分，基本合理可行的得4-6分，不合理、不可行或未提供的得0-4分。 | 8 |
|  | 针对本项目城市道路、桥梁、隧道等养护应用新工艺、新技术专利、新材料的阐述。 注：新工艺、新技术专利、新材料等内容应提供证书或验收文件或认证文件（满分5.5分）。 | 5.5 |
|  | 针对本项目提供的安全生产、文明施工及环保措施进行综合评议（满分5分） 措施合理可行的得3-5分，基本合理可行的得1-3分，不合理、不可行或未提供的得0-1分。 | 5 |
|  | 针对本项目的内部管理制度、考核制度、市政养护资料管理方案等内容进行综合评议（满分3分） 方案科学合理性、具有针对性及可操作性的得2-3分，基本科学合理、具有一定针对性及可操作性的得1-2分，不科学、不合理、不具备针对性及可操作或未提供的得0-1分。 | 3 |
|  | 服务响应及便捷性（满分6分） 评委根据投标人提供的服务方案、服务响应时间、服务的便捷性等内容进行评审。 ①服务方案（2分）：内容编制完善，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的，得2分；内容编制较完善，对项目开展针对性、合理性、操作性均一般的，得1分；内容编制不完善，对项目开展针对性、合理性、操作性差的或未提供方案的不得分。 ②服务响应及便捷性（2分）：服务保障承诺针对性强，对履约有明显帮助的得2分，服务保障承诺针对性一般，对履约有一定帮助的得1分，服务保障承诺没有针对性，对履约没有帮助的或缺项不得分。 ③其他便捷服务（2分）：根据投标人在投标文件中提供的资料及服务便捷情况综合评审，内容全面丰富的得2分，内容较全面较丰富的得1分，未提供的本项不得分。 | 6 |
|  | 供应商类似业绩（满分1.5分） 2020年7月1日至今，投标单位具有同类养护项目（提供的业绩养护合同为市政道路设施养护项目的或桥梁养护项目的或隧道养护项目的或高架桥（或高速路段）养护项目的），每提供一个专业类别的得0.25分，最高得1分；若提供的业绩为单项养护合同且同时具有以上四个专业的养护项目业绩的，另加0.5分； 注：投标文件中同时提供合同及中标通知书复印件加盖公章，时间以合同签订的时间为准。同一合同中有多个专业的，按专业分别得分，本项不同专业累计得分，同一专业不重复累计得分，若有单项养护合同同时具有以上四个专业的养护项目业绩的，另加0.5分。若合同中无法体现养护工作内容的，另需提供甲方盖章的证明资料。 | 1.5 |
|  | 项目负责人项目实力（满分2分） 1、项目负责人资质（1分）：项目负责人具有市政公用工程一级建造师的得1分。 2、项目负责人职称（1分）：具有市政道桥类中级及以上职称的得1分。 备注：投标文件中须提供建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）、职称证书复印件加盖公章，同时提供开标当日前3个月（2023年8月、9月、10月）内任意1个月的社保缴纳证明。 | 2 |
|  | 项目技术负责人项目实力（满分2分） - 项目技术负责人资质（1分）：具有市政公用工程二级及以上建造师执业资格的，得1分。 2、项目技术负责人职称（1分）：具有市政道桥类高级及以上职称的得1分。 备注：投标文件中须提供建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）、职称证书复印件加盖公章，同时提供开标当日前3个月（2023年8月、9月、10月）内任意1个月的社保缴纳证明。 | 2 |
|  | 其他管理人员技术实力（满分3分） 根据投标人配备的除项目负责人、项目技术负责人外的必配主要管理人员中，每有1名人员具备市政公用工程二级建造师或具有市政道桥类中级及以上职称，得0.5分；最高得3分。同一人的就高计取。 备注：投标文件中须提供建造师证书、职称证书复印件并及加盖公章，同时提供开标当日前3个月（2023年8月、9月、10月）内任意1个月的社保缴纳证明。 | 3 |
|  | 养护作业及管养人员（含巡查人员）（满分7分）： （1）养护作业及管养人员（含巡查人员）：拟投入本项目的作业人员中具有道路养护工（或具有市政道桥类助工及以上职称的）10人及以上、含有防水工2人及以上、含有电气设备安装调试工2人及以上的，得3分。满足上述要求的基础上道路养护工（或具有市政道桥类助工及以上职称的）15人及以上的额外得2分，本项满分5分。 （2）高压电工：同时具有特种作业操作证（作业类别为高处作业、高压电工作业），每提供1名得1分，满分1分。 （3）低压电工：同时具有特种作业操作证（作业类别为高处作业、低压电工作业），每提供1名得1分，满分1分。 备注：投标文件中须提供岗位证书复印件并及加盖公章，同时提供开标当日前3个月（2023年8月、9月、10月）内任意1个月的社保缴纳证明。 | 7 |
|  | 供应商拟投入的车辆、设施设备（满分7分）： - 自有沥青热再生车的得1分，租赁的得0.5分； - 有沥青保温车的得1分，租赁的得0.5分； - 自有压路机的得1分，租赁的得0.5分； - 自有总质量18t及以上隧道清洗车或墙面（隔音屏）清洗车或道路污染清除车的，得1分，租赁的得0.5分； - 自有综合应急抢险车且含排水泵（功率≥500m³/h）的得2分，租赁的得1分； - 自有12米及以上登高车的得1分，租赁的得0.5分； 注：投标文件中提供机械设备及车辆的购置发票、车辆须提供行驶证及购置发票复印件（以上资料时间需在本次招标公告发布之前），投标人自有或全资控股的子公司提供的设施设备，按照自有设备得分。如为租赁，还须在以上证明资料的基础上提供租赁协议。上述资料加盖公章。 | 7 |
|  | 供应商综合实力（满分3分）： 供应商具有市政公用工程总承包壹级及以上资质的，得3分；具有市政公用工程总承包贰级资质的，得2分，其余不得分； 注：投标文件中提供有效的资质证书复印件。 | 3 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定推荐一名中标候选人。按评审得分取综合总得分最高者为中标候选人。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则按实际损失赔偿。

4.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

5.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

6.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

7.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

通过公开招投标方式落实养护单位，经政府采购后确认乙方中标。现根据《民法典》和招标文件相关规定，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，达成如下协议：

- 服务区域及服务概况：

服务区域范围：城区养护范围：进港路（长江路以东含）-珠江路（含）-泰山路（不含）-长江路（含）-329国道（不含）-富春江路（含）-实训中心配套道路（含）-天目山路（含）-渤海路（含）-明州路（含）-富春江路（含）合围区域；扣除大碶街道养护范围：庐山路-中河路-329国道-钱塘江路合围区域、穿山疏港高架-富春江路-329国道-钱塘江路合围区域。

服务概况：北仑区2024-2026年度市政设施（道桥）养护项目主要工作内容包括采购人管理区域范围内的道路、隧道、高架、桥梁、疏港高速（含北仑高速出口公共厕所的管理、保洁和维护）及其他市政设施（指交通划线、栏杆等）等日常巡查维修；相应的维修、高架桥维修及桥下空间整理、护栏维修、标段范围内的道路、人行道挖掘修复等；应急抢险、防台防汛、防冻等紧急事务处理、迎检和重大活动保障，若中标单位无法实施或未能及时处理的，业主可视情况另外委托其他单位施工；工作指导手册编写。

注：各供应商在投标时应熟悉并了解北仑城区的整体情况，供应商如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、服务范围、周边情况、施工所需的进出现场的方式、手段、路径以及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场或延误工期情况而导致的索赔或费用申请将不予受理。

二、基本服务内容

A、城市道路（含人行道）、桥梁、隧道的定期巡查；

B、日常养护、专项养护等为保证城市道路（含人行道）、桥梁、隧道的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括：

1.沥青路面及人行道养护及维修（含零星坑洞修补、裂缝修补、结构维修、沥青路面小中修等）、砼路面及人行道维修（包含结构层处理、零星坑洞修补及裂缝封闭）、路缘石及路平石的维修及更换（含混凝土靠背维修）等；

2.桥梁养护及维修（含裂缝封闭、伸缩缝清理及修复、零星坑洞修补及桥梁局部缺陷修复、栏板更换）等；

3.隧道养护及维修（含沥青路面修复、横截沟清理及维修、装饰面板修复或更换）等；

4.全区域边沟清理、边沟及其附属设施维修；

5.每日巡查，建立巡查档案；

C、因创建、考核要求及改善设施品质等的各类市政设施提升、改造。从属于市政维修、改造工程的零星绿化、给排水等其他专业的工程。

D、各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务；极端天气及重大保障；

E、在养护期间，新移交的城市道路（含人行道）、桥梁、隧道定期巡查、预防性养护等作业；

F、采购人下达的城市道路（含人行道）的维修、结构性维修或改造等及本区域内的其它养护工作。

G、每季度负责按宁波市综合行政执法局、宁波市市场监管局关于开展公共停车场质量信誉评定工作规定，对区域内所有备案停车场质量信誉评定指标的信息进行现在采集和台帐整理。

H、其它市政设施综合养护项目，包括便民、兜底等需要超出市政设施范围的零星工程。

I、隧道（包含厘安山隧道和平风岭隧道）基础设施养护：隧道管理房1座，配电房2间，并配有照明系统、通风系统、交通控制系统、火灾检测报警与消防系统、通信与广播系统、紧急疏散控制系统、中央控制与监控系统、供配电系统等八大机电系统设施。平风岭隧道东侧配电房内有2台630KVA变压器及若干380V低压交流配电柜；西侧配电房内有2台630KVA变压器及若干380V低压交流配电柜。4台630KVA变压器设备需要配备高压电工进行养护维修，其他低压配电柜及电路、照明等设备需要配备低压电工进行养护维修。

三、服务合同期限

本项目中标养护期三年，合同一年一签。第一年2024年1月1日至2024年12月31日；第二年2025年1月1日至2025年12月31日；第三年2026年1月1日至2026年12月31日。招标人根据养护中标人在上一年度合同履约及养护考核等情况决定是否续签次年合同（因政策调整、养护模式调整、财政资金安排等原因需要重新进行招标的，招标人有权终止合同）。

本合同期为：2024年1月1日至2024年12月31日。

本工程施工必须在保证工程质量前提下，组织充足的工作人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。由于乙方原因造成工期延误，则每延误一次按1000元扣款。

四、承包费计算

本合同暂定价     元（年度履行期间不得超过本暂定价），其中包干费用为      元/年，市政道路及其他附属设施日常养护维修费暂定为     元/年。本项目中标下浮率为：     %（中标下浮率=1-（中标价/年度预计费用2030万元）。

注：若合同履行期间，遇国家的税率调整，税率按新税率相关文件执行，则因税率引起的合同价作相应调整。

最终结算价以评审或审计部门或招标人委托的造价咨询单位评审的结算价为准，工程量以工程实际发生工程量为准。结算原则上按月编制上报，业主视情况要求单独编制竣工资料、单独验收、单独编结算的除外。结算按下列方式确定：

（一）、结算依据

（1）甲方下达的任务单以及每月经甲方确认的计量单。

（2）招标单价。

（3）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

（4）《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）；

（5）《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）；

（6）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

（7）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）

（8）《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）；

（9《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）；

（10）《宁波建设工程造价信息》；

（11）《浙江造价信息》；

（12）省市其他有关造价依据。

（二）、结算原则

本工程采用一般计税方法。

- 本合同采用包干费用和按实结算结合。除合同列明的包干费分摊到月结算外，其余均按实际施工工程量结算。包干费用和按实结算均按中标下浮率下浮。

- 按实结算部分又分：按招标单价结算和按定额结算两部分。

- “智慧城管”等零星维修采用按招标单价结算；有发生招标单价未列的，按市政维修定额（市政养护定额）、市政定额、建筑定额、安装定额结合中标下浮率计算或增补单价（优先考虑使用维修定额），信息价按招标单价同期。无定额项目参照询价、市场价确定。

- 沥青路面一次性面积超过400m2、混凝土路面连续面积超过200m2及人行道连续面积超过200m2的维修工程；或采购人认为造价相对较大的单项宜定额结算的工程，采用相应定额结算。一个单项工程其中有一项内容达到本条款面积标准的所有内容均按定额结算。

（3）工程取费

1）套用《浙江省市政工程预算定额》（2018版）部分：企业管理费费率、利润费率按相应工程类别中值计取；施工组织措施费计取安全文明施工基本费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行人行车干扰增加费，均按中值计取；其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取。规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费费率的30%计取。

2）套用《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）部分：企业管理费费率、利润费率按按相应工程类别中值计取；施工组织措施费计取安全文明施工基本费、二次搬运费、行人行车干扰增加费，均按中值计取；其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取。规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费费率的30%计取。

（4）人工价格：按甲方下达的任务单签发日上月的《宁波建设工程造价信息》综合版计取。

（5）材料价格（含机械燃料动力费）：按甲方下达的任务单签发日上月的《宁波建设工程造价信息》综合版宁波市区信息价，《浙江造价信息》公布信息价。无信息价的材料按市场价计入，以上材料价格均采用除税价计入。

如有新的定额或文件发行，按新的定额或文件执行。

（三）、结算说明

1.包干费用按中标价分摊到每个月结算，不做调整。

2.施工单位完工后凭联系单、计量单、验收单、照片等与业主结算。照片须包含施工前、施工中、施工后三个时间阶段，且照片要能基本反映出作业地点、施工内容、工程量、板材性质等关键内容。

3.挖掘修复工程施工前需对挖掘单位已挖掘工程量进行签证，否则不计算路面等开挖工程量，只计算土方挖掘工程量。

4.确难以按定额计价的零星维修内容可按“人料机”方式结算，单价参照招标单价。数量按实际计取。

5.冷补（水补）沥青除应急抢修和现场条件限制的情况外，必须按规范修补，未按规范修补的按修补单价按8折计算。

6. 花岗岩人行道板、石质侧平石、石质树池、新建石质桥梁栏杆、新建PVC桥梁栏杆、新建钢管桥梁栏杆等，结算按现场实际材质、厚度、工艺调整；

7.渣土运距按5km包干；中标人自行规范外运、处置。

8.计算工程量时，水泥混凝土面层单个维修面积不足 1㎡按 1㎡计算。人行道铺装面积单个维修面积不足 0.5㎡按 0.5㎡计算。侧石维修不足1m按 1m计算。沥青混凝土坑洞修补不足 0.5㎡按 0.5㎡计算。快速混凝土（弹性环氧混凝土）补洞、哨边维修，按实际方量结算。

9. 大型机械场外运输费，每个单项工程同一种大型机械最多只能计算一台次，单项工程范围内不同施工作业点之间转运不另计费用。套用招标单价结算的零星项目不计算大型机械场外运输费。

10. 维修过程中拆除的旧材料除现场利用外，业主认为有保管利用价值的材料，在业主联系单（派工单）明确或口头通知等形式通知后，施工单位必须运到业主指定场地，并登记入库。应回收但未回收的施工单位折价赔偿。未要求回收的施工单位自行处置。

11.成品不锈钢、钢护栏栏杆款式安装前需经采购人确认，经确认的可按招标单价结算。如为提升道路品质，确需使用高品质栏杆的，需提供详细图纸、样品及询价资料，经采购人同意后结合询价情况调整单价。

12.护栏、栏杆的油漆（按外围面积计算）单价，外围面积是指主体构件合围的面积，不包括立柱上下突出的部分。成品不锈钢、钢护栏栏杆也按本条款外围面积计算工程量。

12.变更估价的约定：

①合同中有相同工程项目单价的，执行合同原有的价格。

② 合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定 (合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准)。

工程量清单中某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；如清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

③ 合同中没有类似工程项目单价的，可以套用现行定额的项目，按结算原则进行重新组价，并按中标下浮率下浮。

（四）、价格调整
1、养护单价合同期内不作调整。单价缺项需补充单价的，按招标单价编制原则及同期信息价计算。合同周期较长，投标人自行承担风险。
2、套定额结算部分按相应定额和甲方下达的任务单签发日的上一月信息价组价。

五、费用支付

1、合同签订并执行后每月按实结算，按实支付相应款项。

2、乙方需根据甲方要求每月上报工程完工资料（必须提供工程量确认单和照片，必要时提供竣工图），经甲方、监理人核实后由乙方编制结算。甲方根据乙方上报结算资料（工程量确认单、照片、图纸（如有）、工程量计算书、结算编制文件、甲方需乙方提交的其他相关资料等）进行审核，按采购人初审金额的80%并结合月度考核综合得分支付工程款（其中包干费用按月均摊至每月养护经费），每月余款经第三方审计审定后支付乙方。清单范围外的工作内容随进度款同期支付。

3、上述费用支付时乙方均应出具正规增值税发票。

六、双方职责

- 甲方职责

- 提供给乙方本合同所述养护项目有关养护设施量及图纸资料；

- 对乙方管理项目进行监督和考核检查；

- 按规定核拨给乙方经费；

- 合同期限届满，对本合同项目设施量进行清点。

- 乙方职责

- 按照合同要求忠实履行；

- 接受甲方对于本项目的考核。

七、服务要求

（一）服务要求

（1）总则

1）养护期间，养护单位应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

2）对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由养护单位自行组织，由此产生的费用由养护单位自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由养护单位自行发放。养护单位对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

3）养护单位必须严格执行相关安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由养护单位承担全部后果。

4）养护期间，养护单位遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、施工噪音、环境保护和安全文明施工要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免由于项目实施造成附近居民投诉。

5）养护单位建立健全一路一档、一桥一档制度，在进场后迅速完善养护维修流程、质量保证体系，并向采购人提交养护施工组织设计、养护手册、养护频次和重点部位规划、基础设施量统计表、应急预案等文件。

6）养护期间内，未经采购人同意，养护单位不得在承包范围内从事各种与本项目内容无关的活动。

7）按实施季节、天气及时段不同养护单位及时向采购人相关科室上报作息时间，但须得到相关科室同意方可实施。

8）养护单位负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。

9）养护单位负责编制本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划及年度养护维修预算报告，并组织实施经采购人认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。台帐等资料及提交时间详见下表。

| - 资料及文件名称 | - 频次 | - 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| - 本月度养护维修情况报告 | - 每月1次 | - 下月10日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| - 下月养护维修计划 | - 每月1次 | - 每月10日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| - 年度养护维修计划 | - 每年1次 | - 合同期开始后45日内。 |
| - 年度养护维修预算报告 | - 每年1次 | - 合同期开始后45日内。 |
| - 年度养护维修情况总结 | - 每年1次 | - 年度合同期结束后10日内 |

10）养护期间，养护单位必须按采购人所订的考核细则规定履行。对采购人在日常考核、监督中提出的存在问题，要及时予以整改，同一问题被连续二次发现未及时整改的，将加倍处罚。

11）对于新政策文件规定出台等不可抗力情况导致交通改道、基础保养等特殊要求的维修，需做好专项方案和计划作业书，报采购人和相关单位审批通过后方可实施。

12）养护单位应为养护人员投保人身意外险及其他保险，保险期限大于本项目养护实施期限。

13）承包范围内的一切事故（包括道路坑洞，人行道破损、错台等原因造成交通事故车辆、人员伤害等事故）在业主的公众责任险范围外的责任均由乙方负责赔偿和承担。

14）在做好日常养护等工作的同时，养护单位必须无条件服从采购人安排的市、区及中心布置的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如智慧城管案件、市民信访案件等）任务。

15）如在合同服务期内，因采购人进行管理体制改革、机构整合等重大调整，本合同自行终止，养护单位不得提出索赔。

（2）工作过程实行“三定”原则：定人、定车、定时

1）定人：即项目部常备人员一经确认，中途不得随意更换（如有特殊原因须要更换，报采购人同意），养护人员统一着反光背心、工作服。

专项养护（按采购人相关制度明确）和较大养护作业项目负责人和施工员必须到场，有较大安全隐患的作业（由采购人明确）安全员必须到场。

2）定车：养护单位车辆一经确认，不得将该车用于其他项目用途，若需更换的，报采购人书面同意后方可进/退场。车辆随车附带安全警示设备。

3）定时：路况巡查不少于1次/天（巡查频率要求养护所在区域内的市政设施每日全覆盖巡查）；

桥面巡查不少于1次/天，遇台风天，雨雪冰冻等恶劣气候和特殊情况时需适当增加检查频率。

应采购人要求需进行应急抢修的，进场不得超过2小时，抢修自进场至完工一般不得超过48小时。

遇到雨雪等极端天气时，养护单位应每天进行不少于四次（每6小时一次）的路面积水、结冰、积雪检查工作。

（3）常备设施设备及紧急抢修物资

1）常备巡查车辆：2辆专门用于巡查的皮卡和若干辆电瓶车。

2）常备作业车辆：4辆专门用于养护的轻卡、1辆清洗车（3吨及以上）。

3）常备基本机械：3台发电机、1台切割机、1台平板打夯机、1台小型压路机、1台圆形球面切割机、1台裂缝灌封机等。

4）常备基本设施：标准反光锥、标准水马、反光作业指示牌、反光交通指示牌、排水泵（防台另计）、交通锥链接杆、泄水孔、防爆警示灯等。

5）常备基本抢险物资：灭火器、灭火砂、融雪剂、草包、麻袋、强排水泵、排水车等。

6）常备基本维修物资：冷补沥青，快速水泥，道路花岗岩条石，混凝土道路侧石，花岗岩人行道，人行道小方砖等。

7）紧急抢修物资：养护单位必须承诺与采购文件中规定的常备基本抢险物资、常备基本维修物资的供应单位有良好合作关系，一旦需要紧急抢修时，要求在2小时内物资到场。

上述设施设备及紧急抢修物资由供应商提供，机械设备（车辆）可自有也可租赁，自有的提供车辆行驶证及购置发票，其余机械设备提供购置发票；如为租赁，还须在以上证明资料的基础上提供租赁协议。同时供应商应配置相应的物资堆料与机械停放场所，以便于随时调用。

注：投标文件中提供机械设备的购置发票、车辆须提供行驶证及购置发票复印件加盖公章。如为租赁，还须在以上证明资料的基础上提供租赁协议。

（4）工作指令

养护单位须严格执行采购人的工作指令，工作指令包括：应急指令、常规指令和重要指令。

1）“应急指令”是指任务没有预见性或预见性不强的情况下，由采购人电话通知养护单位联系人后，养护单位必须马上落实的工作任务的指令。养护单位接到该指令后，必须先组织落实并拍照留取证据，完成后再完善书面签证程序。

2）“常规指令”是指任务预见性较强或实施依据较充分，主要有两种情况，第一种是采购人发现病害要求养护单位尽快处理的简易指令、第二种是养护单位自行发现病害经采购人口头同意后尽快实施的简易指令，指令流程为“养护单位口头上报经采购人同意实施→养护单位留取工作前现状照片、工作过程照片、工作后成果照片→完成书面程序”。书面程序：养护单位填写“病害上报单（附病害照片）”→填写“常规养护任务实施单（附过程照片）”→采购人填写“验收单”。

3）“重要指令”是指需养护单位完成工程量较大或维修部位较关键或任务较重要或工程量清单之外的工作内容，指令流程为“采购人下达书面任务→养护单位接收书面任务→适时完成过程资料→组织联合验收→完善竣工资料”。

（5）基本要求

1）城市道路（含人行道）、桥梁、隧道：

a.	每日自行巡查发现各类路（桥、隧）面的病害，并立即采取有效措施予以养护维修（同时需采集维修前中后的图片），确保路（桥）面平整整洁、运行状况良好。

b.	沥青路（桥）面铺装层的小病害应发现一处及时处理一处。裂缝宽度在10mm以内的，应及时采用热沥青灌缝处理；宽度在10mm以上的，应采用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填缝；沥青面层泛油应及时在泛油层撒细沙处理；坑洞、坑槽应及时采用填筑沥青混合料处理。

c.	沥青路（桥）面出现拥包、车辙、整体脱皮等，而因基层、垫层或结构物变形造成的，应及时上报，按规定处理。

d.	路缘石、盲道、人行道小方块等松动、缺失、破损的，应发现一处及时处理一处，如因基层等结构性病害造成的，应及时上报，按规定处理。

e.	混凝土构件出现破损、裂缝、露筋、振动异常等的，应及时上报，按规定处理。

f.	按要求对边沟、涵洞进行清理，保持汛期边沟、涵洞干净整洁。

g.	定期进行桥梁上部结构、下部结构、桥面系附属设施、道路面层、道路附属设施的检查工作。

h.	止车墩安放应保持与原设施相一致，安放牢固，不得有松动现象，埋置深度不得低于150mm。

i.	伸缩缝和泄水孔的定期清理，具体以采购人任务单为准。

j.	桥梁栏板及时清理，并对有松动或者破损的进行修复。

k.	遇到雨雪等极端天气时，发现天气对行车或行人造成重大影响的，可采取先疏导、后上报、再处理的措施。

l.	如桥（路）面发生因第三方责任（如车撞）造成损坏的，养护单位接采购人通知后，须在固定相关损失现场状况后实施先修复、再向第三方（或第三方的委托人或保险公司）结算。

m.	隧道横截沟、排水沟及时清理，如遇突发情况，应及时到位清理或修复。

n.	隧道装饰板如发生破损或掉落，应及时对其进行修复或更换。

2）防台防汛等极端天气及重大保障应急综合服务

a.防台防汛等极端天气及重大保障期间，应积极主动做好以下应急保障工作。

①切实做好应急保障各项准备工作。建立和完善应急保障期间安全生产工作责任制，指定专门人员负责应急保障期间安全生产工作。做好专业技术人员及专业设备的配备，培训和演练抢险队伍，提高气象灾害应急处置能力。

②加强排水设施日常管护。进一步强化排水设施日常维护管理工作，做好排水管网摸底调查工作，加强排水管道疏浚，确保汛期城市排水管网畅通。

③落实预案，做好汛期应急处置和值守工作。完善防汛抢修预案和应急措施，切实加强对重要设施、重点部位的应急准备工作，落实应急抢险队伍组织，检修抢险设备，做好抢险预案，完善值班制度，提前做好疏浚抢险设施、设备、人员准备，确保迅速准确排出险情。

④应急综合服务期间，养护单位须按采购人要求投入的防台防汛应急人员及相应的设施设备。

3）其它：

a.安全作业、应急处置、文明施工管理

①应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，自觉遵守，严格执行国家有关劳动保护与安全生产的法律法规。建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好日常管理工作，杜绝各类事故。

②应建立应急防灾组织体系，建立防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件。

③应注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况，制定文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

④相关的养护维修操作应由接受过专业技术培训，持有工岗位资格证书的人员进行，并配备与维护作业相应的安全防护设备和用品。

⑤每年应有组织、有计划地对管道养护工进行安全生产和专业技术培训，要求：每年必须有一定比例人数培训，并建立培训档案；每月至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台帐记录。

⑥养护作业人员应按规定统一着装，在道路上从事养护作业时，必须穿戴配有反光标志的安全警示服并正确佩戴和使用劳动防护用品。各种安全防护装备须达到国家标准。

⑦养护人员对养护部位进行工作时，应对周边及养护部位进行检查，以防意外发生。

⑧在养护维修操作前，专职安全管理人员须编制书面安全操作方案，并对排水管道养护工进行安全技术交底。

⑨养护维修单位必须配备相应的安全检测设备。

⑩维护作业区域应采取设置安全警示标志或警示护栏等防护措施；在区域的交通主干道作业时，应指派专人维护现场秩序；夜间作业时，应在作业区域周边明显处设置警示灯；作业完毕，应及时清除障碍物。

b.中标供应商必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在养护过程中如发生人员（包括不仅限于作业人员、行人等）伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标供应商承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。

c.做好城管案件、市民信访案件中的设施维修等现场处理工作。处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到城管案件信息后，在12小时内完成案件派发，紧急案件2小时内完成案件派发工作。

（6）违约罚则

1）养护期间，养护单位必须按《关于加强政府投资项目现场施工、监理单位有关人员到岗履职管理的通知》（仑政办〔2014〕61号）、《北仑区（开发区）政府投资项目施工承包商履约评价实施办法（试行）》（仑监(交)办〔2011〕15号）、《宁波市建设工程文明施工管理规定》（宁波市人民政府令第195号）、《北仑区建设工地文明施工基本要求》（仑建[2010]126号）、《关于进一步规范我区建筑市场的若干意见》（【2014】22号）及施工期间发布的针对承包商履约考评的新文件对工程质量、进度、安全、工程造价、工地文明施工及关键人员、设备等进行考核管理。

2）养护单位未履行工作过程中“定车”原则，未经采购人同意更换车辆每次处人民币2000元的违约金。

3）养护单位未履行工作过程中“定时”原则，若采购人抽查属实的，每次处人民币1000元的违约金。

4）经采购人抽查常备设施设备及紧急抢修物资等缺失的，每发现一次处人民币1000元的违约金。

5）养护要求未达到招标文件基本要求的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金。

6）养护单位如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由养护单位在自行处理好伤亡事故之后，每次处50000元的违约金且采购人有权单方终止合同。

在养护期间，养护单位须按采购人提供的附件各考核评分表要求进行执行。

- 保修责任

沥青坑槽修补（面积≤5m2）的保修期为6个月，人行道维修、沥青路面摊铺及其它维修保修期为12个月。

保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成乙方无法按相关标准进行修复的，允许乙方用冷材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

八、人员配置

- 乙方成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

- 本项目的项目负责人姓名：                      ，注册证书编号：            。该项目负责人一经确定，不得再兼任其他项目的项目负责人。

- 项目技术负责人姓名：          ，质量员姓名：            ，安全员姓名：           ，施工员姓名：           ，养护作业人员（含巡查人员）姓名：                                 。

九、设施设备配置

按投标时配置要求执行。

十、违约罚则

1）养护期间，养护单位必须按《关于加强政府投资项目现场施工、监理单位有关人员到岗履职管理的通知》（仑政办〔2014〕61号）、《北仑区（开发区）政府投资项目施工承包商履约评价实施办法（试行）》（仑监(交)办〔2011〕15号）、《宁波市建设工程文明施工管理规定》（宁波市人民政府令第195号）、《北仑区建设工地文明施工基本要求》（仑建[2010]126号）、《关于进一步规范我区建筑市场的若干意见》（【2014】22号）及施工期间发布的针对承包商履约考评的新文件对工程质量、进度、安全、工程造价、工地文明施工及关键人员、设备等进行考核管理。

2）养护单位未履行工作过程中“定车”原则，未经采购人同意更换车辆每次处人民币2000元的违约金。

3）养护单位未履行工作过程中“定时”原则，若采购人抽查属实的，每次处人民币1000元的违约金。

4）经采购人抽查常备设施设备及紧急抢修物资等缺失的，每发现一次处人民币1000元的违约金。

5）养护要求未达到招标文件基本要求的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金。

6）养护单位如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由养护单位在自行处理好伤亡事故之后，每次处50000元的违约金且采购人有权单方终止合同。

7）在养护期间，养护单位须按采购人提供的附件各考核评分表要求进行执行。

8）承包单位必须根据精细化养护要求和数字化发展需要，投标单位须承诺在中标后一个月内，投入项目的车辆需要完成安装数字定位设备和视频监控，主要人员也需配备数字定位设备。可供业主或相关单位随时检查．同时定位设备和视频设备在业主具备终端平台或委托第三方平台后，需接入平台，保证可以在平台查看实时数据。若承诺的一个月内未完成的扣2万元，往后每一个月扣1万元，直至达到要求为止。

十一、履约保证金：本项目无履约保证金

十二、附则

- 因自然灾害等不可抗力因素造成本合同养护项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 因城市建设需要致使本合同养护项目面积、设施发生变更的，由甲方根据实际变更比例适当增减核拨经费。

- 如在合同服务期内，因甲方进行管理体制改革、机构整合等重大调整，本合同自行终止，乙方不得提出索赔。

- 本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

- 未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并作出书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十三、本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份。经甲、乙双方法定代表人签字或授权人签章后生效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人（签字或盖章）： | 法定代表人或 委托代理人（签字或盖章）： |
| 地址： 联系电话： 签字日期： 年 月 日 | 地址： 联系电话： 签字日期： 年 月 日 |

注：表后附采购需求中后附相关的考核办法及内容。

附：

市政设施日常养护包干部分费用

| 序号 | 项目名称 | 日常巡视人数及要求 | 中标下浮折算费用 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政设施日常巡视 | 不少于4人 | 元/年 | 包干使用，包含巡视车辆使用费（并按中标下浮率下浮计取） |
| 2 | 施工围护补贴费 | 必须达到业主的要求（数量、规格型号等要求） | 元/年 | 包干使用（并按中标下浮率下浮计取） |
| 3 | 厘安山隧道、平风岭隧道值班人员 | 不少于7人（其中平风岭隧道门岗1人）（24小时值班） | 元/年 | 包干使用（并按中标下浮率下浮计取）。 |
| 4 | 北仑高速出口公共厕所的管理、保洁和维护 | 必须达到业主要求的管理、保洁和维护标准 | 元/年 | 包干使用（并按中标下浮率下浮计取） |
|  | 合计 |  | 元/年 |  |
| 注：承包方必须确保隧道设施的安全，必须确保有人员24小时值班，若发生偷窃等行为造成损失的，由承包单位承担一切责任。 |  |  |  |  |

注：此表价格为总价含税包干形式，结算费用时按中标下浮率同比例下浮计。

- 第六章　投标文件格式

一、资格文件、商务技术文件格式

（一）资格、商务技术文件封面格式：

封面格式：

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（1）供应商资格声明函

供应商资格声明函

宁波明联工程项目管理有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布                项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚采购文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

（二）资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

- 本项目的特定资格要求；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如主要管理人员（含巡查人员）、车辆及设备配置资料）；

（三）商务技术文件内容包括

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 本项目负责人简历表（格式见附件）

- 本项目组人员配备情况表（格式见附件）

- 同类业绩情况一览表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- 符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）供应商响应表格式

供应商响应表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分（价格分部分除外）。

供应商名称：

年  月  日

（3）商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

采购项目：

项目编号：

| 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- |

填写说明：供应商须按本表内容结合第二章《采购需求》和合同主要条款内容自行填写，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。如供应商未有偏离的本表中“投标文件的响应情况”栏里注明：“无偏离。”

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（4）投标函格式

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：      ），授权代表      （全名）经正式授权并代表供应商           （供应商名称）提交投标文件。

据此函，授权代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名：___________  职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：___________

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

（5）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

供应商名称：______________________ ___________

单位性质：_________________________________

地址：______________________ ___________

成立时间：         年       月    日

经营期限：______________________ ___________

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：        _

身份证号码：______________________ ___________

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购人名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                            法定代表人（签名或印章）：______________

职务：                                          职务：_____________________

授权代表身份证号码：_____________________

供应商公章：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

（6）技术（服务）条款偏离表格式

技术（服务）条款偏离表

采购编号：                   项目名称：

| 条款号 | 采购文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

填写说明：供应商须按本表内容结合第二章《采购需求》，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。如供应商未有偏离的本表中“投标文件的响应情况”栏里注明：“无偏离。”

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

（7）供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

(8)本项目负责人简历表格式

本项目负责人简历表

采购项目：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 服务期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

(9)本项目组人员配备情况表格式

本项目组人员配备情况表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所处岗位 | 上岗证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按采购需求配备。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

（10）同类业绩情况一览表格式

同类业绩情况一览表

采购项目：                  项目编号：

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 服务地点 | 服务期限 | 合同价格（元） | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（11）技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款编制相应的评审内容，格式自拟；

（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

（13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

二、报价文件

（一）报价文件封面格式：

封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（1）开标一览表

开标一览表

采购项目：                                               项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2026年度市政设施（道桥隧）维修养护项目 | 1项 | 自合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标单位在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。 |
| 投标单价 （人民币：元） | 大写： __________________元/年 小写：__________________元/年 |  |  |
| 投标声明 | 我方在此声明，所填报的价格仅作为投标报价及折算中标下浮率使用，不作为后期服务固定费用，最终按中标价折算中标下浮率（中标下浮率=1-（中标价/年度预计费用2030万元））为服务期间每个小型项目单独结算的下浮率。 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签名或印章，否则其投标作无效标处理。

供 应 商 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

（2）中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

风险提示：
1.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（3）残疾人福利性单位声明函格式（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

附：综合单价汇总表及市政设施日常养护包干部分费用汇总表

2024-2026年度北仑城区市政设施（道桥隧）维修养护项目

编制说明及综合单价汇总表

- 预算编制依据

  - 建设单位提供的招标文件、施工图等资料。

  - 《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等计价依据，《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（浙建建发〔2022〕37号）》，关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等省、市有关文件。

3、其他相关法律、法规、规范等。

- 预算取费及材料价格等说明

- 取费：本工程的市政设施维修养护工程按一般计税的中值取费：企业管理费16.87%、利润9.99%、规费5.63%、税金9%计取；施工组织措施项目费中，安全文明施工费8.22%、二次搬运费4.8%、冬雨季施工增加费0.13%、行车、行人干扰增加费1.69%、提前竣工增加费不计。规费费率已按标准费率*30%计取。

- 人工、材料价格：依次参照《宁波建设工程造价信息》（综合版）2023年11月刊中北仑区、宁波市区的价格、《浙江造价信息》2023年11月刊；无信息价材料参照有关文件并结合市场商情取定。零星人工价格按市场价计入。

- 其它：本预算为市政养护完全综合单价（包括规费和税金在内），工程量均按“1”计。

- 预算相关主要事项说明

- 编制的主要内容为土方挖、填、运，人行道、侧平石及树池，侧石抹灰，花岗岩隔离墩，镀锌钢管警示桩，混凝土路面，沥青混凝土路面，道路基层，桥面，隔音屏及栏杆，标线，管道及检查井井盖等。

- 砖砌侧石按120*120拆除后新砌并抹灰计算。

- 花岗岩人行道板、石质侧平石、石质树池、成品不锈钢、钢护栏栏杆款式等按现有道路上的综合考虑。

- 梳型钢伸缩缝板，RBKF120、160、240大板主材价，因型号关系需定制按询价计入。

| 工程量清单综合单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：2024-2026年度北仑城区市政设施（道桥隧）维修养护项目（全费用） |  |  |  |  |  |  | 第1页 |  | 共7页 |
| 序号 | 名称 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 完全综合单价(元) |  | 备注 |
|  | 一、土方挖、填、运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工挖土方 |  | m3 |  | 1 |  | 49.25 |  |  |
| 2 | 机械挖土方 |  | m3 |  | 1 |  | 16.38 |  |  |
| 3 | 土方人工回填夯实 |  | m3 |  | 1 |  | 34.65 |  |  |
| 4 | 人力装车、机械运输土方（旧料） 运距5km |  | m3 |  | 1 |  | 68.92 |  |  |
| 5 | 人工装车、机械运输 运土方或旧料（运距） 每增减1km |  | m3 |  | 1 |  | 3.63 |  |  |
| 6 | 人工装运土方（旧料） 运距50m |  | m3 |  | 1 |  | 34.34 |  |  |
|  | 二.1、人行道及侧平石 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人工拆除人行道板 |  | m2 |  | 1 |  | 5.41 |  |  |
| 8 | 人工拆除水泥混凝土路面 厚度10cm以内 |  | m2 |  | 1 |  | 13.24 |  |  |
| 9 | 人工拆除水泥混凝土路面 每增1cm |  | m2 |  | 1 |  | 2.65 |  |  |
| 10 | 现浇人行道面层 1：2水泥砂浆面层面层分格厚5cm |  | m2 |  | 1 |  | 51.36 |  |  |
| 11 | 铺设人行道板 普通 彩色小方块5cm厚 |  | m2 |  | 1 |  | 64.70 |  |  |
| 12 | 铺设人行道板 普通（无主材） |  | m2 |  | 1 |  | 33.40 |  |  |
| 13 | 彩色小方块5cm厚（单列主材，含量1.03) |  | m2 |  | 1 |  | 31.30 |  |  |
| 14 | 铺设人行道板 普通~通体彩色道路砖200×100×60mm |  | m2 |  | 1 |  | 86.56 |  |  |
| 15 | 铺设人行道板 普通（无主材） |  | m2 |  | 1 |  | 33.40 |  |  |
| 16 | ~通体彩色道路砖200×100×60mm（单列主材，含量1.03) |  | m2 |  | 1 |  | 53.16 |  |  |
| 17 | 铺设人行道板 彩色异形~彩色曲波砖（枫叶砖）60mm厚异型 |  | m2 |  | 1 |  | 75.24 |  |  |
| 18 | 铺设人行道板 彩色异形（无主材） |  | m2 |  | 1 |  | 36.90 |  |  |
| 19 | 彩色人行道板彩色曲波砖（枫叶砖）60mm厚（单列主材，含量1.06) |  | m2 |  | 1 |  | 38.35 |  |  |
| 20 | 花岗岩面层安砌（无主材） |  | m2 |  | 1 |  | 45.71 |  |  |
| 21 | ~花岗岩板（国产603#火烧面30厚）（单列主材，含量1.02) |  | m2 |  | 1 |  | 123.41 |  |  |
| 22 | ~花岗岩板（国产中国黑火烧面30厚）（单列主材，含量1.02) |  | m2 |  | 1 |  | 200.53 |  |  |
| 23 | ~花岗岩板（国产永定红火烧面30厚）（单列主材，含量1.02) |  | m2 |  | 1 |  | 184.08 |  |  |
| 24 | ~花岗岩板（国产四川红火烧面30厚）（单列主材，含量1.02) |  | m2 |  | 1 |  | 194.57 |  |  |
| 25 | ~花岗岩板（国产芝麻灰火烧面30厚）（单列主材，含量1.02) |  | m2 |  | 1 |  | 163.43 |  |  |
| 工程量清单综合单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：2024-2026年度北仑城区市政设施（道桥隧）维修养护项目（全费用） |  |  |  |  |  |  | 第2页 |  | 共7页 |
| 序号 | 名称 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 完全综合单价(元) |  | 备注 |
| 26 | ~花岗岩板（国产664火烧面30厚）（单列主材，含量1.02) |  | m2 |  | 1 |  | 117.85 |  |  |
| 27 | ~花岗岩板（国产654火烧面30厚）（单列主材，含量1.02) |  | m2 |  | 1 |  | 128.97 |  |  |
| 28 | 盲道板加工 |  | m2 |  | 1 |  | 50.66 |  |  |
| 29 | 广场砖铺设 离缝缝宽1cm 不拼图案~广场砖100*100 |  | m2 |  | 1 |  | 108.90 |  |  |
| 30 | 广场砖铺设 离缝缝宽1cm 不拼图案（无主材） |  | m2 |  | 1 |  | 65.40 |  |  |
| 31 | 现拌混凝土人行道基础 厚度10cm~现浇现拌混凝土C20(40) |  | m2 |  | 1 |  | 52.96 |  |  |
| 32 | 现拌混凝土人行道基础 每增减1cm~现浇现拌混凝土C20(40) |  | m2 |  | 1 |  | 5.12 |  |  |
| 33 | 商品混凝土人行道基础 厚度10cm~非泵送商品混凝土C20 |  | m2 |  | 1 |  | 52.71 |  |  |
| 34 | 商品混凝土人行道基础 每增减1cm~非泵送商品混凝土C20 |  | m2 |  | 1 |  | 5.12 |  |  |
| 35 | 铺设碎石基层 厚度5cm |  | m2 |  | 1 |  | 19.35 |  |  |
| 36 | 铺设碎石基层 每增减1cm |  | m2 |  | 1 |  | 2.74 |  |  |
| 37 | 人工拆除侧石 |  | m |  | 1 |  | 6.39 |  |  |
| 38 | 人工拆除平石 |  | m |  | 1 |  | 4.28 |  |  |
| 39 | 侧石铺设~道路砼侧石300×120×1000mm |  | m |  | 1 |  | 45.86 |  |  |
| 40 | 侧石铺设~花岗岩侧石300×120×1000mm |  | m |  | 1 |  | 117.09 |  |  |
| 41 | 侧石铺设（无主材） |  | m |  | 1 |  | 23.23 |  |  |
| 42 | ~道路砼侧石300×120×1000mm（单列主材，含量1.02) |  | m |  | 1 |  | 22.63 |  |  |
| 43 | ~花岗岩侧石300×120×1000mm（单列主材，含量1.02) |  | m |  | 1 |  | 93.86 |  |  |
| 44 | 平石铺设~砼平石1000×270×120mm |  | m |  | 1 |  | 47.28 |  |  |
| 45 | 平石铺设~花岗岩平石1000×270×120mm |  | m |  | 1 |  | 110.11 |  |  |
| 46 | 平石铺设（无主材） |  | m |  | 1 |  | 25.64 |  |  |
| 47 | ~砼平石1000×270×120mm（单列主材，含量1.02) |  | m |  | 1 |  | 21.65 |  |  |
| 48 | ~花岗岩平石1000×270×120mm（单列主材，含量1.02) |  | m |  | 1 |  | 84.48 |  |  |
| 49 | 人工铺装侧平石混凝土垫层~现浇现拌混凝土C15(40) |  | m3 |  | 1 |  | 676.69 |  |  |
| 工程量清单综合单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：2024-2026年度北仑城区市政设施（道桥隧）维修养护项目（全费用） |  |  |  |  |  |  | 第3页 |  | 共7页 |
| 序号 | 名称 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 完全综合单价(元) |  | 备注 |
| 50 | 树池花岗石铺设（无主材） |  |  | m | 1 |  | 8.39 |  |  |
| 51 | 树池花岗石条（断面100*100），主材 |  |  | m | 1 |  | 34.34 |  |  |
| 52 | 树池青石铺设（无主材） |  |  | m | 1 |  | 8.39 |  |  |
| 53 | 树池青石条（断面100*100），主材 |  |  | m | 1 |  | 36.05 |  |  |
| 54 | 金刚盲道（聚合物盲道） |  |  | m2 | 1 |  | 175.00 |  |  |
| 55 | 塑胶警示柱Φ70 路桩PU弹力柱反光 70CM加厚软橡胶 |  |  | 根 | 1 |  | 76.99 |  |  |
| 56 | 现浇混凝土人行道压花（含盲道） |  |  | m2 | 1 |  | 38.84 |  |  |
| 57 | 人行道旧板材清理 |  |  | m2 | 1 |  | 21.80 |  |  |
| 58 | 快速混凝土补洞 弹性环氧混凝土 |  |  | m3 | 1 |  | 8152.69 |  |  |
| 59 | 海绵型生态护树板砂垫层厚度2cm |  |  | m2 | 1 |  | 352.00 |  |  |
| 60 | 二.2、砖砌侧石 |  |  | m | 1 |  | 23.39 |  |  |
| 61 | 二.3、侧石抹灰（整体） |  |  | m2 | 1 |  | 11.26 |  |  |
| 62 | 二.4、花岗石隔离墩（φ250，650高，反光膜，不含石墩） |  |  | 个 | 1 |  | 96.32 |  |  |
| 63 | 二.5、花岗石隔离墩（φ250，650高） |  |  | 个 | 1 |  | 310.65 |  |  |
| 64 | 二.6、镀锌钢管警示桩（φ114*4*1050，贴反光膜） |  |  | 个 | 1 |  | 174.25 |  |  |
|  | 三、混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 混凝土路面锯缝机锯缝 |  |  | 延长米 | 1 |  | 4.67 |  |  |
| 66 | 机械拆除水泥混凝土路面 厚度15cm |  |  | m2 | 1 |  | 36.07 |  |  |
| 67 | 机械拆除水泥混凝土路面 每增减1cm |  |  | m2 | 1 |  | 2.16 |  |  |
| 68 | 混凝土路面铺筑 22cm~现浇现拌混凝土C30(40) |  |  | m2 | 1 |  | 159.25 |  |  |
| 69 | 混凝土路面铺筑 每增减1cm~现浇现拌混凝土C30(40) |  |  | m2 | 1 |  | 8.04 |  |  |
| 70 | 商品混凝土路面 厚度20cm~道路路面混凝土4.5MPa(40)（商砼） |  |  | m2 | 1 |  | 120.75 |  |  |
| 71 | 商品混凝土路面 厚度每增减1cm~道路路面混凝土4.5MPa(40)（商砼） |  |  | m2 | 1 |  | 5.65 |  |  |
| 72 | 混凝土路面铺筑 22cm~快速水泥 |  |  | m2 | 1 |  | 668.45 |  |  |
| 工程量清单综合单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：2024-2026年度北仑城区市政设施（道桥隧）维修养护项目（全费用） |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 | 共7页 |
| 序号 | 名称 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 完全综合单价(元) | 备注 |
| 73 | 混凝土路面铺筑 每增减1cm~快速水泥 |  | m2 |  | 1 |  |  | 31.18 |  |
| 74 | 坑洞零星修补 22cm~快速水泥 |  | m2 |  | 1 |  |  | 830.74 |  |
| 75 | 坑洞零星修补 每增减1cm~快速水泥 |  | m2 |  | 1 |  |  | 37.75 |  |
| 76 | 混凝土路面防滑槽 |  | m2 |  | 1 |  |  | 6.50 |  |
| 77 | 砼道路传力杆制作安装不带套筒~螺纹钢 |  | t |  | 1 |  |  | 5332.29 |  |
| 78 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 |  | t |  | 1 |  |  | 6369.86 |  |
| 79 | 普通钢筋制作、安装 钢筋网片 |  | t |  | 1 |  |  | 6243.47 |  |
| 80 | 混凝土路面填缝料 沥青玛蹄脂 缩缝 |  | m2 |  | 1 |  |  | 170.32 |  |
| 81 | 混凝土路面填缝料 沥青玛蹄脂 伸缝 |  | m2 |  | 1 |  |  | 282.43 |  |
|  | 四、沥青混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 铣刨机铣刨路面 厚度3cm以内 |  | m2 |  | 1 |  |  | 6.89 |  |
| 83 | 铣刨机铣刨路面 每增减1cm |  | m2 |  | 1 |  |  | 0.40 |  |
| 84 | 人工拆除沥青混凝土路面 厚度10cm以内 |  | m2 |  | 1 |  |  | 17.46 |  |
| 85 | 人工拆除沥青混凝土路面 每增减1cm |  | m2 |  | 1 |  |  | 1.73 |  |
| 86 | 机械拆除沥青混凝土路面 厚度10cm |  | m2 |  | 1 |  |  | 18.32 |  |
| 87 | 机械拆除沥青混凝土路面 每增减1cm |  | m2 |  | 1 |  |  | 1.70 |  |
| 88 | 人工涂沥青漆 |  | m2 |  | 1 |  |  | 4.59 |  |
| 89 | 切缝机切缝 |  | m |  | 1 |  |  | 14.36 |  |
| 90 | 大面积修补沥青混凝土面层 厂拌机铺 粗粒式 6cm~粗粒式沥青混凝土AC-25C |  | m2 |  | 1 |  |  | 84.42 |  |
| 91 | 大面积修补沥青混凝土面层 厂拌机铺 粗粒式 每增减1cm~粗粒式沥青混凝土AC-25C |  | m2 |  | 1 |  |  | 12.94 |  |
| 92 | 大面积修补沥青混凝土面层 厂拌机铺 中粒式 5cm~中粒式沥青混凝土AC-16C |  | m2 |  | 1 |  |  | 80.98 |  |
| 93 | 大面积修补沥青混凝土面层 厂拌机铺 中粒式 每增减1cm~中粒式沥青混凝土AC-16C |  | m2 |  | 1 |  |  | 14.91 |  |
| 94 | 大面积修补沥青混凝土面层 厂拌机铺 细粒式 3cm~细粒式沥青混凝土AC-13C |  | m2 |  | 1 |  |  | 55.59 |  |
| 95 | 大面积修补沥青混凝土面层 厂拌机铺 细粒式 每增减0.5cm~细粒式沥青混凝土AC-13C |  | m2 |  | 1 |  |  | 8.27 |  |
| 96 | 大面积修补沥青混凝土面层 厂拌机铺 细粒式 3cm~细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料SMA－13（玄武岩） |  | m2 |  | 1 |  |  | 70.66 |  |
| 97 | 大面积修补沥青混凝土面层 厂拌机铺 细粒式 每增减0.5cm~细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料SMA－13（玄武岩） |  | m2 |  | 1 |  |  | 10.79 |  |
| 98 | 沥青层石油沥青 黏层 |  | m2 |  | 1 |  |  | 2.80 |  |
| 99 | 水泥混凝土石油沥青 黏层 |  | m2 |  | 1 |  |  | 2.71 |  |
| 100 | 修补零星坑洞 细粒式 ~厚度5（cm）及以内 沥青混凝土冷补混合料 |  | m2 |  | 1 |  |  | 154.92 |  |
| 101 | 修补零星坑洞 细粒式 ~厚度5-10（cm）以内 沥青混凝土冷补混合料 |  | m2 |  | 1 |  |  | 219.09 |  |
| 工程量清单综合单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：2024-2026年度北仑城区市政设施（道桥隧）维修养护项目（全费用） |  |  |  |  |  |  | 第5页 |  | 共7页 |
| 序号 | 名称 | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  | 完全综合价 (元) |  | 备注 |
| 102 | 修补零星坑洞 细粒式 ~厚度10-15（cm）以内 沥青混凝土冷补混合料 | m2 |  |  | 1 |  | 349.45 |  |  |
| 103 | 修补零星坑洞 细粒式 ~厚度15（cm）以上 沥青混凝土冷补混合料 | m2 |  |  | 1 |  | 479.82 |  |  |
| 104 | 修补零星坑洞 细粒式 ~厚度5（cm）及以内 沥青混凝土水补混合料 | m2 |  |  | 1 |  | 517.85 |  |  |
| 105 | 修补零星坑洞 细粒式 ~厚度5-10（cm）以内 沥青混凝土水补混合料 | m2 |  |  | 1 |  | 764.99 |  |  |
| 106 | 修补零星坑洞 细粒式 ~厚度10-15（cm）以内 沥青混凝土水补混合料 | m2 |  |  | 1 |  | 1259.29 |  |  |
| 107 | 修补零星坑洞 细粒式 ~厚度15（cm）以上 沥青混凝土水补混合料 | m2 |  |  | 1 |  | 1506.42 |  |  |
| 108 | 沥青路面裂缝灌油 | m |  |  | 1 |  | 1.98 |  |  |
| 109 | 沥青路面裂缝填沥青料 | m |  |  | 1 |  | 9.01 |  |  |
| 110 | 坑洞及外围路面清理 | m2 |  |  | 1 |  | 4.15 |  |  |
| 111 | 热再生沥青零星补洞 ~厚度10（cm） | m2 |  |  | 1 |  | 553.11 |  |  |
| 112 | 热再生沥青零星补洞 每增减1cm | m2 |  |  | 1 |  | 47.89 |  |  |
| 113 | 沥青混凝土 预养护沥青表面封层处理 雾状封层 两层（油性，含金刚砂） | m2 |  |  | 1 |  | 37.43 |  |  |
|  | 五、道路基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 机械拆除水泥碎石稳定层 15cm | m2 |  |  | 1 |  | 24.48 |  |  |
| 115 | 机械拆除水泥碎石稳定层 每增减3cm | m2 |  |  | 1 |  | 4.73 |  |  |
| 116 | 路床整理碾压 | m2 |  |  | 1 |  | 2.70 |  |  |
| 117 | 铺设水泥碎石稳定层 厚度15cm | m2 |  |  | 1 |  | 66.93 |  |  |
| 118 | 铺设水泥碎石稳定层 每增减1cm | m2 |  |  | 1 |  | 4.02 |  |  |
| 119 | 铺设塘渣基层 厚度15cm | m2 |  |  | 1 |  | 37.20 |  |  |
| 120 | 铺设塘渣基层 每增减5cm | m2 |  |  | 1 |  | 11.18 |  |  |
| 121 | 铺设碎石基层 厚度15cm | m2 |  |  | 1 |  | 46.83 |  |  |
| 122 | 铺设碎石基层 每增减1cm | m2 |  |  | 1 |  | 2.74 |  |  |
|  | 六、桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 陆上拆除石砌体 | m3 |  |  | 1 |  | 352.46 |  |  |
| 124 | 陆上拆除混凝土 | m3 |  |  | 1 |  | 524.57 |  |  |
| 125 | 陆上拆除钢筋混凝土 | m3 |  |  | 1 |  | 777.64 |  |  |
| 工程量清单综合单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：2024-2026年度北仑城区市政设施（道桥隧）维修养护项目（全费用） |  |  |  |  |  |  | 第6页 |  | 共7页 |
| 序号 | 名称 | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  | 完全综合单价(元) |  | 备注 |
| 126 | 桥面混凝土修补 10cm~现浇现拌混凝土C40(40)（适用于面积小于20M2） | m2 |  |  | 1 |  | 616.21 |  |  |
| 127 | 桥面混凝土修补 每增减1cm~现浇现拌混凝土C40(40)（适用于面积小于20M2） | m2 |  |  | 1 |  | 25.18 |  |  |
| 128 | 桥面钢筋制作、安装 | t |  |  | 1 |  | 7927.20 |  |  |
| 129 | 桥面伸缩缝清理 | m |  |  | 1 |  | 25.18 |  |  |
| 130 | 梳型伸缩缝保养 | m |  |  | 1 |  | 43.70 |  |  |
| 131 | 伸缩缝调换 型钢伸缩缝 YFF80 | m |  |  | 1 |  | 703.27 |  |  |
| 132 | 桥面伸缩缝混凝土修补 ~10cm^快速水泥 | m2 |  |  | 1 |  | 705.80 |  |  |
| 133 | 伸缩缝螺帽更换处理（含围护、人工、机械等） | m |  |  | 1 |  | 1438.20 |  |  |
| 134 | 伸缩缝螺栓更换处理（含围护、人工、机械等） | m |  |  | 1 |  | 5182.09 |  |  |
| 135 | 伸缩缝混凝土破损修复处理（含围护、人工、机械等） | m |  |  | 1 |  | 4831.43 |  |  |
| 136 | 梳型钢伸缩缝板，RBKF120大板（主材，定制） | m |  |  | 1 |  | 4000.01 |  |  |
| 137 | 梳型钢伸缩缝板，RBKF160大板（主材，定制） | m |  |  | 1 |  | 5000.00 |  |  |
| 138 | 梳型钢伸缩缝板，RBKF240大板（主材，定制） | m |  |  | 1 |  | 6500.00 |  |  |
| 139 | 环氧混凝土修补缺损 ~厚度5cm | m2 |  |  | 1 |  | 622.05 |  |  |
| 140 | 橡胶支座保养 中型、小型桥梁 | 只 |  |  | 1 |  | 59.29 |  |  |
| 141 | 桥上排水 集水斗 清捞 | 只 |  |  | 1 |  | 41.51 |  |  |
| 142 | 桥上排水 泄水孔 清理 | 只 |  |  | 1 |  | 20.76 |  |  |
| 143 | 防撞护栏钢管扶手 调换 | m |  |  | 1 |  | 319.87 |  |  |
|  | 七、隔音屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 附属设施 隔音屏调换 | m2 |  |  | 1 |  | 356.02 |  |  |
| 145 | 直面吸声屏体 | m2 |  |  | 1 |  | 530.54 |  |  |
| 146 | 弧面吸声屏体 | m2 |  |  | 1 |  | 583.59 |  |  |
| 147 | 透光屏体：双层钢化夹胶玻璃6mm+0.76pvb+6mm | m2 |  |  | 1 |  | 165.37 |  |  |
| 148 | 透光屏体：铝框拆除、新框安装（含新框主材） | m |  |  | 1 |  | 109.00 |  |  |
| 149 | 透光屏体：铝框拆除并安装（不含主材） | m |  |  | 1 |  | 10.90 |  |  |
| 150 | 成品钢护栏、栏杆（含安装） | m2 |  |  | 1 |  | 381.50 |  |  |
| 151 | 成品不锈钢护栏、栏杆（含安装） | m2 |  |  | 1 |  | 654.00 |  |  |
| 152 | 钢栏杆油漆`除锈、环氧富锌底漆一遍、醇酸漆二遍（按外围面积） | m2 |  |  | 1 |  | 61.49 |  |  |
| 工程量清单综合单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：2024-2026年度北仑城区市政设施（道桥隧）维修养护项目（全费用） |  |  |  |  |  | 第7页 |  |  | 共7页 |
| 序号 | 名称 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 完全综合单价(元) |  |  | 备注 |
| 153 | 钢栏杆油漆 除锈、环氧富锌底漆一遍、醇酸漆二遍（按展开面积） | m2 |  |  | 1 | 53.82 |  |  |  |
|  | 八、标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 热熔型地面标线 | m2 |  |  | 1 | 39.87 |  |  |  |
| 155 | 横道线 热熔型 | m2 |  |  | 1 | 50.57 |  |  |  |
| 156 | 横道线 震荡标线 | m2 |  |  | 1 | 102.06 |  |  |  |
| 157 | 字符、图型 常温型 | m2 |  |  | 1 | 32.20 |  |  |  |
| 158 | 字符、图型 热熔型 | m2 |  |  | 1 | 61.02 |  |  |  |
| 159 | 七、管道及检查井井盖等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 高强模塑料检查井井盖安装复合井盖Φ700(C250) | 套 |  |  | 1 | 377.67 |  |  |  |
| 161 | 高强模塑料检查井井盖安装复合井盖500*500(C250) | 套 |  |  | 1 | 305.73 |  |  |  |
| 162 | 高强模塑料雨水井箅安装~复合水箅300*450(C250) | 套 |  |  | 1 | 169.87 |  |  |  |
| 162 | 高强模塑料雨水井箅安装~复合水箅400*500(C250) | 套 |  |  | 1 | 201.15 |  |  |  |
| 163 | 高强模塑料检查井井盖安装复合井盖Φ700（无主材） | 套 |  |  | 1 | 83.37 |  |  |  |
| 164 | 高强模塑料检查井井盖安装复合井盖500*500（无主材） | 套 |  |  | 1 | 83.37 |  |  |  |
| 165 | 高强模塑料雨水井箅安装高强模塑料平箅300*450（无主材） | 套 |  |  | 1 | 80.16 |  |  |  |
| 166 | 八、400*400检查井（H=600，重型复合井盖） | 座 |  |  | 1 | 700.32 |  |  |  |
| 167 | 九、360*480边沟式雨水井（H=600，重型复合井盖） | 座 |  |  | 1 | 817.18 |  |  |  |
| 168 | 十、φ200波纹管铺设（埋深600） | m |  |  | 1 | 63.69 |  |  |  |
|  | 十一、零星机械、人工及其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 人工工资（市场价） | 工日 |  |  | 1 | 259.42 |  |  |  |
| 170 | 农用车（载货汽车5T) | 台班 |  |  | 1 | 746.45 |  |  |  |
| 171 | 皮卡车（载货汽车2T） | 台班 |  |  | 1 | 581.84 |  |  |  |
| 172 | 叉式起重机（3T） | 台班 |  |  | 1 | 766.65 |  |  |  |
| 173 | 汽车式高空作业车（18m） | 台班 |  |  | 1 | 991.66 |  |  |  |
| 174 | 汽油发电机组≤1.5kW | 台班 |  |  | 1 | 73.80 |  |  |  |
| 175 | 汽油发电机组≤10kW | 台班 |  |  | 1 | 280.35 |  |  |  |
| 176 | 锯缝机 | 台班 |  |  | 1 | 70.25 |  |  |  |
| 177 | 风动凿岩机手持式(包括电动空气压缩机）^电动空气压缩机 3m3/min | 台班 |  |  | 1 | 204.97 |  |  |  |
| 178 | 电镐 | 台班 |  |  | 1 | 73.95 |  |  |  |

附市政设施日常养护包干部分费用汇总表

市政设施日常养护包干部分费用汇总表

| 序号 | 项目名称 | 日常巡视人数及要求 | 业主限额费用 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政设施日常巡视 | 不少于4人 | 240000元/年 | 包干使用，包含巡视车辆使用费（并按中标下浮率下浮计取） |
| 2 | 施工围护补贴费 | 必须达到业主的要求（数量、规格型号等要求） | 50000元/年 | 包干使用（并按中标下浮率下浮计取） |
| 3 | 厘安山隧道、平风岭隧道值班人员 | 不少于7人（其中平风岭隧道门岗1人）（24小时值班） | 350000元/年 | 包干使用（并按中标下浮率下浮计取）。 |
| 4 | 北仑高速出口公共厕所的管理、保洁和维护 | 必须达到业主要求的管理、保洁和维护标准 | 50000元/年 | 包干使用（并按中标下浮率下浮计取） |
|  | 合计 |  | 690000元/年 |  |
| 注：承包方必须确保隧道设施的安全，必须确保有人员24小时值班，若发生偷窃等行为造成损失的，由承包单位承担一切责任。 |  |  |  |  |

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）