政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

(全册)

项目编号：ZJGX-C2025028

项目名称：镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31）

采 购 人：宁波市镇海区农业农村局

采购代理机构：浙江国信工程管理咨询有限公司

2025年7月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	20

第四章  评标方法及评标标准	32

第五章  合同文本	42

第六章　投标文件格式	50

# 第一章  招标公告

项目概况 镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31）的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2025年 8 月4日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目名称:镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31）

预算金额（元）：2740610元

最高限价（元）：2740610元

采购需求：

标项名称: 镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31）

数量: 1 项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购需求范围内的绿化及设施养护，采购人出资的在有关规定限额内的苗木补种、移植、场地内配套基础设施建设修复等。

合同履约期限：2025年8月1日至2026年12月31日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，服务由中小企业承接，即服务单位为中型、小型、微型企业的，提供中小企业声明函；（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2025年7月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月4日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）。

开标时间：2025年8月4日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）等。

3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并需在提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点（非必须）：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼，具体开标厅详见当日电子屏幕）。

4.开标时间起半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，供应商在截止时间前未提交电子备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：宁波市镇海区农业农村局

地  址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

项目联系人（询问）：刘金波

项目联系方式（询问）：0574-86575290

质疑联系人：刘金波

质疑联系方式：0574-86575290

2.采购代理机构信息

名  称：浙江国信工程管理咨询有限公司

联系地址：宁波市鄞州区福明路858号恒富大厦2号楼14楼

联系人：骆小彪、郑嘉凯、王敏妩、罗鹏、杨涛

联系电话：0574-27677470

质疑联系人：王敏妩

联系电话：0574-27676943

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市镇海区采购管理办公室

地  址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 项目概况

项目名称：镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31）

服务期限：2025.8.1-2026.12.31。

服务内容: 采购需求范围内的绿化及设施养护，采购人出资的在有关规定限额内的苗木补种、移植、场地内配套基础设施建设修复等。

项目管理主体：宁波市镇海区农业农村局为本项目的统一集中招标人，检查、考核、验收等管理工作由贵驷街道和区农业农村局共同负责，本项目由宁波市镇海区农业农村局、宁波市镇海区贵驷街道办事处共同与中标供应商签订服务合同。

质量要求：达到镇海区生态林带及河道绿化养护技术标准。

养护规模及地点：见下表：

| 标项 | 服务名称 | 养护地点 | 养护规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林带养护(亩) | 河道绿化养护(㎡) |
| 1 | 镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31） | 镇海区贵驷街道 | 1907.74 | 232208 |

注1：以上面积为预计面积，中标后根据实际养护面积按实调整。以上面积一般以贵驷街道行政区域为界，有特别约定的从其约定。

面积清单

| 标项 | 地址 | 养护分项名称 | 面积 | 养护起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵驷街道 | 河道绿化小计（平方米） | 232208 |  |
|  |  | 中大河 | 34200 | 2025年8月1日-2026年12月31日 |
|  |  | 镇海东排南线（箭港湖—老镇骆路） | 159920 | 2025年8月1日-2026年12月31日 |
|  |  | 镇海东排南线（老镇骆路—新泓口闸） | 9600 | 2025年8月1日-2026年12月31日 |
|  |  | 镇海东排南线（箭港—郭家港） | 28488 | 2025年8月1日-2026年12月31日 |
|  |  | 林带小计（亩） | 1907.74 |  |
|  |  | 其他生态林带 | 1907.74 | 2025年8月1日-2026年12月31日 |

特别说明：

- 以上面积为原统计数据，实际按最新测绘数据为准。

- 养护过程面积变化的，增减面积以协议或移交单为准。

## 镇海区生态林带和河道绿化养护技术标准

- 第一部分  植物养护

- 第一节 浇灌与排水

1.1.1  各类绿地，应有各自完整的浇灌与排水系统。每块林带地要有一条主排水沟，主排水沟与绿地外河流或排水沟相通，林带内要有一定数量次排水沟，并与主排水沟相通，畦沟要保证通畅，主排水沟和次排水沟每年清理一次，畦沟随时清理，保证畅通。主排水沟底宽80厘米，深60厘米，次排水沟底宽40厘米，深40厘米。排水沟最后进入河道处须及时清理，阻止枯枝落叶进入河道污染水质。

1.1.2  对新栽植的树木应根据不同树种和不同立地条件进行适期、适量的浇灌，应保持土壤中有效水分。

1.1.3  已栽植成活的树木，在连续干旱时也应及时进行浇灌。

1.1.4  树木周围积水应及时排除。

1.1.5  草坪生长期应及时浇水，特别注意干旱季节。冷季型草坪夏季应充分浇水，暖季型草坪至少应早春和11月份各浇一次透水。

- 第二节 除杂草

1.2.1  乔木、灌木下的大型野草必须铲除，特别是对树木生长危害严重的各类藤蔓。要做到无高度40厘米以上的杂草。

1.2.2  地被、草坪、水生植物中杂草应及时清除。

1.2.3  河道周边禁止使用化学药剂除草，林带内原则上不使用化学药剂除草，特殊情况使用时须报备。

- 第三节 施 肥

1.3.1  施肥量应视树木生长情况、土壤肥力而定。树木休眠期施基肥，树木生长期施追肥。

1.3.2  新植树木和生长势弱的树木按需施肥。

1.3.3  地被植物在未全部覆盖地面时，每年早春发芽前施一次化肥。

1.3.4  草坪施肥应遵循“薄肥勤施原则”。

- 第四节 整形、修剪

1.4.1  乔木和灌木的修剪应以自然构形为主。观赏树木可根据生长发育的特性对树木整形，将树冠修成一定形状。修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。幼年期树木一般不修剪，成年期树木以保持树木完整优美的树冠和健壮成长为目的进行合理修剪，老年期树木修剪应以恢复其生长势进行更新为主。

1.4.2  整形修剪分为休眠期修剪和生长期修剪。

休眠期修剪：以整形为主，可稍重剪。落叶树中观花的花芽类树种宜在花后修剪，其它一般为落叶后至萌芽前修剪。常绿树及抗寒力差的树种在严冬不进行修剪，宜早春剪。

生长期修剪：以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏秋两季进行。应根据各类树木的生长特性及不同要求进行疏枝、剥芽、摘心、去残花、疏蕾、疏果等。

1.4.3  修剪时，切口都要靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜，剪口部位在剪口芽上方2—3CM；剪口要平整，按培养方向选剪口芽的方向。对过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防扯裂，并涂抹防腐剂。

1.4.4  乔木类：主要修剪徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。新植树木或树主干下部有萌枝现象的树木要求对主干下部进行抹芽等生长期修剪。柳树要求每年进行一次更新性修剪。红叶李、紫薇、碧桃、紫荆、梅花等树种要在冬季进行合理的整形修剪。老林带因郁闭而引起的内部枯枝暂不作修枝要求。

1.4.5  灌木类：灌木修剪应使枝叶繁茂，分布匀称，花灌木修剪要有利于促进短枝和花芽形成。红叶石楠球、海桐球、枸骨球等有造型要求的品种要在春季萌发后进行造型。色块类小灌木每年修剪两次，时间在12-2月和8-9月，目的是控制高度，确定合理的枝条密度。

1.4.6  绿篱、色块类：修剪应促其分枝，保持全株枝叶丰满。隔离带绿篱高度根据现场实际需要而定，特殊造型绿篱应逐步修剪成形，无15厘米以上徒长枝。不同植物间边口清晰，球类修剪圆滑美观。整形重修剪宜在早春进行。修剪后的枝叶及时清理干净。

1.4.7  地被、攀援类：地被、攀援植物修剪应促进分枝，加速覆盖和攀缠的功能；对多年生的攀援植物要定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱的藤蔓，留新枝。

1.4.8  水生植物：在水面及水面以上的枯黄部分及时清理，种在陆地上的，冬季剪除地上枯黄部分。

1.4.9  草坪一年修剪两次，4-6月和9-11月，高度视不同品种及不同季节而定。修剪要平整，边角无遗漏，草屑应及时清除。

1.4.10  避免供电线路发生安全隐患，220V、380V等供电线路下要求养护单位日常巡查，避免因树木长势过高时对供电线路产生安全隐患，主汛期期前应按养护工作规范全面修剪一次。

- 第五节 防护措施

1.5.1  新种植乔木在风暴来临前，应以“预防为主，综合防护”的原则，在六月下旬以前做好立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等六项综合措施。

1.5.2  防汛防台准备充足，树木支撑整齐、规范，绿地排水准备充分，遇积水及时处理。灾后抢险救灾工作及时到位，倒伏树木及时扶正、抢救，断枝及时修剪处理。

1.5.3  枝叶积雪时应及时清除，有倒伏危险的树木应树立支柱。

1.5.4  加强防冻保温措施，遇雨雪冰冻天气，灾后除雪除冻及时。要求生态林带主要道路两侧及主要河道绿化两侧所有乔木刷白。涂白剂成份、配制方法恰当，搅拌充分，均匀涂刷。涂白前虫孔用药处理，涂白时高度一致，以1.2M为宜，保持美观及地面清洁。

- 第六节 补植

1.6.1  枯死树木、地被、草坪、水生植物应连同根部及时挖除，地被枯叶残花要及时整理清除。

1.6.2  树木缺株应尽早适时补植，地被、草坪空秃及时补植。

1.6.3  树木补植季节应以春秋两季种植为主，非种植季节补植时，应采取相应措施并加强补植后的养护工作。

1.6.4  补植的植株，应选用原来品种，规格也应相近似。

- 第七节  病虫害防治

1.7.1  应做好植物病虫害的预测预报工作，制订长期和短期的防治计划。

1.7.2  发现危害严重，且大面积发生的，应及时组织力量进行调查、分析，针对性采取措施。

1.7.3  对病虫害的防治，其效果应达到92％以上，各类绿化能基本控制病虫害危害，其危害率在8％以下。

1.7.4  必须对危害既普遍又严重的各类刺蛾、毒蛾、蓑蛾、樟巢螟、蚧壳虫、蚜虫、红蜘蛛、粉虱、天牛、网蝽、绢野螟、夜蛾、金龟子等害虫，以及白粉病、炭疽病、褐斑病、黑斑病、锈病、纹枯病、叶斑病等病害加以关注并进行综合防治。

1.7.5  充分利用人工、生物、物理、化学等综合防治措施。

摘除休眠虫体，悬挂或依附在植物体和建筑物上的越冬虫茧、虫囊和卵块、卵囊并集中焚烧。

刮刷枝干虫体，要注意刮刷干净，不要损伤枝干皮层。

积极推广和施用微生物制剂、BT乳剂、白僵菌制剂以及性引诱剂。

对蛀干害虫采用药剂注射时，必须事先清除孔内的粪便杂物，使药液通畅进入穴内。虫孔，排粪孔均需注满药液，注射后用泥团塞堵孔口。碰到一虫多孔时，应先堵塞注射孔洞以下的虫孔，然后注射。

采用化学农药防治病虫害，必须掌握对症下药、合理使用、适地防治、用量适当、安全使用等原则。

1.7.6  主要植物的常见病虫害参照有关园林绿化养护规定。

- 第二部分  容貌管理

2.1.1  绿地日常实行八小时动态保洁（上午7：00-11：00，下午13：00-17：00），必须在责任区内巡回保洁；绿地及硬地铺装内基本无烟头、瓜皮果壳、纸屑、塑料袋、建材板及其它废弃物、垃圾，清理的垃圾不过夜、不焚烧、不就地填埋；绿化生产垃圾（树枝、树叶及修剪下来的碎草等）做到随产随清；严禁向附近河内扔垃圾。园路、铺装、果壳箱每月清洗不少于1次。

2.1.2  绿地内水面卫生保洁日常实行八小时动态保洁，保证水面无烟头、塑料袋、纸屑及废弃物等漂浮物；水面浮萍、绿藻等有害浮生水草须及时捞除、清运。每轮养护期内至少清淤一次。

2.1.3  绿地内无乱搭建、乱吊挂、乱占用、乱种植、乱倒垃圾和人为破坏等违章现象。发现这些违章现象或街道群众举报时当天上报，并及时处理完毕，同时追踪源头并保留相应证据。

2.1.4  绿地内亭子、廊、园路、桌椅、桥梁、果壳箱、宣传牌等设施完整，公共设施上无乱张贴、乱涂写、乱刻划广告、牛皮癣等现象，基本做到及时维护和油饰。

2.1.5  养护单位要明晰绿地界线，建好或保护好界桩、隔离沟等设施，必要时在边界处设置一些宣传牌。

2.1.6  为加强生活垃圾分类管理，改善城乡环境，推进生态文明建设，养护单位按照《宁波市生活垃圾分类管理实施条例》实行。

2.1.7  当遇上级检查或特殊活动时，养护人员必须在重要点位提前就位，做好迎检工作，直至活动结束。

- 第三部分  内部管理要求

- 第一节  人员及设备配备最低要求

3.1.1  ★养护人员数量要求：贵驷片区配备11名专职养护人员，如遇高温、台风、暴雨、冰冻等应急情况能临时调动足够数量的应急人员。如遇高温、台风、暴雨、冰冻等应急情况能临时调动足够数量的应急人员。前述专职养护人员外至少另配备1名专职巡查员。如法定节假日遇高温、台风、暴雨、冰冻等应急情况发生，养护单位需随时待命。

3.1.2 ★单个养护单位须为该养护项目配备至少1名项目负责人、1名技术负责人，其中技术负责人应为林业或园林专业中级及以上职称的专业，两者不可兼任。

3.1.3  养护单位必须配备必要设备用以浇灌排水、病虫害防治、修剪、除草、巡查等。

- 第二节  管理体系要求

3.2.1  养护单位应建立较为完善的内部管理体系，并设立项目负责人、技术负责人、巡查员、养护班组长、养护人员等岗位。

3.2.2  养护单位落实好各类岗位职责、工作质量要求、考核、日常管理及安全规程。

3.2.3  养护单位要建立必要的宣传制度，开展切合实际的宣传工作，在容易发生三乱的地方树立小型宣传牌。

第三节  养护所的设置

3.3.1 ★中标服务商须于合同签订后7个工作日内在镇海区内设立养护所，以便采购人管理及有效的组织考核及现场会议等。

- 第四节  台账资料

4.3.1  养护单位必须建立完整的植物养护、保洁、巡查档案，要及时收集、积累、整理相关资料。

4.3.2  台账内容，包括岗位职责、养护计划、巡查记录、养护日记、补植树木记录、枯死树木挖除记录等

养护日记：包括日期、人数、工作地点、工作内容等

补植树木记录，内容包括地点、树种、规格、种植日期、养护措施、种植负责人等。

枯死树木凡经挖除后必须记录归档。归纳内容包括地点、树种、规格、枯死原因、死亡日期、数量、挖除日期、挖除人、记录人、主管人姓名等。

4.3.3  台账资料应每年分期整理，装订成册，分类归档。

## 镇海区生态林带及主要河道绿化养护考核办法

为加强我区生态林带及主要河道绿化养护管理，提高绿地养护质量，根据《宁波市城市绿地等级标准》和《镇海区生态林带和主要河道绿化养护技术标准》，结合实际情况，制订本办法。

1、绿化养护考核管理由区、街道两级负责。区农业农村局下属林管公司同贵驷街道联合组建定期考核组，每季度考核一次。区农业农村局下属林管公司成立绿化养护日常巡查组，开展日常巡查考核。

2、每季度通过日常巡查考核、定期考核两种方式结合评定绿化养护质量，并以其考核综合得分作为核拨季度养护经费的主要依据。

3、考核标准为百分制，日常巡查考核比重占20%，定期考核比重占80%。

4、日常巡查考核

4.1日常巡查制度：日常巡查考核组由区农业农村局下属林管公司人员组成，区农业农村局下属林管公司每周进行不少于2次的日常巡查，两个季度内完成一轮全街道的巡查；巡查人员对巡查中发现的问题做好记录，并同步通知养护单位整改。

4.2日常巡查考核内容：植物养护方面主要考核排水沟规格、除杂草、植株长势、整形修剪、是否缺株死株、病虫害防治等；容貌管理方面主要考核绿地内卫生状况、设施维护、破坏绿地情况、人员设备到位情况等；社会舆情方面包括社会曝光、上级指令性任务完成情况等；资产管理方面包括资产清点。

4.3日常巡查考核打分标准

日常巡查考核打分标准采取百分制，视巡查发现问题整改情况每季度汇总打分，具体评分办法详见附表1。

5、定期考核

5.1定期考核制度：定期养护考核组由区、镇街道两级组成，考核组成员包括各镇街道相关负责人、林管公司人员。每季度进行一次定期考核，考核采取随机抽取方式，抽取一定面积生态林带以及河道绿化，根据现场情况进行打分。

5.2定期考核内容：植物养护方面主要考核排水沟规格、除杂草、植株长势、整形修剪、是否缺株死株、病虫害防治等。容貌管理方面主要考核绿地内卫生状况、设施维护、破坏绿地情况等。其他方面包括内部管理情况、人员设备到位情况、台账资料、上级指令性任务完成情况、安全生产等。资产管理方面包括资产数量抽查。

5.3定期考核打分标准

定期考核具体评分办法详见附表2、3。

6、资产数量抽查：树木数量核查采用季度定期抽查和平时巡查抽查相结合，若发现树木死亡，则记录到季度养护考核中，根据养护考核相关规定进行处理。

7、考核奖罚方法

7.1季度综合得分在95分（含）以上的，全额拨付季度养护经费，并奖励季度养护费的4%；

7.2季度综合得分在95-90分（含）的，全额拨付季度养护经费；

7.3季度综合得分在90-85分（含）的，自90分（不含）开始，每下降1分，林带扣季度养护经费2元/亩，河道绿化扣季度养护经费0.02元/平方米；

7.4季度综合得分在85-80分（含）的，采用差额定率累进方式[先按本条第3款规定扣罚5分，再按本款约定扣罚]，自85分（不含）开始每下降1分，林带扣季度养护经费4元/亩，河道绿化扣季度养护经费0.04元/平方米；

7.5季度综合得分在80分（不含）以下的，直接扣除全部季度养护经费的50%；

7.6季度综合得分在80分（不含）以下的，采购人将发整改通知书，要求予以整改。

7.7 一年中有二个季度综合得分都在80分（不含）以下的，甲方有权终止合同，该养护单位予以清退。

7.8到岗要求

项目负责人必须在以下场合中到岗：①事件处理，②验收，③会议，④定期考核，⑤其它采购人要求到岗场合。

技术负责人必须在以下场合中到岗：①涉及养管技术方面的事件处理，②验收，③其它采购人要求到岗场合。

养护队长必须在上述任何场合中到岗。

项目负责人、技术负责人及养护队长除不可抗力外不得无故缺岗，凡无故缺岗一次罚款2000元/人。不可抗力包括工作调换、因病治疗、司法处理等不为人意志所决定的事件。

7.9项目负责人、技术负责人及养护队长原则上不得更换，因不可抗力[包括工作调换、因病治疗、司法处理等不为人意志所决定的事件]或内部工作调整确需更换的，须得到采购人同意且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，未经采购人同意，养护单位自行更换项目负责人、技术负责人或养护队长的，每更换一人次，采购人有权扣罚其2万元人民币的违约金。

7.10巡查人员、养护人员未到岗且事先未获采购人准假的，一经发现视作脱岗，脱岗一次警告，连续脱岗（一个月脱岗3次以上）或养护班组集体脱岗一次，每次罚款2000元/人。

7.11养护、保洁、巡查未到位被群众举报或媒体曝光经查证属实的，被群众举报扣款3000元/次，区级媒体曝光扣款10000元/次，市级及以上媒体曝光扣款20000元/次。

7.12由采购人交办的任务在限定时间内未及时完成的，扣款2000元/次。

7.13中标服务商应按相关规定、聘用合同等及时、足额支付养护人员工资薪酬。未及时、足额支付致使产生劳动纠纷给采购人带来负面影响的，中标服务商除应承担补付、相关部门处罚的责任外，采购人有权对其处以2万元/次的违约金。

7.14若发生安全生产事故造成1人及以上死亡或3人及以上重伤的，本季度综合得分直接80分以下。

8、自然灾害造成的资产报损及责任核定办法

自然灾害包括台风、暴雨、高温干旱、冰冻等气象灾害，自然灾害造成树木受损时，招标人及养护单位的责任分担原则是：

台风：内陆平均风力10级及以上或阵风12级及以上，招标人承担资产损失；内陆平均风力达8-10级或阵风达10-12级，双方各承担一半；其余情况由养护单位承担。

暴雨：12小时内降雨量达到100毫米以上且树木受淹时间达到48小时以上，招标人承担资产损失；12小时内降雨量达到50-100毫米且树木受淹时间达到48小时以上，双方各承担一半；其余情况由养护单位承担。

高温：最高气温超过38℃并持续10天及以上，招标人承担资产损失；最高气温超过35℃并持续20天以上，双方各承担一半；其余情况由养护单位承担。

冰冻：冬季最低气温低于-5℃且持续24小时以上，招标人承担资产损失；冬季最低气温在-5℃至0℃之间且持续24小时以上，双方各承担一半；其余情况由养护单位承担。

以上四种自然灾害两种及以上叠加发生，按养护单位责任最小原则确定。

灾后由养护单位负责清沟、清理死树枝叶、修剪等工作，一般在灾后10天内完成，产生费用由养护单位承担。

树木死亡、低位折断、不宜再扶正种植的，由养护单位提供清单，经林管公司现场确认，招标人与养护单位按上述原则承担资产损失责任。招标人承担部分由林管公司按有关规定进行报损。养护单位承担部分，若采取补植方式承担，具体参照下款执行；若不补植，按评估价赔偿。

扶正后的树木成活率要求90%以上，扶正三个月后进行成活率验收。成活率90%以上（含90%），死亡部分树木由招标人进行资产报损，扶正相关费用由招标人（或招标人指定单位）承担；若成活率低于90%，则由养护单位全部承担死亡树木资产价格及扶正费（若是不补植，则按该树木最新宁波建设工程造价信息价赔偿，无信息价的按市场询价确定，若补植，则补植成活树木的种植费由招标人（或招标人指定单位）承担）。

9、自然枯死。因树林郁闭度过大引起的自然枯死，经林管公司现场确认后按照有关规定进行报损。

10、若发现树木缺失（自然灾害、林相改造、征占用、自然枯死等报损除外），则由养护单位按同树种同规格或同价值树木及时补种，若未及时补种或放弃补种，则赔偿同树种同规格苗款，苗款按照最新宁波建设工程造价信息价计算，若无信息价，则按市场询价确定费用。

11、补种及移植树木死亡赔偿办法

1）补种采购树木时，树木由招标人提供，成活率95%以上（含95%）的，死亡部分树木由养护单位按照树木采购价格赔偿，种植费用由招标人（或招标人指定单位）承担；若成活率低于95%，则由养护单位全部承担死亡树木价格及种植费，若补植，则补植成活树木的种植费由招标人（或招标人指定单位）承担。

（2）移植树木时，成活率90%以上（含90%）的，死亡部分树木由养护单位按同树种同规格或同价值树木及时补种，或按该树木最新宁波建设工程造价信息价赔偿（若无信息价，则按市场询价确定），种植费用由招标人（或招标人指定单位）承担；若成活率低于90%，则由养护单位全部承担死亡树木资产价格及种植费，若补植，则补植成活树木的种植费由招标人（或招标人指定单位）承担。

附表1：

| 日常巡查考核打分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地点： |  | 日期： |  |  |  |  |
| 项目 |  | 考核评分办法 |  | 标准分 | 得分 | 备注 |  |
| 植物养护 |  | 巡查发现排水沟不通扣1分/条，树木周围及草坪有严重积水扣0.5分/处。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 乔灌木下有高度40厘米以上杂草的扣0.5分/处（50平方米以上）。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 植株长势严重不良扣1分/处，应修剪而未修剪扣1分/处。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 浇水、施肥、除虫不及时的扣1分/处。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 死株、树桩未及时清理的扣1分。严重倾斜没有扶正扣0.5分/株，色块、地被、草坪存在裸露的扣0.1分/平方米。 |  | 5 |  |  |  |
| 容貌管理 |  | 破损支撑、绳缚等维护设施不及时修复、拆除、更换每处扣1分。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 有垃圾清洁不到位扣1分/处。 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 发现范围内乱种植农作物每处面积扣1分/处（每20平方米以上），发现违章搭建的扣1分/处。 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 项目负责人、技术负责人、养护队长、巡查人员、养护人员无故脱岗（通知后半小时内未到位）的扣10分/次。 |  | 10 |  |  |  |
| 社会舆情 |  | 养护未到位被群众举报或媒体曝光经查证属实的，视事件的恶劣影响程度扣5—10分/次。 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 通知养护单位的整改任务，未在限定时间内整改完成而形成恶劣影响的，视影响程度扣5—10分/次。 |  | 15 |  |  |  |
| 资产管理 |  | 树木缺失、死株未及时补种，每发现一次扣1分，1分/次。 |  | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

签字：

| 附表2： 第 季度生态林带养护季度考核综合得分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地点： | 日期： |  |  |  |  |
| 项目 |  | 考核评分办法 | 标准分 | 得分 | 备注 |  |
| 定期考核 | 植物养护 | 主、次排水沟规格不到扣0.5分/条，主排水沟不通扣1分/条，次排水沟和畦沟不通扣0.1分/条，树木周围及草坪有严重积水扣0.5分/处，抗旱不及时扣0.5分/次 | 8 |  |  |  |
|  |  | 乔灌木下有高度40厘米以上杂草的扣0.5分/处（50平方米以上），色块、地被、草坪、水生植物中有杂草的扣0.5分/处（20平方米以上） | 8 |  |  |  |
|  |  | 植株长势严重不良扣1分/处，色块、地被、草坪长势严重不良扣0.1分/平方米 | 8 |  |  |  |
|  |  | 应修剪而未修剪扣1分/处，修剪差或未修剪而严重影响景观的扣1.5分/处 | 7 |  |  |  |
|  |  | 缺株、死株扣0.1分/株，死树未处理、未及时补植扣0.1分/株，色块、地被、草坪未及时补植扣0.1分/平方米，明显倾斜或倒伏的扣0.1分/株，补种植物景观不良扣0.1分/株或平方米 | 15 |  |  |  |
|  |  | 有病虫害危害的，乔灌木扣1分/处（200平方米以上），色块、地被、草坪、水生植物扣0.1分/5平方米 | 5 |  |  |  |
|  | 容貌管理 | 有垃圾扣1分/处，卫生死角扣2分/处，清洁不到位扣1分/处，修剪后树枝、树干、树叶等未清理扣1分/处，池塘水面有垃圾、浮萍等漂浮物未清理扣1分/处 | 8 |  |  |  |
|  |  | 乱搭建乱吊挂扣2分/处，人为破坏植物扣2分/处，乱种植其他农作物每处面积50平方米以下扣1分/处，每处面积50平方米以上扣2分/处，发现自行车、机动车、农用车等占用林带扣2分/处 | 9 |  |  |  |
|  |  | 栏杆、园路、桌椅、井盖、果壳箱等园林设施破坏扣1分/处 | 6 |  |  |  |
|  | 其他 | 台账资料不全扣1分/次，宣传不到位扣1分/次，机械设备不到位扣1分/次；发现安全生产隐患的，扣1分/处。 | 6 |  |  |  |
| 日常巡查考核 |  |  | 20 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

签字：

附表3：

第  季度河道绿化养护季度考核综合得分表

| 地点： |  |  |  |  | 日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 考核评分办法 | 标准分 | 得分 | 备注 |
| 定期考核 | 植物养护 |  |  | 主、次排水沟规格不到扣0.5分/条，主排水沟不通扣1分/条，次排水沟和畦沟不通扣0.1分/条，树木周围及草坪有严重积水扣0.5分/处，抗旱不及时扣0.5分/次 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 乔灌木下有高度40厘米以上杂草的扣0.5分/处（50平方米以上），色块、地被、草坪、水生植物中有杂草的扣0.5分/处（20平方米以上） | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 植株长势严重不良扣1分/处，色块、地被、草坪长势严重不良扣0.1分/平方米 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 应修剪而未修剪扣1分/处，修剪差或未修剪而严重影响景观的扣1.5分/处 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 缺株、死株扣0.1分/株，死树未处理、未及时补植扣0.1分/株，色块、地被、草坪未及时补植扣0.1分/平方米，明显倾斜或倒伏的扣0.1分/株，补种植物景观不良扣0.1分/株或平方米 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 有病虫害危害的，乔灌木扣1分/处（200平方米以上），色块、地被、草坪、水生植物扣0.1分/5平方米 | 9 |  |  |
|  | 容貌管理 |  |  | 有垃圾扣1分/处，卫生死角扣2分/处，清洁不到位扣1分/处，修剪后树枝、树干、树叶等未清理扣1分/处，向河里扔垃圾扣1分/次 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 乱搭建乱吊挂扣2分/处，人为破坏植物扣2分/处，乱种植其他农作物每处面积50平方米以下扣1分/处，每处面积50平方米以上扣2分/处，发现自行车、机动车、农用车等占用绿地扣2分/处 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 栏杆、园路、桌椅、井盖、果壳箱等园林设施破坏扣1分/处 | 10 |  |  |
|  | 其他 |  |  | 台账资料不全扣1分/次，宣传不到位扣1分/次，机械设备不到位扣1分/次；发现安全生产隐患的，扣1分/处。 | 6 |  |  |
| 日常巡查考核 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

签字：

## ★商务要求

1、数量：一项，具体详见本项目采购文件第二部分采购内容及要求。

2、合同履行期限：2025年8月1日至2026年12月31日止(具体起始时间以实际养护期日为准)。

3、实施地点：镇海区贵驷街道，具体详见本项目采购文件第二部分采购内容及要求。

4、质量要求：达到镇海区生态林带及河道绿化养护技术标准。

5、合同价款(亦即投标报价)

本项目合同价款须包含完成服务期养护所需的全部费用，应包含：养护人员等人员工资[包括人员基本工资、奖金、各类福利和补贴(如高温补贴、加班补贴、危险作业补贴等)、社保(养老、医疗及失业三金)、人身意外伤害险等]；人员工作服、作业工具、肥料、水电费、喷洒农药及除杀虫剂等各类耗材；养护范围内死苗补种费（第二章第三部分考核办法中规定除外）和设施零星修复等；车辆、油耗等各类设备设施使用及维护费；垃圾清运及处置费；养护范围内违章建筑、农作物的清理及处置费；防汛防台等应急费用（救灾费用另行约定）；管理费(包括管理人员工资、福利、补贴和培训费和其他管理费用等)；其他与苗木养护相关的一切费用(包括环境保障等费用)、利润和税金。

本项目的投标总价包含养护期（2025年8月1日至2026年12月31日）的全部费用，实际养护期不足1年5个月的，按实际养护期采用倒扣的方式结算。

本项目的投标总价不包括养护范围内的苗木补种、移植、配套基础设施建设等费用，苗木补种费、移植费及配套基础设施建设费按合同条款第9条所述结算。甲供苗补种、移植后，养护费不另行计算，相关养护费应一并考虑于报价中。

6、合同价格类型

本项目合同价格类型为单价合同，最终依据中标人的中标单价结合实际养护数量计量。如发生服务量的增加或减少，则根据实际数量结合中标综合单价予以调整，增加的面积均于次月起结算，减少的面积均于当月起结算。若养护面积增加数量较大，导致增加额超出采购合同额10%以上时，按照相关管理办法执行。

7、付款条件

（1）第一年养护期开始前（合同签订后）7个工作日内支付养护合同金额的20%作为预付款，该预付款每个季度回扣25%，扣完为止；

（2）养护期内，先养护后付款，按季度支付，在下一季度按考核成绩核拔上季度经费，当季度养护经费=年度合同价款的25%-预付扣回款-考核扣款（或+考核奖励）。

每次款项支付前中标单位须提供相应票据。

8、履约保证金

金额为合同总金额的 1 %；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；中标人应于合同签订后3日内将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同履行完毕后无息返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

9、合同签订时间

中标通知书发出后30日内。

10、采购预算价(报价上限)：

| 标项 | 单个年度的养护费报价的最高限价(元) | 服务期（2025.8.1-2026.12.31）的养护费报价的最高限价(元) | 单价限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1934548 | 2740610 | 河道绿化养护每平方米最高限价为3.87元/㎡/年；生态林带绿化养护每亩最高限价为543元/亩/年； |

本项目养护费报价的限制为：

投标总价不得超过最高限价(总报价或单个年度报价)且单价不得超出最高限价，否则为无效报价，其投标被否决。

注：投标人应保证“政采云”系统中开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）相应内容一致，不一致时以系统上传的电子文件中申报的价格为准

# 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 对应投标人须知条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 采购人：宁波市镇海区农业农村局 地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号 联系人：刘老师 联系方式：0574-86575290 |
| 2 | 1.2.2 | 采购代理机构：浙江国信工程管理咨询有限公司 联系地址：宁波市鄞州区福明路858号恒富大厦2号楼14楼 联系人：骆工 联系电话：0574-27677470 邮箱：1353230632@qq.com |
| 3 | 1.2.8 | 发布媒体： 浙江政府采购网 www.zjzfcg.gov.cn 宁波市公共资源电子服务系统 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home |
| 4 | *2.2 | 合格的投标服务来源：国内 |
| 5 | 3.4.1 | 现场考察或开标前答疑会：不组织，如需自行探勘。 |
| 6 | 4.3 | 备选投标方案：不允许 |
| 7 | *4.4 | 采购预算及最高限价金额：见招标公告 投标报价超过最高限价的投标将作无效投标处理 |
| 8 | *4.5 | 投标报价：应包含完成采购需求服务内容的所有费用，包含不限于养护所需人员工资[包括人员基本工资、奖金、各类福利和补贴(如高温补贴、加班补贴、危险作业补贴等)、社保(养老、医疗及失业三金)、人身意外伤害险等]；人员工作服、作业工具、肥料、水电费、喷洒农药及除杀虫剂等各类耗材；养护范围内死苗补种费（第二章第三部分考核办法中规定除外）和设施零星修复等；车辆、油耗等各类设备设施使用及维护费；垃圾清运及处置费；养护范围内违章建筑、农作物的清理及处置费；防汛防台等应急费用（救灾费用另行约定）；管理费(包括管理人员工资、福利、补贴和培训费和其他管理费用等)；其他与苗木养护相关的一切费用(包括环境保障等费用)、利润和税金。 |
| 9 | *5.1 | 投标有效期：90天 |
| 10 | *6.1 | 投标保证金金额：不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| 11 | 7.1 | 投标文件组成： 资格证明文件组成： （1）关于资格的承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）； （3）中小企业声明函或其它规定视为中小企业证明资料 商务技术文件组成 （1）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明； （2）法定代表授权人社保证明； （3）技术条款响应表； （4）商务条款响应表。 （5）服务方案 （6）提供第四章评标标准（兼评委打分表）所需证明资料； （7）其他招标文件要求或投标人认为有必要提供的文件资料。 投标报价文件组成： （1）开标一览表； （2）投标函； （3）投标价格明细表； |
| 12 | 7.3.1 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： *（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常处理）。 （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格证明文件，商务技术文件、投标报价文件（正本1份，副本2份），纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 13 | 7.5.1 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 政采云平台（https://www.zcygov.cn）。 |
| 14 | 8.2.1 | 开标时间及地点：详见招标公告 政采云平台（https://www.zcygov.cn）。 |
| 15 | 9.4.1 | 中标候选人数量：按评标结果排序推荐1名中标候选人 |
| 16 | 10.1.1 | 中标人确定：采购人委托评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 17 | 11.3.1 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 18 | 11.3.3 | 中标人放弃中标后的处理：若排名第一的推荐中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因推荐中标人自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 |
| 19 | 11.4.2 | 履约保证金金额：1%。 |
| 20 | 12.1 | - 本采购代理机构向中标供应商收取招标服务费。 - 本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准下浮20%，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。 3、中标人应当在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内支付招标代理服务费。 4、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 5、服务费缴纳： 账户名称：浙江国信工程管理咨询有限公司 开户行：民生银行宁波江东支行 账 号：1904014170000115 |

- 投标人须知正文

一、总  则

1.1适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1采购人：见前附表

1.2.2 采购代理机构：浙江国信工程管理咨询有限公司

1.2.3 投标人、供应商：均指向招标方提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4货物：系指供应商按照采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.5服务：系指供应商按照采购文件规定，须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

1.2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

1.2.7采购文件中标注有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

1.2.8发布媒体：本项目采购信息公开发布的媒体，具体见前附表。本项目所有采购信息在指定媒体发布后，视同送达所有供应商。

二、投标、投标货物、服务

2.1合格的投标人：指符合采购公告供应商资格要求的投标人。

2.1.1 法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

2.1.2自然人仅指中国公民。

2.1.3投标人名称：投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。

2.2合格的投标服务来源：见前附表。卖方应保护买方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.2.1合格的投标货物或服务应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2.2.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.2.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

2.3投标人代表

2.3.1若投标人代表不是法定代表人，投标文件须提供《法定代表人授权委托书》[格式见第六章]，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）；

2.3.2若投标人代表是法定代表人，投标文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的法定代表人身份证明。

2.4投标费用：不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用和风险。

三、采购文件

3.1采购文件的组成

1.采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法及评标标准

5.合同文本

6.投标文件格式

3.2采购文件的依法获取：见采购公告

3.3采购文件的澄清和修改：

3.3.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3.3.2潜在供应商收到采购代理机构发出的采购文件澄清或修改通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、盖上投标人单位公章，以书面形式回复采购代理机构。

3.4现场考察或者开标前答疑会

3.4.1采购人或者采购代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，组织现场考察或者召开答疑会的，将在采购文件中载明。具体见前附表。

四、投标报价要求

4.1 投标报价：指“开标一览表”中的投标报价，是评标委员会评审的依据之一，开标程序中采购代理机构将依据“开标一览表”唱出各投标人的投标报价。

4.2投标报价必须是人民币报价。

4.3投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。采购文件要求提交备选投标方案的除外，具体见前附表。

4.4投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。

4.5投标报价应当包含的内容：见前附表。

五、投标有效期

5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期(见前附表)。

六、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

七、投标文件

7.1投标文件的组成：投标文件由资格证明文件，商务技术文件、投标报价文件三部分组成。具体见前附表。

7.2投标文件编制和格式

7.2.1投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7.2.2投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2.3投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应当采用国家法定计量单位。

7.2.4投标文件格式见第六章，投标文件应当按照格式要求编制，第六章未提供格式的，格式自拟。投标人应按资信商务技术文件、投标报价文件分别编制。

7.2.5投标文件应标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

7.3投标文件的签署、盖章、装订

7.3.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

7.3.2电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

7.4投标文件的密封、标记

7.4.1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

7.4.2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

7.4.3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

7.4.4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.4.5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

7.4.6、电子备份投标文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”               ；

（2）项目编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                             ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上按要求加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

7.5投标文件的递交

*1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

- 电子备份投标文件：供应商可于提交投标文件截止时间前一天16点前（已签收时间为准），将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：浙江国信工程管理咨询有限公司（宁波市福明路858号恒富大厦2号楼14楼），联系方式：骆工，15657751807。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：1353230632@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录，或者送至开标现场。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。也可于开标当天投标截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后送至开标地点镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼具体开标厅详见开标当日电子屏幕）。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予接收。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，

应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作递交。在投标

截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销

投标文件的，应向采购人提交正式文件。

八、开标

8.1接收投标文件

8.1.1采购代理机构将于投标截止时间前30分钟内安排工作人员在采购文件规定的投标地点接收投标文件。

8.1.2有下列情形之一的投标文件拒绝接收：

- 逾期送达的投标文件；

- 未按照采购文件要求密封的投标文件；

- 未购买采购文件的投标人的投标文件。

8.2 开标

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的资格商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）无论是否启用备份投标文件，备份投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件或所提供的备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

九、评标

9.1评标委员会

9.1.1 受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评标专家组成。评标专家将按规定在财政部门设立的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

9.1.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

9.2评标方法

9.2.1评标方法见第四章。

9.3评标程序

9.3.1评标程序见第四章。

9.4推荐中标候选人：

9.4.1评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。中标候选人数量见前附表。

9.5 评标过程保密

9.5.1中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

十、定标

10.1确定中标人

10.1.1本项目确定中标人的规定见前附表。

10.1.2采购人确定中标人的，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

若排名第一的推荐中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因推荐中标人自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，采购人将可以确定排名第二的中标候选人为推荐中标人。推荐中标候选人放弃中标后采购人也可以重新招标。

10.1.4评标委员会受采购人事先授权委托直接确定中标人的，评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.5采购人、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告中标结果。

十一、政府采购合同签订

11.1 政府采购合同适用民法典，采购人和供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。合同应当采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2中标通知书

11.2.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

11.2.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

11.3签订合同

11.3.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起最迟30日内按照采购文件、中标人投标文件和中标通知书的内容签订书面合同，根据本项目具体情况，采购人要求签订合同的具体时间见前附表，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

11.3.2采购文件、中标人的投标文件、中标通知书及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

11.3.3 中标人因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订政府采购合同的，采购人将按照前附表的规定进行处理。

11.4履约保证金

11.4.1 履约保证金是中标人按照采购文件要求而向采购人提交的用以保障其履行合同义务的一种担保，促使中标人全面履行与采购人订立的合同，确保合同目标的实现。中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金，或由担保人承担担保责任，如果中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

11.4.2履约保证金的要求见前附表。

11.4.3履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人义务完毕止。

11.4.4履约保证金的逾期退还，向中标供应商支付履约保证金1%的违约金。

十二、招标代理服务收费

12.1招标代理服务收费：是指采购代理机构接受采购人委托，从事编制采购文件，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。费用收取方式及收费标准见前附表。

十三、落实政府采购政策的特别说明

13.1执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

13.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

13.5采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

13.6 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

13.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

十四、对供应商质疑的有关规定:

14.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

14.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

14.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

14.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递公司收件时间为准）。

14.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

14.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

# 第四章  评标方法及评标标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本评标方法及评标标准。

一、总则

1、本项目评标方法：综合评分法。

2、综合评分总分为100分，由商务技术分、价格分两部分组成，具体分值见评标标准。

3、评标委员会成员根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准对各投标人进行独立评审，对各投标人的综合评分=商务技术分+价格分。

4、各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

5、评标结果排序：按照各投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列随机抽取，先抽中这优先。

6、确定中标候选人名单：按照采购文件规定的中标候选人数量确定中标候选人名单，按照评标结果排序，最终得分排名第一的候选人为中标人，得分相同的，按投标报价低者优先。得分且投标报价相同随机抽取，先抽中者优先。

二、政府采购政策的具体落实

1、本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（本项目不适用）。

2、本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

三、评标委员会须知和评标过程处理原则

1、出现评标专家缺席、回避等情形导致评标现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。

2、评标专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3、单个标项通过资格审查的合格投标人不足三家的，该标项不得评标。

4、单个标项通过符合性审查的有效投标人不足三家的，该标项不得进入下一步评标程序。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、评标专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7、评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

8、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购标项，采购文件中应载明核心产品(如有)，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。评审中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，所有供应商都按照无效投标处理。

10、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标，评审中，按照无效投标处理。

11、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

12、投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会应当对发现的投标文件报价错误按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

13、废标：评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

（一）单个标项通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

四、评标过程中投标无效的认定：

投标文件存在下列情形之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标有效期不符合采购文件要求的；

（6）投标文件组成或投标文件数量不符合采购文件要求的；

（7）采购文件中标注有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“*”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；

（8）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的；

（9）符合采购文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（11）评标委员会经过审查，认定投标人投标报价低于成本价的；

（12）评标委员会对投标人投标文件报价有修正的，投标人不予确认的；

（13） 有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人参与同一标项投标的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的投标；

（15）评标委员会经过审查，认定投标人虚假应标、串通投标的；

（16）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（17）法律、法规和本项目采购文件规定的其他无效情形。

五、评标程序

评标程序包括资格审查、符合性审查、澄清或者说明、比较和评价、确定中标候选人名单等程序。

（一）、资格审查

本项目为资格后审，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步程序。资格审查后，单个标项合格的投标人不足三家的，不得继续评标。

资格审查内容（兼审查表）

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | （1）关于资格的承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |  |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人、采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。 |  |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函 |  |
| 4 | 特定资格条件 | / |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、采购文件要求投标人提供资格证明文件的，资格证明文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格。

2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

（二）、符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，单个标项有效投标人不足三家的，不得继续评标。

符合性审查内容（兼评委审查表）

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。（如出现名称变更的资格文件中需提供工商部门出具的变更登记说明，否则投标无效） |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 详见投标人须知2.3投标人代表 |  |
| 3 | 投标有效期 | 详见投标人须知前附表*5.1 |  |
| 4 | 投标文件的签署、盖章、装订及份数 | 详见投标人须知7.3投标文件的签署、盖章、装订及份数 |  |
| 5 | 投标文件组成 | 详见投标人须知前附表*7.1 |  |
| 6 | 投标报价 | 详见投标人须知四、投标报价要求 |  |
| 7 | 商务实质性条款（带*号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 8 | 技术实质性条款（带*号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 9 | 其他无效投标认定情形 | 详见本章四、评标过程中投标无效的认定及采购文件其它实质性规定 |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 关于资格的承诺函 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

（三）、澄清或者说明

1、对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

4、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M内）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

（四）、投标文件比较和评价

1、由评标委员会按照采购文件的要求和“评标标准（兼评委打分表）”对照投标人投标文件的响应进行技术、资信商务比较和评价，评定其偏离性质和程度，并对其技术、资信商务进行评分。

2、 综合评分：计算各投标人的价格得分。评标委员会成员对各投标人进行综合评分。各投标人的综合评分=商务技术分+价格分

（五）、确定中标候选人名单

1、由评标委员会负责计算各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

2、评标结果排序：采用综合评分法的，按照各投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列随机抽取，先抽中这优先

3、确定中标候选人名单：投标文件满足采购文件全部实质性要求，最终得分排名第一的为中标人候选人，得分相同的，按投标报价低者优先。得分且投标报价相同的随机抽取，先抽中者优先。。

（六）、编写评标报告

1、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

2、评标结束。

- 评标标准（兼评委打分表）

| 序号 | 评审项目 | 分值类型 | 分值 | 评审方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 客观 | 1 | 1.1自2022年1月1日(时间以合同签订时间为准)至投标截止日期间，投标人承接过生态林带或河道绿化类养护业绩的，得1分，类似经验以合同为证。 |
| 2 | 团队实力 | 客观 | 2 | 2.1拟派项目负责人具备园林绿化或林业类中级及以上职称的得2分，初级职称的得1分，后附证书原件扫描件及投标人代为缴纳的2025年3月份、2025年4月份及2025年5月份三个月的社保证明打印件，否则不得分。 |
|  |  | 客观 | 3 | 2.2拟派技术负责人具备园林绿化或林业类高级及以上职称的得3分，中级职称的得2分。标书后附证书原件扫描件及投标人代为缴纳的2025年3月份、2025年4月份及2025年5月份三个月的社保证明打印件，否则不得分。 |
|  |  | 客观 | 2 | 2.3拟派项目团队人员在满足采购最低需求的前提下，每增配1人，得1分，最多2分。 |
|  |  | 主观 | 2 | 2.4针对投标人拟派项目团队中除项目负责人和技术负责人外的其他专业人员的业务能力、从业经验、岗位设定（结合主要机械设备量、机械化程度等）进行评定，最高2分，人员业务能力及经验丰富，岗位人员设置合理，机械化安排完善得2分，对应内容不完整，需要完善提升的1分，无相关内容0分。 |
| 3 | 项目认知 | 主观 | 2 | 3.1针对投标人对项目需求的理解进行评审，最高2分。完全贴合采购需求的得2分，存在一定缺陷或不足的得1分，其他得0分。 |
|  |  | 主观 | 2 | 3.2针对投标人就项目的服务区域具体地理位置、绿化生长等现状的了解情况进行评审，描述完整，内容基本符合项目介绍的，最高2分。满足采购需求的2分，存在一定认知缺陷或不足的减半得分（1分），完全不相关或无相关内容的得0分。 |
| 4 | 业务交接 | 主观 | 2 | 4.1就投标人制定的和前任绿化养管单位以及采购人交接过程树木数量和存活状态的清点方案进行评分，最高2分。清点方案详细，方法高效有序，内容完整，具有针对性的2分，方案内容一般，基本能保证正常交接，需要进一步完善的1分，无相关内容的0分； |
|  |  | 主观 | 2 | 4.2就投标人制定的和前任绿化养管单位以及采购人交接过程中前期养护台账的移交方案进行评分，最高2分。台账管理方案详细，移交计划有序，内容完整，具有针对性的2分，方案内容一般，基本能保证正常交接，需要进一步完善的1分，无相关内容的0分。 |
|  |  | 主观 | 2 | 4.3就投标人制定的和前任绿化养管单位以及采购人交接过程中的人力资源配置方案和进度安排进行评分，最高2分。人员过度及设备进驻管理方案详细，工作交接有序，内容完整，具有针对性的2分，方案内容一般，基本能保证正常交接，需要进一步完善的1分，无相关内容的0分。 |
|  |  | 主观 | 2 | 4.4就投标人制定的和前任绿化养管单位以及采购人交接过程中涉及的各方的配合方案进行评分，最高2分。各方协调方案完善，内容有针对性，能良好对接后续工作的2分，方案内容完善度一般，需要进一步完善的1分，无相关内容的0分。。 |
| 5 | 养护实施方案 | 主观 | 4 | 5.1针对投标人制定的本项目日常养护总体方案进行评分，最高4分。 总体方案涉及内容全面、合理，完全覆盖采购需求各部分内容的4分 总体方案涉及内容基本全面、虽有部分内容未完全涵盖，但方案实质内容完整基本贴合需求的2分 方案涉及内容缺失仅有部分章节对应采购需求工作内容，方案需要进一步完善的1分 无方案或方案完全和需求不一致0分 |
|  |  | 主观 | 4 | 5.2针对投标人就生态林带养护制定的质量保证措施进行评分，最高4分。 质量方案全面完善、合理，针对性强，满足采购需求的得4分； 方案较全面、较合理，针对性较强，基本满足采购需求的得2分； 方案不全面待完善内容较多，内容空泛，与采购需求贴合度不高的得1分；未提供的不得分 |
|  |  | 主观 | 4 | 5.3针对投标人就生态林带养护制定的安全文明作业保证措施进行评分，最高4分。 措施完善，可行性高，有针对性安全文明作业培训措施，且符合采购需求4分 有相关措施，内容基本完整，表达内容有待提升，培训相关制度基本完整2分 措施内容简单，无相关培训制度的1分 无相关保证措施及培训制度的0分 |
|  |  | 主观 | 4 | 5.4针对投标人就河道绿化养护制定的质量保证措施进行评分，最高4分。 质量方案全面完善、合理，针对性强，满足采购需求的得4分； 方案较全面、较合理，针对性较强，基本满足采购需求的得2分； 方案不全面待完善内容较多，内容空泛，与采购需求贴合度不高的得1分； 未提供的不得分 |
|  |  | 主观 | 4 | 5.5针对投标人就河道绿化养护制定的安全文明作业保证措施进行评分，最高4分。 措施完善，可行性高，有针对性安全文明作业培训措施，且符合采购需求4分 有相关措施，内容基本完整，表达内容有待提升，培训相关制度基本完整2分 措施内容简单，无相关培训制度的1分 无相关保证措施及培训制度的0分 |
|  |  | 主观 | 4 | 5.6针对投标人就大型活动、节庆假日、防台防汛、创优择优和突击检查等特殊时期制定的应急保障措施进行评分，最高4分。 应急保障方案全面、合理，可执行力度高的得4分； 应急保障方案内容不完整，需要完善的得2分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 主观 | 4 | 5.7针对投标人就养护过程制定的垃圾处理等环保措施进行评分，最高4分。收集方法(1分)、分类方法(1分)、临时存储方案(1分)、运输处置方案(1分)等进行评分。上述内容完整，实用性高的得对应分数每个1分，最高4分，对应内容空泛简单，没有针对性的得0.5分，无相关内容的对应扣1分。 |
| 6 | 投诉处理 | 主观 | 5 | 6.1对于出现群众关于养护方面的举报、舆论时，针对投标人就此制定答复及处理方案进行评分，最高5分。 有专门的接访受理制度与人员安排计划，完整的投诉处理方案，有针对极端典型投诉及舆论处理应对方案，且内容完整，有实用性的得5分，接访受理制度与人员安排计划，投诉处理方案，针对极端典型投诉及舆论处理应对方案内容不完整存在缺失，针对性或实用性不高的3分，无相应方案0分。 |
| 7 | 管理制度 | 主观 | 2 | 7.1针对投标人建立的养护制度(包括岗位职责及内部考核制度)进行评分，最高2分。内容制度完整，制度条理清晰，有实用性的2分，内容存在不足或内容片面不完整的1分，无相关内容0分。 |
|  |  | 主观 | 2 | 7.2针对投标人建立的人员培训制度进行评分，最高2分。内容制度完整，制度条理清晰，培训合理的2分，内容存在不足或内容片面不完整的1分，无相关内容0分。 |
|  |  | 主观 | 2 | 7.3针对投标人建立的台账、档案管理制度进行评分，最高2分。有专门的档案制度且制度完整，制度条理清晰的2分，内容存在不足或内容片面不完整的1分，无相关内容0分。 |
|  |  | 主观 | 2 | 7.4针对本项目的内部考核制度:评委根据投标人提供的针对本项目的检查监督制度、违规处罚制度进行评审，最高2分。内容制度完整，制度条理清晰2分，内容存在不足或内容片面不完整的1分，无相关内容0分。 |
| 8 | 设备投入 | 客观 | 12 | 8.1拟投入本项目的主要机械设备中，凡具备草坪修剪机、绿篱修剪机、高压喷雾器、高整枝机(或油锯)、挖掘机、树枝粉碎机六项的，得12分，每少一项扣2分。前述六项养护机械设备要有原始发票影印件或其它有效的证明材料才可得分。以租赁方式取得的除原始发票影印件或其它有效的证明材料外还需要租赁合同，否则不得分。 |
|  |  | 主观 | 1 | ## 8.2针对拟投入使用的除8.1所列外的其他机械设备是否满足养护项目实际规模，各类养护机械设备数量及比例配置是否合理进行评分，最高得1分。其他机械设备配备充足、比例合理、完全满足需求工作的1分，机械设备基本满足需求的，无其他辅助设备的0.5分，无其他机械设备的0分。 |
| 9 | 难重点分析 | 主观 | 5 | 9.1根据投标人对拟承接项目的难点把握、关键点诊断及其解决方案进行评分，最高5分。 方案针对项目有分析，难点，关键点问题有指出，并有对应解决方案的5分，方案针对项目有分析，难点，关键点问题有指出，但是无针对性解决方案，或解决方案空乏不适用，3分，重难点分析浅显，内容简单的1分，无方案或分析内容完全偏离项目的，无意义的0分。 |
| 10 | 合理化建议 | 主观 | 3 | 10.1根据投标人针对项目的合理化建议进行评分，最高3分。建议有针对性，能有助于后期服务的3分，建议内容空泛，仅有少量有针对性内容，但具有一定实用性的1.5分，未提供或无实际意义的0分。 |
| 11 | 服务承诺 | 客观 | 5 | 11.1投标人承诺在0.5小时内响应，在接到通知2小时内到现场且能提出具体落实措施的，得5分；投标人承诺在0.5小时内响应，在接到通知3小时内到现场且能提出具体落实措施的，得3分；投标人承诺在0.5小时内响应，在接到通知4小时内到现场且能提出具体落实措施的，得2分；不满足或措施不可行或无措施的不得分。 |

- 2、价格评分(满分11分)

参与评审的价格=投标总价

以满足采购文件要求且参与评审的价格最低的投标人的报价作为评标基准价，得11分；

其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×11%×100[此式计算结果以四舍五入法整合到小数点后二位，中间计算过程不予保留]。

本项目资格审查、商务技术评审过程涉及的营业执照、资质(资)证书、身份证、合同、奖项及荣誉证书等原件，评标委员会有权通过远程视频等方式要求投标人出示原件或提供原件来源的官网(或系统)的网址，投标人应予以配合，否则与资格证明相关的将视为资格审查不合格，与评分有关的不予配合部分按零分处理。

# 第五章  合同文本

镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目合同

项目名称：镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31）

甲方：宁波市镇海区农业农村局、宁波市镇海区贵驷街道办事处乙方：

签定日期：2025年   月    日

签定地点：浙江宁波镇海

镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31）合同

宁波市镇海区农业农村局、宁波市镇海区贵驷街道办事处（以下称甲方）

（以下称乙方）

镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31）通过公开招标方式落实养管单位，确定乙方中标。现根据《中华人民共和国民法典》和采购文件相关规定，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，达成如下协议：

- 养护范围及工作内容

1、养护范围：

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31） | 2025年8月1日至2026年12月31日。 | 约1907.74亩林带、232208平方米河道绿化及设施养护，甲方出资的在有关规定限额内的苗木补种、移植、场地内配套基础设施建设修复等 |

注：以上面积为预计面积，中标后根据实际养护面积按实调整。以上面积一般以贵驷街道行政区域为界，有特别约定的从其约定。

2、养护管理的基本内容

养护管理工作包括除草、杀虫、施肥、修剪、培土、浇灌等绿化养护，设施维护，绿化养护区域内的卫生，苗木补种、移植，场地内配套基础设施建设修复等工作。具体详见采购文件中的《镇海区生态林带和主要河道绿化养护技术标准》

- 承包形式和费用

承包方式：包工包料

本项目单个年度的养护费为：       元，其中河道绿化养护每平方米     /㎡/年，生态林带绿化养护每亩    /亩/年。

不足一年时按月换算应除以12，不足一个月按天换算应除以30。

本项目的合同总价包含2025年8月1日至2026年12月31日服务期全部费用，应包含：养护人员等人员工资[包括人员基本工资、奖金、各类福利和补贴(如高温补贴、加班补贴、危险作业补贴等)、社保(养老、医疗及失业三金)、人身意外伤害险等]；人员工作服、作业工具、肥料、水电费、喷洒农药及除杀虫剂等各类耗材；养护范围内死苗补种费（采购文件第二章第三部分考核办法中规定除外）和设施零星修复等；车辆、油耗等各类设备设施使用及维护费；垃圾清运及处置费；养护范围内违章建筑、农作物的清理及处置费；防汛防台等应急费用（救灾费用另行约定）；管理费(包括管理人员工资、福利、补贴和培训费和其他管理费用等)；其他与苗木养护相关的一切费用(包括环境保障等费用)、利润和税金。

本项目的投标总价包含养护期2025年8月1日至2026年12月31日全部费用，实际养护期不足合同约定期限的，按实际养护期采用倒扣的方式结算。

本项目的投标总价不包括养护范围内的苗木补种、移植、配套基础设施建设等费用，苗木补种费、移植费及配套基础设施建设费按合同条款第9条所述结算。甲供苗补种、移植后，养护费不另行计算，相关养护费已一并考虑于合同价中。

付款：

付款条件

（1）第一年养护期开始前（合同签订后）7个工作日内支付养护合同金额的20%作为预付款，该预付款每个季度回扣25%，扣完为止；

（2）养护期内，先养护后付款，按季度支付，在下一季度按考核成绩核拔上季度经费，当季度养护经费=年度合同价款的25%-预付扣回款-考核扣款（或+考核奖励）。

每次款项支付前中标单位须提供相应票据。

合同履行期间，乙方的合同价不因市场因素和政策的变动而调整，如发生服务量的增加或减少，则根据实际数量结合中标综合单价或上浮调整后的单价予以调整，增加的面积均于次月起结算。若养护面积增加数量较大，导致增加额超出采购合同额10%以上时，按照相关管理办法执行。

- 承包期限

2025年8月1日至2026年12月31日。

- 养护工作的质量要求：

达到镇海区生态林带及河道绿化养护技术标准；

- 双方职责

（一）甲方职责

1．提供给乙方本合同所述养护项目、有关养护设施及相关资料；

2．对乙方养护管理项目进行监督和考核检查；

3．按规定核拨给乙方养护经费（区农业农村局先核拨给贵驷街道，贵驷街道再拨给乙方）；

4．合同期限届满，对本合同养护项目设施量进行清点；

5、负责处理好有关单位因建设需要挖掘绿化带的政策处理和经济赔偿。

（二）乙方职责

1．由乙方承包养护的本合同养护项目应达到镇海区生态林带及河道绿化养护技术标准。承包养护期限内，乙方应按照《镇海区生态林带和河道绿化养护技术标准》合理组织，精心养护，保质、保量完成养护管理任务。

2．对本合同养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方同时要将养护项目的劳动人员如上岗证、社保情况、劳动合同报甲方备案，人员必须是乙方企业人员。

3.对本合同养护项目实施养护管理所需的养护管理房由乙方自行解决。

4．承包期限内，合同养护项目苗木死亡或缺失（自然灾害、林相改造、征占用、自然枯死等报损除外）、设施量发生减少及毁损的，乙方应予及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量无减少、无毁损。

5．乙方应定期向甲方提供养护管理计划及有关措施，以便甲方进行监督考核。

6．乙方在搞好日常养护工作的同时，也要管理好其他附属设施，必须配合甲方参加市、区布置的各重大节庆和重大活动的临时布置任务。

7．乙方必须重视安全工作，确保全年不出安全责任事故。如发生安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

8。乙方须为全体作业员工购买社保（养老、医疗及失业三金）或人身意外等其他保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。乙方聘用的员工在合同期结束后由乙方自行处理。

9、乙方应无条件地按甲方指令对养护范围内现有空缺地的甲供苗木进行补种、移植及配套基础设施建设，相关费用于结算时按如下考虑：

1）工程结算定额：《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（最新版）；《浙江省建设工程施工费用定额》（最新版）；《浙江省工程建设其他费用定额》(最新版)；《浙江省建设工程计价规则》（最新版）；《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；《建设工程工程量清单计价规范》（最新版）。取费：按照相应工程中值取费，市区税金(按一般计税法，现行法定税率)，不计取提前竣工增加费、夜间施工增加费、行车、行人干扰增加费、优良工程奖励费及特殊地区增加费。

2）工程结算时信息价采用实施当月同期同地信息价。信息价采纳的先后顺序为：《宁波建设工程造价信息（园林苗木专刊）》、《宁波建设工程造价信息（综合版）》镇海栏、《宁波建设工程造价信息（综合版）》宁波栏、《浙江造价信息（综合版）》，无信息价的经甲方签证。

3）相关费用按上述定额和信息价等计取结合本项目下浮率，其中本项目下浮率=（中标价/招标最高限价-1）*100%，作为结算价格。

4）补种采购苗木时，苗木由甲方提供，须确保95%成活，死亡部分苗木由养护单位按照苗木采购价格赔偿，种植费用由招标人（或招标人指定单位）承担，若低于95%成活率，则由养护单位全部承担死亡树木价格及种植费，若补植，则补植成活树木的种植费由招标人（或招标人指定单位）承担。移植苗木时，须确保90%成活率，死亡部分苗木由养护单位按同树种同规格或同价值树木及时补种，或按该树木最新宁波建设工程造价信息价赔偿（若无信息价，则按市场询价确定），种植费用由招标人（或招标人指定单位）承担；若成活率低于90%，则由养护单位全部承担死亡树木资产价格及种植费，若补植，则补植成活树木的种植费由招标人（或招标人指定单位）承担。

5）甲供苗补种、移植后，养护费不另行计算，相关养护费已一并考虑于原合同价中。

- 养护工作机械、设备、工具：

承包单位需按承包的养护区域和养护面积及工作需要，自行购置所需机械、设备、工具。

- 安全工作：

乙方必须切实做好安全文明打捞，遵守安全作业、社会治安等有关规定。如发生工伤或安全事故，造成人员伤亡或财产损失，均由乙方自行承担一切经济损失或责任，与甲方无任何关系。

- 分包与转包

本项目不得转包、项目主体或关键部位不得分包。

- 养护技术标准和考核细则

详见“采购文件第二章 采购需求”

- 苗木养护要求

详见“采购文件第二章 采购需求”

- 履约保证金

本项目履约保证金额为年度合同总金额的1%；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等甲方认可的非现金形式；乙方应于合同签订后3日内将履约保证金交至甲方指定账户。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同履行完毕后无息返还（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

- 违约责任

1、乙方必须随时接受甲方或上级管理部门的监督检查和指导，必须无条件服从甲方和市组织的一些突击性任务及检查活动，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。

2、由于乙方主观原因，导致合同终止被解除的，乙方因此而遭受的损失，由乙方独立承担，甲方不负任何责任，并没收1%违约金。

3、其他违约责任见“采购文件第二章 采购需求。

- 合同的延期

本合同终止时，乙方应及时办妥移交手续并全体撤出甲方场地，因乙方原因造成未能及时移交的责任由乙方承担，延期期间乙方应同样履行合同义务且延期期间的服务费甲方不予支付，未尽到其履行义务的，甲方有权按考核办法从其应得服务费中扣除相应款项；因甲方造成的原因由甲方承担，延期期间服务费用按原合同价的标准执行 。

本项目若因乙方于服务期被甲方提前强制解除合同的，为确保项目的正常养护，甲方可另行聘请其它中标候选人或重新组织采购活动完成为止。

合同履行过程中，双方可根据有关法律、行政法规规定，结合甲方实际情况，经协商一致后订立补充协议。补充协议视为本合同的组成部分。

- 不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 合同争议的解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请项目所在地人民法院起诉。

- 合同的终止

1、如乙方因管理不力，一年中有二个季度考核分都在80分以下的，甲方有权单方面终止本合同。

2、合同有效期内，如因甲方上级机构的相关管理政策变动，由甲方提前一个月告知乙方，本合同即终止。

- 合同生效及其他约定事项

- 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且合同上传“政采云系统”后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议报镇海区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同执行中相关的税费均由各方自理。

- 其他约定: 本合同壹式   陆   份，甲方肆份，乙方贰份。合同经甲方及乙方各方法定代表人或授权人签章后且本项目采购监督管理部门备案后方为生效。

- 本项目采购过程中形成的文件资料为合同组成部分。

- 本合同未尽事宜，可向双方约定后作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

- 镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护承诺书。

| 甲方名称：宁波市镇海区农业农村局 （盖章） | 甲方名称：宁波市镇海区贵驷街道办事处 （盖章） | 乙方名称： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人(或单位负责人)： 签约代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 单位地址： 日 期： 年 月 日 | 法定代表人(或单位负责人)： 签约代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 单位地址： 日 期： 年 月 日 | 法定代表人(或单位负责人)： 签约代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 单位地址： 日 期： 年 月 日 |

7、	镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31）养护单位承诺书

宁波市镇海区农业农村局、宁波市镇海区贵驷街道办事处(甲方单位名称) ：

一旦我单位中标，我方承诺如下：

- 我方承诺：

1.1 本项目如进行转包或未经采购人同意进行分包，甲方有权向政府采购监督部门上报，将我公司纳入采购黑名单，给采购人造成损失的，由我方承担，同时无需返还1%履约保证金。

1.2 若我方在一年中有二个季度考核分都在80分（不含）以下的，甲方有权按合同启动清退程序，单方终止与我方签订的本合同，并清退我方，由此造成甲方的损失由我方承担，且我方不再参与本项目的下轮投标。

- 保证在养护期限内严格按照《镇海区生态林带和河道绿化养护技术标准》，合理组织，精心养护，保质保量完成养护任务。

3、我方将明确项目负责人、技术负责人、巡查员及养护人员，上报清单附于合同后。

4、我方完全接受宁波市镇海生态林带管理有限公司的管理，及时解决养护过程中出现的各类问题。

5、我方为全体作业员购买各类保险，重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故，如发生安全生产责任事故或交通事故，由我方承担一切责任及损失。

6、违反以上任一要求，甲方有权终止合同。

7、若我方合同被甲方单方终止，则甲方有权指定本项目次位中标候选单位临时接管养护，我方对此将不会提出任何异议。

承诺单位盖章：

承诺单位负责人签字：

时间：     年    月    日

# 第六章　投标文件格式

一、资格/资信商务技术文件格式

1.资格/资信商务技术文件的外包装封面格式：（仅供参考）

资格/资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格/资信商务技术文件封面格式：（仅供参考）

正本/或副本

- 资格/资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.关于资格的承诺函：

关于资格的承诺函

致：_______     __（采购人名称）：

_______     __（投标人名称）自愿参加项目编号为      的 项目名称      的投标，现就投标人资格声明如下：

1、我单位为法人/其他组织/自然人。

2、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)、具有独立承担民事责任的能力；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)、法律、行政法规规定的其他条件。

3、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

5、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

6、本投标文件自开标之日起90天内有效。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日            期：

4. 法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）；

5、法定代表人授权委托书格式：（授权代表参加投标的须提供）

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约过程等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或签章）：                           法定代表人（签字或签章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：1、法定代表人及授权代表身份证复印件（正反面）；

2、授权代表社保证明（2025年1月至今任意一个月社保证明）；

6、法定代表人身份证明格式：（法定代表人参加投标的须提供）

法定代表人身份证明

致：_______     __（采购人名称） ：

我单位_______     __（投标人名称）的法定代表人为_______     __，与我单位营业执照的法定代表人一致，现由其参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等过程具体事务和签署相关文件。

法定代表人信息如下：

姓名：       性别：      年龄：      职务：   _

身份证号码：

特此证明。

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）：

7、特定资格条件要求提供的资格证明材料：中小企业声明函或其它规定视为中小企业证明资料

8、技术条款响应表

标项：1

| 序号 | 采购文件 技术条款要求 | 投标文件 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1、须与采购文件第二章采购需求比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日            期：

9、商务条款响应表

标项：1

| 序号 | 采购文件的商务条款要求 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明，如无偏离请在上表注明，完全响应招标文件内容。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日            期：

二、投标报价文件格式

1、投标报价文件的外包装封面格式：（仅供参考）

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、投标报价文件封面格式：（仅供参考）

正本/或副本

- 投标报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3、开标一览表格式：

开标一览表

招标项目名称：                              招标编号：

标项：                                                             单位：元（人民币）

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 服务期限 | 单价 | 服务期内总价（元） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道绿化养护 | 232208 | ㎡ | 2025年8月1日至2026年12月31日 | 元/㎡/年 |  |  |
| 1 | 生态林带养护 | 1907.74 | 亩 | 2025年8月1日至2026年12月31日 | 元/亩/年 |  |  |
| 投标总价：大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明： |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标文件中开标一览表投标总价与政采云系统“开标一览表”中录入的总价不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

3、投标单价不得超过预算单价上限否则投标无效。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日            期：

4、投标函格式：

投 标 函

致浙江国信工程管理咨询有限公司：

（投标人全称）    授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （采购编号、采购项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

提供采购文件中“投标人须知及前附表”规定的全部投标文件；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（3） 保证遵守采购文件有关条款规定。

（4） 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（5） 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（6） 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或签章）：

日      期：     年   月   日

5、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项：                                                                  单位：人民币（元）

河道绿化养护:

| 序号 | 提供服务项目 | 数量 | 单 价 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费用[包括人员基本工资、奖金、各类福利和补贴(如高温补贴、加班补贴、危险作业补贴等)、社保(养老、医疗及失业三金)、人身意外伤害险等] |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 场地费 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 物料消耗 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 税金 |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |
| 5 | 小 计 |  |  |  |  |
| 投标合计 |  |  |  |  |  |

生态林带养护：

| 序号 | 提供服务项目 | 数量 | 单 价 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费用[包括人员基本工资、奖金、各类福利和补贴(如高温补贴、加班补贴、危险作业补贴等)、社保(养老、医疗及失业三金)、人身意外伤害险等] |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 场地费 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 物料消耗 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 税金 |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |
| 5 | 小 计 |  |  |  |  |
| 投标合计 |  |  |  |  |  |

注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作

2、此表中的人员数量等应与技术文件中承诺拟投入的数量一致，否则按照数量多者为准金额不变。

3、人员工资标准不得低于当年度宁波最低工资标准，否则无效标。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日            期：

6、中小企业声明函格式

中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市镇海区农业农村局（单位名称）的镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31）（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

镇海区贵驷片区生态林带及主要河道绿化养护项目（2025.8.1-2026.12.31）（标项名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为_____________________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为___  _万元，资产总额为___  _万元，属于_  ___ 企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

7、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |