关于政策资金管理信息系统升级改造项目

公开招标文件

项目编号：ZHZFCG2019041G036

项目名称：政策资金管理信息系统升级改造

采购人：宁波市镇海区财政局

招标人：宁波市镇海区政府采购中心

2019年9月5日

目录

第一章   公开招标公告

第二章   招标需求

第三章   投标人须知

第四章   评标方法及评标标准

第五章   镇海区政府采购合同（服务）

第六章   投标文件格式

第一章 关于政策资金管理信息系统升级改造项目

公开招标公告

项目编号：ZHZFCG2019041G036

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及镇海区政府采购有关规定，现就政策资金管理信息系统升级改造项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、采购项目的名称、需求

1、项目名称：政策资金管理信息系统升级改造

2、采购需求：政策资金管理信息系统开发

- 二、采购项目预算金额、最高限价

1、预算金额：600000元

2、最高限价：600000元

- 三、采购项目需要落实的政府采购政策

执行政府采购相关政策。

- 四、合格投标人的资格与要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定条件；

2、特定条件：

（1）本项目不接受联合体投标，不允许转包。

（2）售后服务机构：宁波市外的投标人应在本项目中标公告发出之日起五个工作日内在本地设立经工商注册登记的分支机构，否则视为放弃中标，由排名次之的中标候选人替补，依此类推。

- 五、招标公告期限、领取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、公告期限：2019年9月5日至2019年9月12日

2、领取时间：2019年9月5日至2019年9月12日，节假日除外，9：00--11：00 ；14：00—16：30（北京时间，下同）。

3、领取地点：宁波市镇海区骆驼街道金华南路55号三楼326室。

4、招标文件现场领取，领取时应提交以下资料：

（1）《领取政府采购招标文件介绍信》原件；（按附件格式填写）

（2）企业法人营业执照副本及复印件（加盖单位印章）；

（3）领取人有效身份证件及复印件。

5、招标文件免费领取。

- 六、投标截止时间和地点

投标人应于2019年9月27日9时前将密封的投标文件送交到宁波市镇海区骆驼街道金华南路55号三楼开标厅三，逾期送达或未密封的将予以拒收。

- 七、开标时间及地点

开标于2019年9月27日9时在宁波市镇海区骆驼街道金华南路55号三楼开标厅三进行，投标人可派授权代表出席招标会。

- 八、投标保证金

投标保证金人民币6000元。

账户：宁波市镇海区公共资源交易工作管理委员会办公室保证金专户

开户银行：宁波银行镇海支行

银行地址：宁波市镇海区骆驼街道东邑北路666号

账号：52010122000538071001197

★1、投标人应将投标保证金在2019年9月26日16时前以汇票、电汇、支票等形式交纳，投标保证金以到达保证金专户内的时间为准，投标人应充分考虑投标保证金汇（转）款手续办理时间、资金在途时间等，确保投标保证金按招标文件规定的时间到达保证金专户。汇（转）款时，采用电汇（异地汇款）的方式。不要采用“宁波同城实时清算系统”转账方式。未按规定交纳引起的投标保证金无效，责任自负。

★2、收款人对缴入的保证金不开具收款收据，请投标人务必保存好缴纳投标保证金的银行回单，查询投标保证金是否到账，须提供支付回单复印件。宁波银行联系电话：0574-86276787

- 九、采购人的名称、地址和联系方法

名称：宁波市镇海区财政局

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

联系方法：0574-89389655

- 十、采购代理机构的名称、地址和联系方法

名称：宁波市镇海区政府采购中心

地址：镇海区骆驼街道金华南路55号E座3楼

联系方法：0574-89287197

- 十一、采购项目联系人姓名和电话

采购单位联系人：顾源；联系电话：0574-89389655

宁波市镇海区政府采购中心联系人：周素文

联系电话：0574-89287197  传真：0574-86276593

- 十二、其他

1、投标人认为招标文件和采购过程使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和招标人提出质疑。投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、投标人信用信息查询渠道及截止时点：

在2019年9月5日之前，在中国政府采购网、浙江省政府采购网、宁波市政府采购网信用记录，如有不良行为记录的，按不良行为记录处理的规定执行。

3、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十三条规定处理。

- 十三、采购监管及投诉受理单位

镇海区采购办；联系电话：0574-89389666

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

2019年9月5日

附件：《领取政府采购招标文件介绍信》

附件：

领取政府采购招标文件介绍信

采购人、招标人：

兹有     同志，身份证号        ，职务      ，代表我单位前来你处领取           项目（项目编号：         ）的招标文件。

我单位符合招标公告所要求的合格投标人条件，如有不符，责任一切由我单位承担。

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |  |
| 领取人 |  | 电话 |  | 手机 |  |  |
| E-MAIL |  |  | 传真 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  | 标项 |  | / |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：

法定代表人（签名）：

领取时间：     年   月    日

第二章  招标需求

- 一、项目建设背景

- 为了体现国家的经济政策，鼓励促进企业的健康发展，发挥企业在国民经济和社会发展中的重要作用，提高企业核心竞争力，我区依托互联网开发建设支持经济发展专项资金申报服务平台，大大提高了财政专项资金管理使用透明度，方便了社会各界查阅相关经济政策、跟踪专项资金申报动态、监督专项资金使用情况，有效地促进财企交流互动。

- 随着经济社会的不断发展和政策资金管理体制改革的不断深入，政策资金管理的需求日益拓展，支持经济发展服务工作的对象、手段、主体呈现新的特点，对管理部门以改革创新精神开创服务发展的新局面提出了新课题。因此，建议结合浙江省根据国务院“让数据多跑路，群众少跑腿”精神提出的“最多跑一次”政务服务要求，以企业需求为导向，更广范围、更深程度、更高层次地依托“互联网+”和大数据,对本区原先建设的政策资金管理系统进行全面优化升级改造。

- 二、项目建设目标

- 当前政策资金管理系统以“政策文件”为驱动，以“政策项目”为主线，提供从文件下达、预算管理、项目设置、项目发布、项目申报、项目受理、项目审核到资金拨付一站式管理。通过镇海区经济政策资金系统的综合运用，能较精细的掌握各项目的具体情况，及时对项目进行发布、申报、受理、审核等操作，实现资金拨付。但随着各项财政改革的推进，政策资金管理的内外部环境发生了深刻的变化。根据当前政策资金管理的新要求，信息系统需要达到如下六个目标。

- 1、全流程无纸化建设

- 建设电子资料库实现项目申报过程中申报材料的可复用性。经数字签名签章的电子资料自动登记归档成电子档案，可提供给各环节业务办理使用。

- 2、流程配置化建设

- 建设工作流平台实现项目中业务流程的定义、运行、监控和管理。通过业务流程，将系统中动态变化、相互依赖的活动、资源、任务、工作流、约束、授权等要素有效组合起来，并分角色来访问，使得业务操作和管理工作标准化、规范化，消除人为因素的影响。

- 3、建立政策条款规则标准体系

- 基于财政管理是贯彻实施国家财政政策和财政规章制度，有效组织财政支出，合理调剂资金，实现国家职能的重要手段。通过把握涉企项目支出管理的特点和规律，梳理并建立政策条款规则标准体系。同时，对可量化的政策法规数据化，并应用于项目申报设置、审核、分析、控制等业务环节，实现对财政支出活动进行计划、调节、监督、控制等一系列活动作为有效支撑。

- 4、创新财政大数据应用

- 充分挖掘释放数据资源的潜在价值，着力建设综合数据查询、专项监管分析、预测及决策支持三类典型应用，依托大数据智能算法对财政内外数据展开深度利用。

- 5、实现外部门数据协同

- 通过建设数据交换平台，积极推进财政与其他政府部门数据的互联互通，实现部门间的数据协同和信息共享。

- 6、建立跨科室的综合性应用平台

- 按照项目使用性质分为政府投资类、涉企类、涉农类等。全面整合优化各科室管理业务流程，满足不同业务、不同用户、不同阶段的管理需求，为财政其他业务拓展提供信息化生长平台，避免重复建设。

- 三、项目建设要求

- 1、科学统筹规划

- 深入剖析政策资金构成，充分认识政策资金特点，遵循政策资金运行和管理的基本规律，以前瞻性思路为引领，科学设计分类施策，实行统一的规划和建设。

- 2、流程驱动业务

- 以“政策项目”为主线，最大程度实现政策资金管理的无纸化，并通过工作流引擎驱动政策项目从文件下达、预算管理、项目设置、项目发布、项目申报、项目受理、项目审核到资金拨付的全生命周期管理。

- 3、创新数据应用

- 深度利用财政内外数据，建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制，实现基于数据的科学决策，推动财政管理理念乃至经济社会发展的进步，切实发挥财政作为国家治理的基础和重要支柱作用。

- 四、项目进度要求

- 本项目完成期限要求为自合同签订之日起6个月内完成。投标人要配合采购人确定明确的业务需求内容，并提供详细的技术框架、项目实施方案和实施计划，精确控制时间点，在严控质量的前提下，保证按期完成项目开发建设工作。

- 五、项目建设内容和技术要求

- （一）系统架构要求

- 1、应用构架

- 主要包括以下内容：

- （1）外网申报服务平台：通过依托互联网开发建设申报服务平台，提高财政专项资金管理使用透明度，方便社会各界查阅相关经济政策、跟踪专项资金申报动态、监督专项资金使用情况，促进财企交流互动。

- （2）政策资金系统管理平台：通过建设管理平台，解决镇海区财政局面向区内的企事业单位拨付政策项目资金。

- 2、技术架构

- 须采用SOA架构，各类基础业务功能和公共构件，均须进行封装并以独立服务的方式对外提供功能，整体系统通过服务之间的交互、协调和编排完成业务的整体逻辑。

- 各个应用改造的表示层要遵循“政策资金管理系统”的总体规范，通过页面集成、Portlet集成、服务集成、数据集成等方式使得“政策资金管理系统”能够将各个改造后应用集成向最终用户提供展现。

- 3、集成架构

- “政策资金管理系统”要按照采购人的具体要求做好各个已建应用系统的集成，服从采购人具体的集成工作安排，确保业务的整体开展。

- 4、部署架构

- （1）性能可扩展

- “政策资金管理系统”的部署应支持系统处理性能和容量的提高，从部署架构上可通过集群部署方式提升系统的性能，即可以根据性能要求或容量要求水平增加集群节点，从而提高系统的处理容量，提升系统处理性能。

- （2）系统高可用

- 由于硬件出故障是有一定几率的（非常低），故为了将这种几率降到更低，“政策资金管理系统”在部署时需要同时部署在多台物理机器上，降低硬件出故障几率（多台物理机器同时出故障的几率=每台物理机器故障率的乘积），从而增加系统的高可用性。“政策资金管理系统”的应用服务器的集群中会有多个节点，结合性能和高可用性，集群的多个节点必须建在不同的物理机器上。

- （3）应急方案化

- 虽然“政策资金管理系统”在考虑系统的部署方案时，需要尽量考虑采用高可用的集群部署，但有时候确实存在一些子系统或模块，因为某些原因不太支持高可用，那么这些子系统或模块在发生故障时就只能靠人工干预处理才能排除故障重新恢复服务，针对可能故障需要提供详尽的应急方案。

- （二）系统设计标准

- 1、架构设计标准

- 符合镇海区财政总体框架设计要求；

- 遵循财政部的相关技术规范，保证系统的互联性和开放性；

- 采用开放式标准接口，实现与镇海区财政已有系统及新系统的优良集成；

- 采用基于SOA的面向服务的软件分析、设计、编码的开发方法，以确保软件资产的重用性，支持服务编排和流程整合。

- 2、接口设计标准

- 数据接口应考虑其它相关系统的接口策略及具体接口关系，并提供相应技术资料。

- 在“政策资金管理系统”的内部，数据流转交互统一使用XML或JSON，对外提供服务的接口应提供各种主流标准，便于与外部系统对接。

- 利用XML或JSON、通用信息流的方式来实现内部数据的传递。

- 提供多种标准的、统一转换为XML或JSON的方式实现与外部的对接。

- 优先采用服务接口调用方式。

- 3、开发和运行平台标准

- （1）项目Web服务器标准：

| 组件 | Web Server |
| --- | --- |
| 描述 | Web服务器提供静态和动态的页面服务，并将事务性请求传递给后端的应用服务器协调处理。 |
| 服务描述 | 与客户端建立连接，客户端可以是浏览器，将请求的页面发送给客户端 调用客户端请求的服务(通过与应用服务器协作) |
| 主机操作系统 | AIX / SUN Solaris / HP UNIX / LINUX / WINDOWS等 |
| 应用软件 | Nginx或Apache httpd |
| 可用性 | 可采用多台以服务器组成群集。 |

- （2）项目应用服务器标准：

| 组件 | 应用服务器 |
| --- | --- |
| 描述 | 应用服务器用于支持各系统业务服务的部署、运行 |
| 服务 | 提供Java运行环境 提供业务功能实现 |
| 主机操作系统 | AIX / SUN Solaris / HP UNIX / LINUX / Windows等 |
| 应用软件 | Weblogic或Tomcat |
| 可用性 | 可通过多台服务器组成群集及Web服务的流量分发功能，使其不出现‘单点故障’（single-point-of-failure）。 |

- （3）项目数据库服务器标准：

| 组件 | 数据库服务器 |
| --- | --- |
| 描述 | 数据库服务负责业务数据的存储管理 |
| 服务 | 提供对数据的更新操作（增、删、改） 提供数据查询操作 |
| 主机操作系统 | Windows/AIX / SUN Solaris / HP UNIX 等, 以及国产主流操作系统 |
| 应用软件 | MySQL等数据库 |
| 可用性 | 数据库服务器采用双机热备方案，提高可用性 |

- （4）项目客户端标准：

| 组件 | 客户端 |
| --- | --- |
| 描述 | 客户端提财政、预算单位用户操作界面 |
| 服务 | 提供网上工作平台的操作界面 |
| 主机操作系统 | Win7以上版本 |
| 应用软件 | 定制开发 |

- （三）功能要求

- 1、外网申报服务平台

- 依托互联网，通过访问外网服务平台，社会各界可以查阅到我区出台的各类经济政策文件，动态了解区财政支持经济发展专项资金的申报通知、资金公示等信息，特别是在本平台注册的企业（单位）和个人还可以方便地查询到自2011年以来各自申报过的专项资金历史情况、下载相关资金拨付文件、跟踪当前正在申报的专项资金办理状态，注册企业（单位）和个人可通过该平台实现在线申报各类财政专项资金。外网服务平台建设内容分为信息服务和办事服务，主要包括以下内容：

- （1）平台首页：首页需要提供注册入口、登录入口、网上咨询入口，展现内容包括但不限于：通知公告、申报通知、资金公示、政策文件；

- （2）政策文件：提供工业、现代服务业、民生服务业、建筑业、开放型经济、城市经济、科技、金融、品牌、人才等政策文件的查阅；

- （3）申报通知：发布各类专项资金的申报通知文件；

- （4）资金公示：发布各类专项资金申报、审核结果的公示信息，包括详细的申报对象名单、奖励依据以及奖励金额；

- （5）资料下载：提供网上资料下载服务，包括政策文件、申报通知、资金公示等文件的下载；

- （6）网上咨询：提供网上在线咨询服务，包括政策和申报咨询、资金拨付咨询、平台操作咨询等，用户可凭受理号查询相关咨询的办理状态；

- （7）用户注册：企业（单位）和个人可以在线注册为平台的注册用户，注册时需要提供企业和个人的资质、身份证明材料和帐户关联手机号码。通过使用工作流进行流程配置，实现注册进度跟踪等功能；

- （8）申报服务：用户注册成功后，即可以登陆平台，但尚未经系统管理员审核或审核不通过的用户仅可查看注册信息，进行网上咨询；审核通过的用户，可查看历史申报项目和当前正在申报项目的相关信息，也可进行网上咨询，同时实现专项资金的网上在线申报。通过使用工作流进行流程配置，实现申报进度跟踪等功能；

- （9）资料维护：注用户登陆平台后，可以维护企业（单位）和个人的名称等信息、变更关联手机号码、修改密码、开户银行帐号、相关联系人等；

- （10）微信公众号内容推送：系统将图文、自动回复、咨询消息等类型的消息推送至微信服务端，在微信公众号对话窗口下与用户进行互动。社会公众通过关注“镇海财政企业服务平台”微信公众账号，及时掌握平台发布各类经济政策文件、申报通知、资金公示等内容的动态信息。

- 2、政策资金系统管理平台

- （1）基础信息：实现对相关类别信息的维护以及初始化信息设置功能；

- （2）政策管理：包含了政策文件的登记、审批、发布,政策条款的分解、指标挂接和审批；政策文件发布成功后，对外在外网服务平台中进行政策文件的对外公示，及问题答疑；同时将相关政策法规信息主动推送给在平台注册登记过的财政扶持对象主体，使得更多的人能够及时获知政策；

- （3）预算管理：实现“二上二下”政策资金预算编审结果的录入、本级年度预算指标的初始化、专项指标的分解、预算指标及专项指标的中期调整、年度清理，上级预算指标的初始化、年度预算指标录入、年度清理。通过使用工作流进行流程配置，可以根据业务的需要灵活配置节点；

- (4) 计划管理：实现对技改、科技研发等实行“先计划、后验收、再补助”管理模式的政策项目，利用系统进行全程管理，增强对计划项目的跟踪监管，避免超计划补助或计划内对象重复补等问题；

- （5）申报管理：主要包含了申报计划、设置、发布、申报、受理、审核、公示、项目结转等过程；

- （6）资金拨付：系统申报审批结束后的项目在“财信系统”支出时要明细到具体项目以及扶持对象，通过区级资金和上级资金的拨付登记管理，与“财信系统”进行对接，实现跨系统数据的互通，可以通过本系统查看项目进展情况和项目支出情况，把握项目进度；

- （7）资金监管：在项目实施中，预算部门（单位）不仅要持续地监控项目各项活动的进展情况，同时还要监测和评估项目达到预期结果的可能性。预算部门（单位）要建立绩效跟踪监控机制，定期采集绩效信息并汇总分析，对绩效目标的实现情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效目标实现程度与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正；

- （8）查询统计：数据分析及展示平台支撑智能管理，对财政业务数据进行分析，按需定制产生相应的查询、报表；

- （9）网站管理：实现对外网申报服务平台的日常管理，包括平台站点管理、信息发布以及用户注册审核等；

- （10）系统管理：实现用户注册、用户登录、用户管理、角色管理、配置管理、权限管理、附件管理、短信管理、通知公告发布、系统设置等功能；

- （11）短信功能：提供针对系统内特定用户发布短信的功能，便于发布通知；提供针对每个手机号码查询短信发送记录和接收情况等功能。

- （四）非功能性要求

- 1、系统性能要求

- 交易响应时间要求

- （1）交互类：平均响应时间<2 秒；峰值响应时间<5 秒；

- （2）简单查询：平均响应时间<3 秒；峰值响应时间<5 秒。

- （3）复杂查询：平均响应时间<5秒；峰值响应时间<10秒；

- （4）分析型业务：原则上小于10秒，视具体业务而定；

- （5）展示类业务：平均响应时间<2 秒；峰值响应时间<5 秒。

- 2、系统可靠性

| 层次 | 关键机制 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面层 | 部署设计 | 根据交互内容的类型（例如内容属性，重要程度等）将WEB应用分开部署，避免相互影响，首先保障关键业务的正常运转。 |
|  |  | 灾难恢复，灾难发生后，核心系统应在24小时内恢复 |
|  | 冗余机制 | Web服务器采用集群的方式，系统自动失效转移，避免单点故障。 |
|  |  | 采用集成门户时建议仍然保留各业务系统单独登录的机制，这样当门户出现问题时各应用系统仍然能够使用。 |
| 应用层 | 事务可靠性 | 设计合理的事务回滚机制，业务失败时能够完整的回退，保障业务一致性。 |
|  | 监控机制 | 建立完备的管理监控机制，发生问题时能够快速的发现和定位，支持人工干预。 |
|  | 集群机制 | 建立集群，实现故障的快速接管。 |
|  | 日志机制 | 提供日志和错误处理方法，便于及时发现问题。 |
|  | 业务可靠性 | 系统应保证在正常情况下和极端情况下业务逻辑的正确性。包括无单点故障，系统应不受任何单点故障的影响；系统应能够在一小时内从故障中恢复。 |
| 数据层 | 热备机制 | 建立数据库的双机热备，故障时能够快速接管，保证访问的可靠性。 |
|  | 备份恢复机制 | 建立数据的在线备份机制，数据被破坏时能够快速恢复。 |
| 系统服务层 | 系统平台可靠性 | 平台和应用软件应具有稳定性、可靠性、容错性、健壮性 |

- 3、可用性

- （1）必须避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行。

- （2）系统应保证7×24小时可以使用。

- （3）一年内软件可用性大于99.99%。

- （4）支持故障转移和负载均衡。单个物理设备、模块、组件故障不影响系统运行，并能支持故障转移和负载均衡，在运行环境下提供7X24小时不间断可靠服务。

- （5）能够对资源的性能和负荷的峰值进行限制和管理，控制用户数或者负荷的无限制扩张，防止出现响应时间过长和拒绝服务。

- 4、安全性

- （1）等级保护要求。系统安全等级要求为三级，系统必须符合或超过该级别下国家和招标人规定的有关安全性要求。

- （2）身份认证要求。系统应提供标准的身份认证功能，确保只有合法用户才能登录系统，满足业务人员数字证书身份验证机制，以及核心数据的数字签名，确保系统运行安全。

- （3）权限管理要求。系统提供权限管理功能，用以增加、修改、删除用户、用户组，设置用户、用户组的功能权限和数据权限。

- （4）加密存储要求。对系统中招标人认可的关键敏感数据，需要进行加密存储的，应提供加密存储功能。

- 5、可扩展性

- 系统设计时应采用SOA的架构思想和模块化的设计，每一模块在功能和结构上都相对独立，模块之间的联系仅通过统一的标准的接口来实现。当设计新模块时，无须考虑其他模块的内部结构。

- 6、可维护性

| 层次 | 关键机制 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面层 | 系统管理 | 提供用户日常管理维护工具。 |
|  | 权限管理 | 提供对工具使用的权限管理。 |
|  | 内容展示 | 统一内容管理和内容定制 |
| 业务服务层 | 系统配置 | 系统参数、业务引擎等可配置 |
|  | 日志机制 | 提供针对传输数据日志的多种查询统计，如针对业务数据名称、数据传输的时间、数据传输发起者的姓名等进行的查询。 |
| 数据层 | 数据管理 | 提供针对数据的修改删除工具，严禁直接从数据库中修改删除数据 |
| 系统服务层 | 系统接口 | 要求应用系统应用层次的构件提供管理接口，以方便对应用系统进行管理和优化。 |
| 其他 | 系统升级 | 要求应用软件能够被简单方便地修改和升级。 |
|  | 系统开发 | 详细完整的需求分析、系统设计、软件开发、系统测试等阶段的设计文档和用户使用指南 一致的编程语言 – Java/J2EE 使用业界标准建模工具，符合UML标准 提供所有的源代码，源代码包含必要的JavaDoc 注释 |

- 7、信息可追踪性

- 数据应具备较好的可追踪性，对于任何信息流，不仅要记载该信息流的目的地，还要记录该信息的来源和操作人员信息，最大限度地挖掘出计算机所存储信息的价值，有利于划清事故责任。

- 8、系统实施阶段性要求

- （1）需求分析

- 投标人本阶段工作要求具体包括但不限于以下内容：

- 1）制定本阶段详细工作方案。内容至少包括进度安排、详细的工作（安排）分工、人员组成及人员资质说明等内容。

- 2）投标人应先制定需求分析标准和规范。

- 3）投标人须严格按照需求分析标准和规范进行需求开发,对本项目的业务需求、用户需求、功能性需求和非功能性需求等进行需求分析、需求描述和需求验证，形成软件需求规格说明。

- 4）投标人须成立专门部门或安排专人进行需求管理，负责需求变更和版本控制。

- 5）需求分析结束，投标人提交《软件需求规格说明书》及相关文档，由采购人组织评审，评审通过由采购人签字认可后方可进入概要设计阶段。

- （2）系统设计

- 1）概要设计

- 投标人本阶段工作要求具体包括但不限于以下内容：

- ①制定本阶段详细工作方案。内容至少包括进度安排、详细的工作（安排）分工、人员组成及人员资质说明等内容。

- ②投标人应先制定概要设计标准和规范。

- ③投标人须严格按照概要设计标准和规范进行概要设计。

- ④投标人应提出满足相应性能指标和约束的系统总体资源消耗需求。包括但不限于计算资源、网络资源、存储资源等。

- ⑤概要设计结束阶段，投标人提交《概要设计说明书》及相关文档，由采购人组织评审，评审通过由采购人签字认可后方可进入详细设计阶段。

- 2）详细设计

- 投标人本阶段工作要求具体包括但不限于以下内容：

- ①制定本阶段详细工作方案。内容至少包括进度安排、详细的工作（安排）分工、人员组成及人员资质说明等内容。

- ②投标人应先制定详细设计标准和规范。

- ③投标人必须严格按照详细设计标准和规范进行详细设计。

- ④详细设计结束时，投标人提交《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》及相关文档，由采购人组织评审，评审通过后方可进入编码阶段。

- （3）开发与测试

- 1）项目开发

- 此阶段，根据《系统设计说明书》中的内容，进入系统开发和测试阶段，实现系统从文字向实际成果的转化过程。这个阶段完成的标志是完成了《系统设计说明书》中规定的任务，实现了《需求规格说明书》中规定的所有需求。

- 2）测试工作

- 此阶段，工作内容主要包括软件功能测试和压力测试：

- ①功能测试

- 投标人按约定时间进度完成软件开发后，采购人业务、技术人员对照《软件需求规格说明书》所涉及的功能模块对软件在模拟环境下进行测试，检测系统能否满足业务需求及技术要求。

- ②压力测试

- 软件在模拟环境下的压力测试主要是检验软件的可推广性。主要包括：验证模拟环境下测试指标和支持不同网络带宽下多用户并发。

- （4）上线试运行

- 本项目的试运行是一个逐步推进的过程，体现各功能成熟一个上线一个的策略；

- 投标人应根据采购人确定的具体试运行范围，分析和判断试运行分步上线功能规模大小、软件运行环境和用户提出的具体目标等，编写《试运行工作总体实施方案》；

- 投标人应完成试运行前的环境准备工作，承担系统的安装部署、系统联调、灾备切换恢复演练和日常技术支持等工作，其中涉及与其他开发商的系统联调，须按照采购人提出的系统部署要求进行实施；

- 投标人应负责收集软件试运行过程中发现的问题和用户的二次需求，修改完善应用软件功能，优化系统性能；

- 投标人应承担发现问题、提交问题、修改问题的责任，按照采购人统一的问题处理流程执行，问题处理清单须经投标人确认；

- 投标人开发的软件存在缺陷或投标人配合不到位等原因，导致试运行工作失败或延期，责任由投标人承担。

- （5）项目验收

- 根据项目的时间进度要求，在项目不同阶段分别有项目初验、项目终验等验收事项，目的是对系统的验收过程进行控制，确保系统最终满足用户需求。

- 在系统开通投入试运行之前，需通过最终用户组织的初验测试。初验测试计划、测试内容和测试方法由投标人提出，并经采购人确认。

- 系统通过一段时间的试运行期才能进行最后的终验。在试运行期间，出现非采购人因素导致的严重系统故障的，试运行期相应顺延。投标人须在技术建议书中提供细致可行并具有操作性功能测试和验收测试方案。项目验收（含运行维护工作的验收）时，投标人应提供完整的项目管理档案，作为项目验收的依据之一。

- 六、项目实施要求

- 1、项目管理要求

- 投标人应基于成熟的项目管理方法论，结合数据应用项目建设特点，制订完善的项目管理制度、流程，合理划分项目管理的阶段，对项目进行规范化管理，确保项目实施进度和实施质量。

- 投标人必须按照CMM、RUP或ISO等行业标准，严格规范项目日常管理全过程。制定并落实需求分析、软件设计、编码与单元测试、软件测试、系统试运行、系统验收、运行维护等阶段的过程管理制度，设定流程和职责，设计各阶段产出清单。

- 投标人需明确项目实施的各种相关规范，包括但不限于：项目管理规范；软件开发规范；质量保证规范。

- 2、组织与人员要求

- 本项目成立由采购人、投标人共同组成的项目管理机构，负责整个项目的实施工作。投标人的专职项目团队必须严格遵守国家的政策法规，执行项目管理机构的各项规章制度，服从管理和调度，认真履行工作职责，圆满完成工作任务。

- 投标人必须在项目建设中，选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员专职参加该项目的建设。项目实施人员应与投标文件中所提供的人员名单相符，不经采购人许可随意变更，采购人有权追究投标人责任，并采取相应处罚措施。如特殊情况需要调整项目组成员的，应提前一个月书面通知采购人，并获得采购人的确认后才能安排调整；采购人如认为投标人的项目组成员达不到要求，有权要求投标人更换，投标人必须负责在一周之内调换符合采购人要求的项目成员。

- 投标人应选派数据应用规划设计和建设经验丰富的专人担任项目经理。投标人应为各项不同的应用开发任务分别安排具备项目管理经验的项目骨干。

- 3、软硬件环境要求

- 投标文件需要对“政策资金管理系统”升级改造后所需的硬件支撑环境及网络环境提出要求。

- 4、其他要求

- （1）实施方式要求

- 本次项目必须在宁波以现场实施方式进行，咨询规划、需求分析、系统设计、开发与测试、运维服务必须在现场。

- 现场实施地点由采购人指定，办公场所租赁、开发用PC机、办公桌椅、网络环境、通讯线路、水电及投标人员工的交通、食宿等费用由投标人自行解决承担。

- 本招标文件所述项目建设内容仅是工作概要说明，仅作为对本项目需求的初步确认，实际实施工作必须以咨询规划后提供的完整的业务需求内容为目标。采购人保留在系统开发过程中用户根据自身业务需要或业务政策的变化，结合项目实际需求，对业务需求进行增加、删除或调整变更的权利。

- （2）保密要求

- 投标人参与项目的所有人员应严格遵守采购人的保密要求签订保密协议,并由投标人担保；采购人对于投标人提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应承担保密义务。

- （3）软件产权要求

- 投标人全面承担因投标人提供的产品和技术涉及第三方产品和技术所引起的一切法律和经济责任。

- 投标人应保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。

- 本次开发的产品知识产权成果归采购人和投标人双方共有，对于由投标人自行开发的可复用中间组件产品，要求公开源码设计，不能公开的应明确说明。

- 本次开发的产品，特别是基础架构、开发组件等采购人拥有长期再次开发使用的权利。

- 七、资信商务要求

- 1、质保期：三年。

- 2、售后服务要求

- （1）提供用户现场5×8小时运维服务；

- （2）投标人在本项目上线试运行开始即要提供运维服务，同时，验收后需要提供一年的技术支持服务，费用包含在投标总价中，服务内容至少包含：

- 1）本系统运行底层软硬件支撑环境日常的监控、维护和技术支持；

- 2）系统运行过程中故障的排查、解决，保障数据应用支撑平台和各应用的稳定、准确运行；

- 3）对系统使用的用户进行培训，并及时解答用户日常提出的问题。

- 4）运维人员中50％以上必须参与过本项目的开发。

- （3）投标人须提供完整的运维服务方案，内容至少包括运维服务内容、服务方法、服务时间、服务人员配备等，并提供运维服务的年报价方案，作为以后运维合同的最高价格承诺。

- 3、支付方式：合同签订后支付合同总额的40%，软件安装平稳运行验收后10个工作日内支付合同总额的50%，余款待三年质保期满后30个工作日内付清。

- 4、培训要求

- 投标人应提供“应用及维护”两方面培训服务，其费用包含在报价中。这两方面培训分别为：业务应用人员（师资）培训、系统维护人员培训、技术服务台人员培训；

- 投标人应在区财政局举行业务人员（师资）培训，内容包括系统的使用和系统的运行维护。

- 投标人负责培训师资、教材及培训环境准备（不含培训场地、学员食宿和硬件设备），师资及教材等相关费用计入报价。

- 投标人应提供培训所需的教材和技术资料（电子档），并制作培训视频材料。在项目运维服务期间，投标人应定期更新、发布系统教材和技术资料。相关费用计入其报价总价。

- 5、业绩：提供2016年以来与本项目同等及以上规模地区的财政应用类开发或运维项目案例。

- 6、投标人根据各自的管理特点和能力，提供项目开发优势及相关认证证书。

- 八、报价要求

- 投标报价应包括服务（系统开发、运行调试等）、税费及其他等一切费用。

- 九、项目的特殊要求及说明

★1、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》规定，凡参与镇海区政府采购活动的投标人，必须在“政采云一站式政府采购云服务平台”（www.zcygov.cn）或“浙江政府采购网”（ www.zjzfcg.gov.cn）进行供应商注册登记。

★2、政府采购政策

符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的中小企业投标人，应提交《中小企业声明函》。

本项目对小型和微型企业给予6%的价格扣除。

第三章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：政策资金管理信息系统升级改造 |
| 2 | 项目编号：ZHZFCG2019041G036 |
| 3 | 采购人式：公开招标 |
| 4 | 采购人：宁波市镇海区财政局 联系人：顾源 联系电话：0574-89389655 招标人联系人：周素文 联系电话：0574-89287197 传真：0574-86276593 |
| 5 | 项目预算价：600000元。 最高限价：600000元。 付款方式：按招标文件中相关规定。 |
| 6 | 采购内容：政策资金管理信息系统开发。 |
| ★7 | 投标所提供的货物、服务国家有强制性要求的，投标人应具备相应的资格或资质。 |
| 8 | 1、投标文件按招标文件中规定的格式和顺序编制资信商务文件、技术文件、报价文件，正本各一份、副本各四份。 2、投标文件的密封、签署、盖章要求等按照招标文件规定。 3、投标人的投标文件一律不予退还。 |
| 9 | 投标截止时间、开标时间及地点：按招标文件中规定。 |
| 10 | 投标人认为招标文件有表述不清晰等疑问的，应在获得招标文件之日或者招标公告期限届满之日七个工作日内提出询问。 |
| 11 | 1、投标人如认为招标文件存在限制性、排他性或者其他违法等内容，使自己权益受到损害的，应在获得招标文件之日或者招标公告期限届满之日七个工作日内提出质疑。质疑书必须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定。 2、投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不符合一次性要求的，对其相应质疑不予答复。 3、接收质疑书联系人：姚莹 联系电话：0574-55886176 传真：0574-86276593 |
| 12 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目不收招标代理服务费。 |
| 13 | 投标保证金交纳按招标文件要求。除招标文件中规定不予退还保证金情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。 |
| 14 | 现场考察或答疑会：本项目不组织。 |
| 15 | 评标方法及标准按招标文件中评标方法及评分标准。 |
| 16 | 评标结果公告发布在www.nbzfcg.cn，zhenhai.bidding.gov.cn |
| 17 | 签订合同：按中标通知书的规定。 |
| 18 | 投标文件有效期：六十天。 |
| 19 | 解释：招标文件的解释权属于采购人、招标人。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

- 本文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等。法律、法规另有规定的，从其规定。

- （二）定义

- 1、“采购人”系指提出本次项目采购的单位。

- 2、“招标人”系指宁波市镇海区政府采购中心。

- 3、“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 4、“货物、服务”系指投标人按招标文件规定，须提供的设备、设施、配件、安装、调试、售后服务或项目服务及相关全部内容。

- 5、“项目”系指招标文件中所采购的货物、服务及相关全部内容。

- 6、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

- 7、“★”系指不允许偏离的实质性要求和条件，不得有正偏离和负偏离。

- （三）招标方式和项目预算价

- 1、公开招标。

- 2、本次项目预算价和最高限价见投标人须知前附表。

- （四）投标委托

- 参加投标的投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，还须有法定代表人出具的授权委托书。被授权人不得再授权。

- （五）投标费用

- 本项目不收取招标代理服务费。

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六）联合体投标要求

- 本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

- 不允许转包。

- 若允许分包的，投标人在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- ★（八）特别说明

- 1、投标人在投标时使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证等应当是本法人所拥有，属于投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，一律不予以确认。

2、根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其独立参加招标投标活动。

3、投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按照文件要求提交投标文件等，全面客观地反映自身能力和投标货物技术参数、性能指标或提供服务具体内容等，并对真实性负责。

- （九）质疑和投诉

- 1、投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不符合一次性要求的，对其相应质疑不予答复。

- 2、投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向镇海区财政局投诉。

- ★3、质疑应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关确凿的事实、证据、来源或线索，及其所依据的有关法律、行政法规、部门规章名称及具体条款的内容，并符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）有关规定，便于调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

- 招标文件由以下部分组成：

- 1、公开招标公告

- 2、招标需求

- 3、投标人须知

- 4、评标方法及评标标准

- 5、镇海区政府采购合同

- 6、投标文件格式

- （二）投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件内容作出全部实质性响应、提供材料有误或表达不清，均是投标人的风险，并可能导致其投标认定为投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，应在规定期限内以书面形式向采购人提出。

- 2、采购人对投标人提出的问题在原公告发布网站公告或以书面形式答复所取得招标文件的投标人，其他形式的答复均无效。

- 3、采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在招标投标截止时间前十五日在原公告发布网站公告并以书面形式通知所有取得招标文件的投标人。投标人以传真或书面确认答复已收悉，没有确认的，视为默认。

- 4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容表述不一致时，以最后发出的文件为准。

- 三、投标文件

- （一）投标文件编制

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写。信誉业绩、合同等是复印件的应加盖单位印章。

投标文件不得涂改。除投标报价外，若有修改错漏处，须投标人盖印章或者法定代表人、被授权人签字或盖印章。投标文件内容不完整、内容错误、表述不清、编排混乱、字迹潦草等导致投标文件被误读、漏读、解读不一或者查找不到等引起的一切后果由投标人负责。

- （二）投标文件的组成

投标文件由资信商务文件、技术文件、报价文件三部分。

1、资信商务文件由资格文件、信誉业绩和商务条款组成。

（1）资格文件：

投标人应符合招标公告中合格投标人的资格与要求，并提供真实的以下证明材料，若提供材料不全、有误或表达不清，导致投标资格无效，责任由投标人自负。

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②投标人声明函、政府采购统计基础信息表；

③法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

④良好的商业信誉证明材料；

⑤最近一个季度财务状况报告、依法缴纳税收完税单和缴纳社会保障资金记录；

⑥具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（2）信誉业绩

①具备法律、行政法规规定的信誉、荣誉证书、自主创新、节能环保等材料；

②业绩；

③参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（债务纠纷、违法违规记录等）；

（3）商务条款

①投标保证金凭证（可在开标现场提交）；

②政府采购合同条款修正条款；

③售后服务措施；

④培训方案；

⑤商务响应偏离表。

2、技术文件

（1）项目需求分析；

（2）项目设计方案；

（3）项目开发方案；

（4）项目实施方案；

（5）项目组织机构及项目组人员设置方案；

（6）合理化建议和改进措施；

（7）技术响应偏离表（有偏离的应标明偏离内容、偏离范围（值）、偏离项数等）。

3、报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）中小企业声明函：

（4）落实政府采购政策的其他材料。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标人及投标文件与采购人或招标人就有关招投标事宜所有来往函电，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，均应中文汉语书写。投标人因项目实际需提供的外文资料的，应当完整、客观、真实的翻译为中文汉语。中文汉语以外文字表述视同未提供。

2、计量单位，除招标文件有明确规定外，一律采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、投标以人民币报价，其他币种视同未响应。

★2、投标报价按招标文件提供的格式填写。报价应是履行合同的最终价格，包含税费一切费用。不允许有选择性投标报价。

- （五）投标文件的有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

- （六）投标保证金

1、投标人须按招标文件要求交纳投标保证金。否则其投标将被拒绝。

2、未中标人交纳的投标保证金，在采购人中标通知书发出后五个工作日内无息退还。中标人交纳的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

3、投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金。

4、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标文件有效期内撤回投标文件或已投标的在投标截止时间后退出投标的；

（2）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）投标人串通投标等其他严重扰乱招投标行为的；

（5）法律法规规定的其他情形。

- （七）投标文件的份数、包装、签署、递交和撤回

1、投标人按招标文件要求编制资信商务文件、技术文件、报价文件，单独装订成册，正本一份、副本四份，在封面应注明“正本”、“副本”字样。副本为正本的复印件。

2、投标人将编制的资信商务文件、技术文件、报价文件，分别装入三个密封袋内封装，密封袋上面注明投标人名称、文件名称（资信商务文件、技术文件、报价文件等）、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人印章。然后将三个密封袋密封成一包，上面注明投标人名称、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人印章。

★4、投标文件签署要求

（1）投标人名称和签名在手写时应书写工整，字迹清晰。

（2）按投标文件（格式）要求位置盖章签署，印章、字迹清晰。要求法定代表人或被授权人签名的，应其本人签署。

5、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，以书面通知采购人或招标人。修改后重新递交的投标文件应当按招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得修改或撤回投标文件。

6、投标截止时间后一律拒收投标文件。

7、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。因标记混乱造成投标文件被误投或提前拆封的责任由投标人承担。

- 四、开标

- （一）开标准备

1、采购人或招标人按照相关规定，在招标文件确定的时间、地点主持开标，邀请投标人代表参加开标会，投标人代表应出示相关身份证明材料和签到，出未席或未签到的，视同默认开标程序。

2、投标人不足3家的，不得开标。

- （二） 开标程序

1、宣布开标、评标期间的纪律和有关事项。

2、由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者招标人工作人员当众拆封唱标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3、开标过程由采购人或者招标人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表不签字的，不影响开标结果。

4、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5、中标公告在www.nbzfcg.cn和zhenhai.bidding.gov.cn网发布，不再另行书面通知参与本项目的所有投标人。

- 五、资格审查

1、开标后，采购人或招标人按照招标文件的要求，对投标人提供的资信商务文件中资格文件进行资格审查，确定合格投标人。

2、经审查，合格投标人大于三家的，进入评标程序环节。合格投标人不足三家的，不得评标。

- 六、评标

- （一）评标委员会组成

评标委员会按政府采购法和政府采购有关规定组成。

- （二）评标的方式与原则

按照政府采购的法律法规、招标文件、评标方法及评分标准对投标文件进行评审，投标文件以外的补充、纠正、佐证等一概不予认可，依法进行澄清、说明、纠正除外。

评标委员会应遵循公平、公正、客观的原则，按招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件进行评标、定标。

评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。不向外界透露任何与评标有关的内容。

任何单位和个人不得干扰、影响评标工作的正常进行。

- （三）评标程序

1、评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、通过符合性审查合格投标人不少于3家的，评标委员会按照招标文件中规定进行评审。投标文件中的存在含义不明确、同类事件表述不一致或者有明显笔误、小数点移位、计算错误等问题，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，其内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由法定代表人或被授权人签字。投标人代表未到场不能作出澄清、说明、纠正的，投标人拒绝澄清、说明、者纠正的，投标人澄清、说明、纠正的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

4、评标委员会按照招标文件中规定对符合性审查合格的投标文件评审后，依据评标方法和标准对资信商务、技术和价格综合评估比较与评价。

5、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，按得分由高到低顺序推荐（确定）中标候选人。

- （四）错误修正原则

开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

不同文字投标文件的解释发生异议时，以中文文本和法定计量标准为准。

按上述要求修正错误后投标人不同意的可书面提出意见，但其投标文件作为无效投标处理。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标被视为无效投标。投标人不得通过对投标文件修正、撤消不符合要求的条款或通过投标文件以外的补充、纠正、佐证等，使其投标成为实质上响应的投标，依法进行澄清、说明、纠正除外。

1、有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的或未通过资格审查的；

（4）投标超出经营范围且不能证明履约能力的；

（5）投标文件正、副本实质性内容不一致，投标人又不能确定以正本为准的、投标文件格式项目不齐全、意思表述不明确、前后矛盾、使用文字、计量单位不符合招标文件要求的（评标委员会认定为笔误、小数点移位等，允许其当场更正的除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

（7）对招标文件中标有“★”条款发生正或负偏离的。

2、在资信商务、技术评审时，有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假的；

（2）明显不符合招标文件标明的技术指标、质量标准的;

（3）允许偏离的技术、性能指标，偏离项或值超过招标文件规定的；

（4）投标技术方案不明确，存在二个或二个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

（5）擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

（6）对招标文件中标有“★”的条款发生正或负偏离的。

3、在价格评审时，有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币或未按照招标文件标明币种报价的；

（2）报价超出采购上限价，采购人不能支付的；

（3）具有选择性投标报价的。

★4、法律法规或招标文件明确规定应作为无效投标的。

- （六）评标过程的保密

采用不公开方式评标。凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人或授权评标委员会确定中标人。中标人确定后，中标公告发布在www.nbzfcg.cn和zhenhai.bidding.gov.cn网。

- 八、合同授予

- （一）签订合同

1、中标人收到中标通知书后及时与采购人签订合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

2、自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报镇海区政府采购管理办公室备案。

- （二）履约保证

1、签订合同前，中标人同采购人商定交纳履约保证金的方式等。

2、应按合同约定认真履行规定的义务，如不按合同的约定履约，违约方应承担违约责任。

3、合同履行完毕后五个工作日内退还履约保证金。

- 九、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十三条规定处理。

第四章   评标方法及评标标准

- 一、总则

本评标方法及评分标准仅适用本项目对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信商务和技术评估，综合比较与评价。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

- 二、评标办法

评标采用综合评分法，总分为100分，由价格分、技术分、资信商务分等组成。对已通过资格性检查和符合性检查的合格投标文件进行资信商务、技术、报价等评估，综合比较与评价。评标总分为各项得分的汇总（总分=价格分+技术分+资信商务分）。按总分由高到低顺序排列，相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法并保留小数二位。

- 三、评标内容及标准

（一）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价并得价格分15分，其他投标人的价格分按下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×15%×100。

投标人的报价均超过采购上限价，采购人不能支付的，本次招标失败。

（二）技术（62分）、资信商务（23分）按照评标委员会成员的独立评分结果汇总。计算公式：投标人的技术、资信商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

1、技术分（62分）

| 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 分 62 分 | 项目需求分析：对本项目背景及各项具体目标的理解情况；对本项目建设内容需求的理解情况；项目需求分析吻合度，要求结合招标书需求，分析所建系统的业务需求，及系统之间的业务逻辑关系。 | 10分 |
|  | 设计方案的完整性、先进性、成熟性、合理性、适用性、扩展性、易操作性、可行性： （1）须按照招标文件要求的技术架构要求提出总体设计方案，并分别给出各项系统的建设方案；（2）须分项描述招标书要求的建设项目，阐述各系统互相之间的集成方案，并对招标文件提出的要求进行完全应答；（3）各系统功能设计完整，具有的较强的可操作性,并配以适当合理的流程图加以说明。 | 20分 |
|  | 开发过程的先进性、合理性： 软件开发方法阐述，包括软件开发实施过程的描述，可控性和相关软件工程标准。 | 8分 |
|  | 实施方案的完整性、对项目任务分解计划安排的可行性、合理性：内容至少包括分阶段实施策略、任务详细分解、时间安排合理、具可操作性, 并配以适当合理的流程图加以说明。 | 8分 |
|  | 项目开发实施工作量合理性：按项目功能、阶段分别列出具体的工作量（单位：人月数）。 | 6分 |
|  | 项目的组织机构设置的合理性：内容至少体现组织能力强，人员分工明确，责任落实到位。 | 6分 |
|  | 项目组成员资质、经验： （1）项目经理要求：2016年以来有与本项目同等及以上规模地区的财政应用类开发项目中担任项目经理的经验。提供以上案例的合同复印件或用户证明原件，此项2分。 （2）项目开发人员经验要求：2016年以来有与本项目同等及以上规模地区的财政应用类开发项目中承担项目开发工作的经验。提供以上案例的合同复印件或用户证明及联系方式，每人0.2分，最高2分。 （ 合同原件备查） | 4分 |

2、资信商务分（23分）

| 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资 信 商 务 分 23 分 | 资质情况：软件成熟度等级CMM或CMMI3级及以上得2分，质量管理ISO9001认证得2分,高新技术企业证书2分。 | 6分 |
|  | 服务保障措施： 至少应包含：（1）用户现场5×8小时运维服务团队的建立、运维服务方式；（2）保障措施，符合ITIL运维服务规范要求；（3）制定具有可操作性的应急预案。 | 6分 |
|  | 培训方案：内容至少包括培训内容、培训计划、讲师安排等。 | 6分 |
|  | 业绩：提供2016年以来与本项目同等及以上规模地区的财政应用类开发或运维项目案例。每个得1.5分，最高3分。（以合同及用户证明为准，原件备查） | 3分 |
|  | 投标文件制作（2分） 编排有序、装订整齐、书面整洁、内容详实。 | 2分 |

注：投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料（业绩以合同及用户证明材料为准、人员应当提供社保缴纳证明），未提供或提供不清的不得分。

第五章 镇海区政府采购合同(服务)

项目编号：

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据                          项目的采购结果，经双方协商签署本合同。

一、服务内容

二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限及售后服务的承诺

1、乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、乙方应保证所提供的服务任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3、乙方没有甲方事先书面同意，不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、服务期限和服务地点

1、期限  年，从   年   月   日至   年  月  日。

2、服务地点：

四、结算方式及期限

1、付款方式及期限：

五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

六、解决合同纠纷方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为镇海区。

七、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报镇海区政府采购管理办公室备案。

3、本合同执行中相关的税费均由各方自理。

4、其他约定:

5、乙方交纳合同总金额人民币的    %即       元作为本合同的履约保证金，履约完毕甲方应全额无息退还乙方。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份，送镇海区政府采购管理办公室、镇海区政府采购中心各一份。

甲方（章）：               乙方（章）：

地址：                    地址：

法定代表人：              法定代表人：

委托代理人：              委托代理人：

电话：                    电话：

电传：                    电传：

开户银行：                开户银行：

帐号：                    帐号：

邮政编码：                邮政编码：

签订地点：                签订日期：   年  月  日

第六章   投标文件格式

- 一、投标文件外层密封袋封面格式

1、投标文件最外层的外包装封面：

项目投标文件

项目名称：

项目编号：

标    项: /

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

在  年  月  日  时  分之前不得启封

- 二、资信商务文件格式

1、资信商务文件的密封袋封面：

项目资信商务文件

项目名称：

项目编号：

标    项: /

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2、资信商务文件封面格式：

正本或副本

项目资信商务文件

项目名称：

项目编号：

标    项: /

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

3、资信商务文件目录

（1）资格文件：

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- ②投标人声明函、政府采购统计基础信息表；

③法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

- ④良好的商业信誉证明材料；

⑤最近一个季度财务状况报告、依法缴纳税收完税单和缴纳社会保障资金记录；

⑥具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

- （2）信誉业绩

①具备法律、行政法规规定的信誉、荣誉证书、自主创新、节能环保等材料；

②业绩

③参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（债务纠纷、违法违规记录等）；

（3）商务条款

①投标保证金凭证（可在开标现场提交）；

②政府采购合同条款修正条款；

③售后服务措施；

④培训方案；⑤商务响应偏离表。

格式：

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

投标人声明函

采购人、镇海区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址              ，自愿参加         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实。

2、我单位不是采购人的附属机构；也没有与采购人聘请的提供咨询服务的公司及其附属机构任何联系或利益关系。

3、根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》的规定，本单位按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》划分标准属（大型、中型、小型、微型）企业，其中所属行业为       ，上年末从业人员   人，上年营业收入         万元、上年资产总额         万元。

4、我单位投标的        项目   标项市场平均成交价格为        万元，我单位投标价格为      万元，由本单位提供服务金额         万元。

5、我单位已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，现按规定提交资信商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

6、本投标有效期自开标日起     个日历天。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：       电话：           传真：

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：                年　 月　  日

说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件。企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，有物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、宁波政府采购网注册的供应商须根据上年财务报表等，登录进入供应商平台“供应商账户管理”、“单位信息”模块，对照前款说明，可选择修改“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员 人、上年营业收入万元、上年资产总额万元等数据，重新点击会自动显示修改后企业划型信息。

3、有多个标项的，须按每个标标分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、如联合体投标的，由联合体牵头方提供本表。

格式：

政府采购统计基础信息表

| 采购人 |  |  | 采购金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 中标金额 |  |  |
| 是否专门面向中小企业 |  |  |  |  |  |
| ★以下内容由投标人按实填写，如有虚假，经查实一律记入不良信誉名单。 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标金额 |  | 其中： |  |  |  |
| 企业注册地 |  | 宁波市内（ ） 宁波市外（ ） |  |  |  |
| 企业类别 |  | 国内企业（ ）中外企业（ ）外资企业（ ） |  |  |  |
| 企业类型 |  | 大型（ ）中型（ ）小型（ ）微型（ ） |  |  |  |
| 投标的货物是否本企业制造 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的工程或服务是否本企业承担 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的货物原产地是否在中国境内 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的货物原产地是否在宁波 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的货物是否节能清单产品 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的货物是否环境标志清单产品 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的货物是否《宁波市自主创新产品与优质产品目录》内产品 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：          年  月  日

格式：

法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

同志在我                     (单位名称)担任         职务，身份证号码                 系我                (单位名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人联系地址：

联系电话：

投标人全称（盖章）：

年   月   日

法定代表人授权委托书

采购人、镇海区政府采购中心：

我       （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）以我方的名义参加        单位        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约、询问质疑等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年    月    日

格式：

良好商业信誉证明材料

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

格式：

最近一个季度财务状况报告、依法缴纳税收完税单和缴纳社会保障资金记录

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

格式：

具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

具备法律、行政法规规定的信誉、荣誉证书、自主创新、节能环保等材料

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

业绩

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（债务纠纷违法违规记录等）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

投标保证金凭证

项目名称：

项目编号：

（收据粘贴处）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

政府采购合同条款修正条款

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

售后服务措施

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

培训方案

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

商务响应偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人说明 |
| --- | --- | --- | --- |

有偏离的应标明偏离内容、偏离范围（值）、偏离项数等。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

- 三、技术文件格式

1、技术文件的密封袋封面格式

项目技术文件

项目名称：

项目编号：

标    项: /

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2、技术文件封面：

正本或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

标    项: /

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

2、技术文件

（1）项目需求分析；

（2）项目设计方案；

（3）项目开发方案；

（4）项目实施方案；

（5）项目组织机构及项目组人员设置方案；

（6）合理化建议和改进措施；

（7）技术响应偏离表（有偏离的应标明偏离内容、偏离范围（值）、偏离项数等）。

格式：

项目需求分析

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

项目设计方案

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

项目开发方案

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

格式：

项目实施方案

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

格式：

项目组织机构及项目组人员设置方案

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

格式：

合理化建议和改进措施

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

技术响应偏离表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

有偏离的应标明偏离内容、偏离范围（值）、偏离项数等。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

- 四、报价文件格式

1、报价文件的密封袋封面格式

项目报价文件

项目名称：

项目编号：

标    项: /

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2、报价文件封面格式：

正本或副本

项目报价文件

项目名称：

项目编号：

标    项: /

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

3、报价文件目录

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）中小企业声明函：

（4）落实政府采购政策的其他材料。

格式：

开标一览表

单位：元

| 内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 政策资金管理信息系统升级改造 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计金额（大写）： ￥ |  |  |

注: 1、报价有涂改的，作无效标处理。

2、合计金额应包括税费及其他等一切费用。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年  月  日

格式：

投标报价明细表（格式）

单位：元

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 金额 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： ￥ |  |  |  |  |  |

注：合计金额应与开标一览表合计金额一致。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年  月  日

格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为

(请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年  月  日

格式：

落实政府采购政策的其他材料

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年  月  日