政府采购

公开招标文件

项目编号：CBNB-20221804-BL089G

项目名称：宁波市北仑区公路与运输管理中心绿化养护服务采购项目

采购单位：宁波市北仑区公路与运输管理中心

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2022年12月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	22

第四章  评标办法及评分标准	33

第五章  合同主要条款	37

第六章 投标文件格式	41

- 第一章  公开招标公告

项目概况

宁波市北仑区公路与运输管理中心绿化养护服务采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年12月26日09:30（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20221804-BL089G

项目名称：宁波市北仑区公路与运输管理中心绿化养护服务采购项目

预算金额（元）：7730000.00元/年

最高限价（元）：标项一：1938463.95元/年、标项二：1922956.00元/年、标项三：1628046.90元/年、标项四：2019139.90元/年

采购需求：

标项一:

标项名称:小港站所管辖范围内的骆霞线、江南公路绿化养护

数量:1

预算金额（元）:1990000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对于管辖范围内的道路进行绿化养护，具体详见招标文件。

备注：最高限价为193.846395万元/年，服务期限为三年（具体开始养护时间以合同约定时间为准），合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。

标项二:

标项名称:小港站所管辖范围内的通途路绿化养护

数量:1

预算金额（元）:1980000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对于管辖范围内的道路进行绿化养护，具体详见招标文件。

备注：最高限价为192.2956万元/年，服务期限为三年（具体开始养护时间以合同约定时间为准），合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。

标项三:

标项名称:霞浦站所管辖范围内的绿化养护

数量:1

预算金额（元）:1680000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对于管辖范围内的道路进行绿化养护，具体详见招标文件。

备注：最高限价为162.80469万元/年，服务期限为三年（具体开始养护时间以合同约定时间为准），合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。

标项四:

标项名称:白峰站所管辖范围内的绿化养护、春晓站所管辖范围内的绿化养护。

数量:1

预算金额（元）:2080000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对于管辖范围内的道路进行绿化养护，具体详见招标文件。

备注：最高限价为201.91399万元/年，服务期限为三年（具体开始养护时间以合同约定时间为准），合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年12月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月26日09:30

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”（现场提交方式）：北仑区（开发区）公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心开标室）

开标时间：2022年12月26日09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

（3）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

（4）电子招投标有关事项说明：

（4.1）本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（4.2）供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4.3）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（4.4）供应商在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”和纸制备份投标文件。

（5）疫情期间特别提醒事项：

供应商提交电子备份投标文件方式：

采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在开标前一日17:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。

收件人：印莹     联系方式：0574-87423685

采用现场递交方式递交备份投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“健康码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

注：“重大税收违法案件当事人”即“重大税收违法失信主体”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区公路与运输管理中心

地址：宁波市北仑区新大路539号

传真：/

项目联系人（询问）：林老师

项目联系方式（询问）：0574-86782816

质疑联系人：钱老师

质疑联系方式：0574-86782816

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系方式：0574-87423685

项目联系人（询问）：蒋海佳、印莹

项目联系方式（询问）：0574-87423685

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87423685

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办

地址：宁波市北仑区长江路1166号6楼

传真：/

联系人：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 绿化养护服务 |
| 2 | 服务期限 | 三年，（具体开始养护时间以合同约定时间为准），合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 采购单位指定地点 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见三、服务需求 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 详见三、服务需求 |
| 6 | 服务要求 | 详见三、服务需求 |
| 7 | 物理特性要求 | / |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见三、服务需求 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见三、服务需求 |
| 10 | 验收标准 | / |
| 11 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 12 | 演示时间及地点 | / |
| 13 | 样品要求 | / |
| 14 | 本项目的核心产品 | / |

一、项目要求

| - 标项号 | - 4个 |
| --- | --- |
| - 服务内容 | - 绿化养护服务 |
| - 服务范围 | 详见服务需求 |
| - 服务人数要求 | 详见服务需求 |
| - *本项目最高限价 | 标项一：小港站所管辖范围内的骆霞线、江南公路绿化养护最高限价1938463.95元/年，5815391.85元/三年 标项二：小港站所管辖范围内的通途路绿化养护最高限价1922956.00元/年，5768868.00元/三年。 标项三：霞浦站所管辖范围内的绿化养护最高限价1628046.90元/年，4884140.70元/三年。 标项四：白峰站所管辖范围内的绿化养护、春晓站所管辖范围内的绿化养护最高限价2019139.90元/年，6057419.70元/三年。 一级养护费用单价最高限价：3.5元/㎡.年；二级养护费用单价最高限价：3.3元/㎡.年；三级养护费用单价最高限价：3.1元/㎡.年；四级养护费用单价最高限价：1.1元/㎡.年。 投标报价超过最高限价的作无效标处理。 |

- 二、商务要求

| - 服务期限 | 三年（具体开始养护时间以合同约定时间为准），合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。 |
| --- | --- |
| - 付款条件 | 1.合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款等额保函预付合同总价30%。 说明：预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额。 中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用上述条款。 2.其余金额按季结算，根据考核情况下一季度支付上季度养护费用。 |
| - 投标价格的组成 | 本项目投标报价包含完成合同期内绿化养护服务所需的所有费用，应包含：工作人员工资[包括基本工资、各类福利和补贴（如高温补贴、加班补贴等）、社保（五金）、各种保险]等，其中必须参加人身意外保险，人员工作服、人员所使用作业工具等各类耗材费、管理费（包括管理人员和考核人员工资、人员培训费、其他管理费）、维护保养等费用，税金，其他与本项目的相关费用。其中人员基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资标准。 |
| - 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的1% 中标人于合同签订后三个工作日内缴纳履约保证金至采购人指定账户，合同中所有事项履行完毕后无息退还。 如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从中得到补偿。 |

- 服务需求

1、中标人配合采购人参加市、局布置的各重大节庆和重大活动的临时布置任务。

2、对管养范围内发生的各种违反《宁波市城市绿化条例》的行为应及时劝阻；对未经审批擅自占用绿地的需及时阻止，不得擅自作主同意占用；对未经审批擅自侵占绿地的，负责及时清除。如情况特殊，难以清除的，应及时向招标人报告。

3、做好10小时动态绿地保洁（枯枝、树叶、杂草等绿地养护生产垃圾），有节假日或重要活动时，做到12小时保洁。对清除的垃圾和各类生产垃圾不得乱堆乱倒，必须出具消纳场地证明。中标人自行寻找养护生产垃圾消纳场，所产生的费用由中标人负责。

4、做好爱国卫生除“四害”工作，自觉接受招标人及上级有关部门的考核检查。

5、如遇因道路改造、绿化接养、实际养护面积变化或不可抗力损毁等特殊情况，招标人有权增加(养护单价参照所处地段的绿化养护投标单价）或减少养护面积，即变更养护面积直至解除双方的养护合同，中标人应承担相应的合同风险。

6、服务期限内，除不可抗力外，因承包单位自身原因养护不当，造成绿化死亡（台风天气没有支撑、高温天气没有及时浇水等原因）乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。

7、抗台等自然灾害应按政府发布的响应等级做出相应响应。三级及以上应急响应，需全员待命，设备物资到位。在接到招标人通知后，应于1小时内到达处理现场，做好应急抢险工作。

8、中标人每月25号上报下月绿化养护计划表，以便招标人进行监督考核，并按照投标文件中上报的主要机械设备到位；如未按时上报月度绿化养护计划表的，扣除当月绿化养护费用500元。

9、在日常考核、监督中提出的存在问题，要及时予以整改。同一问题被连续三次发现未及时整改的，无论当月考核成绩如何，加扣当季养护经费5%。

10、发生突发性事故，应立即向招标人汇报，并及时上报处置方案及损失统计。

11、负责绿化带内及附近（周边）绿化带1米的残枝、残叶等绿地养护作业产生的垃圾。

12、每年对零星绿化进行补种面积或提升养护面积1%以内（1%的面积不包括车损、人损及养护不当等原因造成的面积），补种前，面积统计数据（附照片）上报给辖区站所，由辖区站所确认签字后，方可进行补种，补种完成后，须由辖区站所验收并签字确认。年底前未补种完成的扣除未补种面积的相应养护费用。

13、在中标通知书下发后，中标人应在10天内向招标人上报养护范围内的死株情况，具体补种由招标人负责，如逾期未上报的，则默认为死株情况。同时，中标人应建立完善的绿化管养基础资料，在开始实施养护的第二个季度结束前完成管养范围内绿化的正射投影航拍图，为日常绿化养护工作开展提供准确的基础资料。

14、车辆压损、人为损坏：承包期限内，车损事件赔偿由中标人自行赔偿处理，招标人管理监督。（在4月— 6月、 10月、 11月里发生的车损、人损事故，应在15天内按不低于原标准补种；7月—9月里发现的车损、人损情况，在10月份里按不低于原标准补种，12月 ——次年 3月里发现的车损、人损情况，在4月底前按原标准补种），该费用由中标人承担。中标人若未按上述要求补种或补种不及时、降低补种标准的，招标人有权在养护费中双倍扣除该面积费用，并委托其他单位补种，补种后的绿化直接由中标人养护，中标人承担该面积的全部责任。

15、对于树木下、夹竹桃下、植物球下留白场地，中标人要对该范围内场地进行清理。

16、对路段上K桩，1㎡内的绿化及杂草进行修剪清理，对遮挡标志牌的乔木、灌木进行修剪清理。

17、投标人需承诺如绿化养护范围因施工、移交、政策调整等变动，则按实调整，投标人无条件配合（投标文件中提供承诺书，格式见第六章）。

四、基本设施养护要求：

1、对项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由中标人自行组织，由此产生的一切费用由中标人承担。

2、项目实施养护管理所需的养护管理房由中标人自行解决。

3、中标人应当按照招标文件规定的最低肥料标准施肥，每年至少2次施肥。要求每年3月份、11月份各施肥一次。施肥前至少提前1天通知辖区站所，未通知的视作未施肥。未按要求施肥的，扣除费用4000元/吨。

4、按相关规定要求禁止使用高毒高残留农药，所用的农药包装物必须分类收集，并送至专业部门处置，办好转移单手续。

五、技术标准和要求

1、园林绿化养护质量标准按《宁波市城市绿地等级标准》执行；

2、养护技术规范按《宁波市北仑区公路与运输管理中心绿化养护技术要求》；

3、养护质量考核办法按《宁波市北仑区公路与运输管理中心对外承包养护绿地考核要求》实施；

4、涉及环卫的考核按《城区主次干道环卫保洁及“门前三包”质量考核标准》执行。

5、涉及市政的考核按建设部GJJ36-90《城市道路养护技术规范》执行。

- 附件：1

- 绿化养护技术要求

第一章 总 则

第1.0.1条 为了绿化植物养护技术管理、提高绿化养护技术水平，确保植物生长繁茂，特制订本技术要求。

第1.0.2条 本要求适用于绿地内树木、灌木、地被和草坪等植物的养护。

第1.0.3条 凡经栽植成活一年以上（大树二年后）的乔木、灌木、花卉、地被和草坪等植物，其保存率均应达到98％。因不可抗力造成死亡的除外。

第二章 树木养护

第一节 浇灌与排水

第2.1.1条 对新栽植的树木应根据不同树种和不同立地条件进行适期、适量的浇灌，应保持土壤中有效水分。新栽或立地环境较差的树木，还应适当地进行叶面喷雾。

第2.1.2条 已栽植成活的树木，在土壤干旱的环境中也应及时进行浇灌，对水分和空气湿度要求较高的树种，须在清晨或傍晚进行。

第2.1.3条 浇灌前应先松土。夏季浇灌宜早、晚进行，冬季浇灌选在中午进行，灌溉要一次浇透。

第2.1,4条 树木周围积水应及时排除，新栽树木周围积水尤应尽快排除。

第二节 中耕除草

第2.2.1条 乔木、灌木下的大型野草必须铲除，特别是对乔木危害严重的各类藤蔓，例如菟丝子等。

第2.2.2条 乔木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤，应及时松土。

第2.2.3条 中耕除草应选在晴朗天气，过分潮湿的土壤不宜中耕除草。

第三节 施 肥

第2.3.1条 乔木休眠期和栽植前，需施基肥。乔木生长期施追肥，可以按照植株的生长势进行。

第2.3.2条 施肥量应视乔木生长情况、土壤肥力而定。一般乔木胸径15CM以下的，每3CM胸径应施堆肥1.0公斤，胸径在1 5CM以上的，每3CM胸径施堆肥1.0—2.0公斤。乔木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果植物，应适当增加施肥量。

第2.3.3条 乔木和灌木均应先挖好施肥环沟，其外径应与树木的冠幅相适应，深度和宽度一般为25—30CM.

第2.3.4条 施用的肥料种类选择应视树种、生长期及观赏和土壤缺肥状况等不同要求而定。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥。

第四节 整形、修剪

第2.4.1条 乔木的修剪应以自然构形为主。观赏树木可根据生长发育的特性对乔木整形，将树冠修成一定形状。

第2.4.2条 乔木整形修剪的时期

（一）休眠期修剪 以整形为主，可稍重剪。落叶树种一般为落叶后至萌芽前修剪。常绿树种宜早春剪，每年至少修剪1次。

（二）生长期修剪、以调整树势为主，宜轻剪。应根据各类树木的生长特性及不同要求进行疏枝、剥芽、摘心、去残花、疏蕾、疏果等。

第2.4.3条 乔木类主要修剪徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。树冠幅度，不宜覆盖全部路面，常绿树应通过逐年修剪，提高主干高度以达到标准要求。清除主干上小枝杈，修剪保留乔木分支4-5枝。

第2.4.4条 修剪下来的树枝，落在房屋、围墙、架空线及搭挂在树上的，必须加以清除。修剪下来的树枝，应当日清除运走，属检疫对象的病虫枝应予以烧毁。

第2.4.5条 乔木遮挡标志牌需及时修剪，常规对标志牌范围一个季度修剪一次。

第五节 防护设施

第2.5.1条 浅根性高大乔木在暴风雨来临前，应以“预防为主，综合防护”的原则，在六月下旬以前做好立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等多项综合措施。

第2.5.2条 因自然灾害等造成树木倒伏的，应及时扶正加固，影响交通等公用设施的应及时修剪并采取相应措施。

第2.5.3条 凡易受冻害的树木，冬季应采取根际培土、主干包扎、刷白等防寒措施。树木刷白宜在11月中旬进行，高度统一为1M。

第2.5.4条 枝叶积雪时应及时清除。

第六节 补植

第2.6.1条 乔木缺株应尽早适时补植。

第2.6.2条 补种季节以春秋两季为主，非种植季节补植时，应采取相应措施并加强补植后的养护工作。

第2.6.3条 补种的乔木，应选用原来的树种，规格也应相近似；若改变乔木种类或规格则须与原来的景观相协调。补植行道树树种必须与同路段树种一致。

第七节 乔木的挖除

第2.7.1条 枯死乔木应连同根部及时挖除，并结合做好补种工作。

第2.7.2条 古树名木在挖除前，必须报经市主管部门审批，任何单位和个人均无权擅自挖除。

第三章 地被和草坪养护

第一节 地 被

第3.1.1条 地被植物在未覆盖完前期，每年应及时中耕除草，促进地被植物覆盖。

第3.1.2条 早春发芽前期要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的方法。土壤干燥时要适时、适量进行浇水。

第3.1.3条 发现枯死植株应及时挖除和补种；枯叶残花要随时整理清除。

第3.1.4条 木本地被植物萌发能力强者，应在冬季休眠期进行修剪。应使植株在生长期间，始终保持在高度不超过60CM的低矮状态。地被、攀援植物修剪应促进分枝，加速覆盖和攀缠的功能；对多年生的攀援植物要定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱的藤蔓，留新枝。每年常规修剪一次以上。

第3.1.5条 球根、宿根类地被植物，经3—4年生长后，根部分蘖已影响其正常发育时，应进行分株更新。

第二节 草 坪

暖季型草坪：马尼拉、结缕草、狗牙根等

冷季型草坪：早熟禾、高羊茅草、黑麦草等

第3.2.1条 草坪中杂草应及时剔除，杂草过多又无法净化时，应淘汰重铺。凡低洼常年积水处，要填土整平或浅沟排水。空秃地段应及时补种。

第3.2.2条 采用化学除莠剂除草时，必须选用已经过试验成功的药剂。严格掌握施用的浓度和时间。

第3.2.3条 草坪在生长季节，应适时进行中耕、加土、镇压保持土壤平整和良好的透气性。

第3.2.4条 草坪应适时进行修剪，高度视不同品种及不同季节，一般控制在4—10CM，普通草坪不超8CM.冷季型草坪（如高羊草）生长季宜控制在8CM，休眠期宜控制在10—12CM；暖季型草坪生长季控制在4—6CM，休眠期控制在4CM.

第3.2.5条 草坪靠近道路一边和树穴的草要修剪整齐，保持线条清晰，铺设在隔离带上的草皮，接近侧石的草皮要及时切边，修剪整齐，边角无遗漏，草屑应及时清除。

第3.2.6条 草坪生长期应及时浇水，特别注意夏季、秋冬季的抗旱工作。高架下无雨水地块要做到定期浇水，高温每天浇、日常隔天浇。

第3.2.7条 草坪施肥应遵循“薄肥勤施原则”，以有机肥和复合肥为主，对冷季型草坪施肥宜在10—3月进行，一般3—5次，对高羊草等品种应视具体情况而定，适当增加次数。暖季型草坪视生长而定，宜在4—9月进行，一般l—2次。

第3.2.8条 草坪萌芽期，土壤过湿或浇水后应暂停开放。

第3.2.9条 在春季可行加泥滚压，不使草根暴露。

第3.2.10条 发现病虫害及时防治。对冷季型草坪应注意夜蛾害虫发生，定时预防，预防时间4—9月。

第3.2.11条 草坪可采用打孔松土进行土壤疏松，冷季型草坪宜在秋季进行，暖季型宜在早春进行。

第四章  灌木养护

第4.1.1条 灌木修剪应使枝叶繁茂，分布匀称，花灌木修剪要有利于促进短枝和花芽形成；根据不同品种的习性可将老枝齐根剪去，留下新枝。修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。全年保持平整，每年修剪不少于4-6次，无参差不齐。公路灌木高度不高于离地面0.8M-1M，侧面修剪至侧石内边，有钢护栏的修剪至钢护栏上10公分，路口端头灌木30米视距范围内不高于离地面60CM。

第4.1.2条  灌木浇水应遵循“不干不浇，浇则浇透”的原则进行。根据绿化实际情况，进行常规浇水，浇水的时候要见干见湿，土壤要浇透。35摄氏度以上高温天气浇水，每天至少安排2次全面浇灌，时间分别为上午9点之前，下午5点以后。

第4.1.3条  保持绿地植物的种植量，裸露地块应补种。补种应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补种后的景观效果。

第4.1.4条  除草掌握“除早、除小、除了”的原则，随时清除杂草，除草必须连根剔除。绿地内应做到无杂草。

第4.1.5条  必须对本市园林植物危害既普遍又严重的各类蚧壳虫、蚜虫、叶螨、粉虱、天牛、木蠡等害虫，以及白粉病、炭疽病、褐斑病、黑斑病等病害进行综合防治。

第4.1.6条   灌木施肥适宜时期为秋末及初春，每年至少2次施肥，建议使用复合肥。每20平方施复合肥1斤。

附件2：

养护标段人员、施肥、水泵及洒水车最低配置标准

| 标段 | 站所 | 路线 |  | 绿化面积 （平方米） | 最低要求配置人员 | 施肥1次（吨） | 抗旱机械设备 | 养护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 小港 | 骆霞线 | 城区段 | 16697 | 13 | 4.6 | 10台水泵+1辆洒水车 | 二级 |
|  |  |  | 戚家山街道 | 86280 |  |  |  | 二级 |
|  |  |  | 小港街道 | 6772 |  |  |  | 二级 |
|  |  |  | 新碶街道 | 46604 |  |  |  | 二级 |
|  |  | 江南公路 | 江南公路道路范围 | 232318 | 24 | 8.5 |  | 一级 |
|  |  |  | 新周互通绿化提升工程 | 78965 |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 小港互通环境整治工程 | 19513 |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 骆霞线新增s320K14+455-k18+612 | 40520.3 |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 东外环新增 | 35112 |  |  |  | 一级 |
|  |  | 小计 |  | 562781.3 | 37 | 13.1 |  |  |
| 二 | 小港 | 通途路 | 中分带、机非隔离带范围 | 133677 | 33 | 11.4 | 10台水泵+1辆洒水车 | 一级 |
|  |  |  | 沿线绿化景观工程（鄞州交界处—陈山东路） | 113000 |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 丁家山互通区绿化提升工程（高速出口四个岛部分） | 96081 |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 海天企业认建绿地 | 30253 |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 腾龙企业认建绿地 | 12714 |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 球冠企业认建绿地 | 9800 |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 日地企业认建绿地 | 11700 |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 通途路北延两侧绿化带1标 | 71380 |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 通途路北延两侧绿化带2标 | 21965 |  |  |  | 一级 |
|  |  | 小计 |  | 500570 | 33 | 11.4 |  |  |
| 三 | 霞浦 | 太河路0K-5K（除停车场后面积） |  | 104193 | 14 | 5 | 10台水泵+1辆洒水车 | 一级 |
|  |  | 329连接线长江路—陈华 |  | 20865 |  |  |  | 一级 |
|  |  | 329新增 |  | 160000 |  |  |  | 一级 |
|  |  | 329国道陈华—烂田旺段 |  | 74164 |  |  |  | 一级 |
|  |  | 二通道0K-5K-500 |  | 58382 | 4 | 1.5 |  | 二级 |
|  |  | 大海线1K+600-12K+800 |  | 5250 | 2 | 0.2 |  | 三级 |
|  |  | 永定河路边坡草坪 |  | 1557 |  |  |  | 三级 |
|  |  | 公路段内绿化 |  | 110 |  |  |  | 三级（包含绿地保洁） |
|  |  | 宏光修理厂前三角及边坡草坪 |  | 160 |  |  |  | 三级（包含绿地保洁） |
|  |  | 老329线环境整治绿化 （大碶互通下、太河路、沿山公路、清水浦） |  | 400 |  |  |  | 三级（包含绿地保洁） |
|  |  | 同三高速北仑段（乌石岙-泰山路） |  | 140846 | 2 | 0.2 |  | 四级 |
|  |  | 小计 |  | 565927 | 22 | 6.85955 |  |  |
| 四 | 白峰 | 329国道烂田旺—白峰码头 |  | 173165 | 15 | 4.7 | 7台水泵+1辆洒水车 | 一级 |
|  |  | 大榭叉口绿化 |  | 105462 |  |  |  | 一级 |
|  |  | 大昆线 |  | 15656 |  |  |  | 一级 |
|  |  | 二通道5K+500-6K+900 |  | 10338 | 4 | 1.2 |  | 二级 |
|  |  | 沿海中线0K-2K+271 |  | 2891 |  |  |  | 二级 |
|  |  | 沿海中线2K+520-3K+840、9K+200-14K+500 |  | 35638 |  |  |  | 二级 |
|  |  | 沿海中线3K+840-7K+859（2022年1月新增） |  | 25710 | 2 |  |  | 二级 |
|  |  | 白中线（进港公路段） |  | 18030 | 8 | 2.26 |  | 三级 |
|  |  | 白中线（白洋线-光明码头段） |  | 2000 |  |  |  | 三级 |
|  |  | 新白洋线 (新白洋线连接线0K-2K+465、白洋线11K+718-21K+495 联中线0K-2K+187) |  | 62772 |  |  |  | 三级 |
|  |  | 穿咸线植物球 |  | 607 |  |  |  | 三级 |
|  |  | 白峰站房内外绿化 |  | 1029 |  |  |  | 三级 |
|  |  | 小计（1） |  | 453298 | 29 | 8.1 |  |  |
|  | 春晓 | 沿海中线春晓拓宽段中分带及机非带（22K+200-17K+100) |  | 50224 | 10 | 2.8 | 3台水泵+1辆洒水车 | 一级 |
|  |  | 沿海中线春晓拓宽段山脚下绿化（22K+200-17K+100) |  | 6350 |  |  |  | 一级 |
|  |  | 大昆线 |  | 54143 |  |  |  | 一级 |
|  |  | 沿海中线14K+500-17K+100、22K+200-26K+130 |  | 19824 | 2 | 0.8 |  | 二级 |
|  |  | 春晓苗圃 |  | 4781 | 3 | 0.5 |  | 三级（包含绿地保洁） |
|  |  | 大海线12K+800-22K |  | 3894 |  |  |  | 三级 |
|  |  | 穿咸线春晓段植物球 |  | 473 |  |  |  | 二级 |
|  |  | 小计（2） |  | 139689 | 15 | 4.067925 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 592987 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 2222265 | 136 | 30.5 |  |  |

备注：

1.投标人需对机具站、小港站所内的绿化进行养护。

2.绿地养护等级根据各路段养护的难易程度进行分类。

3.绿化养护面积如因施工、移交、政策调整等变动，则按实际调整，中标人应无条件配合。

4.本表中绿地养护单价除备注注明外，均不包含白色垃圾保洁费用

5.跟踪施肥，每年至少2次施肥，每年2月、11月各施肥一次。

附件三：

宁波市北仑区公路与运输管理中心对外承包养护绿地考核要求

- 根据《宁波市城市绿地等级标准》《绿化养护技术要求》文件要求，结合我单位管养绿地的实际情况，制定本考核办法。

一、考核要求：实行考核标准表的办法，日常检查实行抄告单制度。

二、考核遇下列情况，处理办法如下：

2.1  批评标准

2.1.1新闻媒体曝光、区及区以上领导批评的，每次扣除养护费5000元。

2.1.2市局、区交通局养护督查反馈批评意见的，每次扣除养护费10000元。

2.1.3节庆和重大活动布置的临时任务完成情况不好，造成不良影响或受到批评的，每次扣除养护费5000元。

2.1.4 受“智慧城管”整改要求，在规定时间内未及时整改或整改不到位的，每条通报信息扣2000元。

2.2  基本配置标准

2.2.1 每年未按招标文件规定的数量及时完成施肥工作，按每吨4000元计算扣除相应费用。

2.2.2包装物未集中收集，未办好转移单手续，每次扣1000元。

2.2.3高温抗旱季节，水泵及洒水车不能按招标文件规定的最低标准到位的，按每台4000元计算扣除相应费用。

2.3  安全标准

2.3.1防火、抗台、抗旱及预防各类自然灾害措施不力，灾后救治不力，未按要求人员及时到位、未及时上报受灾情况，扣除当季养护费5000元。

2.3.2突发性车损赔偿事故，在5天内将事故赔偿清单递交给交警，并同时上报给辖区站所，未按规定时间内上报的，每次扣500元。在赔偿费用到位后，必须立即通知辖区站所。假如在递交清单的15天内未通知站所，视同已赔偿完成。另外将补种到位的苗木拍照上传、表明地址，未及时补种的，扣除费用2000元。

2.3.3经相关部门认定，由养护单位负主要责任的，发生安全事故，有死亡人员，甲方有权解除合同；有重伤人员，除责任赔偿外，扣当季养护费3000元；有轻伤人员及设施损失，除责任赔偿外，扣当季养护费2000元。未及时上报安全事故，视情节扣除当季养护费3000元。

2.3.4发生绿地火灾，面积大于1000平方米的，扣除当季养护费4000元；500-1000平方米的，扣除当季养护费2000元；300-500平方米的，扣除当季养护费1000元。

2.4  绿化养护标准

2.4.1. 对清除的垃圾及生产垃圾乱倒，未出具消纳场地或垃圾乱堆乱倒被相关部门查处，扣当季养护费2000元；

2.4.2. 发现绿地面积长草杂草面积较大时（且未在规定日期整改完成外）面积大于1000平方米，扣5000元/次。面积500-1000平方米（含1000平方米），扣4000元/次。面积300-500平方米（含500平方米），扣2000元/次。面积100-500平方米，扣1000元/次；

2.4.3. 发现绿化未修剪面积较大时（且未在规定日期整改完成外）面积大于1000平方米，扣5000元/次。面积500-1000平方米（含1000平方米），扣4000元/次。面积300-500平方米（含500平方米），扣2000元/次。面积100-500平方米，扣1000元/次；

2.4.4. 发现绿地被侵占，未及时报告的，扣除当季养护费5000元/次。

附件A    考核标准表

附件A

日常检查考核表

| 项目 | 考核标准 | 抄告单标准 | 扣款经费标准（元） | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 绿化养护质量标准 |  |  |  |
| 绿化养护 | 1.行道树生长姿态良好，无明显枯枝 | 明显枯枝/处 | 600 | 1天内 |
|  | 2.绿地生长良好，无残缺，无杂草、残花 | 杂草明显/处 | 600 | 1天内 |
|  | 3.病虫害防治及时、有效，常见病虫害在5%以下 | 明显病虫害/处 | 600 | 1天内 |
|  | 4.新种树成活率95%以上，老树存活率在98%以上 | 每减少1株 | 600 | 1天内 |
|  | 5.乔木及时扶正 | 未及时扶正1株 | 600 | 1天内 |
|  | 6.行道树修剪，色块修剪 | 修剪不及时/处 | 600 | 2天内 |
| （二） | 清卫标准 |  |  |  |
| 清卫工作 | 1.行道树整齐，无绑扎物，无挂物架线等现象 | 发现绑扎、挂物、架线1处 | 700 | 1天内 |
|  | 2.枯枝、树叶、死株等绿地养护生产垃圾及时清理 | 枯枝、树叶、死株等绿地养护生产垃圾清理不及时1处 | 700 | 1天内 |
| （三） | 安全文明 |  |  |  |
| 安全文明作业 | 1.按要求穿戴反光背心工作服 | 未按要求穿戴反光背心工作服的，每发现1人 | 600 | 当即扣除 |
|  | 2.严格按照落实招标文件规定的最低人员要求配置进行养护工作 | 发现人数不满标准的，每少1人 | 3000 | 当即扣除 |
|  | 3.严格遵守安全作业规程，确保自身作业安全 | 作业时未严格遵守安全作业规程的，发现1处 | 1000 | 当即扣除 |
| （四） | 其他 |  |  |  |
| 其他 | 达到考核办法中第二条要求 |  | 按考核要求处理 |  |

备注：在日常检查过程中，发现考核表中存在的问题，随即开处抄告单。在整改期限范围内未整改完成的，开处双倍金额抄告单。未严格落实日常养护标段人员最低要求配置进行养护的累计三次以上解除养护合同.

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市北仑区公路与运输管理中心绿化养护服务采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、投标报价应是完成本项目的所有费用之和。4、招标服务费的收取标准：本项目向标项一中标人收取1.25万元、向标项二中标人收取1.25万元、向标项三中标人收取0.8万元、向标项四中标人收取1.5万元。 与本次投标相关的款项都汇入以下账户： 开户银行：宁波银行科技支行 账 号：31010122000005488 户 名：宁波中基国际招标有限公司 |
| 3 | 现场踏勘（如有）：投标人可自主前往现场踏勘 |
| 4 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| *5 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |
| 6 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 投标文件有效期：90天 |
| 11 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

1.本项目接受联合体投标（联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，明确各联合投标单位的责任和义务）。

2.招标公告规定接受联合体投标的，除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

- （七）转包与分包

本项目不允许转包、未经采购人允许不得分包。

- （八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

*2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。

1.资格审查文件：

（1）资格条件自查表（格式见第六章）

- （2）投标人有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；联合体投标的，联合体双方须分别提供。

- （3）投标人资格声明函（格式见第六章）（如联合体投标的，联合体双方须分别提供）

- （4）联合体协议书（格式见第六章，如为联合体投标的须提供）

2.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）

（2）开标一览表（格式见第六章）

（3）投标报价明细表（格式见第六章）

（4）中小企业声明函(格式见第六章)

（5）残疾人福利性单位声明函(格式见第六章，如是请提供)

- 3.技术商务文件：

（1）符合性自查表（格式见第六章）

- （2）非联合体投标的提供：法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书）及授权代表身份证正反面复印件（格式见第六章）

- 联合体投标的提供：联合体牵头人的法定代表人的身份、身份证正反面复印件，联合投标授权委托书（投标人的代表若为非联合体牵头人的法定代表人的，必须提交联合投标授权委托书）及授权代表身份证正反面复印件（格式见第六章）

（4）绿化养护服务方案

（5）应急保障措施

（6）人员配置方案及人员管理方案（并附拟派驻本项目管理负责人简历表、项目人员配置表，格式见第六章）

（7）各类设施设备及耗料的使用方案（并附本项目拟用主要设备一览表）

（8）安全生产措施

（9）质量保证措施

（10）文明作业方案

（11）绿化养护设备配置方案

（12）车辆配置情况

（13）服务条款响应（偏离）表（格式见第六章）

（14）商务条款响应（偏离）表（格式见第六章）

（15）业绩一览表（格式见第六章，并附合同复印件加盖公章）

（16）承诺书（格式见第六章）

（17）评分标准中要求提供的其他资料

（18）投标人认为需要的其他文件资料

- （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价包含完成合同期内绿化养护服务所需的所有费用，应包含：保洁人员工资等国家相关规定执行，其中必须参加人身意外保险，人员工作服、人员所使用作业工具等各类耗材费、管理费（包括管理人员和考核人员工资、人员培训费、其他管理费），车辆租赁及运行、维护保养等费用，税金，其他与本项目有关费用等。其中人员基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资标准。

*3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- *1.自开标日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- （五）投标文件的签署和份数

- 1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子加密投标文件：供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

- （七）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格审查文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（3）投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、付款方式等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）带“*”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（8）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供服务方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的或者与采购文件中标“*”的主要服务条款发生实质性偏离的；

（3）投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术部分文件、报价部分文件进行评审；

4.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

解密失败的异常处理：若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回；如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五） 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

- 确定中标：本项目由采购单位确定中标人。

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公示时间为1个工作日。

七、合同授予

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

八、特别说明

1.本项目  非 专门面向中小企业采购。本项目为服务采购项目。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。

6.本项目对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8. 执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 9. 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

10.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

12.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三.评标程序

1、采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。

2、本次公开招标投标文件的资格证明文件、商务技术文件、报价文件同时开启，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总。

3、按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标结果按评审后投标人的最后得分（价格分+技术商务得分之和）从高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为每标项的第一中标候选人，综合得分第二高的为第二中标候选人。如投标人综合得分相同的则报价低者优先，报价也相同的，则由招标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

每个投标人只能被确定为一个标项的第一中标候选人，按标项顺序评标。

标项一由排名第一名的投标人为本标项第一中标候选人；

已获得标项一的第一中标候选人，不再参加标项二的评审，标项二的中标候选人为本标项排名第一的投标人为本标项第一中标候选人；

已获得标项一、二的第一中标候选人，不再参加标项三的评审，标项三的中标候选人为本标项排名第一的投标人为本标项第一中标候选人。

已获得标项一、二、三的第一中标候选人，不再参加标项四的评审，标项四的中标候选人为本标项排名第一的投标人为本标项第一中标候选人。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

三、评分细则

| 价格分 （15分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 优惠值扣减详见招标文件第三章《投标人须知》 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术商务 （85分） | 服务条款响应性（25分）：根据投标人对招标文件第二章《招标需求》三、服务需求的响应程度进行评议，每负偏离一条服务要求的扣2分，扣至0分及以下的，作无效标处理。 |  |
|  | 绿化养护服务方案 （15分） | 根据投标人提供的根据道路区域及养护等级，制定的养护作业人员优化配置方案的合理性、全面性、可行性进行评议，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完4分为止。 |
|  |  | 根据投标人提供的重难点区域的绿化养护方案的合理性、全面性、可实施性进行评议，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完4分为止。 |
|  |  | 根据投标人提供的服务质量的保障措施的全面性、合理性、可行性进行评议，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完4分为止。 |
|  |  | 根据投标人提供的服务网点的便捷性、响应速度、到达现场时间进行评议，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完3分为止。 |
|  | 应急保障措施 （8分） | 根据投标人提供的突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案进行评议，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完5分为止。 |
|  |  | 根据投标人提供的针对创优评优、突击检查特殊时期的应急保障措施的合理性、全面性进行评议，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完3分为止。 |
|  | 拟投入的人员配备及管理 （13分） | 拟派项目负责人具有中级工程师（园林专业）的得2分；具有高级工程师（园林专业）的得5分。（投标文件中提供该人员的有效证书复印件及开标前任意6个月在本单位缴纳社保的证明资料） |
|  |  | 根据投标人提供的拟投入本项目的人员岗位设置、人员层次、人员的技能水平、数量进行评议，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完4分为止。 |
|  |  | 根据投标人提供的针对本项目的人员奖惩方案、人员数量保障方案、人员安全保障措施、人员管理规范、企业管理制度进行评议，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完4分为止。 |
|  | 安全生产措施（5分）：根据投标人提供的安全生产管理网络及安全管理制度、作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完5分为止。 |  |
|  | 质量保证措施（5分）：根据投标人提供的质量保证措施包括绿化养护作业质量控制合理性，绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完5分为止。 |  |
|  | 文明作业方案（4分）：根据投标人提供的文明作业方案包括园林绿化垃圾处置、农药规范使用、绿化保洁垃圾投放方案是否合理进行评议，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完4分为止。 |  |
|  | 绿化养护设备配置方案（4分）：根据投标人提供的绿化养护设备配置方案包括设备数量、设备种类、设备保管措施进行评议，方案欠合理的每处扣0.5分，方案不合理的每处扣1分，扣完4分为止。 |  |
|  | 车辆配置情况（5分）： ①投标人提供的洒水车为租赁的，每辆得0.5分，最高得2分；洒水车为自有的，每辆得1分，最高得4分。本小项满分为4分。 ②投标人提供的登高车为租赁的，每辆得0.5分；登高车为自有的，每辆得1分，最高得1分。 （投标文件中提供车辆行驶证复印件、车辆购置发票复印件或车辆租赁协议复印件） |  |
|  | 业绩分（1分）：2019年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人承接过绿化养护项目，每提供一个合同得0.5分，满分为1分（投标文件中提供合同复印件、中标通知书复印件及中标结果公告网站截图，未提供的或提供不全的不得分）。 |  |

- 第五章  合同主要条款

养护承包合同

甲方：宁波市北仑区公路与运输管理中心

乙方：

养护项目通过招投标方式落实养管单位，招投标结果，乙方中标。现根据《合同法》和招标文件相关规定，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，达成如下协议：

一.养护项目相关情况

1、养护项目名称：                   绿化养护工程

2、养护项目范围：

| 序号 | 站所 | 路线 |  | 绿化面积（㎡） | 小计面积(㎡） | 单价 （元/㎡.年） | 年费用 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、养护范围内的50万元以下零星绿化提升工程，按甲方委托的第三方评审后，按6%比例下浮。

4、项目负责人：

二.全年养护管理经费

根据招投标文件，本合同养护项目养护经费为一级养护单价人民币   元/M2、二级养护单价人民币   元/M2、三级养护单价人民币   元/M2、四级及以下养护单价人民币    元/M2（工程量*养护时间*单价），承包方式为全额经济责任制承包。（如面积变动，按实际结算。）

三.承包期限

承包期限为  年   月    日（具体开始养护时间以移交时间为准）至  年  月   日止。

四.双方职责

（一）甲方职责

1、提供给乙方本合同所述养护项目有关养护设施量及相关资料等；

2、对乙方养护管理项目进行监督和考核检查；

3、按考核结果按季支付给乙方养护经费；

4、合同期限届满，对本合同养护项目设施量进行清点。

（二）乙方职责

一)、承包职责：

1、乙方在搞好日常养护工作的同时，必须配合甲方参加市、局布置的各重大节庆和重大活动的临时布置任务。

2、乙方对管养范围内发生的各种违反《宁波市城市绿化条例》的行为应及时劝阻；对未经审批擅自占用绿地的需及时阻止，不得擅自作主同意占用；对未经审批擅自侵占绿地的，负责及时清除。如情况特殊，难以清除的，应及时向甲方报告。

3、乙方要做好10小时动态绿地保洁（枯枝、树叶、杂草等绿地养护生产垃圾），有节假日或重要活动时，做到12小时保洁。对清除的垃圾和各类生产垃圾不得乱堆乱倒，必须出具消纳场地证明。乙方自行寻找养护生产垃圾消纳场，所产生的费用与甲方无关。

4、乙方必须认真做好爱国卫生除“四害”工作，自觉接受业主单位及上级有关部门的考核检查。

5、如遇因道路改造、绿化接养、实际养护面积变化或不可抗力损毁等特殊情况，甲方有权增加(养护单价参照所处地段的绿化养护投标单价）或减少养护面积，即变更养护面积直至解除双方的养护合同，乙方应承担相应的合同风险。

二)、养护标准职责：

1、由乙方承包养护的本合同养护项目应达道路绿地标准（见《宁波市城市绿地等级标准》）。承包养护期限内，乙方应严格执行《北仑区公路与运输管理中心绿化养护技术要求》，合理组织，精心养护，保质、保量完成养护管理任务。

2、承包期限内，除不可抗力外，因承包单位自身原因养护不当，造成绿化死亡（台风天气没有支撑、高温天气没有及时浇水等原因）乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。

3、抗台等自然灾害应按政府发布的响应等级做出相应响应。三级及以上应急响应，需全员待命，设备物资到位。在接到业主通知后，应于1小时内到达处理现场，做好应急抢险工作。

4、乙方每月25号上报下月绿化养护计划表，以便甲方进行监督考核，并按照投标文件中上报的主要机械设备到位。

5、乙方对甲方在日常考核、监督中提出的存在问题，要及时予以整改。同一问题被连续三次发现未及时整改的，无论当月考核成绩如何，加扣当季养护经费5%。

6、发生突发性事故，应立即向甲方汇报，并及时上报处置方案及损失统计。

7、乙方必须负责绿化带内及附近（周边）绿化带1米的残枝、残叶等绿地养护作业产生的垃圾。

8、乙方必须每年对零星绿化进行补种面积或提升养护面积1%以内（1%的面积不包括车损、人损及养护不当等原因造成的面积），补种前，面积统计数据（附照片）上报给辖区站所，由辖区站所确认签字后，方可进行补种，补种完成后，须由辖区站所验收并签字确认。

9、在中标通知书下发后，乙方应在10天内向甲方上报养护范围内的死株情况，具体补种由甲方负责，如逾期未上报的，则默认为死株情况。

10、车辆压损、人为损坏：承包期限内，车损事件赔偿由乙方自行赔偿处理，甲方管理监督。（在4月— 6月、 10月、 11月里发生的车损、人损事故，应在15天内按不低于原标准补种；7月—9月里发现的车损、人损情况，在10月份里按不低于原标准补种，12月 ——次年 3月里发现的车损、人损情况，在4月底前按原标准补种），该费用由乙方承担。乙方若未按上述要求补种或补种不及时、降低补种标准的，甲方有权在养护费中双倍扣除该面积费用，并委托其他单位补种，补种后的绿化直接由乙方养护，乙方承担该面积的全部责任。

11、对于树木下、夹竹桃下、植物球下留白场地，乙方要对该范围内场地进行清理。

12、 乙方必须对路段上K桩，1㎡内的绿化及杂草进行修剪清理，对遮挡标志牌的乔木、灌木进行修剪清理。

三)、基本设施职责：

1、对本合同养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

2、对本合同养护项目实施养护管理所需的养护管理房由乙方自行解决。

3、 乙方应当按照招标文件规定的最低肥料标准施肥，每年至少2次施肥。要求每年3月份、11月份各施肥一次。施肥前至少提前1天通知辖区站所，未通知的视作未施肥。未按要求施肥的，扣除费用4000元/吨。

4、乙方应按相关规定要求禁止使用高毒高残留农药，所用的农药包装物必须分类收集，并送至专业部门处置，办好转移单手续。

5、乙方应当按照招标文件规定的最低标准配备人员。

四)、安全职责：

1、乙方必须重视安全工作确保不出安全事故，如发生安全事故一切责任由乙方自行负责。

2、乙方必须按规定，缴纳养护作业人员的意外险、第三方责任险等各项保险。

五、考核管理

1.甲方采取日常巡查与季度考核相结合的形式对乙方养护质量进行考核管理。考核标准依据《宁波市北仑区公路与运输管理中心对外承包养护绿地考核要求》。

2.考核验收依据《宁波市城市绿地等级标准》、《宁波市北仑区公路与运输管理中心绿化养护技术要求》执行。

六、养护经费核拨方式

1.全年养护经费按季核拨，由甲方核拨给乙方。

2.由考核验收结果引起的经济扣罚直接在当季核拨的养护经费中扣除。

七、履约保证金及违约责任

合同履行期限内发生下列情况甲方有权扣除当季养护费的5%，情节严重的，甲方可提前解除合同，并罚没全额履约保证金，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方承担。

1、非自然原因造成绿化大面积（累计500平方以上）死亡的,未按甲方要求补种的。

2、在养护过程中，乙方不按养护规范进行养护，养护质量差，造成很坏的社会影响。

3、乙方不服从甲方对绿化养护质量的管理，不及时处理甲方提出的书面整改意见累计三次。

4、乙方抗灾救灾不力的，直接解除合同。

八、附则

1.本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

2.未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并作出书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

九、本合同壹式肆份，正、副本各贰份，甲、乙双方各执正、副本壹份；经甲、乙双方法定代表人或授权人签章后生效。

甲 方（盖章）：                      乙 方（盖章）：

负责人（签字）：                     负责人（签字）：

地址：                              地址：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

合同签订时间：                     年      月      日

- 投标文件格式

电子备份文件的外包装封面格式（选用）：

- 投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

- 投标人公章                        年  月  日

注：联合体投标的，由联合体牵头方盖章。

- 附件一：

投 标 函

致：           （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：          ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人           （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表人签字:___________                  日期:_____年___月___日

- 附件二：

开标一览表

| 标项号 | 服务范围 | 服务期 | 投标单价 (元/年) | 投标总价 (元/三年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 小港站所管辖范围内的骆霞线、江南公路绿化养护 | 三年，合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。 |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

开标一览表

| 标项号 | 服务范围 | 服务期 | 投标单价 (元/年) | 投标总价 (元/三年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 小港站所管辖范围内的通途路绿化养护 | 三年，合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。 |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

开标一览表

| 标项号 | 服务范围 | 服务期 | 投标单价 (元/年) | 投标总价 (元/三年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 霞浦站所管辖范围内的绿化养护 | 三年，合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。 |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

开标一览表

| 标项号 | 服务范围 | 服务期 | 投标单价 (元/年) | 投标总价 (元/三年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 白峰站所管辖范围内的绿化养护 | 三年，合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。 |  |  |
|  | 春晓站所管辖范围内的绿化养护 |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

- 附件三：

投标报价明细表（标项号：）

| 序号 | 服务名称 | 单位及数量 | 费用组成 | 综合单价 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价： 元/年 元/三年 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

附件四：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

备注：联合体投标的，联合体双方须分别提供。

附件五：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______          _（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：___________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：

银行账号：

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，由联合体牵头方盖章。

附件六：

联合投标协议书

（如为联合体投标时须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应       （招标方）组织实施的    项目（采购编号：                招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以              为联合体牵头人，           为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额为：           ，占合同总金额的   %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额为：           ，占合同总金额的   %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方单位：          （盖章）                  乙方单位：           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月   日                                  年  月   日

- 附件七：

商务条款响应 （偏离）表

| 条款号 | 招标文件的商务条款内容 | 投标文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：商务条款要求见第二章商务要求，如均无负偏离，可在空白处显著标明“无商务条款偏离”。

投标人（公章）：

日  期：

- 附件八：

服务条款响应 （偏离）表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：对照第二章招标需求的服务条款逐项比较填写。若无偏离可在本表空白处醒目地注明“无服务条款偏离”的字样。

投标人（盖章）：

日  期：

- 附件九：

法定代表人授权委托书

致：           （招标采购单位名称） ：

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职工               （姓名）以我方的名义参加               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人授权委托书原件及授权代表的正反面身份证复印件加盖公章

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：        职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人单位全称：                                （盖单位公章）

年       月        日

联合投标授权委托书

（如为联合体投标的须提供）

本授权委托书声明：根据             与             签订的《联合投标协议书》的内容，联合体牵头人            的法定代表人            现授权             为联合投标委托代理人，委托代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签字盖章）：

日期：    年  月  日

委托代理人（签字盖章）；

日期：    年  月  日

注:联合体投标的，此委托书由联合体牵头人的法定代表人签署，并加盖联合体牵头人单位章。

附件十:

拟派驻本项目管理负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 规模 | 合同时间 |  | 管理业绩 |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件十一:

项目人员配置表

| 项目 | 岗位坐落位置 | 人员配置 | 人员类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 男 | 女 |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件十二：

本项目拟用主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 设备来源 （自有、租借、租赁承包、专门生产） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件十三：

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 业主单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

注：

1.表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2.投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

3.表中列出的项目附合同复印件加盖公章

- 附件十四：

承诺书

宁波市北仑区公路与运输管理中心：

我单位承诺绿化养护范围如因施工、移交、政策调整等变动，则按实调整，我单位无条件配合。

承诺人：

签名：

日期：

附件十五

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

风险提示：
1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。
2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

- 附件十六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件十七

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在                     项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件第三章投标人须知中有关中标服务费的规定，在本项目结果公示期满5个工作日内向贵司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

日期：

- 附件十八

- 资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 3.投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.本项目接受联合体投标 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

- 符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性自查表 | 1.投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

附件十九

政府采购活动现场确认声明书

宁波中基国际招标有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                 （编号：                  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022年  月  日

说明：（1）供应商解密投标文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：372263232 @qq.com 。

（2）此声明书非投标文件的组成内容，无需编入投标文件中。