公开招标采购文件

项目编号：KXZJ-2020212

项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目

采购单位：宁波大榭开发区城市建设管理局（盖章）

代理单位：浙江凯翔工程咨询管理有限公司（盖章）

二Ｏ二Ｏ年八月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	8

第四章  评标办法及评分标准	21

第五章  政府采购合同文本	24

第六章　投标文件格式	30

- 第一章  公开招标采购公告

公告日期：2020年8月20日

项目概况

大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2020年9月9日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KXZJ-2020212

项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目

预算金额（元）：700000.00

最高限价（元）：700000.00

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 服务内容 |  | 单位/数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网探测、三维建模及服务平台建设 | 前期建设 | 排水管网探测（约105 Km） | 1项 | 详见招标需求 |
|  |  |  | 三维数据模型建设 | 1批 |  |
|  |  |  | 排水管网信息管理服务平台建设 | 1项 |  |
|  |  |  | 服务器配置 | 1批 |  |
|  |  | 质保期内的售后及运维服务 |  | 1项 |  |

合同履行期限：2020年12月15日前完成本项目前期建设所有内容，具体时间节点详见进度要求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.特定及其他资格要求：

（1）供应商须具有测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘丙级及以上资质（须包含以下：①地理信息系统工程：含地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发 ②工程测量：含市政工程测量、水利工程测量和地下管线测量子项资质）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标；

（3）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商须需提供相关证明资料）。

三、获取招标文件

时间：2020年8月20日 至 2020年8月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；

方式：政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年9月9日14点00分前（北京时间），逾期递交或未密封将予以拒收。

投标地点：宁波大榭开发区公共资源交易中心（宁波大榭开发区中信广场东楼2楼）开评标区213室。

开标时间：2020年9月9日14点00分（北京时间）。

开标地点：宁波大榭开发区公共资源交易中心（宁波大榭开发区中信广场东楼2楼）开评标区213室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：宁波大榭开发区城市建设管理局

地址：宁波大榭开发区中信广场东楼5楼

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：0574-89283176

质疑联系人：谢老师

质疑联系方式：0574-89283183

2.采购代理机构信息

采购代理机构：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

联系地址：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号

项目联系人（询问）：王慧慧、朱佳慧、史宇骁、陈春楠、董顺杰、周健

项目联系方式（询问）：0574-83033198 邮箱：kxzb02@126.com

质疑联系人：陈斌武    质疑联系方式：0574-83033198

3.政府采购监督管理部门及投诉受理部门：宁波市大榭开发区财政局

联系地址：宁波大榭开发区滨海南路111号

联系人：朱老师    联系电话：0574-89283087

- 招标需求

- 项目实施背景

随着科技的进步和时代的发展，现代城市管理工作越来越繁杂，智慧化管理是目前城市管理现代化发展的方向和目标。而城市排水管网的信息化则是城市重要基础设施管理从传统管理走向智慧化管理的重要步骤，是智慧城市管理的重要组成部分。随着我区开发建设的不断深入，排水管网存在的一些隐患和问题日益突出，违法接管、超标排放、城区内涝等问题尤为严重，与当前群众对城市管理水平不断提高的要求相背离。为大力提升我局对市政排水（雨污水）管网的有效监管，精准应对城区防汛防涝工作，特别是针对管道日常养护维修的及时性和可预知性等方面，均迫切需要尽快对城市排水管网进行信息化管理。

- 建设目标

通过对大榭开发区现有市政排水（雨污水）管网进行全面排查和探测，汇总梳理本次管网普查成果，充分整合已有管网CCTV检测成果，通过成熟的物联网技术，建设面向规划、养护、管理、监测和应急排水的管线信息管理服务平台，为城市管网的精细化管理提供科学的决策依据，为排水管线应急防灾能力、安全运行水平和社会服务功能的提升提供有力的技术保障，助力智慧城市建设，提升城市的综合管理水平。

- 采购及建设内容

- 排水管网探测：按照宁波新标准《管线探测技术规程》（DB3302/T 1079-2017）、《管线要素分类代码与符号细则》（DB3302/T 1080-2017）对全区市政排水（雨污水）管网（至建筑物预留井为止）进行全面排查和探测，获取准确、完整的管线数据，并通过地下管线测量软件对管线测量数据进行建库、入库。注：本项目采用总价包干形式，合同履行期间若市政排水（雨污水）管网长度有变化，合同金额不作调整。

- 三维数据模型建设：在排水管网“一张图”的基础上，对主要路段和路口的排水管网建立三维数据模型，须真实反映管线位置、类型、形态、空间拓扑关系等。通过三维地下管线信息能够更加直观的展示隐蔽于地下的、不可见的管线要素的空间分布、空间结构关系。

- 排水管网信息管理服务平台建设：基于地理信息平台建立，可以在电脑上实时获取管网及河道排口信息，实现排水管网可视化管理。系统应具有以下基本功能：

- 展示管线、检查井、泵站等信息，包括管线材质、管径、检查井规格、管底标高、预留口、流向、管线埋设年月、所在道路等；

- 加载管道CCTV检测信息，包括管道内部影像、管道病害、管道堵塞、积淤情况等，能在系中快捷查询相关信息；

- 河道排水口信息，包括排口类别、材质、管径，以及流入排口的管网线路图等（即排口管网一张图）；

- 具备统计功能，包括整体统计、分片统计、类别统计等，根据需要及时提取相关信息。

4、服务器配置

| 硬件类型 | 数量 | 主要配置 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 1台 | # 至强E5-2600系列或Skylake系列16核以上CPU，32GB以上内存，2TB以上磁盘，可根据系统运行需要划分为数据库服务器、应用服务器和GIS服务器等多台虚拟服务器，安装不同的操作系统和应用软件。 |
| 交换机 | 1台 | 8口以上千兆交换机 |
| 台式电脑 | 2台 | 主流CPU，8GB以上内存，128GB以上固态+1TB以上硬盘，RTX 2060以上独立显卡 |
| 平板电脑 | 1台 | 4G以上运存，64G以上存储，支持WIFI |

注：中标人须提供搭建服务器的一切其他设备设施，包括但不限于光纤租赁等全部费用均由中标人承担。

5、售后服务及运维服务

（1）针对业主方具体使用人提供培训服务；

（2）质保期内的管线三维数据更新：针对质保期内竣工管线进行更新，保证信息的准确性；

（3）质保期内的售后及运维服务：信息平台在运行过程中存在的问题需快速响应并解决问题，并定期做好信息平台的维护和检查。

（4）质保期满后的运维服务：由投标人自行报价，但最高不得超过本项目合同金额的10%，质保期满后的运维服务合同由本项目中标人与采购人另行签订，运维服务期限由采购人确定，除非由采购人书面提出终止，否则本项目中标人须无条件与采购人续签运维服务合同，并提供符合采购人要求的运维服务。

- 进度要求

1、2020年10月底前，完成管理平台的开发、测试及服务器搭建工作；

2、2020年11月底前，完成外业采集数据及CCTV数据入库工作；

3、2020年12月15日前，完成质量检查、总结及成果验收工作。

- 成果及归档资料要求

| 序号 | 成果名称 | 提交 数量 | 归档 数量 | 资料 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波大榭开发区排水管网信息管理服务平台 | 1套 | 1套 | 电子 |
| 2 | 宁波大榭开发区排水管网图 | 1套 | 1套 | 电子 |
| 3 | 宁波大榭开发区排水管网信息管理服务平台项目设计书 | 3份 | 1份 | 装订成册 |
| 4 | 宁波大榭开发区排水管网信息管理服务平台项目总结 | 3份 | 1份 | 装订成册 |
| 5 | 宁波大榭开发区排水管网信息管理服务平台测试报告 | 3份 | 1份 | 装订成册 |
| 6 | 宁波大榭开发区排水管网信息管理服务平台用户手册 | 3份 | 1份 | 装订成册 |

- 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目 |
| 2 | 采购人：宁波大榭开发区城市建设管理局 |
| 3 | 采购代理机构：浙江凯翔工程咨询管理有限公司 |
| 4 | 合同履行期限：2020年12月15日前完成本项目前期建设所有内容，具体时间节点详见进度要求。 |
| ★5 | 投标报价及费用： 1、本项目的投标总价须包含完成服务所需的人工、材料、机械设备、仪器工具、各类社保和保险交通费、系统软件开发建设、硬件供货、安装调试、测试、验收、培训、质保期内的售后及运维服务、软件升级服务、利润、管理费、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等其他各项应有的费用，即完成本项目服务涉及的全部费用。 2、本项目预算金额为人民币700000.00元；最高限价为人民币700000.00元，投标报价超过最高限价的投标将被作无效标处理。 3、合同履行期间，中标人的投标报价不因市场因素和政策因素的变动而调整，本项目采用总价包干形式，合同履行期间若市政排水（雨污水）管网长度有变化，合同金额不作调整。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 投标保证金：本项目无须提供投标保证金。 |
| 7 | 现场踏勘：投标人可自行前往现场进行踏勘，投标人踏勘现场所发生的费用自理(因现场勘查不清造成后期施工损失，招标人不予补偿）。 |
| ★8 | 投标文件组成：投标文件正本1份；副本4份分别编制并分别单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将被拒绝。 投标文件由资格审查部分、技术商务部分和报价部分组成，资格审查部分和技术商务部分可单独包封或统一包封在一个密封袋内，报价部分需单独包封。外包装密封袋上应注明招标项目名称、投标人名称、投标文件名称（资格审查/技术商务/报价部分）、项目编号，并加盖投标人单位公章。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》第四条。 |
| 10 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》第四条。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见招标文件第四章 评标办法及评分标准。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：/ |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ★14 | 履约保证金：/ |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。 |
| ★16 | 付款方式： 序号; 服务内容; 付款办法. 1; 前期建设; 排水管网探测; （1）合同生效以及具备实施条件后15日内支付前期建设部分合同金额的30％作为预付款； （2）完成前期建设所有工作内容15日内支付至前期建设部分合同金额的70％； （3）经采购人或采购人委托的第三方验收合格后15日内支付至前期建设部分合同金额的100%。. 三维数据模型建设. 排水管网信息管理服务平台建设. 服务器配置. 2; 质保期内的售后及运维服务; 质保期内的售后及运维服务费用在中标人承诺的质保期满后15日内付清。若中标人在质保期内未能达到采购人要求的售后及运维服务要求或未提供售后及运维服务的，采购人有权视履约情况，扣发部分或全部售后及运维服务费用，且扣发部分的服务费用不以任何形式予以返还。. |
| ★17 | 验收依据：必须符合中华人民共和国、地方及行业有关技术标准（按高标准执行）。 |
| ★18 | 投标文件有效期：90天。 |
| ★19 | 质保期及运维服务期：验收合格之日起不少于1年。 |
| ★20 | 质量要求：符合采购人验收要求，且无任何知识产权纠纷。 |
| ★21 | 服务地点：采购人指定。 服务响应要求：中标人须提供7*24小时技术支持，对用户的服务要求应在1小时内响应；如用户提出需要现场服务，应在2小时内赶到现场；一般问题应在4小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决或提出明确解决方案。 |
| 22 | 采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中服务采购费率计取，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 中标人接到本采购代理机构通知后5个工作日内向本采购代理机构支付中标服务费，并领取中标通知书。逾期未交纳中标服务费的，本采购代理机构有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

投标人须知

A  总则

1.   适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.   定义

2.1  “采购人”、“采购代理机构”和“项目名称”：见“投标人须知前附表”。

2.2  “投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

2.3  “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其它类似的义务。

2.5  “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物或服务。

2.6  “书面形式”包括信函、传真、邮件等。

2.7  “★”系指实质性要求条款。投标文件对这些条款的任何负偏离将导致投标无效。

3.   招标范围

3.1  招标范围：见“招标需求”。

3.2  本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转包他人。

4.   合格的投标人

4.1  合格的投标人应该是：

具有提供本次招标服务内容能力，符合招标文件资格要求，并独立于采购人和采购代理机构的中国境内企业、其它组织或者自然人。金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构可以投标，但需依法办理工商、税务和社保登记手续，并获得总机构授权或者能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

投标人应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录，在招标投标活动中无欺诈和腐败行为。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

4.2  符合本招标文件载明的对上述4.1条的例外的规定或对投标人资格的其他补充要求：详见招标公告。

5.投标人代表

5.1投标人代表须持有“法定代表人授权书”，或“单位负责人授权书”（适用非法人的其他组织）。

5.2若投标人代表是法定代表人，则须符合本须知第9.1条的要求。

6.投标费用

6.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

B  招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共有七章。内容如下：

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  政府采购合同文本

第六章  投标文件格式

投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的在招标文件“投标人须知前附表”中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2  若潜在投标人对招标文件有疑点，要求采购人澄清的，应以书面形式通知采购代理机构，要求澄清的截止时间同有效质疑的截止时间。

8.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式（纸质、传真或电子邮件形式）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

8.5  潜在投标人收到招标文件澄清或修改通知，或推迟截标和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章，以书面形式（纸质、传真或电子邮件形式）回复采购代理机构。

C  投标文件

9. 投标文件的组成

9.1投标文件组成在本招标文件“投标人须知前附表”中做出规定。

9.2组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含组成投标文件要求的内容。

10.  投标报价

10.1  本次招标对投标报价组成的具体要求在招标文件“投标人须知前附表”中做出规定。

10.2  投标人要按照招标文件中的“开标一览表”格式和内容完整填写投标总价及其他事项。

10.3  除非招标文件另有备选投标方案的规定，投标应该只有一个投标报价。投标人若有投标声明，应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出，未经唱出的声明在评标时不作考虑。

10.4  开标后以及在评标及中标后的合同执行过程中，投标人不得以任何理由变更投标价格。若投标人在中标以后做出任何改变投标价格的决定，将被视作撤标而失去中标资格。

10.5  本项目采用最高投标限价，超过最高限价的投标文件无效。

10.6  本项目的投标货币为人民币。

11.  投标文件的格式和编写

11.1  投标文件须按“投标文件的有关格式”提供的统一格式填写、签署和加盖公章。

11.2 “开标一览表”应按照统一格式填写，不得自行增减内容。

11.3  投标文件应字迹清楚、印章明晰，一般不得涂改和增删，在投标之前如发现有必需修改的错漏，必须在涂改或增删之处有投标人的法定代表人或被授权代表的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。

11.4 投标书和资格证明文件数量要求见“投标人须知前附表”，应分别编制并单独装订成册。投标文件的正本封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件，封面注明“副本”字样。

11.5  除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

12. 投标有效期

12.1  投标有效期在本招标文件“投标人须知前附表”中做出规定。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人要求，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。同意延长有效期的投标人不会被要求或允许修改其投标文件。若投标人不接受延期要求，则其投标失效，其投标保证金予以退还。

13  投标保证金（本项目无须提交投标保证金）

13.1 投标保证金金额在本招标文件“投标人须知前附表”中做出规定。

13.2投标保证金递交时间和形式在本招标文件“投标人须知前附表”中做出规定。

13.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

13.4采购人或者采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

13.5  采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

13.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同；

（3）投标人串通投标、提供虚假材料投标。

D  投标文件的递交

14.投标文件的装订、密封、标记和递送

14.1 所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，采购代理机构不接受未按规定密封的投标文件。

(1)  投标文件由资格审查部分、技术商务部分和报价部分组成，资格审查部分和技术商务部分可单独包封或统一包封在一个密封袋内，报价部分需单独包封。外包装密封袋上应注明招标项目名称、投标人名称、投标文件名称（资格审查/技术商务/报价部分）、项目编号、子包号（如有），并加盖投标人单位公章。

15. 投标截止时间

15.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构拒绝接收在投标截止时间以后送达的投标文件。

15.2采购代理机构因故需推迟投标截止时间、开标时间时，应提前以公告或书面的形式通知购买招标文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到通知后应立即以书面形式回复采购代理机构。在这种情况下，采购代理机构和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。

16.投标文件的修改和撤回

16.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16.2  投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按上述第14条规定封装递交。当单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件”并按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

16.3 投标人在开标后撤销投标的，其投标保证金按本须知第13.6条处理。

E  开标

17.开标

17.1  采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

17.2  投标人应派代表参加开标仪式，参加开标的代表应签名或盖章报到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3  开标时应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或采购代理工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.4在开标时没有启封和唱标的投标文件，均不进入评标程序。

17.5投标截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

F  评标和定标

18. 评标委员会及评标

18.1  受采购人的委托，采购代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2  评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和法定的程序进行评标，并且只依据招标文件要求和投标文件的响应情况进行评审，不依据任何来自开标后的补充声明、修正方案。

18.3  评标委员会根据本须知的规定、招标文件的“评标标准”和“招标项目要求”中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

18.4在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准；若发现电子文本与书面文本不一致，则以书面文本为准。

19.投标的澄清

19.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.3若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

20. 评标办法：评标采用的方法有最低评标价法和综合评分法。本项目招标采用的评标方法载明在招标文件第四章“评标办法及评分标准”中。

21. 评标程序和原则

21.1评标程序：遵循资格审查、符合性审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标供应商（或中标候选人）的程序依次进行。

21.2资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。详见招标文件第四章“评标办法及评分标准”中。

21.3符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见招标文件第四章“评标办法及评分标准”中。

21.4 澄清有关问题：按第19条规定进行。

21.5综合比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.5.1 商务评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行商务评价，并对其偏差计算相应的商务评分分值。

21.5.2技术评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术评分分值。

21.5.3综合评价：对经过商务评价、技术评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价，做出评标结果排序。

21.6  评标过程处理原则

21.6.1  通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

21.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.6.3  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.6.4  评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.6.5 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一子包项投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一子包项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中应载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

21.6.6  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.6.7  投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不适用）；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.6.8  评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

21.6.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22. 推荐中标候选人

22.1评标委员会按照招标文件第四章“评标办法及评分标准”中推荐中标候选人。

23.  定标

23.1  确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

23.2  采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.3  采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

G  授予合同

24.  中标通知

24.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

24.2  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

25.  签订合同

25.1  中标人应在采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2  除中标通知书外，招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件也均应作为合同附件。

25.3  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.  履约保证金: / 。

27.  履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

H  采购代理机构服务费

28.  采购代理机构服务费

28.1中标人应在中标结果公示结束后向采购代理机构支付采购代理机构服务费。

Ⅰ  信息发布媒体

29.  有关发布项目招标公告、中标公示的媒体：

浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn

宁波政府采购网www.nbzfcg.cn

J  其他规定

30.  其他规定

30.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

30.2 知识产权

30.2.1投标人应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。投标人应保证，如果投标文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，投标人已获得了适当授权。投标人应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，投标人应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。

30.2.2 投标人中标后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。

30.2.3 采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得中标供应商同意，中标供应商应积极配合提供相关资料和成果；中标供应商有责任对涉及项目的重要信息进行保密；中标供应商如因为项目的开展需要向第三方提供资料,必须提前得到采购人批准。

31.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

31.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：
（1）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号文件）；

（2）提供本企业制造的货物、由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

31.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见附件十二）。

31.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章“评标办法及评分标准”中（如有）。

31.4  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章“评标办法及评分标准”中（如有）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

31.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

31.6执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

31.7  根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见该通知附件），并对声明的真实性负责。

31.8执行财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，政府采购优先采购环境标志产品，本项目将对环境标志产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见 “评标标准”说明。

31.9执行财政部、国家发展改革委员会《节能产品政府采购实施意见》，政府采购优先采购节能产品，本项目将对节能产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见招标文件“评标标准”说明。

31.10  进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定。

32.招标文件对投标人质疑的相关规定

32.1供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购信息公告提出质疑的，应当在采购信息公告发布之日起7个工作日内提出。

（2）对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，应当在招标文件接收、开标、评标工作、宣布评标结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对采购结果提出质疑的，应当在采购结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）采购结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布采购结果公告同时书面通知采购结果的，以供应商实际知道采购结果之日起计算。

32.2  对采购信息公告内容提出质疑的，不限制质疑主体。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

32.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

32.4  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一章有关联系方式。

32.5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

33.联合体规定

33.1  两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购项目有特定资格条件规定的，联合体各方中至少应当有一方符合特定资格条件要求。

33.2  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人认定资质等级。

33.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一子包号的政府采购活动。

33.4  投标人为联合体的，由联合体中的牵头方交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

- 评标原则和评标办法

评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

评标办法：本项目评标办法为综合评分法。

- 评标委员会的组建

评标委员会：评标委员会成员≥5人，其中业主专家≤1人，按大榭有关规定随机抽取≥4人。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

- 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 评标程序

- 资格审查

评标委员会对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

- 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

- 详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。报价得分由评标委员会统一核算。最后对技术商务得分与报价得分汇总。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30％以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。

如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

- 中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，公示无异议后，向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

| 报价 15分 | 报价分为参与评审的价格得分： 参与评审的价格=有效投标报价-小微企业价格扣除投标有效报价优惠值6%（如有） 参与评审的价格最低的为评标基准价，基准价得分为满分15分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 计算方法：各投标人的投标报价得分=（基准价/供应商参与评审的价格）×15％×100。 |  |
| --- | --- | --- |
| 资信 分 5 分 | 业绩 （3分） | 自2018年01月01日以来（以合同签订时间为准），具有管线探测业绩的，每提供一个业绩得0.5分，最高得3分。 注：相关证明材料编制入投标文件，开标时携带原件校验，否则不得分。 |
|  | 软件著作权 （2分） | 自2018年01月01日以来（以合同签订时间为准），取得与本项目实施内容相关的软件著作权的，每取得一个软件著作权得1分，最高得2分。 注：相关证明材料编制入投标文件，开标时携带原件校验，否则不得分。 |
| 技 术 分 80分 | 项目理解 （10分） | 对本项目工作内容的理解程度进行评审：0～5分。 |
|  |  | 对本项目服务实施区域的了解程度、勘察情况等进行评审：0～5。 |
|  | 实施方案 （16分） | 技术方案的针对性、合理性、专业性等方面进行评审：0～6分。 |
|  |  | 实施计划进度安排的合理性、针对性等方面进行评审：0～5分。 |
|  |  | 工序流程的针对性、合理性等方面进行评审：0～5分。 |
|  | 质量保证方案（5分） | 根据投标人提供的成果质量保证方案进行评审：0～5分。 |
|  | 保密措施 （5分） | 根据投标人提供的保密措施方案进行评审：0～5分。 |
|  | 安全文明措施（5分） | 根据投标人提供的作业人员安全文明保障措施进行评审：0～5分。 |
|  | 服务便捷性 （5分） | 投标人服务机构的设置情况、便捷性、实际能到达现场的及时性等方面进行评审：0～5分。 |
|  | 服务承诺 （6分） | 根据投标人提供的服务承诺（如履约能力、服务配合情况、质保期内的售后机运维服务、质保期满后的运维服务等方面）进行评审：0～6分。 |
|  | 合理化建议 （5分） | 合理化建议的实用性、针对性等方面进行评审：0～5分。 |
|  | 系统演示 （10分） | 根据供应商提供的系统演示方案进行评分。 （1）系统功能的完善性、可操作性等：0～3分； （2）系统架构的合理性、实用性等：0～3分； （3）数据的可靠性、系统成熟度、稳定性等：0～4分。 |
|  | 人员安排 （12分） | 1、项目负责人同时具有注册测绘师证书和测绘高级工程师证书的得3分；具有其中一项证书的得1分。 2、软件开发负责人具有信息系统项目管理师证书或PMP项目管理专业人士资格证书的得3分。 注：提供上述人员投标人为其缴纳的2020年6月、7月、8月连续3个月的社保证明、证书等资料编制入投标文件，开标时携带原件校验，否则不得分。 |
|  |  | 对项目组人员安排和岗位设置的合理性、专业素质、技术技能等方面进行评审：0～6分。 |
|  | 政策得分 （1分） | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 如有，相关证明材料编制入投标文件，开标时携带原件校验，否则不得分。 |

- 第五章  政府采购合同文本

（本合同文本为合同样稿，仅供参考）

项目编号：KXZJ-2020212

项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目

甲方（发包人）：宁波大榭开发区城市建设管理局

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规及 大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目 公开采购的结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

一、项目基本情况

| 序号 | 采购内容 | 具体内容 | 单位/数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网探测、三维建模 及服务平台建设 | 排水管网探测（约105Km） | 1项 |
|  |  | 三维数据模型建设 | 1批 |
|  |  | 排水管网信息管理服务平台建设 | 1项 |
|  |  | 服务器配置 | 1批 |
|  |  | 质保期内的售后及运维服务 | 1项 |

（一）采购内容

1、排水管网探测：按照宁波新标准《管线探测技术规程》（DB3302/T 1079-2017）、《管线要素分类代码与符号细则》（DB3302/T 1080-2017）对全区市政排水（雨污水）管网（至建筑物预留井为止）进行全面排查和探测，获取准确、完整的管线数据，并通过地下管线测量软件对管线测量数据进行建库、入库。注：本项目采用总价包干形式，合同履行期间若市政排水（雨污水）管网长度有变化，合同金额不作调整。

2、三维数据模型建设：在排水管网“一张图”的基础上，对主要路段和路口的排水管网建立三维数据模型，须真实反映管线位置、类型、形态、空间拓扑关系等。通过三围地下管线信息能够更加只管的展示隐蔽于地下的、不可见的管线要素的空间分布、空间结构关系。

3、排水管网信息管理服务平台建设：基于地理信息平台建立，可以在电脑上实时获取管网及河道排口信息，实现排水管网可视化管理。系统应具有以下基本功能：

（1）展示管线、检查井、泵站等信息，包括管线材质、管径、检查井规格、管底标高、预留口、流向、管线埋设年月、所在道路等；

（2）加载管道CCTV检测信息，包括管道内部影像、管道病害、管道堵塞、积淤情况等，能在系中快捷查询相关信息；

（3）河道排水口信息，包括排口类别、材质、管径，以及流入排口的管网线路图等（即排口管网一张图）；

（4）具备统计功能，包括整体统计、分片统计、类别统计等，根据需要及时提取相关信息。

4、服务器配置

| 硬件类型 | 数量 | 主要配置 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 1台 | # 至强E5-2600系列或Skylake系列16核以上CPU，32GB以上内存，2TB以上磁盘，可根据系统运行需要划分为数据库服务器、应用服务器和GIS服务器等多台虚拟服务器，安装不同的操作系统和应用软件。 |
| 交换机 | 1台 | 8口以上千兆交换机 |
| 台式电脑 | 2台 | 主流CPU，8GB以上内存，128GB以上固态+1TB以上硬盘，RTX 2060以上独立显卡 |
| 平板电脑 | 1台 | 4G以上运存，64G以上存储，支持WIFI |

注：乙方须提供搭建服务器的一切其他设备设施，包括但不限于光纤租赁等设备设施的全部费用均由乙方承担。

5、售后服务及运维服务

（1）针对业主方具体使用人提供培训服务；

（2）质保期内的管线三维数据更新：针对质保期内竣工管线进行更新，保证信息的准确性；

（3）质保期内的运维服务：信息平台在运行过程中存在的问题需快速响应并解决问题，并定期做好信息平台的维护和检查。

（4）质保期满后的运维服务：人民币       元/年，质保期满后的运维服务合同由乙方与甲方另行签订，运维服务期限由甲方确定，除非甲方书面提出终止，否则乙方须无条件与采购人续签运维服务合同，并提供符合甲方要求的运维服务。

注：合同履行期间若市政排水（雨污水）管网长度有变化，合同金额不作调整。

（二）合同履行期限：2020年12月15日前完成本项目前期建设所有内容。

具体进度要求：

1、2020年10月底前，完成管理平台的开发、测试及服务器搭建工作；

2、2020年11月底前，完成外业采集数据及CCTV数据入库工作；

3、2020年12月15日前，完成质量检查、总结及成果验收工作。

二、合同金额

1、本合同为总价包干合同，合同金额为人民币：大写     元（小写      元）；其中：

| 序号 | 服务内容 |  | 金额小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期建设 | 排水管网探测 |  |
|  |  | 三维数据模型建设 |  |
|  |  | 排水管网信息管理服务平台建设 |  |
|  |  | 服务器配置 |  |
| 2 | 质保期内的售后及运维服务 |  |  |
| 3 | 合计（合计金额即为合同金额） |  |  |

2、合同价包含完成服务所需的人工、材料、机械设备、仪器工具、各类社保和保险交通费、系统软件开发建设、硬件供货、安装调试、测试、验收、培训、质保期内的售后及运维服务、软件升级服务、利润、管理费、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等其他各项应有的费用，即完成本项目服务涉及的全部费用。

3、本项目服务期间内，乙方承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。

三、付款方式

| 序号 | 服务内容 |  | 付款办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期建设 | 排水管网探测 | （1）合同生效以及具备实施条件后15日内支付前期建设部分合同金额的30％作为预付款； （2）完成前期建设所有工作内容15日内支付至前期建设部分合同金额的70％； （3）经甲方或甲方委托的第三方验收合格后15日内支付至前期建设部分合同金额的100%。 |
|  |  | 三维数据模型建设 |  |
|  |  | 排水管网信息管理服务平台建设 |  |
|  |  | 服务器配置 |  |
| 2 | 质保期内的售后及运维服务 |  | 质保期内的售后及运维服务费用在乙方承诺的质保期满后15日内付清。若乙方在质保期内未能达到甲方要求的售后及运维服务要求或未提供售后及运维服务的，甲方有权视履约情况，扣发部分或全部售后及运维服务费用，且扣发部分的服务费用不以任何形式予以返还。 |

四、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的台账或记录等相关资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或其他资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、乙方应根据国家有关保密法律法规要求，承担对相关资料保密的法律义务。

五、组成合同的文件

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件及其附件（如有）；

4、采购文件；

5、标准、规范及有关技术文件（如有）；

5、图纸（如有）；

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

六、履约保证金: / 。

七、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转包他人。

2、除非得到甲方的同意，否则乙方不得分包给他人。

3、如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并可要求乙方赔偿因此而造成的损失。

八、甲乙双方权利和义务

1、甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方的项目实施业务进行全面的检查、管理和监控，对检查中发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。对检查中发现的问题有权要求乙方限期予以整改。

（2）甲方有权对乙方不符合本项目要求（见采购文件）规定的行为进行处罚。

（3）甲方应按时支付款项。本合同的项目实施经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方将按规定扣罚直至单方终止合同而不承担任何违约责任。

2、乙方权利和义务

（1）乙方应按照采购文件的要求提供服务，有履行承诺的义务，并参加由甲方组织的验收工作。

（2）乙方应接受甲方的检查、监督及指导，完成甲方交办的各类工作任务。

（3）乙方应建立项目台账，依照有关规定或合同约定记录保存并向甲方提供项目实施相关重要资料信息。

（4）乙方应当严格遵守相关财务规定，规范管理和使用政府购买服务项目资金。

（5）乙方应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

（6）乙方根据本合同所承担的服务内容，自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和暂住证手续等。乙方应严格按照劳工法律各条规定逐条落实一线作业人员工资、岗位津贴、福利待遇、社会保险等要求，安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪违法事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

（7）乙方必须重视安全生产工作，应按安全相关规范及规程操作，确保不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故、工伤事故和交通事故等，由乙方承担一切责任及损失。

（8）乙方负责项目实施过程中的事故处理和一切费用。

（9）乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

九、质量要求

符合甲方验收要求，且无任何知识产权纠纷。

十、服务质量保证

1、乙方应按采购文件规定的技术要求、服务质量标准向甲方提供服务。

2、服务期内因乙方服务本身的质量问题而导致甲方无法正常使用服务成果的，须由乙方承担相关费用，并负责处理赔偿和采取补救措施。

3、乙方必须系统地对甲方进行培训，确保甲方对平台的运行实现系统化掌握。乙方须提供7*24小时技术支持，对用户的服务要求应在1小时内响应；如用户提出需要现场服务，应在2小时内赶到现场；一般问题应在4小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决或提出明确解决方案。

4、质保期为自验收合格之日起计     年。

十一、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、违约责任

1、乙方未能履行义务，未遵守《投标文件》中所承诺的服务内容，违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违约行为的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚经费等处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同而不承担任何违约责任，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿。

2、甲方无故逾期验收或办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期完成服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方如发生下列情形之一的，甲方有权单方终止本合同，并由乙方承担一切损失和责任。

（1）乙方因人员，技术等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准；

（2）违反相关法律法规，造成恶劣影响。

（3）《投标文件》承诺内容未落实到位的，弄虚作假及其他不正当行为。

十三、不可抗力事件处理

1、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使本合同无法履行时，双方应按有关法律规定协商处理。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

十四、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波大榭开发区。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同终止：本合同出现以下情况时终止。

（1）期限届满时自行终止。

（2）根据招标文件“招标需求”及乙方在《投标文件》中做出的承诺性条款进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

（3）符合本项目合同中约定的合同终止的其他条款。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份，浙江凯翔工程咨询管理有限公司 壹 份，宁波市大榭开发区财政局 壹 份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定（或授权）代表人：                     法定（或授权）代表人：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

账    号：                                 账    号：

签字日期：      年  月  日                 签字日期：      年  月  日

合同见证方：                               地址：

- 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

（资格审查/技术商务/报价部分）分别填写

项目编号：KXZJ-2020212

项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、投标文件封面格式

正本/或副本

投标文件

（资格审查/技术商务/报价部分）分别填写

项目编号：KXZJ-2020212

项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目

投标人名称：

投标人地址：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

1、资格审查部分

- 资格条件自查表（格式一）；

- 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 投标人的2019年财务报表复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章），如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

- 距开标前三个月任一个月开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

- 距开标前三个月任一个月开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

- 具有测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘丙级及以上资质（须包含以下：①地理信息系统工程：含地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发 ②工程测量：含市政工程测量、水利工程测量和地下管线测量子项资质）；

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商须需提供相关证明资料）；

- 书面声明（格式二）。

格式一：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 2. 投标人的2019年财务报表复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章），如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3. 距开标前三个月任一个月开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4. 距开标前三个月任一个月开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、供应商须具有测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘丙级及以上资质（须包含以下：①地理信息系统工程：含地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发 ②工程测量：含市政工程测量、水利工程测量和地下管线测量子项资质）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式二：

书面声明

我方郑重声明：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2、技术商务部分：

（1）符合性自查表(格式见第六章)；

（3）项目投标人响应表(格式见第六章)；

（4）法定代表人身份证明（格式4）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；法定代表人授权委托书（格式4）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内（8月）投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）；

（5）商务条款响应（偏离）表（格式3）；

（6）类似业绩情况一览表（格式见第六章，并附合同复印件加盖公章）；

（7）投标人的信用评价网上打印件（如有请提供，加盖公章）；

（8）本地化服务证明资料复印件（如有请提供，加盖公章）；

（9）拟派人员配置表（格式6）并根据评分标准要求提供相关证明材料，以上内容均加盖公章；

（10）服务方案（由供应商根据招标需求及评分标准要求自行拟定）；

（11）其它投标人认为需要提供的材料或评分标准中需投标人提供的材料。

格式1、投标人自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式2、投标人响应表格式：

项目投标人响应表

项目编号：KXZJ-2020212

项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式3、商务条款响应（偏离）表格式：

商务条款响应（偏离）表

项目编号：KXZJ-2020212

项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

按标注★号条款逐项填写

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式4、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

格式5、类似业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

格式6、拟派人员配置表

拟派人员配置表

项目编号：KXZJ-2020212

项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称等级 | 专业类别 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |
| 3 |  | 外业人员 |  |  |  |
| 4 |  | 内业人员 |  |  |  |

注：格式可自行调整，根据评分标准要求提供相关证明材料，并加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.报价部分：

（1）投标声明书(格式见第六章)；

（2）开标一览表(格式见第六章)；

（3）投标分项报价表(格式见第六章)；

（4）运维服务报价表(格式见第六章)；

（5）中小企业声明函（格式见附件，如是小微企业请提供）；

（6）残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如是残疾人福利性单位请提供）。

格式7：

投标声明书

致：                   （采购人名称）

根据贵方为                          （项目名称）的招标公告（项目编号：         ），签字代表       （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交的投标文件正本一份、副本     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起______日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                   电话：

传真：                 投标人代表姓名：         职务：

开户银行：             银行帐号：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式8：

开标一览表

项目编号：KXZJ-2020212

项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目

| 序号 | 采购内容 | 报价内容 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网探测、三维建模及服务平台建设 | 排水管网探测 | 小写： 大写： |
|  |  | 三维数据模型建设 |  |
|  |  | 排水管网信息管理服务平台建设 |  |
|  |  | 服务器配置 |  |
|  |  | 质保期内的售后及运维服务 | 小写： 大写： |
| 投标报价 |  |  | 小写： 大写： |
| 2 | 合同履行期限 | 2020年12月15日前完成本项目前期建设所有内容，具体时间节点详见进度要求。 |  |
| 3 | 投标声明 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。2、投标报价若超出最高限价的将作无效标处理。3、有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式9：

投标分项报价表

项目编号：KXZJ-2020212

项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目

| 序号 | 采购内容 | 报价内容 | 综合单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网探测、三维建模及服务平台建设 | 排水管网探测 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | 三维数据模型建设 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | 排水管网信息管理 服务平台建设 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | 服务器配置 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | 质保期内的售后 及运维服务 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 合价（投标报价） |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。2、供应商可根据实际报价需求，调整格式。3、分项报价的合价应等于开标一览表中的投标报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式10：

运维服务报价表

项目编号：KXZJ-2020212

项目名称：大榭开发区排水管网探测、三维建模及服务平台建设项目

| 序号 | 报价内容 | 主要工作内容 | 报价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期满后的运维服务 | 信息平台在运行过程中存在的问题需快速响应并解决问题，并定期做好信息平台的维护和检查 | 最高不得超过 投标报价的10% |
| 报价 |  | 小写： 元/年 大写： 元/年 |  |

注：1、质保期满后的运维服务合同由本项目中标人与采购人另行签订，运维服务期限由采购人确定，除非由采购人书面提出终止，否则本项目中标人须无条件与采购人续签运维服务合同，并提供符合采购人要求的运维服务。2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。3、运维服务报价不参与本项目价格评审。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

| 附件 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X （人） | 营业收入 Y （万元） | 资产总额 Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办〔2012〕1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：