宁波高新区联通支流水生态修复项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号：KXZJ-2023246

采购人：宁波高新区综合行政执法队

采购代理机构：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

二〇二三年九月

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	6

第三部分 采购需求	21

第四部分 评标办法	31

第五部分 拟签订的合同文本	40

第六部分 应提交的有关格式范例	50

# 第一部分 招标公告

项目概况

宁波高新区综合行政执法队的宁波高新区联通支流水生态修复项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023 年10月10日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KXZJ-2023246

项目名称：宁波高新区联通支流水生态修复项目

预算金额（元）：7650000.00

最高限价（元）：6940839.00

采购需求：宁波市高新区辖区内部分乡镇级河道的水生态环境营造、水生植物净化系统构建、生态系统后期培育等服务；项目分为建设期和培育期，建设期主要服务内容详见工程量清单；培育期主要服务内容为3年的水生态养护。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

数量：1项

预算金额（元）：7650000.00

基本概况介绍：项目位于宁波市高新区，涉及陈渡界北一河、陈渡界北二河、智造港河道、汪家河、老杨木碶河、杨东河、大东江、万里河、滨江河等河道，面积约为4.5万㎡,植物设计面积约4万㎡。

合同履约期限：本项目合同履约期限分为建设期、培育期；其中建设期自合同生效之日起计90日历天，培育期采取1+2模式实施，即1年项目质保期+2年养护期。

联合体投标：本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(无；

(专门面向中小企业（残疾人福利性企业、监狱企业视同为小微企业）。

(货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

(货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

(服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

(服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

(要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到  %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

(要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  %，小微企业合同金额应当达到  %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年9月19日至2023年9月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2023年10月10日9点30分00秒（北京时间）前；

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间：2023年10月10日9点30分00秒（北京时间）；

开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第9点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（4）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（5）因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为“重大税收违法失信主体”，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

名    称：宁波高新区综合行政执法队

地    址：宁波高新区广贤路997号南楼6楼

传    真： /

项目联系人（询问）：邵老师

项目联系方式（询问）：0574-89288787

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0574-89288785

2.采购代理机构信息

名    称：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

地    址：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号

传    真：0574-83033198

项目联系人（询问）：史宇骁、王慧慧、陈春楠、章旭东

项目联系方式（询问）：0574-83033198

质疑联系人：陈斌武

质疑联系方式：0574-83033198

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波高新区政府采购管理办公室

地    址：宁波高新区广贤路999号

传     真：/

联  系  人 ：蔡科

监督投诉电话：0574-89288732

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：水生态修复，属于 其他未列明 行业。 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。( B不同意分包。 |
| 4 | 开标前答疑会 或现场考察 | (A不组织；供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 ☐B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 5 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分12.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 6 | 报价要求 | 投标限价： 一 联通支流水生态修复项目 6940839 1 建设期 6225482 1.1 绿化工程 3157271 1.2 景观园建 2703865 1.3 电气工程 51079 1.4 给排水工程 313267 2 培育期 715357 2.1 水生态系统养护 715357 注：投标报价超过投标限价作无效标处理。 （2）报价构成：本项目投标报价应以人民币报价，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。报价包含但不限于工程量清单中的所有内容以及防汛、防台、防灾等及其他应急保障任务费用、管理费、合理利润、税金、规费、暂估费、公众责任险等完成本项目的所有费用。 （3）投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 （4）投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； ③报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ④投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 7 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 8 | 特别说明 | 中标单位需在领取中标通知书时，提供本项目纸质投标文件（资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”）叁份（正本壹份，副本贰份）。 |
| 9 | 备份投标文件 送达地点 和签收人员 | （1）备份电子投标文件：1份（以U盘形式递交并单独包封）。 （2）备份电子投标文件送达时间、地点：在投标截止时间前递交至宁波市高新区广贤路997号南楼3楼开标室（具体场所安排详见电子屏幕）；备份电子投标文件签收人员联系电话：王慧慧13857873634、史宇骁13989372288。 注：（1）投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。（2）采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 10 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：供应商应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用：人民币55700.00元。 （3）支付形式及账号： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江凯翔工程咨询管理有限公司 开户行：宁波银行鄞州支行 账户：53010122000097556 （4）支付流程：中标供应商按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至kxzb02@126.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |
| 11 | 合同价调整 | 合同履行期间，中标人的中标单价不因市场因素和政策因素的变动而调整。但如因设计变更或采购人要求导致工程量增加或减少的，由采购人统一调配并以签证认可的联系单为准，并按实予以结算。如新增费用超过合同价10%或政府采购限额标准，按政府采购相关程序与规定执行。 |

## 一、总则

### 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“★” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

### 3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★若采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

### 5.特别说明

5.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

5.2关于知识产权

5.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

5.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

5.3供应商的风险

5.3.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标人须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4评标办法；

6.1.5拟签订的合同文本；

6.1.6应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 7.招标文件的澄清、修改

7.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

7.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

### 8.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

### 9.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

### 10.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

### 11.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 12.投标文件的组成

12.1资格文件：

12.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

12.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

12.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

12.1.3.1中小企业声明函（如有）；

12.1.3.2残疾人福利性单位声明函（如有）；

12.1.3.3由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

12.1.4本项目的特定资格要求；

12.1.5 业务专用章使用说明函（加盖单位公章的，则无须提供）。

12.2商务技术文件：

12.2.1投标函；

12.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

12.2.3 符合性审查资料；

12.2.4 商务、技术偏离表；

12.2.5 业绩一览表；

12.2.6 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

12.2.7 承诺函（如有）；

12.2.8评标标准相应的商务、技术资料；

12.2.9投标人认为应当提交的其他商务、技术资料。

12.3报价文件：

12.3.1开标一览表（报价表）；

12.3.2投标报价明细表；

12.3.3投标人认为应当提供的其他相关证明材料。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

### 13.投标文件的编制

13.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 14.投标文件的签署、盖章

14.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 15. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

15.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

15.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

15.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 16.备份投标文件

16.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

### 17.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

### 18.投标有效期

18.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

18.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

18.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

### 19.开标

19.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

19.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

19.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 20.资格审查

20.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

20.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

20.4合格投标人不足3家的，不再评标。

### 21.信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

## 五、评标

### 22.评标方法

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

### 23.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

### 24.中标通知与中标结果公告

24.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的基本概况，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

24.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

### 25.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 26.合同的签订

26.1采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

### 27.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

### 28.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

### 29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

### 30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

## 一、商务条款要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| ★合同履约期限 | 本项目合同履约期限分为建设期、培育期；其中建设期自合同生效之日起计90日历天，培育期采取1+2模式实施，即1年项目质保期+2年养护期。 |
| ★付款方式 | （1）合同生效且具备项目实施条件后，7个工作日内，采购人向中标人支付暂定合同金额（扣除培育期费用、暂估价部分）的40%，作为预付款； （2）项目建设完毕，竣工验收合格后7个工作日内，采购人向中标人支付至结算金额（扣除培育期费用、暂估价部分）的85%； （3）结算审计完成后，支付至结算金额（扣除培育期费用、暂估价部分）的95%； （4）质保期满后，支付至结算金额（扣除培育期费用、暂估价部分）的100%； （5）培育期根据养护考核结果按季度支付培育期费用。 注：每次付款前，中标人须提供等额且符合采购人财务制度的正规发票。 |
| ★变更结算方法 | 本项目合同为固定单价合同，可调总价。材料风险系数投标人在投标时应自行充分考虑。由于工程量变更造成的数量增减,按照中标人相应报价单价，结合实际增减工程量（按实计算）办理审计结算： 1、报价清单中已有适用于变更工程量综合单价的，按已有的综合单价确定； 2、报价清单中有类似于变更工程量综合单价的，可参照类似综合单价确定； 3、报价清单中没有适用或类似于变更工程量综合单价的，参照以下方式确定： （1）工程定额套用《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《宁波建设工程造价信息》（综合版）及《浙江造价信息》等省市其他有关造价依据； （2）企业管理费费率、利润率：景观园建按园林绿化及景观工程中值计取；电气、给排水工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取；河道养护、绿化工程按单独绿化工程中值计取； （3）施工组织措施费费率按相应专业中值计取：计取安全文明施工基本费、冬雨季施工增加费、二次搬运费；不计取提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费、优质工程增加费及标化工地增加费；其中安全文明施工基本费根据甬建发〔2022〕34号文件调整计入； （4）规费费率：根据浙建建【2018】61号文件按相应专业工程标准费率乘以30%计取； （5）税金税率：根据浙建建发〔2019〕92号文件按一般计税税率9%计取； （6）人工价格（含机上人工）按《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2023年7月刊）计取；材料价格（含机上燃料动力费）（除税价）依次参考《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2023年7月刊）市区栏、《浙江造价信息》（2023年7月刊）；绿化苗木价格参考《宁波建设工程造价信息（园林苗木专刊）》（2023年第二季度园林）；缺项材料采用市场除税价计入。 |
| ★预付款担保 | （1）预付款担保金额：等同预付款； （2）提交预付款担保的期限：预付款支付前； （3）预付款担保的形式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。 （4）预付款担保退还时间：项目建设完毕，竣工验收合格后7个工作日内。 |
| ★履约保证金 | （1）履约保证金的收取：合同金额的1%；在合同生效后7个工作日内完成递交。 （2）履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 （3）履约保证金的退还：待中标人完成合同履约后无息返还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，采购人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，采购人保留终止合同的权利）。 |
| ★合同终止 情形 | （1）中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时扣除履约保证金。 （2）中标人存在以下情形的，采购人有权解除合同，同时扣除履约保证金，且产生的一切经济和法律责任均由中标人承担。 ①合同履约期内，出现重大安全生产事故并造成人员重伤或死亡的； ②中标人擅自将本合同转包或未经采购人同意部分分包的； ③违反劳动合同法或其他相关法律法规，造成恶劣影响的； ④合同中约定的其他合同解除或终止情形。 |
| 其他要求 | （1）项目用水、用电、临时设施、周边协调、安全生产维护等涉及到项目的相关费用，均计入投标报价，请投标供应商充分踏勘现场，了解存在的各种困难和风险，合理报价（投标供应商参与投标即视为对本河道现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素有充分的了解，所有采购人招标时现场即存在的可能影响项目目标实现的因素均视为投标供应商报价中已包括的风险范围。 （2）中标人应制订具体的质量保证措施、质量保证及相关服务的承诺。如因服务质量未达到目标，中标人应因此承担责任和经济赔偿。 |

## 二、项目基本情况

推进河湖生态修复和保护，提高水生生物多样性，维护河湖生态环境是全面推行河长制的主要任务，是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用的重要保障。根据《2023年度宁波高新区“甬有碧水”攻坚行动实施方案》相关要求，为改善河道水环境、恢复河道水生态、提升水质，在前期方案研究的基础上，拟因地制宜在全区部分河道实施水生态修复工作。

本项目涵盖辖区内陈渡界北一河、陈渡界北二河、智造港河道、汪家河、老杨木碶河、杨东河、大东江、万里河、滨江河等河道，上述河道均为区内主要河道之间的联系沟通支流，或多或少存在水源匮乏、水流不畅、岸线硬化等问题，生物友好性差，水生态环境状况不理想。为恢复河道水生态、涵养水土、修复水生物链，本次计划于上述河道开展水生态环境营造、水生植物净化系统构建、生态系统后期培育等工作；项目分为建设期和培育期，建设期主要服务内容详见工程量清单；培育期主要服务内容为3年的水生态养护。本项目涉及水域面积约为4.5万㎡、植物设计面积约4万㎡。

## 三、设计及建设依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国水污染防治法》(修正)1996.5.15；

3、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

4、《城市污水处理及污染防治技术政策》(建城[2000]124号)；

5、《中华人民共和国河道管理条例》；

6、《浙江省河道管理条例》；

7、《浙江省水利工程安全管理条例》；

8、《江河流域规划编制规范》(SL201-97)；

9、《河道建设标准》(DB33/T614-2006)。

## 四、施工要求

(一)施工工序总体安排

施工主要内容包括：前期准备-回填土-生境营造-水生植物净化系统构建-后期维护管理。

1、前期准备：杂草清理，但不得使用除草剂。

2、回填土：回填土就地利用河道淤泥，为搭建挺水植物的浅滩湿地种植区和沉水植物浅水区种植平台，通过回填土，将河道两岸现有的浅水平台的常水位水深控制在(0-0.5米。用水陆挖掘机将河道中心区域的底泥挖出，填于河岸两侧现有的平台上，新加的松木区域需回种植土40cm厚左右。

3、生境营造：为即将建设的水生植物、动物、微生物营造良好的适生环境，主要包括：原有水生动植物清除、地形平整、底质改良、构建完整生物链达到景观营造、生态净水目的。

（1）原有水生植物清除：为保证新建设的水生态系统的可控性，需要对原水体周边杂草予以清除，杂草的清除不得使用除草剂，极易复生的采用人工彻底清除根系的方式。

（2）地形平整：对需要栽植水生挺水浮叶植物的区域底质进行必要的平整工作，以免影响植物的栽培及建设完成后的景观效果。地形平整采用人工平整的方式进行，验收标准为无较大块泥土或土堆隆起，无大面积土壤板结。

4、沉水植物净化系统构建：沉水植物群落主要选择净化能力强、景观效果好的品种，并且沉水植物是打造水体清水型生态系统的核心。应严格按照施工图纸进行测量定位施工。

（1）沉水植物种植方法：

①根据设计要求以固定的标准点或固定建筑物、构筑物等为依据进行定点放线。由于种植面积在水下，通常用付竿或打木桩作为标记区域。

②定点放线应符合设计图纸要求，位置要准确，标记要明显。定点放线后应由设计或有关人员验点，合格后方可施工。

③植物栽植过程类似农田的插秧，用桩线作为参照，以确保密度的控制及美观效果。

（2）施工注意事项：

①水生植物挑选：选择符合质量标准和设计要求，根、茎发育良好、植株健壮、无病虫害的植株。

②水生植物起苗：起苗时根部适当保留一些胎泥，特别是处于爆芽期的水生植物的起苗。

③水生植物运输：采用塑料周转箱进行装箱运输，运输过程中注意保持根部湿润，茎叶避免风吹和强日晒。

④水生植物卸苗：轻拿轻放，及时把植株浸泡在水中。

⑤进水水位控制：采取逐步进水法，待初次进水30厘米后，开始种植沉水植物，并保持该水位7-10天，以确保沉水植物存活；之后开始下一步进水，水位上升30厘米后继续进行沉水植物种植工作，如此直至完成所有植物的种植工作。如遇下暴雨致使水位突然升高，需进行降水处理，严格控制水位。

5、挺水、浮叶植物系统构建

（1）挺水、浮叶植物挑选：挺水、浮叶植物质量应符合质量标准和设计要求，选择根、茎发育应良好、植株健壮、无病虫害的植株。

（2）挺水植物修剪：挺水植物移植时，为提高种植的成活率，应进行适度的修剪。修剪时应在保证苗木成活的前提下，尽量照顾不同品种植株自然生长规律和株形。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂并注意留芽的位置。修剪的方法，对移栽已完全长成的水生植物，弃茎叶2/3以上，留离根部1/3甚至更少的茎叶连带根进行种植。对于爆芽期的挺水植物不必修剪。

（3）挺水、浮叶植物运输

①装、运、卸植株的各环节均应保护好植株，轻拿、轻放。对于沉水植物等不宜长时间压挤，采用塑料周转箱进行装箱运输。

②长途运输应特别注意保持根部湿润，一般可采取沾泥浆、喷保湿剂；挺水植物茎叶应避免风吹和强日晒，用苦布遮盖。

③卸车时应按顺序进行，及时把挺水植物的根系，浮叶植物整个植株浸泡在水中。

（4）挺水、浮叶植物种植方法：根据设计图纸进行定点放线，划定种植区域，由甲方现场负责人验收合格后方可施工。挺水、浮叶植物散苗：根据不同种类分布的设计位置，将植物散发至规定种植的位置，对比图纸，确定无误后方可进行下一步施工。植物种植时，确保苗木垂直地面不倒伏，挺水植物种植时苗木的本身应保持与地面垂直，不得倾斜。种植时应注意苗木的丰满一面或主要观赏面应朝主要视线方面。根据设计密度进行种植。

6、生态浮床净化系统构建

生态浮床的组成部分为：浮床框体、浮床植物种植基础、水生植物栽培、松木柱等几个方面。

（1）框体搭建：浮床框体材质选用成型环保PE材料，规格330×330×60mm。   先将浮床单体利用搭扣连接成图纸中设计的形状。将种植篮插入浮床框体中，并扣好。

（2）浮床植物栽培：浮床框体拼接完成以后，将苗木垂直插入种植篮中，并采用海绵等措施固定，防止倒伏。

（3）浮床固定：详见施工图纸。

（二）质检及其他注意事项

1、质检标准：按图施工，植物品种正确，各类型沉水植物、挺水植物、浮叶植物、生态浮床净化系统均种植在设计的区域范围内；

2、植物移植时，为提高种植的成活率，应进行适度的修剪。修剪时应在保证苗木成活的前提下，尽量照顾不同品种植株自然生长规律和株形。对于爆芽期的挺水植物不必修剪。为尽快达到预期景观效果，可采用盆苗直接栽种形式，将带有植株的花盆放入浮床框体内。

## 五、设计图纸：另册提供。

## 六、工程量清单：另册提供。

## 七、培育期质量控制

1、考核方法：按照《宁波国家高新区（新材料科技城）城市精细化管理养护质量考核办法（修订）》（甬高新城管法【2019】16号）文件执行。

2、考核内容：按照《宁波国家高新区（新材料科技城）城市精细化管理养护质量考核办法（修订）》（甬高新城管法【2019】16号）文件附件3.3“宁波国家高新区（新材料科技城）河道水生植物日常养护服务考核评分标准（2019版）”执行。

3、考核标准：按照《宁波国家高新区（新材料科技城）城市精细化管理养护质量考核办法（修订）》（甬高新城管法【2019】16号）文件执行。

## 八、项目管理的要求

1、本项目不得转包，未经采购人同意，不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、供应商应严格按经采购人确认的设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。

3、供应商在投标文件中承诺的项目负责人、施工项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，供应商不得调换和撤离。

4、采购人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，直至采购人满意为止。如项目负责人及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

5、中标供应商在开工之前和施工期间做好安全文明标化管理，要求在投标文件中阐述有关施工方案和管理措施，并作出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全。

6、供应商投标文件应包含设计（主要工艺设计须达到初设深度）、效果图及工程量清单等。供应商最终的深化（施工）设计图纸及出具工程量清单经采购人确认后进场施工。

7、完工文件和工程的其他记录：中标供应商应提供完工验收文件一式四份。

8、质保及养护期内，水生植物原则上需保持四季常绿，原有植物及新栽植物成活率100%，各类植物的病虫害防治及水生动物的成活等工作均由中标人负责。

9、对高温干旱、台风、大雪等自然灾害应做好预先防护工作，具体防护工作由中标人负责。

10、合同期限内，本养护项目设施量发生减少及毁损的，中标人应予以及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，中标人应保证本合同养护项目原有植物及新栽植物、已安装设备无减少，无毁损。

11、中标人应做好现场已完内容的保护工作，若因中标人原因造成损坏或损失，由中标人予以修复或赔偿，并承担由此造成的一切损失。

12、针对本项目实施水质提升管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由投标人自行组织，由此产生的一切费用由投标人承担。设备安装过程中的场地租借、接电等事项均由投标人自行解决，采购人原则上不提供任何协助。

13、中标人应制定应急处理措施：当水质受到外界污染时，应采取必要的、合理的技术措施及生态制剂，以保障水质稳定。中标人在生态制剂投放前须提前通知采购人，并经采购人签字确认，否则相应暂估费用不予结算。

14、中标人必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失。

15、投标供应商需保证投标资料的真实性，项目实施时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

## 九、其他说明

1、本项目所需的大型机械进出场及安拆费用计入景观园建，费用按1台班挖掘机考虑；船只和割草机进出场计入河道养护，费用由投标单位自行考虑；

2、砂浆均按预拌干混砂浆计入，混凝土均按商品混凝土计入；

3、本项目挖土方式综合考虑，土方类别综合考虑；

4、水生植物养护期按2年计，苗木不考虑反季节种植措施费；

5、水生植物种植土（淤泥）考虑河道淤泥就地取材利用；

6、日常养护工考虑4人/年，每天签到,对水域进行日常维护、水草清理及水质监控等；

7、船只工具考虑3条玻璃钢船只（尺寸：4.0*1.24*0.48m），割草机（48V，2米单刀），折旧费用由投标单位自行考虑；

8、个别植物由于生长旺盛、繁殖迅速等特点，需采用隔离措施进行隔离，招标控制价编制暂估金额3270元，结算按实调整；

9、河卵石，每组3-5块，由专业人士根据现场景观需要进行大小组合，工程量暂计，结算按实调整；

10、景观跌水，米黄色当地块石长：800~1200宽400~600高500~800，工程量暂计，结算按实调整；

11、围堰工程根据设计暂按φ16cm双排圆木桩围堰考虑，圆木桩高3m内，具体以实际情况为准；

12、泵坑砌筑计入景观园建，开挖考虑4m长25b槽钢支撑开挖；

13、附近配电房引入电缆YJV-1KV5*16数量暂定为50米，PE50电缆保护管数量暂定为50米；

14、经设计确认球墨铸铁闸阀均为暗杆；

15、经设计确认水下推流曝气机功率为2.2KW；

16、经设计确认阀门连接方式均为焊接；

17、经设计确认水泵控制箱为落地10#基础槽钢安装；

18、经设计确认景观跌水01内配电箱连接就近3台水下推流曝气机，其余4台水下推流曝气机连接景观跌水02内配电箱，连接管线型号为BV-2*2.5+BVR-2.5数量暂定为1500米，配管为PC DN15 数量暂定为1400米，陈渡界北一河曝氧装置电线数量预留200米，管线型号为BV-2*2.5+BVR-2.5，预留配管为PC DN15 数量暂定为200米；

19、配电箱连接每台水泵YJV-4*4电缆及PE32配管数量各暂定为50米；

20、UPVC管道范围均接入河内为止；

21、水下推流曝气机连接管线配管按人工挖土考虑；

22、经过设计确认曝气装置与曝氧装置为相同设备，详见景观园建节点图图号LD-02-1；

23、其他未尽事宜以施工图及现行施工规范为准。

## 十、暂估价、暂列金额、不可竞争费用明细

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急处理措施：暂估费用，以用于当水质受到外界污染时，所采取的必要、合理的技术措施及生态制剂，以保障水质稳定。投标时不得浮动，若不发生则不予支付，若发生则以招标人审核为准（维护期限2年） | 项 | 1 | 5450 | 5450 | 暂估价，报价时不允许调整 |
| 2 | 垃圾清理：人工拉铲，车辆运输，垃圾处理等，费用暂估，结算按实调整 | 项 | 1 | 21800 | 21800 | 暂估价，报价时不允许调整 |
| 3 | 隔离措施：个别植物由于生长旺盛、繁殖迅速等特点，需采用隔离措施进行隔离，如聚草等栽于水位较深处可用PVC管或竹竿在水上隔离，如睡莲、芦苇等可用隔离板隔离。费用暂估，具体以实际为准。 | 项 | 1 | 3270 | 3270 | 暂估价，报价时不允许调整 |

# 第四部分 评标办法

## 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法附件。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表（报价表）内容与投标文件中开标一览表（报价表）不一致的，以投标文件中开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5投标报价以人民币元为单位，投标报价不允许为0元（即赠送），投标报价明细中不允许出现0元的单项报价，否则视同赠送，采购人不予接收，其投标将被拒绝，按投标无效处理。

3.4.6投标报价小数点后最多保留2位，否则按投标无效处理。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的。

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 投标代表人未能出具的身份证明与法定代表授权委托书不符的。

4.2.3.4 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4.2.3.5 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.6 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.3.7 带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.9 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.5 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.3.6存在法律、法规、规章（适用本市的）、省级以上规范性文件和招标文件规定的其他无效情形；

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.4.3 投标报价具有选择性的；

4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、投标的；

4.5.2 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

## 五、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 六、修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

## 七、重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

## 评标办法附件

### 评分标准

| 序号 | 评标 项目 | 分值 | 评价方法 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 业绩 | 1 | 自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人具有类似采用以水生植物为主的技术措施进行水体生态修复（提升改造）的河道或湖泊水体生态治理业绩的，每个得0.5分，最高1分。 注：业绩证明材料以合同为证且合同中应能体现得分要素，合同中未能体现得分要素的应补充提交其他经评标委员会认可的证明材料(如业主证明等)，后附合同、中标通知书扫描件及其他证明材料，否则不得分。 | 客观分 |
| 2 | 荣誉奖项 | 3 | 投标人曾获得过县区级及以上政府部门颁发的河道生态治理类或水质提升类或养护类荣誉、奖项的，得3分，没有的不得分。 注：提供相关荣誉奖项证明材料扫描件。 | 客观分 |
| 3 | 企业资质 | 4 | （1）投标人具有水利水电施工总承包叁级及以上资质或水利水电专业施工承包叁级及以上资质的得2分； （2）投标人具有环保工程专业承包叁级以上资质的得2分。 注：提供相应资质证书证明材料扫描件。 | 客观分 |
| 4 | 认证证书 | 3 | 投标人具有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证证书每有一个得1分；本项最高得3分。 注：提供相应认证证书证明材料扫描件。 | 客观分 |
| 5 | 项目负责人 | 4 | 投标人拟派本项目的项目负责人持有一级建造师（水利水电工程）执业资格证书或高级及以上职称（水利专业或环保专业）的得4分；持有二级建造师（水利水电工程）或中级职称（水利专业或环保专业）的得2分；就高得分，不重复计分。 注：提供拟派本项目负责人人员证书及投标单位为其缴纳的开标前三个月任意一月的社保证明材料扫描件。 | 客观分 |
| 6 | 需求了解 | 5 | 对项目需求的了解： ①符合实际情况、具体详尽、合理、针对性强的得5分； ②在细节上略有欠缺、但能满足本项目需求的得4分； ③了解片面、与实际情况存在一定偏差的得3分； ④缺项不得分。 | 主观分 |
| 7 | 实施目标 | 5 | 对本项目所涉及到的所有联通支流现场实际情况的认识及目标任务的描述以及分析评价： ①总体情况认识准确、充分，目标任务的描述以及分析评价方向准确、全面的得5分； ②总体情况认识及目标任务的描述以及分析评价方向略有欠缺、但能满足本项目需求的得4分； ③总体情况认识及目标任务的描述以及分析评价方向片面、与实际情况存在一定偏差的得3分； ④缺项不得分。 | 主观分 |
| 8 | 实施方案 | 5 | 针对本项目的前期准备方案进行评议： ①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分； ②方案内容描述不够详实，存在不足，但无明显重大缺陷的得4分； ③方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得3分； ④未提供方案的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 针对本项目的土方回填方案进行评议： ①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分； ②方案内容描述不够详实，存在不足，但无明显重大缺陷的得4分； ③方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得3分； ④未提供方案的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 针对本项目的生境营造方案进行评议： ①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分； ②方案内容描述不够详实，存在不足，但无明显重大缺陷的得4分； ③方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得3分； ④未提供方案的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 针对本项目的净化系统构建方案进行评议： ①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分； ②方案内容描述不够详实，存在不足，但无明显重大缺陷的得4分； ③方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得3分； ④未提供方案的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 针对本项目的水生植物养护服务方案进行评议： ①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分； ②方案内容描述不够详实，存在不足，但无明显重大缺陷的得4分； ③方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得3分； ④未提供方案的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 针对本项目的浮岛、曝气系统设施维护方案进行评议： ①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分； ②方案内容描述不够详实，存在不足，但无明显重大缺陷的得4分； ③方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得3分； ④未提供方案的不得分。 | 主观分 |
| 9 | 施工养护人员 | 5 | 评委根据投标人针对本项目投入的其他在施工、养护人员（项目技术负责人、施工人员和养护管理人员）资质、同类项目经验进行评议： ①拟投入本项目其他施工、养护人员与实施本项目相关的资质齐全、项目实施经验丰富的得5分； ②拟投入本项目其他施工、养护人员与实施本项目相关的资质不齐全、但有相应项目实施经验的得4分； ③拟投入本项目其他施工、养护人员无实施本项目相关的资质、无项目实施经验的得3分； ④缺项不得分。 注：提供拟派本项目人员证书及投标单位为其缴纳的开标前三个月任意一月的社保证明材料扫描件。 | 主观分 |
| 10 | 设备设施配置 | 5 | 评委根据投标人针对本项目投入的施工设备、材料配置进行评议： ①拟投入本项目的施工设备、材料完整、先进、适用，完全满足项目需求的得5分； ②拟投入本项目的施工设备、材料基本完整、先进、适用，基本满足项目需求的得4分； ③拟投入本项目的施工设备、材料不够完整、适用性差，不能满足项目需求的得3分； ④缺项不得分。 注：提供拟投入本项目设备、材料清单、购置发票、照片等证明材料。 | 主观分 |
| 11 | 管理制度 | 5 | 评委根据投标人针对本项目拟定得管理组织架构、岗位职责、巡查制度、内部考核制度、培训计划进行评议： ①管理制度详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分； ②管理制度描述不够详实，存在不足，但无明显重大缺陷的得4分； ③管理制度简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得3分； ④未提供管理制度的不得分。 | 主观分 |
| 12 | 施工进度安排 | 5 | 评委根据投标人针对本项目的施工进度安排进行评议： ①进度安排逻辑清晰、工期紧凑，符合项目实际情况，切实可行的得5分； ②进度安排逻辑不够清晰，工序衔接不够紧凑，但无明显重大缺陷的得4分； ③进度安排逻辑混乱，工序衔接不协调，存在较大缺陷的得3分； ④未提供方案的不得分。 | 主观分 |
| 13 | 安全文明施工 | 5 | 评委根据投标人针对本项目的安全文明施工方案进行评议： ①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分； ②方案内容描述不够详实，存在不足，但无明显重大缺陷的得4分； ③方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得3分； ④未提供方案的不得分。 | 主观分 |
| 14 | 应急管理方案 | 5 | 评委根据投标人针对本项目的水质恶化突发性事件、重大活动创建和检查期间的应急响应管理方案和制度进行评议： ①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分； ②方案内容描述不够详实，存在不足，但无明显重大缺陷的得4分； ③方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得3分； ④未提供方案的不得分。 | 主观分 |
| 15 | 服务便捷性 | 5 | 评委根据投标人在中标后拟设定的服务机构情况、服务响应时间承诺进行评议： ①服务机构便捷性佳、承诺的服务响应时间及时，合乎逻辑切实可行的得5分； ②服务机构便捷性尚可、承诺的服务响应时间满足考核需求，合乎逻辑基本可行的得4分； ③服务机构便捷性一般或承诺的服务响应时间不能完全满足考核需求的得3分； ④未提供不得分。 | 主观分 |
| 16 | 价 格 分 | 10 | 评审基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评审基准价；基准价得分为满分10分。 其他供应商报价得分计算公式如下：其他供应商报价得分=（评审基准价/参与评审的价格）×10%×100（保留二位小数）。 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |

注：（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。（2）评委在上表设定的分值范围内打分，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同

项目名称：宁波高新区联通支流水生态修复项目

甲方：宁波高新区综合行政执法队

乙方：

签订地：宁波市高新区

签订日期：2023年  月  日

宁波高新区联通支流水生态修复项目合同协议书

注：“未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据招标文件约定、中标供应商要约情况及甲方实际承诺结果增补或调整”。

甲方（甲方）：宁波高新区综合行政执法队

地址：宁波高新区广贤路997号南楼6楼

乙方（承包人）：

地址：

甲方通过公开招标方式确定乙方为宁波高新区联通支流水生态修复项目的承包单位，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则签署本协议。

- 项目概况

本项目涵盖辖区内陈渡界北一河、陈渡界北二河、智造港河道、汪家河、老杨木碶河、杨东河、大东江、万里河、滨江河等河道，上述河道均为区内主要河道之间的联系沟通支流，或多或少存在水源匮乏、水流不畅、岸线硬化等问题，生物友好性差，水生态环境状况不理想。为恢复河道水生态、涵养水土、修复水生物链，本次计划于上述河道开展水生态环境营造、水生植物净化系统构建、生态系统后期培育等工作；项目分为建设期和培育期，建设期主要服务内容详见工程量清单；培育期主要服务内容为3年的水生态养护。本项目涉及水域面积约为4.5万㎡、植物设计面积约4万㎡。

- 实施地点

实施地点：宁波市高新区。

- 实施内容

详见工程量报价清单。

- 合同履行期限

本项目合同履约期限分为建设期、培育期；其中建设期自合同生效之日起计90日历天，培育期采取1+2模式实施，即1年项目质保期+2年养护期。其中，建设期自2023年  月  日起至2023年  月  日止；质保期自2023年  月  日起至2024年  月  日止；养护期自2024年  月  日起至2026年  月  日止。

- 合同价款及支付方式

1、本项目暂定总合同价款为人民币（大写）    （￥     ）。合同履行期间，乙方的中标单价不因市场因素和政策因素的变动而调整。但如因设计变更或甲方要求导致工程量增加或减少的，由甲方统一调配并以签证认可的联系单为准，并按实予以结算。如新增费用超过合同价10%或政府采购限额标准，按政府采购相关程序与规定执行。

2、合同价格构成

本项目投标报价应以人民币报价，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。报价包含但不限于工程量清单中的所有内容以及防汛、防台、防灾等及其他应急保障任务费用、管理费、合理利润、税金、规费、暂估费、公众责任险等完成本项目的所有费用。

3、合同价格类型

工程量清单综合单价(含税费综合单价)、可调总价方式，工程量按实结算。

4、费用变更结算方法

由于工程量变更造成的数量增减,按照乙方相应报价单价，结合实际增减工程量（按实计算）办理审计结算：

1、报价清单中已有适用于变更工程量综合单价的，按已有的综合单价确定；

2、报价清单中有类似于变更工程量综合单价的，可参照类似综合单价确定；

3、报价清单中没有适用或类似于变更工程量综合单价的，参照以下方式确定：

（1）工程定额套用《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《宁波建设工程造价信息》（综合版）及《浙江造价信息》等省市其他有关造价依据；

（2）企业管理费费率、利润率：景观园建按园林绿化及景观工程中值计取；电气、给排水工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取；河道养护、绿化工程按单独绿化工程中值计取；

（3）施工组织措施费费率按相应专业中值计取：计取安全文明施工基本费、冬雨季施工增加费、二次搬运费；不计取提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费、优质工程增加费及标化工地增加费；其中安全文明施工基本费根据甬建发〔2022〕34号文件调整计入；

（4）规费费率：根据浙建建【2018】61号文件按相应专业工程标准费率乘以30%计取；

（5）税金税率：根据浙建建发〔2019〕92号文件按一般计税税率9%计取；

（6）人工价格（含机上人工）按《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2023年7月刊）计取；材料价格（含机上燃料动力费）（除税价）依次参考《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2023年7月刊）市区栏、《浙江造价信息》（2023年7月刊）；绿化苗木价格参考《宁波建设工程造价信息（园林苗木专刊）》（2023年第二季度园林）；缺项材料采用市场除税价计入。

5、付款办法

（1）合同生效且具备项目实施条件后，7个工作日内，甲方向乙方支付暂定合同金额（扣除培育期费用、暂估价部分）的40%，作为预付款；

（2）项目建设完毕，竣工验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付至结算金额（扣除培育期费用、暂估价部分）的85%；

（3）结算审计完成后，支付至结算金额（扣除培育期费用、暂估价部分）的95%；

（4）质保期满后，支付至结算金额（扣除培育期费用、暂估价部分）的100%；

（5）培育期根据养护考核结果按季度支付培育期费用。

注：每次付款前，乙方须提供等额且符合甲方财务制度的正规发票。

注：每次付款前，乙方须提供等额且符合甲方财务制度的正规发票。

（6）乙方的银行账户、账号名称分别为：

账户名称：

银行账号：

- 质量标准

经甲方及甲方委托的监理单位一次性验收合格，乙方应制订具体的质量保证措施、质量保证及相关服务的承诺。如因服务质量未达到目标，乙方应因此承担责任和经济赔偿。

- 技术要求

(一)施工工序总体安排

施工主要内容包括：前期准备-回填土-生境营造-水生植物净化系统构建-后期维护管理。

1、前期准备：杂草清理，但不得使用除草剂。

2、回填土：回填土就地利用河道淤泥，为搭建挺水植物的浅滩湿地种植区和沉水植物浅水区种植平台，通过回填土，将河道两岸现有的浅水平台的常水位水深控制在(0-0.5米。用水陆挖掘机将河道中心区域的底泥挖出，填于河岸两侧现有的平台上，新加的松木区域需回种植土40cm厚左右。

3、生境营造：为即将建设的水生植物、动物、微生物营造良好的适生环境，主要包括：原有水生动植物清除、地形平整、底质改良、构建完整生物链达到景观营造、生态净水目的。

（1）原有水生植物清除：为保证新建设的水生态系统的可控性，需要对原水体周边杂草予以清除，杂草的清除不得使用除草剂，极易复生的采用人工彻底清除根系的方式。

（2）地形平整：对需要栽植水生挺水浮叶植物的区域底质进行必要的平整工作，以免影响植物的栽培及建设完成后的景观效果。地形平整采用人工平整的方式进行，验收标准为无较大块泥土或土堆隆起，无大面积土壤板结。

4、沉水植物净化系统构建：沉水植物群落主要选择净化能力强、景观效果好的品种，并且沉水植物是打造水体清水型生态系统的核心。应严格按照施工图纸进行测量定位施工。

（1）沉水植物种植方法：

①根据设计要求以固定的标准点或固定建筑物、构筑物等为依据进行定点放线。由于种植面积在水下，通常用付竿或打木桩作为标记区域。

②定点放线应符合设计图纸要求，位置要准确，标记要明显。定点放线后应由设计或有关人员验点，合格后方可施工。

③植物栽植过程类似农田的插秧，用桩线作为参照，以确保密度的控制及美观效果。

（2）施工注意事项：

①水生植物挑选：选择符合质量标准和设计要求，根、茎发育良好、植株健壮、无病虫害的植株。

②水生植物起苗：起苗时根部适当保留一些胎泥，特别是处于爆芽期的水生植物的起苗。

③水生植物运输：采用塑料周转箱进行装箱运输，运输过程中注意保持根部湿润，茎叶避免风吹和强日晒。

④水生植物卸苗：轻拿轻放，及时把植株浸泡在水中。

5、挺水、浮叶植物系统构建

（1）挺水、浮叶植物挑选：挺水、浮叶植物质量应符合质量标准和设计要求，选择根、茎发育应良好、植株健壮、无病虫害的植株。

（2）挺水植物修剪：挺水植物移植时，为提高种植的成活率，应进行适度的修剪。修剪时应在保证苗木成活的前提下，尽量照顾不同品种植株自然生长规律和株形。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂并注意留芽的位置。修剪的方法，对移栽已完全长成的水生植物，弃茎叶2/3以上，留离根部1/3甚至更少的茎叶连带根进行种植。对于爆芽期的挺水植物不必修剪。

（3）挺水、浮叶植物运输

①装、运、卸植株的各环节均应保护好植株，轻拿、轻放。对于沉水植物等不宜长时间压挤，采用塑料周转箱进行装箱运输。

②长途运输应特别注意保持根部湿润，一般可采取沾泥浆、喷保湿剂；挺水植物茎叶应避免风吹和强日晒，用苦布遮盖。

③卸车时应按顺序进行，及时把挺水植物的根系，浮叶植物整个植株浸泡在水中。

（4）挺水、浮叶植物种植方法：根据设计图纸进行定点放线，划定种植区域，由甲方现场负责人验收合格后方可施工。挺水、浮叶植物散苗：根据不同种类分布的设计位置，将植物散发至规定种植的位置，对比图纸，确定无误后方可进行下一步施工。植物种植时，确保苗木垂直地面不倒伏，挺水植物种植时苗木的本身应保持与地面垂直，不得倾斜。种植时应注意苗木的丰满一面或主要观赏面应朝主要视线方面。根据设计密度进行种植。

（5）进水水位控制：采取逐步进水法，待初次进水30cm 后，开始种植沉水植物，并保持该水位7-10天以确保沉水植物存活，之后开始下一步进水，水位上升30cm后继续进行沉水植物种植工作,如此直至完成所有植物的种植工作。如遇下暴雨致使水位突然升高，需进行降水处理，严格控制水位。

6、生态浮床净化系统构建

生态浮床的组成部分为：浮床框体、浮床植物种植基础、水生植物栽培、松木柱等几个方面。

（1）框体搭建：浮床框体材质选用成型环保PE材料，规格330×330×60mm。   先将浮床单体利用搭扣连接成图纸中设计的形状。将种植篮插入浮床框体中，并扣好。

（2）浮床植物栽培：浮床框体拼接完成以后，将苗木垂直插入种植篮中，并采用海绵等措施固定，防止倒伏。

（3）浮床固定：详见施工图纸。

（二）质检及其他注意事项

1、质检标准：按图施工，植物品种正确，各类型沉水植物、挺水植物、浮叶植物、生态浮床净化系统均种植在设计的区域范围内；

2、植物移植时，为提高种植的成活率，应进行适度的修剪。修剪时应在保证苗木成活的前提下，尽量照顾不同品种植株自然生长规律和株形。对于爆芽期的挺水植物不必修剪。为尽快达到预期景观效果，可采用盆苗直接栽种形式，将带有植株的花盆放入浮床框体内。

- 培育期质量控制

1、考核方法：按照《宁波国家高新区（新材料科技城）城市精细化管理养护质量考核办法（修订）》（甬高新城管法【2019】16号）文件执行。

2、考核内容：按照《宁波国家高新区（新材料科技城）城市精细化管理养护质量考核办法（修订）》（甬高新城管法【2019】16号）文件附件3.3“宁波国家高新区（新材料科技城）河道水生植物日常养护服务考核评分标准（2019版）”执行。

3、考核标准：按照《宁波国家高新区（新材料科技城）城市精细化管理养护质量考核办法（修订）》（甬高新城管法【2019】16号）文件执行。

- 项目管理要求

1、本项目不得转包，未经甲方同意，不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、乙方应严格按经甲方确认的设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受甲方对施工质量的监督和管理。

3、乙方在投标文件中承诺的项目负责人、施工项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员未经甲方书面同意，乙方不得调换和撤离。

4、甲方有权要求乙方撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，直至甲方满意为止。如项目负责人及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，甲方有权单方面终止合同。

5、乙方在开工之前和施工期间做好安全文明标化管理，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全。

6、乙方最终的深化（施工）设计图纸及出具工程量清单经甲方确认后进场施工。

7、完工文件和工程的其他记录：乙方应提供完工验收文件一式四份。

8、质保及养护期内，水生植物原则上需保持四季常绿，原有植物及新栽植物成活率100%，各类植物的病虫害防治及水生动物的成活等工作均由乙方负责。

9、对高温干旱、台风、大雪等自然灾害应做好预先防护工作，具体防护工作由乙方负责。

10、合同期限内，本养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应予以及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目原有植物及新栽植物、已安装设备无减少，无毁损。

11、乙方应做好现场已完内容的保护工作，若因乙方原因造成损坏或损失，由乙方予以修复或赔偿，并承担由此造成的一切损失。

12、针对本项目实施水质提升管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。设备安装过程中的场地租借、接电等事项均由乙方自行解决，甲方原则上不提供任何协助。

13、乙方应制定应急处理措施：当水质受到外界污染时，应采取必要的、合理的技术措施及生态制剂，以保障水质稳定。乙方在生态制剂投放前须提前通知甲方，并经甲方签字确认，否则相应暂估费用不予结算。

14、乙方必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

15、乙方需保证投标资料的真实性，项目实施时，甲方将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其乙方资格并有保留追究责任的权利。

- 违约责任

1、若乙方未按照本合同约定达到质量目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失的，乙方给予甲方经济赔偿。

2、甲乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应按《民法典》向对方支付违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

3、合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，且有权在乙方提交的履约保证金中获得赔偿，造成损失大于履约保证金的，甲方有权向乙方继续追偿，损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

4、乙方在合同履行期限内发生的交通事故、安全生产事故等一切责任均由乙方自行承担，与甲方无涉。

5、合同履行期每延误一天按1000元进行扣罚，违约金限额为履约担保的额度。

- 考核

1、对乙方工作完成的情况，甲方有权进行考核，根据考核结果支付培育期费用。

2、具体考核细则在执行前由双方确认，两者若有不一致时，可协商解决，详见附件。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 合同解除

1、本合同有效期满，合同自动解除。

2、若乙方考核不合格，则甲方将下发整改通知书并列明具体整改要求，乙方须在限期整改期限内整改完毕，整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同。

3、甲方因特殊原因(不可抗力及合同特别约定除外)提前终止合同时应向乙方支付违约金，违约金金额为履约保证金金额，反之乙方提前解除合同时亦向甲方乙方支付相应违约金。

- 履约保证金

金额为合同价的  1  %，计人民币    元；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等甲方认可的非现金形式；履约保证金的退取：待乙方完成合同履约后无息返还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，甲方将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，甲方保留终止合同的权利）。

- 合同争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波高新区。

- 附则

1、本项目乙方的投标文件、甲方发出的招标文件均为本合同的组成部分。

2、合同执行中相关的税费均由各方自理。

3、合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包；如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，并有权要求乙方支付违约金。

4、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。合同经甲、乙双方法定代表人或授权人签章后方为生效。

后附：考核办法

| 甲方名称： （盖章） | 乙方名称： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(或单位负责人)： 签约代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 单位地址： 日 期： 年 月 日 | 法定代表人(或单位负责人)： 签约代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 单位地址： 日 期： 年 月 日 |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书 ……………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

3.1中小企业声明函（如有）；……………………………………（页码）

3.2残疾人福利性单位声明函（如有）；…………………………（页码）

3.3由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。…………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（5）业务专用章使用说明函………………………………………………（页码）

### 一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书

### 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波高新区综合行政执法队、浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

我方参与宁波高新区联通支流水生态修复项目【项目编号：KXZJ-2023246】的政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

### 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需在资格文件中提供）

专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件3）。

### 四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

### 五、业务专用章使用说明函

[如适用，提供业务专用章使用说明函（附件2）]

## 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（4）商务、技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（5）业绩一览表……………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

（7）承诺函…………………………………………………………………………（页码）

（8）评标标准相应的商务、技术资料…………………………………………（页码）

（9）投标人认为应当提交的其他商务、技术资料………………………………（页码）

### 一、投标函

宁波高新区综合行政执法队、浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

我方参加你方组织的宁波高新区联通支流水生态修复项目【项目编号：KXZJ-2023246】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起  天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求

2.1.3.1中小企业声明函（如果有）；

2.1.3.2残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.1.3.3由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）；

2.1.5业务专用章使用说明函（如适用）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4商务、技术偏离表；

2.2.5 业绩一览表；

2.2.6 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7 承诺函（如有）；

2.2.8评标标准相应的商务、技术资料；

2.2.9投标人认为应当提交的其他商务、技术资料。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3投标人认为应当提供的其他证明材料。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

### 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

宁波高新区综合行政执法队、浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波高新区联通支流水生态修复项目【项目编号：KXZJ-2023246】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

### 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  | ...... |  |  |  |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

### 四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 成立时间 |  |
| 统一信用代码 |  | 注册资金 |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

### 五、商务要求响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

### 六、技术要求响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

七、业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日  期：

### 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波高新区综合行政执法队、浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

### 九、承诺函

宁波高新区综合行政执法队、浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

内容和格式自拟

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注:其他承诺函（若需要，格式自拟）

### 十、评标标准相应的商务技术资料（格式自拟）

## 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表………………………………………………………………（页码）

（3）投标人认为应当提供的其他相关证明材料…………………………………（页码）

### 一、开标一览表（报价表）

宁波高新区综合行政执法队、浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成宁波高新区联通支流水生态修复项目【项目编号：KXZJ-2023246】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 投标项目 | 投标报价（元） | 合同履约期限 |
| --- | --- | --- |
| 宁波高新区联通支流水生态修复项目 | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

根据工程量清单格式进行报价

注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

3.投标报价以人民币元为单位，投标报价不允许为0元（即赠送），投标报价明细中不允许出现0元的单项报价，否则视同赠送，采购人不予接收，其投标将被拒绝，按投标无效处理。

4.投标报价以人民币元为单位，金额最多保留2位小数，否则投标无效。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日  期：

附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_宁波高新区综合行政执法队_单位的_宁波高新区联通支流水生态修复项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：业务专用章使用说明函

宁波高新区综合行政执法队、浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

我方                         （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：KXZJ-2023246】投标活动中做如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件3：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 宁波高新区综合行政执法队 的 宁波高新区联通支流水生态修复项目 采购活动，提供服务的单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. 水生态修复，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。