政府采购项目

公开招标采购文件

招标编号：2022NBHSWT408

项目名称：宁波月塘东生态区战略发展规划项目

采 购 人：宁波市海曙区轨道交通建设推进管理中心

采购代理机构：浙江中瑞工程管理有限公司

2022年12月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	15

第四章  评标办法及评分标准	23

第五章  政府采购合同主要条款	32

第六章  投标文件格式	42

- 第一章  公开招标公告

项目概况： （宁波月塘东生态区战略发展规划项目）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年12月29日9：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：2022NBHSWT408

2.项目名称：宁波月塘东生态区战略发展规划项目

3.预算金额（元）：9000000（含税）

4.最高限价（元）：9000000（含税）

5.采购需求：

标项一：

标项名称：宁波月塘东生态区战略发展规划项目（标项一）

数量：1项

预算金额（元）: 9000000（含税）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：通过规划研究及重点地段城市设计，统筹总体布局、协调整体景观风貌，加强对城市的空间立体性，平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控，体现项目特有的城市地域文化特色和时代特征。

- 合同履行期限：

（1）2023年1月底完成初步方案编制，并进行汇报；

（2）2023年4月中旬完成中期方案编制，并进行汇报；

（3）2023年5月下旬完成评审成果，并进行专家评审；

（4）2023年6月底修改完成规划方案，并提交最终规划成果。

7.本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（本项目服务由符合政策要求的中小企业承接）；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具备城乡规划编制乙级及以上资质。

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年12月9日至2022年12月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年12月29日9：00（北京时间）。

2.投标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（3）（宁波市海曙区气象路58号，南门上）政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.开标时间：2022年12月29日9：00（北京时间）

4.开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（3）（宁波市海曙区气象路58号，南门上）政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：扶持不发达地区和少数民族地区；

2.2投标与开标注意事项

2.2.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.2标前准备：因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.2.3投标文件制作：

2.2.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.2.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.2.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.3本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.4供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.5供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（三），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件）的，投标无效。

2.6采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。

2.7供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

2.7.1采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2022年12月28日16:00（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区首南街道利时金融大厦10楼1003室；

收件人：王政   联系方式：15067422515

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

2.7.2采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商可安排相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份投标文件送至宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（3）。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.8投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.9投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.10如投标截止时间前疫情解除，上述第2.7-2.10条内容废止。

2.11肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市海曙区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

2.12本公告发布媒体：浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/index.html?citycode=3300）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购(www.nbzfcg.cn)、宁波公共资源交易网海曙区分网（http://haishu.nbggzy.cn/）。

2.13海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://bidding.ningbo.gov.cn/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 宁波市海曙区轨道交通建设推进管理中心

地    址： 浙江省宁波市海曙区县前街61号

项目联系人（询问）：叶工

项目联系方式（询问）：0574-83866326

质疑联系人：丁工

质疑联系方式：0574-83866326

2.采购代理机构信息

名    称：  浙江中瑞工程管理有限公司

地    址：  宁波市鄞州区首南街道利时金融大厦10楼1003室

项目联系人（询问）：王政

项目联系方式（询问）：0574-88103779，15067422515

质疑联系人：梅月娣

质疑联系方式：0574-88107620

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁波市海曙区采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

传    真：/

联系人 ：邹老师

投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 3 | 资金来源 | 100%财政资金 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见本章内容 |
| 6 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 7 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 8 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 10 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 11 | 服务标准、期限、效率 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 12 | 验收标准 | 符合国家相关规程和规范要求，并且通过采购单位及相关单位验收合格。 |
| 13 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 14 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 15 | 样品要求 | 无。 |
| 16 | 本项目的核心产品 | 无。 |
| 17 | 其他约定 | 1．供应商应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。供应商应保证，如果响应文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，供应商已获得了适当授权。供应商应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，供应商应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。 2.供应商成交后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。 3.采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得成交供应商同意，成交供应商应积极配合提供相关资料和成果；成交供应商有责任对涉及项目的重要信息进行保密；成交供应商如因为项目的开展需要向第三方提供资料,必须提前得到采购人书面批准。 |

一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、服务期限 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 2、付款方式 | 1、本合同签订后7日内，招标人向中标单位支付合同金额的30%，中标单位完成评审成果并经专家评审通过后，招标人向中标单位支付合同金额的40%，修改并移交规划成果文件后付清余款。 2、联合体获得中标的，项目有关合同款项支付至联合体牵头人处，联合体内部自行结算相关费用并承担由此产生的费用。 |
| 3、履约保证金 | 根据《浙财采监【2022】8号》内容“二、进一步降低交易成本。鼓励采购单位免收履约保证金，政府采购货物和服务项目确需收取履约保证金的，最高比例由不超过合同金额的2.5%调整为不超过合同金额的1%。”本项目不收取履约保证金。 |
| 4、合同终止 | 1、中标人在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。 2、如中标人单方面终止合同的，应当退还甲方已付费用，并需向采购人支付合同款5%的违约金。若该金额不足以弥补采购人损失的，中标人应当补足。 3、因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，或出现重大失信行为的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

采购项目需求

一、项目背景

随着“长三角一体化”发展提速，宁波新一轮的发展也面临着社会经济发展和城镇化发展的转型。城市存量空间利用是推动城市治理工作的关键内容，也是实现城市空间转型发展的重要途径。

海曙区第十次党代会报告提出开启新征程、实现新跨越，建设现代化滨海大都市卓越城区的目标口号，通过“沿江、沿路、沿山”三沿开发带动空间优化，推进海曙区十大重点区块建设。

宁波月塘东生态区战略发展区沿中山路、联丰路等重要道路东西向布局，范围涉及望春街道、高桥镇、古林镇、集士港镇等多个乡镇、街道，主体多元复杂，呈现典型的城乡结合部特征。

在转型发展背景下，按照海曙区三沿开发沿路西进策略，对该片区进行整体谋划、资源整合、协调发展，强化产城融合、风貌整治，推动高桥、集士港、古林焕然一新、精彩蝶变，成为中心城区的重要组成部分。

二、规划范围

根据现状、规划以及三区三线划定情况，本次规划研究分两个层级（详见附图）。其中规划范围为机场路-杭甬高速-秋实路-西塘河围合区域，面积约21平方公里。

重点城市设计范围为机场路-联丰路-环城南路-望童路-西塘河围合区域，面积约4.2平方公里。

规划范围图

三、规划重点

通过规划研究及重点地段城市设计，统筹总体布局、协调整体景观风貌，加强对城市的空间立体性，平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控，体现项目特有的城市地域文化特色和时代特征。从土地利用模式、开放空间策略、城市开发策略等要素，提出合法合理的内容及创新理念，引导宁波新旧动能转换的空间转型。

1、总体发展定位

基于发展背景、空间区位、地块特征，全面梳理片区的发展条件，分析地段发展潜能，加强对既有城市空间特征的调研和价值评估。在深入研究片区整体发展背景的基础上，根据地段资源条件和建设现状，提出该地段发展定位与目标。

2、整体空间结构

综合分析区域自然景观格局、城乡空间分布、现状建设基础、用地开发条件、道路交通等影响因素，提出规划区的整体空间发展结构，统筹协调功能与用地布局、综合交通、绿地水系等，确定整体空间架构。

3、用地功能布局

与国土空间总体规划以及各专项规划相协调，深入调研现状土地利用、产业发展、用地布局情况，突出与周边地区的互动与互补关系，对片区现有功能提出优化提升方案，以及土地使用性质的调整或优化方案，实现生产、生态、生态功能的有机融合。

4、生态格局

以“公园城市”建设要求为指引，充分衔接国土空间总体规划和各个专项规划，从生态空间、生态景观、生态环境等多层面进行系统研究，制定片区生态格局方案，引导构建全方位、可持续的生态环境协同治理体系。

5、交通组织

衔接交通专项规划，基于区域近中远期发展需求，研究适合本区特色的可持续、低碳交通发展模式，科学制定近远期交通发展战略，合理组织片区内外部交通，特别是东西向联系海曙老城区及西部片区的交通组织；合理组织动态交通流线和静态交通布局，有机串联城市公共交通和主要活动场所，塑造符合人行尺度的街道空间。

6、重点片区城市设计

通过城市设计，统筹总体布局、协调整体景观风貌，加强对城市的空间立体性，平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控，体现项目特有的城市地域文化特色和时代特征。从土地利用模式、开放空间策略、城市开发策略等要素，提出合法合理的内容及创新理念，引导新旧动能转换的空间转型。

7、重点项目清单

充分考虑区域产业发展方向、城市重大项目布局、近期建设要求，以提升该片区整体形象、城市品位为目标，对重点地块进行策划，注重特色化的业态研究，制定重点项目建议清单。

8、开发建设时序

结合实际建设需求，对滚动实施计划、开发建设时序提出策划方案及合理性建议。提出城市设计实施中重要的和具有控制性的工程建设项目建议、实施的时序安排和相应的政策措施。

9、城市设计导则

划定核心区重点管控区域，并对重点管控区域制定片区城市设计导则，形成标准化、规范化和法制化的管理手段，实现城市设计对各项建设的长期指导。

四、成果要求

成果内容包括相应的文字说明和重要规划图纸，具体包括以下主要内容：

文字说明包括规划方案和反映设计理念、内容构思、主要控制指标和重要分析，并阐述现状分析、开放空间控制、城市形象引导、交通组织、设施配置等专项内容。

重要图纸包括：区位分析、现状分析、总平面、鸟瞰图，交通组织、绿化景观以及重要的各类控制、引导等有关分析图。

规划范围图纸包括：

区位分析图

现状分析图

区域格局分析图

整体空间结构规划图

用地功能布局规划图

生态格局规划图

景观体系规划图

综合交通结构规划图

重大交通设施布局规划图

城市设计范围图纸包括：

现状分析图

城市设计总平面图

总体鸟瞰图

重要节点透视图

土地利用规划图

功能分区示意图

空间结构规划图

重要观节点设计意向图

空间形态控制与引导规划图

重要廊道控制与引导规划图

城市天际线控制与引导规划图

城市界面控制与引导规划图

建筑高度控制图

建筑密度控制图

开发强度控制图

公共空间体系设计图

绿地系统规划图

道路系统规划图

特色交通系统规划图

地下空间利用布局规划图

分期实施引导图

片区城市设计导则

五、工作进度

（1）2023年1月底完成初步方案编制，并进行汇报；

（2）2023年4月中旬完成中期方案编制，并进行汇报；

（3）2023年5月下旬完成评审成果，并进行专家评审；

（4）2023年6月底修改完成规划方案，并提交最终规划成果。

- 第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： - 1）本项目投标应采用含税人民币报价。 投标总价为完成本项目所有服务内容的含税人民币报价，应包括完成招标内容所提供的服务过程中涉及的所有费用（包括完成本服务项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费、专家评审费等所有费用）。供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。 - 2）合同履行期间，合同金额不因市场因素、政策因素及税率因素的变动而调整。 - 3）本项目最高限价为900万元，超过最高限价的投标将被判定为无效投标。 - 4）不论投标结果如何，供应商均应自行承担应承担的全部费用。 5）中标人负责承担中标服务费，并应在采购代理机构发出中标通知书前向采购代理机构支付中标服务费。本项目中标服务费为65000元。 中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 6）关于本次采购的服务费汇入以下账户： 户名：浙江中瑞工程管理有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司宁波鄞州支行 账号：9550880204982100161 7）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本采购代理机构领取中标通知书（根据中标人需求可采用邮寄或到采购代理机构现场领取）。 |
| 2 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示网站详见《第一章 公开招标公告》 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 5 | 采购资金来源：财政预算资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

1.本项目接受联合体投标（联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，明确各联合投标单位的责任和义务）。

2.采购公告规定接受联合体投标的，除应符合采购公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标活动。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.本项目只接受中型企业与小微企业或小微企业与小微企业组成联合体投标，且组成联合体的成员最多为2个。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；不允许分包。

（八）特别说明：

1、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

2、招标文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

3、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

4、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

5、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

6、解释：本招标文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

- 资格文件：

- 供应商资格声明函（联合体投标的，联合体各方均需提供）（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件（联合体投标的，联合体各方均需提供）；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”（联合体投标的，联合体各方均需提供）；

- 中小企业声明函【格式见附件。如为残疾人福利性单位，可改为提供残疾人福利性单位声明函；如为监狱企业，可改为提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】（联合体投标的，联合体各方均需提供）；

- 联合体协议（非联合体投标无需提供）。

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

- 报价文件内容包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。联合体投标的，联合协议及联合体各成员单位提供的本单位的供应商资格要求证明材料由各自单位盖章，除特别注明要求联合体成员各自盖章的资料外，其余投标文件资料由联合体牵头人按规定加盖联合体牵头人单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”、“电子备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”。

在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

四、特别说明

- 本项目  是 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 租赁和商务服务业 。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，符合本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

5、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

6、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

8、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

具体评定原则如下：

1、评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

2、若出现参与的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，本项目作废标处理。

（二）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求”。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目接受联合体投标； |
|  | （五）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十一）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价（单价或总价），或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合招标文件要求；

2、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

9、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

10、商务技术文件中出现报价或单价的；

11、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

12、投标文件的有效期不满足招标文件要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价（单价或总价），或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四）评分标准

| 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 商 务 90分 | 项目背景 与现状分析 （16分） | 16分 | 针对本项目区域内城镇化发展的现状、背景、重难点分析（0-4分）以及项目需求分析的准确性（0-4分）、清晰度（0-4分）、深入程度（0-4分）等内容进行评审。本项最高得16分，缺项不得分。 |
|  | 规划思路 （12分） | 6分 | 根据供应商提供的技术路线是否具有科学性（0-3分）、可行性（0-3分）进行横向比较。本项最高得6分，缺项不得分。 |
|  |  | 6分 | 根据供应商提供的研究方法是否准确（0-3分）、是否具有可操作性合理性（0-3分）进行横向比较。本项最高得6分，缺项不得分。 |
|  | 规划理念与规划目标 （10分） | 6分 | 根据供应商提供的规划理念与规划目标是否科学（0-2分）、合理（0-2分），是否契合海曙城镇化发展需求（0-2分）进行综合评价。本项最高得6分，缺项不得分。 |
|  |  | 4分 | 根据供应商提供的规划理念与规划目标对海曙区城镇化发展是否具有较强指导作用进行综合评价（0-4分）。本项最高得4分，缺项不得分。 |
|  | 规划方案 （28分） | 8分 | 对于总体发展定位是否合理可行（0-4分），整体空间结构是否合理可行（0-4分）。本项最高得8分，缺项不得分。 |
|  |  | 12分 | 对于用地功能布局是否合理可行（0-4分），生态格局是否合理可行（0-4分），初步方案总平面是否合理可行（0-4分）。本项最高得12分，缺项不得分。 |
|  |  | 8分 | 对于交通组织是否合理可行（0-4分），开发建设时序是否合理可行（0-4分）。本项最高得8分，缺项不得分。 |
|  | 质量 服务保障 （8分） | 8分 | 根据供应商提供的提出规划编制完成后的后续各项服务的服务体系（0-4分）、人员保障机制（0-4分）进行总综合评议，本项最高得8分，缺项不得分。 |
|  | 项目团队 技术力量 （11分） | 3分 | 项目组负责人具备城乡注册规划师资格的得3分，本项最高得3分，缺项不得分。 注：投标文件中提供上述证书复印件加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的不得分。 |
|  |  | 3分 | 项目组负责人获得过国家级荣誉称号的得3分，省级荣誉称号的得1分。 注：投标文件中提供上述证书复印件加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的不得分。 |
|  |  | 5分 | 拟投入的其他人员中每提供1个具有注册城乡规划师或高级职称的得1分，本项最高得5分，缺项不得分。 |
|  | 投标人奖项（3分） | 3分 | 投标人自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止时间止承担的城市规划设计类项目获得国家级奖项的得3分，省级奖项的得1分。 注：投标时须提供获奖证书（或获奖文件）原件或复印件加盖公章，获奖证书（或获奖文件）须体现投标人名称，否则不予认可，同一项目获得多项奖项的，按较高等级只计取一次，未提供或提供评委不认可的，不得分。时间以证书文件颁发时间为准。 |
|  | 业绩分 （1分） | 1分 | 供应商主持2020年1月1日以来承担的城市设计类类似业绩，每个得0.5分，最高1分。（投标文件中须提供合同复印件加盖公章，未提供不得分） |
|  | 政府采购政策附加分（1分） | 1分 | 供应商企业注册地是属于不发达地区或少数民族地区。提供国家相关部门认定的不发达地区或少数民族地区证明的，加1分。提供证明不清的不予加分。 |
| 报 价 10分 | 满足采购文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／参与评审的价格）×100%×10。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |  |

注：1、小数点后保留二位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，以少数服从多数原则决定。

评委签字：                                            年  月   日

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标人的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同

规 划 设 计 合 同 书

委托单位（以下简称甲方）：宁波市海曙区轨道交通建设推进管理中心

设计单位（以下简称乙方）：

甲方委托乙方开展本合同书约定的规划设计工作，为明确双方的权利、义务，经协商一致，依照《中华人民共和国民法典》等规定，并遵循诚实、信用、公平和自愿的原则订立本合同书。

第一条  签订依据

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城乡规划法》《城市规划编制办法》等法律、法规及规定。

第二条  项目地点、名称、类别、范围

2.1  项目地点：宁波市

2.2  项目名称：宁波月塘东生态区战略发展规划项目

2.3  项目类别：

2.4  项目范围：

第三条  规划设计内容：

第四条  规划设计依据

4.1  《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《浙江省城乡规划条例》等国家、浙江省及宁波市有关城乡规划编制及设计管理的法律、法规、规章和国家标准、行业标准。

4.2  已批复的城乡规划成果。

4.3  甲方提交的政府对本合同书项目的指示、批示及会议纪要。

4.4  采购文件。

4.5  其它：

第五条  设计时限及成果要求

5.1  进度要求：

（1）2023年1月底完成初步方案编制，并进行汇报；

（2）2023年4月中旬完成中期方案编制，并进行汇报；

（3）2023年5月下旬完成评审成果，并进行专家评审；

（4）2023年6月底修改完成规划方案，并提交最终规划成果。

5.2  成果要求：

成果内容包括相应的文字说明和重要规划图纸，具体包括以下主要内容：

文字说明包括规划方案和反映设计理念、内容构思、主要控制指标和重要分析，并阐述现状分析、开放空间控制、城市形象引导、交通组织、设施配置等专项内容。

重要图纸包括：区位分析、现状分析、总平面、鸟瞰图，交通组织、绿化景观以及重要的各类控制、引导等有关分析图。

规划范围图纸包括：

区位分析图

现状分析图

区域格局分析图

整体空间结构规划图

用地功能布局规划图

生态格局规划图

景观体系规划图

综合交通结构规划图

重大交通设施布局规划图

城市设计范围图纸包括：

现状分析图

城市设计总平面图

总体鸟瞰图

重要节点透视图

土地利用规划图

功能分区示意图

空间结构规划图

重要观节点设计意向图

空间形态控制与引导规划图

重要廊道控制与引导规划图

城市天际线控制与引导规划图

城市界面控制与引导规划图

建筑高度控制图

建筑密度控制图

开发强度控制图

公共空间体系设计图

绿地系统规划图

道路系统规划图

特色交通系统规划图

地下空间利用布局规划图

分期实施引导图

片区城市设计导则

5.3  成果提交地点：甲方所在地

第六条  资料提供

甲方协助乙方收集以下资料：

| 资料及文件名称 | 形式 | 备 注 |
| --- | --- | --- |

第七条  规划设计费用及支付方式

7.1  经双方商定，本次规划设计费用总价款为人民币   万元（大写：        ） （含税 )

本合同书所述的规划设计费用已包含乙方工作人员的差旅食宿费、设计文本打印费及专家评审费等与本合同履行相关的全部费用。

7.2  支付阶段：

7.2.1本合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，乙方完成评审成果并经专家评审通过后，甲方向乙方支付合同金额的40%，修改并移交规划成果文件后付清余款。

7.2.2 联合体获得中标的，项目有关合同款项支付至联合体牵头人处，联合体内部自行结算相关费用并承担由此产生的费用。

7.3  支付方式：双方同意按照下列方式支付规划设计费用。

乙方根据本合同书第七条第7.2款约定的金额向甲方开具正式发票。每次支付前，乙方均应当提供对应金额发票。若乙方未提供或者提供的发票有误，甲方可以延迟付款且不承担违约责任。甲方根据乙方发票的金额，在履行甲方财务审批手续完毕后通过银行转账的方式支付。

7.4  履约保证金：根据《浙财采监【2022】8号》内容“二、进一步降低交易成本。鼓励采购单位免收履约保证金，政府采购货物和服务项目确需收取履约保证金的，最高比例由不超过合同金额的2.5%调整为不超过合同金额的1%。”本项目不收取履约保证金。

- 双方责任

8.1  甲方责任

8.1.1 应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行规划编制的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

8.1.2 向乙方提供开展规划编制所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

8.1.3 在合理的范围内，对乙方提出的有关需要确认的专题报告、咨询意见等进行审查、确认。

8.1.4 协助做好对外的联系工作。

8.1.5 协助做好规划编制过程中与有关单位的配合问题。

8.1.6 甲方应保护乙方的知识产权。但甲方根据政府信息公开的规定，有权公开规划成果，或用于城市规划建设其他方面。

8.2  乙方责任

8.2.1 根据投标文件、设计标准、技术规范、规程、定额等进行本合同项目相关工作，并按合同规定的进度和质量提交成果。各阶段技术成果应达到国家和行业规范规定的深度。

8.2.2参与本项目的具体人员应到现场查勘后进行相关工作。

8.2.3参与本项目的技术人员，不得接受第三方聘任或委托参与本项目有关的任何其它活动。项目负责人和主要设计人员原则上不得更换，确因特殊情况需要更换，应征得甲方的同意。若甲方要求更换设计人员时，乙方应推荐合适人选，以满足甲方的要求。

8.2.4乙方在进行总体规划布局以及审定重大原则问题时，应邀请甲方参加审查，根据审查意见进行修改和完善。

8.2.5 未经甲方书面同意不得向第三方扩散、转让甲方提供的产品图纸、技术资料以及本项目的所有图纸、资料等。

8.2.6 对甲方提出的合理化建议，乙方应认真论证，必要时修改和完善成果。

8.2.7 乙方人员因现场服务过程中所出现的设备及人身财产安全问题应自行负责。

8.2.8 乙方工作人员的配置应当按投标文件中的人员进行配置。乙方不得擅自更换，乙方如因特殊原因（①与受聘企业已解除劳动合同的；②甲方书面同意更换项目负责人的；③因不可抗力等特殊情况必须更换的）确实需要更换项目组主要成员的，应满足同资质、同资历或高于被更换人员资质、资历的相关人员，并须经甲方书面审查批准，同时，须至少提前 7 个日历天以书面形式向甲方提出申请，书面申请应当附更换人员基本信息及相应资质、资历等信息，该书面申请应加盖单位公章并经法定代表人签字或盖章后生效。

8.2.9 甲方有权要求乙方调回或替换任何不称职的人员，乙方应予接受，并在接到甲方通知后10天内对人员进行对应变更。且甲方不承担乙方由此引起的责任和费用。

8.2.10 如项目成果由宁波市相关部门或甲方报批后还须修改的，乙方应无条件进行修改和完善，修改、完善及再次报批所需的相关费用由乙方承担。因修改、完善及再次报批造成项目进度延后的，乙方应当参照本合同第十一条11.2.5承担违约责任。

第九条  知识产权及保密

9.1 甲方支付相应的规划设计费用后即取得本合同书项目所有的设计成果和文件的所有权、使用权和知识产权。

乙方所提供的项目成果所有权归甲方所有。若在履行本合同义务过程中发生任何侵权事件，其侵权责任与甲方无关，由乙方承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由乙方支付，保证不伤害甲方的利益。若发生前述侵权事件，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已支付的所有合同款项并承担相应违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当补足。

9.2 乙方应对甲方提供的所有资料、材料及利用该等资料、材料而产生的所有资料、材料等进行保密和保管。未经甲方书面同意，乙方不得擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同书项目外的项目。否则，乙方应承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。如有必要，双方另行签订保密协议。

9.3 乙方所提供的项目成果未经甲方书面同意，不能擅自提供给第三方。

本合同变更，解除及终止，本条款均有效。

第十条 验收、评价方法

10.1 项目成果论证评审

10.1.1 项目成果阶段性论证评审：在项目实施过程中，宁波市相关部门或甲方将组织阶段性成果论证评审会，乙方根据论证评审会上的意见和建议进行修改和完善。

10.1.2 项目成果送审论证评审：乙方在合同约定的时间内完成的送审成果送交甲方，宁波市相关部门或甲方组织送审论证会进行论证评审，乙方根据论证评审会上的意见和建议进行修改和完善。

10.1.3 论证评审会地点由双方协商确定。

10.1.4 项目实施过程中组织的论证评审工作产生的相关费用，由乙方承担。

10.1.5 在项目实施过程中，甲方将面向各级相关部门和单位征求意见和建议。乙方须予以配合，并根据意见征求情况进行修改和完善。

10.1.6 乙方根据送审成果论证评审会上的意见和建议进行修改和完善；项目成果，由宁波市相关部门或甲方负责报批，批复后，乙方根据批复提供最终批复成果及简本。

第十一条 违约金或者损失赔偿额的计算方式：

11.1甲方违约

11.1.1 甲方未按约定及时提供基础资料，或受客观原因的制约未能履行合同约定职责的，有责任采取措施，消除影响。

11.1.2 在合同履行期间，因甲方自身原因，甲方要求中止或解除合同，如果乙方尚未开始研究工作，甲方承担合同价款5%违约金，乙方应当退还甲方已付合同款。

11.1.3甲方应依据本合同书约定及时支付阶段性规划设计费用；如果延期支付或拒付，则乙方有权暂停下一阶段的规划设计任务。

11.1.4甲方应按本合同书约定的金额和阶段向乙方支付规划设计费用，每延迟一天，按该阶段应付款项0.2%的标准赔偿，最高赔偿额度为合同总价的5%。且乙方向甲方提交设计文件时间相应顺延。

11.2乙方违约

11.2.1 乙方未按合同约定提供组织保证方面服务、私自更换项目组主要成员、违反保密义务、发生侵权事件的，影响履行职责的，应按甲方要求继续履行职责，并接受甲方处罚。如给甲方造成损失的，乙方应减收或免收对应阶段工作费用，并给予相应损失的赔偿。其中私自更换项目组主要成员的，应当承担10000元/人次违约金；违反保密义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额5%违约金。

11.2.2 若因乙方原因导致提交的项目成果文件无法通过甲方组织的评审，甲方有权发出如下任一指令，乙方必须遵照执行。

(1)对不合格部分重新进行修改完善，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；

(2)解除该不合格部分的合同，甲方将该不合格部分指定分包给其他研究单位，并扣除乙方合同总价中此部分的研究费用；同时对费用超出部分乙方应当予以赔偿补足。

11.2.3乙方应当履行合同约定的义务，如因非甲方的原因而产生质量事故、工期延误，造成甲方实际损失或虽未发生实际损失但存有风险，乙方应承担相应赔偿责任。若发生质量事故，甲方有权解除合同，同时要求乙方承担本合同价款5%违约金，若该金额不足以弥补甲方损失的，乙方应当补足。

11.2.4乙方未按合同约定及时提交相关技术文件、研究报告，影响甲方开展下一步工作的，乙方应承担相应赔偿责任。

11.2.5乙方未按合同约定提交各阶段研究报告，每延迟一天，按合同价款0.2%的标准赔偿，最高赔偿额度为合同总价的10%,如延迟超过14天的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付合同总额5%的违约金。若该金额不足以弥补甲方损失的，乙方应当补足。

11.2.6合同生效后，如乙方单方面终止合同的，应当退还甲方已付费用，另外需向甲方支付合同款5%的违约金。若该金额不足以弥补甲方损失的（包括不限于重新招标费用、更换委托方超过本次合同金额等），乙方应当补足。

11.2.7合同生效后，乙方无正当理由而又未完全履行合同规定的义务时，甲方可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后14日内未收到满意的书面答复，甲方将有权视情形在甲方认为合理的时间内向乙方发出解除本合同的通知，该通知到达乙方时合同即行终止。双方按有效的研究工作量结算费用。乙方应当退回甲方已支付但未发生费用，同时承担合同款5%的违约金。若由此而造成甲方重大损失时，乙方应赔偿损失，并承担由此而产生的法律责任。

11.2.8乙方转包或者未经甲方书面同意分包，甲方可以有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额5%违约金。

第十二条 合同生效、变更、中止、解除和终止

12.1、本合同生效的时间以双方签署的合同上注明的时间为准。

12.2、双方履行合同全部义务，本合同即告终止。

12.3、当任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本合同进行变更。要求变更的申请及变更协议必须采用书面形式，变更合同未达成之前，原合同仍然有效。

12.4、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人/负责人或委托代理人签署书面文件，作为本合同的组成部分。

12.5、因乙方不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，或出现重大失信行为的，甲方可有权终止协议，乙方承担全部责任。

12.6、乙方在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后，方可终止合同。

12.7、双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

12.8、合同解除后，双方在合同中约定的结算和清理条款、损失赔偿条款及争议解决条款继续有效。

第十三条 风险与保险

13.1 不可抗力参照中华人民共和国保险监督管理委员会关于不可抗力的解释。

13.2 合同的一方因发生不可抗力事件而影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事件发生后14天内，提供事件详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

13.3因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除履行方的相应责任。

第十四条  争议解决方式

甲方与乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。如不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  其他

15.1 以下为合同的有效组成部分，互相补充和解释，如有不明或不一致之处，以合同约定的次序在先者为准：

1）本合同协议书及附件；

2）中标通知书；

3）投标书及其附件；

4）专用合同条款及其附件（若有）；

5）通用合同条款（若有）；

6）招标文件（含技术标准和要求）及其补充文件；

7）其他合同文件。

15.2 本合同协议书一式陆份，甲方叁份、乙方叁份，具有同等法律效力。

15.3 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

15.4 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

15.5 双方来往传真、电报、会议纪要等，经双方认可后均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.6 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.7 本合同中双方的地址及联系方式等信息适用于双方各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达。

委托单位（盖章）                 设计单位（盖章）

法定代表人                       法定代表人

或授权代表（签字或盖章）         或授权代表（签字或盖章）

单位地址： 单位地址：

邮政编码：                       邮政编码：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

联系人：                         联系人：

日期：    年   月  日           日期：    年   月   日

- 第六章 投标文件格式

- 资格文件、商务技术文件格式

1.资格、商务技术文件封面格式：

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

- 中小企业声明函【格式见附件。如为残疾人福利性单位，可改为提供残疾人福利性单位声明函；如为监狱企业，可改为提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

- 联合体协议书（联合体投标的须提供，格式见附件）；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

3.供应商资格声明函

供应商资格声明函

浙江中瑞工程管理有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本招标项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

4.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

5.供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

6.中小企业声明函（联合体投标的，联合体各方均须提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（租赁和商务服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（租赁和商务服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据工信部联企业[2011]300号规定。租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

7.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.联合体协议

联合体协议

（允许联合体投标且投标人为联合体投标的，请编制此件加盖公章后作为资格要求响应文件的组成部分）

联合体成员一名称：                       ；

联合体成员二名称：                       ；

…

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，以一个投标人的身份参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.各方一致决定，       （某成员单位名称）       为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.所有联合体成员共同签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

3.联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的金额占总合同金额的百分比：    %；

联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的金额占总合同金额的百分比：    %；

…

5、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

6．联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：                       （公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

联合体成员二：                       （公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

…

签订日期：      年   月   日

9.招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

10.商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

11.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

12.供应商响应表：

供应商响应表

招标项目编号                      标项号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：1）根据评分标准中技术内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

- 请将此表编制在目录页前。

供应商名称（盖章）：

年  月  日

13.技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

14. 投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                   项目的公开招标公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

15.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：            法定代表人（签名或印章）：

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月（2022年8月、9月、10月）当地相关部门出具的社保证明。

16.技术（服务）条款偏离表

技术（服务）条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

17. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

18.供应商情况一览表

供应商情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19.企业业绩表：

企业业绩表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

2022年  月  日

20.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

21.供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2. 报价文件目录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

3. 开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：

| 标项号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注： 1、若供应商尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

4.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

浙江中瑞工程管理有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                     （编号：          ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022 年  月  日