公开招标

采购文件

| 采购编号： | 2020NBHSWT001（CBNB-20196364G） |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2020-2021年段塘、望春街道市政设施日常养护维修项目 |
| 采购人： | 宁波市海曙区市政设施养护中心 |

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二〇年一月

目      录

第一章  公开招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	22

第四章  评标办法及评分标准	46

第五章  合同条款及格式	48

第六章  部分投标文件格式	56

# 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），宁波市政府采购相关规定和宁波市海曙区采购办核准的采购计划，宁波中基国际招标有限公司就2020-2021年段塘、望春街道市政设施日常养护维修项目进行国内公开招标采购，欢迎国内符合相应要求的供应商参加投标。

一、采购编号：2020NBHSWT001（CBNB-20196364G）

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式、用途：公开招标、自用

四、采购文件公告期限：2020年01月06日至2020年01月13日止

五、采购预算（最高限价）：

| 采购预算 | 最高限价 |
| --- | --- |
| 600.00万元/年 | 按约定的结算办法浮动0% |
| 1200.00万元/二年 |  |

六、采购内容：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务期限 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2020-2021年段塘、望春街道市政设施日常养护维修 | 1项 | 自合同签订之日起二年，合同一年一签。采购人根据上一年度合同履约情况并报采购主管部门同意后方可续签。（若自合同签订之日起至年度累计结算金额接近本项目年度预算金额，该年度无法实施采购人下达的下一个维修任务单时，本项目该年度合同自行终止。若第一年的合同提前终止，采购人可提前续签下一年度的合同。） | 主要工作内容包括段塘、望春街道区域内的道路、排水、桥梁及其他市政设施等日常巡查维修；围墙、交通划线等相关市政设施巡查修复；防台防汛、防冻等紧急事务处理。 |

七、合格供应商的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（二）本项目特定条件：

1、供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（投标文件中附相关资质证书复印件并加盖供应商公章）；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”或“政府采购不良行为记录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”或“政府采购不良行为记录”记录名单的，或中标候选人处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，或在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）；

（五）供应商须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见部分投标文件格式。）

（六）本项目不接受联合体投标。

八、采购文件获取方式

1、采购文件获取时间（报名时间）：2020年01月06日至2020年01月13日17:00时（北京时间）止；

2、采购文件的获取：本项目实行网上报名，网上未报名的或超过报名时间报名的，其投标将被视作无效；采购文件请至浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)自行下载采购文件并网上报名。

3、采购文件工本费：人民币500元，费用请于开标现场支付于招标代理单位，否则采购人将拒绝其投标。

4、供应商注册：参加投标的供应商应于投标截止时间前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”，注册咨询电话：4008817190；

注：采购公告的附件（采购文件）仅供阅览。潜在供应商应当按照本款方式获取采购文件，未按本款方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

九、投标保证金：

1、供应商应将投标保证金在提交截止时间前通过基本账户直接缴入宁波市海曙区公共资源交易中心账户，供应商在交纳投标保证金时，请务必在摘要栏中注明本投标项目的投标编号:本项目投标编号后5位即“WT001”（请不要采用“宁波同城实时清算系统”转账方式交纳保证金，因该银行转帐方式无法在摘要栏内注明相关内容）。

2、投标保证金（不接受现金）：人民币240000.00元。

3、提交截止时间：投标截止时间前，以到账时间为准。

开户名称：宁波市海曙区公共资源交易中心

开户银行：中信银行股份有限公司宁波中山路支行

银行账号：3114710037191918724

投标保证金缴纳联系人：章老师   电话：0574-87260920    传真:0574-87236382。

十、投标截止时间和地点：

供应商应于2020年2月3日14:00时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（4）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]。逾期送达或未密封将予以拒收。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2020年2月3日14:00时（北京时间）在宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（4）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]，供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是供应商的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十二、本公告发布媒体：浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购网(www.nbzfcg.cn)、宁波市公共资源交易中心海曙区分网（http://haishu.bidding.gov.cn）、宁波中基国际招标有限公司网（www.cbbidding.com）。

十三、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

十四、业务咨询

采购单位：宁波市海曙区市政设施养护中心

地址：宁波市海曙区长安巷28-30号

联系人：王老师、樊老师

电话：0574-87560715、0574-89297657

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：王近娜、王莹巧、周旭坤、张嘉城、朱贤东

联系电话： 0574-87425583、87426203传真：0574-87425373

政府采购监督管理部门及投诉受理部门：宁波市海曙区采购管理办公室

联系电话：0574-87194482

宁波中基国际招标有限公司

2020年01月06日

# 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 2020-2021年段塘、望春街道市政设施日常养护维修项目 |
| 2 | 单位及数量 | 1项 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 时间：按采购人指定时间； 地点：按采购人指定地点； |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章一、项目概况 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 1、《城市桥梁养护技术规程》（DB3302/T1082-2017）； 2、《城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）； 3、《浙江省城镇排水管道运行与维护技术规程》（DB33/T1124-2016）； 4、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）； 浙江省、宁波市有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，供应商必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章三、项目相关要求及考核细则 |
| 7 | 物理特性要求 | 无。 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章三、项目相关要求及考核细则 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章四、商务要求表 |
| 10 | 验收标准 | 符合《市政工程施工与验收规范》和国家颁发的其他市政工程规范、规程和标准要求，并经采购人验收合格 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 13 | 样品要求 | 无。 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无。 |

一、项目概况

2020-2021年段塘、望春街道市政设施日常养护维修项目主要工作内容包括段塘、望春街道区域内的道路、排水、桥梁及其他市政设施等日常巡查维修；围墙、交通划线等相关市政设施巡查修复；防台防汛、防冻等紧急事务处理。

- 结算方式及取费标准

最终结算价=审计审定价×（1+中标浮动率），工程量以工程实际发生工程量为准，结算按实调整，按月结算承包费用，按下列方式确定：

（一）、结算依据

- 采购人下达的任务单以及每月经采购人确认的计量单。

- 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

- 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）；

- 《浙江省市政设施养护维修定额》（2003版）；

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2003版）；

- 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）

- 《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）；

- 《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）；

- 《宁波建设工程造价信息》；

- 《浙江造价信息》；

- 省市其他有关造价依据。

（二）、结算原则

（一）本工程采用一般计税方法。

（二）工程取费

（1）套用18版定额部分

1.道路工程、排水工程企业管理费费率按市政道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值取定，利润费率按市政道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值取定。

2.施工组织措施费按弹性区间费率中值计取，其中安全文明施工费按（市政土建工程）“市区一般工程”中值费率计取，不考虑创标化工地增加费、提前竣工增加费、优质工程增加费、特殊地区增加费；

3.规费费率按标准费率的30%计取，当规费相关政策发生变化时，按实调整。

（2）套用养护定额部分

1.道路工程企业管理费费率按市政设施养护维修工程道路工程中间值取定，利润费率按道路工程中间值取定；排水工程企业管理费费率按市政设施养护维修工程道路工程中间值取定，利润费率按排水工程中间值取定；桥梁工程企业管理费费率按市政设施养护维修工程道路工程中间值取定，利润费率按桥梁工程中间值取定；

2.施工组织措施费按弹性区间费率中值计取，其中安全文明施工费按“市区一般工程”中值费率计取，不考虑创标化工地增加费、提前竣工增加费、优质工程增加费、特殊地区增价费；

3．费率按《关于营改增后<浙江省市政设施养护维修定额（2003版）>计价规则调整的通知》（浙建站定〔2016〕40号）文件执行。
   （三）人工价格（含机上人工）、材料价格（含机上燃料动力费)（除税价）参照养护当月信息价。主要参照《宁波市建设工程造价信息》（综合版），辅以参照《浙江造价信息》、《宁波市建设工程造价信息》（建材商情版），无信息价材料参照有关文件并结合市场商情取定，所有信息价、市场价、机械台班等都按除税价计取。

如有新的定额或文件发行，按新的定额或文件执行。

（三）、结算说明

1.分部分项工程量清单的编制及计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）执行；

2.沥青路面坑洞修补按单次坑洞面积≤10m2，沥青路面摊铺单个面积≤400m2，混凝土路面单次修复面积按≤200m2，人行道单次修复面积按≤200m2的按养护定额计算；

3.维护设施按全年使用量考虑，根据附件《招标控制价》中所列综合单价并结合中标浮动率计算，结算时不作调整；

4.市政设施巡查费用按一年度综合考虑，根据附件《招标控制价》中所列综合单价并结合中标浮动率计算，结算时不作调整；

5.更换井盖或井座清单工程量指单独更换井盖或者井座价格；

6.花岗岩不分材质、规格，统一按每m3单价结算（含加工费），根据附件《招标控制价》中所列综合单价并结合中标浮动率计算，结算时不作调整。其中花岗岩侧平石单价为3200元/m3，石质树穴条单价为3500元/m3，花岗岩板材单价为3500元/m3；

7.土方外运综合单价，根据附件《招标控制价》中所列单价并结合中标浮动率计算，结算时不作调整；

8.土方处置综合单价不下浮，结算时根据招标控制价不作调整；

9.桥梁工程中罗列的各分项，根据附件《招标控制价》中所列单价并结合中标浮动率计算，结算时不作调整。

10.智慧城管案件，不足0.5m2按0.5m2计取，超出0.5m2按实际计取；

11.一批次沥青摊铺面积1000㎡以下计取压路机和摊铺机的进出场费用；

12.挖机进出场费用计取情况：同一项目只计取一次

①人行道面层及基础翻修面积≤200㎡不计取，＞200㎡时计取；

②混凝土路面翻修面积≤400㎡不计取，＞400㎡时计取；

③沟槽开挖时管道长度≤15m时不计取，＞15m时计取。

13.综合单价的约定：

①合同中有相同工程项目单价的，执行合同原有的价格。

② 合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定 (合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准)。

《招标控制价》清单中某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；如清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

③ 合同中没有类似工程项目单价的，可以套用现行定额的项目，按组价原则执行重组综合单价，并按中标下浮率下浮。

三、项目相关要求及考核细则

（一）、服务要求：

1.总则

- 养护期间，中标人应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

- 对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由中标人自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由中标人自行发放。中标人对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

- 中标人负责编制本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划，并组织实施经采购人认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。台帐、预算文件等资料及提交时间详见下表。

| 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| 本月度养护维修情况报告 | 每月2份 | 次月10日前 |
| 本月度巡查情况报告 | 每月2份 | 次月10日前 |
| 下月养护维修计划 | 每月2份 | 每月10日前 |
| 台帐、预算文件等资料 | 每月2份 | 次月10日前 |

- 在做好日常养护等工作的同时，必须无条件服从采购人安排的紧急事务处理。

2.常备设施设备及紧急抢修物资

- 常备作业车辆：2辆专门用于养护巡查的轻卡、1辆沥青保温车。

- 常备基本机械：发电机、切割机、平板打夯机、小型压路机、热熔划线机、强排水泵、挖机等。

- 紧急抢修物资：养护单位必须联系好本地的沥青、混凝土、人行道块料及侧平石、草包、麻袋、强排水泵等供应单位，一旦需要紧急抢修时，根据采购人要求到场。

- 上述设施设备及紧急抢修物资由供应商提供，同时中标人应配置相应的物资堆料与机械停放场所，以便于随时调用。

- 中标人需承诺在项目服务期间及时提供项目所需沥青材料，并在合同签订前提供中标人与合作沥青厂的长期沥青材料供货协议（供货协议期限≥本项目服务期限）或自有沥青厂的证明材料复印件加盖公章，到采购人处备案。如未能提供的，采购人有权罚没所有履约保证金并解除合同。

3.保修责任

沥青坑槽修补（面积≤5m2）的保修期为6个月，人行道维修、沥青路面摊铺及其它维修保修期为12个月。

保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成中标人无法按相关标准进行修复的，允许中标人用冷材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作，并计取相关费用。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

（二）、人员配置：

1.针对本项目，中标人成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

- *常备人员：

项目经理：供应商拟派项目经理1名。项目经理具有二级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证书（B证）资格且注册专业为市政公用工程。项目经理为供应商现有的正式在职员工，投标文件中提供拟投入本项目经理的执业资格证书复印件、安全生产考核合格证书（B证）复印件，以上内容均加盖公章。

养管人员：质量员1名，安全员1名，施工员1名，资料员1名，其它养护作业人员10名。

巡查人员：2名。

上述人员数量为最低配置要求，供应商可根据自身情况酌情增加，其中常备人员（项目经理、质量员、安全员、施工员、资料员、巡查员）应为供应商现有的正式在职员工，投标文件中提供拟上述人员劳动合同复印件、开标前近三个月内供应商为其所缴纳社保证明，以上内容均加盖公章。

- 中标人承诺必须为养护作业人员（除常备人员）缴纳社保或人身伤害意外保险，

到采购人处备案。

- 采购人的项目经理须与投标时承诺的人员一致，未经采购人同意，中标人不得更

换项目经理。中标人擅自更换项目经理的，每次处人民币50000元的违约金，违约金从履约保证金中扣除，不足时，采购人有权向中标人追偿，且拒绝接受其擅自更换的项目经理。

（三）、车辆配置：

本项目车辆配置不少于本章三、项目相关要求及考核细则“（一）、服务要求”的第2款“常备设施设备及紧急抢修物资”中第1项 “常备作业车辆”要求。上述车辆由供应商自行解决，若为自有的，投标文件中提供车辆购置税发票复印件、车辆行驶证复印件，均加盖公章；若为租赁的，投标文件中提供租赁合同复印件、车辆所属人购置税发票复印件及车辆行驶证复印件，均加盖公章。

- 、考核要求详见附件一：《2020-2021年段塘、望春街道日常养护维修考核办法》，具体以合同签订时为准。

（五）、质量要求

1、中标人必须严格按照施工图纸（如有）、采购人施工要求和国家颁发的市政工程规范、规程和标准进行施工，并服从采购人派驻的代表和监理（如有）的管理。维修质量必须达到建设单位与采购人要求。由施工质量引起的维修费由中标人负责。

2、中标人在施工过程必须遵守下列规定：

A中标人自供材料做好质量、数量、验收工作，并按有关规定提供质量保证书，

B工程竣工后，中标人应及时上交采购人进行验收，并按规定对工程实施保修，保修期参照相关规定实行。采购人收到中标人提交的完工验收请求后，及时对该完工项目进行验收考核，考核办法详见附件及附表。

3、工程质量未达到一次性验收合格标准，违约金限额为单项结算价款的5%，中标人必须无条件整改至验收合格。

（六）、安全生产、安全施工、治安管理：

中标人必须文明施工，进入施工现场人员必须做好安全防护工作（佩戴安全帽、临街工程着安全反光服）、施工区域安放警示牌、封闭施工、遵纪守法。施工中造成的一切事故（包括各类安全事故、地下管线破坏、机械事故及治安、卫生费用）均由中标人自行负责。所涉及安全文明防护和设施均由中标人自行提供，并按采购人要求统一规格。

中标人必须严格执行安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生任何安全责任事故，由此产生的后果全部由中标人承担。

养护期间，中标人须遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、施工噪音、环境保护和安全文明施工要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免由于项目实施造成附近居民投诉。

中标人需购买公众责任保险费，如发生公众安全事故（含交通事故），一切责任及损失由中标供应商承担。同时，中标人负责进行本项目范围内采购人涉及的保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。

采购人现场管理人员发现现场施工人员未按规定佩戴安全帽、着安全反光服，将有权给予处罚，标准为100元/人/次。

采购人现场管理人员发现现场围护措施不到位，将有权给予处罚，标准为500元/次。围护以采购人要求为准，参照《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）》执行。

- 、中标人须符合第五章 合同条款及格式中要求的其他内容。

- 、日常养护清单及价格：

详见附件六：《招标控制价》，附件工程量为暂定工程量，项目具体实施时以采购人发出的派工单为准。供应商须根据附件统一报下浮率，其中余土处置费用为不可竞争费用，不下浮。在项目实施过程中根据各分部分项中标综合单价及工程量按实结算，供应商须自负盈亏。

四、商务要求表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、服务期限 | 详见第一章 公开招标公告 |
| 2、工期 | 本项目施工必须在保证工程质量前提下，组织充足的工作人员，与各相关工种密切配合，按采购人指定的工期完成。由于中标人原因造成工期延误，则每延误一次按1000元扣款。 |
| 3、实施地点 | 按采购人指定地点 |
| 4、付款方式（根据考核情况按实支付） | 1）中标人需根据采购人要求每月上报工程完工资料（必须提供工程量确认单和照片，必要时提供竣工图），经采购人核实后由中标人编制结算。采购人根据中标人上报结算资料（工程量确认单、照片、图纸（如有）、工程量计算书、结算编制文件、余土外运及处置证明、采购人需中标人提交的其他相关资料等）进行审核，经双方确认后按采购人内审价的70%拨付，余款待第三方审计审定后支付中标人。 2）上述费用支付时中标人均应出具正规增值税发票。 |
| 5、履约保证金 | 1.履约保证金金额及形式：叁拾万元整，转账支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函、保险保单。 2.履约保证金须在签订合同之前打入采购人账户。如连续两次考核或一年度内累计三次不合格或因供应商原因无法履行合同职责时，采购人将没收履约保证金。 3.履约保证金的退还：合同履行完毕后无息退还。 |
| 6、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议并罚没中标人缴纳的全部履约保证金，中标人承担全部责任。 |

附件一：2020-2021年段塘、望春街道日常养护维修考核办法

2020-2021年段塘、望春街道日常养护维修考核办法

为加强对中标人服务工作的监督，结合海曙区市政设施养护的实际情况，特制订本管理办法。

一、合同期内采购人对中标人的服务工作情况进行验收考评，考评标准以附件二《2020-2021年段塘、望春街道日常养护维修考核总分表》、附件四《养护质量考核总分表》为依据。

二、采购人每月按项检查考评，检查实行完工后考核或不定期抽查形式相结合，中标人在接到采购人通知后必须按时参加。

1、养护质量要求：详见附件五。

三、违约处罚

1、中标人出现下列情况之一，采购人有权终止承包合同，并罚没中标人缴纳的全部履约保证金：

1）、连续两次考核或一年度内累计三次不合格；

2）、合同签订后三天内承诺的作业人员不到位的。

2、中标人出现下列情况之一，第一次出现按5000元—3万元扣款，第二次出现按1万元—5万元扣款，第三次出现采购人有权终止承包合同，并罚没中标人缴纳的全部履约保证金：

1）、被新闻媒体或上级领导批评造成重大影响的；

2）、承包期间出现投诉或上访事件，造成不良影响的。

四、考核

1、采购人每月采取完工后考核与随机抽查相结合办法对中标人作业质量进行考核。

1．合格、不合格的分值

月考核总分在90分（含）以上的为合格；月考核总分在90分以下的为不合格。

- 考核评定依据：按《2020-2021年段塘、望春街道日常养护维修考核总分表》执行。

- 月考核得分为附件二得分。

五．养护经费核拨方式

1、月考核分在90分（含）以上的为合格，全额拨付月外包服务经费。

2、月考核分在90分以下的为不合格，85分（含）-90分每下降1分，扣月维修经费的一个百分点，75分（含）-85分每下降1分，扣月维修经费的两个百分点，依次类推。月度考核总分在75分以下的，不予拨付月度养护维修经费。

考核分数有小数点的，向下取整，取其整数作为考核拨款依据。

附件二：2020-2021年段塘、望春街道日常养护维修考核总分表

2020-2021年段塘、望春街道日常养护维修考核总分表

| 考核内容 | 标准要求 | 标准分 | 评分标准 | 扣分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧城管案件养护作业的时效性 | 按照采购人要求的规定时限内完成，具体见附件三 | 15 | 接采购人通知后，在规定时限内未完成养护作业的，每发现一次扣5分。 |  |  |  |
| 应急项目养护作业的时效性 | 按照采购人要求的规定时限内完成 | 15 | 接采购人通知后，在规定时限内未完成养护作业的，每发现一次扣5分。 |  |  |  |
| 其它养护作业的时效性 | 按照采购人要求的规定时限内完成 | 10 | 接采购人通知后，在规定时限内未完成养护作业的，每发现一次扣5分。 |  |  |  |
| 项目资料报送的时效性、完整性 | 在采购人规定的限期内向采购人汇报项目情况 | 15 | 在采购人规定的限期内未向采购人汇报资料的或资料不完整的，每发现一次扣5分。 |  |  |  |
| 市政设施巡查 | 根据巡查制度贯彻执行，巡查记录真实完整，视实际情况第一时间落实安全隐患处理 | 5 | 未按要求执行巡查工作，每发现一次扣1分；巡查记录造假，每发现一次扣1分；隐患未及时处理，每发现一次扣1分。 |  |  |  |
| 养护作业质量 | 养护质量必须达到采购人要求 | 30 | 根据附件四养护质量考核总分表计算： 养护质量得分=养护质量考核总分×0.3。 |  |  |  |
| 养护作业现场安全 | 杜绝发生一般及以上安全生产事故 | 10 | 发生一般及以上安全生产事故，每发现一次扣10分。 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |

被考核人签字：              考核人签字：

日期：                    日期：

附件三：智慧城管案件养护时限标准表

| 大类名称 | 小类名称 | 说明 | 立案规范 | 结案规范 | 案件计时类别 | 处置时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一类道路 | 二类道路 | 三类道路 （工业区） | 四类道路 | 县市园区 |
| 市政公用设施 | 污水井盖 | 标有“污水、污”等字样的地下污水管道的井盖 | 各类井盖 | 缺失、移位、开裂、明显影响安全 | 维护、消除安全隐患或修复 | △ | 2小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时 |
|  | 雨水井盖 | 标有“雨水、雨、市政”等字样的地下雨水管道及共同沟的井盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨水箅子 | 雨水下水道口用于遮盖和排水的专用设施 |  | 一、二类道路：井盖破损超过25平方厘米；三、四类道路：井盖破损超过50平方厘米 | 维护、更换或修复 | ○ | 4小时 | 4小时 | 8小时 | 8小时 | 8小时 |
|  | 无主井盖 (其它井盖) | 类型或权属不明确的井盖、含超出红线外权属不明的物业井盖 |  | 有安全隐患的问题维护后超24小时未处置 | 修复 |  | 1×24小时 | 1×24小时 | 2×24小时 | 2×24小时 | 2×24小时 |
|  | 立杆（线杆） | 含电杆、拉杆、电信立杆、有线电视立杆、公安（交警）立杆等 | 倒伏或存在安全隐患的破损、倾斜 | 消除安全隐患 | △ | 4小时 | 4小时 | 4小时 | 4小时 | 4小时 |
|  |  |  | 不存在安全隐患的破损、倾斜 | 修复 |  | 2×24小时 | 5×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 |
|  |  |  | 空杆 | 拆除或利用 |  | 10×24小时 | 10×24小时 | 20×24小时 | 20×24小时 | 20×24小时 |
|  | 路灯（灯杆） | 安装在公共场所用于照明设施(含隧道灯、街巷内属产权单位或小区物业管理范围围墙灯及门楼灯) | 破损、缺亮、缺失、锈蚀、门盖缺失。 | 修复 | ○ | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 14×24小时 | 10×24小时 |
|  |  |  | 倒伏或存在安全隐患的破损、倾斜 | 消除安全隐患 | △ | 4小时 | 4小时 | 4小时 | 4小时 | 4小时 |
|  |  |  | 白天亮灯 | 灯光检修或关闭 |  | 4小时 | 4小时 | 6小时 | 6小时 | 4小时 |
|  | 河道标志、警示牌 | 河道名牌、警示牌 | 破损、缺失、变形、锈蚀、倾斜及内容错误 | 修复 |  | 5×24小时 | 5×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
|  | 跨河管线 | 横跨河面、街道上的架空管线 | 明显破损、严重锈蚀 | 修复 |  | 5×24小时 | 5×24小时 | 5×24小时 | 7×24小时 | 5×24小时 |
|  | 水域附属设施及水域护栏 | 指建设在水域周边的维护附属设施及水域周边隔离设施，含防洪闸、站、倒洪闸门井等水利工程设施 | 破损、缺失、塌陷未维护，存在安全隐患 | 消除安全隐患 | △ | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 6小时 |
|  |  |  |  | 修复 |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 |
|  |  |  | 河堤及附属设施破损、塌陷 | 修复或维护 |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 |
| 道路交通设施 | 停车场 | 经许可停放车辆的场所、含路边停车场 | 场地及设施明显坑洼、破损 | 修复 |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
|  | 停车咪表 | 指道路旁停车计费设施 | 破损、故障、附属设施缺失及倾斜 | 修复 |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 |
|  | 地下通道 | 用于通行的地下隧道 | 地面、墙面及附属设施破损 | 修复 |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 7×24小时 |
|  | 跨河（江、湖）桥 | 跨越河流的桥梁及附属设施 | 桥体及其附属设施破损 | 修复 |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 |
|  | 道路隔音屏 | 设于城区道路两边用于阻隔交通噪声的屏蔽设施 | 破损、缺失 | 修复 |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 |
|  | 停车告示牌 | 交警等部门设立的关于停车事项的标牌，（含自备车临时停靠点） | 破损、倾斜、锈蚀、内容错误或不完整 | 修复 |  | 5×24小时 | 5×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
|  | 交通隔离桩 | 指安装于车行道与人行道之间，起到隔离作用的多个连续排列的桩、墩、球等设施 | 破损、锈蚀、倾斜、缺失、移位 | 修复或清除 |  | 3×24小时 | 3×24小时 | 5×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
|  | 车行道 | 非机动车、机动车行驶的道路 | 坑槽深度超过2厘米，面积超过100平方厘米；松散超过1000平方厘米；龟裂、网裂面积超过0.5平方米；线裂长度超过1米；沉陷超过3厘米，车辙、拥包高差超过2厘米 | 修复 |  | 5×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 14×24小时 | 7×24小时 |
|  | 人行道 | 专供行人行走的道路 | 一、二、三类道路：①道板破损（1块道板破损成3块或以上）、缺失、松动②沉陷深度超过2厘米，面积超过0.3平方米③拱起超过2厘米；四类道路：道板破损、缺失、松动、沉陷、拱起且面积超过1平方米 | 修复 | 〇 | 5×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 7×24小时 |
|  | 盲道 | 专供盲人行走的道路 | ①盲道道板破损、缺失、松动明显影响使用②拱起、沉陷深度超过2厘米，长度超过25厘米③断连、占用④提示不准确、触感不明显 | 修复 | 〇 | 5×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 7×24小时 |
|  | 道路平侧石 | 道路边缘所砌的砖石 | 道路侧石、平石缺角长度超过15厘米；松动、倾斜、沉陷、拱起高差超过2厘米；缺失、移位 | 修复 | 〇 | 5×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 |
|  | 障碍物 | 道路上存在影响安全通行的障碍物 | 固定于地面，高于地面3厘米、存在影响安全或通行的障碍物 | 清除 |  | 2×24小时 | 2×24小时 | 2×24小时 | 4×24小时 | 2×24小时 |
|  | 减速带 | 安装在道路上使经过的车辆减速的交通设施 | 缺失、破损、移位、道钉裸露 | 修复或清除 |  | 3×24小时 | 3×24小时 | 3×24小时 | 5×24小时 | 5×24小时 |
|  | 人行横道桩 | 人行横道桩 | 破损、缺失 | 修复 |  | 2×24小时 | 2×24小时 | 2×24小时 | 4×24小时 | 4×24小时 |
|  | 限高架及限高架标志 | 限高架及限高架标志 | 破损、锈蚀、倾斜、缺失，并且存在严重安全隐患 | 消除安全隐患 | △ | 2小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时 |
|  |  |  |  | 修复 |  | 5×24小时 | 5×24小时 | 5×24小时 | 5×24小时 | 5×24小时 |
| 市容环境 | 污水口监测站 | 进行污水排放监测的站点 | 破损 | 修复 |  | 5×24小时 | 5×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 |
|  | 乱堆物堆料 | 乱堆物堆料 | 未经许可在道路或公共场所堆物 | 清除或查处 | 〇 | 4小时 | 4小时 | 6小时 | 8小时 | 6小时 |
|  | 工地围挡 | 工地围挡 | 施工工地未按规定设置围挡，包括围挡高度、范围不符合要求 | 停工、按规范进行围挡 |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
|  | 护树设施、绿化护栏 | 指树穴周围设置的保护树木的设施，含树池箅子、树穴、围栏、护栏等 | 泥土裸露，保护设施破损、缺失 | 恢复 |  | 5×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 | 14×24小时 | 10×24小时 |
|  |  |  | 因绿化树木生长所导致的护树设施破损 | 恢复；清除破损设施 |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 |
|  | 雕塑 | 指街头、广场、绿地等处设立的造型艺术品，含假山石，园林建筑小品 | 破损、缺失、倾斜、污损 | 修复或清理 |  | 10×24小时 | 10×24小时 | 10×24小时 | 14×24小时 | 10×24小时 |
|  | 街头坐椅 | 指街头、广场等处，供行人休息的桌椅，含休息亭 | 破损、缺失、明显锈蚀、倾斜 | 修复或清理 |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 10×24小时 | 14×24小时 | 10×24小时 |
|  | 绿化平侧石 | 道路边缘所砌的砖石 | 破损、缺失、移位 | 修复 |  | 5×24小时 | 5×24小时 | 5×24小时 | 7×24小时 | 5×24小时 |
| 突发事件 | 路面塌陷（路基空洞或严重下沉影响通行） | 建设（管理）单位、市城管（执法）局、区政府（管委会） | 尚未围护 | 围护 | 〇 | 2小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时 |
|  |  |  | 现场路面尚未恢复 | 完全恢复 |  | 3×24小时 | 5×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 5×24小时 |
|  | 下水道堵塞或损坏 | 下水道堵塞或损坏 | 下水道堵塞或损坏 | 疏通或修复 | 〇 | 4小时 | 4小时 | 8小时 | 2×24小时 | 8小时 |
|  | 道路（桥涵）积水 | 道路（桥涵）积水 | 一、二类路段：低洼积水面积超过100平方米或深度超过10厘米；三、四类路段：低洼积水面积超过100平方米或深度超过30厘米 | 排水、抢修或警示（维护）、消除 | 〇 | 3小时 | 3小时 | 6小时 | 8小时 | 3小时 |
|  | 雨水设施堵塞 | 雨水设施堵塞 | 雨水管排水不畅或淤塞（雨水箅子不畅、淤塞） | 疏通 |  | 4小时 | 4小时 | 1×24小时 | 2×24小时 | 4小时 |

注：本表处置时限仅供参考，具体以业主下发的派工单上信息为准。

附件四：养护质量考核总分表

养护质量考核总分表

| 分项考核内容 | 得分 | 系数 | 单项考核实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青路面养护质量月度考核分 |  | 加权系数 | 0.20 | 加权后沥青路面养护质量考核计分 |  |
| 水泥混凝土路面养护质量月度考核分 |  | 加权系数 | 0.20 | 加权后水泥混凝土路面养护质量考核计分 |  |
| 人行道养护质量月度考核分 |  | 加权系数 | 0.20 | 加权后人行道养护质量考核计分 |  |
| 窨井、管道养护质量月度考核分 |  | 加权系数 | 0.20 | 加权后窨井、管道养护质量考核计分 |  |
| 桥梁及栏杆养护质量月度考核分 |  | 加权系数 | 0.20 | 加权后桥梁及栏杆养护质量考核计分 |  |
| 养护质量月度考核分 |  |

注：1、市政设施养护质量月度考核分为被考核的沥青路面养护、水泥混凝土路面养护、人行道养护、窨井、管道、桥梁及栏杆养护的平均分。

- 月度考核分=加权后沥青路面养护质量考核计分+加权后水泥混凝土路面养护质量考核计分+加权后人行道养护质量考核计分+加权后窨井、管道养护质量考核计分+加权后桥梁及栏杆养护质量考核计分。

3、若当月考核部分分项无内容，考核不计入总分，当月考核分数评定方法：当月考核分项有内容部分/当月考核分项有内容部分总分

被考核人签字：                考核人签字：

日期：                      日期：

附件五：

1、道路设施养护质量评定标准（细则）

| 养 护 内 容 | 质 量 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 沥青路面养护 | ①沥青切割方正、接边平顺，无啃边现象； ②沥青路面摊铺前应确保基底整洁、无杂物； ③乳化沥青喷洒均匀、计量准确； ④沥青碾压规范、压实充分，表面颗粒无松散现象； ⑤沥青路面无网裂、拥包、坑槽、沉陷等病害； ⑥沥青路面与井框或其它构筑物高差不大于5mm； ⑦沥青坑槽修补须用乳化沥青作封边处理； |  |
| 水泥混凝土路面养护 | ①混凝土浇筑前应确保基底整洁、无杂物； ②混凝土须振捣均匀、无离析现象； ③混凝土表面平整、无蜂窝、裂缝、断板、碎板、板角断裂、起拱、唧泥现象； ④路框与井框或其它构筑物高差不大于5mm； ⑤混凝土表面刻槽规范、并与周边原路面刻槽顺接； ⑥混凝土路面填缝饱满，与原路面无错台现象； |  |
| 人行道、侧平石养护 | ①人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物； ②铺筑时，应确保砂浆饱满、勾缝规范、砌块底部无脱空、松动、碎裂、沉陷现象； ③铺筑平整度满足要求，砌块间高差不得大于5mm； ④路框与井框或其它构筑物高差不大于5mm； ⑤砌块材料、颜色与原路面一致，不得随意使用混凝土或其它面层材料替代破损人行道； ⑥侧、平石安放顺直，灌浆饱满； |  |
| 桥梁及栏杆 | ①车道铺装平整、清洁，无裂缝、拥包、车辙、坑槽、推移等病害；接坡段无明显跳车；人行道铺装层完整美观，无残缺、破损、塌陷等。 ②栏杆设施完好、牢固、美观，不得有倾斜、扭曲、断裂、错位、露筋、锈蚀等病害； ③伸缩缝内的垃圾和杂物应每月清理一次，伸缩缝出现损坏变形应及时上报； ④桥面排水、导水及集水设施，应保持通畅。 |  |
| 附注： 完工后的沥青路面、砼路面、人行道、桥梁及栏杆均应达到以上质量标准。 |

2、城市排水设施养护质量评定标准（细则）

| 养护内容 | 质量要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 窨井、管道维修 | ①砌块砌筑时，铺浆应饱满，灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑。 ②内外井壁应采用水泥砂浆勾缝;有抹面要求时，抹面应平整。 ③窨井盖安装应与路面平行并保持井盖表面洁净。 ④雨污窨井盖安装准确。 ⑤基坑挖掘、管道底部回填、包管施工须按规范实行。 ⑥沟槽不得带水回填，回填应压实。使用HDPE管时，承插处应使用橡胶圈，且插入到位。 |  |
| 附注： 完工后的窨井、管道均应达到以上质量标准。 |

附件六：

1、沥青路面养护考核评分表

考核项目名称：                     所属区域：          考核日期：    年  月  日

| 序号 | 检查项目 | 质 量 要 求 | 标准分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 实得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿边 | 沥青切割方正、接边平顺，无啃边现象 | 10 | 未切割或切割不规范的，接边有啃边现象的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 2 | 铺筑 | 沥青摊铺前应确保基底整洁、无杂物，乳化沥青喷洒均匀、计量准确 | 10 | 沥青摊铺前，未清理基底、未喷洒乳化沥青（或喷洒不均匀的），每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 3 |  | 沥青碾压规范、压实充分，表面颗粒无松散现象 | 10 | 沥青压实不充分的，表面颗粒有松散现象的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 4 |  | 沥青路面无网裂、拥包、坑槽、沉陷、脱皮等病害 | 10 | 沥青路面维修后短期内出现网裂、拥抱、坑槽、沉陷、脱皮等病害的，每处扣5分。 |  |  |  |
| 5 | 路框差 | 沥青摊铺平整、与井框或其它构筑物高差不大于5mm | 10 | 维修后沥青路面平整度不符要求的，扣5分。 |  |  |  |
| 6 | 封边 | 沥青坑槽修补须作封边处理 | 10 | 坑槽修补未作封边处理的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 7 | 施工维护 | 按采购人要求进行现场安全维护措施布置 | 10 | 未按采购人要求进行现场安全维护措施布置，或现场安全维护措施布置不合理、不到位的，每发现一次扣5分并给予500元/次的处罚。 |  |  |  |
| 8 | 人员 | 现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通 | 10 | 人员安排不到位的，每发现1次，扣5分。 |  |  |  |
| 9 | 施工场地扬尘控制及清理 | 施工作业时，需做好扬尘控制；施工完毕，需及时进行场地清理 | 10 | 施工作业时，未做好扬尘控制或施工完毕，施工场地未清理干净的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 10 | 着装 | 作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽 | 5 | 作业人员未穿戴反光工作服、安全帽的，每发现1人次，扣1分并给予100元/人.次的处罚。 |  |  |  |
| 11 | 材料堆放 | 施工材料堆放、施工车辆及设备停置须在不影响车辆、行人通行且不破坏各类设施的区域；长时堆放须做好维护、警示标志、防尘布 | 5 | 每发现一起违规操作扣5分 |  |  |  |
|  | 总计 |  | 100 |  |  |  |  |
| 考核办法：采用完工后考核或不定期抽查形式对养护状况进行考核。 |

被考核人签字：              考核人签字：

2、水泥混凝土路面养护考核评分表

考核项目名称                           所属区域：      考核日期：  年  月  日

| 序号 | 检查项目 | 质 量 要 求 | 标准分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 实得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺筑 | 混凝土浇筑前应确保基底整洁、无杂物； | 10 | 混凝土浇筑前，未清理基底的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 2 |  | 混凝土须振捣均匀、无离析现象； | 10 | 混凝土振捣不均匀的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 3 |  | 混凝土表面平整、无蜂窝、裂缝、断板、碎板、板角断裂、起拱、唧泥现象； | 10 | 混凝土表面不平整、有蜂窝、裂缝、断板、碎板、板角断裂、起拱、唧泥现象现象，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 4 | 路框差 | 与井框或其它构筑物高差不大于5mm； | 10 | 维修后路面与井框或其它构筑物高差大于5mm的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 5 | 刻槽 | 混凝土表面刻槽规范、并与周边原路面刻槽顺接； | 10 | 混凝土表面在达到规定强度后未及时刻槽或刻槽不规范的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 6 | 灌缝 | 混凝土路面填缝饱满，与原路面无错台现象； | 10 | 混凝土路面填缝料缺失的、未用热沥青灌缝的、与原路面高差大于10mm的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 7 | 施工维护 | 按采购人要求进行现场安全维护措施布置 | 10 | 未按采购人要求进行现场安全维护措施布置，或现场安全维护措施布置不合理、不到位的，每发现一次扣5分并给予500元/次的处罚。 |  |  |  |
| 8 | 人员 | 现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通 | 10 | 人员安排不到位的，每发现1次，扣5分。 |  |  |  |
| 9 | 施工场地扬尘控制及清理 | 施工作业时，需做好扬尘控制；施工完毕，需及时进行场地清理 | 10 | 施工作业时，未做好扬尘控制或施工完毕，施工场地未清理干净的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 10 | 着装 | 作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽 | 5 | 作业人员未穿戴反光工作服、安全帽的，每发现1人次，扣1分并给予100元/人.次的处罚。 |  |  |  |
| 11 | 材料堆放 | 施工材料堆放、施工车辆及设备停置须在不影响车辆、行人通行且不破坏各类设施的区域；长时堆放须做好维护、警示标志、防尘布 | 5 | 每发现一起违规操作扣5分 |  |  |  |
|  | 总计 |  | 100 |  |  |  |  |
| 考核办法：采用完工后考核或不定期抽查形式对养护状况进行考核。 |

被考核人签字：          考核人签字：

3、人行道养护考核评分表

考核项目名称：                       所属区域：          考核日期：   年  月  日

| 序号 | 检查项目 | 质 量 要 求 | 标准分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 实得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺筑 | 人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物 | 10 | 砌块铺筑前，未清理基底的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 2 |  | 铺筑时，应确保砂浆饱满、勾缝规范、砌块底部无脱空、松动、碎裂、沉陷现象 | 10 | 铺筑时，砌块底部有脱空松动、碎裂、沉陷现象的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 3 | 平整度 | 铺筑平整度满足要求，砌块间高差不得大于5mm | 10 | 砌块间高差大于5mm的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 4 | 路框差 | 与井框或其它构筑物高差不大于5mm | 10 | 与井框或其它构筑物高差大于5mm的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 5 | 色差 | 砌块材料、颜色与原路面一致，不得随意使用混凝土或其它面层材料替代破损人行道 | 10 | 修复材料与原路面不一致的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 6 | 侧平石 | 侧、平石安放顺直，灌浆饱满 | 10 | 侧、平石修复不规范的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 7 | 施工维护 | 按采购人要求进行现场安全维护措施布置 | 10 | 未按采购人要求进行现场安全维护措施布置，或现场安全维护措施布置不合理、不到位的，每发现一次扣5分并给予500元/次的处罚。 |  |  |  |
| 8 | 人员 | 现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通 | 10 | 人员安排不到位的，每发现1次，扣5分。 |  |  |  |
| 9 | 施工场地扬尘控制及清理 | 施工作业时，需做好扬尘控制；施工完毕，需及时进行场地清理 | 10 | 施工作业时，未做好扬尘控制或施工完毕，施工场地未清理干净的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 10 | 着装 | 作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽 | 5 | 作业人员未穿戴反光工作服、安全帽的，每发现1人次，扣1分并给予100元/人.次的处罚。 |  |  |  |
| 11 | 材料堆放 | 施工材料堆放、施工车辆及设备停置须在不影响车辆、行人通行且不破坏各类设施的区域；长时堆放须做好维护、警示标志、防尘布 | 5 | 每发现一起违规操作扣5分 |  |  |  |
|  | 总分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 考核办法：采用完工后考核或不定期抽查形式对养护状况进行考核。 |

被考核人签字：         考核人签字：

4、窨井、管道维修考核评分表

考核项目名称：                        所属区域：        考核日期：  年   月   日

| 序号 | 检查项目 | 质量要求 | 标准分 | 评分标准（100分） | 扣分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑 | 砌块砌筑时，铺浆应饱满，灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑。 | 10 | 砌筑砂浆不饱满、上下砌块形成通缝的，每发现一处，扣5分。 |  |  |  |
| 2 | 井壁 | 内外井壁应采用水泥砂浆勾缝；有抹面要求时，抹面应平整。 | 10 | 井壁内外有砂浆勾缝或抹面 要求的，未按要求施工的，每 发现一处，扣5分。 |  |  |  |
| 3 | 窨井安装 | 窨井盖安装应与路面平行并保持井盖表面洁净。 | 10 | 窨井盖安装不符合规范、井盖松动异响、井盖表面不洁净的，每发现一次，扣2分。 |  |  |  |
| 4 |  | 雨污窨井盖安装准确 | 10 | 雨污窨井盖混装，每发现一座，扣2分。 |  |  |  |
| 5 | 管道回填 | 基坑挖掘、管道底部回填、包管施工须按规范实行。 | 10 | 基坑开挖放坡不平顺、管道底部未回填或包管施工不按规范实行的，每发现一次，扣2分。 |  |  |  |
| 6 |  | 沟槽不得带水回填，回填应压实。使用HDPE管时，承插处应使用橡胶圈，且插入到位。 | 10 | 回填时压实不符合规范的，使用HDPE管的，承插处不带橡胶圈，且插入不到位的，每发现一处，扣5分。 |  |  |  |
| 7 | 施工维护 | 按采购人要求进行现场安全维护措施布置 | 10 | 未按采购人要求进行现场安全维护措施布置，或现场安全维护措施布置不合理、不到位的，每发现一次扣5分并给予500元/次的处罚。 |  |  |  |
| 8 | 人员 | 现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通 | 10 | 人员安排不到位的，每发现1次，扣5分。 |  |  |  |
| 9 | 施工场地扬尘控制及清理 | 施工作业时，需做好扬尘控制；施工完毕，需及时进行场地清理 | 10 | 施工作业时，未做好扬尘控制或施工完毕，施工场地未清理干净的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 10 | 着装 | 作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽 | 5 | 作业人员未穿戴反光工作服、安全帽的，每发现1人次，扣1分并给予100元/人.次的处罚。 |  |  |  |
| 11 | 材料堆放 | 施工材料堆放、施工车辆及设备停置须在不影响车辆、行人通行且不破坏各类设施的区域；长时堆放须做好维护、警示标志、防尘布 | 5 | 每发现一起违规操作扣5分 |  |  |  |
|  | 总分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 考核办法：采取完工后考核或不定期抽查形式对养护状况进行考核。 |

# 被考核人签字：                 考核人员签字：

5、桥梁及栏杆养护考核评分表

考核项目名称：                       所属区域：          考核日期：   年  月  日

| 序号 | 检查项目 | 质 量 要 求 | 标准分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 实得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥面铺装 | 车道铺装平整、清洁，无裂缝、拥包、车辙、坑槽、推移等病害；接坡段无明显跳车；人行道铺装层完整美观，无残缺、破损、塌陷等。 | 15 | 铺装存在裂缝、拥包、车辙、坑槽、推移、残缺、破损等病害的，每处扣5分；接坡段存在明显跳车且高差大于规范允许值的，每处扣5分。 |  |  |  |
| 2 | 桥梁栏杆 | 设施完好、牢固、美观，不得有倾斜、扭曲、断裂、错位、露筋、锈蚀等病害 | 15 | 设施松动、错位、残缺、破损、锈蚀等情况的，每处扣2分；严重病害且存安全隐患的，每处扣5分。 |  |  |  |
| 3 | 伸缩缝设施 | 伸缩缝内的垃圾和杂物应每月清理一次，伸缩缝出现损坏变形应及时上报。 | 15 | 伸缩缝内的垃圾和杂物未定期清理或伸缩缝出现损坏变形未及时上报，每发现一次扣5分。 |  |  |  |
| 4 | 排水设施 | 桥面排水、导水及集水设施，应保持通畅。 | 15 | 桥面排水、导水及集水设施出现堵塞、缺失、脱落等情况的，每发现一次扣5分。 |  |  |  |
| 5 | 施工维护 | 按采购人要求进行现场安全维护措施布置 | 10 | 未按采购人要求进行现场安全维护措施布置，或现场安全维护措施布置不合理、不到位的，每发现一次扣5分并给予500元/次的处罚。 |  |  |  |
| 6 | 人员 | 现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通 | 10 | 人员安排不到位的，每发现1次，扣5分。 |  |  |  |
| 7 | 施工场地扬尘控制及清理 | 施工作业时，需做好扬尘控制；施工完毕，需及时进行场地清理 | 10 | 施工作业时，未做好扬尘控制或施工完毕，施工场地未清理干净的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |
| 8 | 着装 | 作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽 | 5 | 作业人员未穿戴反光工作服、安全帽的，每发现1人次，扣1分并给予100元/人.次的处罚。 |  |  |  |
| 9 | 材料堆放 | 施工材料堆放、施工车辆及设备停置须在不影响车辆、行人通行且不破坏各类设施的区域；长时堆放须做好维护、警示标志、防尘布 | 5 | 每发现一起违规操作扣5分 |  |  |  |
|  | 总分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 考核办法：采用完工后考核或不定期抽查形式对养护状况进行考核。 |

被考核人签字：         考核人签字：

附件七：

市政设施巡查管理制度

为确保受委托养管区域内市政设施的完好率和正常使用功能，做好设施管理和正常维修养护工作，须及时掌握市政设施运行的现状，要求中标人需派专人对受委托养管区域内的市政设施进行巡查工作。为做好市政设施巡查的日常管理工作，明确工作任务和责任，特制定本管理制度。

一、工作目标

- 实现“道路平整、排水通畅、桥梁牢固、设施完好”的总目标和市政设施完好率管理；

- 树立为社会服务的精神，为市民大众提供安全、功能完善的市政设施。

二、工作任务

- 对受委托养管区域内的市政设施按要求进行巡查工作，并确保全年节假日的正常巡检工作；

- 对日常巡查过程中得到的资料进行记录、处理、整理、分类和归档，及时报送区域管理员。

三、巡查内容

路面破损、沉降、坑洞、侧平石缺损、人行道破损、下沉、伸缩缝损坏、栏杆缺损、井盖丢失、排水设施损坏、污水溢流等。

四、巡查人员要求

巡查人员的数量应足够满足本项目工作的需要，≥2人，按照工作内容需要按期到位开展工作，并具有良好的职业道德和严谨的工作作风。巡查人员应由经过培训的专职人员或有一定经验的工程技术人员担任。

五、巡查方式

主要负责快车道、慢车道、人行道的市政设施巡查工作，主干道巡查频率确保一天一次，次干道确保两天一次，其他支路巡查频率确保三天一次，各在建项目周边路段重点巡查，雨污水检查井及预留井、雨水口检查频率确保每天一次，并根据巡查结果，提出养护维修意见。如遇台风、汛期和梅雨天气应适当增大巡查频率；

具体参照《城市道路养护技术规程DB3302/T 1069-2016》要求进行定期巡查工作。

桥梁设施巡查：主要是养管区域内的桥梁设施的检查工作，具体参照《城市桥梁养护技术规程-DB3302/T1082-2007》要求进行定期巡查工作。

六、巡查资料的填写与处理

对巡查中发现的违章现象，及时做好现场取证工作并上报管理科室。其他市政设施的正常破损，根据损坏程度，将设施的损坏分为若干种类型，并对应有若干种《市政设施巡查记录表》。巡查人员完成当日任务后，根据“巡查工作记录”填写《市政设施巡查记录表》。资料员把当日的巡查资料进行归纳整理，经审核后转至养护区域管理员。

七、巡查注意事项

- 在巡查工作中，巡查人员必须穿着统一工作服，按照规定的交通工具和制定的巡查路线进行巡查，端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全；

- 巡查人员对本人负责巡查路段的市政设施进行每日往返巡检，并做好详细的“巡查工作记录”作为填写《市政设施巡查记录表》的依据，以备随时检查；

- 发现危急情况（如雨污水井盖丢失、路面严重下陷等）应立即电话通知组织维修，并做好警示标志，如情况特别严重，应立即报告项目负责人。

- 巡查人员必须每天下午按时填写上班当日巡查结果。

第三章 供应商须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2020-2021年段塘、望春街道市政设施日常养护维修项目 |
| *2 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应采用浮动率报价，供应商不得上浮报价，如投标浮动率为上浮的则作无效标处理。（注：下浮格式为－XX%，上浮格式为＋XX%或XX%）在项目具体实施过程中，根据中标浮动率，按实际工程量按实结算，供应商须自负盈亏。 2）承包方式：包工包料 3) 结算费用=审计审定价×（1+中标浮动率） 4）本项目投标报价包括服务所需的人工、材料、机械设备、仪器仪表、验收、安全文明施工费、劳动防护、保险、管理、税、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成招标内容及要求本项目所提供服务涉及的全部费用。 5）人员基本工资不得低于宁波市人力资源和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资标准。 6）服务期限内，中标人承诺的中标浮动率不因市场因素和政策因素变动而调整。 7）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 8) 采购代理机构按下表中服务招标的标准,根据年度预算金额总金额80%，向中标供应商收取中标服务费。 服费务类率型 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 1亿～5亿 0.05% 0.05% 0.05% 备注：（1）中标服务费按差额定率累进法计算；（2）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 3 | 投标文件数量：正本： 1 份、副本： 4 份，电子版1份。 |
| *4 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标公告》 |
| *5 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标公告》 |
| *6 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》 |
| 7 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示网站详见第一章《公开招标公告》 |
| *8 | 投标保证金：详见公开招标公告 投标保证金退还（不计息）： 1、未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后退还； 2、中标人的投标保证金，在与采购人签订合同、缴纳履约保证金后退还。在办理具体退还手续时，由中标人向区中心提供合同复印件。 |
| 9 | 采购资金来源：预算资金 |
| *10 | 投标文件有效期：自开标日起90天。 |
| 商务要求条款 |
| 11 | 按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应、中标通知书确定的内容及中标金额签订合同。 |
| 12 | 合同签订时间：中标通知书发出30日内 |
| 13 | 其它：不允许有投标备选方案 |
| 14 | 解释：本采购文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3. “小签”系指参加本次招标活动的供应商授权人的中文姓名。

4. “骑缝章”系指骑住所有缝的盖章，即盖完骑缝章后文本的每一页应该均由红印，不应存在漏页的情况，不论是中间漏还是前后漏。文本展开应该能将骑缝章还原成原章。

5. “项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的服务。

6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。

7. “*”系指实质性要求条款。

（三）合格的供应商

3.1 合格的供应商应具备以下条件：

3.1.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件和公开招标公告规定的特定条件。

3.1.2 供应商与采购人应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人的委托为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.3 供应商之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）有相互投资参股或管理与被管理的母子公司关系的供应商；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

3.1.4 一个供应商对一个项目只能提交一个投标文件。

3.1.5 供应商代理人只能接受一个投标方委托参加投标。

3.1.6 如供应商代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式详见第六章部分投标文件格式）。

（四）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（六）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（九）特别说明：

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（十）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十一）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（十二）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.合同条款及格式

6.部分投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在公开招标公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

- 资格审查文件内容包括

- 资格条件自查表；

- 投标声明书；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2019年或2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019年或2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 商业贿赂行为承诺书；

- 供应商的特定条件的证明文件：1）供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（投标文件中附相关资质证书复印件并加盖供应商公章）；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件

- 符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商响应表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 承诺函（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 服务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 企业业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

- 报价文件：

- 开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 中小企业声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式详见第六章 投标文件格式）。

以上要求中如有原件备查，请提交原件（单独包装并注明供应商名称）与投标同时递交，评审结束后退还给供应商。

（二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

*1.供应商须按规定提交投标保证金。

2.供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

4.采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）未按规定提交履约保证金的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应按资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份，word版电子版1份（包含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人的授权代表（签字或盖章）签署，供应商应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

*1所有递交的投标文件均应按以下方法密封和标记，未按规定密封、标记的投标文件为无效投标文件，本招标代理公司不予接受。

（1）“资格审查文件”正本1份、副本4份密封在“资格审查文件”包封中；“报价文件”正本1份、副本4份及电子文件（包含资格审查文件、商务技术文件和报价文件）1份（Ｕ盘或光盘）密封在“报价文件”包封中；“商务技术文件”正本1份、副本4份密封在“商务技术文件”包封中；并正确标明“资格审查文件”、“报价文件”和“商务技术文件”。

（2）包封封面应写明：项目编号、项目名称、供应商名称、供应商地址、子包号、“开标时启封”，并注明“资格审查文件”、“商务技术文件”和 “报价文件”。

（3）投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商公章或有供应商法定代表人或授权代表签字或盖章。

（4）若有多个子包，资格审查文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件和各子包的电子文件（包含资格审查文件、商务技术文件和报价文件）应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4.开标后供应商撤回投标的，其投标保证金将不予退还。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格审查文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；

6.资格审查、符合性检查、技术、资信售后服务及其他分评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.开启投标文件的报价文件。由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8.采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

9.评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

10.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 |
|  | 特定条件： 1、供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（投标文件中附相关资质证书复印件并加盖供应商公章）； |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明。 |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”或“政府采购不良行为记录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”或“政府采购不良行为记录”记录名单的，或中标候选人处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，或在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）； |
|  | （五）供应商须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见部分投标文件格式。） |
|  | （六）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （七）采购文件要求的其他资格条件（如有）； |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
|  | 按照采购文件要求提供其他证明材料。 |

3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留一位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

在投标响应截止时间或评审期间出现实质性响应供应商不足3家的情形，则请示主管部门后再定。

4.投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的。

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未在投标保证金规定的提交截止时间前通过基本账户缴纳投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）带“*”的条款不能满足采购文件要求，未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（5）商务技术文件中出现报价或单价的。

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

5.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金（如有）的，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

八、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

九、特别说明

1  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4  根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.6  如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、开标程序

详见第三章 供应商须知。

- 评标程序

详见第三章 供应商须知。

- 评分标准

评分标准表

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 20分 | 基准浮动率=满足采购文件要求且最低的参与评审的浮动率 参与评审的浮动率=（1+投标浮动率）×【1-小微企业优惠（如有）】 (例如：浮动率为-7%，小微企业优惠为6%，参与评审的浮动率=（1-7%）*(1-6%)=87.42%) 基准浮动率得20分。 其余供应商得分为： 报价得分=（基准浮动率/参与评审的浮动率）×20 | 20 |
| 技 术 分 80 分 | 1、对本项目的了解情况：根据供应商提供的针对本项目的熟悉情况以及重点、难点分析内容进行综合评议（4分） | 4 |
|  | 2、针对本项目重点、难点提出的建议及措施：根据供应商提供的针对本项目的重点、难点分析提出的建议及措施进行综合评议（5分） | 5 |
|  | 3、根据供应商提供的日常维修整体方案是否具体完整、切合实际进行评议（5分） | 5 |
|  | 4、施工组织设计：根据供应商提供的施工组织设计方案是否完善、合理等方面进行评议（4分） | 4 |
|  | 5、质量保证措施:根据供应商提供的施工质量保证措施是否切实可行、科学合理等方面进行综合评议（4分） | 4 |
|  | 6、安全生产、文明施工、环保措施（12分） | 1）根据供应商提供的安全生产管理体系、管理措施是否切实可行、科学合理等方面进行综合评议（4分） | 4 |
|  |  | 2）根据供应商提供的文明施工管理体系、管理措施是否有切实可行、科学合理等方面进行综合评议（4分） | 4 |
|  |  | 3）根据供应商提供的环境保护管理体系、管理措施是否有切实可行、科学合理等方面进行综合评议（4分） | 4 |
|  | 7、企业内部制度：根据供应商建立的项目管理组织机构或体系是否合理、切合实际，组织分工是否明确，是否能满足日常养护服务的要求等方面进行综合评议（4分） | 4 |
|  | 8、拟投入本项目人员（9分） | 1）根据供应商提供的拟投入本项目的项目经理的同类市政养护项目的承接经验进行综合评议（3分）。 | 3 |
|  |  | 2）根据供应商提供的拟投入本项目的养护作业人员的技能水平进行综合评议（投标文件中需提供相关技能水平证明材料复印件加盖公章，开标时携带原件备查）（3分）。 | 3 |
|  |  | 3）根据供应商提供的拟投入本项目的其他人员的岗位设置、人员层次、数量等内容进行综合评议（3分）。 | 3 |
|  |  | 注：投标文件中提供上述人员资质证书的复印件，由社保部门出具的供应商在开标前近3个月为上述人员所缴纳社保的证明材料复印件，均加盖公章，开标时携带原件备查。 | / |
|  | 9、拟投入本项目机械设备（8分） | 1）特殊机械设备（4分）：供应商拟投入本项目的机械设备中具有沥青保温车的得2分；具有沥青铣刨车的得1分；具有巡查车辆的得1分。 | 4 |
|  |  | 2）其它机械配备（4分）：供应商拟投入本项目的机械设备中具有小型压路机、挖掘机、材料和余土运输车、切割机、沥青灌缝机、发电机、混凝土锯缝机、平板打夯机共8种机械设备中其中一类的，每提供一类得0.5分，满分4分。 | 4 |
|  |  | （以上机械设备需为供应商自有，投标文件中须提供车辆照片、购置发票、车辆行驶证复印件加盖公章，开标时携带原件备查） | / |
|  | 10、供应商业绩（3分） 2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承接过市政桥梁养护项目的，每个得0.5分，最高1.5分； 2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承接过市政道路养护项目的，每个得0.5分，最高1.5分； 注：1）投标文件中必须同时提供合同复印件、中标通知书复印件加盖公章，开标时携带原件备查；合同中如不能反映该项目合同的签订时间、作业内容、合同价的，均需提供业主证明材料加盖该业主单位公章，开标时携带原件备查。 | 3 |
|  | 11、特殊时期的应急保障措施（5分） 供应商针对大型活动、节庆假日、防台防汛期间、创优评优和突击检查的处置方案等特殊时期的应急保障措施进行评议。 | 5 |
|  | 12、服务便捷性（8分） | 1）评委根据供应商提供的车辆、机械设备的停放场所的稳定性及相对本项目的距离等内容进行综合评议（3分）。 注：投标文件中提供相应的证明资料复印件，开标时携带原件备查。 | 3 |
|  |  | 2）评委根据供应商提供的服务场所的稳定性及服务场所相对本项目的距离和服务响应速度等内容进行综合评议（5分）。 注：投标文件中提供相应的房产证或租赁协议等证明资料复印件，开标时携带原件备查。 | 5 |
|  | 13、本项目维修创新建设性计划及“四新”技术：评标委员会根据各供应商提供的针对本项目维修创新建设性计划、拟采用的维修新工艺、新技术以及拟投入的新材料、新设备投入情况进行综合评议。（5分） | 5 |
|  | 14、合理化建议或承诺（3分）：评委根据供应商提出针对本项目的合理化建议或承诺进行评议。 | 3 |
|  | 15、投标人地市级及以上市政公用养护建设市场信用信息系统中的市政养护信用等级市政养护（以开标之日所在季度的信用等级为准，若开标之日仍无法查询该季度信用等级，以上一季度信用等级为准。供应商须提供地市级及以上市政公用养护建设市场信用信息系统中市政养护信用等级该页面的打印件加盖公章）A级得1分，B级得0.5分，C级及以下或无信用等级得0分。 | 1 |
| 合计 | 100 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。

# 第五章 合同条款及格式

（样本，供参考）

甲方：宁波市海曙区市政设施养护中心

乙方：

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲方将负责施工的2020-2021年段塘、望春街道市政设施日常养护维修项目工程劳务承包给乙方。为保证本工程的安全、文明、质量和进度的要求，明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立本合同，具体工程专项施工合同另外签订，具体条款如下：

一、工程名称：2020-2021年段塘、望春街道市政设施日常养护维修项目

二、工程地点：段塘、望春街道

三、工程承包内容：

2020-2021年段塘、望春街道市政设施日常养护维修项目主要工作内容包括段塘、望春街道区域内的道路、排水、桥梁及其他市政设施等日常巡查维修；围墙、交通划线等相关市政设施巡查修复；防台防汛、防冻等紧急事务处理。

四、合同工期

1、合同期限：2020年  月  日——2021年  月  日，在合同期满一年前对乙方进行内部考核。

若自合同签订之日起至年度累计结算金额接近本项目年度预算金额，该年度无法实施采购人下达的下一个维修任务单时，本项目该年度合同自行终止。若第一年的合同提前终止，采购人可提前续签下一年度的合同。

2、本工程施工必须在保证工程质量前提下，组织充足的工作人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。由于乙方原因造成工期延误，则每延误一次按1000元扣款。

五、承包费计算

本合同暂定价  /  元，最终结算价=审计审定价×（1+中标浮动率），工程量以工程实际发生工程量为准，结算按实调整，按月结算承包费用，按下列方式确定：

（一）、结算依据

- 甲方下达的任务单以及每月经甲方确认后的计量单。

- 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

- 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）；

- 《浙江省市政设施养护维修定额》（2003版）；

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2003版）；

- 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）

- 《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）；

- 《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）；

- 《宁波建设工程造价信息》；

- 《浙江造价信息》；

- 省市其他有关造价依据。

（二）、结算原则

（一）本工程采用一般计税方法。

（二）工程取费

（1）套用18版定额部分

1.道路工程、排水工程企业管理费费率按市政道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值取定，利润费率按市政道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值取定。

2.施工组织措施费按弹性区间费率中值计取，其中安全文明施工费按“市区一般工程”中值费率计取，不考虑创标化工地增加费、提前竣工增加费、优质工程增加费、特殊地区增加费；

3.规费费率按标准费率的30%计取，当规费相关政策发生变化时，按实调整。

（2）套用养护定额部分

1.道路工程企业管理费费率按市政设施养护维修工程道路工程中间值取定，利润费率按道路工程中间值取定；排水工程企业管理费费率按市政设施养护维修工程道路工程中间值取定，利润费率按排水工程中间值取定；桥梁工程企业管理费费率按市政设施养护维修工程道路工程中间值取定，利润费率按桥梁工程中间值取定；

2.施工组织措施费按弹性区间费率中值计取，其中安全文明施工费按“市区一般工程”中值费率计取，不考虑创标化工地增加费、提前竣工增加费、优质工程增加费、特殊地区增价费；

3．费率按《关于营改增后<浙江省市政设施养护维修定额（2003版）>计价规则调整的通知》（浙建站定〔2016〕40号）文件执行。
   （三）人工价格（含机上人工）、材料价格（含机上燃料动力费)（除税价）参照养护当月信息价。主要参照《宁波市建设工程造价信息》（综合版），辅以参照《浙江造价信息》、《宁波市建设工程造价信息》（建材商情版），无信息价材料参照有关文件并结合市场商情取定，所有信息价、市场价、机械台班等都按除税价计取。

如有新的定额或文件发行，按新的定额或文件执行。

（三）、结算说明

1.分部分项工程量清单的编制及计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）执行；

2.沥青路面坑洞修补按单次坑洞面积≤10m2，沥青路面摊铺单个面积≤400m2，混凝土路面单次修复面积按≤200m2，人行道单次修复面积按≤200m2的按养护定额计算；

3.维护设施按全年使用量考虑，根据附件《招标控制价》中所列单价并结合中标浮动率计算，结算时不作调整；

4.市政设施巡查费用按一年度综合考虑，根据附件《招标控制价》中所列综合单价并结合中标浮动率计算，结算时不作调整；

5.更换井盖或井座清单工程量指单独更换井盖或者井座价格；

6.花岗岩不分材质、规格，统一按m3单价结算（含加工费），根据附件《招标控制价》中所列单价并结合中标浮动率计算，结算时不作调整。其中花岗岩侧平石单价为3200元/m3，石质树穴条单价为3500元/m3，花岗岩板材单价为3500元/m3；

7.土方外运综合单价，根据附件《招标控制价》中所列单价并结合中标浮动率计算，结算时不作调整；

8.土方处置综合单价不下浮，结算时根据招标控制价不作调整；

9.桥梁工程中罗列的各分项，根据附件《招标控制价》中所列单价并结合中标浮动率计算，结算时不作调整。

10.智慧城管案件，不足0.5m2按0.5m2计取，超出0.5m2按实际计取；

11.一批次沥青摊铺面积1000㎡以下计取压路机和摊铺机的进出场费用；

12.挖机进出场费用计取情况：同一项目只计取一次

①人行道面层及基础翻修面积≤200㎡不计取，＞200㎡时计取；

②混凝土路面翻修面积≤400㎡不计取，＞400㎡时计取；

③沟槽开挖时管道长度≤15m时不计取，＞15m时计取。

13.综合单价的约定：

①合同中有相同工程项目单价的，执行合同原有的价格。

② 合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定 (合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准)。

《招标控制价》清单中某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；如清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

③ 合同中没有类似工程项目单价的，可以套用现行定额的项目，按组价原则执行重组综合单价，并按中标下浮率下浮。

六、费用支付

1、乙方需根据甲方要求每月上报工程完工资料（必须提供工程量确认单和照片，必要时提供竣工图），经甲方核实后由乙方编制结算。甲方根据乙方上报结算资料（工程量确认单、照片、图纸（如有）、工程量计算书、结算编制文件、余土外运及处置证明、采购人需中标人提交的其他相关资料等）进行审核，经双方确认后按甲方内审价的70%拨付，余款待第三方审计审定后支付乙方。

2、上述费用支付时乙方均应出具正规增值税发票。

七、服务要求：

1、总则

- 养护期间，乙方应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和甲方的管理规定开展本项目。

- 对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由乙方自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与甲方发生劳资关系，人员的工资由乙方自行发放。乙方对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

- 乙方负责编制本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划，并组织实施经甲方认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。台帐、预算文件等资料及提交时间详见下表。

| 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| 本月度养护维修情况报告 | 每月2份 | 次月10日前 |
| 本月度巡查情况报告 | 每月2份 | 次月10日前 |
| 下月养护维修计划 | 每月2份 | 每月10日前 |
| 台帐、预算文件等资料 | 每月2份 | 次月10日前 |

- 在做好日常养护等工作的同时，必须无条件服从甲方安排的紧急事务处理。

2.常备设施设备及紧急抢修物资

- 常备作业车辆：2辆专门用于养护巡查的轻卡、1辆沥青保温车。

- 常备基本机械：发电机、切割机、平板打夯机、小型压路机、热熔划线机、强排水泵、挖机等。

- 紧急抢修物资：养护单位必须联系好本地的沥青、混凝土、人行道块料及侧平石、草包、麻袋、强排水泵等供应单位，一旦需要紧急抢修时，根据甲方要求到场。

- 上述设施设备及紧急抢修物资由供应商提供，同时供应商应配置相应的物资堆料与机械停放场所，以便于随时调用。

- 中标人需承诺在项目服务期间及时提供项目所需沥青材料，并在合同签订前提供中标人与合作沥青厂的长期沥青材料供货协议（供货协议期限≥本项目服务期限）或自有沥青厂的证明材料复印件加盖公章，到采购人处备案。如未能提供的，采购人有权罚没所有履约保证金并解除合同。

3.保修责任

沥青坑槽修补（面积≤5m2）的保修期为6个月，人行道维修、沥青路面摊铺及其它维修保修期为12个月。

保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成乙方无法按相关标准进行修复的，允许乙方用冷材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作，并计取相关费用。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

（二）、人员配置：

1.针对本项目，乙方成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

- 常备人员：

项目经理：本项目的项目经理姓名：                      ，注册证书编号：            。该项目经理一经确定，不得再兼任其他项目的项目经理。

养管人员：质量员1名，安全员1名，施工员1名，资料员1名，其它养管人员10名。

质量员姓名：           ，安全员姓名：           ，施工员姓名：           ，资料员姓名：           ，其它养管人员≥10名。

巡查人员：2名，巡查员1姓名：           ，巡查员2姓名：           。

（三）、车辆配置：

（四）、考核要求详见附件一：《2020-2021年段塘、望春街道日常养护维修考核办法》，具体以合同签订时为准。

（五）、工程质量

1、乙方必须严格按照施工图纸、甲方施工要求和国家颁发的市政工程规范、规程和标准进行施工，并服从甲方派驻的代表和监理（如有）的管理。维修质量必须达到建设单位与甲方要求。由施工质量引起的维修费由乙方负责。

2、乙方在施工过程必须遵守下列规定：

A乙方自供材料做好质量、数量、验收工作，并按有关规定提供质量保证书，

B工程竣工后，乙方应及时上交甲方进行验收，并按规定对工程实施保修，保修期参照相关规定实行。甲方收到乙方提交的完工验收请求后，及时对该完工项目进行验收考核，考核办法详见附件及附表。

3、工程质量未达到一次性验收合格标准，违约金限额为单项结算价款的5%，乙方必须无条件整改至验收合格。

（六）、安全生产、安全施工、治安管理：

乙方必须文明施工，进入施工现场人员必须做好安全防护工作（佩戴安全帽、临街工程着安全反光服、佩带施工证件）、施工区域安放警示牌、封闭施工、遵纪守法。施工中造成的一切事故（包括各类安全事故、地下管线破坏、机械事故及治安、卫生费用）均由乙方自行负责。所涉及安全文明防护和设施均由乙方自行提供，并按甲方要求统一规格。

乙方必须严格执行安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生任何安全责任事故，由此产生的后果全部由乙方承担。

养护期间，乙方遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、施工噪音、环境保护和安全文明施工要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免由于项目实施造成附近居民投诉。

乙方需购买公众责任保险费，如发生公众安全事故（含交通事故），一切责任及损失由乙方承担。同时，乙方负责进行本项目范围内甲方涉及的保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。

甲方现场管理人员发现现场施工人员未按规定佩戴安全帽、着安全反光服，将有权给予处罚，标准为100元/人/次。

甲方现场管理人员发现现场围护措施不到位，将有权给予处罚，标准为500元/次。围护以采购人要求为准，参照《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）》执行。

八、资料要求：

1、各种技术资料，工程量确定单及技术联系单，由乙方编制，另甲方所需乙方提供的其他相关资料，乙方需积极配合。

九、履约保证金：

为确保工程施工质量，乙方在本合同履行前支付甲方履约质量保证金    整，待本合同期满后，归还至乙方（无息）。

十、双方责任

（一）甲方权利义务：

1.甲乙双方有确立承发包意向后，甲方应先向乙方提交所发包项目的施工图一套和有关说明文件。（如有）

2.双方签定本合同之日合同生效，甲方负责向乙方提供施工方案、进行质量要求等技术交底工作。

3.甲方统筹安排施工现场供乙方生产使用。

4.有权对乙方所承包的分项工程质量进行检查、监督和验收。甲方对乙方施工中的问题提出整改意见，乙方在甲方规定的期限内及时整改合格。若不整改或整改后仍不合格的则视为违约，甲方有权单方终止本合同，所造成的一切损失由乙方负责。

5.甲方有权监督乙方施工人员工资、福利的发放，如乙方未及时发放的，甲方有权向施工人员支付工资、福利，所需费用从未支付乙方的合同款中扣除或要求乙方赔偿损失。

（二）乙方权利义务：

1.乙方必须无条件承接甲方下达的施工任务，不得以任何理由拒绝推脱甲方下达的所有任务。

2.甲方下达施工任务后，乙方组织人员进场，对施工人员进行技术安全交底。乙方应严格按照施工图纸、技术联系单及甲方的技术交底施工。乙方应及时完成工程资料，不得拖延，并做好每月结算编制工作。

3.施工合同期内，施工人员工资、福利乙方均应及时予以支付，不得拒付或缓付，同时，乙方必须保证≥10个养护作业人员（不含常备人员）缴纳社保或人身伤害意外保险，并到甲方处备案。

4.施工合同期内，乙方必须对施工人员定期进行安全及文明施工教育并给施工人员合理配置劳动工具、劳动保护用品等，如乙方施工人员未按规定佩戴安全帽、穿着安全反光服、佩带施工证件，经甲方发现，每发现一人罚款100元/次，罚款在工程结算时扣除。

5.乙方应注意施工场地各类电力电缆及其它管线的保护，属于乙方过错造成的各类管线损坏由乙方负责，赔偿费用由乙方承担。

6.乙方必须按合同规定确保施工工期，由于乙方原因造成工期延误，则每延误一天按1000元扣款。

7.乙方按《市政工程施工与验收规范》及施工图和技术文件组织施工，确保工程质量达到合同要求，凡经甲方检查确认施工质量有瑕疵的，乙方均应在甲方规定的时间内无偿返修，所涉及的所有返修费用由乙方承担。如乙方未在规定期限无偿返修或返修后仍不合格的，甲方有权从未支付乙方的合同款中扣除所涉及的所有返修费用并要求乙方赔偿损失。

8.乙方施工人员必须遵纪守法，自觉遵守甲方单位的各项规章制度，严格遵守安全操作规程。施工人员要维护工程形象，维持现场秩序稳定，保持良好的工作态度，不得与群众争执、冲突，要在大小事故、身损事故发生的第一时间上报。

9．乙方从事特殊工种施工人员必须持有特殊工种上岗证，费用由乙方自理。严禁无证工作人员进入现场及生活区域，施工人员的特种工种上岗证必须向甲方备案，做到人证一致。

10.甲方每月对向乙方下达的各项日常养护及工程任务进行综合考评，若连续两次考核或一年度内累计三次不合格或乙方未按甲方要求进行养护作业，甲方有权单方终止合同，所造成的一切损失由乙方负责。

11．乙方要严抓内部管理，注意安全，遵守法律、法规及市有关政策和甲方制定的内部管理制度。若发生工伤事故或其它交通事故等，乙方须及时承担一切责任，如因乙方未及时赔偿等原因给甲方造成负面影响，甲方有权要求乙方消除影响并赔偿损失。

12.乙方需自行提供养护作业所需的机械设备。

13.乙方的项目负责人须与投标时承诺的人员一致，未经甲方同意，乙方不得更换项目负责人。乙方擅自更换项目经理的，每次处人民币50000元的违约金，违约金从履约保证金中扣除，不足时，甲方有权向乙方追偿，且拒绝接受其擅自更换的项目负责人。

十一、合同变更、解除和终止

1.一般情况下，按施工组织设计或施工方案和工期为宗旨，合同期满即终止执行。

2.甲、乙双方应互相尊重、维护双方利益，可以对本合同进行补充或变更，在变更的同时办理好变更手续。

3.因不可抗力造成合同不能履行或一方受损害的，双方均可以不承担法律责任。

4.甲方根据双方约定的考核细则对乙方进行考核，若连续两次考核或一年度内累计三次不合格或乙方未按甲方要求进行养护作业，甲方有权终止合同并对乙方做清退处理。如涉及经济责任，甲方可保留索赔的权利。

5.若宁波市海曙区综合行政执法局委托甲方养管区域全面推行市场化养护，进行公开招标，本合同自动终止。

6．合同期内乙方履约情况将纳入海曙区综合行政执法局信用等级考评系统。

十二、其他

1、本合同依法订立即具有法律效力，双方必须严格履行。

2、本合同履行中发生劳动争议，甲、乙双方必须协商解决，协商解决不成的，可以向工程所在地法院起诉。

3、本合同一式九份，其中正本两份，双方各执一份；副本六份，甲乙方各执三份。剩余一份副本交招标代理机构。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

# 第六章 部分投标文件格式

- 资格审查文件格式

1.资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格审查文件：

- 资格条件自查表；

- 投标声明书；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2019年或2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019年或2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 商业贿赂行为承诺书；

- 供应商的特定条件的证明文件：1）供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（投标文件中附相关资质证书复印件并加盖供应商公章）；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

4.资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2019年或2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2019年或2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  | 第（ ）页 |
|  | 8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”或“政府采购不良行为记录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”或“政府采购不良行为记录”记录名单的，或中标候选人处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，或在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五.特定条件： 1、供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（投标文件中附相关资质证书复印件并加盖供应商公章）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.投标声明书

投标声明书

宁波中基国际招标有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”或“政府采购不良行为记录”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

供应商公章：

年    月    日

6.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件

（2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件

（3）2019年或2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

（4）2019年或2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

7.商业贿赂行为承诺书：

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或加盖名章）：

签署日期：          年        月        日

8.供应商的特定条件的证明文件:

1、供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（投标文件中附相关资质证书复印件并加盖供应商公章）；

9.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3. 商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商响应表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 承诺函（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 服务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 企业业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

4.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、按照采购文件要求提供其他证明材料。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.供应商响应表：

供应商响应表

招标项目编号                      子包号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：1）根据评分标准中技术内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

- 请将此表编制在目录页前。

供应商名称：

年  月  日

6.投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

7.技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

8. 承诺函

承诺函

我方承诺

1、在合同期间，对施工过程中产生的渣土、余土等垃圾，按规定处理，杜绝乱倾倒、处理不到位现象。如发生此类情况，由此产生的后果全部由我公司承担。

2、及时发放施工人员工资、福利。如未及时发放的，采购人有权向施工人员支付工资、福利，所需费用从未支付的合同款或履约保证金中扣除，我方将承担所有责任并赔偿损失。

3、严格执行安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生任何安全责任事故，由此产生的后果全部由我公司承担。

4、我方承诺投入本项目的养护作业人员（不含常备人员）≥10个，并为投入该项目的人员缴纳社保或人身伤害意外保险，及时到采购人处备案。

5、我方承诺所派的项目经理与投标时承诺的人员一致，未经采购人同意，我方不得更换项目经理。

6.我方承诺在项目服务期间及时提供项目所需沥青材料，并在合同签订前提供中标人与合作沥青厂的长期沥青材料供货协议（供货协议期限≥本项目服务期限）或自有沥青厂的证明材料复印件加盖公章，到采购人处备案。

供应商（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年  月   日

9、投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的公开招标公告/投标邀请书（项目编号：        ，子包号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份、副本4份、电子版1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

10.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

11.服务条款偏离表

服务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 条款号 | 采购文件的服务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

12. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

13.供应商情况一览表

供应商情况一览表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

14.企业业绩表：业绩证明材料（提供合同复印件和中标通知书复印件加盖公章、业主出具的相关证明材料复印件加盖公章，原件备查）；

企业业绩表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 序号 | 服务名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。（投标文件中提供加盖公章合同复印件和中标通知书复印件、业主出具的相关证明材料复印件，投标时随带合同原件备查）

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）

2020年  月  日

15.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

16.供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3. 报价文件目录

- 开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 中小企业声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式详见第六章 投标文件格式）；

4. 开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 序号 | 服务内容 | 投标浮动率 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 投标声明 |  |

注:

1、本项目投标应采用浮动率报价，供应商不得上浮报价，如投标浮动率为上浮的则作无效标处理。（注：下浮格式为－XX%，上浮格式为＋XX%或XX%）

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

5.中小企业声明函

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。