政府采购

公开招标文件

（全一册）

| 采购项目： | 宁波市海曙绿化养护（2022.10-2025.9） 服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2022NBHSWT257 |
| 采购人： | 宁波市海曙区绿化养护中心 |

宁波中基国际招标有限公司

二〇二二年八月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  采购需求	8

第三章  供应商须知	19

第四章  评标办法及评分标准	28

第五章  政府采购合同主要条款	39

第六章  投标文件格式	44

- 第一章  公开招标公告

项目概况： （宁波市海曙绿化养护（2022.10-2025.9）服务项目）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年9月15日9：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：2022NBHSWT257

2.项目名称：宁波市海曙绿化养护（2022.10-2025.9）服务项目

3.预算金额（元）：23890038

4.最高限价（元）：5058062，4413464，4203860，3904215，3409862，2900575

5.采购需求：

标项一：

标项名称：段塘街道、古林镇园林绿化养护服务

数量：1项

预算金额（元）：5058062

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：按绿地养护标准做好设施量范围内的绿化养护和保洁工作，根据应急措施预案，落实相应工作安排。具体详见第二章《采购需求》。

备注：（1）具体养护范围详见第二章《采购需求》（2）组成联合体的成员数量不超过2个。（3）年度最高限价：5058062元/年。

标项二：

标项名称：白云街道、南门街道园林绿化养护服务

数量：1项

预算金额（元）：4413464

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：按绿地养护标准做好设施量范围内的绿化养护和保洁工作，根据应急措施预案，落实相应工作安排。具体详见第二章《采购需求》。

备注：（1）具体养护范围详见第二章《采购需求》（2）组成联合体的成员数量不超过2个。（3）年度最高限价：4413464元/年。

标项三：

标项名称：石碶街道园林绿化养护服务

数量：1项

预算金额（元）：4203860

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：按绿地养护标准做好设施量范围内的绿化养护和保洁工作，根据应急措施预案，落实相应工作安排。具体详见第二章《采购需求》。

备注：（1）具体养护范围详见第二章《采购需求》（2）组成联合体的成员数量不超过2个。（3）年度最高限价：4203860元/年。

标项四：

标项名称： 望春街道、西门街道园林绿化养护服务

数量：1项

预算金额（元）：3904215

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：按绿地养护标准做好设施量范围内的绿化养护和保洁工作，根据应急措施预案，落实相应工作安排。具体详见第二章《采购需求》。

备注：（1）具体养护范围详见第二章《采购需求》（2）组成联合体的成员数量不超过2个。（3）年度最高限价：3904215元/年。

标项五：

标项名称：机场路1标园林绿化养护服务

数量：1项

预算金额（元）：3409862

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：按绿地养护标准做好设施量范围内的绿化养护和保洁工作，根据应急措施预案，落实相应工作安排。具体详见第二章《采购需求》。

备注：（1）具体养护范围详见第二章《采购需求》（2）组成联合体的成员数量不超过2个。（3）年度最高限价：3409862元/年。

标项六：

标项名称：机场路2标园林绿化养护服务

数量：1项

预算金额（元）：2900575

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：按绿地养护标准做好设施量范围内的绿化养护和保洁工作，根据应急措施预案，落实相应工作安排。具体详见第二章《采购需求》。

备注：（1）具体养护范围详见第二章《采购需求》（2）组成联合体的成员数量不超过2个。（3）年度最高限价：2900575元/年。

6.合同履约期限：该项目服务期限自合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标人在合同履约期内按照履约、考核等情况及财政资金审批情况决定是否续签。（若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的，采购人有权终止合同）。

7.本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项1、2、3、4、5、6，3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。3.2供应商须提供政府采购领域商业贿赂行为承诺书（投标文件中须提供《政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见投标文件格式）。

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年8月26日至2022年9月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年9月15日9：30（北京时间）。

2.投标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（四）[宁波市海曙区气象路58号（南门上）]。政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.开标时间：2022年9月15日9：30

4.开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（四）[宁波市海曙区气象路58号（南门上）]。政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：

2.1.1对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2.1.2扶持不发达地区和少数民族地区；

2.2投标与开标注意事项

2.2.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.2标前准备：因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.2.3投标文件制作：

2.2.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.2.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.2.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.2.3.4本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

2.3本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.4供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.5供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（四），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标文件）的，投标无效。

2.6采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。

2.7供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

2.7.1采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2022年9月14日16:00（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部；

拟在2022年9月14日16:00之后，2022年9月15日9：30之前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（四）（南门上，宁波市海曙区气象路58号）；

收件人：王莹巧   联系方式：0574-87425583

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

2.7.2采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商可安排相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份投标文件送至宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（四）（南门上，宁波市海曙区气象路58号）。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.8如本项目改为线下评标，供应商须在纸质备份投标文件（资格文件）中提供（1）指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码；（2）法定代表人或授权代表的微信号。评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构将通过以下电子邮箱进行收发。

电子邮箱：252497428@qq.com

2.9投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.10投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.11如投标截止时间前疫情解除，上述第2.7-2.10条内容废止。

2.12肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市海曙区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

2.13本公告发布媒体：浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购（www.nbzfcg.cn)、宁波公共资源交易网海曙区分网（http://bidding.ningbo.gov.cn/haishu/）。

2.14海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://haishu.nbggzy.cn/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

2.15本招标公告中二、申请人的资格要求：第一条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市海曙区绿化养护中心

地    址：宁波市海曙区甬水桥路76号

传    真：/

项目联系人（询问）：闫老师

项目联系方式（询问）：0574-87271439

质疑联系人：谢老师

质疑联系方式：0574-87282812

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425373

项目联系人（询问）：王莹巧、谢铸坡、张嘉城

项目联系方式（询问）：0574-87425583

质疑联系人：周旭坤

质疑联系方式：0574-87426203

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁波市海曙区采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

传    真：/

联系人 ：邹老师

投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 采购需求

- 提醒：本着环保节能的原则，其商务技术标部分的页码不要超过400页。

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见本章内容 |
| 2 | 单位及数量 | 详见本章内容 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见本章内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 详见本章内容 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 无 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率（培训等） | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 详见本章内容 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无 |

★一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、合同履行期限 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 2、付款方式 | 1.合同签订后支付年度日常养护经费（年度日常养护经费=年度合同金额-年度暂列金额）40%的预付款。（支付前，中标人需提交等额预付款担保且经采购人认可。若在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，采购人可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。） 2.按季核拨的办法，每季第一个月为上季养护经费拨款日期，直至服务履行期限满为止。（先从预付款中扣除相应金额，待预付款抵扣完后再另行按实支付） 3.设施量增减和零星的局部提升改造的费用增减按季结算。 |
| 3、预付款担保 | 1.预付款担保金额：同预付款相等金额； 2.预付款担保形式：银行出具的保函或保险公司出具的保单； 3.预付款担保提交时间：合同签订后15日内； 4.预付款担保期限：自采购人支付预付款之日起至预付款扣完之日止； 5.预付款担保的退还：预付款抵扣完后退还预付款担保。 |
| 4、履约保证金 | 1.履约保证金金额及形式：年度合同金额的1%；合同签订后5个工作日内中标人以支票、汇票、本票或者银行保函、保险保单等非现金形式提交给采购人。 2.履约保证金在合同服务期履行完毕后5日内无息退还（如考核不合格或因供应商原因无法履行维修、维护职责时，采购人将没收履约保证金）。 |
| 5、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

- 养护清单（具体清单及绿地分布情况详见附件二：绿地分布、面积等信息一览表及附件五：绿地分布图）

| 标段号 | 养护地点 | 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：临时占绿包干限价 | 其中：暂列金额 | 最高限价 （包括暂列金额） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级绿地养护 |  |  |  | 草花养护 |  | 花境养护 |  | 行道树 |  | 花箱（黄馨为主） |  | 包干最低限价（元/年） | （元/年） | 每年限价（元/年） | 三年限价 （元/三年） |
|  |  | 现可养护面积（m²） | 未来待移交养护面积（m²） | 总面积（m²） | 年度综合单价最高限价（元/m²） | 面积 （m²） | 年度综合单价最高限价（元/m²） | 面积（m²） | 年度综合单价最高限价（元/m²） | 数量（株） | 年度综合单价最高限价（元/株） | 数量（个） | 年度综合单价最高限价（元/个） |  |  |  |  |
| 1 | 段塘街道古林镇 | 363991 | 206579 | 570570 | 7 | 188 | 300 | / | / | 5825 | 56 | 36 | 8 | 3500 | 684684.00 | 5058062.00 | 15174186.00 |
| 2 | 白云街道南门街道 | 406437 | 86934 | 493371 |  | 110 |  | 635 | 30 | 5543 |  | 1108 |  | 3500 | 592045.00 | 4413464.00 | 13240392.00 |
| 3 | 石碶街道 | 346366 | 150675 | 497041 |  | 52 |  | / |  | 1982 |  | 629 | 8 | 3500 | 596449.00 | 4203860.00 | 12611580.00 |
| 4 | 望春街道西门街道 | 365040 | 50367 | 415407 |  | 24 |  | 1571 |  | 7983 |  | / | / | 3500 | 498488.00 | 3904215.00 | 11712645.00 |
| 5 | 机场路1标 | 402678 | / | 402678 |  | 1397 |  | / | / | 826 |  | / | / | 3500 | 129259.00 | 3409862.00 | 10229586.00 |
| 6 | 机场路2标 | 392339 | / | 392339 |  | / | / | / | / | 560 |  | / | / | 3500 | 126341.00 | 2900575.00 | 8701725.00 |

备注：

1、限价说明：

1.1三年限价=年度限价×3

1.2年度限价=绿地养护的年度综合单价最高限价×绿地总面积（现可养护面积+未来待移交养护面积）+草花养护的年度综合单价最高限价×草花面积+花境养护的年度综合单价最高限价×花境面积+行道树养护的年度综合单价最高限价×行道树数量+花箱养护的年度综合单价最高限价×花箱数量+暂列金额-临时占绿包干价。

2、上表中现可养护面积已扣除草花、花境面积。未来待移交养护面积未区分绿地，花境，草花及养护等级等，待移交时按实区分。

★3、养护范围及新增设施量划分的约定说明：

3.1在合同执行过程中，绿地养护范围除上述现可养护面积和未来待移交养护面积外，还包括养护地点（各街道对应管辖范围内）及其周边。

3.2如新增养护设施量在多个标段周边或交界处，由采购人确定该养护任务的分派，中标人须服从采购人的养护任务安排，不得有异议。

3.3如单个标项养护范围内新增设施量核增金额可能致使该标项累计核增金额超过年度合同总金额的10%，则该次新增设施量由临近标项的中标人负责实施养护。如同时存在多个临近标项，采购人有权将新增设施量分配给其中一个标项的中标人，所有中标人需无条件服从采购人的安排。

★4、本项目设有暂列金额（固定不变），暂列金额用于设施量的增加和零星的局部提升改造，含在本项目年度限价内。供应商在投标报价时须根据上表金额填报暂列金额，不予调整。

★5、如因城市建设等原因，造成合同执行期内养护内容、面积、设施数量的增加或减少，则以实际工作量按各类别养护中标综合单价按实结算（本招标文件规定的“临时占绿”除外，以“临时占绿”规定的方式结算）。如新增的绿地养护等级不同，按照不同绿地养护等级的限价，同等比例下浮后为结算综合单价【其他养护等级绿地养护结算综合单价=其他养护等级绿地养护限价✖（年度中标价-年度暂列金额）/（年度限价-年度暂列金额）】（不同绿地养护等级的限价：一级公园、道路、防护绿地7元/年.m2,二级公园、道路、防护绿地6元/年.m2，三级公园、道路、防护绿地5元/年.m2 ）。如新增的设施量【如草花、花境、花箱（黄馨为主）】在该标段无中标单价的，则按照招标文件中对应设施量的年度综合单价最高限价，同等比例下浮后为结算综合单价【设施量养护结算综合单价=设施量的年度综合单价最高限价✖（年度中标价-年度暂列金额）/（年度限价-年度暂列金额）】。供应商不得有异议。

6、临时占绿：

6.1本款所指的临时占绿指绿地调整同时满足以下二个要求：（以采购人确认的工程量审批单为准）

（1）临时绿地占用面积在1000平米（含）以下；

（2）占用时间1年（含）以内；

6.2结算依据：临时占绿养护经费核减采用包干方式，由供应商根据上表临时占绿包干限价（包干最低限价）基础上进行报价，费用直接在年度投标价中扣除。在服务期限，若出现6.1款范围内的临时占绿调整，合同金额不予调整。

7、零星的局部提升改造产生的费用按季结算。根据采购人下达的任务单、签证的计量单、按照以下费用计取办法、结合下浮率【下浮率=（年度中标价-年度暂列金额）/（年度限价-年度暂列金额）】计算，经审计部门审计后结算支付。

7.1计价依据及规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版）、相关造价管理文件及有关规范、图集等；税金按相关文件要求计取。

7.2取费标准：

（1）景观绿化工程：企业管理费费率、利润费率按园林绿化及景观工程中值计取。

（2）安装工程：企业管理费费率、利润费率按（水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程）中值计取。

（3）施工组织措施费计取安全文明施工基本费、二次搬运费，冬雨季施工增加费，行车、行人干扰增加费均根据发生的实际情况按中值计取，其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取。

（4）规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费费率的30%计取。

7.3人工信息价、材料信息价：本工程材料价按税前材料价计入。主要材料价格参照顺序：

（1）《宁波建设工程造价信息》（综合版当年当月宁波市区栏）、《宁波建设工程造价信息》（园林苗木版当年当月）；

（2）《浙江造价信息》（当年当月）；

（3）当地市场价。人工市场信息价参照《宁波建设工程造价信息》（当年当月）发布的人工市场价格。

8、本表中所列数量为暂定数量，最终面积以采购人实际移交数据为准，养护区域交界以实际现场认定为准。

9、养护范围含桥柱绿化，费用包含在绿地养护费用内，不另行支付。

10、养护范围含行道树树穴，树穴不再单独计算绿地面积，费用包含在行道树养护费用内，不另行支付。

- 三、养护管理内容及技术规范

1、养护管理内容：日常巡查管理、绿化养护【乔木、灌木、草坪、地被、水生植物、垂直绿化（含桥柱垂直绿化）、时令草花、花境、麦冬等植物的日常养护，包括水肥管理、中耕除草、培土、修剪整形（如出现遮挡路灯、信号灯及其他交通标志等情况，中标人需及时修剪整形相关植物，费用包含在绿地养护费用内，采购人不另行支付）、补植涂白、病虫害防治等，其中一级绿地需在冬季套播黑麦草】、绿地保洁、配套设施（包括卵石）维护、硬质设施（包括但不限于地面、踏步、坡道、挡土墙、围栏、栏杆、照明、座椅、垃圾箱、信息标志、护柱、行道树树穴的设施等）维修、应急或突发事件处理、抗台防汛、冰冻雪灾、暴雨、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理等一系列工作。

2、技术规范：参照宁波市2020年《城市绿地养护技术规范》（见附件三）；绿化养护等级标准参照《城市绿地养护质量等级标准》（见附件四）。

3、养护作业人员配备要求：供应商根据项目情况自行配备必要的养护工作人员，投标文件中须列清所有人员清单、资质、工作经验等相关资料。

3.1供应商须为每标项至少应配备如下管理技术岗人员：项目负责人1名，专职管理人员1名，安全管理人员1名（负责本项目的日常安全生产工作）。其余人员由中标人根据标项需要自行设置。若供应商已在本次投标时已全部或部分配备人员，在投标文件中提供人员配置清单，并提供供应商为其在开标日前3个月任意一个月交纳的社保证明；若投标人在本次投标时还未配备的人员，则可不提供这部分作业人员清单，但投标人须承诺：一旦中标，作业人员应在合同签订后30日内全部配备完毕，并报采购人审核确认，否则中标无效。

★3.2项目负责人要求：具有园林绿化专业工程师及以上职称（投标文件中须提供职称证书复印件和供应商为其在开标日前3个月任意一个月交纳的社保证明复印件并加盖公章）；

★3.3专职管理人员要求：每月到岗率不低于22天。（投标文件中须提供相关承诺函并加盖公章）

★3.4安全管理人员要求：具有住建部门颁发的安全员证书。（投标文件中须提供职称证书复印件和供应商为其在开标日前3个月任意一个月交纳的社保证明复印件并加盖公章）

★3.5遇防台抗汛、市区重大活动等期间，供应商须配备充足的养护应急队伍、机械、物资等，每标项以不少于20000m2/人的标准配置应急抢险一线人员。

★3.6供应商须为每标项以不少于150000m2/人的标准配置一线的巡查人员，保证日常巡查到位，巡查人员不得兼任其他岗位。

- 根据养护设施量、养护质量标准及考核标准等，由供应商按要求自行购置（优先考虑自行购置）或租赁巡查、作业所需的车辆、机械和设备。供应商应在投标文件中明确拟投入的车辆和设备种类、数量及费用。

★4.1每个标项供应商至少配备1辆洒水车（要求自行购置，严禁挂靠和租赁，投标文件中须提供车辆的购置发票及行驶证复印件加盖公章；要求发票抬头和行驶证所有人与供应商营业执照名称保持一致）。

5、供应商须考虑因城市建设等因素而导致的工程数量及养护区域变更或合同无法继续履行等情况，在投标时充分考虑该风险并自行承担因此而造成的一切损失和责任，并服从政策和采购人针对本项目内容的调整方式及管理规定，且不得向采购人提出索赔。

★6、供应商需在投标文件中承诺：无条件承诺对原有的设施（除乔木外）自合同签订之日起3个月内必须修复和补种完成（投标文件中须提供相关承诺函并加盖公章）。

四、项目相关要求及考核细则

（一）各方的责任和要求：

1、由中标人承包绿地养护的本合同养护项目应达到城区相应绿地道路、公园、防护绿地养护标准。承包养护期限内，中标人应按照绿地养护操作规程及绿地养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成绿化养护任务。

2、对本合同绿地养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由中标人自行组织，由此产生的一切费用由中标人承担。

3、承包期限内，本合同养护清单中的各类设施如发生人为减少及损毁的，中标人应予及时补种，所需费用原则上由中标人承担，如遇特殊情况，经双方协商后确认费用承担方案。

4、在本合同养护清单以外增加的设施量，其设施量的养护也遵循第3条款。

5、中标人应定期向采购人提供养护管理计划及有关措施，按要求及时向采购人上报各类报表及数据，以便采购人进行监督考核。

6、中标人在搞好日常养护的同时，必须配合采购人参加市、区各节庆和重大项目活动的临时布置任务。

7、中标人必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故，一切责任及损失由中标人承担。

8、中标人在合同期内必须按采购人所订的考核细则规定履行。

（二）质量要求：中标人如果有二次考核不合格，则采购人有权终止合同。

（三）绿化养护经费的支付

经费内已经包括绿化养护内一切费用；养护经费根据考核情况按季核拨。

（四）服务和质量要求

绿化养护按照《城市绿地养护质量等级标准》有关要求执行。供应商根据劳动定额标准和实际情况合理配备人员。

（五）安全生产、文明作业

1、操作工人上班时必须穿工作服、着安全反光背心；

2、行道树修剪时，登高车车辆前后方设置醒目标记，并做好防护措施。

3、如操作工人驾驶车辆（包括电瓶车、三轮车等）时，严禁逆向行驶或违规带人。

4、操作工人需文明作业，禁止出现随地吐痰、衣衫不整、随意大小便、与他人吵架、打架等不文明行为。

（六）员工劳动保障

1、中标人必须与员工签订书面劳动合同；

2、中标人支付员工基本工资（不含加班工资）不能低于当年宁波市人均最低工资标准，最低工资标准发生变化的，应相应作出调整。不得拖欠员工工资（含加班工资）。

3、中标人须为全体作业员工购买社保（五金）和人身意外等其他保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失。

4、中标人必须保障员工正常休息时间，按规定发放加班工资、节假日加班工资以及高温补贴；

5、人员用工必须符合《中华人民共和国劳动合同法》等法规的相关规定，如因违法、违规并造成不良后果的，其责任由中标人自行承担。

（七）服务组织实施方案

供应商须制定完整、可行、详细的绿化养护组织实施方案，明确组织机构、人员配备、绿化养护要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

（八）质量管理和监督措施

1、根据2022年制定的《宁波市海曙区园林绿化养护管理考核实施办法》（见附件一），对中标人作业情况进行定期和不定期检查考核，每月根据考核扣分额度核减当月各类养护经费，各类养护经费按季核拨。对于一个考核年度内累计2次不达标的承包企业，立即终止养护承包合同。

2、合同期内，因中标人管理不善，造成一人以上死亡或三人以上重伤并负主要责任的，将终止合同，经济损失和法律责任由中标人承担。

3、合同期内，中标人未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上的，或中标人拖欠任一名员工工资（含加班工资）达一个月以上的，或中标人拖欠员工工资（含加班工资）数额达伍仟元以上的，或宁波市最低工资标准发生变化，中标人拒绝予以相应调整的；将终止合同，经济损失和法律责任由中标人承担。

4、中标人擅自将服务合同转包或部分分包给第三者，将终止合同，经济损失和法律责任由中标人承担。

5、违反劳动合同法或其他相关法律法规，造成恶劣影响，将终止合同，经济损失和法律责任由中标人承担。

6、针对上述内容，若有违反上述任一一条条款，在《宁波市城市管理行业信用信息系统》予以记录。

（九）有关要求

1、根据《宁波市居民比例就业实施方法》规定和区劳动部门要求，中标人要按一定比例接收甬户人员及优先考虑安置本市失业人员。

2、供应商必须按实际情况进行经费测算，并按实际配足各类人员。

3、合同履行期间，如发生不可抗力或意外事故而造成设施缺损或因规划建设需要而需移植、拆除、改造的，其发生的费用以双方签字认可的联系单为准，产生的费用原则上计入发生期间所对应的月份中；

4、合同履行期间，由于中标人养管不力（如偷盗等人为破坏行为）引起本合同养护项目设施（苗木及配套设施）发生缺损的，中标人应予及时补齐或修复，并承担全部费用。

五、考核验收

1、采购人每月采取定期普查与随机抽查相结合办法对中标人养护质量进行考核验收。

2、考核评定依据：评定标准按《宁波市海曙区园林绿化养护管理考核实施办法》执行。

六、养护经费核拨方式

日常养护经费分为基础养护费和考核绩效费两部分，其中考核绩效费为养护费用的20%，其余为基础养护费。

采购人每月对中标人的养护工作进行考核，根据考核结果按月核算养护经费按季度进行核拨。

考核结果与每月养护经费拨付额挂钩：

1、月考核总分在95分（含）以上的为优秀，95-90分（含）为良好，90分（含）以上全额拨付月基础养护费和50%的考核绩效费，每增加1分奖20%考核绩效费。

2、月考核总分在90-85分（含）为合格，全额拨付月基础养护费，每增加1分奖10%的考核绩效费。

3、月度考核分在85分以下为不合格，85分-80分（含）每下降1分，扣1%月基础养护费；80-75分（含）每下降1分，扣2%月基础养护费。75分以下，不拨付该月所有养护费。

以上考核分数保留小数点后2位，按实际分数的比重计算。

4、养护合同期满不续签合同的当年第四季支付养护经费时，中标人须同采购人对养护区块的绿化养护设施进行清点，如有损坏等须修复或补种完成，否则不支付养护经费。

七、附件

附件一：宁波市海曙区园林绿化养护管理考核实施办法（另册）

附件二：绿地分布、面积等信息一览表（另册）

附件三：城市绿地养护技术规范（另册）

附件四：城市绿地养护质量等级标准（另册）

附件五：绿地分布图

- 其他要求

1、供应商应根据养护服务区域绿地特点、周边环境特点等具体情况制定完善合理的养护管理计划方案和养护管理措施，配备相应的作业工具，保证绿化养护工作顺利有序开展。

2、供应商需具有良好的企业形象，并努力完善自身，制定详细可行的内部考核制度，不断提升绿化养护专业水平，不断完善质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系。同时具备与本项目类似的绿化养护经验【如公园或高架绿地施工（或建设）、综合养护管理一体化服务（内容需至少包含园林绿化养护、照明养护、环卫保洁）、绿地养护】。

3、供应商应对养护服务区域内的重点难点情况进行了解并提供相对应的重点难点解决方案。

4、供应商应编制特殊时期的应急保障措施，内容应包括智慧城管拟投入的应急团队的配置、应急车辆、设备配置、拟实施的应急处置方案、应急响应等，确保大型活动、节庆假日、防台防汛期间、创优评优和突击检查等特殊时期对绿化养护造成影响时能够及时启动应急保障措施、消除影响，确保绿地养护良好。

5、供应商应提高养护人员关于安全生产、文明施工、环保作业的意识，并为此制定相应的安全生产方案、文明施工方案、环保措施方案等。

6、绿化养护服务是劳动力相对密集的工作，养护人员是完成本项目的重要组成部分。供应商需在投标文件中提供相对应的养护人员及人员管理方案，并针对不同的养护内容合理分配养护人员数量及岗位。

7、绿化养护服务离不开绿化养护机械及养护设备仪器，供应商应根据本项目养护区域范围特点，投入适用于养护区域的机械设备、车辆，并在投标文件中制定机械设备的维修方案（内容至少包括维修保障能力、定期维护时间、专人化维护方案）。

8、为有效提高绿化养护作业能力，供应商应努力采取创新养护方式（本项目鼓励供应商大量投入性能良好的新型园林绿化养护保洁作业机械设备）。

9、本次养护项目范围广、规模大，因此在项目实施前应设置有利于本项目便捷服务的管理用房。

附件五：

绿地分布图

- 第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）供应商需填报年度投标价，三年投标总价。 2）本项目投标报价为完成服务期限内相应级别或类型的园林绿化养护管理服务所需的所有费用的综合单价及总价，应包含：绿化养护作业人员费用【包括人员基本工资、各类福利和补贴（如加班补贴等）、社保（五金）、各种保险】，人员工作服、人员所使用作业工具等各类耗材费，苗木成活、设施维护风险费（因管护不力引起苗木损毁、死亡，设施损坏等免费补齐和修复费用），公众责任保险费，管理费（包括管理人员、考核人员费用及其他管理费用），养护作业车辆和设备折旧费及运行维护费，税金，利润，暂列金额（详见第二章 采购需求）、临时占绿包干价（详见第二章 采购需求）及其他与本次采购相关的一切费用。 年度及总限价最高限价详见《第二章 采购需求》 二、养护清单，超出最高限价（综合单价、年度单价或总限价）的投标将作为无效标处理。 临时占绿包干限价详见《第二章 采购需求》 二、养护清单，低于临时占绿包干限价的投标将作为无效标处理。 三年投标总价=年度投标价×3 年度投标价=绿地养护的投标综合单价×绿地面积+草花养护的投标综合单价×草花面积+花境养护的投标综合单价×花境面积+行道树养护的投标综合单价×行道树数量+花箱养护的投标综合单价×花箱数量+暂列金额-临时占绿包干价 3）其中人员基本工资不得低于本年度宁波市人均最低工资标准（2280元/月），否则作无效标处理。人员工资报价应考虑周边及县市区绿化工人的工资水平。 4）合同履行期间，供应商承诺的投标报价不因市场因素和政策因素（包括宁波市最低劳动工资的调整）的变动而调整。 5）供应商如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、绿地设施情况、周边情况及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或养护费用申请将不予受理。 6）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 7）中标服务费的收取标准：采购代理机构按下表中服务招标标准的80%，计费基数为年度中标价，向中标人收取中标服务费。 金额（万元） 费率 服务类型; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 备注：（1）中标服务费按差额定率累进法计算；（2）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇；汇入以下账户： 开户银行： 宁波银行科技支行 账 号： 31010122000005488 户 名： 宁波中基国际招标有限公司 |
| 2 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 纸质备份投标文件：资格、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示网站详见《第一章 公开招标公告》 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 5 | 采购资金来源：预算资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。除非另有规定和说明，本须知中的“供应商”一词亦指联合体各方。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意，不允许分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。（如适用）

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指招标文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、招标文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本招标文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。（纸质备份投标文件：资格文件、商务技术文件二部分可一起装订成册，报价文件须单独装订成册）

- 资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

- 报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标分项报价表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有）（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函）（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资格、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、纸质备份投标文件：

4.1投标文件应按招标文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。资格文件、商务技术文件二部分可一起装订成册，报价文件须单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.2若有多个标项，资格文件、商务技术文件二部分可装订成一册，报价文件应按标项分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

4.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.5投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按资格、商务技术文件和报价文件二部分分开包装。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件/资格、商务技术文件）、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”、“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、“纸质备份投标文件”是指按招标文件要求编制的纸质投标文件。

5、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”。

在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

在“纸质备份投标文件”启用时，“电子投标文件”、“电子备份投标文件”自动失效。“电子投标文件”、“电子备份投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“纸质备份投标文件”的，由采购代理机构采用线下开标程序，未在投标截止时间之前递交“纸质备份投标文件”的视为放弃投标。所有供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”自动失效。

四、特别说明

- 本项目  非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查所有资格、商务技术文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开所有资格、商务技术文件外包装，清点资格、商务技术文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性；

（4）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4、参与过采购项目进口产品论证的专家应当回避；

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

具体评定原则如下：

- 本项目按照标项号的前后顺序（即先评审标项一，再评审标项二，以此类推）进行评审，一家供应商最多只能作为一个标项的第一中标候选人，若某一供应商被推荐为排序靠前的标项的第一中标候选人，则不再进入后序标项号的报价评审，以此类推。

- 评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

3、若任一标项出现参与的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，本标项作废标处理。

（二）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目接受联合体投标； |
|  | （五）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （六）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合招标文件要求；

2、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、商务技术文件中出现报价或单价的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足招标文件要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四）评分标准（适用于各个标项）

| 评分项及分值 |  |  |  | 分值 | 评审类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分（85分） | 1、养护管理计划方案（4分） | 1.1根据供应商针对本项目的养护管理计划方案（包括养护时间安排合理、养护质量控制方案完善）进行评议：安排合理、质量控制方案完善的不扣分，安排欠合理、质量控制方案欠完善的每一项扣1分，安排不合理、质量控制方案不完善的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 2、养护管理措施（4分） | 2.1根据供应商针对本项目的养护管理措施（包括养护管理体系完善、养护管理制度规程齐全）进行评议：体系完善、制度规程齐全的不扣分，体系欠完善、制度规程欠齐全的每一项扣1分，体系不完善、制度规程不齐全的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 3、内部考核制度（4分） | 3.1根据供应商针对本项目的内部考核制度（包括考核办法切实可行、针对考核结果的补救措施和奖罚办法完善）进行评议：考核办法可行、补救措施和奖罚办法完善的不扣分，考核办法欠可行、补救措施和奖罚办法欠完善的每一项扣1分，考核办法不可行、补救措施和奖罚办法不完善的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 4、重难点分析及解决方案（8分） | 4.1重难点分析（4分） | 根据供应商针对本项目的重难点分析（养护区域重点难点分析有针对性、不同季节养护重点难点分析合理）进行评议：分析内容具有针对性、合理的不扣分，分析内容缺乏针对性、欠合理的每一项扣1分，分析内容无针对性、不合理的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  |  | 4.2解决方案（4分） | 根据供应商针对各项重难点的解决方案（包括对养护区域重点难点解决方案完整、不同季节养护重点难点解决方案合理）进行评议：解决方案完整、合理的不扣分，解决方案欠完整、欠合理的每一项扣1分，解决方案不完整、不合理的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  | 5、特殊时期的应急保障措施（8分） | 5.1根据供应商针对本项目的活动节日时期（包括大型活动、节庆假日）的应急保障措施（包括智慧城管拟投入的应急团队的配置完善，应急车辆、设备配置全面、拟实施的应急处置方案合理、应急响应及时）进行评议：配置完善、全面、方案合理、响应及时的不扣分，配置欠完善、欠全面、方案欠合理、响应欠及时的每一项扣1分，配置不完善、不全面、方案不合理、响应不及时的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  |  | 5.2根据供应商针对本项目的突发事件特殊时期（包括防台防汛期间、创优评优和突击检查）的应急保障措施（包括智慧城管拟投入的应急团队的配置完善，应急车辆、设备配置全面、拟实施的应急处置方案合理、应急响应及时）进行评议：配置完善、全面、方案合理、响应及时的不扣分，配置欠完善、欠全面、方案欠合理、响应欠及时的每一项扣1分，配置不完善、不全面、方案不合理、响应不及时的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 6、安全生产、文明施工、环保措施（6分） | 6.1根据供应商针对本项目的安全生产方案是否合理具有针对性进行评议：方案合理，有针对性的不扣分，方案欠合理，针对性欠强的扣1分，方案不合理，针对性差的扣2分。 |  | 2 | 主观评议 |
|  |  | 6.2根据供应商针对本项目的文明施工方案是否合理具有针对性进行评议：方案合理，有针对性的不扣分，方案欠合理，针对性欠强的扣1分，方案不合理，针对性差的扣2分。 |  | 2 | 主观评议 |
|  |  | 6.3根据供应商针对本项目的环保措施方案是否合理具有针对性 进行评议：方案合理，有针对性的不扣分，方案欠合理，针对性欠强的扣1分，方案不合理，针对性差的扣2分。 |  | 2 | 主观评议 |
|  | 7、拟投入的人员（20分） | 7.1养护人员（8分） | 7.1.1根据供应商拟投入本项目的项目管理技术岗人员情况（包括能力、经验）进行评议：能力强、经验丰富的不扣分，能力欠佳、经验欠丰富的每一项扣1分，能力不佳、经验不丰富的每一项扣2分。（供应商需提供相关人员证书、履历等复印件加盖公章以及开标日前3个月任意一个月供应商为其交纳的社保证明） | 4 | 主观评议 |
|  |  |  | 7.1.2根据供应商拟投入本项目的其他养护人员（除管理技术岗人员）情况（包括岗位设置完善、人员层次丰富、人员数量合理、工作内容和区域分配科学）进行评议：岗位设置完善、人员层次丰富、人员数量合理、工作内容和区域科学的不扣分，岗位设置欠完善、人员层次欠丰富、人员数量欠合理、工作内容和区域欠科学的每一项扣0.5分，岗位设置不完善、人员层次不丰富、人员数量不合理、工作内容和区域不科学的每一项扣1分。（供应商需提供相关人员清单、证书、履历等复印件加盖公章以及开标日前3个月任意一个月供应商为其交纳的社保证明） | 4 | 主观评议 |
|  |  | 7.2人员管理方案（12分） | 7.2.1根据供应商拟投入本项目的人员考核方案（包括人员考核方案、奖惩方案）是否完善科学进行评审：方案完善科学的不扣分，方案欠完善欠科学的每一项扣1分，方案不完善不科学的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  |  |  | 7.2.2根据供应商拟投入本项目的人员安全培训管理方案（包括人员培训方案、人员安全保障措施）是否完善科学进行评审：方案完善科学的不扣分，方案欠完善欠科学的每一项扣1分，方案不完善不科学的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  |  |  | 7.2.3根据供应商拟投入本项目的人员保障规范方案（包括合同执行期间的人员数量保障方案、人员管理规范方案）是否完善科学进行评审：方案完善科学的不扣分，方案欠完善欠科学的每一项扣1分，方案不完善不科学的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  | 8、拟投入的仪器设备情况（20分） | 8.1机械设备情况（6分） | 8.1.1根据供应商拟投入本项目的机械设备的种类齐全、数量合理情况进行评议：种类齐全、数量合理的不扣分；种类欠齐全、数量欠合理的每一项扣1分；种类不齐全、数量不合理的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  |  |  | 8.1.2根据供应商拟投入本项目的机械设备性能优良情况进行评议：性能优异的不扣分，性能一般的扣1分，性能差的扣2分。 | 2 | 主观评议 |
|  |  | 8.2机械设备维修方案（6分） | 8.2.1根据供应商针对拟投入本项目的机械设备的维修保障方案（包括维修保障能力、专人化维护方案完善）进行评议：维修保障能力强、维护方案完善的不扣分，维修保障能力一般、维护方案欠完善的扣1分，维修保障能力弱、维护方案不完善的扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  |  |  | 8.2.2根据供应商针对拟投入本项目的机械设备的定期维护时间合理性进行评议：定期维护时间合理的不扣分，定期维护时间欠合理的扣1分，定期维护时间不合理的扣2分。 | 2 | 主观评议 |
|  |  | 8.3供应商拥有行道树修剪登高车1辆、6T以上吊车的，自主拥有的每具备一项加2分，最高得4分；租赁设备的每具备一项加1分，最高得2分。（4分） 注：上述设备如为供应商自主拥有（如为供应商分公司自主拥有或供应商法定代表人自主拥有或供应商分公司负责人自主拥有的，视为供应商自主拥有），投标文件中须提供上述车辆的购置发票及行驶证复印件加盖公章；要求发票抬头和行驶证所有人须保持一致。如为租赁的，需提供上述车辆的购置发票及行驶证复印件、租赁协议加盖公章，要求发票抬头和行驶证所有人须保持一致。未提供上述任一资料，本项不得分。 |  | 4 | 客观评议 |
|  |  | 8.4供应商自主拥有巡查车得2分，租赁的得1分； 供应商自主拥有货车的得2分，租赁的得1分。 本项最高得4分，不累计计分。（4分） 注：上述设备需为供应商自主拥有（如为供应商分公司自主拥有或供应商法定代表人自主拥有或供应商分公司负责人自主拥有的，视为供应商自主拥有），投标文件中须提供上述车辆的购置发票及行驶证复印件加盖公章；要求发票抬头和行驶证所有人须保持一致。如为租赁的，需提供上述车辆的购置发票及行驶证复印件、租赁协议加盖公章，要求发票抬头和行驶证所有人须保持一致。未提供上述任一资料，本项不得分。 |  | 4 | 客观评议 |
|  | 9、专业水平（3分） | 9.1供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项满分3分。（投标文件需提供证书复印件加盖公章，认证范围需包含绿化养护等类似内容） |  | 3 | 客观评议 |
|  | 10、创新能力（2分） | 10.1供应商具有新型园林绿化养护保洁作业机械设备的（包括机械设备的种类丰富、机械设备性能优良）进行评议：种类欠丰富、性能一般的每一项扣0.5分，种类不丰富、性能差的每一项扣1分。 |  | 2 | 主观评议 |
|  | 11、供应商与本项目类似的业绩（1.5分） | 自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商承接过的公园或高架绿地施工（或建设）项目或综合养护管理一体化服务项目（项目内容需至少包含园林绿化养护、照明养护、环卫保洁）或绿地养护项目的，每提供一个合同得0.5分，满分1.5分。 注：投标文件中必须同时提供合同复印件、中标通知书复印件，本项可累计计分，最高得1.5分。 |  | 1.5 | 客观评议 |
|  | 12、服务便捷性（4分） | 12.1评委根据供应商提供的拟投入的管理用房（包括建筑面积合理、离项目实施地便捷）进行评议：欠合理、欠便捷的每一项扣1分，不合理、不便捷的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 13、政府采购政策附加分（0.5分） | 13.1供应商企业注册地是属于不发达地区或少数民族地区的，得0.5分。 注：供应商应在投标文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于“不发达地区”、“少数民族地区”等等资料）。 |  | 0.5 | 客观评议 |
| 报价分 （满分15分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价（三年投标总价）-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×15％×100。 |  |  |  | 客观评议 |

注：1、小数点后保留二位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，以少数服从多数原则决定。4、联合体中任意一方具有上述证明材料的均予以认可。

评委签字：                                            年  月   日

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标人的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

（本合同条款为参考格式，具体由甲乙双方协商签订，与前款冲突之处以前款约定为准）

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，项目名称（项目编号：）于       年    月   日，在宁波市海曙区公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.招标文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件（附件的优先次序为 c,b,a)。

一、养护项目相关情况

养护项目名称：

养护范围：

养护面积：

1、上表中现可养护面积已扣除草花、花境面积。

2、未来待移交养护面积未区分绿地，花境，草花及养护等级等，待移交时按实区分。

3、养护范围及新增设施量划分的约定说明：

3.1在合同执行过程中，绿地养护范围除上述现可养护面积和未来待移交养护面积外，还包括养护地点（各街道对应管辖范围内）及其周边。

3.2如新增养护设施量在多个标段周边或交界处，由甲方确定该养护任务的分派，乙方须服从甲方的养护任务安排，不得有异议。

3.3如单个标项养护范围内新增设施量核增金额可能致使该标项累计核增金额超过年度合同总金额的10%，则该次新增设施量由临近标项的中标人负责实施养护。如同时存在多个临近标项，甲方有权将新增设施量分配给其中一个标项的中标人，乙方需无条件服从采购人的安排。

二、全年养护管理经费

根据招投标文件，本合同养护项目中标单价为一级绿地：  元/ m2·年；行道树  元/株·年；草花  元/ m2·年；花境  元/ m2·年；花箱（黄馨为主）  元/ 个·年。全年养护经费为                元（其中包括暂列金     元，临时占绿养护经费核减包干价     元），本次承包期内养护经费总额为             元（其中包括三年暂列金     元，三年临时占绿养护经费核减包干价     元），经费承包方式为全额经济责任制承包。采用按季核拨的办法，每季第一个月为上季养护经费拨款日期，直至服务履行期限满为止。

三、承包期限

合计为 36 个月。

承包期限为二○  年  月  日至二○  年  月  日止。

合同一年一签；第一阶段：自合同签订之日起1年，后一阶段甲方根据乙方在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。若签订后一年的合同时，以前一年最后一期的设施量为基准，若有增减按中标综合单价按实结算。

第一阶段：二○  年  月  日至二○  年  月  日止。

四、双方职责

（一）甲方职责

1．提供给乙方本合同所述养护项目有关养护设施量及图纸资料；

2．对乙方养护管理项目进行监督和考核检查；

3．按规定核拨给乙方养护经费；

4．合同期限届满，对本合同养护项目设施量进行清点。

（二）乙方职责

1．由乙方承包养护的本合同养护项目应达到      级     绿地标准（见《宁波市城市绿地等级标准》）。承包养护期限内，乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质、保量完成养护管理任务。

2．对本合同养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

3．对本合同养护项目实施养护管理所需的养护管理房由乙方自行解决。

4．对原有的设施除乔木外无条件至签订之日起3个月内必须修复和补种完毕。

5.承包期限内，合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应予及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量无减少、无毁损。

6．乙方应每月向甲方提供养护管理计划及有关措施，以便甲方进行监督考核。

7．乙方在搞好日常养护工作的同时，必须配合甲方参加市、区布置的各重大节庆和重大活动的临时布置任务。

8．乙方必须重视安全工作，确保全年不出安全责任事故。如发生安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

五、考核验收

1.甲方每月采取定期普查与随机抽查相结合办法对乙方养护质量进行考核验收。考核验收按照《宁波市海曙区园林绿化养护管理考核实施办法》执行。合同期限内考核办法若有修改，则以新考核办法执行。乙方需同时遵守《海曙区城市管理领域失信信用信息使用管理办法》的规定，若有违反该管理办法的行为，按相关规定严格处理。考核办法及管理办法由甲方负责提供。

2.甲方在每月考核的基础上对乙方养护质量开展全方位监管，遇重大活动、节假日，或上级布置各项重大任务时，根据保障要求开展有针对性的重点督查，对考核中存在的问题采取直接扣款形式，扣分、扣款采用直扣款（标准见《宁波市海曙区园林绿化养护管理考核实施办法》）形式，在季度拨款中予以扣除。

六、养护经费核拨方式

1．合同签订后支付年度日常养护经费（年度日常养护经费=年度合同金额-年度暂列金额）40%的预付款。（支付前，乙方需提交等额预付款担保且经甲方认可。若在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，甲方可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。）

2．由考核验收结果引起的经济扣罚直接在当季度核拨的养护经费中扣除。

3.日常养护经费分为基础养护费和考核绩效费两部分，其中考核绩效费为养护费用的20%，其余为基础养护费。

甲方每月对乙方的养护工作进行考核，根据考核结果按月核算养护经费按季度进行核拨。

考核结果与每月养护经费拨付额挂钩：

（1）月考核总分在95分（含）以上的为优秀，95-90分（含）为良好，90分（含）以上全额拨付月基础养护费和50%的考核绩效费，每增加1分奖20%考核绩效费。

（2）月考核总分在90-85分（含）为合格，全额拨付月基础养护费，每增加1分奖10%的考核绩效费。

（3）月度考核分在85分以下为不合格，85分-80分（含）每下降1分，扣1%月基础养护费；80-75分（含）每下降1分，扣2%月基础养护费。75分以下，不拨付该月所有养护费。

以上考核分数保留小数点后2位，按实际分数的比重计算。

4.养护合同期满不续签合同的当年第四季支付养护经费时，乙方须同甲方对养护范围的养护设施进行清点，如有损坏等须修复或补种完成，否则不支付养护经费。

5．设施数量的增加或减少，则以实际工作量按各类别中标综合单价按实结算（本合同规定的“临时占绿”除外，以“临时占绿”规定的方式结算），在次季度核拨的养护经费中扣除。如新增的绿地养护等级不同，按照不同绿地养护等级的限价，同等比例下浮后为结算综合单价【其他养护等级绿地养护结算综合单价=其他养护等级绿地养护限价×（年度中标价-年度暂列金额）/（年度限价-年度暂列金额）】（不同绿地养护等级的限价：一级公园、道路、防护绿地7元/年.m2，二级公园、道路、防护绿地6元/年.m2，三级公园、道路、防护绿地5元/年.m2 ）。如新增的设施量【如草花、花境、花箱（黄馨为主）】在该标段无中标单价的，则按照招标文件中对应设施量的年度综合单价最高限价，同等比例下浮后为结算综合单价【设施量养护结算综合单价=设施量的年度综合单价最高限价×（年度中标价-年度暂列金额）/（年度限价-年度暂列金额）】。

6、临时占绿：（超出下列范围的，按上述第5条执行）

6.1本款所指的临时占绿指绿地调整同时满足以下二个要求：（以甲方确认的工程量审批单为准）

（1）临时绿地占用面积在1000平米（含）以下；

（2）占用时间1年（含）以内；

6.2结算依据：临时占绿采用包干方式，费用直接在年度中标价中扣除。在服务期限，若出现6.1款范围内的临时占绿调整，合同金额不予调整。

7．零星的局部提升改造产生的费用按季结算。根据甲方下达的任务单、签证的计量单、按照以下费用计取办法、结合下浮率【下浮率=（年度中标价-年度暂列金额）/（年度限价-年度暂列金额）】计算，经审计部门审计后结算支付。

7.1计价依据及规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版）、相关造价管理文件及有关规范、图集等；税金按相关文件要求计取。

7.2取费标准：

（1）景观绿化工程：企业管理费费率、利润费率按园林绿化及景观工程中值计取。

（2）安装工程：企业管理费费率、利润费率按（水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程）中值计取。

（3）施工组织措施费计取安全文明施工基本费、二次搬运费，冬雨季施工增加费，行车、行人干扰增加费均根据发生的实际情况按中值计取，其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取。

（4）规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费费率的30%计取。

7.3人工信息价、材料信息价：本工程材料价按税前材料价计入。主要材料价格参照顺序：

（1）《宁波建设工程造价信息》（综合版当年当月宁波市区栏）、《宁波建设工程造价信息》（园林苗木版当年当月）；

（2）《浙江造价信息》（当年当月）；

（3）当地市场价。人工市场信息价参照《宁波建设工程造价信息》（当年当月）发布的人工市场价格。

七、履约保证金及违约责任

1．在签订合同时，乙方应上缴甲方全年养护经费的百分之一作为履约保证金（计    元）。如乙方按约履行的，合同期限届满时，甲方应予以全额无息返还。

2．合同期限内，甲、乙双方任一方不得单方解除合同，不得擅自将合同全部或部分转让给第三方，若乙方违反，甲方有权提前解除合同，并没收履约保证金；若甲方违反，甲方应双倍返还履约保证金。

3．合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，罚没全额履约保证金，造成损失大于履约保证金的，甲方有权要求乙方赔偿，损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

（1）一年内累计二次考核不合格的；

（2）被新闻媒体或上级领导批评又不积极整改的；

（3）非自然原因造成绿地设施重大损失（年养护经费的10%以上）或植物大规模（总面积的10%或乔灌木10%株以上的）死亡的。

（4）参照《海曙区城市管理领域失信信用信息使用管理办法》的规定，在合同履行期间被认定为信用评价等级为D或出现重大失信行为的。

八、预付款担保（如有）

1.预付款担保金额：同预付款相等金额；

2.预付款担保形式：银行出具的保函或保险公司出具的保单；

3.预付款担保提交时间：合同签订后15日内；

4.预付款担保期限：自甲方支付预付款之日起至预付款扣完之日止；

5.预付款担保的退还：预付款抵扣完后退还预付款担保。

九、附则

1．因自然灾害等不可抗力因素造成本合同养护项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

2．因城市建设需要致使本合同养护项目面积、设施发生变更的，由甲方根据实际变更比例适当增减核拨经费。

3．合同期限内，乙方如未能履行职责，甲方有权在本行业内信用信息系统予以记录。

4．因行政区域等政府政策因素而导致的工程数量及养护区域变更或合同无法继续履行等情况时，由乙方自行承担因此造成的一切损失和责任，并服从政策和甲方针对本项目标段内容的调整方式及管理规定，且不得向甲方提出任何索赔。

5．合同期内乙方履约情况将纳入《宁波市城市管理行业信用信息系统》。

6．本项目的招投标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

7．未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并作出书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

8.如乙方为非注册在海曙区的公司，中标后须在海曙区注册成立分公司执行本中标项目。

9、如为联合体中标的，各部分费用由甲方直接支付给承担相应工作任务的单位。

十、本合同壹式玖份，正本甲、乙双方各壹份，甲方执副本陆份，乙方执副本壹份；经甲、乙双方法定代表人签字或授权人签章后生效。

甲  方（公章）：                                        乙   方（公章）：

地  址：                                                地   址：

法定代表人：                                            法定代表人：

委托代理人：                                            委托代理人：

电    话：                                              电    话：

传    真：                                              传    真：

开户银行：                                              开户银行：

账    号：                                              账    号：

邮政编码：                                              邮政编码：

- 第六章 投标文件格式

- 资格文件、商务技术文件格式

1.资格、商务技术文件的外包装封面格式：

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

3.资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

4.供应商资格声明函

供应商资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本招标项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

5.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

6.供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

供应商政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

签署日期：          年        月        日

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

7.招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- （1）联合体协议

联合体协议

与                在               （项目编号：           ）中组成联合体，共同参加投标。就本项目有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由             为本次投标联合体主体方，            为协办方，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

- 联合体主体方与协办方之间          （存在/不存在）直接控股、管理关系。

三、                为本项目工作的主体方，联合体以主体方的名义参加投标，中标后，联合体双方与采购人同时联合签订合同。

四、主体方（联合体牵头人）          负责其中                              工作，合同份额占到合同总金额的         %；协办方          负责                                         工作，合同份额占到合同总金额的         %。

五、本次项目中因                             引起的问题由             （主体方）负责；因                                 引起的问题由             （协办方）负责，联合体双方的责任、权利和义务的详细内容和规定在中标后经双方协商后报采购人同意另行签署协议或者合同。

六、联合体各方不得再以自己的名义在本项目中单独投标。

主体方（盖章）：                               协办方（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：					   法定代表人（签名或盖章）：

地址：                                         地址：

邮政编码： 							           邮政编码：

联系电话：     					               联系电话：

签署日期：   年   月   日		               签署日期：    年   月   日

注：采用联合体形式投标的投标人必须提供联合体协议；如单独投标无须提供“联合体协议”。

8.商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

9.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

10.供应商响应表：

供应商响应表

项目编号                      项目名称                     标项号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：1）根据评分标准中技术内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

- 请将此表编制在目录页前。

供应商名称（盖章）：

年  月  日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

11.技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

12. 投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                   项目的公开招标公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称（公章）:___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________

日期：_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

13.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：            法定代表人（签名或印章）：

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：

- 法定代表人身份证复印件（正反面）；

- 授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前3个月任意一个月当地相关部门出具的社保证明。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

14.技术（服务）条款偏离表

技术（服务）条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                        标项号：

| 条款号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

15. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                        标项号：

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

16.供应商情况一览表

供应商情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

17.企业业绩表：

企业业绩表

项目编号：                   项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

2022年  月  日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

18.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

19.供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 报价文件目录

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标分项报价表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有）（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函）（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

4. 开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：                  单位：元

| 标项号 | 养护地点 | 一级绿地养护 |  | 草花养护 |  | 花境养护 |  | 行道树 |  | 花箱（黄馨为主） |  | 暂列金额 （元/年） | 临时占绿包干价（元/年） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 （m²） | 投标综合单价（元/m²/年） | 面积 （m²） | 投标综合单价（元/m²/年） | 面积 （m²） | 投标综合单价（元/m²/年） | 数量 （株） | 投标综合单价（元/株/年） | 数量（只） | 投标综合单价（元/只/年） |  |  |  |
| 年度投标价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2、年度投标价=绿地养护的投标综合单价×绿地面积+草花养护的投标综合单价×草花面积+花境养护的投标综合单价×花境面积+行道树养护的投标综合单价×行道树数量+花箱养护的投标综合单价×花箱数量+暂列金额-临时占绿包干价

- 法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

5.投标分项报价表

投标分项报价表

采购项目名称：                            项目编号：                 子包号：

| 序号 | 项目内容 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | 暂列金额 | 1项 |  |  |
|  | 临时占绿包干价 | 1项 |  |  |
| 年度投标价 |  |  |  |  |
| 三年投标总价 |  |  |  |  |

备注：

1）本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟表格。

2）投标总价应与开标一览表的投标总价一致。如不一致，以开标一览表为准。

3）年度投标价=绿地养护的投标综合单价×绿地面积+草花养护的投标综合单价×草花面积+花境养护的投标综合单价×花境面积+行道树养护的投标综合单价×行道树数量+花箱养护的投标综合单价×花箱数量+暂列金额-临时占绿包干价

供 应 商  （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

6.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

7.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

8.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

宁波中基国际招标有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                     （编号：          ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022 年  月  日