竞争性磋商采购文件

| 项目编号： | CBNB-20223391G磋 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 浙江药科职业大学2023-2025年度小额维修工程采购项目 |

采购人：浙江药科职业大学

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二二年十二月

- 目录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 竞争性磋商采购资料表	14

第四章 合同条款及格式	19

第五章 项目需求	33

第六章 评审标准	35

第七章 响应文件格式	37

第一章 竞争性磋商公告

项目概况： 浙江药科职业大学2023-2025年度小额维修工程采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取招标文件，并于2023年1月9日09分00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：CBNB-20223391G磋

项目名称：浙江药科职业大学2023-2025年度小额维修工程采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）： 6000000

最高限价（元）： 标项一：人民币3000000元；标项二：人民币3000000元

采购需求：

标项一：

标项名称：浙江药科职业大学2023-2025年度鄞州校区小额维修工程

数量：1

预算金额（元）：3000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体工作范围包括校园20万元以下单项工程维修（不包括电梯、空调维修），详见招标文件第五章 项目需求。

备注：

标项二：

标项名称：浙江药科职业大学2023-2025年度奉化校区小额维修工程

数量：1

预算金额（元）：3000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体工作范围包括校园20万元以下单项工程维修（不包括电梯、空调维修），详见招标文件第五章 项目需求。

备注：（适用所有标项）1、标项划分：2个。供应商可就其中1个标项参加投标或同时参加几个标项的投标，但1个供应商仅能中标1个标项。2、本项目最高限价同预算金额，各标项最高限价同各标项预算金额。

合同履约期限（即工期）：标项1、2：自合同签订之日起至2025年12月31日或实际支付金额达到本项目各标项的预算金额（以先达到为准）。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。

- 本项目的特定资格要求：标项1、2：（1）供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；（2）供应商拟派的项目经理具有注册建造师二级及以上执业资格，专业类别为建筑工程或机电工程；具有有效的安全生产考核合格证（B证）。

- 获取招标采购文件

时间：/至2023年1月9日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

- 响应文件提交（上传）

截止时间：2023年1月9日09:00（北京时间）

地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线提交。（2）开标地址：宁波中基会议中心开标室（宁波市天童南路666号中基大厦1楼）开标室。

- 响应文件开启

开启时间：2023年1月9日09:00（北京时间）

地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线提交。（2）开标地址：宁波中基会议中心开标室（宁波市天童南路666号中基大厦1楼）开标室

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波中基国际招标有限公司”公布，视同送达所有潜在供应商。4.1采购项目需要落实的政府采购政策：无。4.2（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网供应商，并完成CA 数字证书办理。因未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）投标文件制作：1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。3） 采购代理机构将在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。4.3因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为”重大税收违法失信主体“，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。4.4其他：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

- 凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名    称：浙江药科职业大学

地    址：奉化区四明路666号

传    真：/

项目联系人（询问）：葛老师

项目联系方式（询问）：0574-88839057

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0574-88839057

- 采购代理机构信息

- 名    称：宁波中基国际招标有限公司

- 地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

- 传    真：/

- 项目联系人（询问）：陈露、徐军

- 项目联系方式（询问）：0574-87425512

- 质疑联系人：夏巍

质疑联系方式：0574-87425385

- 同级政府采购监督管理部门

- 名    称：浙江省财政厅政府采购监管处

- 地    址：杭州市环城西路37号

- 传    真：/

- 联系人 ：倪文良、吴聪瑜

- 监督投诉电话：0571-87057615、87058489

- 政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

第二章 供应商须知

- 总则

- 采购方式及定义

- 本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。本项目不允许采购进口产品。

- 采购人指本项目的需求方。

- 代理机构指负责组织本次竞争性磋商的服务机构。

- “项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- “*”系指实质性要求条款。

- 合格的供应商

- 满足竞争性磋商公告中供应商资格条件的规定。

- 满足本文件实质性条款的规定。

- 除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- 适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 磋商费用

- 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 本次竞争性磋商服务费：详见采购文件第三章 竞争性磋商采购资料表附表一。

- 竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 采购文件

- 采购文件构成

采购文件有以下部分组成：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评审标准

- 响应文件格式

- 竞争性磋商文件的澄清及修改

任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在相关网站上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 响应文件的递交及编制

- 供应商应当在磋商文件要求的响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，代理机构将拒收。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 响应文件的语言及度量衡单位

- 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 响应文件组成

- 响应文件包括以下内容：

- 投标声明书（格式一），附：磋商服务费支付承诺书；

- 报价表（格式二）；

- 资格条件自查表（格式三）；

- 供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 供应商的建筑工程施工总承包三级及以上的复印件（加盖公章）；

- 供应商拟派项目经理简历表（格式四），后附项目经理的身份证正反面、劳动合同、二级及以上建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证（B证）的复印件，开标前近三个月内供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），以上内容均加盖公章；

- 书面声明（格式五）；

- 法定代表人身份证明（格式六）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书（格式七）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近三个月内供应商为其所缴纳社保证明（以社保部门出具为准），均加盖公章；

- 招标需求响应（偏离）表（按竞争性磋商采购文件第五章 项目需求 一、招标要求逐条填写）；

- 商务条款偏离表（格式八）；

- 项目业绩表（格式九），后附竞争性磋商采购文件第六章 评审标准所需材料，均加盖公章；

- 人员配置；管理机构人员组成表（格式十），后附表中所列人员的岗位证书、安全员的安全生产考核合格证（C证）、劳动合同的复印件，开标前近三个月内供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），以上内容均加盖公章；

- 项目实施方案；

- 确保安全生产、文明施工、绿色施工的技术组织措；

- 应急方案措施；

- 内部管理措施；

- 确保工期的技术、工程质量保证措施，含劳动力计划表（格式十一）；

- 拟投入本项目的主要施工机械设备表（格式十二）、拟配备本项目的试验和检测仪器表（格式十三）；

- 中小企业声明函（附件一-1）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件一-2），供应商如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函；

- 其他项目需求或评分标准所需资料。

- 供应商应该按照磋商文件的要求编写响应文件。

- 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

- *投标有效期：详见第三章 竞争性磋商采购资料表附表一。

- 磋商保证金（不适用）

- 响应文件份数和签署

- 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

- 响应文件的份数：

- 本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：供应商应按第三章 竞争性磋商采购资料表附表一规定的份数编制响应文件。

- 电子响应文件：供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

- 响应文件签署：响应文件须由供应商加盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

- 响应文件的包装

- 不适用。

- 响应文件的形式和效力：

- 响应文件为：“电子加密响应文件”。

- “电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件后缀为：jmbs）。

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

- “政府采购云平台”发生故障而无法登录访问的；

- “政府采购云平台”应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- “政府采购云平台”发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- * 报价要求

- 报价应采用第三章 竞争性磋商采购资料表附表一规定的形式进行报价。

- 供应商的报价应包括第三章 竞争性磋商采购资料表附表一规定的所有费用。

- 最高限价：详见第一章 竞争性磋商采购公告。

- 磋商与评审

- 电子招投标磋商程序：

- 响应文件提交（上传）时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为响应文件提交（上传）时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的响应文件；

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会；

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组以在线询标的形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分；

- 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分；

- 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分；

- 本项目按照标项号的前后顺序（即从标项一起评）进行评审，各供应商仅能按标项号的前后顺序中标一个标项，若某一供应商已在排序靠前的标项号中标，则不再参加后序标项号的评标（即标项一的第一中标候选人不进入标项二的评审）。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。若技术指标得分仍相同的，则由采购人代表抽签决定；

- 在政府采购云平台公布评审结果；

- 磋商会议结束。

- 磋商小组

- 磋商仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行磋商。

- 本次招标依法组建磋商小组。

- 评标原则。磋商小组必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和响应文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

- 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

- 参与过采购项目进口产品论证的；

- 通过随机抽到采购人的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外。

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

- 磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

- 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），磋商小组主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

- 磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者代理机构说明情况。

- 响应文件审查

采购人或者代理机构对供应商的资格进行审查。磋商小组再对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式（或政府采购云平台要求形式）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由供应商盖章或法定代表人（或其授权代表）签字。

- 错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，若供应商不确认的，则其报价文件无效。

- 政府采购云平台填写的报价与政府采购云平台上传的电子响应文件中的报价不一致的，以上传的电子响应文件中的报价为准。

- 响应无效和终止磋商活动条款

- 响应无效条款

- 不具备采购文件中规定的供应商资格条件的，或者资格证明文件不全的，响应文件将被视为无效；

- 报价超过预算金额/最高限价的；

- 未采用采购文件要求的报价形式报价的；

- 报价中出现重大缺项、漏项或者磋商小组认为供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 与采购文件中标注“*”的条款发生实质性负偏离的；

- 响应文件的响应有效期不足的；

- 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 授权代表未提供法定代表人授权委托书的；

- 响应文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

- 其他法律、法规及本采购文件规定的属响应无效的情形。

- 终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施主体）或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 确定成交、询问及质疑

- 确定成交供应商

- 采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“浙江政府采购网”、“宁波中基国际招标有限公司网”公告成交结果。

- 询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规处理。

- 授予合同

- 签订合同

- 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的服务要求等事项签订采购合同。

- 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的服务要求等实质性内容的协议。

- 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 签订合同后，成交供应商未经采购人同意，不得将其他相关服务进行转包形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 履约保证金（如有）

- 金额：供应商应按第三章 竞争性磋商采购资料表附表一的金额向采购人缴纳履约保证金。

- 形式及缴纳时间：供应商应按第三章 竞争性磋商采购资料表附表一的形式及缴纳时间向采购人缴纳履约保证金。

- 退还：合同履行完毕后无息退还（但如确定成交人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。

- 特别说明

# 本项目  是  专门面向中小企业采购。

- 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  建筑业  。

- 本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

- 3.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 质疑和投诉

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

- 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

- 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

第三章 竞争性磋商采购资料表

附表一（所有标项均适用）

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第二章有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.2 | 采购人名称：浙江药科职业大学 |
| 1.3 | 采购代理机构名称：宁波中基国际招标有限公司 |
| 1.4 | 项目名称：浙江药科职业大学2023-2025年度小额维修工程采购项目 |
| 报价 |  |
| *15.1 | 1、报价形式：采用浮动率形式报价，以％表示，最多保留两位小数。若填写的浮动率：-2%或下浮2%的均以“-2%”认定计算。浮动率为正数或上浮的作无效标处理。 |
| *15.2 | - 关于报价的说明： - 供应商应综合考虑各种报价风险因素，在保证质量、工期、安全的前提下，以保本微利为原则进行报价，但不能低于企业成本价。 - 供应商的报价应在充分履行合同条款的基础上，并满足采购文件规定的工期、质量、安全要求，完成采购文件规定的报价范围内全部工作内容所发生的全部费用，在响应文件中，采购人不接受任何有选择的报价。 - 供应商在报价中要充分考虑合同规定的各种风险因素引起的费用变化。在合同履行期间，确定成交人的成交价不因市场因素和政策因素的变动而调整。 - 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 响应文件的编制和递交 |  |
| *2 | 申请人的资格要求：详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| 11 | 磋商响应文件的组成：详见采第二章 供应商须知第11条。 |
| *12 | 自投标截止日起60天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 13 | 磋商保证金金额：不适用。 |
| 14.2 | 响应文件份数：正本1份、副本2份。 |
| 17.1 | 响应文件递交截止时间并开始磋商时间：详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| / | 其他应注意的事项： - 各供应商应当在磋商响应文件递交截止时间之前提交响应文件。 - 在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由供应商授权代表签字的书面澄清或承诺，该澄清或承诺应当视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 - 关于备选方案的约定：不允许有备选方案。 |
| 商务条款 |  |
| 28.1 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 29.1 | 履约保证金金额：各标项均为人民币25000元。 |
| 29.2 | 履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 履约保证金递交时间：成交通知书发出后30天内缴纳。 履约保证金退还时间：项目验收合格结束后无息退还。 |
| / | 实施的时间、地点：详见第五章 项目需求。 |
| 磋商服务费 |  |
| 4.2 | 采购代理机构将在结果公示发布之日起5个工作日之内按采购文件规定的标准（金额）一次性向确定成交人收取磋商服务费。 本项目磋商服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号文件）和国家发改委发改办价格[2003]857号通知规定的标准下浮30%，按照各标项的预算金额向各成交人收取招标服务费，（不足3000元的，以3000元计）。 开户银行：宁波银行科技支行 帐 号：3101 0122 0000 05488 户 名：宁波中基国际招标有限公司 |

注：本表内标注“*”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款的任何负偏离或未响应将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为投标无效。

第四章 合同条款及格式

甲方：浙江药科职业大学（以下简称甲方）

乙方：           （以下简称乙方）

乙方为甲方提供浙江药科职业大学小额维修工程施工，为明确双方在施工过程中的权利和义务，使工程保质保量如期完成，根据《中华人民共和国民法典》规定，经双方协商，达成如下条款：

一、工程内容：校园常年20万元以下单项工程维修（不含空调、电梯等专业设备维修）

二、工程地点：浙江药科职业大学（     校区）

三、服务期限：自本合同签订之日起至2025年12月31日。

甲方将对乙方进行半年考核，考核得分低于80分的限期整改，整改后考核得分仍达不到要求的，甲方有权单方面无条件解除该合同。考核表见附件1。

若发生合同提前解除，本合同服务期限为合同签订之日至合同提前解除日。

四、工期要求：

1、工期根据各项维修项目情况，由甲方与乙方协商确定。

2、维修工程以甲方书面通知为依据，如因特殊情况(水管爆裂抢修、电路抢修等)可边维修边增补书面通知，通知单外的施工及无通知书所发生的工程不予以结算。

3、乙方在接到书面通知的同时应确定好工期，并在双方认同的施工时间内完成维修。如因不可抗原因造成施工延误的，应以书面形式提交甲方确认，否则按工程延误赔偿标准扣除300元/天计算。

五、承包形式：包工包料，工程量按实际发生的进行结算。

六、维修管理

乙方应在宁波设立固定办公场所，便于在需要时及时安排相关服务。

乙方应在接到通知后0.5小时内做出响应，1小时内到达现场进行处置。

乙方安排人员每周（   ）和周（   ）到学校内进行主动巡查需维修事项，并和甲方进行对接。

乙方不得随意调整维修内容、方案、预算，如确需变动的，须同甲方协商，经甲方管理人员同意后方可施行。如超出原有维修预算的，甲方须重新进行审批。若乙方随意修改后施工，甲方不予承认，并要求乙方返工以达到甲方要求，产生的费用由乙方承担。

乙方在施工中须做好现场保护，如对甲方建筑物、设备设施造成损坏，须加以修复恢复原样。如损坏无法修复，须照价赔偿。同时乙方须做好施工现场的清洁工作。乙方在计划并执行工程施工时，应使其操作对甲方的正常办公及教学秩序的影响降至最小程度。

乙方应有详细的施工安全措施，并配备专职负责人，以确保安全生产。在工程施工过程中，因乙方原因造成的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

如果甲方需要，乙方须免费提供维修方案、报价、设计图等服务。

七、合同价款：乙方按甲方的实际需要实施维修工程。按成交通知书折扣率，结算各分项工程价格。结算总金额不超过人民币壹佰万（100）万元/年，共三年。

八、工程款项与支付：

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方支付合同金额的20%作为预付款（工程款先从预付款中扣除，预付款扣完后，甲方再支付乙方剩余费用）。

2、工程款按季度支付，甲方根据乙方的结算书及竣工验收确认单据等进行结算审核，在审计结算价基础上按中标浮动率（即     %）一次性全额支付给乙方该季度的工程款。

注：（1）乙方须开具正规合法的增值税发票提供给甲方。（2）如遇寒暑假或学校财务关帐，该费用自学校开学或财务开帐之日起15个工作日内完成支付。

九、竣工结算

1、计价依据：招标文件、招标文件书面补充、纪要等、施工图纸、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）及相关文件规定和省、市造价依据等。

2、材料价格：在对每季度结算审核过程中的主要材料价格按当季中间一个月的《宁波建设工程造价信息》计取，其他计价依据宁波市最新计价、定额计取。

3、施工单位在工程竣工后，应在甲方验收后六个工作日内以工程联系单的形式将维修工程量上报甲方并经双方确认，逾期不报的将被视为自动放弃结算；

4、结算方式为每季度结算一次，施工单位应在每季度第一月的前七个工作日内提交上一季度工程结算书以便及时做好结算审核工作，否则以每逾期一天扣除1000元计算。

5、对零星维修工程中施工不超过四小时的按半工计算，四至八小时的按一工计算，其他根据工程量大小按定额计算。

6、对施工过程中的隐蔽工程，施工单位应在封闭前主动上报甲方进行验收审核，并做好相关影像资料的保存，以便在最后结算审核过程中提供佐证，否则甲方有权不予以确认。

7、取费标准：

1）取费：施工组织措施费按相应专业工程一般计税费率中值计取，其中安全文明施工费按市区工程一般计税费率中值计取；企业管理费按相应专业工程一般计税费率中值计取；利润按相应专业工程一般计税费率中值计取；提前竣工增加费、标化工地增加费不计取。

2）规费：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）文件规定的一般计税的30%计取。

十、工程质量标准：

达到国家施工验收规范一次性合格标准。乙方必须按甲方要求及施工规范进行施工，如发现所用材料以次充好，施工中偷工减料，施工质量不符合相关要求，甲方有权通知乙方返工、停工，因此发生的所有损失均由乙方承担。遇特殊情况，乙方无法采购到指定品牌的材料时，在保证材料性能质量不变的基础上，经甲方同意，乙方可以使用其它品牌的材料。

每个项目竣工后，乙方的质量保质期限见双方约定的《浙江药科职业大学小额维修工程工程质量保修书》（附件2）。

- 履约保证金：为确保工程施工质量，乙方在本合同签订前五个工作日内向甲方支付工程履约保证金 25000 元整。

乙方根据本合同约定应当承担的违约金、损害赔偿优先从履约保证金中扣除，不足部分由乙方继续承担。履约保证金被扣除后，乙方应在甲方给定期限内将其补足。

十二、关于材料供应的约定

1、维修项目的所有材料由乙方负责供应（除甲方指定的专用材料以外）。

2、乙方须提供达到甲方质量要求和规格的材料，必须保证选用绿色环保材料。若不符合，则禁止使用。若已使用，对维修项目造成的损失由乙方负责承担。

3、乙方提供的材料，若发现有质量问题，甲方有权要求乙方更换达到甲方要求的材料。

4、维修期间，甲方若需要变更维修材料，以联系单为准。

十三、违约责任

1、维修项目经验收后被评定为不合格项目，乙方必须限期返修达到合格标准和甲方要求。因返修所需的费用和造成的一切损失均由乙方承担。

2、乙方承诺乙方非挂靠施工企业。本维修合同签订后，乙方不得分包或转包，否则甲方可立即解除本合同，乙方应支付甲方伍万元违约金并赔偿因分包或转包给甲方带来的一切损失。

3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及维修现场堆放的家具、陈设等，如造成损失，应照价赔偿。

4、维修施工过程中如需改变原维修方案（设计）要求的，应事先通知甲方并征得甲方代表同意方可维修施工。未经甲方同意造成损失的，乙方负责照价赔偿。

5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责恢复原样并承担相应经济损失。

6、甲方对乙方所维修的项目质量不满意，或发现乙方在维修过程中存在以次充好、虚报价格等不诚信行为，或者发生乙方责任的安全责任事故，均可单方无条件解除本合同，甲方不承担任何责任。

7、乙方若不及时响应甲方维修需求，或被认为拖延维修进度，甲方将投诉乙方，协议期间内发生超过3次（含3次）以上的投诉，乙方应更换该公司维修小组项目经理和负责人。累计出现四次及以上投诉，甲方有权单方无条件解除该合同，所有已造成经济损失，由乙方负责承担，甲方不承担任何责任。

8、针对审计公司在审计乙方工程量时，发现乙方弄虚作假，核减部分超20%，甲方按该结算审核报告的10%扣除工程款。情节严重者，甲方有权解除与乙方的合同。

9、乙方拒不履行甲方书面维修内容的，甲方可以委托其他单位实施，相关的费用由乙方承担。累计达两次及以上，甲方可没收履约保证金，并解除合同，乙方不得提出任何补偿。

10、因一方原因，合同无法继续履行时，应提前二个月通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11、甲方如因政策或其他客观原因，需提前解除合同的，在双方协商的情况下提前解除合同。协商不成的，以甲方的解除通知书送达乙方之日起自动解除。提前解除合同并不影响解除前所验收工程的结算、保修等事项。

12、累计结算金额一旦在2025年12月31日前达到（300）万元，本合同自动提前解除。提前解除日为累计结算金额达到（300）万元的工程施工验收之日。提前解除合同并不影响解除前所验收工程的结算、保修等事项。

十四、其他

1、乙方维修人员进入甲方场所施工之前需要提前与联系人进行沟通，经甲方同意后方可组织施工；维修人员要严格遵守甲方相关制度规定，不得擅自使用消防水，不得乱接电线等。如因乙方维修人员原因引发安全后果或给甲方造成经济损失由乙方负全责。

2、乙方不得将因办公地点距施工地点产生的汽车油费等计入工程款项内；乙方的维修费用价目不得高于市场所公布的参考价目，如出现为追求利润而恶意抬高价格的情况，被投诉2次以上并被确认的，甲方有权减除乙方相应额度维修款。

3、施工期间，乙方必须做到安全文明施工。如因施工不当或不按安全操作规程施工等原因造成的各种事故均由乙方自负，与甲方无涉。

4、乙方必须做到文明施工，施工所用材料不可乱堆乱放，以免影响甲方正常秩序；工程完工后，乙方要及时清理现场，做到工完料净场地清。如乙方未安全文明施工，按300元/次扣除工程款。

5、乙方员工的工伤意外险由乙方投保，施工期间发生任何事故，均由乙方自行承担一切责任，甲方不予承担。

6、维修项目竣工后甲方验收之前，乙方负责对现场的一切设施和维修成品进行保护，如有损坏由乙方自行负责。

7、乙方必须遵守国家、省和宁波市关于工程的各项法律法规，必须接受甲方的考核和监督。

乙方维修人员在甲方场所工作期间，须遵守甲方相关制度规定。

履约合同期间由乙方引发的安全事故责任的承担完全归属乙方负责。

8、乙方采购材料设备的约定：乙方采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求。所有材料均须有合格证、质保单和实验报告等技术资料，并经甲方确认。如采用不合格的材料，甲方有权制止使用，并由乙方承担全部的经济损失和责任。无论甲方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切后果均由乙方负全责。施工过程中拆除、替换的旧材料、零件为甲方所有，乙方不得自行处理。

9、乙方承接甲方维修项目所涉及采购安装的产品，需在安装调试运行正常后，及时将产品质量保证书、说明书等资料移交甲方。

10、乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，给甲方利益造成损失的，依法追究乙方相关责任。

a、发生生产安全责任事故，造成人员伤亡或对甲方正常教学生活秩序造成重大影响的；

b、经查实以次充好或使用不合格建筑材料设备的；

c、首次竣工验收未通过，经整改仍未能通过验收的；

d、不及时响应现场服务或维修服务，被投诉并查实达到4次及以上的；

e、在项目实施过程中因挂靠等原因未通过甲方审查或已丧失原有的中标关键条件、投标配备人员中存在实际到场率低于90%、实际服务团队低于原投标状况，甲方有权解除合同。

f、其它违反甲方采购管理和工程建设管理规定的行为。

11、本合同由合同正文、附件以及项目有关的成交通知书、招标文件、投标文件组成。

12、未尽事宜，双方协商解决。如有争议，由甲方所在地人民法院管辖。

13、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

附件：

1.《浙江药科职业大学小额维修工程考核表》

2.《浙江药科职业大学小额维修工程工程质量保修书》

3.《浙江药科职业大学小额维修工程施工安全协议书》

4.《浙江药科职业大学小额维修工程申报单》

5.《浙江药科职业大学小额维修工程材料、设备签证单》

6.《浙江药科职业大学工程验收报告》

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

法定代表或授                             法定代表或授

权代理人签字：                           权代理人签字：

签署日期： 年 月 日                      签署日期： 年  月   日

附件1

浙江药科职业大学小额维修工程考核表

| 施工单位 |  | 考核期间 | （）年（）月到（）月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 满 分 | 得 分 |
| 1 | 服务方式、服务内容是否与合同相符 | 10分 |  |
| 2 | 服务响应及时性 | 10分 |  |
| 3 | 服务态度 | 10分 |  |
| 4 | 维修效果 | 10分 |  |
| 5 | 故障处理能力及解决速度 | 10分 |  |
| 6 | 维修人员的专业技术水平 | 10分 |  |
| 7 | 服务人员整体素质 | 10分 |  |
| 8 | 零配件价格是否合理 | 10分 |  |
| 9 | 零配件是否齐全 | 10分 |  |
| 10 | 结算资料提交的时效性和质量 | 10分 |  |
| 总得分（100分） |  |  |  |
| 您的建议或意见： 考核人签字： 日期： |  |  |  |

附件2

浙江药科职业大学小额维修工程

工程质量保修书

甲方：浙江药科职业大学（以下简称甲方）

乙方：（               ）（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及宁波市城乡建委（2001）11号文件等，经协商一致，对（    ）年度浙江药科职业大学小额维修工程（     校区）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等乙方完成的甲方所有小额维修工程。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、室外给排水设施、道路等配套工程为2年

6、其他项目的保修期限甲方与乙方约定为2年。

质量保修期自单项工程竣工合格之日起计算。实际竣工日期以甲方验收日期为准。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用由乙方承担。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相关资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

5、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保工程的质量。因乙方原因致使工程在合理期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

本工程质量保修书一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表或授                          法定代表或授

权代理人签字：                        权代理人签字：

签署日期： 年 月 日                   签署日期： 年 月 日

附件3

浙江药科职业大学小额维修工程

施工安全协议书

甲方：浙江药科职业大学（以下简称甲方）

乙方：（              ）（以下简称乙方）

为了加强乙方承接的（  ）   年度甲方（   ）校区小额维修工程的安全，防止火灾危害和发生治安事故事件，根据《中华人们共和国消防法》以及其它相关的法律、法规对建筑施工现场安全工作的有关规定，经甲方双方友好协商，制定如下安全协议书：

一、施工现场的安全工作由乙方负责，甲方负责检查监督安全措施的落实和执行情况，甲、乙双方共同接受政府公安消防部门的指导和监督。乙方确定一名现场施工安全负责人，全面负责现场的安全工作，并将所有施工人员基本情况表交至甲方备案。

二、乙方应在施工中制定消防应急预案，确保施工安全。

三、施工现场应有明显防火宣传标志，乙方应对施工人员进行安全知识教育，施工作业应佩戴出入证，防止治安、伤害事故的发生。

四、进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时应严格按规定执行，做到有防火要求和措施，并对有关人员进行安全教育。

五、乙方应制定使用电气设备、易燃易爆物品的防火安全措施，在使用时，应严格按规定执行，并对有关人员进行安全教育。

六、从事电气设备安装和电气焊切割作业要持有操作证。

七、乙方应按要求在施工现场配备足够的灭火器等消防设备。

八、施工现场油漆、稀释剂等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方。

九、施工现场禁止吸烟。

十、施工现场不得使用电热器具。

十一、施工现场不能动用明火。

十二、禁止在工作前或工作期间饮酒。

十三、所有施工人员不准在施工现场住宿。

十四、因装修需要而改变、挪用的消防设施，必须经过消防监督部门审批，严禁私自挪用、损害消防设备设施。

十五、在现场施工时，应注意保护已完成的玻璃幕墙、铝窗等产品及其它已完成的设施。

十六、施工现场应有专职负责人，检查督促落实上述规定的执行情况。

十七、施工现场应及时清理垃圾、渣土，清除木屑、漆垢、残渣等可燃物，消除安全隐患，禁止任何物品堵塞消防通道。

十八、施工期间在施工现场发生火灾和治安、安全方面的事故，均有乙方负责。

十九、对违反上述有关规定的单位和个人,甲方视情节轻重给予批评、提出赔偿直至移交公安、消防机关处理。

本协议书一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

法定代表或授                     法定代表或授

权代理人签字：                   权代理人签字：

签署日期：  年  月  日           签署日期：   年   月  日

附件4

浙江药科职业大学小额维修工程申报单

| 申报部门 |  | 申报人 |  | 申请日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 基本内容及要求 |  |  |  |  |  |
| 预估金额 |  |  | 费用所属 部门 |  |  |
| 技术技能中心意见 | 签名(盖章)： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 教务处意见 | 签名(盖章)： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 数字与信息中心意见 | 签名(盖章)： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 保卫处意见 | 签名(盖章)： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 校园建设处意见 | 签名(盖章)： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 施工单位接单 | 单位名称： 签收人： 签收日期： 年 月 日 完工时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 施工单位自验情况 | 项目负责人（签章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 | 1、本表适用于单项工程20万以下的小额维修工程； |  |  |  |  |
|  | 2、填写申报工程内容主要对需实施的改造或维修进行描述，不够可另附附件； |  |  |  |  |
|  | 3、验收按照5千元以下、5千至5万元，5万元以上分别由项目承办单位组织使用部门及相关职能部门人员参加验收。 |  |  |  |  |
|  | 4、本表一式三份，校园建设处、申报部门和服务单位各一份，可复印。 |  |  |  |  |

注：涉及实验室改造的由技术技能中心审核、涉及教室改造的由教务处审核、涉及网络或弱电工程的由数字与信息中心审核、涉及消防技防安全的由保卫处审核，涉及水、电、气及房屋结构改造的由校园建设处审核，涉及多部门的要联合审核。

附件5

浙江药科职业大学小额维修工程材料、设备签证单

年  月  日

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事由： |  |  |  |
| 施工单位： 现场负责人： 日 期： |  | 建设单位： 项目管理员： 日 期： |  |

附件6

浙江药科职业大学工程验收报告

| 项目名称 |  | 合同名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 总金额（元） |  |
| 施工单位 |  | 联系电话 |  |
| 合同号 |  | 合同签订日期 |  |
| 使用单位 |  | 完工日期 |  |
| 使用负责人 |  | 验收日期 |  |
| 主要用途 |  | 采购执行人 |  |

| 验收项目 |  | 验收记录 |
| --- | --- | --- |
| 1、工程质量是否符合要求 |  |  |
| 2、工程进度是否符合要求 |  |  |
| 3、施工人员、设备配备情况是否符合要求 |  |  |
| 4、施工安全标准是否符合要求 |  |  |
| 5、服务承诺实现是否符合要求 |  |  |
| 6、合同履行时间、地点、方式是否符合要求 |  |  |
| 7、竣工资料是否已经提交 |  |  |
| 8、其他（以上未注明的项目） |  |  |
| 施工 单位 自验 情况 （签名） |  | 年 月 日 |
| 验收组 意见 （签名） |  | 年 月 日 |

- 项目需求

- 招标要求

- 维修工程以业主方书面通知为依据，如因特殊情况（水管爆裂抢修、电路抢修等）可边维修边增补书面通知，通知单外的施工及无通知书所发生的工程不列入结算。

- 施工单位在接到书面通知的同时应确定好工期，并在双方认同的施工时间内完成维修，如因不可抗原因造成施工延误的，应以书面形式提交业主方确认，否则按工程延误赔偿标准300元/天扣除工程款。

- 施工单位在工程竣工后，应在业主验收后六个工作日内以工程联系单的形式将维修工程量上报业主方确认，逾期不报的将被视为自动放弃结算；

- 结算方式为每季度结算一次，施工单位应在每季度第一月的前七个工作日内提交上一季度工程结算书以便及时做好结算审核工作，否则以每逾期一天扣除1000元计算。

- 在对每季度结算审核过程中的主要材料价格按当季中间一个月的《宁波建设工程造价信息》计取，其他计价依据市最新计价、定额计取。

- 对零星维修工程中施工不超过四小时的按半工计算，四至八小时的按一工计算，其他根据工程量大小按定额计算。

- 对施工过程中的隐蔽工程，施工单位应在封闭前主动上报业主单位进行验收审核，并做好相关影像资料的保存，以便在最后结算审核过程中提供佐证，否则业主单位有权不予以承认。

- 如采购人有需要，中标单位应免费按采购人要求提供维修方案、设计图、报价等服务。

- 其他要求：

中标人必须遵守国家、省和宁波市关于工程的各项法律法规，必须遵守各级政府职能部门关于工程服务的各项规定。

中标人必须接受采购人的考核和监督，遵守采购人对于合作项目的有关管理规定和要求，积极主动保质保量完成采购人下达的任务。

因中标人的过失造成损失的或不能按时接受任务的，依照合同有关规定处置，同时，采购人有权解除合同。

中标人在项目实施过程中因挂靠等原因未通过采购人审查或已丧失原有的中标关键条件、投标配备人员中存在实际到场率低于90%、实际服务团队低于原投标状况，采购人有权解除合同。

中标人有下列情形之一的，采购人有权解除合同，给学校利益造成损失的，依法追究中标人相关责任。

a、发生生产安全责任事故，造成人员伤亡或对学校正常教学生活秩序造成重大影响的；

b、经查实以次充好或使用不合格建筑材料设备的；

c、首次竣工验收未通过，经整改仍未能通过验收的；

d、不及时响应现场服务或维修服务，被投诉并查实达到4次及以上的；

e、其他违反学校采购管理和工程建设管理规定的行为。

注：履约合同期间由中标人引发的安全事故责任的承担归属中标人负责。

- 其他招标需求

- 承包方式：包工包料。

- 质量标准：按国家验收规范一次性验收合格。

- 招标范围：浙江药科职业大学校园内。

- 技术规范：本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范和标准的要求。如有出入则以较严格者为准。

- 结算及支付方式

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同金额的20%作为预付款（工程款先从预付款中扣除，预付款扣完后，采购人再支付中标人剩余费用）。

2、工程款按季度支付，采购人根据中标人的结算书及竣工验收确认单据等进行结算审核，在审计结算价基础上按中标浮动率一次性全额支付给中标人该季度的工程款。

注：（1）中标人须开具正规合法的增值税发票提供给采购人。（2）如遇寒暑假或学校财务关帐，该费用自学校开学或财务开帐之日起15个工作日内完成支付。

- 售后服务：

（1）服务提供方应在宁波设立固定办公场所，便于在需要时及时安排相关服务；

（2）服务响应应在接到通知后1小时内做出响应，3小时内到达现场进行处置。

- 现场踏勘

- 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- 成交后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由供应商承担，采购人一律不予承担。

第六章 评审标准

本章内容适用于所有标项：

本次磋商本着公平、公正、公开的原则，采用评审打分形式，综合最高分者，确定为成交供应商。

| - 报价得分 - 60分 | 评标基准价指的是满足竞争性磋商采购文件要求且最低的参与评审的最终报价，参与评审的价格=1+最终报价，评标基准价的得满分60分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各供应商参与评审的最终报价）×60％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |
| --- | --- |
| 技术商务得分 - 40分 | 1、商务条款响应（4分）：供应商符合竞争性磋商采购文件商务条款要求（以本竞争性磋商采购文件 第七章 响应文件格式 格式八：商务条款偏离表内容为准）的得4分，对竞争性磋商采购文件未标注“*”的商务条款负偏离或未响应的均不得分。 |
|  | - 2、项目业绩（3分）：供应商自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有小额维修采购项目的合同，每提供一个合同得1分，满分3分。 - 注：响应文件中提供上述业绩提供合同复印件及竣工验收报告加盖公章（二缺一不可），均加盖供应商公章。未提供或提供内容不全的均不得分。 |
|  | - 3、人员配置（5分）： - （1）供应商拟投入本项目的项目组成员（项目经理除外）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书并且具有有效的安全生产考核合格证（B证），且在宁波市建筑市场信用信息网审核通过的，每提供一名成员得2分，满分2分。 - （2）评委根据供应商针对本项目的项目组人员配备情况（包括对项目组人员专业结构、人员层级管理、合同履行期间人员数量保证措施）进行评议，要求人员配置类型及数量合理，专业程度高。配置欠合理或专业程度欠高的，每项扣0.5分；方案不合理或专业程度较低的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。 - 注：投标文件中提供上述人员的资格/认证证书复印件、开标前近三个月的供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）、宁波市建筑市场信用信息网审核通过截图证明材料，均加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的均不得分。 |
|  | - 4、项目实施方案（6分）： - （1）评委根据供应商对学校维修改造项目施工组织设计特殊性、可操作性，维修服务的响应性进行评议，要求方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。 - （2）评委根据供应商对本项目的重、难点以及提出的建议措施进行评议，要求重难点分析全面且有针对性；要求措施有符合实际、建议合理科学。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。 |
|  | - 5、确保安全生产、文明施工、绿色施工的技术组织措施（4分）：评委根据供应商提供的安全生产管理体系和管理措施、文明施工管理体系和管理措施、绿色施工的技术组织措施管理体系和管理措施进行评议，要求内容全面、目标明确、有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分4分。 |
|  | - 6、应急方案措施（3分）：由评委对供应商的应急方案及措施方案进行评议，要求方案设置合理，流程清晰。设置欠合理或流程欠清晰的，每项扣0.5分；设置不合理或流程不清晰的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。 |
|  | - 7、内部管理措施（3分）：评委根据供应商提供的内部管理措施进行评议，要求措施合理、全面、可行。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。 |
|  | - 8、确保工期的技术、工程质量保证措施（8分）： - （1）评委根据供应商提供的施工进度安排、施工进度计划保证措施和材料供应计划措施进行评议，要求内容合理、可行、科学。内容欠合理、欠可行、欠科学的，每项扣0.5分；内容不合理、不可行、不科学，每项扣1分，扣完为止，满分4分。 - （2）评委根据供应商提供的施工质量保证措施进行评议，要求材料、设备质量保证措施（包括但不限于要求产品系列、质量等级等的详细描述及其优劣情况）质量优越、配置科学。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分4分。 |
|  | - 9、施工机械设备配置及布置（4分）：由评委对供应商拟投入本项目的主要施工机械设备、试验和检测仪器设备的选用进行评议，要求设备配置性能优越、全套。配置及布置欠优越、欠全套的，每项扣0.5分；配置及布置不优越、不全套，每项扣1分，扣完为止，满分4分。 |

第七章 响应文件格式

格式一：

投标声明书

致（代理机构）：

（供应商全称）授权（授权代表姓名、职务）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称、标项号）招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

1、供应商已详细审查全部“竞争性磋商采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、供应商在响应文件提交之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起______日。

4、如确定我方为成交供应商，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“竞争性磋商采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附：磋商服务费支付承诺书

磋商服务费支付承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

我公司已认真阅读了                                 项目采购文件并在此承诺：

如在本项目成交，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按采购文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付磋商服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目磋商服务费200%的违约金，且在成交通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

宁波中基国际招标有限公司磋商服务费收取账号信息：

收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司

开户银行：宁波银行科技支行

帐    号：3101 0122 0000 05488

格式二：

报价表

项目名称：                                       项目编号：

| 标项号 | 招标内容 | 报价（浮动率） | 实施的时间、地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、报价形式：采用浮动率形式报价，以％表示，最多保留两位小数。若填写的浮动率：-2%或下浮2%的均以“-2%”认定计算。浮动率为正数或上浮的作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式三：

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.供应商的企业法人营业执照副本复印件（如为联合体投标的，双方均提供，加盖公章）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 6.法律、行政法规规定的其他条件（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 二、供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五、本项目的特定资格要求：标项1、2：（1）供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；（2）供应商拟派的项目经理具有注册建造师二级及以上执业资格，专业类别为建筑工程或机电工程；具有有效的安全生产考核合格证（B证）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

格式四：

供应商拟派项目经理简历表

项目名称：                                    项目编号：          标项号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业日期 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |
| 执业注册资格 |  |  |  |  | 技术职称 |  |
| 在本项目中担任任务 |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要业绩 | 序号 | 项目名称及规模 |  |  | 完成时间 | 在该项目中任何职 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
| 其他需补充说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

注：表后附项目经理的身份证正反面、劳动合同、二级及以上建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证（B证）的复印件，开标前近三个月内供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），以上内容均加盖公章。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式五：

书面声明

我方 （供应商名称） 郑重声明：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 供应商及其法定代表人、拟派项目经理不存在被相关行政主管部门处罚且限制在宁波行政区域内投标的违法行为记录，并在处罚有效期内的情形。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式六：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                               性    别：

年    龄：                               职    务：

身份证号码：

系               （供应商名称）的法定代表人，为                （项目编号、项目名称、标项号）项目，签署上述项目的响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

格式七：

法定代表人授权委托书

致       （采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人          （姓名、职务） 授权           （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的                    （项目编号、项目名称、标项号）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近三个月内供应商所缴纳社保证明，加盖公章。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商单位全称（盖章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

格式八：

商务条款偏离表

项目名称：                                    项目编号：          标项号：

| 序号 | 项目名称 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 | 详见第一章 竞争性磋商公告第1条。 |  |  |
| 2 | 投标报价及费用 | 详见第三章 竞争性磋商采购资料表附表一第15.1、15.2条。 |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 详见第三章 竞争性磋商采购资料表附表一第12条。 |  |  |
| 4 | 签订合同时间 | 详见第三章 竞争性磋商采购资料表附表一第28.1条。 |  |  |
| 5 | 履约保证金 | 详见第三章 竞争性磋商采购资料表附表一第29.1、29.2条。 |  |  |
| 6 | 其他招标需求 | 详见第五章 项目需求第2条。 |  |  |
| 7 | 结算及支付方式 | 详见第五章 项目需求第3条。 |  |  |
| 8 | 售后服务 | 详见第五章 项目需求第4条。 |  |  |
| 9 | 成交服务费 | 详见第三章 竞争性磋商采购资料表附表一第4.2条。 |  |  |
| 10 | 合同条款 | 详见第四章 合同条款及格式。 |  |  |
| 11 | … |  |  |  |

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九：

项目业绩表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目甲方联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：本表后附竞争性磋商采购文件第六章 评审标准所需材料，均加盖公章。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十：

管理机构人员组成表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 姓名 | 所从事岗位 | 职称或执业资格及证书编号 | 何时介入本项目工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我方成为成交人，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |

注：1、上表至少包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员等关键岗位人员。2、后附表中所列人员的岗位证书、安全员的安全生产考核合格证（C证）、劳动合同的复印件，开标前三个月供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），以上内容均加盖公章。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

格式十一：

劳动力计划表

项目名称：                                    项目编号：          标项号：

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十二：

拟投入本项目的主要施工机械设备表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十三：

拟配备本项目的试验和检测仪器表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件一-1

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （采购人名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （浙江药科职业大学2023-2025年度小额维修工程） ，属于 （建筑业）；承接企业为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员   （本项内容为必填项）   人，营业收入为（本项内容为必填项）     万元，资产总额为  （本项内容为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

- 行业及规模：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- 如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。有多个标项的，须按每个标项分别填写。

风险提示：

- 对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

- 供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

- 附表一-2：

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

供应商如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。