竞争性磋商采购文件

| 项目编号： | CBNB-20223232G磋 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 浙江药科职业大学学生安全管理应用（考勤管理系统）开发服务采购项目 |
| 采购人： | 浙江药科职业大学 |
| 采购代理机构： | 宁波中基国际招标有限公司 |

2022年8月

- 目  录

- 第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 竞争性磋商采购资料表	17

第四章 合同条款及格式	19

第五章 项目需求	22

第六章 评审标准	31

第七章 响应文件格式	34

- 竞争性磋商公告

项目概况： 浙江药科职业大学学生安全管理应用（考勤管理系统）开发服务采购项目招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年8月17日09:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：CBNB-20223232G磋

项目名称：浙江药科职业大学学生安全管理应用（考勤管理系统）开发服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：440000

最高限价（元）：440000

采购需求：

标项一：

标项名称：学生安全管理应用（考勤管理系统）开发服务

数量：1项

预算金额（元）：440000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：与学校数据治理及校园大脑建设项目同步，提供智能化管理支持，为学校五育主题数据库推送数据，通过科学评估、个性化诊断，形成综合评价报告，为学生提供个性化、差异化、多样化的教育服务，实现学生全面、均衡发展。在以数字化推动教育的高质量发展、赋能“五育并举”。以始为终，进一步优化育人成效，提升学校现代治理水平等服务采购，具体详见第五章 项目需求。

备注：

合同履约期限：标项1，合同签订之日起90内完成全部项目，并在2022年11月底前通过采购人验收。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。

- 本项目的特定资格要求：标项1，（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

- 获取招标采购文件

时间：/至2022年8月17日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

- 响应文件提交（上传）

截止时间：2022年8月17日09:00（北京时间）

地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线提交。（2）开标地址：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼会议中心）。

- 响应文件开启

开启时间：2022年8月17日09:00（北京时间）

地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线提交。（2）开标地址：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼会议中心）。

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波中基国际招标有限公司”公布，视同送达所有潜在供应商。4.1采购项目需要落实的政府采购政策：（1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；（2）扶持不发达地区和少数民族地区的政策。4.2（1）本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA 数字证书办理。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）响应文件制作：1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，响应文件制作具体流程详见政府采购云平台。3） 采购代理机构将在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。

- 凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名    称：浙江药科职业大学

地    址：奉化区四明路666号

传    真：/

项目联系人（询问）：葛勤峰

项目联系方式（询问）：0574-88839057

质疑联系人：孙老师

质疑联系方式：0574-88839403

- 采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574- 87425386

项目联系人（询问）：陈露、徐军、高书焓、林申杰、张龙锋

项目联系方式（询问）：0574-87425512，88090336

质疑联系人：夏巍

质疑联系方式：0574-87425385

- 同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处

地    址：杭州市环城西路37号

传    真：/

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

- 供应商须知

- 总则

- 采购方式及定义

- 本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

- 采购人指本项目的需求方。

- 代理机构指负责组织本次竞争性磋商的服务机构。

- “项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- “*”系指实质性要求条款。

- 合格的供应商

- 满足竞争性磋商公告中供应商资格条件的规定。

- 满足本文件实质性条款的规定。

- 除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- 适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 磋商费用

- 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 本次竞争性磋商服务费：详见采购文件第三章 竞争性磋商采购资料表附表一。

- 竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本竞争性磋商采购文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商采购文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 采购文件

- 采购文件构成

采购文件有以下部分组成：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 竞争性磋商采购资料表

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评审标准

- 响应文件格式

- 竞争性磋商文件的澄清及修改

任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间[即响应文件提交（上传），下同]五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在相关网站上发布书面更正公告形式通知所有获取采购文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 响应文件的递交及编制

- 供应商应当在采购文件要求的响应文件提交（上传）时间前，将电子版响应文件上传至政府采购云平台。在响应文件提交（上传）时间后上传为无效文件，代理机构将拒收。供应商在响应文件提交（上传）时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 响应文件的语言及度量衡单位

- 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 响应文件组成。

- 响应文件包括以下内容：

- 评分索引表（格式自拟）；

- 投标声明书（格式一），附：磋商服务费支付承诺书；

- 报价表（格式二）；

- 分项报价表（格式三）；

- 资格条件自查表（格式四）；

- 供应商的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

- 书面声明（格式五）；

- 法定代表人身份证明（格式六）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书（格式七）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内供应商所缴纳社保证明（以社保部门出具为准），均加盖公章；

- 商务条款偏离表（格式八）；

- 项目需求响应（偏离）表（根据采购文件第五章 项目需求中逐条响应）；

- 项目业绩表（格式九），后附表中所列合同的复印件，加盖公章；

- 供应商服务能力；

- 供应商专业性；

- 技术方案；

- 项目团队；

- 培训方案；

- 售后服务；

- 中小企业声明函（附件一）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件二），供应商如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函；

- 其他项目需求或评分标准所需资料。

- 供应商应该按照采购文件的要求编写响应文件。

- 供应商应编制响应文件资料目录。

- * 响应有效期：详见第三章 竞争性磋商采购资料表附表一。

- 磋商保证金（不适用）

- 响应文件份数和签署

- 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

- 响应文件的份数：

- 本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：供应商应按第三章 竞争性磋商采购资料表附表一规定的份数编制响应文件。

- 电子响应文件：供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

- 响应文件签署：响应文件须由供应商加盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

- 响应文件的包装

- 不适用。

- 响应文件的形式和效力：

- 响应文件为：“电子加密响应文件”。

- “电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件后缀为：jmbs）。

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

- “政府采购云平台”发生故障而无法登录访问的；

- “政府采购云平台”应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- “政府采购云平台”发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- * 报价要求

- 报价应采用第三章 竞争性磋商采购资料表附表一规定的形式进行报价。

- 供应商的报价应包括第三章 竞争性磋商采购资料表附表一规定的所有费用。

- 最高限价：详见第一章 竞争性磋商采购公告。

- 磋商与评审

- 磋商仪式

- 电子招投标磋商程序：

- 响应文件提交（上传）时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为响应文件提交（上传）时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的响应文件；

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会；

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组以在线询标的形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分；

- 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分；

- 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分；

- 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。若技术指标得分仍相同的，则由采购人代表抽签决定；

- 在政府采购云平台公布评审结果；

- 磋商会议结束。

- 磋商小组

- 磋商仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行磋商。

- 本次招标依法组建磋商小组。

- 评标原则。磋商小组必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和响应文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

- 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

- 参与过采购项目进口产品论证的；

- 通过随机抽到采购人的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外。

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

- 磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

- 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），磋商小组主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

- 磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者代理机构说明情况。

- 响应文件审查

采购人或者代理机构对供应商的资格进行审查。磋商小组再对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式（或政府采购云平台要求形式）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由供应商盖章或法定代表人（或其授权代表）签字。

- 错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，若供应商不确认的，则其报价文件无效。

- 政府采购云平台填写的报价与政府采购云平台上传的电子响应文件中的报价不一致的，以上传的电子响应文件中的报价为准。

- 响应无效和终止磋商活动条款

- 响应无效条款

- 不具备采购文件中规定的供应商资格条件的，或者资格证明文件不全的，响应文件将被视为无效；

- 报价超过预算金额/最高限价的；

- 未采用采购文件要求的报价形式报价的；

- 报价中出现重大缺项、漏项或者磋商小组认为供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 与采购文件中标注“*”的条款发生实质性负偏离的；

- 响应文件的响应有效期不足的；

- 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 授权代表未提供法定代表人授权委托书的；

- 响应文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

- 其他法律、法规及本采购文件规定的属响应无效的情形。

- 终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施主体）或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 确定成交、询问及质疑

- 确定成交供应商

- 采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在发布公告的网站上发布公告成交结果。

- 询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规处理。

- 授予合同

- 签订合同

- 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的服务要求等事项签订采购合同。

- 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的服务要求等实质性内容的协议。

- 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 采购文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 签订合同后，成交供应商未经采购人同意，不得将其他相关服务进行转包形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 履约保证金

- 详见采购文件第三章 竞争性磋商采购资料表附表一。

- 特别说明

# 本项目  是  专门面向中小企业采购。

- 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  软件和信息技术服务业  。

- 本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

- 3.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 质疑和投诉

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

- 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

- 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 竞争性磋商采购资料表

附表一

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第二章有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.2 | 采购人名称：浙江药科职业大学 |
| 1.3 | 代理机构名称：宁波中基国际招标有限公司 |
| 1.4 | 项目名称：浙江药科职业大学学生安全管理应用（考勤管理系统）开发服务采购项目 |
| 报价 |  |
| *17.1 | 投标报价及费用：详见第五章 项目需求中商务要求条款。 |
| 响应文件的编制和递交 |  |
| *2 | 申请人的资格要求：详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| 11 | 磋商响应文件的组成：详见采购文件第二章 供应商须知第11条。 |
| *12 | 响应有效期：自提交首次响应文件截止[即响应文件提交（上传）之日起60天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 13 | 磋商保证金金额：不适用。 |
| 14.2 | 响应文件份数：上传到政府采购云平台的电子响应文件1份。 |
| 18.1 | 响应文件提交（上传）及开启时间：详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| / | 其他应注意的事项： - 1、各供应商应当在响应文件提交（上传）前提交响应文件。 - 2、在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由供应商授权代表签字的书面澄清或承诺，该澄清或承诺应当视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 - 3、关于备选方案的约定：不允许有备选方案。 |
| 商务条款 |  |
| 28.1 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 29 | 履约保证金：详见第五章 项目需求 二、商务条款。 |
| 30 | 实施的时间（即合同履约期限）、地点：详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| 磋商服务费 |  |
| 4.2 | 成交服务费的收取标准： （1）本项目磋商服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号文件）和国家发改委发改办价格[2003]857号通知规定的标准下浮30%，按照成交通知书确定的成交总金额向成交人收取招标服务费，（不足3000元的，以3000元计）。 （2）成交服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （3）成交服务费汇入以下帐户： 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行科技支行 银行账号：3101 0122 0000 05488 |

注：本表内标注“*”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款的任何负偏离或未响应将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为响应文件无效。

- 合同条款及格式

注：本合同文本格式、条款仅作为甲乙双方签订中标合同的参考，具体格式及条款由甲乙双方根据招标文件、乙方响应文件及其他与本次招标相关内容协商拟定。

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                竞争性磋商的结果，签署本合同。

- 采购内容

二、合同金额

2.1 本合同暂定金额为（大写）：                        （￥          ）人民币。

2.2合同单价金额为（大写）：                        （￥          ）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织供货，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过货物验收，移交验收资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

5.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，不得分包；

5.2 如有转让和分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、实施计划进度和完成项目期限

6.1 实施计划进度：

6.2 完成项目期限：

七、款项支付

付款方式：

- 八、履约保证金：

- 履约保证金金额：    元。

履约保证金形式：

九、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

10.1 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

10.2 乙方提供的服务成果如须更改，乙方应负责免费提供更改服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

10.3 如在成果使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

10.4 乙方应对其提交的成果出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5乙方应积极且无条件配合甲方完成后续的相关工作。

十一、验收

甲方对乙方提交的成果依据采购文件上的技术规格要求进行验收。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 其他未尽事宜，双方协商解决。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

15.3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文、补充协议、磋商承诺、最终报价、响应文件、采购文件及补充执行。

15.4 本合同正本一式  份，甲乙双方各执一份；副本   份。合同正副本具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方：                                            乙方：

地址：                                            地址：

法定代表人：                                      法定代表人：

签订地点：                                        签订地点：

签订日期：      年  月  日                        签订日期：      年  月  日

- 项目需求

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见第五章 项目需求第一条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见第一章 竞争性磋商采购公告。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 由采购人认可的有关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见第五章 项目需求 第二条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 标的的数量、实施的时间（即服务期限）：详见第一章 竞争性磋商采购公告。 - 实施的地点：采购人指定地点。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见第五章 项目需求 第三条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照中标人提供的响应文件及中标人和采购人签订的政府采购合同、相关国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范等作为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见第五章 项目需求 第四条。 |
| - 八 | 核心产品 | /。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 要求供应商对现场进行详细踏勘、测量、考察后确定适用于本项目的投标方案及供货方案；现场踏勘不统一组织，由供应商自行前往。 |

- 采购标的需实现的功能或者目标

- 本项目旨通过完善学校学生安全管理应用，如课堂考勤、请销假等，充分利用人工智能、大数据等技术，采集学生相关数据，包括但不仅限于课程、课堂考勤、请销假、归寝、实习、学业成绩等，对学生课堂考勤、请销假、归寝、实习、学业等进行归集展示。

- 与学校数据治理及校园大脑建设项目同步，提供智能化管理支持，为学校五育主题数据库推送数据，通过科学评估、个性化诊断，形成综合评价报告，为学生提供个性化、差异化、多样化的教育服务，实现学生全面、均衡发展。在以数字化推动教育的高质量发展、赋能“五育并举”。以始为终，进一步优化育人成效，提升学校现代治理水平。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

### 技术要求

- 对接集成要求

▲1.1本项目须与学校数字校园平台对接，完成统一身份认证和单点登录。PC端应用需接入学校网上办事大厅（一网通办平台），移动应用需接入学校数字校园移动平台（如H5方式）。对接费用由供应商承担，并在响应文件中提供承诺函。

▲1.2与学校数字校园中心数据库、消息中心对接，获取用户和组织机构数据，推送应用消息。提供视图或中间库方式，推送业务数据到学校中心数据库。对接费用由供应商承担，并在响应文件中提供承诺函。

▲1.3项目验收前需提供并发能力及测试报告：系统须支持2000及以上用户的并发使用。

1.4通过数据总线和服务总线以授权的方式对外提供各类规范的数据型接口和服务型接口。

1.5在质保期内，如果供应商的产品有升级版本，及时通知学校且免费升级（软件架构不变的情况下）。

1.6交付前需通过软件漏洞扫描检测，并根据报告完成代码整改工作。配合学校完成信息安全等级保护测评工作。

- 其他技术要求

遵循《国标（GB/T 36342-2018）智慧校园总体框架》，在此项目基础上能紧密结合五育实际业务特征和新兴技术优势，致力于建设高校五育并举管理服务新生态。

2.1支持服务自由配置功能，包括服务类别（德育、智育、体育、美育、劳育），服务对象角色、服务参数等信息。

2.2支持预置功能，可以由管理员在后台预置收藏的服务、推荐的服务等。

2.3支持与学校新闻中心对接，实时获取新闻信息。

2.4支持流程引擎对接。

2.5支持PC、移动端两端互动，使用户数据、权限设置、通讯数据、文件、服务等在手机端和PC端完全同步，满足师生在各种需要切换终端的场景下的使用需求，真正实现互通互享。

2.6以数据平台和认证平台以及服务接口管理为依托，支持多类型服务聚合，以满足业务协同类、信息服务类、数据呈现类、应用集成类服务建设需要。

2.7提供移动端服务接入标准和丰富的JSAPI接口，以满足H5页面对拍照、定位等原生能力的调用需要。

▲2.8支持与第三方客户端的兼容，如：今日校园APP、微信、钉钉等。对接费用由供应商承担，并在响应文件中提供承诺函。

2.9支持对系统用户、角色权限、组织机构管理、密码修改的管理。

| 序号 | 功能模块 | 主要技术参数及配置要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生安全管理应用（1套） |  |  |
|  | ▲1、课表查看 | 完成与学校数据中心教务数据对接，任课教师、学生手机端登录系统后，在主页即可查看本学期课表，默认展示当前周课程信息，并可查看每日课表详细情况。 |  |
|  | 2、课堂点名：提供课堂点名签到功能，教师可通过手动点名、签到码点名完成课堂签到 | （1）手动点名：选择课程，点击手动点名进入学生列表，逐条确认学生考勤状态，完成点名操作后并提交。 |  |
|  |  | ▲（2）签到码点名：选择课程，点击签到码签到，系统随机生成四位数字签到码，发起签到。支持签到范围及签到时间自定义功能。学生在有效时间、范围内输入对应四位数字签到码，即可完成课堂签到。 |  |
|  |  | （3）动态二维码点名：选择课程，发起二维码点名，系统生成动态二维码供学生扫码点名。学生通过上课啦点击扫码，扫码验证通过后即任务点名成功。 |  |
|  |  | （4）支持老师在签到结束后手动更改学生出勤状态。 |  |
|  |  | （5）生成课堂考勤记录，并将考勤记录推送到学校数据中心中间库，为学校五育主题库提供数据。 |  |
|  | 3、校内请销假 根据学校提供的请销假流程，实现学生校内请销假的线上申请审批与处理。 | （1）请假申请：支持学生通过移动端提交请假申请，请假申请信息包括请假类型、开始及结束时间、时长、请假原因等。 |  |
|  |  | （2）请假审批：支持按学校校内请假流程，由相关管理人员对学生请假申请进行审批，完成请假处理。 |  |
|  |  | ▲（3）销假：针对需离校的请假，学生在返校时通过校门口人脸识别闸机（获取学校校园卡系统相关数据，如人脸、校园卡、门禁、道匣）进入校园，学勤系统可根据学生入校记录自动完成销假操作。 |  |
|  |  | ▲（4）生成请销假记录，并将请销假记录推送到学校数据中心中间库，为学校五育主题库提供数据。 |  |
|  |  | ▲（5）学生外出请假数据与校门出入匣机关联。 |  |
|  | ▲4、实习考勤 | 与校友邦完成数据对接，获取实习学生在外的实习考勤结果数据，与系统内的实习请销假数据做关联比对后，生成实习考勤记录，并将考勤记录推送到学校数据中心中间库，为学校五育主题库提供数据。 |  |
|  | 5、实习请销假 根据学校提供的请销假流程，实现学生实习请销假的线上申请审批与处理。 | （1）实习请假申请：支持学生通过移动端提交请假申请，请假申请信息包括请假类型、开始及结束时间、时长，请假原因信息。 |  |
|  |  | （2）实习请假审批：支持按学校的实习请假流程进行定制，由相关管理人员对学生实习请假申请进行审批，完成请假处理。 |  |
|  |  | （3）实习销假：根据学校实际业务情况，针对实习请假情况，学生在请假结束后可进行销假申请与提交。 |  |
|  |  | ▲（4）生成实习请销假记录，并将请销假记录推送到学校数据中心中间库，为学校五育主题库提供数据。 |  |
|  | ▲6、数据看板 | （1）课堂考勤数据总览 图表形式展示学校今日开课数、今日使用课堂考勤次数、今日课堂考勤使用率、各年级到课率统计、各学院到课率统计等。 |  |
|  |  | （2）课堂考勤统计 支持按多种角色、维度，通过移动端对学生考勤数据进行统计查询展示，具体要求如下： 1）学生端 ①课程考勤统计：支持学生查看自己某门课程考核统计情况。 ②课程考勤明细：支持学生查看自己某门课程本学期考勤明细。 ③考勤数据分析：支持学生查看自己在筛选时间范围内的旷课学时、旷课次数比，旷课、迟到、早退、请假、正常出勤次数统计。 ④考勤明细：支持学生查看自己在筛选时间范围内的所有课程出勤状态明细。 2）教师端 ①课堂考勤记录：支持教师在课堂考勤结束后，查看本节课考勤记录详情。 ②课程考勤：支持教师查看某门课程本学期学生考勤累计结果数据。 3）辅导员/班主任端 ①数据分析：支持辅导员/班主任查看筛选时间范围内，辅导员所带班级各班级到课率，和所带学生的考勤状态次数统计、旷课次数比。 ②学生考勤：支持辅导员/班主任查看筛选时间范围内，所带学生考勤详情，并可按学号/班级进行检索查看。 |  |
|  |  | （3）学风管理 以学生为纬度，对学生总体课堂考勤数据进行统计分析与展示。具体要求如下： 1）学校学生维度 ①全校学生考勤统计：支持列表展示全校学生基本信息、旷课次数、迟到次数、早退次数、请假次数、正常次数等。 ②全校学生考勤明细：支持列表展示全校学生考勤明细，包括学生基本信息、教室、时间、考勤状态、考勤模式、考勤时间等。 - 学院学生维度 ①各学院考勤统计：支持图表展示各学院到课率、学生考勤占比、各学院考勤详情等。 ②学院学生考勤统计：支持列表展示全院学生基本信息、旷课次数、迟到次数、早退次数、请假次数、正常次数、等。 ③学院学生考勤明细：支持列表展示全院学生考勤明细，包括学生基本信息、教室、时间、考勤状态、考勤模式、考勤时间等。 3）辅导员/班主任所带学生维度 ①所带学生考勤统计：支持列表展示所带学生基本信息、旷课次数、迟到次数、早退次数、请假次数、正常次数等。 ②所带学生考勤明细：支持列表展示所带学生考勤明细，包括学生基本信息、教室、时间、考勤状态、考勤模式、考勤时间等。 4）教师所教授学生维度 支持教师查看自己所带课程学生考勤明细，列表展示选课号、课程名称，支持考勤明细导出功能。 |  |
|  |  | （4）学勤管理 以课程为纬度，学校内各层级的学勤数据进行统计分析与展示。具体要求如下： 1）全校维度 ①全校教学课程考勤统计：支持列表展示全校学生选课号、课程名称、任课教师、任课教师所在学院、考勤统计情况等。 ②全校教师授课考勤统计：支持列表展示全校学生选课号、课程名称、任课教师、任课教师所在学院、考勤统计情况等。 2）学院维度 ③学院教学课程考勤统计：支持列表展示全校学生选课号、课程名称、任课教师、任课教师所在学院、考勤统计情况等。 ④学院教师授课考勤统计：列表展示全校学生选课号、课程名称、任课教师、任课教师所在学院考勤统计情况等。 |  |
|  |  | （5）请销假统计 - 全校维度 以全校、各学院为维度，展示全校所有学生请销假统计数据，可查看请销假异常数据，可逐级下钻，查看学生请销假明细。 - 学院维度 展示学院内所有学生的请销假数据统计，可查看请销假异常数据，可下钻到学生，查看每个学生请销假明细。 - 所带学生维度 展示辅导员所带学生的请销假情况，可查看异常数据，可查看学生请销假明细。 |  |
|  |  | （6）使用率统计 对各学院及学院教师学勤系统使用率进行统计。支持按照各学院使用率和学院教师使用率统计。 |  |
|  |  | （7）归寝数据统计 完成与学校数据中心学生晚上归寝数据对接，展示学生归寝状态。 |  |
|  |  | （8）异常数据展示 根据学校异常处置流程，展示学生（考勤、请销假、归寝、实习）异常数据。 |  |
|  | ▲7、消息中心 | 系统消息提醒功能，默认提供系统内的消息提醒，可接入学校消息中心，通过今日校园APP、钉钉、微信等其他消息推送。 |  |
| 2 | 数据对接（1套） |  |  |
|  | ▲1、开放接口，且完成与学校数据中心的数据推送，协助校方建设五育主题数据库。 |  |  |
|  | ▲2、完成与学校数据中心的教务数据、校友邦实习数据、校园卡（门禁、道匣）数据的对接。（第三方数据接口费用不再另行收取）。 |  |  |

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务要求

- 服务保障要求

供应商应确保其技术建议以及所提供产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因供应商提供的产品不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。

- 运行服务要求

- 缺陷管理：针对本次招标的各类应用支撑平台中存在的bug、缺陷，不论在质保期内、外，响应供应商均应持续提供修正与消缺服务。

- 应急故障处理：系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，响应供应商需提供响应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。

- 系统升级：提供应用平台的软件补丁版本的升级服务。

- 需求变更：对于采购人自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求变更、性能要求提升导致的部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。

- 文档服务：整个服务过程均需有完善的文档记录，便于跟踪、分析问题；对各项服务提供详细的书面报告，包括故障处理报告、健康巡检报告、系统性能检测调优报告、维护总表报告、服务年度报告等。

- 服务请求：供应商需对用户支持或维护请求处理的流程进行详细描述。提供详细服务请求方式包括但不仅限于服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件。

- 培训服务要求

- 培训方式需包括课堂集中讲解、上机操作和参与实际工作的过程培训。供应商派出的培训教员应具有丰富的教务系统的培训经验和应用经验，并在培训过程中为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。

- 供应商提供系统、完整的培训服务方案，包括了培训方案的设计、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果等，保证培训课程符合采购人实际的需要。

- 系统演示：

- 供应商提供系统demo或以往承建的与本项目类似的实际软件环境进行演示：

- （1）签到码点名签到

- ①老师选择课程，支持选择签到码点名，系统随机生成四位签到码。

- ②老师可对签到时间进行设置，有效时间内方可签到。

- ③老师发布签到码后，学生根据对应课程，输入四位数字签到码。

- ④同时支持老师手动点名模式。

- ⑤签到完成后显示考勤统计结果。

- （2）校内请销假管理

- ①学生可进行请假申请，请假申请信息包括请假类型、开始及结束时间、时长、是否需要离校、请假原因、证明文件上传。

- ②辅导员可对学生请假申请审核或批量审核。

- ③对离校的请假，学生在回校后可提交销假申请完成销假签到，支持定位打卡与拍照上传功能。

- ④管理端后台以列表展示所有学生请假记录，展示学生姓名、学号、所属班级、请假原因、请假时间、状态等，支持数据导出。

- （3）数据看板

- ①考勤数据总览：统计展示学校今日开课数、今日考勤应用使用次数及使用率、各年级到课率统计、各学院到课率统计、近14日到课率统计等。

- ②各学院考勤统计：统计展示各学院到课率、学生考勤占比（正常、迟到、请假、早退、旷课），并可对各学院到课率统计结果进行查看并导出，包括学院名称、专业数、学生人数、开课数、应考勤学生人次、请假学生人次、到课率等。

- ③考勤应用使用率统计：统计展示授课教师人数、使用教师人数、未使用教师人数、教师使用率、学院使用率排名、每天各学院使用率、未使用教师名单等，支持按时间范围进行筛选查询。

注：

- 演示环境：演示现场仅提供电源及投影设备，其它供应商为达到演示效果所需设备及附属由供应商自行携带。

- 演示时间：每位供应商有10分钟演示时间，到时停止演示，不接受延时和口头解释。

- * 采购标的的其他技术、服务等要求（即商务要求条款）

| 序号 | 商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：本项目合同金额的1%。 履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 履约保证金退还时间：项目全部验收合格后无息退还。 |
| 2 | 付款方式 | 1、合同签订后，采购人支付预算金额的20%作为预付款； 2、服务到期并验收合格后，采购人支付合同总额的80%。 注：1、每次付款前，中标人必须开具等额的正规税务发票给采购人。2、如遇寒暑假或学校财务关帐，该合同货款自学校开学或财务开帐之日起 15个工作日内完成支付。 |
| 3 | 合同履约期限（即服务期限） | 1、服务地点：浙江药科职业大学（具体由采购人指定）。 2、合同履约期限（即服务期限）：详见采购文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 4 | 验收 | 采购人根据采购文件和供应商提供的响应文件、中标人和采购人签订的政府采购合同要求，对性能指标进行验收。 |
| 5 | 售后服务 | （1）提供7×24小时售后服务。 （2）质保期内成交人对所有因产品质量问题导致的故障提供免费维修、免费更换零配件。产品质量问题所造成的硬件故障无法修复的，成交人必须免费更换设备。 （3）成交人负责对采购人所有使用人员和系统管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。 （4）成交人全面负责培训资料、场地等费用。 |
| 6 | 报价 | - 本项目报价应以人民币报价。 - 投标报价为交钥匙价，包括但不限于软件设计、系统开发、设备（含软硬件）及附件（辅材）、备配备件、第三方接口费、安装、集成、测试、实施部署、培训和学校现有信息系统的软件调整改造、运行维护、项目验收、售后服务、税费等达到采购人环境的所有要求所需的一切费用。 - 本项目预算金额/最高限价：详见采购文件第一章 竞争性磋商采购公告。 - 投标报价超过预算金额/最高限价的作无效标处理。 - 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |

- 评审标准

本次磋商本着公平、公正、公开的原则，采用评审打分形式，综合最高分者，确定为成交供应商。

| 价格 得分 （20分） | 评标基准价指的是满足竞争性磋商采购文件要求且最低的参与评审的最终报价，参与评审的价格=最终报价，评标基准价的得满分20分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各供应商参与评审的最终报价）×20％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术得分（80分） | 1、技术响应（17分）：由磋商小组根据供应商对招标文件“第五章 招标需求”中的招标要求的响应情况进行评议，任何一项[即（序号）为一项]招标要求的未响应或不满足的，其投标响应视为负偏离，对未标注“▲”的招标技术要求负偏离或未响应的，每条扣1分；对标注“▲”的招标技术要求负偏离或未响应的，每条扣2分；完全响应的，满分17分。注：若供应商的本项分数扣完，将作无效标处理。 |  | 客观分 |
|  | 2、业绩（2分）：自2019年1月1日至今，供应商具有课堂考勤或请销假或数据看板系统建设业绩合同的，每提供一个合同得1分，满分2分。 注：时间以合同签订时间为准，响应文件中提供业绩合同复印件，加盖公章。 |  | 客观分 |
|  | - 3、供应商服务能力（8分）： （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分； （2）供应商具有有效的信息安全管理体系认证证书的得2分； （3）供应商具有有效的CMMI软件成熟度证书（三级或三级以上）的得2分，CMMI软件成熟度证书（二级或二级以下）的得0.5分； （4）供应商具有有效的ITSS信息技术服务运营维护证书（三级或三级以上）的得2分，ITSS信息技术服务运营维护证书（二级或二级以下）的得0.5分。 注：响应文件中提供上述证书复印件并加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的，不得分。 |  | 客观分 |
|  | 4、供应商专业性（5分）：供应商具有内容涵盖包括考勤或思政管理相关的的著作权登记证书，每具有1个得1分，满分5分。 注：投标文件中提供以上证书复印件并加盖公章。未提供或提供无效的均不得分。 |  | 客观分 |
|  | 5、技术方案（5分）：由磋商小组对供应商提供系统建设技术方案进行评议，要求需求理解及综合分析到位，能全面覆盖项目总体需求，目标清晰、设计明确、描述全面，能够充分满足招标文件要求，内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分5分。 |  | 主观分 |
|  | 6、项目团队（5分）： | （1）项目组人员具有中级及以上软件设计师证书的得3分。 | 客观分 |
|  |  | （2）由磋商小组对供应商提供的项目团队人员配置方案进行评议，要求项目团队配置的科学性、合理性及分工明确，内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分2分。 | 主观分 |
|  | 7、培训方案（2分）：由磋商小组对供应商提供详细完整的项目培训方案（明确培训计划、培训流程、培训课程、授课人员、培训对象与人数、培训保障等）进行评议，要求方案详细完整度，合理性及可行性，内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分2分。 |  | 主观分 |
|  | 8、售后服务（2分）：由磋商小组对供应商提供售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、售后服务承诺的供货时间、接到故障通知后到达时间、处理故障时间、质保期内外的后续技术支持和维护能力等进行评议，要求承诺可行性强、时间安排合理、方案具有针对性，内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分2分。 |  | 主观分 |
|  | 9、现场系统演示（33分）：供应商提供系统demo或以往承建的与本项目类似的实际软件环境进行演示，使用PPT、原型、图片等进行演示的不得分： （1）签到码点名签到（每项2分，共10分） ①老师选择课程，支持选择签到码点名，系统随机生成四位签到码。 ②老师可对签到时间进行设置，有效时间内方可签到。 ③老师发布签到码后，学生根据对应课程，输入四位数字签到码。 ④同时支持老师手动点名模式。 ⑤签到完成后显示考勤统计结果。 （2）校内请销假管理（每项2分，共8分） ①学生可进行请假申请，请假申请信息包括请假类型、开始及结束时间、时长、是否需要离校、请假原因、证明文件上传。 ②辅导员可对学生请假申请审核或批量审核。 ③对离校的请假，学生在回校后可提交销假申请完成销假签到，支持定位打卡与拍照上传功能。 ④管理端后台以列表展示所有学生请假记录，展示学生姓名、学号、所属班级、请假原因、请假时间、状态等，支持数据导出。 （3）数据看板（每项5分，共15分） ①考勤数据总览：统计展示学校今日开课数、今日考勤应用使用次数及使用率、各年级到课率统计、各学院到课率统计、近14日到课率统计等。 ②各学院考勤统计：统计展示各学院到课率、学生考勤占比（正常、迟到、请假、早退、旷课），并可对各学院到课率统计结果进行查看并导出，包括学院名称、专业数、学生人数、开课数、应考勤学生人次、请假学生人次、到课率等。 ③考勤应用使用率统计：统计展示授课教师人数、使用教师人数、未使用教师人数、教师使用率、学院使用率排名、每天各学院使用率、未使用教师名单等，支持按时间范围进行筛选查询。 有一个功能点未演示或不满足要求，该功能点不得分。 |  | 客观分 |
|  | 10、政策得分（1分）：供应商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。 注：响应文件中相关证明文件复印件，加盖公章。 |  | 客观分 |

- 响应文件格式

格式一：

投标声明书

致（代理机构）：

（供应商全称）授权（授权代表姓名、职务）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

1、供应商已详细审查全部“竞争性磋商采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、供应商在响应文件提交之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起______日。

4、如确定我方为成交供应商，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“竞争性磋商采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附：磋商服务费支付承诺书

磋商服务费支付承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

我公司已认真阅读了                                 项目采购文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按采购文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付磋商服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目磋商服务费200%的违约金，且在成交通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

宁波中基国际招标有限公司磋商服务费收取账号信息：

收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司

开户银行：宁波银行科技支行

帐    号：3101 0122 0000 05488

格式二：

报价表

项目名称：                                       项目编号：

| 采购内容 | 投标报价 | 实施的时间、地点 |
| --- | --- | --- |
| 学生安全管理应用（考勤管理系统）开发服务 | 小写：￥ 元 大写：人民币 元 |  |
| 投标声明 |  |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式三：

投标分项报价表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地、品牌 | 规格、型号 | 投标单价 （人民币：元） | 合价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生安全管理应用 | 1套 |  |  |  |  |
| 2 | 数据对接 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

注：本表“投标报价”应和格式二“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式四：

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.供应商的企业法人营业执照副本复印件（如为联合体投标的，双方均提供，加盖公章）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 6.法律、行政法规规定的其他条件（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 二、供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式五：

书面声明

我方 （供应商名称） 郑重声明：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式六：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                               性    别：

年    龄：                               职    务：

身份证号码：

系               （供应商名称）的法定代表人，为                （招标编号、项目名称）项目，签署上述项目的响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式七：

法定代表人授权委托书

致       （采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人             （姓名、职务） 授权                 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的                   （招标编号、项目名称）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内供应商所缴纳社保证明，加盖公章。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商单位全称（盖章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

格式八：

商务条款偏离表

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 详见第五章 项目需求 四、商务条款。 |  |  |
| 2 | 付款方式 | 详见第五章 项目需求 四、商务条款。 |  |  |
| 3 | 合同履约期限（即服务期限） | 详见第五章 项目需求 四、商务条款。 |  |  |
| 4 | 验收 | 详见第五章 项目需求 四、商务条款。 |  |  |
| 5 | 售后服务 | 详见第五章 项目需求 四、商务条款。 |  |  |
| 6 | 合同条款及格式 | 详见第四章 合同条款及格式。 |  |  |
|  | … |  |  |  |

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九：

项目业绩表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目类型 | 甲方单位名称/联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：本表后附上表中所列业绩合同复印件并加盖公章。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （采购人名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （软件和信息技术服务业） ；承接企业为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

- 2、行业及规模： 软件和信息技术服务业 。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- 3、如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。

- 附表二：

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

供应商如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。