公开招标采购文件

招标编号：KXZJ-2021347

项目名称：生态走廊（市民广场）安保及保洁综合管理服务项目

招标单位：宁波市鄞州区东部新城城市管理中心

代理单位：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

二〇二一年十一月

目  录

第一章  采购公告	2

第二章  投标资料表	7

第三章  投标人须知	9

第四章  招标需求	21

第五章  评标办法及评分标准	46

第六章  政府采购合同文本	50

第七章  投标文件格式及附件	54

# 第一章  采购公告

公告日期：2021年11月05日

项目概况

生态走廊（市民广场）安保及保洁综合管理服务项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2021年11月26日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KXZJ-2021347

项目名称：生态走廊（市民广场）安保及保洁综合管理服务项目

预算金额（元/年）：12340000.00；

最高限价（元/年）：12334688.00；

采购需求：

| 标段 | 标段范围（详见附图） | 服务内容 | 各标段预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 保洁作业面积为185468㎡，具体范围为东至林泉路（不含），西至福庆北路，南至中山东路（不含），北至民安东路（不含）；宁东东侧路桥下空间（包括交界处及桥下空间）。 安保作业面积为215468㎡，具体范围为东至林泉路（不含），西至福庆北路（不含），南至中山东路（不含），北至民安东路（不含）及市民广场区域（即河清路以东（不含），宁东路（市政府不含）以南，福庆路（不含）以西，后塘河以北区域内以及周边区域；）。 宁东东侧路桥下空间（包括交界处及桥下空间） | 各标段范围内的安保与保洁等综合服务管理。具体内容详见第四章 招标需求。 | 4284817元/年（含暂定金额384233元/年）； |
| 二 | 保洁及安保作业面积：150323㎡，具体范围为东至林泉路（不含），西至福庆北路（不含），南至民安东路（不含），北至通途路（不含）。 |  | 3158341元/年（含暂定金额288675元/年）； |
| 三 | 保洁及安保作业面积为232815㎡，具体范围为东至邱隘大道（不含）及沿河绿地、西至福庆北路（不含），南至铁路，北至中山东路（不含）。中山东路桥下空间（包括交界处及桥下空间）。 |  | 4891530元/年（含暂定金额447092元/年）。 |

合同履行期限：合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上年度合同履约、考核情况及财政资金审批等情况决定是否续签。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.特定及其他资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商须需提供相关证明资料）。

4.资格审查采用资格后审。

三、获取招标文件

时间：2021年11月05日 至 2021年11月12日23时59分59秒（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；

方式：政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月26日9时30分（北京时间）前；

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2021年11月26日9时30分（北京时间）；

开标地点（网址）：宁波市鄞州区行政服务中心五楼（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，详见电子显示屏），本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

3.各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

4.本次政府采购活动有关信息在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易网鄞州区分网（http://yinzhou.bidding.gov.cn/）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

5.疫情期间特别提醒事项：供应商提交投标文件方式：

（1）采用邮寄方式提交投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在2021年11月25日16时00分（北京时间）前将投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。投标文件递交时间以招标代理实际收的时间为准。迟到的投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号

收件人：朱佳慧     联系方式：0574-83033198、13505745632

（2）采用现场递交方式递交投标文件的，在投标当天投标人员需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后（以开标当日测量体温为准）方可递交至开标室，详见电子显示屏。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市鄞州区东部新城城市管理中心

地    址：宁波市鄞州区福明街道东部新城兴宁东路700号

传    真：/

项目联系人（询问）：张纪毓

项目联系方式（询问）：0574-89115863

质疑联系人：马亮

质疑联系方式：0574-87726353

2.采购代理机构信息

名    称：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

地    址：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号218室

传    真：/

项目联系人（询问）：朱佳慧、周健

项目联系方式（询问）：0574-83033198   邮箱：kxzb01@126.com

质疑联系人：陈斌武

质疑联系方式：0574-83033198

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市鄞州区政府采购办

地    址：宁波市鄞州区前河南路16号

传    真：/

联  系  人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

# 第二章  投标资料表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：生态走廊（市民广场）安保及保洁综合管理服务项目 |
| 2 | 采购资金来源：预算资金，已落实。 |
| ★3 | 投标报价及费用： - （1）报价方式：报全费用综合单价及年度合同总价。 （2）报价内容：包含了完成本项目服务所需的所有费用，包括但不限于以下内容：项目经理、安保人员、保洁人员、安全生产管理人员费用（含工资、奖金、加班费、劳保福利、养老、医疗、工伤、失业保险及教育培训、政策性调整费用、处理伤亡事故等）；设备投资（含监控点位加装）或租赁费用；人员使用各类作业机械和工具过程中的各类耗材费；重大活动或节假日应急保障费用；招标代理服务费及利润、管理费、税金等完成本项目服务所产生的一切费用。 注：人员费用及福利等应符合《关于公布宁波市2021年度社会保险费征缴和待遇计发依据的通知》、《关于调整宁波市最低工资标准的通知》（甬人社发〔2021〕25号）等政策文件的要求（服务期限内，如有最新，应按照最新标准执行）。 - 采购预算：人民币12340000.00元/年（含暂定金额1120000元）； - 最高限价：12334688.00元（各标段保洁单价最高限价7.09元/年/㎡；安保单价最高限价12元/年/㎡），其中： - 标段一：4284817元/年（含暂定金额384233元/年）； - 标段二：3158341元/年（含暂定金额288675元/年）； - 标段三：4891530元/年（含暂定金额447092元/年）。 - 其中暂定金为设施零星维修工程的经费，按实结算。维修费用≥人民币1万元、≤5万元时，需上报东管中心支委会，经同意后方可实施。维修费用＞人民币5万元时，需上报宁波市鄞州区综合行政执法局，经同意后方可实施。 （4）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| / | 投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 5 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件。 ★1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 |
| ★6 | 投标截止时间和地点：详见“第一章 采购公告”。 |
| 7 | 开标时间和地点：详见“第一章 采购公告”。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见“第五章 评标办法及评分标准”。 |
| 9 | 评标结果公告：评标结束后，评标结果公示于中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易网鄞州区分网（http://yinzhou.bidding.gov.cn/）。 |
| ★10 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| ★11 | 中标候选人及中标人数量：每标段由评标委员会推荐1名中标候选人，由采购人确定每标段1名中标人。 注：投标人可就一个或多个标段参与投标，但只能被推荐为其中一个标段的中标候选人，开标及评审顺序按标段顺序进行。已被推荐为中标候选人的投标人仍参与后续所投标段的评审，但不得被推荐为后续任一标段的中标候选人，由该标段排序后一位投标人推荐为该标段中标候选人，以此类推。 |
| ★12 | 采购标的所属行业：本项目采购标的所属行业为 其他未列明行业。 |
| 13 | 招标代理服务费：采购代理机构按照中标总金额，根据以下表格差额累进制服务招标标准的8折向中标供应商收取招标服务费。 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100～500万; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500～1000万; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000～5000万; 0.5％; 0.25％; 0.35％. |
| 14 | 根据浙财采购监字（2009）28号文《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》的要求，凡参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 |

# 第三章  投标人须知

## 一、总则

### （一）适用范围

本招标文件适用于生态走廊（市民广场）安保及保洁综合管理服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1．“采购单位”系指组织本次招标的“宁波市鄞州区东部新城城市管理中心”。

2．“采购代理机构”系指组织本次招标的“浙江凯翔工程咨询管理有限公司”。

3．“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的投标单位。

4．“货物/产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册、台账记录及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务；投标人应提供合格的服务，合格的服务应是在国内可合法提供的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定的。

6．“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物/产品和服务。

7．“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8．“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

疫情期间，在完成备份电子投标文件递交和人员登记后立即离开。同时递交加盖投标人公章参与微信开标的授权人姓名、职务、手机、微信号纸质说明材料。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不得转包，除非得到采购人的同意，否则中标人不得分包给他人。

### （八）特别说明

★1．投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（若为联合体投标的，必须为联合体牵头人或联合体成员所拥有）。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

★2．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3．投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

### （九）质疑和投诉

1．投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3．政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1．采购公告；

2．投标资料表；

3．投标人须知；

4．招标需求；

5．评标办法及评分标准；

6．政府采购合同文本；

7．投标文件格式；

8．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1．采购单位、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改时，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标公告规定的投标截止时间十五日前，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有已获取招标文件的潜在投标人，并要求潜在投标人进行传真或书面确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人或招标代理机构根据实际情况，延长投标截止时间的，在投标截止时间三日前告知所有已获取招标文件的潜在投标人，并要求回执确认。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3．招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

### （四）对招标文件的异议

1．已获取招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应知其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

2．没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

## 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的形式和效力

1．投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘存储的电子备份投标文件。

2．电子投标文件，按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3．以U盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）。

4．投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，按标段分别编制，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1．资格文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

a、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

b、2020年财务状况报告复印件（2020年财务状况报告尚未审计的，可提供财务报表），其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

c、2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

d、2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

e、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（见附件4格式内容）；

f、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件4格式内容）。

（2）投标人的特定条件的证明文件（如有）；

（3）投标声明书（格式见附件）；

（4）其他投标人认为需要补充说明的资料特定条件。

2．商务技术文件

（1）评分标准对应页码（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书），并提供法定代表人和授权代表的身份证正反两面复印件（格式见附件）；

（4）投标人基本情况表（格式见附件）；

（5）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（6）评分标准对应的投标人相关证书及荣誉（如有）等复印件（加盖公章；原件备查）；

（7）类似项目业绩表（格式见附件）；

（8）商务技术条款偏离表（格式见附件）；

（9）服务方案：具体方案内容与服务内容相对应，并结合评分标准相关内容（部分格式见附件）；

（10）投标人如是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的还须提供相关证明资料（不是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的可以不提供）；

（11）评分标准、采购文件及投标人认为需要提供的其它投标文件资料。

3．报价文件

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如投标人为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其它报价文件资料。

4．注意事项

★（1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

（3）投标文件在提供对投标货物/产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物/产品的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

### （三）投标文件的语言及计量

★1．投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （四）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2．投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3．所有投标报价必须以人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。不接受外币报价，除非招标文件另有要求。

4．本项目投标应以含税人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成采购内容涉及的所有费用。

### （五）投标文件的有效期

★1．自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、未正确关联定位导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、电子投标文件部分：投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-881-7190）。

3、以U盘存储的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，每标段各1份，并分别单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

- （七）投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：投标人应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、电子备份投标文件：每标段单独包封。外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标段号及“投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

3、未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

4、如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1．在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标声明书填写项目不齐全的；

（3）未按招标文件要求盖章的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期不能满足采购文件要求的；

（7）带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

2．在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标“★”的条款发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上且经评标委员会多数成员认为有恶意串通情形的。

3．在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用投标文件要求的报价形式报价或报价超过最高限价的；

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而投标人又不能证明其报价合理性的；

（3）投标报价具有选择性的；或投标文件中对同一项目（标段）有两个或多个报价，且未声明哪个为有效的，或投标报价中出现重大漏项、漏量的。

4．被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，疫情期间所有投标人在投标截止时间前安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）将电子备份投标文件送至投标地点，在完成投标文件和人员登记后立即离开。投标文件递交时需同时递交投标人的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

### （二）电子投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

注：（1）开标过程需投标人确认的事宜，通过微信或电子邮箱发送邮件等方式进行，请投标人在开标期间做好相应的准备。（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（三）特别说明

政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1、若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有投标人递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（6）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标程序

1、资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 |
|  | （二）特定资格条件：无。 |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（开标现场提供书面声明，格式由代理机构提供）。 |
|  | （四）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |
| 注：合格投标人不足3家的，采购人有权终止招标。 |  |

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标人按照采购文件规定要求盖章； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即带“★”的条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

3、实质审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题。

### （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

### （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （六）评标原则和评标办法

1．评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评标办法：本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见本采购文件第五章《评标办法及评分标准》。

## 六、采购方式变更

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，采购人有权全部或部分终止招标。

## 七、定标

1．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人确认，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或成交人，并在发布招标公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

2．在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书；中标人无正当理由不得放弃中标；若中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可选择该项目（标段）综合得分排名下一位的投标人中标或重新组织招标。

## 八、合同授予及履约验收

### （一）签订合同

1．采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2．中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况，并取消中标资格，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。

3．中标人拒绝与采购人签订合同的，重新开展该标段的政府采购活动。

### （二）履约保证金

1．中标人应按采购代理机构根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2．签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

### （三）履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收。

## 九、知识产权

1．投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该招标内容所包含的任何一部分时，免受第三方有关侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的指控。

2．倘若此类指控发生，投标人应负责与第三方交涉并承担与此有关的一切费用和法律责任。

3．采购人声明保护有关方面的知识产权，维护其有关合法权益，但这不是采购人的基本义务。

## 十、其他补充

如有，列明在《投标资料表》中。

## 十一、政府采购政策

1．政策说明

（1）中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

① 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

② 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③ 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④ 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤ 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

⑥ 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

（2）残疾人福利性单位：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（3）监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

2．价格扣除：本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6%的扣除。

# 第四章  招标需求

## 一、商务条款

| 服务期限 | 合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上年度合同履约、考核情况及财政资金审批等情况决定是否续签。 本项目原安保服务到期时间为2021年12月31日，原保洁服务到期时间为2021年11月30日。 本项目各标段中标人必须保证安保在2022年1月1日进场，保洁2021年12月1日进场。（如有出入，以采购人通知为准。） |
| --- | --- |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 履约保证金 | 金额（人民币）：年度合同价款的5%； 形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 提交时间：合同签订后10个工作日内； 退还：视履约情况无息退还，但如中标人未履行或未完全履行合 同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |
| 服务有关要求 | （1）服务地点/服务现场：业主指定或认可地点； （2）应提供的其他辅助服务/工作任务：详见“第四章 招标需求”。 |
| 服务响应 | 接到采购人通知后10分钟内响应，30分钟内到达指定地点。 |
| 考核验收 | 由采购人委托的第三方考核小组每月不定期检查，普查与随机抽查相结合办法对本项目服务单位的服务质量进行考核验收；考核根据采购人制定的办法打分，每月月底汇总统计当月考核情况，取当月考核最终得分，并编写考核通报，指出存在问题，提出整改办法。 |
| 付款条件及办法 | 按月支付。备注：每月检查、抽查的平均分为该单位当月考核得分。 （1）月平均考核得分在95（含）分以上的为合格，全额核拨当月管理服务经费； （2）月平均考核得分低于95分的，每0.1分扣当月管理服务经费的0.5%； （3）月平均考核得分低于90分（不含）的为不合格，全额扣除当月管理服务经费； （4）累计两个月得分低于90分（不含）的管理服务单位，将终止合同，取消服务资格，由此产生的一切后果由该中标人自行承担，且该中标人不得参与本项目下一轮的招投标活动； （5）考核结果引起的扣罚（包括直接扣款情形）直接在当月应当核拨的管理服务经费中扣减； |
|  | 设施零星维修工程付款办法：根据《宁波市鄞州区综合行政执法局项目管理办法》相关规定执行；由中标人按照采购人要求编制维修计划和预算，报采购人批准后以签证任务单的形式实施；零星维修任务单所引起的费用，一季度结算一次，中标人应于次季度第一个月10日前报送上季度零星维修结算送审资料和费用，按实结算，最终结算费用以审计审定金额为准。 注：维修费用≥人民币1万元、≤5万元时，需上报东管中心支委会，经同意后方可实施。维修费用＞人民币5万元时，需上报宁波市鄞州区综合行政执法局，经同意后方可实施。 |

## 二、具体要求

### （一）安保管理

1、安保管理范围：

安保实行24小时管理。包括但不限于巡逻、秩序管理、安全管理、治安管理等。巡逻事项包含环卫保洁、绿化、市政设施、路灯、文明秩序劝导等一切（及水域上的不文明非正常事项）的问题，发现问题及时通知、督促其他各有责单位整改，同时上报中心。

2、安保管理内容及要求：

（1）必须统一制服、着装整洁，不准混装，按要求佩戴帽子。

（2）中标人须配置电动平衡巡逻车、自行车、取证记录仪及其他安保管理的设施及设备，并用于管理范围内的秩序、治安、安全、巡逻等各项管理工作。（具体数量要求详见各标段设施设备清单）

（3）做好管理范围内的各类建（构）筑物和附属设施（如园路广场、景观设施、市政设施、环卫系统、标识系统、监控系统、音响系统、公共建筑）遭受人为破坏、损伤的防范工作，及时制止偷盗、破坏绿化及公共设施的行为。

（4）有效预防、劝导如垂钓、践踏草坪、摘花果、帐篷搭设、野餐烧烤、放烟花爆竹等不文明行为。

（5）负责做好养护辖区范围内的违法侵占、张贴、涂写、破坏、种植、搭建、共享单车违停处理等各类行为的日常巡查及自行处置工作。采购人将对本项目纳入对中标人日常考核范围。

（6）劝阻不文明遛狗行为，配合执法做好犬类管理工作。

（7）及时、妥善处置管理范围内的治安事件及突发事件。

（8）车辆管理：维持好公共停车位的停车秩序。

（9）按采购人的要求，每天定时播放园区背景音乐，为市民游憩提供一个良好的环境。

（10）监控室须保证24小时有人员在岗。（其中标段一有1个监控室，标段二有2个监控室，标段三无监控室。）

（11）按照招标人要求增加固定式监控点位，相关费用（含设备、安装费）包含在投标总价中。（具体加装位置及数量详见“加装固定监控点位清单”）

### （二）保洁服务

1、保洁范围：包括但不限于清扫生态走廊范围内的路面尘土、可见垃圾等，并进行清扫后的巡回保洁，包括公园道路、广场、绿地、栈道、桥梁、亲水平台、景观小品、直饮水设备等区域的动态保洁工作等。

2、保洁内容及要求

（1）保洁人员必须统一制服、着装整洁，不准混装。要做到四定（定人、定点、定范围、定责任），交接班时间要衔接好，轮流吃饭，不得窜岗，不得断岗。双休日及节假日按需调整保洁人员。

（2）保洁时长为16小时。北京时间7点前，完成生态走廊硬地全面清扫。保持清洁，无有色垃圾（瓶罐、瓜皮、果壳、纸屑等）及枯死枝、落叶；无污迹、油迹；无积泥、无积水。窨井眼无堵塞，不得将垃圾扫至河面、绿篱内，不得有卫生死角。垃圾停留时间不超过15分钟。

（3）绿地保洁：绿地内无白色垃圾，白色垃圾停留时间不超过15分钟。

（4）景观设施、市政设施、环卫系统、标识系统：及时做好卫生保持工作，做到干净整洁、无积尘，无积泥、无蜘蛛网。果壳箱需套好垃圾袋，内部垃圾无外露、无隔夜垃圾。

（5）保洁区内垃圾车定点停放，不准乱停乱放保洁车辆和保洁工具。

（6）垃圾分类、垃圾清运及处置：按照宁波市垃圾分类的相关要求，做好养护区域范围内果壳箱的垃圾分类及清运处置工作。垃圾清运处理的上路车辆必须符合现行全市统一要求的车型，实行日产日清，途中无垃圾撒落。收集的垃圾及时外运到指定收运地点。垃圾车辆每天擦洗，无污迹，车外无吊挂杂物，车辆无破损。保洁车辆需悬挂醒目警示标志。

（7）果壳箱维护：中标人负责所有配套的果壳箱维护，维护费用包含在本次投标报价之中。每60套果壳箱配备清理人员和清洗人员各一名，并配备巡检队伍。果壳箱出现油漆剥落、破损、缺失现象应于1天内予以修复或更新。果壳箱每天清洗次数不少于2次，保持箱体及周边环境干净整洁。果壳箱内的垃圾收集容器应加套专用垃圾袋。果壳箱出现油漆剥落、破损、缺失现象应于1天内予以修复或更新，服务过程中发现腐蚀严重的须立即更换。

（8）广场路面冲洗每日3次，深度清洗每周2次，还原本色。城市家具每日清洗擦拭1次确保表面干净整洁，无污迹、无痰迹、无积尘、无乱贴乱画。不适宜车辆作业的园路、立柱周边、建筑物拐角、较窄的人行通道等区域，采用电动高压冲洗车、高压水枪、小型手持式除污设备、排刷进行清洗，清洗完成后使用扫帚清扫垃圾，再使用拖把清扫杂物、吸干地面污水。

（9）席地而坐区域要求：

区域内普通道路园路服务要求：保洁方面，滞留垃圾不超过15分钟，可见垃圾密度少于6个/1000平米；果壳箱日产日清；广场路面冲洗提升至每日3次，深度清洗提升至每周2次，城市家具每日清洗擦拭1次确保表面干净整洁，无污迹、无痰迹、无积尘、无乱贴乱画。绿化市政方面，确保无死株、无缺株、无缺水、无裸地、无徒长枝杂草、无病虫害、无设施破损。时令草花更换频次每年不得少于6次。设施清洁完好，小修小补2小时内响应完成，中修1周内完成，大修专题报告另行安排修复。

（10）雨、雪、台风后及时清扫路、桥面上的积水和泥沙及树枝落叶，保证路、桥面无明显积水。

（11）遇重大节日、节庆活动、突发事件，应及时相应增加保洁人员，做到清扫保洁工作达标。

### （三）设施零星维修

1、维修范围：景观设施、市政设施、环卫系统、标识系统、监控系统、音响系统、公共建筑、直饮水设备等零星工程维修管理（零星维修工程以业主方签证的任务单为准）。

2、维修要求及内容：

（1）工程人员必须统一制服、着装整洁，不准混装。

（2）景观设施、市政设施、环卫系统、标识系统、监控系统、音响系统、公共建筑的维修、养护、运行和管理。

（3）负责编制公园内设施、设备等年度维修养护计划。

（4）认真做好设施设备档案管理，及时做好设施量增减动态更新记录。

### （四）突击性任务或应急任务

1、任务范围：采购人布置的临时性、突击性任务；台风、雨雪等恶劣天气应急管理和重大节日及活动的节日气氛营造；在规定时限内完成中心及上级部门布置的任务，配合做好各类群众性活动。

2、任务内容及要求

（1）采购人布置的临时性、突击性任务；

（2）制定防台防汛、雨雪灾害天气应急预案，服从采购人统一指挥、调度相关人力物资。

（3）灾害性天气来临前需落实值班，充分准备抗灾物资，如沙袋、水泵、铁锹、盐、警戒线、温馨告示牌等。仔细检查园内设施、设备，确保安全、功能完好，排水系统运作良好。导览牌、公告牌、广播游园须知等文字音频需调整为防台抗讯或雨雪灾害相关信息，安全告知广大游客。

（4）灾害性天气来临时落实人员定期巡查，封园、封道，关闭电源，禁止游客游玩、留宿园内。尤其注意台风天，公园水位上涨、漫淹园路、绿地时，应及时关闭所有配电箱电源，防止触电事故。

（5）灾害性天气结束后第一时间组织修复。雨、雪、台风后及时清扫园路、桥面、平台上的积水、积雪、泥沙及树枝落叶，保证园路、桥面、平台通行安全。冲洗设施及绿化枝叶上残留污垢。统计灾后损失情况，检查所有设施、设备，及时组织修复。做好灾后消毒工作。

（6）针对性配置救生设备设施及常用急救药品、急救包。

（7）完成采购人及上级部门布置的其他应急性任务，配合做好各类群众性活动。

### （五）档案管理

做好人员花名册、机械设备维修保养、巡查记录等台账资料，并以周小结、月总结、年汇报、专题汇报的形式主动上报采购人，供采购人分析研判生态走廊各类养护情况；档案管理制度健全，分类合理，装订整齐，存放得当，查阅方便。群众来电、来信、来访办结率达100%，确实不能办理的要说明理由，并有台帐记录。

### （六）其他要求及说明

1、中标人应制度健全、明确，应包括岗位责任、质量、巡查线路和手册、工作须知、管理及安全等详细制度。

★2、中标人受采购人委托，有义务负责做好各项移交工作，因工作疏漏导致移交工作出现问题的，相关责任和整改费用均有中标人承担；中标人不得以现状移交为借口不履行整改或提升工作，费用由中标人自理。各级各种渠道通报问题（“行走甬城”、“鄞领城事”、局长信箱件、领导批示件、新闻媒体、自媒体曝光等）未在限时或约定整改期限内完成整改，或者整改质量不达标，存在敷衍现象以下情况的扣减1000元/件，要求继续整改，直至整改完成。

3、对验收后的设施量负有行业监管职责，由任何第三方单位造成的破坏，相关问题24小时内第三方无法完成修复或修复不到位的，应由中标人代为整改，费用可由中标人向第三方单位代为索赔和追偿。

4、中标人须在30日内按照招标文件的要求及投标承诺，完成养护队伍的组建并落实到位所有与本项目相关的机械设备及机具，专职为本项目提供管理服务，项目经理常驻项目现场。如中标人未按招标文件要求及投标承诺履行合同的，一经发现采购单位有权单方面解除合同，由此产生的一切责任与损失均由中标人自行承担。

5、中标人应配备技术熟练、经验丰富的项目经理、各类专业技术人员，并保持其岗位的稳定性，如需更换项目经理应报请采购人，并经采购人书面同意。对工作不能够胜任或玩忽职守、不服从指派任务的人员，采购人有权向供应商提出要求撤换。投入本项目的班组人员需固定，人员数量安排合理、分工明确。如需更换人员必须安排同档次人员并经采购人书面同意后方可更换，否则采购人有权扣除履约保证金或终止合同。

6、中标人对于现场作业人员应逐步采用现场考核系统或人员定位系统，以保证作业人员的到场情况并满足采购人的考核要求，相关费用包含在投标总价中。

7、中标人须按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办居住证手续。安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由中标人承担一切经济责任和法律责任。

8、中标人受采购人委托，有义务负责做好各项移交工作，且不得以现状移交为借口不履行整改或提升工作，因工作疏漏导致移交工作出现问题的，相关责任和整改费用均有中标人承担。

9、为保障本项目服务质量及服务便捷性，供应商须配备相应的停车场及机械设备存放场地、并储藏所需的物资储备。

★10、做好安保管理工作，24小时值班响应，未经采购人允许，任何单位或个人不得在绿地内开展群体性组织或施工活动，中标人未及时劝阻上报或劝阻不力的扣2000元/件/月。

★11、未经采购人允许，中标人不得将绿地内的场地和设施设备出借或出租给任何单位或个人使用，未按规定执行的扣2000元/件/月。

★12、在服务期限内，因国家建设需要或采购人管理需要调整中标人管理任务和管理等级时，中标人要服从大局，相应增减承包面积及经费，由此造成的经济损失，采购人不负赔偿责任。

★13、在服务期限内，中标人无故停止工作，采购人有权按损失程度扣减服务款，同时中标人要向采购人支付合同价款总额5%的违约金。若无故停工累计达7天，采购人有权单方面解除合同。

### 直扣项内容

- 中标人受采购人委托，有义务负责做好各项移交工作，因工作疏漏导致移交工作出现问题的，相关责任和整改费用均有中标人承担；中标人不得以现状移交为借口不履行整改或提升工作，费用由中标人自理。

- 严格按照《浙江省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》承担安全生产主体责任。中标人的法定代表人是本项目安全生产的第一责任人，应对本单位的安全生产负全部责任。对发生的一切安全事故（包括由于作业受伤等引起的全部事故内容），全部责任由中标人自行承担，自主负责处理解决并承担相关费用。中标人的职工在法律规定的工伤认定范围内发生事故的应按工伤赔偿标准赔偿。中标人如发生重大安全生产责任事故，采购人有权无条件终止合同。本项目配备安全生产员不少于1名，负责本项目的日常安全生产工作。凡是被局安委办或委托的第三方安全专家检查发现到的安全隐患，每发现一处安全隐患扣减1000元并进行整改，整改效果须满足采购人要求。

- 中标人应按照《劳动法》和有关法律、法规的规定，为职工办理相关的社保（五险）、人身意外伤害保险等手续，未按劳动法相关规定办理相关手续的视为中标人违约处理，并从日常养护经费中扣减3000元/人/月作为违约金，上不封顶，且不以任何形式返还。若中标人拟派本项目工作人员在工作期间发生人身伤亡事故，经济和法律责任均由中标人承担；因中标人管理不力引起第三方意外伤害或事故，经济和法律责任均由中标人承担。

通过各渠道采集的物业管理问题按以下情况分级扣款：

1、以下问题每（件、处）扣减300元。

（1）工作人员上班时间随意抽烟、玩手机。

（2）工作人员上班时间不按规定巡逻。

（3）设施设备明显破损（园椅、垃圾箱、指路牌、电缆等）。

（4）公园内聚众赌博。

（5）公园内流动摆摊。

（6）公园内乱停车（机动车、电瓶车）

（7）其它。

2、以下问题每（件、处）扣减500元：

（1）存在烟蒂。

（2）城市家俱存在积灰。

（3）保洁范围内存在垃圾。

（4）园路、铺装面等未见本色。

（5）保洁频率未达到要求。

（6）其它。

3、以下情况每（件、处、次）扣减1000元：

（1）市区综合行政执法局渠道通报问题（“行走甬城”、“鄞领城事”、局长信箱件等）。

（2）未在限时或约定整改期限内完成整改。

（3）整改质量不达标，存在敷衍现象。

（5）发现保安或保洁人员缺位的，按照每人次1000元进行扣罚。

（6）人员到位率：采购人有权采取GPS定位、定点打卡等方式对中标单位配置的本项目人员进 行考核，如发现人员未到位，或定位情况不真实、或无法反应人员到位情况的，扣罚1000元/人次。

（7）全力配合采购人完成重大活动保障，配合不力，扣减1000元/件

（8）全力配合采购人完成重大活动保障，配合不力，扣减1000元/件；

（9）由于中标人管理不力而引起的投诉、举报或媒体曝光等事件，扣减1000元/件。

（10）其他。

4、以下情况每（件、处、次）扣减2000元：

（1）市级渠道通报（含市委、市领导督办件、市长信箱等）以及群众举报或媒体曝光问题。

（2）上级通报、督办件、巡查问题督办不力，或因主观原因催办迟迟未响应。

（3）未经东部新城城市管理中心允许，任何单位或个人在保洁保安服务范围内开展群体性组织或施工活动，未及时劝阻上报或劝阻不力的扣2000元/件/月

（4）未经东部新城城市管理中心允许，将保洁保安服务范围内的场地和设施设备出借或出租给任何单位或个人使用，扣2000元/件/月。

（5）其他。

6、以下情况每（件、处、次）扣减8000元

①未按合同要求配足相关人员，扣除8000元/人/月的空缺人员违约金；

②其他。

7、以下情况每（件、处、次）扣减10000元：

擅自更换项目经理的违约责任：处违约金10000元/次。 项目经理未按招标约定设置，或缺位的，第一次发现扣除违约金10000元并处以警告；第二次扣除20000元并进行约谈；第三次扣除30000元，同时甲方有权解除合同。

8、提前解除合同：

合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，罚没全额履约保证金，造成损失大于履约保证金的，甲方有权要求乙方赔偿，损失特别重大的，还应当追究有 关责任人的经济和法律责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。且乙方不得参与该标段下阶段和该项目下一轮的招投标活动：

（1）一个合同期（12 个月)内区级考核累计三次不合格或连续两次考核不合格。

（2）非自然原因造成设施重大损失（具体根据合同内规定）。

（3）乙方因内部管理不力造成公园管理员工群体性事件的，且性质严重。

（4）乙方违反本合同有关约定，擅自收费的。

（5）公司法人代表构成严重违法行为的，根据相关规定将该公司列入行业黑名单。

（6）出现严重安全责任事故或被新闻媒体报道负面消息、在社会上造成不良影响，情节严重的。

（7）合同履行期间，未按招标要求进行管理服务且情节严重的，第一次警告，第二次约谈，第三次仍未达标的。

## 各标段范围及区域图

### 标段一

1、保洁作业面积为185468㎡，具体范围为东至林泉路（不含），西至福庆北路，南至中山东路（不含），北至民安东路（不含）；宁东东侧路桥下空间（包括交界处及桥下空间）。作业面积如有出入，以实际交付面积为准。

2、安保作业面积为215468㎡（其中市民广场30000㎡），具体范围为东至林泉路（不含），西至福庆北路（不含），南至中山东路（不含），北至民安东路（不含）及市民广场区域（即河清路以东（不含），宁东路（市政府不含）以南，福庆路（不含）以西，后塘河以北区域内以及周边区域；）。含一个监控室。作业面积如有出入，以实际交付面积为准。

### 标段二

保洁及安保作业面积：150323㎡【含生态走廊北区（通途路至会展路）预估面积15800平方米】，具体范围为东至林泉路（不含），西至福庆北路（不含），南至民安东路（不含），北至通途路（不含）。含三个监控室。作业面积如有出入，以实际交付面积为准。

- 注：本标段有预估面积15800平方米暂未移交，具体进场时间以招标人通知为准。此部分费用按实结算。

### 标段三

保洁及安保作业面积为232815㎡【含生态走廊三期（百丈路至兴宁路）预估面积137100平方米】，具体范围为东至邱隘大道（不含）及沿河绿地、西至福庆北路（不含），南至铁路，北至中山东路（不含）。中山东路桥下空间（包括交界处及桥下空间）。预估量如有出入，以实际移交面积为准。作业面积如有出入，以实际交付面积为准。

- 注：本标段有预估面积137100平方米暂未移交，具体进场时间以招标人通知为准。此部分费用按实结算。

## 人员配置要求

- 标段一

| 序号 | 名称 |  | 岗位数量 （岗） | 岗位工作时间 （小时/日） | 人数 | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安岗 |  | 15（其中市民广场7岗） | 24 | ≥52（其中市民广场≥26人） | 从事保安工作三年及以上工作经历，45周岁以下。 |
| 2 | 保洁岗 |  | 8 | 16 | ≥20 | 负责道路、广场、绿地、栈道、桥梁、亲子平台等区域的动态保洁工作以及果壳箱清洗及垃圾收运。 |
| 3 | 管理及工程技术岗 | 项目经理 | 1 | 8 | 1 | 大专以上文化程度，从事物业管理三年及以上工作经历。负责保安、保洁、检修等日常工作的统筹管理。 |
|  |  | 检修及机电岗 | 1 | 8 | ≥1 | 负责范围内所有设施日常巡查及维护保养。 |
|  |  | 内勤 | 1 | 8 | ≥1 | 负责财务工作，接待、智慧城管工作以及其他内勤工作。 |
|  |  | 专职安全员 | 1 | 8 | 1 | 具有安全生产管理人员岗位证书，负责本项目服务范围内安全巡检工作。 |
|  |  | 预决算人员 | 1 | 8 | 1 | 可兼任。 |
| 4 | 合计 |  | 28 |  | 77 | / |
| 注：要求中标人在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件的要求及投标承诺，完成队伍的组建。如中标人未按招标文件要求及投标承诺履行合同的，一经发现采购单位有权单方面解除合同，由此产生的一切责任与损失均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |

- 标段二

| 序号 | 名称 |  | 岗位数量 （岗） | 岗位工作时间 （小时/日） | 人数 | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安岗 |  | 6 | 24 | ≥22 （其中2人待预估区域接管后进场，但中标人需为此做好准备。） | 从事保安工作三年及以上工作经历，55周岁以下。 |
| 2 | 保洁岗 |  | 7 | 16 | ≥16 （其中2人待预估区域接管后进场，但中标人需为此做好准备。） | 负责道路、广场、绿地、栈道、桥梁、亲子平台等区域的动态保洁工作以及果壳箱清洗及垃圾收运。 |
| 3 | 管理及工程技术岗 | 项目经理 | 1 | 8 | 1 | 大专以上文化程度，从事物业管理三年及以上工作经历。负责保安、保洁、检修等日常工作的统筹管理。 |
|  |  | 检修及机电岗 | 1 | 8 | ≥1 | 负责范围内所有设施日常巡查及维护保养。 |
|  |  | 内勤 | 1 | 8 | ≥1 | 负责财务工作，接待、智慧城管工作以及其他内勤工作。 |
|  |  | 专职安全员 | 1 | 8 | 1 | 具有安全生产管理人员岗位证书，负责本项目服务范围内安全巡检工作。 |
|  |  | 预决算人员 | 1 | 8 | 1 | 可兼任。 |
| 4 | 合计 |  | 18 |  | 43 |  |
| - 注：要求中标人在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件的要求及投标承诺，完成队伍的组建。如中标人未按招标文件要求及投标承诺履行合同的，一经发现采购单位有权单方面解除合同，由此产生的一切责任与损失均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |

- 标段三

| 序号 | 名称 |  | 岗位数量 （岗） | 岗位工作时间 （小时/日） | 人数 （最低配置） | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安岗 |  | 9 | 24 | ≥34 （其中20人待预估区域接管后进场，但中标人需为此做好准备。） | 从事保安工作三年及以上工作经历，55周岁以下。 |
| 2 | 保洁岗 |  | 10 | 16 | ≥24 （其中14人待预估区域接管后进场，但中标人需为此做好准备。） | 负责道路、广场、绿地、栈道、桥梁、亲子平台等区域的动态保洁工作以及果壳箱清洗及垃圾收运。 |
| 3 | 管理及工程技术岗 | 项目经理 | 1 | 8 | 1 | 大专以上文化程度，从事物业管理三年及以上工作经历。负责保安、保洁、检修等日常工作的统筹管理。 |
|  |  | 检修及机电岗 | 1 | 8 | ≥1 | 负责范围内所有设施日常巡查及维护保养。 |
|  |  | 内勤 | 1 | 8 | ≥1 | 负责财务工作，接待、智慧城管工作以及其他内勤工作。 |
|  |  | 专职安全员 | 1 | 8 | 1 | 具有安全生产管理人员岗位证书，负责本项目服务范围内安全巡检工作。 |
|  |  | 预决算人员 | 1 | 8 | 1 | 可兼任。 |
| 4 | 合计 |  | 24 |  | 63 | / |
| - 注：要求中标人在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件的要求及投标承诺，完成队伍的组建。如中标人未按招标文件要求及投标承诺履行合同的，一经发现采购单位有权单方面解除合同，由此产生的一切责任与损失均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |

## 设备配置要求（投标人配置的数量及要求不得低于以下要求，且须在中标通知书发出之日起30日内配齐所有设备。）

标段一

1.保洁设备设施配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 （最低要求） | 设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市客厅清洁六件套 | 6套 | 由投标人配置 |
| 2 | 人工手推扫地车 | 2辆 | 由投标人配置，品牌规格须统一 |
| 3 | 水泵 | 2个 | 由投标人配置 |
| 4 | 保洁电动三轮车 | 2辆 | 由投标人配置，品牌规格须统一 |
| 5 | 电动高压车冲洗车 （含高压冲洗盘） | 1辆 | 由投标人配置，品牌规格须统一 |
| 6 | 鼓风机 | 2台 | 由投标人配置，需加装静音装置 |
| 7 | 垃圾分类车 | 1台 | 由投标人配置 |

2.安保设施设备要求

（1）生态走廊二期安保设施设备

| 序号 | 设备名称或类型 | 数量 （最低要求） | 用途及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动平衡巡逻车 | 4辆 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 2 | 自行车 | 7辆 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 3 | 取证记录仪 | 7个 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 4 | 对讲机 | 7个 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 5 | 巡更系统 | 1套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 6 | 消防救援套装 | 7套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 7 | 防爆装备套 | 7套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 8 | 救生设备设施 | 1套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 9 | 常用急救药品、急救包 | 4套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 10 | 水泵 | 2台 | 由投标人配置，用于工程部维修 |
| 11 | 电动救生艇 | 1艘 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |

（2）市民广场安保设施设备

| 序号 | 设备名称或类型 | 数量 （最低要求） | 用途及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动平衡巡逻车 | 3辆 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 2 | 自行车 | 7辆 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 3 | 取证记录仪 | 7个 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 4 | 对讲机 | 7个 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 5 | 巡更系统 | 1套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 6 | 消防救援套装 | 7套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 7 | 防爆装备套 | 7套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 8 | 救生设备设施 | 2套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 9 | 常用急救药品、急救包 | 4套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 10 | 水泵 | 2台 | 由投标人配置，用于工程部维修 |
| 11 | 电动救生艇 | 1艘 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |

标段二

1.保洁设备设施配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 （最低要求） | 设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市客厅清洁六件套 | 10套 | 由投标人配置 |
| 2 | 人工手推扫地车 | 3辆 | 由投标人配置，品牌规格须统一 |
| 3 | 水泵 | 4个 | 由投标人配置 |
| 4 | 保洁电动三轮车 | 4辆 | 由投标人配置，品牌规格须统一 |
| 5 | 电动高压车冲洗车 （含高压冲洗盘） | 2辆 | 由投标人配置，品牌规格须统一 |
| 6 | 鼓风机 | 3台 | 由投标人配置，需加装静音装置 |
| 7 | 垃圾分类车 | 1台 | 由投标人配置 |

2.安保设施设备要求

| 序号 | 设备名称或类型 | 数量 （最低要求） | 用途及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动平衡巡逻车 | 6辆 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 2 | 自行车 | 13辆 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 3 | 取证记录仪 | 13个 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 4 | 对讲机 | 13个 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 5 | 巡更系统 | 1套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 6 | 消防救援套装 | 13套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 7 | 防爆装备套 | 13套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 8 | 救生设备设施 | 3套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 9 | 常用急救药品、急救包 | 8套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 10 | 水泵 | 3台 | 由投标人配置，用于工程部维修 |
| 11 | 电动救生艇 | 1艘 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |

标段三

1.保洁设备设施配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 （最低要求） | 设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市客厅清洁六件套 | 10套 | 由投标人配置 |
| 2 | 人工手推扫地车 | 3辆 | 由投标人配置，品牌规格须统一 |
| 3 | 水泵 | 4个 | 由投标人配置 |
| 4 | 保洁电动三轮车 | 4辆 | 由投标人配置，品牌规格须统一 |
| 5 | 电动高压车冲洗车 （含高压冲洗盘） | 2辆 | 由投标人配置，品牌规格须统一 |
| 6 | 鼓风机 | 3台 | 由投标人配置，需加装静音装置 |
| 7 | 垃圾分类车 | 1台 | 由投标人配置 |

2.安保设施设备要求

| 序号 | 设备名称或类型 | 数量 （最低要求） | 用途及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动平衡巡逻车 | 8辆 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 2 | 自行车 | 14辆 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 3 | 取证记录仪 | 14个 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 4 | 对讲机 | 14个 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 5 | 巡更系统 | 1套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 6 | 消防救援套装 | 14套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 7 | 防爆装备套 | 14套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 8 | 救生设备设施 | 3套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 9 | 常用急救药品、急救包 | 8套 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |
| 10 | 水泵 | 3台 | 由投标人配置，用于工程部维修 |
| 11 | 电动救生艇 | 1艘 | 由投标人配置，用于保安部安全管理 |

## 加装固定监控点位清单（点位如有出入，以招标人通知为准）

标段一

| 序号 | 点位位置 | 监控数量 | 监控要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1期零碳亭 | 1 | 高清球机 |  |

标段二

| 序号 | 点位位置 | 监控数量 | 监控要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1期篮球场 | 1 | 高清球机 |  |
| 2 | 中山东路北五一广场东福庆路桥 | 1 | 高清球机 |  |
| 3 | 宁东路与林泉路交叉口南 | 1 | 高清球机 |  |

标段三

| 序号 | 点位位置 | 监控数量 | 监控要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3期百丈路北荷花池 | 1 | 高清球机 |  |
| 2 | 3期百丈路北凉亭南 | 1 | 高清球机 |  |
| 3 | 3期风车 | 1 | 高清球机 |  |

## 五、考核标准及扣分细则

考核内容：由安保、设备管理、保洁三大考核指标组成（满分100分）。

表1考核扣分细则（保安管理）

| 项目 | 工作内容 | 考核标准要求 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安管理30分 | 巡逻岗管理（19分） | 制服统一、着装整洁，不准混装，按要求佩戴帽子，工作证。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 文明服务，以礼待人，严禁拉帮结伙、打架斗殴、吵架骂人。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 机动车、非机动车在规定的场地停放，管理有序；严禁未经许可的机动车和非机动车在园区行驶。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 公园内严禁流动摊贩，烟花爆竹、传单兜售、乱登广告。（4分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 及时制止遛狗、践踏草坪、采摘花果、“三乱”（乱涂写、乱刻画、乱张贴）等破坏公园设施行为。（4分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 及时制止公园内垂钓、捕鱼、游泳、洗涤等行为。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  | 值班岗管理（6分） | 岗亭、值班室内办公用品摆放整齐，无杂物堆放，及时保持卫生清洁。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 岗亭、值班室内严格遵守值班制度，监控记录、交接班记录、值班记录应详细、完整。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 熟练操作各种消防设施和消防器材，认真做好设施、设备月检工作，记录详细、完整。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  | 其他（5分） | 做好公园内防火、防盗、防破坏、防伤害事故等安全防范和监控工作。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 保按人员应按合同规定配备，无擅自脱岗、闲谈、消极怠工现象。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |

表2考核扣分细则（设备设施维护保养管理）

| 项目 | 工作内容 | 考核标准要求 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施设备管理 30分 | 设 备 管 理 （15分） | 制订各类设备的操作规程，安全注意事项。（2分） | 未按规定每次扣0.5分 |
|  |  | 做好各类设备运行、巡查、维护、保养记录。（高低配、水泵、配电箱、控制箱、音响系统、消防系统等），每月初提交考核科备案。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 做好设备日常清洁、润滑养护及工作用房的清洁卫生、无积尘。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 设备出现故障及时维修，故障设备有待修标记及维修记录。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 突发情况（如突然断电、台风等）有设备应急故障处理措施（高配间）。（2分） | 未按规定每次扣0.5分 |
|  |  | 保证应急灯在停电状态下能正常使用。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 水电在规定的时间内开关，节约能源。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  | 设 施 管 理 （15分） | 每月初提交设施的月度维修保养计划和总结。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 每日进行全面巡逻，确保公共配套设施完整、功能完好(厕所、健身器材、游乐设施、花坛花箱、垃圾箱、标志牌、桌椅、 路灯等 ) ，一旦发现问题在10分钟内响应维修，并及时组织实施。（3分） | 未按规定每次扣0.3分 |
|  |  | 建筑物及构筑物（桥梁、亭子、廊、公厕及各类功能用房等）结构牢固安全、构件完整、美观，一旦发现问题及时进行维修。（3分） | 未按规定每次扣0.5分 |
|  |  | 园路、广场、铺装表面平整，无缺损，无明显松动，无大面积积水。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 及时提交油漆方案，对钢铁、木质构架、设施每年油漆保养一次，确保设施美观，延长使用寿命。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 各类井盖完整，无安全隐患。（2分） | 未按规定每次扣0.5分 |

表3考核扣分细则（卫生保洁管理）

| 项目 | 工作内容 | 考核标准要求 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生保洁40分 | 作业质量 （30分） | 公园范围内（绿地、园路、铺装等公共场所）无白色垃圾、无果皮纸屑、无杂物堆积、无树挂、无积水污渍、无卫生死角。（8分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 水生植物区域无漂浮物（枯枝落叶、白色垃圾、油污、死鱼等）、无有害生物。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 园内座椅、牌示、栏杆、亭廊、照明设施、果壳箱等设施每日擦洗一遍，保持洁净美观，无积尘，无虫网。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 无“三乱”（乱张贴、乱涂写、乱刻画）。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 垃圾停留时间不超过30分钟。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 果壳箱应及时清理，做好垃圾分类工作、做到无满溢、内外无残存垃圾与污水，保持箱体及周边环境干净整洁。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 果壳箱清理清洗后，应将垃圾收集容器复位并关闭箱门，果壳箱内的垃圾收集容器应加套专用垃圾袋。（3分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 厕所按规定时间开放，厕所内设施（照明灯、储水箱、洗手台、镜子、挂钩、排风扇等）功能完好、干净整洁，厕所坑位、地面无积水、污物，顶、壁、门、窗洁净明亮，厕所内无异味。（4分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  | 作业管理 （10分） | 保洁人员应按合同规定配备，无擅自脱岗、闲谈、消极怠工现象。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 保洁人员在工作时间内必须佩戴工作证，举止文明、着装整齐。（2分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 垃圾应按指定地点倾倒，严禁焚烧垃圾、树叶等，严禁把垃圾扫倒窨井、绿篱内、湖面等。（4分） | 未按规定每次扣0.2分 |
|  |  | 保洁工具应按指定地点摆放整齐，保洁车、保洁船整洁、标识清晰，无吊挂、撒落及滴漏现象。 （2分） | 未按规定每次扣0.2分 |

- 第五章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

## 一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中小企业声明函满足要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本次招标采用综合评分法。

## 二、评标组织

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

## 三、评标程序

1、采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2、评标委员会根据《招标文件》规定对投标人的投标文件进行初步评审。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。最终评标委员会将对各投标人进行详细评审并打分。

3、按照投标人的综合得分商务、技术得分和报价得分之和排名，评标委员会推荐中标候选人，招标公告发布的网站上公布评标结果。

## 四、评标过程

1、初步审查

初审分为资格检查和符合性检查。

（1）资格检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。电子投标文件的，澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电子文件，投标人提交澄清说明或补正的时间为30分钟。

3、详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。其中商务、技术部分由评标委员会成员根据各投标人的投标文件进行独立打分（小数点后保留一位小数）。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

如出现招标文件及评标办法未及事宜，由评标委员会依据有关法律法规及规章执行并讨论确定。

注：评标委员会成员独立评审。评标委员会组长对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

4、报价合理性

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价合理性的，则文件将被视为无效。

- 中标原则

评标委员会根据各标段投标人的综合得分（商务资信、技术、报价得分之和）从高到低确定排名次序，推荐综合得分第一的投标人为中标候选人。

特别说明：投标人可就一个或多个标段参与投标，但只能被推荐为其中一个标段的中标候选人，评审顺序按标段顺序进行。已被推荐为中标候选人的投标人仍参与后续所投标段的评审，但不得被推荐为后续任一标段的中标候选人，由该标段排序后一位投标人推荐为该标段中标候选人，以此类推。

如出现综合得分相同的，价格分高者优先；价格分也相同的，由投标人抽签决定。

6、中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公告，根据决标结果和公告，向中标人发出中标通知书。

## 五、评分标准（适用于标段一、二、三）

| 评审项目 |  | 评审细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分85分 | 项目理解 | 本所涉本项目管理范围的实际情况的了解和调研、管理的关键点和难点（0-4分）。 |  | 4 |
|  |  | 针对关键点、难点和其他可预见问题所提出的相应解决措施（0-4分）。 |  | 4 |
|  | 总体服务方案 | 安保服务实施方案：针对本项目的日常安保服务的具体实施方案（包括班次编排、质量保证措施等）完整性、科学性和可行性（0-5分）。 |  | 5 |
|  |  | 保洁服务实施方案：针对本项目的保洁服务实施方案（包括班次编排、质量保证措施等）完整性、科学性和可行性（0-5分）。 |  | 5 |
|  |  | 设施设备维护保养方案：针对本项目的设施设备维护保养方案（包括班次编排、质量保证措施等）完整性、科学性和可行性（0-5分）。 |  | 5 |
|  | 应急方案 | 防台防汛期间、冰冻雪灾冰雹、暴雨飓风等灾害性天气的应急保障措施（0-5分）。 |  | 5 |
|  |  | 重大活动、节庆假日、创优评优和突击检查等特殊时期的应急保障措施（0-5分）。 |  | 5 |
|  | 安全生产、文明施工 | 安全生产、文明施工作业管理方案、降噪、不污染河道等相关方案及相关承诺（0-5分）。 |  | 5 |
|  | 管理及考核 | 项目管理制度（0-3分）。 |  | 3 |
|  |  | 考核办法及激励措施（0-3分）。 |  | 3 |
|  | 拟派人员 | 拟派项目经理 | 自2018年1月1日以来，担任过类似项目的项目经理或负责人的得1分； 提供合同、开标前近三个月投标人为其缴纳的社保证明等相关证明材料，合同中不能体现项目经理或负责人姓名、身份证号的，须提供加盖业主方单位公章的证明材料，否则不得分。 | 1 |
|  |  |  | 根据拟派项目经理的综合能力水平进行评议，0-2分。 | 2 |
|  |  | 投标人拟派人员数量和岗位设置的合理性、科学性（0-4分）。 |  | 4 |
|  |  | 投标人拟派人员从业经验、综合素质、技能水平（0-5分）。 注：如有证书则投标文件中须提供加盖单位公章的复印件。 |  | 5 |
|  | 装备、设备、设施、耗材投入情况 | 对本项目管理过程中使用的装备、设备、设施、耗材配置情况，进行评审。（0-5分） |  | 5 |
|  |  | 针对拟投入装备、设备、设施、耗材等的使用方案的科学、合理、可行性进行评审。（0-5分） |  | 5 |
|  | 服务便捷性 | 评标委员会根据投标人服务的便捷性（服务场所的距离、响应时间、到达时间、问题解决时间承诺等）进行评审。（0-5分） |  | 5 |
|  | 合理化建议及创新措施 | 评标委员会根据投标人针对本项目提出的合理化建议及创新措施的全面性、高度的时效性、针对性和可操作性进行评分。（0-4分） |  | 4 |
|  | 纳税等级 | 投标人自2018年、2019年、2020年连续三年的投标人企业纳税信用等级为A级的得3分；其中一年为B级，任两年为A级的得2分；其中任两年为B级，一年为A级的得1分；其他的不得分。（投标文件中须提供税务部门证明资料或税务部门官方网站截图） |  | 3 |
|  | 体系认证 | 投标人具有有效期内的ISO9000系列质量管理体系认证证书、ISO14000系列环境管理体系认证证书、OHSAS18000系列职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分。（投标文件提供有效证书复印件。） |  | 3 |
|  | 业绩 | 2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目服务业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 （投标文件提供合同复印件及中标通知书。） |  | 3 |
|  | 采购政策 | 供应商注册在扶持不发达地区的，得0.5分。 |  | 0.5 |
|  |  | 供应商注册在少数民族地区的，得0.5分。 |  | 0.5 |
| 价格15分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 满足采购文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×100%×15分 |  |  | 15 |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |  | 100 |

备注：

（1）本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（1）本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》

# 第六章  政府采购合同文本

（本合同为合同样稿，仅供参考，以合同签订时为准）

发包方：                                （以下简称甲方）

承包方：                                （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》以及相关的法律法规，甲、乙双方经友好协商，就        达成如下协议。

一、服务范围：

二、服务内容：

三、合同期限

本合同自    年   月   日起至     年   月   日止，合同一年一签。

四、承包方式

1、按合同价包工、包料、包工具、包工期、包质量、包安全文明施工；

2、未经甲方认可，中标人不得转包或分包；

3、承包期间所需所有费用，已包含在合同价内，由乙方向有关部门交付。

五、承包经费及付款方式

1、按月支付。备注：每月检查、抽查的平均分为该单位当月考核得分。

（1）月平均考核得分在95（含）分以上的为合格，全额核拨当月管理服务经费；

（2）月平均考核得分低于95分的，每0.1分扣当月管理服务经费的0.5%；

（3）月平均考核得分低于90分（不含）的为不合格，全额扣除当月管理服务经费；

（4）累计两个月得分低于90分（不含）的管理服务单位，将终止合同，取消服务资格，由此产生的一切后果由该乙方自行承担，且该乙方不得参与本项目下一轮的招投标活动；

（5）考核结果引起的扣罚（包括直接扣款情形）直接在当月应当核拨的管理服务经费中扣减；

（6）未按合同要求配足相关人员，则扣除8000元/人/月的空缺人员违约金；

（7）全力配合采购人完成重大活动保障，配合不力，扣减1000元/件；

（8）由于乙方管理不力而引起的投诉、举报或媒体曝光等事件，扣减1000元/件。

2、设施零星维修工程付款办法：根据《宁波市鄞州区综合行政执法局项目管理办法》相关规定执行；由乙方按照甲方要求编制维修计划和预算，报甲方批准后以签证任务单的形式实施；零星维修任务单所引起的费用，一季度结算一次，乙方应于次季度第一个月10日前报送上季度零星维修结算送审资料和费用，按实结算，最终结算费用以审计审定金额为准。

注：维修费用≥人民币1万元、≤5万元时，需上报东管中心支委会，经同意后方可实施。维修费用＞人民币5万元时，需上报宁波市鄞州区综合行政执法局，经同意后方可实施。

3、服务经费支付对象

若合同乙方注册地若非鄞州区的，须在中标后针对本项目在鄞州区设立分公司，且须授权后续业务及财务进出事项均由鄞州分公司负责，并指定联系人：           联系方式：

开户银行：                      账号：

六、考核标准及扣分细则

1、考核验收：由甲方委托的第三方考核小组每月不定期检查，普查与随机抽查相结合办法对本项目养护管理单位的服务质量进行考核验收；考核根据甲方制定的办法打分，每月月底汇总统计当月考核情况，取当月考核最终得分，并编写考核通报，指出存在问题，提出整改办法。

2、考核内容：详见《考核标准及扣分细则》。

注：本项目的考核标准及扣分细则的解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权对考核标准及扣分细则进行合理的修改并通知乙方，乙方必须无条件服从。

七、履约保证金

1、履约保证金金额（人民币）：年度合同价款的5%；

2、履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

3、提交时间：合同签订后10个工作日内；

4、履约保证金的退还：视履约情况无息退还，但如乙方未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给甲方造成损失的，甲方有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

八、权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方参照《考核标准及扣分细则》对乙方进行考核，并有权对作业规范和考核标准进行修改和补充。

2、甲方对乙方的管理工作进行全面的技术指导、监督，采用日常检查、抽查等办法，委托第三方进行日常检查考评，发现问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

3、甲方和第三方监督检查乙方落实安全生产措施。

4、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高洁服务的技术水平。

5、甲方有权要求乙方调整不合格服务人员。

6、本合同的承包经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由不履行本合同规定的义务。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据合同及达到的服务质量领取承包经费。

2、乙方有权对管理工作提出建议。

3、乙方应履行合同义务，接受由市、区城管部门组织的检查并参加市、区组织的相关竞赛和创建活动。

4、乙方应接受甲方的检查监督及指导，不得以任何形式或理由拒绝甲方或甲方委派的第三方监督人员的取证、核实、检查等要求。

5、按甲方要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

6、如遇强台风、特大暴雨、冰雪天气等自然灾害，乙方应服从甲方统一指挥和调动，积极参与防台、抢险和排涝等工作。

7、乙方根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办居住证手续。安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

8、乙方应安排专职管理人员参加甲方组织的业务培训和重大会议。

9、乙方应按甲方要求规定统一着装。

10、乙方承担其管理过程中的事故处理和一切费用。

11、乙方应严格遵守国家法律、法规，抓好本单位的计划生育工作，并协助做好社会治安综合治理工作。

12、在合同期内，因国家建设需要或甲方管理需要调整乙方管理任务和管理等级时，乙方要服从大局，相应增减承包面积及经费，由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

13、乙方应配备项目专职管理人员及指定专用的办公室电话或移动手机供监管人员随时联系。

九、合同组成

《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》及附件为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

十、合同终止

（一）本合同出现以下情况时，甲方有权解除本合同，罚没乙方缴纳的合同履约金，并要求乙方赔偿损失：

1、因乙方管理不善，造成乙方员工一人以上死亡或两人以上重伤,并负主要责任的；

2、乙方未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上的；乙方拖欠任一员工工资（含加班工资）达一个月以上的；乙方拖欠员工工资数额（含加班工资）达伍仟元以上的；宁波市最低工资标准发生变化，乙方拒绝予以相应调整的；

3、一个合同年度内连续两个月或累计三个月份考核不合格；

4、被新闻媒体曝光或上级领导批评又不积极整改的；

5、承包期间出现投诉或上访事件，造成较大影响的；

6、乙方擅自将服务合同转包或部分分包给第三者的；

7、违反劳动合同法或其他相关法律法规，造成恶劣影响的。

（二）因国家建设需要或甲方管理需要，甲方需解除本合同的，应提前三十天通知乙方，由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

十一、验收移交

在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。合同期满，乙方必须将全部管理工作及时移交甲方。

十二、争议的解决

合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉，诉讼费用由败诉方负担。

十三、本合同壹式      份，甲乙双方各执    份，壹份存档，壹份交鄞州区采购办。

十四、合同生效

合计订立时间：      年      月     日

合计订立地点：

本合同双方约定乙方提交全额履约保证金并经合同主体双方签字盖章后生效。

甲  方：（公章）                   乙   方（公章）：
地  址：                          地   址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

邮政编码：                        邮政编码：

鉴证方（代理机构）：

地址：

法人代表或授权委托人：

签字日期：      年  月  日

# 第七章  投标文件格式及附件

## 1、投标文件的外包装封面

电子备份投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

（投标文件于投标截止时间前不得启封）

年  月  日

## 2、投标文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 3、资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 3、2020年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件；（2019年财务状况报告尚未审计的，可提供财务报表）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。 |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 （见附件5格式内容中声明） |
|  | 二、特定资格条件:无。 | □通过 □不通过 |  |
|  | 三、其他条件： |  |  |
|  | 1、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商须需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 3、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

## 4、投标声明书格式

投标声明书

致宁波市鄞州区东部新城城市管理中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                           项目（标段号：               ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

3、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中                 （有或没有）重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

6、本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

7、我方已完全明确采购文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》、《特别告知函》和《宁波市鄞州区政府采购供应商诚信管理办法》告知的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 5、评分标准对应页码

评分标准对应页码

| 招标文件对应评分项 | 投标文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | / |
|  |  | / |
| 投标人认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |

注：投标人可自行调整格式。

## 6、投标函

投标函

致宁波市鄞州区东部新城城市管理中心：

根据贵方                 项目的采购公告（采购编号：      ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交电子投标文件 壹 份、电子备份投标文件 壹 份。。为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下

1．据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 我方对采购项目愿以承诺的投标总价承担采购文件规定内容的服务。

- 本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。

本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起            天内有效。

- 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(如有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付采购代理服务费。

2．我们郑重声明：我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

3．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人全称（加盖公章）:

地址：                                          邮编：

电话：                                          传真：

电子邮箱：

投标人代表姓名：             职务：

授权代表签字:

日期:    年    月    日

## 7、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来投标）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：     周岁

职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

注：后附法定代表人的身份证复印件（正反两面）。

法定代表人授权委托书

（适用于授权委托代表来投标）

致宁波市鄞州区东部新城城市管理中心：

我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（签名或盖章）：

职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

注：后附法定代表人及被授权人的身份证复印件（正反两面）。

## 8、投标人基本情况表

投标人基本情况表

项目编号：

项目名称：

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9、政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

项目编号：

项目名称：

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | /（无须填写） |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | /（无须填写） |
| 投（中）标金额（万元） | /（无须填写） |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

## 10、投标人业绩

投标人业绩

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 合同名称 | 业主名称 | 面积 | 服务起始时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供证明材料。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 11、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 是否 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 其他商务条款 | 响应招标文件的其他商务技术条款。 | 无偏离 |

注：1、根据第四章 招标需求 商务条款要求进行逐条响应；2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样；3、如全部响应招标文件要求，可在本表空白处醒目地注明“全部响应招标文件要求，无偏离。”

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 12、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 是否 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：1、按招标文件 第四章 招标需求（除商务条款以外）逐条响应；2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样；3、如全部响应招标文件要求，可在本表空白处醒目地注明“全部响应招标文件要求，无偏离。”

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 13、机械设备配置表

机械设备配置表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称或类型 | 数量 | 设备品牌、规格型号、车牌号等 | 用途 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据“第四章 招标需求”及“第五章 评分标准”要求提供。2、可按招标要求适当调整表格内容。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 14、拟派项目负责人简历表

拟派项目负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设 规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 采购人及 联系电话 |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 15、拟派本项目人员汇总表

拟派本项目人员汇总表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 职称 | 本项目 拟担任职务 | 工作资历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不够可按相同格式自行增加。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 16、开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段号：一

| 序号 | 服务内容 | 投标报价（元/年） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安保及保洁综合管理服务 | 大写： 小写： | 合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上年度合同履约、考核情况及财政资金审批等情况决定是否续签。 |  |
| 2 | 设施零星维修工程 | 暂定金额384233元/年 |  |  |
| 3 | 合计（1+2） |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本项目设有投标限价，投标人投标报价若超出投标限价的将作无效标处理。

3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段号：二

| 序号 | 服务内容 | 投标报价（元/年） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安保及保洁综合管理服务 | 大写： 小写： | 合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上年度合同履约、考核情况及财政资金审批等情况决定是否续签。 |  |
| 2 | 设施零星维修工程 | 暂定金额288675元/年 |  |  |
| 3 | 合计（1+2） |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本项目设有投标限价，投标人投标报价若超出投标限价的将作无效标处理。

3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段号：三

| 序号 | 服务内容 | 投标报价（元/年） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安保及保洁综合管理服务 | 大写： 小写： | 合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上年度合同履约、考核情况及财政资金审批等情况决定是否续签。 |  |
| 2 | 设施零星维修工程 | 暂定金额447092元/年 |  |  |
| 3 | 合计（1+2） |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本项目设有投标限价，投标人投标报价若超出投标限价的将作无效标处理。

3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 17、投标报价明细表

1、保安人员投标报价明细表

项目编号：

项目名称：

标段号：

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 费用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工费 |  |  |
|  | 其中：1、基本工资 |  | 每个保安人员基本工资可参照39074元/人/年计算。 |
|  | 2、社会保险 |  | 社会保险=人数×11170。 每人按11170元/人/年计算 |
|  | 3、住房公积金 |  | 住房公积金=人数×1242。 每人按1242元/人/年计算 |
|  | 4、人身意外伤害保险 |  | 人身意外伤害保险=人数×550 每人按550元/人/年计算 |
| 二 | 设备材料费 |  |  |
|  | 其中：1、工作服 |  |  |
| 三 | 管理费 |  | 按5%计算 |
| 四 | 企业利润 |  | 按5%计算 |
| 五 | 税金 |  | 按6.7%计算 |
| 合计 |  |  |  |
| 保安服务面积（㎡） |  |  |  |
| 保安服务单价（元/㎡/年） |  |  | 不得高于12元/㎡/年，否则报价无效。 |

注：管理及工程技术岗人员由投标人根据实际情况分配至本报价明细表中。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

2、保洁人员投标报价明细表

项目编号：

项目名称：

标段号：

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 费用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工费 |  |  |
|  | 其中：1、基本工资 |  | 每个保洁人员基本工资不得低于宁波市城区最低工资标准的110% |
|  | 2、社会保险 |  | 社会保险=人数×11170。 每人按11170元/人/年计算 |
|  | 3、住房公积金 |  | 住房公积金=人数×1242。 每人按1242元/人/年计算 |
|  | 4、人身意外伤害保险 |  | 人身意外伤害保险=人数×550 每人按550元/人/年计算 |
|  | 5、加班补贴 |  |  |
|  | 6、高温津贴 |  | 高温津贴=人数×1200。 每人按1200元/人/年计算 |
| 二 | 设备材料费 |  |  |
|  | 其中：1、车辆折旧维修费 |  |  |
|  | 2、车辆电瓶费 |  |  |
|  | 3、车辆电费 |  |  |
|  | 4、公共饮水平台滤芯更换及维护费 |  |  |
|  | 5、工作服 |  |  |
| 三 | 管理费 |  | 按5%计算 |
| 四 | 企业利润 |  | 按5%计算 |
| 五 | 税金 |  | 按6.7%计算 |
| 合计 |  |  |  |
| 保洁服务面积（㎡） |  |  |  |
| 保洁服务单价（元/㎡/年） |  |  | 不得高于7.09元/㎡/年，否则报价无效。 |

注：管理及工程技术岗人员由投标人根据实际情况分配至本报价明细表中。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 18、中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于符合《中小企业声明函》的投标人提供）

本公司（或联合体）名称 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为   	 万元，资产总额为   	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为  	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

- 16、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（投标人如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位（采购人）的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

授 权 承 诺 书

致建设单位（甲方）：

为便于             项目实施的便捷、落地，项目实施方（乙方）公司承诺并授权在项目所在地鄞州区设立项目实施的分公司，所有与项目实施相关的事项和业务包括但不仅限于财务和税收等均由分公司具体实施，本公司（乙方）对鄞州分公司在           项目上产生的一切法律责任承担全部责任。

本公司鄞州分公司负责人：     电话：       开户银行：         账    号：

本授权承诺书是项目实施方履行合同义务的意思表示，作为合同组成部分。

中标单位（乙方）                    （盖章）

法定代表人                （签章）

2021年  月  日

附件一：鄞州区政府采购特殊规定

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知

《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。

三、供应商监督管理须知

1. 对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2. 对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3. 对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4. 对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

附件二：特别告知函

特别告知函

各供应商：

根据《关于 进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞州财采[2009]1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算30万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收工作。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求验货的供应商，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商务必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。