宁海县启迪建设有限公司

宁海县跃龙街道、丁香巷立体停车库

运行管理及维护保养项目

竞争性磋商文件

项目编号：CBZJ-20226045磋

项目名称：宁海县跃龙街道、丁香巷立体停车库运行管理

及维护保养项目

招标人：宁海县启迪建设有限公司

招标代理机构：浙江中基正采管理咨询有限公司

2022年8月

目  录

第一章  采购邀请	1

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	8

第四章  评审办法及评分标准	19

第五章  采购合同草案条款模板	22

第六章  响应文件格式	28

# 第一章  采购邀请

参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，宁海县启迪建设有限公司就宁海县跃龙街道、丁香巷立体停车库运行管理及维护保养项目进行竞争性磋商采购，现邀请合格投标人前来参加。

一、项目编号：CBZJ-20226045磋

二、招标组织类型：委托代理

三、招标方式、用途：竞争性磋商、自用

四、磋商文件公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

五、项目概况

| 子包号 | 招标内容 | 简要技术要求 | 服务期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宁海县跃龙街道、丁香巷立体停车库运行管理及维护保养 | 宁海县跃龙街道、丁香巷立体停车库（类型巷道堆垛）运行管理及维护保养，其中跃龙街道车位数132个，丁香巷车位数142个，共计274个。 | 自合同签订之日起三年。合同每年签订一次，根据考核结果及服务满意度决定次年度是否续签合同。 | 240万元/三年；80万元/年 |

六、合格投标人的资格要求（本项目采用资格后审）

1、投标人一般资格条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、法规规定的其他条件。

2、投标人的特定资格要求：投标人须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（许可证中必须涵盖机械式停车设备，具备安装、维修能力）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：起重机械安装（含修理），许可子项目：机械式停车设备；或起重机械制造（含安装、修理、改造），许可子项目：机械式停车设备】。

3、其他资格条件：

1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对成交候选人进行事后查询。成交候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标人将依法取消其中标资格）。

3）本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审。

七、竞争性磋商文件的获取：

1.获取时间：2022年08月09日至2022年08月17日。

2.获取地点：乐采云（www.lecaiyun.com）

方式：1.本项目磋商文件实行“乐采云”在线获取，不提供磋商文件纸质版。投标人获取磋商文件前应先完成“乐采云”的账号注册；2.潜在投标人登录乐采云，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；3.磋商公告附件内的磋商文件仅供阅览使用(如有），投标人只有在“乐采云”完成获取磋商文件申请，下载了磋商文件并支付本次采购的标书费后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的投标人获取磋商文件时间以投标人完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。

- 3.标书费：500元，售后不退(请勿个人或支付宝汇款)。投标人应于获取时间内完成标书费缴纳。

4.招标文件在线购买网址：https://dwz.cn/iPsrPWfg

提示：投标人付款后应及时将汇款底单或支付记录留存，并将汇款底单或支付记录编入投标文件中。

- 注：潜在投标人应当按照本款方式获取磋商文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负；如未按本款方式获取磋商文件的，投标无效且不得对磋商文件提起质疑投诉。

八、投标保证金：

投标保证金（人民币）：48000元。

投标人应于2022年08月18日16:00（北京时间）前将投标保证金以汇票、电汇、支票等形式交至浙江中基正采管理咨询有限公司。

九、响应文件提交截止时间和地点（上传）：

截止时间：2022年08月19日09:00（北京时间）

地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）。

十、响应文件开启时间及地点：

磋商文件开启时间：2022年08月19日09:00（北京时间）

地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）。

十一、其他补充事宜：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各投标人应在开标前确保成为乐采云正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目磋商文件和乐采云的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

3.2投标人通过乐采云电子投标客户端制作投标文件，电子投标客户端请投标人自行前往乐采云下载并安装，投标文件制作具体流程详见乐采云。

4.所有人员需持有7日内核酸阴性证明，并做好信息登记，否则将拒收标书、样品等。投标人如未遵守防疫要求前来投标，所造成的损失和责任自行承担，造成严重后果的，按国家相关法律法规报告有关行政部门追究其责任。

5.投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

6.投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

7.如响应文件提交截止时间前疫情解除，上述第4.5.6条内容废止。

8.疫情防控期间，请各投标人遵守宁波市宁海县公共资源交易中心各项防疫措施规定。

十二、业务咨询

招标人：宁海县启迪建设有限公司

地址：宁波市宁海县金融中心2号楼三楼

联系人：俞经理

电话：0574-59990803

招标代理单位：浙江中基正采管理咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

代理联系人：王近娜、朱贤东、汪淑莉

联系电话：0574-87426203  传真：0574-87425373

监督管理部门：宁海县城投集团有限公司纪委

联系人：王建强

联系电话：0574-89289527

十三、财务信息

关于本次采购的标书费、保证金、招标代理服务费都汇入以下账户：

开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行

账    号：30010122001229488

户    名：浙江中基正采管理咨询有限公司

# 第二章  招标需求

- ▲一、重要商务条款一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、服务期限 | 详见第一章 招标公告 |
| 2、实施地点 | 招标人指定地点 |
| 3、付款条件 | 每月对成交人组织一次考核，根据考核结果计算当月服务费，每半年支付一次。 |
| 4、履约保证金 | 1、履约保证金金额：年度合同总价的1%； 2、履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）或保险保单等非现金形式； 3、担保收件人：招标人； 4、履约保证金的退取：合同期满后根据实际履约情况扣除相应违约金后无息退还。 |

- 二、服务范围

按照质量技术监督主管部门的要求，完成车库的保养维护，保证所有设备正常运行，免费更换所有设备、部件或材料。按照国家特检院及相关主管部门规定，每年将按照有关安全标准检测所有安全设备，参与政府年检，并承担所有相关费用，维保涵盖范围属大包形式。

完成立体车库的日常运行管理，停车库需采用“运营＋维保”模式。

本项目服务范围包括除消防、雨棚、基础、外装修等设备之外的宁海县跃龙街道、丁香巷立体停车库（类型巷道堆垛）内的所有设备，其中跃龙街道车位数132个，丁香巷车位数142个，共计274个。

- 三、服务要求

1、有详细的维保方案，并附有重大事故应急预案。

2、维保时间每月不少于2次，间隔不超过15日。

3、遇故障车库管理员需立即启用手动存取车，不得影响用户正常用车，维修人员保证10分钟内到达现场。

4、及时填写运行记录、维保记录，做好资料管理，建立相应台账。

5、工作人员需持证上岗，遵守招标人的工作秩序、流程、时间及其它规范要求，工作场所严禁吸烟。

6、车库管理员和维保人员应分别设立，采用“运营＋维保”模式。

7、车库管理员应指挥疏导出入库车辆，严格要求规范操作（拉手刹、收后视镜及天线等），及时记载运行记录、发现故障及时安排维保人员处置。

8、发现重大问题应及时向招标人汇报，严禁隐瞒或推诿。

9、保证通过省特种设备检验检测研究院定期检验，若检验不合格导致复检，所有费用由成交人承担。

10、成交人应加强工作人员安全教育，规范安全操作，若出现安全事故所有责任由成交人承担。

11、成交人在合同期间，承担所有立体车库设备配件更换及维修费用（包含诊断费、替换部件的人工费用等），以及需要向技监局报备的相关费用。

12、成交人有责任及时发现并排除维保范围内所有设备的安全隐患（其中所涉及的维修或更换的配件耗材费用由成交人完全承担），合同期内由于巡检不到位或设备维护保养不当造成的任何事故及损失由成交人负全责并承担一切费用；

13、成交人需不定期巡检：除规定维护保养外，成交人技术人员需提供不定期的检查服务，对立体车库设备及其他附属设备机组进行测试和维护，杜绝各种故障隐患的发生，保证立体车库及其他附属设备机组的正常工作。

14、成交人设备/配件更换：在故障现场不能修复的设备，应提前通知招标人，征得招标人同意后方可更换。

15、成交人应配备检修、保养工作所必须的工具，检测设备、仪器仪表。

16、成交人需严格遵守当地疫情防控的相关要求及驻守服务工作人员核酸检测的安排，若有违反视为严重违规行为，需承担由此产生的一切责任及费用。

17、投标人需进行现场勘察，停车设备维修维保运营管理中的可见或不可见的一切费用（不含除停车设备外的基础，外维护，顶棚等费用）和运维交接期间（即上一轮运维合同期满自本次招标合同签订之日)车库运维的费用均由成交人负责承担。

- 四、考核与付款

招标人每月对成交人组织一次考核，根据考核结果计算当月服务费，每半年支付一次。考核低于60分，招标人有权解除合同。月考核表如下（招标人保留对此表修改的权利）：

| 序号 | 项目名称 | 考核内容 | 考核标准（每发现一次） | 扣分值（分） | 对应扣款（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养 | 严格按照国家质检总局DB15-T823-2015《起重机械使用管理与维护保养规则》的相关规范要求，按时按质完成2次/月的维护保养 | 未按时 | 0.5 | 50 |
|  |  |  | 少一次 | 1 | 100 |
|  |  |  | 保养不符合规范 | 2 | 200 |
| 2 | 维修时限 | 不需更换部件2小时之内 | 每超时1小时（累加，上不封顶） | 1 | 100 |
|  |  | 需更换部件72小时之内 |  |  |  |
| 3 | 突发故障 处置 | 未立即启动手动存取车 | 每发现一次 | 2 | 200 |
|  |  | 维修人员到达现场用时超过10分钟 | 每超时10分钟（累加，上不封顶 | 1 | 100 |
| 4 | 故障发生率 | 每月每个立体车库正常运行率不低于99%（因故障停运时间不超过本车库按照招标人规定应运行时间的1%） | 每降低1个百分点 | 5 | 500 |
| 5 | 驻点情况 | 车辆存取高峰期（工作日7：30-8：30，16：30-18：00）至少保证1名技术人员驻点 | 查岗不合格1次 | 2 | 200 |
| 6 | 记录情况 | 各种记录不规范、不及时 | 抽查时不合格1次 | 2 | 200 |
| 7 | 主动排查故障情况 | 影响车主存取车故障 | 每发生一次 | 2 | 200 |
|  |  | 不影响车主存取车故障 | 每发生一次 | 0.5 | 50 |
| 8 | 更换部件 | 同一车库因同一原因发生两次故障，必须更换该部件（招标人有权请第三方评估） | 更换不及时每发现一次 | 5 | 500 |

注：1、上述扣分均可累加，且上不封顶，直至扣完当月维保款为止；

2、月考核低于60分，招标人有权解除合同。

# 第三章  投标人须知

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县跃龙街道、丁香巷立体停车库运行管理及维护保养项目 |
| ▲2 | 报价要求及其他费用： - 本项目报价为人民币报价。投标人需报出年度报价及三年投标总价。三年投标总价=年度报价×3。 - 投标价格为完成本项目所述工作需要的全部费用，包括立体车库的运行管理及维修保养的人工费、税费、保险费、配件的更换、维修（除消防、雨棚、基础、外装修等设备之外的维修）费用、运维交接期间（即上一轮运维合同期满自本次招标合同签订之日)车库运维的费用等费用，确保立体车库良好运行的所有费用。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 本项目的采购预算（最高限价）详见第一章《采购邀请》，超出采购预算（最高限价）的投标，视为无效标处理。 - 招标代理机构按下表中服务招标标准，根据三年中标总金额，向成交人收取招标代理服务费。 金额（万元） 费率 服务类型; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 备注：（1）招标代理服务费按差额定率累进法计算；（2）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。（3）成交人接到本公司通知后5个工作日内向本招标代理机构领取成交通知书（根据成交人需求可采用邮寄或到招标代理机构现场领取）。 招标代理机构财务信息： 开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 账 号：30010122001229488 户 名：浙江中基正采管理咨询有限公司 |
| 3 | 评审办法及评审标准：详见第四章 |
| 4 | 成交结果公示：评审结束后，成交结果公示于浙江政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海分网和浙江中基正采管理咨询有限公司网站。 |
| 5 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内 |
| 6 | 采购资金来源：自筹资金 |
| ▲7 | 响应文件有效期：响应文件提交截止之日起60天 |
| 8 | 解释：本磋商文件的解释权属于招标人。 |
| ▲9 | 成交人如不遵守磋商文件或磋商响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到确定成交通知书后借故拖延，拒签合同的，招标人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给招标人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于宁海县跃龙街道、丁香巷立体停车库运行管理及维护保养项目的采购邀请、响应、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “招标单位”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交响应文件的单位或个人。

3.“服务”系指磋商文件规定投标人须提供的服务

4.“项目”系指投标人按磋商文件规定向招标人提供的服务和成果。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商费用

不论招标结果如何，投标人均应自行承担所有与采购有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（五）联合体参加磋商采购活动

本项目不接受联合体参加磋商采购活动。

（六）转包与分包

本项目不允许转包，未经招标人同意，不得分包。

（七）特别说明：

▲1.投标人磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

▲2.投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在采购活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处。

▲4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

▲5.两家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其磋商响应文件作为无效处理。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

7.关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

8.关于知识产权

8.1、投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

8.2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8.3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

9.投标人的风险

9.1、投标人应详细阅读磋商文件中的全部内容和要求，按照磋商文件的要求提交首次磋商响应文件，没有按照磋商文件要求提供磋商响应文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（九）异议和投诉

1.潜在投标人或者其他利害关系人对磋商文件有异议的，应当在响应文件提交截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

2.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

3.投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

就上述1-3条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

二  磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1.采购邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评审办法及评分标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者投标人没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改

1.招标人对已发出的磋商文件进行必要的澄清和修改时，将在递交首次响应文件截止时间前五日内，在采购信息发布网站上发布更正公告。不足五日的，招标人将顺延提交首次响应文件截止时间。

2.更正公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.没有提出异议且又参与了该项目磋商的投标人将被视为完全认同磋商文件。

三、磋商响应文件的编制

（一）磋商响应文件的形式

1.本项目采用不见面磋商，通过“乐采云平台” 实施电子化方式采购，磋商响应文件形式为电子磋商响应文件。

2.当“乐采云平台”无法正常运行，采购组织机构可中止电子交易活动。

A.“乐采云平台”发生故障而无法登录访问的；

B.“乐采云平台”应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

C.“乐采云平台”发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

D.病毒发作导致不能进行正常操作的；

E.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。影响或可能影响采购公平、公正性的或故障无法消除的，本项目重新采购。

（二）响应文件的组成

响应文件至少包含以下三个部分：

1、资格文件

a）投标人资格声明函（格式见附件）；

b）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

c）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

2、商务技术文件：

a）投标人响应表；

b）商务条款响应（偏离）表；

c）服务条款响应（偏离）表；

d）项目的理解及各服务方案（根据评分标准中要求的内容编制方案）；

e）投标人一般情况表；

f）法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及社保部门出具的由投标人为被授权代表提交的在磋商响应文件递交截止日前二个月内任意一个月的社保缴纳证明材料）；

g）投标函；

h）评审标准中要求提供的证明材料。

3.报价文件：

a）初次报价表；

b）投标报价明细表；

c）其它本磋商文件要求提供的报价部分材料；

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人或授权代表（签字或盖章）并加盖单位公章。

（三）响应文件的语言及计量

▲1响应文件以及投标人与招标人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

▲2报价计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）报价要求

1.报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

▲2.响应文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）响应文件的有效期

▲1.自递交首次响应文件截止日起 60 天响应文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交人的响应文件自首次提交响应文件之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）响应文件的编制、签署

1.投标人应按照本磋商文件规定的格式和顺序以及“乐采云平台”的要求，通过“电子交易客户端”编制磋商响应文件并进行关联定位，同时对磋商响应文件进行加密。资格审查文件以及商务技术文件中不得出现报价内容，如因投标人编制原因提前泄露报价，是投标人的责任。

2.响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.响应文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字（或盖章），投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名（或签章）并加盖单位公章。

4.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或签章。磋商响应文件因版面模糊或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.磋商响应文件份数：“电子加密磋商响应文件”一份（包含：资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分）。

（七）磋商响应文件的修改和撤回

1.投标人应当在提交首次响应文件截止时间前完成响应文件的上传和递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传和递交。提交首次响应文件截止时间前未完成上传和递交的，视为撤回响应文件。提交首次响应文件截止时间后上传和递交的响应文件，将被拒收。

2.提交首次磋商响应文件截止时间后，投标人不得撤回、修改磋商响应文件。

（八）响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的文件。但磋商小组可以要求投标人在限期内对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）或者加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其响应无效。投标人澄清、说明或更正后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（2）响应文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）响应文件有效期不能满足磋商文件要求的；

（5）未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有招标人不能接受的附加条件的；

（6）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签字（或盖章）或盖章的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（2）明显不符合磋商文件要求的，或者与磋商文件中标“▲”的条款发生实质性偏离的；

（3）响应文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用磋商文件要求的报价形式或超过最高限价（或预算金额）的；

（2）报价具有选择性；

（3）磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

4.法律、法规规定的其他无效情形。

四、磋商程序

（一）磋商准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行磋商。本项目采用不见面磋商，全程通过“乐采云平台” 实施电子化磋商。

（二） 磋商程序：

1.提交首次响应文件截止时间后，招标代理机构向各投标人发出“电子加密响应文件”开始解密通知。投标人登录“乐采云平台”，按要求在规定时间内完成解密。在线解密“电子加密响应文件”时间为提交首次响应文件截止时间起 30 分钟内。在规定的时间内投标人因故无法完成“乐采云平台”的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

2.磋商小组对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查、商务技术和报价的评审工作。

3.磋商小组在“乐采云平台”上进行在线磋商。

4.磋商结束后，要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，招标代理机构向各投标人发出最后报价文件通知，由投标人按磋商文件规定的时间内自行填写最后报价加盖公章并上传。

5.最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选人，并编写评审报告。若评审得分相同，则报价低者排名在前；评审得分且最后报价相同的则由抽签决定。

7.评审结束后，公布成交候选人名单，及招标人最终确定成交人名单的时间和公告方式等。

注：在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求（即本磋商文件第二章  招标需求）以及合同草案条款（即本磋商文件第五章  采购合同草案条款）；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以在线询标的形式同时通知所有参加磋商的投标人。投标人按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）或加盖公章。递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的投标人在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。

9.招标人从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人。招标代理机构在浙江政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海分网和浙江中基正采管理咨询有限公司网站上公布成交结果。

五、评审

（一）组建磋商小组

磋商小组由采购评审专家或招标人代表共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件和响应文件。

（三）评审程序

1.形式审查

招标人代表和代理机构工作人员协助磋商小组对投标人的资格和响应文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）磋商小组审查响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

（2）磋商小组将根据投标人的响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询问,投标人要向磋商小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有磋商小组成员的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助磋商小组根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）磋商小组完成评审后,评审成员对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。磋商小组按评审原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五） 错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、政采云平台填报的初次报价表中的价格与上传的报价文件中初次报价表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

2、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5、正本与副本不一致的，以正本为准。

6、按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其响应将被拒绝。

（六）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审办法。本项目评审办法是 综合评分法 ，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

六、确定成交人：本项目由招标人确定成交人。

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交招标人确认，招标人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按由高到低的顺序确定成交人，并在浙江政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海分网和浙江中基正采管理咨询有限公司网上对成交结果进行公示。

七、合同授予

1.招标人与成交人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和响应承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或重新采购。拒绝签订采购合同的成交人不得参加该项目重新开展的采购活动。

# 第四章  评审办法及评分标准

本办法参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合项目所在地政府有关采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

本次磋商遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，磋商活动及当事人接受依法实施的监督。本次磋商采用综合评分法。

二. 评审组织

磋商小组：招标人和招标机构根据采购项目的内容特点按照法律法规规定组建磋商小组。磋商小组由招标人、技术、经济等方面专家等有关人员组成。

三.评审程序

1.响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.详细评审

磋商小组对初步评审合格的响应文件，依照本办法对商务技术内容作进一步评审、比较。磋商小组成员经过阅标、审标和询标，对投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。其中商务技术部分由各磋商小组成员打分，根据投标人的响应文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式（小数点后保留二位小数）。报价分经磋商小组评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

4.如果在采购过程中符合要求的投标人只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。如果采购过程中符合要求的投标人只有1家的，招标人或招标代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.成交候选人确定

磋商小组根据各投标人的综合得分（报价、商务技术得分之和）由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一成交候选人；推荐综合得分排名第二的投标人为本项目的第二成交候选人；推荐综合得分排名第三的投标人为本项目的第三成交候选人。具体评定原则如下：

（1）投标人综合得分相同的则报价低者优先，报价也相同的，则由招标人代表抽签决定。

（2）如评审过程中出现本磋商文件未尽事宜，则由磋商小组讨论决定。

6.成交结果

招标机构将成交结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向成交人发出成交通知书。

四．评分标准

| 评分内容 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分65分 | 1、运行和维保方案（40分） | （1）总体方案（5分） | 根据投标人提供的维保服务总体方案是否详尽、完整、具有可操作性进行评议。（5分） | 5 |
|  |  | （2）培训方案及计划（5分） | 根据投标人提供的培训方案及计划是否切实可行进行评议。（5分） | 5 |
|  |  | （3）日常维护保养计划措施（5分） | 根据投标人提供的日常维护保养计划措施是否详尽、合理、完整、具有可操作性进行评议。（5分） | 5 |
|  |  | （4）故障预防诊断措施及管理制度（5分） | 根据投标人提供的故障预防诊断措施及管理制度是否详尽、合理、完整、具有可操作性进行评议。（5分） | 5 |
|  |  | （5）应急预案（5分） | 根据投标人是否建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况完整程度进行评议。（5分） | 5 |
|  |  | （6）保障措施（5分） | 根据投标人提供的保障措施是否清晰合理，是否遵循各项目管理原则（特别是安全文明实施方案及安全责任承诺），是否有针对本项目措施方案进行评议。（5分） | 5 |
|  |  | （7）时效性承诺（5分） | 根据投标人收到维修单的响应时间、到达现场时间、修理完成时间等的承诺情况进行评议。（5分） | 5 |
|  |  | （8）维修配件供应（5分） | 根据投标人保障维修配件正常供应的措施是否可行、配件来源是否可靠进行评议。（5分） | 5 |
|  | 2、拟投入人员配备（6分） | 投标人拟投入本项目的人员具有特种作业操作证，每提供1名得2分，满分6分。（投标文件中需提供相关证书） |  | 6 |
|  | 3、产品责任险（5分） | 投标人具有有效期内的机械车库设备或立体车库产品责任险保单： 单次事故最高赔偿额≥15000万元，且累计赔偿限额≥30000万元，得5分； 15000万元≥单次事故最高赔偿额≥10000万元，且30000万元≥累计赔偿限额≥20000万元，得2分； 10000万元≥单次事故最高赔偿额≥5000万元，且20000万元≥累计赔偿限额≥10000万元，得1分； （投标时需提供有效期内的保险合同复印件，并加盖投标人公章，未提供者不得分。保险有效期限指保单上注明的有效期限即保单生效之日起至保单失效之日前一日，并且投标截止日的日期必须在保险有效期范围内；保险单的保险产品名称需注明为机械车库设备或立体车库；保险单的标的范围需涵盖维保合同，不满足上述要求的不得分。） |  | 5 |
|  | 4、业绩（5分） | 自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承接过车库维保业绩的，每提供1个合同得1分，满分5分。 注：投标文件中须提供合同复印件，未提供不得分。 |  | 5 |
|  | 5、体系认证（9分） | （1）投标人获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，得6分；只获得其中4-5项认证的得3分；其它不得分。 注：上述认证文件均需在有效期内，并提供证书扫描件，不提供不得分。 |  | 6 |
|  |  | （2）投标人具有立体停车设备的售后服务五星级认证的得3分。 注：上述认证文件均需在有效期内，并提供证书扫描件，不提供不得分。 |  | 3 |
| 价格分35分 | （1）基准价=有效报价平均值； （2）有效报价平均值为：所有有效报价的算术平均价； （3）投标报价分计算：投标报价等于基准价的，得满分35分；投标报价超过基准价以上每增加1%扣0.5分（对不足1%部分以内插法计算），低于基准价以下每减少1%扣0.3分（对不足1%部分以内插法计算），以此类推。结果保留两位小数（四舍五入）。 |  |  | 35 |
| 满分100 分 |  |  |  | 100 |

注：1、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。2、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。

# 第五章  采购合同草案条款模板

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲方委托乙方就宁海县跃龙街道、丁香巷立体停车库运行管理及维护保养项目提供维护保养服务事宜，经双方友好协商，达成一致，签订合同如下：

一、合同目的

为了科学地管理好设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，提高设备运行效率，实现设备安全节能运行，保证设备满足甲方使用的目的，特订立本合同。

二、基本原则

维护人员在维护保养中必须做到工作态度细致严谨，工作程序规范化、工艺化、制度化，严格遵守维护保养规程的规定科学地维护保养设备，保证工作的效率、质量、安全。

三、维护保养工作内容

1、工作内容：

1.1乙方根据本合同约定为甲方宁海县跃龙街道、丁香巷立体停车库提供维护保养和运营管理服务，使设备实现甲方提出的功能要求。

1.2在设备出现故障时，对设备进行维护，保证设备运行正常、可靠。

1.3保证实现甲方对设备的功能、系统的验收。

1.4工作内容详见附件：《维护保养工作方案》。

1,5其他未尽事宜：

2、工作地点：

3、质量标准：

4、其他约定：

四、服务范围及费用

1、甲方委托乙方进行维护保养的设备名称、型号、数量、单价等具体情况，如下表（或见附件）：

| 设备名称 | 型号 | 序列号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 元（RMB）（大写）： 万 仟 佰 拾 角 分（RMB） |  |  |  |  |  |  |

1、含维保运营期内所有可见或不可见材料更换、服务、年检费、第三者赔偿等费用。

2、详见附件《维护保养的设备简介》。

五、合同期限

本合同期限为自      年       月      日至       年      月      日，为期      年。合同每年签订一次，根据考核结果及服务满意度决定次年度是否续签合同。

六、及时服务

设备发生故障需要应急处理时，乙方承诺运营管理  人和维修维保   人共驻场  人服务，并提供及时服务。

七、考核与付款

甲方每月对乙方组织一次考核，服务费每半年先行支付一次。考核低于60分，甲方有权解除合同。月考核表如下（甲方保留对此表修改的权利）：

| 序号 | 项目名称 | 考核内容 | 考核标准（每发现一次） | 扣分值（分） | 对应扣款（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养 | 严格按照国家质检总局DB15-T823-2015《起重机械使用管理与维护保养规则》的相关规范要求，按时按质完成2次/月的维护保养 | 未按时 | 0.5 | 50 |
|  |  |  | 少一次 | 1 | 100 |
|  |  |  | 保养不符合规范 | 2 | 200 |
| 2 | 维修时限 | 不需更换部件2小时之内 | 每超时1小时（累加，上不封顶） | 1 | 100 |
|  |  | 需更换部件72小时之内 |  |  |  |
| 3 | 突发故障 处置 | 未立即启动手动存取车 | 每发现一次 | 2 | 200 |
|  |  | 维修人员到达现场用时超过10分钟 | 每超时10分钟（累加，上不封顶 | 1 | 100 |
| 4 | 故障发生率 | 每月每个立体车库正常运行率不低于99%（因故障停运时间不超过本车库按照招标人规定应运行时间的1%） | 每降低1个百分点 | 5 | 500 |
| 5 | 驻点情况 | 车辆存取高峰期（工作日7：30-8：30，16：30-18：00）至少保证1名技术人员驻点 | 查岗不合格1次 | 2 | 200 |
| 6 | 记录情况 | 各种记录不规范、不及时 | 抽查时不合格1次 | 2 | 200 |
| 7 | 主动排查故障情况 | 影响车主存取车故障 | 每发生一次 | 2 | 200 |
|  |  | 不影响车主存取车故障 | 每发生一次 | 0.5 | 50 |
| 8 | 更换部件 | 同一车库因同一原因发生两次故障，必须更换该部件（招标人有权请第三方评估） | 更换不及时每发现一次 | 5 | 500 |

注：1、上述扣分均可累加，且上不封顶，直至扣完当月维保款为止；

2、月考核低于60分，甲方有权解除合同。

八、甲方权利义务

1、本合同有效期内，甲方指定         为甲方联系人，联系方式：            。

2、为实现本合同目的宗旨，甲方有权对乙方的资质、工作质量、服务信誉、维修场地、工艺装备及其他设施以及维护管理人员对设备性能、结构、技术规范、操作方法，安全等相关知识的熟悉程度进行审查、考核、评估，乙方应积极予以配合。依据审查、考核、评估的结果，甲方有权要求乙方限期进行改进提升。

3、甲方有权审定乙方拟定的《维护保养规程》。

4、甲方有权要求乙方按照本合同的约定标准提供维护保养服务，甲方人员有权随时检查乙方维护保养的工作情况。

5、甲方有权对乙方提供的维护保养服务进行监督，有权评定维护管理人员维护保养设备的内容和方法并提出建议。

6、甲方有权要求乙方更换经考评不能满足甲方要求的维护管理人员。

7、甲方依据工作需要可以指定专人协助乙方的工作。

8、甲方不予支付乙方进行的超出本合同规定之外的维护保养服务所发生的费用。

9、甲方根据工作需要可以提供设备相关资料供乙方参考，确保设备维护保养工作顺利开展进行，参考完毕后甲方有权要求乙方即刻返还。

10、其他权利义务：                                                     。

九、乙方权利义务

1、本合同有效期内，乙方指定         为乙方联系人，联系方式：           。

指定联系人承担以下责任：                                            。

2、乙方须配备专业技能精湛、经验丰富的维护管理人员进行设备维护保养工作；

3、乙方维护管理人员应严格按照本合同及《维护保养工作方案》、《维护保养操作规程》等相关规定开展工作，以科学的方法和出色的专业技能，精心维护保养好设备，确保设备完好高效安全运行；

4、乙方应具有符合实际需要的质量保证体系和完善的检测手段；

5、乙方须制定《维护保养规程》（详见附件），在维护保养工作开展前报甲方审批，审批通过后作为乙方工作计划、工作程序、工作方法的参考准据，所有维护及管理人员都须认真贯彻执行，并适时根据设备的性能对规程进行相应修订和完善；

6、维护保养中对有特殊要求的设备乙方应根据甲方要求及时制定相应的维护保养规程及工作开展计划，并报甲方审核；

7、乙方在设备维护保养中如观察设备有异常须紧急处理的，应立即处理同时向甲方汇报，对出现的其他问题应及时查明原因并提交解决方案；

8、认真执行设备维护保养记录制度，每台设备都应配备维护保养记录本，适时记录设备性能、运行状况等相关数据、技术信息并签字，报甲方备案；

9、认真做好设备的清洁擦拭保养工作，确保设备内外清洁、无油污、无锈迹、系统工作正常、所有操控功能灵活、可靠，同时应保持工作场地及设备附件等清洁、整齐；

10、在合同期内，任何因乙方原因造成的乙方自身、甲方或第三方的任何财产或人身损害，乙方承担赔偿责任。

11、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的设备图纸等相关信息技术资料。如乙方违反本合同规定给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

12、乙方采用保险保单或者其他赔付模式，负责赔偿停车场内赔偿责任赔付等。

13、除本合同有明确规定的以外，乙方不得以任何理由要求增加维护保养费。

14、其他权利义务：                                                 。

十、质量标准

1、甲方要求乙方进行                设备维护保养服务的质量标准为： 〔国家标准〕、〔行业标准〕、〔企业标准〕、〔国际标准〕。

2、其他标准：          或详见附件                           。

十一、验收

1、乙方对甲方的                设备维护保养完成后，必须出具维护保养报告书。

2、甲方收到乙方提交的维护保养报告书后      日内，自行或委托的相关机构对乙方交付的维护保养成果进行验收。

3、验收的依据为本合同约定的内容和约定的维护保养标准。

4、验收时，如果验收合格，甲、乙双方代表应在验收单上签字确认。

5、验收时，如果发现乙方维护保养的            设备不符合本合同约定，乙方应在     天内予以重作，并承担违约责任。

6、如果验收时无法发现维护保养的成果是否符合本合同约定的质量标准，甲方保留委托其他专业鉴定检测机构对维护保养的设备进行鉴定和检测及追究乙方相应法律责任的权利。

十二、违约责任

1、如果乙方未能按合同规定的时间完成维护保养服务，每延期一天，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，若违约金不足以弥补由此给甲方造成的经济损失，乙方应予以赔偿。

2、如乙方提供的维护保养服务未达到合同规定的标准，甲方有权根据核查结果要求乙方支付违约金，由此给甲方造成损失的乙方应予赔偿。

3、若乙方超过合同规定期限   日未完成技术服务，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付技术服务费总额     的违约金，给甲方造成的经济损失，乙方应予以赔偿。

4、乙方在进行设备维护保养中应妥善管理，因乙方责任造成有关设施毁损灭失时，应及时修复或赔偿甲方遭受的损失。

5、如果甲方未能按本合同约定履行付款义务，每延期一天，甲方应向乙方支付应付而未付合同价款    的违约金。

6、其他违约责任：                                。

十三、合同解除

出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同：

1、发生不可抗力事件；

2、乙方未能按合同约定的标准提供维护保养服务，经甲方要求限期改进，乙方拒不改进或改进后仍不能满足甲方工作要求的，甲方有权单方解除本协议，

3、                             。

十四、通知

任何本合同项下的通知均须以预付邮资的挂号信、传真及电子邮件的形式发往对方，并以本首页载明的地址为对方的地址。以电子邮件方式通知的，应该以电话或其他合理方式让对方知悉。如一方更改地址，应及时书面通知对方。因未及时通知对方造成的损失，由更改方自行承担。

十五、不可抗力

如因不可抗力事件致使合同无法按约定履行的，遭受不可抗力的一方应在合理时间内将发生不可抗力的情况通知对方，并在合理时间内向对方提供发生不可抗力当地主管机关出具的有效证明文件。发生不可抗力致使合同无法按时履行或无法履行的，双方互不承担违约责任。相关事宜，双方协商解决。

十六、保密

甲乙双方应对因订立或履行本合同而获知的对方的信息和商业秘密保密。非经对方事先书面同意或法律规定外不得向任何第三方透露，否则违约方应赔偿对方因此受到的损失。

十七、适用法律和争议解决

1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决适用中华人民共和国法律。

2、与本合同订立、履行有关的一切争议，双方应经过友好协商解决；如果协商不成，双方同意选择以下第      条款约定的方式解决争议：

2.1向甲方所在地法院提起诉讼。

2.2由          仲裁委员会申请仲裁，并按照提起仲裁时该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

十八、附件

附件一：  《维护保养工作方案》

附件二：  《维护保养的设备简介》

附件三：  《维护保养规程》

附件四：  《服务质量标准》

其他附件：

本合同之附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

十九、未尽事宜

本合同其他未尽事项，由甲、乙双方友好协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致，以补充协议为准。

二十、其它约定

。

本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，每份具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

- 签订地点：                               签订日期：      年  月  日

# 第六章  响应文件格式

一、资格文件的外包装封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

（投标人公章）

年  月  日

一、资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

1.资格文件包括：

1.1、投标人资格声明函（格式见附件）；

1.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

1.3、招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）投标人资格声明函

投标人资格声明函

浙江中基正采管理咨询有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备以下资格条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

（投标人公章）

年  月  日

二、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

2.商务技术文件包括：

2.1投标人响应表；

2.2商务条款响应（偏离）表；

2.3服务条款响应（偏离）表；

2.4项目的理解及各服务方案（根据评分标准中要求的内容编制方案）；

2.5投标人一般情况表；

2.6法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及社保部门出具的由投标人为被授权代表提交的在磋商响应文件递交截止日前二个月内任意一个月的社保缴纳证明材料）；

2.7投标函；

2.8评审标准中要求提供的证明材料。

（1）投标人响应表格式：

投标人响应表

项目编号：                                     项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写（价格部分除外）

投标人盖章（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

（2）商务条款响应（偏离）表；

商务条款响应（偏离）表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或印章)：

投标人（盖章）：

（3）服务条款响应（偏离）表

服务条款响应（偏离）表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 服务要求 | 投标文件 对应条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或印章)：

投标人（盖章）：

（4）投标人一般情况表

投标人一般情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

（5）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书格式：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：                 （招标人名称） ：

我             （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加               项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或盖章）：                   法定代表人（签名或盖章）：

职务：                                        职务：

授权代表身份证号码：

投标人盖章（公章）：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）及社保部门出具的由投标人为授权代表交纳的社保证明材料（距首次响应文件提交截止时间前三个月中任意一个月）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                     年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (投标人名称)                     的法定代表人。

特此证明。

投标人盖章：               (公章)

日  期：           年         月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

（5）投标函格式：

投标函

致：浙江中基正采管理咨询有限公司：

(投标人全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （竞争性磋商采购项目名称）（编号为             ）竞争性磋商有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部响应文件。

2、响应方承诺承担所发生的所有费用。

3、响应方已详细审查全部竞争性磋商文件，同意磋商响应须知的各项要求。

4、若成交，响应方将按竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

5、响应文件自磋商日起有效期为60天。

6、响应方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方与本竞争性磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  电话：

磋商响应方名称：                             （公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

磋商日期：        年   月   日

三、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

（投标人公章）

年  月  日

三、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

3.报价文件包括：

3.1、初次报价表；

3.2、投标报价明细表；

3.3其它本磋商文件要求提供的报价部分材料；

（1）初次报价表格式：

初次报价表

项目编号：                                  项目名称：

| 子包号 | 招标内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度投标价 |  | 大写： 小写： |  |
| 三年投标总价 |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注:

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报作无效处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人盖章（公章）：                                     日期：    年   月   日

（2）投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目编号：                   项目名称：                  金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目内容 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三年投标总价 |  |  |  |  |

注：1）本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

2）如无需填写分项报价的，本表可以不填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日