政府采购

公开招标文件

（全一册）

| 采购项目： | 宁波市鄞州区姜山镇绿化养护服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CBZJ-20226156G |
| 采 购 人： | 宁波市鄞州区姜山镇人民政府 |

代理机构：浙江中基正采管理咨询有限公司

二〇二二年九月

目      录

第一章  公开招标公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	29

第四章  评标办法及评分标准	38

第五章  政府采购合同主要条款	48

第六章  投标文件格式	53

# 公开招标公告

项目概况： (宁波市鄞州区姜山镇绿化养护服务项目)招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年10月21日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：CBZJ-20226156G

2.项目名称：宁波市鄞州区姜山镇绿化养护服务项目

3.预算金额（元）：6517456

4.最高限价（元）：3513966，3003490

5.采购需求：

标项一：

标项名称：A区绿化养护服务

数量：1项

预算金额（元）：3513966

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：按绿地养护标准做好设施量范围内的绿化养护和保洁工作，根据应急措施预案，落实相应工作安排。具体详见第二章《采购需求》。

备注：（1）具体养护范围详见第二章《采购需求》（2）组成联合体的成员数量不超过2个。（3）年度最高限价：3513966元/年。

标项二：

标项名称：B区绿化养护服务

数量：1项

预算金额（元）：3003490

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：按绿地养护标准做好设施量范围内的绿化养护和保洁工作，根据应急措施预案，落实相应工作安排。具体详见第二章《采购需求》。

备注：（1）具体养护范围详见第二章《采购需求》（2）组成联合体的成员数量不超过2个。（3）年度最高限价：3003490元/年。

6.合同履约期限：该项目服务期限自合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。（若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的，采购人有权终止合同）。

7.本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项1、2：3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年9月30日至2022年10月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年10月21日14：00（北京时间）。

2.投标地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.开标时间：2022年10月21日14：00

4.开标地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：

2.1.1对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2.1.2执行扶持不发达地区和少数民族地区的政策。

2.2投标与开标注意事项

2.2.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.2标前准备：因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.2.3投标文件制作：

2.2.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.2.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.2.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.3本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.4供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.5采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

2.6供应商如提供电子备份投标文件的，应于规定时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至指定地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供电子备份投标文件的，投标无效。供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份投标文件。

2.6.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在规定时间前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以采购代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。

拟在2022年10月20日16：00（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部；

收件人：王工   联系方式：0574-87425583

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

2.6.2采用现场方式送达电子备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商（每家投标人员原则上不超过一名）严格落实测温、亮双码（健康码、行程码）、戴口罩、扫场所码等防控措施（具体以开标当日官方要求的最新防控措施为准）。在投标截止时间前将电子备份投标文件送至鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】。电子备份投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.7投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.8投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.9如投标截止时间前疫情解除，上述第2.6-2.8条内容废止。

2.10肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市鄞州区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

2.11本招标公告中二、申请人的资格要求：第一条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市鄞州区姜山镇人民政府

地    址：宁波市鄞州区姜山镇人民南路18号

传    真：/

项目联系人（询问）：俞老师

项目联系方式（询问）：0574-88454895

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0574-88450758

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425373

项目联系人（询问）：朱贤东

项目联系方式（询问）：0574-87425583

质疑联系人：王燕

质疑联系方式：0574-87426203

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地    址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传    真：/

联系人 ：郑老师

投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

（适用于所有标项）

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见本章内容 |
| 2 | 单位及数量 | 详见本章内容 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | （1）服务期限：详见本章内容 （2）实施地点：采购人指定地点。 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 完成合同期内姜山镇绿化养护。 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 无 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 按照招标文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |
| 13 | 样品要求 | 无 |

★一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、服务期限 | 详见第一章 公开招标公告 |
| 2、付款方式 | （1）合同签订后支付年度日常养护经费（年度日常养护经费=年度合同金额-未移交部分年度金额-年度暂列金额）20%的预付款。（支付前，中标人需提交等额预付款担保且经采购人认可。若在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，采购人可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。） （2）按季核拨的办法，每季第一个月为上季养护经费（含日常养护经费及设施量增减和零星的局部提升改造的费用）拨款日期，直至服务履行期限满为止。（先从预付款中扣除相应金额，待预付款抵扣完后再另行按实支付） （3）设施量增减和零星的局部提升改造的费用增减按季结算。 |
| 3、预付款担保 | （1）预付款担保金额：同预付款相等金额； （2）预付款担保形式：银行出具的保函或保险公司出具的保单； （3）预付款担保提交时间：合同签订后15日内； （4）预付款担保期限：自采购人支付预付款之日起至预付款扣完之日止； （5）预付款担保的退还：预付款抵扣完后退还预付款担保。 |
| 4、履约保证金 | 履约保证金的收取及退还： （1）履约保证金由联合体牵头人（如有）支付； （2）履约保证金金额：合同金额的1%； （3）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函、保险保单或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）； （4）履约保证金的退取：在中标人履行完采购合同约定义务事项后及时退还。（如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中优先扣除应由中标人承担的违约金、赔偿金以及所有与合同履行相关的费用，履约保证金扣除后，中标人应于三日内补足）。 |
| 5、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |
| 6、对采购内容进行变更的处理 | （1）如因城市建设等原因，造成合同执行期内养护内容、面积、设施数量的增加或减少，则以采购人核定的实际工作量按各类别养护中标综合单价按实结算。 （2）国家上调最低工资标准和养老保险标准的，中标综合单价均不作调整，供应商报价时须进行综合考虑。 （3）因工作需要调整服务标准的，按新标准重新测算服务费。 |

二、服务需求

（一）服务范围及内容

1、服务范围【以下所列数量（面积）为暂定数量，最终面积以采购人实际交接的面积为准。】

标项一：A区绿化养护服务

本次服务范围道路绿化总面积约为258136.03m2（其中现有道路绿化面积252375.83m2，未移交绿化面积5760.2m2），公园绿化总面积约为124746.4m2（其中现有公园绿化面积119792.5m2，未移交绿化面积4953.9m2），生态林总面积约为53091m2，行道树3791棵（现有行道树3592棵，未移交行道树199棵）。具体范围详见附件3：《A区园林绿化设施量清单》。

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 年度综合单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路绿化养护 | 现有面积 | 252375.83 | m² | 7.30元/m² |
|  |  | 未移交面积 | 5760.2 | m² |  |
|  |  | 总计 | 258136.03 | m² |  |
| 2 | 公园绿化养护 | 现有面积 | 119792.5 | m² | 8.73元/m² |
|  |  | 未移交面积 | 4953.9 | m² |  |
|  |  | 总计 | 124746.4 | m² |  |
| 3 | 生态林养护 |  | 53091 | m² | 3.76元/m² |
| 4 | 行道树养护 | 现有数量 | 3592 | 棵 | 50.36元/棵 |
|  |  | 未移交数量 | 199 | 棵 |  |
|  |  | 总计 | 3791 | 棵 |  |
| 7 | 暂列金额 |  | 1 | 项 | 150000元 |

标项二：B区绿化养护服务

本次服务范围道路绿化总面积约为371353.1m2（其中现有道路绿化面积241431.3m2，未移交绿化面积129921.8m2），公园绿化总面积约为10218.9m2，生态林总面积约为76161m2，行道树276棵。具体范围详见附件4：《B区园林绿化设施量清单》。

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 年度综合单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路绿化养护 | 现有面积 | 241431.3 | m² | 6.66 元/m² |
|  |  | 未移交面积 | 129921.8 | m² |  |
|  |  | 总计 | 371353.1 | m² |  |
| 2 | 公园绿化养护 |  | 10218.9 | m² | 7.83 元/m² |
| 3 | 生态林养护 |  | 76161 | m² | 3.76 元/m² |
| 4 | 行道树养护 |  | 276 | 棵 | 50.36元/棵 |
| 7 | 暂列金额 |  | 1 | 项 | 150000元 |

2、服务内容：日常巡查管理、绿化养护[乔木、灌木、草坪、地被、水生植物、立体绿化、草本花卉、行道树等植物的日常养护（包括水肥管理、中耕除草、培土、修剪整形、补植涂白、病虫害防治等）]、苗木补植、绿化保洁（园路、铺装、广场及市政道路两边绿化带等）、配套设施（含果壳箱）的清理、保洁及维护、应急或突发事件处理、抗台防汛、冰冻雪灾、重大活动保障、重大任务迎检等涉及绿化养护、绿地管理等一系列工作。

3、本项目设有暂列金额（固定不变，每标项15万元），暂列金额用于设施量的增加和零星的局部提升改造，含在本项目年度限价内。在投标报价时暂列金额不得调整。

零星的局部提升改造产生的费用按季结算。根据采购人下达的任务单、签证的计量单、按照以下费用计取办法、结合下浮率【下浮率=1-（年度中标价-年度暂列金额）/（年度最高限价-年度暂列金额）】计算，经审计部门审计后结算支付。

3.1计价依据及规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、相关造价管理文件及有关规范、图集等；税金按相关文件要求计取。

3.2取费标准：

（1）景观绿化工程：企业管理费费率、利润费率按园林绿化及景观工程中值计取。

（2）安装工程：企业管理费费率、利润费率按（水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程）中值计取。

（3）施工组织措施费计取安全文明施工基本费、二次搬运费，冬雨季施工增加费，行车、行人干扰增加费均根据发生的实际情况按中值计取，其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取。

（4）规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费费率的30%计取。

3.3人工信息价、材料信息价：本工程材料价按税前材料价计入。主要材料价格参照顺序：

（1）《宁波建设工程造价信息》（综合版当年当月宁波市区栏）、《宁波建设工程造价信息》（园林苗木版当年当月）；

（2）《浙江造价信息》（当年当月）；

（3）当地市场价。人工市场信息价参照《宁波建设工程造价信息》（当年当月）发布的人工市场价格。

（二）服务标准

1、作业要求：供应商须参照现行的《鄞州区绿地养护管理作业规范》执行。

2、质量要求

（1）道路绿化养护：

- 景观效果：道路绿量较为充足，绿地率达15%以上；

- 道路红线范围内基本无绿化死角；

- 道路整体视觉效果良好。

- 行道树：生长健康，病虫害现象控制在8%以下。

- 叶色、叶形基本正常；

- 枝、干基本正常：无明显枯枝、徒长枝、病虫枝、死杈，无明显萌蘖；90%以上的树冠基本完整，分支点距离地面2.8米以上，主侧枝分布较匀称，通风透光。

- 乔灌木保存率90%以上,新种树倾斜度不超过5度,倾斜率不超过5%，对死株、缺株、倾斜或倒伏株能予扶正、补植;树木修剪较合理,适时防治病虫害;能解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾;树干每年涂白一次。

- 植物养护状况：绿篱、色块根据其生长特性及配置要求合理修剪,基本无过度修剪现象,生长较好，无明显死株、残株,无10cm以上徒长枝,无明显杂草；

- 草花、盆花布置较及时,无明显枯叶、残花,花盆基本清洁、无破损；

- 草坪生长良好,高度控制适宜,无明显裸地、杂草、积水；

- 有病虫害防治措施,常见病虫害危害率控制在8%以下。

- 卫生状况：绿化生产垃圾(如:树枝、草末等)做到日产日清；绿篱、树穴八小时保洁,并能坚持在节假日或重要活动前进行突击清理。垃圾停留时间不超过半个小时。

- 其它：无较严重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏,能及时发现和处理;行道树树干无明显地钉拴刻画、无关挂牌、架线现象；

- 树穴及绿地范围内基本无堆积物、基本无搭棚、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象。

（2）公园绿化养护：

- 景观效果：绿量基本充分，乔、灌、草（地被）搭配基本合理，比例基本合宜，裸露土地不明显，绿化景观效果尚可。

- 植物生长状况： 植株生长健康，生长发育正常，无明显枯枝、徒长枝、死杈，病虫害控制在8%以下；

- 90%以上的树冠基本完整；

- 叶色基本正常、病虫害叶及叶面虫粪虫网灰尘情况控制在8%以下。

- 植物养护状况：绿地内无明显死株、缺株，无明显倾斜或倒伏植株（保留树种、依景观需要的除外），对绿地内死株、缺株、倾斜或倒伏株能予以扶正、补植；乔灌木保存率92%以上；胸径5cm以上乔木主干每年涂白一次；

- 绿篱、色块根据其生长特性及配置要求合理修剪，基本无过度修剪现象，高度适宜，无15cm以上徒长枝，无杂草；

- 草坪、地被覆盖率达到90％以上；草坪高度控制在8公分以内，草坪内杂草控制在5%以内且无10 cm以上杂草、基本无积水；生长和颜色无明显异常；

- 绿地内两季有花，草花花色较鲜艳，无明显败叶、残花，花境内无明显杂草；

- 乔灌木修剪基本合理，时间较为适合，修剪作业能基本符合植物生长特性；

- 有病虫害防治措施，常见病虫害危害率控制在8%以下；

- 古树名木及古树后备资源由责任单位负责管护，措施得当，资料备案较完善，抢救和复壮及时；

- 立体绿化及水（湿）生环境植物生长尚可。

- 卫生状况：绿地、园路、广场等公园设施基本整洁，绿化生产垃圾（如：树枝、草末等）做到日产日清，绿地内无明显的废弃物或垃圾，绿地实行八小时保洁；并能坚持在节假日或重要活动前进行突击清理；垃圾停留时间不超过半个小时。

- 水面较清澈、无明显无关飘浮物和沉淀物。

- 其他：无擅自占用绿地现象，无严重人为损坏。对人为破坏能及时进行处理。绿地内无堆物堆件、搭棚侵占等。

（3）生态林养护：

- 植物生长状况： 植株生长健康，生长发育正常，无明显枯枝、死杈，病虫害控制在15%以下；

- 叶色基本正常、病虫害叶及叶面虫粪虫网灰尘情况控制在12%以下。

- 植物养护状况：绿地内无明显死株、缺株，无明显倾斜或倒伏植株，对绿地内明显死株、缺株、倾斜或倒伏株能予以扶正、补植；乔灌木保存率90%以上；

- 有病虫害防治措施，常见病虫害危害率控制在12%以下；

- 卫生状况：绿化生产垃圾（如：树枝、草末等）做到日产日清，绿地内无明显的废弃物或垃圾，绿地实行八小时保洁；能坚持在节假日或重要活动前进行突击清理；

- 其他：无擅自占用绿地现象，无严重人为损坏。对人为破坏能及时进行处理。绿地内无堆物堆件、搭棚侵占等。

（4）行道树养护：

- 整体景观：生长良好,叶色、叶形正常(无黄叶、焦叶、卷叶、落叶)，树干及时抹芽。

- 补种情况：无明显缺株、死株、无明显倾斜或倒伏，按规定时间及时补种或扶正 ,新种乔木品种、规格按标准执行,树冠达到三级分枝以上，种植规范、端正。

- 修剪情况：根据业主要求落实修剪任务。无病虫枝、残枝、枯枝、10cm以上徒长枝,及时清理,内膛合理、通风透光良好。修剪切口平整,伤口处理规范。分支点合理不影响通行。

- 病虫害防治：有病虫害防治预案和防治计划，无明显病虫害危害，用药配比正确、操作规范,无药害事故。

- 树干刷白：行道树主干按标准涂白,涂白高度达1.2米,高度统一，涂料配比规范,涂料堆放规范，工程结束后及时清理现场。

- 水肥管理：有肥、水计划，无肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧、严重缺水现象,按标准施肥、浇水。

- 树穴及支撑：支撑架规范,草绳缠绕规范 ,树穴黄土无明显裸露,树穴地被无明显缺株，树穴侧石及覆盖设施(盖板、树篦子、鹅卵石、透水石)基本完好,出现损坏的在规定时间内修复。

- 卫生保洁：实行8小时动态保洁，树池内无白色垃圾、污物或其他有形垃圾及杂物。

- 其他：树冠无悬挂物,树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物。

（三）人员、设备要求

1、人员要求（供应商根据项目情况自行配备必要的养护工作人员，投标文件中须列清所有人员清单、资质、工作经验等相关资料。）

（1）供应商须为每标项至少应配备如下管理技术岗人员：项目负责人1名，安全管理人员1名（负责本项目的日常安全生产工作）。其余人员由中标人根据标项需要自行设置。若供应商已在本次投标时已全部或部分配备人员，在投标文件中提供人员配置清单，并提供供应商为其在开标日前3个月任意一个月交纳的社保证明；若供应商在本次投标时还未配备的人员，则可不提供这部分作业人员清单，但供应商须承诺：一旦中标，作业人员应在合同签订后30日内全部配备完毕，并报采购人审核确认，否则中标无效。

★（2）项目负责人要求：具有园林绿化专业工程师及以上职称（投标文件中须提供职称证书复印件和供应商为其在开标日前3个月任意一个月交纳的社保证明复印件并加盖公章）；

（3）中标人在搞好日常绿地养护、保洁等工作的同时，必须配合采购人为参加市、区布置的各项节目或重大活动而临时布置任务以及各类应急任务。

（4）养护作业人员（除管理技术岗之外的其他作业人员）按照不少于以下要求的人数进行配备：

| 标项 | 绿化养护人员 |  |  |  |  | 绿化保洁人员 |  |  |  |  | 巡视人员（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员数量（人） |  |  |  | 每天作业时长 | 人员数量（人） |  |  |  | 每天作业时长 |  |
|  | 道路绿化 | 公园绿化 | 生态林 | 行道树 |  | 道路绿化 | 公园绿化 | 生态林 | 行道树 |  |  |
| 一 | ≥24 | ≥14 | ≥2 | 由供应商自行配置 | 8小时 | ≥6 | ≥3 | ≥1 | 由供应商自行配置 | 8小时 | ≥3 |
| 二 | ≥31 | ≥1 | ≥3 | 由供应商自行配置 | 8小时 | ≥7 | ≥1 | ≥2 | 由供应商自行配置 | 8小时 | ≥3 |

- 上述养护作业人员是针对于每标项的设施量（包括待移交绿地）的要求进行配备的。合同期间各标项设施量如有增减的，中标人应根据实际增减情况根据配备要求自行调配人员，保证服务质量。绿化养护人员调整标准不低于下表标准，由采购人核定：

| 标项 | 绿化养护人员 |  |  | 绿化保洁人员 |  |  | 巡视人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路绿化 | 公园绿化 | 生态林 | 道路绿化 | 公园绿化 | 生态林 |  |
| 一 | 11000平方米/岗 | 9000平方米/岗 | 30000平方米/岗 | 45000平方米/岗 | 40000平方米/岗 | 50000平方米/岗 | 150000平方米/岗 |
| 二 | 12000平方米/岗 | 10000平方米/岗 | 30000平方米/岗 | 50000平方米/岗 | 45000平方米/岗 | 50000平方米/岗 |  |

（6）养护作业人员：男性人员的年龄不得超过60周岁，女性人员的年龄不得超过50周岁。供应商须为全体作业员工购买社保、住房公积金、人身意外等保险。如实际养护人员费用少于中标人投标报价的人员费用（如未交纳社保、住房公积金等费用）的，采购人有权从服务经费中扣除未支付的人工费用。

（7）一线作业人员和巡查人员需穿着辨识度较高的作业服装并做到统一着装。

（8）中标人不得无故拖欠本项目配置员工的工资，如出现以上情况的采购人有权终止拨付服务经费。

（9）采购人将有权使用新型的管理（或测评）考核体系，相关开发实施费用由中标人承担。

2、养护设备配备材料要求：

（1）根据设施量、养护质量标准及考核标准等，由供应商按要求自行配置巡查、作业所需的车辆、机械和设备，所有设施费用由中标人承担。

（2）供应商须配备以下种类的养护作业车辆和设备：吊机、运输车、登高车、洒水车、割草机、割灌机、绿篱机、喷雾机、打药机、打药泵、水泵、油锯及其他供应商完成本项目需要提供的机具。

（3）上述车辆要求中标人在签订合同后30日内按照招标文件的要求及投标承诺配备完毕。

（4）病虫害防治药剂：需承诺严禁使用剧毒、高残留和有关部门规定禁用的化学农药，严格按照《农药安全使用规范》(NY/T1276-2007)操作，承诺根据工作需要按实配备。同时供应商需承诺尽可能采用新型生物或物理方法进行病虫害防治。

（5）肥料：需承诺使用正规厂家生产的合格产品，承诺根据工作需要按实配备。

（四）项目相关要求

1、承包方式：包工包料。

2、本项目绿化养护服务所需的一切劳动力、材料、设施（包括管理用房等）、设备（包括登高车、洒水车、药车、割草机、割灌机、绿篱机、油锯、打药机、树枝粉碎机等）及农药化肥等辅材以及合同期内养护范围内绿植的补种均由中标人负责，由此产生的一切费用均由中标人承担。

3、中标人需参照鄞州区绿地养护管理作业规范开展工作，合理组织，精心养护，保质、保量完成本项目绿地养护管理任务。

4、中标人应保证养护绿地数量无减少、无毁损，达到本项目绿地养护标准要求且植株无缺株、死树，乔灌木保存率达到本项目绿地养护质量标准要求及以上，所养护的绿植，在养护期间发生减少或毁损，中标人应予及时补齐，并自行承担所需费用，单株树木单价在5000元以上的如发生减少或损毁，按同品种、相当规格进行补种，未及时补种的，从养护经费中扣除与树木价款相等的金额。每年度合同期满时，采购人将对养护对象进行清点，如有缺失、损坏按实赔偿或由采购人自行委托第三方进行补齐或修复，相关费用由中标人承担。

除常规绿化养护外，行道树秋冬季节的防冻、采购人通知的临时绿化作业内容（包括采购人通知的临时修剪等）包含在本项目服务范围内。供应商在投标报价中需考虑以上内容，采购人在合同执行期间就以上内容不再另行支付费用。养护垃圾（除树枝、建筑垃圾及固废等）可倾倒至本镇的垃圾中转站，树枝、建筑垃圾及固废等由中标人自行负责倾倒至各主管部门同意倾倒的地点，由此产生的费用由中标人自行负责。

5、中标人应认真做好养护范围内的除“四害”工作，认真实施护管工作等，确保所养护绿地绿植生长良好、绿化带内整洁，并自觉配合省、市、区、镇重大活动，接受各级管理部门的考核、监督，承包期间中标人须参加区绿化养护监管单位组织的绿化养护培训，要求员工进行上岗前培训，做到规范作业、规范养护、统一着装上岗。

6、本项目绿地养护区域，如有因工程施工等造成的毁绿损绿现象的中标人应及时监督，并及时督促其办理有关手续。因施工原因造成绿化缺失、损坏，由中标人与施工方或责任方协商，双方自行达成一致意见，按原绿地标准要求进行绿地植被的补种，如工程为政府投资项目的具体绿地恢复方案由采购人确定。

7、环境要求：对绿化修剪废弃物须日产日清。

8、绿地养护管理所需的养护管理房，由中标人自行解决。

9、中标人必须重视安全工作，确保合同履行期间不出安全、交通事故。如发生安全、交通事故等各类事故的，由中标人承担一切责任及损失，与采购人无涉。

10、突发事件处理

（1）在遇到各类重大活动、检查时，中标人应做好采购人临时安排的突击性养护任务。

（2）如发生台风、暴雨、火灾、暴雪等灾害性事件，中标人应按预案正确处理，在事件发生后24小时内配置充足的绿化养护及保洁人员进行作业。建立健全灾害性事件事先预警机制，中标人需提前根据采购人要求配备充足的人员及物资做好应急准备。

11、中标人应在每月25日之前向采购人提供下月绿地养护管理等服务计划和本月绿化养护等服务工作总结，以便采购人进行监督考核。

12、人员用工必须符合《中华人民共和国劳动合同法》等法规的相关规定及国家、省、市地方用工政策，如因违法、违规并造成不良后果的，其责任由中标人自行承担，与采购人无涉。

13、因自然灾害等不可抗力因素造成本项目经济损失的，双方应本着实事求是的原则共同协商妥善解决。

14、养护施工场地必须有规范围护、告示牌等安全文明施工措施。养护施工作业不规范，导致第三方人员或财产伤害损失的，中标人承担全部责任。

15、服务期限内，市政道路两侧（墙根至墙根）绿化保洁含入本次养护保洁范围内（保洁面积不另计），费用由中标人承担，采购人不另行支付。

三、考核验收

（一）服务费用按季拨付。每季的服务费金额与考核结果挂钩，采取综合考核评分和直接扣款（详见附件2）两种形式组成；每月的考核采用定期检查和不定期检查相结合的方式，由采购人组建的考评小组实施考核，具体考核分值占比以合同签订时为准。

（二）考核内容：

考核标准见附件1：《姜山镇绿地养护质量考核扣分细则》；季度考核得分为本季度三个月的平均分；

季度考核得分≥95分为优秀，90分≤季度考核得分＜95分为良好，85分≤季度考核得分＜90分为合格，季度考核得分＜85分为不合格。

季度考核得分与每季度的养护经费挂钩，具体如下：

- 季度考核得分≥95分为优秀，全额核拨当季养护经费；

- 90分≤季度考核得分＜95分为良好，以95分基准，每下降一分扣2000元，在当季绿化养护经费中扣除。

- 85分≤季度考核得分＜90分为合格，以95分为基准，每下降一分扣3000元，在当季绿化养护经费中扣除。

- 季度考核得分＜85分为不合格，扣除当季养护经费20%，采购人可解除合同。

四、其他要求

1、供应商应根据养护服务区域绿地特点、周边环境特点等具体情况制定完善合理的养护管理计划方案和养护管理措施，配备相应的作业工具，保证绿化养护工作顺利有序开展。

2、供应商应根据养护内容具体情况制定完善合理的养护服务方案（包括道路绿化、公园绿化、生态林、行道树养护），保证绿化养护工作顺利有序开展。

3、供应商需具有良好的企业形象，并努力完善自身，制定详细可行的内部考核制度，不断提升绿化养护专业水平，不断完善质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系。同时具备与本项目类似的绿化养护经验。

4、供应商应对养护服务区域内的重点难点情况进行了解并提供相对应的重点难点解决方案。

5、供应商应编制特殊时期的应急保障措施，内容应包括拟投入的应急团队的配置、应急车辆、设备配置、拟实施的应急处置方案、应急响应等，确保大型活动、节庆假日、防台防汛期间、创优评优和突击检查等特殊时期对绿化养护造成影响时能够及时启动应急保障措施、消除影响，确保绿地养护良好。

6、供应商应提高养护人员关于安全生产、文明施工、环保作业的意识，并为此制定相应的安全生产方案、文明施工方案、环保措施方案等。

7、绿化养护服务是劳动力相对密集的工作，养护人员是完成本项目的重要组成部分。供应商需在投标文件中提供相对应的养护人员及人员管理方案，并针对不同的养护内容合理分配养护人员数量及岗位。

8、绿化养护服务离不开绿化养护机械及养护设备仪器，供应商应根据本项目养护区域范围特点，投入适用于养护区域的机械设备、车辆，并在投标文件中制定机械设备的维修方案（内容至少包括维修保障能力、定期维护时间、专人化维护方案）。

9、为有效提高绿化养护作业能力，供应商应努力采取创新养护方式（本项目鼓励供应商大量投入性能良好的新型园林绿化养护保洁作业机械设备）。

10、本次养护项目范围广、规模大，因此供应商需提供及时的服务响应方案。

附件1：姜山镇绿地养护质量考核扣分细则（供参考，合同履行过程中采购人具有根据实际情况调整考核扣分细则的权利。）

1、每月的考核采用百分制，得分按比例计算：公园绿地养护质量考核为18%，道路绿地养护质量考核为71%，生态林绿地养护质量考核为8%，行道树绿地养护质量考核为3%。

2、每季度的考核得分为本季度各月考核得分的平均数。

一、公园绿地养护质量考核扣分细则

| 序号 | 项目 | 具体项目 | 评分标准 | 标准分 | 单项扣分系数 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 植物管理 （42分） | 乔木管理 （22分） | 缺株、死株、明显倾斜或倒伏未按规定时间及时补种或扶正，扣1分/株。新种乔木品种、规格未按标准执行，或树冠未达到三级分枝以上或种植倾斜，扣0.3分/株；树支架、草绳缠绕不规范，扣0.3分/株。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 有病虫枝、残枝、10cm以上徒长枝，未及时清理，扣0.2分/株。内膛过密、通风透光不良扣0.2分/株。叶色、叶形不正常（黄叶、焦叶、卷叶、落叶）扣0.2分/株；修剪切扣不平整，伤口处理不规范扣0.2分/株。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 树下绿地无杂草，树冠无悬挂物，树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物，发现一处扣1分。遮挡路灯（或交通指示牌）、未及时修剪的，扣2分/株。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 胸径5公分以上乔木主干未涂白，扣0.5分/株；涂白高度未达1.2米，高度未统一的，扣0.2分/株；涂料配比不规范，扣0.5分/处；涂料堆放不规范或工程结束后未及时清理现场，扣0.5分/处。 | 4 |  |  |
|  |  | 灌木及绿篱管理（10分） | 有死株、缺株的，未能在规定时间内补植的，灌木扣0.3分/株，绿篱、色块扣0.2分/m2；灌木最大倾斜度超过5度，整体性歪斜除外，扣0.2分/株；易穿行、踩踏区未设置护绿设施、温馨提示牌等扣0.2分/处，严重影响整条道路或绿地环境景观的扣0.5分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 绿篱、色块未及时修剪，有明显窜枝的，1分/m2；色块、绿篱高度过高，影响交通视线的，每处扣2分。绿带内有明显杂草的，扣1分/m2。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 垂直绿化、水生植物内容残缺，杂乱扣0.5分/处；最佳观赏期后未及时修剪、归整，扣0.2分/处。 | 1 |  |  |
|  |  | 草坪及地被管理 （10分） | 反季节枯黄、裸地(>0.25m2)，每处扣0.2分；大面积死亡的扣1-3分；积水及坑洼现象的，扣0.2分/m2。草坪内杂草超过5%且高度超过10cm，扣0.2分/m2。草坪枯死、泥土明显裸露、杂草丛生未在规定时间内修复的，扣2分/处。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 草坪高度不符作业规范要求，暖季型草坪（如马尼拉）超过6cm高度，扣0.5分/m2，冷季型草坪（如高羊茅）超过8cm高度，扣0.5分/m2；修剪物未及时清理，扣0.2分处。 | 4 |  |  |
| 二 | 肥水标准（2分） |  | 由于肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧现象，乔灌木每株、绿篱、草坪每平方米扣0.2分；没有肥、水计划扣1分/月度；未按标准施肥、灌溉的，每次扣1分。 | 2 |  |  |
| 三 | 病虫害防治（3分） |  | 有明显病虫害危害的，乔灌木扣0.2分/株，绿化带扣0.2分/m2；用药配比不正确、操作不规范，扣1分/处；无病虫害防治预案和防治计划，扣2分/月度；未经许可，擅自使用违禁药品（如草甘膦等），扣2-3分。发生药害事故，该项全扣。 | 3 |  |  |
| 四 | 卫生保洁管理（20分） |  | 绿地实行8小时动态保洁，绿地内有白色垃圾、污物或其他有形垃圾及杂物，枝叶上有垃圾、晾晒物、吊挂物设施，停留时间超过半个小时的，扣0.4分/处；卫生死角，扣2分/处。垃圾桶外观不清洁，垃圾袋缺失，桶内垃圾外露，桶外有明显的污物，扣0.4分/处。 | 12 |  |  |
|  |  |  | 水体有漂浮物、杂物，扣0.4分/处。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 绿化修剪废弃物未在半个工作日内及时清理，扣0.4分/处；垃圾乱倾倒，扣4分/处，并罚款600元/次。 | 6 |  |  |
| 五 | 绿地监管（5分） |  | 对占绿毁绿现象、破坏绿化景观行为不及时劝阻或上报的，扣0.5分/次。 | 5 |  |  |
| 六 | 安全文明规范（10分） |  | 养护人员、巡查人员着装与证件佩戴不规范（安全措施不到位等）的每发现扣0.2分/人；养护人员到岗率与合同规定不符的，扣0.5分/人；车辆设备无统一标识，养护工具、设备摆放不整齐，扣0.5分/处。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 施工场地无防护栏、警示牌等安全文明措施，扣0.5分/处 | 2 |  |  |
|  |  |  | 喷药作业未按规定时间进行、未设置安全告示标示，扣0.5分/次；剩余药剂、药瓶乱丢弃的，扣0.5分/处；浇灌作业未按规定时间、规定操作要求进行的，扣0.5分/次。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 乱焚烧绿化垃圾、修剪物，扣0.5分/次，并罚款500元/次。 | 2 |  |  |
| 七 | 台账资料（2分） |  | 月度养护计划在每月25日前上报，养护计划应科学合理，未达标，扣1分/次；做好绿地设施统计报表（设施量增减明细），要求每月更新一次；未达标，扣1分/次。 | 2 |  |  |
| 八 | 其他（16分） |  | 重大活动保障不力、突发事件处理不当，扣4分/次；出现群众投诉、媒体曝光事件，凡经查证属实，每次扣4分。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 及时处理派件，提高整改时效；管理部门提出的问题应在规定的时间内完成。如因工作推诿、拖拉或出现重复整改通知单，每次扣4分。 | 8 |  |  |

二、道路绿地养护质量考核扣分细则

| 序号 | 项目 | 具体项目 | 评分标准 | 标准分 | 单项扣分系数 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 植物管理 （42分） | 乔木管理 （22分） | 缺株、死株、明显倾斜或倒伏未按规定时间及时补种或扶正，扣1分/株。新种乔木品种、规格未按标准执行，或树冠未达到三级分枝以上或种植倾斜，扣0.3分/株；树支架、草绳缠绕不规范，扣0.2分/株。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 有病虫枝、残枝、10cm以上徒长枝，未及时清理，扣0.1分/株。内膛过密、通风透光不良扣0.1分/株。叶色、叶形不正常（黄叶、焦叶、卷叶、落叶）扣0.2分/株；修剪切扣不平整，伤口处理不规范扣0.1分/株。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 树下绿地无杂草，树冠无悬挂物，树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物，发现一处扣1分。遮挡路灯（或交通指示牌）、未及时修剪的，扣2分/株。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 胸径10公分以上乔木主干未涂白，扣0.2分/株；涂白高度未达1.2米，高度未统一的，扣0.1分/株；涂料配比不规范，扣0.3分/处；涂料堆放不规范或工程结束后未及时清理现场，扣0.3分/处。 | 4 |  |  |
|  |  | 灌木及绿篱管理（10分） | 有死株、缺株的，未能在规定时间内补植的，灌木扣0.2分/株，绿篱、色块扣0.1分/m2；灌木最大倾斜度超过5度，整体性歪斜除外，扣0.1分/株；易穿行、踩踏区未设置护绿设施、温馨提示牌等扣0.2分/处，严重影响整条道路或绿地环境景观的扣0.3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 绿篱、色块未及时修剪，有明显窜枝的，1分/m2；色块、绿篱高度过高，影响交通视线的，每处扣2分。绿带内有明显杂草的，扣1分/m2。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 垂直绿化内容残缺，杂乱扣0.2分/处；最佳观赏期后未及时修剪、清理，扣0.2分/处。 | 1 |  |  |
|  |  | 草坪及地被管理 （10分） | 反季节枯黄、裸地(>0.15m2)，每处扣0.2分；大面积死亡的扣1-3分；积水及坑洼现象的，扣0.1分/m2。草坪内杂草超过5%且高度超过10cm，扣0.2分/m2。草坪枯死、泥土明显裸露、杂草丛生未在规定时间内修复的，扣0.2分/处。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 草坪高度不符作业规范要求，暖季型草坪（如马尼拉）超过6cm高度，扣0.2分/m2，冷季型草坪（如高羊茅）超过8cm高度，扣0.2分/m2；修剪物未及时清理，扣0.1分处。 | 4 |  |  |
| 二 | 肥水标准（2分） |  | 由于肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧现象，乔灌木每株、绿篱、草坪每平方米扣0.1分；没有肥、水计划扣1分/月度；未按标准施肥、灌溉的，每次扣1分。 | 2 |  |  |
| 三 | 病虫害防治（3分） |  | 有明显病虫害危害的，乔灌木扣0.1分/株，绿化带扣0.1分/m2；用药配比不正确、操作不规范，扣1分/处；无病虫害防治预案和防治计划，扣2分/月度；未经许可，擅自使用违禁药品（如草甘膦等），扣2-3分。发生药害事故，该项全扣。 | 3 |  |  |
| 四 | 卫生保洁管理（20分） |  | 绿地实行8小时动态保洁，绿地内有白色垃圾、建筑渣土，枝叶上有晾晒物、吊挂物，停留时间超过半个小时的，扣0.4分/处；卫生死角，扣2分/处。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 园林小品有积尘、虫网、“三乱（乱张贴、乱涂写、乱刻画）”现象，扣0.4分/处。护栏清洁不到位，严重影响环境景观的，扣2 分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 绿化修剪废弃物未在半个工作日内及时清理，扣0.4分/处；垃圾乱倾倒，扣4分/处，并罚款600元/次。 | 6 |  |  |
| 五 | 绿地监管（5分） |  | 对占绿毁绿现象、破坏绿化景观行为不及时劝阻或上报的，扣0.2分/次。 | 5 |  |  |
| 六 | 安全文明规范（10分） |  | 养护人员、巡查人员着装与证件佩戴不规范（安全措施不到位等）的每发现扣0.1分/人；养护人员到岗率与合同规定不符的，扣0.2分/人；车辆设备无统一标识，养护工具、设备摆放不整齐，扣0.2分/处。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 施工场地无防护栏、警示牌等安全文明措施，扣0.2分/处。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 喷药作业未按规定时间进行、未设置安全告示标示，扣0.2分/次；剩余药剂、药瓶乱丢弃的，扣0.2分/处；浇灌作业未按规定时间、规定操作要求进行的，扣0.2分/次。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 乱焚烧绿化垃圾、修剪物，扣1分/次，并罚款500元/次。 | 2 |  |  |
| 七 | 台账资料及（2分） |  | 月度养护计划在每月25日前上报，养护计划应科学合理，未达标，扣1分/次；做好绿地设施统计报表（设施量增减明细），要求每月更新一次；未达标，扣1分/次。 | 2 |  |  |
| 八 | 其他（16分） |  | 重大活动保障不力、突发事件处理不当，扣4分/次；出现群众投诉、媒体曝光事件，凡经查证属实，每次扣4分。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 及时处理派件，提高整改时效；管理部门提出的问题应在规定的时间内完成。如因工作推诿、拖拉或出现重复整改通知单，每次扣4分。 | 8 |  |  |

三、行道树养护质量考核扣分细则

| # 类别 | # 项目 | # 评分标准 | # 标准分 | # 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 行道树养护（100分） | # 整体景观 | # 生长不良,叶色、叶形不正常(黄叶、焦叶、卷叶、落叶)扣1分/株;树干未及时抹芽,扣0.5分/株。 | # 10 |  |
|  | # 补种情况 | # 缺株、死株、明显倾斜或倒伏未按规定时间及时补种或扶正,扣1分/株,新种乔木品种、规格未按标准执行,或树冠未达到三级分枝以上或种植倾斜,扣1分/株。 | # 15 |  |
|  | # 修剪情况 | # 有病虫枝、残枝、枯枝、10cm以上徒长枝,未及时清理,扣1分/株,内膛过密、通风透光不良扣1分/株。修剪切口不平整,伤口处理不规范扣扣0.5分/株。分支点过低影响通行,扣1分/株。遮挡路灯（或交通指示牌）、未及时修剪的，扣1分/株。未根据业主要求落实修剪任务，扣3分/株。 | 15 |  |
|  | # 病虫害防治 | # 无病虫害防治预案和防治计划,扣2分/月度，有明显病虫害危害的,扣1分/株，用药配比不正确、操作不规范,扣1分/处，发生药害事故扣5分/次。 | 15 |  |
|  | # 树干刷白 | # 行道树主干未涂白,扣1分/株，涂白高度未达1.2米,高度未统一的,扣0.5分/株，涂料配比不规范,扣1分/处，涂料堆放不规范或工程结束后未及时清理现场,扣1分/处。 | 10 |  |
|  | # 水肥管理 | # 没有肥、水计划扣2分/月度，由于肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧、严重缺水现象,每株扣1分，未按标准施肥、浇水的,每株扣1分。 | 5 |  |
|  | # 树穴及支撑 | # 支撑架不规范,扣1分/株;草绳缠绕凌乱,扣0.5分/株,树穴黄土明显裸露,树穴地被缺株严重,扣0.5分/个;树穴侧石及覆盖设施(盖板、树篦子、鹅卵石、透水石)破损,未在规定时间内修复的,扣1分/个。 | 10 |  |
|  | # 卫生保洁 | # 实行8小时动态保洁，树池内有白色垃圾、污物或其他有形垃圾及杂物，发现一处扣1分。 | 15 |  |
|  | # 其他 | # 树冠无悬挂物,树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物,发现一处扣0.5分。 | 5 |  |

四、生态林养护质量考核扣分细则

| 序号 | 项目 | 具体项目 | 评分标准 | 标准分 | 单项扣分系数 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 养护管理 （42分） |  | 有明显枯枝、死杈扣1分/株；对绿地内明显死株、缺株、未能在规定时间按要求补种的，扣1分/株； | 10 |  |  |
|  |  |  | 有明显倾斜或倒伏植株，扣1分/株；对绿地内明显倾斜或倒伏株未能在规定时间予以扶正的，扣1分/株； | 12 |  |  |
|  |  |  | 病虫害超过15%以下，扣5分/次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 叶色40%以上不正常扣5分/次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 无病虫害防治措施，病虫害叶及叶面虫粪虫网灰尘情况超过12%，扣2分/次，常见病虫害危害率超过12%，扣2分/次 | 10 |  |  |
| 二 | 肥水标准（5分） |  | 由于肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧现象，乔灌木每株、绿篱、草坪每平方米扣0.2分；没有肥、水计划扣1分/月度；未按标准施肥、灌溉的，每次扣1分。 | 5 |  |  |
| 三 | 卫生保洁管理（20分） |  | 绿地实行8小时动态保洁，绿地内有白色垃圾、污物或其他有形垃圾及杂物，枝叶上有垃圾、晾晒物、吊挂物设施，扣0.4分/处。产生的垃圾未能日产日清的保洁，扣0.4分/处。 | 20 |  |  |
| 四 | 绿地监管（5分） |  | 对占绿毁绿现象、破坏绿化景观行为不及时劝阻或上报的，扣0.5分/次。 | 5 |  |  |
| 五 | 安全文明规范（10分） |  | 养护人员、巡查人员着装与证件佩戴不规范（安全措施不到位等）的每发现扣0.2分/人；养护人员到岗率与合同规定不符的，扣0.5分/人；车辆设备无统一标识，养护工具、设备摆放不整齐，扣0.5分/处。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 施工场地无防护栏、警示牌等安全文明措施，扣0.5分/处 | 2 |  |  |
|  |  |  | 喷药作业未按规定时间进行、未设置安全告示标示，扣0.5分/次；剩余药剂、药瓶乱丢弃的，扣0.5分/处；浇灌作业未按规定时间、规定操作要求进行的，扣0.5分/次。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 乱焚烧绿化垃圾、修剪物，扣0.5分/次，并罚款500元/次。 | 2 |  |  |
| 六 | 台账资料（2分） |  | 月度养护计划在每月25日前上报，养护计划应科学合理，未达标，扣1分/次；做好绿地设施统计报表（设施量增减明细），要求每月更新一次；未达标，扣1分/次。 | 2 |  |  |
| 七 | 其他（16分） |  | 重大活动保障不力、突发事件处理不当，扣4分/次；出现群众投诉、媒体曝光事件，凡经查证属实，每次扣4分。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 及时处理派件，提高整改时效；管理部门提出的问题应在规定的时间内完成。如因工作推诿、拖拉或出现重复整改通知单，每次扣4分。 | 8 |  |  |

附件2：直接扣款项

| 序号 | 内容 | 单位 | 扣款单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔灌木未及时修剪 | 株 | 100 |  |  |
| 2 | 色块绿篱未及时修剪 | 1m2 | 100 |  |  |
| 3 | 草坪未及时修剪 | 10m2 | 100 |  |  |
| 4 | 支撑破损缺失、草绳等包裹物未及时松绑 | 株 | 100 |  |  |
| 5 | 小型设施破损 | 处 | 100 |  |  |
| 6 | 小件垃圾 | 处 | 100 |  |  |
| 7 | 杂草 | 1m2 | 100 |  |  |
| 8 | 裸地 | 1m2 | 100 |  |  |
| 9 | 病虫害 | 株、1m2 | 100 |  |  |
| 10 | 乔灌木死（缺）株 | 株 | 300 |  |  |
| 11 | 行道树死（缺）株 | 株 | 300 |  |  |
| 12 | 植株残缺 | 株 | 300 |  |  |
| 13 | 残桩未及时清理 | 株 | 300 |  |  |
| 14 | 乔灌木明显倾斜、倒伏 | 株 | 300 |  |  |
| 15 | 树穴裸露 | 处 | 300 |  |  |
| 16 | 修剪不合理，花前修剪等 | 1m2 | 300 |  |  |
| 17 | 草花未及时更换、密度不达标 | 1m2 | 300 |  |  |
| 18 | 垃圾堆放 | 处 | 300 |  |  |
| 19 | 中型设施破损 | 处 | 300 |  |  |
| 20 | 支撑构建嵌入植株 | 株 | 500 |  |  |
| 21 | 卫生死角 | 处 | 500 |  |  |
| 22 | 大型设施破损且存在安全隐患 | 处 | 500 |  |  |
| 23 | 种菜、停车等因监管不到位引起的占绿毁绿 | 处 | 500 |  |  |
| 24 | 乔木移植、改造修复项目等工程施工未按规定规范维护 | 处 | 500 |  |  |
| 25 | 施工遗留环境卫生问题 | 处 | 500 |  |  |
| 26 | 道路绿地高峰期浇水、喷洒药水 | 处 | 500 |  |  |
| 27 | 焚烧绿化垃圾、修剪物 | 处 | 500 |  |  |
| 28 | 未在限时或约定整改期限内完成整改 | 项 | 2000 |  |  |
| 29 | 整改质量不达标，存在敷衍现象 | 项 | 2000 |  |  |
| 30 | 如发现人员未到位的 | 人次 | 1000 |  |  |
| 31 | 公园绿地内（含花坛花境），有名贵树木及造型树的，名贵树木需每月上报养护计划，并重点养护；造型树需根据生长情况定时修剪，要求景观精致、精美，以上未能达到要求的 | 项 | 1000 |  |  |
| 32 | 上级通报、督办件、绿地巡查问题督办不力，或因主观原因催办迟迟未响应 | 项 | 2000 |  |  |
| 33 | 应急任务或重大活动保障不力或处置不到位 | 项 | 3000 |  |  |
| 34 | 存在大面积未经审批占用绿地行为，行为严重且未及时上报 | 项 | 3000 |  |  |
| 35 | 由于监管不力造成的严重安全责任事故 | 项 | 3000 |  |  |
| 36 | 项目经理未按招标约定设置，或缺位的，或擅自更换项目经理 | 次 | 5000 |  |  |
| 37 | 区级、市级及以上渠道通报（含市（区）相关部门督办件、市长信箱等）以及群众举报或媒体曝光有责问题 | 项 | 5000-20000 |  |  |
| 38 | 因中标人原因造成重大负面影响的，同时采购人有权单方面取消合同。 | 项 | 10000-50000 |  |  |
| 39 | 其他 |  |  |  |  |

备注：1、问题来源：镇级、区级、市级等各级部门日常考核督查，媒体、市民反馈，以及其他渠道。2、本扣款细则与其他质量考核扣分细则等同步执行，相关费用扣减计入相应季度的养护经费拨付情况中。

附件3：

# A区园林绿化设施量清单

| 序号 | 绿地名称 | 道路绿化面积（m²） | 公园绿化面积（m²） | 生态林面积（m²） | 行道树（棵） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明曙路 | 13014.5 |  |  | 63 |  |
| 2 | 景江路 | 18796 |  |  | 523 |  |
| 3 | 朝阳路 | 9037.8 |  |  | 256 |  |
| 4 | 明光路 | 29759.5 |  |  | 516 |  |
| 5 | 高压路 | 16397 |  |  |  |  |
| 6 | 东一路 | 1515.3 |  |  |  |  |
| 7 | 西一路 | 3177.3 |  |  |  |  |
| 8 | 夏施路 | 2125.7 |  |  | 64 |  |
| 9 | 狮山公园西绿化 |  | 28112.7 |  |  |  |
| 10 | 狮山公园 |  | 76795 |  |  |  |
| 11 | 文体中心绿地 |  | 4634.6 |  |  |  |
| 12 | 中心小学前面公园 |  | 5685.1 |  |  |  |
| 13 | 定桥路 | 6896.4 |  |  |  |  |
| 14 | 天童南路绿化（首南界-鄞南出口） | 67287.7 |  |  |  |  |
| 15 | 公共事务服务中心绿化 | 1290.7 |  |  |  |  |
| 16 | 姜山西河景观绿化 | 10213.7 |  |  |  |  |
| 17 | 甬台温高速出口碳汇林 |  |  | 39201.5 |  |  |
| 18 | 绕城高速东段绿化（奉先桥-上张） |  |  | 13889.5 |  |  |
| 19 | 顺民路 |  |  |  | 703 |  |
| 20 | 狮桥路（明曙路-明阳路） |  |  |  | 85 |  |
| 21 | 狮桥路（明光路-明曙路） |  |  |  | 184 |  |
| 22 | 小庄路 | 1029.8 |  |  | 299 |  |
| 23 | 西槽河两边 | 386.1 |  |  | 76 |  |
| 24 | 海港城周边新建道路 | 5866.2 | 2775.8 |  | 255 |  |
| 25 | 姜民路 | 3282.3 |  |  |  |  |
| 26 | 都市南山外围 | 4923.6 |  |  |  |  |
| 27 | 香悦花苑外围 | 4313.2 |  |  |  |  |
| 28 | 景瑞缇香苑外围 | 5339.6 |  |  |  |  |
| 29 | 雅旭花苑外围 | 12136.8 |  |  |  |  |
| 30 | 明东路 | 473.4 |  |  | 39 |  |
| 31 | 北大路 | 9374.8 |  |  | 139 |  |
| 32 | 华山路 |  |  |  | 105 |  |
| 33 | 明山路 | 1060.2 |  |  | 32 |  |
| 34 | 南大路 |  |  |  | 154 |  |
| 35 | 东方巴士服务有限公司周边绿化 | 2831.3 |  |  |  |  |
| 36 | 缇郦苑东侧公园 |  | 1789.3 |  |  |  |
| 37 | 盛阳路 | 7848.03 |  |  |  |  |
| 38 | 东睦与博格华纳中间道路 | 1699.5 |  |  |  |  |
| 39 | 轻轨姜山站周边 | 2414.2 |  |  |  |  |
| 40 | 明南小区对面绿地 | 567.8 |  |  | 23 |  |
| 41 | 明山路325弄（姜山镇中学西门出口道路） | 207.8 |  |  |  |  |
| 42 | 宁南南路 | 7459.7 |  |  |  |  |
| 43 | 明科路 | 655 |  |  | 76 |  |
| 44 | 姜丽路（顺民路—天童路） | 994.9 |  |  |  |  |
| 45 | 振狮路及明阳路 | 3987.7 |  |  | 199 | 预计2023年9月1日移交 |
| 46 | 城北公园 |  | 4953.9 |  |  | 预计2022年11月1日移交 |
| 47 | 姜横线 | 1772.5 |  |  |  | 预计2023年12月1日移交 |

注：本表中的移交时间和移交面积（或数量）仅为暂估量，由此产生的风险由供应商自行考虑。在项目实施期间以实际移交时间和移交量为准，项目结算时按实结算。

附件4：

B区园林绿化设施量清单

| 序号 | 绿地名称 | 道路绿化面积（m²） | 公园绿化面积（m²） | 生态林面积（m²） | 行道树（棵） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明辉路 | 56460.4 |  |  |  |  |
| 2 | 明昌路 | 11753.3 |  |  |  |  |
| 3 | 东江路 | 13804.8 |  |  |  |  |
| 4 | 景江路 | 22115.4 |  |  | 119 |  |
| 5 | 朝阳路 | 13926.0 |  |  | 31 |  |
| 6 | 明昌路一顾家村 | 12306.0 |  |  |  |  |
| 7 | 茅山工业园区绿化（明光南路、龙腾路、邦星路、华盾路） | 40049.4 |  |  |  |  |
| 8 | 定桥路 | 18890.6 |  |  |  |  |
| 9 | 绕城高速西段绿化（东西郑一朝阳出口） |  |  | 32977.2 |  |  |
| 10 | 绕城高速东段绿化（奉先桥一上张） |  |  | 43183.8 |  |  |
| 11 | 明山路 | 4223.2 |  |  | 126 |  |
| 12 | 高阳路 | 16469.1 |  |  |  |  |
| 13 | 颐乐如养老中心（原茅山中学区域） |  | 5209.3 |  |  |  |
| 14 | 定桥路小公园 |  | 5009.6 |  |  |  |
| 15 | 文山路 | 0 |  |  |  |  |
| 16 | 丽白线 | 11427.5 |  |  |  |  |
| 17 | 明辉路 | 20005.6 |  |  |  |  |
| 18 | 茅山路 | 68988.4 |  |  |  | 预计2023年1月1日移交 |
| 19 | 宁西线 | 51326.4 |  |  |  | 预计2023年8月2日移交 |
| 20 | 姜横线 | 9607 |  |  |  | 预计2023年12月1日移交 |

注：本表中的移交时间和移交面积（或数量）仅为暂估量，由此产生的风险由供应商自行考虑。在项目实施期间以实际移交时间和移交量为准，项目结算时按实结算。

# 第三章 供应商须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 1）本项目投标应采用人民币报价；供应商需填报年度投标价，三年投标总价。 2）本项目投标报价为完成服务期限内相应类型的园林绿化养护管理服务所需的所有费用的综合单价及总价，应包含：绿化养护、保洁作业人员费用【包括人员基本工资、各类福利和补贴（如加班补贴等）、社保（五金）、各种保险】，人员工作服、人员所使用作业工具等各类耗材费，苗木成活、设施维护风险费（因管护不力引起苗木损毁、死亡，设施损坏等免费补齐和修复费用），公众责任保险费，管理费（包括管理人员、考核人员费用及其他管理费用），养护作业车辆和设备折旧费及运行维护费，税金，利润，暂列金额（每标项15万元，固定不变）及其他与本次采购相关的一切费用。 年度最高限价详见《第一章 招标公告》，年度综合单价最高限价详见《第二章 采购需求》，超出最高限价（综合单价、年度价）的投标将作为无效标处理。 三年投标总价=年度投标价×3 年度投标价=道路绿化养护的投标综合单价×道路绿化面积+公园绿化养护的投标综合单价×公园绿化面积+生态林养护的投标综合单价×生态林面积+行道树养护的投标综合单价×行道树数量+暂列金额（上述面积或数量均包含未移交部分） 3）人员工资报价应考虑周边及县市区保洁工人、绿化工人的工资水平。 4）供应商如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、绿地设施情况、周边情况及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或养护费用申请将不予受理。 5）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 6）中标服务费：招标公司按下表中服务招标标准的80%（按差额定率累进法计算），根据中标总金额，向中标人收取中标服务费。 金额（万元） 费率 服务类型; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 7）关于本次采购的服务费汇入以下账户： 开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 账 号： 30010122001229488 户 名： 浙江中基正采管理咨询有限公司 |
| 2 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易网鄞州区分网等网站。 |
| 4 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30日内 |
| 5 | 采购资金来源：财政资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：自开标日起90天。 |
| 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。除非另有规定和说明，本须知中的“供应商”一词亦指联合体各方。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意，不允许分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指招标文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、招标文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

- 资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 联合体协议（如有，格式见附件）；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

- 报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标分项报价表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5、投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署（签名或盖章），供应商应写全称。如为联合体投标，除本招标文件有说明外，仅需加盖联合体牵头人的法人章并经其法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”、“电子备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”。

在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

四、特别说明

1、本项目  非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  其他未列明行业   。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的电子备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4、参与过采购项目进口产品论证的专家应当回避；

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

具体评定原则如下：

1、本项目按照标项号的前后顺序（即先评审标项一，再评审标项二，以此类推）进行评审，一家供应商最多只能作为一个标项的第一中标候选人，若某一供应商被推荐为排序靠前的标项的第一中标候选人，则不再进入后序标项号的报价评审，以此类推。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3、若任一标项出现参与的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，本标项作废标处理。

（二）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求”； |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目接受联合体投标； |
|  | （五）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （六）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （三）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （四）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （五）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （六）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （七）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （八）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合招标文件要求；

2、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

9、投标文件的有效期不满足招标文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

2、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

4、投标报价具有选择性的；

5、投标报价中出现重大缺项、漏项；

6、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

7、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（四）评分标准

评分标准表

| 评分项及分值 |  |  |  | 分值 | 评审类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分（90分） | 1、养护管理计划方案（4分） | 1.1根据供应商针对本项目的养护管理计划方案（包括养护时间安排合理、养护质量控制方案完善）进行评议：安排合理、质量控制方案完善的不扣分，安排欠合理、质量控制方案欠完善的每一项扣1分，安排不合理、质量控制方案不完善的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 2、养护管理措施（4分） | 2.1根据供应商针对本项目的养护管理措施（包括养护管理体系完善、养护管理制度规程齐全）进行评议：体系完善、制度规程齐全的不扣分，体系欠完善、制度规程欠齐全的每一项扣1分，体系不完善、制度规程不齐全的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 3、绿化养护、保洁服务具体方案（14分） | 3.1根据供应商针对本次招标范围内实际情况制定的道路绿化养护、绿地保洁服务方案（包括道路绿化养护服务方案全面、绿地保洁服务方案详细）进行评议：服务方案欠全面、欠详细的每一项扣1分；服务方案不全面、不详细的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  |  | 3.2根据供应商针对本次招标范围内实际情况制定的公园绿化、保洁服务方案（包括公园绿化养护服务方案全面、公园绿化保洁服务方案详细）进行评议：服务方案欠全面、欠详细的每一项扣1分；服务方案不全面、不详细的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  |  | 3.3根据供应商针对本次招标范围内实际情况制定的生态林绿化、保洁服务方案（包括生态林绿化养护服务方案全面、生态林绿化保洁服务方案详细）进行评议：服务方案欠全面、欠详细的每一项扣1分；服务方案不全面、不详细的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  |  | 3.4根据供应商针对本次招标范围内实际情况制定的行道树绿化养护、保洁方案是否可行进行评议：服务方案欠可行的扣1分；服务方案不可行的扣2分。 |  | 2 | 主观评议 |
|  | 4、内部考核制度（4分） | 4.1根据供应商针对本项目的内部考核制度（包括考核办法切实可行、针对考核结果的补救措施和奖罚办法完善）进行评议：考核办法可行、补救措施和奖罚办法完善的不扣分，考核办法欠可行、补救措施和奖罚办法欠完善的每一项扣1分，考核办法不可行、补救措施和奖罚办法不完善的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 5、重难点分析及解决方案（8分） | 5.1重难点分析（4分） | 根据供应商针对本项目的重难点分析（养护区域重点难点分析有针对性、不同季节养护重点难点分析合理）进行评议：分析内容具有针对性、合理的不扣分，分析内容缺乏针对性、欠合理的每一项扣1分，分析内容无针对性、不合理的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  |  | 5.2解决方案（4分） | 根据供应商针对各项重难点的解决方案（包括对养护区域重点难点解决方案完整、不同季节养护重点难点解决方案合理）进行评议：解决方案完整、合理的不扣分，解决方案欠完整、欠合理的每一项扣1分，解决方案不完整、不合理的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  | 6、特殊时期的应急保障措施（8分） | 6.1根据供应商针对本项目的活动节日时期（包括大型活动、节庆假日）的应急保障措施（包括拟投入的应急团队的配置完善，应急车辆、设备配置全面、拟实施的应急处置方案合理、应急响应及时）进行评议：配置完善、全面、方案合理、响应及时的不扣分，配置欠完善、欠全面、方案欠合理、响应欠及时的每一项扣0.5分，配置不完善、不全面、方案不合理、响应不及时的每一项扣1分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  |  | 6.2根据供应商针对本项目的突发事件特殊时期（包括防台防汛期间、创优评优和突击检查）的应急保障措施（包括拟投入的应急团队的配置完善，应急车辆、设备配置全面、拟实施的应急处置方案合理、应急响应及时）进行评议：配置完善、全面、方案合理、响应及时的不扣分，配置欠完善、欠全面、方案欠合理、响应欠及时的每一项扣0.5分，配置不完善、不全面、方案不合理、响应不及时的每一项扣1分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 7、安全生产、文明施工、环保措施（6分） | 7.1根据供应商针对本项目的安全生产方案是否合理具有针对性进行评议：方案合理，有针对性的不扣分，方案欠合理，针对性欠强的扣1分，方案不合理，针对性差的扣2分。 |  | 2 | 主观评议 |
|  |  | 7.2根据供应商针对本项目的文明施工方案是否合理具有针对性进行评议：方案合理，有针对性的不扣分，方案欠合理，针对性欠强的扣1分，方案不合理，针对性差的扣2分。 |  | 2 | 主观评议 |
|  |  | 7.3根据供应商针对本项目的环保措施方案是否合理具有针对性进行评议：方案合理，有针对性的不扣分，方案欠合理，针对性欠强的扣1分，方案不合理，针对性差的扣2分。 |  | 2 | 主观评议 |
|  | 8、拟投入的人员（20分） | 8.1养护人员（8分） | 8.1.1根据供应商拟投入本项目的项目管理技术岗人员情况（包括能力、经验）进行评议：能力强、经验丰富的不扣分，能力欠佳、经验欠丰富的每一项扣1分，能力不佳、经验不丰富的每一项扣2分。（供应商需提供相关人员证书、履历等复印件加盖公章以及开标日前3个月任意一个月供应商为其交纳的社保证明） | 4 | 主观评议 |
|  |  |  | 8.1.2根据供应商拟投入本项目的其他养护人员（除管理技术岗人员）情况（包括岗位设置完善、人员层次丰富、人员数量合理、工作内容和区域分配科学）进行评议：岗位设置完善、人员层次丰富、人员数量合理、工作内容和区域科学的不扣分，岗位设置欠完善、人员层次欠丰富、人员数量欠合理、工作内容和区域欠科学的每一项扣0.5分，岗位设置不完善、人员层次不丰富、人员数量不合理、工作内容和区域不科学的每一项扣1分。（供应商需提供相关人员清单、证书、履历等复印件加盖公章以及开标日前3个月任意一个月供应商为其交纳的社保证明） | 4 | 主观评议 |
|  |  | 8.2人员管理方案（12分） | 8.2.1根据供应商拟投入本项目的人员考核方案（包括人员考核方案、奖惩方案）是否完善科学进行评审：方案完善科学的不扣分，方案欠完善欠科学的每一项扣1分，方案不完善不科学的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  |  |  | 8.2.2根据供应商拟投入本项目的人员安全培训管理方案（包括人员培训方案、人员安全保障措施）是否完善科学进行评审：方案完善科学的不扣分，方案欠完善欠科学的每一项扣1分，方案不完善不科学的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  |  |  | 8.2.3根据供应商拟投入本项目的人员保障规范方案（包括合同执行期间的人员数量保障方案、人员管理规范方案）是否完善科学进行评审：方案完善科学的不扣分，方案欠完善欠科学的每一项扣1分，方案不完善不科学的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  | 9、拟投入的仪器设备情况（12分） | 9.1机械设备情况（6分） | 9.1.1根据供应商拟投入本项目的机械设备的种类齐全、数量合理情况进行评议：种类齐全、数量合理的不扣分；种类欠齐全、数量欠合理的每一项扣1分；种类不齐全、数量不合理的每一项扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  |  |  | 9.1.2根据供应商拟投入本项目的机械设备性能优良情况进行评议：性能优异的不扣分，性能一般的扣1分，性能差的扣2分。 | 2 | 主观评议 |
|  |  | 9.2机械设备维修方案（6分） | 9.2.1根据供应商针对拟投入本项目的机械设备的维修保障方案（包括维修保障能力、专人化维护方案完善）进行评议：维修保障能力强、维护方案完善的不扣分，维修保障能力一般、维护方案欠完善的扣1分，维修保障能力弱、维护方案不完善的扣2分。 | 4 | 主观评议 |
|  |  |  | 9.2.2根据供应商针对拟投入本项目的机械设备的定期维护时间合理性进行评议：定期维护时间合理的不扣分，定期维护时间欠合理的扣1分，定期维护时间不合理的扣2分。 | 2 | 主观评议 |
|  | 10、专业水平（3分） | 10.1供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项满分3分。（投标文件需提供证书复印件加盖公章，认证范围需包含绿化养护等类似内容） |  | 3 | 客观评议 |
|  | 11、供应商与本项目类似的业绩（1分） | 11.1自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商承接过绿地养护项目的，每提供一个合同得0.25分，满分1分。 注：投标文件中必须同时提供合同复印件、中标通知书复印件。 |  | 1 | 客观评议 |
|  | 12、服务响应方案（4分） | 12.1评委根据各供应商拟投入本项目的服务响应方案（包括服务响应时间短、服务便捷性方案合理）进行评议：响应时间一般、便捷性方案欠合理的每一项扣1分；响应时间长、便捷性方案不合理的每一项扣2分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 13、政府采购政策附加分（2分） | 13.1供应商企业注册地是属于不发达地区或少数民族地区的，得2分。 注：供应商应在投标文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于“不发达地区”、“少数民族地区”等等资料）。 |  | 2 | 客观评议 |
| 报价分 （满分10分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价（三年投标总价）-小微企业价格扣除优惠值（如有）20%。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分10分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×10％×100。 |  |  |  | 客观评议 |

注：1、小数点后保留二位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，以少数服从多数原则决定。4、联合体中任意一方具有上述证明材料的均予以认可。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标人的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

第五章 政府采购合同主要条款

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：）于       年    月   日，在宁波市鄞州区公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.招标文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、养护项目相关情况

1．养护项目名称：

2．养护范围：

3．养护面积：

4．作业要求：供应商须参照现行的《鄞州区绿地养护管理作业规范》执行。

5．质量要求：详见附件1：《姜山镇绿化养护质量要求》。

二、全年养护管理经费

根据招投标文件，本合同养护项目中标单价为道路绿化：  元/ m2·年；公园绿化：  元/ m2·年；生态林绿化：  元/ m2·年；行道树  元/株·年。全年养护经费为                元（其中包括暂列金150000元），本次承包期内养护经费总额为             元（其中包括三年暂列金450000元），经费承包方式为全额经济责任制承包。采用按季核拨的办法，每季第一个月为上季养护经费拨款日期，直至服务履行期限满为止。

三、承包期限

合计为 36 个月。

承包期限为二○  年  月  日至二○  年  月  日止。

合同一年一签；第一阶段：自合同签订之日起1年，后一阶段甲方根据乙方在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。若签订后一年的合同时，以前一年最后一期的设施量为基准，若有增减按中标综合单价按实结算。

第一阶段：二○  年  月  日至二○  年  月  日止。

四、双方职责

（一）甲方职责

1．提供给乙方本合同所述养护项目有关养护设施量及图纸资料；

2．对乙方养护管理项目进行监督和考核检查；

3．按规定核拨给乙方养护经费；

4．合同期限届满，对本合同养护项目设施量进行清点。

（二）乙方职责

1．承包养护期限内，乙方需参照鄞州区绿地养护管理作业规范开展工作，合理组织，精心养护，保质、保量完成本项目绿地养护管理任务。

2．对本合同养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设施（包括管理用房等）、设备（包括登高车、洒水车、药车、割草机、割灌机、绿篱机、油锯、打药机、树枝粉碎机等）及农药化肥等辅材以及合同期内养护范围内绿植的补种均由乙方负责，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3．对本合同养护项目实施养护管理所需的养护管理房由乙方自行解决。

4.承包期限内，合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应予及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量无减少、无毁损。

5．乙方应每月向甲方提供养护管理计划及有关措施，以便甲方进行监督考核。

6．乙方在搞好日常养护工作的同时，必须配合甲方参加市、区、镇布置的各重大节庆和重大活动的临时布置任务。

7．乙方必须重视安全工作，确保全年不出安全责任事故。如发生安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

五、考核验收

（一）服务费用按季拨付。每季的服务费金额与考核结果挂钩，采取综合考核评分和直接扣款（详见附件2）两种形式组成；每月的考核采用定期检查和不定期检查相结合的方式，由甲方组建的考评小组实施考核。

（二）考核内容：

考核标准见附件2：《姜山镇绿地养护质量考核扣分细则》；季度考核得分为本季度三个月的平均分；

季度考核得分≥95分为优秀，90分≤季度考核得分＜95分为良好，85分≤季度考核得分＜90分为合格，季度考核得分＜85分为不合格。

季度考核得分与每季度的养护经费挂钩，具体如下：

1.季度考核得分≥95分为优秀，全额核拨当季养护经费；

2.90分≤季度考核得分＜95分为良好，以95分基准，每下降一分扣2000元，在当季绿化养护经费中扣除。

3.85分≤季度考核得分＜90分为合格，以95分为基准，每下降一分扣3000元，在当季绿化养护经费中扣除。

4.季度考核得分＜85分为不合格，扣除当季养护经费20%，采购人可解除合同。

六、养护经费核拨方式

（一）付款方式：

1.合同签订后支付年度日常养护经费（年度日常养护经费=年度合同金额-未移交部分年度金额-年度暂列金额）20%的预付款。（支付前，乙方需提交等额预付款担保且经甲方认可。若在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，甲方可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。）

2.按季核拨的办法，每季第一个月为上季养护经费（含日常养护经费及设施量增减和零星的局部提升改造的费用）拨款日期，直至服务履行期限满为止。（先从预付款中扣除相应金额，待预付款抵扣完后再另行按实支付）

3.设施量增减和零星的局部提升改造的费用增减按季结算。

4.养护合同期满不续签合同的当年第四季支付养护经费时，乙方须同甲方对养护范围的养护设施进行清点，如有损坏等须修复或补种完成，否则不支付养护经费。

5．设施数量的增加或减少，则以实际工作量按各类别中标综合单价按实结算，在次季度核拨的养护经费中扣除。

6．零星的局部提升改造产生的费用按季结算。根据甲方下达的任务单、签证的计量单、按照以下费用计取办法、结合下浮率【下浮率=1-（年度中标价-年度暂列金额）/（年度限价-年度暂列金额）】计算，经审计部门审计后结算支付。

6.1计价依据及规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、相关造价管理文件及有关规范、图集等；税金按相关文件要求计取。

6.2取费标准：

（1）景观绿化工程：企业管理费费率、利润费率按园林绿化及景观工程中值计取。

（2）安装工程：企业管理费费率、利润费率按（水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程）中值计取。

（3）施工组织措施费计取安全文明施工基本费、二次搬运费，冬雨季施工增加费，行车、行人干扰增加费均根据发生的实际情况按中值计取，其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取。

（4）规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费费率的30%计取。

6.3人工信息价、材料信息价：本工程材料价按税前材料价计入。主要材料价格参照顺序：

（1）《宁波建设工程造价信息》（综合版当年当月宁波市区栏）、《宁波建设工程造价信息》（园林苗木版当年当月）；

（2）《浙江造价信息》（当年当月）；

（3）当地市场价。人工市场信息价参照《宁波建设工程造价信息》（当年当月）发布的人工市场价格。

七、履约保证金及违约责任

1．在签订合同时，乙方应上缴甲方全年养护经费的百分之一作为履约保证金（计    元）。如乙方按约履行的，合同期限届满时，甲方应予以全额无息返还。

2．合同期限内，甲、乙双方任一方不得单方解除合同，不得擅自将合同全部或部分转让给第三方，若乙方违反，甲方有权提前解除合同，并没收履约保证金；若甲方违反，甲方应双倍返还履约保证金。

3．合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，罚没全额履约保证金，造成损失大于履约保证金的，甲方有权要求乙方赔偿，损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

（1）非自然原因造成绿地设施重大损失（年养护经费的10%以上）或植物大规模（总面积的10%或乔灌木10%株以上的）死亡的。

八、预付款担保（如有）

1.预付款担保金额：同预付款相等金额；

2.预付款担保形式：银行出具的保函或保险公司出具的保单；

3.预付款担保提交时间：合同签订后15日内；

4.预付款担保期限：自甲方支付预付款之日起至预付款扣完之日止；

5.预付款担保的退还：预付款抵扣完后退还预付款担保。

九、附则

1．因自然灾害等不可抗力因素造成本合同养护项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

2．因城市建设需要致使本合同养护项目面积、设施发生变更的，由甲方根据实际变更比例适当增减核拨经费。

3．因行政区域等政府政策因素而导致的工程数量及养护区域变更或合同无法继续履行等情况时，由乙方自行承担因此造成的一切损失和责任，并服从政策和甲方针对本项目标项内容的调整方式及管理规定，且不得向甲方提出任何索赔。

4．本项目的招投标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

5．未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并作出书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

6、如为联合体中标的，各部分费用由甲方直接支付给承担相应工作任务的单位。

十、本合同壹式  份，正本甲、乙双方各  份，甲方执副本  份，乙方执副本  份；经甲、乙双方法定代表人签字或授权人签章后生效。

甲  方（公章）：                                        乙   方（公章）：

地  址：                                                地   址：

法定代表人：                                            法定代表人：

委托代理人：                                            委托代理人：

电    话：                                              电    话：

传    真：                                              传    真：

开户银行：                                              开户银行：

账    号：                                              账    号：

邮政编码：                                              邮政编码：

- 第六章 投标文件格式

- 资格文件、商务技术文件格式

1.资格、商务技术文件的封面格式：

正本

资格文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

2.资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 联合体协议（如有，格式见附件）；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）供应商资格声明函

供应商资格声明函

浙江中基正采管理咨询有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本招标项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（3）供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

（4）联合体协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                 （联合体名称），共同参加            （项目名称）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．            （某成员单位名称）为                 （联合体名称）牵头人。

2．联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3．联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）由联合体牵头人承担               工作（占合同总金额     %）；

（2）由联合体成员承担                 工作（占合同总金额     %）。

5．投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖章并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

联合体成员名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年     月    日

注：采用联合体形式投标的供应商必须提供联合体协议；如单独投标无须提供“联合体协议”。

（5）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

3.商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

（1）符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）供应商响应表：

供应商响应表

项目编号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：1）根据评分标准中技术内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

- 请将此表编制在目录页前。

供应商名称（盖章）：

年  月  日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（3）技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

（4）投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                   项目的公开招标公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），授权代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（5）法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

注：联合体投标的，可只提供联合体牵头人法定代表人身份证明，可只由联合体牵头人签章。

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：            法定代表人（签名或印章）：

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面）。联合体投标的，可只提供联合体牵头人法定代表人身份证复印件（正反面）。

2、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月（其中一个月即可）当地相关部门出具的社保证明。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（6）技术（服务）条款偏离表

技术（服务）条款偏离表

项目编号：                   项目名称：

| 条款号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（7） 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（8）供应商情况一览表

供应商情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（9）企业业绩表：

企业业绩表

项目编号：                   项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年  月  日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（10）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

（11）供应商认为有需要提供的其它证明资料。

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

正本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 报价文件目录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（1）开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：                  单位：元

| 标项号 | 养护地点 | 道路绿化养护 |  | 公园绿化养护 |  | 生态林养护 |  | 行道树 |  | 暂列金额 （元/年） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 （m²） | 投标综合单价（元/m²/年） | 面积 （m²） | 投标综合单价（元/m²/年） | 面积 （m²） | 投标综合单价（元/m²/年） | 数量 （株） | 投标综合单价（元/株/年） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |
| 年度投标价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、年度投标价=道路绿化养护的投标综合单价×道路绿化面积+公园绿化养护的投标综合单价×公园绿化面积+生态林养护的投标综合单价×生态林面积+行道树养护的投标综合单价×行道树数量+暂列金额

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（2）投标分项报价表

投标分项报价表

采购项目名称：                            项目编号：                 标项号：

| 序号 | 项目内容 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | 暂列金额 | 1项 | 150000 |  |
| 年度投标价 |  |  |  |  |
| 三年投标总价 |  |  |  |  |

备注：

1）本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟表格。

2）投标总价应与开标一览表的投标总价一致。如不一致，以开标一览表为准。

供 应 商  （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

风险提示：

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

4、供应商不得更改《中小企业声明函》中的行业类别，如有更改，视为《中小企业声明函》无效。

5、如供应商在本表中列明的从业人员、营业收入、资产总额数据与工信部联企业[2011]300号规定的企业划性不一致，视为《中小企业声明函》无效。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章，联合体双方均需填写声明。

（4）残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

- 附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

浙江中基正采管理咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加宁波市鄞州区姜山镇绿化养护服务项目（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022年  月  日