象山县中医医院医疗健康集团三院院区改扩建工程厨房设备采购项目

政府采购招标文件

采购编号：KXZJ-XS2023-028-2

采 购 人：象山县中医医院医疗健康集团

招标代理：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

二〇二三年十二月

目    录

第一章  采购公告（重发）…………………………………………3

第二章  采购需求……………………………………………………6

第三章  供应商须知…………………………………………………17

第四章  评标办法及标准……………………………………………30

第五章  合同主要条款………………………………………………39

第六章  投标文件格式………………………………………………43

# 第一章   采购公告（重发）

项目概况：象山县中医医院医疗健康集团三院院区改扩建工程厨房设备采购项目 的潜在投标供应商应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2023年 12 月 29 日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：KXZJ-XS2023-028-2

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区改扩建工程厨房设备采购项目

预算金额（元）：580000

最高限价（元）：580000

采购需求：

标项名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区改扩建工程厨房设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：580000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新建院区厨房设备的供货及安装；具体详见第二章 采购需求。

备注：

合同履行期限：标项1，合同签订接到采购人通知后30天内货到现场，到货后30日历天内完成安装，且必须符合工程整体进度计划要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目为专门面向中小企业采购。

- 本项目的特定资格要求：/。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：/至2023年 12 月 18 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）政采云平台。

3.方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）通过本公告下方“游客，浏览招标文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就招标文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。（3）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 12 月 29 日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年 12 月 19 日 14:00

开标地点（网址）：象山县公共资源交易中心四楼【象山县象山港路300号】

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）（1）监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

（二）供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

（三）投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（四）投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。同时供应商须保证在政府采购云平台注册的手机号码通讯畅通，能够及时收到评标过程中发送的询标通知。因未注册入库、未办理CA数字证书、手机通讯不畅等原因造成无法投标、投标失败或响应不及时等后果由供应商自行承担。

- 投标文件制作：

3.1应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

3.3提供电子备份投标文件1份（可由供应商自行确定是否提交），按政府采购云平台要求制作的电子备份投标文件，以用于异常情况处理。供应商电子备份投标文件的投标方式：在提交投标文件截止时间前以电子邮件形式将电子备份投标文件发送至948494299@qq.com邮箱，超出提交投标文件截止时间所发送的电子备份投标文件不予认可。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：象山县中医医院医疗健康集团

地 址：象山县丹西街道兴洋路7号

传 真：/

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：13586807722

质疑联系人：傅永君

质疑联系方式：13805852797

2.采购代理机构信息

名 称：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

地 址：象山县丹东街道天安路天力大厦12楼

传 真：/

项目联系人（询问）：陈家乐

项目联系方式（询问）：0574-65773759

质疑联系人：史军挺

质疑联系方式：0574-65773759

3.同级政府采购监督管理部门：

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林老师

监督投诉电话：0574-65753557

# 第二章  采购需求

一、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 技术参数 | 产地&推荐品牌 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更衣间/粗加工/切配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚踏式洗手星盆 | 450×450×300 | 1.台面304不锈钢1.0mm, 2.配优质不锈钢落水器（装脚踏开关) | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 2 | 拖把工具柜 | 1000×600×1650 | 说明：选用优质304不锈钢板制作，门板、δ=1.0mm，底板、层板、后 板δ=0.8mm不锈钢板, 双开门。 | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 3 | 左水池右平台 | 1200×700×800 | 1.304不锈钢板焊接而成 2.台面δ=1.0mm，星盆斗δ=0.8mm； 3.配落水器.子弹脚。 4.星盆尺寸:500×500×300（冲压一次成型） | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 4 | 双星水池 | 1200×700×800 | 1.304不锈钢板焊接而成； 2.骨架采用δ=0.8mm*φ38不锈钢圆通，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=0.8mm； 3.配落水器、子弹脚。 4.星盆尺寸:500×500×300（冲压一次成型） | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 5 | 即开式电热开水器连底座 | 520×430×868 | 1.采用304不锈钢制作； 2.全自动控制，警示绿灯亮时使用； 3.磁吸缺水断电，保护电热管； 4.功率：9KW 电压：380V 5.材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造。 | 腾飞、瑞翔、普迪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 码墙开口柜 | 1200×350×600 | 1、304不锈钢1.0mm制作，膨胀螺栓固定；三层，后面封板 | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 7 | 刀具消毒柜 | 1200×550×1800 | 电压：220v 紫外线功率：17w 红外线功率：300w 消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环热风 可存放消毒刀数量：18把 可存放消毒毛巾数量：19块 可存放消毒砧板数量：8块（直径50cm厚度10cm） | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 8 | 四门双温冰箱 | 1210×700×1890 | 1.大容量储藏空间； 2.合成电子中央温控，不受干扰； 3.液晶数字显示，清晰可靠。 4.温度范围：-5℃~-18℃，-5℃~10℃ 5.额定功率：351W 电压：220V | 爱雪、洛德、凯普顿 | 1 | 台 |  |
| 9 | 双层工作台 | 1800×800×800 | 1.304不锈钢板焊接而成；内置一层密度板减噪10mm； 2.面板δ1.0mm，层板采用0.8mm厚不锈钢板； 3.台脚:φ38mm*0.8mm采用优质不锈钢管，配可调性调节脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 一体机电二层海鲜蒸柜 | 900×900×1600 | 1.304不锈钢制造 2.外包面板δ1.0mm， 3.带漏电缺水保护，带档位可调 4.功率380V/27KW | 金佰特、金浩德、摩悦斯 | 1 | 台 |  |
| 11 | 排油烟罩 | 2000×1200×500 | 说明：304不锈钢板制造1.0mm制造，双层隔油排、积油杯、防爆灯 | 厂制品 | 2.4 | ㎡ |  |
| 12 | 多功能蒸柜 | 700×615×1555 | 1.采用优质不锈钢板制造； 2.配重型轮.电加热； 3.12KW，380V； 4.配不锈钢电管，12盘。 5.带定时 | 瑞翔、粤厨、美厨 | 1 | 台 |  |
| 13 | 大单星水池 | 1000×700×800 | 1.304不锈钢板焊接而成。 2.台面δ=1.0mm，星盆斗δ=0.8mm；骨架采用δ=0.8mm*φ38不锈钢圆通， 3.配落水器、子弹脚。 4.星盆尺寸:850×500×280 | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 14 | 四门双温冰箱 | 1210×700×1890 | 1.大容量储藏空间； 2.合成电子中央温控，不受干扰； 3.液晶数字显示，清晰可靠。 4.温度范围：-5℃~-18℃，-5℃~10℃ 5.额定功率：351W 电压：220V | 爱雪、洛德、凯普顿 | 1 | 台 |  |
| 15 | 单眼低汤灶(天燃气) | 700×750×（550+700） | 1.304 不锈钢板制造； 2.面板 1.0mm，侧板、后背均为 0.8mm 板； 3.采用节能静音混燃炉头、球磨三层铸钢盘炉盘，内配节能反射圈，独特挡火设计，热效率高。采用配备高频率点火器，实现电气一体化。炉面板整体拉伸。 | 金佰特、金浩德、新威达 | 1 | 台 |  |
| 16 | 广式双炒单温灶(天燃气) | 1800×1100×（800+450） | 1.304不锈钢板制造，面板1.0mm，侧板.后背0.8mm； 2.台面下铁板加固，灶架采用40*40国标方管； 3.配可调性不锈钢子弹脚； 4.内部采用耐火砖.泥和耐火隔热棉隔热； 5.铁板和耐火水泥之间采用陶瓷纤细保温棉，具有很好的保温隔热效果 6.自动点火，带熄火保护 | 金佰特、金浩德、新威达 | 1 | 台 |  |
| 17 | 排烟罩 | 5000×1300×500 | 说明：304不锈钢板制造1.0mm制造，双层隔油排、积油杯、防爆灯 | 厂制品 | 6.5 | ㎡ |  |
| 18 | 调料平台 | 500×1100×（800+450） | 1.304不锈钢板制造；放调料用。 2.面板δ1.0mm； 3.台脚:φ38mm*0.8mm不锈钢管，配可调性调节脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |  |
| 19 | 广式单眼大锅灶(天燃气) | 1100×1100×（800+450） | 1.304不锈钢板制造，面板1.0mm，侧板.后背0.8mm； 2.配可调性不锈钢子弹脚； 3.内部采用耐火砖.泥和耐火隔热棉隔热； 4.直径约680翻边。 5.自动点火，带熄火保护 | 金佰特、金浩德、新威达 | 1 | 台 |  |
| 20 | 厨房设备灭火装置 | 单瓶组 | 感温器动作温度：183℃～232℃； 灭火剂持续喷射时间：≥10s； 灭火时间：≤9s； 冷却水喷洒时间：≥ 5min； 每套装置灭火剂容量：单瓶组12kg， 厨房设备灭火装置具备自动启动，感温器温度达到就自动喷洒灭火。 | 君度、时雨龙、圣翔 | 1 | 套 |  |
| 21 | 单向移门调理台 | 1500×700×800 | 1.304不锈钢板制造，内置一层板10mm； 2.面板δ1.0mm，层板δ0.8mm，门板δ1.0mm； 3.配不锈钢可调性调节腿。 | 厂制品 | 2 | 台 |  |
| 22 | 双层台面立架 | 1500×400×600 | 1.304不锈钢板制造， 2.面板δ1.0mm， | 厂制品 | 2 | 台 |  |
| 23 | 双层工作台 | 1500×700×800 | 1.304不锈钢板焊接而成；内置一层密度板减噪10mm； 2.面板δ1.0mm，层板采用0.8mm厚不锈钢板； 3.台脚:φ38mm*0.8mm采用优质不锈钢管，配可调性调节脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |  |
| 24 | 四层板架 | 1150×500×1500 | 1.304不锈钢板焊接而成；面板采用1.0mm制作； 2.骨架采用δ=0.8mm*Φ38不锈钢圆通，配Φ38不锈钢可调节重力子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 架 |  |
| 25 | 封钢墙 | 5000×800×20 | 304不锈钢板0.8mm制造 | 厂制品 | 5 | 米 |  |
| 二次更衣/售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 脚踏式洗手星盆 | 450×450×300 | 1.台面304不锈钢1.0mm, 3.配优质不锈钢落水器（装脚踏开关) | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 27 | 移门调理台带锁 | 1180×750×800 | 1.304不锈钢板制造，内置一层板10mm； 2.面板δ1.0mm，层板δ0.8mm，门板δ1.0mm； 3.配不锈钢可调性调节腿，中间带锁，可关闭 | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 28 | 冷藏工作台 | 1500×600×800 | 1.大容量储藏空间； 2.合成电子中央温控，不受干扰； 3.液晶数字显示，清晰可靠。 4.温度范围：-5℃~10℃ | 爱雪、洛德、凯普顿 | 1 | 台 |  |
| 29 | 单星水池 | 600×600×800 | 1.304不锈钢板焊接而成。 2.台面δ=1.0mm，星盆斗δ=0.8mm； 3.配落水器.子弹脚。 4.星盆尺寸:500×500×300（冲压一次成型） | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 30 | 留样冰箱 | 595×570×1915 | 容量：320L 额定电压/电流：220V 耗电：150W 箱内温度：2℃~10℃ | 爱雪、洛德、凯普顿 | 1 | 台 |  |
| 31 | 双开门柜 | 850×700×800 | 1.304不锈钢板制造，内置一层板10mm； 2.面板δ1.0mm，层板δ0.8mm，门板δ1.0mm； 3.配不锈钢可调性调节腿。 | 厂制品 | 2 | 台 |  |
| 32 | 柜式四斗售菜保温台 | 1500×700×800 | 1.304不锈钢板制造； 2.面板δ1.0mm，内胆δ1.0mm，围板δ0.8mm； 3.配可调性调节脚。 4.功率：220V,2KW; 5.带4个1/1份数盆，深100mm | 厂制品 | 2 | 台 |  |
| 33 | 电热六眼煮面炉 | 700×700×800 | 1.材质: 面板、水箱304不锈钢, 板厚1.0mm, 2.电压：380V/功率：9KW/380V；前开门 | 瑞翔、宏麟、泰辉 | 1 | 台 |  |
| 34 | 环保油烟净化一体机 | 2000×1300×1100 | 1.一体机由下罩和上罩组成，下罩由外壳，挡板，动态拦截，触摸面板，照明等组成，外壳的下部和侧面无铆钉，方便维护;动态拦截，采用防水防油耐高温通电机和防水街头引线;上罩由电箱，电场箱，风机箱等组成。电场箱中的电场采用纯高压和纯低压的方式。 2.噪音： ≤75Db 3.处理风量：每米 2500 m3/h 4.风机功率:1.5KW ，电压:380V | 佰超、越德、鑫创美 | 2 | 米 |  |
| 35 | 落地式电扒炉 | 700×700×850 | 1.炉体采用优质全不锈钢骨架.面板采用1.0mm 不锈钢板，侧前.靠背板采用0.8mm不锈钢板。 功率：9kw/380v | 瑞翔、宏麟、泰辉 | 1 | 台 |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 四门碗柜 | 1150×470×1800 | 1.304锈钢板制造； 2.面板δ1.0mm，层板δ0.8mm，门板δ1.0mm，配可调性调节腿。 | 厂制品 | 2 | 台 |  |
| 37 | 热风循环高温消毒柜 | 990×960×2000 | 1.304不锈钢板制造； 2.内部格挡304不锈钢管制作； 3.上下五层，使用寿命长等特点，按钮：欧姆龙； 4.电热管功率：4.8KW；电机功率 0.75KW/380V。 5.带20个消毒筐415×315×190 | 瑞翔、宏麟、泰辉 | 1 | 台 |  |
| 38 | 洁碟台连茜架 | 1000×750×850 | 1.304不锈钢板制造； 2.面板δ1.0mm；加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板 3.台脚:φ38mm*0.8mm不锈钢管，下层洗碗筐架 | 厂制品 | 1 | 个 |  |
| 39 | 通道式洗碗机（带分配器、带药水1组） | 1150×745×1640 | 1.设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单； 2.集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作； 3.人性化设计，自动进水，智能温控，防卡死保护； 4.通道高度 442mm，大型碗碟也可轻松清洗； 5.最大洗涤量：200框/h； 6.总功率：44KW，电压：380V。 | 锡德悉、瑞翔、温特豪德 | 1 | 台 |  |
| 40 | 左星污碟台 | 1200×750×850 | 1.304不锈钢板制造； 2.面板：1.0mm；星盆斗δ=0.8； 3.星盆尺寸:650×450×280 | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 41 | 花洒龙头 | / | 主体黄铜，铜螺杆阀芯，不锈钢直管， | CHUBIAO、 EQUIP、J&C | 1 | 台 |  |
| 42 | 浸泡大水池 | 1200×750×800 | 1.304不锈钢板焊接而成。 2.台面δ=1.0mm，星盆斗δ=0.8mm；骨架采用δ=0.8mm*φ38不锈钢圆通， 3.配落水器、子弹脚。 4.星盆尺寸:1050×500×280 | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 43 | 方形集气罩 | 1500×1000×500 | 说明：304不锈钢板制造1.0mm制造， | 厂制品 | 1.5 | ㎡ |  |
| 44 | 链片输送带 | 4000×580×850 | 1.链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动，将餐具传送到指定位置； 2.链片采用食品级材料PP,确保食品卫生；长度.高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型；输送带的电机无极调速； 3.立柱厚度2mm,板厚1.5mm;链片宽度：300mm.传送速度：12~25m/min, 4.功率：380V,0.55KW； | 瑞翔、锡德悉、温特豪德 | 1 | 台 |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 豪华柜式洗手池 | 1100×450×800 | 1.304不锈钢板焊接而成； 2.台面δ=1.0mm，星盆斗δ=0.8mm；前面带检修移门，三面封，后面不封； 3.配落水器、中间1个下水 4.星盆尺寸:1000×350×280 | 厂制品 | 1 | 台 |  |
| 46 | 豪华收餐柜 | 1000×700×800 | 1、采用优质304#不锈钢板材: 2、台面采用1.0mm厚不锈钢板折弯而成； 3、下推车型； 4、上回收口 | 厂制品 | 2 | 台 |  |
| 47 | 汤饭车(带桶） | 650×650×800 | 1.304不锈钢板焊接而成； 2.面板δ1.0mm， 3.台脚:φ38mm*0.8mm采用优质不锈钢管，配可调性调节脚。 | 厂制品 | 4 | 车 |  |
| 48 | 双层工作台 | 1200×650×800 | 1.304不锈钢板焊接而成；内置一层密度板减噪10mm； 2.面板δ1.0mm，下层格挡采用不锈钢折边δ0.8mm焊接而成；或方管焊接； 3.台脚:φ38mm*0.8mm采用优质不锈钢管，配可调性调节脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 大米架 | 1200×500×280 | 1.304不锈钢管焊接而成； 2.骨架采用δ=0.8mm*50*50mm不锈钢方管制作。横档采用δ=0.8mm*38*25mm不锈钢方管制作 | 厂制品 | 2 | 台 |  |
| 50 | 四层板架 | 1150×500×1500 | 1.304不锈钢板焊接而成；面板采用1.0mm制作； 2.骨架采用δ=0.8mm*Φ38不锈钢圆通，配Φ38不锈钢可调节重力子弹脚。 | 厂制品 | 4 | 架 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 风管 | 配作 | 1.说明：采用优质201不锈钢板制造 风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于等于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档 2.按风管展开面积平方计算，弯头*1.5系数 3.总结算面积参照浙江省安装工程预算规则*1.138 | 厂制品 | 230 | ㎡ |  |
| 52 | 防火阀 | 配作 | 优质镀锌板制,150°熔点 | 攀峰、东海、欣辉 | 3 | 个 |  |
| 53 | 外法兰（付） | 配作 | 镀锌30*30角钢焊接而成； | 厂制品 | 30 | 付 |  |
| 54 | 风管支架 | 配作 | 采用40*40镀锌角铁制作； | 厂制品 | 10 | 个 |  |
| 55 | 风柜软接 | 配作 | 陶瓷布制作（用于风柜连接） | 厂制品 | 1 | 个 |  |
| 56 | 双层静音风柜 | 29377-33447风量 | 采用优质碳钢板烤漆一次性拉伸折边成型为可拆装结构； 该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，多翼式风轮；100%纯铜线电动机； 电量：380V，11KW； 进出电源线业主水电施工方负责； | 攀峰、日进、七星 | 1 | 台 |  |
| 57 | 油烟净化器 | 25000风量 | 外壳采用201不锈钢板制作；静电型，利用在被强化的高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电子加速原理，使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附；通过降解达到高效率废气清除的目的，具有中国环境保护产品认证证书； 功率：0.2-2KW/220V | 永嘉、日进、科蓝 | 1 | 台 |  |
| 58 | 风柜、净化器支架 | 配作 | 槽钢或三角钢焊接成型 | 厂制品 | 2 | 个 |  |
| 59 | 减震垫 | 配作 | 用于风柜减震 | 厂制品 | 4 | 个 |  |
| 60 | 变频调速控制箱 | 配11KW风柜 | 变频器(大容量)，内置外置双层散热，确保无电流刺耳噪音，对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能，实时查询显示电机频率，电流，故障记录代码 | 七喜、欧瑞、伽拓 | 1 | 台 |  |
| 61 | 管道敲墙洞 | / | 管道穿墙 | 厂制品 | 6 | 个 |  |
| 62 | 防火封堵 | / | 管道穿墙，用防火泥封堵 | 厂制品 | 6 | 个 |  |
| 63 | 吊机费 | / | 设备吊入楼顶 | 厂制品 | 1 | 项 |  |
| 其它配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 风幕机 | 1.5米 | 功率：160W/1PH/220V,带遥控 | 绿岛风、绿兔、钻石牌 | 4 | 台 |  |
| 65 | 冲地龙头 | 10.7M | EPDM软管，敞开式卷盘，带水枪 | CHUBIAO、 EQUIP、J&C | 2 | 台 |  |
| 66 | 紫外线消毒灯 |  | 说明：功率：30W/220V | 巨光、凌峰、雪莱特 | 2 | 台 |  |
| 67 | 粘捕式灭蝇灯 | 280×139×210 | 1. ABS喷漆外壳，坚固耐用，防污耐刮 2.LED灯管设计，高效节能 3.档板聚光设计，安静灭蚊 4.使用范围：20-30平方米 | 永鑫、凌峰、蝇博士 | 2 | 台 |  |
| 68 | 冷热水龙头 | 常规 | 铜芯 | JOMOO、 EQUIP、J&C | 4 | 台 |  |
| 69 | 单冷龙头 | 常规 | 铜芯 | JOMOO、EQUIP、J&C | 9 | 个 |  |
| 70 | 下水器和下水PVC管连接 | 常规 | 下水器和下水PVC管连接/带材料 | 厂制品 | 21 | 套 |  |
| 71 | 进水软管连接 | 常规 | 角阀和水龙头连接/带材料 | 厂制品 | 21 | 套 |  |
| 72 | 天燃气管和灶头连接 | 常规 | 用不锈钢波纹管连接 | 厂制品 | 4 | 套 |  |

# 注：1、注明推荐品牌及型号的设备，供应商可以选择能满足本项目技术需求且性能型号与参考品牌相当的产品进行投标，并须经评标委员会三分之二以上专家确认，且必须在投标文件中提供所投产品详细的技术参数，并对照本表提供的技术参数逐一说明响应情况。

# 2、因采购人特殊要求，增加部分工程量按实结算。采购清单中未实施部分按实扣减。

# 3、供应商应根据采购清单自行细化投标清单，且必须确保提供的所有货品及其所有配件的完整性。对于采购清单没有列出，而对货品的正常使用和维护必不可少的且应属于货品需求配套的部件、 配件等，中标方有责任给予补充，须保证货品能投入正常使用或运行。

# 附图：象山三院土建施工平面图（详见采购公告发布官网附件）

*二、其他要求

| # 项目 | # 要 求 |
| --- | --- |
| # 采购清单项 | # 采购清单中投标人没有填入单价或价格的设备及遗漏的设备，其费用视为已分摊在采购清单中其他相关设备的单价或价格中。 |
| # 供货期限 | # 合同签订接到采购人通知后30天内货到现场，到货后30日历天内完成安装，且必须符合工程整体进度计划要求。 |
| # 产品及服务质量保证 | # （1）投标人应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 # （2）采购人有权对中标货物在数量规格和尺寸上作少量变动。 # （3）投标人保证所有设备为原装正规渠道货源，所有产品、配置必须在原厂原装出厂，保证完整包装不开封，原包装到用户单位并当场开箱验货，同时提供该设备相关技术参数的书面说明，如不符招标文件技术要求的，所有责任由投标人承担。质保期自设备验收合格之日起计。 # （4）在所供设备交付时，中标单位必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| # 质保期 | # （1）质保期要求:本项目质保期至少为 1 年，投标文件中须承诺，否则作无效标处理。 # （2）需提供24小时服务，技术人员须在接到电话后24小时内赶到现场，提供需要的服务。 # （3）在质保期期间，投标人应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应提供免费维修。 # （4）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查等。 # （5）在质保期内为保证设备正常运行，需要更换的耗材，投标人应免费提供。质保期满后需要更换的耗材，投标人出售的价格不得高于市场价。 |
| # 质量要求 | # 设备质量须达到国家规定标准及相关行业规范。 |
| # 合同终止 | # 1、采购人有权在货物的生产加工期间到中标方的工厂查看原料、加工工艺和货物实样，不符合采购人要求的，中标方应予以整改，拒不整改的，采购人有权终止合同。 # 2、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的，采购人有权终止合同。 # 3、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的，采购人有权终止合同。 # 4、未能履行合同规定的其它义务，采购人有权终止合同。 # 上述因中标方原因终止合同的，一切责任由中标方承担。 |
| # 配套附件、备品备件 | # 报价包含在投标总价中。投标文件内应详细列明配套附件及备品备件内容，如投标文件内未列全，导致设备安装时缺少相应的配套附件，应无偿免费提供。 |
| # 技术支持与培训 | # 投标人应就设备的安装、启动、运行及维护等对采购人的作业人员进行免费培训，保证作业人员能熟练操作设备。 |
| # 总包配合 | # 投标供应商中标后，须与总包单位做好各个设备点位的水电接口布置的配合工作。 |

三、样品要求

# 1、投标供应商投标时需提供移门调理台带锁、环保油烟净化一体机、热风循环高温消毒柜样品各一套（详见采购清单要求）。

# 2、提供的样品上不得出现投标供应商特有的标志标识，如有，则须对投标供应商特有的标志标识进行密封或遮挡。提交样品后，由采购人（或采购代理单位）给与投标供应商随机编号，评委根据编号顺序进行评审。

# 3、供应商应按照招标文件的要求提供样品，样品仅作为评分项，评委按招标文件规定的评分方法和评分标准对样品进行评议，未提供样品或提供不全，则该份样品分为零分，样品不符合招标文件要求的，按招标文件规定扣减得分，样品质量不影响其报价文件的有效性。

# 4、样品随投标文件递交，递交截止时间同投标文件递交截止时间，逾期将不接受样品递交。样品未提供者样品分不得分。样品递交地点：象山县公共资源交易中心一楼【象山县象山港路300号】。

# 5、样品递交联系人：陈家乐  联系方式：15058009060。

# 6、供应商自行负责样品的防护及防盗，由于防护及防盗措施不当造成的损失由供应商自行承担。

# 7、评标结束后，第一中标候选人的样品交于采购人进行封存，不予退回，作为验收的依据，如实际供货效果不符合招标文件标准要求及样品标准的，一切后果由中标供应商承担；其余投标供应商的样品自招标结束后2日内自行取回，逾期未取回的，视作无主物由招标人自行处理。送样品一切费用，由投标供应商自行承担。

# 第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区改扩建工程厨房设备采购项目 |
| 2 | 采购单位：象山县中医医院医疗健康集团 采购要求：具体详见“第二章 采购需求” |
| *3 | 投标报价及费用： 1、报价方式：本项目为交钥匙工程【货到采购人指定地点并安装调试完毕至试运行验收合格所包含的所有价格】，供应商投标如有漏项，视同已包含在总项目中。 2、报价内容：包括完成整个项目所需的设备材料费、机械费、运费、保险费、现场指导、组装、安全保护、现场清理、安装（含管线）及调试费、试运行、验收、技术培训、检测、售后服务、税金及质保期内的服务等所发生的一切费用。因采购人特殊要求，增加部分工程量按实结算。采购清单中未供货部分按实扣减。 3、供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。 4、本次招标的最高限价为：人民币 58 万元；投标报价高于最高限价的作无效标处理。 5、本项目投标应以人民币报价。 6、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。 |
| *4 | 投标保证金金额：本项目无需提供 |
| 5 | 现场踏勘：采购人不统一组织现场勘察，各供应商可在获取招标文件后自行勘察现场并承担相关费用和责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：本项目不适用 |
| 7 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标10天前，以书面形式要求招标采购人作出书面解释、澄清或者向招标采购人提出书面质疑；招标采购人将于不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购人将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 8 | 投标文件组成： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。（可由供应商自行确定是否提交） 注：纸质投标文件：投标供应商中标后须后补纸质投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）各3份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：详见第一章 采购公告“提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。 |
| 10 | 开标时间及地点：详见第一章 采购公告“提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及标准。 |
| 12 | 评标结果公告：于“浙江政府采购网”网站上公布。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：本项目不适用 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 |
| *15 | 履约保证金：本项目无须提供 |
| *16 | 合同履行期限：合同签订接到采购人通知后30天内货到现场，到货后30日历天内完成安装，且必须符合工程整体进度计划要求。 |
| 17 | 采购资金来源：财政性资金解决。 |
| *18 | 付款方式： 1、合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商预付合同总金额的40%，同时中标供应商向采购人提交同等金额的预付款保函； 2、完成全部工作，中标供应商移交完整的项目归档资料后7个工作日内，支付合同总金额的40%。 3、经采购人组织验收合格，并经有关单位审核后7个工作日内，付清结算款。 |
| *19 | 投标文件有效期：90天。 |
| 20 | 中标服务费的收取标准: （1）中标服务费的收取标准：采购代理机构参考发改委发改办价格[2003]857号通知，在发出中标通知书时，向中标（成交)供应商收取招标代理服务费13000元。 （2）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （3）中标服务费汇入以下帐户： 开户银行：宁波银行象山支行 帐号：63010122000025134 户名： 浙江凯翔工程咨询管理有限公司象山分公司 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |
| *22 | 不同投标供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |
| 23 | # 标的名称：详见“采购清单”。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于象山县中医医院医疗健康集团三院院区改扩建工程厨房设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、招标采购人系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2、“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品或服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“*”系指实质性要求条款，对实质性条款有负偏离，作无效标处理。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

对投标供应商代表参加开标活动不作强制性要求。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包

本项目不得转包。

未经采购人确认，不得分包。

## （八）特别说明

*1、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。（如适用）

4、非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

5、供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## （九）对供应商质疑的有关规定

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3 、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、招标公告

2、采购需求

3、供应商须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在递交投标文件截止时间五日前以书面形式要求采购人澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日（实质性内容有大的修改，需十五日）前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

## （一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件及技术商务文件组成。

1、报价文件包括以下内容：

（1）开标一览表；（附件八）

（2）分项报价表；（附件九）

（4）中小企业声明函；（附件十）

（5）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

（6）供应商认为有必要的其它内容。

2、资格证明文件包括以下内容：

（1）关于资格的声明函；（附件三）

（2）中小企业声明函；（附件十）

（3）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）。

3、技术商务文件包括以下内容：

A、商务部分

（1）投标函；（附件一）

（2）法定代表人身份证明、法定代表人授权书；（附件二）

（3）关于资格的声明函；（附件三）

（4）商务条款响应偏离表；（附件四）

（5）拟派项目负责人及主要成员配备情况；（附件六）（采购文件及商务和技术评分表对拟派成员配备无具体打分要求的，本表可不提供）

（6）项目业绩表；（附件七）

（7）招标文件要求提交的其它资料和有关必要的承诺；（格式自拟）

（8）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。（格式自拟）

B、技术部分

包括但不限于以下内容：

（1）技术/服务响应偏离表；（附件五）

（2）详细的交货清单；（格式自拟）

（3）评分标准或招标文件需要提供的其他商务技术材料；(格式自拟)

（4）项目内容实施方案；(格式自拟)

（5）对本项目售后服务方案（承诺）；(格式自拟)

（6）供应商资信情况；

（7）其他招标文件要求或供应商认为有必要提供的文件资料、说明等。

*注：除报价文件外，其他文件中不能出现涉及报价的有关内容。

# （二）投标文件的语言及计量

*1、投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2、投标价格应是招标文件确定的招标内容中的全部服务的价格表现。

*3、报价要求：详见招标文第三章《供应商须知》前附表第3条。

*4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

*1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金（本项目不适用）

*1、供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、保证金形式：银行汇票、网银、电汇、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票），保证金必须从供应商单位账户中划转，不得缴纳现金。如用电汇或汇票的，请在用途栏内注明“采购编号”。

3、未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4、保证金不计息。

5、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1、供应商应按政采云电子评审要求及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：详见招标文第三章《供应商须知》前附表第8条。

3、供应商的纸质投标文件应按资格证明文件、技术商务文件、报价文件分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将被拒绝。（本项目不适用）

4、投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按招标文件的要求提供投标保证金的；（本项目不适用）

2、投标有效期不符合招标文件要求的；

3、投标文件的组成或格式的盖章、签署、出具不符合本招标文件要求的；

4、投标文件无法定代表人或被授权人签字及签字人无法定代表人有效授权的；

5、供应商的资格不满足招标文件要求的；

6、带“*”的款项不能满足招标文件要求的；

7、投标文件附有采购人不能接受的条件；

8、评标委员会一致认为报价明显不合理的；

9、投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价,且未声明哪个为有效的，或投标文件中出现重大漏项、漏量的；

10、对同个标段提供两个投标方案的；

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：（1）政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。（2）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密投标文件自动失效。供应商的加密电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，且未递交电子备份投标文件的，视为无效标处理。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

4、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

6、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。 采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的评审小组按中标候选人排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

本项目由采购单位确定中标供应商。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，采购单位依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构在发布招标公告的网站上发布中标公告，同时以书面形式发出《中标通知书》，并根据中标供应商需求采用邮寄或代理机构现场领取。

七、合同授予

1、采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订采购合同。

2、中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

八、特别说明

- 本项目 是 专门面向中小企业采购。

- 本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 。

- 小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

- 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

- 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第四章  评标办法及标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内；

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“先开启资格文件、商务技术文件，后开启有效投标单位的报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台公布评审结果；

（4）开标会议结束。

- 线下开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）检查资格文件、商务技术文件、报价文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件（先开启资格文件、商务技术文件，后开启有效投标单位的报价文件）外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布公布评审结果；

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（二）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

五、评标程序

（一）资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）关于资格的声明函； （2）营业执照副本复印件加盖供应商公章； （3）税务登记证副本复印件加盖供应商公章； （4）组织机构代码证副本复印件加盖供应商公章； （5）供应商一般情况。 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 供应商是否为中小企业。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目为专门面向中小企业采购。 |
| 3 | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单在禁止参加采购期限的供应商。 |
| 4 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格，将被视为无效投标文件。

3、已办理多证合一的供应商仅须提供营业执照副本复印件加盖供应商公章，无须提供税务登记证副本、组织机构代码证副本加盖供应商公章。

（二）符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 投标保证金（本项目不适用） | 符合第三章“供应商须知” 第三（五）的要求 |
| 3 | 投标有效期 | 符合第三章“供应商须知” 第三（四）的要求 |
| 4 | 投标文件的签署盖章 | 符合第三章“供应商须知” 第三（六）的要求 |
| 5 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容 | 除报价文件外，其他文件中不能出现涉及投标报价的有关内容 |
| 6 | 其他 | 对同个标段不允许提供两个投标方案 |
| 7 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 8 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 9 |  | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（本项目不适用）。 |
| 10 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“*”标记） |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格，将被视为无效投标文件。

（三）商务和技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 评委根据投标供应商所投产品技术参数及性能要求响应及偏离情况，考察其符合性、合理性及先进性： 全部响应无偏离或正偏离的，得9分；每有一项响应负偏离的，扣1分，扣完为止；本项得0分的，作无效标处理。 1项条款的定义：招标文件第二章 采购需求“采购清单”中各部分内容的最小编号（有序号的按最小序号）为1项。 | 9 |
|  | 投标供应商根据采购人提供的建筑平面图，并结合采购清单的要求，自行对各设备进行布局，并出具深化设计图，由评委进行综合评议： 各设备布局科学、合理、有序，后期工作人员操作便捷的，得12-8.1分；设备布局较合理，部分非关键设备安置点不够明确，有待加强的，得8-4.1分；设备布局混乱，后期工作人员操作不便捷，深化设计图无参考价值，后期须重新规划的，得4-0.1分；未提供相关内容的不得分。 | 12 |
|  | 投标供应商提供三件样品，每件样品满分5分，共计15分。由评标委员会从投标样品的规格、材质、加工制作工艺、外观、性能、实用性、先进性以及零部件的品质等方面进行综合评议。 每件样品评定分值如下：规格符合要求，工艺精细，外观平整光洁，表面直观外无碰伤凹凸现象的，得5-4.1分；工艺普通，外观、表面基本平整的，得4-3.1分；工艺粗糙，外观不平整，有锈蚀、裂纹等缺陷的，得3-1.1分。 样品需和投标文件同时递交至开标现场。提供样品规格不符(尺寸偏差超过±5%)或未提供样品（样品不齐全）的，该样品为0分。 样品为：移门调理台带锁（满分5分）、环保油烟净化一体机（满分5分）、热风循环高温消毒柜（满分5分） | 15 |
|  | 投标供应商自2020年1月1日以来，承接过厨房设备业绩的，每提供一个得1分,最多得3分。 注：投标文件中需提供合同和中标通知书复印件，两者缺一不得分。 | 3 |
|  | 根据投标供应商的产品生产工艺描述等进行综合评议： 工艺标准完善、工艺先进，内容完整、充实的，得3-2.1分；工艺标准基本完善、工艺较先进，内容完整但有所欠缺的，得2-1.1分；工艺标准基本完善、工艺一般、且内容不完整的，得1-0.1分；未提供相关内容的不得分。 | 3 |
|  | 根据投标供应商的项目实施计划、进度安排、质量控制及保障措施进行综合评议： 实施计划、进度安排、质量保障措施详细合理，各项保障措施齐全，完全满足采购人需求的，得3-2.1分；实施计划、进度安排、质量保障措施完整，各项保障措施齐全，基本能满足采购人需求的，得2-1.1分；实施计划、进度安排、质量保障措施有所欠缺，各项保障措施内容阐述不清，内容片面的，得1-0.1分；未提供相关内容的不得分。 | 3 |
|  | 根据投标供应商的各系统检测、验收、调试方案进行综合评议： 方案可行性强，检测、验收内容完整，方法先进的得3-2.1分；方案可行性较强，检测、验收内容较完整，方法较先进的得2-1.1分；方案可行性低，检测、验收内容单一，方法存在缺陷的得1-0.1分；未提供相关内容的不得分。 | 3 |
|  | 根据投标供应商针对本项目设备的培训计划和方案（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）进行综合评议： 方案合理可行，针对性强的得3分；方案略有欠缺或不到位的得2分；方案无实质性针对性内容的得1-0.1分；未提供相关内容的不得分。 | 3 |
|  | 根据投标供应商针对本项目的售后服务方案进行综合评议： 售后服务方案内容完整，细节到位，可行性强能为采购人提供优质的售后服务的，得3-2.1分；售后服务方案内容有所欠缺，可行性一般的，得2-1.1分；售后服务方案内容漏洞较多，可行性不高的，得1-0.1分；未提供相关内容的不得分。 | 3 |
|  | 根据投标供应商提供的应急方案的便捷性、响应及时性进行综合评议： 方案合理有效，服务点便捷，响应及时的，得3-2.1分；方案较合理有效，服务点较便利，响应较及时的，得2-1.1分；方案一般，服务点一般，响应时间一般，得1-0.1分；未提供相关内容的不得分。 | 3 |
|  | 供应商提供投标的四门双温冰箱、即开式电热开水器连底座有效期内的食品接触品安全(CQC)认证证书的，每提供1种货物得1分，最高得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖供应商公章，未提供不得分。 | 2 |
|  | 政策分（1分）： 1、任意一项投标所使用产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 2、任意一项投标所使用产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： 1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）。 2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。

（四）报价初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 投标报价 | 本次公开招标设有最高限价：人民币 58 万元；投标报价高于最高限价的作无效标处理。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章 | 符合第三章“供应商须知” 第三（六）的要求 |
| 4 | 其他 | 不允许出现报价明显高于市场价或低于成本价的情况。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响工作质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“*”标记） |
| 初步审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

（五）价格评分表

| 供应商分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （40分） | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价、 参与评审的价格=投标报价 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格价)×价格权重（40分） 注：本次采购专门面向中小企业，对中小企业声明函满足要求的中小企业（或视同小微企业）的报价不再给予评审优惠。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |

# 第五章  合同主要条款

甲    方（买方）：

乙    方（卖方）：

根据        招标文件、中标结果和中标通知书，甲、乙双方就此次成交的              购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容：甲方向乙方购买____________________，同时乙方须向甲方提供如下配套服务：商品的包装、运输、装卸、运杂、卸货、组装、安全保护、现场清理、保险、安装、调试、检测、售后服务、技术培训等。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

招标文件、中标通知书；乙方成交的投标文件。

# 三、货物名称、规格型号、技术参数、数量及品牌：

四、价格与支付：

1、甲方支付总金额为(大写)                   元人民币（含税开票价）。

2、本项目为交钥匙工程【货到甲方指定地点并安装调试完毕至试运行验收合格所包含的所有价格】，乙方价格中如有漏项，视同已包含在总项目中。因甲方特殊要求，增加部分工程量按实结算。采购清单中未供货部分按实扣减。

3、合同价格应包括完成整个项目所需的设备材料费、机械费、运费、保险费、现场指导、组装、安全保护、现场清理、安装（含管线）及调试费、试运行、验收、技术培训、检测、售后服务、税金及质保期内的服务等所发生的一切费用。

4、付款步骤：甲方签收的送货回单；合格销售发票；

5、付款方式：

1）合同签订后7个工作日内，甲方向乙方预付合同总金额的40%，同时乙方向甲方提交同等金额的预付款保函；

2）完成全部工作，乙方移交完整的项目归档资料后7个工作日内，支付合同总金额的40%。

3）经甲方组织验收合格，并经有关单位审核后7个工作日内，付清结算款。

6、为保证所有设备能正常运行，未在清单中列明的配套附件及备品备件价格已包含在合同总价中，不予另行计取。

五、履约担保

本项目无须提供履约担保。

六、质保期：

（根据乙方投标承诺，在确定合同时明确）。

七、质量与检验：

1、乙方应严格按照标书的有关规定提供合格标的物；交货时须提供该产品的合格证明。

2、货物验收只能在甲方要求的分项货物到达后才可进行，验收时甲、乙双方一起当场开箱验货，如发现货物质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由乙方立即无条件为甲方调换或补齐，同时由乙方承担因此而产生的一切后果。

3、乙方应保证货物是全新的、先进的、成熟的、完整的、安全可靠的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

4、乙方应保证所有设备为原装正规渠道货源，所有产品、配置必须在原厂原装出厂，保证完整包装不开封，原包装到用户单位并当场开箱验货，同时提供该设备相关技术参数的书面说明，如不符招标文件技术要求的，所有责任由乙方承担。

八、验收标准：

1、乙方提供的标的物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

2、设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向甲方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收合格证书。若因乙方产品质量或安装技术问题达不到验收标准，乙方应及时予以解决，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

九、交货条件：

1、交货地点：   （签订合同时明确）   。

2、产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

3、交货方式：由乙方负责运送货物至现场卸货，并负责保管、安装、调试、直至通过相关部门验收合格。

4、交货进度：    （根据中标人投标响应填写）      。

十、安装施工期

1、根据甲方使用需要，在接到甲方通知后，    天内完成供供货、安装及调试。

2、乙方应按照甲方进度计划要求，合理安排设备安装进度计划，并报甲方认可后方可施工，以便相互配合，确保安装工程进度满足项目需要，如期交付。

3、供货前7天内，乙方向甲方发出供货书面通知书。

4、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延：

①因甲方原因导致乙方不能及时安装按延误的天数，经甲方代表签证后，安装工期予以相应顺延；

②因人力不可抗拒的因素而延误的天数。

十一、安全施工

1、乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由乙方承担。

2、乙方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此产生的费用由乙方承担。

3、乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育。并接受甲方的教育安排。

十二、售后服务：

（根据乙方投标承诺，在确定合同时明确）。

十三、双方责任及费用

1、甲方责任

（1）协调提供符合安装要求的电源和照明电源。

（2）负责协调安装现场工作。

（3）按合同规定时间节点支付乙方货物款。

（4）其他责任：   （签订合同时明确）    。

2、乙方责任

（1）在安装时间前，负责派员前往安装现场进行勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。具体安装进度必须服从甲方的工程进度安排。

（2）在货物到场后，会同甲方代表根据发运资料共同对货物包装完整性和装箱数量等进行清点。到货查验的具体内容要求按甲、乙双方要求及合同相关条款内容执行。由于质量、材料、工艺、制造、安装要求不达标等问题而对本项目造成任何影响的，由乙方负责。

（3）货物进场后，负责货物的到货后领取、储存、保管、起吊、定位、安全保护、现场清理等等，并承担一切费用和责任，直至乙方设备安装完成，并通过甲方组织的竣工验收合格后止。

（4）按照国家相关规范和乙方的质量标准完成设备的安装和调试工作，并服从甲方的质量管理。

（5）遵守施工现场的有关规章制度，并服从配合甲方做好安全文明施工相关工作。

（6）负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，由于乙方自身原因导致发生事故，乙方将承担由此产生的人生伤害责任和经济损失责任。

（7）设备附近管道接入管的连接由乙方自行处理。

（8）负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行验收。

（9）负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

（10）提供四套安装检测记录、调试报告、验收报告、竣工验收证书等安装工程资料。

（11）负责货物安装期间的现场安全防护、防火、防盗、并清除施工现场积水和杂物等工作。

（12）成品保护：乙方须做好成品保护工作，在移交前做好部品、成品的保管工作，对其他可能危及成品保护的施工内容应及时通报甲方，同时做好对相关工程的成品保护工作。承担由此带来的费用及损坏赔偿。

（13）本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

（14）其他责任：   （签订合同时明确）    。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之二向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能供货、安装及调试的，甲方可解除本合同，且要求乙方退回甲方已支付的款项。乙方因逾期供货、安装及调试或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求退回已支付的款项，并向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5. 质保期间，乙方应在合同规定的时间内，免费维修或更换有缺陷产品或部件；如在规定时间内没有弥补缺陷的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，乙方连续三次未到场维护的，须赔付合同总价百分之十的违约金。

6. 在未得到对方许可的情况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的百分之三十。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，当事人应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七 、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《招标文件》、《投标文件》、《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向招标单位所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同签订：

1、本合同正本一式    份，甲、乙双方各持    份；副本一式    份，均具有同等法律效力

2、合同签订地点：宁波市象山县

本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方                                        乙方

单位名称：（公章）                          单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                        委托代理人：（签字）

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

签订日期：    年    月   日                 签订日期：    年    月   日

# 第六章  投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

# 报价文件／资格证明文件／技术商务文件

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

供应商单位全称（盖章）

年  月  日

附件一：

投标函

致：      （招标采购人名称）

根据贵方为                   项目的招标公告（采购编号：         ），签字代表    （全名）   经正式授权并代表供应商     （供应商名称）    提交报价文件、资格证明文件及技术商务文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起        天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：__________电话：______________

传真：______________

供应商代表姓名___________职务：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:___________

供应商名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

附件二：

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商全称：                      （盖章）

年    月     日

身份证复印件粘贴处（正、反面）

（二）法定代表人授权书

（供应商代表非法定代表人时提供）

本人  （姓名）  系       （供应商名称）       的法定代表人，现委托   （姓名）  为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商全称：                         （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件三：

## 关于资格的声明函

致：   （采购人名称）

关于贵方对采购编号为 （采购编号）   的  （项目名称）   发出的招标公告，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、我司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

后附上述证明文件：

1、营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件加盖投标供应商公章；

2、税务登记证副本复印件加盖投标供应商公章；

3、组织机构代码证副本复印件加盖投标供应商公章；

4、供应商企业情况表。

如供应商所提供的营业执照为“多证合一”则无需提供：税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

供应商企业情况表

项目名称：                               采购编号：

| 企业全称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立年月 |  | 营业执照 号 码 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工全员人 数 | 名。其中：管理人员 名、技术人员 名、工人 名。 |  |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度 主要经 济指标 | 总产值 万元 |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |
| 企业优势及特长 |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件四：

商务条款响应偏离表

项目名称：                                      采购编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的响应 | 偏离情况 （正偏离/完全响应/负偏离） | 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同履行期限： |  |  |  |
|  | 付款方式： |  |  |  |
|  | 投标文件有效期： |  |  |  |
|  | 签订合同时间： |  |  |  |
|  | 违约责任： |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件五：

## 技术/服务响应偏离表

项目名称：                               采购编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件对应描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商对第二章《采购需求》中的条款进行响应。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件六：

拟派项目负责人及主要成员配备情况

（一）项目组主要成员情况表

项目名称：                                      采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务、职称 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

注：采购文件及商务和技术评分表对拟派成员配备无具体打分要求的，本表可不提供。

（二）拟派项目负责人简历表/项目组成员简历表

项目名称：                                      采购编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 职称 |  |
| 学历 |  |  |  | 年龄 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事本专业工作年限 |  |
| 项目名称 |  |  | 业绩内容 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：本表后应附身份证、人员证书或职称（如有）、从业经验履历介绍等的复印件并加盖单位章。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

注：采购文件及商务和技术评分表对拟派成员配备无具体打分要求的，本表可不提供。

附件七：

项目业绩表

项目名称：                                      采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：后附商务和技术评分表相关评分标准要求的资料，加盖公章。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件八：

## 开标一览表

项目名称：                               采购编号：

| 项目名称 | 标项 | 投标价 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 大写： ¥： |
| 合计投标总价（大写）： |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |

注：1、投标总价指招标文件中所规定的完成本项所需的全部费用的总报价。

2、报价如涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件九：

分项报价表

项目名称：                               采购编号：

注：本表由供应商按照招标文件第二章招标需求的相关设备清单配置及材料进行填写。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件十：

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.          （标的名称）   ，属于   工业   ；承建（承接）企业为  （企业名称）   ，制造商为  （企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.   （标的名称）   ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  （企业名称）   ，制造商为  （企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）    。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度政府综合统计部门年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

# 3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：