“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目

公开招标

项目编号：ZJYC【2023】2168

项目名称：“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目

采 购 人：宁波市文化遗产管理研究院

采购代理机构：浙江育才工程项目管理咨询有限公司

二〇二三年十一月

温馨提醒

- 投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效报价处理。

3、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  商务条款	18

第四章 采购需求	11

第五章  评定成交的标准	18

第六章  合同样本	27

第七章  附件	30

- 第一章  招标公告

项目概况

“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2023年12月19日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJYC【2023】2168

项目名称：“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目

预算金额（元）：8000000

最高限价（元）：8000000（其中深化设计费最高限价人民币40万元整）

采购需求：

标项名称：“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目

数量：1

预算金额（元）：8000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目，具体见采购文件“第四章采购需求”。

合同履约期限：合同签订后，根据采购人要求在40日内完成大纲深化及深化设计方案编写，由采购人组织专家开展论证，论证通过后由采购人组织造价单位开展预算审核，深化设计方案和预算清单经采购人确认后90日内完成布展施工，具备开馆条件。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，服务全部由符合政策要求的中小微型企业承接（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业），提供中小企业声明函。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：2023年11月29日至2023年12月06日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、投标文件提交

截止时间：2023年12月19日14点00分（北京时间）

地点（网址）：供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线制作、传输递交电子投标文件。

五、投标文件开启

开启时间：2023年12月19日14点00分（北京时间）

地点（网址）：浙江育才工程项目管理咨询有限公司（宁波市高新区新晖路155号东城国贸11楼开标室）；本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子投标，供应商应在线参加开标

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市文化遗产管理研究院

地    址：宁波市海曙区宝善路180号

传    真： /

项目联系人（询问）：洪老师

项目联系方式（询问）：0574-26915508

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0574-83882577

2.采购代理机构信息

名    称：浙江育才工程项目管理咨询有限公司

地    址：宁波市高新区新晖路155号东城国贸10楼

传    真：0574-88116996

项目联系人（询问）：朱蓉蓉

项目联系方式（询问）：0574-89078027

质疑联系人：朱张杰

质疑联系方式：0574-87354620

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传    真：/

联 系 人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

1、本采购文件仅适用于本项目所叙述的服务的招标、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市文化遗产管理研究院。

2、“代理机构”系指浙江育才工程项目管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指本采购文件规定供应商须承担的“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

1、详见招标公告。

2、除金融、保险、石油石化、电力、通讯等特殊行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价包含完成本项目所需的所有相关费用以及利润、税金及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，即采购人不再另行支付其他任何费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成

A、第一册：资格文件

A1.关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。

A3.中小企业声明函（格式见附件）；

A4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）[非残疾人福利性单位无需提供本函]。

B、第二册：商务和技术文件

B1.技术商务分自评表（格式见附件）；

B2.投标函（格式见附件）；

B3.法定代表人身份证明（格式见附件）；

B4.法定代表人授权书（格式见附件）；

B5.商务条款响应表（格式见附件）；

B6.项目需求响应表（格式见附件）；

B7.布展实施方案（包含但不限于主要技术手段、安装工艺、安全文明措施、质量保障措施、进度保障措施、后续服务响应等）；

B8.布展设计方案（包含但不限于设计大纲、无价设计清单、图纸、设计定位描述、重点展项描述等）；

B9.第五章“评定成交的标准”中“技术商务评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B10.类似项目业绩表（格式见附件）；

B11.项目负责人情况表（格式见附件）；

B12.拟投入团队人员名单（格式自拟）；

B13.专题陈列框架初步构想（格式自拟）。

C、第三册：报价文件

C1.报价一览表（格式见附件）；

C2.分项报价表（即有价设计清单（深化设计费须单列），供应商根据自身设计方案进行编制）；

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字（或盖章）的，加盖公章部分采用CA签章，签字（或盖章）部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或采用电子签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封、标记、份数

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”               ；

（2）采购编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                             ；

（5）在      年      月      日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                              。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见招标公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标文件递交截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、采购文件的澄清或修改

采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在提交投标文件的截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、采购过程、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十四、预算价及单价最高限价

1、本项目设有预算价，预算价为：人民币 800 万元。投标报价（最后报价）超过预算价的，作无效报价处理。

2、本项目设有最高限价：本项目设置最高限价人民币 800 万元整（其中布展费最高限价人民币 760 万，深化设计费最高限价人民币 40 万元整），投标报价超过最高限价、布展费报价超过最高限价或深化设计费报价超过深化设计费最高限价的作无效标处理。

十五、开标与评审

（一）开标

1、采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

投标截止后，投标人不足3家的不得开标。

2、所有投标文件（资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件）同时开启。

3、开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有电子加密投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

投标人如未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。同时，投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

4、发生投标人在规定时间内解密电子加密投标文件但解密失败的情形，如投标人已按招标文件规定提交了备份投标文件文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；投标人未按规定提交备份投标文件的，视为撤回投标文件。

电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

5、开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

（二）评审

1、具体详见第五章“评定成交的标准”。

十六、成交结果通知

1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，并向确定成交供应商发出确定成交通知书。

2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

十七、签订合同

1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照采购文件、确定成交供应商的投标文件、采购过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。采购文件、确定成交供应商的投标文件、采购过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十八、代理服务费

1、代理服务费金额：采购代理机构根据国家发改委发改办价格［2003］857号通知和国家计委计价格［2002］1980号文件中服务类招标费率规定的标准，按照成交通知书确定的成交总金额，向成交供应商收取代理服务费，不足5000元按5000元计。

2、成交供应商应在接到采购代理机构通知后5个工作日内向采购代理机构支付招标服务费。

3、代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：浙江育才工程项目管理咨询有限公司

开户行：中国银行鄞州分行

账号：388358329425

十九、特别说明

1、本项目专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划型标准所属行业：其他未列明行业。

3、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

7、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

9、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

11、本采购文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

12、本采购文件解释权归采购人。

第三章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工期：合同签订后，根据采购人要求在40日内完成大纲深化及深化设计方案编写，由采购人组织专家开展论证，论证通过后由采购人组织造价单位开展预算审核，深化设计方案和预算清单经采购人确认后90日内完成布展施工，具备开馆条件。 |
| 2 | 付款方式： 1.合同签订生效后7个工作日内，支付签约合同价款40%预付款； 2..待项目提交开工报告并进场施工后支付至签约合同价款的70%； 3.待甲方最终验收完成合格后7个工作日内支付至最终结算价款的100%。 注：（1）中标后采购人组织造价单位开展预算审核作为结算价的依据，最终以审计单位审定的价格为准，且不能超过投标报价。（2）甲方在向乙方支付项目款前，乙方应向甲方提供同等数额的正规发票，否则甲方有权拒绝支付项目款。 |
| 3 | 售后服务要求：质保期内，要求成交供应商2小时内响应，并安排维修人员到现场维修处理，7日内修复，无法修复的，需更换或免费提供代用产品。 |
| 4 | 履约保证金：合同中标价的1%，成交供应商须于签订合同后7个工作日内支付至采购人；项目全部验收合格并且项目竣工资料和结算资料按要求提交后，根据实际履约情况扣除相应违约金及赔偿金后7个工作日内无息退还履约保证金（但如供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中予以划扣）。 |
| 5 | 质保期：项目整体验收通过之日起一年（涉及到除展项外硬件设施的，如多媒体设备、灯具等，质保期为项目整体验收通过之日起三年）。 |
| 6 | 转包与分包：本项目不得转包与分包。 |
| 7 | 报价： （1）最高限价：本项目设置最高限价人民币 800 万元整（其中布展费最高限价人民币 760 万，深化设计费最高限价人民币 40 万元整），投标报价超过最高限价、布展费报价超过最高限价或深化设计费报价超过深化设计费最高限价的作无效标处理。 （2）投标报价须包含设计、制作、损耗、安装、运输、拆展费、垃圾清运费、管理费、利润、施工措施费、规费、税金等所有费用。 （3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 授予合同： ①成交通知书发出之日起30天内，成交供应商应按照采购文件的规定、成交供应商的投标响应及成交通知书确定的金额签订合同。 ②成交供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第四章 采购需求

一、项目概况

“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目，国家水下文化遗产保护宁波基地一楼陈列展示区和沉船修复区，展陈面积约为2000平方米。具体内容包括：陈列大纲深化；与陈列相关的各项配套设计与施工，包括（但不限于）：艺术品创作、场景创作、文物（文献）复制、公共空间的改造设计与施工、展览区域内照明系统的设计与施工，以及为完成上述工作所必须做的其他设计工作；配合陈列开展环境提升改造；导视系统、自助导览系统；文物、展品征集等。本项目设计与施工过程须符合中华人民共和国国家文物局颁发的《WW/T 0089-2018 博物馆陈列展览形式设计与施工规范》。

本项目不组织集中踏勘，供应商可自行前往现场进行踏勘或依据场馆平面图（另册提供）进行技术方案完善。

二、项目总体要求

根据陈列大纲，对国家水下文化遗产保护宁波基地原有“水下考古在中国”专题陈列进行深化设计，同时完成相应施工图纸设计，并完成布展及周边环境整治工作。

注：陈列大纲详见附件压缩包；因内容涉及学术研究成果，故对压缩包进行加密，解压密码由采购代理机构告知已在政采云平台报名的供应商。

三、设计要求

（一）工作范围与内容

1、设计范围：“水下考古在中国”专题陈列的深化设计。

2、设计内容：设计内容：包括①深化设计；②施工图设计；③展示方式及手段；④室内陈列设计风格；⑤数字及多媒体系统运用等。

（二）总体要求

1、目标：确保国家水下文化遗产保护宁波基地本体建筑及周边环境安全，保持原有建筑结构和空间布局基本不变的前提下，灵活运用先进理念、手段和方法，进行设计展陈，使之成为广受市民欢迎，且形式新颖，内容丰富的主题展馆。

2、特点及风格：

①展陈形式及文化内涵保持集中表现并系统展示我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就特色。

②陈列布局上重视建筑的本体展示与文化内涵的结合；以发展的眼光、借助现代的手法来对上述文化在特定的空间内进行生动直观的展示和阐释，并加以拓展。

3、技术：因展馆自身建筑条件限制，适当运用现代高科技展示技术辅助展示。

4、运行：兼顾展馆日常运行（满足展馆预设功能的基础设备配备）、后期维护的高效性、操作性和经济性需求。

（三）主题要求

成交供应商根据陈列大纲，结合概念设计方案中的展陈流线、分区等内容打造相应主题展馆；展示内容围绕我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就文化特色展开，采用图片、实物、数字媒体等多种展示手段进行展示。

（四）展陈要求

1、展区之间力求过渡自然，避免呆板分隔，保证通行线路流畅和观众安全，并充分考虑观展的视觉要求

2、布展形式应考虑既配合所处建筑特征，又有所创新，保证展览形式丰富性及完整性。

3、展陈设计中除实体模型、展板等传统展示手段外还可以考虑配置一定多媒体手段。

（五）色彩要求

展馆内部主色调定位要准确、恰当，注意于展馆所处建筑风格及庆“水下考古在中国”专题文化氛围的统一。避免因色彩过于单一、平淡而导致展示效果整体乏味，降低观众参观的兴趣；同时，也应当避免因色彩过于繁杂而让观众产生视觉疲劳。

（六）照明要求

注重光对游客参观情绪的影响。通过优化的照明组合，烘托环境气氛、创造丰富空间感和层次感，营造良好的视觉情绪氛围。展馆灯光运用，要兼顾安全、节能、环保的需求，减少后期运行维护的成本。

（七）其他要求

1、设计必须重视文博行业的特殊工艺设计，要内外协调；满足文物在展示、教育、保护等方面的特殊要求，严格、认真执行相关规定，以及其他国家有关行业规范和规定，注重新材料、新技术的应用。

2、陈列布展中应当强调设计的先进性。充分利用互联网技术创新展示技术，开拓传播渠道，拓宽展览受众，以满足不同层次观众的参观需求，丰富资讯和导览方式。设备和材料应采用科学、先进、适用的新技术、新工艺，主要部件及配件应采用高端配置，选用同类产品中的优质品牌。提倡绿色环保，反映可持续发展的设计理念，做到节能、经济、适用，各展项既有独立的控制单元，又可用中央控制系统进行集中控制。在满足文物展示、保护要求的同时，实现低能耗、易维护，节省运营成本。甲醛含量要符合国家卫生标准，严格杜绝装修过程中的二次污染，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化。

3、强化消防安全规范，确保文物本体及周边环境安全，同时符合公共场所安全规范，确保游客人身安全。

4、成交供应商在深化设计过程中，要严格按照招标文件及合同的约定，围绕相关现场勘测资料并结合采购人及其专家的意见，进行深化设计工作。

5、成交供应商在设计过程中，接受采购人的监督指导，不断完善、细化设计。

6、展陈深化设计方案应符合招标文件要求及国家有关规范规定。

（八）设计深度

设计的深度应包括（但不限于以下内容）：

1、设计应包含基本陈列及展区环境所涉及的所有专业的施工设计图，其中包括设计说明、技术经济指标、必须的设备、材料表，其他如模型、吸音、隔音、隔热、灯光、音视频等设计，同时须说明各种设备、材料、模型等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等。

2、设计文件应提供展区及展示项目的平面、立面、剖面、大样、主要节点图纸、分解图、透视效果图、用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数。

3、设计应包含展示项目的尺寸、形状、结构、材质、色彩、模型、技术、工艺、功能等。

4、设计中所包含模型、场景等需要注明材质及制作工艺。

5、为了实现高质量的展示，深化设计单位应用文字的形式详细叙述将如何进行深化设计，包括深化设计的顺序、方法、具体的项目制作顺序以及在制作阶段（短期内）从制作到设置安装的实施办法。

6、本次设计必须满足最新安防规范、防火规范、消防设施设计规范及有关规定。

7、布展的结构完善应与展示主题以及各展项的展示设计要求相结合。

- 四、设计成果要求

展陈设计文本主要含：

（1）展陈策划

（2）设计说明；

（3）技术要求：

（4）总平面图；

（5）功能布局图；

（6）参观路线图；

（7）效果示意图；

（8）施工图；

（9）导视系统设计图、自助导览设计图；

（10）费用预算。

五、项目质量要求

1、本项目质量目标为一次性通过验收合格，供应商应在投标文件中对质量目标进行承诺。

2、成交供应商须无条件接受质量监督管理部门和监理单位的质量检查和管理，共同把好质量关。

3、成交供应商的设计方案要得到采购人的确认后，方可进入下一步的制作施工。如成交供应商的设计不能通过甲方的审核，在采购人允许的一定时间内，进行修改、完善，所涉及的费用由成交供应商负责。如果经修改、完善后仍不能通过甲方的审核，采购人有权终止与成交供应商的合作。

4、成交供应商布展施工完成的基本陈列必须达到投标文件、图纸会审所明确的展示效果。如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及的费用由成交供应商负责。若经修改、完善后仍不能达到要求，则采购人有权不支付该展项的费用并要求成交供应商承担该展项造价的50-100%的违约金，并同时要求其承担相关损失赔偿责任。

5、隐蔽工程需经采购人和监理方负责人签字确认合格后方可进入下道工序施工（制作）。

6、未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

六、布展施工要求

1、符合相关布展施工及验收规范：

（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

（3）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

（4）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

（5）其他相关规范

七、布展施工材料供应

1、本次招标范围内的布展施工材料均由成交供应商根据设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、环保要求和国家规定的技术标准，并且须经采购人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。

2、本次招标项目的主要布展施工材料，成交供应商应在采购前向采购人送样或经采购人签证确认，未经签证采购人将不予支付。

3、由成交供应商采购的主要布展施工材料，当成交供应商选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

4、采购人提供的展品标本一旦移交至成交供应商，成交供应商需承担起相关的保管责任，并按采购人的要求分门别类地进行保管。

5、若发现成交供应商使用不合格的材料时，采购人有权不予支付对应费用，并要求成交供应商拆除，清理及更换重做，成交供应商应承担所有费用，由此延误的工期不予顺延。

八、项目实施具体要求

1、装饰结构部分

（1）应满足本项目的要求，严格按照相关施工规范，结构和安装方式科学、环保。

（2）应确保安全可靠，结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到采购人的要求；符合场馆结构负荷要求。

（3）施工图中所有轻钢龙骨石膏板吊顶，均采用加强型轻钢龙骨。

2、材料部分

（1）建筑装饰装修部分所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定，当设计无要求时应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

（2）建筑装饰装修部分所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。

（3）建筑装饰装修部分所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

（4）所有材料进场时应对应品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检验报告。该验收不视为对材料最终质量的认可。

（5）当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。检测费用均由成交供应商承担。

（6）承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。

（7）建筑装饰装修部分所使用的材料在运输，储存和布展施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。

（8）建筑装饰装修部分所使用的材料应按设计要求进行防火，防腐和防虫处理。

（9）现场配制的材料如砂浆，胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制。

（10）布展施工中所选用的建材应严格执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010。

（11）所选之装饰材料均应满足相应的防火等级要求（必要时须附有关方面的鉴定报告，鉴定费用由成交供应商承担）材料均应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑设计防火规范》等规定。

（12）未注明的乳胶漆应为哑光漆，且按设计规定的色板。

3、版面制作的具体要求

图文版的平面制作和安装，必须使用高精度可移喷绘、PVC板、防水无纺布、高质量油画布、铝板等易清洁、防水、使用寿命长并易于更换的材料和制作工艺，做到收口平整、不起泡、无色差，安装方便、更新便利。

每一个展示空间在实施前须提供排版文件，并付局部采样，经采购人确认后方可实施。

（1）图文板表面平整，字体、图片清晰，安装方式合理。

（2）图文板文字、格式正确，科学性定义准确。

（3）图文板版面大小、色彩符合设计要求，肉眼观看舒适。

（4）图文版面与展示内容风格统一。

（5）图文版安装高度必须符合人体工学，适合各身高人士观看。

4、艺术品制作的具体要求

（1）根据展区、主题所需，使陈列、艺术创作设施达到实用、美观、安全等各方面的要求。

（2）艺术创作按照原图纸进行细化，根据使用方要求，创作比例合理，色彩层次分明，细节有棱有角。

（3）浮雕、雕塑由专业的泥塑技师用特质泥材根据设计创作稿制作浮雕原模，成型后运用流动性和填充性好的硅橡胶材料分几次涂抹在原模上，待硅橡胶交联后，在硅橡胶上再成型厚度为4mm左右的玻璃钢层。表面需由用复合材料采用喷砂技术制作，表面效果、着色处理美工制作，运用影视场景的外效果处理手段，达到主题所要呈现的艺术效果。

（4）油画、艺术品等展品，需由专业美术师进行创作、制作。

（5）其他装饰性艺术处理要充分发挥材料特点，巧妙运用材料本身纹理、色泽、质感等特征，选材围绕实用、美观和安全的原则进行综合对比；应考虑功能要求、审美要求和安全要求，同时应尽可能使用绿色、优质、环保的木、石、棉、麻等天然材质，以更好地体现历史、沧桑、自然的文物展陈内涵，尽可能减少异味、辐射等有害物质的排放，充分考虑文物展品保护和观众及工作人员的身体健康。

5、场景复原及创作实施要求

（1）场景复原及创作必须以真实可查的历史资料与考古资料为依据，达到忠于历史、还原历史的目的。

（2）场景复原的道具在保证安全、美观的情况下，必须进行做旧工艺，以还原场景的历史性。

（3）场景复原及创作必须采用绿色环保材料，达到比例合理、生动逼真、细节有棱有角的实施效果。

（4）应用多媒体声光电技术的场景复原中，在保证整体展示、互动效果的前提下，必须充分考虑安全性、美观性、耐久性以及维护的便利性。

（5）所有复原场景必须在以上实施要求的基础上深入优化、深化、艺术及媒体数字内容创作。

6、布展施工主材参考品牌：

（1）轻钢龙骨：龙牌、兔宝宝、可耐福；

（2）电缆、电线：宁波东方、宁波球冠、上海南洋；

（3）乳胶漆：多乐士、立邦、华润；

（4）石膏板：龙牌、可耐福、杰科；

（5）密度板：大亚、吉象、福人；

（6）玻璃：双层夹胶玻璃或钢化玻璃贴防爆膜。

注：以上品牌为参考品牌，供应商应采用参考品牌或不低于参考品牌档次的产品参与投标。不低于参考品牌的标准（提供未参考品牌的），须提供详细的技术资料（包括技术规格书、样本等资料），且应当按照少数服从多数的原则经评标委员会成员书面并签字确认为不低于参考品牌档次。

- 本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

- 拟投入团队人数（含设计和布展）不得少于5人（含5人）。

- 后期维保服务

质保期内，要求成交供应商2小时内响应，并安排维修人员到现场维修处理，7日内修复，无法修复的，需更换或免费提供代用产品。

九、技术资料

1、乙方应在甲方要求的时间内提供使用成果的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围；否则应当向甲方赔偿因此造成的损失。

十、商务及技术要求

（1）供应商需提供针对本项目陈列大纲的解读深化内容与主题立意创意的方案（包含但不仅限于对国家水下文化遗产保护宁波基地原有“水下考古在中国”专题陈列、展示内容围绕我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就文化特色展开）

（2）供应商需提供深化设计方案

（3）供应商需提供文物保护专项措施方案

（4）供应商需提供施工技术方案

（5）供应商需提供生产保障措施方案

（6）供应商需提供拟投入材料的齐全情况、安全情况等资料

（7）供应商需提供进度保障措施方案

（8）供应商需提供后期维保服务方案

（9）供应商需体现团队综合能力素质和业绩的相关资料

（10）供应商需提供保密承诺

- 第五章  评定成交的标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。每标项按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）。

3、本次采购为专门面向中小企业。本项目对应的中小企业划型标准所属行业：其他未列明行业。

4、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

1、采购人依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和专家组成，负责对投标文件进行评审。

2、评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的投标文件按无效文件处理，评标委员会应当告知提交投标文件的供应商。

三、评审程序

1、资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指评标委员会根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

2、比较与评价：评标委员会根据“附表3技术商务评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商技术商务得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3、报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4报价审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效报价处理。

4、在评审过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则成交价以投标报价为准，评审价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则成交价以修正后价格为准，评审价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评审价和成交价，则其报价将被拒绝。

5、评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

6、综合评估：供应商的评审得分为商务和技术得分与报价得分之和。

7、推荐成交候选供应商：按评审得分由高到低的排序，推荐成交候选供应商。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

8、确定成交供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定1名成交供应商。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一成交候选供应商为成交供应商或重新采购。

四、投标的澄清

1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性投标文件的范围或者改变竞争性投标文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“投标文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、其他说明

1、采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还投标文件。

2、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（格式见附件）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，服务全部由符合政策要求的中小微型企业承接（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业），提供中小企业声明函。 | A3、中小企业声明函（格式见附件）或A4、残疾人福利性单位声明函； |
| 3 | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资料未按采购文件要求附入投标文件中的，资格审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其报价将被认定为无效。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在成交公示期间对成交候选供应商进行事后查询。成交候选供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章第六条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字（或盖章）的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字（或盖章）的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求 |
| 4 | 其他 | 对同个标项不允许提供两个投标方案 |
|  |  | 不允许出现与采购文件有重大偏离的投标文件 |
|  |  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效或否决条款情形的 |
|  |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
|  |  | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述资料未按采购文件要求附入投标文件中的，符合性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

3、上述审查项目中，第3项和第4项，无需在政采云中设置关联点。

附表3：

技术商务评分表

| 供应商 评分项及分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分85分 | 1、陈列大纲深化与主题立意 16分 | 陈列大纲深化（8分） 根据供应商针对陈列大纲的解读深化（包含但不仅限于对国家水下文化遗产保护宁波基地原有“水下考古在中国”专题陈列）进行综合评议。 深化程度全面细致的得8-5分； 深化程度较全面，能够满足采购需求的得5-2分； 深化程度不能满足采购需求或未提供的得2-0分。 |
|  |  | 主题立意（8分） 根据陈列大纲，结合概念设计方案中的展陈流线、分区等内容打造相应主题展馆（包含但不仅限于展示内容围绕我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就文化特色展开），充分展示我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就进行综合评议。 主题立意能充分展示我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就的得8-5分； 主题立意对展示我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就能力较弱的得5-2分； 主题立意无法充分展示我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就的或未提供的得2-0分。 |
|  | 2、深化设计方案 39分 | 根据供应商针对本项目布展设计的重点亮点难点展项设计思路进行综合评议。（8分） 设计思路分析恰当，直观展现本项目重点亮点难点的得8-5分； 设计思路较合适，基本展现本项目重点亮点难点的得5-2分； 设计思路一般，无法展现本项目重点亮点难点或未提供的得2-0分。 |
|  |  | 设计必须重视文博行业的特殊工艺设计，要内外协调；满足文物在展示、教育、保护等方面的特殊要求，供应商根据要求的全面性及可行性进行综合评议。（8分） 设计方案的全面、可行、具有良好的实施性的得8-5分； 设计方案较全面、可行的得5-2分； 设计方案存在缺陷或未提供的得2-0分。 |
|  |  | 形式设计应考虑既配合所处建筑特征，保证展览形式丰富性及完整性，根据供应商的形式设计方案的总体风格、效果、布局等进行综合评议。（8分） 设计方案的全面、可行、具有良好的实施性的得8-5分； 设计方案较全面、可行的得5-2分； 设计方案存在缺陷或未提供的得2-0分。 |
|  |  | 根据供应商针对本项目艺术品展项设计方案的总体性、安全方案的可行性等进行综合评议。（8分） 艺术品展项设计方案的全面、可行、具有良好的实施性的得8-5分； 艺术品展项设计方案较全面、可行的得5-2分； 艺术品展项设计方案存在缺陷或未提供的得2-0分。 |
|  |  | 因展馆自身建筑条件限制，适当运用现代高科技展示技术辅助展示， 根据供应商针对本项目多媒体创意的美观性以及维护的便利性等进行综合评议。（7分） 多媒体创意美观、可行实用、具有良好的实施性的得7-5分； 多媒体创意较美观、基本可行的得5-3分； 多媒体创意存在缺陷或未提供的得3-0分。 |
|  | - 3、文物保护专项措施 5分 | 根据施工过程中文物保护专项措施的全面性及可行性进行综合评议。（5分） 专项措施全面、可行、具有良好的实施性的得5-3分； 专项措施较全面、可行的得3-1分； 专项措施存在缺陷或未提供的得1-0分。 |
|  | 4、施工技术方案 5分 | 根据施工现场平面布置、各分项施工技术方案进行综合评议。（5分） 施工技术方案全面、可行、具有良好的实施性的得5-3分； 施工技术方案较全面、可行的得3-1分； 施工技术方案存在缺陷或未提供的得1-0分。 |
|  | 5、生产保障措施 3分 | 根据质量保障措施、安全生产措施、文明施工措施等进行综合评议。（3分） 保障措施全面、可行、具有良好的实施性的得3-2分； 保障措施较全面、可行的得2-1分； 保障措施存在缺陷或未提供的得1-0分。 |
|  | 6、拟投入材料 3分 | 根据供应商针对本项目拟投入产品、材料的齐全情况、安全情况进行综合评议。（3分） 拟投入产品、材料齐全、安全，契合项目需求的得3-2分； 拟投入产品、材料比较齐全，满足项目需求的得2-1分； 拟投入产品、材料无法满足项目需求的得1-0分。 |
|  | 7、进度保障措施 3分 | 根据供应商的施工进度计划及保障措施进行综合评议。（3分） 方案详实，时间节点计划清晰，保障措施全面、可行、具有良好的实施性的得3-2分； 方案内容较具体，实施计划基本满足项目，保障措施基本可行的得2-1分； 保障措施存在缺陷或未提供的得1-0分。 |
|  | 8、后期维保服务 6分 | 根据供应商提供的服务的便捷性情况（包含但不仅限于对响应时间及到达现场的时间等）进行综合评议。（3分） 供应商提供售后服务便捷、响应迅速的得3-2分； 提供售后服务较便捷、响应及时的得2-1分； 提供售后服务较不便捷，响应及时性无法满足采购人要求的得1-0分。 |
|  |  | 根据供应商售后服务保障和承诺进行综合评议。（3分） 售后服务内容详实，能为采购人提供高标准的售后保障服务的得3-2分； 售后服务内容比较详细，服务标准较高，能为采购人提供较完善的售后保障服务的得2-1分； 售后服务方案内容笼统，服务内容少，服务标准低的得1-0分。 |
|  | 9、团队综合能力素质和业绩 5分 | 拟投入团队人数（2分） 拟投入团队人数（含设计和布展）达5人的，得1分，每多2人多得0.5分，最多得2分。（需提供拟投入团队人员名单、身份证复印件及供应商为其缴纳的2023年内8、9、10月份连续三个月社保证明材料） |
|  |  | 项目负责人（1.5分） 项目负责人（2018年7月1日至今）参与过（或正在参与）类似项目的，每提供一个项目得0.5分；本项最高得1.5分。 证明材料：1、委托协议书（合同）或中标通知书。上述信息未能显示评审因素的，需提供证明资料。所有以上证明材料均需有证明单位公章。2、短期聘用以服务的时间点为准。） |
|  |  | 业绩（1.5分） 供应商自2018年7月1日（以合同签订日期为准）至今有类似项目业绩的，每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。（需提供合同复印件加盖公章；未提供不得分） |

注：1、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

附表4

报价审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设置最高限价人民币 800 万元整（其中布展费最高限价人民币 760 万，深化设计费最高限价人民币 40 万元整），投标报价超过最高限价、布展费报价超过最高限价或深化设计费报价超过深化设计费最高限价的作无效标处理。 | 提供“报价一览表”、“分项报价表”。 |
| 2 | 投标文件的签署盖章。 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 报价审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、上述审查项目中的第2项至第4项，无需在政采云中设置关联点。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分15分 | 评标基准价=满足招标文件要求的最终报价最低价 基准价得分15分。 投标报价得分=（评标基准价/最终报价）×15%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |  |
| 报价得分（15分） |  |  |

- 第六章  合同样本

- （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目合同

甲方：宁波市文化遗产管理研究院（以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据 “水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目 招标结果，就本项目事项协商一致，订立本合同。

一、采购内容

本项目“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目，本项目设计与施工过程须符合中华人民共和国国家文物局颁发的《WW/T 0089-2018 博物馆陈列展览形式设计与施工规范》。

采购清单及图纸见合同附件。

二、合同金额

合同中标价（大写）：人民币__________________元（￥________），其中深化设计费（大写）：人民币__________________元（￥________）。

合同形式：固定综合单价。

三、履约保证金

合同中标价的1%（即人民币         元），乙方须于签订合同后7个工作日内支付至甲方；项目全部验收合格并且项目竣工资料和结算资料按要求提交后，根据实际履约情况扣除相应违约金及赔偿金后7个工作日内无息退还履约保证金（但如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中予以划扣）。

四、技术资料

1、乙方应在甲方要求的时间内提供使用成果的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围；否则应当向甲方赔偿因此造成的损失。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则自行解决由此产生的一切纠纷并承担全部责任，同时赔偿甲方因此受到的所有损失（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

本合同范围的货物服务不得转包与分包。

八、质保期

项目整体验收通过之日起一年（涉及到除展项外硬件设施的，如多媒体设备、灯具等，质保期为项目整体验收通过之日起三年）。

九、工期及施工地点

1、工期：合同履约期限：合同签订后，根据采购人要求在40日内完成大纲深化及深化设计方案编写，由采购人组织专家开展论证，论证通过后由采购人组织造价单位开展预算审核，深化设计方案和预算清单经采购人确认后90日内完成布展施工，具备开馆条件。

2、施工地点：国家水下文化遗产保护宁波基地

十、付款方式

1.合同签订生效后7个工作日内，支付签约合同价款40%预付款；

2..待项目提交开工报告并进场施工后支付至签约合同价款的70%；

3.待甲方最终验收完成合格后7个工作日内支付至最终结算价款的100%。

注：（1）中标后采购人组织造价单位开展预算审核作为结算价的依据，最终以审计单位审定的价格为准，且不能超过投标报价。（2）甲方在向乙方支付项目款前，乙方应向甲方提供同等数额的正规发票，否则甲方有权拒绝支付项目款。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

质保期内，要求成交供应商2小时内响应，并安排维修人员到现场维修处理，7日内修复，无法修复的，需更换或免费提供代用产品。质量保证期内出现质量问题，乙方负责包修、包退、包换。质保期满后提供长期有偿维修，维修只收取材料成本费及合理人工费（不得高于同类同质产品的市场价），先维修后付费。

其他售后服务承诺：                。

十三、调试和验收

1、乙方施工制作与布展完成前应对展览项目作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交由甲方。

2、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、因乙方原因未能如期验收而致使陈列开展延误，或因项目质量引起的人员安全事故，乙方应承担全部责任。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收成果的，甲方向乙方偿付拒收成果总值的百分之十违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付施工成果或已交付成果未达到施工要求的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，逾期超过约定日期10个工作日不能交货，甲方可解除本合同；经甲方同意由乙方在规定期限内进行整改仍不能按期完成的，乙方应向甲方支付该展览项目总额的百分之十的违约金同时甲方有权另行委托第三方施工并解除本合同。乙方三次未达到施工要求或延误施工制作与布展工期的，甲方可解除本合同。因乙方违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同已经履行部分项目总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。（以上乙方应付的违约金可由甲方从履约保证金及待付款中扣除）

4、乙方所交的施工成果质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该成果，乙方愿意更换及时改善但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

5、乙方的设计方案要得到甲方的确认后，方可进入下一步的制作施工。如乙方的设计不能通过甲方的审核，在甲方允许的一定时间内，进行修改、完善，所涉及的费用由乙方负责。如果经修改、完善后仍不能通过甲方的审核，甲方有权终止与乙方的合作。

6、乙方布展施工完成的基本陈列必须达到投标文件、图纸会审所明确的展示效果。如不能达到，在甲方允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及的费用由乙方负责。若经修改、完善后仍不能达到要求，则甲方有权不支付该展项的费用并要求乙方承担该展项造价的50-100%的违约金，并同时要求其承担相关损失赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙方各执   份；副本一式  份，甲乙方各执   份。

4、甲方均有权按本合同及招标文件的有关规定，对乙方实行管理。

甲  方（公章）：                        乙   方（公章）：

地  址：                               地   址：

法定代表人：                           法定代表人：

或委托代理人（签字或盖章）：            或委托代理人（签字或盖章）：

电    话：                             电    话：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

- 第七章  附件

封面

“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目

采购编号：ZJYC【2023】2168

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1.关于资格的承诺函

- 关于资格的承诺函

致：浙江育才工程项目管理咨询有限公司

关于                       项目（项目编号：　   　　），我方愿意参加投标，并声明：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

- 日期：

A3.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

A4. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（如有，需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

封面

“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目

采购编号：ZJYC【2023】2168

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B2.投标函

投标函

致：浙江育才工程项目管理咨询有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目（采购编号：ZJYC【2023】2168）招标活动并投标，代表本公司处理本次项目中的一切事宜，在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为报价一览表、主要材料报价清单中载明的最终报价。

本综合单价报价已经包含了本次项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本综合单价报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标文件自投标文件递交截止之日起       天内有效。

（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守采购文件有关条款规定。

（5）保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意采购文件中有关代理服务费的条款，保证在确定成交后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的参加，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

日         期：

B3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：     年    月    日

后附：法定代表人身份证复印件

B4.法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：宁波市文化遗产管理研究院

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目（采购编号：ZJYC【2023】2168）招标活动并投标，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：

1、授权代表身份证复印件；

B5.商务条款响应表

商务条款响应表

采购编号：ZJYC【2023】2168

项目名称：“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写，如不填写，视同为完全响应且无偏离。

供应商（盖章）：

日         期：

B6.项目需求响应表

项目需求响应表

采购编号：ZJYC【2023】2168

项目名称：“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第四章“项目需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若成交供应商在成交及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃成交资格。

供应商（盖章）：

日         期：

B10.类似项目业绩表

类似项目业绩表

采购编号：                         项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

附合同复印件

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

B11.项目负责人情况表

项目负责人情况表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |
| 学 历 |  |  |  |  |  |
| 相关专业资质证书 |  |  |  |  |  |
| 其它资质情况 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 以往负责经验 |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |  |  |  |  |

注：供应商须根据拟配备项目负责人制表。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

封面

“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目

采购编号：ZJYC【2023】2168

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1.报价一览表

报价一览表

采购编号：ZJYC【2023】2168

项目名称：“水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “水下考古在中国”专题陈列展陈设计与布展项目 | 大写： 元整 小写：￥ | 其中深化设计费人民币 元 |
| 投标声明 |  |  |  |

供应商（盖章）：

日         期：

- 技术商务分自评表

| 供应商 评分项及分值 |  |  | 自评分 | 对应内容页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分85分 | 1、陈列大纲深化与主题立意 16分 | 陈列大纲深化（8分） 根据供应商针对陈列大纲的解读深化（包含但不仅限于对国家水下文化遗产保护宁波基地原有“水下考古在中国”专题陈列）进行综合评议。 深化程度全面细致的得8-5分； 深化程度较全面，能够满足采购需求的得5-2分； 深化程度不能满足采购需求或未提供的得2-0分。 |  |  |
|  |  | 主题立意（8分） 根据陈列大纲，结合概念设计方案中的展陈流线、分区等内容打造相应主题展馆（包含但不仅限于展示内容围绕我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就文化特色展开），充分展示我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就进行综合评议。 主题立意能充分展示我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就的得8-5分； 主题立意对展示我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就能力较弱的得5-2分； 主题立意无法充分展示我国水下考古与水下文化遗产保护三十多年来的发展历程和主要成就的或未提供的得2-0分。 |  |  |
|  | 2、深化设计方案 39分 | 根据供应商针对本项目布展设计的重点亮点难点展项设计思路进行综合评议。（8分） 设计思路分析恰当，直观展现本项目重点亮点难点的得8-5分； 设计思路较合适，基本展现本项目重点亮点难点的得5-2分； 设计思路一般，无法展现本项目重点亮点难点或未提供的得2-0分。 |  |  |
|  |  | 设计必须重视文博行业的特殊工艺设计，要内外协调；满足文物在展示、教育、保护等方面的特殊要求，供应商根据要求的全面性及可行性进行综合评议。（8分） 设计方案的全面、可行、具有良好的实施性的得8-5分； 设计方案较全面、可行的得5-2分； 设计方案存在缺陷或未提供的得2-0分。 |  |  |
|  |  | 形式设计应考虑既配合所处建筑特征，保证展览形式丰富性及完整性，根据供应商的形式设计方案的总体风格、效果、布局等进行综合评议。（8分） 设计方案的全面、可行、具有良好的实施性的得8-5分； 设计方案较全面、可行的得5-2分； 设计方案存在缺陷或未提供的得2-0分。 |  |  |
|  |  | 根据供应商针对本项目艺术品展项设计方案的总体性、安全方案的可行性等进行综合评议。（8分） 艺术品展项设计方案的全面、可行、具有良好的实施性的得8-5分； 艺术品展项设计方案较全面、可行的得5-2分； 艺术品展项设计方案存在缺陷或未提供的得2-0分。 |  |  |
|  |  | 因展馆自身建筑条件限制，适当运用现代高科技展示技术辅助展示， 根据供应商针对本项目多媒体创意的美观性以及维护的便利性等进行综合评议。（7分） 多媒体创意美观、可行实用、具有良好的实施性的得7-5分； 多媒体创意较美观、基本可行的得5-3分； 多媒体创意存在缺陷或未提供的得3-0分。 |  |  |
|  | - 3、文物保护专项措施 5分 | 根据施工过程中文物保护专项措施的全面性及可行性进行综合评议。（5分） 专项措施全面、可行、具有良好的实施性的得5-3分； 专项措施较全面、可行的得3-1分； 专项措施存在缺陷或未提供的得1-0分。 |  |  |
|  | 4、施工技术方案 5分 | 根据施工现场平面布置、各分项施工技术方案进行综合评议。（5分） 施工技术方案全面、可行、具有良好的实施性的得5-3分； 施工技术方案较全面、可行的得3-1分； 施工技术方案存在缺陷或未提供的得1-0分。 |  |  |
|  | 5、生产保障措施 3分 | 根据质量保障措施、安全生产措施、文明施工措施等进行综合评议。（3分） 保障措施全面、可行、具有良好的实施性的得3-2分； 保障措施较全面、可行的得2-1分； 保障措施存在缺陷或未提供的得1-0分。 |  |  |
|  | 6、拟投入材料 3分 | 根据供应商针对本项目拟投入产品、材料的齐全情况、安全情况进行综合评议。（3分） 拟投入产品、材料齐全、安全，契合项目需求的得3-2分； 拟投入产品、材料比较齐全，满足项目需求的得2-1分； 拟投入产品、材料无法满足项目需求的得1-0分。 |  |  |
|  | 7、进度保障措施 3分 | 根据供应商的施工进度计划及保障措施进行综合评议。（3分） 方案详实，时间节点计划清晰，保障措施全面、可行、具有良好的实施性的得3-2分； 方案内容较具体，实施计划基本满足项目，保障措施基本可行的得2-1分； 保障措施存在缺陷或未提供的得1-0分。 |  |  |
|  | 8、后期维保服务 6分 | 根据供应商提供的服务的便捷性情况（包含但不仅限于对响应时间及到达现场的时间等）进行综合评议。（3分） 供应商提供售后服务便捷、响应迅速的得3-2分； 提供售后服务较便捷、响应及时的得2-1分； 提供售后服务较不便捷，响应及时性无法满足采购人要求的得1-0分。 |  |  |
|  |  | 根据供应商售后服务保障和承诺进行综合评议。（3分） 售后服务内容详实，能为采购人提供高标准的售后保障服务的得3-2分； 售后服务内容比较详细，服务标准较高，能为采购人提供较完善的售后保障服务的得2-1分； 售后服务方案内容笼统，服务内容少，服务标准低的得1-0分。 |  |  |
|  | 9、团队综合能力素质和业绩 5分 | 拟投入团队人数（2分） 拟投入团队人数（含设计和布展）达5人的，得1分，每多2人多得0.5分，最多得2分。（需提供拟投入团队人员名单、身份证复印件及供应商为其缴纳的2023年内8、9、10月份连续三个月社保证明材料） |  |  |
|  |  | 项目负责人（1.5分） 项目负责人（2018年7月1日至今）参与过（或正在参与）类似项目的，每提供一个项目得0.5分；本项最高得1.5分。 证明材料：1、委托协议书（合同）或中标通知书。上述信息未能显示评审因素的，需提供证明资料。所有以上证明材料均需有证明单位公章。2、短期聘用以服务的时间点为准。） |  |  |
|  |  | 业绩（1.5分） 供应商自2018年7月1日（以合同签订日期为准）至今有类似项目业绩的，每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。（需提供合同复印件加盖公章；未提供不得分） |  |  |