宁波市智能预警与网格产品应用平台项目

项目编号：KXZJ-JBCG2023008

公开招标文件

（政府采购电子交易项目·服务）

采购人：宁波市气象局

代理机构：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

编制日期：2023年9月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	19

第四章  评标方法及评标标准	31

第五章  合同文本	37

第六章  投标文件格式	46

第一章  投标邀请

项目概况

宁波市智能预警与网格产品应用平台项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年10月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KXZJ-JBCG2023008

项目名称：宁波市智能预警与网格产品应用平台项目

预算金额：590万元

最高限价：575万元

标的名称: 智能预警与网格产品应用平台建设

数量:1项

简要服务需求: 通过智能预警与网格产品应用平台的建设实施，发展宁波智能监测预警服务，加强台风暴雨等恶劣天气预警保障能力，提升宁波气象服务精细化智能化水平及重大活动气象保障服务水平，有效防范化解气象灾害带来的各类风险挑战。

服务期限：自合同签订之日起18个月内。要求于2024年9月底前基本完成项目功能开发建设并通过初步验收，进入6个月试运行期，试运行期期间根据甲方需求完成功能性修改及完善，试运行期结束后完成所有建设内容并通过最终验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中列入禁止参加政府采购活动期间。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：所属行业为“软件和信息技术服务业”。投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小微企业（其中，中小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。

5.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：2023年9月25日至2023年10月8日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：依法获取本项目招标文件的方式为潜在投标人登录政采云平台，根据政采云平台的规定步骤进行操作并在线申请获取招标文件。仅需浏览招标文件的只需点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件进行浏览。

任何网站显示的本项目招标公告附件中提供的招标文件仅供阅览使用，未按照招标文件规定程序依法获取招标文件的潜在投标人，对招标文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取本项目招标文件的投标人提交的投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年10月16日9点30分（北京时间）

提交投标文件地点（网址）：

1）电子加密投标文件：政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线提交；

2）备份投标文件：浙江凯翔工程咨询管理有限公司开标室(地址：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号，详见指示牌公告），拒绝接收逾期送达或者未按照招标文件要求密封及盖章的备份投标文件。

开标时间：2023年10月16日9点30分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.为依法获取本项目招标文件及投标响应，潜在投标人应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”政采云平台注册登记。中标人必须成为注册供应商，未注册的投标人，请注意注册所需时间，由此产生的后果自行承担。

2.本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过政采云平台(https://www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。潜在投标人在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

1）供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

2）浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

3）“政府采购云平台”服务热线电话：95763。

3.执行扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策，执行政府采购节能、环保政策。

4.电子投标注意事项

1）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未按规定上传电子加密投标文件，视为投标人放弃投标。

2）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传提交之外，还可以在投标截止时间前提交以U盘为介质存储的备份投标文件，备份投标文件递交可采用现场或邮寄递交的方式，但此项并非强制要求。

3）开标后，在解密指令发出30分钟内投标人应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密电子加密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件的，视为投标人放弃投标；如已按照招标文件规定提交备份投标文件的，则采购代理机构按照“政采云平台”的操作规范处理，若使用备份投标文件仍然无法成功的，视为投标人放弃投标，因此产生的后果投标人自行承担。

电子加密投标文件按时解密的，备份投标文件自动失效。

5.政府采购行政监管及投诉受理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：宁波市财政局政府采购办公室

联系人：李老师

联系电话：0574-89388042

联系地址：宁波市海曙区中山西路19号

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市气象局

地址：宁波市海曙区气象路118号

联系人：吴老师

联系方式：0574-89181795

质疑联系人：丁老师

质疑联系人电话：0574-89385960

2.采购代理机构信息

名称：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

地址：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号

质疑联系人：陈斌武

质疑联系人电话：0574-27611136

3.项目联系方式

项目联系人：王层

电话：0574-27611159、27611136

第二章  采购需求

一、项目背景及概况

在气候变化、极端天气频发背景下，我市对气象灾害的脆弱性加剧，当前气象防灾减灾中存在以下短板：一是气象监测预报预警能力不足。气象监测网络密度不足，海上观测稀疏，垂直观测能力不足，台风和季风的观测能力不足，针对小尺度、快速生消的观测技术有待突破；0-3小时强对流预报预警能力欠缺，精细化数值预报模式等核心支撑能力不足，距离赋能城市治理风险管控要求还有较大差距。二是极端天气风险应对存在短板。城市各种基础设施在风雨浪潮洪多碰头等极端天气情况下的预案不完善，交通、供电 、供水、供气等城市生命线在极端天气下脆弱性凸显；宁波地形复杂，气象灾害风险差异大，既有沿海的防台防风高风险区，也有地质灾害的高风险区，城市基础设施建设的防御应对策略、气象风险评估的覆盖面严重不足。

综上，宁波市气象局拟通过搭建宁波市智能预警与网格产品应用平台项目,发展宁波智能监测预警服务，加强台风暴雨等恶劣天气预警保障能力，提升宁波气象服务精细化智能化水平及重大活动气象保障服务水平，有效防范化解气象灾害带来的各类风险挑战，最大限度地减轻气象灾害带来的不利影响和财产损失，发挥气象防灾减灾第一道防线作用。

二、建设目标

通过宁波市智能预警与网格产品应用平台项目的实施，建立宁波市智能监测预警系统和宁波市重大活动智慧保障系统，打造新一代精准化智能化监测预警模式，推动宁波市气象监测、预报、预警智能化发展，强天气智能监测预警、智能网格预报、台风预报等核心业务能力显著提升，实现灾害性天气短时临近（0-3小时）预报预警核心技术突破，实现无缝隙、全覆盖、精准化的智能网格预报业务应用能力，实现台风过程的智能分析和预报功能。加强台风、暴雨等恶劣天气预警保障能力，提升宁波市气象服务精细化智能化水平，筑牢城市和人民生命财产安全的第一道防线。

三、建设内容（技术要求）

通过宁波市智能预警与网格产品应用平台项目的实施，建立宁波市智能监测预警系统和宁波市重大活动智慧保障系统。

3.1宁波市智能监测预警系统

宁波市智能监测预警系统主要包括宁波市强天气智能监测预警子系统、宁波市智能网格预报应用子系统、宁波市台风精细监测预报子系统三个子系统建设。

3.1.1宁波市强天气智能监测预警子系统

宁波市强天气智能监测预警子系统基于雷达、自动站、卫星等监测数据，利用GIS技术、可视化技术、基于多灾种识别的短时临近预报预警技术，同时结合人工智能机器学习方法，实现包含集约化信息显示、灾害天气自动识别与追踪、灾害性天气识别预警等功能为一体的强天气智能监测预警系统前后台服务体系。主要建设内容包括以下模块：

3.1.1.1建立实况观测资料处理及产品生成模块

针对雷达、自动站、闪电、卫星等实况监测数据，利用数据解码及可视化技术，通过系统后台实时生成各类监测产品并保存，供系统前台调用。主要包括以下内容：

S波段雷达实况数据解码及拼图：对多部S波段雷达资料进行解码及质量控制，生成并输出输出浙江全省、宁波全市周边区域范围的雷达拼图图形产品和格点数据文件，分辨率为1Km*1Km，生成频率为6分钟/次。

X波段雷达实况数据解码及产品生成：对X波段雷达基数据进行采集解析并进行雷达质量控制，生成并输出高质量X波段雷达监测产品，包括反射率、差分反射率因子（ZDR）、比差分位相（KDP）、相关系数（rhv）、径向速度及降水识别等，供前台展示。

自动站观测产品生成：利用自动站观测数据采用插值方法输出清晰可缩放的宁波全市及各区县的气温、风力、湿度、降雨、能见度等实况监测产品。

卫星云图资料处理及产品生成：根据风云四号卫星监测资料实时解码后自动生成最新时间的不同范围卫星云图产品。

闪电定位及追踪产品生成：基于闪电定位定位、大气电场数据等资料实时读取并通过解码后生成不同精度、不同范围（市、县）闪电定位复合产品及大气电场数据产品，并进行电场测站的雷电临近预报。

3.1.1.2基于光流法与人工智能的雷达外推及降水预报

通过不同方法实现基于雷达的降水短临预报,主要建设内容包括基于光流法的雷暴云团自动识别与追踪、基于雷达和自动站联合估测降雨预报、基于机器学习的短时临近降雨智能预报，以及预报客观检验评分模块。

基于光流法的雷暴云团自动识别与追踪：建立基于C/S模式多线程并发的后台程序，生成输出基于光流法的雷暴云团自动识别与追踪产品及对应的格点数据文件并保存。

雷达和自动站联合估测降雨预报：综合运用高时空分辨率雷达资料和自动站资料，运用光流法并结合最优插值和卡尔曼滤波校准方法进行雷达和自动站联合估测降雨预报。

基于机器学习的短时临近降雨智能预报：利用人工智能（AI）技术，将短时强降水临近预报和气象灾害识别等通过深度学习等人工智能方法进行应用，建立基于人工智能机器学习的短时临近降雨智能预报，主要建设内容包括：（1）、基于神经元网络建立雷达回波智能预报模型，（2）、利用雷达历史资料，制作用于机器学习的训练集和测试集，对预报模型进行训练；（3）、对实时雷达回波数据经过预处理后，通过雷达回波智能预报模型输出雷达回波预报数据，在此基础上实现从雷达回波数据到降水预报的智能分析处理，最后通过前端综合展示，实现 0-3 小时雷达短时临近降水预报的业务化运行。

3.1.1.3建设灾害天气的智能识别与分析

利用人工智能技术及各种灾害天气识别技术，建立冰雹、雷电、大风、强降雨等各类强天气的自动识别及预警后台程序，根据雷电、大风等短时临近预报外推预报方法，并结合实况监测数据，输出各类强天气的实况监测及未来0-3小时的预报产品。同时，针对强对流天气过程各项指标数据进行全程监控，结合预报预警指标、预警准则和阈值进行判定，实现对各种强对流天气的实时监测及短时预报预警。主要包括以下内容：

基于人工智能的冰雹识别及预报预警：利用多普勒雷达数据及产品，结合冰雹历史个例，利用基于人工智能的机器学习方法来进行冰雹云的识别，形成冰雹天气的预报预警方法及阈值体系，实现冰雹天气的短时预报及监测。当有冰雹强对流天气系统生成时，通过系统前端页面展示及短信等方式进行预警提醒。

雷电实况监测及短临预警：综合应用闪电定位、雷达、数值模式数据及雷暴云团自动识别和追踪技术，实现对闪电的临近预报，生成0-2小时雷电发生概率、重点区域、移动趋势等雷电预报预警产品，当满足雷电预警条件时通过前台页面展示及短信提示等方式进行预警提醒。

阵风及下击暴流监测预警：综合运用自动站风要素监测数据制作宁波地区阵风监测色斑图产品并输出未来0-3小时预报预警产品。同时，综合运用雷达及探空仪等资料预测未来下击暴流的位置及其最高阵风。达到阵风预警条件时，通过系统前端页面展示及短信等方式进行预警提醒。

强降水的实况监测及预警：结合雷达和自动站联合估测降雨技术，对降雨监测数据进行实时监控并分析判断，当满足强降雨预警条件时，通过系统前端页面展示及短信等方式进行预警提醒。此外，应用暴雨识别及风险预警方法研究成果，提供暴雨指数计算和强降水影响预估分析产品。

3.1.1.4建设短临预报决策支持模块

建立基于WEBGIS和HTML5技术的短临预报决策支持前端模块，实现市县一体的宁波市及周边的实况监测产品综合展示（包括雷达及其外推产品、自动站监测产品、雷电监测预报及分析产品、卫星产品等）、临近预报产品及检验评分综合显示和各类灾害天气识别产品展示及智能预警等模块。各类产品均支持基于时间指标的历史检索查询。系统根据市级、区（县）两级气象用户自动适配，市级用户默认以全市为中心，区（县）用户默认以所在区（县）为中心，预警圈的标注自动适配到区县。实现各类实况监测产品综合展示、各类灾害天气识别产品展示及智能预警提醒等功能。主要包括以下内容：

实况监测产品综合显示：通过前台服务系统构建宁波市及浙江省不同范围的雷达、自动站、雷电、卫星等各类实况监测产品的综合展示，各类产品均支持基于时间指标的历史检索查询。系统支持单帧显示和动画播放模式，动画播放模式下播放速度可控，均支持放大、缩小、平移功能。基于时间指标，可对历史产品进行检索查询。主要包括以下内容：

（1）雷达拼图及其应用产品综合显示：基于电子地图显示浙江全省及宁波市范围的雷达拼图、QPE定量降水估测、（光流法/基于人工智能方法）QPF定量降水预报以及强对流天气预报等产品。

（2）X波段及其应用产品综合显示：基于电子地图显示宁波市X波段雷达产品，包括反射率、差分反射率因子（ZDR），比差分位相（KDP）、相关系数（rhv）、径向速度等产品。

（3）自动站实况监测产品综合显示：基于电子地图综合显示宁波市及各区县范围的自动站实况监测产品。①产品包括风速度、降雨、温度、湿度、能见度等实况监测产品及自动站信息。点击站点可显示选定自动监测站站点的降雨、温度、风力时间序列图。②区域可选宁波全市及各区县。③自动站类型可选全部、陆地站、高地站、沿海站。④站点统计：可按区、街道、站名、时间、降雨量进行统计排名，排序可升序和倒序。站点可显示全部或前100条。

（4）雷电监测与分析综合显示：基于电子地图对闪电定位复合产品、大气电场数据产品、闪电数据统计分析产品进行综合显示。①闪电定位复合产品可叠加显示雷达拼图产品。②以图表相结合的形式对大气电场数据产品进行综合显示，可叠加显示各大气电场测站位置及观测数据，单击某一测站可显示该站点观测到的电场强度时序变化曲线图。③以可视化图表结合形式显示闪电数据统计分析产品，支持基于时间段、空间范围等要素的查询检索和分析，主要包括任意时段统计：包括平均、最强数据及最强出现位置；对年月等固定时段可自动给出相应统计表，以方便查看；每个时段统计给出同期多年平均强度以方便对比。闪电数据统计分析图表产品可下载保存。

（5）卫星云图产品综合显示：基于电子地图展示风云四号卫星水汽图、可见光、红外产品。

灾害天气识别产品展示及智能预警：基于WEBGIS技术，采用所见即所得的人机交互操作模式，实现各类强天气实时监测预警产品的综合展示，并通过自动报警提示预报员灾害天气类型、发生位置、发生时间和强度。预警产品可视化主要包括冰雹、雷电、大风、强降雨等预警产品的综合展示及自动预警提醒功能。当预报出现各类灾害天气时，在前台界面上进行声光告警，并在地图上标注已经出现或即将出现灾害天气的类别和区域。

（1）冰雹识别产品展示及预警：基于电子地图上对冰雹识别产品进行展示，当预报出现冰雹时，在前台界面上进行声光告警，并在地图上标注已经出现或即将出现冰雹的区域。

（2）雷电预报与分析综合显示：基于电子地图对雷电预报产品进行综合显示，包括雷电概率预报产品和强度预报产品，可叠加显示组合反射率、回波顶高、垂直液态水含量等。当预报出现雷电时，在前台界面上进行声光告警并在电子地图标注已经或即将出现雷电的区域、雷电强度等。

（3）阵风监测及预警：基于电子地图在系统前台展示宁波地区阵风监测色斑图以及未来0-3小时预报预警产品。当预报到宁波市或周边范围内有大风出现时，在前台界面上以声光报警的方式通知预报员，并基于电子地图标明已经出现或即将出现大风的区域、时间等信息。

（4）强降水监测及预警产品展示：在系统前台基于电子地图展示系统后台生成的强降水监测及预警产品，当预报出现强降雨时，在前台界面上进行声光告警提示，并基于电子地图标明已经出现或即将出现强降雨的区域、时间等信息。

3.1.1.5建设短临预报客观检验评分模块

系统提供对短时临近预报产品显示和检验功能。在客观检验评分结果的基础上，采用可视化图表及GIS技术，结合色标图例，对各类临近预报产品评分结果进行综合显示，评分结果展示形式包括预报与实况对比图、曲线图、柱状图等。主要包括以下内容：

雷达QPE/QPF检验：利用自动气象站雨量监测值作为检验标准，基于格点对格点，站点对站点两种方法对雷达QPE/QPF产品进行检验。（1）格点对格点检验：进行格点对格点降雨预报客观检验，提供以时次和过程为单位的击中率、伪警率、成功临界指数等评分结果，建立检验评分结果历史数据库。检验的结果包括预报与实况对比图等，并可将检验结果进行对比分析和综合展示，以提高检验的效果。还可根据降水级别对各种预报结果进行TS、ETS、BS、HSS评分，并在前台进行曲线展示。（2）站点对站点检验：降雨预报点对点检验以宁波市自动站为基准，寻找正上方雷达格点和周边2公里最大值作为检验点，检验QPF。其中检验的时间为当前时刻开始的未来6分钟，30分钟和1小时的降雨预报（注意不要用过去的滑动叠加结果）。检验标准可根据宁波市气象台的需求进行定制。按定量降水平均绝对误差和降水分级检验、累加降水量检验及晴雨检验分别评定。降水分级检验：将降水量按不同等级检验各级降水预报情况。晴雨检验：对有降水、无降水两种类别进行检验。降水检验：对有降水进行检验。检验结果入库保存并将在系统前台显示。

雷达回波预报对比检验：针对雷达回波预报与实况按照起报时间30分钟、1小时、2小时的时效进行分级检验，检验的级别根据宁波市气象台的需求进行划分，实时制作对比图在前台进行检验。并在前台展示雷达回波预报对比检验曲线，评分具体指标有POD（击中率）、CSI（成功临界指数）、FAR（伪警率）、POFD（伪击率）、FOM（失误率）、FOCN（无事件报对率）。

阵风及下击暴流检验：结合自动站风场实况与风场预报及下击暴流风速反演图形产品进行对比检验，并将检验结果进行入库。系统前台将风场预报产品与自动站风场实况同时显示在一个页面上，方便对比分析。检验结果产品逐6分钟动画显示，包括浙江省、宁波市范围的对比检验。

基于机器学习的短临降水预报检验评估：针对基于机器学习的短时临近降水预报结果建立客观检验评估模块，结合雷达及自动站实况监测数据和通过基于GRU的外推模型输出的雷达外推及降水预报结果，提供对模型的预报效果的评估。为了得到对模型结果的信息，将新模型和现有光流法外推进行对比，便于总结分析各种模型的优点和不足。

3.1.2宁波市智能网格预报应用子系统

宁波市智能网格预报应用子系统主要包括：数值预报产品释用及展示；基于多源网格预报数据的智能融合与订正；智能网格预报综合展示及订正模块建设；智能网格预报全流程检验评估。

3.1.2.1数值预报产品释用及展示

通过后台程序及时将各类数值预报产品（如ECMWF、NCEP-GFS、CMA-GFS、CMA-3KM等）进行格点化解析计算并保存入库，为智能网格预报制作提供基础数据源。主要包括以下内容：

数值预报产品解析入库：建设C/S模式后台程序，以多线程并发模式对ECMWF、NCEP-GFS、CMA-GFS、CMA-3KM、JMA、CMA-SH3、CMA-SH3快更等数值模式产品进行解析入库。

数值预报产品释用：建立中尺度集合数值预报模式产品生成后台服务程序，实时读取并解析各种中尺度集合数值预报模式成员的数据文件，采用插值算法对不同模式成员的数值预报数据进行插值计算并生成输出不同模式成员的风、降水、气温、气压等要素图形产品。

中尺度集合数值预报模式产品集成显示：基于系统前端实现各种不同模式成员数值预报数据图形产品的集成显示和应用。包括：（1）模式成员图形产品的集合显示模块：集合显示中尺度集合数值预报模式成员的各种要素的图形产品，实现包括风、温、雨、气压等要素图形产品清晰可缩放的集成对比显示，便于直观对各个不同数值预报模式的不同要素的预报结果进行对比。（2）单一模式成员产品集成显示模块：基于系统前台界面，将单一模式成员的同一预报时间点的风、温、雨、气压等要素预报产品按照统一方式进行集成显示，支持历史信息的回放功能。

3.1.2.2基于多源网格数据的智能融合及订正

针对宁波市范围的多种主客观网格预报数据，采用多源资料并实时融合分析形成未来0-10天智能网格预报服务数据集。主观预报数据是指经过预报员订正过的网格数据；客观预报数据主要包括短时临近预报、中央台指导预报、省台指导预报、ECMWF、NCEP-GFS、CMA-GFS、CMA-3KM、CMA-TYM、JMA、CMA-SH3、CMA-GD3、ZJ-WARMS、NB-WRF、OCF、智能网格、SCMOC、CMA-3KM快更、CMA-SH3快更、ZJ-RUC快更等数值预报和集合预报等网格预报数据。

基于宁波范围内的短时临近预报、省台指导预报、各类数值预报等多源数据，利用C/S模式运行，通过数据融合拼接算法实现数据的自动化智能化融合，将0-3小时逐六分钟短时临近预报数据、3-24小时逐小时快速更新同化预报数据、24-72小时省台及中央台指导预报、1-10天逐6小时ECMWF数值预报等数据，融合为一套分辨率为2.5公里的0-10天智能网格预报服务数据集。

3.1.2.3智能网格预报综合展示及订正模块

建设智能网格预报编辑订正平台，实现各类网格预报数据的自动读取，并显示在智能网格平台，并提供市区（县）两级的主观订正接口和平台功能，实现短时临近和中短期的一致性协同订正。该模块包含网格预报产品读取、网格化数据显示、网格数据主观订正等子模块。

智能网格预报综合展示及订正分为市、区（县）两级用户，市区用户为下面的区（县）级用户提供网格指导预报、风雨落区指导预报。区（县）级用户需在市级指导预报数据的基础上进行订正，不同区（县）用户只能订正自己所在区（县）的网格预报。区（县）级用户订正完网格数据后，市级用户可实时查看订正后的网格预报数据。同时为了方便查看区（县）用户对指导预报的订正情况，对与指导预报有差异的格点，数值用另外一种颜色标注，并在下角显示相差的数值。

（1）网格预报产品读取：主要实现基于实况监测数据、通过数值预报二次算法提升形成短临预报等的各类实况分析和短时临近预报（0-12小时）网格化预报产品、中短期气象要素网格预报数据的加载和读取。在短临时效内，基于雷达外推预报的0-3小时定量降水预测等研究成果，在数值模式和客观检验的基础上，根据误差统计实现最优融合，输出0-3小时逐6分钟更新的降水预报，3-12小时预报逐时更新的降水网格预报产品。

（2）网格化数据综合展示：基于多种可选模式（如行政、卫星、地形等）电子地图基础上，实现对通过网格预报产品读取子模块读取的各类多维网格化数据根据其特征进行直观显示,在网格中显示当前气象要素的预报数值，并可同时显示对应的色斑图，可进行前一时次、后一时次预报数据的切换显示。点击某个格点可查看对应的预报数据变化曲线。

（3）网格数据主观订正：实现主观对各种短中期网格预报产品进行订正，提供基于图形、笔刷、复制模式、图表联动以及其他方式（例如以区域平均雨量为基准同比例放大缩小；仅针对自定义特殊区域，四明山、沿海等的订正）等订正方法，提高网格预报和精细化预报产品制作效率。

3.1.2.4基于智能网格的风雨落区预报产品主观订正

实现主观对基于智能网格的风雨落区预报产品进行订正制作，通过基于笔刷的制作工具直接在宁波市海陆格点范围上制作及订正降水、海陆大风落区预报产品，可添加或取消自定义标注。

系统可根据预报员订正制作情况一键生成并导出制作风雨落区制作效果图，以供其他应用场景使用。风雨落区效果图默认为插值后生成的填色图，也可选择生成网格化的风雨落区分区图或等值线图，并且支持色标的自定义功能。

3.1.2.5智能网格预报全流程检验评估

开展包含要素空间和时间的市区（县）两级用户的格点预报综合检验，预报产品实时检验包含对温度和降水、海陆风分别进行检验。检验内容包括格点检验和关键站点检验，检验的预报产品类别包括：（1）多模式客观网格预报；（2）系统自动生成的智能网格预报结果；（3）预报员发布的主观订正的网格预报。

温度预报综合检验：使用国省和宁波市的温度观测客观分析资料，进行温度综合检验，包含：

（1）温度日变化曲线综合检验：根据温度预报和实况的变化曲线定义误差距离，由距离的均方根误差、绝对误差对温度日变化曲线进行检验，反映不同时间温度误差对总体的贡献。

（2）温度空间分布综合检验：根据温度分布的拓扑结构，使用邻域法对温度的空间极值以及分布进行24小时高低温综合检验。

降水预报综合检验：使用基于雷达卫星的定量降水估测和站点观测融合的网格产品进行检验。

（1）降水时段综合检验：针对每个格点，对降水发生、结束和持续时间分别进行误差统计，最后对所有网格点按降水量级进行加权累计，得到降水时段的综合检验结果。

（2）降水空间分布综合检验：选择距离站点最近的格点预报作为站点预报值，有多个距离相等的格点取东北角格点，该站点预报值与站点实况对比进行降水检验。对每日的降水网格预报，进行晴雨雪、降水分级和累加降水检验。检验数据包括24小时晴雨预报、暴雨预报，24小时逐3小时晴雨预报、暴雨预报。

海陆风预报综合检验：主要包括风速预报检验、大风预报检验、风向预报检验。

（1）风速预报误差：包括平均误差、平均绝对误差、均方根误差。

（2）风力等级预报准确率：检验内容包括预报准确率、预报偏强率、预报偏弱率。风力等级包括18个等级,风力等级划分按GB/T 28591--2012中的规定执行。可规定一个或几个风力等级为一个检验等级。

（3）大风预报检验：大风是指平均风力或阵风大于或等于某一等级的风,通常易引发气象灾害。大风预报检验内容包括TS评分、空报率、漏报率。

（4）风向预报检验：包括角度预报误差（平均绝对误差、均方根误差）、方位预报准确率（方位包括16个方位）。

评估检验综合显示：基于WEB平台对温度、降水、风力等各类网格预报产品检验评估进行显示，包括指定时间范围和空间区域进行检验结果统计分析，包括实时及历史个例的检验评估显示。

（1）评估检验空间分布显示：对网格预报检验评估结果的空间分布进行显示，其中包含指定统计区域的检验结果显示。（2）不同预报时效检验结果综合显示：对网格预报检验评估结果的指定点或区域平均的检验结果的时间变化进行显示，并可实现多数值模式以及主客观订正结果的对比分析，展示形式包括图表、表格两种形式。（3）历史个例的网格预报检验评估：建立网格预报检验评估的历史个例库，保存宁波市近年来典型天气过程的检验评估结果数据并在系统前端可选择对应的天气过程个例，方便对比展示不同天气过程的网格预报效果。个例包括影响宁波的暴雨、台风、冷空气三个类别，其中暴雨分低涡型、南风型、回流型、切变线型、其他类型。

降水检验优选报告：对根据过去30天的降水预报检验评估结果，优选6小时累计、24小时累计等不同预报时段晴雨准确率最高的数值预报模式和大雨预报TS评分最高的数值预报模式。降水检验优选报告每天生成一次，并在系统前台以图表的形式进行展示，同时优选报告可下载查看。

3.1.3宁波市台风精细监测预报子系统

为进一步提高对影响宁波台风的预报能力，建设宁波市台风精细监测预报子系统，提供实时台风路径、风雨分布和台风强度预报等，为预报员和政府相关部门提供更精确的台风预报。

3.1.3.1台风客观分析与预报模块

建立基于数值预报和报文文件的台风客观分析与预报模块，包括以下内容：

基于数值预报产品的台风路径识别及分析：通过系统后台程序自动读取ECMWF、NCEP等主流数值预报产品形势场最新预报结果，利用“边界相关法”客观分析出台风的位置、强度（最大风速、中心最低气压）等信息，自动计算出过去和未来移动速度等，并将其结果保存到台风数据库中，同时在系统前台页面进行展示。

基于预报报文的台风路径预报：自动读取并解码台风预报的报文文件，根据预报路径信息自动计算出过去和未来移动速度等，并将其结果保存到台风数据库中，同时在系统前台页面进行展示。在此基础上计算并显示不同预报台在某一时次的概率预报结果并显示图形效果。

台风集合预报路径展示：根据各种主客观台风路径预报结果，采用客观方法（如等比重法等）自动生成台风路径的集合预报和概率预报（多模式集合）并在系统前台页面进行展示，并可调整不同模式的比重系数；最后根据台风集合预报自动计算出过去和未来的移动速度。

台风预报的自动评分：采用台风评分方法根据实况资料对不同台风路径预报进行自动评分，可对不同台风、不同时间段内客观评分，提供未来12/24/48/72/96/120小时等的评分，评分结果通过表格、图形等表现形式在系统前端进行展示。

3.1.3.2台风预报制作模块

在系统前台页面上建立人机交互的预报制作平台，采用主观对客观修正的方式，对台风的预报路径结果进行方便的编辑、修改和订正。包括以下具体功能：

台风集合预报的比重系数设置：系统提供编辑界面，对不同模式的比重系数进行修改，从而根据比重系数确定新的台风路径的集合预报结果。

台风集合预报路径的编辑与保存：在前台页面中提供编辑工具，在电子地图上通过拖动鼠标修改根据多模式台风预报路径结合权重系数计算生成的集合预报路径，或通过编辑界面直接修改不同时刻的预报数据，对台风预报路径进行编辑制作。此外，也可通过拖动鼠标或者输入新的台风数据直接生成台风预报路径、强度，其结果保存到台风数据库中。

台风预报路径的图形分析产品：系统在电子地图上提供定点标注功能，可进行台风对某一点或区域影响的标注，并且在地图上可绘制相对宁波的距离圈，对这些标注和台风分析形成图形分析产品，以便保存到数据库，并可提供给其他系统调用。

3.1.3.3台风实时资料显示模块

系统提供台风的实时资料下载和显示功能。通过系统后台程序自动将台风实时观测资料下载到台风数据库中，并通过系统前台进行显示，数据来源主要包括中央气象台以及各个台风预测机构网站等发布的实测和预报路径，其中实测信息以中央气象台发布的为准。包括以下具体功能：

基本电子地图的显示：基于电子地图，以宁波市辖区为中心，绘制距宁波不同距离的若干标识圈，以及宁波市和浙江省24/48小时的台风警戒线。可在电子地图上进行距离测量、面积测量、地图漫游、放大、缩小等；显示最新的台风实测及预报位置，预测的台风信息包括各预报机构发布的预报路径和数值模式客观分析的预报路径，以及集合预报路径、概率预报路径等，不同的预报路径可设置显示或不显示；可在地图上显示台风实测及预报的不同风速影响范围的大风圈，风速单位可通过设置进行转换显示，并可设置是否显示；当鼠标移动到每个台风不同时次的位置时，可动态显示每个时次台风的基本信息，如台风编号、名称、中心位置、级别、中心气压、中心风力、阵风等信息，并通过不同的颜色区分显示不同的台风强度级别。

相关图形资料的叠加显示：在电子地图的基础上，通过读取数据库，动态叠加显示各种卫星云图、雷达图等观测资料，以及各种不同数值模式的图形产品。

3.1.3.4台风历史资料检索模块

完善台风历史资料数据库，在台风数据库基础上增加更加详细的台风历史资料，包括相关形势场资料、图片资料、台风服务总结、台风过程总结等，尤其是增加台风对宁波的影响实况，如风雨影响、高温等资料，建立综合性的台风历史资料数据库。包括以下具体功能：

建立台风历史基础数据库：保存从1949年至今的所有台风路径、强度等信息以及各预报机构预报的台风路径信息；同时对登陆的台风提供登陆点位置、登陆时间、登陆时强度等信息，以便系统进行历史台风信息的查询和显示。

建立影响宁波的台风资料库：建立影响或者严重影响宁波的台风历史资料数据库，包括台风对宁波的影响时间、影响风力、降水强度、累计降水量以及影响期间的卫星云图、雷达图、自动站雨量、宁波灾情等资料，同时对登陆的台风提供登陆点位置、登陆时间、登陆时强度、与宁波距离等详细信息的记录，以便系统进行相关历史资料的查询或统计分析等应用。

历史相似台风综合分析：基于前台Web页面，对历史上的台风进行登陆分析、年月分析、形势场分析、源地分析以及路径分析，从而筛选出规律相似的台风信息，以便进行分析。

历史台风信息的综合查询：在前台页面电子地图上通过鼠标点击或在查询结果列表中进行选择，可对历史台风进行单选或多选并在电子地图上显示相应路径。可按照登陆位置、移动方向、登陆的时间段等信息查询历史台风信息，查询结果以表格和图形结合方式显示。主要的查询条件和内容包括分为：（1）、按台风的基本信息查询：如编号、强度、发生时间等查询；（2）、按时间段查询：可指定任意时间区间查询该时间段内发生的台风；（3）、按登陆信息查询：指定登陆位置、移动方向、登陆的时间段（如早上、中午、晚上）等条件查询历史上的台风信息。（4）、相似查询：提供季节相似路径查询功能，可选择某一季节进行查询历史台风信息。系统留有标准数据接口，实现即时台风的相关资料（云图、雷达图、风雨分布图等）方便快捷的加入到历史资料库中。同时，根据最新台风定位数据，更新台风数据库部分台风的历史路径数据，并在前台同步显示。

3.1.3.5台风海洋预报产品分发模块

主要包括台风个性化图形产品的制作与发布和与其他服务系统的连接。

个性化图形产品的制作与发布：根据实际需求，自动生成和发布多种不同范围和分辨率的个性化图形产品，并可提供给宁波市气象台相关网站，以便其他系统方便利用这些图形产品。

与其他服务系统的连接：通过后台程序自动生成多种格式的图文产品提供决策服务应用；此外，也可通过接口将台风的实况信息或预警结果提供给其他服务系统调用。

3.1.3.6台风复盘资料应用模块

针对影响宁波的台风，建立台风复盘资料库，包括台风天气形势图、台风服务档案、台风风雨影响统计排名等内容，为预报员提供台风预报复盘学习的平台，以及在新台风预报时快速找出历史相似台风过程资料，为预报决策提供参考。

历史台风过程天气图等资料应用：收集整理对宁波有影响的历史台风过程天气图、风雨过程统计色斑图，并建立天气图录入管理和查询展示页面，以便于预报员进行台风天气复盘。

历史台风服务档案管理：收集整理近年对宁波有影响的历史台风过程总结、服务总结文档，并建立服务档案录入管理和查询展示页面，便于台风服务档案查询和台风服务流程的学习。

台风风雨影响分析：收集整理近年对宁波有影响的台风风雨影响数据，并建立台风风雨影响录入管理和查询展示页面，以便于查找历史台风风雨影响情况。

3.2宁波市重大活动智慧保障系统

在短临预报、智能网格预报以及台风海洋预报的基础上，建立重大活动智慧保障系统，提供在重大活动期间针对重要场所或设施的气象监测及预报服务，以及其他重点行业或领域的气象服务保障，为重大活动提供精细化服务和决策支持。

3.2.1	市县一体的预警决策保障服务

在系统前台建立预警指导页面，预警指导主要包括预警和落区指导、预警信息反馈、灾害性天气复盘材料三部分内容。

预警和落区指导：市级预报员可根据客观提醒，主观对预警类别和灾害风险落区进行指导，区（县）级用户实时接收提醒并自动形成预警文字等。

预警信息反馈：县级预报员进行预警信息发布和灾害天气落区情况后，需在规定时间内将预警信息反馈回市局，市级预报员收到反馈后可及时查看发布情况并用于市级预警汇总。

灾害性天气复盘材料：当有灾害性天气触发天气复盘材料自动生成机制后，系统在后台自动获取各类数据进行分析、自动绘制关键图表，并智能提取各类气象信息，自动形成预警发布全流程数据用于天气回顾复盘。预报员可对自动生成的材料简单编辑形成最终的天气复盘材料。

3.2.2	预警产品发布和服务功能

提供市县两级的预警产品发布和服务产品制作功能，用户可根据模板一键式生成相关服务产品，极大提高预报员的工作效率，并为重大活动保障服务等提供决策支持。

预警产品发布和服务模板：根据市县两级灾害天气预警服务需求，制定各类灾害天气的预警服务模板，内容主要包括实况报警、预警和提醒文字等。同时，系统提供模板的编辑管理功能，包括模板内容的新增、修改、删除以及触发生成阈值条件设置等内容。

预警产品发布和服务：用户登录后可根据前期自定义好的预警产品发布和服务模板，一键式根据实况报警、预警和提醒等形成服务产品。

3.2.3	基于精细化网格的预报决策气象服务

依托精细化智能网格预报业务，利用决策支持平台，基于宁波市气象观测和智能网格预报基础数据，制作和生成能够直接用于决策气象服务和海洋预报预警的服务产品，包括暴雨、台风、大风等的风险决策服务产品，既能够实现后台自动运行定时输出图形、文字、表格等固定产品，也可以通过平台参数调整和人机交互操作等方式来制作输出式样灵活的决策支撑产品。

系统基于B/S和C/S混合架构来搭建，分为客户端软件和服务端数据服务组件两个部分，实现可扩充的、灵活可定制的决策服务产品制作平台。主要建设内容包括：

智能网格决策服务支持服务端：服务端组件主要包括数据存储调用、数据统计服务、数据获取服务以及定时任务等功能。

智能网格决策服务支持客户端：客户端软件主要提供用户可视化的多维智能网格预报产品定制、产品生成、产品保存等功能。

智能网格数据与决策服务产品转换规则：实现各类气象资料从智能网格数据到机器语言进行天气预报的逻辑判断，再转换为决策服务产品，为气象决策服务提供天气预报内容。不仅提供单要素转换，还支持多要素结合的服务产品转换，如舒适度指数（根据气温与相对湿度转换）、体感温度（根据气温、风力及相对湿度转换）等。

智能化气象网格产品制作：智能化气象网格产品制作模块包含市区（县）一体的各类多维智能网格实况和预报服务产品制作。制作要素包括高低温、暴雨、海陆大风、低能见度，产品形式包括网格点、落区图、单点时序（针对特定网格点、关键自动站及渔港、水库、重大活动现场）等。

智能网格决策服务产品分发及监控：各类智能决策服务预报产品制作完成后，通过后台程序进行多种渠道的自动分发，并可通过状态监控及时了解各类服务产品的制作及分发状态。

3.3主要性能指标

3.3.1稳定性指标

系统有效工作时间:99.9%；

系统故障恢复时间≤2 小时;

不出现以下情况:无故退出系统、发生系统不可控制的故障提示、因系统故障导致操作系统或机器无法正常操作

3.3.2吞吐量指标

同时在线用户数＞100人;

并发用户数＞50 人;

3.3.3响应指标

简单事务处理(包含各类信息录入、修改、查询业务、主要页面平均响应时间等) ≤2s (100名并发用户) ;

信息录入、修改型简单事务:平均响应时间≤3s;

复杂事务处理≤20s(100 名并发用户);

各类固定统计报表形成时间: ≤2 分钟;

四、商务要求

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲服务期限：自合同签订之日起18个月内。要求于2024年9月底前基本完成项目功能开发建设并通过初步验收，进入6个月试运行期，试运行期期间根据甲方需求完成功能性修改及完善，试运行期结束后完成所有建设内容并通过最终验收合格。 |
| 2 | 服务地点：宁波市气象局 |
| 3 | 质量标准 产品质量必须执行国际相关标准、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）： 1、具有国际标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2、具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3、具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 4、具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| 4 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以甲方书面通知为准。 |
| 5 | 验收：根据《宁波市政府采购履约验收管理办法》甬财采【2021】1051号文件规定及采购文件有关内容要求，由甲方自行或委托第三方服务机构组织验收； |
| 6 | 售后服务： |
| 6.1 | 运行维护期： |
| 6.1.1 | ▲自最终验收合格之日起24个月，运行维护期内应能提供充足的技术支持和专用工具，保证系统正常稳定运行。 |
| 6.1.2 | 运行维护期内，对软件出现的故障和缺陷、产品设计开发及部署导致的故障和缺陷应免费予以解决。承诺项目维护期内根据甲方要求免费提供国产化适配服务。 |
| 6.1.3 | 运行维护期满后，为平台涉及的所有软件提供终身的有偿维修； |
| 6.2 | 培训要求： 1）项目通过最终验收后，在招标人指定地点，由中标人的专业技术人员对招标人的相关人员进行培训，培训所产生的所有费用由中标人承担。 2）培训效果达到招标人要求。 3）培训结束后，供应商须继续提供技术咨询服务。 4）培训期间的技术资料由中标人提供。 5）提供产品的免费电话和邮件技术支持。 |
| 6.3 | 运行维护期内提供7×24小时应急响应服务。中标人须在接到用户故障通知后1小时内响应，如果是重大故障导致业务中断等问题，中标人须在30分钟内响应，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复。 |
| 7 | 人员要求 |
| 7.1 | 要求拟派项目实施团队不少于6人，其中包括项目负责人1名。其余团队成员由投标人自行配备。要求了解一定的气象业务知识，具备良好沟通协调能力，具有软件开发或维护服务的经验及能力，具备可以熟练操作、维护相关软件的技术能力。 |
| 8 | 等保评测要求 |
| 8.1 | 按照网络安全等级保护2.0标准，提供等保测评服务。由中标人委托第三方具备相应资质的单位做等保测评并确保通过等保测评（二级），该项费用包含在投标总价中。 |
| 9 | 付款条件及方式 |
| 9.1 | ▲本项目按实结算。合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付预付款即暂定合同总价的40%。 |
| 9.2 | ▲2024年9底前基本完成项目功能开发建设并通过初步验收，收到发票后7个工作日内向乙方支付至暂定合同总价的70%； |
| 9.3 | ▲试运行期结束，完成所有建设内容并满足采购文件要求的功能，甲方最终验收通过且收到发票后7个工作日内向乙方支付剩余实际价款。 |
| 10 | 履约保证金 |
| 10.1 | 履约保证金金额：合同总价的1%； |
| 10.2 | 履约保证金缴纳期限：合同生效后，甲方付款前，乙方向甲方提交履约保证金，经甲方整体验收合格后7个工作日内无息退还； |
| 10.3 | 履约保证金形式：电汇、银行保函、保险公司保单。 |
| 11 | 发票要求 |
| 11.1 | 乙方应在甲方支付费用前，依据相应的金额，先行向甲方提供足额且符合税法规定的增值税专用发票。甲方在收到乙方提供的增值税专用发票后在合同约定的时间支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。 |
| 11.2 | 如因乙方未按期提供发票或发票不合规等原因，自行承担由此对甲方造成的一切损失。 |
| 11.3 | 本项目合同签署的乙方名称与发票开具单位及收款单位一致，乙方不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为乙方违约并自行承担相关责任，且须承担由此对甲方造成的一切损失。 |
| 12 | 投标报价要求 |
| 12.1 | 投标报价的组成：详见《投标人须知前附表》。 |
| 12.2 | 所有投标或结算货币为人民币，针对具体报价项目只允许有一个报价，不接受有选择的或有附加条件的投标报价。 |
| 12.3 | 投标报价不允许为0元（即赠送），投标报价明细中不允许出现0元的单项报价，否则视同赠送，采购人不予接受，其投标将被拒绝，按照投标无效处理。 |
| 13 | 其他 |
| 13.1 | 在采购及合同执行过程中，乙方应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，甲方均不负责。 |
| 13.2 | 乙方应对投标材料的一切专利承担责任，并负责保护甲方的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与甲方无关。 |
| 13.3 | ▲甲方在银行发生的费用由甲方承担，乙方在银行发生的费用由乙方承担。 |
| 13.4 | ▲本项目不允许转包与分包。 |
| 13.5 | ▲本项目不接受联合体参加投标。 |
| 13.6 | ▲本项目投标有效期为90日历天，自提交投标文件的截止之日起算。 |

备注：上表中打“▲”条款为实质性条款，任何负偏离或未响应的视为无效标处理。

第三章  投标人须知

《投标人须知前附表》

说明：投标人应仔细阅读招标文件的《第三章  投标人须知》，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 宁波市气象局 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 |
| 3 | 6 | 转包与分包 | 不允许 |
| 4 | 9.3 | 质疑函的接收和发送 | 联系人:陈斌武 联系电话：0574-27611136 电子邮箱：1434664140@qq.com 通讯（邮寄）地址：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号。 |
| 5 | 11 | 政府采购信息发布媒体 | 宁波政府采购网、浙江政府采购网。 |
| 6 | 12.1 | 采购代理服务费用的收取标准 | 1）根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务类收费费率的80%为取费标准。 2）以中标通知书确定的中标总金额为计算基数，结合上述费率标准计算本项目的代理服务费用。 |
| 7 | 12.2 | 采购代理服务费的支付 | 本项目代理服务费由中标人支付，中标人在领取中标通知书时一次性全额支付，代理服务费金额为固定金额，不随项目合同金额的增减而浮动。 |
| 8 | 19.2 | 资格要求响应文件的组成 | 1）投标人资格声明函； 2）法人或者其他组织的营业执照等登记证明文件复印件； 3）中小企业声明函； 4）残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如不符合，无法获得政策优惠可不提供）； |
| 9 | 19.3 | 商务技术文件的组成 | 1）投标函； 2）法定代表人身份证复印件（双面）或法定代表人授权委托书及其附件； 3）评委打分索引表； 4）技术要求响应表； 5）商务要求响应表； 6）项目实施人员情况表； 7）类似项目业绩一览表； 8）与项目评审及合同实施有关的其他资料。 |
| 10 | 19.4 | 报价要求响应文件的组成 | 1）开标一览表； 2）投标报价组成明细表； |
| 11 | 21.1 | 投标文件的份数 | 1）电子加密投标文件：1份； 2）备份投标文件：1份，以U盘存储（不强制要求提供）。 |
| 12 | 22.1 | 投标报价的组成 | 投标报价为完成本项目采购需求所包含的全部内容，达到合同目的的一切费用，包含但不仅限于软件开发费用、安装调试费、培训费用、税费、等保评测费用及其他一切隐含及不可预见的费用。 |
| 13 | 24.1 | 投标有效期 | 90日历天，自提交投标文件的截止之日起算。 |
| 14 | 26.2 | 备份投标文件密封包装的标注和盖章 | 1）备份投标文件的密封包装封面应当清楚的标明项目名称、项目编号、投标人名称。 2）备份投标文件的密封包装封面应当加盖公章。 |
| 15 | 29.2 | 投标文件开启步骤 | 所有投标文件（资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件）同时开启； |

一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于宁波市智能预警与网格产品应用平台项目的政府采购。

2.定义

2.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见《投标人须知前附表》。

2.2采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，详见《投标人须知前附表》。

2.3投标人/供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织。

2.4投标人代表：是指参加投标活动的投标人/供应商的法定代表人或其授权代表。

2.5中标人：是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6书面形式：包括信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.7实质性条款：标注“▲”的属于招标文件的实质性要求条款。

2.8公章：投标人在投标文件及通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处，均仅指与投标当事人名称全称相一致的标准公章（行政章），不得使用其它形式，如带有“专用章”“业务章”等字样的印章。

2.9电子签章：为投标人单位法定名称电子公章。

3.投标委托

3.1投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

3.2根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4.投标费用

投标人自行承担准备和参加投标有关的所有费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.知识产权

5.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权原因引起法律或经济纠纷的，所有相关责任及赔偿均由投标人独自承担。

5.2投标人如采用自身所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括投标人合法获得该知识产权的相关费用，无论投标人是否在投标报价中单独列明，采购人均视为投标报价已包含该部分费用。

6.转包

本项目不允许转包。

7.分包

本项目不允许分包。

8.联合体投标

8.1本项目不接受联合体参加投标。

9.质疑和投诉

9.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

9.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.3质疑函的接收和发送：联系人及联系方式等信息详见《投标人须知前附表》。

9.4质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.5质疑、投诉均须采用书面形式，质疑、投诉资料均应明确阐述自身合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于调查、答复和处理，质疑、投诉文件具体要求详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

10.信用记录查询及使用

10.1投标人信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询本项目投标人的信用记录。

10.2信息查询截止时点：投标截止时间后。

10.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询结果以网页打印件的方式与其他采购文件一并保存。

10.4信用信息的使用规则：

列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单禁止参加政府采购活动期间的投标人将被拒绝参与本次政府采购活动。

11.政府采购信息发布媒体

本项目政府采购信息发布媒体详见《投标人须知前附表》。

12.采购代理服务费用的收取标准和方式

12.1采购代理服务费用的收取标准：详见《投标人须知前附表》。

12.2采购代理服务费的支付：详见《投标人须知前附表》。

12.3采购代理服务费收款账户信息：

单位名称：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

开户行：宁波银行鄞州支行

银行账号：53010122000097556

13.其他

13.1招标文件的标题和序号只是为了查阅方便，不影响对招标文件的理解。

13.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下（指同一标项）的政府采购活动，相关单位的投标均无效。

13.3招标文件要求携带原件备查的资料，如果该资料可以通过互联网或者相关信息系统查询的，投标人能够当场提供账号、网址等信息进行查询、核实资料真伪及数据的，视同提供了原件。

13.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 二、招标文件

14.招标文件的编制依据与构成

14.1招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购法律法规的规定编制。

14.2项目要求提供的产品、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

14.3招标文件以中文文字编写，共六章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清或修改文件和补充文件组成，内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法及评标标准

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式

- 15.招标文件的询问、澄清和修改

15.1询问

投标人对招标文件有疑问之处可向采购人或采购代理机构询问，采购人或采购代理机构将依法对潜在投标人的询问作出答复。

15.2澄清和修改

1）采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2）采购人原则上不改变招标文件规定的提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到书面形式通知后，认为招标文件的澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，应当在收到书面通知后及时将有关意见和理由以书面形式向采购人或采购代理机构提出，否则，采购人或采购代理机构视为潜在投标人完全接受澄清或者修改的内容，且不影响投标应文件编制。

3）潜在投标人要求澄清和回复的书面材料应加盖单位公章并注明日期。

4）当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的补充文件为准。

5）潜在投标人必须保证获取招标文件时提供资料的真实性、准确性及联系方式的畅通性，否则，由此导致采购人或采购代理机构无法及时通知有关事项造成的后果由投标人自行承担责任。

16.现场考察及标前答疑会

16.1采购人或者采购代理机构在招标文件提供期限截止后，不组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

16.2如投标人认为需要对本项目实施地点及周围环境进行现场考察的，由投标人自行组织。

16.3潜在投标人参加现场考察或答疑会的费用自理。除采购人的原因外，投标人自行负责现场考察或参加开标前答疑会造成的自身或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

三、投标文件的编制

17.投标的语言和计量单位

17.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

17.2除非招标文件中另有规定，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准，时间均为24小时制北京时间，货币单位均为人民币元。

18.投标文件的形式

本项目投标文件为电子投标文件形式，为在政采云系统上编制生成的电子加密投标文件及其备份投标文件。

18.1电子加密投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书，后缀名为【.jmbs】。

18.2备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的备份标书，后缀名为【.bfbs】。

19.投标文件内容的组成

19.1投标人编写的投标文件应包含资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件。

19.2资格要求响应文件的组成:详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

19.3商务技术文件的组成:详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

19.4报价要求响应文件的组成：详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

20.投标文件的编写

本项目通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子交易）。投标人应安装“政采云电子投标客户端”，按照招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

20.1投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规格等内容，按照招标文件的要求编制投标文件，并根据自身的商务能力、技术水平等对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。

投标人应当对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标人必须无条件接受采购人或采购代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

20.2投标人应按照《第六章  投标文件格式》的要求，完整地填写投标函、开标一览表，以及招标文件规定的其它内容，招标文件未提供文件格式的，由投标人自行拟定。

20.3因投标人的投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

20.4招标文件明确要求在投标文件中附（提交）证明材料而投标人未在投标文件中提供的不被认定为作出响应。提供的合同等证明材料应当是完整无删减、遮挡（盖）的原始文件的复印件，否则因提供的证明材料缺少评审所需的关键或必要的信息导致不予认可的风险和责任由投标人承担。采购文件《第四章 评标方法及评标标准》的详细审查和评分表中另有约定的，从其约定。

20.5投标人应准确设置评审关联定位，避免未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的。

21.投标文件的份数、签署及盖章

21.1投标文件的份数

投标文件的数量要求详见《投标人须知前附表》。

21.2投标文件的签署及盖章

1）招标文件要求签名的应当由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字操作的，可以线下签字扫描后上传至电子加密投标文件中。

2）招标文件明示或要求盖公章处应盖投标人公章，可使用电子公章在线签章或线下盖单位公章扫描后上传。

电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》,系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。

3）投标文件若有错、漏处等必须修改的，修改处必须加盖投标人公章或者由投标人的法定代表人或其授权代表签字，否则评标委员会将不接受该修改内容。

22.投标报价要求

22.1投标报价的组成：详见《投标人须知前附表》。

22.2所有投标或结算货币为人民币，针对具体报价项目只允许有一个报价，不接受有选择的或有附加条件的投标报价。

22.3投标报价不允许为0元（即赠送），投标报价明细中不允许出现0元的单项报价，否则视同赠送，采购人不予接受，其投标将被拒绝，按照投标无效处理。

23.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

24.投标有效期

24.1投标有效期：详见《投标人须知前附表》。

24.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

四、投标文件的提交

25.电子加密投标文件的提交

投标人应当在投标截止时间前将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”，成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

26.备份投标文件的提交

投标人在“政府采购云平台”完成电子加密投标文件的上传后，还可以在投标截止时间前提交以U盘存储的备份投标文件，但采购人、采购机构不强制投标人提交备份投标文件。

采购人或采购代理机构拒绝接收未按要求密封、标注、盖章及投标截止时间后提交的备份投标文件。

26.1备份投标文件的密封

备份投标文件的载体必须密封包装。密封包装的封口处应保证严密，不足以造成备份投标文件载体从包装内漏出而导致备份投标文件内容泄密的，不被认定为未密封。

26.2备份投标文件密封包装的标注和盖章

备份投标文件的密封包装应当进行标注及盖章，具体要求详见《投标人须知前附表》。

27.投标截止时间及地点

27.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点（电子加密投标文件上传到“政府采购云平台”并成功），具体时间及地点详见《第一章  投标邀请》。

27.2采购人或采购代理机构可以按有关规定推迟投标截止时间。在此情况下采购人或采购代理机构和投标人受投标截止时间约束的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

28.投标文件的修改和撤回

28.1投标人在投标截止时间前，可以对已经提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密投标文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人在投标截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，电子交易平台将拒收。

投标人在投标截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密投标文件的备份投标文件，可以重新提交补充或修改后的备份投标文件。

28.2投标截止时间后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。

五、开标与评标

29.开标

29.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

投标截止后，投标人不足3家的不得开标。

29.2投标文件（资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件）的开启步骤：详见《投标人须知前附表》。

29.3开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有电子加密投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

投标人如未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。同时，投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

29.4发生投标人在规定时间内解密电子加密投标文件但解密失败的情形，如投标人已按招标文件规定提交了备份投标文件文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；投标人未按规定提交备份投标文件的，视为撤回投标文件。

电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

29.5开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

30.评标

30.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。采购代理机构负责组织评标工作。

30.2评标委员会负责具体评标事务。

30.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评标委员会成员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

30.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

30.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

上述书面方式为通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传投标人的法定代表人或其授权的代表签字或加盖公章的文件的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

30.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.7本项目采用综合评分法，评分标准的设置详见《第四章  评标方法及评标标准》。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

30.8投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价与报价要求响应文件中的开标一览表投标报价不一致的，以报价要求响应文件中的投标报价为准。

2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人确认，采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

30.11投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的（包括未提交有效的符合招标文件要求的资格证明文件）；

3）未对招标文件的实质性条款作出响应的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

7）投标文件中含有虚假材料的；

8）仅提交备份投标文件的；

9）投标文件关键内容缺失导致评标活动无法正常进行的；

10）投标人违背诚实信用原则的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.12有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.废标的情形

在本项目招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合资格要求的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

32.中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

33.中标人的确定

33.1本项目采购人按评标报告推荐的中标候选人顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

33.2自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

34.签订合同

34.1采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2采购人和中标人可以按照招标文件提供的合同文本签订合同，也可以由双方商议后重新拟定，但正式签订的合同应当包括招标文件提供的合同文本中已经确定的实质性条款。

第四章  评标方法及评标标准

一、总则

遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员应本着认真、公正、诚实、廉洁的精神进行评标工作，择优推荐中标候选人。评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

二、评标方法

1.本项目采用综合评分法

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，根据评委打分表的评分标准和评分范围，逐栏打分并汇总。评分均为小数点后四舍五入保留一位小数。各投标人的最终评标得分为所有评委评分的算术平均数，小数点后四舍五入保留二位小数。

2.项目专门面向中小企业的说明

本项目为专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三、评审程序

1.资格审查

由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查内容如下：

| 序号 |  | 评审指标 |  | 评审标准 |  | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 营业执照 |  | 合法有效 |  | 提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的全部内容。已办理“多证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）复制件（包括拍照、复印、扫描等）即可 |
| 2 |  | 税务登记证 |  | 合法有效 |  |  |
| 3 |  | 不良信用记录查询 |  | 投标人不得存在不良信用记录情形 |  | 详见投标人须知正文第11条要求，无需提供材料 |
| 4 |  | 无重大违法记录 |  | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 |  | 提供投标人资格声明函 |
| 5 |  | 中小企业声明函 |  | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小微企业 |  | 中小企业声明函 |
| 6 | 投标人特定资质 |  | 符合申请人的资格要求 |  | 无 |  |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容如下：

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 提供开标一览表 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 提供投标函 |
| 3 | 法定代表人身份证正反面复印件或法定代表人授权委托书及其附件 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 法定代表人参加投标提供身份证正反面复印件；授权代表参加的提供法定代表人授权委托书及其附件。 |
| 4 | 技术要求响应情况 | 符合招标文件采购需求中明确的实质性建设内容要求。 | 提供技术要求响应表 |
| 5 | 商务要求响应情况 | 符合招标文件采购需求中明确的实质性商务要求。 | 提供商务要求响应表 |
| 6 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或不存在招标文件列明的拒绝投标、不允许存在的其他要求 | / |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

3.详细审查和评分（评标标准兼评委打分表）

| 项目 | 评标要点及说明 |  |  | 分值 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 (15分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15 |  |  | 15 | 客观 |
| 商务 技术 (85分） | 1.满足招标文件服务及商务要求情况（25分） |  | 响应并满足招标需求中“建设内容(技术要求）及商务要求。无偏离得满分25分，存在负偏离一条情形得23分（扣2分），存在负偏离两条情形得21分（扣4分），存在负偏离三条及以上情形的按“25/（负偏离项数-1）”的计算公式进行线性计分。 | 25 | 客观 |
|  | 2.项目现状及需求分析（4分） |  | 针对本项目现状及需求的理解是否条理清晰、具有前瞻性且与项目采购需求相符合的得4分；现状及需求理解条理欠清晰、欠全面,内容基本涉及项目需求的得2分，条理不清晰、不具备前瞻性、对项目解析片面，内容笼统的得1分，未提供方案不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 3.技术方案（16分） | 3.1整体技术方案（8分） 根据整体技术方案的先进性、完整性，方案能否满足招标人要求，系统总体设计科学性以及系统技术实施路线、功能开发方案的成熟度；要求系统结构清楚正确、技术方案描述条理清楚、内容齐全，规划配置合理。 方案非常合理，对实现招标人要求的功能进行深化设计；技术非常先进、技术方案具有很强的针对性和可行性、具有很高的技术保障措施；方案条理清晰、重点突出、可读性强；规划合理、关键技术描述非常清晰的得8分； 方案较完整，能基本实现招标人要求的功能；技术较为先进、技术方案具有较强的针对性和可行性、技术保障措施较好；方案条理较为清晰、有重点；规划合理、关键技术描述较为清晰的得5分； 方案存在瑕疵，只能基本实现招标人要求的功能，部分主要功能可以实现但效果一般；技术不够先进、有一定的技术保障措施；规划不合理、关键技术描述不够清晰的得3分； 方案笼统，内容明显缺失的得1分。 未提供方案不得分。 |  | 8 | 主观 |
|  |  | 3.2项目实施方案（8分） 针对招标文件的需求，制定项目组织实施方案，方案包括项目组织机构及其职责安排、人力资源配备及岗位职责、项目进度计划安排及管理、项目过程管理、项目质量管理及质量保证措施等五个方面。 方案详实周密，组织机构及岗位职责分工明确，进度计划安排及管理合理性、可行性强，有很高的质量管理及质量保证措施的得8分； 方案较为完整，组织机构及岗位职责分工合理，进度计划安排及管理合理性、可行性较强，质量管理及质量保证措施较好的得5分； 方案欠完整，组织机构及岗位职责分工不合理，进度计划安排及管理合理性、可行性一般，有一定的质量管理及质量保证措施的得3分； 方案笼统，内容明显缺失，无法保障质量的得1分； 未提供方案不得分。 |  | 8 | 主观 |
|  | 4.培训方案（6分） | 根据投标人针对本项目提供的技术培训方案，包括培训时间、培训地点、培训方式、培训目标及对象、培训内容、培训课时等进行综合评议。 内容详实全面、完整有序；具有可行性；培训目标、内容、对象明确；培训方式得当，课时及学员容量安排合理，贴合项目需求的得6分； 内容欠详实、内容与项目贴合度一般，基本满足采购需求的得3分； 内容笼统、简单、不可行的得0.5分； 未提供方案不得分。 |  | 6 | 主观 |
|  | 5.售后服务方案（8分） | 5.1根据投标人提供的售后服务方案（包括售后服务体系、售后服务措施、内容和方式，维护及响应时限）进行评议。 内容详实全面、条理非常清晰合理可行、承诺服务响应时间不超过0.5小时的得6分； 内容欠详实、基本满足采购需求、承诺服务响应时间不超过1小时的得3分； 内容笼统、简单、不可行的得0.5分； 未提供方案不得分。 |  | 6 | 主观 |
|  |  | 5.2根据投标人提供的符合《GB/T27922-2011》售后 服务评级体系规定的软件相关售后服务认证证书级别进行评分，最高2分。 投标人具有五星级服务认证证书的得2分； 投标人具有四星级服务认证证书的得1.5分； 投标人具有三星级或以下级别服务认证证书的得1分； 投标人不具备服务认证证书的不得分。 备注：①要求提供有效的服务认证证书作为得分依据。②以上资料要求提供扫描件（或官方网站截图）。③如认证证书注明年审要求的，必须按规定年审且证书在有效期内的方为有效；如未注明年审要求的，证书必须在有效期内的方为有效。提供国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或相关网站查询截图。 |  | 2 | 客观 |
|  | 6.著作权及专利（6分） | 6.1投标人具有包含气象领域的“临近预报”、“网格预报”、“雷暴识别”、“估测降水”、“监测预警”、“智能预报”、“智能预警”等相关软件著作权证书。每提供1项得0.5分，最高得3分。 备注：投标文件提供有效的计算机软件著作权登记证书（或相关软件证书）并加盖投标人公章有效。 |  | 3 | 客观 |
|  |  | 6.2投标人具有气象方面与气象服务产品制作或气象数据管理或预报预警相关专利证书的，每提供1项得1.5分，最高得3分。 备注：投标文件提供有效的专利证书并加盖投标人公章有效。 |  | 3 | 客观 |
|  | 7.投标人实力（3分） | 7.1投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 7.2投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； 7.3投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 备注：①要求提供有效的认证证书作为得分依据。②以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图）。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。③如认证证书注明年审要求的，必须按规定年审且证书在有效期内的方为有效；如未注明年审要求的，证书必须在有效期内的方为有效。提供通过年审合格的国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或相关网站查询截图。 |  | 3 | 客观 |
|  | 8.项目团队（16分） | 8.1项目负责人 根据项目负责人的学历、专业技术水平及经验等评议，最高8分。 负责人具有计算机相关专业本科或以上学历、在气象类学术期刊上发表过雷暴云团自动识别或气象数据集或人工智能临近预报相关的论文2篇及以上、同类项目建设专业经验丰富的得8分； 负责人具有计算机相关专业本科或以上学历、在气象类学术期刊上发表过基于雷暴云团自动识别或气象数据集或人工智能临近预报相关的论文1篇、有同类项目建设专业经验的得4分； 其余情况不得分。 备注：投标文件提供①项目负责人毕业证书；②论文关键页（须包含刊物名称、论文作者及论文正文）；③同类项目建设专业经验相关证明资料（须包含项目合同关键信息及项目验收合格评价证明文件，通过合同关键信息无法判断是否得分的，需同时提供带有项目人员信息的项目验收合格评价证明文件或者合同甲方出具的证明文件）；④开标日前连续3个月社保证明材料；⑤同类项目指包含“灾害天气识别和预警产品可视化”或“基于人工智能的强降水短时临近预报技术”或“雷达数据质量控制”或“基于智能网格的预报服务产品”或“海洋气象灾害监测预报预警”或“智能监测预警预报”或“风险监测预警产品的智能生成”相关内容的项目。 |  | 8 | 主观 |
|  |  | 8.2团队成员 根据团队成员（项目负责人除外）的学历、专业技术水平及经验等评议，最高8分。 至少5人具有计算机相关专业（包括但不限于计算机科学与技术或软件工程或信息与计算科学或地理信息系统等专业）本科或以上学历；团队成员中（至少有两人）参与过三个及以上同类项目建设的得8分； 至少3人具有计算机相关专业（包括但不限于计算机科学与技术或软件工程或信息与计算科学或地理信息系统等专业）本科或以上学历；团队成员中有同类项目建设经验的得4分； 其余情况不得分。 备注：投标文件提供①项目团队成员毕业证书；②同类项目建设专业经验相关证明资料（须包含项目合同关键信息及项目验收合格评价证明文件，通过合同关键信息无法判断是否得分的，需同时提供带有项目人员信息的项目验收合格评价证明文件或者合同甲方出具的证明文件）；③开标日前连续3个月社保证明材料；④同类项目指包含“灾害天气识别和预警产品可视化”或“基于人工智能的强降水短时临近预报技术”或“雷达数据质量控制”或“基于智能网格的预报服务产品”或“海洋气象灾害监测预报预警”或“智能监测预警预报”或“风险监测预警产品的智能生成”相关内容的项目。 |  | 8 | 客观 |
|  | 9.业绩分（1分） | 投标人自2018年1月1日以来具有与气象部门签订的包含“灾害天气识别和预警产品可视化”或“基于人工智能的强降水短时临近预报技术”或“雷达数据质量控制”或“基于智能网格的预报服务产品”或“海洋气象灾害监测预报预警”或“智能监测预警预报”或“风险监测预警产品的智能生成”相关内容项目案例建设经验且项目已验收合格的，每提供1份合同及验收报告得0.25分，最高得1分； 备注：投标文件提供合同复印件【体现签订日期及服务内容包含“灾害天气识别和预警产品可视化”或“基于人工智能的强降水短时临近预报技术”或“雷达数据质量控制”或“基于智能网格的预报服务产品”或“海洋气象灾害监测预报预警”或“智能监测预警预报”或“风险监测预警产品的智能生成”，可隐去价格部分】并加盖投标人公章有效。 |  | 1 | 客观 |

- 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同文本

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   宁波市智能预警与网格产品应用平台项目  项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应为采购人提供的一切服务。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定中标供应商为采购人提供服务的地点。

- 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其附件、补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

- 3 服务内容（与招标文件一致）

3.1 服务内容：宁波市智能预警与网格产品应用平台项目建设；

3.2 服务要求与标准：

通过智能预警与网格产品应用平台的建设实施，发展宁波智能监测预警服务，加强台风暴雨等恶劣天气预警保障能力，提升宁波气象服务精细化智能化水平及重大活动气象保障服务水平，有效防范化解气象灾害带来的各类风险挑战。

产品质量必须执行国际相关标准、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国际标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；

3.3 服务成果：智能预警与网格产品应用平台

- 4 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 费用名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市智能监测预警系统 | 宁波市强天气智能监测预警子系统 | 建立实况观测资料处理及产品生成模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 基于光流法与人工智能的雷达外推及降水预报 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 建设灾害天气的智能识别与分析 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 建设短临预报决策支持模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 建设短临预报客观检验评分模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 宁波市智能网格预报应用子系统 | 数值预报产品释用及展示 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 基于多源网格数据的智能融合及订正 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 智能网格预报综合展示及订正模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 基于智能网格的风雨落区预报产品主观订正 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 智能网格预报全流程检验评估 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 宁波市台风精细监测预报子系统 | 台风客观分析与预报模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 台风预报制作模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 台风实时资料显示模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 台风历史资料检索模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 台风海洋预报产品分发模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 台风复盘资料应用模块 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 宁波市重大活动智慧保障系统 | 市县一体的预警决策保障服务 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 预警产品发布和服务功能 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 基于精细化网格的预报决策气象服务 |  | 项 | 1 |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  | 小写： |  |

- 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

5.1.1本项目按实结算。合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付预付款即暂定合同总价的40%。

5.1.2 2024年9底前基本完成项目功能开发建设并通过初步验收，收到发票后7个工作日内向乙方支付至暂定合同总价的70%；

5.1.3试运行期结束，完成所有建设内容并满足采购文件要求的功能，甲方最终验收通过且收到发票后7个工作日内向乙方支付剩余实际价款。

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

- 6 服务期限、地点和服务人员要求

6.1 服务期限：自合同签订之日起18个月内。要求于2024年9月底前基本完成项目功能开发建设并通过初步验收，进入6个月试运行期，试运行期期间根据甲方需求完成功能性修改及完善，试运行期结束后完成所有建设内容并通过最终验收合格。

6.2 服务地点：宁波市气象局

6.3 服务人员：要求要求了解一定的气象业务知识，具备良好沟通协调能力，具有软件开发或维护服务的经验及能力，具备可以熟练操作、维护相关软件的技术能力。

- 7 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用服务成果或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

8.3甲方有权对本合同约定提供的项目成果进行后续改进，由此形成的具有实质性或创造性特征的新技术成果及其权利归属，由甲方享有。

- 9 包装和装运

9.1乙方为履行服务合同提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 10 履约保证金

10.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按         方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后 甲方付款前 提交不超过合同金额1%的履约保证金。

10.2 履约保证金在   （合同规定的履约时间）内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金无息退还乙方。

10.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 11 定期考核和问题反馈

11.1甲方有权定期对乙方提供的服务履约情况进行检查与考核，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 12 项目验收

12.1合同期满或者履行完毕后，根据《宁波市政府采购履约验收管理办法》甬财采【2021】1051号文件规定及采购文件有关内容要求，由甲方自行或委托第三方服务机构组织对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

- 13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。若甲方要求，乙方应无条件与甲方签定保密协议。

- 14 质量保证

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 15 履约的风险负担

在履行合同时，乙方服务人员及设备的相关风险均由乙方自行承担。

- 16 延迟交付成果

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时完成服务的情况，应及时以书面形式将不能按时完成的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交付成果的具体时间。

- 17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 18 合同转让和分包

18.1本项目不允许转让。

18.2本项目不允许分包。

- 19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、标准和成果展现方式完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.5  %，最高限额为本合同总价的 50  %；迟延完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.5  %计算，最高限额为本合同总价的  50   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市海曙区人民法院提起诉讼。

- 24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 26 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 27合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 28合同效力

本合同一式陆份，甲乙双方各叁份，每份均具有同等法律效力。本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效；未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行

合同订立地点：浙江省宁波市。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

见证人：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

电话:

第六章  投标文件格式

1、资格要求响应文件的有关格式

1）投标人资格声明函

致：宁波市气象局、浙江凯翔工程咨询管理有限公司

本单位自愿参加投标并声明：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4、已依法缴纳了税收和社会保障资金；

5、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6、至投标截止日未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”且不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

7、具有法律、行政法规规定的其他条件；

8、未采用联合体方式投标；

9、单位的法定代表人或单位负责人与其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系；

10、本单位不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

2）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加宁波市气象局的宁波市智能预警与网格产品应用平台项目采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3.事业单位不属于企业不应提交本声明函，其他组织形式的供应商参与本项目并提交本声明函前请仔细阅读相关政策文件。

4.联合体或项目分包的有关单位信息均填在同一张声明函中，并由联合体牵头人盖章。

5.投标人不得修改声明函中所属行业，并明确各标的对应所属企业类型。

6.软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 宁波市气象局 单位的  宁波市智能预警与网格产品应用平台项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：投标人不属于残疾人福利性单位无需且不应当提供本声明函，否则自行承担相应的责任。

2、商务技术文件的有关格式

1）投标函

致：宁波市气象局、浙江凯翔工程咨询管理有限公司

我方确认收到贵方关于 宁波市智能预警与网格产品应用平台项目 的招标文件（项目编号： KXZJ-JBCG2023008 ），法定代表人（或《法人代表人授权委托书》中的授权代表）            作为我方代表，在此声明并同意：

1.我方已详细审查并理解全部招标文件的要求，包括招标文件的澄清及修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

2.投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 日历天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已提交的投标文件。

3.我方愿意提供招标人或招标代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

4.我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假及违背诚信的行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

5.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我方提供虚假材料，并同意作相应处理。

6.如我方获得中标，承诺按照招标文件规定的金额、时间和方式支付招标代理服务费。因我方违约致使招标代理机构采取诉讼或仲裁等方式实现债权，为此支付的律师费、诉讼费、执行费、公证费、认证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费等为实现债权的一切费用由我方承担。

7.所有有关本次投标的函电请寄：

地址：              邮编：

电话：              电子邮箱：

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

2）法定代表人授权委托书

致：宁波市气象局、浙江凯翔工程咨询管理有限公司

我    （姓名）     系    （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托（姓名）、身份证号：                  以我方的名义参加 宁波市智能预警与网格产品应用平台项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标有关的具体事务办理并签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

投标人：          （填写全称并加盖公章）

法定代表人：           （签字）

授权代表：              （签字）

授权委托日期：    年    月    日

注：后附授权代表身份证正反面复印件

3）评委打分索引表

| 序号 | 评分项目 | 文件或证明材料所在页码区间 | 自评得分（主观评审部分不用填写自评得分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：按照评委打分表内容逐项填写。

4）技术要求响应表

| 序号 | 建设内容 | 招标文件要求 | 投标响应的 内容情况 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将所提供的建设服务内容（所投标产品）实际技术参数和性能指标进行针对性的描述，以证明对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

2、响应情况栏填写“响应”即为满足招标文件要求，填写“正偏离”为优于招标文件要求，填写“负偏离”为不能满足招标文件要求。

3、响应条款与招标要求不一致（包括正偏离或负偏离）的具体条款内容应当在“偏离情况说明”栏进行描述，响应情况由评标委员会认定。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

5）商务要求响应表

| 序号 | 项目 | 招标文件的条款描述 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：列明采购文件的商务要求与投标文件对应响应。响应情况栏填写“响应”即为满足招标文件的要求，填写“正偏离”为优于招标文件的要求，填写“负偏离”为不能满足招标文件的要求，响应条款有“正偏离”和“负偏离”的应当在“偏离情况说明”栏进行明确描述，响应情况由评标委员会认定。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

6）项目实施人员情况表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 本项目主要工作内容 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称、执业资格等能力情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、项目负责人等与评审因素相关的人员必须列入本表并明确，否则在评审中不予认可。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、学历、职称、执业资格等能力情况证明材料的复印件后附（如有）。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

3、报价要求响应文件的有关格式

1）开标一览表

| 项目名称 | 宁波市智能预警与网格产品应用平台项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 标项 | 一 |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字，否则评标委员会将不接受该修改内容。

2、以招标文件所述的采购（工作）量的总价填写投标报价。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

2）投标报价组成明细表

| 序号 | 费用名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市智能监测预警系统 | 宁波市强天气智能监测预警子系统 | 建立实况观测资料处理及产品生成模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 基于光流法与人工智能的雷达外推及降水预报 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 建设灾害天气的智能识别与分析 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 建设短临预报决策支持模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 建设短临预报客观检验评分模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 宁波市智能网格预报应用子系统 | 数值预报产品释用及展示 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 基于多源网格数据的智能融合及订正 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 智能网格预报综合展示及订正模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 基于智能网格的风雨落区预报产品主观订正 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 智能网格预报全流程检验评估 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 宁波市台风精细监测预报子系统 | 台风客观分析与预报模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 台风预报制作模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 台风实时资料显示模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 台风历史资料检索模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 台风海洋预报产品分发模块 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 台风复盘资料应用模块 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 宁波市重大活动智慧保障系统 | 市县一体的预警决策保障服务 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 预警产品发布和服务功能 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 基于精细化网格的预报决策气象服务 |  | 项 | 1 |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  | 小写： |  |

- 注：

1、上述各项的详细分项报价不仅限于软件开发费用，还包含安装调试费、培训费用、税费、等保评测费用及其他一切隐含及不可预见的费用。投标总价为完成本项目采购需求所包含的全部内容、达到合同目的的一切费用。投标货币为人民币。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：