国内公开招标

（全一册）

采购编号：ZJHY-NHCG2020025

项目名称：宁海茶山至温泉慢行系统工程（桥头胡至深甽段）标识系统采购及安装项目

采购单位：宁海县交通集团有限公司

代理机构：浙江鸿远建设工程管理有限公司

二〇二〇年八月

目    录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

# 第一章  公开招标公告

项目概况

宁海茶山至温泉慢行系统工程（桥头胡至深甽段）标识系统采购及安装项目 招标项目的潜在投标人应在浙江鸿远建设工程管理有限公司（宁海县桃源街道气象北路295号24-2）获取招标文件，并于2020年9月25日9:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHY-NHCG2020025

项目名称：宁海茶山至温泉慢行系统工程（桥头胡至深甽段）标识系统采购及安装项目

预算金额（最高限价）：288.5816万元

采购组织类型：国企采购

采购方式：公开招标

采购需求：

| 标项 | 招标内容 | 主要技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标识系统采购及安装 | 具体详见第二章 招标需求 | 1套 |

合同履约：合同签订后，接招标人通知60天内完成供货、安装，设备安装调试紧跟工程进度。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格条件（本项目资格后审）

（一）投标人一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：投标人具有标识、标牌的设计、制作安装能力（营业执照经营范围中含标识、标牌的设计、制作，广告设计、制作，工艺品的设计、制作，雕塑等相关内容）；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、施工等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

## （五）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

三、获取招标文件

1、时间：2020年8月26日至2020年9月2日（节假日除外），上午：8:30时-11:30时 ；下午14:00时-16:30时 。

2、发售地点：浙江鸿远建设工程管理有限公司（宁海县桃源街道气象北路295号24-2）

3、方式：现场购买。如需邮购，请与浙江鸿远建设工程管理有限公司联系。联系人：徐璐璐  联系电话：0574-65568666  邮箱：1084404493@qq.com    本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

购买招标文件时必须提供的资料：

1．报名表，格式见附件；

2．有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

3．法定代表人授权书，授权委托代表人身份证；

以上资料复印件必须加盖公章，如有缺漏，本项目采购代理有权拒绝其报名。

4、售价：招标文件500元人民币，售后不退

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止及开标时间：2020年9月25日9：00（北京时间）。

开标地点：宁海县公共资源交易中心(宁海县桃源街道金水东路五号五楼，详见当天五楼大厅公告)。

五、公告时间

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1.人民币：50000元。

2、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2020年9月21日16:00，各单位以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向浙江鸿远建设工程管理有限公司提交；

3、开户银行：浙商银行宁海支行

户名：浙江鸿远建设工程管理有限公司

账号：3320020910120100050565

4、开标时须提供浙江鸿远建设工程管理有限公司开具的保证金收据。（开标时凭银行回执单原件与浙江鸿远建设工程管理有限公司置换）

七、投标文件递交方式：密封装袋加盖公章后直接送达现场。

八、本次招标有关信息公告在

宁海县公共资源交易信息网(http://ninghai.bidding.gov.cn)

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

九、采购人：宁海县交通集团有限公司

地址：宁海县桃源街道兴海北路99号

联系人： 应先生

联系电话： 0574-59957078

十、招标机构名称：浙江鸿远建设工程管理有限公司

联系地址：宁海县桃源街道气象北路295号24-2

联系人：徐璐璐

电话：0574-65568666    传真：0574-65568666

监督管理部门名称： 宁海县国有资产监督管理局

联系人： 王老师     监督投诉电话： 0574-55868392

- 招标需求

采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 图纸 | 规格 | 材料工艺 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景图 |  | 3290*2660 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜、仿大理石汽车烤漆、文字内容UV或丝网印刷、地脚螺栓预埋件、基础C25砼浇筑 | 块 | 15 | 8个驿站及入口 |
| 2 | 导览图 |  | 2360*2500 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜、仿大理石汽车烤漆、文字内容UV或丝网印刷、地脚螺栓预埋件、基础C25砼浇筑 | 块 | 15 | 各村落路口、沿线区域 |
| 3 | 卫生间入口提示牌 |  | 500*1900 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜、仿大理石汽车烤漆、文字内容UV或丝网印刷、地脚螺栓预埋件、基础C25砼浇筑 | 块 | 8 | 卫生间门口处 |
| 4 | 停车场入口牌（通用卫生间牌） |  | 500*1900 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜、仿大理石汽车烤漆、文字内容UV或丝网印刷、地脚螺栓预埋件、基础C25砼浇筑 | 块 | 20 | 机动车停车场、自行车停车处、自行车租赁处 |
| 5 | 景点介绍牌（通用卫生间牌） |  | 500*1900 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜、仿大理石汽车烤漆、文字内容UV或丝网印刷、地脚螺栓预埋件、基础C25砼浇筑 | 块 | 20 | 暂定数量 |
| 6 | 立柱式指示牌 |  | 见图纸 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜、仿大理石汽车烤漆、文字内容UV或丝网印刷、地脚螺栓预埋件、基础C25砼浇筑 | 块 | 80 | 全线分部 |
| 7 | 卫生间功能牌 |  | 见图纸 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜、仿大理石汽车烤漆、文字内容UV或丝网印刷 | 套 | 8 | 卫生间 |
| 8 | 花草警示牌 |  | 见图纸 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜、仿大理石汽车烤漆、文字内容UV或丝网印刷 | 块 | 200 |  |
| 9 | 警示禁令标识 |  | 150*150*1200 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜烤漆、文字内容UV或丝网印刷（四面印刷） | 块 | 50 |  |
| 10 | 水位警戒标识 |  | 水尺：300*3000 牌子：400*1200 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜烤漆、文字内容UV或丝网印刷、地脚螺栓预埋件、基础C25砼浇筑、水尺2mm不锈钢搪瓷制作 | 套 | 5 |  |
| 11 | 休息椅 |  | 2000*450 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿大理石漆、木纹漆 | 座 | 120 |  |
| 12 | 雕塑小品1 |  | 高2200 | 玻璃钢雕塑 | 套 | 2 |  |
| 13 | 雕塑小品2 |  | 高2200 | 玻璃钢雕塑 | 套 | 2 |  |
| 14 | 雕塑小品3 |  | 高2200 | 玻璃钢雕塑 | 套 | 3 |  |
| 15 | 雕塑小品4 |  | 高2200 | 2.0mm304不锈钢激光切割、进口汽车烤漆 | 套 | 2 |  |
| 16 | 雕塑小品5 |  | 高2200 | 玻璃钢雕塑 | 套 | 5 |  |
| 17 | 运动雕塑1 |  | 如图 | 2.0mm304不锈钢激光切割、进口汽车烤漆 | 套 | 8 |  |
| 18 | 运动雕塑2 |  | 如图 | 2.0mm304不锈钢激光切割、进口汽车烤漆 | 套 | 5 |  |
| 19 | 运动雕塑3 |  | 如图 | 2.0mm304不锈钢激光切割、进口汽车烤漆 | 套 | 6 |  |
| 20 | 休息凉亭 |  | 如图 | φ180防腐木主杆、防腐木横梁、顶部ABS防水铺设防腐木 | 座 | 2 | ★考虑到仿古凉亭榫卯工艺要求和凉亭的美观及安全性，该部分后期深化设计需要有古建筑资质或者营业范围有古建筑单位进行。 |
| 21 | LOGO展示牌子（绿道线） |  | 400*1600 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜、仿大理石汽车烤漆、文字内容UV或丝网印刷、地脚螺栓预埋件、基础C25砼浇筑 | 块 | 60 |  |
| 22 | LOGO展示牌子（道路） |  | 600*2100 | φ76*3mm热镀锌圆管、内容2mm铝板贴工程反光膜，铝板加结构支撑、表面内容UV打印 | 块 | 20 |  |
| 23 | LOGO展示牌子（沿线挡墙及栏杆） |  | 350*270 | 2mm304不锈钢开槽折弯做仿古铜、仿大理石汽车烤漆、文字内容UV或丝网印刷 | 块 | 100 |  |
| 24 | 隔离墩 | 花岗岩 |  | 安装500*500*500芝麻灰花岗岩隔离墩，表面镌字 | 个 | 200 |  |

注：1）、根据深化设计方案确定最终产品尺寸，因此投标人应充分考虑各项措施费用及材料数量，确定中标后投标人不得因现场条件的限制、设计方案尺寸调整等因素而增加任何费用。

2）、本清单中的数量为参考数量，以供货时的需求为准；

3）、中标后，根据招标人需求做深化设计，招标人认可后方可进行加工制作、安装，深化设计费用应计入投标报价中。

4）以上标识系统基础全部包含在报价中。

二、项目要求

1、项目说明

- 导视系统设计应符合宁海县整体设计风格、色调和规范，在满足功能使用前提下，要求制作工艺美观。后期深化设计必须满足招标人使用要求。

- 中标后根据招标人提供的施工图纸，提供更适合本项目的建议优化方案，提供经优化设计方案的深化设计；并完成招标相关文件及合同条款所包含的工作内容。

2、总体要求

- 投标人应严格按照招标人认可的图纸要求进行设计、制作及安装，图纸不明确、含糊或不完整的，投标人提供补充方案或设计，经招标人批准后方可实施。

- 投标人在产品制作前，须再次与招标人确认产品的形状、外观及大小，经招标人同意后才可施工。

- 产品所使用的各种钢材均应符合国标钢材，折边及连接缝光滑平顺。

- 产品使用材料应为优质产品，符合环保要求。

- 产品做好防腐、防水等措施。

- 导视系统各部连接可靠、整体横平竖直，产品稳固牢靠，抗风耐雨，不得歪斜松动。

7） 玻璃钢雕塑需按图纸进行泥塑1;1放大制作，泥塑制作完成后邀请甲方及相关专家验稿，合格后方可制作玻璃钢雕塑成品。（玻璃钢雕塑壁厚需达到6mm）

3、具体技术要求

1）通用要求

1.1 安全性：主要包括标识安全、结构安全、施工安全、应急安全、环保安全等。

1.2 标识安全

1.2.1标识牌所用的材料应有足够的强度，能承受一定程度的碰撞和冲击；

1.2.2标识牌、固定件等外部不能有尖、锋边、毛刺等，避免对人员及操作员的伤害；标识牌安装后应满足不发生变形、倾斜、坠落等异常现象。

1.3 可靠性

标识系统应具有可靠性，保证标识牌能适应室内外的使用条件。投标人应对导向标识系统可靠性设计做出详细说明和建议。

1.4 环保性

投标人提供的所有标识材料均应符合中国国家环保标准及行业标准要求，并符合环保要求，所含有的可能危害环境和人体健康的元素不得超过限量标准。

2）深化设计要求

2.1 标识及其安装构件设计应简单可靠、既先进又实用，满足标识不间断运行和低成本维护的需要。

2.2 标识及其安装构件设计应充分考虑维修空间、土建结构等，做到维护方便。

2.3 标识及其安装构件的设计应充分考虑标识受力的安全系数，做到安全、可靠、牢固、持久、美观。

2.4 投标人应对整个现场的施工规划和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

3） 生产制作

3.1 标识和安装构件所采用的材料应满足标识设施不易损毁、运行稳定的要求。

3.2 标识的制造工艺和光洁度应始终保持最高水准。

3.3 标识表面折角处没有裂纹、毛刺、焊接等痕迹。

4）标识成品技术参数规范：

标识牌配件要求：吊挂件外形要平整、无毛刺、棱角清洗无变形。

牌体尺寸公差：允许公差≤500mm 为±2mm ；﹥500mm 为±3mm

水平、垂直公差：允许公差±1度。

面板不平度：允许公差±2mm/m。

4.1 对标识外观的技术要求：

a、导向标识所有喷涂表面应颜色均匀，漆膜厚度一致、无流挂、无褶皱。

b、导向标识所有外露的尖角处应将毛刺清除干净，以避免伤人。

5、质量服务要求

1）投标人所提供的产品材质必须符合国家标准。

6、技术服务要求

1）合同签订后，中标单位应指定负责本项目的项目负责人负责协调招标人在本项目全过程的各项工作。

2）投标人至少应派一名现场技术人员指导设备、系统的现场安装及调试。

3）设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在投标报价内）。

4）运输、吊装到位及安装、调试要求：

a、投标人应遵守现场的一切规章制度，文明施工；

b、投标人负责保管、看护进场的货物及附配件直至完成安装、调试，经验收合格后交付需方；

c、投标人负责货物、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

d、投标人施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由供方负责修复及承担一切费用；

e、无论调试期间或保修过程中，投标人负责及时清理垃圾；

三、样品

投标人须在开标前将以下样品（具体如下表）送至开标地点。

| 序号 | 名称 | 规格及材质 | 样品尺寸 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警示禁令标识 | 150*150*1200 | 150*150*1200 | 1个 |
| 2 | 雕塑小品1 | 高2200 | 20公分左右 | 1套 |
| 3 | 雕塑小品3 | 高2200 | 30公分左右 | 1套 |

注：投标人须在样品上标注本公司名称、型号及规格。本项目的中标候选人的样品由招标人封存；其余投标人的样品在评标结束后当场退还，如不领取，投标样品按废品处理。

★四、商务要求

| 1、交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后，接采购人通知进场后60日内完成安装 交货、安装地点：按图纸及业主指定地点交货、安装 |
| --- | --- |
| 2、工期要求 | 接招标人通知后，立即进场施工。配合土建工期，与土建同步。 |
| 3、付款方式 | 合同生效后十五天内，甲方向乙方支付合同价10％作为预付款； 完成工程量达到合同总价的40%时，支付到已完部分的80%； 完成到合同总价的80%时，支付到已完部分的80%； 全部完成项目后，支付到合同总价的90%； 交工验收并经结算审计后支付到结算总价的98.5%，余款1.5%作为质量 保修金。质保金无息（质保金支付需扣除质量问题引起的扣款，如有）。 |
| 4、质量保证期 | 质保期为36个月，时间从验收合格之日算起。 |
| 5、质量要求 | 配合土建总包方达到行业规范、标准要求，一次性验收合格。 |
| 6、售后技术服务要求 | 质保期内中标人负责对提供的货物实行免费维修。保修期满后，中标人仍提供终身维修服务，并配有专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，对故障在1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题。 |
| 7、履约保证金 | 1．中标供应商在签订合同时，应向招标人提供合同总价5%的履约保证金。 2．履约保证金的有效期应至中标人完成合同规定的义务，而且招标人在交接验收文件上签字时止，截止有效期后退还履约保证金（无息）。 3．履约保证金形式：保险保函、银行保函式 |

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海茶山至温泉慢行系统工程（桥头胡至深甽段）标识系统采购及安装项目 |
| 2 | 采购人：宁海县交通集团有限公司 联系人： 应先生 联系电话：0574-59957078 招标机构名称：浙江鸿远建设工程管理有限公司 联系地址：宁海县桃源街道气象北路295号24-2 联系人：徐璐璐 电话：0574-65568666 传真：0574-65568666 |
| ★3 | 本项目预算价：288.5816万元。 ★报价超出采购预算金额投标文件将被视为无效标。 |
| 4 | 招标项目概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★5 | 投标文件有效期：90天 |
| ★6 | 投标保证金：人民币:50000元整。 投标人应于2020年9月21日16:00时前（实际到帐）将投标保证金以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式交至浙江鸿远建设工程管理有限公司。 保证金交纳帐户名：开户银行：浙商银行宁海支行 户名：浙江鸿远建设工程管理有限公司 账号：3320020910120100050565 |
| ★7 | 投标报价及费用： 1、报价构成：本项目单价包干，本次报价应包括材料费、制作费、设计深化费、人工费、专用工具、包装、运输、装卸、安装、保险、税金、终验收所产生的费用、保修、招标代理服务费、质保期内发生的费用等一切费用。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 4、投标人在购买招标文件的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。 5、浙江鸿远建设工程管理有限公司（本项目采购代理机构）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知和国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费及专家评审费。该费用须中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理人。 |
| 8 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予处理；招标采购单位将不专门组织答疑；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 9 | 投标文件组成：技术商务文件正本1 份、副本4份；报价文件正本1份，副本4份。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：2020年9月25日9时（北京时间）宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见大厅公告） |
| 11 | 开标时间及地点：2020年9月25日9时（北京时间）宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见大厅公告）。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 13 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往，费用自理；投标人应充分考虑合同执行期间所有市场风险及项目环境风险报价，调整后的合同总价一次性包干，原则上不作任何调整（合同中可以调整的情况除外）。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于宁海茶山至温泉慢行系统工程（桥头胡至深甽段）标识系统采购及安装项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的方案成果及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须提供的方案。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和成果。。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）★投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

投标人在提交投标文件的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。

浙江鸿远建设工程管理有限公司（以下简称“本项目采购代理机构”）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费及专家评审费。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等情况确定核心产品为标识，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

6.电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知采购人和代理机构，但不得使采购人和代理机构收到该通知的时间迟于开标前5天。为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，代理机构应在投标截止时间15日前在宁海县公共资源交易信息网(http://ninghai.bidding.gov.cn)和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）发布通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4.所有投标人均有义务登陆宁海县公共资源交易信息网(http://ninghai.bidding.gov.cn)和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）网站获取相关信息，代理机构发布在上述网站的修改通知，澄清说明等视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

（四）对招标文件的异议

潜在供应商对招标文件有异议，可以在招标文件规定的日期内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人／负责人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由技术商务文件和投标报价文件两部分组成。

1. 商务技术文件

（1）资格条件自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式；

（3）评分索引表（格式详见技术商务文件格式中的评分索引表）；

（4）对照技术商务评分表的要求提供以下资料（详情见第四章评分细则）：

（5）投标声明书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（6）合格供应商的资格承诺书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入本项目主要货物表

（8）技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（9）商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（10）业主货物需求变化，保证供货的承诺函（格式自拟）；

（11）投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（12）投标人认为有必要提交的其他技术商务说明文件和资料（投标人自行编制）；

2.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价表；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

★注：法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式中相应代表人签署并加盖公章。

# （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，本次为交钥匙总价包干招标，，应包括材料费、制作费、设计优化费、人工费、专用工具、包装、运输、装卸、安装、保险、税金、终验收所产生的费用、保修、招标代理服务费、质保期内发生的费用等一切费用

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

★1．投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

3．投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

5．中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，招标人不承担任何利息和“资金占用费”。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件一式五份，正本一份，副本四份，须各自装订成册。成册后的投标文件不得有活页现象，否则其投标作无效标处理。

投标人应将投标文件的技术商务文件、投标报价文件分别密封在两个不同的包封中，并正确标明“技术商务文件”、“投标报价文件”。技术商务文件、投标报价文件中的文本应正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、招标编号及投标人名称，密封袋封口处应加盖公章，并注明“开标时启封”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件的副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按技术商务文件、投标报价文件两部分密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件、投标报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人或授权代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标单位声明函或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供设备配置清单、技术偏离表的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项。

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应随带身份证原件和保证金收据参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.供应商或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5. 打开所有投标文件（同时开启商务技术文件和报价文件）的外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期等投标内容，以及招标代理机构认为有必要宣读的其他内容；

7.招标代理机构做开标记录, 同时由记录人当场签字确认；

8.公布中标候选人名单；

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

依据《中华人民共和国政府采购法》等国家法律、法规的规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会一般由招标人代表和技术、经济专家 5人组成，并按规定在采购专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

评标委员会将遵循公平、公正、科学、诚实信用的原则和法定的程序进行评标。

（二）评标的方式

本项目采用公开方式评标，评标的依据为法律法规、招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的得分。

（4）评标委员会完成评标后按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.同时出现两种以上不一致的，按照1-4规定的顺序修改；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1．评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3．评审人员对有关招标文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4．评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程由相关监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

采购响应截至时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。如果采购文件没有不合理条款，采购信息公告及相关程序符合规定，经财政监管部门批准，按原方式或其他方式继续进行。

## 七、定标

（一）确定中标人。

确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告交采购人确认，根据采购人确认的评标结果，在招标管理部门规定的媒体和在网上进行中标公告，中标公告期限为1个工作日。

2.供应商认为该中标结果使自己的权益受到损害的，可以自公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

3.若中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金或其他原因将被依法撤销中标资格，则采购人可以重新组织招标。

## 八、合同授予和验收

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，被取消中标资格，投标保证金不予退还。

3.供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

4.合同验收按照宁采购办〔2012〕660号文件执行。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评审流程

1.资格条件审查（根据招标文件，由采购单位或采购代理机构对投标人的投标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、商务评议。）

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 投标人具有标识、标牌的设计、制作安装能力（营业执照经营范围中含标识、标牌的设计、制作，广告设计、制作，雕塑等相关内容）； |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、施工等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |
|  | 本项目不接受联合体。 |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离； |
|  | 投标文件内容不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求； |
|  | 不存在按有关法律、法规、规章属于投标无效情形； |
|  | 不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形。 |

3．详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表（价格和技术商务分合计100分）。其中商务技术部分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

4.中标原则

评标委员会根据投标人的最后得分（价格分、技术商务得分之和）由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为本项目中标候选人。如投标人综合得分相同的则报价高者优先，报价也相同的，则由招标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

5.中标结果

根据采购单位确认的评标结果，代理机构在招标公告发布的媒体[宁海县公共资源交易网（http://ninghai.bidding.gov.cn）]上进行中标候选人公示，公示期为1个工作日。

评分内容和标准，见下表：

评分表

| 考核项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价分（50分） | 基准价的确定： 计算公式：基准价=满足招标文件要求的有效投标报价的算术平均值。 2、投标人的投标报价与基准价一致得50分，每高于基准价1%，扣0.3分，每低于基准价1%，扣0.1分（中间值采用内插法计算），以此类推，扣完为止。 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） |
| 技术、商务分（50分） | 样品分（18分）分，未提供样品或样品提供不全的分得0分 | 1、材料（0-6分）； 根据招标文件要求的相应情况，评委对供应商所提供的样品进行打分。 |
|  |  | 制作工艺（0-6分） 根据招标文件要求的相应情况，评委对供应商所提供的样品进行打分。 |
|  |  | 美观度及适用性（0-6分） 根据招标文件要求的相应情况，评委对供应商所提供的样品进行打分。 |
|  | 施工方案（12分） | 1、根据投标人提供的对整体方案的安排描述进行综合评议（0-4分） |
|  |  | 2、根据投标人提供的拟投入本项目的主要设备、材料的品质、数量以及施工机械设备的配置等进行综合评议（0-4分） |
|  |  | 3、根据投标人提供的施工组织人员安排情况进行综合评议（0-4分） |
|  | 加工图深化设计的完善性、合理性、优化建议（9分） | 评委根据投标人提供的优化设计方案进行打分（0-9） |
|  | 质保期（2分） | 在满足招标文件要求的质保期基础上，每增加1年，得1分。最高得2分 |
|  | 案例（3分） | 投标人2017年1月1日以来成功完成过（以合同签订时间为准）承担并实施过200万（含）以上类似项目的，每个合同得1分，最高得3分（投标文件中附加盖公章的合同复印件，开标时携带原件备查。） |
|  | 售后服务承诺（6分） | 1.本地化服务（3分）：在宁波大市范围内设有常驻售后服务机构的，得3分；在浙江省内设有常驻售后服务机构的，得1分（提供常驻售后服务机构营业执照原件及售后服务授权书原件，否则不得分，售后服务机构经营范围内容须与本项目相符） |
|  |  | 2.根据投标人的售后服务方案，对其售后服务便捷性响应时间，对其是否具备专业售后服务队伍，对其售后服务方案是否完善，备品备件情况及其他优惠措施等方面综合考虑（0-3） |

注：凡未按上述评分标准各评分要素得分要求提供资料的，对应评分要素项均不得分；

第五章  采购合同主要条款

（参考格式）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                            招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本项目的履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金（维修保证金）并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2. 结算方式：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 因乙方原因造成交货期或安装工期延迟，每延迟一天，罚1000元，累计延期达30天，甲方没收全部履约保证金，并有权取消合同，由此造成的损失由乙方承担。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收维修保证金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执2份；招标代理、国资局各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件（技术商务文件、报价文件）

项目名称：宁海茶山至温泉慢行系统工程（桥头胡至深甽段）标识系统采购及安装项目

项目编号：

标    项：一

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件格式

1.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件（技术商务文件、报价文件）

项目名称：宁海茶山至温泉慢行系统工程（桥头胡至深甽段）标识系统采购及安装项目

项目编号：

标    项：一

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

附件：评分索引表

宁海茶山至温泉慢行系统工程（桥头胡至深甽段）标识系统采购及安装项目评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在投标文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

资格条件自查表

| 采购文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 证明资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.符合符合一般供应商资格条件；（格式见附件一） |  | 第（）页 |
| 2.特定资格条件：见采购公告中合格投标人的资格要求的特定资格条件；（如没有，则无须提供相关证明资料） |  | 第（）页 |
| 3.联合体投标：见采购公告中合格投标人的资格要求；（如没有，则无须提供相关证明资料） |  | 第（）页 |
| 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  | 第（）页 |
| 投标人未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |  | 第（）页 |

备注：资格条件自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件一：

合格供应商的资格承诺书

我方郑重承诺：

（一）我公司（单位）符合一般供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

## （三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

附件：

符合性自查表

| 采购文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 证明资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标函已提交并符合采购文件要求的；（格式见附件二） |  | 第（）页 |
| 2.投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的相关证明资料； |  | 第（）页 |
| 3.营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件（如果已经换取证照合一的，可仅提供合一后的营业执照副本）； |  | 第（）页 |
| 4.法定代表人／负责人身份证明书、法定代表人／负责人授权书原件（若投标人代表系法定代表人／负责人，投标文件又未提供本授权书，投标文件中应该提供书面声明并提供本人身份证复印件）；（格式见附件三） |  | 第（）页 |
| 5.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  | 第（）页 |
| 6.投标文件没有采购文件中规定的其他无效投标条款的； |  | 第（）页 |
| 7.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | 第（）页 |

## 备注：符合性自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件二：投标函格式

投 标 函

致：                         （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                             （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表签名： ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签字:___________

日期：       年    月    日

附件三：

（三-1）法定代表人／负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (供应商名称)                         的法定代表人／负责人。

特此证明。

供应商：                     (盖章)

日  期：             年       月      日

法定代表人／负责人身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

（三-2） 法定代表人／负责人授权书

致：                               （招标采购单位名称）：

我              （姓名）系                                    （投标人名称）的法定代表人／负责人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字：                           法定代表人／负责人签字：

职务：                                   职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

授权代表身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

投标声明书

致    （采购单位）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的    （项目的名称）    的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标方及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2．我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

业绩一览表

| 序号 | 单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1．投标人须提供上述业绩证明材料复印件；

2．所有复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3．投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

拟投入本项目主要货物表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 型号、规格 | 国别产地 | 品牌 | 制造年份 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年  月   日

拟投入本项目主要人员表

| 序号 | 姓名 | 职务、职称 | 担任岗位 | 上岗证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年  月   日

商务需求响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

2．如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

技术项目需求偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 若投标人与招标需求中的项目技术要求有不响应的情况，需在此罗列比较，作出说明，否则视为均响应招标需求。 |

说明：

1．根据招标文件项目需求和投标单位自身情况如实填写，将实际情况不满足或优于招标文件项目需求之处一一罗列比较，若不如实填写，自行承担投标风险；

2．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3．如不填写视为均满足招标文件要求。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

本招标文件“第四章 评标办法及评分标准”要求提供的以及本招标文件其他地方要求提供的或供应商认为需要提供的其他技术资料（如有，请提供）。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

附件：开标一览表格式

开标一览表

招标编号：          招标项目：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 完成项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 宁海茶山至温泉慢行系统工程（桥头胡至深甽段）标识系统采购及安装项目 | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

投标分项报价表

分项报价表

招标编号：

项目名称：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术规格 | 备注 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景图 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 导览图 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 卫生间入口提示牌 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 停车场入口牌（通用卫生间牌） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 景点介绍牌（通用卫生间牌） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 立柱式指示牌 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 卫生间功能牌 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 花草警示牌 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 警示禁令标识 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 水位警戒标识 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 休息椅 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 雕塑小品1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 雕塑小品2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 雕塑小品3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 雕塑小品4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 雕塑小品5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 运动雕塑1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 运动雕塑2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 运动雕塑3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 休息凉亭 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | LOGO展示牌子（绿道线） |  |  |  |  |  |  |
| 22 | LOGO展示牌子（道路） |  |  |  |  |  |  |
| 23 | LOGO展示牌子（沿线挡墙及栏杆） |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 隔离墩 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | .... |  |  |  |  |  |  |

注：

1、“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

2、报价明细中需单独列明所有产品的单价。

投  标  人  （盖章）：

法人代表或者授权代表（签字）：

日      期

附件：报名表

投标报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标单位（人）名称 |  |
| 通信地址 |  |
| 项目联系人 |  | 职 务 |  |
| 手机（必填） |  |
| 联系电话（必填） |  | 传 真 |  |
| E-mail地址 （务必清晰） |  |
| 纳税人识别号 （普通发票） |  |
| 开票资料 （增值税发票） |  |
| 退保证金账号信息 （与汇入账号一致，或在汇入保证金时备注） |  |
| 报名人（签章）： 日 期： |