政 府 采 购 项 目

竞争性磋商采购文件

（电子招投标版）

项目编号：NBXC-2024-23

项目名称：余姚市下姚江区域农田氮磷生态拦截沟渠项目

采 购 人：余姚市三七市镇人民政府

采购代理机构：宁波旭诚工程项目管理有限公司

编制时间： 2024年4月

目       录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购内容及要求	4

第三章  磋商须知	10

第四章 合同文本	35

第五章 磋商响应文件格式	42

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

余姚市下姚江区域农田氮磷生态拦截沟渠项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2024年4月30日14时00分（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况

招标编号：NBXC-2024-23

项目名称：余姚市下姚江区域农田氮磷生态拦截沟渠项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1300000

最高限价（元）：1300000

采购需求：

标项一:

标项名称:余姚市下姚江区域农田氮磷生态拦截沟渠项目

数量: 1

预算金额（元）:1300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：余姚市下姚江区域农田氮磷生态拦截沟渠项目，详见第二章采购内容及技术要求

备注：

合同履行期限：①建设期：45日历天；②运维服务期：12个月（项目建设完成并经采购人验收合格后进入运维服务期）。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2024年4月18日至2024年4月25日（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台；

方式：

1、本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版。供应商获取磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览磋商文件”直接下载采购文件浏览）；

3、招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2024年4月30日14时00分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台。

五、响应文件开启

时间：2024年4月30日14时00分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布，视同送达所有潜在供应商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：余姚市三七市镇人民政府

地    址：宁波市余姚市三七市镇金川西路100号

传    真：/

项目联系人（询问）： 吴工

项目联系方式（询问）：0574-62939710

质疑联系人： 胡工

质疑联系方式：0574-62939710

2.采购代理机构信息

名    称：宁波旭诚工程项目管理有限公司

地    址：余姚市城东路88号油漆市场4#楼四楼

传    真：/

项目联系人（询问）：朱宓娜

项目联系方式（询问）：15867851856

质疑联系人：龚流芳

质疑联系方式：16601731910

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：余姚市财政局

地    址：余姚市南滨江路118号

传    真：/

联系人 ：303办公室

监督投诉电话：0574-89553033

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购内容及要求

本章所有内容是实施本项目的最低标准，投标人如有负偏离或者不响应的，作无效标处理。

一、项目概况

近年来，农业面源污染问题日益突出，严重制约农业生态环境改善，引起各方高度关注。特别是农业生产过程中，化肥、农药的不科学、不合理施用，不仅导致投入低效、不经济，残留部分也被农田灌溉用水直接带入河道，所含的氮磷营养物质及其他污染物将直接造成地下水和地表水污染，阻碍农业可持续发展。农田氮磷生态拦截沟渠建设是一项重要的环境保护工程，对于实现可持续农业和生态文明建设具有重要意义：

（1）解决农业面源污染：农业生产过程中的化肥、农药等不合理使用导致的农田面源污染严重，直接影响地下水和地表水的质量。农田磷生态拦截沟渠建设可以有效拦截和减少氮磷等营养物质进入水体，从根源上解决农田面源污染问题。

（2）保护水资源和生态环境：农田面源污染对水体造成的污染不仅影响水质，还会破坏水生态系统，威胁生物多样性和人类健康。通过建设农田氮磷生态拦截沟渠，可以减轻对水环境的污染，保护水资源和生态环境。

（3）促进农业可持续发展：农田氮磷生态拦截沟渠建设可以提高农业生产的环境友好性，减少化肥、农药的过量使用，提高农业生产的效益和质量。同时，通过减少农田面源污染，促进土壤健康和农田生态系统的恢复，有利于农业的可持续发展。

（4）惠及农民和农村地区：农田氮磷生态拦截沟渠建设是一项惠民工程，可以改善农村地区的生态环境质量，提高农民的生活质量。同时，该工程的实施还可以促进农村地区的水环境治理，为当地居民提供更清洁、安全的水资源。

本项目为余姚市下姚江区域农田氮磷生态拦截沟渠项目（三七市镇段），位于宁波市余姚市三七市镇，北临萧甬线铁路，南侧为慈江。蓝色区域范围为本次项目建设区域，覆盖农田约3800亩。

主要服务内容为对农业面源污染进行拦截并对临近的排水承纳干渠进行修复增效治理。

二、采购需求

1.服务内容：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 退水预处理措施 |  |  |  |
| 1.1 | 沉泥池 | 座 | 12 | 长1.4m，宽0.8m，池深0.5m；含2个氮磷去除模块；清杂除淤、人工挖土、100厚C15混凝土垫层、120厚C25混凝土池底壁浇捣 |
| 1.2 | 集泥井 | 座 | 13 | 长1.2m，宽0.6m，池深0.6m；清杂除淤、人工挖土、80厚C15混凝土垫层、120厚红砖池底壁砌筑、红砖表面25mm厚1:3水泥砂浆抹面 |
| 1.3 | 集泥井 | 座 | 6 | 长1m，宽0.5m，池深0.5m；清杂除淤、人工挖土、80厚C15混凝土垫层、120厚红砖池底壁砌筑、红砖表面25mm厚1:3水泥砂浆抹面 |
| 1.4 | 智能节制闸 | 座 | 1 | 基础施工、电动/手动起闭、高度1.2m、宽度1.2m；闸门PP材质，含配套电源施工；集远程/自动控制、沟渠水位监测、远程通信等功能于一体，具备多种闸门启闭控制方式 |
| 2 | 氮磷拦截装置及运维 |  |  |  |
| 2.1 | 生态透水坝 | 座 | 2 | 梯形，高0.68m，宽2.68m，长5m。外壳3.0厚SUS304穿孔不锈钢板，过水面2.0厚SUS304穿孔不锈钢板，碎石填料（2-3cm、3-5cm）、火山岩及陶粒填料（1：1配置） |
| 2.2 | 生态透水坝 | 座 | 4 | 梯形，高0.68m，宽2.68m，长8m。外壳3.0厚SUS304穿孔不锈钢板，过水面2.0厚SUS304穿孔不锈钢板，碎石填料（2-3cm、3-5cm）、火山岩及陶粒填料（1：1配置） |
| 2.3 | 反硝化装置 | 座 | 6 | 高40cm，宽30cm，长3m。SS302外框，内含填料。 |
| 2.4 | 反硝化装置 | 座 | 15 | 高40cm，宽30cm，长6m。SS302外框，内含填料。 |
| 2.5 | 脱氮除磷模块 | 套 | 2 | 三级过滤，每级宽30cm；高度依次为10cm，20cm，30cm；长5m。SS302外框，内含不同孔隙、比表面积填料。 |
| 2.6 | 脱氮除磷模块 | 套 | 2 | 三级过滤，每级宽30cm；高度依次为10cm，20cm，30cm；长8m。SS302外框，内含不同孔隙、比表面积填料。 |
| 2.7 | 拦截措施 | m | 10 | 固定柱DN80热镀锌钢管，入土大于全长的1/3，间距2m；聚乙烯拦网、45股、孔眼3cm；拦网装在固定柱迎水侧，10mm尼龙固定在固定柱上；固定柱高于拦网200mm、拦网高于水面100mm |
| 3 | 生态净化措施及运维 |  |  |  |
| 3.1 | 生态浮岛 | m2 | 600 | 方形，单个3m*2m；间距4m布置；每块浮岛由4根DN65热镀锌钢管固定，插入河底约1.5m，DN50灰色UPVC管 边框；种植蓝底部填充陶粒等介质；种植蓝内种植菖蒲、鸢尾，3~5芽/丛、5丛每盆 |
| 3.2 | 生态浮岛 | m2 | 420 | 菱形，单个5m2、间距4m布置；每块浮岛由4根DN65热镀锌钢管固定，插入河底约1.5m，DN50灰色UPVC管边框；种植蓝底部填充陶粒等介质；种植蓝内种植菖蒲、鸢尾，3~5芽/丛、5丛每盆 |
| 3.3 | 生物介质箱 | 套 | 10 | 外框采用3mm厚SUS304不锈钢板 含火山岩、沸石和生物蜡块 |
| 3.4 | 沉水植物 | m2 | 3500 | 含种植区域清理平整； 四季常绿型矮生苦草，5芽/丛，25 丛/m2 定期收割清理 |
| 3.5 | 浮叶植物净化带 | m2 | 380 | 上部采用生态浮床 植物选用狐尾藻+圆币草 浮床下部生物填料挂膜净化 |
| 3.6 | 挺水植物带 | m2 | 380 | 种植区域清理平整 菖蒲和西伯利亚鸢尾1:1种植，25株/m2 定期收割清理 |
| 3.7 | 水生动物 | 项 | 1 | 贝类、虾类；投放200斤 |
| 4 | 曝气设备采购及运维 |  |  |  |
| 4.1 | 沉水微孔曝气 | 套 | 2 | 微纳米曝气装置 功率3.75KW 主进气管DN63（PE100级）200m 曝气盘与主进气管DN25软管（PE100级）连接 |
| 5 | 景观提升服务 |  |  |  |
| 5.1 | 绿化隔离带 | m | 3080 | 铺种成品草皮，宽度1m，养护1年 |
| 5.2 | 景观花路 | m | 760 | 含30cm波斯菊花带及1m草皮边坡，养护1年 |
| 5.3 | 宣传牌 | 块 | 3 | 高度2.5m*顶宽1.5m C25混凝土基础、150*150实木立柱，内容简介文字，成品定制 |

三、技术要求（服务要求）

## 1、项目目标

项目符合绿色农业要求，建成农田排水与径流的氮磷生态拦截沟渠处理系统，实现20%-30%左右的氮磷削减率，减少农田面源污染，保护提升下姚江水质，并为生态农业的建设发展提供示范作用。

2、原则

贯彻中央乡村振兴战略，推进农业绿色发展，控制农业面源污染，保护水环境，修复农田生态，合理利用水土资源，充分发挥工程的生态环境效益和社会效益。

（1）整体性原则。水质提升的最终目的是达到生态系统的平衡，最终实现生物多样性。提升的过程中坚持截污、治水、景观建设同时并举，综合整治。

（2）可持续发展原则。使水质提升的效果不仅看得见，而且对生态系统的恢复和长期保持都有效果。

（3）延续性原则。保持水体空间和周边环境的和谐统一，保证下游农田用水的安全性。

（4）生态性原则。坚持使用生态整治的手段提升生态沟渠的水质，推广生态修复技术及生态护岸技术，在不破坏自然现状的前提下对水环境进行整治。

（5）规范性原则。项目设计中，严格执行国家及地方的现行规范和标准，确保方案的技术性和可行性。

3、依据

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国环境保护法》

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《河道生态建设技术规范》（DB33/1038-2007）

《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》

《农业资源与生态环境保护工程规划（2016-2020年）》

《浙江省现代生态循环农业发展“十三五”规划》

《浙江省农业环境突出问题治理“十三五”规划》

《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）

《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）

《浙江省农业面源污染控制氮磷生态拦截沟渠建设技术规范（试行）》

- 建设要点

本项目建设期45日历天。

项目拟采用“生态沟渠+生态净化带”模式对祝西地块、祝东地块、东俞地块三个地块进行服务建设，其中：

祝西地块采用生态透水坝、反硝化装置、生态浮岛、集泥井、景观花路、挺水植物带、绿化隔离带等方式进行治理；

祝东地块采用生态透水坝、反硝化装置、脱氮除磷模块、沉水微孔曝气、生物介质箱、沉水植物、生态浮岛、沉泥池等方式进行治理；

东俞地块采用生态透水坝、反硝化装置、脱氮除磷模块、沉水微孔曝气、沉水植物、生态浮岛、集泥井、绿化隔离带、智能节制阀等方式进行治理。

- 项目运维服务期

项目建设完成并经采购人验收合格后进入运维服务期，运维服务期为12个月。

5.1 人员要求与设备投入

本项目拟派管理团队须为本项目相关专业的技术管理人员，拟派团队运维人员应分工明确、合理，保证本项目正常运行及管理，计划至少安排项目负责人、技术负责人、运维负责人、安全负责人各一名。根据本项目规模合理投入运维车辆及水质检测设备。

5.2 日常巡查

每周至少巡查1次。每年汛期前后，应对沟渠进行一次全面的巡查，对易于冲刷或积淤区域重点检查、加固、修复。

5.3 设备养护管理

1）养护周期：

①生态拦截设施每年需进行4次养护，如遇破损需及时修复或更换；装置内填充料一般每季度更换1次；

②曝气设备按照操作手册定期检查各连接螺栓牢固程度，定期更换润滑油，每500小时小检一次，2000小时小修一次，15000小时大修。

- 做好设备养护检修记录：

各种设备都应制定保养规程，保养工作应做好记录；每次检修做好相应记录。

5.4 水生植物养护管理

水生植物日常维护应包括对挺水植物、浮叶植物、沉水植物的日常维护。做好日常的巡检工作，定期修剪枯黄、枯死和倒伏的植株，清理植物周围的杂物或垃圾，保持整洁。做好日常的养护工作，及时分株或补种植物，并做好病虫害防治工作。

5.5 水质检测

每月定期对三个区域的六段沟渠进行人工取样检测一次，监控水质各项指标（主要检测氨氮及总磷）并记录，从而对本工程的环境效益进行监控。

四、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 本项目的投标报价包含项目实施所需的材料、人工、服务、装卸、运输、专用工具、备品备件、安装调试费、管理费、质保期的养护（植物补种、收割）、设备设施维护、修复、填料补充、更换费用、购买及制作标书费、税费、保险及其他一切费用，投标人应综合考虑，进行投标报价，即完成本项目服务涉及的所有全部费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。 投标人的报价不止包含招标文件已所列设备，还须包括完成系统所需要附件、配件、管线、辅助材料等，直至系统具备招标所要求的完整功能，达到使用规范，完成移交。 投标人须提供保证货物在验收合格后质保期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。 中标人应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。 |
| 付款条件 | ①、合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款；如支付预付款的供应商同时应向采购人提交等额的银行保函或担保保函，未提供保函的，视同供应商放弃项目预付款的支付；供应商违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款）。 ②、项目建设完成并经采购人验收合格后的7个工作日内支付至合同金额的80%； ③、剩余20%在运维服务期满后的7个工作日内支付。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：合同价的1%。 履约保证金形式：支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳。 提交时间：合同签订之后7个工作日内。 履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金15日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿）。 |
| 技术服务要求 | 1、属于保修、养护范围、内容的项目，投标人应当在接到保修、养护通知之日起3天内派人保修、养护。成交供应商不在约定期限内派人保修、养护的，采购人可以委托他人保修、养护，费用由成交供应商承担； 2、发生紧急事故（突发污染、突发水质恶化、台风等情况需抢修的），投标人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修； 3、保修、养护期结束后，由采购人组织再次验收合格后移交至采购人。 4、保修、养护费用由投标人承担，费用包含在投标报价中。 |
| 验收 | 1.由采购人组织相关部门人员对成交供应商完成的项目进行验收。验收不合格的由成交供应商重新施工，直至验收合格为止（中间产生的费用由成交方承担）。 2. 项目建设完成后验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。 3.如成交方第二次提交的项目成果仍未通过采购人验收的，则采购人有权单方解除本合同，成交供应商应退还采购人已支付的全部费用，向采购人支付本合同总额的30%作为违约金，并赔偿给采购人造成的全部损失 |
| 其他 | 1、检测费用由中标人承担； 2、投标人须在维护服务期满再次验收合格后对采购人进行培训，培训前投标人应提供相应的培训方案，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。 3、质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，确保质量达到优良标准。 4、中标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应服务经验的技术人员，负责建设及后续服务。 5、调试所需专用工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。 6、项目建设过程中发生的费用均由中标人负责。 7、项目产生质量问题所发生的一切费用由中标人负担。 以上工作内容的费用均包含在报价总价中。 |

# 第三章  磋商须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人： 余姚市三七市镇人民政府 |
| 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：余姚市下姚江区域农田氮磷生态拦截沟渠项目 项目编号：NBXC-2024-23 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 磋商范围与内容 | 详见竞争性磋商文件第二章 |
| 5 | 小微企业有关政策 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关规定本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业） 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在磋商响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在磋商响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 6 | 磋商响应方资格 | 详见采购公告 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 7 | 竞争性磋商采购文件的获取 | 详见采购公告 本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布，视同送达所有潜在供应商 |
| 8 | 磋商保证金 | 本项目不用缴纳 |
| 9 | 磋商响应文件的接收 | 磋商响应方应当在磋商响应文件提交截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回电子磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间后传输递交的电子磋商响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 10 | 磋商开始时间及方式 | 磋商开始时间详见采购公告； 1、解密时间：自开启解密后半小时内磋商响应方登录“政采云”平台，进行解密电子磋商响应文件。若磋商响应方在该规定时间内无法解密或解密失败的则作放弃处理。解密响应文件必须有CA锁，路径：登入政采云平台—用户中心—项目采购—开标评标。 2、磋商方式：本项目采用不见面磋商，通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购。磋商响应方的法定代表人或其授权代表人无须来磋商现场，但必须保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅。在磋商开始时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入“政采云”平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、在线磋商、最后报价等，否则自行承担所有不利后果。 【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】 |
| 11 | 磋商响应文件有效期 | 磋商之日起90日历天。 |
| 12 | 合同签订时间及地点 | 时间：成交通知书发出后30天内 地点：采用邮寄方式签订或与采购人协商确定合同签订地点。 |
| 13 | 合同履约保证金 | 履约保证金金额：合同价的1%。 履约保证金形式：支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳。 提交时间：合同签订之后7个工作日内。 履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金15日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿）。 |
| 14 | 采购代理费 | - 采购代理费用收费标准：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文规定收取，本次采购代理费按中介超市中选价格由采购代理单位向中标人收取，金额为13500元。 2. 收款账号： 开户名：宁波旭诚工程项目管理有限公司 账号：9020 2012 0190 0031 85 开户行：温州银行股份有限公司宁波余姚支行 |
| 15 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购单位。 |
| 16 | 在线投标响应（电子投标）说明 | 1、本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商政府采购项目电子交易操作指南》； 通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。 特别提醒：请使用 windows7 及以上 64 位操作系统，不适用于 mac 或 linux 桌面系统。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，如未申领的供应商，请注意申领所需时间，以下二种申领流程均可： （1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3? keyword=CA） （2）请自行登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=30（3）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 特别提醒：请各投标（响应）人提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址 https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）， 政采云平台客服电话: 400-881-7190； |
| 17 | 其他事项说明 | 1、供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 2、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和宁波市公共资源交易网余姚分网（http://www.yyztb.gov.cn）上公布，视同送达所有潜在供应商。 3、潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商采购文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商采购文件提出质疑的，应当在获取磋商采购文件或者磋商采购文件公告期限届满之日（获取磋商采购文件晚于磋商采购文件公告期限届满之日的，以磋商采购文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 4、因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、本公告与磋商采购文件内容如有不一致，以磋商采购文件为准。 |
| 18 | 落实的政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关规定本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业） |
| 19 | 转包或分包 | 1.本项目允许分包。 2.投标人根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 |
| 20 | 联合体 | 1、供应商以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当符合资格审查要求，并应当向采购人提交《联合体协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 2、联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定。 3、联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 4、本项目除联合体牵头人外，联合体成员数量不得超过1家。 |
| ▲21 | 对供应商的限制 | 供应商自觉遵守以下对供应商的限制条件，在评审环节发现供应商有以上情况的，其投标无效；在中标后发现的，其成交无效： 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

一、总  则

1、项目概况

1.本项目为政府采购项目，采用竞争性磋商采购方式。项目根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定执行。

2.采购人委托宁波旭诚工程项目管理有限公司代理本次采购项目。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、联系电话、联系地址及项目有关信息等载明在《供应商须知前附表》中。

2、关于分公司的磋商响应

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购。

3、磋商响应费用

不论采购结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商有关的全部费用（采购文件如有相反的规定除外）。

二、竞争性磋商文件

4.竞争性磋商文件的内容

4.1竞争性磋商文件的组成。

4.1.1第一章 磋商公告。

4.1.2第二章 采购内容及要求。

4.1.3第三章 磋商须知。

4.1.4第四章 合同文本。

4.1.5第五章 磋商响应文件格式。

4.2供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件要求提供的磋商响应文件，将被视为无效标而导致磋商被拒绝。

5.竞争性磋商文件的质疑与投诉

5.1磋商响应方认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购质疑和投诉办法》执行。

6.竞争性磋商文件的修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、磋商响应文件的编制

7.磋商响应文件的形式

7.1 磋商响应文件形式为电子加密标书。

7.2 电子加密标书（后缀jmbs），按“供应商-电子交易操作手册.pdf”及本磋商采购文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传。

7.3 电子备份标书（后缀bfbs）和纸质磋商响应文件在投标时无需递交。

8.磋商响应文件的效力

8.1 磋商响应方在投标截止时间前需要对磋商响应文件进行补充、修改的，应当使用磋商响应文件制作工具重新制作并上传。在投标截止时间之后，磋商响应方不得撤回投标。

8.2供应商未在投标截止时间前上传电子加密标书的，作无效标处理。供应商在规定时间内按时解密的，以电子加密标书作为评审依据；供应商在规定时间内未按时解密或解密失败，作无效标处理。

8.3 因电子交易平台无法正常运行，采购组织机构应中止电子交易活动，重新发布磋商公告，重新组织采购活动。

8.4 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.4.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.4.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.4.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.4.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

8.5 出现前款规定情形，采购组织机构应中止电子交易活动，重新发布磋商公告，重新组织采购活动。

9. 磋商响应文件制作说明

9.1 电子加密标书（后缀jmbs）的制作

9.1.1 磋商响应方应按照磋商采购文件和电子交易平台的要求编制、加密并递交电子加密标书。电子加密标书中所须加盖公章部分均采用CA签章。

磋商响应方在使用“政府采购项目电子交易平台”的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电电子交易平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

9.1.2 电子交易平台电子投标工具请磋商响应方自行在“浙江省政府采购网”上下载并安装，（“政采云电子交易客户端”下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html），电子投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（网址https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。磋商响应方登陆政采云账号，点链接就可以跳转到操作指南的界面。

9.1.3 请使用64位的win7及以上操作系统。

10.磋商响应文件的组成

磋商响应文件由报价部分、资格证明材料和商务技术部分组成：

10.1报价部分：

10.1.1报价部分封面

10.1.2报价部分目录

10.1.3▲磋商响应函(附件一)；

10.1.4▲初次报价表（附件二）；

10.1.5分项报价表（附件三）；

10.1.6其他需提供的报价资料。

10.2资格证明材料部分（供应商为联合体的提供联合体牵头人及联合体所有成员的资格文件证明材料）：

10.2.1资格证明材料部分封面

10.2.2资格证明材料部分目录

10.2.3▲ 有效的企业营业执照副本复印件加盖公章

10.2.4▲ 中小企业声明函（附件四-1） 或《残疾人福利性单位声明函》（附件四-2）或《监狱企业证明文件》[由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

10.2.5▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书；（附件六-1）

10.2.6▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书；（附件六-2）

10.2.7▲有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书；（附件六-3）

10.2.8▲参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书；（附件六-4）

10.2.9▲未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单的声明书；（附件六-5）

10.2.10 联合投标协议书（联合体单位提供）（附件七-1）或 联合投标授权委托书（联合体单位提供）（附件七-2） 供应商以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理。

10.2.11分包意向协议（附件七-3）

10.2.12▲法定代表人（或企业负责人或经营者）的身份证明（附件八-1）；

10.2.13▲如果供应商派委托代理人参加磋商的，提供法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书（附件八-2）；

10.3商务技术部分：

10.3.1商务技术部分封面；

10.3.2商务技术部分目录；

10.3.3▲供应商情况表（附件九）；

10.3.4▲服务要求与合同条款偏离表（附件十）；

10.3.5为满足评审标准得分而需提供的资料（如有需提供）；

10.3.6供应商认为需要的其他资料。

以上条款中带▲的条款为必备资料，缺少将作无效标处理。

11.磋商报价

11.1 供应商应全面充分了解本项目，阅读采购文件全部内容，按照采购文件规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的费用。

11.2 供应商须按报价部分的格式内容要求填写完整。

12.磋商响应文件的语言及磋商响应货币

12.1 磋商响应文件和与磋商有关的所有文件均使用中文，涉及外文的应提供中文译本。

12.2 磋商报价采用的币种为人民币。

13.磋商有效期

13.1 磋商有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合竞争性磋商采购文件要求的磋商响应文件均保持有效。

13.2 在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内可以根据需要向供应商提出延长磋商响应文件有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求，而不会因此被没收磋商保证金。同意延期的供应商应相应地延长磋商保证金的有效期，但不得因此而提出修改磋商响应文件的要求。在延长期内，本磋商响应文件关于磋商保证金的退还与否的规定仍然适用。

14.磋商保证金

本项目不需缴纳磋商保证金。

15.磋商响应文件的签署及装订

15.1 供应商应按本竞争性磋商采购文件规定的内容编制磋商响应文件。

15.2 盖章说明：电子加密标书中所须加盖公章部分均采用CA签章，按照电子交易平台签章要求完成签章，电子标书内需法定代表人（或企业负责人或经营者）盖电子章的可线下签字或加盖法定代表人（或企业负责人或经营者）实体章后再将其放入线上响应文件内。 联合体投标的，除联合体协议书格式之外，仅由联合体牵头人加盖电子章、法定代表人个人印章即可

15.3本项目为电子招投标，投标人无需装订。

四、磋商响应文件的提交

16.磋商响应文件的投标截止时间及递交方式

16.1 磋商响应文件投标截止时间见前附表，参加投标的供应商必须在磋商开启时间起半个小时内完成磋商响应文件解密工作（用制作磋商响应文件时同一数字认证证书（CA证书）。解密磋商响应文件必须有CA锁，解密路径：登入电子交易平台—用户中心—项目采购—开标评标（如供应商均提前解密完成则可提前进入下一个环节）。

16.2 关于在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，以下二种申领流程均可：

（1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）

（2）投标人应于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

17.磋商响应文件的修改和撤回

17.1 磋商响应方在磋商响应文件投标截止时间前，可以对电子加密标书进行补充、修改或者撤回，补充或者修改电子加密标书的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回电子加密标书。磋商响应文件投标截止时间后传输递交的电子加密标书，将被电子交易平台拒收。

17.2 磋商响应文件投标截止时间后磋商响应方不得撤回磋商响应文件。

五、磋商评审要点

18.磋商

本项目采用不见面磋商，通过“政采云电子招投标系统”实施电子化方式采购。磋商响应方的法定代表人或其授权代表人无须全程在磋商现场，但必须保障“政采云电子招投标系统”实施及通讯的顺畅。在磋商开标时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入电子交易平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、在线磋商、最后报价等，否则自行承担所有不利后果。

19.评审

19.1 磋商小组：

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

19.2 磋商原则：

19.2.1 公平、公正地对待所有合格的磋商响应方；

19.2.2 遵守《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定；

19.2.3 磋商必须以竞争性磋商采购文件中各项规定条件为准。

19.2.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商就有关价格、技术、交货期、付款方式、售后服务等问题分别进行一轮磋商或多轮磋商。

19.2.5 凡出现以下情况之一的磋商响应文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分。

19.2.5.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

（1）不符合政府采购法第22条第一款之规定；

（2）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以磋商响应文件提交截止日“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格磋商响应方的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（3）不符合资质条件的。

19.2.5.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

（1）未按要求提供带▲的有关资料；

（2）未满足磋商采购文件第二章中要求的；

（3）磋商有效期少于磋商采购文件要求的；

（4）未按竞争性磋商采购文件规定要求盖章的；

（5）提供的电子加密标书无法读取的；

（6）报价超过任一设置的最高限价的；

（7）磋商响应文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

（8）报价错误且不同意按磋商采购文件要求进行修正的；

（9）磋商响应方应做好详细的投标成本测算，有下列情形之一的，视为磋商响应方不能证明其报价合理性：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（10）法律、法规和规章规定的其他情形。

19.2.6 在磋商采购中，出现下列情形之一的应予以废标：

19.2.6.1对竞争性磋商采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的；

19.2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.2.6.3因重大变故，采购任务取消的。

19.3 磋商程序：

19.3.1 磋商响应文件投标截止时间后，磋商响应方登录电子交易平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子加密标书进行在线解密。在线解密电子加密标书时间为磋商开启时间起半个小时内。对在规定期限内解密的标书进行电子开标。（如供应商均提前解密完成则可提前进入下一个环节）

19.3.3 磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

19.3.4 公开资格和商务技术评审结果（原则上具体得分情况在最终报价提交后公布）；

19.3.5 在系统上开启初次磋商报价；

19.3.6 磋商小组与磋商响应方进行在线谈判；

19.3.7 在系统上开启新一轮谈判报价或最终报价。

（以上流程按政采云实际流程为准）

19.4 最终报价

19.4.1经磋商小组对资格和商务技术响应文件评审符合要求的磋商响应方在系统内（30分钟内）进行最终报价；

19.4.2 磋商响应方在系统规定的30分钟内未最终报价或超过30分钟后最终报价的，系统上确定的仍是上一轮的报价；

19.4.3磋商响应最终报价应等于或低于磋商响应初次报价，如供应商未在规定时间内作出最终报价，以初次报价作为其最终报价；

19.4.4当最终报价与磋商响应初次报价不一致时，合同内的各项价格按最终报价与磋商响应初次报价的下浮而同比例下浮；

19.4.5已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商；

19.4.6磋商小组根据综合评分情况，编写评审报告。按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

19.5评审程序

19.5.1形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助磋商小组对供应商的资格和响应文件的完整性、合法性等进行审查。

19.5.2实质审查与比较

（1）磋商小组审查响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

（2）磋商小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对,如有疑问, 磋商小组对供应商进行询问和供应商向磋商小组澄清有关问题均在“政采云平台”上进行。

供应商代表未在规定时间内或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的商务技术得分为所有磋商小组成员的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助磋商小组根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）磋商小组完成评审后,评审成员对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。磋商小组按评审原则推荐成交候选供应商同时起草评审报告。

磋商时，磋商采购文件中磋商响应函内容与磋商采购文件中明细表内容不一致的，以磋商响应函为准。初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）初次报价表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）初次报价表的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）磋商响应方不同意以上修正，则其响应磋商将被拒绝。

（6）与竞争性磋商采购文件有重大偏离的磋商响应文件将被拒绝。

（7）采购人对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依靠磋商后的任何外来证明。

19.6 磋商响应的澄清：

19.6.1 磋商小组有权就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容向磋商响应方提出询问或澄清要求。磋商响应方必须在“政采云电子招投标系统”中规定的时间内进行答疑和澄清，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6.2 凡发现有两份及以上磋商响应文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，磋商响应方无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经磋商小组半数以上成员确认，其磋商响应文件按无效标处理，不进入下一阶段的磋商。

19.7 磋商响应文件的评审:

19.7.1 磋商严格按照竞争性磋商采购文件的要求和条件，以公正、公平、效益的原则进行；

19.7.2 磋商过程中如发现有舞弊情况，由磋商小组集体讨论，予以认定。

19.7.3 评审过程中，采购人有权就磋商响应文件中含混之处向磋商响应方提出询标或澄清要求，磋商响应方应当在规定时间内在电子交易平台上做出答复，相关答复将作为磋商响应文件的一部分，磋商响应方对磋商响应文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

19.7.4 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

19.7.5 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。

20.磋商过程保密

20.1 磋商之后，直到授予磋商响应方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商响应的有关资料以及授标意向等情况，均不得向磋商响应方或其他无关人员透露。

20.2 在磋商期间，磋商响应方企图影响采购人的任何活动，将导致磋商响应被拒绝，并承担相应法律责任。

21.评审报告

21.1 磋商小组应向采购人提交评审报告。

21.2 评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商采购文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

21.3 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.定标

22.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

22.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.结果公告

在采购人成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商采购文件随成交结果同时公告。

六、磋商评审细则

24.磋商办法

本项目采用“综合评分法”：是指响应文件满足磋商采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

25.评审细则

25.1响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.2详细评审

磋商小组对初步评审合格的响应文件，依照本办法对资信技术内容作进一步评审、比较。

由磋商小组对各供应商的磋商响应文件进行审阅，然后对供应商进行询标和评议，并按以下指标（除报价部分外）进行记名打分。

磋商得分分布：磋商总分为100分，详见评审标准本章第25.6条款。

综合评分主要因素是最终磋商总报价、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对竞争性磋商采购文件响应程度，评审时磋商小组各成员应当独立对每个入围评审的供应商的磋商响应文件进行打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

25.3 评审办法：

25.3.1 商务技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。采购工作人员统计、汇总所有磋商小组成员对每一份磋商响应文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份磋商响应文件技术和资信部分的平均得分（所有分值保留两位小数）。

25.3.2 最终磋商报价部分的评审，先由磋商小组对各供应商的分项报价进行分析。审查最终磋商报价是否符合竞争性磋商采购文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算（分值保留两位小数）。

25.4最终得分与预成交供应商的确定：

25.4.1 各供应商最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝报价部分得分＋商务技术部分得分。

25.4.2 磋商小组在审标、询标的基础上根据竞争性磋商采购文件规定的评审办法

25.4.3 本项目采用综合评标法，按照各供应商综合得分高低进行排序，综合得分最高的供应商为第一预成交供应商，得分次高的供应商为第二预成交供应商。第三高得分的为第三预成交供应商。各供应商的最终得分若出现并列分，则最终报价低的排列在前；评审得分且最终报价相同的，按照技术指标（技术指标是指资信商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

25.5 例外处理

25.5.1采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（采购内容属于《宁波市政府购买服务指导性目录》内的）（含政府和社会资本合作项目），当磋商开始时符合资格条件的供应商有三家及以上，但在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.6评审标准

| 评审项目 | 评审标准 | 评审因素的量化指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 （20分） | 报价 （20分） | （1）评审基准价=满足采购文件要求且投标报价中最低的价格为评审基准价，评审基准价得分为满分20分。 （2）报价得分=（评审基准价/投标报价）×20分。 |  |
| 商务技术分（80分） | 对项目的理解（6分） | 主观分 | 根据供应商对现场实际情况的了解和调研程度情况进行评审。可从对现状农业面源污染进行调查分析（3分）和周边环境分析（3分）等方面打分。 |
|  | 技术方案 （4分） | 主观分 | 技术方案内容是否全面、具体（2分）； 总体思路是否清晰完整、工作目标是否明确（2分）。 |
|  | 重点难点分析及解决方案（6分） | 主观分 | 对项目重点、难点的分析是否合理、准确，是否具有针对性（3分）； 对项目重点、难点的解决方案是否具全面，是否符合招标文件采购内容（3分）。 |
|  | 服务方案（33分） | 主观分 | 建设方案（12分） 根据供应商提供的建设方案，评审小组根据方案的全面性、合理性进行评分，可从退水预处理措施方案（3分）、氮磷拦截装置建设方案（3分）、生态净化措施方案（3分）、景观提升服务方案（3分）等方面综合评分。 |
|  |  |  | 项目维护方案（15分） 根据供应商提供的项目维护方案，评审小组根据方案的全面性、合理性进行评分，可从人员与设备的投入方案（3分）、日常巡查方案（3分）、设备养护管方案（3分）、水生植物养护管理方案（3分）、水质检测方案（3分）等方面综合评分。 |
|  |  |  | 后续服务方案（6分） 根据供应商提供的后续服务方案，评审小组根据方案的全面性、合理性进行评分，可从验收方案（3分）、人员培训方案（3分）等方面综合评分。 |
|  | 项目进度安排（6分） | 主观分 | 根据项目进度安排进行评分，进度安排符合招标文件需求（2分）、进度细化合理（2分）、进度控制措施有效（2分）等进行打分。 |
|  | 应急响应预案（6分） | 主观分 | 根据投标人提供的水质恶化突发事件、防汛应急措施、大型活动节庆假日期间等其他突发性事件时的应急响应管理方案和制度进行评议（3分）。 根据投标人对应急情况考虑是否全面，反应及时，应急保障措施的全面性、逻辑性、可执行性、时效性进行评审（3分）； |
|  | 企业荣誉 （3分） | 客观分 | 投标人具有环境污染防治相关的科学技术成果登记证书的得3分，没有不得分。 投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章。 |
|  | 体系认证 （3分） | 客观分 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。 投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章。 |
|  | 项目负责人（2分） | 客观分 | 项目负责人具有环境类中级工程师职称的得1分，具有环境类高级及以上工程师职称的得2分。 投标文件中提供项目负责人相关证书和开标前近三月社保证明，复印件加盖公章。 |
|  | 拟派项目组成员 （8分） | 客观分 | 投标人拟派技术负责人同时具有环境类专业高级工程师职称和注册环保工程师证书的得2分，没有不得分。 投标人拟派运维负责人同时具有环境类专业中级及以上工程师职称和注册二级及以上市政建造师证书的得2分，没有不得分。 投标人拟派安全负责人同时具有环境类专业中级及以上工程师职称和注册安全工程师证书的得2分，没有不得分。 投标人拟派项目组成员具有给排水专业中级及以上工程师职称的得1分、具有机电专业中级及以上工程师职称的得1分。 ###### 投标文件中提供人员相关证书和开标前近三月社保证明，复印件加盖公章。 |
|  | 类似业绩 （2分） | 客观分 | 投标人自2021年1月1日起（以合同签订之日为准）类似项目业绩，提供一个合同得0.5分，最高得2分。 投标文件中附合同、中标通知书复印件加盖投标人公章。 |
|  | 政府采购政策加分（1分） | 客观分 | 供应商注册在扶持不发达地区的，得0.5分；供应商注册在少数民族地区的，得0.5分；注：供应商应在响应文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于“扶持不发达地区”、“少数民族地区”等等资料）； |

注：磋商小组在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)。所有分值汇总后平均分值计算四舍五入保留二位小数。

*不合理报价的认定：1、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

七、合同的授予

26.成交通知

26.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在发布过磋商公告的媒体上公告采购结果。

26.2成交通知书作为合同的组成部分。

27.签订合同

27.1成交通知书发出后30天内，成交供应商须派法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人前往竞争性磋商文件须知前附表约定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

27.2竞争性磋商文件，成交供应商的磋商响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

28.履约保证金

履约保证金金额：合同价的1%。

履约保证金形式：支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳。

提交时间：合同签订之后7个工作日内。

履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金15日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿）。

29.转包或分包

29.1本项目允许分包。

29.2投标人根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。

八、关于中小企业的说明

30、中小企业声明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业的标准为：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。

31、监狱企业：

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业应当符合以下条件：

（1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

32、残疾人福利性单位：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章 合同文本

政府采购合同文本

合同名称：          余姚市下姚江区域农田氮磷生态拦截沟渠项目

项目编号：

签订时间：

签订地点：                         余姚市

采购人（甲方）：   余姚市三七市镇人民政府

中标供应商（乙方）：

本合同甲方委托乙方就  余姚市下姚江区域农田氮磷生态拦截沟渠项目 的竞争性磋商的采购结果，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 服务内容与工作要求

详见采购文件。

二、甲方提供的协作事项

2.1为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

2.2 提供技术资料： 与本项目相关的文档、数据及资料 ；

2.3 提供工作条件：     /       ；

2.4 其他：      /        ；

2.5 甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式: 乙方应向甲方提供书面申请，列明需要甲方协助提供的资料；甲方收到乙方申请后 5 个工作日内，向乙方提供相关资料。

三、合同金额与支付方式

3.1 合同总额（含税）为：人民币                元，计人民币              整。

3.2 具体支付方式和支付时间如下：

3.2.1合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款；如支付预付款的供应商同时应向采购人提交等额的银行保函或担保保函，未提供保函的，视同供应商放弃项目预付款的支付；供应商违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款）；

3.2.2项目建设完成并经采购人验收合格后的7个工作日内支付至合同金额的80%；

3.2.3 剩余20%在运维服务期满后的7个工作日内支付。

3.3 乙方应在甲方付款前向甲方提供相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款时间且无需承担违约责任。

四、项目联系人

4.1 甲方需按合同规定及时提供项目所需资料，并指定一人负责项目协调工作，指定联系人姓名：               ，联系电话：               。

4.2 乙方必须保证服务质量，需指定专人负责项目组织实施及协调工作，乙方指定项目负责人：            ，联系电话：          。

五、项目验收

5.1.由甲方组织相关部门人员对成交方完成的项目进行验收。验收不合格的由乙方重新施工，直至验收合格为止（中间产生的费用由成交方承担）。

5.2. 项目建设完成后验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行

5.3如乙方第二次提交的项目成果仍未通过甲方验收的，则甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，向甲方支付本合同总额的30%作为违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

六、服务质量与要求

按照本项目采购文件要求及乙方响应文件中的服务方案与质量承诺。

七、违约责任

7.1 因乙方原因未按照本合同第2.2条约定的时间提交能够通过甲方验收的项目成果的，则每逾期 一 天，乙方应按本合同总额的0.6%向甲方支付违约金，逾期超过30天或经甲方确认乙方已不具备完成服务的条件时，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付本合同技术服务费总额的30%作为违约金，并且乙方应退还甲方已支付的全部费用。

7.2 如甲方原因无故逾期验收和办理款项支付手续的，每逾期一天，按合同总额的0.6%向乙方支付违约金。逾期付款超过30天的，乙方有权单方解除本合同，乙方已工作的， 甲方应按完成的工作量支付服务费，并按本合同总额的30%向乙方偿付违约金。

7.3 签订合同后，乙方不按合同约定履行服务义务，中途提出终止合同的，乙方应向甲方返回所有已收取的合同款项，并向甲方支付合同金额的30%作为违约金，所造成的所有损失由乙方承担。

7.4 乙方在协议服务有效期内违反本合同、采购文件、响应文件约定的有关质量保证及服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付 1000元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行临时服务，所产生的费用由乙方承担。若因提供服务不当或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7.5如乙方在合同期内发生安全事故或刑事案件等事项，对甲方利益造成实际损害的，甲方有权终止合同，并扣除全部履约保证金，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。乙方应退还甲方已支付的全部费用。

7.6 乙方开始作业后，如因甲方未提供或未及时提供技术资料导致乙方工作无法开展从而造成停工的，工期顺延。

八、履约保证金

履约保证金金额：合同价的1%。

履约保证金形式：银行转帐或支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等形式缴纳 。

提交时间：合同签订之后7个工作日内。

履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金15日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿）。

九、服务质量与要求

按照本项目采购文件要求及乙方响应文件中的服务方案与质量承诺。

十、不可抗力事件处理

10.1 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延 误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），需要满足下列所有条件后，则不应视为违反本合同，否则仍需承担相应的违约责任：

10.2 受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

10.3 受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

10.4 不可抗力事件发生时,受阻方已立即通知对方，并在不可抗力事件发生后的十五天 内提供有关该事件的权威证明和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因作出说明。

10.5 发生不可抗力事件后， 由于受阻方没有或者迟延采取措施造成损失扩大的，受阻方应该自行承担该扩大的损失或就扩大的损失向对方承担赔偿责任。

10.6 不可抗力事件终止或被排除后，对方要求继续履行合同的，受阻方应继续履行， 并应尽快通知另一方，受阻方有权要求延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

10.7 在受不可抗力事件持续影响达到 30 天及以上的，如双方无法就恢复或延长合同的 履行形成一致意见，则受阻方应予退还对方已支付的全部费用，并且甲方有权解除本合同而无需承担违约责任。

10.8由于不可抗力致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

十一、通知与送达

与本合同有关的通知、公告等，应以书面形式进行。送达方式包括但不限于：直接送交、邮寄、传真、电子邮件、短信、微信等，简单的非重要通知可以电话方式进行。送达文件时，送达方要求受送达人签收的，受送达人应签收回执。以下通讯地址作为送达通知、公告、律师函等相关文书及法院送达诉讼文书的地址，如受送达人拒收或无法送达相关文书 或诉讼文书的，则以相关文书或诉讼文书快递退回之日视为送达。如一方变更通讯地址的，则应在变更前 3 个工作日书面通知对方，否则以下通讯地址仍视为有效的送达地址。

甲方联系地址：                ，收件人：         ，手机号：        ，传真号： / ，电子邮箱： / 。

乙方联系地址：               ，收件人：       ，手机号：        ，传真号：   / ，电子邮箱： / 。

十二、合同生效及其它

12.1 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

12.2 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的， 由甲方所在地人民法院管辖。

12.3 本合同经双方法定代表人（企业负责人）或授权委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章即生效。

12.4合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报相关监管部门备案。

12.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，采购代理机构留存合同扫描件。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年    月   日            签字日期：      年    月   日

第五章 磋商响应文件格式

报价部分封面

磋商响应文件（报价部分）

项目编号:

项目名称：

供应商：

年    月    日

一、报价部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应函 | 附件一 |
| 2 | 初次报价表 | 附件二 |
| 3 | 分项报价表 | 附件三 |
| 4 | 其他需提供的报价资料 |  |

附件一

磋商响应函

余姚市三七市镇人民政府：

（供应商全称）授权                         （其委托代理人姓名）                         （职务、职称）为其委托代理人，参加贵方组织的                         （项目编号、项目名称）的有关活动。为此：

1.提供磋商须知规定的全部磋商响应文件；

2.我单位已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我单位对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我单位在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本磋商响应有效期自磋商开始日起 90 个日历天。

5.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6. 我单位同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本采购有关的一切往来通讯请寄：

名  称：

地  址：                         邮  编：

联系人：                         电  话：               传  真：

手  机：                         电子邮箱：

供应商（公章）：

年    月    日

附件二

初次报价表

项目编号：                 项目名称：                             单位：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余姚市下姚江区域农田氮磷生态拦截沟渠项目 | ①建设期：45日历天；②运维服务期：12个月（项目建设完成并经采购人验收合格后进入运维服务期）。 |  |  |
| 报价大写： 元整（小写：￥ ） |  |  |  |  |

供应商（公章）：

年    月    日

附件三

分项报价表

项目编号：           项目名称：                  金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |

注：  1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件（本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格）。

2、报价中应包括人工费、服务费、管理、各类保险、各类加班费、夜班费、利润、税金、代理费用及不可预见费用及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。

3.上述各项的详细分项报价及具体内容，可另页描述,格式自拟。

4.本表中单价至多四舍五入法保留两位小数，合价四舍五入法保留整数。

5.本表需根据采购文件第二章采购内容及要求的内容进行报价，对于此表中未列入的工程量清单视为优惠，结算时不予另计。

供应商（盖章）：                                     日期：     年    月    日

资格证明材料部分封面

磋商响应文件（资质证明材料部分）

项目编号:

项目名称：

供应商：

年    月    日

二、资格证明材料部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的企业营业执照副本复印件或相关登记证复印件 | 加盖单位公章 |  |
| 2 | 中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》小企业声明函 | 附件四-1、 附件四-2 |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书 | 附件六-1 |  |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书 | 附件六-2 |  |
| 6 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书 | 附件六-3 |  |
| 7 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书 | 附件六-4 |  |
| 8 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单的声明书 | 附件六-5 |  |
| 9 | 联合投标协议书（联合体单位提供）、联合投标授权委托书（联合体单位提供） | 附件七-1、附件七-2 |  |
| 10 | 分包意向协议 | 附件七-3 |  |
| 11 | 法定代表人（或企业负责人或经营者）的身份证明 | 附件八-1 |  |
| 12 | 供应商的代表若非法定代表人（或企业负责人或经营者）的须提交法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书 | 附件八-2 |  |
| 13 | 其他认为有必要提供的资格审查资料 | / |  |

附件四-1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 余姚市三七市镇人民政府 （单位名称）的 余姚市下姚江区域农田氮磷生态拦截沟渠项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为（供应商或联合体牵头人），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

（十六） 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

供应商（公章）：

日期：

附件四-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日期：

附件六-1

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件六-2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件六-3

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件六-4

在经营活动中没有重大违法记录的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件六-5

信用声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明！附相关查询结果资料。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件七-1

联合投标协议书（联合体单位提供）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为主办人进行投标，并按照采购文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据采购文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为响应文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件七-2

联合投标授权委托书（联合体单位提供）

本授权委托书声明：根据与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：年月日

授权代表（签名）；

日期：    年   月   日

| 联合体甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件七-3

分包意向协议

（成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议）

供应商：

分包意向供应商一：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

（供应商全称）、          （分包意向供应商一全称）自愿达成分包意向，参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（供应商全称）为供应商、          （分包意向供应商一全称）为分包意向供应商，          （供应商全称）以供应商的身份参加本项目的采购活动，如获得成交资格，与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的供应商与          （供应商全称）签订分包合同。供应商对采购项目和分包项目向采购人负责，分包意向供应商对分包项目向采购人负责，分包意向协议多方承担各自的和连带的法律责任。

二、分包意向供应商中小微型企业认定

项目 ，属于              业 ；分包意向供应商为          （分包意向供应商一全称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业或小型企业或微型企业）。将承担合理分包部分          （具体分包的工作内容），占项目合同金额的          %。

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间          （存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、因违约或过失责任等导致采购人经济损失或被索赔时，供应商无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如获得成交资格，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本协议。

六、本协议自签署之日起生效，如获得成交资格，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

供应商（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

分包意向供应商一（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

附件八-1

法定代表人（或企业负责人或经营者）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人（或企业负责人或经营者），特此证明。附法定代表人身份证复印件。

供应商（单位公章）

年    月    日

附注：法定代表人（或企业负责人或经营者）身份证号码：

通信地址：

移动电话：

微信号码：

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责；2、如若组织开展远程视频通讯时，将通过此微信号码与您通讯。未填写或通讯时无应答，视为放弃视频通讯的权利。

附件八-2

法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书

（供应商全称）法定代表人（或企业负责人或经营者）        授权       （其委托代理人姓名）为其委托代理人，参加贵处组织的                  （项目名称）       （采购编号）竞争性磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。附委托代理人人身份证复印件。

供应商（单位公章）：

法定代表人（或企业负责人或经营者）（盖章）：

年    月    日

附：

委托代理人姓名：

职    务：

通信地址：

移动电话：

微信号码：

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责；2、如若组织开展远程视频通讯时，将通过此微信号码与您通讯。未填写或通讯时无应答，视为放弃视频通讯的权利。

商务技术部分封面

磋商响应文件（商务技术部分）

项目编号:

项目名称：

供应商：

年   月   日

三、商务技术部分目录

10.3商务技术部分：

10.3.1商务技术部分封面；

10.3.2商务技术部分目录；

10.3.3▲供应商情况表（附件九）；

10.3.4▲服务要求与合同条款偏离表（附件十）；

10.3.5为满足评审标准得分而需提供的资料（如有需提供）；

10.3.6供应商认为需要的其他资料。

以上条款中带▲的条款为必备资料，缺少将作无效标处理。

重要提示：请自行完善目录与页码（目录可自行编制），便于阅读与查阅。因编制混乱，导致漏读误读，责任由供应商承担。

附件九

供应商情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位公章）：

年     月    日

附件十

服务要求与合同条款偏离表

项目编号：               项目名称：

| 序号 | 《采购文件》要求 | 《响应文件》响应 | 偏离项详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （若存在偏离，注明偏离内容及正负） |
|  |  |  | （无偏离时此处填写完全响应） |

备注：1、如响应文件对本采购文件中的服务要求与合同条款有偏离的，在本表中列明，并注偏离情况说明。

2、未在本表中填写的，视为完全响应采购文件中的服务要求及合同条款。

供应商（单位公章）：

年     月    日