政府采购项目

公开招标采购文件

项目名称：余姚市北排三通道工程前期设计技术支撑服务项目

采 购 人：余姚市水利局

采购代理机构：舜信（余姚）项目管理咨询有限公司

编制日期：2025年7月

目    录

- 招标公告

- 投标须知

- 评审办法及评分标准

- 采购合同

- 采购内容及需求

- 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

余姚市北排三通道工程前期设计技术支撑服务项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年7月28日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：SXZX2025-011

项目名称：余姚市北排三通道工程前期设计技术支撑服务项目

采购方式：公开招标。

预算金额（元）：15190000元

最高限价（元）：15190000元

采购需求：标项一:

标项名称: 余姚市北排三通道工程前期设计技术支撑服务项目

数量: 1

预算金额（元）: 15190000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：余姚市境内工程项目建议书与可行性研究报告编制，慈溪市境内工程方案研究论证（达到项目建议书阶段设计深度），满足相应阶段工作深度要求的工程测量、地勘等，并根据采购人决策需要提供前期技术支撑等。

备注：

合同履行期限：

余姚境内：接采购人通知后50日历天内完成项目建议书（送审稿），50日历天内完成可行性研究报告（送审稿）；其中泵闸工程接采购人通知的30日历天内完成项目建议书（送审稿），30日历天内完成可行性研究报告（送审稿）；地质勘察及测量进度不应滞后于项目开展需要，由投标人自行安排。具体以采购人要求为准。

慈溪境内：接采购人通知后30日历天内完成方案研究报告且达到项目建议书阶段设计深度；地质勘察及测量进度不应滞后于项目开展需要，由投标人自行安排。具体以采购人要求为准。

本项目（是）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：若以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到40%，其中小微企业合同金额应当达到70%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

3.本项目的特定资格要求：（1）具有工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察、工程测量)甲级或工程勘察综合类甲级资质。

（2）本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体所有成员数量不得超过2家；②拟派项目负责人由牵头人委派。

三、获取招标文件

时间：2025年7月4日至2025年7月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月28日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

开标时间：2025年7月28日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）、《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监（2025）2号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日、2022年7月1日和2025年4月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）发布，视同送达所有潜在投标人。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：余姚市水利局

地址：余姚市南雷南路315号

传真：/

项目联系人（询问）：黄工

项目联系方式（询问）：0574-62641903

质疑联系人：王工

质疑联系方式：0574-89555433

2.采购代理机构信息

名称：舜信（余姚）项目管理咨询有限公司

地址：余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦16楼

传真：/

项目联系人（询问）：王工

项目联系方式（询问）：13685894017

质疑联系人：费工

质疑联系方式：13735034808

3.同级政府采购监督管理部门

名称：余姚市财政局

地址：余姚市南滨江路118号

传真：/

联系人：113办公室

监督投诉电话：0574-89553033

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：余姚市水利局 联系人：黄工 0574-62641903 |
| 2 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：余姚市北排三通道工程前期设计技术支撑服务项目 项目编号：SXZX2025-011 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见招标采购文件“第五章 采购内容及需求” |
| 5 | ▲合格的投标人应具备的资格要求 | 见招标文件“第一章招标公告” 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；非公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 |
| 6 | ▲投标报价及费用 | 1、本次采购项目预算价人民币：15190000元，最高限价人民币：15190000元，超过上述任一最高限价均作无效标处理。 2、本项目投标报价应以人民币报价； 3、报价内容：投标报价包括完成本项目所需的一切费用，包括人工费（基本工资、社会保险、高温费、加班费、福利费）、人员食宿费、工器具设备费、车辆相关费用、消耗品费、专家论证的专家评审费、风险费、管理费、利润、税金等有关本项目的全部费用以及参加采购活动和为完成采购人及相关部门审批审查等过程中所发生的所有费用。 4、不论投标结果如何，投标单位方均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标文件有效期 | 开标之日起90日历天 |
| 8 | 投标文件的 组成 | 上传到“政采云”平台电子加密标书 [电子加密标书（后缀jmbs），按“供应商-电子交易操作手册.pdf”及本招标文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传] |
| 10 | 电子加密标书解密时间 | 参加投标的供应商须在投标截止时间后30分钟内完成投标文件解密工作[用制作投标文件时同一数字认证证书（CA证书）解密] ，若投标人在规定时间内未解密的则作自动放弃投标处理。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 详见采购公告 |
| 11 | 开标时间 | 详见采购公告 |
| 12 | 合同签订时 间及地点 | 时间：中标通知书发出之日起30日内 地点：采购人指定地点（中标人可把签章后的合同通过邮寄的方式送达采购人处） |
| 13 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织踏勘，如投标人认为需到现场踏勘可自行到现场踏勘，以充分了解现场位置、情况等及任何其它足以影响投标的情况，对任何因忽视或误解现场情况而导致的任何索赔或服务期延长申请将不获批准；对本项目涉及的安全性及其他特殊情况应引起特别重视；投标人自行承担踏勘所发生的费用以及责任和风险。 |
| 14 | 采购代理服务费 | 1.采购代理服务费：本次采购项目采购代理机构根据宁波市中介超市网中选报价向成交供应商收取采购代理服务费45000元。 2.成交供应商在成交结果公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构支付采购代理服务费。 3.开户单位名称：舜信（余姚）项目管理咨询有限公司 开户银行：宁波银行股份有限公司余姚肖东支行 开户银行账号：61200122000011508 |
| 15 | 关于联合体说明 | 1、本项目接受联合体投标。 2、以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 3、联合协议中必须明确一名联合体牵头人，作为响应人递交响应文件。本项目若以联合体响应，联合体牵头人必须承担项目的主体核心内容。评分标准表所有客观分评分项，认定标准所需资料必须属于联合体牵头人所有，否则不予得分。 |
| 16 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行 | 标的:前期设计技术服务，属于其他未列明行业。 |
| 17 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人 |

注：本前附表内打有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出投标，将被认定为无效投标。

一、总 则

（一） 适用范围

本招标文件适用于余姚市北排三通道工程前期设计技术支撑服务项目的采购邀请、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人、业主、甲方、发包人”系指余姚市水利局。

2.“采购代理机构”系指舜信（余姚）项目管理咨询有限公司。

3.“供应商、投标方、投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

4.“服务”系指采购文件规定的全部内容以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报、财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的信息等。

7.“评审人员”指依法成立的负责本次评审工作的评标委员会。

8.“招标文件/采购文件”系指采购人、采购代理机构编辑制作的用于招标投标采购活动的文件。

9.“投标文件” 系指供应商应采购文件要求编制的投标性文件。

10.“同级政府采购监管部门”系指余姚市财政局。

11.采购文件中标注有“▲”的条款内容系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表如不是法定代表人（或企业负责人或经营者），须有法定代表人（或企业负责人或经营者）出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。投标文件一律不退还。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。联合体投标时应提交联合体协议书，由联合体的牵头人参与采购活动。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，可在合理范围内进行分包。

分包：允许分包。

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。

（八）质疑和投诉

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、投标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，具体以“财政部令94号文《政府采购质疑和投诉办法》”执行。

二 招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1．第一章 招标公告；

2．第二章 投标须知；

3．第三章 评审办法及评分标准；

4．第四章 采购合同；

5．第五章 采购内容及需求；

6．第六章 投标文件格式；

7．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标采购文件在各方面作出实质性投标响应是供应商的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

（三）招标采购文件的答疑

1．供应商对招标采购文件如有疑点或技术指标要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流时，将疑点和要求澄清的内容在采购文件公告期限届满之日起七个工作日内用书面形式告知采购人，应有法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人签字，加盖供应商单位公章和注明日期。如有必要，采购人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在规定的政府采购信息发布媒体上发布关于投标文件修改的“更正公告”。

2．供应商若认为招标采购文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标采购文件的答疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标采购文件，投标截止时间后不再受理针对招标采购文件的相关质疑和投诉。

（四）招标采购文件的澄清与修改

提交投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的招标采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以法定形式发布公告通知供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由“资格证明文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分组成：

A资格证明文件格式：

资格证明文件封面；

资格证明文件目录；

▲A1、关于资格的承诺函（若联合体响应，则联合体成员均须提供）；

▲A2、有效的营业执照（复印件加盖公章）（若联合体响应，则联合体成员均须提供）；

▲A3、投标人一般情况（按格式要求签章）（若联合体响应，则联合体成员均须提供）；

A4、联合投标协议书；（若需要，格式见附件）

A5、联合投标授权委托书（若需要，按格式要求签章）；

A6、分包意向协议（若需要，格式见附件）；

▲A7、中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）（若联合体投标，则联合体各成员中均须提供，格式见附件，按要求提供并签章）；

A8、特定资格要求的证明材料；

A9、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。

B商务技术文件格式：

商务技术文件封面；

商务技术文件目录；

▲B1、投标声明书（按格式要求签章）；

▲B2、法定代表人（或企业负责人）身份证明书和法定代表人（或企业负责人）授权书；（供应商代表为法定代表人的只需提供法定代表人身份证明，供应商的代表若为非法定代表人的，另须提交法定代表人授权书）（按格式要求签章）

▲B3、合同条款偏离表（按格式要求签章）；

▲B4、采购内容及需求响应（按格式要求签章）；

B5、投标人认为需要提供的其他商务技术文件或所需资料。

C报价文件格式：

价格部分封面

价格部分目录

▲C1、开标一览表；

C2、投标人认为需要的其他报价文件或说明（如果有）。

注：以上条款中带▲的条款为必备条款，缺少或未按上述规定提供的作无效标处理。

特别说明：电子投标文件制作说明

（1）本招标文件所指电子交易平台为政采云平台（www.zcygov.cn）。

（2）制作电子投标文件的系统配置要求：64位的windows7及以上操作系统。

（3）潜在供应商应在开标前完成供应商注册，成为浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)正式供应商，并完成CA数字证书办理（CA驱动和申领流程：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > CA驱动和申领流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商通过政采云电子交易客户端（下载位置：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > 政采云电子交易客户端）制作投标文件，投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“供应商-电子交易操作手册.pdf”。

（5）供应商在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763（服务时间：工作日8：00-20：00）。

（二）投标文件的语言及投标货币

▲1. 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2 .计量单位：投标采购文件已有明确规定的，使用投标采购文件规定的计量单位；

（三）投标有效期

1.投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标采购文件要求的投标文件均保持有效。

2.在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标文件有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求。

（四）投标文件的签署

1．供应商应按本招标采购文件规定的格式和顺序编制、投标文件标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由供应商自负。

2．投标文件须由供应商在规定格式上盖章或签字（供应商的电子章视同单位公章）。

3．投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人盖章或签字。投标文件因字迹潦草或视图不清所引起的后果由供应商负责。

（五）投标文件的递交（上传）、修改和撤回

1. 投标文件的递交：投标文件递交截止时间及地点见前附表（因投标人的操作失误或未在投标截止时间前上传等，由此造成的相关责任由供应商自行承担）；如上传的电子投标文件与系统录入的信息不符的，以电子投标文件为准。

2.投标文件的修改和撤回

2.1供应商在递交投标文件截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改、补充或撤回；补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。递交投标文件截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

2.2投标截止时间后供应商不得撤回投标文件。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应招标采购文件要求的投标文件将被视为无效投标，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的文件。但评审人员可以要求供应商在规定时间内在电子交易平台上对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正应当加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合投标文件要求的，应认定其投标无效。（供应商应对开标开始直至结束的期间内关注所在单位政采云平台上的有关信息，如因供应商不关注或超出规定时间内的答复，责任由供应商自负）供应商澄清、说明或更正后，不影响评审人员对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

（1）不符合政府采购法第二十二条规定；

（2）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标文件提交截止日“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格投标方的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（3）不符合资质条件的。

2.符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

（1）未按要求提供带▲的有关资料；

（2）未满足招标文件第五章中要求的；

（3）投标有效期少于招标文件要求的；

（4）未按招标文件规定要求盖章的；

（5）提供的电子加密标书无法读取的；

（6）投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

（7）参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

7.1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

7.2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本 项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

7.3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

7.4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（8）法律、法规和规章规定的其他情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的投标或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符招标采购文件要求的，或者与招标采购文件中标“▲”的条款发生实质性偏离的；

（3）投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用招标采购文件要求的报价形式或超过最高限价报价的；

（2）报价具有选择性；

（3）报价错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

（4）评标委员会认为投标报价明显过低或明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供成本测算资料，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.在招标采购中，出现下列情形之一的应予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

（3）合格投标人不足三家的；

四、开标

1、电子招投标开标程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内(投标人不足3家，不进入解密程序)。

（2）评标委员会依照本招标文件规定进行审查、评议；

（3）在系统上公开报价开标情况；

（4）评标委员会对报价情况进行评审；

（5）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3、开标时，由采购人或者采购代理机构对供应商资格进行审查，并通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，对供应商信用记录进行甄别。

4、即使供应商在投标截止时间前按规定上传了投标文件，但未在电子加密标书解密时间内完成解密（开标时间起30分钟内完成投标文件解密工作）的，投标无效或视作供应商自动放弃本次投标响应，一切责任均由供应商自行承担。

5、在开评标时如上一阶段的投标响应作无效标处理，不进入下一阶段的评标程序。

五、 评标和定标

（一）评标委员会

1.受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由评审专家组成。评审专家按规定将在开标日之前在政府采购专家库中抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

2.评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

（二）评标方法

本项目招标采用的评标方法载明在招标采购文件第三部分“评审办法及评分标准”中。

（三）评标程序

1.评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标供应商的程序依次进行。

2.初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

（1）资格性审查：依据投标须知前附表序号5的规定，对其资格证明文件齐全性和有效性进行审查。

（2）符合性检查：依据第二章“投标人须知”、第三章“评审办法及评分标准”、 第五章“采购内容及需求”、第六章“投标文件格式及附件”的规定，对投标文件的完整性和有效性、对投标文件是否做出实质性响应进行审查。

3.澄清有关问题：

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清或说明。投标人必须按照招标代理公司通知的时间、地点（供应商的政采云系统内）进行答疑和澄清（供应商的政采云系统内答复的时间一般30分钟内）。

3.2投标人应对需要澄清或说明的问题作回答，该回答应盖有投标人公章和法定代表人或授权代表签字或盖章，澄清或说明将作为投标内容的一部分。

3.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若投标人未在有效时间内进行答疑和澄清的响应，将被视作自动放弃并承担后果。

4.比较与评价：按照招标文件“第三章 评审办法及评分标准”对照投标文件的响应进行评价，评定其偏差程度，并打分。

5.综合评估：通过初步审查、比较与评价的投标，评标委员会成员按照招标文件第五章“采购内容及需求”的规定，对各评标委员会成员的打分汇总后计算平均分即为各投标供应商的综合得分。

6.推荐中标供应商：

评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人，推荐中标供应商的方法详见“第三章 评审办法及评分标准”。

出现下列情形之一的，采购人可以重新组织招标或向同级监管部门报告说明，经批准后方可确定排名次位的中标候选人为推荐中标供应商。

（1）供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的。

（2）经质疑，供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

（3）在结果公示期间，采购人有权对候选供应商进行授予合同前的最终审查，候选供应商应予积极配合。审查结果有证据证明候选供应商的投标内容失实的。

（四）评标过程的处理原则

评标程序终止：当初步审查的结果或评估复核的结果出现影响采购公正的违法违规行为时，评标委员会将做出否决全部投标的决定依法终止评标程序，此时招标程序也随之终止。

（五）评标过程保密

1.中标结果公告发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

六、确定中标供应商、评标结果公示

评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序评出最高得分的供应商为中标候选人。各投标单位的最终得分若出现并列分，则最终报价低的排列在前；最终报价也相同的，则按照量化指标（主观分，具体：工程布局与规模论证分析）评审得分最高顺序推荐，并编写评审报告。

七、评标结果质疑

投标人若对评标结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或招标代理公司提出书面质疑，书面质疑文件应该符合投标人须知“质疑和投诉”的规定，否则视为无效质疑。采购人或招标代理公司不受理无效的任何质疑。采购人或招标代理公司将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

八、合同授予

1、中标通知

1.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标通知书可至代理机构处或通过邮寄等方式领取。

1.2中标通知书作为合同的组成部分。

2.签订合同

2.1中标通知书发出之日起30日历天内，中标供应商须派法定代表人或其委托代理人前往招标采购文件须知前附表约定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

2.2招标采购文件、中标供应商的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

2.3合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物按相关规定执行。

九．履约保证金

1、履约保证金金额：合同价的1%；

2、履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

3、提交时间：合同签订前；

4、履约保证金的退还：合同服务期限结束后十日内退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。

十．特别说明

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招标人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 评审办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本评标办法由采购人负责解释。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

二、评标组织

（一）评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

7．核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

8．处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

三、评标程序

（一）资格性检查

开标结束后，评审小组依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲A1、关于资格的承诺函（若联合体响应，则联合体成员均须提供）； ▲A2、有效的营业执照（复印件加盖公章）（若联合体响应，则联合体成员均须提供）； ▲A3、投标人一般情况（按格式要求签章）（若联合体响应，则联合体成员均须提供）； A4、联合投标协议书；（若需要，格式见附件） A5、联合投标授权委托书（若需要，按格式要求签章）； A6、分包意向协议（若需要，格式见附件）； ▲A7、中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）（若联合体投标，则联合体各成员中均须提供，格式见附件，按要求提供并签章）； A8、特定资格要求的证明材料； A9、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：若以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到40%，其中小微企业合同金额应当达到70%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。 3.本项目的特定资格要求：（1）具有工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察、工程测量)甲级或工程勘察综合类甲级资质。 （2）本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体所有成员数量不得超过2家；②拟派项目负责人由牵头人委派。 |
| 2 | ▲以采购人在开标时对“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的相关查询记录截图为准 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单在禁止参加采购期限的供应商 |
| 3 | 特定资格条件 | 按“第一章 招标公告”本项目的特定资格要求提供，复印件加盖公章（如有） |
| 4 | 本项目接受联合体投标。联合体投标时应提交联合体协议书、联合投标授权委托书（若需要，格式见附件），由联合体的牵头人参与采购活动 | 本项目接受联合体投标。 |
| 资格性检查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的或未在投标截止时间前提交，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

（二）符合性检查

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 投标有效期 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 3 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 4 | 其他 | 未存在投标人串通投标的现象 |
| 5 |  | 未出现商务、技术、报价评审时的无效标情况 |
| 6 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 7 |  | 不允许含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 8 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 9 |  | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） |
| 10 | 报价有效且唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

（三）澄清有关问题

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起要求澄清的方式要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（即政采云系统内的回复，发起要求澄清至回答结束的时间一般30分钟）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

（五）比较与评价

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则最终报价低的排列在前；最终报价也相同的，则按照量化指标（主观分，具体：工程布局与规模论证分析）评审得分最高顺序推荐，并编写评审报告。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件按评分标准逐栏进行评价、打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值最多保留二位小数；然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评分计算结果按四舍五入法最多保留二位小数。

（六）推荐中标候选人

1. 评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序评出最高得分的供应商为中标候选人。各投标单位的最终得分若出现并列分，则最终报价低的排列在前；最终报价也相同的，则按照量化指标（主观分，具体：工程布局与规模论证分析）评审得分最高顺序推荐，并编写评审报告。

2.若中标候选人因投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以重新组织招标。

（七）招标程序终止

有效投标人不足3家的，重新组织招标。

评分标准表

| 评分 | 评分项目 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分 80分 | 对建设项目的理解与建设条件的认识及现状调查分析 | 主观分 | - 根据投标人对本项目及项目建设条件的认识和理解情况，包括但不限于项目建设背景、工程建设必要性、建设目的、建设任务、实施面临形势、存在问题等方面的理解和认识。 - 对理解全面、客观性（3分，2分，1分，0分）、理解深入、具有针对性（3分，2分，1分，0分）进行评分。 （2）根据投标人对项目所在区域现状（包括余姚、慈溪两地）的调查、基础资料收集情况，对符合实际情况（3分，2分，1分，0分）、调查全面性（3分，2分，1分，0分）进行评分。 | 12分 |
|  | 工作大纲 | 主观分 | 根据投标人提供的各阶段工作大纲的合理性、先进性、可操作性等进行评分。内容是否完整性（2分，1分，0分）、合理性（2分，1分，0分）、创新性（2分，1分，0分）。 | 6分 |
|  | 勘察、测量方案的编制的合理性 | 主观分 | 根据投标人提供的勘察、测量方案，对勘探孔（钻孔、原位测试孔、螺纹孔）布置合理性（2分，1分，0分）；对室内土水试验内容全面性（2分，1分，0分）进行评分。 | 4分 |
|  | 总体设想及技术方案思路 | 主观分 | 根据投标人依据项目规模及实际需求提出的针对本项目的思路、设计理念和具体技术路线等内容；对思路是否贴合项目实际需求、合理（3分，2分，1分，0分），具体技术路线是否科学可行（3分，2分，1分，0分）进行评分。 | 9分 |
|  |  | 主观分 | 根据投标人提供的针对本项目拟采用的水文水利计算模型与本项目所在流域的的契合度，全面分析工程建设对流域的防洪效益。对分析结果的科学性、客观性、流域实际契合性、符合规划防洪效益（3分，2分，1分，0分）进行评分。 |  |
|  | 工程布局与规模论证分析 | 主观分 | （1）投标人根据对项目的认识和理解，结合所在区域及周边的地形地貌与河流水系特点提出余姚北排三通道的工程总体布局方案，布局方案是否合理、全面、创新、有可操作性。（3分，2分，1分，0分） （2）根据投标人对所提布局方案比较计算成果合理性、方案优缺性分析论证情况进行评分。分析是否合理、全面、创新、有针对性。（3分，2分，1分，0分） （3）根据投标人对所提布局方案的制约因素分析情况（包括但不限于要素保障、上下游防洪影响、沿线村庄影响、发展规划等）进行评分。分析是否合理、全面。（3分，2分，1分，0分） （4）根据投标人提供的从余慈统筹角度分析，在长泠江-周家路江集中排涝为主通道的方案基础上进行方案深化分析。分析是否合理、全面、有可操作性。（3分，2分，1分，0分） | 12分 |
|  | 实施方案 | 主观分 | （1）根据投标人提供的布局方案，开展相应的工程实施方案编制，包括本项目的水文分析、工程地质、工程任务和规模、节水评价、工程布置及建筑物、机电及金属结构、施工组织设计、建筑征地与移民安置等内容，对方案编制合理、全面、完整、等进行评分。全面、完整性（3分，2分，1分，0分）；科学、合理、符合有关规范要求、符合实际情况具有一定的参考价值（3分，2分，1分，0分）。 （2）根据投标人提供的环境影响评价、水土保持设计、工程信息化、投资估算等内容，方案编制是否合理、全面、完整、合规、有针对性（3分，2分，1分，0分）。 | 9分 |
|  | 对本项目特点、重点、难点分析和对策措施 | 主观分 | （1）根据投标人针对本项目占线长、跨度大、涉及跨行政区域协调，建设情况复杂的特点进行分析，分析是否符合项目实际特点（3分，2分，1分，0分）、有可行性（2分，1分，0分）。 （2）根据投标人提供的针对本项目重点难点问题的技术分析和对策措施分析。分析及应对措施是否合理（2分，1分，0分）、有可行性（2分，1分，0分）。 | 9分 |
|  | 项目人员投入情况 | 客观分 | 拟派项目负责人具有注册土木工程师（水利水电工程）执业证书的得2分；拟派项目负责人具有注册咨询工程师（水利水电）执业证书的得2分；拟派项目负责人具有水利水电类副高级工程师职称的得1分，具有水利水电类正高级工程师职称的得2分。本项最高得6分。 投标文件中须提供以上人员相关证书（如职称证书上未显示单位名称的，则还须提供由投标人为其缴纳的2025年2月-4月的社保证明复印件或盖有电子章的网上打印件，否则不得分。 | 13分 |
|  |  | 客观分 | 项目组主设人员（项目负责人除外）配备以下专业主设负责人：规划、地质、勘察、测量、水工、金属结构、信息技术(系统集成)。各专业主设人具有相对应专业的执业注册证书或高级及以上职称的，专业齐全的得7分，每少一个扣 1分，7分扣完为止。 注：1）其中执业注册证书规划专业以注册土木工程师（水利水电工程规划）为准、地质专业以注册土木工程师（水利水电工程地质）为准、勘察专业以注册土木工程师（岩土）为准、测量专业以注册测绘师为准、水工专业以注册土木工程师（水工结构）为准；2）同一个人只能计一次分。 投标文件中须提供以上人员相关证书（如职称证书上未显示单位名称的，则还须提供由投标人为其缴纳的2025年2月-4月的社保证明复印件或盖有电子章的网上打印件，否则不得分。 |  |
|  | 拟派项目负责人业绩 | 客观分 | 2022年1月1日（以项目建议书或可行性研究批复时间为准）至今，拟派项目负责人以项目负责人身份完成过单个合同范围内单个新建泵站50m3/s及以上的项目建议书或可行性研究报告编制业绩的得2分。 业绩证明材料：①合同（或中标通知书）、②项目建议书或可行性研究报告批复文件，上述两项资料缺一不可，否则不视为类似业绩。如上述证明材料不能完全体现业绩要求的具体表述，可提供业主证明（业主证明上需载明业主单位联系人、联系电话，并加盖业主单位公章）。 | 2分 |
|  | 体系认证 | 客观分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、水安全管理体系认证证书的，每有1项得1分，本项最高4分。 投标文件中同时提供认证证书扫描件以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”的查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 4分 |
| 投标报价 20分 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价为满分20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100。 |  |  | 20分 |

注：

1.评审委员会在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)。所有分值汇总后平均分值计算四舍五入保留二位小数。

2.不合理报价的认定：评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（半小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.如联合体投标，所有客观分评分项，认定标准所需资料必须属于联合体牵头人所有，否则不予得分。

4.投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料，除注明需提供原件外，均可提供复印件，未提供或提供不清的不得分。

第四章 采购合同

合同编号：

技术服务合同

项目名称：余姚市北排三通道工程前期设计技术支撑服务

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

本合同甲方委托乙方开展余姚市北排三通道工程前期设计技术支撑服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1、项目规模：余姚市北排三通道工程是浙江省委、省政府和宁波市委、市政府决策部署的姚江流域综合治理'6+1’工程之---扩大北排工程的重要组成部分。北排三通道作为流域洪涝水外排的“高速水路”之一，不仅是增加流域排水出路，解决余姚城北圩区涝水北排问题的工程，也是进一步提升慈溪防洪排涝安全保障，优化区域水资源配置格局，实现区域水生态环境系统提升的重要工程。其总体定位为解决余姚城北圩区大包围后北排涝水出路问题，直接保障余姚中心城区的防洪安全，进一步提升余姚城区及宁波城区的防洪排涝能力。

根据《余姚市防洪排涝规划修编报告》（2016）布局，北排三通道需承担余姚城北圩区北排100m3/s，20年一遇三日北排水量约2600万m3。本次前期设计技术支撑服务需要在满足规划赋予北排三通道防洪排涝任务的基础上，以“系统治理、余慈统筹”为原则，对北排三通道总体布局进行多方案比选论证，并对推荐工程进行深化设计。工程建设内容包括满足排涝要求的闸站、河道拓（疏）浚、节制闸、桥梁工程等。本工程建安投资暂按59亿元考虑，其中余姚境内工程建安投资暂按36亿元；慈溪境内工程建安投资暂按23亿元。

2．技术服务的目标及内容：余姚市境内工程项目建议书、工程可行性研究报告编制、慈溪市境内工程方案研究论证及满足阶段工作深度要求的工程测量、地勘等。

第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务地点： 余姚市、慈溪市；

2．技术服务期限：接甲方通知后50日历天内完成项目建议书（送审稿）；50日历天内完成可行性研究报告（送审稿）；其中泵闸工程分别在接甲方通知的30日历天内完成项目建议书和可行性研究报告（送审稿）；地质勘察及测量进度不应滞后于项目开展需要，由乙方自行安排。慈溪境内：接甲方通知后30日历天内完成方案研究报告且达到项目建议书阶段设计深度；地质勘察及测量进度不应滞后于项目开展需要，由乙方自行安排。

3．技术服务进度：具体以甲方进度要求为准；

4．技术服务质量要求：编制的成果需要通过有关部门审核；

5．技术服务成果提交要求：（1）电子成果（U盘）至少1套；（2）成果资料需要至少8份；（3）CAD版本图至少1套；（4）所有电子文档不准使用加密辅助软件，可脱机使用。除完成上报所需外，根据甲方要求提供。

6.其他：（1）乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。本项目所涉及的所有知识产权归甲方所有。

（2）乙方在投标阶段已充分考虑本项目在任何阶段都存在按多个项目分别立项的情况，由此产生的风险及费用已包含在合同价内，甲方不再另行支付。

（3）乙方应根据项目实际需求开展工作，项目具体立项情况由甲方确定，乙方均须无条件支持配合，最终完成本项目所涉及的所有项目建议书及可行性研究批复。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：协助乙方收集符合本项目所需的基础数据（包括电子数据）；

2．其他：提出合作项目工作的目标、任务等要求；配合乙方开展工作。

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1、余姚境内工程中项目建议书编制费用（大写）     元整（¥     ），可行性研究报告编制费用（大写）     元整（¥     ）；慈溪境内工程方案研究论证（大写）     元整（¥     ）；前期勘测费用：按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的收费标准结合中标折扣率     ，根据实际完成的工程量计取，最终支付费用不超过前期勘测费用中标价。注：进度款支付时，以“元”为单位，四舍五入保留至整数。

2、技术服务费由甲方分期支付给乙方。

（1）支付方式：分期支付；

（2）支付时间：

预付款：在合同签订生效并双方具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的20%作为预付款。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或主动降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

（一）余姚境内工程

每完成一个项目建议书批复，甲方向乙方支付相应项目建议书编制费用【余姚境内工程项目建议书编制中标价×（项目建议书批复建安投资/暂定总建安投资36亿元）】。

每完成一个项目可行性研究报告批复，甲方向乙方支付相应可行性研究报告编制费用【可行性研究报告编制中标价×（可行性研究报告批复建安投资/暂定总建安投资36亿元）】。

前期勘测费用在取得项目建议书（可行性研究报告）批复后经甲方确认后支付对应项目实际已发生前期勘测费用。

（二）慈溪境内工程

每完成一个项目的方案研究报告且达到项目建议书阶段设计深度，经甲方确认，甲方向乙方支付相应项目方案研究论证费用。【慈溪境内工程方案研究论证中标价×（对应报告建安投资/暂定总建安投资23亿元）】。

注：（1）如方案研究报告通过专家审查，即视作达到项目建议书阶段设计深度；如项目组织专家论证，但方案成果未取得实质性的应用（如项目立项实施、前期设计深入、余慈协议约定、有关规划调整等），经甲方确认，按慈溪境内工程相应方案研究论证费用的20%结算该部分费用。

（2）前期勘测费用在完成项目建议书阶段方案研究报告且达到项目建议书阶段设计深度，经甲方确认后支付对应项目实际已发生前期勘测费用。

注：①上述费用合计未达到预付款的，甲方不予支付。

②以上前期勘测费用均按照甲方核准的实际工作量计算。

③前期勘测费用: 前期勘测费用中标折扣率不作调整。

④前期勘测费用：实际结算时，根据甲方核准的实际工作量参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定乘以中标折扣率计取，最终结算费用不超过前期勘测费用中标价。

⑤计算方式：

工程勘测收费=工程勘测收费基准价*中标折扣率

工程勘察、测量收费基准价＝工程勘察、测量实物工作收费＋工程勘察、测量技术工作收费+作业准备费

工程勘察、测量实物工作收费＝工程勘察、测量实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数

工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例

工程测量技术工作收费=工程测量各项实物工作量收费总和×工程测量技术工作收费比例

⑥本次勘察、测量工程基准价中包括工程勘察、测量实物工作收费、工程勘察、测量技术工作收费。其中勘察实物工作包含岩土工程测量、岩土工程勘察、工程物探、室内试验等工程勘察其他工作。

⑦本项目勘察、测量费包括乙方为完成本合同的所有工作而提供的勘察、测量和相关服务的费用，包括但不限于收集已有资料、现场踏勘、制订勘察、测量纲要、勘探、取样、试验、测试、等勘察、测量作业，另外还包括相关方案的会务费用、现场服务咨询费、驻场人员费用、资料增加成本费、政策性文件规定费用、文明施工专项费用、解决勘察现场的工作条件和出现的问题所需的费用、后续服务、赔偿费、风险费、保险费、税费等所有费用。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户单位名称：

开户银行：

开户行地址：

账号：

第五条  乙方应履行本合同保密义务如下：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：不能将资料、数据及成果提供给与项目无关的任何第三方；

2．涉密人员范围：所有参与项目编制工作的人员；

3．泄密责任：按照国家有关知识产权保护法律、法规执行，承担相应责任。

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  15  日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意；

第七条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

本项目工作成果取得行业主管部门相应批复即视为验收通过。

第八条  双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有；

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

第九条  违约责任：

1、 乙 方违反本合同第 五 条约定，乙方向甲方支付50%合同款作为违约金，且甲方有权终止合同。

2、若乙方在约定期限内未通过相关部门审核或未取得计划进展或因乙方原因导致项目无法继续开展的，每延期一天扣2万元；若乙方工作效率直接影响甲方未能如期完成开工任务的，甲方有权没收全部履约保证金作为违约金，同时甲方有权要求乙方退还甲方已支付的所有费用，并解除合同关系，情节严重甲方有权向乙方进行索赔。

3、本项目项目负责人或项目组成员原则上不得更换，因特殊情况需要更换，应征得甲方的同意。若甲方要求更换咨询人员时，乙方应推荐合适人选，并不得低于原投标人员的资格，以满足甲方的要求。如乙方更换项目负责人须向甲方支付违约金5万元/次，此外，因乙方更换人员（包括项目负责人及项目组人员）导致项目进度受到影响的，甲方可有权视情况扣除违约金。

4、项目负责人在甲方需要现场提供技术支撑、召开重要会议等情况下必须及时到场，服务期内若响应不及时，按照1万元/次标准扣除违约金。

5、如乙方未投入投标承诺的人员进行勘察测量以及编制项目建议书、可行性研究报告工作，甲方可根据情况扣除违约金，单次发现处罚不超过1万元。

6、因乙方原因导致前期工作脱离工程布局总体方向，影响整体项目进度的，甲方可根据情况扣除违约金，不超过10万元。

7、由于乙方成果文件错误给甲方造成损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的相关费用，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿数额由双方商定。

8、如乙方成果报告出现重大失误，乙方须无条件返工，质量须达到甲方要求，如返工质量达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同，由此产生的一切后果由乙方承担。

9、本项目实施过程中若因乙方原因影响合同履约或未按甲方要求开展相关工作或工作成果未达到要求的，甲方有权约谈项目法人，存在情节严重行为的，甲方有权将其抄送至行业行政主管部门，有关行业行政主管部门可将其列入合同履约严重失信名单，限制其参与招标项目的招标投标活动。

- 分包与转包

- 1、未经甲方同意，不得擅自将本项目部分工作内容分包。

- 2、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 双方确定，若发生不可抗力情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。

第十二条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向合同履行地人民法院起诉。

第十三条  与履行本合同有关的上级主管部门相关规定的技术文件，经双方以 书面  形式确认后，为本合同的组成部分。

第十四条  履约保证金

履约保证金金额：合同价的1%；

履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

提交时间：合同签订前；

履约保证金的退还：合同服务期限结束后十日内退还，但如乙方未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给甲方造成损失的，甲方有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

第十五条  本合同一式六份，甲乙双方各三份。

第十六条  本合同经双方签字盖章后生效。（以下无合同正文）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：         法定代表人/授权代理人（签字）：

地址：                                  地址：

日期：                                  日期：

附件1：

廉政合同

项目名称：

项目地址：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

为加强廉政建设，规范承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设的相关规定，特订立本《廉政合同》。

第一条  甲乙双方的权利义务

（一）严格遵守国家有关法律、法规，加强廉政建设的教育宣传。

（二）严格执行《廉政合同》，自觉履行合同的各项约定。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四) 发现对方在业务活动中有违规行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任义务

甲方及其工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方（包括乙方工作人员、分包单位、分包单位工作人员，下同）索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶子女安排工作。

(四) 不准参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目承包合同有关的业务活动；不得以任何理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任义务

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的相关规范性文件和政策。并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

(三) 不准为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为甲方工作人员的配偶子女安排工作。

(四) 不准以任何理由为甲方及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动；不准为甲方及其工作人员提供通信、交通工具和高档办公用品。

第四条  违约责任

(一) 甲、乙方工作人员有违反本合同有关条款的，由甲、乙方按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪，且未造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的1-3倍从合同款中扣取违约金，违约金数额不超过合同款的20%。

(三) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪，或造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的3-5倍从合同款中扣取违约金，违约金数额不超过合同款的20%。

(四) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪的，甲方可根据检察机关关于行贿犯罪档案查询的相关规定对中标单位做出在一定时间内拒绝其参与投标的决定。乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪的，甲方应将具体情况通报至行业主管部门和其他相关部门。

第五条 本合同与项目合同同步签订，与项目合同具有同等法律效力。合同经双方签署后立即生效。

第七条 《廉政合同》一式六份，甲乙双方各执三份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：         法定代表人/授权代理人（签字）：

地址：                                  地址：

日期：                                  日期：

第五章  采购内容及需求

一、工程概况

余姚市北排三通道工程是浙江省委、省政府和宁波市委、市政府决策部署的姚江流域综合治理“6+1”工程之一—扩大北排工程的重要组成部分。北排三通道作为流域洪涝水外排的“高速水路”之一，不仅是增加流域排水出路，解决余姚城北圩区涝水北排问题的工程，也是进一步提升慈溪防洪排涝安全保障，优化区域水资源配置格局，实现区域水生态环境系统提升的重要工程。其总体定位为解决余姚城北圩区大包围后北排涝水出路问题，直接保障余姚中心城区的防洪安全，进一步提升余姚城区及宁波城区的防洪排涝能力。

根据《余姚市防洪排涝规划修编报告》（2016）布局，北排三通道需承担余姚城北圩区北排100m3/s，20年一遇三日北排水量约2600万m3。本次前期设计技术支撑服务需要在满足规划赋予北排三通道防洪排涝任务的基础上，以“系统治理、余慈统筹”为原则，对北排三通道总体布局进行多方案比选论证，并对推荐工程进行深化设计。工程建设内容包括满足排涝要求的闸站、河道拓（疏）浚、节制闸、桥梁工程等。本工程建安投资暂按59亿元考虑，其中余姚境内工程建安投资暂按36亿元；慈溪境内工程建安投资暂按23亿元。

二、项目主要服务内容

余姚市境内工程项目建议书、工程可行性研究报告编制、慈溪市境内工程方案研究论证及满足阶段工作深度要求的工程测量、地勘等。

三、具体项目工作要求

本次工作要求包括但不限于以下要求：

1、工程勘测要求

（1）勘察必须符合国家及行业有关规范要求。

（2）在各阶段需根据工程实际需要提出勘察的范围和技术要求。

（3）制定详细可行的勘测纲要、方案和实施计划，交给采购人审查。方案要在充分分析本工程特点基础上提出，有针对性和适用性。方案要给出测绘、勘探、取样、试验、测试、检验、监测等勘察作业和勘察布孔情况等。勘测方案应在满足功能要求的情况下尽量减小工作量。采购人的审查及意见并不能解除中标人的任何责任。

（4）勘测工作必须确保不能与当地各有关方面发生各种摩擦，并确保按期完成。

（5）中标人投入勘测的所有设备情况，都必须在方案书中说明，如设备种类、规格、数量、新旧程度、是否自有设备等。

（6）中标人需根据采购人的需要，提交满足要求的测量和勘测报告，报告的深度和质量需达到国家规定的基本深度规定以及前期设计技术服务要求。报告至少要求包括工程沿线等工程地质条件，了解岩土层的类型、分布及其物理力学性质，特别是软土层的强度、变形性质和固结性质等。

（7）中标人对其提交成果的准确性负责，如因成果不准确导致工程质量问题或损失，需承担相应的赔偿责任。

2、工程咨询设计

（1）余姚市境内项目的项目建议书、可行性研究报告要完整，内容、深度要符合国家和水利工程的规定，包括专篇的需求和编制，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审。

（2）各技术文件编制前，应进行必要的调查研究，弄清与工程咨询有关的边界条件和基本要求，收集必要的基本资料，进行认真分析。

（3）基本资料：如地震烈度、社会资料、水文资料、气象资料、地形资料、水文地质资料、施工条件等达到相应深度要求所必须的资料，采购人都必须自行调研清楚，并体现在技术文件中。

（4）依据的规程、规范及相关文件：针对项目的实际情况，列出应遵循的标准、规程和规范，以及中标人拥有的有关的科研、试验成果等。同时列出开展咨询所依据的文件。

（5）提出拟采用的新结构、新设备、新工艺、新材料的设想和要进行的专项科研试验课题(如有)。

（6）服从采购人的工程进度总体安排，确保工程各技术报告的编制进度和质量。

（7）中标人应提供本项目进行报批工作需开展的专题研究，费用已包含在报价中，不另行计费。

（8）慈溪境内项目应按采购人要求完成项目建议书阶段方案研究，最终成果须经采购人确认（若有专家论证的，须通过专家论证），中标人在项目实施过程中应充分考虑慈溪境内工程布局的科学性、合理性、经济性以及对整体工程的影响等，提供全面、完整的方案研究成果供采购人决策。

3、其他要求

（1）中标人应对余慈两地的水文、地质、经济发展、有关规划、水利工程、边界条件等实际情况进行实地调研、考察、数据收集、分析等，充分了解两地各方面的特点及优劣势，以此作为本项目开展的基础。

（2）本项目涉及到余姚慈溪两地跨行政区域合作共建，中标人应从余慈统筹的角度充分考虑工程布局方案推进的重难点、可能潜在问题以及应对方案等内容。

（3）中标人应充分考虑在慈溪境内可能开展的垫桥路江闸站以及沿线边界河道（如大沽塘江、重要支河等可能涉及的范围）前期研究工作，中标人对相关费用及风险等充分考虑在投标报价内，采购人不再另行支付。

（4）中标人在提出具体勘测及设计方案时，应充分考虑本项目涉及的特殊地形情况对方案的影响（如对老河道进行必要水上勘测作业），确保设计依据充分、成果科学。

（5）中标人在完成可行性研究批复后，应按采购人要求参与后续相关工作，包括但不限于参与设计交流，移交相关技术资料，协助初步设计单位开展相关设计勘测工作等，中标人对相关费用及风险等充分考虑在投标报价内，采购人不再另行支付。

（6）中标人必须按照采购人要求开展北排三通道相关的方案及专题研究，对采购人提出新的方案、工程布局方案、线路，进行包括但不限于现场踏勘、必要的勘察和测量、深化设计、论证研究等工作，中标人对相关费用及风险等充分考虑在投标报价内，采购人不再另行支付。

（7）中标人在投标阶段已充分考虑本项目在任何阶段都存在按多个项目分别立项的情况，中标人应根据项目实际需求开展工作，项目具体立项情况由采购人确定，中标人均须无条件支持配合，最终完成本项目所涉及的所有项目建议书、可行性研究批复及其他所需资料。中标人对相关费用及风险等充分考虑在投标报价内，采购人不再另行支付。

（8）中标人在合同签订后需立即进场协助规划方案研究服务单位开展方案深化等前期规划研究工作，中标人对相关费用及风险等充分考虑在投标报价内，采购人不再另行支付。

（9）中标人应协助采购人完成资金申报方案编制工作，包括但不限于项目可行性分析、收益测算、还款来源设计等；提供专业咨询，如政策解读、申报流程指导、合规性建议；配合提交申报材料、协助撰写资金申请报告、整理附件、对接审批部门；跟进审批流程，优化申报材料直至资金获批，中标人对相关费用及风险等充分考虑在投标报价内，采购人不再另行支付。

（10）中标人应按照采购人要求提供图文制作服务，包括但不限于航拍视频、正摄图、实景图、布局图、效果图（动画）、PPT等。

（11）中标人需提供打印设备，能够实现A3彩色图纸及报告的打印、扫描等功能，并承担墨盒、纸张等易耗品费用以及打印设备的维修保养费用，不能因此影响工作的开展。

（12）中标人需按照采购人要求拟派项目负责人或相关专业人员进行驻场办公，固定办公场所及人员由中标人自行安排，办公场所、办公用品以及相关的伙食、住宿、差旅费等有中标人自行承担。

（12）中标人需积极配合土地等专项的服务单位开展专项工作，并提出技术意见，做好专项报批相关资料的专业性审查。

（14）中标人应对沿线涉及的各类管线、交通设施、文物等周边设施做仔细排摸，必要时对接相关管理部门获取沿线管线布置图，提前为采购人谋划迁改（保护）方案，确保工程方案的可行性。

（15）中标人应负责过程资料的收集、记录工作，如关注并记录在对接、审查过程中的意见、建议，做好及时反馈和建议等工作。

（16）本项目实施过程中若发生信访、矛盾、纠纷等问题，中标人应积极协助采购人进行协调处理、程序响应及书面答复，已确保相关问题得到及时妥善解决。

（17）本项目服务期间所开展的调研、检查、踏勘等活动所产生的会务、车辆、汇报、宣传等费用由中标人负责，均包含在投标报价中，不再另行支付。

（18）中标人在合同签订前要向采购人提交项目各项计划安排（包括但不限于重点节点进度安排、年度实施计划、人员投入及驻点计划、设备投入计划、资金使用计划等），各项计划要结合项目自身特点，符合采购人对工程推进的预期，并取得采购人同意。

4、服务期限：余姚境内：接采购人通知后50日历天内完成项目建议书（送审稿），50日历天内完成可行性研究报告（送审稿）；其中泵闸工程接采购人通知的30日历天内完成项目建议书（送审稿），30日历天内完成可行性研究报告（送审稿）；地质勘察及测量进度不应滞后于项目开展需要，由投标人自行安排。具体以采购人要求为准。

慈溪境内：接采购人通知后30日历天内完成方案研究报告且达到项目建议书阶段设计深度；地质勘察及测量进度不应滞后于项目开展需要，由投标人自行安排。具体以采购人要求为准。

5、质量要求

符合现行国家、水利部等颁布的有关规程规范要求，并通过相关部门组织的评审。

四、需提交的成果资料及份数

1.电子成果（U盘）至少1套；

2.成果资料需要至少8份；

3.CAD版本图至少1套；

4.所有电子文档不准使用加密辅助软件，可脱机使用；

五、分项最高限价

| 序号 | 项目名称 |  | 分项最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余姚境内工程 | 项目建议书 | 379 |  |
|  |  | 可行性研究报告 | 569 |  |
| 2 | 慈溪境内工程方案研究论证 |  | 182 |  |
| 3 | 前期勘测 |  | 389 |  |
| 4 | 合计 |  | 1519 |  |

项目成果所有权和使用权均属于本项目采购人。成交单位未经同意不得外传，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果。

第六章 投标文件格式

封面

- 资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

时    间：     年      月     日

目   录

（1）关于资格的承诺函……………………………………………………………………（页码）

（2）有效的营业执照………………………………………………………………………（页码）

（3）投标人一般情况………………………………………………………………………（页码）

（4）联合投标协议书………………………………………………………………………（页码）

（5）联合投标授权委托书…………………………………………………………………（页码）

（6）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（7）中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）………………………………………………………………………………     …………（页码）

（8）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明………………………………（页码）

### ▲A1关于资格的承诺函 （若联合体响应，则联合体成员均须提供）

关于资格的承诺函

致：余姚市水利局

关于                       项目（项目编号：　　　）我公司在参加本次政府采购项目投标响应活动中，作出如下承诺：

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。（相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求）。

二、参加本次政府采购活动前三年内（注册成立不足三年的，应就供应商成立至参加政府采购活动时段进行承诺），在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

三、未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单[注：供应商可自行提供（也可不提供）查询记录截图，最终以投标文件的提交截止时间（当日）后采购代理机构在上述2个网站查询记录截图并经专家评审的结果为准]。

四、我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

五、未曾为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

六、所使用的资格、信誉、荣誉、业绩等为我公司所拥有，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺，如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：

### ▲A2、有效的营业执照（复印件加盖公章）（若联合体响应，则联合体成员均须提供）；

（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）

### ▲A3、投标人一般情况（按格式要求签章）；（若联合体响应，则联合体成员均须提供）

| 投标人一般情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称： |  |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联 系 人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关有效的证书复印件） |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 统一社会信用代码 |  |
| 12 | 开户银行及账号 |  |
| 13 | 其他需要说明的情况 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：

### A4、联合投标协议书；（若需要，按格式要求签章，提供彩色扫描件）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部服务由小微企业提供，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(盖章)：

联合体成员名称(盖章)：

……

日期：  年  月   日

### A5、联合投标授权委托书（若需要，按格式要求签章）

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据           与          签订的《联合投标协议书》的内容，牵头人的法定代表人      现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：   年    月    日

授权代表（签名）；

日期：   年    月    日

| 联合体牵头人：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体成员单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

### A6、分包意向协议（若需要，按格式要求签章）

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）【招标编号：    （采购编号        ）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称      ），（某分包供应商名称       ），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称      ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究你公司法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：

### ▲A7、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）（若联合体投标，则联合体各成员中均须提供，格式见附件，按要求提供并签章）

C7-1、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为      （供应商或联合体牵头人或联合体成员名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为         （供应商或联合体牵头人或联合体成员名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人名称（公章）：

日期：

【联合体投标的由满足要求的联合体成员分别提供】

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、各行业划型标准为：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3、中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

C7-2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日      期：

A7-3、监狱企业的证明文件

[若为监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

### A8、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。

封面

- 商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

时    间：     年      月     日

目   录

（1）投标响应声明书…………………………………………………………………（页码）

（2.1）法定代表人（或企业负责人）身份证明书…………………………………（页码）

（2.2） 法定代表人（或企业负责人）授权书（如授权）…………………………（页码）

（3）合同条款响应表…………………………………………………………………（页码）

（4）采购内容及需求响应……………………………………………………………（页码）

（5）投标人认为需要提供的其他商务技术文件或所需资料（格式自拟，加盖公章）…（页码）

注：以上目录是编制投标响应商务技术文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

### B1、投标响应声明书

致：采购人

（  投标人名称    ）          系中华人民共和国合法单位，经营地址             ,我 （姓名）系     （投标人名称）   的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目（项目编号：    ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.提供投标须知规定的全部投标文件；

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

5.若中标，我方将按采购文件规定履行相应的合同责任和义务。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

### B2-1、法定代表人（或企业负责人）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人，特此证明。

投标人（盖章）：

日      期：

附：法定代表人正反面身份证复印件：

联系电话：

### B2-2、法定代表人（或企业负责人）授权书（如授权）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （投标人全称）的            （姓名）为其委托代理人，参加贵单位组织的               项目        （项目编号）投标活动，代理人全权处理投标活动中的一切事宜，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）

日      期：

附：委托代理人正反面身份证复印件：

职务：

联系电话：

注：项目开标时间起至评审结束，投标人的手机号码均应保持畅通，以便可能出现澄清或说明等必要时的联系。

### B3、合同条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 供应商投标响应情况 | 偏 离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购文件第四章 采购合同 |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 1、投标人应详细阅读本采购文件后，填写本表，注明各项偏离情况，若无偏离，既写“完全响应”，加盖单位公章（特别提醒：本项目合同条款均为实质性条款）；

2、此表可自行设计但必须包含以上内容及指标。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

### B4、采购内容及需求响应

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 供应商投标响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正偏离/负偏离/无偏离 |  |
| …… |  |  |  |  |

注：须与“第五章 采购内容及需求”比较。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

### B5、投标人认为需要提供的其他商务技术文件或所需资料。

封面

- 报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

时    间：     年      月     日

目   录

（1）开标一览表………………………………………………………………………（页码）

（2）投标人认为需要的其他报价文件或说明（如有，格式自拟）………………（页码）

### C1、开标一览表

项目名称：

项目编号：                                              金额单位：人民币（元）

| 标项 | 项目名称 |  | 分项最高限价 （万元） | 投标报价 （万元） | 折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余姚境内工程 | 项目建议书 | 379 |  | / |
|  |  | 可行性研究报告 | 569 |  | / |
| 2 | 慈溪境内工程方案研究论证 |  | 182 |  | / |
| 3 | 前期勘测 |  | 389 |  | % |
| 合计（万元） |  |  | 1519 |  |  |

注：1、前期勘测费用按《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）计取为648万元，分项最高限价按标准的60%计取，即为389万元，故前期勘测费用折扣率=投标报价/648万元×100%，折扣率以“%”为单位，四舍五入保留两位小数。

- 2、投标报价以“万元”为单位，四舍五入最多保留两位小数；

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

### C2、投标人认为需要的其他报价文件或说明（如有）。