政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

(全册)

项目编号：TC【2022】CG1052号

项目名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团6号楼电梯项目

采 购 人：宁波市镇海区人民医院医疗集团

采购代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

2022年06月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	5

第四章  评标方法及评标标准	21

第五章  合同文本	28

第六章  投标文件格式	31

# 第一章  招标公告

项目概况 宁波市镇海区人民医院医疗集团6号楼电梯项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2022年07月19日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TC【2022】CG1052号

项目名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团6号楼电梯项目

预算金额（元）：600000

最高限价（元）：600000

采购需求：

标项名称:6号楼电梯 
   数量:1台  
   预算金额（元）: 600000 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括电梯设备采购、安装及验收、电梯基

坑处理、钢结构井道等，具体详见采购需求。 
   备注：无。

合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯、B级及以上资质）（类别：安装）；

（2）具有钢结构工程专业承包三级及以上资质及安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

4.本项目接受联合体投标，联合体投标的需提供联合体协议书原件。

三、获取招标文件

时间：发布之日起至2022年07月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年07月19日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅三），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2022年07月19日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅三），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点。

4.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，供应商在截止时间前未提交电子备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：宁波市镇海区人民医院医疗集团

地址：浙江宁波市镇海区骆驼街道南二西路718号

联系人：龙老师    联系电话：0574-86655160

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-86650088

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区江南路599号科技大厦四楼

联系人：张燕平、蒋森佳、何丁华、彭秀雅

联系方式：0574-87031582

质疑联系人：孔佳钰

质疑联系方式：13967830072

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：宁波市镇海区采购管理办公室

联系人 ：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

一、采购内容

# 宁波市镇海区人民医院6号楼无机房钢结构外挂电梯的采购，包含整体主体钢结构、电梯的设备、备品备件及专用工具制造、运输、装卸、安装、调试、检测、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等。

二、总体要求

1、工地条件要求

（1）适应性要求：

电源条件：所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，除在另行条文中另有说明外。

电压：～380V，3相，5线

～220V，单相

频率：50Hz

电压波动：±7%

接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6 度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

（3）所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

2、采用的标准和规范

国家颁布的所有标准和规范都有可能被修订，投标人应达到标准和规范最新版本的要求。因此，标准与规范不限于下列列出的标准与规范。

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588—2003）

·中华人民共和国标准：电梯安装工程施工质量验收规范 (GB50310-2002)

·中华人民共和国的国家标准：电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸（GB/T7025—1997）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB-T10058—2009）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB-T10059—2009）

·浙江省消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

电梯设备应按本招标文件规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规格书中没有规定或有超出，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整原件给采购人，国内标准应提供中文文本，国外标准应提供中、英文文本。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的；且等于或优于本项目的要求时，此标准或规范才可能被接受。

4、商标与铭牌：投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

5、投标人提供的产品应不侵犯任何第三方的知识产权。

三、技术要求

1、电梯的技术规格和要求

| 序号 | 招标技术规格 |
| --- | --- |
| 一、土建钢结构施工要求及主要技术规格 |
| *1.1 | 土建、钢结构 | 土建钢结构施工要求详见附件2《镇海人民医院加装电梯项目施工图纸》及附件3《钢结构观光电梯预算汇总表》。 |
| *1.2 | 电梯速度 | 详见附件1《电梯土建设计参数及数量统计表》 |
| *1.3 | 井道净尺寸（宽×深）详见附件1《电梯土建设计参数及数量统计表》 |
| *1.4 | 载重量 | 详见附件1《电梯土建设计参数及数量统计表》 |
| 1.5 | 电梯停靠站数（层/站/门）：详见附件1《电梯土建设计参数及数量统计表》 |
| 1.6 | 底坑深度：详见附件1《电梯土建设计参数及数量统计表》 |
| 1.7 | 门洞尺寸 | 详见附件1《电梯土建设计参数及数量统计表》 |
| 1.8 | 开门尺寸 | 详见附件1《电梯土建设计参数及数量统计表》 |
| 1.9 | 轿厢平面尺寸（宽×深）：详见附件1《电梯土建设计参数及数量统计表》 |
| 1.10 | 电梯停靠层层高：详见附件1《电梯土建设计参数及数量统计表》 |
| 1.11 | 顶层层高：详见附件1《电梯土建设计参数及数量统计表》 |
| 二、电梯轿箱和厅门入口装饰要求 |
| 电梯轿箱和厅门入口装饰方案由投标人自荐彩色单页详细样本供采购人选择。 |
| 2.1 | 开门方式：自动中分式,红外线光幕保护。 |
| 2.2 | 轿厢净尺寸（宽×深×高）：其中净高度（≥2100mm）； 其他详见《电梯土建设计参数及数量统计表》 |
| 2.3 | 轿门材质：发纹不锈钢(型号 SUS304)； 轿厢材质：轿厢后侧夹胶玻璃，其余侧发纹不锈钢(型号 SUS304)。 |
| 2.4 | 厅门：发纹不锈钢(型号 SUS304) ；不锈钢直折，总厚度≥1.2mm。 |
| 2.5 | 门套：发纹不锈钢小门套(型号 SUS304) ；不锈钢直折，总厚度≥1.2mm。 |
| 2.6 | 轿厢顶：顶部豪华不锈钢装饰含灯光和通风扇（手动及自动控制），灯具采用节能灯。 |
| 2.7 | 轿厢操纵箱：（投标人提供照片及样本，要求新颖美观） |
| 2.8 | 门厅按钮及显示：有层站显示（投标人提供不同类型照片及样本，要求新颖美观） |
| 2.9 | 地面：PVC仿大理石（提供至少 3 种样式，样本中任选） |
| 2.10 | 轿厢门坎：硬质铝合金。 |
| 2.11 | 厅门坎：硬质铝合金。 |
| 2.12 | 轿厢顶：由投标人提供 3 个及以上图册供采购人选择。 |
| 2.13 | 轿厢、轿门不锈钢厚度≥1.2mm。 |
| 三、系统要求 |
| *3.1 | 开门机系统：采用 VVVF 门机控制系统，红外线光幕保护。 |
| *3.2 | 驱动系统：交流变频变压控制系统（VVVF）。 |
| *3.3 | 控制系统：多微机网络控制（即轿厢本身、轿厢操作盘、各层站呼梯指示器上均备有微电脑与控制柜主电脑一起构成网络控制系统）。 |
| 四、基本功能及选配功能 |
| 4.1 | 门保护：红外线光幕保护。 |
| 4.2 | 轿厢、轿顶、基坑及总控制室实现五方对讲通话(井道外线缆由采购人负责) |
| 4.3 | 有/无司机服务：通过轿厢操纵箱上的开关、可使电梯操作方式有（或无）司机操作。 |
| 4.4 | 电梯配有消防功能：消防开关启用后、所有的召唤即被取消、指定的电梯立即返回指定层站，停止运转。 |
| 4.5 | 安全停靠：如果电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查，保证安全系统正常后，将电梯驶往最近的楼层，将乘客放出。 |
| 4.6 | 不能开门时就近停靠：由于某种原因，电梯在到目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会将门自行关闭、并驶往最近的楼层，将乘客放出。 |
| 4.7 | 超重报警：轿厢超载时，蜂鸣器发出警告声，并停止于该层。 |
| 4.8 | 门异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启、轿厢门会自动关闭、再应答其他呼叫、如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时、将会重复关闭以便清除门槛上的障碍物。 |
| 4.9 | 电梯具有实行运行楼层选择控制功能 |
| 4.10 | 轿厢应急照明：停电时，充电式电池立即给应急灯供电。 |
| 4.11 | 基站返回：应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时、或在并联状态基站上没有其他轿厢停靠时，轿厢会自动返回基站。 |
| 4.12 | 开关门时间自动调整：按照召唤是层站召唤、轿厢召唤或安全装置动作的区别、自动调整开门保持的时间。 |
| 4.13 | 轿厢照明、风扇自动关闭：在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明灯、风扇会自动关停，以节约能源。 |
| 4.14 | 满载直驶。 |
| 4.15 | 故障自测功能。 |
| 4.16 | 轿厢顶部须预留监控摄像头接口（配专用视屏线及电源线），随行电缆中应带有 CCTV 电缆，数据线预留电源。 |
| 4.17 | 停电自动应急疏散装置：电梯停电时，可自动切换到应急救援状态，就近楼层停靠，开门放人，运行过程中有语音安抚。 |
| 4.18 | 智能IC刷卡管理：使用IC卡功能，可对电梯进行管理，只有持卡人通过刷卡才能使用电梯。 |
| 4.19 | 投标人认为有必要提供的其他功能 |
| 五、技术条件 |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±7%及供电频率波动≤±3%时仍能正常工作 |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180 次/小时 |
| 5.3 | 井道内噪声≤75dB（A） |
| 5.4 | 轿厢内噪声≤65dB（A） |
| 5.5 | 开关门噪声≤60dB（A） |
| 5.6 | 平层精度：≤±5mm |
| 5.7 | 称重装置误差≤±1% |
| 5.8 | 减速机不允许有渗漏油现象 |
| 5.9 | 平均故障次数≤5/60000 次 |
| 5.10 | 可靠性要求： 1、要求连续工作每天 20 小时，全年 365 天。 2、正常使用寿命期要求 10 万小时以上。 |
| 六、安全设备：投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。 |
| 6.1 | 断相和错相保护 |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |
| 6.3 | 缓冲器 |
| 6.4 | 限速器 |
| 6.5 | 安全钳 |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |
| 6.7 | 层门安全设施 |
| 6.8 | 轿门安全设施 |
| 七、主要部件要求 |
| *7.1 | 开门机系统：采用永磁同步变频门机，整机与电梯同品牌。 |
| *7.2 | 曳引机：永磁同步无齿曳引机，整机与电梯同品牌。 |
| *7.3 | 控制系统：32 位微机控制，交流电可变电压可变频率控制（VVVF）。主板、变频器和电梯同品牌。 |
| 7.4 | 门光幕：不留死角。 |
| 八、安全部件要求 |
| 8.1 | 缓冲器按照电梯标准 |
| 8.2 | 安全钳按照电梯标准 |
| 8.3 | 限速器按照电梯标准 |
| 九、其它必须承诺部分 |
| *9.1 | 投标人所投电梯须具有物联网功能。 |
| *9.2 | 井道要求材料：玻璃：8MM+1.14PV+8MM双钢化夹胶玻璃。 |
| *9.3 | 钢管：150MM×150MM×8MM、100MM×100MM×5MM镀锌钢管外表氟碳喷涂 |
| *9.4 | 爪件：250系列不锈钢爪件，材质316 |
| 9.5 | 中标人需在施工过程中跟踪井道垂直度情况， 发现问题及时反馈，如因垂直度问题导致电梯安装出现问题，由中标人负责。 |

2、其他要求与说明

（1）整套设备的所有部件的规格型号、数量、包装形式、价格、产地等须明确地标明在投标文件中；在交货时应附上原产地的产地证明文件。在未经采购人允许前，不得更改。

（2）设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

（3）中标人应提供电梯五方通话的网络版配部件和线路图，让采购人具备只需穿线即可连通的安装便利性。

（4）设备在就位、安装期间，中标人负责就位、安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

（5）在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

（6）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

（7）中标人在电梯安装过程中，应充分考虑电梯地坎与建筑完成面之间的标高衔接问题，若出现此问题由中标人负责处理，费用由中标人自理。投标人应充分考虑施工现场的条件和施工图的实际情况，如井道、底坑、机房尺寸是否相符，中标后不得以不完全了解、忽视或误解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出费用补偿或延长工期等的要求。

3、安装

（1）投标人须提供电梯制造周期及安装计划，并须由采购人认可。

（2）安装计划由投标人自行安排，确保按照采购人要求的时间完成项目竣工验收并移交采购人。

现场安装须符合国家的相关条例，服从采购人及行业主管部门的管理和检查，投标人须派有工作经验及有相似规模项目管理经验的工程师负责电梯安装监督，并需在安装期内及时提交工作报告。采购人保留有变更人员的权力。

设备安装须经相关部门取得认可，投标人有责任提供相关的认可文件及证书。

在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，投标人将有责任免费修理或赔偿全部损失。

4、测试和试运行

（1）投标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或以后进行。

（2）投标人应派有工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（3）设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行。

5、验收

（1）在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（2）工程完成后，投标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。

（3）验收合格条件

1）运行结果符合产品标准和招标文件、投标文件及合同要求。

2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

3）所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

4）设备在交由采购人使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

5）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

6）在取得有关部门验收后，由采购人对电梯运行状况和功能配置进行系统的合格确定，符合合同要求。

6、技术资料

（1）采购人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

·钢结构施工图、电梯系统图；

·布置方案图；

·井道尺寸剖面图及井道预留孔位置尺寸；

·电路图；

·接线图；

·深化设计图；

·装配图；

·中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）深化设计图纸要求

中标人需根据采购人提供的原始设计图、预算及相关要求对电梯施工图进行深化设计，深化施工图纸（一式六份）需为正规建筑设计院盖章出图，并交采购人审查认可。如果有任何图纸未被认可，须由中标人按采购人建议做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

1）所有对土建的要求需包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道（包括允许叉车设备的进出）、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交采购人审查，以便审查有效。

2）主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

3）与其它设备系统（如，防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

4）设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

5）主要设备的交货程序，外形尺寸、重量并预留吊装位置和吊钩。

6）主要设备的电源负荷和通风降温要求。

（4）中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

（5）完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在试运行前两周内，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

1）所有设备规格和详细操作说明。

2）系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

3）例行维修保养项目和期限的建议。

4）紧急安全措施的建议。

5）紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（7）在设备测试之后，中标人须提交一式6份各式报告给采购人。

（8）在合同签订后，及时制订出提交资料的进度表，此进度表应符合深化设计、电梯制造、钢结构安装、电梯安装调试等项目建设进度的需要。

三、人员要求

提供负责完成这项工程人员的个人业务履历，包括职称、职位及简单的个人情况。

四、资信商务要求

1、质保期：投标人承诺不少于2年（质保期至经业主单位及镇海区市场监管局验收确认之日起计算）。

2、售后服务

（1）质量保证期内免费提供维保，每月维保不少于2次。在质保期内的工作应包括对电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标文件中说明。

（2）质保期内投标人承担修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障的全部费用（易损件全部费用）。

（3）质保期满后，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得采购人的同意。修好后，投标人需一式三份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（4）无论在质保期内还是质保期满后，需提供7×24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后1 小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

（5）投标文件中，应提供一份有关投标设备在质保期后5年的维修和保养合同范本,其价格单列，不计入总价，此合同应有如下内容：

1）服务范围；

2）服务期限；

3）服务内容（备品备件单和单件报价清单、易损件清单及价格）；

4）服务费；

5）不负责任的内容；

6）双方负责的内容；

7）其他；采购人保留是否签此合同的权力。

3、交货时间：合同签订，在接到采购人通知90天内，按要求交货并安装验收完成，移交采购人使用。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、付款方式（电梯和钢结构统一按照电梯进度付款）

1）合同生效并具备实施条件后七个工作日内，支付合同金额的40%（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。

2）钢结构主体吊装完成后7个工作日，支付至合同总价60%；

3）电梯供货安装完毕且验收合格后支付至合同价的85%；

4）办理移交后且完成结算审核后，支付至最终审定价的100%。

6、培训

（1）中标人须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训包括工厂培训和工地培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

7、备品备件要求

（1）提供常用备品备件清单、产地、报价。

（2）采购人向中标人选购零件时，中标人不能解脱合同所规定的任何担保义务。在设备投入使用后，中标人必须保证备件的提供，期限不能少于 15 年。

（3）须提供足够的备品备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

（4）须承诺在电梯投入运行后10年内，备品备件、易损件的价格不高于本次投标报价。

（5）须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

8、投标人根据各自的管理特点和能力，提供自身优势及相关认证证书。

10、商务要求偏离情况

有偏离的应在投标文件中标明偏离内容、偏离范围（值）、偏离项数等。

五、报价要求

（1）本项目为“交钥匙”总承包工程，包括项目深化设计、设备的采购、生产、钢结构及土建施工、随行电缆（视频监控电缆、多媒体视频、音频线、五方通话线、电源线）、运输、装卸、现场保管、就位、临时电缆、安装调试（含必要的安全设施）、产品保护、成品保管、通过质检部门验收、质保期内电梯年检费用、技术培训、保修期内的售后服务、现场地面开挖、障碍物平整拆除及路面、地面、绿化带恢复、地下排污排水系统等网管改迁修缮，地下管线电缆的维护，废土和垃圾外运等交付用户使用前的一切费用。

（2）现场开挖后涉及到电力、水务、燃气、华数、电信、移动、联通等单位等综合管线及其它管线迁移（含外挂电梯安装点原室外强电电缆井及进水阀门井等改迁移位）。

（3）调试及安装用的临时电缆、电梯单项验收、各楼层召唤盘凿洞、开槽、填补（包括召唤盘与墙面缝隙填补，钢质牛腿与地坪缝隙填补，电梯门套与钢结构面之间的缝隙填补等）、曳引机基础、底坑爬梯、机房内简易铁梯、钢质牛腿、混凝土承重支墩、脚手架搭建（含搭建材料，如超过一定高度，搭建方案需要进行专家论证，相关费用包含在内。）、井道照明、安全钳、安全护栏、安全保护、每层电梯井道口设置有效防水设置、现场清理、施工用水电等费用包含在报价中。

（4）钢结构外挂规划审批、质保期内备品备件、地下室底坑抽水、排水等费用包含在报价中。

附件1：电梯土建设计参数及数量统计表

附件2：镇海人民医院加装电梯项目图纸（以电子文档方式提供）

附件3：钢结构观光电梯预算汇总表（以电子文档方式提供）

附件1

电梯土建设计参数及数量统计表

| 楼号 | 梯种 | 台数 | 井道尺寸（宽×深）㎜ | 层/站/门 | 运行层 | 提升高 度(m) | 底坑深 度(㎜) | 顶层建 筑高度 (㎜) | 机房层 建筑高 度(㎜) | 载重量 (kg) | 速度 m/s | 开门方式 | 门洞尺寸 （宽×高）㎜ | 控制方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 无机房 观光电梯 | 1 | 2200×1900 | 4/4/4 | 1F--4F | 12 | 1300 | 4000 | 无 | 1000 | 1.0 | 中分 | 1100×2200 | 单控 | 无机房 |

# 备注：

# 1、投标人需将上述数据与现场自行核对，以实地勘察数据为准，勘察费用自理，如有费用增加，应含在投标报价内。

# 2、投标货物必须要符合采购人所提供的土建参数。中标后提供的货物与本次招标土建参数不符，对井道尺寸偏差和相关处理的工作由中标人自行处理，同时对由此引起的一切处理费用均由中标人自理。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 对应投标人须知条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 采购人：宁波市镇海区人民医院医疗集团 地址：浙江宁波市镇海区骆驼街道南二西路718号 联系人：龙华 联系电话：0574-866-55160 |
| 2 | 1.2.2 | 采购代理机构名称：浙江天诚工程咨询有限公司 地址：宁波市鄞州区江南路599号科技大厦四楼 联系人：张燕平 联系方式：0574-87031582 |
| 3 | 1.2.8 | 发布媒体： 浙江政府采购网 www.zjzfcg.gov.cn 宁波市公共资源交易网镇海分网 bidding.ningbo.gov.cn/zhenhai/ |
| 5 | 3.4.1 | 现场考察或开标前答疑会：不组织 |
| 6 | 4.3 | 备选投标方案：不允许 |
| 7 | *4.4 | 采购预算金额：见招标公告； 最高限价：60万元，其中电梯设备供货安装：25万元；土建、钢结构：35万元， 投标报价超过预算金额（最高限价）的投标将作无效投标处理。 |
| 8 | *4.5 | 1、本项目按交钥匙方式完成，投标报价为完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，设备的组装、安装（吊装）、调试、检测等，直至验收合格交付招标人使用，包括相关技术服务、质保期服务及其他售后服务等。 2、具体投标报价包括设备费（含标准附件、备品配件、专用工器具等）、运杂费、保险费、安装费、调试费、检测验收费、利润、税金、质保期费用、合同总价的2%的总包配合费（若有）、安装吊装过程中如涉及破坏原有结构的修补费用、中标后向代理机构支付的代理服务费以及与完成本项目有关的其他费用等。 |
| 9 | *5.1 | 投标有效期：90天 |
| 10 | *6.1 | 投标保证金金额：不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| 11 | 7.1 | 投标文件组成如下： 1、资格文件组成： （1）投标人资格声明函； （2）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； （3）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明函； （4）无重大违法记录声明函； （5）联合体协议书（如有，如果投标人为联合体，必须提供联合体协议原件，协议须注明牵头人以及联合体分工，且联合体各方均须提供上述资格证明文件） （6）特定资格条件证明材料：《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》钢结构工程专业承包资质证书等； （7）采购文件要求提供的其他资格证明材料； 2、技术商务文件组成 （1）评分标准对应页码（格式见附件）； （2）投标函（格式见附件） （3）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书），并提供法定代表人和授权代表的身份证正反两面复印件（格式见附件）； （4）投标人基本情况表（格式见附件） ； （5）政府采购统计基础信息表（格式见附件） ； （6）评分标准对应的投标人相关证书及荣誉（如有）等复印件（加盖公章；原件备查）； （7）类似项目业绩表（格式见附件）； （8）商务、服务条款偏离表（格式见附件）； （9）供货安装方案，具体方案内容与服务内容相对应，并结合评分标准相关内容； （10）应急预案等，具体方案内容与服务内容相对应，并结合评分标准相关内容； （11）售后服务方案等，具体方案内容与服务内容相对应，并结合评分标准相关内容 （12）其他招标文件资格要求或评标办法中要求提供的相关证明资料及投标人认为有必要提交的资料。 3、报价文件组成： （1）投标函； （2）开标一览表； （3）投标价格明细表； （4）中小企业声明函（如是提供）； （5）残疾人福利性单位声明函（如是提供）； |
| 12 | 7.3.1 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、技术文件商务、报价文件）1份。 *（3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格文件、技术商务文件和报价文件（正本1份，副本2份），纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 13 | 7.5.1 | 投标截止时间及地点：详见采购公告 |
| 14 | 8.2.1 | 开标时间及地点：详见采购公告 |
| 15 | 9.4.1 | 中标候选人数量：1名 |
| 16 | 10.1.1 | 中标人确定：采购人委托评标委员会直接确定中标人 |
| 17 | 11.3.1 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 18 | 11.4.2 | 履约保证金： 中标人须提供的履约保证金为合同金额2.5%，在双方签订合同后支付，待合同履行完毕后退还。履约保证金形式：电汇或支票或汇票或保函。。 |
| 19 | 12.1 | 1、招标代理机构将参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定服务招标收费标准的80%并结合中标总金额向成交供应商（成交人）收取采购代理服务费（少于6000元按6000元收取）费。 3、中标人应当在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内支付招标代理服务费。 4、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |

投标人须知正文

一、总  则

1.1适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1采购人：见前附表

1.2.2 采购代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

1.2.3 投标人、供应商：均指向招标方提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4货物：系指供应商按照采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.5服务：系指供应商按照采购文件规定，须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

1.2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

1.2.7采购文件中标注有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

1.2.8发布媒体：本项目采购信息公开发布的媒体，具体见前附表。本项目所有采购信息在指定媒体发布后，视同送达所有供应商。

二、投标、投标货物

2.1合格的投标人：指符合采购公告供应商资格要求的投标人。

2.1.1 法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

2.1.2自然人仅指中国公民。

2.1.3投标人名称：投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。

2.1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的磋商；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

2.2合格的投标货物来源：见前附表。在中国境内生产的或者已经在中国海关完税的可合法销售的货物。若响应货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则应具备相应有效的证书。卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.3投标人代表

2.3.1若投标人代表不是法定代表人，投标文件须提供《法定代表人授权委托书》[格式见第六章]，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）；

2.3.2若投标人代表是法定代表人，投标文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的法定代表人身份证明。

2.4投标费用：不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用和风险。

三、采购文件

3.1采购文件的组成

1.采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法及评标标准

5.合同文本

6.投标文件格式

3.2采购文件的依法获取：见采购公告

3.3采购文件的澄清和修改：

3.3.1采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，将以“更正公告”的形式发布在原公告发布媒体上。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

3.3.2澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由投标人自行承担。

3.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

3.4现场考察或者开标前答疑会

3.4.1采购人或者采购代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，组织现场考察或者召开答疑会的，将在采购文件中载明。具体见前附表。

四、投标报价要求

4.1 投标报价：指“开标一览表”中的投标报价，是评标委员会评审的依据之一，开标程序中采购代理机构将依据“开标一览表”唱出各投标人的投标报价。

4.2投标报价必须是人民币报价。

4.3投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。采购文件要求提交备选投标方案的除外，具体见前附表。

4.4投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。

4.5投标报价应当包含的内容：见前附表。

五、投标有效期

5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期(见前附表)。

六、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

七、投标文件

7.1投标文件的组成：投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。具体见前附表。

7.2投标文件编制和格式

7.2.1投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7.2.2投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2.3投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应当采用国家法定计量单位。

7.2.4投标文件格式见第六章，投标文件应当按照格式要求编制。投标人应按资格文件、技术商务文件、报价文件分别编制。

7.2.5投标文件应标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

7.3投标文件的签署、盖章、装订及份数

7.3.1、招标文件第六章　投标文件格式中标明加盖公章或签字的，电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分按照本章第7.3.1条要求。联合体投标的，除联合体协议书外，其他须盖章的地方可仅盖联合体牵头人公章，下同）

7.3.2、招标文件第六章　投标文件格式中标明加盖公章或签字的，以U盘或光盘存储的电子备份投标文件的签署盖章按照本章第7.3.2条要求。

7.3.3中标后提供纸质备份投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。纸质备份投标文件正本和副本应分别装订成册。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。招标文件第六章　投标文件格式中标明加盖公章或签字的，纸质备份投标文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质备份投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质备份投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

7.4投标文件的密封、标记和递送

7.4.1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

7.4.2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

7.4.3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

7.4.4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.4.5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

7.5投标文件的递交

7.5.1投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件。投标截止时间和投标地点见前附表。

7.5.2采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间的，采购代理机构应提前以书面的形式通知所有采购文件收受人，潜在供应商应在收到通知后及时书面回复采购代理机构，采购人、采购代理机构和潜在供应商相应的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

7.6投标文件的补充、修改或者撤回

7.6.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7.6.2在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件进行补充、修改或者撤回。

八、开标

8.1接收投标文件

8.1.1采购代理机构将于投标截止时间前30分钟内安排工作人员在采购文件规定的投标地点接收投标文件。

8.1.2有下列情形之一的投标文件拒绝接收：

- 逾期送达的投标文件；

- 未按照采购文件要求密封的投标文件；

- 未购买采购文件的投标人的投标文件。

8.2 开标

8.2.1代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

8.2.2电子投标开标及评审程序：两阶段开标。

第一阶段：

（1）投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密投标人的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的投标人的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

8.2.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（3）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（4）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（5）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（6）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（7）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

九、评标

9.1评标委员会

9.1.1 受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评标专家组成。评标专家将按规定在财政部门设立的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

9.1.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

9.2评标方法

9.2.1评标方法见第四章。

9.3评标程序

9.3.1评标程序见第四章。

9.4推荐中标候选人：

9.4.1评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。中标候选人数量见前附表。

9.5 评标过程保密

9.5.1中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

十、定标

10.1确定中标人

10.1.1本项目确定中标人的规定见前附表。

10.1.2采购人确定中标人的，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

若排名第一的推荐中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因推荐中标人自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，采购人将可以确定排名第二的中标候选人为推荐中标人。推荐中标人放弃中标后采购人也可以重新招标。

10.1.4评标委员会受采购人事先授权委托直接确定中标人的，评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.5采购人、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告中标结果。

十一、政府采购合同签订

11.1 政府采购合同适用中华人民共和国民法典，采购人和供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。合同应当采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2中标通知书

11.2.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

11.2.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

11.3签订合同

11.3.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起最迟30日内按照采购文件、中标人投标文件和中标通知书的内容签订书面合同，根据本项目具体情况，采购人要求签订合同的具体时间见前附表，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

11.3.2采购文件、中标人的投标文件、中标通知书及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

11.3.3 中标人因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订政府采购合同的，采购人将按照前附表的规定进行处理。

11.4履约保证金

11.4.1 履约保证金是中标人按照采购文件要求而向采购人提交的用以保障其履行合同义务的一种担保，促使中标人全面履行与采购人订立的合同，确保合同目标的实现。中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金，或由担保人承担担保责任，如果中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

11.4.2履约保证金的要求见前附表。

11.4.3履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人义务完毕止。

11.4.4履约保证金的退还具体在合同中进行约定。

十二、招标代理服务收费

12.1招标代理服务收费：是指采购代理机构接受采购人委托，从事编制采购文件，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。费用收取方式及收费标准见前附表。

十三、落实政府采购政策的特别说明

13.1执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

13.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

13.5采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

13.6 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

十四、对供应商质疑的有关规定:

14.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

14.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

14.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

14.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递公司收件时间为准）。

14.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

14.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

# 第四章  评标方法及评标标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本评标方法及评标标准。

一、总则

1、本项目评标方法：综合评分法。

2、综合评分总分为100分，由技术商务分、价格分两部分组成，具体分值见评标标准。

3、本项目评标委员会成员根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准对各投标人进行独立评审，对各投标人的综合评分=技术商务分+价格分。

4、各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

5、评标结果排序：按照各投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

6、确定中标候选人名单：按照采购文件规定的中标候选人数量确定中标候选人名单，按照评标结果排序，最终得分排名第一的候选人为中标人。

二、政府采购政策的具体落实

1、本次采购为专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业。

三、评标委员会须知和评标过程处理原则

1、评标专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。评标专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:

(一)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2、除法律法规规定的情形外，评标专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动，未被授权为采购人代表的，应当回避。

3、本项目主管部门或者行政监督部门的人员不能做为评标专家参与评审，应当回避。

4、出现评标专家缺席、回避等情形导致评标现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。

5、评标专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6、通过资格审查的合格投标人不足三家的，不得评标。

7、通过符合性审查的有效投标人不足三家的，不得进入下一步评标程序。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、评标专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

10、评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

11、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一子包项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购子包，采购文件中应载明核心产品(如有，具体见第二章采购需求技术条款要求)，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

12、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。评审中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，所有供应商都按照无效投标处理。

13、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标，评审中，按照无效投标处理。

14、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

15、投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会应当对发现的投标文件报价错误按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标文件报价有修正的，其评标价为修正后的报价。修正后的报价应当按照本章评标程序中“澄清或者说明”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16、在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，以正本为准；若发现电子文本与书面文本不一致，以书面文本为准。

17、废标：评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

（一）通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

四、评标过程中投标无效的认定：

投标文件存在下列情形之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标有效期不符合采购文件要求的；

（6）投标文件组成或投标文件数量不符合采购文件要求的；

（7）采购文件中标注有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“*”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；

（8）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的；

（9）符合采购文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（11）评标委员会经过审查，认定投标人投标报价低于成本价的；

（12）评标委员会对投标人投标文件报价有修正的，投标人不予确认的；

（13） 有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人参与同一子包投标的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的投标；

（15）评标委员会经过审查，认定投标人虚假应标、串通投标的；

（16）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（17）法律、法规和本项目采购文件规定的其他无效情形。

五、评标程序

评标程序包括资格审查、符合性审查、澄清或者说明、比较和评价、确定中标候选人名单等程序。

（一）、资格审查

本项目为资格后审，由采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步程序。资格审查后，合格的投标人不足三家的，不得继续评标。

资格审查内容（兼审查表）

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： | （1）投标人资格声明函； （2）营业执照等； （3）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明函； （4）无重大违法记录声明函； |  |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人、采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。 |  |
| 3 | 特定资格条件 | 具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯、B级及以上资质）（类别：安装） |  |
|  |  | 具有钢结构工程专业承包三级及以上资质及安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |  |
| 4 | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标，联合体投标的需提供联合体协议书原件 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |

注：1、采购文件要求投标人提供资格证明文件的，资格证明文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格。

2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

（二）、符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，有效投标人不足三家的，不得继续评标。

符合性审查内容（兼评委审查表）

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。 |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 详见投标人须知2.3投标人代表 |  |
| 3 | 投标有效期 | 详见投标人须知前附表*5.1 |  |
| 4 | 投标文件的签署、盖章、装订及份数 | 详见投标人须知7.3投标文件的签署、盖章、装订及份数。 |  |
| 5 | 投标文件组成 | 详见投标人须知前附表*7.1 |  |
| 6 | 投标报价 | 详见投标人须知四、投标报价要求 |  |
| 7 | 商务实质性条款（带*号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 8 | 技术实质性条款（带*号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 9 | 其他无效投标认定情形 | 详见本章四、评标过程中投标无效的认定及采购文件 |  |
| 10 | 本项目接受联合体投标 | 联合体投标的需提供联合体协议书原件 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

（三）、澄清或者说明

1、对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

4、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

（四）、投标文件比较和评价

1、由评标委员会按照采购文件的要求和“评标标准（兼评委打分表）”对照投标人投标文件的响应进行技术、资信商务比较和评价，评定其偏离性质和程度，并对其技术、资信商务进行评分。

2、 综合评分：计算各投标人的价格得分。评标委员会成员对各投标人进行综合评分。各投标人的综合得分=技术商务分+价格分

（五）、确定中标候选人名单

1、由评标委员会负责计算各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

2、评标结果排序：计算各投标单位的综合得分（即商务技术分+价格分），按总得分由高到低顺序排序；总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列序；总得分且投标报价均相同的，则随机抽签确定排序

3、确定中标候选人名单：推荐最终得分最高者或排序第一者为中标候选人。

（六）、编写评标报告

1、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

2、评标结束。

评标标准（兼评委打分表）

| 评分项目 | 评分内容 |
| --- | --- |
| 技 术 商 务 部 分 70分 | 技术需求响应性20分 | 投标人所提供的拟投入本项目的设备完全响应招标文件技术参数的得20分；标*的技术参数存在负偏离的，作无效标处理，其他条款每负偏离一项扣1分，直至本项分数扣完止。 |
|  | 主要部件配置情况 12分 | 根据投标人所提供的拟投入本项目的曳引系统的选型及配置说明（内容至少包括产地、品牌、规格型号、详细的参数及产品介绍说明等）对其产品性能优越性、稳定性等进行综合评议，最高4分。 |
|  |  | 根据投标人所提供的拟投入本项目的门机系统的选型及配置说明（内容至少包括产地、品牌、规格型号、详细的参数及产品介绍说明等）对其产品性能优越性、稳定性等进行综合评议，最高4分。 |
|  |  | 根据投标人所提供的拟投入本项目的控制系统的选型及配置说明（内容至少包括产地、品牌、规格型号、详细的参数及产品介绍说明等）对其产品产品性能优越性、稳定性等进行综合评议，最高4分。 |
|  | 钢结构深化设计5分 | 根据投标人针对本项目土建钢结构部分所做的深化设计与项目需求的的匹配度、全面性、规范性进行综合评议，最高5分。 |
|  | 实施方案 18分 | 根据投标人针对本项目制定的电梯供货、安装、调试及验收等环节具体实施方案及流程进行综合评审，最高得5分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目制定的钢结构部分具体施工方案进行综合评审，最高得4分。 |
|  |  | 根据投标人针对本项目实施过程进度安排、安全文明生产保障措施进行评议，满分3分。 |
|  |  | 根据投标人针对本项目制定的质量控制目标和保障措施进行评议，满分3分。 |
|  |  | 根据投标人针对本项目制定的降噪控制、环境保护管理措施进行评议，满分3分。 |
|  | 重难点分析4分 | 根据投标人针对本项目实施过程的重点、难点分析是否全面科学以及相应的解决措施与项目需求的契合度、可操作性等进行综合评议，最高得4分。 |
|  | 应急保障措施4分 | 根据投标人针对本项目实施过程可能发生的恶劣天气（如台风）、突发事件的应急保障措施的全面性、可执行性进行综合评审，最高得4分。 |
|  | 类似项目业绩3分 | 自2019年1月1日至今，投标人（联合体投标的，指联合体任一方）完成过类似电梯加装项目业绩的，每提供一个得0.5分，满分3分。（时间以合同签订日为准，投标文件中须附合同复印件，否则不得分） |
|  | 售后服务 4分 | 根据投标人售后服务机构、售后人员等的配置、故障响应时间及排除机制及后期（即质保期满后）服务承诺等内容对其售后服务能力进行综合评审，最高得4分。 |
| 价格分（30分） | 满足采购文件要求且参与评审价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分，其余供应商的价格分以下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有）。 |

# 第五章  合同文本

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据（招标编号、项目名称）  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 相关规范

由甲方认可的有关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自竣工验收合格之日起计）

九、实施的时间及地点

9.1 交付的时间：

9.2 交付的地点：采购人指定地点。

十、付款方式

十一、税金

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 材料与设备

12.1乙方采购的产品及材料须符合相关标准、规范的要求。产品及材料均须有合格证、质保单和检验报告等书面技术资料，并经甲方和监理单位确认合格后方能使用。如采用不合格的产品及材料，甲方和监理单位有权制止使用，并由乙方承担全部的经济损失和责任。无论甲方或监理单位是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切后果均由乙方负全责。

12.2对乙方采购的产品及材料的要求：

①乙方在定购产品及材料前，其品牌和质量应与投标文件及封样的样品相符，经甲方或监理单位书面确认后方可采购。

②乙方未按要求确定产品及材料，以次充好或使用假冒伪劣产品的，必须承担工程的返工损失和工期及质量违约责任。

③如甲方对乙方提供的产品及材料质量存在异议，由甲方委托第三方进行检测。如检测结果合格，检测费用由甲方承担；检测结果不合格，费用则由乙方负责。

12.3项目完工后，乙方必须负责实施地点的产品保护和清洁工作，直至验收合格、正常运行并交付甲方为止。在项目实施过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，乙方将负责修理或赔偿损失。

十三、质量保证及售后服务

13.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

13.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

13.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

13.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、调试和验收

14.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

14.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

14.3对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

14.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十五、货物包装、发运及运输

15.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

15.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

15.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3 本次采购与安装货物交付周期为30天，乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

一、资格文件格式

1.资格文件的外包装封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.投标人资格声明函格式：

投标人资格声明函

致：           （采购人名称）：

（投标人名称）自愿参加项目编号为      的 项目名称      的投标，现就投标人资格声明如下：

1、我单位为法人/其他组织/自然人。

2、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)、具有独立承担民事责任的能力；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)、法律、行政法规规定的其他条件。

3、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

4、 法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格，原件备查）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内，原件备查，）；

5、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明函格式：

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明函

我单位具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况声明如下：

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 单位组建时间 |  |
| 注册资本 |  | 单位固定资产总额 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |
| 单位人员 和专业技术能力说明 | 单位总人数 人； 其中， 高级称职 人 中级职称 人 初级职称 人 具备履行合同的专业技术能力说明： | 资质等级、质量管理体系认证通过情况等 |  |
|  |  | 具备履行合同的设备情况说明 | 现有的设备清单： |

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

6、无重大违法记录声明函格式

无重大违法记录声明函

本单位在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

（填写说明：1、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

7、联合体协议书（联合体投标须提供）

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成  （联合体名称）  联合体，共同参加     （采购人）  （项目名称）   （以下简称本项目）的磋商并争取赢得本项目采购合同（以下简称合同），并按照采购文件的规定分别提交资格文件。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、各方一致决定        （某单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目的响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行磋商义务和成交后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                         。

5、磋商工作和联合体在成交后实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者成交时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员名称：                                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……                    年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附联合体授权委托书。

8、采购文件要求提供的其他资格证明材料（如有）

二、技术商务文件格式

1.技术商务文件的外包装封面格式：

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.技术商务文件封面格式：

正本/或副本

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3、法定代表人授权委托书格式：（授权代表参加投标的须提供）

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约过程等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：1、授权代表身份证复印件（正反面）；

2、授权代表社保证明；

4、法定代表人身份证明格式：（法定代表人参加投标的须提供）

法定代表人身份证明

致：_______     __（采购人名称） ：

我单位_______     __（投标人名称）的法定代表人为_______     __，与我单位营业执照的法定代表人一致，现由其参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等过程具体事务和签署相关文件。

法定代表人信息如下：

姓名：       性别：      年龄：      职务：   _

身份证号码：

特此证明。

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）：

5、技术条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件 技术条款要求 | 投标文件 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

6、商务条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件的商务条款要求 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

7、其他招标文件要求或投标人认为有必要提供的文件资料（如有，格式自拟）。

三、报价文件格式

1、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3、投标函格式：

投 标 函

致：浙江天诚工程咨询有限公司：

（投标人全称）    授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （采购编号、采购项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供采购文件中“投标人须知及前附表”规定的全部投标文件：

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 本投标文件自开标之日起       天内有效。

（3） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4） 保证遵守采购文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

- 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日      期：     年   月   日

4、开标一览表格式：

开标一览表

招标项目名称：                              招标编号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 供货期或服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯设备费 |  |  |
| 2 | 安装费 |  |  |
| 3 | 土建钢结构 |  |  |
| 4 | 投标总报价 |  |  |

注: 1、其中电梯设备供货安装最高限价25万元，土建钢结构最高限价35万元。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

5、投标报价明细表格式：

各分项投标报价明细表

招标项目名称：                              招标编号：                   单位：人民币（元）

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价（人民币元） | 合价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 投标价（人民币元） |  |  |

备注：

1）本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

2）“投标价”应与开标一览表的“各项报价”一致。如不一致，以开标一览表为准。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

6、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）  的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为   万元；属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为   万元；属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、联合体投标的，须提供联合体各方的“中小企业声明函”并加盖各自公章。

7、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

。