温岭市滨海镇2021年度“三改一拆”综合服务采购

招 标 文 件

项目编号：ZJKX－WLCG－2021－005

采购人（章）：温岭市滨海镇人民政府

采购代理机构（章）：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

备案单位：温岭市财政局政府采购监管科

2021年7月

目	录

第一章	招标公告 第二章	投标人须知

第三章	评标办法及评分标准第四章	公开招标需求

第五章	政府采购合同主要条款指引第六章	投标文件格式附件

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电   子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。   供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U 盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提   交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作   指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第一章 招标公告

项目概况： 温岭市滨海镇2021年度“三改一拆”综合服务采购项目的潜在供应商应在“政府采购云平台”获取采购文件，并于2021年8月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件，本项目为公开招标。

一、项目基本情况：

项目编号：ZJKX－WLCG－2021－005

###### 预算金额：300万元

###### 上限价：300万元（超过上限价做无效标处理）

###### 采购需求：详见第四章采购需求。

合同履行期限：详见合同条款。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：企业营业执照上须具备拆除工程或房屋拆除工程的经营范围。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）截止投标截止时间前（北京时间），投标人未被“信用中国”（www.creditchina

.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

###### 三、获取招标文件：

（一）获取时间：公告发布时间至投标截止时间

（二）获取地址：浙江政府采购网“政府采购云平台”

（三）获取方式：

1.尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

2.供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件。

3.采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

4.采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间：2021年8月19日上午9:00:00

2、投标地点：投标人应于2021年8月19日上午9:00:00之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”

3、开标时间：2021年8月19日上午9:00:00开标时间后30分钟内（2021年8月19日上午9:30:00），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

4、开标地址：“政府采购云平台”线上开标

###### 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

###### 六、其他补充事宜

###### （一）电子招投标相关事宜：

1.供应商注册：投标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，务必在投标截止时间前登陆浙江政府采购网进行注册。

2.本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明如下：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标、响应文件。供应商未按规定加密的投标、响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（2）供应商须申领 CA，并在政采云平台完成绑定方可进行投标文件的编制，CA 相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电 400-881-7190 进行咨询。

（二）投标保证金：本项目不收取投标保证金。

（三）质疑和投诉：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、书面质疑受理地点： 联系人：黄露梦   	联系电话：15058619215

地址：温岭市城东街道阳光大道133号广明大厦12楼1206室

（四）公告发布媒体：

浙江省政府采购网（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和温岭市公共资源交易中心网（http://new.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html）。

##### （五）其他事项：

中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银 行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 赵莉鹏 | 15267630808 |
| 中国交通银行 | 3.8%起 | 王培洁 | 13819666299 |
| 中国建设银行 | 基准利率 | 范 融 | 13958680866 |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王晨晓 | 18858658025 |
| 中国银行 | 3.85%起 | 朱 虹 | 13806588208 |
| 中国邮政储蓄银行 | 3.85%起 | 王彬彬 | 13173718881 |
| 政采保联系方式 |  |  |  |
| 中国人民财产保险股份有限公司温岭市支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元（300元） | 李微微 | 13605861319 |
| 中国平安财产保险股份有限公司温岭支公司 |  | 郑海珍 | 13906560678 |
| 阳光财产保险股份有限公司温岭支公司 |  | 王巧萍 | 13967691616 |

##### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

联系人：黄露梦、林杭军

联系电话：0576-86151909、15058619215             传真：0576-86152909

地址：温岭市城东街道阳光大道133号广明大厦12楼1206室

（二）采购人：温岭市滨海镇人民政府

联系人：梁超

联系电话：15057288020

（三）同级政府采购监督管理部门：

联系人：温岭市财政局政府采购监管科

监督投诉电话：0576-86086511

地址：浙江省温岭市太平街道中华路29号

## 第二章 投标人须知

##### 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：温岭市滨海镇2021年度“三改一拆”综合服务采购 采购项目编号：ZJKX－WLCG－2021－005 项目内容：详见采购需求 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标文件的 编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 4 | 投标文件的形式和份数 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件一份”和“备份投标文件 一份”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书）。其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 5 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上 传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标 文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： - 投标供应商还可以在投标截止时间前以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”邮寄形式（建议EMS或顺丰）至浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司（邮寄地址：温岭市阳光大道广明大厦1206室,联系人：黄露梦，联系电话：15058619215,0576-86151909）； - “备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名 称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至 的“备份投标文件”将不予接收；邮寄后请将快递底单发送至邮箱 1191354184@qq.com。 ▲c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文 件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间 前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |

| 6 | 电子加密投 标文件的解 密和异常情 况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标 文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分 钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。解密CA必须是上 传并制作电子投标文件CA锁。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文 件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件” 的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云 平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”， 上传成功后，“电子加密投标文件 ”自动失效），否则视为投标文 件撤回。 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。 |
| 8 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 9 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） - 不组织 |
| 10 | 样品 | □ 提供，具体详见招标文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 - 不提供 |
| 11 | 演示 | □要求，具体详见招标文件 - ■不要求 |
| 12 | 评标办法 | - □综合评分法 ■最低评标价法 |
| 13 | 是否进口 | □ 允许进口 - 不允许进口 |
| 14 | 节能产品 | □强制采购节能产品 □优先采购节能产品 - 不适用 |
| 15 | 环境标志产品 | □优先采购环境标志产品 - 不适用 |
| 16 | 促进小微企 业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位 视同小型、微型企业。 |
| 17 | 合同签订 | 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。 |

| 18 | 供应商注册事项 | 根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号），供应商中标后必须注册成为浙江政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn/）的正式供应商，否则可以不与中标 人签订合同，如未能按时签订合同，将取消其中标资格。 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 履约保证金 | 1.金额：中标人在签订合同前须交纳本项目履约保证金合同价的5%； 2.中标单位在签订合同前须交纳本项目履约保证金存到采购人指定账户； 3.退还条件详见合同条款。 |
| 20 | 代理服务费 | 金额：本项目采购代理服务费人民币叁万伍仟元整； 收取方式：由代理机构向中标单位收取，中标单位在收到中标通知书后 5 个工作日内支付至招标代理机构处。 |
| 21 | 现场组织 实施 | 新冠肺炎疫情防疫期间不建议供应商派代表抵达开评标地点。 投标文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件最后一页）扫描件发至代理机构邮箱（1191354184@qq.com）,联系人：黄露梦，电话：15058619215。 |
| 22 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构 |
| 23 | 其他说明 | 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》浙财采监〔2013〕24号文件，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料，与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 |
| 24 | 注意事项 | 投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中,应严格遵循实事求是、诚信投标的原则,如有偏离,应如实填写响应偏离。 如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时, 请投标人在获取招标文件后,在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。 采购结果公告期间,投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评 标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。 |
| 25 | 中标单位纸质投标文件 | 中标单位需要在领取《中标通知书》时提供与电子投标一致的纸质投标文件用于书面存档（至少一式一份），要求采用胶装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |

一、总则

###### （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为

（法律、法规另有规定的，从其规定）。

###### （二）定义

1、采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。

2、采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

###### （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

###### （四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致， 不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、本项目不允许分包。（或者本项目允许部分分包，若分包如下：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当
在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

##### 二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

##### 三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人获取招标文件后，按照招件、商务技术文件和报价文件。

###### ▲1、资格证明文件的组成：（未提供下列材料的资格审查认定为无效）

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 内容自拟 |
| 3 | 投标声明书 | 格式附后 |
| 4 | 授权委托书（附上法定代表人及代理人的身份证正反面复印件） | 如授权委托代理人的则需提供该项，格式附后 |
| 5 | 法人或者其他组织的营业执照等复印件 | 格式、内容自拟 |
| 6 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 格式、内容自拟 |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材(根据项目性质提供，该项内容不得写“无”) | 格式、内容自拟 |
| 8 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料 | 内容自拟（可选择性提供） |

2、商务技术文件的组成：

| 商务技术文件的组 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况表 | 格式附后 |
| 2 | 拟投入人员情况汇总表 | 格式附后 |
| 3 | 设施设备情况表 | 格式附后 |
| 4 | 投标人根据投标文件评分内容自行编制 | 内容自拟 |
| 5 | 投标人认为需要提供的其他资料；包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料 | 内容自拟 |

3、报价文件的组成

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 内容自拟 |
| 3 | 开标一览表 | 格式附后 |
| 4 | 投标报价明细表 | 格式附后 |
| 5 | 投标人的《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查 询结果（截图上加盖单位公章） | 投标人若参与小微企业评审的， 格式附后（可选择性提供） |
| 6 | 残疾人福利性单位声明函 | 投标人若参与残疾人福利性单位评审的，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定, 提供残疾人福利性单位声明函，格式附后（可选择性提 供） |
| 7 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件 | 投标人若参与监狱企业评审的， 根据 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通 知》（财库【2014】68 号）的规定,格式自拟（可选择性提 供） |
| 8 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料 | 内容自拟（可选择性提供） |

（二）投标文件的制作、封装及递交要求 1、投标文件的制作要求

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

- 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

- 投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权代理人的签字或盖章。

(4)电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。（电子投标文件中涉及的签字部分，可以采用线下签名后，再扫描上传。）

(5)投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

(6)投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(7)投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

(8)若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其责任由投标人自行承担。

(9)与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的形式和份数

- 投标文件的形式：见《前附表》；

- “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- “备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- 投标文件的份数：见《前附表》。3、投标文件的递交要求

- 投标文件的上传和递交见《前附表》。

- “电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

- 投标文件的补充、修改或撤回

a、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台” 将予以拒收。

b、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。4、投标文件的备选方案

（1）投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

###### （三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

###### 四、开标

###### （一）开标事项

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，

所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

3、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文

件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

###### （二）开标流程（两阶段） 1、开标第一阶段

- 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

- 投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；(详见前附表)

- 开启投标文件，进入资格审查；

- 开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

- 第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查” 相关规定。

###### 2、开标第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，同时当场制作开标记录

表。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

###### （三）投标供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审

查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”

的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

##### 五、评标

###### （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人依法组建。

###### （二）评标程序

1、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将对投标人的资格条件进行审查。投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。 如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文

字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄 清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章） 后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

3、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第 87 号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

6、编写评标报告。

###### 7、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）投标人存在下列情况之一的，投标无效1、未按时上传电子投标文件的；

2、未按时解密电子投标文件的且未提供备份投标文件或未按时解密电子投标文件的且提供的备份投标文件无法打开的；

3、在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的；

4、报价文件中报价的服务跟商务技术文件中的投标服务出现重大偏差的；

5、不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件提供不齐全的；

6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

8、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的或者明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

###### （四）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准， 采取其他方式组织采购。

###### （六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内

容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

###### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

##### 六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评标报

告送采购人，采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

##### 七、合同签订及公告

###### （一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无正当理由拖延、拒签合同的,按《政府采购法》及等有关规定进行处理处罚。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的， 应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

###### （二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

## 第三章 评标办法及评分标准

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为最低评标价法。

（1）（一）政府采购政策及优惠：关于中型、小型、微型企业（简称中小企业）投标：中小企业投标是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业（但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）的投标人，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受中小企业政府采购优惠政策；

（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），视同小型、微型企业，享受中小企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

同一投标人（包括联合体），中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的由采购人抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为本项目的中标候选人。

- 公开招标需求

一、工程概况：

| 标段 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭市滨海镇 2021 年度“三改一拆” 综合服务采购 | 1 | 年 | 300 |  |

###### 二、承包范围及内容

1、承包范围：温岭市滨海镇辖区范围内

2、服务期限：合同签订生效之日起一年

本项目为综合单价合同，如服务期限未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如服务期限已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目服务期限完毕止。

3、工作内容：

- 做好违法建（构）筑物内人员的劝离工作。

- 协助做好违法建（构）筑物内物品的清运处置工作。

- 做好作业场地的秩序维护工作。

- 采取合理措施保护现场内外的环境，防止或减少粉尘、废气、噪声等的伤害。

- 做好及时清理现场各种残物、垃圾的清运工作，确保作业中和作业后现场清洁。

- 协助做好清理拆除建筑物、构筑物等设施的社会稳定工作。

- 按照采购人要求，对影响市容市貌或违建拆除后影响景观、安全、出行的部位（件）予以修复、装饰。

- 做好清理拆除建筑物、构筑物等工作。

- 采购人临时交办的其他工作，中标人应协助采购人做好相关工作。

4、采购清单：

| 序号 | 工种 |  | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技工 |  | 250 元/天 |
| 2 | 普工 |  | 210 元/天 |
| 3 | 挖土机 60 型 | 机械运输车另加 400 元，如在同一个地方连续作业 2 天（含 2 天）以上，则运输车只按 400元计费一次；按中标折扣率下浮。) | 1400 元/天 |
| 4 | 挖土机 120 型 |  | 1800 元/天 |
| 5 | 挖土机 200 型-320 型 |  | 2500 元/天 |
| 6 | 炮头机 60 型 |  | 1600 元/天 |
| 7 | 炮头机 120 型 |  | 2100 元/天 |
| 8 | 炮头机 200 型-320 型 |  | 2800 元/天 |
| 9 | 气割工具 |  | 450 元/天（含车辆） |
| 10 | 空压机（含车费） |  | 600 元/天 |
| 11 | 剪刀机 |  | 15000 元/天 |
| 12 | 铲车（912 型/920型） |  | 700元/天 |
| 13 | 铲车（30 型） |  | 700 元/天 |
| 14 | 铲车（50 型） |  | 1200 元/天 |
| 15 | 吊机（8 吨） |  | 1000 元/天 |
| 16 | 吊机（10 吨） |  | 1100 元/天 |
| 17 | 吊机（15-18 吨） |  | 1600 元/天 |
| 18 | 吊机（20-25 吨） |  | 2500 元/天 |
| 19 | 吊机（50 吨） |  | 3300 元/天 |
| 20 | 建筑渣土清运车辆（六轮工程车） |  | 850 元/天 |
| 21 | 建筑渣土清运车辆（十方工程车） |  | 1150 元/天 |
| 22 | 建筑渣土清运车辆（十六方工程车） |  | 1800 元/天 |
| 23 | 建筑渣土清运车辆（前4 后8 三十方工程车） |  | 2680 元/天 |
| 24 | 五菱车 |  | 360 元/天 |
| 合同履行期内，清单范围外所需的机械，单价根据市场行情调查经第三方中介审定确定 |  |  |  |
| 人工费用综合单价包干不下浮（含餐费、交通费等全部费用，年龄不得大于60 周岁） |  |  |  |
| 其中环境整治类的工程相关费用结算在中标下浮率的基础上再下浮10% |  |  |  |

###### 三、质量验收

1、采购人组织相关人员进行现场监督检查、验收。

2、服务质量须达到现行国家验收规范及工程质量验收评定标准规定的条件， 本工程质量等级，要求达到合格标准。因中标人原因工程质量一次性验收达不到质量标准的，则无条件返工至质量标准，工期不顺延，且中标人支付违约金 5000 元/ 次。

###### 四、技术要求

1、机械、计日工按天的不足 6 小时按半天计算，超过 6 小时的按全天计算。

2、在拆除过程须加强安全防范意识，专职安全人员和拆除技术人员须管理到位，不得擅自离岗，并向所有进场人员进行安全和技术交底，督促拆除人员按章操作，防止安全事故发生。

3、在拆除过程务须加强安全防范措施，除按拆除方案执行外，特别要注意临街道、人流量大房屋拆除时必须确保按规定搭设脚手架、挂安全网和设置警戒线等， 严禁违章操作，确保房屋安全拆除。

4、中标人按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果。作业过程产生的所有安全事故（含意外风险事故）以及因事故引发的经济纠纷和法律责任全部由投标人自行承担，与采购人无关。

5、拆除作业过程中，不得暴力施工，合理的保护作业现场，文明施工。对拆除作业范围内的合法建筑及设施（包含电力、铁路、通讯（网络）、给排水、文物、国防等）需加强保护，如在拆除过程中造成损坏的由中标人照价赔偿。

6、拆除过程中作业人员须配戴安全帽、安全绳索等安全措施进行作业。

▲7、投标人须承诺按采购人要求及时提供每次服务所需的人员及性能良好的车辆机械设备；服务响应时间：接到采购人通知后在半小时内作出响应，并在采购人指定时间内达到指定地点。

8、如需多名工人（3 人及以上）的，中标人须指定一名具体负责人，并服从采购人的指挥。

9、技工作业人员须具有特种作业操作证(包括电工作业、焊接热切割、高处作业等)；车辆机械设备须具备有效合法的证件。

10、拆除完成后需对拆除现场进行清理，做到随拆随清，拆除后的相关建筑垃圾由中标人运送至指定地点进行处理。

11、拆除作业过程中所需的水、电及其它辅助设施和材料，由中标人自行解决。

12、中标人应每日上报现场作业人员数量及施工机械使用情况，采购人将对中标人的人工及机械台班施工作业情况进行抽查，如发现中标人谎报台班或人工数， 或现场施工作业人员年龄、保险不符合合同要求的，第一次发现罚款 5000 元，第二次发现罚款 20000 元，第三次发现采购人有权没收全额履约保证金。

13、中标人未根据采购人要求提供人员、设备或未在采购人规定时间内完成工作的，每发生一次罚款 5000 元，第四次发生采购人没收全额履约保证金，并对产生的损失均由中标人负责。

###### 五、人员要求

1、作业人员年龄不得超过 60 周岁。

2、作业人员基本工资不得低于法律、法规规定的劳动最低福利待遇及温岭市最低工资标准等。

3、中标人必须为作业人员购买人身意外伤害险及与作业施工有关的一切保险。因未办理作业人员保险引起的纠纷投诉等，由投标人自行承担，与采购人无关。

###### 六、其他

（一）履约保证金

1、金额：合同价的 5%；

2、收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付等非现金方式或银行、保险公司出具的保函形式；

3、履约保证金在合同签订前交至采购人处，在合同终止并结算后 15 个工作日内无息退还。

（二）合同款支付方式：本项目服务费按月结算，按季度支付，每季度完成的工程验收合格后在下一个季度的第一个月上报采购人并经审核通过后十日内支付。

第五章  政府采购合同主要条款指引

工程施工合同

发包人：                      （简称甲方）

承包人：                      （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程项目概况及合同价

一、工程名称：

二、工程地点：温岭市滨海镇

三、承包范围和内容：发包人指定的限额范围内的零星机械台班及人工服务采购，具体以发包人现场指示为准。

四、工程承包方式：包工包料。

五、合同限额：合同价款以300万元为限，具体工程量按实计取。

经下浮后，具体综合单价如下：

注：1. 以上价格为全费用综合单价，机械进退费及所有相关费用均包含在内。此单价包括质量标准规定的所有工作内容在内的施工设备（机械设备、运输车辆、机械操作人员要求证件齐全）、劳务、管理、材料、运输、安装、维护、保险、机械进退场费、施工技术措施费、施工组织措施费、开办费、企业管理费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。（其中环境整治类的工程相关费用结算在中标下浮率的基础上再下浮10%）。

2. （1）机械、计日工按天的不足 6 小时按半天计算，超过 6 小时的按全天计算，计日工人工年龄不得大于 60 周岁。

（2）人工费（含餐费、交通费等全部费用，要求男工且年龄不得大于 60 周岁）为包干费用，不按中标折扣率下浮。

（3）中标单位须为其委派的所有工作人员购买人身伤亡意外险，负责用工人员的人身伤亡。

第二条 合同期限

一、合同期限：1 年，2021 年 月 日起至 2022 年 月 日前乙方应随时提供施工机械及人工按甲方要求施工（接甲方通知后 1 个小时内到位），该施工时间包括节假日在内（如结算价款满合同限额后则提前自动解除）。1年的合同期限到期后业主可根据该年度综合考核情况决定是否与中标单位再续签,续签也是一年一签，以此类推，如果中标单位该年度综合考核情况未达标，业主可选择重新招标。

二、工期延误。对以下造成工期推迟的延误，经发包人代表确认，单位盖章后，工期相应顺延。

1、不可抗力；

2、逾期拨付工程进度款 15 天以上（含 15 天）难以施工；

3、其他发包人同意的顺延因素。

三、按合同工期提前完工： 不奖 。

第三条 工程要求

一、甲方行使和执行本合同项目施工中的各种监督权利，审查乙方在工程施工中对不合格材料、工程的否定或返工，向乙方提出撤换在施工中不称职的人员等。

二、甲方配合乙方做好施工场地具备施工条件，协调处理施工现场周围构筑物、障碍物。

三、乙方必须配备满足本项目工程施工所需的人员和机械、设备、器材，并保证按质、按期完成合同项目工程。

四、乙方必须按章作业，维护安全施工所需的照明、看守、围栏、警告信号和警卫等，保证财产和人身安全，如发生财产损失、人身事故由乙方承担责任。

五、如作业期间发生安全事故由乙方承担相关责任及赔偿。

六、发包人指派        ，承包人指派        为驻工地代表（本工程项目负责人（项目经理）），共同履行本合同的各项规定。

第四条 质量与验收

一、工程质量必须达到合格标准。因承包人原因本工程质量一次性验收达不到协议书约定的质量标准，则无条件返工至协议书约定的质量标准，工期不顺延，且承包人支付违约金 5000元/次。

二、本工程由甲方派员进行现场监督检查、进行验收。

三、乙方应认真按照标准，规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，并按甲方代表对不符合工程质量进行及时返工、修改。

第五条 合同价款的支付与结算

一、合同价款支付办法

(1) 发包人按月核实工程量，按季度支付核实审定的工程款；（2）合同期满 10 天内付清

余款；（2）履约保证金在合同期满后 10 天内无息退还。

二、结算办法

1、合同形式：采用综合单价合同。即日后不因国家定额、取费、材料、人工机械价格等政策调整以及市场价格波动等因素而调整。

2、本工程工程量按实计取，经甲方签字并盖公章后确认。

3、如涉及本工程综合单价中未考虑的机械设备则按发包人的签证价乘（1-中标下浮率）

结算。

第六条 附 则

一、本合同经双方签字盖章后生效。

二、合同文件组成及解释顺序：

1、 中标通知书

2、 投标书及其附件

3、 本合同条款

4、 招标文件及补充说明

三、其它约定事项：

1、施工时间必须由甲方统筹安排，乙方不得在未经甲方同意的时间段进行施工。

2、施工过程中由甲方确定设备型号、数量及人工人数等。

3、乙方在合同签订后，不得放弃承包，不得转包，否则甲方有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

4、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54 号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

5、乙方须做好施工区内工程施工所需的维护、安全等工作，如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生费用。

6、本工程施工用水、用电由乙方自行解决，因停电停水原因的工期延长将不予批准，因此发生的相关费用不再另行增加。

7、本工程乙方在施工期间应严格把关，结算总额以 300万元为限，乙方在施工中应注意实施，未经甲方确认的超额工程量不予计取。

8、本工程垃圾堆场由甲方提供，乙方须做好施工区内（包括运输道路上）工程施工所需的维护、安全、文明施工等工作，如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生费用。

9、拆除过程中如存在效率过低或管理不善等情况，发包人视情况有权解除合同，没收履约保证金。

10、现场作业施工人员须身体健康且年龄不得超过 60 周岁。

11、本工程施工过程中承包人应严格按照发包人要求指派人员及机械。用工及机械必须当天现场以照片形式发送给发包人指定人员，该影像资料打印件作为结算依据，如未按上述要求及时提供，则当天工程量不予结算。如发现虚报施工人员及机械，按虚报金额的 5 倍，从工程结算款中扣除，发生三次及以上虚报将没收其履约保证金。

12、乙方须办理好施工车辆的各种手续及相关证件，气割要持证上岗，保证施工设备合法合规，如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生费用。

13、乙方在每次行动中机械人员必须随叫随到，如不配合采购人的每发生一次扣5000元，多次发生机械人员不到位，甲方有权自行解除合同，承包人不得因此向发包人索取任何赔偿，且不得要求退还履约保证金。如因承包人机械原因造成的停工，发包人有权扣除相应费用。

14、承包人不能及时根据发包人要求提供人员、设备或未按发包人规定的时间完成的，发生一次扣罚 5000 元。超过三次以上，没收履约保证金。

15、乙方食宿自理。

四、违约责任

双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。如确须变更需双方协商一致，否则视为违约，违约方应承担违约责任。

五、争议的解决

有关本合同的一切争议，双方应根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成，合同双方任何一方均可直接向合同签约地人民法院提起诉讼解决。

六、担保

本工程双方约定担保事项如下：

1、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金          元。

2、双方约定的其他担保事项：无。

3、履约保证金在本合同履约结束后 10 天内无息退还。

七、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同一式柒份（其中正本贰份，副本伍份），发包

人执三份，承包人执三份，招标代理执一份，每份具有同等法律效力。。

甲方（公章）                            乙方（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

地址及邮编：                            地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六章 投标文件格式附件

附件 1

项目名称

项目编号：

投标文件

（资 格 证 明 文 件 ）

投标人名称（盖公章）： 地	址：

时	间：

资格证明文件目录

1、投标声明书（附件 2）

2、授权委托书（附件 3）（附上法定代表人及代理人的身份证正反面复印件）

3、法人或者其他组织的营业执照等复印件

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书以及其他投标人认为需要提供的资料

投标声明书

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址）。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款， 放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)： 日期：

#### 授权委托书

（填写采购人单位名称）：

我单位全权委托	（身份证号：	）作为我单位合法代理人，参加

（填写政府采购项目名称及编号）投标活动，并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力,本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名（签字）：	日期：	年	月	日

法定代表人（签字）：	日期：	年	月	日

（委托单位加盖公章）

附：1、代理人身份证正反面复印件（本人签名、日期，单位加盖公章） 2、法定代表人身份证正反面复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

# 项目名称

### 项目编号：

投标文件

（商务技术文件）

### 投标人名称（盖公章）： 地	址：

时	间：

（投标人根据投标文件内容自行编制）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投标 人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日	期：

附件6

拟投入实施人员情况汇总表

##### 招标项目：	项目编号：

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/ 职称 | 现任职务 | 工作年限、经验和在该项目中担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 主 要人 员 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1. 在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

投标人全称(单位公章)：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）： 日期：

附件7

承诺书（仅供参考）

：（招标人名称）：

我单位承诺： 若我司在 	项目中有幸中标，我司将在开工前为项目人员购买相关保险， 若违背此承诺，同意招标人取消我单位中标资格，并接受采购方、监督部门的处罚，且愿意承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日	期：

##### 附件8：

温岭市滨海镇2021年度“三改一拆”综合服务采购设施设备情况表

| 序号 | 设施设备名称（型号） | 数量 | 性能状况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | … | … | … |
| 3 | … | … | … |
| 4 | … | … | … |
| 5 |  |  |  |

注：1、投标单位根据实际需要填写；

2、表格如不够，可按同样格式扩展

# 项目名称

### 项目编号：

报价文

件

投标人名称（盖公章）： 地	址：

时	间：

#### 报价文件目录

1、开标一览表；

下列内容如有可提供：

2、针对报价投标人认为其他需要说明的；

3、小微企业声明函以及国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（截图上加盖单位公章）；

4、残疾人福利性单位声明函；

5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件。

附件 9

开标一览表

项目名称:

项目编号：ZJKX-WLCG-2021-005

| 项目总报价 | 折扣率 |  |
| --- | --- | --- |

填报要求：

- 投标总报价是包括完成采购文件中所有的采购需求工作内容、合同包含的所有相应服务、风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

- 采购人已设单价最高限价，各投标人在单价最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报统一折扣率，折扣率按百分比填写（小数点后保留 2 位），如报九折，则按 90.00% 填写。折扣率范围为 0%（不含）-100%（不含），不按要求填写做无效标处理。

- 折扣率为合同结算价的让利率，合同付款金额=实际完成作业工程量*单价最高限价*（1-让利率）。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日	期：

##### 附件 10

小微企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为 	（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第 	项 	行业，本公司 （ 此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为 	（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加贵单位组织的 	采购项目（项目编号：      ） 采购活动，提供由本企业提供的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日期：

##### 附件 11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日	期：

##### 附件 12

说明：为确保采购项目顺利进行，已领取招标文件的供应商决定不参加本项目投标时，请于投标截止时间至少 1 个工作日前与我们书面确认（确认函格式如下），可将填写完整的确认函加盖公章后发送至浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 QQ 邮箱：1191354184@qq.com。 谢谢配合！

确认函

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司：

我公司因原因，对于已报名的项目（项目编号），现决定自愿放弃参加投标活动。特发函向贵公司确认。

企业名称（盖章）： 日期：

附件 13

政府采购活动现场确认声明书

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由 		（单位）负责人 			（姓名）合法授权参加 	项目（项目编号： 	）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 		：

A.投资关系	B.行政隶属关系	C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）	。二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 	（供应商名称）之间存在下列利害关系 		：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

- 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

- 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- 其他利害关系情况 	。三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 	供应商之间存在或可能存在上述第二条第 	项利害关系。

（供应商代表签名）： 日期： 年	月	日