政府采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：NBITC-202130739GCE-BL078

项目名称：宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升工程

采购人：宁波市北仑区绍成小学

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2021年7月

目  录

第一部分   竞争性投标邀请	1

第二部分  竞争性磋商须知	4

第三部分  竞争性磋商采购资料表	12

第四部分  评定成交的标准	16

第五部分  采购范围、图纸、工程量清单和技术需求	21

第六部分  合同条款和格式	26

第七部分  附件（格式）	34

# 第一部分   竞争性投标邀请

## 项目概况

宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升工程的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取采购文件，并于2021年7月26日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：NBITC-202130739GCE-BL078

1.2项目名称：宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升工程

1.3建设地点：宁波市北仑区绍成小学内

1.4采购预算价：人民币47.9021万元

1.5最高限价（招标控制价）:47.9021万元。

1.6计划工期：30日历天

1.7采购范围：宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升。

1.8标段划分： 1 个

1.9质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格

1.10安全要求：合格

1.11合同履行期限：自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止

1.12本项目是否接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.4本项目实行资格后审。

## 三、获取采购文件

时间：2021年7月16日至2021年7月26日09：30。

地点（网址）：https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。 获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 本公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价：每子包0元人民币。

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年7月26日09点30分（北京时间）

地点：宁波市北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）。

## 五、响应文件开启

时间：2021年7月26日09点30分（北京时间）

地点：宁波市北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

## 七、其他补充事宜

7.1参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

7.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。

7.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

7.4落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：宁波市北仑区绍成小学

地　址：宁波市北仑区四明山路151号,

联系人：钱老师

电　话：0574-86896966

采购代理机构名称：宁波市国际招标有限公司

地  址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室

邮  编：315020

电  话：0574－87357607

传  真：0574－87388460

电子邮件：nbitc@126.com

联系人：陈若水 姚露泽 严锋

代理单位质疑联系人：夏老师

联系方法：0574-87128864

同级政府采购监督管理部门

名称：北仑区财政局政府采购办公室

地址：北仑区长江路1166号

联系人：阮中义

监督投诉电话：0574-89383756

# 第二部分  竞争性磋商须知

1.1  适用范围和定义

1.1.1 本竞争性磋商文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的采购。

1.1.2 定义

采购人：宁波市北仑区绍成小学

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

供应商：参加本次采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组/磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评标委员会。

竞争性磋商文件/磋商文件/采购文件：采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件/响应文件/投标文件：供应商应采购文件要求编制的响应性文件。

1.2  合格的供应商

1.2.1  具体要求见采购公告“供应商资格要求”。

1.3  磋商费用

1.3.1  无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

1.4  磋商保证金（本项目无需递交保证金）

1.5  磋商有效期和磋商文件的澄清和修改

1.5.1磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第三部分“磋商采购资料表”第2.12条款。

1.5.2 特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

1.5.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

1.5.4在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

1.5.5潜在供应商收到采购代理机构发出的磋商文件澄清或修改通知，或顺延提交首次响应文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、盖上供应商单位公章，以书面形式回复采购代理机构。

1.6  磋商响应文件的组成：

1.6.1磋商响应文件由商务标、技术标和资格审查文件组成。

商务标编制内容：

书面格式（详见附件，未明确格式的自拟）：

1、商务标封面（详见附件格式）

2、法定代表人身份证明书（详见附件格式）

3、法定代表人授权委托书（详见附件格式）

4、报价函（详见附件格式）

5、报价函附录（详见附件格式）

5、报价一览表（详见附件格式）

6、已标价的工程量清单（详见附件格式）

7、中小企业声明函（详见附件格式）

8、残疾人福利性单位声明函（详见附件格式，如非残疾人福利性单位可不提供）

9、供应商认为其他需提供的商务资料。

技术标编制内容：

1、技术标封面（详见附件格式）

2、项目管理机构（详见附件格式）

3、施工组织设计：（格式自拟）

（1）项目整体实施方案；

（2）安装工艺技术服务方案及保障措施；

（3）施工进度计划和保障措施；

（4）安全文明施工及环保措施；

有必要说明的其他内容及如下附表：

- 拟投入本项目的主要施工机械设备表（详见附件格式）

- 拟配备本项目的试验和检测仪器表（详见附件格式）

- 劳动力计划表（详见附件格式）

- 计划开、竣工日期及施工进度网络图

- 施工总平面图

4、供应商认为其他需提供的技术资料。

资格审查文件编制内容：

1、资格审查文件封面（详见附件格式）

2、供应商资格声明

3、提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章；

4、提供①近三个月缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；②近三个月缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足三个月的，应提供投标截止时间前一个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章）。

5、提供“无重大违法记录的声明函”。

6、开标日前六个月内投标人基本账户开具的银行资信证明原件或复印件(加盖投标人公章，银行存款证明无效）；

7、提供近三个月财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足三个月的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表）。

8、提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”。

9、提供“其他资格要求需提供的声明函”。

10、供应商认为其他需提供的资格审查资料。

1.7.  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

1.7.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.7.2 磋商响应文件按本须知1.6条款要求编制，装订成册。磋商响应文件中需要加盖公章、法定代表人签字或授权代表人签字的应进行签署和盖章。

1.7.3 磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.7.4磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.7.5磋商响应文件由技术标、商务标和资格审查文件3部分组成，各正本一份、副本三份（第三部分“磋商采购资料表”2.13另有要求的则从其规定），正本须打印或墨水填写，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

1.7.6磋商响应文件因模糊或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

1.8   磋商响应文件的密封、标记和递送

1.8.1 磋商响应文件（技术标、商务标、资格审查文件分别密封在不同的包封中）递交时应密封完好。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称，并在包封上正确注明“技术标” 、“商务标”、“资格审查文件”字样。采购代理机构不接受未按规定密封的磋商响应文件。

1.9   接收磋商响应文件截止时间

1.9.1 接收磋商响应文件截止时间见本采购文件第三部分“磋商采购资料表”2.14条款。供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

1.9.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容须法定代表人或授权代表人签字并在截止时间前密封提交。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在截止时间之后,供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改和撤回。

1.9.3 采购人因故需推迟接收磋商响应文件截止时间和开始磋商时间的，采购代理机构应提前以书面（含传真）的形式通知所有磋商文件收受人。供应商应在收到通知后立即用传真方式向采购代理机构回复。在这种情况下，采购代理机构和潜在供应商相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。

1.10  竞争性磋商小组

1.10.1竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成。评审专家将按规定在政府采购评审专家库中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

1.10.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.10.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

1.11  竞争性磋商程序与评定成交的标准

1.11.1竞争性磋商程序见“磋商采购资料表”2.25条款。

1.11.2评定成交的标准见磋商文件第三部分“评定成交的标准”。

1.12  磋商响应文件的澄清

1.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清。供应商的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.12.2 磋商小组要求供应商澄清应当以书面形式作出。

1.12.3供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

1.12.4供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

1.13  成交结果通知

1.13.1 磋商小组将根据“评定成交的标准”确定的评标方法和原则，按照磋商结果排序，确定排序第一的成交候选人为推荐成交供应商。成交供应商如拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新采购。

1.13.2 采购人确认评审结果后，采购代理机构将在磋商文件载明的采购信息发布媒体上发布成交结果公告。

1.13.3 确定成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责

任，确定成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

1.13.4 供应商若对成交结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑，采购人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

1.14   评审过程中无效磋商响应文件的认定：

1.14.1有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应磋商文件要求，为无效磋商响应文件：

（1）资格证明文件未按照磋商文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合磋商文件要求的；

（2）磋商有效期不符合磋商文件要求的；

（3）磋商响应文件的组成或磋商响应文件数量不符合磋商文件要求的；

（4）磋商响应文件的签署与盖章等不符合磋商文件要求的；

（5）磋商文件标注有“*”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；未标注有“*”号的条款负偏离达到或超过磋商文件规定数量的；上述偏离的认定由磋商小组进行评议；

（6）磋商响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；

（7）磋商小组经过审查，认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评委应当将其作为无效磋商响应文件；

（8）磋商小组经过审查，认定磋商响应文件虚假应标的；

（9）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的。

1.14.2 磋商程序的终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购程序，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足三家，则重新开展采购活动。

1.15  签订合同

1.15.1 确定成交供应商在采购代理机构发出确定成交通知书的30日内,应与采购人按照竞争性磋商文件和确定成交供应商的磋商响应文件的约定内容签订书面合同。否则按本须知第1.4条的规定处理。

1.15.2 竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

1.15.3拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

1.16  履约保证金

1.16.1确定成交供应商在签订合同时，应向采购人提供履约保证金。（本采购文件“磋商采购资料表”2.16、2.17条若另有规定，则从其规定）。

1.16.2履约保证金的有效期至卖方完成合同规定的义务，采购人在交接验收文件上签字时止。

1.16.3确定成交供应商如不按本须知第1.16.1条的规定提交的。

1.17  保密

1.17.1成交结果公告发布之前，磋商小组名单应该保密。磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

1.18  磋商服务费

1.18.1确定成交供应商应向采购代理机构支付磋商服务费。磋商服务费的收费依据及相关规定载明在本采购文件第三部分2.29条款。

1.19  政府采购活动中有关中小企业的相关规定

1.19.1  执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.19.2  中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.19.3  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.19.4  中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.19.5  采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.19.6  《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

1.20 采购文件对供应商质疑和投诉的相关规定

1.20.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑。第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

1.20.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

1.20.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

1.20.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

1.20.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

1.20.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

1.20.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

1.20.8供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 第三部分  竞争性磋商采购资料表

附表一

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第二部分有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 2.1 | 采购人名称：宁波市北仑区绍成小学 地 址：宁波市北仑区四明山路151号, 联系人：钱老师 电 话：0574-86896966 |
| 2.2 | 项目名称：宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升工程 采购范围：宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升 |
| 2.4 | 宁波市国际招标有限公司 地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室 联系人：陈若水 姚露泽 严锋 电话：0574－871357607 传真：0574-87388460 |
| 报 价 |
| 2.5 | 最高限价：47.9021万元人民币； 采购报价应包括：宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升工程所有采购内容的费用。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。成交后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由中标商承担，采购人一律不予承担。 本次报价形式：以固定总价形式进行报价。 |
| 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| *2.7 | 供应商资格要求：详见第一部分采购公告 |
| *2.8 | 磋商保证金金额：无 |
| *2.9 | 磋商保证金的提交和退取：无 |
| *2.10 | 磋商响应文件的组成及要求：见“竞争性磋商须知”第1.6条款 |
| 2.11 | 报价的价格构成：宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升工程所有采购内容的费用，内容详见工程量清单和图纸 |
| *2.12 | 磋商有效期：60天 |
| *2.13 | 磋商响应文件数量要求，正本：1份、副本：3份。 |
| 2 .14 | 磋商响应文件递交截止时间并开始磋商时间：详见第一部分采购公告 |
| 2.15 | 其他应注意的事项： 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2.在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由供应商代表签字的书面澄清，该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 3.关于备选方案的约定：不允许有备选方案。 |
| 商 务 条 款 |
| 2.16 | 在签订合同后7天内需提交的履约保证金金额： 合同金额的2% |
| 2.17 | 履约保证金的形式：电汇、银行或保险公司出具的履约保函 履约保证金收件人：宁波市北仑区绍成小学 履约保证金退还时间:待成交人履行完采购合同约定义务事项后10日内退还。 |
| 2.18 | 施工地点：宁波市北仑区绍成小学内 |
| 竞 争 性 磋 商 程 序 |
| 2.25 | 1.供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；若供应商代表不是法定代表人参加磋商的，须持有《法定代表人授权书》及被委托人身份证；若供应商代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。供应商少于3家的，则采购人重新组织采购活动。 2.同时开启资格审查文件、技术标和商务标，先对供应商进行资格审查，合格的供应商进入技术标和商务标评审。 3.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求。 4.未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。 5.参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价），提交最后报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。 6.磋商小组按照评定成交的标准确定成交候选人。 7.采购人确定成交供应商。 8.采购人与成交供应商签订合同。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |
| 2.26 | 1、磋商小组在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术规格要求/服务要求/合同条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认同意。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 2、供应商提交的最后报价（第二次报价）后，在正式合同签订前，成交供应商必须提供与响应文件最后报价相一致的已标价工程量清单明细，作为供应商响应文件的有效组成部分。 |
| 授 予 合 同 |
| 2.27 | 按照磋商文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 服 务 费 |
| 2.29 | 本项目代理费4700元，在成交通知书发出前由成交供应商一次性支付给采购代理单位。 户名：宁波市国际招标有限公司 开户行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 银行帐号：94090154800000191 |
| 其他补充内容 |
| 2.30 | 1、各供应商自报综合单价和总价，采购人提供招标控制价。 2、供应商应以采购文件、合同条款、答疑文件、施工规范（标准）、施工现场特点、供应商制定的施工组织设计等为依据，参照国家、行业和地方现行相关计价定额和文件，按企业定额，结合市场行情和本企业技术、经济、管理等综合实力，综合考虑各种报价风险因素，在保证质量、工期、安全的前提下，以保本微利为原则进行报价，但不能低于企业成本价。 3、供应商的报价应在充分履行合同条款的基础上，并满足采购文件规定的工期、质量、安全要求，完成采购文件规定的报价范围内全部工作内容所发生的全部费用，包含以下费用（以下费用包括政策性文件规定的费用和由以下费用引起的各种税费）： 工程费用：包括工程项目的成本、成品保护、竣工保洁、利润、税金、开办费、与施工方案相关的技术措施费、施工组织措施费、风险费、政策性文件规定费用、第三方环保检测费用、施工脚手架搭建（如有）等所有费用。在投标文件中，采购人不接受任何有选择的报价。 4、供应商在报价中要充分考虑合同规定的各种风险因素引起的费用变化。 5、供应商应根据采购人提供的资料，自行仔细踏勘施工现场的地质、地貌情况，进行全面、科学的设计，供应商要根据现场的实际情况结合自身经验，考虑各种可能存在的风险因素进行报价。 6、供应商应到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。采购人对供应商在投标时自主作出的推论、解释和结论概不负责。 7、以项为单位的暂估价及暂列金额按实际发生结算，结算方式以合同签订为准。 8、如工程量清单与施工图不一致的，以施工图为准。 |

注意：本表内打有“*”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

前附表二

| 序号 | 项目内容 | 说明与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 | 签订合同后 3 天 |  |
| 2 | 提前合同工期奖励标准 | / 元/天 |  |
| 3 | 延误合同工期赔偿标准 | 7天（含）以内2000元/天，7（不含）-15天（含）5000元/天 |  |
| 4 | 延误合同工期违约金限额 | 合同价款的1.6% | 各项违约金限额之和应与履约保证金金额保持一致。 |
| 5 | 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | 合同价款的0.1% |  |
| 6 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（其中项目经理到位率不低于50%） | 合同价款的0.1% |  |
| 7 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 合同价款的0.1% |  |
| 8 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 合同价款的0.1% |  |
| 9 | 工程质量保证担保 | 工程结算价的 1.5% |  |
| 10 | 是否同意采购文件其它内容 | 要求供应商承诺“同意” | 供应商必须承诺“同意” |
| 11 | 是否同意合同条款及合同附件格式 | 要求供应商承诺“同意” | 供应商必须承诺“同意” |

# 第四部分  评定成交的标准

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

磋商小组遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据磋商响应文件和采购文件的内容进行评审。

本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工程建筑行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的工程承建企业均为小微企业的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工程建筑行业。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加本次采购活动，如联合协议中约定，工程承建企业为企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，本次评标将给予中小企业声明小型、微型函满足招标文件要求的小型和微型企业联合体1 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（此条款为允许联合投标的项目适用）

评标方法：综合评分法

磋商小组遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据磋商响应文件和采购文件的内容进行评审。

本次评标采用综合评分法，技术标满分70分，商务标满分30分。

每个供应商最终得分=技术标得分+商务标得分(以第二次报价依据计算得分，第二次报价不得高于第一次报价)

评审程序：

1、资格审查：资格审查不合格的，作无效标处理。

2、技术标、商务标评议：由竞争性磋商小组对各供应商的技术标、商务标进行评审，初步评审通过后进入二次报价程序。

1、资格审查内容

| 序号 | 资格审查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。 |  |
| 2 | 供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于提交首次响应文件截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目磋商采购活动。 |  |
| 4 | 本次磋商不接受 联合体。 |  |

2、技术标评审(总分70分)

资格审查评审合格后，进入下一步评审打分工作。

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的技术分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 60分 | 设计方案40分 | 根据各投标人对本项目的理解、定位、设计理念、设计描述、效果图作品、施工图反映的艺术水准等进行综合评议，其中： （1）对本项目的理解、定位、主题概念的解读与提炼（10分）。 （2）整体功能定位与布局合理性规划（10分）。 （3）作品的效果表达美观性与创新性（15分）。 （4）施工工艺及图纸的完善性（5分）。 |
|  | 施工方案（12分） | 根据投标人提供的（1）项目整体实施方案、（2）安装工艺技术服务方案及保障措施、（3）施工进度计划和保障措施、（4）安全文明施工及环保措施等进行综合评议。 |
|  | 团队人员（5分） | 1、评标委员会根据项目团队是否配备齐全、搭配合理，骨干人员是否具有丰富的设计、制作、安装经验，是否能对本项目提供强有力的专业支持，进行综合评议（3分）。 2、项目经理具有高级工程师资格证书的，得2分；具有中级工程师资格证书的，得1分。 |
|  | 售后服务（3分） | 对投标人提供的售后服务故障排除响应时间、质保措施等方面所做出的承诺情况进行综合评议（0-3分）。 |
| 商务分 10分 | 体系认证（4分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1.5分； 2、投标人具有环境管理体系认证证书的，得1分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的，得1.5分； 投标文件中提供有效的认证证书复印件加盖公章。 |
|  | 投标人业绩（6分） | 投标人自2018年01月01日（以合同签订日期为准）以来完成过类似景观提升业绩每提供一份合同得2分，最多得6分；没有业绩的不得分。（投标文件中附合同复印件加盖公章） |

该评分分值由评标委员会根据评审情况再分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的技术分为评标委员会打分的算术平均值（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（偏离平均分30%及以上的），评审小组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

3、商务标评审

3.1磋商报价(总分30分)

3.1.1本磋商项目最高限价（即招标控制价）：47.9021万元（其中暂估价（含税）/元，暂列金额（含税）：/元）。报价超过最高限价作无效标处理。

报价以元表示，保留整数位。对未按此规定进行报价的供应商，其商务部分被视作有细微偏差，允许供应商按上述规定进行修改，小数点后第一位四舍五入。

3.2.2商务标得分计算公式

进入商务标初步评审，供应商评审合格后，进入磋商程序。

当与供应商的磋商结束后，磋商小组将要求供应商提出最终报价，并当场对磋商结果进行书面确认。超过规定时间提交的报价应当作为无效标处理。

磋商基准价=满足磋商文件要求且最低的参与评审的价格

参与评审的价格＝评审控制价×（1 + 投标报价浮动率）+ 以项为单位的的暂估价（含税）及暂列金额（含税）-小微企业价格扣除优惠值（3%）（计算结果以元为单位表示，四舍五入保留到个位数）

投标报价浮动率＝（投标评审价÷评审控制价-1）×100％（计算结果以％表示，保留两位小数，第三位四舍五入。计算正数时视为上浮；反之视为下浮）

注：评审控制价指招标控制价剔除磋商文件中以项为单位的暂估价以及暂列金额以后的价格；投标评审价指经初步评审的投标报价剔除磋商文件中以项为单位的暂估价以及暂列金额以后的价格。

商务标评审得分：磋商基准价得分30分为满分。

磋商报价得分=(磋商基准价/参与评审的价格)×30×100%

磋商报价得分以四舍五入保留小数点后2位。

供应商应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为不合理报价作无效标处理；

（1）对于低于最高限价85%的投标报价，供应商未在响应文件中提供成本测算资料（如工程量清单综合单价工料分析表、措施项目清单综合单价工料分析表）；

（2）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商报价的，供应商未在1小时内向磋商小组提供成本测算资料（如工程量清单综合单价工料分析表、措施项目清单综合单价工料分析表）；

（3）供应商虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或磋商小组半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

4、计算投标得分（满分为100分）

总得分＝技术标得分+商务标得分(以第二次报价依据计算得分)（均保留两位小数）

5、推荐成交候选人

5.1本次评标，按总得分从高到低排序，推荐排序前三名为成交候选人。

5.2总得分相同时，最终报价低者排序优先；总得分和最终报价均相同时，采用随机方式确定成交候选人的名次排序，先抽中的排名在先。

6、其他优惠政策

6.1本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型或微型企业的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即小型或微型企业的参加评审的价格=最终报价×(1-3%)。未提供《中小企业声明函》的小型或微型企业，评标时其报价不予扣除。

除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，中间计算过程不予取舍，采用内插法计算各项得分。

7、本细则由采购人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

# 第五部分  采购范围、图纸、工程量清单和技术需求

一、项目概况及招标范围

（一）工程地点

绍成小学

（二）工程规模及内容概述

- 对整体校园的文化景观进行一个提升，根据原有的空间属性，对廊道及公共空间进行设计，与原空间相辅相成，使得整体设计干净简洁，利用公共空间，体现学校的办学理念。

- 完成标识亮化设计，设计风格与学校原建筑和谐统一，提升整体标识度。

- 设计一个停车场，满足停车需求，对绿化进行美化修复。

（三）项目优化提升改造

- 现状评估与项目定位

对学校的入读对象及现有空间进行研究分析。结合学校的办学理念、特色教育，制作设计方案。

- 功能提升

根据绍成小学的定位，在原有建筑装饰风格基础上，进一步优化空间功能与美观度，凸显学校教育特色，并增加师生学习交流功能，体现教育文化内涵。

- 满足学生成长天性需求

注重运动、休闲、交流等人性化设计，满足学生好奇好动的天性，增加学校空间的趣味性及互动性，同时也要满足学校日常管理活动的功能使用需求。

（四）招标范围

本工程包括完整的方案、效果图设计、施工图设计及工程所有材料的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、保修服务。

二、项目要求

| 采购范围 | 宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 人民币47.9021万元。 |
| 推荐成交供应商 | 1家 |

二、技术需求

按照国家及地方颁发的现行相关建筑工程施工及验收规范、标准，组织实施本项目工程的施工。

三、原始图纸

- 清单内容（根据设计包含但不仅限于以下内容）

| 序号 | 内容 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆外花坛设计 | 花园圆形花坛造景座椅（地面基层制作、花坛砌筑防腐木圆形座椅），花坛最大半径1700mm，最小1300mm；园路芝麻白花岗岩制作宽600mm、绿植修复 | 米 | 35 |
| 2 | 图书馆外绿化 | 绿植修复（马尼拉、灌木），含原绿地平整 | 平方 | 270 |
| 3 | 绍成十景的牌子 | 定制造型展示牌（雪弗板基层，彩色亚克力雕刻字、钢骨架镀锌板烤漆UV）；规格：290*500mm | 个 | 10 |
| 4 | 美术楼层楼到一楼 扶梯和顶部改造 | 屋顶仿真草皮覆盖 | m2 | 26.6484 |
| 5 |  | 楼梯面彩绘定制（局部） | m2 | 43.3116 |
| 6 |  | 扶梯彩绘 | m | 13.62 |
| 7 | 新旧俩楼新增空间 | 定制成品木质墙裙 | m2 | 15.615 |
| 8 |  | 1.艺术造型门头2个（木龙骨阻燃板基层，木纹饰面板贴面，造型雪弗板雕刻，不锈钢雕刻字等） 2.造型展板（木工板基层） | 项 | 1 |
| 9 |  | 墙面设计，造型展板（木工板基层、造型雪弗板雕刻，彩色亚克力雕刻字）；规格：5670*1200mm；含墙面亚克力设计造型LOGO树 | 项 | 2 |
| 10 | 廊道2层转角楼梯设计 | 美术造型公告栏、10mm厚亚克力雕刻字；圆盘组合造型（金属圆管、造型雪弗板，彩色亚克力雕刻字） | 项 | 1 |
| 11 | 廊道2层转角楼梯设计 | 原墙面丙烯酸涂料修复 | 平方 | 65 |
| 12 | 廊道2层转角楼梯设计 | 原门拆除新做实木门套1500*2100mm | 项 | 1 |
| 13 | 美术室廊道墙面设计 | 美术工具艺术造型展示（刷子、笔等）大小7个，最高1900mm，最低800mm；墙面作品展示（软木板结合造型、彩色亚克力雕刻字）颜料盘造型，颜料盘直径1880mm，作品尺寸2900*550mm，共3个；廊道墙面修复、局部色块装饰；装饰灯更换（修复包干，不另行计算） | 项 | 1 |
| 14 | 二层走廊尽头空间设计 | 1、主题学生作品展台定制（木基层，木纹饰面板贴面）；直径1400mm2、大树造型（彩绘与立体结合）亚克力雕刻字；3、黑板展示2100*1300mm；4、墙面造型柜1500*300mm1个，1800*300mm1个 | 项 | 1 |
| 15 | 图书馆尾厅1楼到2楼墙面设计 | 大树造型（彩绘与立体结合）亚克力雕刻字、作品展示（软木、软磁贴）等 | 项 | 1 |
| 16 | 图书馆正门改造 | 书本造型展示墙（钢骨架、镀锌板烤漆uv，不锈钢雕刻字+LOGO，动物兔子造型2个，兔子模型2个）总尺寸：3360*2400mm；立体拱门造型 尺寸：2500*2400mm | 项 | 1 |
| 17 | 图书馆尾厅馆名 | 造型雕刻字背发光“绍美图书馆”字高150mm、电路铺设 | 项 | 1 |
| 18 | 音乐厅改造 | 双开隔音门 | 项 | 1 |
| 19 | 图书馆地毯 | 铝合金防尘地毯 | m² | 2 |
| 20 | 图书馆纱窗 | 铝合金纱窗；尺寸1040*1060mm | 扇 | 17 |
| 21 | 校长室门口塑胶+图书馆门口塑胶 | 图书馆门口 尺寸：4000*4200mm 校长室楼下 尺寸：3600*3200mm+1950*2170mm | m2 | 33 |
| 22 | 2幢教学楼的柱子 | 造型柱体延伸设计（造型雪弗板雕刻，彩色亚克力雕刻字等）尺寸44cm*165cm | 个 | 60 |
| 23 | 餐厅污水改造 | 3套窨井砌砖加高及井盖更换； | 座 | 3 |
| 24 | 餐厅污水改造 | 餐厅污水管堵塞维修 | 米 | 10 |
| 25 | 餐厅污水改造 | 餐厅污水管新铺 | 米 | 10 |
| 26 | 换水池 | 1、原花坛挖土、内台阶打除及垃圾运； 2、水电施工及挖沟回填； 3、做高分子防水7.3㎡； 4、内贴瓷砖、外芝麻糊花岗岩贴面、上面防腐木铺设。 5、假山、循环泵等 | 项 | 1 |
| 27 | 假山水池射灯 | 含线路安装 | 个 | 3 |
| 28 | “邵成小学”制作 | 绍成小学不锈钢字，字高1米，烤黑色漆 | 个 | 4 |
| 29 | “北仑区邵成小学” | 原字重新打磨上漆、安装 | 项 | 1 |
| 30 | 大灯 | 安装（含电线、计时器的等） | 个 | 2 |
| 31 | 10句挂牌 |  | 项 | 10 |
| 32 | 笑脸新增10个 |  | 项 | 1 |
| 33 | 换红旗 | 上墙改造 | 项 | 1 |
| 34 | 导视小块，亚克力 | 亚克力造型雕刻，亚克力雕刻字等 | 块 | 156 |
| 35 | 走廊的绍德之星墙 |  | 项 | 1 |
| 36 | 100周年纪念长廊 | 尺寸：0.6*0.6m。材质：PVC UV 尺寸：1.5*2.4m，快展型材+灰底展布 | 项 | 1 |
| 37 | 11个停车位改造 | 素土夯实/300mm塘渣垫层/100mm厚碎石垫层干铺/直径6mm钢筋@200单层双向铺设/150mm厚C25非泵送商品混凝土现浇路面，锯缝，养护/道路专用热熔划线涂料/成品停车位挡车器 11组，尺寸：2600*27500mm | m2 | 71.5 |
| 38 | 停车位绿化修复1 | 绿植修复（马尼拉、灌木），含原绿地平整 | m2 | 30 |
| 39 | 停车位绿化修复2 | 种植八角金盘、红花继木等色带（含造型） | m2 | 6 |
| 40 | 停车位原色带移除 |  | m2 | 36 |
| 41 | 原10-30桥木移植 |  | 株 | 7 |
| 42 | 植物攀爬器 | 定制植物攀爬器 | 项 | 1 |
| 43 | 钢结构植物爬架（停车位顶棚） | 钢结构基础预埋，DN80x3mm镀锌钢管造型主骨架，DN80x4mm镀锌钢管副骨架，整体白色氟碳漆喷涂，规格：长27500mm*宽8000mm*高3400mm | m2 | 222.75 |
| 44 | 爬架植物 | 种植常青藤，28株（含后期造型打造） | 株 | 28 |
| 45 | 机械吊装费 | 机械吊装费（按4台班包干） | 项 | 1 |
| 46 | 施工临时围挡 | 施工临时围挡 | 项 | 1 |
| 二 | 其他要求 |  |
| 1 | 本项目包含设计费。 |  |
| 2 | 经业主确认方可进场施工，施工方需对本项目安全文明施工负责，做好防水防潮等措施。 |  |
| 3 | 投标响应时应提供所供设备的品牌及型号、施工用材料设备的品牌及型号，未提供的将酌情扣分，施工材料所用品牌另行自拟格式。 |  |
| 4 | 项目周期应在60天内完成全部设计及实施 |  |

# 第六部分  合同条款和格式

# （本合同仅供参考，以实际签订为准）

发包人： 宁波市北仑区绍成小学

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》﹑《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑行政法规，遵循平等﹑自愿﹑公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程项目

1.1工程名称：宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升工程

1.2工程地点：宁波市北仑区绍成小学内

1.3工程范围及内容：宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升

1.4签约合同价：       （¥        元）（含税价），中标浮动率      %。

1.5承包方式：承包人以包工包料方式，实行工程总承包。承包人不得以任何借口对单位工程或分部分项工程进行转包或擅自分包，一经发现，发包人有权发出停工指令，并扣工程签约合同价的5%作为违约金，同时单方终止合同，由此造成的一切损失由承包人负责。

1.6履约保证金：本工程的履约保证金为签约合同价的2%，履约保证金的形式为电汇、银行或保险公司出具的履约保函，本合同签订后7日内承包人将履约保证金提交给发包人。

2.施工准备

2.1发包人

2.1.1开工前，应做好施工说明书或图纸的编制与审核，认真完成项目前期论证工作。负责做好接通施工现场总的施工用电、用水的需要；

2.1.2组织有关部门参加施工交底会议，要求承包人做好交底会议纪要。

2.1.3工程实施过程中，承包人如无部分工程内容相应专业资质，需专业分包的，应向发包人提交书面申请，在经发包人同意后，可将专业分包项目交给具有相应施工资质的单位。

2.2承包人

2.2.1负责施工区域的道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

2.2.2组织施工管理人员和材料、施工机械进场，合理确定场地布置图，并报发包人同意；

2.2.3承包人应在开工前七天内依据投标文件将施工组织设计和工程进度计划交发包人，发包人在七日历天内予以审核或提出修改意见，逾期没有批复，可视为方案和计划已被批准；

2.2.4①施工期间水、电费按实结算，费用由承包人自行承担，直接向发包人的水、电管理部门按期支付，水电费价格按发包人的水、电管理部门规定执行，水电费价差均由承包人自行承担，发包人不另行支付。在工程进度款支付申请前提供水电费支付凭证，承包人未按约支付水、电费用的，发包人有权在支付工程款中直接予以扣减。此外，承包人负责做好施工期间临时供水、供电的安全使用工作。

②通往指定区域的通道、场地内临时及出入通道的养护及相关费用由承包人负责，工程施工期间及完工前承包人须对施工造成的原有道路、排水设施等损坏的进行修缮，恢复其原有的使用功能，并自行承担相关费用。

③承包人应充分考虑与其它参建单位的协调、配合等工作，并对施工区域内的施工人员及施工人员以外的第三人的人身、财产安全尽到保护义务，发生人身、财产损害的，由承包人承担赔偿责任。

2.2.5负责做好对分包单位和发包人另行采购项目确定的承包人现场管理工作以及工程竣工验收资料的汇总整编工作。对发包人另行发包项目无偿提供必要的材料堆场和临时仓储用房以及施工用水、用电接口。

3.工程期限

3.1工期：30日历天。在具备开工条件时承包方应向发包方递交开工报告。本合同中规定按天计算时间，开始当天不计入，从次日开始计算，竣工当天计入。

3.2在施工期间，发包人认为承包人现有力量明显不能满足质量和进度要求时，有权要求承包人调整、充实施工力量，承包人必须无条件接受，否则发包人有权发出停工指令，直至终止合同，由此造成的损失均由承包人承担。

3.3如遇下列情况，经发包人现场代表签证后，工期相应顺延：

3.3.1重大设计变更、设计方案改变而影响关键节点的进度；

3.3.2施工中，因发包人对技术联系签证不及时等非承包人的原因而影响正常施工；

3.3.3不可抗力因素延误工期。

3.4工程竣工后，承包人需要在3日历天内做好剩余物资、建施设备、临时设施等清退工作，超期按每天签约合同价的千分之一支付违约金。建筑垃圾处理需按照《宁波市建筑垃圾管理办法》执行，若承包人随意倾倒被发包人发现，发包人有权停止支付工程款直至承包人清理完随意倾倒的垃圾，同时发包人保留向有关政府部门检举的权利。

4.工程质量

4.1本工程根据国家相关质量验收标准、建设工程质量管理条例（国务院令279号）、宁波市有关建设工程质量管理规定等（各质量标准存在不一致的，以较高的为准），由发包人组织有关专家或第三方对该工程进行验收评定。

4.2承包人必须严格按照相关法律法规、制度、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人派驻代表的监管。

4.3本工程质量要求为按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。如工程质量未达到上述合格要求的，应扣除承包人签约合同价的1.5%，还应赔偿发包人由此造成的全部经济损失。

4.4承包人在施工过程中必须遵守下列规定：

4.4.1主要原材料、构配件必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

4.4.2如有材料改变或代用，应经发包人派驻代表签证同意后，方可用于工程；

4.4.3隐蔽工程的验收：承包人应提前24小时以书面形式通知发包人。经发包人代表检查验收签章后，方可进行下一道工序；

4.4.4承包人应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量评定，并及时将单位工程质量评定结果报送发包人核实签证，由发包人组织检查验收；

4.4.5承包人应在工程验收前整理好验收资料，连同竣工报告一起提交发包人，发包人在收到以上资料并经审核确认无误后，将组织竣工验收，否则不予验收；

4.4.6项目未经验收，发包人不得使用，如特殊情况，须双方协商，并办妥相关手续；

4.4.7承包人延误工期，发包人按每天1000元的标准对其进行扣罚，扣罚限额为签约合同价的1.5%。工期延误超过30天的，发包人有权单方解除合同并要求承包人承担签约合同价的50％作为违约金（不含履约保证金的2%），违约金不足以弥补发包人因此遭受的损失的，承包人还应承担赔偿责任；

4.4.8承包人必须做好安全施工、文明施工，同时遵守学校安全保卫部门有关规定，及时办理相关手续，若因承包人未能履行前述义务导致发包人或第三方遭受任何损失的，承包人应当承担全部赔偿责任。且一经发现承包人未履行安全文明施工义务的，发包人有权对其扣罚签约合同价的0.5%作为违约金；

4.4.9项目经理及主要施工管理人员未履行到现场承诺的，承包人将被扣罚签约合同价的1.0%，发包人有权要求更换项目经理或者管理人员，继任项目经理或者管理人员的资质不得低于前任，且应事先取得发包人的书面批准认可。如不改正，发包人有权解除合同并要求承包人赔偿由此遭受的全部损失；

4.4.10未履行机械设备到场承诺，扣签约合同价的0.5%作为违约金；

4.4.11因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的签约合同价2%的履约保证金，由此造成和各项损失均由承包人承担；

4.4.12因承包人违约，发包人解除合同的，承包人须在10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向发包人移交施工资料。承包人未按约定撤出施工现场的，发包人有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由承包人承担，且发包人有权拒绝支付承包人已完工程的工程款；

4.4.13前述违约金从当期的工程款中直接扣除。

4.5建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

4.5.1承包人用于本工程的建筑材料必须与其投标文件中的品牌、型号和价格相吻合，如投标文件中无规定品牌、型号的，用于本工程的材料价格应不低于投标文件中该项材料的价格标准。

4.5.2承包人采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，对提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，作退场处理，其复验费由承包人承担。承包人应提供主要材料（产地、质量、规格、颜色、等级）样品经发包人认可后方能使用，否则，因质量问题造成的返工损失由承包人自行负责。

4.5.3承包人采购材料设备的约定：工程所需材料，均应提前10天提供样品，标明产地、规格、色质、品种、价格，报发包人、设计，确认后方能进场使用，若发包人对施工方提供的样品不满意，发包人有权在投标报价范围内指定材料。承包人使用不合格产品除无条件返工外，并承担发包人由此造成的一切损失。承包人若未经发包人确认，所采购的材料、设备发包人有权让承包人更换，由此产生的一切损失由承包人承担。

4.5.4对承包人采购的设备材料的特殊要求：

（1）承包人在定购材料前，其品牌和质量，需得到发包人认可，并应向发包人提供主要材料样品（封样）。价高量大或重要材料，承包人在采购前报计划给发包人，发包人派人员参加选点、看样、订货，并由发包人（或其委托的咨询单位）签证确认。

（2）承包人采购的材料的品牌必须和投标的品牌、规格、型号一致。若需更换，则需在采购文件提供的参考品牌范围内选择；若不在范围内选择，则选择的品牌须不得低于参考品牌的档次标准。材料品牌更换均须经发包人签证认可后方可更换使用，且高于投标价的价格均不予调整，否则发包人有权要求作清退，所有损失由承包人承担。承包人在确定供货厂家前，需提前30天报发包人审查并经得发包人同意，并需配合发包人对材料供应单位进行实地考察。承包人所采购的材料设备如与设计文件及发包人核价产品的品牌（型号、标号）、规格、品质等级不符合时，发包人有权要求作清退，所有损失由承包人承担。

4.6工程变更

4.6.1开工前由发包人签署的施工说明书或图纸及组织会审作出的施工纪要，作为施工的有效依据，承包人不得擅自修改。

4.6.2施工中如发现技术交底有错误或不合理的地方，承包人及时以书面形式通知发包人，发包人应及时会同有关单位研究修改意见，承包人应按修改或变更的文件进行施工。

5.合同价款与支付

5.1合同价及调整

5.1.1 本合同价采用       方式确定，除下款规定可调外，施工图范围内造价由承包人一次性包干(施工图中不明确的，以双方确认的工程量清单为准)，施工完成后需满足发包人对于工程的使用要求。

5.1.2 在合同期内发生下列4条情况，合同价格可以调整：

（1）设计变更、现场签证及工程内容取消引起的工程项目；

（2）暂定材料或暂估价调整方法；

（3）措施费调整方法；

（4）双方约定合同价的其他调整因素。

5.1.3调整费用按以下方法确定：

5.1.3.1设计变更、现场签证及工程内容取消引起的工程项目

5.1.3.1.1设计变更、现场签证及工程内容取消引起的分部分项工程量清单项目工程数量的增减，除下列情况外执行合同原有的价格（合同原有的价格指承包人投标时的综合单价，下同）：

凡合价金额占签约合同价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上时，增减工程量单价依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人审定后执行，最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

5.1.3.1.2设计变更及现场签证引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

合同中有相同或类似工程项目单价的，按照合同中相同或类似项目的单价计算确定（合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格最低的单价为准）；

合同中既没有相同也没有类似工程项目单价的，由承包人根据变更资料、计量规则、计价办法、投标文件或施工合同价格单价分析表中的工料机单价和各项取费标准并按中标浮动率         计算，提出变更工程的单价，经发包人审定后执行，最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

合同中没有类似工程项目单价的，但又不能套用浙江省2018版工程预算定额确定综合单价的，则由承包人根据市场价格进行组价，并按中标浮动率   计算，将该组价上报，经发包人审定后作执行，最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

5.1.3.1.3本合同计价依据：

①计价依据：1. 中价协[2002]第016号《工程造价招标控制价（预算）审核（编制）业务操作指导规程》、《浙江省建设工程造价计价管理办法》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）浙江省及宁波市建设主管部门颁发的有关文件，其中税金根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）文件等有关造价管理规定。

2.编制方法采用工程量清单综合单价模式(一般计税方法)。

②1．人工、材料市场信息价按按《宁波建设工程造价信息》综合版（2021年5月刊）中北仑区的价格，北仑区中缺项的材料单价依次参照同期宁波市区、《浙江造价信息》（2021年5月刊），无信息价材料参照市场价取定，上述材料价均为除税价。

2．据《转发浙江省建设工程造价管理总站关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率等文件的通知》（甬建价〔2016〕23号）文件，所有信息价、市场价、机械台班等都按除税价计取。

③取费标准：

1.企业管理费费率按房屋建筑及构筑物工程弹性区间中值计取；室外附属工程：绿化、景观工程按园林景观工程弹性区间中值计取，给水、电气工程按市政安装工程弹性区间中值计取，道路、排水及海绵设施工程按市政土建工程弹性区间中值计取；利润费率按相应专业弹性区间中值计取。

2.施工组织措施费按房屋建筑及构筑物工程弹性区间费率中值计取，其中安全文明施工费按“市区一般工程”弹性区间费率中值计取；计取二次搬运费、冬雨季施工增加费，不计取提前竣工增加费、标化工地增加费、行人行车干扰增加费。

3.其他项目费：其中的总承包服务费、优质工程增加费不计。

4.垂直运输机械保险增加费按甬建价[2019]12号规定计取。

5.规费：按相应专业工程乘0.3系数计取。

6.税金：《关于增值税调整后浙江省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）文件规定按9%计取。

5.1.3.2暂定材料或暂估价调整方法

5.1.3.2.1暂定材料、设备价格按发包人签证的价格结算，并下浮    。暂定材料设备价格结算时调整方法：每项暂定材料设备价格调整金额=[发包人签证的材料设备价格×（1-   ）－暂定价]×单位定额用量×经发包人确认的工程量，并按规定计取相应税金。暂定材料、设备价格最终以发包人或其委托的造价咨询单位单位审定价格为准。

5.1.3.2.2专业工程暂估价调整方法

按第5.1.3.1.2执行。

5.1.3.3本项目的措施费按施工图（含工程量清单）范围中的内容一次性包干，因设计变更、现场签证等一切原因而引起的技术措施费按实调整，施工组织措施费一律不作调整，重大变更的施工技术措施费和组织措施费按实调整。

5.1.3.4双方约定合同价的其他调整因素：属于不可抗力因素造成承包人的直接损失，按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款精神办理，发包人将根据实际情况给予一定的工期顺延，但费用不予补偿。但属应该预见而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，工期不得顺延，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包人承担。

5.1.3.5通过采购方式确定的价格，经发包人确认后不下浮。

5.2工程预付款

承包人与发包人签订合同后7日内，承包人向发包人递交签约合同价2%的履约保证金。承包人进场后10天内，发包人支付签约合同价的30%作为工程预付款。若承包人不提交履约保证金，则发包人不支付工程预付款。

5.3工程款(进度款)支付

工程完成，竣工验收后支付至签约合同价的80%。结算审核完成，甲方支付至结算造价的98.5%。剩余的1.5%作为质保金。质量保证金在质保期1年满后30日内结清，质量保证金不计利息。发包人在承包人提供有效发票（增值税专用发票）后支付至结算造价的98.5%。若承包人不提供有效发票的，发包人有权拒绝支付余款。

6.竣工验收与结算

承包人提供竣工资料的约定：工程具备竣工初验收条件时，承包人应向发包人提供完整的竣工资料3套，发包人在收到竣工验收报告并审核合格后10个日历天内组织有关单位进行竣工验收。承包人在工程竣工验收合格后30个日历天内，将真实完整的竣工结算资料（含电子光盘CAD竣工图）一式三份送交发包人。发包人或其委托的造价咨询单位对承包人递交的竣工结算资料进行结算审核。

7.工程质量保修范围和内容

7.1承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

7.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

7.2.1屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修5年；

7.2.2其它装修为2年，包括电气管线、给排水管道、设备安装工程等；

7.2.3在保修期内的维修项目经维修后仍存在质量问题,其保修期限应从维修之日重新计算。

7.2.4承包人应在接到发包人维修通知时起24小时内完成修理，逾期发包人可自行委托第三方维修，由此产生的一切费用由承包人承担，发包人有权从质保金中直接予以扣除，不足部分承包人仍应承担责任。

7.3双方约定的其他工程质量保修事项：

7.3.1质量保证担保为结算造价的1.5%；

7.3.2工程竣工验收合格满两年后，保修金予以结算退还（无息）；

7.3.3暂扣的保修金均不计利息。

8.其他

8.1合同份数

双方约定合同共  10  份，其中发包人  7  份，承包人  3  份，经双方签章并签字之日起生效。

8.2争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由双方当事人协商解决，协商解决不成的按第（1）种方式解决，不能解决的约定以第（2）种方式解决:

（1）请上级主管部门调解；

（2）依法向项目工程所在地人民法院提起诉讼。

8.3补充条款

本合同施行监理制，未尽事宜由双方友好协商解决，签订本合同补充协议。

| 发包人（全称）： （公章） | 承包人（全称）： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 年 月 日 | 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 年 月 日 |

# 第七部分  附件（格式）

一、投标文件外层包装封面格式

磋  商  响  应  性 文 件

磋商项目名称：

采购编号：

磋商响应文件名称：技术标/商务标/资格审查文件

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

供应商（公章）

年     月     日

附件1

正本/副本

技术标/商务标/资格审查文件

磋商项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

供应商（盖章）

年    月    日

附件2

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：            职务：

系             (供应商名称)          的法定代表人。

特此证明。

供应商：       (盖公章)

年       月       日

法定代表人身份证（正反面复印）

附件3

法定代表人授权委托书

本人 （姓名) 系 (供应商名称) 法定代表人，现授权委托 （单位） 的     为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（采购人名称）的                工程磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

供 应 商：                     (盖公章)

法定代表人：                     (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                    (签字或盖章)

身份证号码：

年        月         日

授权代表人身份证（正反面复印）

附件4

报价函

致（采购代理机构）       ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （竞争性磋商编号、磋商项目名称）      竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商采购活动中的一切事宜，为对   （项目名称）          进行报价，在此：

- 提供 “竞争性磋商文件”规定的全部响应文件：

- 技术标、商务标和资格审查文件各正本1份，副本   份；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）初次投标报价人民币：         元；

（2）质量目标:               ；

（3）工期：    日历天；

（4）安全要求：     。

本报价已经包含了所投项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在报价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（5）本磋商响应文件自接受磋商响应文件截止之日起       天内有效。

（6）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（7） 保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（8） 保证在被确定为成交供应商后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，并保证按照竞争性磋商文件的规定支付磋商服务费。

（9）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（10）我们郑重声明：本磋商响应文件提供的情况和文件完全是真实的，我公司符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

（11）完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

- 与本竞争性磋商采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供 应 商 单 位  （盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年   月   日

附件5

报价函附录

| 序号 | 项目内容 | 报价承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 | 签订合同后 天 |  |
| 2 | 提前合同工期奖励标准 | 元/天 |  |
| 3 | 延误合同工期赔偿标准 | 元/天 |  |
| 4 | 延误合同工期违约金限额 | 合同价款的 ％ |  |
| 5 | 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | 合同价款的 ％ |  |
| 6 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（其中项目经理到位率不低于50%） | 合同价款的 ％ |  |
| 7 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 合同价款的 ％ |  |
| 8 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 合同价款的 ％ |  |
| 9 | 工程质量保证担保 | 工程结算价的 % |  |
| 10 | 是否同意采购文件其它内容 | 同意 |  |
| 11 | 是否同意合同条款及合同附件格式 | 同意 |  |

注：本表每一栏须对第三部分“前附表二”要求承诺的内容，按国家规定并结合评标办法作出报价承诺，否则视作不响应采购文件要求，其响应文件作无效标处理。

供 应 商 单 位  （盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年   月   日

附件6

报价一览表

项目名称：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 项目内容 | 招标控制价（元） | 浮动率 | 投标报价（元） | 备注 |
| 宁波市北仑区绍成小学校园文化景观（三期）提升工程（除暂列金、暂估价） | 479021 | % |  |  |
| 暂列金（含税） | / | / |  |  |
| 暂估价（含税） | / | / |  |  |
| 合计 | 479021 | / |  | 保留至整数位 |
| 投标总价（大写） | 元 | 保留至整数位 |
| 备注：浮动率=【（投标总价-暂列金（含税）-暂估价（含税））/（招标控制价-暂列金（含税）-暂估价（含税））-1】×100% （浮动率:%号前保留两位小数） |

项目编号：

备注：1、若供应商尚有其它内容需名列的，请按此表格式拓展。

2、浮动率以%表示，保留小数点后两位，如“-9.12”；若浮动率与投标报价有矛盾，以投标报价为准，同时调整浮动率；若投标报价大小写不一致，以大写为准；若投标报价与投标函中的报价不一致的，则作废标处理。

3、后附投标报价文件。

供 应 商 单 位  （盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年   月   日

附件7

投标价格明细表

项目编号：

项目名称：                                 （价格单位：人民币元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（人民币万元） | 合价（人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 总 合 计 价（人民币万元） |  |

注：“其他费用”投标人可根据实际情况自行填写，但必须注明具体的细目内容，栏目不够可自行添加。

总合计价应该与报价一览表的报价一致。如不一致，以报价一览表为准。

供 应 商 单 位（盖章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日

附件8

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

技术标编制内容

附件10

项目管理机构

（1）拟派往本项目的管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险编号 |  |
| 一旦我方中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

注：本表至少包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员等关键岗位人员。

（2）拟派项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 取得资格 证书时间 |  |
| 资格证书编号 |  |
| 安全生产考核合格证书编号 |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 建设规模 | 担任职务 | 在建或已完 | 获奖 情况 | 发包人及 联系电话 |

注：已中标但尚未实际开工的项目视为在建工程，供应商必须按实填写。

（3）拟派项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  | 取得技术职称时间 |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 建设规模 | 担任职务 | 在建或已完 | 发包人及 联系电话 |

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

辅助说明资料主要包括管理机构的设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。

施工组织设计：

- 项目整体实施方案；

- 安装工艺技术服务方案及保障措施；

- 施工进度计划和保障措施；

- 安全文明施工及环保措施；

附件11

拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟配备本项目的试验和检测仪器表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：供应商应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

资格审查文件编制内容

1、资格审查文件封面（详见附件格式）

2、供应商资格声明

3、提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章；

4、提供①近三个月缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；②近三个月缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足三个月的，应提供投标截止时间前一个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章）。

5、提供“无重大违法记录的声明函”。

6、开标日前六个月内投标人基本账户开具的银行资信证明原件或复印件(加盖投标人公章，银行存款证明无效）；

7、提供近三个月财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足三个月的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表）。

8、提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”。

9、提供“其他资格要求需提供的声明函”。

10、供应商认为其他需提供的资格审查资料。

附件12：

供应商资格声明函

宁波市国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日                        项目（项目编号：　　　） ，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商：   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年    月    日